Программа перспективного развития города Югорска на 2016 – 2021 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки выполнения |
| 1 | Создание детского технопарка на базе клуба «Юных техников» по ул. Железнодорожной | I этап – декабрь 2016 года, 2017 год – ввод в эксплуатацию |
| 2 | Строительство детского сада на 300 мест по ул. Сибирский бульвар | август 2017 года |
| 3 | Завершение строительства физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом | декабрь 2017 года |
| 4 | Завершение строительства второй очереди транспортной развязки | 2018 год |
| 5 | Строительство газопровода на Зеленую зону | 2016 – 2017 годы |
| 6 | Открытие филиала поликлиники в жилом доме по ул. Толстого, 18. | 1 квартал 2017 года |
| 7 | Строительство новой школы на 900 мест в районе ул. Декабристов – Сахарова | 2018 год – проектирование,2021 год – ввод в эксплуатацию |
| 8 | Открытие центра социального обслуживания населения в жилом комплексе «Авалон» | 1 квартал 2017 года |
| 9 | Благоустройство городского парка в квартале улиц Менделеева – Студенческая – Сахарова – Березовая. (После окончания строительства ФСК). | 20017 год – проект,2018-2022 годы – строительство |
| 10 | Расширение стадиона лицея им. Атякшева | 2016-2017 годы |
| 11 | Строительство нового здания Югорского политехнического колледжа | 2018-2020 годы |
| 12 | Капитальный ремонт школы №5 | 2018-2019 годы |
| 13 | Реализация инвестиционного проекта «Ворота в Югру» | 2017 – 2022 годы |
| 14 |  Строительство Кафедрального собора в районе ул. Сахарова | 2017 год – начало строительства |
| 15 | Строительство мечети в районе ул. Торговая | 2017 год – начало строительства |
| 15 | Строительство здания Православной гимназии на 175 мест по ул. 40 лет Победы | 2017 – 2019 годы |
| 16 | Строительство пристроя к детской школе искусств | * 1. годы
 |
| 17 | Строительство надземного перехода через железную дорогу | 2018 годы – проектирование, 2019 – 2020 годы - строительство |
| 18 | Ликвидация свалок в городских лесах  | 2017-2018 годы |
| 19 | Реконструкция автомобильной дороги от Югорска до пгт. Таежный (в рамках окружной программы) | 2017 – 2020 годы |
| 20 | Строительство велосипедных дорожек и велопарковок | ежегодно |
| 21 | Строительство ливневой канализации в центральной части города | 2017 год – проектирование,2018 0 2020 – начало строительства |
| 22 | Увеличение количества камер видеонаблюдения по городу | ежегодно |
| 23 | Капремонты городских дорог | ежегодно |
| 24 | Реализация «Государственной программы развития жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности в ХМАО-Югре»  | 2016 – 2020 годы |
| 25 | Устройство мусоросортировочной линии на полигоне ТБО  | 2018- 2019 годы |