Утверждаю:

Заместитель главы города

Директор  ДЖК и СК

______________В.К. Бандурин

План противопаводковых мероприятий по городу Югорску

на 2017 год (с 18 марта  по 15 мая)

| № п/п | Наименование улиц и придомовых территорий | Мероприятия | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | По всему жилфонду | Очистка снежных свесов , сосулек с крыш и козырьков над подъездами | ООО «УЖКХ» ООО «ЮЖ», ООО «КОМФОРТ» |  |
|  |  | Очистка крыш и козырьков над подъездами от снега, удаление сосулек и наледи, уборка снега от жилых домов |  |  |
| 2 | улица 40 лет Победы, улица Мира, улица Ленина, проезд к городскому пруду | Прогрев ливневой канализации, пропарка и очистка водоотводных каналов и лотков, откачка воды. | ООО «Доринвест» |  |
| 3 | улица Октябрьская(от улицы Ленина- до улицы Попова, четная сторона) | Вывоз снега с прилегающей территории, откачивание воды с дренажного колодца | ООО «Доринвест» |  |
| 4 | Улица Дружбы Народов (от улицы Гастелло до улицы Мира) | Вывоз снега | ООО «Доринвест» |  |
| 5 | переулок Спортивный (от улицы Лермонтова до улицы Труда), улица Энтузиастов (от улицы Лермонтова до улицы Труда), ул.Кооперативная. | Грейдирование снега, вывоз с прилегающей территории. | МУП «ЮЭГ» |  |
| 6 | улица Есенина, ул. Таежная (от ул. Мичурина до ул. Октябрьская) | Вывоз снега | ООО «Доринвест» |  |  |
|  |  | Откачивание воды по необходимости |  |  |  |
| 7 | Улица Труда, переулок Радужный, улица Советская, ул.Клара Цеткин | Сдвигание, вывоз снега | ООО «Доринвест» |  |  |
|  |  | Откачивание воды по необходимости, обустройство водоотводных канав |  |  |  |
| 8 | улица Таежная ( от улицы Мира до улицы Гастелло) | Вывоз снега | ООО «РДС» |  |  |
|  |  | Очистка лотка | ООО «Доринвест» |  |  |
| 9 | Улица Гастелло, Гастелло,2 | Пропарка и прочистка водоотводной канавы, откачка воды | ООО «Доринвест» |  |  |
| 10 | улица Титова (от улицы Спортивной до улицы Гастелло) | Грейдирование и вывоз снега | ООО «РДС» |  |  |
| 11 | улица Спортивная (перекресток с ул.Калинина; перекресток с ул. Таежная), ул.Таежная 22,24 | Вывоз снега с обочин | МУП «ЮЭГ» |
|  |  | Откачивание воды, вывоз снега с прилегающей территории | ООО «Доринвест» |  |  |
| 12 | ул.Октябрьская(грунтовые дороги), переулок Ясный, | Вывоз снега, откачивание воды | ООО «Доринвест» |  |  |
| 13 | ул.Лесозаготовителей -ул.Ленина | Пропарка и очистка каналов, прочистка ливневой канализации, откачка воды | ООО «Доринвест» |  |  |
| 14 | Улица Ермака (напротив школы №6) | Вывоз снега | ООО «РДС» |  |  |
|  |  | Пропарка и очистка каналов, прочистка ливневой канализации | ООО «СМУ-32» |  |  |
| 15 | Садовая (Вавилова-Садовая 84) | Пропарка и очистка каналов, прочистка ливневой канализации | ООО «СМУ-32» |  |  |
|  |  | откачивание воды по необходимости |  |  |  |
| 16 | 3 микрорайон, в том числе Магистральная(Лесная-Киевская), Киевская, Восточная, Звездная, Кондинская, Уральская 6 микрорайон ул.Заводская Гайдара, ул .Котовского, ул.Королева, ул.Лесная, ул.Смородиновая, ул.Клюквенная, ул .Сахарова-Гоголя | Грейдирование, вывоз снега | ООО «СМУ-32» |  |  |
|  | 3 микрорайон, в том числе Пушкина, ул. Дубинина, ул.П.Морозова, | Вывоз снега с прилегающих территорий | ООО «Ремдорстрой» |  |  |
| 17 | улица Газовиков – улица Свердлова(перекресток) , улица Толстого | вывозка снега по необходимости | ООО «РДС» |  |  |
| 18 | улица Никольская (от улицы Газовиков до улицы Студенческой), переулок Зеленый, 21, ул.Студенческая,19 | Вывоз снега | ООО «СМУ-32» |  |  |
|  |  | Пропарка и очистка каналов, прочистка ливневой канализации, откачивание воды |  |  |  |
| 19 | улица Студенческая-улица Менделеева (перекресток), улица Садовая 23А | Вывоз снега | ООО «РДС» |  |  |
|  |  | Вывоз снега, Откачивание воды | ООО «СМУ-32» |  |  |
| 20 | улица Попова (напротив больницы) | Чистка водоприемных лотков, пропарка и очистка каналов, прочистка ливневой канализации | ООО «ЮграСервисТранс» |  |  |
|  |  | откачка воды |  |  |  |
| 21 | Пер.Зеленый -ул.Красноармейская | Вывоз снега | ООО «СМУ-32» |  |  |
| 22 | 16 микрорайон: Чехова, Покровская, Ремизова, ул.Кооперативная, ул.Гагарина, ул. Светлая (7) | Вывоз снега | ООО «ЮграСервисТранс» |  |  |
|  |  | Обустройство водоотводных канав |  |  |  |
| 23 | жилфонд Газовиков 1,2, 2/1, Свердлова 4 | Вывоз снега, пропарка и очистка каналов, прочистка ливневой канализации, откачивание воды | ООО «СМУ-32» ООО «ЮЖ» |  |  |
|  |  | обустройство деревянных трапиков |  |  |  |
| 24 | жилфонд Геологов 7,9,13 | вывоз снега, откачивание воды | ООО «ЮграСервисТранс» |  |  |
|  |  | обустройство деревянных трапиков | ООО «ЮЖ» |  |  |
| 25 | Жилфонд (дворовые проезды) Гастелло 7 | частичный вывоз снега | СМУ-32 |  |  |
|  |  | откачивание воды | ООО «ЮграСервисТранс» |  |  |
|  |  | обустройство деревянных трапиков | ООО «УЖКХ» |  |  |
| 26 | жилфонд Мира 46, 43, 48А, 48Б, 60,62, 57А, 71, 75 | Частичный вывоз снега | ООО «ЮграСервисТранс» |  |
| 27 | Жилфонд ул.Спортивная 24, ул.Мира 54, ул. Мира СОШ №2 | Обустройство деревянных трапиков, | ООО «УЖКХ» |  |
|  |  | Частичный вывоз снега, прочистка водосборного лотка | ООО «ЮграСервисТранс» |  |
| 28 | жилфонд Таежная 8, 12/2, 12/3, 8, 22А, 22Б, 22В, 30, 32 | частичный вывоз снега с прилегающих территорий | ООО «ЮграСервисТранс» |  |
| 29 | жилфонд Калинина 26, 30, 32, 46, 24, 28, 23/1 | Вывоз снега по необходимости | ООО «ЮграСервисТранс» |  |
|  |  | Обустройство деревянных трапиков | ООО «УЖКХ» |  |
| 30 | жилфонд Попова 66,64,62 | Вывоз снега по необходимости | ООО «ЮграСервисТранс» ООО «УЖКХ» |  |
|  |  | Обустройство деревянных трапиков |  |  |
| 31 | жилфонд Менделеева 31-33, 35 | Вывоз снега | ООО «СМУ-32» |  |
|  |  | Откачивание воды | ООО «СМУ-32» |  |
|  |  | Обустройство деревянных трапиков | ООО «ЮЖ»» |  |
| 32 | жилфонд Магистральная 23, 29 | Обустройство деревянных трапиков | ООО «ЮЖ» |  |
|  |  | Откачивание воды | ООО «СМУ-32» |  |
|  |  | Вывоз снега | ООО «СМУ-32» |  |
| 33 | жилфонд Механизаторов 9 «А», 14, 28, 10, 12, 14, 16 | Обустройство деревянных трапиков | ООО «ЮЖ» ООО «ЮграСервисТранс |  |
|  |  | Вывоз снега, откачка воды |  |  |
| 34 | Ул.Садовая 3А, 74, 78, 84 | Пропарка и очистка каналов. Откачка воды | ООО «СМУ-32» |  |
| 35 | Ул.Ленина, 14 | Откачка воды | ООО «Доринвест» |  |
| 36 | Ул.Буряка, 7 | Откачка воды | ООО «Доринвест» |  |
| 37 | Ул.Никольская,1 | Откачка воды | ООО «СМУ-32» |  |
| 38 | Ул. Лесозаготовителей,9 | Откачка воды | ООО «ЮграСервисТранс |  |
| 39 | Ул.Октябрьская 6,6А | Откачка воды | ООО «Доринвест» |  |
| 40 | Ул.Мичурина 13,15,17,19 | Откачка воды | ООО «ЮграСервисТранс |  |
| 41 | Попова 6-8 | Сдвигание и вывоз снега по необходимости, откачивание воды | ООО «ЮграСервисТранс ООО «ЮЖ» |  |
|  |  | обустройство деревянных трапиков |  |  |
| 42 | Железнодорожная 19А-ул.Мира,4, Железнодорожная,37 | Откачка воды | ООО «Доринвест» |  |
| 43 | Мира 8; 9; 10; 14; 18 | Вывоз снега, откачивание воды по необходимости | ООО «ЮграСервисТранс |  |
| 44 | Югорск-2 дом 3 | Вывоз снега | ООО «ЮграСервисТранс |  |
|  | жилфонд Югорск-2, 2,3,4,7 | Уборка снега от подъезда и цоколя | ООО «ЮЖ» |  |
|  | Проезды и тротуарные дорожки | Вывоз снега по необходимости | ООО «Авторитет» |  |
| 45 | Транспортная развязка ( со стороны ул.Киевская, ул.Буденного) | Откачка воды | ООО «СМУ-32» |  |
| 46 | Подземный переход | Вывоз снега, откачивание воды | МАУ МБТ «Гелиос» |  |
| 47 | Городское кладбище | Вывоз снега | МАУ МБТ «Гелиос» |  |
| 48 | 18 микрорайон ( Вишневая, Смородиновая) | Вывоз снега, откачивание воды по необходимости | ООО «СМУ-32» |  |

Зам.директора ОАО «Служба заказчика»				О.А.Неуймина

Телефон для обращения жителей города Югорска: отдел ПТО 7-03-08