ОТЧЕТ работы отделов

Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса

за I квартал 2013 года

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственно-аналитический отдел (Титова Е.В.) |  |
| 1 | Отчет о ходе строительства объектов с участием окружного бюджета в Департамент экономической политики ХМАО – Югры | До 20 января | Королева Е.Н. | + |  |
| 2 | Справка о вводе в эксплуатацию объектов с долевым участием средств окружного бюджета в Департамент экономической политики ХМАО - Югры | До 20 января | Королева Е.Н. | + |  |
| 4 | Сведения о параметрах реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Управление экономической политики | Ежеквартально до 3 числа | Королева Е.Н. | + |  |
| 5 | Сведения о финансировании и освоении выделенных средств по объектам строительства по программе «Развитие и модернизация ЖКХ ХМАО – Югры на 2011-2013 годы» в Департамент строительства, энергетики и ЖКК ХМАО - Югры | До 10 января | Королева Е.Н. | + |  |
| 6 | Исполнение бюджетной росписи за 2012 года | До 20 января | Королева Е.Н. | + |  |
| 7 | Исполнение городских программ за 2012 год в Управление экономической политики | До 20 января | Королева Е.Н. | + |  |
| 8 | Отчет в Департамент экономического развития ХМАО – Югры о реализации АИП | ежемесячно | Королева Е.Н. | + |  |
| 9 | Отчет в отдел здравоохранения администрации города Югорска о реализации программы «Модернизация здравоохранения ХМАО-Югры на 2011-2013 г.» | ежемесячно | Королева Е.Н. | + |  |
| 10 | Отчет в Департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры | ежемесячно | Королева Е.Н. | + |  |
| 11 | Подготовка документов к Думе г. Югорска, а также информации для других подразделений администрации для подготовки их вопросов | За 12 дней до заседания Думы | Титова Е. В. | + |  |
| 12 | Текущее внесение изменений в смету расходов по ДЖКиСК согласно уведомлениям департамента финансов. | В течение квартала | Титова Е.В., Королева Е.Н. | + |  |
| 13 | Ответы на запросы населения, депутатов, Департаментов округа, комитетов администрации | В течение квартала | Титова Е.В., Скороходова Л.С., Королева Е.Н. | + |  |
| 14 | Информация о ценообразующих факторах в строительстве за 1 квартал 2012 года в Региональную службу по тарифам ХМАО – Югры | До 01 февраля | Королева Е.Н. | + |  |
| 15 | Информация о стоимости 1 м² жилья в городе Югорске в 3 квартале 2012 года в Региональную службу по тарифам ХМАО – Югры | До 01 февраля | Королева Е.Н. | + |  |
| 16 | Мониторинг по бюджетным ассигнованиям за 2012г. в департамент финансов | До 20 января | Королева Е.Н. | + |  |
| 17 | Прием и проверка справок формы КС-3 | В течение квартала | Королева Е.Н. | + |  |
| 18 | Ведение реестра выполненных работ | До 10 числа каждого месяца | Королева Е.Н. | + |  |
| 19 | Отчет о реализации мероприятий адресной инвестиционной программы | Ежемесячно до 1 числа | Королева Е.Н. | + |  |
| 20 | Отчет о реализации программы «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2011-2013г.г.» | Ежемесячно до 29 числа | Королева Е.Н. | + |  |
| 22 | Отчет о реализации программы «Модернизация и реформирование ЖКК ХМАО-Югры на 2011-2013г.г.» | Ежемесячно до 03 числа | Королева Е.Н. | + |  |
| 23 | Отчет о реализации программы «Модернизация здравоохранения ХМАО-Югры на 2011-2013г.г.» | Ежемесячно до 03 числа | Королева Е.Н. | + |  |
| 24 | Согласование проектов контрактов | По мере необходимости | Титова Е.В. | + |  |
| 25 | Отчет о проделанной работе отделом | Еженедельно, каждая пятница | Титова Е.В. | + |  |
| 26 | Отчет по статистической форме № С-1 (месячная) | До 03 числа месяца, после отчетного периода | Сычева Е.Н. | + |  |
| 27 | Отчет статистический по форме 18-кс | До 04 февраля | Королева Е.Н. | + |  |
| 28 | Отчет по статистической форме № С-1 (годовая) | До 01февраля | Сычева Е.Н. | + |  |
| 29 | Отчет по статистической форме № 6-ЖКХ (годовая) | До 25 января | Королева Е.Н. | + |  |
| 30 | Отчет по статистической форме № 1-кр (годовая) | До 22 января | Королева Е.Н. | + |  |
| 31 | Отчет статистический по форме 18-кс | До 04 февраля | Королева Е.Н. |  |  |
| 32 | План-график размещения муниципальных заказов на 2013 год | До 18 января | Скороходова Л.С. | + |  |
| 33 | Информация о размещении муниципального заказа для субъектов малого предпринимательства за период январь-декабрь 2012 года | До 15 января | Скороходова Л.С. | + |  |
| 34 | Отчет в статистику формы № 1 – торги (годовая). | До 20 января | Скороходова Л.С. | + |  |
| 35 | Мониторинг о потребности строительных материалов в Департамент строительства, энергетики и ЖКХ ХМАО-Югры | До 05 числа месяца, после отчетного периода | Сычева Е.Н. | + |  |
| 36 | Подготовка актов приема-передачи в Департамент муниципальной собственности введенных в эксплуатацию объектов | В течение квартала | Королева Е.Н. | + |  |
| 37 | Проведение экспертиз и подготовка заключений по проведенным закупкам | В течение квартала | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |  |
| 38 | Внесение изменений и разъяснений документации об аукционе в электронной форме, подготовка приказов | В течение квартала | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |  |
| 39 | Подготовка и утверждение документации об аукционе в электронной форме, запросов котировок по объектам: |  |  | + |  |
| 40 | Выполнение работ по озеленению города Югорска (восстановление газонов, уход за газонами) | Январь-март | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |  |
| 41 | Выполнение работ по поставке, посадке и уходу за цветами в городе Югорске | Январь-март | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |  |
| 42 | Поставка и монтаж оборудования на объект «Художественно-эстетическая школа по ул. Никольской в городе Югорске» | Январь-март | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |  |
| 43 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт МБОУ ДОД ДЮЦ «Прометей» | Январь-март | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |  |
| 44 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Сети канализации индивидуальной застройки в районе улицы Полевая» | Январь-март | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |  |
| 45 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Автостоянка по ул. 40 лет Победы, 3 в городе Югорске» | Январь-март | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |  |
| 46 | Выполнение работ по капитальному ремонту квартир | Январь-март | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |  |
| 47 | Выполнение работ по сносу ветхого строения по ул. Попова, 48 в городе Югорске | Январь-март | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |  |
| 48 | Ознакомление и изучение специалистами отдела изменений в законодательстве, 94-ФЗ связанных с непосредственной работой отдела | в течение квартала | Титова Е.В. Сычева Е.Н. Королева Е.Н. Скороходова Л.С. | + |  |
| 49 | Подготовка отчёта о проделанной работе ПАО за 1 квартал в администрацию города. | 27-29 марта | Титова Е.В. | + |  |
| 50 | Подготовка плана работы ПАО на 2 квартал в администрацию города. | ежеквартально, до 1 числа | Титова Е.В. | + |  |
| Планово-экономический отдел (Смолина Е.А.) |  |  |
| 1 | Подготовка проектов распоряжений, постановлений, касающихся исполнения функций Департамента в сфере ЖКХ, согласование в соответствующих структурах администрации города, размещение на сайте при необходимости. | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. Мыцкова С.Ю. | + |  |
| 2 | Участие в совещаниях по теме жилищно-коммунального комплекса, энергосбережению | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. Мыцкова С.Ю. | + |  |
| 3 | Подготовка ответов по срочным запросам прокуратуры | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Лысенко Н.Н. Кондратичева Г.А. Мыцкова С.Ю. | + |  |
| 4 | Подготовка информации по вопросам ЖКХ для СМИ (в газету, на сайт, на ТВ) | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. Мыцкова С.Ю. | + |  |
| 5 | Подготовка текста для интервью СМИ по курируемым вопросам в сфере ЖКХ | в течение квартала | Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. Мыцкова С.Ю. | + |  |
| 6 | Участие в работе комиссий по проверке документов на субсидии – сжиженный газ, пассажирские перевозки в пределах полномочий. Анализ использования субсидии. | Ежемесячно | Попова Т.А. Мыцкова С.Ю. | + |  |
| 7 | Работа с отделами ООО «Югорскэнергогаз» (ПЭО, ПТО) по заполнению информации по запросам ДСЭиЖКК, в системе ЕИАС, (по инвестиционным и производственным программам, по тарифам ресурсоснабжающей организации ООО «Югорскэнергогаз») | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Мыцкова С.Ю. | + |  |
| 8 | Подготовка писем и ответов на письма и запросы по теме ЖКХ предприятиям ЖКК и Департаментам ХМАО – Югры. | В течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. Мыцкова С.Ю. | + |  |
| 9 | Курирование вопросов по 185-ФЗ (участие в совещаниях, командировки по мере необходимости) | в течение квартала | Кондратичева Г.А. | + |  |
| 10 | Подготовка ВЦП по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с 185-ФЗ, согласование в соответствующих структурах. | в течение квартала (срок определяется округом) | Кондратичева Г.А. | + |  |
| 11 | Подготовка ВЦП по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с окружной программой Наш дом, согласование в соответствующих структурах. | в течение квартала (срок определяется округом) | Кондратичева Г.А. | + |  |
| 12 | Курирование вопросов по Окружной целевой программе «Наш дом», участие в совещаниях | в течение квартала | Кондратичева Г.А. | + |  |
| 13 | Работа с муниципальными учреждениями, ОКК, Депстрой ХМАО по исполнению Программ в области энергосбережения. | в течение квартала | Лысенко Н.Н. | + |  |
| 14 | Участие в работе Административной комиссии | еженедельно | Попова Т.В. | + |  |
| 15 | Ежемесячный мониторинг дебиторской задолженности населения за ЖКУ и кредиторской за энергоресурсы ОКК в ДСЭиЖКК | ежемесячно до 25 числа | Смолина Е.А. | + |  |
| 16 | Еженедельный мониторинг дебиторской задолженности населения за ЖКУ и кредиторской за энергоресурсы ОКК в прокуратуру | еженедельно, по средам | Мыцкова С.Ю. | + |  |
| 17 | Отчет за 4 квартал 2012 год «Показатели, характеризующие ход развития ЖКК за 2012 год (для отчетов) | 29 января | Попова Т.В. | + |  |
| 18 | Ежемесячный отчет Информация О задолженности предприятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы по состоянию на 1 число и мерах по погашению задолженности, в ДСЭиЖКК | Ежемесячно, до 5 числа | Смолина Е.А. | + |  |
| 19 | Отчет за 4 квартал 2011 год Мониторинг качества исполнения бюджета в ДФ (показатели) | 25 января | Смолина Е.А. | + |  |
| 20 | Ежемесячный отчет Мониторинг исполнения реализации графика погашения дебиторской задолженности ОКК в ДСЭиЖКК | ежемесячно до 30 числа | Смолина Е.А. | + |  |
| 21 | Ежемесячный отчет в РСТ ХМАО-Югры Информация по тарифам, нормативам, средняя плата за КУ по МО г.Югорск OREP.KU.2013.MONTHLY (в системе ЕИАС) | ежемесячно, до 1 числа | Смолина Е.А. | + |  |
| 22 | Данные об объемах потребления эл.энергии за 2 полугодие 2011г. в ДСЭи ЖКК | полугодовая, до 1 марта | Мыцкова С.Ю. | + |  |
| 23 | Данные об объемах потребления сжиженного газа в РСТ ХМАО | ежеквартально, до 10 января | Мыцкова С.Ю. | + |  |
| 24 | Отчеты по шаблонам ЕИАС по запросу ФСТ РФ, РСТ ХМАО-Югры. Отправка отчетов в программе ЕИАС. | срок устанавливается ФСТ | Смолина Е.А. Попова Т.В. | + |  |
| 25 | Работа в системе «УРМ» АС «Планирование» по бюджетным ассигнованиям 2013 года | по мере необходимости | Смолина Е.А. | + |  |
| 26 | Ежеквартальный отчет Информация о протестных акциях и стоимости квартплаты по МО, в РСТ ХМАО-Югры | ежеквартально, до 29 марта | Смолина Е.А. | + |  |
| 27 | Отчет в ДФ, пояснительная записка по итогам исполнения бюджета и работы ДЖКиСК за 2012 год | ежегодно, до 1 февраля | Смолина Е.А. | + |  |
| 28 | Ежемесячный отчет анализ финансирования работ по ЖКХ и благоустройству (вопросы местного значения и по п.16.1) | ежемесячно, до 10 числа | Смолина Е.А. | + |  |
| 29 | Отчет по форме 1-тарифы (ЖКХ) в статистику | полугодовой, до 15 февраля | Смолина Е.А. | + |  |
| 30 | Отчеты за 4 кв. 2012г. по исполнению целевых ведомственных, долгосрочных программ . Размещение отчетов на официальном сайте города | до 20 января | Смолина Е.А., Попова Т.В. Кондратичева Г.А., Лысенко Н.Н. | + |  |
| 31 | Ежеквартальная информация за 4 кв. 2012г. «Информация по жилищно-коммунальному комплексу г. Югорска» в УЭП | 25 января | Попова Т.В. | + |  |
| 32 | Ведение учета объемов предоставленных услуг населению подрядными организациями (по справкам ОАО "Служба заказчика"), в том числе субсидии на поддержку ЖКХ за счет бюджета города | ежемесячно | Попова Т.В. | + |  |
| 33 | Ведение учета "начислено-оплачено" за жилищно-коммунальные услуги населению (сбор данных с предприятий ЖКК). | Ежеквартально, до 17 января | Попова Т.В. | + |  |
| 34 | Отчет за 4 квартал 2012 год – з/плата и численность работников по предприятиям сферы ЖКК в ДСЭиЖКК | 20 января | Попова Т.В. | + |  |
| 35 | Анализ за 4 квартал 2011г. фактической себестоимости предоставляемых услуг в сравнении с плановой ООО «ЮЭГ». | до 30 января | Мыцкова С.Ю. | + |  |
| 36 | Ежемесячный отчет по приборам учета по г.Югорску в ДСЭиЖКК ХМАО. | ежемесячно, до 5 числа | Лысенко Н.Н. | + |  |
| 37 | Ежеквартальный отчет в ДСЭиЖКК по энергосбережению в системе АРМ Мониторинг. Регламентированная отчетность. | до 30 числа | Лысенко Н.Н. | + |  |
| 38 | Ежемесячный отчет о ходе реализации программы в области энергосбережения в в ДСЭиЖКК | Ежемесячно, до 5 числа | Лысенко Н.Н. | + |  |
| 39 | Ежемесячный отчет о расходовании средств по 185-ФЗ в ДСЭиЖКК ХМАО.-.Югры. | ежемесячно, до 1 числа | Кондратичева Г.А. | + |  |
| 40 | Ежеквартальный отчет за 4 кв. 2012г. сведения о реформировании г. Югорск 185-ФЗ в ДСЭиЖКК | до 5 января | Кондратичева Г.А. | + |  |
| 41 | Еженедельный отчет о реализации программы по 185-ФЗ в ЕИС «Реформа ЖКХ». | еженедельно, по средам | Кондратичева Г.А. | + |  |
| 42 | Ежеквартальный отчет о реализации программ по 185-ФЗ. «Наш дом» | до 5 января | Кондратичева Г.А. | + |  |
| 43 | Ежеквартальный отчет о наличии денежных средств на счетах кредитных организациях. | до 5 января | Кондратичева Г.А. | + |  |
| 44 | Ежемесячный отчет - о занятости работников и задолженности по з/плате предприятий сферы ЖКХ в ДСЭиЖКК | ежемесячно до 20 числа | Лысенко Н.Н. | + |  |
| 45 | Ежемесячный отчет 3-ЖКХ (зима) срочная | Ежемесячно до 2 числа | Лысенко Н.Н. | + |  |
| 46 | Контроль за сайтами предприятий ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «Служба заказчика» за своевременным и полным раскрытием информации | ежемесячно | Попова Т.В. Кондратичева Г.А. | + |  |
| 47 | Изучение специалистами отдела изменений в законодательстве, связанных с непосредственной работой отдела в сфере ЖКХ | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. Мыцкова С.Ю. | + |  |
| 48 | Оказание муниципальной услуги «Предоставление информации населению о порядке предоставления коммунальных услуг» | в течение квартала | Смолина Е.А. | + |  |
| 49 | Подготовка ответов на обращения граждан по телефону «горячей линии» (Югорск) | в течение квартала | Попова Т.В. Смолина Е.А. Лысенко Н.Н. Кондратичева Г.А. | + |  |
| 50 | Подготовка ответов на обращения граждан (на сайт и письменно в ДЖКиСК). | в течение квартала | Попова Т.В. Смолина Е.А. Лысенко Н.Н. Кондратичева Г.А. | + |  |
| 51 | Работа по программе «Коммунальная инспекция», подготовка ответов гражданам, обратившимся в Коммунальную инспекцию ХМАО | в течение квартала | Попова Т.В. | + |  |
| 52 | Подготовка форм расчетов по бюджету на 2013г. и плановый период 2014-2015г.г.и форм по целям, видам бюджетных расходов, основание – НПА, по письмам ДФ. Работа в УРМ | в течение квартала | Смолина Е.А. | + |  |
| 53 | Расчет СТАНДАРТА стоимости коммунальных услуг и платы за жилье на 2013 год, подготовка папки материалов в ДСЭиЖКК, защита в ДСЭиЖКК. | Срок устанавливается ЖСЭиЖКК | Смолина Е.А. Попова Т.В. | + |  |
| 54 | Подготовка информации и подборка материалов по заданию руководителей для совещаний у главы и в ДСЭиЖКК, формирование папок с материалами. | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Лысенко Н.Н. Кондратичева Г.А. | + |  |
| 55 | Работа с поступающей в ПЭО корреспонденцией (письма, распоряжения, постановления, прочие документы), распределение заданий специалистам ПЭО. | ежедневно | Смолина Е.А. | + |  |
| 56 | Подготовка плана мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов | Ежегодно, январь-март | Лысенко Н.Н. | + |  |
| 57 | Составление еженедельных отчетов о проделанной работе. | еженедельно, по пятницам | Смолина Е.А. Попова Т.В. Лысенко Н.Н. Кондратичева Г.А. Мыцкова С.Ю. | + |  |
| 58 | Участие в конкурсной комиссии по отбору подрядной организации по проведению капитального ремонта многоквартирных домов по окружной программе «Наш дом». | При проведении, в течение квартала | Кондратичева Г.А. | + |  |
| 59 | Контроль за размещением информации управляющих компаний и ТСЖ на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ и на сайте Службы жилищного контроля Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. | в течение квартала | Кондратичева Г.А. | + |  |
| 60 | Заполнение и внесение изменений технических паспортов многоквартирного дома в ЕИС «Реформа ЖКХ». | в течение квартала | Кондратичева Г.А. | + |  |
| 61 | Проверка заявки на предоставление субсидии по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с постановлением администрации города № 1104. | в течение квартала | Кондратичева Г.А. | + |  |
| 62 | Ежемесячный отчет Информация о состоянии и проверке финансовых операций, имеющих признаки неправомерного использования средств организациями ЖКХ. Отчет по запросу полномочного представителя Президента РФ в УРФО + пояснительная записка | ежемесячно до 1 числа | Мыцкова С.Ю. | + |  |
| 63 | Ежемесячный отчет О ценах и тарифах за жилое помещение в МО г.Югорск в РСТ | ежемесячно, до 10 числа | Мыцкова С.Ю. | + |  |
| 64 | Подготовка отчёта о проделанной работе ПЭО за1 квартал в администрацию города (о работе ДЖКиСК). | 27-29 марта | Смолина Е.А. | + |  |
| 65 | Подготовка плана работы ПЭО на 2 квартал в администрацию города. | ежеквартально, до 1 числа | Смолина Е.А. | + |  |
| 66 | Обнаружение нарушений, составление протоколов административных нарушений, подготовка уведомлений нарушителям. | в течение квартала | Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. | + |  |
| 67 | Подшивка документов к хранению, составление описи документов, хранящихся в папках. | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Лысенко Н.Н. Кондратичева Г.А. Мыцкова С.Ю. | + |  |
| 68 | Ежемесячный отчет О ценах и тарифах за жилое помещение в МО г.Югорск в РСТ | ежемесячно, до 10 числа | Мыцкова С.Ю. | + |  |
| 69 | Изучение специалистами отдела изменений в законодательстве, связанных с непосредственной работой отдела в сфере ЖКХ | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. Мыцкова С.Ю. | + |  |
| 70 | Подготовка информации и интервью для ТВ «Норд» и «Югорск-ТВ» | в течение квартала | Попова Т.В., Лысенко Н.Н., Кондратичева Г.А, Мыцкова С.Ю. | + |  |
| 71 | Подготовка ответов по обращениям граждан на «горячую линию» ДЖКиСК. | в течение квартала | Попова Т.В. Смолина Е.А. Лысенко Н.Н. | + |  |
| 72 | Обнаружение нарушений, составление протоколов административных нарушений, подготовка уведомлений нарушителям. | в течение квартала | Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. | + |  |
| 73 | Работа с поступающей корреспонденцией, распределение заданий специалистам отдела. | ежедневно | Смолина Е.А. | + |  |
| 74 | Подготовка отчёта о проделанной работе ПЭО за 1 квартал в администрацию города (о работе ДЖКиСК). | 29 марта | Смолина Е.А. | + |  |
| 75 | Подшивка документов к хранению, подготовка и оформление папок вновь поступающих в работу отчётов. | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В., Лысенко Н.Н., Кондратичева Г.А. Мыцкова С.Ю. | + |  |
| 76 | Подготовка еженедельных отчётов о проделанной работе специалистами планово-экономического отдела. | еженедельно, по пятницам | Смолина Е.А. Попова Т.В., Лысенко Н.Н., Кондратичева Г.А. Мыцкова С.Ю. | + |  |
| Отдел по бухгалтерскому учету (Новикова О.В.) |  |
| 1 | Проверка правильности обработки документации, ввода хозяйственных операций главными специалистами | В течение квартала | Новикова О. В. | + |
| 2 | Подготовка данных для гашения образовавшейся кредиторской задолженности, исходя из выделенных лимитов бюджетных ассигнований | В течение квартала | Новикова О. В. | + |
| 3 | Контроль и уменьшение на основании документов, предоставленных подрядными организациями, сформировавшейся дебиторской задолженности | В течение года | Лихачева Н.К. | + |
| 4 | Присвоение бюджетных обязательств, контроль за их расходованием | В течение года | Гагарина О.А. | + |
| 5 | Обработка документов подрядных организаций по объектам капитального строительства и ремонта, подтверждающих выполнение работ | В течение года | Лихачева Н.К. | + |
| 6 | Обработка документов подрядных организаций по объектам благоустройства, капитального ремонта, заказчиков, подтверждающих выполнение работ, оказанных услуг с участием ОАО «Служба заказчика» | В течение года | Лихачева Н.К.. | + |
| 7 | Оформление расшифровок по исполнению муниципальных контрактов | В течение года | Лихачева Н.К. Гагарина О.А. | + |
| 8 | Оформление актов сверок с подрядными организациями | По мере необходимости | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 9 | Сверка капитальных вложений в объекты длительного строительства | В течение года | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 10 | Подготовка и оформление документов по передачи затрат по объектам в ДМСиГ | По мере необходимости | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 11 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением услуг по газоснабжению населения | По мере предоставления ежеквартально | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 12 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов по постановлению администрации города Югорска от 24.06.2010г. №1104 | По мере предоставления | Новикова О.В. Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 13 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов по 185-ФЗ | По мере предоставления | Новикова О.В. Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 14 | Подготовка и сбор документов для оплаты выполненных работ подрядных организаций и авансовых платежей, подготовка платежных поручений | В течение года | Лихачева Н.К. Гагарина О.А. | + |
| 15 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением услуг по пассажирским перевозкам населения | По мере предоставления | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 16 | Подготовка и обработка документов по ведению кассового плана | Ежемесячно | Гагарина О.А. | + |
| 17 | Подготовка первичных документов к хранению | В течение года | Лихачева Н.К. Новикова О.В. Гагарина О.А. Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 18 | Работа с корреспонденцией | В течение квартала | Новикова О.В. | + |
| 19 | Подготовка документов по запросам контролирующих организаций | По мере поступления запроса | Новикова О.В. Лихачева Н.К. Ильтенбаева Г.Т. Гагарина О.А. | + |
| 20 | Согласование проектов контрактов | По мере необходимости | Новикова О.В. | + |
| 21 | Отчет о проделанной работе отделом | Еженедельно, каждая пятница | Ильтенбаева Г.Т. Новикова О.В. | + |
| 22 | Оформление сведений в орган статистики об инвестициях в основной капитал форма П-2 (месячная) | Ежемесячно до 03 числа следующего за отчетным | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 23 | Оформление сведений в орган статистики об инвестициях в основной капитал форма П-2 (квартальная) | до 20 января 2013 | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 24 | Отчет о наличии дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 1 число каждого месяца (ежемесячно) | Ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 25 | Сведения о размере незавершенного строительства (ежемесячно) | Ежемесячно до 8 числа следующего за отчетным | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 26 | Отчет о расходах и численности работников органов местного самоуправления, избирательных комиссий МО | По требованию Департамента финансов | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 27 | Подготовка и сдача отчета в Департамент финансов администрации города Югорска | До 21 января 2013 | Новикова О.В. Ильтенбаева Г.Т. Гагарина О.А. Лихачева Н.К. | + |
| 28 | Подготовка и сдача отчета в Налоговую инспекцию ИФНС №4 | до 20 января 2013 | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 29 | Подготовка и сдача отчета в Фонд социального страхования | до 15 января 2013 | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 30 | Подготовка и сдача отчета в Пенсионный фонд | до 15 января 2013 | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 31 | Подготовка и сдача отчета в Департамент ЖКК ХМАО-Югра | до 30 января 2013 | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 32 | Ознакомление и изучение специалистами отдела изменений в законодательстве, связанных с непосредственной работой отдела | В течение квартала | Новикова О.В. Ильтенбаева Г.Т. Лихачева Н.К. Гагарина О.А. | + |
| 4. Отдел подготовки к строительства (Камаева И.Г.) |  |
| 1 | Работа с организациями: -Департаментом охраны окружающей среды и экологической безопасности ХМАО -ОАО «Юграгаз» -Югорским ГИБДД -ООО «Югорскэнергогаз» -ОАО «ЮТЭК – Югорск» -ОАО « Ростелеком» -УТС «Югорскгазтелеком» -Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО г. Югорску и Советскому району по согласованию актов выбора земельных участков -Проектными организациями по заключенным муниципальным контрактам | В течение квартала | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | + |  |
| 2 | Работа с Управлением архитектуры и градостроительства по предоставлению плана инженерных сетей для оформления земельных участков и предоставлению градостроительного плана | постоянно | Ульянов А.А. | + |  |
| 3 | Работа с ОАО «РСУ» по ответственному хранению | постоянно | Ульянов А. А. | + |  |
| 4 | Работа с организациями, выполняющими проектные и инженерно-изыскательские работы | постоянно | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | + |  |
| 5 | Подготовка технической части муниципальных контрактов | По мере заключения | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Нимой П.С. Завьялова М.М. | + |  |
| 6 | Работа с документами, письмами, распоряжениями, постановлениями, приказами и т. д. | Постоянно | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | + |  |
| 7 | Подготовка писем и ответов на письма и запросы Департаментов ХМАО-Югры. | В течение квартала | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Нимой П.С. | + |  |
| 8 | Работа с архивом | постоянно | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Ульянов А.А. | + |  |
| 9 | Работа с отделом технического надзора по проектной документации во время строительства объектов | постоянно | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Нимой П.С ЗавьяловаМ.М. | + |  |
| 10 | Получение проектной документации по объекту : « Вторая очередь строительства котельной в жилом квартале « Авалон» в городе Югорске | До 1.04..2013 | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | + |  |
| 11 | Получение проектно- сметной документации по объекту : «Капитальный ремонт помещения хлебопекарни под многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | До 01.04..2013 | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | + |  |
| 12 | Поставка оборудования на Художественно- эстетическую школу в городе Югорске | До 01.05..2013 | Камаева И.Г. Ульянов А.А. | + |  |
| 13 | Подготовка технической документации для проведения конкурса по объекту: «Капитальный ремонт здания 40 лет Победы,11 | До 30.03.2013 | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | + |  |
| 14 | Получение проектной документации по объекту: «Сети электроснабжения микрорайона индивидуальной застройки 14 мкр ( 3 этап) в городе Югорске | До30.12.2012 | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | - |  |
| 15 | Подготовка задания на проектирование по объекту: Капитальный ремонт ул. Широкая в городе Югорске (тротуар) | До 30.03.2013 | Камаева И.Г. Завьялова М.М. | + |  |
| 16 | Подготовка задания на проектирование по объекту :Капитальный ремонт ул. Калинина в городе Югорске ( тротуар) | До 30.12.2013г | Камаева И.Г. Завьялова М.М. | + |  |
| 17 | Подготовка задания на проектирование по объекту: «Сети канализации индивидуальной жилой застройки по ул. Полевой в г. Югорске | До 01.04.2013г | Камаева И.Г. Завьялова М.М. | + |  |
| 18 | Проверка и составление сметной документации для размещения заказа по новогодним мероприятиям ( содержание дорог и объектов городского хозяйства) | До 30.12.2012г | Тарутина Е.В. Нимой П.С Завьялова М.М. | + |  |
| 19 | Составление сметной документации согласно дефектным актам, ведомостям объемов работ и рабочим чертежам | постоянно | Тарутина Е.В. Нимой П.С Завьялова М.М. | + |  |
| 20 | Регистрация проектной документации ( ведение журнала входящей ,исходящей ПСД , и ведение электронного перечня поступления ПСД, присвоение архивных номеров) в архив проектной документации | при получения | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | + |  |
| 21 | Подготовка конкурсной документации по объектам согласно муниципального и ведомственного заказов | постоянно | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Нимой П.С. Завьялова М.М. | + |  |
| 22 | Проверка сметной документации | постоянно | Тарутина Е.В. Нимой П.С. Завьялова М.М. | + |  |
| 23 | Согласование проектов муниципальных контрактов | постоянно | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. . | + |  |
| 24 | Отчёт о проделанной работе отдела | Еженедельно, каждая пятница | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. . | + |  |
| 25 | Работа с корреспонденцией | В течение квартала | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | + |  |
| 26 | Подшивка документов к хранению, составление описи документов, хранящихся в папках | В течение квартала | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | + |  |
| 27 | Ознакомление и изучение специалистами отдела изменений в законодательстве, связанных с непосредственной работой отдела | В течение квартала | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Тарышкина Н.В. Нимой П.С. Завьялова М.М. | + |  |
| 29 | Составление отчета за 1-й квартал 2013г. | До 25.03.2013 | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | + |  |
| 5. Отдел технического надзора (Подпалый К. В.) |  |
| 1 | Осуществление технического надзора по объектам капитального строительства, капитального ремонта и реконструкции, с выездом на объект | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. | + |  |
| 2 | Прием выполненных работ у подрядных организаций, подписание акта КС-2 | До 25 числа следующего за отчетным | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. | + |  |
| 3 | Согласование изменений в проектной документации с генеральным проектировщиком и с эксплуатирующими организациями | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. | + |  |
| 4 | Конъектурный обзор строительства | С 25 числа следующего за отчетным | Подпалый К. В. | + |  |
| 5 | Оформление разрешения на строительство по объектам | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. | + |  |
| 6 | Изучение и рассмотрение проектной документации | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. | + |  |
| 7 | Подготовка дефектных актов для составления смет | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. | + |  |
| 8 | Подготовка информации по ориентировочной стоимости ремонта, реконструкции объектов | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С. | + |  |
| 9 | Подготовка документации и ответ на запросы | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. | + |  |
| 10 | Работа с обращениями граждан | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. | + |  |
| 11 | Подготовка и сдача объектов в эксплуатацию | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. | + |  |
| Юридический отдел (Валинурова О. С.) |  |
| Деятельность по решению вопросов местного значения |  |
| 1 | Организация строительства объектов социального, бытового и жилищно-коммунального назначения в городе Югорске. | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |
| 2 | Организация освещения улиц в границах города Югорска | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |
| 3 | Организация благоустройства и озеленения территории города | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |
| 4 | Осуществление в городе дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществлении иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |
| 5 | Организация в границах города электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |
| 6 | Участие в обеспечении организации ритуальных услуг и организации содержания мест захоронения | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |
| 7 | Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |
| 8 | Организация содержания и строительства муниципального жилищного фонда | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |
| 9 | Участие в реализации организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг) | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |
| Организационная работа юридического отдела |  |
| 1 | Взаимодействие с победителями торгов и единственными поставщиками в целях заключения с ними муниципальных (государственных контрактов) | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |
| 2 | Качественная подготовка к участию в судебных заседаниях | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |
| Контрольно-аналитическая работа |  |
| 1 | Проведение анализа работы отдела по итогам работы за прошедший квартал | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |
| 2 | Подготовка информации | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |
| 3 | Подготовка отчетов | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |
| 4 | Документирование подготовленных материалов | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |
| 5 | Архивирование подготовленных документов | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |
| 6 | Совершенствование профессионального мастерства | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |
| 7 | Плановое изучение законодательства | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |
| 8 | Проведение консультаций специалистов департамента | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Производственно-аналитический отдел (Титова Е.В.) |
| 1 | Отчет о ходе строительства объектов с участием окружного бюджета в Департамент экономической политики ХМАО – Югры | До 20 января | Королева Е.Н. |
| 2 | Справка о вводе в эксплуатацию объектов с долевым участием средств окружного бюджета в Департамент экономической политики ХМАО - Югры | До 20 января | Королева Е.Н. |
| 3 | Сведения о параметрах реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Управление экономической политики | Ежеквартально до 3 числа | Королева Е.Н. |
| 4 | Сведения о финансировании и освоении выделенных средств по объектам строительства по программе «Развитие и модернизация ЖКХ ХМАО – Югры на 2011-2013 годы» в Департамент строительства, энергетики и ЖКК ХМАО - Югры | До 10 января | Королева Е.Н. |
| 5 | Исполнение бюджетной росписи за 2012 года | До 20 января | Королева Е.Н. |
| 6 | Исполнение городских программ за 2012 год в Управление экономической политики | До 20 января | Королева Е.Н. |
| 7 | Отчет в Департамент экономического развития ХМАО – Югры о реализации АИП | ежемесячно | Королева Е.Н. |
| 8 | Отчет в отдел здравоохранения администрации города Югорска о реализации программы «Модернизация здравоохранения ХМАО-Югры на 2011-2013 г.» | ежемесячно | Королева Е.Н. |
| 9 | Отчет в Департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры | ежемесячно | Королева Е.Н. |
| 10 | Подготовка документов к Думе г. Югорска, а также информации для других подразделений администрации для подготовки их вопросов | За 12 дней до заседания Думы | Титова Е. В. |
| 11 | Текущее внесение изменений в смету расходов по ДЖКиСК согласно уведомлениям департамента финансов. | В течение квартала | Титова Е.В., Королева Е.Н. |
| 12 | Ответы на запросы населения, депутатов, Департаментов округа, комитетов администрации | В течение квартала | Титова Е.В., Скороходова Л.С., Королева Е.Н. |
| 14 | Информация о ценообразующих факторах в строительстве за 1 квартал 2012 года в Региональную службу по тарифам ХМАО – Югры | До 01 февраля | Королева Е.Н. |
| 15 | Информация о стоимости 1 м² жилья в городе Югорске в 3 квартале 2012 года в Региональную службу по тарифам ХМАО – Югры | До 01 февраля | Королева Е.Н. |
| 16 | Мониторинг по бюджетным ассигнованиям за 2012г. в департамент финансов | До 20 января | Королева Е.Н. |
| 17 | Прием и проверка справок формы КС-3 | В течение квартала | Королева Е.Н. |
| 18 | Ведение реестра выполненных работ | До 10 числа каждого месяца | Королева Е.Н. |
| 19 | Отчет о реализации мероприятий адресной инвестиционной программы | Ежемесячно до 1 числа | Королева Е.Н. |
| 20 | Отчет о реализации программы «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2011-2013г.г.» | Ежемесячно до 29 числа | Королева Е.Н. |
| 21 | Отчет о реализации программы «Модернизация и реформирование ЖКК ХМАО-Югры на 2011-2013г.г.» | Ежемесячно до 03 числа | Королева Е.Н. |
| 22 | Отчет о реализации программы «Модернизация здравоохранения ХМАО-Югры на 2011-2013г.г.» | Ежемесячно до 03 числа | Королева Е.Н. |
| 23 | Согласование проектов контрактов | По мере необходимости | Титова Е.В. |
| 24 | Отчет о проделанной работе отделом | Еженедельно, каждая пятница | Титова Е.В. |
| 25 | Отчет по статистической форме № С-1 (месячная) | До 03 числа месяца, после отчетного периода | Сычева Е.Н. |
| 26 | Отчет статистический по форме 18-кс | До 04 февраля | Королева Е.Н. |
| 27 | Отчет по статистической форме № С-1 (годовая) | До 01февраля | Сычева Е.Н. |
| 28 | Отчет по статистической форме № 6-ЖКХ (годовая) | До 25 января | Королева Е.Н. |
| 29 | Отчет по статистической форме № 1-кр (годовая) | До 22 января | Королева Е.Н. |
| 30 | Отчет статистический по форме 18-кс | До 04 февраля | Королева Е.Н. |
| 31 | План-график размещения муниципальных заказов на 2013 год | До 18 января | Скороходова Л.С. |
| 32 | Информация о размещении муниципального заказа для субъектов малого предпринимательства за период январь-декабрь 2012 года | До 15 января | Скороходова Л.С. |
| 33 | Отчет в статистику формы № 1 – торги (годовая). | До 20 января | Скороходова Л.С. |
| 34 | Мониторинг о потребности строительных материалов в Департамент строительства, энергетики и ЖКХ ХМАО-Югры | До 05 числа месяца, после отчетного периода | Сычева Е.Н. |
| 35 | Подготовка актов приема-передачи в Департамент муниципальной собственности введенных в эксплуатацию объектов | В течение квартала | Королева Е.Н. |
| 36 | Проведение экспертиз и подготовка заключений по проведенным закупкам | В течение квартала | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |
| 37 | Внесение изменений и разъяснений документации об аукционе в электронной форме, подготовка приказов | В течение квартала | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |
| 38 | Подготовка и утверждение документации об аукционе в электронной форме, запросов котировок по объектам: |  |  |
| 39 | Выполнение работ по озеленению города Югорска (восстановление газонов, уход за газонами) | Январь-март | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |
| 40 | Выполнение работ по поставке, посадке и уходу за цветами в городе Югорске | Январь-март | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |
| 41 | Поставка и монтаж оборудования на объект «Художественно-эстетическая школа по ул. Никольской в городе Югорске» | Январь-март | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |
| 42 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт МБОУ ДОД ДЮЦ «Прометей» | Январь-март | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |
| 43 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Сети канализации индивидуальной застройки в районе улицы Полевая» | Январь-март | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |
| 44 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Автостоянка по ул. 40 лет Победы, 3 в городе Югорске» | Январь-март | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |
| 45 | Выполнение работ по капитальному ремонту квартир | Январь-март | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |
| 46 | Выполнение работ по сносу ветхого строения по ул. Попова, 48 в городе Югорске | Январь-март | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |
| 47 | Ознакомление и изучение специалистами отдела изменений в законодательстве, 94-ФЗ связанных с непосредственной работой отдела | в течение квартала | Титова Е.В. Сычева Е.Н. Королева Е.Н. Скороходова Л.С. |
| 48 | Подготовка отчёта о проделанной работе ПАО за 1 квартал в администрацию города. | 27-29 марта | Титова Е.В. |
| 49 | Подготовка плана работы ПАО на 2 квартал в администрацию города. | ежеквартально, до 1 числа | Титова Е.В. |
| Планово-экономический отдел (Смолина Е.А.) |
| 1 | Подготовка проектов распоряжений, постановлений, касающихся исполнения функций Департамента в сфере ЖКХ, согласование в соответствующих структурах администрации города, размещение на сайте при необходимости. | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. Мыцкова С.Ю. |
| 2 | Участие в совещаниях по теме жилищно-коммунального комплекса, энергосбережению | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. Мыцкова С.Ю. |
| 3 | Подготовка ответов по срочным запросам прокуратуры | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Лысенко Н.Н. Кондратичева Г.А. Мыцкова С.Ю. |
| 4 | Подготовка информации по вопросам ЖКХ для СМИ (в газету, на сайт, на ТВ) | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. Мыцкова С.Ю. |
| 5 | Подготовка текста для интервью СМИ по курируемым вопросам в сфере ЖКХ | в течение квартала | Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. Мыцкова С.Ю. |
| 6 | Участие в работе комиссий по проверке документов на субсидии – баня, сжиженный газ, пассажирские перевозки в пределах полномочий. Анализ использования субсидии. | Ежемесячно | Смолина Е.А. Попова Т.А. Мыцкова С.Ю. |
| 7 | Работа с отделами ООО «Югорскэнергогаз» (ПЭО, ПТО) по заполнению информации по запросам ДСЭиЖКК, в системе ЕИАС, (по инвестиционным и производственным программам, по тарифам ресурсоснабжающей организации ООО «Югорскэнергогаз») | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Мыцкова С.Ю. |
| 8 | Подготовка писем и ответов на письма и запросы по теме ЖКХ предприятиям ЖКК и Департаментам ХМАО – Югры. | В течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. Мыцкова С.Ю. |
| 9 | Курирование вопросов по 185-ФЗ (участие в совещаниях, командировки по мере необходимости) | в течение квартала | Кондратичева Г.А. |
| 10 | Подготовка ВЦП по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с 185-ФЗ, согласование в соответствующих структурах. | в течение квартала (срок определяется округом) | Кондратичева Г.А. |
| 11 | Подготовка ВЦП по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с окружной программой Наш дом, согласование в соответствующих структурах. | в течение квартала (срок определяется округом) | Кондратичева Г.А. |
| 12 | Курирование вопросов по Окружной целевой программе «Наш дом», участие в совещаниях | в течение квартала | Кондратичева Г.А. |
| 13 | Работа с муниципальными учреждениями, ОКК, Депстрой ХМАО по исполнению Программ в области энергосбережения. | в течение квартала | Лысенко Н.Н. |
| 14 | Участие в работе Административной комиссии | еженедельно | Попова Т.В. |
| 15 | Ежемесячный мониторинг дебиторской задолженности населения за ЖКУ и кредиторской за энергоресурсы ОКК в ДСЭиЖКК | ежемесячно до 25 числа | Смолина Е.А. |
| 16 | Еженедельный мониторинг дебиторской задолженности населения за ЖКУ и кредиторской за энергоресурсы ОКК в прокуратуру | еженедельно, по средам | Мыцкова С.Ю. |
| 17 | Отчет за 4 квартал 2012 год «Показатели, характеризующие ход развития ЖКК за 2012 год (для отчетов) | 29 января | Попова Т.В. |
| 18 | Ежемесячный отчет Информация О задолженности предприятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы по состоянию на 1 число и мерах по погашению задолженности, в ДСЭиЖКК | Ежемесячно, до 5 числа | Смолина Е.А. |
| 19 | Отчет за 4 квартал 2011 год Мониторинг качества исполнения бюджета в ДФ (показатели) | 25 января | Смолина Е.А. |
| 20 | Ежемесячный отчет Мониторинг исполнения реализации графика погашения дебиторской задолженности ОКК в ДСЭиЖКК | ежемесячно до 30 числа | Смолина Е.А. |
| 21 | Ежемесячный отчет в РСТ ХМАО-Югры Информация по тарифам, нормативам, средняя плата за КУ по МО г.Югорск OREP.KU.2013.MONTHLY (в системе ЕИАС) | ежемесячно, до 1 числа | Смолина Е.А. |
| 22 | Данные об объемах потребления эл.энергии за 2 полугодие 2011г. в ДСЭи ЖКК | полугодовая, до 1 марта | Мыцкова С.Ю. |
| 23 | Данные об объемах потребления сжиженного газа в РСТ ХМАО | ежеквартально, до 10 января | Мыцкова С.Ю. |
| 24 | Отчеты по шаблонам ЕИАС по запросу ФСТ РФ, РСТ ХМАО-Югры. Отправка отчетов в программе ЕИАС. | срок устанавливается ФСТ | Смолина Е.А. Попова Т.В. |
| 25 | Работа в системе «УРМ» АС «Планирование» по бюджетным ассигнованиям 2013 года | по мере необходимости | Смолина Е.А. |
| 26 | Ежеквартальный отчет Информация о протестных акциях и стоимости квартплаты по МО, в РСТ ХМАО-Югры | ежеквартально, до 29 марта | Смолина Е.А. |
| 27 | Отчет в ДФ, пояснительная записка по итогам исполнения бюджета и работы ДЖКиСК за 2012 год | ежегодно, до 1 февраля | Смолина Е.А. |
| 28 | Ежемесячный отчет анализ финансирования работ по ЖКХ и благоустройству (вопросы местного значения и по п.16.1) | ежемесячно, до 10 числа | Смолина Е.А. |
| 29 | Отчет по форме 1-тарифы (ЖКХ) в статистику | полугодовой, до 15 февраля | Смолина Е.А. |
| 30 | Отчеты за 4 кв. 2012г. по исполнению целевых ведомственных, долгосрочных программ . Размещение отчетов на официальном сайте города | до 20 января | Смолина Е.А., Попова Т.В. Кондратичева Г.А., Лысенко Н.Н. |
| 31 | Ежеквартальная информация за 4 кв. 2012г. «Информация по жилищно-коммунальному комплексу г. Югорска» в УЭП | 25 января | Попова Т.В. |
| 32 | Ведение учета объемов предоставленных услуг населению подрядными организациями (по справкам ОАО "Служба заказчика"), в том числе субсидии на поддержку ЖКХ за счет бюджета города | ежемесячно | Попова Т.В. |
| 33 | Ведение учета "начислено-оплачено" за жилищно-коммунальные услуги населению (сбор данных с предприятий ЖКК). | Ежеквартально, до 17 января | Попова Т.В. |
| 34 | Отчет за 4 квартал 2012 год – з/плата и численность работников по предприятиям сферы ЖКК в ДСЭиЖКК | 20 января | Попова Т.В. |
| 35 | Анализ за 4 квартал 2011г. фактической себестоимости предоставляемых услуг в сравнении с плановой ООО «ЮЭГ». | до 30 января | Мыцкова С.Ю. |
| 36 | Ежемесячный отчет по приборам учета по г.Югорску в ДСЭиЖКК ХМАО. | ежемесячно, до 5 числа | Лысенко Н.Н. |
| 37 | Ежеквартальный отчет в ДСЭиЖКК по энергосбережению в системе АРМ Мониторинг. Регламентированная отчетность. | до 30 числа | Лысенко Н.Н. |
| 38 | Ежемесячный отчет о ходе реализации программы в области энергосбережения в в ДСЭиЖКК | Ежемесячно, до 5 числа | Лысенко Н.Н. |
| 39 | Ежемесячный отчет о расходовании средств по 185-ФЗ в ДСЭиЖКК ХМАО.-.Югры. | ежемесячно, до 1 числа | Кондратичева Г.А. |
| 40 | Ежеквартальный отчет за 4 кв. 2012г. сведения о реформировании г. Югорск 185-ФЗ в ДСЭиЖКК | до 5 января | Кондратичева Г.А. |
| 41 | Еженедельный отчет о реализации программы по 185-ФЗ в ЕИС «Реформа ЖКХ». | еженедельно, по средам | Кондратичева Г.А. |
| 42 | Ежеквартальный отчет о реализации программ по 185-ФЗ. «Наш дом» | до 5 января | Кондратичева Г.А. |
| 43 | Ежеквартальный отчет о наличии денежных средств на счетах кредитных организациях. | до 5 января | Кондратичева Г.А. |
| 44 | Ежемесячный отчет - о занятости работников и задолженности по з/плате предприятий сферы ЖКХ в ДСЭиЖКК | ежемесячно до 20 числа | Лысенко Н.Н. |
| 45 | Ежемесячный отчет 3-ЖКХ (зима) срочная | Ежемесячно до 2 числа | Лысенко Н.Н. |
| 46 | Контроль за сайтами предприятий ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «Служба заказчика» за своевременным и полным раскрытием информации | ежемесячно | Попова Т.В. Кондратичева Г.А. |
| 47 | Изучение специалистами отдела изменений в законодательстве, связанных с непосредственной работой отдела в сфере ЖКХ | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. Мыцкова С.Ю. |
| 48 | Оказание муниципальной услуги «Предоставление информации населению о порядке предоставления коммунальных услуг» | в течение квартала | Смолина Е.А. |
| 49 | Подготовка ответов на обращения граждан по телефону «горячей линии» (Югорск) | в течение квартала | Попова Т.В. Смолина Е.А. Лысенко Н.Н. Кондратичева Г.А. |
| 50 | Подготовка ответов на обращения граждан (на сайт и письменно в ДЖКиСК). | в течение квартала | Попова Т.В. Смолина Е.А. Лысенко Н.Н. Кондратичева Г.А. |
| 51 | Работа по программе «Коммунальная инспекция», подготовка ответов гражданам, обратившимся в Коммунальную инспекцию ХМАО | в течение квартала | Попова Т.В. |
| 52 | Подготовка форм расчетов по бюджету на 2013г. и плановый период 2014-2015г.г.и форм по целям, видам бюджетных расходов, основание – НПА, по письмам ДФ. Работа в УРМ | в течение квартала | Смолина Е.А. |
| 53 | Расчет СТАНДАРТА стоимости коммунальных услуг и платы за жилье на 2013 год, подготовка папки материалов в ДСЭиЖКК, защита в ДСЭиЖКК. | Срок устанавливается ЖСЭиЖКК | Смолина Е.А. Попова Т.В. |
| 54 | Подготовка информации и подборка материалов по заданию руководителей для совещаний у главы и в ДСЭиЖКК, формирование папок с материалами. | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Лысенко Н.Н. Кондратичева Г.А. |
| 55 | Работа с поступающей в ПЭО корреспонденцией (письма, распоряжения, постановления, прочие документы), распределение заданий специалистам ПЭО. | ежедневно | Смолина Е.А. |
| 56 | Подготовка плана мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов | Ежегодно, январь-март | Лысенко Н.Н. |
| 58 | Составление еженедельных отчетов о проделанной работе. | еженедельно, по пятницам | Смолина Е.А. Попова Т.В. Лысенко Н.Н. Кондратичева Г.А. Мыцкова С.Ю. |
| 59 | Участие в конкурсной комиссии по отбору подрядной организации по проведению капитального ремонта многоквартирных домов по окружной программе «Наш дом». | При проведении, в течение квартала | Кондратичева Г.А. |
| 60 | Контроль за размещением информации управляющих компаний и ТСЖ на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ и на сайте Службы жилищного контроля Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. | в течение квартала | Кондратичева Г.А. |
| 61 | Заполнение и внесение изменений технических паспортов многоквартирного дома в ЕИС «Реформа ЖКХ». | в течение квартала | Кондратичева Г.А. |
| 62 | Проверка заявки на предоставление субсидии по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с постановлением администрации города № 1104. | в течение квартала | Кондратичева Г.А. |
| 63 | Ежемесячный отчет Информация о состоянии и проверке финансовых операций, имеющих признаки неправомерного использования средств организациями ЖКХ. Отчет по запросу полномочного представителя Президента РФ в УРФО + пояснительная записка | ежемесячно до 1 числа | Мыцкова С.Ю. |
| 64 | Ежемесячный отчет О ценах и тарифах за жилое помещение в МО г.Югорск в РСТ | ежемесячно, до 10 числа | Мыцкова С.Ю. |
| 65 | Подготовка отчёта о проделанной работе ПЭО за1 квартал в администрацию города (о работе ДЖКиСК). | 27-29 марта | Смолина Е.А. |
| 66 | Подготовка плана работы ПЭО на 2 квартал в администрацию города. | ежеквартально, до 1 числа | Смолина Е.А. |
| 67 | Обнаружение нарушений, составление протоколов административных нарушений, подготовка уведомлений нарушителям. | в течение квартала | Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. |
| 68 | Подшивка документов к хранению, составление описи документов, хранящихся в папках. | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Лысенко Н.Н. Кондратичева Г.А. Мыцкова С.Ю. |
| Отдел по бухгалтерскому учету (Новикова О.В.) |
| 1 | Проверка правильности обработки документации, ввода хозяйственных операций главными специалистами | В течение квартала | Новикова О. В. |
| 2 | Подготовка данных для гашения образовавшейся кредиторской задолженности, исходя из выделенных лимитов бюджетных ассигнований | В течение квартала | Новикова О. В. |
| 3 | Контроль и уменьшение на основании документов, предоставленных подрядными организациями, сформировавшейся дебиторской задолженности | В течение года | Лихачева Н.К. |
| 4 | Присвоение бюджетных обязательств, контроль за их расходованием | В течение года | Гагарина О.А. |
| 5 | Обработка документов подрядных организаций по объектам капитального строительства и ремонта, подтверждающих выполнение работ | В течение года | Лихачева Н.К. |
| 6 | Обработка документов подрядных организаций по объектам благоустройства, капитального ремонта, заказчиков, подтверждающих выполнение работ, оказанных услуг с участием ОАО «Служба заказчика» | В течение года | Лихачева Н.К.. |
| 7 | Оформление расшифровок по исполнению муниципальных контрактов | В течение года | Лихачева Н.К. Гагарина О.А. |
| 8 | Оформление актов сверок с подрядными организациями | По мере необходимости | Ильтенбаева Г.Т. |
| 9 | Сверка капитальных вложений в объекты длительного строительства | В течение года | Ильтенбаева Г.Т. |
| 10 | Подготовка и оформление документов по передачи затрат по объектам в ДМСиГ | По мере необходимости | Ильтенбаева Г.Т. |
| 11 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением услуг по газоснабжению населения | По мере предоставления ежеквартально | Ильтенбаева Г.Т. |
| 12 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов по постановлению администрации города Югорска от 24.06.2010г. №1104 | По мере предоставления | Новикова О.В. Ильтенбаева Г.Т. |
| 13 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов по 185-ФЗ | По мере предоставления | Новикова О.В. Ильтенбаева Г.Т. |
| 14 | Подготовка и сбор документов для оплаты выполненных работ подрядных организаций и авансовых платежей, подготовка платежных поручений | В течение года | Лихачева Н.К. Гагарина О.А. |
| 15 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением услуг по пассажирским перевозкам населения | По мере предоставления | Ильтенбаева Г.Т. |
| 16 | Подготовка и обработка документов по ведению кассового плана | Ежемесячно | Гагарина О.А. |
| 17 | Подготовка первичных документов к хранению | В течение года | Лихачева Н.К. Новикова О.В. Гагарина О.А. Ильтенбаева Г.Т. |
| 18 | Работа с корреспонденцией | В течение квартала | Новикова О.В. |
| 19 | Подготовка документов по запросам контролирующих организаций | По мере поступления запроса | Новикова О.В. Лихачева Н.К. Ильтенбаева Г.Т. Гагарина О.А. |
| 20 | Согласование проектов контрактов | По мере необходимости | Новикова О.В. |
| 21 | Отчет о проделанной работе отделом | Еженедельно, каждая пятница | Ильтенбаева Г.Т. Новикова О.В. |
| 22 | Оформление сведений в орган статистики об инвестициях в основной капитал форма П-2 (месячная) | Ежемесячно до 03 числа следующего за отчетным | Ильтенбаева Г.Т. |
| 23 | Оформление сведений в орган статистики об инвестициях в основной капитал форма П-2 (квартальная) | до 20 января 2013 | Ильтенбаева Г.Т. |
| 24 | Отчет о наличии дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 1 число каждого месяца (ежемесячно) | Ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным | Ильтенбаева Г.Т. |
| 25 | Сведения о размере незавершенного строительства (ежемесячно) | Ежемесячно до 8 числа следующего за отчетным | Ильтенбаева Г.Т. |
| 26 | Отчет о расходах и численности работников органов местного самоуправления, избирательных комиссий МО | По требованию Департамента финансов | Ильтенбаева Г.Т. |
| 27 | Подготовка и сдача отчета в Департамент финансов администрации города Югорска | До 21 января 2013 | Новикова О.В. Ильтенбаева Г.Т. Гагарина О.А. Лихачева Н.К. |
| 28 | Подготовка и сдача отчета в Налоговую инспекцию ИФНС №4 | до 20 января 2013 | Ильтенбаева Г.Т. |
| 29 | Подготовка и сдача отчета в Фонд социального страхования | до 15 января 2013 | Ильтенбаева Г.Т. |
| 30 | Подготовка и сдача отчета в Пенсионный фонд | до 15 января 2013 | Ильтенбаева Г.Т. |
| 31 | Подготовка и сдача отчета в Департамент ЖКК ХМАО-Югра | до 30 января 2013 | Ильтенбаева Г.Т. |
| 32 | Ознакомление и изучение специалистами отдела изменений в законодательстве, связанных с непосредственной работой отдела | В течение квартала | Новикова О.В. Ильтенбаева Г.Т. Лихачева Н.К. Гагарина О.А. |
| 4. Отдел подготовки к строительства (Камаева И.Г.) |
| 1 | Взаимодействие с заинтересованными организациями и службами по решению вопросов,возникающих при разработке проектной документации: -Департаментом охраны окружающей среды и экологической безопасности ХМАО -ОАО «Юграгаз» -Югорским ГИБДДД -ООО «Югорскэнергогаз» -ОАО «ЮТЭК - Югорск» -ОАО «Уралсвязьинформ» -УТС «Югорскгазтелеком» -Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО г. Югорску и Советскому району по согласованию актов выбора земельных участков | В течение квартала | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Ульянов А.А. |
| 2 | Работа с Управлением архитектуры и градостроительства по предоставлению землеотводных документов (актов выбора земельного участка, договоров на постоянное бессрочное пользование, схема планировочной организации земельного участка) | постоянно | Ульянов А.А. |
| 3 | Работа с ОАО «РСУ» по ответственному хранению | постоянно | Ульянов А.А. |
| 4 | Работа с организациями, выполняющими проектные и инженерно-изыскательские работы | постоянно | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. |
| 5 | Подготовка технической части муниципальным контрактов | По мере заключения | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Нимой П.С. Завьялова М.М. Ульянов А.А. |
| 6 | Работа с документами, письмами, распоряжениями, постановлениями, приказами и т. д. | Постоянно | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. |
| 7 | Подготовка писем и ответов на письма и запросы Департаментов ХМАО-Югры. | В течение квартала | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Нимой П.С. |
| 8 | Работа с архивом | постоянно | Камаева И.Г. Ульянов А.А. |
| 9 | Работа с отделом технического надзора по проектной документации во время строительства объектов | постоянно | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Нимой П.С Ульянов А.А. |
| 10 | Получение проектной документации по объекту : «Автомобильная дорога по улице Арантурская в городе Югорске (реконструкция)» | До 30.03.2013 | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. |
| 11 | Составление сметной документации согласно дефектным актам,ведомостям объемов работ и рабочим чертежам | постоянно | Тарутина Е.В. Нимой П.С Завьялова М.М. |
| 12 | Регистрация и занос в архив проектной документации | при получения | Ульянов А.А. |
| 13 | Подготовка конкурсной документации по объектам согласно муниципального и ведомственного заказов | постоянно | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Нимой П.С. Завьялова М.М. |
| 14 | Проверка сметной документации | постоянно | Тарутина Е.В. Нимой П.С. Завьялова М.М. |
| 15 | Согласование проектных решений | при необходимости | Тарутина Е.В. Камаева И.Г. |
| 16 | Получение проектной документации по объекту : «Автомобильная дорога по улице Южная-Вавилова в городе Югорске (реконструкция)» | До 30.03.2013 | Тарутина Е.В. Камаева И.Г. |
| 17 | Отчет о проделанной работе отдела | Еженедельно, каждая пятница | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Нимой П.С. Завьялова М.М. |
| 18 | Работа с корреспонденцией | В течение квартала | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Нимой П.С. Завьялова М.М. |
| 19 | Подшивка документов к хранению, составление описи документов, хранящихся в папках. | В течение квартала | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Ульянов А.А. Нимой П.С. Завьялова М.М. |
| 20 | Ознакомление и изучение специалистами отдела изменений в законодательстве, связанных с непосредственной работой отдела | В течение квартала | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Ульянов А.А. Нимой П.С. Завьялова М.М. |
| 21 | Составление отчета за 1-й квартал 2012г. | 30.03.13 | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. |
| 5. Отдел технического надзора (Подпалый К. В.) |
| 1 | Осуществление технического надзора по объектам капитального строительства, капитального ремонта и реконструкции, с выездом на объект | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. |
| 2 | Прием выполненных работ у подрядных организаций, подписание акта КС-2 | До 25 числа следующего за отчетным | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. |
| 3 | Согласование изменений в проектной документации с генеральным проектировщиком и с эксплуатирующими организациями | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. |
| 4 | Конъектурный обзор строительства | С 25 числа следующего за отчетным | Подпалый К. В. |
| 5 | Оформление разрешения на строительство по объектам | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. |
| 6 | Изучение и рассмотрение проектной документации | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. |
| 7 | Подготовка дефектных актов для составления смет | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. |
| 8 | Подготовка информации по ориентировочной стоимости ремонта, реконструкции объектов | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С. |
| 9 | Подготовка документации и ответ на запросы | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. |
| 10 | Работа с обращениями граждан | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. |
| 11 | Подготовка и сдача объектов в эксплуатацию | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. |
| 6. Юридический отдел (Валинурова О. С.) |
| Деятельность по решению вопросов местного значения |
| 1 | Организация строительства объектов социального, бытового и жилищно-коммунального назначения в городе Югорске. | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| 2 | Организация освещения улиц в границах города Югорска | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| 3 | Организация благоустройства и озеленения территории города | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| 4 | Осуществление в городе дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществлении иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| 5 | Организация в границах города электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| 6 | Участие в обеспечении организации ритуальных услуг и организации содержания мест захоронения | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| 7 | Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| 8 | Организация содержания и строительства муниципального жилищного фонда | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| 9 | Участие в реализации организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг) | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| Правовое сопровождение деятельности ДЖКиСК |
| 1 | Правовая оценка муниципальных контрактов для подписания и заключения | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| 2 | Претензионная работа | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| 3 | Заключения (правовая оценка) спорных ситуаций | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| 4 | Участие в судебных заседаниях | По назначению дел к рассмотрению | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| 5 | Предоставление сведений о заключенных муниципальных контрактах в Уполномоченный орган | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| Организационная работа юридического отдела |
| 1 | Взаимодействие с победителями торгов и единственными поставщиками в целях заключения с ними муниципальных (государственных контрактов) | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| 2 | Качественная подготовка к участию в судебных заседаниях | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| Контрольно-аналитическая работа |
| 1 | Проведение анализа работы отдела по итогам работы за прошедший квартал | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| 2 | Подготовка информации | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| 3 | Подготовка отчетов | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| 4 | Документирование подготовленных материалов | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| 5 | Архивирование подготовленных документов | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| 6 | Совершенствование профессионального мастерства | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| 7 | Плановое изучение законодательства | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| 8 | Проведение консультаций специалистов департамента | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |

Директор департамента жилищно-коммунального

и строительного комплекса администрации

города Югорска					                                                                   В.К.  Бандурин