Отчет

работы отделов Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса

за IV квартал 2010года

| № п/п |  | Мероприятия | Срок выполнения |  |  |  | Ответственный |  |  | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Производственно-аналитический отдел (Титова Е.В.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организационная работа отдела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка проектов распоряжений |  |  | в течение квартала |  |  |  | Супрунова Н.С. Сычева Е.Н. Титова Е.В. Скороходова Л.С. |  |  | + |
| 2 | Прием и проверка справок формы КС-3 |  |  | до 25 числа каждого месяца |  |  |  | Супрунова Н.С. |  |  | + |
| 3 | Ведение реестра выполненных работ |  |  | до 10 числа каждого месяца |  |  |  | Супрунова Н.С. |  |  | + |
| 4 | Подготовка актов приема-передачи в Департамент муниципальной собственности введенных в эксплуатацию объектов |  |  | в течение квартала |  |  |  | Супрунова Н.С. |  |  | + |
| 5 | Отчет о ценообразующих факторах в строительстве в Региональную службу по тарифам |  |  | До 01.11.2010 |  |  |  | Супрунова Н.С. |  |  | + |
| 6 | Информация о создании рабочих мест в г.Югорске |  |  | еженедельно |  |  |  | Сычева Е.Н. |  |  | + |
| 7 | Текущее внесение изменений в смету расходов по ДЖКиСК согласно уведомлениям Департамента финансов. |  |  | в течение квартала |  |  |  | Титова Е.В., Супрунова Н.С. |  |  | + |
| 8 | Отчет 1-ЖКХ (зима) |  |  | ежемесячно |  |  |  | Скороходова Л.С. |  |  | + |
| 9 | Отчет о ходе строительства объектов с участием окружного бюджета в Деп.экономики |  |  | До 10 октября |  |  |  | Супрунова Н.С. |  |  | + |
| 10 | Справка о вводе в эксплуатацию объектов с долевым участием средств окружного бюджета |  |  | До 10 октября |  |  |  | Супрунова Н.С. |  |  | + |
| 11 | Информация о ходе исполнения мероприятий по реализации послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ в 2009 году |  |  | декабрь |  |  |  | Титова Е.В. |  |  | + |
| 12 | Подготовка сведений о расходовании бюджетных средств на реконструкцию и капремонт дорог |  |  | Октябрь, декабрь |  |  |  | Супрунова Н.С. |  |  | + |
| 13 | Отчет об исполнении мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированности бюджета г. Югорска на 2010 год |  |  | октябрь |  |  |  | Супрунова Н.С. |  |  | + |
| 14 | Информация по исполнению мероприятий по реализации Послания Губернатора |  |  | декабрь |  |  |  | Титова Е.В. |  |  | + |
| 15 | Сведения о финансировании и освоении выделенных средств по объектам строительства в Департамент ЖКК |  |  | До 10 октября |  |  |  | Супрунова Н.С. |  |  | + |
| 16 | Подготовка документов в Дорожный департамент для получения субсидий |  |  | Октябрь, декабрь |  |  |  | Супрунова Н.С. |  |  | + |
| 17 | Отчет о контрактах. Заключенных без решения единой комиссии по размещению заказов |  |  | октябрь |  |  |  | Скороходова Л.С. |  |  | + |
| 18 | Отчет об исполнении сметы расходов |  |  | До 20 октября |  |  |  | Супрунова Н.С. |  |  | + |
| 19 | Информация о ходе реализации подпрограммы «Проектирование и строительство инж. Сетей» |  |  | До 10 октября |  |  |  | Супрунова Н.С. |  |  | + |
| 20 | Отчет в статистику С-1 (месячная) |  |  | Ежемесячно до 3 числа |  |  |  | Сычева Е.Н. |  |  | + |
| 21 | Сведения о реализации нац.проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» |  |  | Ежемесячно до 3 числа |  |  |  | Супрунова Н.С., Титова Е,В. |  |  | + |
| 22 | Заявки о доп.финансировании |  |  | В течение квартала |  |  |  | Супрунова Н.С., Титова Е,В. |  |  | + |
| 23 | Подготовка плана муниципального заказа (опережающего) на 2010 год |  |  | октябрь |  |  |  | Скороходова Л.С. |  |  | + |
| 24 | Оценка эффективности деятельности ОМС за 2010 год (9 мес) |  |  | октябрь |  |  |  | Титова Е.В. |  |  | + |
| 25 | Подготовка пояснительной записки к проекту бюджета на 2011-2013 годы |  |  | ноябрь |  |  |  | Супрунова Н.С. |  |  | + |
| 26 | Анализ окружной программы «Содействие жилищному строительству на 2011-2012 годы и период до 2015 года» |  |  | ноябрь |  |  |  | Титова Е.В. |  |  | + |
| 27 | Бюджетная роспись на 2011 год |  |  | декабрь |  |  |  | Супрунова Н.С. |  |  | + |
| 28 | Информация в Департамент строительства по строительным организациям |  |  | декабрь |  |  |  | Супрунова Н.С. |  |  | + |
| 29 | Дополнительное соглашение к договору о долевом участии Администрации и ООО «ГТЮ» в строительстве КОС-7000 |  |  | декабрь |  |  |  | Титова Е.В. |  |  | + |
| 30 | Соглашение о долевом строительстве по Ленина 1/1 |  |  | декабрь |  |  |  | Титова Е.В. |  |  | + |
| 31 | Информация о строительстве объектов КОС-ВОС в ДЖКК |  |  | ноябрь |  |  |  | Супрунова Н.С. |  |  | + |
| 32 | Информация по дорогам главе города |  |  | Октябрь, декабрь |  |  |  | Титова Е.В. |  |  | + |
| 33 | Информация по сетям |  |  | декабрь |  |  |  | Титова Е.В. |  |  | + |
| 34 | Информация в ЮПУ по НПА |  |  | декабрь |  |  |  | Титова Е.В. |  |  | + |
| 35 | Подготовка информации по реализации программы «Комплексное благоустройство и озеленение города на 2007-2011г.г.» в КЭП |  |  | октябрь |  |  |  | Супрунова Н.С. |  |  | + |
|  | Информация по исполнению бюджета по окружным объектам |  |  | ноябрь |  |  |  | Титова Е.В. |  |  | + |
| 36 | Информация на конкурс «Человек года» |  |  | ноябрь |  |  |  | Титова Е.В. |  |  | + |
| 37 | Информация по сетям и соц.домам |  |  | ноябрь |  |  |  | Титова Е.В. |  |  | + |
| 38 | В отдел по жилищной политике об исполнении подпрограммы «Проектирование и строительство инженерных сетей» в 2009 году |  |  | декабрь |  |  |  | Титова Е.В. |  |  | + |
| 39 | Информация по исполнению программы «Развитие МТБ детских дошкольных учреждений» |  |  | октябрь |  |  |  | Супрунова Н.С. |  |  | + |
| 40 | Подготовка и утверждение конкурсной документации и документации об аукционе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капремонт автомобильной дороги по ул. Студенческой |  |  | октябрь |  |  |  | Скороходова Л.С., Сычева Е.Н. |  |  | + |
|  | Выполнение проектно-изыскательских работ сетей водоснабжения и канализации Югорска-2 |  |  | октябрь |  |  |  | Скороходова Л.С., Сычева Е.Н. |  |  | + |
|  | Выполнение функций заказчика-застройщика по строительству соцдома по ул. Менделеева, 53 |  |  | октябрь |  |  |  | Скороходова Л.С., Сычева Е.Н. |  |  | + |
|  | Выполнение функций заказчика-застройщика по строительству соцдома по ул. Садовая, 76 |  |  | ноябрь |  |  |  | Скороходова Л.С., Сычева Е.Н. |  |  | + |
|  | Строительство инженерных сетей к жилому дому по ул. Ленина 1/1 |  |  | ноябрь |  |  |  | Скороходова Л.С., Сычева Е.Н. |  |  | + |
|  | Выполнение работ по строительству инженерный сетей 14 микрорайона |  |  | ноябрь |  |  |  | Скороходова Л.С., Сычева Е.Н. |  |  | + |
|  | Выполнение проектно-изыскательских работ объектов образования (6 лотов) |  |  | ноябрь |  |  |  | Скороходова Л.С., Сычева Е.Н. |  |  | + |
|  | Выполнение работ по зимнему и летнему содержанию дорог , улиц, проездов и тротуаров города Югорска в 2011 году (9 лотов) |  |  | ноябрь |  |  |  | Скороходова Л.С., Сычева Е.Н. |  |  | + |
|  | Оказание услуг по выполнению функций заказчика по объектам благоустройства и городского хозяйства города Югорска в 2011 году |  |  | ноябрь |  |  |  | Скороходова Л.С., Сычева Е.Н. |  |  | + |
|  | Выполнение работ по ремонту квартиры Мира, 18-1 |  |  | ноябрь |  |  |  | Скороходова Л.С., Сычева Е.Н. |  |  | + |
|  | Выполнение работ по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства города Югорска в 2011 году |  |  | ноябрь |  |  |  | Скороходова Л.С., Сычева Е.Н. |  |  | + |
|  | Выполнение работ по озеленению города Югорска на 2011 год (3 лота) |  |  | декабрь |  |  |  | Скороходова Л.С., Сычева Е.Н. |  |  | + |
|  | Выполнение работ по поставке, посадке и уходу за цветами в городе Югорске на 2011 год |  |  | декабрь |  |  |  | Скороходова Л.С., Сычева Е.Н. |  |  | + |
|  | Выполнение работ по установке питающих пунктов на трансформаторных подстанциях c подвеской самонесущих изолированных проводов и заменой светильников в городе Югорске. |  |  | декабрь |  |  |  | Скороходова Л.С., Сычева Е.Н. |  |  | + |
|  | Капремонт помещений в здании по ул. Ленина, 29 |  |  | октябрь |  |  |  | Скороходова Л.С., Сычева Е.Н. |  |  | + |
|  | Восстановление дорожной одежды внутри дворового проезда по ул. Мира 12 |  |  | октябрь |  |  |  | Скороходова Л.С., Сычева Е.Н. |  |  | + |
|  | Разборка существующего проезда с укладкой дорожных плит |  |  | октябрь |  |  |  | Скороходова Л.С., Сычева Е.Н. |  |  | + |
|  | ПИР на строительство городка для содержания служебных собак |  |  | октябрь |  |  |  | Скороходова Л.С., Сычева Е.Н. |  |  | + |
|  | Техническая инвентаризация инженерных сетей |  |  | октябрь |  |  |  | Скороходова Л.С., Сычева Е.Н. |  |  | + |
|  | Инженерно-геодезические работы (сети водоснабжения 3 мкр) |  |  | ноябрь |  |  |  | Скороходова Л.С., Сычева Е.Н. |  |  | + |
|  | Инженерно-геологические изыскания Менделеева. 53 |  |  | ноябрь |  |  |  | Скороходова Л.С., Сычева Е.Н. |  |  | + |
|  | Монтаж пожарной, тревожной сигнализации в здании городской бане |  |  | ноябрь |  |  |  | Скороходова Л.С., Сычева Е.Н. |  |  | + |
|  | Замена газового оборудования в городской бане |  |  | ноябрь |  |  |  | Скороходова Л.С., Сычева Е.Н. |  |  | + |
|  | Капремонт сетей газоснабжения 3 мкр |  |  | ноябрь |  |  |  | Скороходова Л.С., Сычева Е.Н. |  |  | + |
|  | Отлов животных |  |  | ноябрь |  |  |  | Скороходова Л.С., Сычева Е.Н. |  |  | + |
|  | Исполнительная съемка (ул. Попова и лицей (блок Е)) |  |  | ноябрь |  |  |  | Скороходова Л.С., Сычева Е.Н. |  |  | + |
|  | Техническая инвентаризация объектов |  |  | ноябрь |  |  |  | Скороходова Л.С., Сычева Е.Н. |  |  | + |
|  | Снос ветхих строений |  |  | ноябрь |  |  |  | Скороходова Л.С., Сычева Е.Н. |  |  | + |
|  | Установка и демонтаж новогодних елок |  |  | декабрь |  |  |  | Скороходова Л.С., Сычева Е.Н. |  |  | + |
|  | Ремонт, установка и демонтаж гирлянд |  |  | декабрь |  |  |  | Скороходова Л.С., Сычева Е.Н. |  |  | + |
| Контрольно-аналитическая работа отдела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Отчет о ходе строительства объектов с участием окружного бюджета в Департамент экономической политики ХМАО – Югры |  |  | до 10 октября |  |  |  | Супрунова Н.С. |  |  | + |
| 10 | Справка о вводе в эксплуатацию объектов с долевым участием средств окружного бюджета в Департамент экономической политики ХМАО - Югры |  |  | до 10 октября |  |  |  | Супрунова Н.С. |  |  | + |
| 11 | Сведения о параметрах реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Комитет по экономической политике |  |  | до 03 октября |  |  |  | Супрунова Н.С. |  |  | + |
| 12 | Сведения о финансировании и освоении выделенных средств по объектам строительства по программе «Развитие и модернизация ЖКХ ХМАО – Югры на 2005-2012 годы» в Департамент ЖКХ ХМАО - Югры |  |  | до 10 октября |  |  |  | Супрунова Н.С. |  |  | + |
| 13 | Исполнение бюджетной росписи за 2 квартал 2010 год |  |  | до 20 октября |  |  |  | Супрунова Н.С. |  |  | + |
| 14 | Ответы на запросы населения, депутатов, Департаментов округа, комитетов администрации |  |  | в течение квартала |  |  |  | Титова Е.В. Скороходова Л.С. Супрунова Н.С. |  |  | + |
| 15 | Отчет о ходе строительства объектов с участием окружного бюджета в Департамент строительства ХМАО - Югры |  |  | до 10 октября |  |  |  | Супрунова Н.С. |  |  | + |
| 16 | Информация о ценообразующих факторах в строительстве за 2 квартал 2010 года в Региональную службу по тарифам ХМАО – Югры |  |  | до 01 ноября |  |  |  | Супрунова Н.С. |  |  | + |
| 17 | Информация о стоимости 1 мІ жилья в городе Югорске во 2 квартале 2010 года в Региональную службу по тарифам ХМАО – Югры |  |  | до 01 ноября |  |  |  | Супрунова Н.С. |  |  | + |
| 18 | Отчет в Управление экономической политики администрации города о размещенных заказах для СМП |  |  | до 05 октября |  |  |  | Скороходова Л.С. |  |  | + |
| 19 | Опережающий план размещения заказа в Управление экономической политики администрации города для размещения в 4 квартале 2010 года |  |  | до 05 октября |  |  |  | Скороходова Л.С. |  |  | + |
| 20 | Информация и справка о ходе подготовки по ОЗП подекадная в Департамент Развития ЖКК |  |  | октябрь-ноябрь |  |  |  | Скороходова Л.С. |  |  | + |
| 21 | Отчет 1 ЖКЖ (зима) в Департамент Развития ЖКК и статистику ХМАО |  |  | октябрь-ноябрь |  |  |  | Скороходова Л.С. |  |  | + |
| 22 | Отчет о ходе подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2010-2011 годов на ДУМУ города |  |  | октябрь-ноябрь |  |  |  | Скороходова Л.С. |  |  | + |
| 23 | Отчет по форме № С-1 (месячная) |  |  | до 03 числа после отчетного периода |  |  |  | Сычева Е.Н. |  |  | + |
| 24 | Отчет у Управление экономической политики и в статистику о создании рабочих мест |  |  | октябрь-декабрь |  |  |  | Сычева Е.Н. |  |  | + |
| 25 | Предоставление документов на получение субсидий по использованным средствам на капитальный ремонт и реконструкцию дорог за 3 квартал 2010 года |  |  | до 10 октября |  |  |  | Супрунова Н.С. |  |  | + |
| Совершенствование профессионального мастерства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изучение законодательства, нормативных актов |  |  | в течение квартала |  |  |  |  |  |  | + |
|  | Собеседование с претендентами в кадровый резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 2. Отдел по бухгалтерскому учету (Новикова О. В.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка правильности обработки документации, ввода хозяйственных операций главными специалистами |  |  | В течение квартала |  |  |  |  | Новикова О. В. |  | + |
| 2 | Подготовка данных для гашения образовавшейся кредиторской задолженности, исходя из выделенных лимитов бюджетных ассигнований |  |  | В течение квартала |  |  |  |  | Новикова О. В. |  | + |
| 3 | Контроль и уменьшение на основании документов, предоставленных подрядными организациями, сформировавшейся дебиторской задолженности |  |  | В течение квартала |  |  |  |  | Лихачева Н.К. |  | + |
| 4 | Присвоение бюджетных обязательств, контроль за их расходованием |  |  | В течение квартала |  |  |  |  | Володькина Л.А. |  | + |
| 5 | Обработка документов подрядных организаций по объектам капитального строительства и ремонта, подтверждающих выполнение работ |  |  | В течение квартала |  |  |  |  | Лихачева Н.К., |  | + |
| 6 | Обработка документов подрядных организаций по объектам благоустройства, капитального ремонта, заказчиков, подтверждающих выполнение работ, оказанных услуг с участием ОАО «Служба заказчика» |  |  | В течение квартала |  |  |  |  | Лихачева Н.К., |  | + |
| 7 | Оформление расшифровок по исполнению муниципальных контрактов |  |  | В течение квартала |  |  |  |  | Лихачева Н.К. Володькина Л.А. |  | + |
| 8 | Оформление актов сверок с подрядными организациями |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  | Ильтенбаева Г.Т. |  | + |
| 9 | Сверка капитальных вложений в объекты длительного строительства |  |  | В течение квартала |  |  |  |  | Ильтенбаева Г.Т. |  | + |
| 10 | Подготовка и оформление документов по передачи затрат по объектам в ДМСиГ |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  | Ильтенбаева Г.Т. |  | + |
| 11 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением услуг по газоснабжению населения |  |  | По мере предоставления ежеквартально |  |  |  |  | Ильтенбаева Г.Т. |  | + |
| 12 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением услуг по содержанию, обслуживанию и ремонту лифтов |  |  | По мере предоставления ежемесячно |  |  |  |  | Ильтенбаева Г.Т. |  | + |
| 13 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением услуг по содержанию, обслуживанию и ремонту помещений в муниципальных общежитиях |  |  | По мере предоставления ежемесячно |  |  |  |  | Ильтенбаева Г.Т. |  | + |
| 14 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением услуг бань и душевых населению |  |  | По мере предоставления ежемесячно |  |  |  |  | Ильтенбаева Г.Т. |  | + |
| 15 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов по постановлению администрации города Югорска от 24.06.2010г. №1104 |  |  | По мере предоставления |  |  |  |  | Ильтенбаева Г.Т. |  | + |
| 16 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов по 185-ФЗ |  |  | По мере предоставления |  |  |  |  | Ильтенбаева Г.Т. |  | + |
| 17 | Подготовка и сбор документов для оплаты выполненных работ подрядных организаций и авансовых платежей, подготовка платежных поручений |  |  | В течение квартала |  |  |  |  | Лихачева Н.К. Володькина Л.А. |  | + |
| 18 | Подготовка и обработка документов по ведению кассового плана |  |  | В течение квартала |  |  |  |  | Володькина Л.А. |  | + |
| 19 | Составление и оформление реестра расходных обязательств ДЖКиСК |  |  | В течение квартала |  |  |  |  | Володькина Л.А. |  | + |
| 20 | Подготовка первичных документов к хранению |  |  | В течение квартала |  |  |  |  | Лихачева Н.К. Новикова О.В. Володькина Л.А. |  | + |
| 21 | Оформление заявок на финансирование |  |  | В течение месяца 5 и 20 числа, а также по потребности |  |  |  |  | Новикова О.В., Ильтенбаева Г.Т. |  | + |
| 22 | Работа с корреспонденцией |  |  | В течение квартала |  |  |  |  | Новикова О.В. |  | + |
| 23 | Согласование проектов контрактов |  |  | В течение квартала |  |  |  |  | Новикова О.В. |  | + |
| 24 | Подготовка документов по запросам контролирующих организаций |  |  | В течение квартала |  |  |  |  | Новикова О.В. |  | + |
| 25 | Мониторинг кредиторской задолженности |  |  | Каждый четверг |  |  |  |  | Новикова О.В., Ильтенбаева Г.Т. |  | + |
| 26 | Оформление сведений в орган статистики об инвестициях в основной капитал форма П-2 (месячная) |  |  | Ежемесячно до 3 числа |  |  |  |  | Ильтенбаева ГТ. |  | + |
| 27 | Оформление сведений в орган статистики об инвестициях в основной капитал форма П-2 (квартальная) |  |  | Ежеквартально до 20 числа |  |  |  |  | Ильтенбаева ГТ. |  | + |
| 28 | Подготовка и сдача отчета в Налоговую инспекцию ИФНС №4 |  |  | Ежеквартально до 20 числа |  |  |  |  | Ильтенбаева ГТ. |  | + |
| 29 | Подготовка и сдача отчета в Пенсионный фонд |  |  | Ежеквартально до 20 числа |  |  |  |  | Ильтенбаева ГТ. |  | + |
| 30 | Подготовка и сдача отчета в Фонд социального страхования |  |  | Ежеквартально до 20 числа |  |  |  |  | Ильтенбаева ГТ. |  | + |
| 31 | Подготовка и сдача отчета о дебиторской и кредиторской задолженности предприятий ЖКХ в Департамент строительства ХМАО |  |  | Ежеквартально до 20 числа |  |  |  |  | Ильтенбаева ГТ. |  | + |
| 3. Отдел подготовки строительства (Брюзгин И. В.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка документации и постановка на кадастровый учет - новых объектов |  |  |  | До получения разрешения на строительство |  |  |  | Округина О.А. |  | + |
| 2 | Получение государственной экспертизы проектной документации по реконструкции улиц: Магистральная, Менделеева |  |  |  | До 20.11. |  |  |  | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. |  | + |
| 3 | Получение государственной экспертизы проектной документации по ул. Студенческая |  |  |  | До 20.10 |  |  |  | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. |  | + |
| 4 | Подготовка конкурсной документации на объект: Участковый пункт милиции (инженерные сети) |  |  |  | До 5.10. |  |  |  | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. |  | + |
| 5 | Подготовка конкурсной документации по реализации мероприятий окружной программы «Новая школа Югры» школы, д/сады; |  |  |  | До 15.10 |  |  |  | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. |  | + |
| 6 | Контроль за получением государственной экспертизы по объекту : «Расширение лыжной базы» «Сети водоснабжения 13 мкр.» «Сети канализации 13 мкр.» |  |  |  | До 20.12. До 30.11 До 30.11 |  |  |  | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. |  | + |
| 7 | Составление сметной документации согласно дефектным актам |  |  |  | постоянно |  |  |  | Тарутина Е.В. Парилов С.А. |  | + |
| 8 | Подготовка конкурсной документации по объектам согласно муниципального и ведомственного заказов |  |  |  | постоянно |  |  |  | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Парилов С.А. |  | + |
| 9 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проект Инженерные сети 14 мкр ( 2 этап) |  |  |  | До 20.10 |  |  |  | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. |  | + |
| ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка документации и постановка на кадастровый учет - новых объектов |  |  |  |  | До получения разрешения на строительство |  |  | Округина О.А. |  | + |
| 2 | Получение государственной экспертизы проектной документации по реконструкции улиц: Магистральная, Менделеева |  |  |  |  | До 20.11. |  |  | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. |  | + |
| 3 | Получение государственной экспертизы проектной документации по ул. Студенческая |  |  |  |  | До 20.10 |  |  | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. |  | + |
| 4 | Подготовка конкурсной документации на объект: Участковый пункт милиции ( инженерные сети) |  |  |  |  | До 5.10. |  |  | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. |  | + |
| 5. | Подготовка конкурсной документации по реализации мероприятий окружной программы «Новая школа Югры» школы , д/сады; |  |  |  |  | До 15.10 |  |  | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. |  | + |
| 6. | Контроль за получением государственной экспертизы по объекту : «Расширение лыжной базы» «Сети водоснабжения 13 мкр.» «Сети канализации 13 мкр.» |  |  |  |  | До 20.12. До 30.11 До 30.11 |  |  | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. |  | + |
| 7 | Составление сметной документации согласно дефектным актам |  |  |  |  | постоянно |  |  | Тарутина Е.В. Парилов С.А. |  | + |
| 10 | Подготовка конкурсной документации по объектам согласно муниципального и ведомственного заказов |  |  |  |  | постоянно |  |  | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Парилов С.А. |  | + |
| 11 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проект Инженерные сети 14 мкр ( 2 этап) |  |  |  |  | До 20.10 |  |  | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. |  | + |
| КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Работа с организациями: -Департаментом охраны окружающей среды и экологической безопасности ХМАО -ОАО «Юграгаз» -Югорским ГИБДДД -ООО «Югорскэнергогаз» -ОАО «ЮТЭК – Югорск» -ОАО «Уралсвязьинформ» -УТС «Югорскгазтелеком» -Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО г. Югорску и Советскому району по согласованию актов выбора земельных участков |  |  |  |  | По факту предоставления актов |  |  | Округина О.А. |  | + |
| 2 | Работа с Управлением архитектуры и градостроительства по предоставлению плана инженерных сетей для оформления земельных участков |  |  |  |  | постоянно |  |  | Округина О.А |  | + |
| 3 | Работа с ОАО «РСУ» по ответственному хранению |  |  |  |  | постоянно |  |  | Округина О.А. |  | + |
| 4 | Работа с организациями, выполняющими проектно-изыскательские работы для ДЖК и СК |  |  |  |  | постоянно |  |  | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. |  | + |
| 5 | Подготовка приложения к договору подряда |  |  |  |  | При заключении договоров. |  |  | Брюзгин И.В. Тарутина Е.В. Парилов С.А. |  | + |
| 6 | Работа с документами, письмами, распоряжениями, приказами и т. д. |  |  |  |  | Постоянно |  |  | Брюзгин И.В. |  | + |
| 7 | Работа с архивом |  |  |  |  | постоянно |  |  | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. Округина О.А. |  | + |
| 8 | Работа с Управлением архитектуры и градостроительства по предоставлению градостроительного плана |  |  |  |  | постоянно |  |  | Округина О.А |  | + |
| 9 | Работа с отделом технического надзора по проектной документации во время строительства объектов |  |  |  |  | постоянно |  |  | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. Округина О.А. Тарутина Е.В. |  | + |
| 10 | Регистрация и занос в архив проектной документации |  |  |  |  | Сразу после получения |  |  | Камаева И.Г. Округина О.А. |  | + |
| 11 | Составления отчета за 1V-й квартал 2010 год |  |  |  |  | До 30.09. |  |  | Брюзгин И.В. |  |  |
| СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ознакомление и изучение специалистами отдела изменений в законодательстве, связанных с непосредственной работой отдела |  |  |  |  | В течение квартала |  |  | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. Округина О.А. Тарутина Е.В Парилов С.А. |  | + |
| 2 | Ознакомление и изучение СНиП, ГОСТ, других нормативных документов связанных с прохождением экспертиз, разработки проектной документации |  |  |  |  | В течение квартала |  |  | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. Округина О.А. Тарутина Е.В Парилов С.А |  | + |
| 4. Отдел технического надзора (Подпалый К. В.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осуществление технического надзора по объектам капитального строительства, капитального ремонта и реконструкции, с выездом на объект |  |  |  |  | постоянно |  |  | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. |  | + |
| 2 | Прием выполненных работ у подрядных организаций, подписание акта КС-2 |  |  |  |  | До 25 числа следующего за отчетным |  |  | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. |  | + |
| 3 | Согласование изменений в проектной документации с генеральным проектировщиком и с эксплуатирующими организациями |  |  |  |  | постоянно |  |  | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. |  | + |
| 4 | Коньюктурный обзор строительства |  |  |  |  | С 25 числа следующего за отчетным |  |  | Подпалый К. В. Бодров В.С. |  | + |
| 5 | Оформление разрешения на строительство по объектам |  |  |  |  | постоянно |  |  | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. |  | + |
| 6 | Изучение и рассмотрение проектной документации |  |  |  |  | постоянно |  |  | Подпалый К. В., Зубарева Л. Д., Инютин Г.В., Бодров В.С. |  | + |
| 7 | Подготовка дефектных актов для составления смет |  |  |  |  | постоянно |  |  | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. |  | + |
| 8 | Подготовка информации по ориентировочной стоимости ремонта, реконструкции объектов |  |  |  |  | постоянно |  |  | Подпалый К. В., Бодров В.С. |  | + |
| 9 | Подготовка документации и ответ на запросы |  |  |  |  | постоянно |  |  | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. |  | + |
| 10 | Работа с обращениями граждан |  |  |  |  | постоянно |  |  | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. |  | + |
| 11 | Подготовка и сдача объектов в эксплуатацию |  |  |  |  | постоянно |  |  | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. |  | + |
| 5. Юридический отдел (Валинурова О. С.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Правовая оценка муниципальных контрактов для подписания и заключения |  |  |  |  | Постоянно |  |  | Валинурова О.С., Малышкин Д.И. |  | + |
| 2 | Претензионная работа |  |  |  |  | Постоянно |  |  | Валинурова О.С. Малышкин Д.И. |  | + |
| 3 | Заключения (правовая оценка) спорных ситуаций |  |  |  |  | Постоянно |  |  | Валинурова О.С. Малышкин Д.И. |  | + |
| 4 | Участие в судебных заседаниях |  |  |  |  | По назначению дел к рассмотрению |  |  | Валинурова О.С. Малышкин Д.И. |  | + |
| 5 | Предоставление сведений о заключенных муниципальных контрактах в Уполномоченный орган |  |  |  |  | Постоянно |  |  | Валинурова О.С. Малышкин Д.И. |  | + |

6. Планово-экономический отдел (Смолина Е.А.)

| 1 | Подготовка проектов распоряжений, постановлений, касающихся исполнения функций Департамента в сфере ЖКХ | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. | + |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Подготовка документов к Думе г. Югорска (таблицы, пояснительные записки, доклады), а также информации для других подразделений администрации для УЭП, ДФ (для подготовки их вопросов к Думе) | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. | + |
| 3 | Участие в совещаниях по теме жилищно-коммунального комплекса. | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. | + |
| 4 | Подготовка срочных запросов прокуратуры | в течение квартала | Смолина Е.А. | + |
| 5 | Подготовка информации по вопросам ЖКХ для СМИ (газетные статьи, на сайт, на ТВ) | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. | + |
| 6 | Участие в работе комиссии по проверке документов на субсидии - баня, общежития, лифты в пределах полномочий. | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. | + |
| 7 | Работа с ОЦиТП, отделами ООО "Югорскэнергогаз" (ПЭО, ПТО) по заполнению информации в системе ЕИАС (по инвестиционным и производственным программам, по тарифам ресурсоснабжающей организации ООО "Югорскэнергогаз") | в течение квартала | Смолина Е.А. | + |
| 8 | Подготовка писем и ответов на письма и запросы по теме ЖКХ предприятиям ЖКК и Департаментам ХМАО - Югры. | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. | + |
| 9 | Подготовка Постановления «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами» | декабрь | Попова Т.В. | + |
| 10 | Сбор данных с предприятий ЖКК для подготовки отчетов в департамент развития ЖКК, бюджетный отдел, комитет по экономической политике | в течение квартала | Попова Т.В. | + |
| 11 | Подготовка Постановлений: «О порядке предоставления субсидий юридическим лицам по оказанию услуг Бань населению»; «О порядке предоставления субсидий в связи с оказанием услуг по содержанию Лифтов» | до 25 декабря | Попова Т.В. | + |
| 12 | Курирование вопросов по 185-ФЗ (участие в совещаниях, командировки по мере необходимости) | в течение квартала | Кондратичева Г.А. | + |
| 13 | Осуществление сбора документов для подготовки заявки на софинансирование КР МКД за 3-4 кв.2010г. по 100-п в ХМАО | в течение квартала | Кондратичева Г.А. | + |
| 14 | Подготовка и участие в совещаниях различных уровней по энергосбережению | в течение квартала | Лысенко Н.Н. | + |
| 15 | Работа с муниципальными учреждениями, ОКК, ДРЖКК ХМАО по исполнению Программ в области энергосбережения. | ежеквартально | Лысенко Н.Н. | + |
| 16 | Проведение конкурсного отбора получателей субсидии при оказании услуг бань населению г. Югорска в 2011 году | декабрь | Попова Т.В. | + |
| 17 | Подготовка изменений в долгосрочную целевую Программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2010-2014 годы" в соответствии с 261-ФЗ. | декабрь | Лысенко Н.Н. | + |
| 18 | Участие в работе Административной комиссии | еженедельно | Попова Т.В. | + |
| 19 | Подготовка пакета документов для участия в конкурсе «Самый благоустроенный город ХМАО-Югры за 2010 год» | до 1 ноября | Попова Т.В. | + |
| 20 | Ежемесячный мониторинг дебиторской задолженности населения за ЖКУ и кредиторской за энергоресурсы ОКК | ежемесячно до 25 числа | Смолина Е.А. | + |
| 21 | Отчет за 3 квартал2010 год Показатели, характеризующие ход развития ЖКК | 30 октября | Попова Т.В. | + |
| 22 | Отчет за 3 квартал, 2010 год Исполнение расходов по жилищно-коммунальному хозяйству (по всем источникам, в том числе бюджетных средств) | 25 октября | Смолина Е.А. | + |
| 23 | Отчет за 3 квартал 2010 год Мониторинг качества исполнения бюджета. | 22 октября | Смолина Е.А. | + |
| 24 | Ежемесячный отчетО дебиторской задолженности населения за ЖКУ и мероприятиях по снижению. | ежемесячно до 5 числа | Смолина Е.А. | + |
| 25 | Ежемесячный отчетО дебиторской задолженности ОКК бюджетных учреждений (финансируемых из федерального, окружного, местного бюджетов). | ежемесячно на 25 число | Смолина Е.А. | + |
| 26 | Отчет за 3 квартал 2010 год – з/плата и численность работников по предприятиям сферы ЖКК | 20 октября | Попова Т.В. | + |
| 27 | Отчет за 3 квартал 2010 года Информация по исполнению мероприятий по посланию Президента РФ Федеральному Собранию РФ в 2009 году. | 1 октября | Попова Т.В. | + |
| 28 | Отчет за 3 квартал 2010 года Информация по исполнению мероприятий по посланию Губернатора к Думе и жителям ХМАО в 2009 году. | 1 октября | Попова Т.В. | + |
| 29 | Отчет за 3 квартал 2010 года Информация по нормативно-правовому обеспечению органов местного самоуправления в Юридическое управление | 1 октября | Попова Т.В. | + |
| 30 | Ежемесячный отчет в РСТ - Информация об инцидентах по электрический энергии, приводящих к отключению технологического оборудования | ежемесячно до 4 числа | Попова Т.В. | + |
| 31 | Отчет за 3 квартал в РСТ ХМАО-Югры «Производственные показатели по воде, стокам, утилизации ТБО». | до 31 октября | Смолина Е.А. | + |
| 32 | Отчет о расходовании средств премии за участие в конкурсе «Самый благоустроенный город за 2009 год» | до 25 декабря | Попова Т.В. | + |
| 33 | Отчет о сбалансированности бюджета в Департамент финансов | 25 октября | Смолина Е.А. | + |
| 34 | Ведение учета объемов предоставленных услуг населению подрядными организациями (по справкам ОАО "Служба заказчика"), в том числе субсидии на поддержку ЖКХ за счет бюджета города | в течение квартала | Попова Т.В. | + |
| 35 | Ведение учета "начислено-оплачено" за жилищно-коммунальные услуги населению (сбор данных с предприятий ЖКК). | до 20 октября | Попова Т.В. | + |
| 36 | Ежемесячный отчетанализ финансирования работ по ЖКХ и благоустройству (вопросы местного значения и по п.16.1) | ежемесячно до 10 числа | Смолина Е.А. | + |
| 37 | Еженедельная информация о создании рабочих мест на предприятиях жилищно-коммунальной сферы | еженедельно | Кондратичева ГА | + |
| 38 | Подготовка анализа за 3 квартал 2010г. фактической себестоимости предоставляемых услуг в сравнении с плановой ООО «ЮЭГ». | до 30 октября | Кондратичева Г.А. | + |
| 39 | Подготовка доклада "О результатах и основных направлениях деятельности" на 2011 год и плановый период 2012-2013гг. (цели, задачи, бюджетное планирование расходов: по объектам благоустройства, содержание дорог, КР) | в течение квартала | Смолина Е.А. | + |
| 40 | Ежеквартальный отчет по приборам учета по г.Югорску в ХМАО. | до 5 октября | Лысенко Н.Н. | + |
| 41 | Ежемесячный отчетв ДСЭиЖКК по энергосбережению | до 20 октября | Лысенко Н.Н. | + |
| 42 | Ежеквартальный отчет о ходе реализации 261-ФЗ в Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса | ежеквартально | Лысенко Н.Н. | + |
| 43 | Ежемесячный отчет о готовности к реализации 185-ФЗ в Департамент РЖКК ХМАО.-.Югры. | ежемесячно | Кондратичева Г.А. | + |
| 44 | Ежеквартальный отчет о готовности МО г..Югорск к реализации 185-ФЗ в ДРЖКК ХМАО.-.Югры. | октябрь | Кондратичева Г.А. | + |
| 45 | Ежемесячный отчет 3-ЖКХ зима | Ежемесячно до 2 | Лысенко Н.Н. | + |
| 46 | Ежегодный отчет №2-ЖКХ зима | до 1 декабря | Лысенко Н.Н. | + |
| 47 | Ежемесячный отчет - о задолженности по з/плате предприятий ЖКХ | Ежемесячно до 20 | Лысенко Н.Н. | + |
| 48 | Ежеквартальная информация для УЭП «Информация по жилищно-коммунальному комплексу г. Югорска» | 25 октября | Попова Т.В. | + |
| 49 | Подготовка заключений по рассмотрению расчетов ООО «Югорскэнергогаз» по тарифам на 2011 год (вода, стоки, ТБО) | октябрь-ноябрь | Смолина Е.А. Попова Т.В. | + |
| 50 | Подготовка Показателей к докладу главы города (период 9 месяцев), динамика показателей, мониторинг по городам | октябрь-ноябрь | Попова Т.В. | + |
| 51 | Разработка административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» | декабрь | Смолина Е.А. | + |
| 52 | Подготовка Пояснительной записки и расчетов к защите бюджета на 2011-2013 годы | октябрь-ноябрь | Смолина Е.А. | + |
| 53 | Работа с кадровым резервом по плану работы с резервом на соответствующий период. | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. | + |
| 54 | Изучение специалистами отдела изменений в законодательстве, связанных с непосредственной работой отдела в сфере ЖКХ | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. | + |

Директор ДЖКиСК									    В.К.Бандурин