Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем

жителей города Югорска на 2014-2020 годы» за 2018 год

Расходование бюджетных ассигнований осуществлялось в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014-2020 годы».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление жилищной политики администрации города Югорска, соисполнители: департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, управление бухгалтерского учета и отчетности.

Цели муниципальной программы:

1. Реализация единой государственной политики и нормативного правового регулирования, оказание муниципальных услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности на территории города Югорска.

2. Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий граждан и улучшение жилищных условий граждан, признанных в установленном порядке участниками программы.

Задачи муниципальной программы:

- Формирование на территории города Югорска полного комплекта градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных  систем обеспечения градостроительной деятельности.

- Оказание финансовой поддержки на приобретение жилья гражданам города Югорска.

- Содействие реализации проектов жилищного строительства.

4.	Стимулирование индивидуального жилищного строительства на территории города Югорска.

Уточненный план по программе на 2018 год составил 524 434,7 тыс. рублей, из них окружной бюджет – 464 238,3 тыс. рублей, федеральный бюджет – 2 814,6 тыс. рублей, городской бюджет – 57 381,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило – 521 124,9 тыс. рублей, из них окружной бюджет – 461 291,9 тыс. рублей, федеральный бюджет – 2 814,6 тыс. рублей, городской бюджет – 57 018,4 тыс. рублей, что составляет 99,37% исполнение данной программы.

В рамках муниципальной программы по подпрограмме 1. «Развитие градостроительной деятельности» были произведены расходы по мероприятию:

- «Разработка и актуализация комплексной системы управления развитием территории».

Уточненный план на 2018 год составил 774,5 тыс. рублей, окружной бюджет – 689,3 тыс. рублей, городской бюджет – 85,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 774,5 тыс. рублей, окружной бюджет – 689,3 тыс. рублей, городской бюджет – 85,2 тыс. рублей, что составляет 100 % исполнение мероприятия.

В плановом 2018 году данное мероприятие реализовано путем заключения муниципального контракта по выполнению работ по постановке на кадастровый учет зон территориального планирования.

В рамках муниципальной программы по подпрограмме 2. «Жилье» были произведены расходы по мероприятиям:

- «Предоставление субсидий молодым семьям города Югорска».

Уточненный план на 2018 год составил 8 260,2 тыс. рублей, из них федеральный бюджет – 1 038,3 тыс. рублей, окружной бюджет – 6808,9 тыс. рублей, городской бюджет – 413,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 8 249,5 тыс. рублей, из них федеральный бюджет -1 038,3 тыс. рублей, окружной бюджет – 6 798,8 тыс. рублей, городской бюджет – 412,5 тыс. рублей, что составляет 99,9 % исполнение мероприятия.

В рамках реализации данного мероприятия улучшили жилищные условия с помощью предоставленных субсидий 9 молодых семей и две семьи получили дополнительные субсидии к ранее выданным в связи с рождением детей.

В целях осуществления мероприятия заключено Соглашение от 16.04.2018 
№ 71887000-1-2018-002 о предоставлении в 2018 году субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования город Югорск на софинансирование расходных обязательств муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры город Югорск на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2018 год на плановый период 2019 и 2020 годов», Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании, предоставлении и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, предусмотренными Приложением № 5 к государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 ноября 2017 № 75-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09 октября 2013 № 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года»

и Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 13-ДМС/2018 от 20 декабря 2018 года, заключенное в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 ноября 2017 № 75-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09 октября 2013 № 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года».

- «Обеспечение субсидией лица, приравненного по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны».

Уточненный план на 2018 год составил 2 319,2 тыс. рублей, из них федеральный бюджет – 1 776,3 тыс. рублей,  городской бюджет – 542,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2 319,2 тыс. рублей, из них федеральный бюджет -1 776,3 тыс. рублей, городской бюджет – 542,8 тыс. рублей, что составляет 100 % исполнение мероприятия.

Предоставлена 1 субсидия члену семьи погибшего (умершего) ветерана ВОВ. В списках очередности на 31.12.2018 на учете состоят 2 участника мероприятия, предоставление 2субсидий запланировано на 2019 год.

В рамках реализации мероприятия обеспечения мерой государственной поддержки автономного округа ветеранов Великой Отечественной войны - участников мероприятия "Улучшение жилищных условий ветеранам Великой Отечественной войны" в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов», Порядком реализации мероприятия «Улучшение жилищных условий ветеранам Великой Отечественной войны», утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09.10.2013 № 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года».

- «Обеспечение деятельности по предоставлению финансовой поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан».

Уточненный план на 2018 год составил 2,8 тыс. рублей – средства окружного бюджета, кассовое исполнение составило – 2,8 тыс. рублей,  что составляет 100 % исполнение мероприятия. В рамках реализации данного мероприятия приобретены канцелярские принадлежности для муниципальных нужд.

- «Приобретение жилых помещений и участие в долевом строительстве жилых помещений».

Уточненный план на 2018 год составил 512 578,1тыс. рублей, из них окружной бюджет – 456 194,5 тыс. рублей, городской бюджет – 56 383,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 509 278,97 тыс. рублей, из них окружной бюджет – 453 258,28 тыс. рублей, городской бюджет – 56 020,69 тыс. рублей, что составляет 99,4 % исполнение мероприятия.

В плановом  2018 году данное мероприятие реализовано в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключено 35 муниципальных контрактов на приобретение 176 жилых помещений, из них по 21 муниципальному контракту на участие в долевом строительстве 109 жилых помещений Застройщиками будут исполнены обязательства  по передаче жилых помещений по актам приема-передачи в муниципальную собственность в 2019 году.

Остаток денежных средств на конец года по данному мероприятию составил 3 299,1 тыс. рублей, из них окружной бюджет – 2 936,2 тыс. рублей, городской бюджет – 362,9 тыс. рублей, в связи с неисполнением обязательств Застройщика ООО «Инвестиционная компания Уралгазстрой» по передаче в муниципальную собственность 22 жилых помещений по ул. Студенческая, 16/1,в установленный муниципальным контрактом срок до 17.12.2018.

В целях осуществления мероприятия заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 13-ЕС/2018 от 15 марта 2018 года между администрацией города Югорска и Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 23.11.2017 № 75-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09.10.2013 № 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года».

- «Подготовка территории для индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения земельными участками отдельных категорий граждан».

Уточненный план на 2018 год составил 500,0 тыс. рублей городской бюджет, кассовое исполнение составило 500,0 тыс. рублей,  что составляет 100 % исполнение мероприятия.

В плановом 2018 году данное мероприятие реализовано путем заключения договора по выполнению работ по разрубке просек в лесном массиве.

Основные цели и задачи, поставленные в муниципальной программе, достигнуты, плановые показатели выполнены.

Начальник управления жилищной политики					         Е.И. Павлова

Исполнители:

Начальник управления архитектуры и

градостроительства департамента,

главный архитектор

Каушкина И.К., 5-00-15, (115)

Заместитель начальника

управления жилищной политики

Прошкина М.Л., 5-00-57 (236)