

Проект

«В регистр»

##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| от [Дата документа] | № [Номер документа] |

Об утверждении Порядка подготовки и

согласования проекта решения о заключении

муниципального контракта, предметом которого

является одновременно выполнение работ по

проектированию, строительству и вводу в

эксплуатацию объектов капитального строительства

В соответствии с [пунктом 3](https://internet.garant.ru/document/redirect/71674562/1003) Правил заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, утвержденных [постановлением](https://internet.garant.ru/document/redirect/71674562/0) Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 563:

1. Утвердить Порядок подготовки и согласования проекта решения о заключении муниципального контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства ([приложение](file:///C%3A%5CUsers%5CValinurova_OS%5CDownloads%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3%20%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%20%D0%AE%D0%B3%D1%80%D1%8B.rtf#sub_1000)).

 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом издании города Югорска и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска.

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава города Югорска** | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН****ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**Сертификат [Номер сертификата 1]Владелец [Владелец сертификата 1]Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] | **А.Ю. Харлов** |

**Приложение**

**к постановлению**

 **администрации города Югорска**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_**

# Порядок

# подготовки и согласования проекта решения о заключении муниципального контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства

# 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру подготовки и согласования проекта решения о заключении муниципального контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства (далее соответственно - проект решения, контракт, объект капитального строительства).

1.2. Инициатором подготовки проекта решения выступает ответственный исполнитель муниципальной программы (далее - Исполнитель), в рамках которой планируется реализация мероприятия на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства.

# 2. Подготовка проекта решения

2.1. Решение главы города Югорска о заключении контракта принимается в форме постановления администрации города Югорска.

2.2. Внесение и согласование проекта постановления администрации Югорска о заключении муниципального контракта осуществляется в порядке, определенном муниципальным правовым актом администрации города Югорска, регулирующим вопросы подготовки, согласования и оформления проектов муниципальных правовых актов.

 2.3. Проект решения может предусматривать заключение нескольких контрактов.

 2.5. Проект решения должен содержать по каждому объекту капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, сведения, предусмотренные [пунктом 3](https://internet.garant.ru/document/redirect/71674562/1003) Правил заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, утвержденных [постановлением](https://internet.garant.ru/document/redirect/71674562/0) Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

2.6. В случае необходимости корректировки проектной документации в проекте решения могут быть предусмотрены средства бюджета города Югорска соответственно на корректировку этой документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для корректировки такой документации.

 2.7. Внесение изменений в решение о заключении муниципального контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства осуществляется в порядке, установленном настоящим порядком для его принятия.