ПРОЕКТ

в регистр

ДУМА  ГОРОДА  ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от__________________                                                                                                       №_______

О внесении изменений в Программу «Совершенствование и

развитие сети автомобильных дорог в городе Югорске на 2008-2011 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 декабря 2010 года №373-п «О Порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» и постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 декабря 2010 г. №321-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы»

ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:

- Внести в Программу «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в городе Югорске на 2008-2011 годы», утвержденную решением Думы города Югорска от 25.09.2008 года № 84, изменения следующего содержания:

  - В паспорте Программы в разделе «Источник финансирования Программы» слова: «Фонда финансовой поддержки городских округов» заменить словами: «средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

  - В разделе 3 «Механизм реализации Программы» слова: «Объем финансирования Программы на 2008-2011 годы составляет 866 586 тыс. рублей» заменить словами «Объем финансирования Программы на 2008-2011 годы составляет 638 366 тыс. рублей, в том числе, средства окружного бюджета – 1520 тыс. рублей, средства местного бюджета – 636 846 тыс. рублей».

  - Приложение к Программе изложить в новой редакции (приложение).

- Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Югорский вестник».

Глава города Югорска                                                                                               Р. З. Салахов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к решению Думы города Югорска |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ____________2010 №_________ |  |  |
|  | МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по реализации Программы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в городе Югорске на 2008-2011 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование, адрес |  |  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  | км |  |  | тыс. руб. |  | в том числе |  |  |  |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства окружного бюджета |  | Средства городского бюджета |  |  | км |  | План, тыс. руб. |  | км |  | План, тыс. руб. |  | км | Финансирование за счет средств бюджета города c учетом потребности, тыс.руб. |  |  | км |  | Финансирование за счет средств окружного бюджета, тыс.руб. |  | Финансирование за счет средств бюджета города, тыс.руб. | Потребность финансирования, тыс.руб. |  |
|  | 1.Строительство и реконструкция дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ул. Менделеева |  |  | 0,970 |  |  | 128 722 |  | 0 |  | 128 722 |  |  | 0 |  | 8 070 |  | 0 |  | 21 999 |  | 0,520 | 28 653 |  |  | 0,450 |  |  |  |  | 70 000 |  |
| 1.1.1. | ул. Менделеева (от ул. Вавилова до ул. Магистральная) |  |  | 0,520 |  |  | 56 978 |  | 0 |  | 56 978 |  |  |  |  | 7 678 |  |  |  | 21 999 |  | 0,520 | 26 801 |  |  |  |  |  |  |  | 500 | Для вводных мероприятий |
| 1.1.2. | ул. Менделеева (от ул. Магистральная до ул. Студенческая) |  |  | 0,450 |  |  | 71 744 |  | 0 |  | 71 744 |  |  |  |  | 392 |  |  |  |  |  |  | 1 852 |  |  | 0,450 |  |  |  |  | 69 500 | СМР |
| 1.2. | ул. Попова (от ул. Мира до транспортной развязки) |  |  | 1,420 |  |  | 11 806 |  | 0 |  | 11 806 |  |  | 0 |  | 11 564 |  | 0 |  |  |  | 1,420 | 242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | ул.Магистральная |  |  | 1,270 |  |  | 71 130 |  | 0 |  | 71 130 |  |  | 0 |  | 26 274 |  | 0 |  | 1 184 |  | 0,940 | 2 672 |  |  | 0,330 |  |  |  |  | 41 000 |  |
| 1.3.1. | ул.Магистральная (от ул. Садовая до Сибирского бульвара) |  |  | 0,940 |  |  | 27 866 |  | 0 |  | 27 866 |  |  |  |  | 25 396 |  |  |  | 1 184 |  | 0,940 | 786 |  |  |  |  |  |  |  | 500 | Для вводных мероприятий |
| 1.3.2. | Ул.. Магистральная - Киевская до путепровода |  |  |  |  |  | 1 017 |  | 0 |  | 1 017 |  |  |  |  | 385 |  |  |  |  |  |  | 632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Ул. Магистральная (от Садовая до Киевской) |  |  |  |  |  | 873 |  | 0 |  | 873 |  |  |  |  | 493 |  |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Ул. Магистральная (от ул. Сибирский бульвар до ул. Южная) |  |  | 0,330 |  |  | 41 374 |  | 0 |  | 41 374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 874 |  |  | 0,330 |  |  |  |  | 40 500 | СМР |
| 1.4. | ул. Никольская |  |  | 0,946 |  |  | 51 088 |  | 0 |  | 51 088 |  |  | 0 |  | 10 404 |  | 0 |  | 0 |  | 0,506 | 30 716 |  |  | 0,440 |  |  |  |  | 9 968 |  |
| 1.4.1. | ул. Никольская (от ул. Студенческая до ул. Газовиков) |  |  | 0,506 |  |  | 41 189 |  | 0 |  | 41 189 |  |  |  |  | 10 404 |  |  |  |  |  | 0,506 | 30 267 |  |  |  |  |  |  |  | 518 | Кредиторская задолженность |
| 1.4.2. | ул. Никольская (от ул. Газовиков до ул. Промышленная) |  |  | 0,440 |  |  | 9 899 |  | 0 |  | 9 899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 449 |  |  | 0,440 |  |  |  |  | 9 450 | 450-ПИР,9000-СМР |
| 1.5. | ул. Механизаторов (от Ленина до Калинина) |  |  | 0,567 |  |  | 12 815 |  | 1 520 |  | 11 295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 655 |  |  | 0,567 |  | 1520 |  | 80 | 6 560 | 6060 - СМР, 500 - вводные мероприятия |
| 1.6. | ул. Калинина (от Механизаторов до Славянской) |  |  | 0,779 |  |  | 14 199 |  | 0 |  | 14 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 864 |  |  | 0,779 |  |  |  |  | 9 335 | 8835 - СМР, 500 - вводные мероприятия |
| 1.7. | ул. Мира ( от ул. Калинина до ул. Ленина) |  |  | 0,560 |  |  | 9 679 |  | 0 |  | 9 679 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209 |  |  | 0,560 |  |  |  |  | 9 470 | 470-ПИР,9000-СМР |
| 1.8. | ул. Защитников Отечества-Солнечная-Покровская |  |  | 1,600 |  |  | 9 710 |  | 0 |  | 9 710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 1,600 |  |  |  |  | 9 510 | 510-ПИР,9000-СМР |
| 1.9. | ул. Мичурина-ул. Лунная |  |  | 1,000 |  |  | 10 650 |  | 0 |  | 10 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 1,000 |  |  |  |  | 10 450 | 450-ПИР,10000-СМР |
| 1.10. | ул. Свердлова (от детского сада Брусничка до ул. Студенческая) |  |  | 0,320 |  |  | 10 650 |  | 0 |  | 10 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 0,320 |  |  |  |  | 10 450 | 450-ПИР,10000-СМР |
|  | ИТОГО: |  |  | 9,432 |  |  | 330 449 |  | 1 520 |  | 328 929 |  |  | 0,00 |  | 56 312 |  | 0 |  | 23 183 |  | 3,386 | 72 611 |  |  | 6,046 |  | 1520 |  | 80 | 176 743 |  |
|  | 2.Капитальный ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ул. Ленина |  |  | 0,665 |  |  | 142 200 |  | 0 |  | 142 200 |  |  | 0,000 |  | 27 600 |  |  |  | 0 |  | 0,665 | 114 600 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2.1.1. | Ул. Ленина (от 40 лет Победы до Мира) |  |  | 0,593 |  |  | 141 000 |  | 0 |  | 141 000 |  |  |  |  | 27 600 |  |  |  |  |  | 0,593 | 113 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | ул. Ленина (от 40 лет Победы до школы №1) |  |  | 0,072 |  |  | 1 200 |  | 0 |  | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,072 | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | ул. Попова |  |  | 0,785 |  |  | 9 204 |  | 0 |  | 9 204 |  |  | 0,260 |  | 6 680 |  |  |  | 0 |  | 0,525 | 790 |  |  |  |  |  |  |  | 1 734 |  |
| 2.2.1. | ул. Попова (от ул. Лесозаготовителей до ул. Гастелло) |  |  | 0,260 |  |  | 6 680 |  | 0 |  | 6 680 |  |  | 0,260 |  | 6 680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | ул. Попова (от ж/д переезда до 16 мкр) |  |  | 0,525 |  |  | 2 524 |  | 0 |  | 2 524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,525 | 790 |  |  |  |  |  |  |  | 1 734 | СМР |
| 2.3. | Ул. Мира (от Энтузиастов до школы №2) |  |  | 0,084 |  |  | 3 201 |  | 0 |  | 3 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,084 | 3 156 |  |  |  |  |  |  |  | 45 | СМР |
| 2.4. | Ул. Газовиков (от Свердлова до Никольской) |  |  | 0,923 |  |  | 6 780 |  | 0 |  | 6 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 150 |  |  | 0,923 |  |  |  |  | 4 630 | СМР |
| 2.5. | ул. Спортивная (от ул. Попова до ул. Калинина) |  |  | 0,330 |  |  | 19 103 |  | 0 |  | 19 103 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 755 |  | 0,330 | 18 030 |  |  |  |  |  |  |  | 273 | СМР |
| 2.6. | Ул. Лесозаготовителей |  |  | 0,695 |  |  | 10 419 |  | 0 |  | 10 419 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 694 |  |  | 0,695 |  |  |  |  | 6 725 | СМР |
| 2.7. | ул. Калинина (от Спортивной до Гастелло) |  |  | 0,777 |  |  | 3 404 |  | 0 |  | 3 404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 810 |  |  | 0,777 |  |  |  | 258 | 2 336 | СМР |
| 2.8. | Ул. Южная |  |  | 0,400 |  |  | 17 943 |  | 0 |  | 17 943 |  |  |  |  | 420 |  |  |  | 1 770 |  | 0,400 | 15 140 |  |  |  |  |  |  | 68 | 545 | СМР |
| 2.9. | Ул. Таежная (от Мира до Спортивной) |  |  | 0,270 |  |  | 19 082 |  | 0 |  | 19 082 |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 480 |  | 0,270 | 17 582 |  |  |  |  |  |  |  | 945 | СМР |
| 2.10. | Ул. Студенческая |  |  | 0,730 |  |  | 54 316 |  | 0 |  | 54 316 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 610 |  |  | 16 481 |  |  | 0,730 |  |  |  |  | 37 075 | СМР |
| 2.10.1. | Ул. Студенческая (от кольца до Садовой) |  |  | 0,550 |  |  | 43 481 |  | 0 |  | 43 481 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 610 |  |  | 16 066 |  |  | 0,550 |  |  |  |  | 26 655 | 24155-СМР, 2500-выкуп земельного участка |
| 2.10.2. | Ул. Студенческая (от ул. Садовой до ул. Менделеева) |  |  | 0,180 |  |  | 10 835 |  | 0 |  | 10 835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415 |  |  | 0,180 |  |  |  |  | 10 420 | 420-ПИР,10000-СМР |
| 2.11. | ул. Железнодорожная (от вещевого рынка до 16 мкр) |  |  | 0,735 |  |  | 7 578 |  | 0 |  | 7 578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 303 |  |  | 0,735 |  |  |  |  | 5 275 | СМР |
| 2.12. | ул. Вавилова (от ул. Кондинской до ул. Ермака) |  |  | 0,789 |  |  | 5 265 |  | 0 |  | 5 265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 840 |  |  | 0,789 |  |  |  |  | 3 425 | СМР |
| 2.13. | ул. 40 лет Победы |  |  | 0,280 |  |  | 9 422 |  | 0 |  | 9 422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 |  |  | 0,280 |  |  |  |  | 9 290 | 290-ПИР,9000-СМР |
|  | ИТОГО: |  |  | 7,463 |  |  | 307 917 |  | 0 |  | 307 917 |  |  | 0,260 |  | 34 970 |  | 0 |  | 3 615 |  | 2,274 | 196 708 |  |  | 4,929 |  | 0 |  | 326 | 72 298 |  |
|  | ВСЕГО |  |  | 16,895 |  |  | 638 366 |  | 1 520 |  | 636 846 |  |  | 0,260 |  | 91 282 |  | 0 |  | 26 798 |  | 5,66 | 269 319 |  |  | 10,975 |  | 1520 |  | 406 | 249 041 |  |