Отчет

работы отделов Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса

на III квартал 2010года

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственно-аналитический отдел (Титова Е.В.) |
| 1 | Подготовка проектов распоряжений на передачу законченных строительством объектов | в течение квартала | Супрунова Н.С. | + |
| 2 | Прием и проверка справок формы КС-3 | до 25 числа каждого месяца | Супрунова Н.С. | + |
| 3 | Ведение реестра выполненных работ | до 10 числа каждого месяца | Супрунова Н.С. | + |
| 4 | Подготовка актов приема-передачи в Департамент муниципальной собственности введенных в эксплуатацию объектов | в течение квартала | Супрунова Н.С. | + |
| 5 | Подготовка документов к Думе г. Югорска, а также информации для других подразделений администрации для подготовки их вопросов | за 12 дней до заседания Думы | Титова Е.В. | + |
| 6 | Информация о создании рабочих мест в г. Югорске | ежедневно | Супрунова Н.С. | + |
| 7 | Текущее внесение изменений в смету расходов по ДЖКиСК согласно уведомлениям Департамента финансов. | в течение квартала | Титова Е.В., Супрунова Н.С. | + |
| 8 | Подготовка и утверждение конкурсной документации и документации об аукционе по объектам: |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ремонту ограждений вдоль газонов | июль-август | Скороходова Л.С., Сычева Е.Н. | + |
|  | Выполнение работ по нанесению дорожной разметки | июль-август | Скороходова Л.С., Сычева Е.Н. | + |
|  | Выполнение работ по окрашиванию бордюров | июль-август | Скороходова Л.С., Сычева Е.Н. | + |
|  | Выполнение работ по ремонту бордюров | июль-август | Скороходова Л.С., Сычева Е.Н. | + |
|  | Выполнение непредвиденных работ по ремонту дорог | июль-август | Скороходова Л.С., Сычева Е.Н. | + |
|  | Выполнение работ по ремонту и окрашиванию ограждений | июль-август | Скороходова Л.С., Сычева Е.Н. | + |
| 9 | Отчет о ходе строительства объектов с участием окружного бюджета в Департамент экономической политики ХМАО – Югры | до 10 июля | Супрунова Н.С. | + |
| 10 | Справка о вводе в эксплуатацию объектов с долевым участием средств окружного бюджета в Департамент экономической политики ХМАО - Югры | до 10 июля | Супрунова Н.С. | + |
| 11 | Сведения о параметрах реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Комитет по экономической политике | до 03 июля | Супрунова Н.С. | + |
| 12 | Сведения о финансировании и освоении выделенных средств по объектам строительства по программе «Развитие и модернизация ЖКХ ХМАО – Югры на 2005-2012 годы» в Департамент ЖКХ ХМАО - Югры | до 10 июля | Супрунова Н.С. | + |
| 13 | Исполнение бюджетной росписи за 2 квартал 2010 год | до 20 июля | Супрунова Н.С. | + |
| 14 | Ответы на запросы населения, депутатов, Департаментов округа, комитетов администрации | в течение квартала | Титова Е.В., Скороходова Л.С., Супрунова Н.С. | + |
| 15 | Отчет о ходе строительства объектов с участием окружного бюджета в Департамент строительства ХМАО - Югры | до 10 июля | Супрунова Н.С. | + |
| 16 | Информация о ценообразующих факторах в строительстве за 2 квартал 2010 года в Региональную службу по тарифам ХМАО – Югры | до 01 августа | Супрунова Н.С. | + |
| 17 | Информация о стоимости 1 м² жилья в городе Югорске во 2 квартале 2010 года в Региональную службу по тарифам ХМАО – Югры | до 01 августа | Супрунова Н.С. | + |
| 18 | Отчет в Комитет по экономической политике администрации города о контрактах, заключенных без проведения торгов | до 05 июля | Супрунова Н.С. | + |
| 19 | Отчет по статистической форме № С-1 (месячная) | до 03 июля | Супрунова Н.С. | + |
| 20 | Предоставление документов на получение субсидий по использованным средствам на капитальный ремонт и реконструкцию дорог за 2 квартал 2010 года | до 10 июля | Супрунова Н.С. | + |
| 21 | Изучение законодательства, нормативных актов | в течение квартала |  | + |
| 22 | Собеседование с претендентами в кадровый резерв |  |  | + |
| 2. Отдел по бухгалтерскому учету (Новикова О. В.) |
| 1 | Проверка правильности обработки документации, ввода хозяйственных операций главными специалистами | В течение квартала | Новикова О. В. Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 2 | Подготовка данных для гашения образовавшейся кредиторской задолженности, исходя из выделенных лимитов бюджетных ассигнований | В течение квартала | Новикова О. В. Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 3 | Контроль и уменьшение на основании документов, предоставленных подрядными организациями, сформировавшейся дебиторской задолженности | В течение квартала | Лихачева Н.К. Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 4 | Присвоение бюджетных обязательств, контроль за их расходованием | В течение квартала | Матико Г.Х. Володькина Л.А. Лихачева Н.К. | + |
| 5 | Обработка документов подрядных организаций по объектам капитального строительства и ремонта, подтверждающих выполнение работ | В течение квартала | Лихачева Н.К., Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 6 | Обработка документов подрядных организаций по объектам благоустройства, капитального ремонта, заказчиков, подтверждающих выполнение работ, оказанных услуг с участием ОАО «Служба заказчика» | В течение квартала | Лихачева Н.К., Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 7 | Оформление расшифровок по исполнению муниципальных контрактов | В течение квартала | Лихачева Н.К. Володькина Л.А. | + |
| 8 | Оформление актов сверок с подрядными организациями | По мере необходимости | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 9 | Сверка капитальных вложений в объекты длительного строительства | В течение квартала | Лихачева Н.К., Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 10 | Подготовка и оформление документов по передачи затрат по объектам в ДМСиГ | По мере необходимости | Ильтенбаева Г.Т., Новикова О.В. | + |
| 11 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением услуг по газоснабжению населения | По мере предоставления ежеквартально | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 12 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением услуг по содержанию, обслуживанию и ремонту лифтов | По мере предоставления ежемесячно | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 13 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением услуг по содержанию, обслуживанию и ремонту помещений в муниципальных общежитиях | По мере предоставления ежемесячно | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 14 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением услуг бань и душевых населению | По мере предоставления ежемесячно | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 15 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов по постановлению администрации города Югорска от 24.06.2010г. №1104 | По мере предоставления | Новикова О.В. | + |
| 16 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов по 185-ФЗ | По мере предоставления | Новикова О.В. | + |
| 17 | Подготовка и сбор документов для оплаты выполненных работ подрядных организаций и авансовых платежей, подготовка платежных поручений | В течение квартала | Матико Г.Х Лихачева Н.К. Володькина Л.А. | + |
| 18 | Подготовка и обработка документов по ведению кассового плана | В течение квартала | Матико Г.Х Лихачева Н.К. Володькина Л.А. | + |
| 19 | Составление и оформление реестра расходных обязательств ДЖКиСК | В течение квартала | Матико Г.Х Лихачева Н.К. Володькина Л.А. | + |
| 20 | Подготовка первичных документов к хранению | В течение квартала | Матико Г.Х Лихачева Н.К. Новикова О.В. Ильтенбаева Г.Х. Володькина Л.А. | + |
| 21 | Оформление заявок на финансирование | В течение месяца 5 и 20 числа, а также по потребности | Новикова О.В., Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 22 | Работа с корреспонденцией | В течение квартала | Новикова О.В. Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 3. Отдел подготовки строительства (Брюзгин И. В.) |
| 1 | Подготовка технической части на конкурс по капитальному ремонту автодороги по ул. Студенческая | До 15.08 | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | + |
| 2 | Выдача подрядной организации проектно-сметной документации по капитальному ремонту дорог | До 20.08 | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | + |
| 3 | Выдача подрядной организации проектно-сметной документации по благоустройству квартала ул. Механизаторов — ул. 40 лет Победы — ул. Буряка | До 20.08 | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | + |
| 4 | Подготовка документации и постановка на кадастровый учет - новых объектов | До получения разрешения на строительство | Округина О.А. | + |
| 5 | Получение государственной экспертизы проектной документации по реконструкции улиц: Магистральная, Менделеева | До 15.09 | Брюзгин И.В. Камаева И | - |
| 6 | Подготовка конкурсной документации по реконструкции улиц: Магистральная, Менделеева | До 30. 09 | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | - |
| 7 | Передача проектной документации по реконструкции улиц: Магистральная, Менделеева техническому надзору | До 20.05. | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | - |
| 8 | Подготовка конкурсной документации по строительству жилых домов в 14 мкр | До 15.08. | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | + |
| 9 | Составление сметной документации согласно дефектным актам | До 30.09. | Тарутина Е.В. Парилов С.А. | + |
| 10 | Подготовка конкурсной документации по объектам согласно муниципального и ведомственного заказов | постоянно | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Парилов С.А. | + |
| 11 | Проверка сметной документации | постоянно | Тарутина Е.В. Парилов С.А. | + |
| 12 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проект по строительству жилых домов в 14 мкр | До 20.07. | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | + |
| 13 | Выдача проектной документации по реконструкции школы - Лицея | До 15.07. | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | + |
| 14 | Получение проектной документации по реконструкции городской бани | До 30.07. | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | + |
| 15 | Составление технической части, для проведения торгов по реконструкции городской бани | До 30.08 | Брюзгин И.В. Тарутина Е.В. Парилов С.А. | + |
| 16 | Работа с организациями: -Департаментом охраны окружающей среды и экологической безопасности ХМАО -ОАО «Юграгаз» -Югорским ГИБДДД -ООО «Югорскэнергогаз» -ОАО «ЮТЭК – Югорск» -ОАО «Уралсвязьинформ» -УТС «Югорскгазтелеком» -Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО г. Югорску и Советскому району по согласованию актов выбора земельных участков | По факту предоставления актов | Округина О.А. | + |
| 17 | Работа с Управлением архитектуры и градостроительства по предоставлению плана инженерных сетей для оформления земельных участков | постоянно | Округина О.А | + |
| 18 | Работа с ОАО «РСУ» по ответственному хранению | постоянно | Округина О.А. | + |
| 19 | Работа с организациями, выполняющими проектно-изыскательские работы для ДЖК и СК | постоянно | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | + |
| 20 | Подготовка приложения к договору подряда | При заключении договоров | Брюзгин И.В. Тарутина Е.В. Парилов С.А. | + |
| 21 | Работа с документами, письмами, распоряжениями, приказами и т. д. | Постоянно | Брюзгин И.В. | + |
| 22 | Работа с архивом | постоянно | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. Округина О.А. | + |
| 23 | Работа с Управлением архитектуры и градостроительства по предоставлению градостроительного плана | постоянно | Округина О.А | + |
| 24 | Работа с отделом технического надзора по проектной документации во время строительства объектов | постоянно | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. Округина О.А. Тарутина Е.В. Парилов С.А. | + |
| 25 | Регистрация и занос в архив проектной документации | Сразу после получения | Камаева И.Г. Округина О.А. | + |
| 26 | Составления отчета за II-й квартал 2010 год | До 30.09. | Брюзгин И.В. | + |
| 27 | Ознакомление и изучение специалистами отдела изменений в законодательстве, связанных с непосредственной работой отдела | В течение квартала | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. Округина О.А. Тарутина Е.В | + |
| 28 | Ознакомление и изучение СНиП, ГОСТ, других нормативных документов связанных с прохождением экспертиз, разработки проектной документации | В течение квартала | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. Округина О.А. Тарутина Е.В Парилов С.А. | + |
| 4. Отдел технического надзора (Подпалый К. В.) |
| 1 | Осуществление технического надзора по объектам капитального строительства, капитального ремонта и реконструкции, с выездом на объект | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. Лысенко Н.Н. | + |
| 2 | Прием выполненных работ у подрядных организаций, подписание акта КС-2 | До 25 числа следующего за отчетным | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. Лысенко Н.Н. | + |
| 3 | Согласование изменений в проектной документации с генеральным проектировщиком и с эксплуатирующими организациями | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. Лысенко Н.Н. | + |
| 4 | Коньюктурный обзор строительства | С 25 числа следующего за отчетным | Подпалый К. В. Бодров В.С. | + |
| 5 | Оформление разрешения на строительство по объектам | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. Лысенко Н.Н. | + |
| 6 | Изучение и рассмотрение проектной документации | постоянно | Подпалый К. В., Лысенко Н.Н. Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Бодров В.С. | + |
| 7 | Подготовка дефектных актов для составления смет | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. Лысенко Н.Н. | + |
| 8 | Подготовка информации по ориентировочной стоимости ремонта, реконструкции объектов | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С. | + |
| 9 | Подготовка документации и ответ на запросы | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. Лысенко Н.Н. | + |
| 10 | Работа с обращениями граждан | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. Лысенко Н.Н. | + |
| 11 | Подготовка и сдача объектов в эксплуатацию | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. Лысенко Н.Н. | + |
| 5. Юридический отдел (Валинурова О. С.) |
| 1 | Правовая оценка муниципальных контрактов для подписания и заключения | Постоянно | Валинурова О.С., Малышкин Д.И. | + |
| 2 | Претензионная работа | Постоянно | Валинурова О.С. Малышкин Д.И. | + |
| 3 | Заключения (правовая оценка) спорных ситуаций | Постоянно | Валинурова О.С. Малышкин Д.И. | + |
| 4 | Участие в судебных заседаниях | По назначению дел к рассмотрению | Валинурова О.С. Малышкин Д.И. | + |
| 5 | Предоставление сведений о заключенных муниципальных контрактах в Уполномоченный орган | Постоянно | Валинурова О.С. Малышкин Д.И. | + |

6. Планово-экономический отдел (Смолина Е.А.)

| 1 | Подготовка проектов распоряжений, постановлений, касающихся исполнения функций Департамента в сфере ЖКХ | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. | + |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Подготовка документов к Думе г. Югорска (таблицы, пояснительные записки, доклады), а также информации для других подразделений администрации для УЭП, ДФ (для подготовки их вопросов к Думе) | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. | + |
| 3 | Участие в совещаниях по теме жилищно-коммунального комплекса. | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. | + |
| 4 | Участие в работе Службы по регулированию тарифов ОКК | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. | + |
| 5 | Подготовка информации по вопросам ЖКХ для СМИ (газетные статьи, на сайт, на ТВ) | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. | + |
| 6 | Участие в работе комиссии по проверке документов на субсидии - баня, общежития, лифты в пределах полномочий. | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. | + |
| 7 | Работа с ОЦиТП, отделами ООО "Югорскэнергогаз" (ПЭО, ПТО) по заполнению информации в системе ЕИАС (по инвестиционным и производственным программам, по тарифам ресурсоснабжающей организации ООО "Югорскэнергогаз") | в течение квартала | Смолина Е.А. | + |
| 8 | Подготовка писем и ответов на письма и запросы по теме ЖКХ предприятиям ЖКК и Департаментам ХМАО - Югры. | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. | + |
| 9 | Подготовка должностной инструкции старшего инженера ПЭО в связи с изменением в штатном расписании администрации города (немуниципальная должность) | июль | Смолина Е.А. | + |
| 10 | Сбор данных с предприятий ЖКК для подготовки отчетов в департамент развития ЖКК, бюджетный отдел, комитет по экономической политике. | в течение квартала | Попова Т.В. | + |
| 11 | Проверка Проектов инвестиционных программ ООО «Югорскэнергогаз» по водоснабжению и водоотведению | сентябрь | Попова Т.В. | + |
| 12 | Курирование вопросов по 185-ФЗ (участие в совещаниях, командировки по мере необходимости). | в течение квартала | Кондратичева Г.А. | + |
| 13 | Осуществление сбора документов для подготовки заявки на софинансирование КР МКД за 2 кв.2010г. по 100-п в округ. | в течение квартала | Кондратичева Г.А. | + |
| 14 | Подготовка и участие в совещаниях различных уровней по энергосбережению и подготовке городской Программы. | в течение квартала | Лысенко Н.Н. | + |
| 15 | Работа с муниципальными учреждениями, ОКК, ДРЖКК ХМАО по разработке Программ в области энергосбережения. | июль | Лысенко Н.Н. | + |
| 16 | Подготовка долгосрочной целевой Программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2010-2014 годы" в соответствии с 261-ФЗ. | до 1 августа | Лысенко Н.Н. | + |
| 17 | Подготовка изменений в долгосрочную целевую Программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2010-2014 годы" в соответствии с 261-ФЗ. |  | Лысенко Н.Н. | + |
| 18 | Участие в работе Административной комиссии | еженедельно | Попова Т.В. | + |
| 19 | Подготовка информации по жилищно-коммунальной сфере к приезду Губернатора |  | Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. | + |
| 20 | Ежемесячный мониторинг дебиторской задолженности населения за ЖКУ и кредиторской за энергоресурсы ОКК | ежемесячно до 25 числа | Смолина Е.А. | + |
| 21 | Отчет за 2 квартал 2010 год Показатели, характеризующие ход развития ЖКК | 30 июля | Попова Т.В. | + |
| 22 | Отчет за 2 квартал, 2010 год Исполнение расходов по жилищно-коммунальному хозяйству (по всем источникам, в том числе бюджетных средств) | 25 июля | Смолина Е.А. | + |
| 23 | Отчет за 2 квартал 2010 год Мониторинг качества исполнения бюджета. | 22 июля | Смолина Е.А. | + |
| 24 | Ежемесячный отчет О дебиторской задолженности населения за ЖКУ и мероприятиях по снижению. | ежемесячно до 5 числа | Смолина Е.А. | + |
| 25 | Ежемесячный отчет О дебиторской задолженности ОКК бюджетных учреждений (финансируемых из федерального, окружного, местного бюджетов). | ежемесячно на 25 число | Смолина Е.А. | + |
| 26 | Отчет за 2 квартал 2010 год – з/плата и численность работников по предприятиям ЖКК | 20 июля | Попова Т.В. | + |
| 27 | Отчет за 2 квартал 2010 года Информация по исполнению мероприятий по посланию Президента РФ Федеральному Собранию РФ в 2009 году. | 1 июля | Попова Т.В. | + |
| 28 | Отчет за 2 квартал 2010 года Информация по исполнению мероприятий по посланию Губернатора к Думе и жителям ХМАО в 2009 году. | 1 июля | Попова Т.В. | + |
| 29 | Отчет за 2 квартал 2010 года Информация по нормативно-правовому обеспечению органов местного самоуправления в Юр. управление | 1 июля | Попова Т.В. | + |
| 30 | Ежемесячный отчет в РСТ - Информация об инцидентах по электрический энергии, приводящих к отключению технологического оборудования | ежемесячно до 4 числа | Попова Т.В. | + |
| 31 | Отчет за 2 квартал в РСТ ХМАО-Югры «Производственные показатели по воде, стокам, утилизации ТБО». | до 10 июля | Смолина Е.А. | + |
| 32 | Полугодовой отчет «1-тарифы (ЖКХ)» в статистику | 15 июля | Смолина Е.А. | + |
| 33 | Отчет о сбалансированности бюджета в Департамент финансов. | 25 июля | Смолина Е.А. | + |
| 34 | Ведение учета объемов предоставленных услуг населению подрядными организациями (по справкам ОАО "Служба заказчика"), в том числе субсидии на поддержку ЖКХ за счет бюджета города. | в течение квартала | Попова Т.В. | + |
| 35 | Ведение учета "начислено-оплачено" за жилищно-коммунальные услуги населению (сбор данных с предприятий ЖКК). | до 20 июля | Попова Т.В. | + |
| 36 | Ежемесячный анализ финансирования работ по ЖКХ и благоустройству (вопросы местного значения и по п.16.1) | ежемесячно до 10 числа | Смолина Е.А. | + |
| 37 | Еженедельная информация о создании рабочих мест на предприятиях жилищно-коммунальной сферы | еженедельно | Попова Т.В. Кондратичева ГА | + |
| 38 | Подготовка анализа за 2 квартал 2010г. фактической себестоимости предоставляемых услуг в сравнении с плановой ООО «ЮЭГ». | 30 июля | Кондратичева Г.А. | + |
| 39 | Подготовка доклада "О результатах и основных направлениях деятельности" на 2011 год и плановый период 2012-2013гг. (цели, задачи, бюджетное планирование расходов: по объектам благоустройства, содержание дорог, КР) | в течение квартала | Смолина Е.А. | + |
| 40 | Ежеквартальный отчет по Программе по приборам учета по г. Югорску в ХМАО. | 15 июля | Кондратичева Г.А. | + |
| 41 | Подготовка Плана мероприятий (программы предприятий) по работе с дебиторской задолженностью за ЖКУ | 14 сентября | Попова Т.В. | + |
| 42 | Ежеквартальный отчет о ходе реализации 261-ФЗ в Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса | ежеквартально | Лысенко Н.Н. | + |
| 43 | Ежемесячный отчет о готовности к реализации 185-ФЗ в Департамент РЖКК ХМАО.-.Югры. | ежемесячно | Кондратичева Г.А. | + |
| 44 | Ежеквартальный отчет о готовности МО г. Югорск к реализации 185-ФЗ в ДРЖКК ХМАО.-.Югры. | июль | Кондратичева Г.А. | + |
| 45 | Курирование вопросов по созданию ТСЖ в г. Югорске для выполнения условия 185-ФЗ (20% от кол-ва МКД- до 1 января 2011г.). | в течение квартала | Кондратичева Г.А. | + |
| 46 | Отчет за 1 полугодие 2010 года - Сведения о структурных преобразованиях в сфере ЖКХ (№ 22-ЖКХ реформа) | 19 июля | Попова Т.В. | + |
| 47 | Отчет за 1 полугодие 2010 года в ФАС - Сведения о проведенных открытых конкурсах по отбору УО для управления МКД | 20 июля | Попова Т.В. | + |
| 48 | Работа с кадровым резервом по плану работы с резервом на соответствующий период. | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. | + |
| 49 | Изучение специалистами отдела изменений в законодательстве, связанных с непосредственной работой отдела в сфере ЖКХ | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. | + |