Итоговая информация о реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

жителей города Югорска на 2014-2020 годы»

и достижении запланированных результатов за период с 2014 по 2018 годы

Расходование бюджетных ассигнований осуществлялось в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014-2020 годы».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление жилищной политики администрации города Югорска, соисполнители: департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, управление бухгалтерского учета и отчетности.

Цели муниципальной программы:

1. Реализация единой государственной политики и нормативного правового регулирования, оказание муниципальных услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности на территории города Югорска.

2. Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий граждан и улучшение жилищных условий граждан, признанных в установленном порядке участниками программы.

Задачи муниципальной программы:

- Формирование на территории города Югорска полного комплекта градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных  систем обеспечения градостроительной деятельности.

- Оказание финансовой поддержки на приобретение жилья гражданам города Югорска.

- Содействие реализации проектов жилищного строительства.

4.	Стимулирование индивидуального жилищного строительства на территории города Югорска.

Уточненный план по программе за период с 2014 по 2018 годы составил 2 879 529,9 тыс. рублей, из них окружной бюджет – 2 551 185,9 тыс. рублей, федеральный бюджет – 11 665,9 тыс. рублей, городской бюджет – 316 678,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило – 2 852 436,9 тыс. рублей, из них окружной бюджет – 2 527 214,8 тыс. рублей, федеральный бюджет – 11 633,7 тыс. рублей, городской бюджет –313 588,4 тыс. рублей, что составляет 99,1% исполнение данной программы.

В рамках муниципальной программы по подпрограмме 1. «Развитие градостроительной деятельности» были произведены расходы по мероприятиям:

В 2014 году в рамках муниципальной программы по подпрограмме 1 «Развитие градостроительной деятельности» были произведены расходы  по мероприятиям:

- «Обеспечение топографическими картами территории города Югорска»: план на 2014 год составил 2 507,5 тыс. рублей, из них окружной бюджет – 1 253,6 тыс. рублей, местный бюджет – 1253,9 тыс. рублей, что составляет 100 % исполнение мероприятия. Выполнена топографическая съемка М 1:2000 площадью 2334 га.

- «Разработка комплексной системы управления развитием территории»:  план на 2014 год составил 21 236,1 тыс. рублей, из них окружной бюджет – 6 250,6 тыс. рублей, местный бюджет – 14 985,5 тыс. рублей, что составляет 100 % исполнение мероприятия. Создана автоматизированная информационной система обеспечения градостроительной деятельности  (ИСОГД); проведены землеустроительные работы по установлению границ населенного пункта; разработана программа инвестиционного освоения территории; разработана документация по планировке территорий города Югорска, в том числе: проекты планировки 5, 7, 7б, 11, 1. 4. 9, 2, 14а, 6, 3, 12, 13, 10, 16, 16а, 8, 15 микрорайонов города, Югорска-2, Южной и северной промышленных зон.

В 2015 году из-за отсутствия финансирования мероприятия по подпрограмме 1 «Развитие градостроительной деятельности» не реализовывались.

В 2016 году в рамках муниципальной программы по подпрограмме 1. «Развитие градостроительной деятельности» были произведены расходы по мероприятию:

- «Разработка и актуализация комплексной системы управления развитием территории».

Уточненный план на 2016 год составил 3 766,6 тыс. рублей, из них окружной бюджет – 2 951,8 тыс. рублей, городской бюджет – 814,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 806,3 тыс. рублей, из них окружной бюджет – 1 207,1 тыс. рублей, городской бюджет – 599,2 тыс. рублей, остаток неиспользованных средств составил – 1 960,4 тыс. рублей, из них: окружной бюджет – 1 744,8 тыс. рублей, городской бюджет – 215,6 тыс. рублей окружной бюджет что составляет 47,95 % исполнение мероприятия. Денежные средства не освоены в полном объеме, в связи с неисполнением обязательств по муниципальному контракту со стороны поставщика.

В плановом 2016 году данное мероприятие реализовано путем заключения 4 муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также дополнительно разработана градостроительная документация и внесены изменения в ранее разработанные проекты планировки, в связи с необходимостью размещения внутриквартальных котельных.

В 2017 году в рамках муниципальной программы по подпрограмме 1. «Развитие градостроительной деятельности» были произведены расходы по мероприятию:

Уточненный план на 2017 год составил 300,0 тыс. рублей, городской бюджет – 300,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 300,0 тыс. рублей, городской бюджет – 300,0 тыс. рублей, что составляет 100 % исполнения мероприятия.

В плановом 2017 году данное мероприятие реализовано путем заключения 3-х муниципальных контрактов по сопровождению ИСОГД.

В 2018 году в рамках муниципальной программы по подпрограмме 1. «Развитие градостроительной деятельности» были произведены расходы по мероприятию:

- «Разработка и актуализация комплексной системы управления развитием территории».

Уточненный план на 2018 год составил 774,5 тыс. рублей, окружной бюджет – 689,3 тыс. рублей, городской бюджет – 85,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 774,5 тыс. рублей, окружной бюджет – 689,3 тыс. рублей, городской бюджет – 85,2 тыс. рублей, что составляет 100 % исполнение мероприятия.

В плановом 2018 году данное мероприятие реализовано путем заключения муниципального контракта по выполнению работ по постановке на кадастровый учет территориальных зон градостроительного зонирования.

В рамках муниципальной программы по подпрограмме 2. «Жилье» были произведены расходы по мероприятиям:

- «Предоставление субсидий молодым семьям города Югорска».

Уточненный план за период программы по данному мероприятию составил – 39 218,7 тыс. рублей, из них федеральный бюджет – 4 659,2 тыс. рублей, окружной бюджет – 32 604,1 тыс. рублей, городской бюджет – 1 955,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 38 956,3 тыс. рублей, из них федеральный бюджет – 4 627,0 тыс. рублей, окружной бюджет – 32 387,1 тыс. рублей, городской бюджет – 1 942,3 тыс. рублей, что составляет 99,3 % исполнение мероприятия.

В рамках реализации данного мероприятия улучшили жилищные условия с помощью предоставленных субсидий 43 молодые семьи и три семьи получили дополнительные субсидии к ранее выданным в связи с рождением детей.

Мероприятие реализовано в полном объеме, плановый показатель выполнен на 100%.

- «Обеспечение субсидией лица, приравненного по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны».

Уточненный план за период программы по данному мероприятию составил 6 228,5 тыс. рублей, из них федеральный бюджет – 4 770,7 тыс. рублей,  городской бюджет – 1 457,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 6 228,5 тыс. рублей, из них федеральный бюджет – 4 770,7 тыс. рублей, городской бюджет – 1 457,8 тыс. рублей, что составляет 100 % исполнение мероприятия.

Предоставлено 3 субсидии членам семей погибших (умерших) ветеранов ВОВ для приобретения жилья.

Мероприятие реализовано в полном объеме, плановый показатель выполнен на 100%.

- «Предоставление мер государственной поддержки и улучшение жилищных условий семей ветеранов боевых действий и инвалидов».

Уточненный план на период программы по данному мероприятию составил 2 236,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета, кассовое исполнение составило 2 236,0 тыс. рублей, что составляет 100 % исполнение мероприятия.

Выдано 3 субсидии для приобретения жилых помещений семьям из числа инвалидов.

Мероприятие реализовано в полном объеме, плановый показатель выполнен на 100%.

- «Обеспечение деятельности по предоставлению финансовой поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан».

Уточненный план за период программы по данному мероприятию составил 11,9 тыс. рублей – средства окружного бюджета, кассовое исполнение составило – 11,9 тыс. рублей,  что составляет 100 % исполнение мероприятия.

В рамках реализации данного мероприятия приобретены канцелярские принадлежности для муниципальных нужд.

Мероприятие реализовано в полном объеме.

- «Приобретение жилых помещений и участие в долевом строительстве жилых помещений».

Уточненный план за период действия программы по данному мероприятию составил 2 802 183,5тыс. рублей, из них окружной бюджет – 2 505 966,7 тыс. рублей, городской бюджет – 296 216,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2 777 313,2 тыс. рублей, из них окружной бюджет – 2 483 957,4 тыс. рублей, городской бюджет – 293 355,9 тыс. рублей, что составляет 99,1 % исполнение мероприятия.

Данное мероприятие реализовано в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путем заключения  муниципальных контрактов на приобретение  жилых помещений.

Всего за период действия программы приобретено 970 жилых помещений, из них:

549 – для переселения граждан, проживающих по договорам найма в муниципальных жилых помещениях, признанных непригодными для проживания и заключения договоров мены с собственниками жилых помещений, признанных непригодными для проживания;

269 – для семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и улучшивших жилищные условия;

150 – для отнесения к маневренному жилищному фонду.

2 – для высококвалифицированных специалистов бюджетной сферы, улучшивших жилищные условия.

Из приобретенных жилых помещений в 2018 году по 21 муниципальному контракту на участие в долевом строительстве 109 жилых помещений Застройщиками будут исполнены обязательства  по передаче жилых помещений по актам приема-передачи в муниципальную собственность в 2019 году.

Мероприятие реализовано в полном объеме, плановые показатели выполнены на 100%.

- Компенсация части затрат отдельным категориям граждан, осуществляющим строительство жилья (в соответствии с утвержденным Порядком).

Уточненный план за период действия программы по данному мероприятию составил 96,5 тыс. рублей – местный бюджет, кассовое исполнение составило 96,4 тыс. рублей,  что составляет 99,9 % исполнение мероприятия.

Предоставлено 4 единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан с целью компенсации затрат, связанных со строительством жилья.

Мероприятие реализовано в полном объеме, плановый показатель выполнен на 100%.

- «Подготовка территории для индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения земельными участками отдельных категорий граждан».

Уточненный план составил 500,0 тыс. рублей городской бюджет, кассовое исполнение составило 500,0 тыс. рублей,  что составляет 100 % исполнение мероприятия.

Данное мероприятие реализовано путем заключения договора по выполнению работ по разрубке просек в лесном массиве. Общая площадь территорий, подготовленных для индивидуального жилищного строительства составляет 43,52 га.

Мероприятие реализовано в полном объеме, плановый показатель выполнен на 100%.

В связи с улучшением жилищных условий граждан, в том числе участников программы по подпрограмме 2 «Жилье» запланированный целевой показатель «Доля жителей города Югорска, улучшивших жилищные условия, от общего количества нуждающихся в улучшении жилищных условий» к окончанию программы достигнут в полном объеме, т.е. его доля составляет –  69,5%, что на 24,5% выше запланированного показателя на 2018 год.

В течение периода реализации программы запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

На момент окончания программы основные цели и задачи, поставленные в муниципальной программе, достигнуты, плановые показатели выполнены.

Начальник управления жилищной политики					         Е.И. Павлова

Исполнители:

Начальник управления архитектуры и

градостроительства департамента,

главный архитектор

Каушкина И.К., 5-00-15, (115)

Заместитель начальника

управления жилищной политики

Прошкина М.Л., 5-00-57 (236)