Приложение 10 к пояснительной записке

Информация об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда за 2018 год

| Направления использования муниципального дорожного фонда | Источник финансирования | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено решением Думы города Югорска от 19.12.2017 № 107 «О бюджете города Югорска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (тыс. рублей) | Уточненный план (тыс. рублей) | Исполнено (тыс. рублей) | % исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы» | итого | 49 006,4 | 100 221,2 | 100 209,9 | 100,0 |
|  | бюджет автономного округа | 32 466,6 | 78 474,9 | 78 464,3 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 16 539,8 | 21 746,3 | 21 745,6 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | итого | 0,0 | 3 227,2 | 3 227,1 | 100,0 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 3 065,8 | 3 065,8 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 161,4 | 161,3 | 99,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автомобильной дороги по улице Звездная | итого | 0,0 | 3 227,2 | 3 227,1 | 100,0 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 3 065,8 | 3 065,8 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 161,4 | 161,3 | 99,9 |
| Текущий ремонт городских дорог | итого | 34 175,4 | 79 378,0 | 79 366,8 | 100,0 |
|  | бюджет автономного округа | 32 466,6 | 75 409,1 | 75 398,5 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 1 708,8 | 3 968,9 | 3 968,3 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по ремонту покрытия проезжей части автомобильной дороги по улице Попова (участок от улицы Мира до улицы Октябрьская) | итого | 8 767,6 | 8 883,6 | 8 872,4 | 99,9 |
|  | бюджет автономного округа | 8 329,3 | 8 439,5 | 8 428,9 | 99,9 |
|  | местный бюджет | 438,3 | 444,1 | 443,5 | 99,9 |
| Выполнение работ по ремонту дороги в микрорайоне Югорск-2 | итого | 1 579,5 | 1 579,5 | 1 579,5 | 100,0 |
|  | бюджет автономного округа | 1 500,5 | 1 500,5 | 1 500,5 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 100,0 |
| Выполнение работ по текущему ремонту покрытия проезжей части в квартале улиц Южная-Вавилова | итого | 17 359,9 | 17 359,9 | 17 359,9 | 100,0 |
|  | бюджет автономного округа | 16 491,9 | 16 491,9 | 16 491,9 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 868,0 | 868,0 | 868,0 | 100,0 |
| Выполнение работ по ремонту покрытия проезжей части автомобильной дороги по улице Арантурская (участок от улицы Газовиков до поворота на ЗСМ) | итого | 5 957,3 | 5 957,3 | 5 957,3 | 100,0 |
|  | бюджет автономного округа | 5 659,4 | 5 659,4 | 5 659,4 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 297,9 | 297,9 | 297,9 | 100,0 |
| Выполнение работ по ремонту покрытия проезжей части автомобильной дороги по улице Попова (участок от улицы Гастелло до АЗС Югорскпродуктойл) | итого | 0,0 | 10 448,3 | 10 448,3 | 100,0 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 9 925,9 | 9 925,9 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 522,4 | 522,4 | 100,0 |
| Выполнение работ по ремонту покрытия проезжей части автомобильной дороги по улице Торговая (участок от кольцевой автодороги до улицы Славянская; участок от улицы Железнодорожная до перекрестка с круговым движением) | итого | 0,0 | 14 542,6 | 14 542,6 | 100,0 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 13 815,5 | 13 815,5 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 727,1 | 727,1 | 100,0 |
| Выполнение работ по ремонту покрытия проезжей части автомобильной дороги по улице Октябрьская (участок от улицы Железнодорожная до улицы Ленина) | итого | 0,0 | 5 986,1 | 5 986,1 | 100,0 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 5 686,8 | 5 686,8 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 299,3 | 299,3 | 100,0 |
| Выполнение работ по ремонту покрытия проезжей части автомобильной дороги по улице Южная (участок от улицы Декабристов до улицы Арантурская) | итого | 0,0 | 624,1 | 624,1 | 100,0 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 592,9 | 592,9 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 31,2 | 31,2 | 100,0 |
| Выполнение работ по ремонту покрытия проезжей части автомобильной дороги по улице Арантурская (участок от улицы Промышленная до 8 км Зеленой зоны) | итого | 511,1 | 511,1 | 511,1 | 100,0 |
|  | бюджет автономного округа | 485,5 | 485,5 | 485,5 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 100,0 |
| Выполнение работ по ремонту покрытия проезжей части автомобильной дороги по улице Железнодорожная (участок от улицы Механизаторов до улицы 40 лет Победы) | итого | 0,0 | 2 327,1 | 2 327,1 | 100,0 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 2 210,7 | 2 210,7 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 116,4 | 116,4 | 100,0 |
| Выполнение работ по ремонту покрытия проезжей части автомобильной дороги по улице Студенческая (перекресток улицы Студенческая и улицы Петровская) | итого | 0,0 | 1 312,5 | 1 312,5 | 100,0 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 1 246,9 | 1 246,9 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 65,6 | 65,6 | 100,0 |
| Выполнение работ по ремонту покрытия проезжей части автомобильной дороги по улице Мира (участок от улицы Ленина до улицы Попова) | итого | 0,0 | 5 914,1 | 5 914,1 | 100,0 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 5 618,4 | 5 618,4 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 295,7 | 295,7 | 100,0 |
| Выполнение работ по ремонту покрытия проезжей части автомобильной дороги по улице Спасская (участок от улицы Широкая до улицы Студенческая) | итого | 0,0 | 3 931,8 | 3 931,8 | 100,0 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 3 735,2 | 3 735,2 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 196,6 | 196,6 | 100,0 |
| Содержание автомобильных дорог | итого | 14 831,0 | 17 616,0 | 17 616,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 14 831,0 | 17 616,0 | 17 616,0 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Зимнее и летнее содержание городских дорог | итого | 14 831,0 | 17 616,0 | 17 616,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 14 831,0 | 17 616,0 | 17 616,0 | 100,0 |