ПЛАН

основных мероприятий

управления информационных технологий

администрации города Югорска

на 4 квартал 2025 года

| N п/п | Наименование вопроса, мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседаниях Думы города Югорска: |  |  |  |
| Нет |  |  |  |
| 2.Вопросы, выносимые для рассмотрения на аппаратных совещаниях при главе города Югорска |  |  |  |
| Нет |  |  |  |
| 3. Организационная работа: |  |  |  |
|  | Запрос ценовых предложений и подготовка документации для проведения аукциона по увеличению количества абонентских номеров IP-телефонии в администрации города Югорска. | до 26.09.2025 | О.В. Дергилев Д.П. Шаров |
|  | Проведения аукциона и заключение договора на увеличению и количества абонентских номеров IP-телефонии в администрации города Югорска. | до 28.11.2025 | О.В. Дергилев |
|  | Настройка и установка новых IP телефонных аппаратов. | до 01.12.2025 | Д.П. Шаров И.А. Едапин |
|  | Настройка серверной части облачного хранилища администрации города Югорска. | до 14.11.2025 | И.А. Едапин |
|  | Подготовка, согласование и утверждение регламента использования облачного хранилища администрации города Югорска. | до 28.11.2025 | И.А. Едапин |
|  | Ввод в эксплуатацию и установка на рабочих местах сотрудников облачного хранилища администрации города Югорска | до 12.12.2025 | И.А. Едапин |
|  | Установка и настройка абонентских пунктов сети VipNet администрации города Югорска на рабочих местах сотрудников ДЖКиСК и ДМСиГ | до 01.10.2025 | Д.П. Шаров |
|  | Установка и настройка абонентских пунктов сети VipNet администрации города Югорска на рабочих местах сотрудников АХО, ГОиЧС, Юридического управления. | до 01.11.2025 | Д.П. Шаров |
|  | Установка и настройка абонентских пунктов сети VipNet администрации города Югорска на рабочих местах сотрудников УСП, КСП, УОБиСМ. | до 01.12.2025 | Д.П. Шаров |
|  | Установка и настройка абонентских пунктов сети VipNet администрации города Югорска на рабочих местах сотрудников УБУиО, УЖП, Управления контроля. | до 31.12.2025 | Д.П. Шаров |
| 3.1 Плановые проверки |  |  |  |
| Нет |  |  |  |
| 3.2 Совещания, конференции |  |  |  |
|  | Сопровождение видео конференций | Весь период | П.Н. Ефремов И.А. Едапин С.В. Мальцев Д.П. Шаров |
| 3.3 Заседания комиссий, коллегий, советов |  |  |  |
|  | Сопровождение заседаний Думы города Югорска | Весь период | П.Н. Ефремов И.А. Едапин С.В. Мальцев Д.П. Шаров |
| 3.4 Общегородские мероприятия |  |  |  |
|  | Сопровождение локальных и общегородских мероприятий | Весь период | П.Н. Ефремов И.А. Едапин С.В. Мальцев Д.П. Шаров |

Начальник управления

информационных технологий                                                           П.Н. Ефремов