**Пояснительная записка к отчету об исполнении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы» за 2017 год**

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрены средства в сумме 207 912,5 тыс.руб. , в том числе средства округа 136 568,5 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2017 г. освоено 207 314,7 тыс.руб., в том числе средства округа 136 152,5 тыс. руб., а именно:

**Подпрограмма 1: Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами.**

На реализацию подпрограммы в 2017 году предусмотрены средства в сумме 64 297,7 тыс.руб. , в том числе средства округа 21 631,5 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2017 г. освоено 64 247,0 тыс.руб., в том числе средства округа 21 630,4 тыс.руб.,

Выполнены работы по устройству КНС в 16 мкр. на сумму 1 483,2 тыс.руб.

Предоставление субсидии на модернизацию и капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду - планом мероприятий были запланированы работы на сумму 27 770,0 тыс. руб., в том числе из бюджета автономного округа 21 631,5 тыс. руб., из местного бюджета-6 138,5 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2017 работы выполнены в полном объеме, денежные средства освоены на 100 %. В рамках мероприятий выполнены:

- замена ветхих сетей общей протяженностью 2,505 км, в том числе: сетей теплоснабжения 0,300 км, водоснабжения 0,132 км, водоотведения 2,073 км (в однотрубном исполнении),

- капитальный ремонт фильтров на объекте ВОС-15 000 м3/сут.

Обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса - произведена оплата членских взносов за участие ДЖКиСК в саморегулируемой организации, плата за хранение оборудования, оплата земельного налога, обучение сотрудников, приобретение программного обеспечения, и осуществлены расходы соисполнителя программы управления бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска в сумме по мероприятию 34 350,5 тыс.руб.

**Подпрограмма 2: Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов**

На реализацию подпрограммы в 2017 году предусмотрены средства в сумме 101 301,6 тыс.руб. , в том числе средства округа 87 876,6 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2017 г. освоено 100 893,1 тыс.руб., в том числе средства округа 87 470,3 тыс.руб..

Бюджетные средства предоставлены в виде субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим оказание населению жилищно-коммунальных услуг.

За счет средств окружного и городского бюджетов предоставлены субсидии организациям, осуществляющим оказание населению жилищно-коммунальных услуг на сумму 100 890,5 млн. рублей, в том числе средства округа 87 467,7 млн. рублей.

Предоставлена субсидия предприятию АО «Сжиженный газ Север» за реализацию сжиженного газа в объеме 4697 кг населению города Югорска, общая сумма субсидии составила 729,96 тыс. рублей. При этом на 2 полугодие 2017 года Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры для населения установлен социально-ориентированный тариф в размере 41,65 руб./кг газа, экономически обоснованная цена газа для предприятия установлена в размере 224,33 руб./кг.

В целях возмещения недополученных доходов от оказания коммунальных услуг населению города Югорска ресурсоснабжающему предприятию МУП «Югорскэнергогаз» из бюджета ХМАО-Югры предоставлена субсидия в размере 85 960,7 млн., из местного бюджета 13 415,0 млн. рублей. Средства субсидии в полном объеме направлены на погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы (электроэнергия и природный газ).

В соответствии с государственной программой «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы» предприятию МУП «Югорскэнергогаз» выделено 779,6 тыс. рублей на возмещение части затрат по уплате процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы. Полученные средства также направлены на погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы.

**Подпрограмма 3: Содействие развитию жилищного строительства**

На реализацию подпрограммы в 2017 году предусмотрены средства в сумме 42 313,2 тыс.руб., в том числе средства округа 27 060,4 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2017 г. освоено 42 174,6 тыс.руб., в том числе средства округа 27 051,8 тыс.руб.

Внутриквартальный проезд к жилому кварталу «Авалон» в городе Югорске **–** работы выполнены. Объект введен в эксплуатацию. Акт приемки законченного строительством объекта от 15.11.2017

Сети канализации микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе ул. Полевая в городе Югорске **–** введен в эксплуатацию 3 этап строительства: сети напорной канализации - 496 метров, КНС – 1шт./13,8 кв. метров.

В рамках муниципальной программы за счет средств местного бюджета осуществляется строительство объектов:

Инженерные сети в 14а микрорайоне в городе Югорске (1 этап) – получено заключение проектной документации Управления государственной экспертизы;

Инженерные сети ПМК-5 – получено заключение проектной документации Управления государственной экспертизы;

Инженерные сети 14а микрорайона в городе Югорске (2 этап) – выполнены проектные работы;

Комплексное строительство инженерных сетей и перевод частных жилых домов на индивидуальное отопление в 14 микрорайоне города Югорска – работы выполняются в пределах лимита финансирования.

**Заместитель главы города -**

**Директор ДЖКиСК В.К. Бандурин**

Исполнитель:

начальник ПЭО ДЖКиСК

Попова Татьяна Викторовна, тел. 7-04-76

ведущий специалист ПАО ДЖКиСК

Максимчук Наталия Сергеевна, 7-43-03