ОТЧЕТ

о выполнении Плана работы

управления информационных технологий

администрации города Югорска

за 4 квартал 2025 года

| N пп | Наименование вопроса, мероприятия | Срок исполнения | Ответственные | Фактическое исполнение (не исполнение, с указанием причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запрос ценовых предложений и подготовка документации для проведения аукциона по увеличению количества абонентских номеров IP-телефонии в администрации города Югорска. | до 26.09.2025 | О.В. Дергилев Д.П. Шаров | Исполнено |
| 2 | Проведения аукциона и заключение договора на увеличению и количества абонентских номеров IP-телефонии в администрации города Югорска. | до 28.11.2025 | О.В. Дергилев | Исполнено |
| 3 | Настройка и установка новых IP телефонных аппаратов. | до 01.12.2025 | Д.П. Шаров | Исполнено |
| 4 | Настройка серверной части облачного хранилища администрации города Югорска. | до 14.11.2025 | И.А. Едапин | Не исполнено в связи с увольнением Шарова Д.П. выполнялась задача по Настройке и установке новых IP телефонных аппаратов. |
| 5 | Подготовка, согласование и утверждение регламента использования облачного хранилища администрации города Югорска. | до 28.11.2025 | И.А. Едапин | Не исполнено в связи с увольнением Шарова Д.П. выполнялась задача по Настройке и установке новых IP телефонных аппаратов. |
| 6 | Ввод в эксплуатацию и установка на рабочих местах сотрудников облачного хранилища администрации города Югорска | до 12.12.2025 | И.А. Едапин | Не исполнено в связи с увольнением Шарова Д.П. выполнялась задача по Настройке и установке новых IP телефонных аппаратов. |
| 7 | Установка и настройка абонентских пунктов сети VipNet администрации города Югорска на рабочих местах сотрудников ДЖКиСК и ДМСиГ | до 01.10.2025 | Д.П. Шаров | Исполнено |
| 8 | Установка и настройка абонентских пунктов сети VipNet администрации города Югорска на рабочих местах сотрудников АХО, ГОиЧС, Юридического управления. | до 01.11.2025 | Д.П. Шаров | Не исполнено в связи с увольнением Шарова Д.П. выполнялась задача по Настройке и установке новых IP телефонных аппаратов. |
| 9 | Установка и настройка абонентских пунктов сети VipNet администрации города Югорска на рабочих местах сотрудников УСП, КСП, УОБиСМ. | до 01.12.2025 | Д.П. Шаров | Не исполнено в связи с увольнением Шарова Д.П. выполнялась задача по Настройке и установке новых IP телефонных аппаратов. |
| 10 | Установка и настройка абонентских пунктов сети VipNet администрации города Югорска на рабочих местах сотрудников УБУиО, УЖП, Управления контроля. | до 31.12.2025 | Д.П. Шаров | Не исполнено в связи с увольнением Шарова Д.П. выполнялась задача по Настройке и установке новых IP телефонных аппаратов. |
| 11 | Сопровождение видео конференций | Весь период | П.Н. Ефремов И.А. Едапин С.В. Мальцев Д.П. Шаров | Исполнено |
| 12 | Сопровождение заседаний Думы города Югорска | Весь период | П.Н. Ефремов И.А. Едапин С.В. Мальцев Д.П. Шаров | Исполнено |
| 13 | Сопровождение локальных и общегородских мероприятий | Весь период | П.Н. Ефремов И.А. Едапин С.В. Мальцев Д.П. Шаров | Исполнено |

Начальник управления

информационных технологий                                                           П.Н. Ефремов