Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по отсыпке грунтовых дорог с восстановлением профиля в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, участок проезда по ул. Самоцветная (в районе ул. Гранитная), ул. Лазурная (в границах ул. Самоцветная-ул. Лунная).

Срок выполнения работ:

- начало:  с даты заключения муниципального контракта

- окончание: 15.09.2024.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 22.10.2024.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: стоимость работ в полном объеме, соответствующих условиям Контракта по качеству и объему, затраты на страхование, уплату налогов, затраты на утилизацию мусора, включая НДС либо без НДС, таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ, а также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик выполняет работы в соответствии с локально - сметным расчетом.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям технического задания и несет ответственность за отступления от них.

Подрядчик гарантирует выполнять работы в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР. ТС 014/2011) утв. решением КТС от 18.10.2011г № 827.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальных сметных расчетах.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по отсыпке песком участка проезда по ул. Самоцветная (в районе ул. Гранитная) в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Подготовительные работы для отсыпки участка дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-01-012-25 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 1,08 | 1 | 1,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1080 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 8,64 |  |  |  |  | 3 720,30 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 8 |  | 8,64 |  |  | 430,59 |  | 3 720,30 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 323,75 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 25,056 |  |  |  |  | 17 816,57 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 5,8 |  | 6,264 | 887,54 | 1,76 | 1 562,07 |  | 9 784,81 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 5,8 |  | 6,264 |  |  | 711,07 |  | 4 454,14 |
|  | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 17,4 |  | 18,792 |  |  | 1 837,96 |  | 34 538,94 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 17,4 |  | 18,792 |  |  | 711,07 |  | 13 362,43 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,60 |
|  | 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0,03 |  | 0,0324 | 2 184,44 | 1,93 | 4 215,97 |  | 136,60 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 997,22 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 536,87 |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 20 029,29 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 9 906,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 88 827,29 |  | 95 933,47 |
| 2 | 02-15-1-01-0006 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 6 км | т | 1728 | 1 | 1728 |  |  | 152,02 |  | 262 690,56 |
|  |  | Объем=1080*1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 262 690,56 |
| 3 | Калькуляция | Утилизация мусора | м3 | 1080 | 1 | 1080 |  |  | 516,67 |  | 558 003,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 558 003,60 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Подготовительные работы для отсыпки участка дороги : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 886 691,38 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 720,30 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 323,75 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 816,57 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,60 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 820 694,16 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 916 627,63 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 933,47 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 720,30 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 323,75 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 816,57 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,60 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 029,29 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 906,96 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 820 694,16 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 536,87 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 029,29 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 906,96 |
|  |  | Итого по разделу 1 Подготовительные работы для отсыпки участка дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 916 627,63 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 8,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 25,056 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Устройство проезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСН01-01-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка растительного слоя грунта | 1000 м3 | 0,22 | 1 | 0,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(440*0,5) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 890,10 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,21 |  |  |  |  | 860,39 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 5,5 |  | 1,21 | 887,54 | 1,76 | 1 562,07 |  | 1 890,10 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 5,5 |  | 1,21 |  |  | 711,07 |  | 860,39 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 750,49 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 860,39 |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 800,16 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 395,78 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 17 938,32 |  | 3 946,43 |
| 5 | ГЭСН27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 13,5 | 1 | 13,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1350 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 194,4 |  |  |  |  | 86 010,34 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 14,4 |  | 194,4 |  |  | 442,44 |  | 86 010,34 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 497 108,35 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 187,38 |  |  |  |  | 125 476,47 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1,77 |  | 23,895 | 1 299,64 | 1,47 | 1 910,47 |  | 45 650,68 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,77 |  | 23,895 |  |  | 711,07 |  | 16 991,02 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4,29 |  | 57,915 |  |  | 1 793,27 |  | 103 857,23 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 4,29 |  | 57,915 |  |  | 608,36 |  | 35 233,17 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.-ч | 7,08 |  | 95,58 | 2 391,60 | 1,46 | 3 491,74 |  | 333 740,51 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 7,08 |  | 95,58 |  |  | 711,07 |  | 67 964,07 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 0,74 |  | 9,99 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 13 859,93 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,74 |  | 9,99 |  |  | 529,35 |  | 5 288,21 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 519,45 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 |  | 67,5 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 3 519,45 |
| П,Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 712 114,61 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 486,81 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 313 000,48 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 283 392,33 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 96 926,48 |  | 1 308 507,42 |
| 5.1 | Коммерческое предложение | Песок природный для строительных работ | м3 | 1485 | 1 | 1485 |  |  | 508,33 |  | 754 870,05 |
|  |  | (Автомобильные дороги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1350*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=610/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 754 870,05 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Устройство проезда : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 469 735,15 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 010,34 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 498 998,45 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 336,86 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 758 389,50 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 067 323,90 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 010,34 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 498 998,45 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 336,86 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 758 389,50 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 313 800,64 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 283 788,11 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 212 347,20 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 313 800,64 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 283 788,11 |
|  |  | Итого по разделу 2 Устройство проезда |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 067 323,90 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 194,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 188,59 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 356 426,53 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 730,64 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 543 322,20 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 153,43 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 758 526,10 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 820 694,16 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 983 951,53 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 163 257,37 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 730,64 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 543 322,20 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 153,43 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 758 526,10 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 333 829,93 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 695,07 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 820 694,16 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 884,07 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 333 829,93 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 695,07 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по отсыпке песком ул. Лазурная (в границах ул. Самоцветная - ул. Лунная) в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Отсыпка дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 3,2 | 1 | 3,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(80*8*0,5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 46,08 |  |  |  |  | 20 387,64 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 14,4 |  | 46,08 |  |  | 442,44 |  | 20 387,64 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 833,09 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 44,416 |  |  |  |  | 29 742,57 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1,77 |  | 5,664 | 1 299,64 | 1,47 | 1 910,47 |  | 10 820,90 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,77 |  | 5,664 |  |  | 711,07 |  | 4 027,50 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4,29 |  | 13,728 |  |  | 1 793,27 |  | 24 618,01 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 4,29 |  | 13,728 |  |  | 608,36 |  | 8 351,57 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.-ч | 7,08 |  | 22,656 | 2 391,60 | 1,46 | 3 491,74 |  | 79 108,86 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 7,08 |  | 22,656 |  |  | 711,07 |  | 16 110,00 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 0,74 |  | 2,368 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 3 285,32 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,74 |  | 2,368 |  |  | 529,35 |  | 1 253,50 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 834,24 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 |  | 16 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 834,24 |
| П,Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 797,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 96 926,48 |  | 310 164,73 |
| 1.1 | Прайс-лист | Песок природный для строительных работ | м3 | 352 | 1 | 352 |  |  | 508,33 |  | 178 932,16 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=320*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=610/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 932,16 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 347 729,70 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 387,64 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 833,09 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 742,57 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 766,40 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 096,89 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 387,64 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 833,09 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 742,57 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 766,40 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 192,71 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 174,48 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 130,21 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 192,71 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 174,48 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 819,38 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 586 916,27 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |