|  |
| --- |
| Приложение 1 к извещению об осуществлении закупки |

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

**на выполнение работ по содержанию и обслуживанию автобусных остановок и подземного перехода в городе Югорске в 2024 году.**

**Место выполнения работ по содержанию автобусных остановок**: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, места расположения остановок указаны в таблице №1.

**Место выполнения работ по содержанию подземного перехода**: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Железнодорожная, подземный переход.

**Срок выполнения работ:**

- начало: 01.01.2024;

 - окончание: 31.12.2024.

Срок исполнения контракта с 01.01.2024 года по 14.02.2025 года

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля.

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями.

Содержание автобусных остановок составляет 67,7 % от стоимости всего объема работ.

Содержание подземного перехода составляет 32,3% от стоимости всего объема работ.

Работы выполняются в соответствии с Правилами благоустройства территории города Югорска.

Выполнение работ по организации вывоза мусора должно исполняться в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 25.08.2008 № 641».

Подрядчик вправе осуществлять вывоз мусора самостоятельно при наличии соответствующей лицензии или заключить договор на оказание таких услуг со специализированной организацией, имеющей такую лицензию, действующую на протяжении всего срока выполнения работ.

1. **Перечень, характеристика и объемы работ по содержанию и обслуживанию автобусных остановок**

Уборочная площадь остановок –**919,0** кв.м. количество остановок - **72**

*Таблица №1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес месторасположения | Площадь остановки, кв.м. | Площадь боковых поверхностей кв.м. (с одной стороны) | Площадь крыши кв.м. |
| 1 | Ул. Спортивная, 11а - «ЦГБ»  | 12 | 22 | 12 |
| 2 | Ул. Спортивная – Снежная | 12 | 22 | 12 |
| 3 | Ул. Энтузиастов №3 - «Школа №2»  | 18 | 24 | 18 |
| 4 | Ул. Гастелло,7а - «Югорскгазавтоматика»  | 12 | 22 | 13 |
| 5 | Ул. Лесозаготовителей,22- «Общежитие» четная сторона  | 12 | 20 | 16 |
| 6 | Ул. Лесозаготовителей ,9 «а»- «Общежитие» нечетная сторона  | 12 | 20 | 16 |
| **7** |  **Ул. Ж/дорожная,10"а"- «Ж/дорожный вокзал» чётная сторона**  |  |  |  |
| Площадь крыши |  |  | **15** |
| Площадь боковых поверхностей, стекло 8мм, с одной стороны, кв.м. |  | **45** |  |
| Площадь пола внутри, кв.м | **9** |  |  |
| Площадь пола всего, кв.м | **15** |  |  |
| скамейка-4шт., урна-2шт., розетки 220 В влагостойкие – 2 шт., USB розетки 2 гнезда – 2 шт., доводчик дверной-1шт. |  |  |  |
| **8** |  **Ул. Ж/дорожная 27- «Ж/дорожный вокзал» нечётная сторона**  |  |  |  |
| Площадь крыши |  |  | **15** |
| Площадь боковых поверхностей, стекло 8мм, с одной стороны, кв.м. |  | **45** |  |
| Площадь пола внутри, кв.м | **9** |  |  |
| Площадь пола всего, кв.м | **15** |  |  |
| кондиционер настенный с характеристиками: потребляемая мощность (обогрев) 584 вт; потребляемая мощность (охлаждение) 639вт; класс энергопотребления, охлаждение «А». |  |  |  |
| скамейка-4шт., урна-2шт., розетки 220 В влагостойкие – 2 шт., USB розетки 2 гнезда – 2 шт., доводчик дверной-1шт. |   |   |   |
| 9 | **Ул. Ж/дорожная – «МФЦ» Механизаторов, 2**  |  | **72** |   |
| Площадь крыши |   |   | **24** |
| Площадь пола внутри, кв.м | **24** |   |   |
| скамейка-9шт., урна-1шт., Розетки 220В влагостойкие – 4 шт., USB розетки 2 гнезда – 4 шт., доводчик дверной-2шт. |   |   |   |
| 10 | Ул. Толстого 12 – «ГИБДД»  | 10 | 15 | 11 |
| 11 | Ул. Газовиков 4 - «ТТГ 30 »  | 10 | 13 | 11 |
| 12 | Ул. Декабристов,12, четная сторона | 10 | 19 | 11 |
| 13 | Ул. Декабристов,12, нечетная сторона | 10 | 19 | 11 |
| 14 | Ул. Садовая,32– «Прометей»  | 11 | 21 | 11 |
| **15** | **Ул. Садовая,9** | **6** | **17** | **6** |
| 16 | Ул. Садовая - Павлика Морозова | 11 | 21 | 11 |
| 17 | Ул. Октябрьская,33 – м-н «Горизонт»  | 9 | 18 | 11 |
| 18 | Ул. Механизаторов,32 - «Корейская кухня»  | 10 | 22 | 10 |
| 19 | Ул. Попова,57 - магазин «Хобби" | 10 | 28 | 13 |
| 20 | Ул. Спортивная-пер. Титова | 12 |   |   |
| 21 | Ул. Пожарского,2 четная сторона  | 12 |   |   |
| **22** | **Ул. Пожарского,11 нечетная сторона** | **12** | **15** | **12** |
| 23 | Ул. Дзержинского - Кутузова,2-6 | 12 |   |   |
| 24 | Ул. Железнодорожная,14 «Центральный крытый рынок»  | 9 | 18 | 9 |
| 25 | Ул. Энтузиастов,2 (четная сторона) | 12 | 22 | 12 |
| 26 | Ул. Садовая 27, ДЮСШ «Смена»  | 26 | 19 | 15 |
| 27 | ул. Садовая, 80 "а" - Конечная | 10 | 15 | 11 |
| **28** | **ул. Садовая, 70** | **6** | **11** | **6** |
| **29** | **Ул. Мира, 51 "а"** | **8** | **12** | **8** |
| 30 | Ул. Северная,5-7 | 12 | 23 | 14 |
| 31 | Ул. Газовиков, 4 | 12 | 19 | 12 |
| 32 | Ул. Лесозаготовителей,25 | 12 | 19 | 12 |
| **33** | **ул. Ленина, 39** | **10** | **14** | **10** |
| 34 | Ул. Таежная,22 | 9 | 16 | 9 |
| 35 | Ул. Таежная,21 | 13 | 31 | 13 |
| 36 | ул. Дзержинского - Плеханова | 9 | 15 | 10 |
| **37** | **ул. Защитников отечества,10** | **12** | **15** | **12** |
| **38** | **Зеленая зона 1 км, в сторону города, "Берёзка"** | **12** | **24** | **12** |
| 39 | Зеленая зона 1 км, из города | 8 |   |   |
| **40** | **Зеленая зона 2 км, в сторону города, "Уж и Ёж"** | **12** | **24** | **12** |
| 41 | Зеленая зона 3 км | 16 | 28 | 16 |
| 42 | Зеленая зона 4 км, в сторону города | 16 | 28 | 16 |
| 43 | Зеленая зона 4 км, из города | 16 | 28 | 16 |
| 44 | Зеленая зона 5 км | 18 |   |   |
| 45 | Зеленая зона 6 км | 16 | 28 | 16 |
| **46** | **Зеленая зона 7 км, в сторону города, "Берёзка"** | **12** | **24** | **12** |
| 47 | Зеленая зона 7 км, из города | 12 | 21 | 12 |
| 48 | Зеленая зона 8 км, в сторону города | 16 | 21 | 16 |
| 49 | Ул. Студенческая, 16 | 13 | 28 | 13 |
| **50** | **Ул. Студенческая, 35** | **12** | **15** | **12** |
| 51 | **Ул. Толстого, 18** | **11** | **18** | **11** |
| 52 | ул. Агиришская, 11, м-н "Светофор" | 7 | 14 | 7 |
| 53 | ПММК - 5 - ул. Агиришская | 10 | 22 | 11 |
| 54 | Ул. Октябрьская - "Лайнер" | 6 | 8 | 6 |
| 55 | Ул. Вавилова (Сахарова) | 12 | 19 | 14 |
| 56 | Ул. Вавилова (Космонавтов) | 12 | 19 | 14 |
| 57 | Ул. Попова (налоговая служба) | 12 | 15 |   |
| 58 | Югорск-2  | 9 | 18 |   |
| 59 | Ул. Мира - магазин «Торос» | 10 | 14 | 10 |
| 60 | ул. Попова - "Югра-презент"  | 12 | 22 | 12 |
| 61 | ул. Чкалова-Авалон | 8 | 16 | 8 |
| 62 | ул. Монтажников | 8 | 20 | 8 |
| **63** | **ул. Менделеева,3** | **12** | **15** | **12** |
| **64** | **ул. Менделеева,34** | **6** | **11** | **6** |
| **65** | **ул. Менделеева,43** | **12** | **15** | **12** |
| **66** | **ул. Менделеева,65** | **12** | **15** | **12** |
| **67** | **ул. Остравская** | **12** | **15** | **12** |
| **68** | **ул. Ремезова** | **6** | **11** | **6** |
| **69** | **ул. Покровская** | **6** | **11** | **6** |
| 70 | Южная | 66 | 15 | 12 |
| 71 | Южная | 66 | 15 | 12 |
| 72 | **Южная-Декабристов** | **12** | **15** | **12** |
|  | **итого** | **919** | **1361** | **768** |

Содержание и обслуживание в летний период и зимний период производится в соответствии с перечнем работ в таблице 2

*Таблица №2*

|  |  |
| --- | --- |
| **Работы по содержанию и обслуживанию автобусных остановок** | **Процент в общем объеме работ** |
| **Летнее содержание**  |  |
| Очистка от мусора и различных предметов внутренней стороны остановок и прилегающей территории к остановкам на расстоянии 2 мОчистка урн от мусора по мере накопления, но не реже 1 раз в три дняОчистка от пыли и грязи скамеек, урн (май-август)Организация вывоза мусора  | **25** |
| Очистка поверхностей стен остановочных комплексов от несанкционированных надписей и рекламных плакатов Влажная уборка скамеек, урн, боковых поверхностей, дверных ручек, поручней, основания пола из нержавеющей стали остановочных комплексов не менее 1 раза в месяцПроверка работоспособности электрооборудования при наличии |
| **Зимнее содержание**  |  |
| Очистка от мусора и различных предметов внутренней стороны остановок и прилегающей территории к остановкам на расстоянии 2 мОчистка урн от мусора по мере накопления, но не реже 1 раз в три дняСметание снега со скамеекОрганизация вывоза мусора Устранение скользкости с отсыпкой песком на внутренней площади остановки и прилегающей территории на расстоянии 2 м Очистка поверхностей стен остановочных комплексов от несанкционированных надписей и рекламных плакатов Очистка и сдвигание снега с прилегающей территории в радиусе 2 мВывоз снега не менее 1 раза в месяц (по остановкам, находящимся на территории Зеленой зоны производится сдвигание снега на пустыри)Уборка снега с крыш остановок не менее 1 раза в месяцОчистка от льда поверхностей остановочных комплексовПроверка работоспособности электрооборудования при наличии | **60** |
| ***Восстановительные работы*** (при обнаружении) ***\****  |  |
| Устранение мелких повреждений элементов деревянных и металлических поверхностей скамеек на остановочных павильонах (по мере необходимости)Предупреждение преждевременного износа конструкций (обновление окраски стен, окрашивание скамеек, урн)Устранение повреждений отдельных элементов электрооборудования остановочных комплексов Замена стеколОбеспечение объекта (теплые остановки по адресам: ул. Железнодорожная,10А,27, электроснабжением (затраты оплачиваются при предъявлении обосновывающих документов на потребление электроэнергии)Прочие сопутствующие работы | **15** |
|  | **100** |

**\***Восстановительные работы выполняются по факту выявления дефектов Заказчиком или Подрядчиком с составлением дефектных актов с указанием количества выполняемых работ и сроков.

**2. Перечень, характеристика и объемы работ по содержанию и обслуживанию подземного перехода**

- уборочная площадь внутреннего помещения - 325,61 кв. м.

- уборочная площадь прилегающей территории - 58 кв. м.

- количество светильников - 33 штук

Содержание и обслуживание подземного перехода производится в соответствии с перечнем работ

в таблице 3

*Таблица 3*

|  |  |
| --- | --- |
| **Работы по содержанию и обслуживанию подземного перехода** | **Процент в общем объеме работ** |
| ***Летнее содержание***  |  |
| Уборка внутренних помещений от мусора и грязиВлажная уборка окон и подоконников, в том числе и с уличной стороны (один раз в месяц)Влажная уборка внутренних помещений, протирка корпусов светильников (по необходимости)Уборка от мусора прилегающей территории к входам в радиусе 6 м Очистка урн от мусораУдаление следов от жвачки, скотча, клея, смол, граффити и маркера, а также других загрязнений с различных поверхностейПроверка электрических соединенийОрганизация вывоза мусора | 45 |
| ***Зимнее содержание***  |  |
| Уборка внутренних помещений от мусора и грязи Уборка от мусора прилегающей территории к входам в радиусе 6 м Очистка урн от мусораПроверка электрических соединенийСдвигание и очистка от свежевыпавшего снега прилегающей территории к входам в радиусе 6 м Вывоз снега не менее 1 раза в месяцУстранения скользкости прилегающей к входам территории (подсыпка песком по необходимости)Организация вывоза мусора | 50 |
| ***Восстановительные работы\*(при обнаружении)*** |  |
| Замена вышедших из строя элементов оборудования электроосвещенияПодтяжка резьбовых соединений оборудования Проверка изоляции и ее укреплениеМелкий ремонт электропроводкиЗамена лампочек, плафонов, антивандальных светильниковПредупреждение преждевременного износа конструкций (зачистка, штукатурка, окраска внутренних поверхностей помещений, мелкий ремонт дверей)Обеспечение объекта электроснабжением (затраты оплачиваются при предъявлении обосновывающих документов)Мелкий ремонт противогололёдного покрытия, в случае необходимости замена поврежденных участковОткачивание воды по необходимости | 5 |
|   | **100** |

**\***Восстановительные работы выполняются по факту выявления дефектов Заказчиком или Подрядчиком с составлением дефектных актов с указанием количества выполняемых работ и сроков.