| Наименование | #### Стр. |
| --- | --- |
| Состав проекта | 3 |
| Пояснительная записка |  |
| 1. Характеристика района по месту расположения проектируемого объекта и условий капитального ремонта | 4 |
| 1.1 Общая часть | 4 |
| 1.2 Топографические, инженерно-геологические, гидрологические, метеорологические и климатические условия | 4 |
| 1.3 Особые природно-климатические условия | 6 |
| 1.4 Оценка развитости транспортной инфраструктуры | 7 |
| 2. Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения проектируемого объекта | 8 |
| 3. Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, производственных организаций и объектов энергетического обеспечения, а также местах проживания персонала, участвующего в капремонте, и размещении пунктов социально-бытового обслуживания. | 8 |
| 4. Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ | 9 |
| 4.1 Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную последовательность капитального ремонта объекта | 10 |
| 4.1.1 Общая организационно-техническая подготовка к производству работ | 10 |
| 4.1.2 Технологическая подготовка к производству работ | 11 |
| 4.2 Перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций | 12 |
| 5. Обоснование принятой продолжительности капитального ремонта | 16 |
| 6. Организация движения транспортных средств на период выполнения капитального ремонта | 16 |
| 7. Охрана труда и противопожарные мероприятия | 17 |
| 7.1 Основные положения | 17 |
| 7.2 Общие положения по технике безопасности | 18 |
| 7.3 Электробезопасность при производстве СМР | 21 |
| 7.4 Обеспечение пожарной безопасности | 22 |
| 8.Технико-экономические показатели организации капитального ремонта | 23 |
| #### Рабочие чертежи А.09.14-109-ПОС |  |
| Общие данные | 25 |
| Стройгенплан М 1:500 | 26 |
| Ситуационная схема | 27 |
| Линейный календарный график | 28 |
| Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях и материалах | 29 |
| Ведомость потребности в машинах и механизмах | 37 |
| График потребности основных трудовых затрат | 40 |
| Сводная ведомость объемов работ | 41 |