- ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1.           Идентификационный код закупки: 183862200236886220100101560014321244.

  - Наименование аукциона в электронной форме: Аукцион в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по монтажу оборудования системы видеонаблюдения.

  - Аукцион в электронной форме проводит: уполномоченный орган.

  - Заказчик: Администрация города Югорска.

  - Место нахождения: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

  - Почтовый адрес: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

  - Адрес электронной почты: filippova_mg@ugorsk.ru.

Номер контактного телефона: 8 (34675) 5-00-47.

Ответственное должностное лицо: главный эксперт Филиппова Марина Геннадьевна.

1.7. Уполномоченный орган (учреждение): Администрация города Югорска.

Место нахождения: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310.

Почтовый адрес: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб.310.

- Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru.

- Номер контактного телефона: (34675) 50037.

- Ответственное должностное лицо: начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики Захарова Наталья Борисовна.

  - Специализированная организация: не привлекается.

- Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://sberbank-ast.ru/.

- Предмет и начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

| Предмет муниципального контракта |  |  |  | Начальная (максимальная) цена контракта, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код по ОКПД2 | Наименование и описание объекта закупки | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров, объемов выполняемых работ, оказываемых услуг |  |
| 43.21.10.290 | Выполнение работ по монтажу оборудования системы видеонаблюдения, согласно технического задания (приложение) | Усл. ед. | 1 | 145 126,67 |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  |  |  | 145 126,67 |

7.  Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, улица Спортивная, дом 2.

8.  Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 10.12.2018 года.

9.  Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2018 год (субвенция на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа).

10.Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком по факту выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, на основании подписанных Заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

11. Единые требования к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа

хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8) участник закупки не является офшорной компанией;

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

12. Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков:

а) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

13. Требования, предъявляемые к участникам аукциона, в соответствии с пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона  о контрактной системе:

не установлено .

14. Документы, представляемые участниками закупки в подтверждение соответствия требованиям, установленным пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона о контрактной системе: не предоставляются.

- Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.

- Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций: 		не установлено	.

- Документация об аукционе в электронной форме размещена в единой информационной системе - www.zakupki.gov.ru.

- Участник закупки, зарегистрированный в единой информационной системе (с 01.01.2019 в соответствии с требованиями статьи 24.1 Закона о контрактной системе) и аккредитованный на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о его проведении до           10 часов 00 минут « 10 » октября 2018 года.

- Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

- Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме: « 11» октября 2018 года.

- Дата проведения аукциона в электронной форме: «15» октября 2018 года.

- Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы:   не предоставляются	.

- Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг организациям инвалидов: 	не предоставляются	.

- Размер обеспечения заявки на участие в закупке в размере 1% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 1 451 (одна тысяча четыреста пятьдесят один) рубль 27 копеек.

Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации.

- Контракт заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта.

### Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. №1005 (с учетом изменений и дополнений) или денежными средствами. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

- Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

- Обеспечение исполнения контракта в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 7 256 (семь тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 33 копейки.

- В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению контракта в установленные Законом о контрактной системе сроки, срок действия банковской гарантии продлевается на срок наличия таких обстоятельств.

- Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром контракта.

- Обеспечение исполнения контракта не требуется в случае:

- 1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;

- 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

### 3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.

### В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе представить заказчику взамен ранее представленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в статье 45 Закона о контрактной системе, а именно:

1. Банковская гарантия должна быть безотзывной;

2.  Банковская гарантия должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии

6) срок действия банковской гарантии;

7) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

8) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

9) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;

10) права заказчика в случаях, установленных частью 13 статьи 44 Закона о контрактной системе, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке;

11) права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

12) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

3. Банковская гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона о контрактной системе, не  размещаются на официальном сайте.

### Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств:

#### денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены по следующим реквизитам:

Департамент финансов администрации города Югорска (Администрация города Югорска, л/с 070050000)

ИНН 8622002368, КПП 862201001,

Банк: Ф-Л ЗС ПАО Банка «ФК Открытие», г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д.38

ИНН 7706092528, КПП 860143001,

БИК 047162812,

к/счет 301 01 810 465 777 100 812,

счет 403 02 810 100 065 000 007,

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения муниципального контракта №____ по аукциону в электронной форме ИКЗ № 183862200236886220100101560014321244 на выполнение работ по монтажу оборудования системы видеонаблюдения».

- факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»;

#### денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика до заключения контракта; в противном случае обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств считается непредоставленным;

#### денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в проекте контракта.

#### 26. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ и  услуг), соответственно выполняемых и оказываемых иностранными лицами, установленные в документации об аукционе в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе:

-  В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2014 г. № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:  Не установлено;

- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:  Не установлено;

-  В соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 25 марта 2014 г. № 155 "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд": Не установлено;

- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05 февраля 2015 г. № 102 «Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено;

- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2015 г. № 1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено.

- В соответствии  Постановлением Правительства РФ от 11 августа 2014 г. № 791 «Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, и (или) услуг по прокату таких товаров в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд»:  Не установлено.

- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 августа 2016 г. №832 «Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:  Не установлено;

- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. № 968 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено;

- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 января 2017 г. № 9 «Об установлении запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства»: Не установлено;

- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05 сентября 2017 г. № 1072 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (постановление действует с 01.12.2017 по 01.12.2019): Не установлено.

Глава города Югорска                                                                                                      А.В. Бородкин

Проверено:

Начальник

отдела муниципальных закупок               					        	          Н.Б. Захарова

Приложение к извещению

о проведении аукциона в электронной форме

Техническое задание на выполнение работ по монтажу оборудования системы видеонаблюдения

- Муниципальный Заказчик:   Администрация города Югорска.

- Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Спортивная, д. 2.

- Содержание выполнения работ: Система видеонаблюдения предназначена для охранного видеонаблюдения по внешнему периметру, а также объему помещения, с целью своевременного определения и предотвращения попыток совершения противоправных действий, предоставления оператору информации для оперативного анализа складывающейся на объекте обстановки, документирования событий путем записи на цифровой облачный видеорегистратор (сервис).

4. Требования к оборудованию:

4.1. Оборудование и кабельная продукция должны удовлетворять требованиям электробезопасности и пожарной безопасности согласно действующим требованиям и нормативам Правил устройства электроустановок и Правил техники безопасности.

4.2. Расходные материалы и инструмент, используемые при производстве работ, предоставляются подрядчиком, входят в стоимость работ, включая метизы, крепления, стяжки, хомуты и т.д.

4.3. Поставляемый товар должен быть заводской сборки, новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, серийным и свободно распространяться на территории РФ, иметь торговую марку или товарный знак.

  - Основные, вспомогательные и прочие материалы, используемые для установки (ввода в эксплуатацию) товара должны быть заводской сборки, новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, серийными и свободно распространяться на территории РФ.

  - Все материалы и оборудование должны быть сертифицированы и разрешены к использованию на территории РФ. Техническая документация предоставляется в полном объеме. Паспорта, описания, инструкции, сертификаты должны быть представлены на русском языке.

  - Внешние (уличные) камеры и узлы системы видеонаблюдения должны быть выполнены в специальных климатических корпусах, предусматривающих все виды надежной защиты от климатических воздействий, типичных для региона установки.

  - Программное обеспечение видеорегистратора должно позволять выводить в одном окне изображения нескольких камер, иметь web-интерфейс, возможность контролируемого защищенного доступа к видеоархиву и управлению через Интернет.

  - Устройства системы должны быть выполнены как единые устройства, отвечающие общепринятым нормам композиционной целостности, рациональности форм, культуры производственного выполнения и удобства эксплуатации и ремонта. Внешний вид устройств системы должен соответствовать современному уровню технической эстетики.

  - Конструктивное и схемное исполнение, организационно-технические мероприятия должны обеспечивать безаварийность и безопасность работы, безопасность обслуживающего персонала и эксплуатации.

4.10. Всё оборудование должно быть совместимо между собой.

5. Требования к монтажным и пусконаладочным работам.

5.1. Монтажные и пусконаладочные работы должны проводиться подрядчиком в соответствии с требованиями нормативных актов:

Работы выполняются подрядчиком в соответствии с требованиями Технического задания, условиями договора, требованиями: СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция», Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», Приказом Министерства транспорта РФ от 2 декабря 2014 г. N 331 "Об утверждении Свода правил "Станционные здания, сооружения и устройства", ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности» и других норм, и правил, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию, технической документацией на изделия.

5.2. Перед началом работ подрядчик согласовывает с заказчиком на плане помещения: места расположения (крепления) купольных, уличных видеокамер и видеорегистратора; трассу прокладки: кабелей; места проделки отверстий.

5.3. Основные виды работ, подлежащие выполнению:

5.3.1. Прокладка кабельных коммуникаций.

5.3.2. Пробивка отверстий в стене.

5.3.3. Установка аппаратуры системы видеонаблюдения.

5.3.4. Подключение и настройка аппаратуры системы видеонаблюдения.

5.3. Оборудование должно устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований и дизайна помещения. Крепеж осуществляется строго по уровню. Монтаж оборудования производится на достаточно прочной стене в месте, удобном для последующего сервисного обслуживания.

5.4. Пробивка отверстий. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при монтаже оборудования системы видеонаблюдения, подрядчик производит своими силами и за свой счет. Ущерб, нанесенный интерьеру помещения, возмещается подрядчиком. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе установочно-монтажных работ, подлежат уборке и вывозу подрядчиком и за его счет.

5.5. Подрядчик проводит демонстрацию работы готовой системы видеонаблюдения и первичное базовое обучение ответственных сотрудников заказчика работе с системой видеонаблюдения.

6. Гарантийный срок

6.1 Гарантийный срок на оборудование: Гарантия на товар устанавливается заводом-изготовителем, но не может быть менее 24 месяцев и исчисляется с момента подписания акта выполненных работ.

6.2 Гарантийный срок на выполненные работы: 24 месяца с момента подписания акта выполненных работ.

7. Функциональные, технические и качественные характеристики поставляемого оборудования системы видеонаблюдения:

| № п/п | Наименование товара | Описание товара оборудования при выполнении работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP-камера офисная | Матрица 1/2.7" AR0237; Наличие встроенной аналитики: детектор движения (цифровая детекция и пассивный ИК-датчик) и детектор саботажа; Наличие технологии улучшения изображения BLC/WDR 120dB/3D DNR/DEFOG/RoI/LDC; Мин. освещенность, Лк: Цветное: не более 0.05, черно-белое: не более 0.005 (F1.2, AGC вкл.), ИК: не более 0; Наличие режима "День/ночь"; Наличие механического ИК-фильтра; Максимальное расстояние инфракрасной подсветки: не менее 10м; Управление ИК-подсветкой: Нет; Объектив 2.8мм, F1.8; Угол обзора: по горизонтали не менее 92°, по вертикали не менее 52°; Диафрагма - фиксированная; Наличие цифрового увеличения; Поддержка кодеков: H.264(HP, MP, BP)/MJPEG; Макс. разрешение: не менее 1.3 Мп (1280х960 точек), не менее 30 кадров/с; Первый поток записи с разрешением не менее 960p (1-30 кадров/с); Второй поток записи с разрешением VGA/HVGA/CIF (1-25 кадров/с); Третий поток записи с разрешением не менее 960p (MJPEG, 1-5 кадров/с); Наличие градации битрейта H.264: 50-6000Кбит/с, MJPEG: 1000-6000Кбит/с; Наличие экранного меню (OSD); Наличие аудио интерфейсов: встроенный микрофон и динамик; Поддержка режима аудиокомпрессии: G.711 A/U, AAC; Наличие сетевых интерфейсов: RJ-45 (10/100Base-T), Wi-Fi 802.11b/g/n; Поддержка протоколов IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud; Режимы сохранения информации: сетевое хранение данных по протоколу FTP, на SD-карту; Наличие локального хранилища данных: карта стандарта MicroSD с максимальным объёмом не менее 128Гб; Количество пользователей системы: не менее 8; Количество одновременных подключений: не менее 8; Наличие в комплекте поставки программного обеспечения: для персонального компьютера Smart VMS client (операционные системы Windows 7 и выше), для смартфонов Danale (операционные системы iOS / Android). Только p2p, не поддерживает TCP/IP; Поддержка веб-браузеров Internet Explorer версий выше 8.0 c ActiveX. Другие браузеры – с использованием программного обеспечения Flash player; Входное напряжение: не менее 12±1В DC; Поддержка PoE стандарта 802.3af A/B; Макс. потребляемая мощность: не более 3 Вт; Защита от статических разрядов до 6000В (стандарт IEC 61000-4-5-2014); Наличие пылевлагозащиты: в соответствии со стандартом IP54; Минимальная рабочая температура, °C – не более -10; Максимальная рабочая температура, °C – не менее +60; Минимальная рабочая влажность: не более 10%; Максимальная рабочая влажность: не менее 90%. | шт. | 4 |
| 2 | Уличная всепогодная видеокамера | Матрица 1/2.7" AR0230; Наличие встроенной аналитики: детектор движения и саботажа; Наличие технологии улучшения изображения: AGC/BLC/WDR 120dB/3D DNR/DEFOG/RoI/LDC; Мин. освещенность, Лк: Цветное: не более 0.05, черно-белое: не более 0.005 (F1.2, AGC вкл.), ИК: не более 0; Наличие режима "День/ночь"; Наличие механического ИК-фильтра; Максимальное расстояние инфракрасной подсветки: не менее 35 м; Фокусное расстояние 2.8-8мм мотор., F1.6; Максимальные углы обзора: по горизонтали не менее 106,6°, по вертикали не менее 76,8°; Минимальные углы обзора: по горизонтали не более 51,8°, по вертикали не более 38,8°; Диафрагма - фиксированная; Наличие цифрового увеличения; Поддержка кодеков: H.264(HP, MP, BP)/MJPEG; Макс. разрешение: не менее 2 Мп (1920х1080 точек), не менее 30 кадров/с; Первый поток записи с разрешением не менее 1080p (1-30 кадров/с); Второй поток записи с разрешением D1/VGA/HVGA/CIF (1-25 кадров/с); Третий поток записи с разрешением не менее 1080p (MJPEG, 1-5 кадров/с); Наличие градации битрейта H.264: 256-8000Кбит/с, MJPEG: 2000-8000Кбит/с; Наличие экранного меню (OSD); Наличие аудио интерфейсов: EasyMic; Поддержка режима аудиокомпрессии: G.711 A/U, AAC; Наличие сетевых интерфейсов: RJ-45 (10/100Base-T); Поддержка протоколов: IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud Режимы сохранения информации: сетевое хранение данных FTP (Только снимки); Наличие локального хранилища данных: карта памяти USB2.0; Количество пользователей системы: не менее 8; Количество одновременных подключений: не менее 8; Наличие в комплекте поставки программного обеспечения: для персонального компьютера Camera Station BASE (операционные системы Windows 7 и выше), для смартфонов Danale (операционные системы iOS / Android). Только p2p, не поддерживает TCP/IP; Поддержка веб-браузеров Internet Explorer версий выше 8.0 c ActiveX. Другие браузеры – с использованием программного обеспечения Flash player; Поддержка выходов RS485/RS232: нет; Входное напряжение: не менее 12±1В DC; Поддержка PoE стандарта 802.3af A/B; Макс. потребляемая мощность: не более 5,5 Вт; Защита от статических разрядов до 6000В (стандарт IEC 61000-4-5-2014); Наличие пылевлагозащиты: в соответствии со стандартом IP66; Наличие грозозащиты до 4000В (в соответствии со стандартов IEC 61000-4-5-2014); Вандалостойкость в соответствии со стандартом IK10; Минимальная рабочая температура, °C: не более -40; Максимальная рабочая температура, °C: не менее +60. Холодный старт при температуре, °C: не более -40; Минимальная рабочая влажность: не более 10%; Максимальная рабочая влажность: не менее 90%. | шт. | 4 |
| 3 | Видеорегистратор | Количество поддерживаемых каналов: не менее 32; Наличие процессора Hi3535; Максимальный входящий битрейт: не менее 200 Мбит/с; Максимальный исходящий битрейт: не менее 120 Мбит/с; Число исходящих потоков: не менее 64; Количество HDD с форм-фактором 3.5" SATA ёмкостью не менее 8Тб: не менее 8 штук; Максимальное разрешение воспроизведения/записи: не менее 6 Мп; Количество выходов HDMI/VGA/BNC: 2/1/1; Возможность подключения 2 независимых мониторов; Количество аудио входов/выходов: 1/2; Количество тревожных входов/выходов: 16/4; Наличие сетевых интерфейсов: 2xRJ-45 (100/1000Мбит/с); Наличие операционной системы Linux; Поддержка видеоаналитики (только с камерами OMNY PRO); Наличие операционных интерфейсов: локальный и WEB; Адаптация интерфейса на русский язык; Наличие разъёмов USB: 2xUSB2.0, 1xUSB3.0; Возможность управления дисками: группы, квоты, архивация; Поддержка режима ANR (только с камерами OMNY PRO): Наличие доступных разрешений записи: 6Мп/ 5Мп/ 4Мп/ 3Мп/ 1080p/ 960p/ 720p/ 4CIF/ VGA/ DCIF/ 2CIF/ CIF; Поддержка видео кодека H.264; Поддержка аудио кодека G.711 A/U (8, 32, 48кГц 64Кбит/с),ADPCM (8, 32, 48кГц 32Кбит/с), AAC (8, 32, 48кГц 96-320Кбит/с); Возможность развёртки каналов на монитор: 1/4/8/9/10/13/16/25/32; Одновременный просмотр живого видео или архива: 1х6Мп/ 1x5Мп/ 3x4Мп/ 4x3Мп/ 8x1080p/ 16x720p/ 32x4CIF; Поддержка функции Smart search (только с камерами OMNY PRO); Возможность записи по событиям: По движению, при потере видео, при закрытии камеры, при сигнале на тревожном входе; Возможность экспорта файлов: на NFS, на USB-носитель, на SATA HDD, на USB CD&DVD-RW, eSATA; Режимы записи: ручная, по расписанию, по детекции движения, по тревоге, по саботажу, резервная, праздники, запись опорного кадра; Поддержка протоколов: RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, CGI; Поддержка режима Plug ‘n’ Play (только с камерами OMNY PRO); Автобалансировка нагрузки на оборудование и сеть; Наличие возможности резервирования N+1; Наличие в комплекте поставки программного обеспечения для персонального компьютера NetVideo (Windows), программного обеспечения для смартфонов EasyLive (iOS / Android). Поддержка p2p, TCP/IP, видеоаналитики камер OMNY, поддержка p2p, TCP/IP; Поддержка веб-браузеров Internet Explorer версий выше 8.0; Поддержка учётных записей пользователей: не менее 16; Количество разъёмов RS485/RS232: 1/1; Максимальная нагрузка: не более 250 Вт; Максимальная потребляемая мощность без HDD и PoE: не более 44 Вт; Наработка на отказ вентилятора: не менее 50,000 часов; Наличие защиты от статических разрядов: не менее 6000 В; Наличие грозозащиты до 1000 В; Минимальная рабочая температура, °C: не более -10; Максимальная рабочая температура, °C: не менее +55. Минимальная рабочая влажность: не более 10%; Максимальная рабочая влажность: не менее 90%. Возможность установки в стойку 19”; Вес без HDD: не более 9,6 кг. | шт. | 1 |
| 4 | Монитор компьютерный 27" | Контрастность: не менее 600:1; Диагональ экрана: не менее 27 дюйма; Максимальное разрешение: по горизонтали не менее 1920 точек, по вертикали не менее 1080 точек; Динамическая контрастность: не менее 5M:1; Время отклика пикселя: не менее 5 мс; Угол обзора по вертикали: не менее 65°; Угол обзора по горизонтали: не менее 90°; | шт. | 2 |
| 5 | Жесткий диск 8Tb | Ёмкость не менее 8ТБ; Наличие буфера объемом не менее 128 Мб; Интерфейс подключения SATA III (пропускная способность 6 Гбит/с); | шт. | 1 |
| 6 | Кабель для видео | Кабель витая пара UTP, 4 пары Cat.5e, PVC, indoor, длина 305м | м. | 1400 |

Заместитель начальника

отдела информационных технологий                                                                       О.В. Дергилев

Главный эксперт                                                                                                         М.Г. Филиппова