| ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативные документы: Сборники базовых цен на проектно-изыскательские работы Сборники на инженерные изыскания Методические документы в строительстве. Приложение №3 к письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016г. № 31523-ХМ/09 Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 3 квартал 2016 г. |  |  |  |  |
| Используемый метод определения НМЦК: проектно-сметный метод |  |  |  |  |

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ «УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел: ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Характеристика работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Единица измерения | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj | Стоимость работ, тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога категории IV, протяжение дороги от 2 до 5 км | СБЦП-01-28-04-02.5-006 Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=3,92 Стадия: Проектная документация К=1,08 (Применительно к таблице 2п.07) Проектирование участков автодороги с пешеходными и велосипедными дорожками и тротуарами К=1,25 (СБЦ-01-31 разд.3 гл.1 п.11б) Городские инженерные сооружения и коммуникации К=1,12 – (Прим. к табл. 2 п. 06) Разработка рабочей документации автодороги с выполнением сводного стройгенплана. | дорога | (139,7+139,7*3,003)*40%* 3,92*1,08*1,25*1,12 | 1 325,806 |  |  |  |  |
| Раздел: ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ Подраздел: ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ № п/п; Характеристика работ; Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей; Единица измерения; Расчет стоимости: (a+bx)*Kj; Стоимость работ, тыс.руб.. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; Бурение скважины переносными установками диаметром свыше 60 до 89 мм глубиной свыше 10 м; Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Часть 2 Глава 3 Таблица 14-5 (V категория породы) К=1,35- (Районный коэффициент к заработной плате 1,7 ОУС п.08д) выполнение изысканий в районах Российской Федерации в зависимости от районного коэффициента к заработной плате. Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=44,50; 1 м; 38,4* 0,001*45*1,35*44,50; 103,810. Подраздел: КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ № п/п; Характеристика работ; Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей; Единица измерения; Расчет стоимости: (a+bx)*Kj; Стоимость работ, тыс.руб.. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород): песчаных; Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Часть 7 Глава 21 Таблица 86-2 15% от п.п.: №3.2 (СиЦ-91-02-06-17-065-001 - Полный комплекс определений физических свойств. Песчаные грунты);; 1 м; 6,074*15%; 0,911. 2; Камеральная обработка определения коррозионной активности грунтов и воды; Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Часть 7 Глава 21 Таблица 86-8 15% от п.п.: №3.5 (СиЦ-91-02-06-18-075-003 - Коррозионная активность грунтов по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля одновременно);; 1 обработка; 2,737*15%; 0,411. 3; Камеральная обработка определения коррозионной активности грунтов и воды; Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Часть 7 Глава 21 Таблица 86-8 15% от п.п.: №3.6 (СиЦ-91-02-06-18-075-004 - Коррозионная активность грунтов по отношению к стали);; 1 обработка; 2,429*15%; 0,364. Подраздел: ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ № п/п; Характеристика работ; Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей; Единица измерения; Расчет стоимости:(a+bx)*Kj; Стоимость работ, тыс.руб.. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; Комплексные исследования физико-механических свойств песчаных грунтов. Полный комплекс определений физических свойств. Влажность, плотность, в рыхлом и уплотненном состоянии, плотность частиц; Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Часть 6 Глава 17 Таблица 65-1 Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=44,50; 1 проба; (45,5*9)* 44,50*0,001; 18,222. 2; Коррозионная активность грунтов и грунтовых вод по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля; Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Часть 6 Глава 18 Таблица 75-3 Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=44,50; 1 образец проба; (20,5*9)* 44,50 *0,001; 8,211. 3; Коррозионная активность грунтов и грунтовых вод по отношению к стали; Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Часть 6 Глава 18 Таблица 75-4 Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=44,50; 1 образец проба; (18,2*9)* 44,50*0,001; 7,289. Раздел: ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ Подраздел: ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ. №; Характеристика предприятия, здания сооружения или вид работ; Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей; Единица измерения; Расчет стоимости: (a+bx)*Kj; Стоимость работ, тыс.руб. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при удовлетворительной проходимости [I категория сложности]; СиЦ-91-02-01-01-009-002 К=1,35- (Районный коэффициент к заработной плате 1,7 ОУС п.08д) выполнение изысканий в районах Российской Федерации в зависимости от районного коэффициента к заработной плате. Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=44,50; 1 км маршрута; (13,5*3,003)*44,50*1,35* 0,001; 2,435. 2; Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении карты: инженерно-геологической, гидрогеологической, почвенной, инженерно-экологической в масштабе 1:2000-1:1000. удовлетворительная категория проходимости; СиЦ-91-02-01-02-010-004б К=1,35- (Районный коэффициент к заработной плате 1,7 ОУС п.08д) выполнение изысканий в районах Российской Федерации в зависимости от районного коэффициента к заработной плате. Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=44,50; 1 км маршрута; (2,1*3,003)* 44,50*1,35*0,001; 0,379. 3; Описание точек наблюдений при составлении инженерно-экологических карт [I категория сложности]; СиЦ-91-02-01-02-011-002 К=1,35- (Районный коэффициент к заработной плате 1,7 ОУС п.08д) выполнение изысканий в районах Российской Федерации в зависимости от районного коэффициента к заработной плате. Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=44,50; 1 точка; (7,5*20)*44,50*1,35*0,001; 9,011. 4; Измерение потока радона на участке; СиЦ-91-02-08-24-91-001 К=1,35- (Районный коэффициент к заработной плате 1,7 ОУС п.08д). Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=44,50; 20 точек; (161*1)* 44,50*1,35*0,001; 9,672. 5; Радиационное обследование участка площадью свыше 1 га; СиЦ-91-02-08-24-92-003 К=1,35- (Районный коэффициент к заработной плате 1,7 ОУС п.08д) выполнение изысканий в районах Российской Федерации в зависимости от районного коэффициента к заработной плате. Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=44,50; 0,1 га; (14,8*60,06)* 44,50*1,35 *0,001; 53,400. 6; Отбор точечных проб для анализа на загрязненность по химическим показателям: воздуха почвенного (грунтового) и приземной атмосферы (пробоотборниками); СиЦ-91-02-05-16-60-008 К=1,35- (Районный коэффициент к заработной плате 1,7 ОУС п.08д) выполнение изысканий в районах Российской Федерации в зависимости от районного коэффициента к заработной плате. Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=44,50; 1 проба; (9,7*9)*44,50*1,35*0,001; 5,244. 7; Определение неустойчивых химических компонентов; СиЦ-91-02-05-16-61-001 К=1,35- (Районный коэффициент к заработной плате 1,7 ОУС п.08д). Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=44,50; 1 проба; (29*9)* 44,50*1,35*0,001; 15,680. 8; Определение метана и СО2 в воздухе; СиЦ-91-02-05-16-61-002 К=1,35- (Районный коэффициент к заработной плате 1,7 ОУС п.08д) выполнение изысканий в районах Российской Федерации в зависимости от районного коэффициента к заработной плате. Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=44,50; 1 проба; (6,5*9)*44,50*1,35*0,001; 3,513. Подраздел: КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ. №; Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ; Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей; Единица измерения; Расчет стоимости: (a+bx)*Kj; Стоимость работ, тыс.руб.. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; Составление программы производства работ; Инженерно-экологические изыскания для строительства 1999 г. Часть 7 Глава 20 Таблица 81-1 Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=44,50; программа; 800*0,001*1*44,50; 35,600. 2; Составление технического отчета (заключения) о результатах выполнения работ; Инженерно-экологические изыскания для строительства 1999 г. Часть 7 Глава 22 Таблица 87-1; 1 отчет; 44,96*0,16; 7,194. Раздел: ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ. №; Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ; Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей; Единица измерения; Расчет стоимости: (a+bx)*Kj; Стоимость работ, тыс.руб.. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; Рекогносцировочное обследование; СиЦ-91-04-02-08-45-002а (прим.) Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=44,50; 1 км; (6*3,003)* 44,50*0,001; 0,802. 2; Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Давление воздуха (среднемесячное); СиЦ-91-04-02-12-67-002 (прим.) Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=44,50; 1 годостанция; (1*20)* 44,50*0,001; 0,890. 3; Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Влажность воздуха: средняя месячная; СиЦ-91-04-02-12-67-006 (прим.) Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=44,50; 1 годостанция; (2,8*20)* 44,50*0,001; 2,492. 4; Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Ветер: месячные данные; СиЦ-91-04-02-12-67-009 (прим.) Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=44,50; 1 годостанция; (7*20)* 44,50*0,001; 6,230. 5; Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Осадки: месячные данные; СиЦ-91-04-02-12-67-012 (прим.) Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=44,50; 1 годостанция; (1,7*20)* 44,50*0,001; 1,513. 6; Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Снежный покров: декадные данные; СиЦ-91-04-02-12-67-014 (прим.) Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=44,50; 1 годостанция; (1,5*20)* 44,50*0,001; 1,335. 7; Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Облачность: средняя месячная; СиЦ-91-04-02-12-67-015 (прим.) Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=44,50; 1 годостанция; (2,1*20)* 44,50*0,001; 1,869. 8; Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Радиационный баланс; СиЦ-91-04-02-12-67-022 (прим.) Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=44,50; 1 годостанция; (6,7*20)* 44,50*0,001; 5,963. 9; Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Загрязненные атмосферы; СиЦ-91-04-02-12-67-023 (прим.) Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=44,50; 1 годостанция; (8,2*20)* 44,50*0,001; 7,298. 10; Составление климатической характеристики района изысканий; СиЦ-91-04-02-12-69-001а (прим.) Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=44,50; 1 записка; (201*1)* 44,50*0,001; 8,945. 11; Составление программы производства гидрометеорологических работ; Инженерно-гидрографические и инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Часть 2 Глава 11 Таблица 53-1.1 Тип обоснования: Обоснование предпроектной документации;; 1 программа; 300*44,50*0,001; 13,350. 12; Составление технического отчета (заключения) о результатах выполнения работ; Инженерно-гидрографические и инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г. Глава 11 Таблица 62-1.2; 1 отчет; 36,802*60%; 22,081.. Раздел: ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ. №; Характеристика работ; Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей; Единица измерения; Расчет стоимости: (a+bx)*Kj; Стоимость работ, тыс.руб.. 1; 2; 3; 4; 5; 6. Подраздел: ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ. 1; Составление инженерно-топографических планов застроенной территории в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м.; СБЦИИС, 2004 г. Часть 1 Таблица 9-5.1 (II категория сложности) К=1,55 – (Прим. К табл.09 п.4) Съемка подземных коммуникаций с помощью приборов поиска и составление плана подземных коммуникаций. К=1,35- (Районный коэффициент к заработной плате 1,7 ОУС п.08д) выполнение изысканий в районах Российской Федерации в зависимости от районного коэффициента к заработной плате. К=0,85- (ОУС п.14.1) проведение полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных. К=1,2 – (Табл. 10) Съемка узких полос, ширина полосы до 70 м. Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=3,93; 1 га; 3284*0,001*6,006*1,55 *0,85*1,35*1,2*3,93; 165,442. 2; Расходы по внутреннему транспорту; СБЦИИС, 2004 г. Табл. 4, § 18,75%; 165,442*8,75%; 14,476. 3; Расходы по организации и ликвидации работ на объекте; СБЦИИС, 2004 г. Общие указания п.13 6%; (165,442+14,476)*6%; 10,795. Подраздел: КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 1; Составление инженерно-топографических планов застроенной территории в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м.; СБЦИИС, 2004 г. Часть 1 Таблица 9-5.1 (II категория сложности) К=1,75- Выполнение картографических работ с составлением планов в двух видах: магнитном и бумажном носителях; К=1,35- (Районный коэффициент к заработной плате 1,7 ОУС п.08д) Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=3,93; га; 1067*0,001*6,006*1,75*1,35*3,93; 59,500. 2; Составление технического отчета по результатам инженерно-геодезических работ; Инженерно-геодезические изысканий. 2004г. Часть 2 Глава 8 Таблица 79-1; Технический отчет; 10%*59,500; 5,950. 3; Составление программы изысканий; Инженерно-геодезические изысканий. 2004г. Часть 2 Глава 8 Таблица 78-1; Программа; 4,3%*59,500; 2,559. |  |
| Раздел: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №; Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ; Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей; Единица измерения; Расчет стоимости:; Стоимость работ, тыс.руб.. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; Экспертиза проектной документации; Приложение Постановления Правительства РФ №145 от 5 марта 2007г. Индекс изменения сметной стоимости К=3,73; %; Рпд=СпдхПхКi Доля от суммарной стоимости проектных и изыскательских работ 494,154*27,3%*3,73; 503,192. Итого по смете в текущих ценах 2 441,834 тыс.руб. Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18% 439,530 тыс.руб. Всего по смете в текущих ценах с НДС 18% 2 881,364 тыс.руб. |