|  |
| --- |
| Приложение 1 к извещению об осуществлении закупки |

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

**на выполнение работ по содержанию и обслуживанию автобусных остановок в городе Югорске в 2023 году.**

**Место выполнения работ**: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, места расположения остановок указаны в таблице №1.

**Срок выполнения работ:**

- начало: 01.01.2023;

 - окончание: 31.12.2023.

Срок исполнения контракта с 01.01.2023 года по 14.02.2024 года

**Перечень, характеристика и объемы работ по содержанию и обслуживанию автобусных остановок**

Уборочная площадь остановок –**789,0** кв.м. количество остановок - **58**

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля.

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями.

*Таблица №1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес месторасположения | Площадь остановки, кв.м. | Площадь боковых поверхностей кв.м. (с одной стороны) | Площадь крыши кв.м. |
| 1 | Ул. Спортивная, 11а - «ЦГБ»  | 12 | 22 | 12 |
| 2 | Ул. Спортивная – Снежная | 12 | 22 | 12 |
| 3 | Ул. Энтузиастов №3 - «Школа №2»  | 18 | 24 | 18 |
| 4 | Ул. Гастелло,7а - «Югорскгазавтоматика»  | 12 | 22 | 13 |
| 5 | Ул. Лесозаготовителей,22- «Общежитие» четная сторона  | 12 | 20 | 16 |
| 6 | Ул. Лесозаготовителей ,9 «а»- «Общежитие» нечетная сторона  | 12 | 20 | 16 |
| 7 |  Ул. Ж/дорожная 27- «Ж/дорожный вокзал» нечетная сторона  | 12 | 22 | 12 |
| 8 | Ул. Ж/дорожная – «МФЦ» Механизаторов, 2  | 8 | 30 | 8 |
| 9 | Ул. Толстого 12 – «ГИБДД»  | 10 | 15 | 11 |
| 10 | Ул. Газовиков 4 - «ТТГ 30 »  | 10 | 13 | 11 |
| 11 | Ул. Декабристов,12, четная сторона | 10 | 19 | 11 |
| 12 | Ул. Декабристов,12, нечетная сторона | 10 | 19 | 11 |
| 13 | Ул. Садовая,32– «Прометей»  | 11 | 21 | 11 |
| 14 | Ул. Садовая - Павлика Морозова | 11 | 21 | 11 |
| 15 | Ул. Октябрьская,33 – м-н «Горизонт»  | 9 | 18 | 11 |
| 16 | Ул. Механизаторов,32 - «Корейская кухня»  | 10 | 22 | 10 |
| 17 | Ул. Попова,57 - магазин «Хобби" | 10 | 28 | 13 |
| 18 | Ул. Спортивная-пер. Титова | 12 |   |   |
| 19 | Ул. Пожарского,2 четная сторона  | 12 |   |   |
| 20 | Ул. Пожарского,13 нечетная сторона  | 12 |   |   |
| 21 | Ул. Дзержинского - Кутузова,2-6 | 12 |   |   |
| 22 | Ул. Железнодорожная,14 «Центральный крытый рынок»  | 9 | 18 | 9 |
| 23 | Ул. Энтузиастов,2 (четная сторона) | 12 | 22 | 12 |
| 24 | Ул. Садовая 27, ДЮСШ «Смена»  | 26 | 19 | 15 |
| 25 | Садовая, 80 "а" - Конечная | 10 | 15 | 11 |
| 26 | Ул. Мира 51 "а", «Анна»  | 12 |   |   |
| 27 | Ул. Северная,5-7 | 12 | 23 | 14 |
| 28 | Ул. Газовиков, 4 | 12 | 19 | 12 |
| 29 | Ул. Лесозаготовителей,25 | 12 | 19 | 12 |
| 30 | Ул. Таежная,22 | 9 | 16 | 9 |
| 31 | Ул. Таежная,21 | 13 | 31 | 13 |
| 32 | ул. Дзержинского - Плеханова | 9 | 15 | 10 |
| 33 | Зеленая зона 1 км четная сторона | 8 |   |   |
| 34 | Зеленая зона 1 км нечетная сторона | 8 | 18 | 8 |
| 35 | Зеленая зона 2 км | 13 | 22 | 13 |
| 36 | Зеленая зона 3 км | 16 | 28 | 16 |
| 37 | Зеленая зона 4 км, четная сторона | 16 | 28 | 16 |
| 38 | Зеленая зона 4 км, нечетная сторона | 16 | 28 | 16 |
| 39 | Зеленая зона 5 км | 18 |   |   |
| 40 | Зеленая зона 6 км | 16 | 28 | 16 |
| 41 | Зеленая зона 7 км | 12 | 21 | 12 |
| 42 | Зеленая зона 8 км | 16 | 21 | 16 |
| 43 | Ул. Студенческая 16 | 13 | 28 | 13 |
| 44 | **Ул. Студенческая 18** | **11** | **18** | **11** |
| 45 | ул. Агиришская, 11, м-н "Светофор" | 7 | 14 | 7 |
| 46 | ПММК - 5 - ул. Агиришская | 10 | 22 | 11 |
| 47 | Ул. Октябрьская - "Лайнер" | 6 | 8 | 6 |
| 48 | Ул. Вавилова (Сахарова) | 12 | 19 | 14 |
| 49 | Ул. Вавилова (Космонавтов) | 12 | 19 | 14 |
| 50 | Ул. Попова (налоговая служба) | 12 | 15 |   |
| 51 | Югорск-2  | 9 | 18 |   |
| 52 | Ул. Мира- магазин «Торос» | 10 | 14 | 10 |
| 53 | ул. Попова - "Югра-презент"  | 12 | 22 | 12 |
| 54 | ул. Чкалова-Авалон | 8 | 16 | 8 |
| 55 | **ул. Монтажников** | **8** | **20** | **8** |
| 56 | **Южная** | **66** | **12** | **12** |
| 57 | **Южная** | **66** | **12** | **12** |
| 58 | **ул. Железнодорожная,10А теплая остановка (четная сторона)** | **15,0** | **39** | **15,0** |
|  | **Всего:**  | **789** | **1051** | **590** |

Работы выполняются в соответствии с Правилами благоустройства территории города Югорска (утв. решением Думы г. Югорска от 31.05.2022 №58) (с изменениями и дополнениями).

Выполнение работ по организации вывоза мусора должно исполняться в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 25.08.2008 № 641».

Подрядчик вправе осуществлять вывоз мусора самостоятельно при наличии соответствующей лицензии или заключить договор на оказание таких услуг со специализированной организацией, имеющей такую лицензию, действующую на протяжении всего срока выполнения работ.

Содержание и обслуживание в летний период и зимний период производится в соответствии с перечнем работ в таблице 2

*Таблица №2*

|  |  |
| --- | --- |
| **Работы по содержанию и обслуживанию автобусных остановок** | **Процент в общем объеме работ** |
| **Летнее содержание**  |  |
| Очистка от мусора и различных предметов внутренней стороны остановок и прилегающей территории к остановкам на расстоянии 2 мОчистка урн от мусора по мере накопления, но не реже 1 раз в три дняОчистка от пыли и грязи скамеек, урн (май-август)Организация вывоза мусора  | **25** |
| Очистка поверхностей стен остановочных комплексов от несанкционированных надписей и рекламных плакатов Влажная уборка скамеек, урн, боковых поверхностей, дверных ручек, поручней, основания пола из нержавеющей стали остановочных комплексов не менее 1 раза в месяцПроверка работоспособности электрооборудования при наличии |
| **Зимнее содержание**  |  |
| Очистка от мусора и различных предметов внутренней стороны остановок и прилегающей территории к остановкам на расстоянии 2 мОчистка урн от мусора по мере накопления, но не реже 1 раз в три дняСметание снега со скамеекОрганизация вывоза мусора Устранение скользкости с отсыпкой песком на внутренней площади остановки и прилегающей территории на расстоянии 2 м Очистка поверхностей стен остановочных комплексов от несанкционированных надписей и рекламных плакатов Очистка и сдвигание снега с прилегающей территории в радиусе 2 мВывоз снега не менее 1 раза в месяц (по остановкам, находящимся на территории Зеленой зоны производится сдвигание снега на пустыри)Уборка снега с крыш остановок не менее 1 раза в месяцОчистка от льда поверхностей остановочных комплексовПроверка работоспособности электрооборудования при наличии | **45** |
| ***Восстановительные работы*** (при обнаружении) ***\****  |  |
| Устранение мелких повреждений элементов деревянных и металлических поверхностей скамеек на остановочных павильонах (по мере необходимости)Предупреждение преждевременного износа конструкций (обновление окраски стен, окрашивание скамеек, урн)Устранение повреждений отдельных элементов электрооборудования остановочных комплексов Замена стеколОбеспечение объекта (теплая остановка по ул. Железнодорожная,10А) электроснабжением (затраты оплачиваются при предъявлении обосновывающих документов на потребление электроэнергии)Прочие сопутствующие работы | **30** |
|  | **100** |

**\***Восстановительные работы выполняются по факту выявления дефектов Заказчиком или Подрядчиком с составлением дефектных актов с указанием количества выполняемых работ и сроков.