УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №5»

________________С.Н.Дюльдина

«____»_____________2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об аукционе в электронной форме

среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального Договора

на выполнение работ по ремонту уличного освещения на спортплощадке

2014 г.

  - СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Закон о Договорной системе).

| № пункта | Наименование | Информация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аукцион в электронной форме (далее по тексту также – электронный аукцион) проводит Уполномоченный орган. |  |  |  | Возможность оплаты по цене единицы работы, услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию | не предусмотрена |
| 1. | Идентификационный код закупки: | Указывается с 01.01.2015 года |  |  |  |
| 2. | Наименование Муниципального заказчика, контактная информация | Наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» Место нахождения: 628260, ул. Садовая, 1Б, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область Почтовый адрес: 628260, ул. Садовая, 1Б, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область Телефон (34675) 75808 Факс (34675) 26696 Адрес электронной почты buhskola5@yandex.ru Ответственное должностное лицо: заместитель главного бухгалтера по закупкам Маслова Лилия Константиновна |  | Возможность оплаты по цене единицы работы, услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию | не предусмотрена |
| 3. | Наименование уполномоченного органа (учреждения), контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Место нахождения: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Почтовый адрес: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11. Телефон (34675) 50037 факс (34675) 50037. Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru Ответственное должностное лицо: начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна. |  |  |  |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |  |  |  |
|  | Информация о Договорной службе заказчика, Договорном управляющем, ответственных за заключение Договора | Руководитель Договорной службы Валиахметова Ольга Юрьевна Ответственные лица за заключение Договора: Габдрафикова Татьяна Валентиновна Маслова Лилия Константиновна |  |  |  |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк - АСТ» |  |  |  |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |  |  |  |
|  | Вид и предмет электронного аукциона | Аукцион в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по ремонту уличного освещения на спортплощадке |  |  |  |
|  | Наименование и описание объекта закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Указано в части II «Техническое задание» настоящей документации об аукционе. |  |  |  |
|  | Место, условия доставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, спортплощадка ул. Садовая, 1Б |  |  |  |
|  | Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | - начало: с даты заключения гражданско-правового договора - окончание: 08.08.2014 года |  |  |  |
|  | Начальная (максимальная) цена Договора | Начальная (максимальная) цена Договора: 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек |  |  |  |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены Договора | Содержится в части IV «Обоснование начальной (максимальной) цены |  |  |  |
|  | Источник финансирования | Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2014 год |  |  |  |
|  | Возможность оплаты по цене единицы работы, услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию | не предусмотрена |  |  |  |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |  |  |  |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате Договора | не применяется |  |  |  |
|  | Единые требования к участникам закупки | ### В настоящем электронном аукционе, за исключением случая проведения электронного аукциона среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. ### В случае, если электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии указанием на это в пункте 7 настоящего раздела, участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Статус субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### Требования к участникам закупки: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки; 2) правомочность участников закупки заключать договор; 3) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 4) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; 5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 6) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением Договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения Договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель Договорной службы заказчика, Договорный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. |  |  |  |
|  | Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков | - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |  |  |  |
|  | Дополнительные требования к участникам закупки | Не установлено |  |  |  |
|  | Требование о привлечении к исполнению Договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | Не установлено |  |  |  |
|  | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе | - Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. - При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. - В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе Договорной системы в сфере закупокразъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Дата начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе «31» мая 2014 года; дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе «09» июня 2014 года. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст.193 Гражданского кодекса РФ). |  |  |  |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 10 часов 00 минут «11» июня 2014 года. |  |  |  |
|  | Дата окончания срока рассмотрения частей заявок на участие в электронном аукционе | «17» июня 2014 года |  |  |  |
|  | Дата проведения электронного аукциона | «20» июня 2014 года |  |  |  |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе | Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: - согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных настоящей документацией, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в части II «Техническое задание» настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) документы (или копии таких документов), подтверждающие соответствие участника аукциона следующим требованиям: - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки, а именно: не установлено; - правомочность участников закупки заключать Договор, а именно: справка – декларирование, подписанная участником аукциона, или иной документ в соответствии с Гражданским кодексом РФ, а также декларация о соответствии участника аукциона следующим требованиям: а также декларация о соответствии участника аукциона следующим требованиям: - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением Договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения Договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма - не требуется; - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель Договорной службы заказчика, Договорный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге - не требуется; 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый Договор или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения Договора является крупной сделкой; 5) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества или копии этих документов - требуется; 6) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, или копии этих документов - не требуется; 7) декларация о принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям -требуется |  |  |  |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе | Заявки на участие в электронном аукционе подаются только участниками закупки, получившими аккредитацию на электронной площадке. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктом 23 настоящей документацией об аукционе части заявки. Обе части заявок на участие в электронном аукционе подаются одновременно. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть cоставлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований. Документы, предусмотренные подпунктами 5, 6 и 7 пункта 23 части I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» документации об аукционе, предоставляются в составе второй части заявки в случае установления соответствующих преимуществ, условий, запретов и ограничений в пунктах 7, 38, 39 части I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» документации об аукционе. Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия аукционной комиссией решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе |  |  |  |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Требуется в размере 1% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. |  |  |  |
|  | Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. |  |  |  |
|  | Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается договор при уклонении победителя такого аукциона от заключения Договора, должен подписать договор | В течение пяти дней со дня получения проекта договора от оператора электронной площадки |  |  |  |
|  | Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения договора | Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения Договора в случае, если в течение пяти дней со дня получения проекта договора от оператора электронной площадки, он не направил заказчику проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также обеспечение исполнения договора или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о Договорной системе (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены Договора на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены договора). |  |  |  |
|  | Размер обеспечения исполнения Договора, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения Договора, требования к обеспечению исполнения договора | ### Размер обеспечения исполнения Договора составляет: 5% от начальной (максимальной) цены, что составляет 17 500 (семнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. ### Договор заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается Договор обеспечения исполнения Договора. ### Исполнение Договора может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о Договорной системе, или денежными средствами. Способ обеспечения исполнения Договора определяется участником закупки, с которым заключается Договор, самостоятельно. ### Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц. ### В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению Договора в установленные Законом о Договорной системе сроки, срок действия банковской гарантии продлевается на срок наличия таких обстоятельств. ### Обеспечение исполнения Договора должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром Договора. ### В случае, если участником закупки, с которым заключается Договор, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящей документации об обеспечении исполнения Договора к такому участнику закупки не применяются. ### Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в статье 45 Закона о Договорной системе, а именно: 1. Банковская гарантия должна быть безотзывной; 2. Банковская гарантия должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона о Договорной системе; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии 6) срок действия банковской гарантии; 7) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Договора при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Договора; 8) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 3. Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. ### Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставляемому в виде денежных средств: ### денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Договора, должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленном в пункте 30 настоящей документацией об аукционе; ### факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты), оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»; ### денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Договора, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 30 настоящей документацией об аукционе, до заключения Договора. В противном случае обеспечение исполнения Договора в виде денежных средств считается непредоставленным; ### денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен Договор, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение срока, установленного в Проекте Договора со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании. ### В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем), своих обязательств по Договору, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Договору уменьшенное на размер выполненных обязательств по Договору, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора. ### В ходе исполнения Договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора. |  |  |  |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения Договора (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения Договора в виде перечисления денежных средств) | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» ИНН/КПП 8622002720/862201001 Депфин (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», л/с 300.14.105.0) ОАО «Ханты-Мансийский банк» г. Ханты-Мансийск, р/с 40701810800063000007, к/с 30101810100000000740, БИК 047162740 Назначение платежа: «Обеспечение исполнения гражданско-правового договора по открытому аукциону в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства №_____ на выполнение работ по ремонту уличного освещения на спортплощадке. |  |  |  |
|  | Обязательства по Договору, которые должны быть обеспечены | По муниципальному Договору должны быть обеспечены обязательства поставщика по возмещению убытков заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренным Договором. |  |  |  |
|  | Снижение цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой услуги и иных условий Договора | Допускается |  |  |  |
|  | Изменение количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10 процентов | Допускается |  |  |  |
|  | Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Договора (ценой лота) | Не допускается |  |  |  |
|  | Возможность одностороннего отказа от исполнения Договора в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Закона о Договорной системе | Односторонний отказ от исполнения договора допускается в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара | Не установлено |  |  |  |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету, товара | Не установлено |  |  |  |
|  | Сведения о предоставлении преимуществ участникам закупки | Преимущества для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций - предоставляются. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы: не предоставляются. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг организациям инвалидов: не предоставляются |  |  |  |
|  | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ и услуг), соответственно выполняемых и оказываемых иностранными лицами, установленные в документации об аукционе в соответствии со статьей 12 Закона о Договорной системе: | Не установлено |  |  |  |
|  | - Информация о банковском сопровождении Договора (в случаях, предусмотренных статьей 35 Закона о Договорной системе) | Не предусмотрено |  |  |  |
|  | - Антидемпинговые меры | а) Если начальная (максимальная) цена Договора составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается Договор, предложена цена Договора, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора, Договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Договора, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если Договором предусмотрена выплата аванса). б) Если начальная (максимальная) цена Договора составляет пятнадцать миллионов рублей и менее участником закупки, с которым заключается Договор, предложена цена Договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора, Договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Договора, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если Договором предусмотрена выплата аванса)., или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. в) К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре Договоров, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более Договоров (при этом все Договоры должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более Договоров (при этом не менее чем семьдесят пять процентов Договоров должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более Договоров (при этом все Договоры должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из Договоров должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить Договор. г) Информация, предусмотренная подпунктом «в» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта Договора. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной Договор с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения Договора. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. д) Обеспечение, указанное в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки, с которым заключается Договор, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения Договора. В этом случае уклонение участника закупки от заключения Договора оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. е) Если предметом Договора является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену Договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены Договора, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене. ж) Обоснование, указанное в подпункте «е» настоящего пункта документации об аукционе, представляется участником закупки, с которым заключается Договор, при направлении заказчику подписанного проекта Договора. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения Договора. При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной цены Договора необоснованной Договор с таким участником не заключается и право заключения Договора переходит к участнику аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену Договора или предложение о цене Договора которого содержит лучшие условия по цене Договора, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. |  |  |  |
|  | - Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Информация об ограничениях указана в пунктах 7, 38 и 39 настоящего раздела. |  |  |  |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту уличного освещения на спортплощадке

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул. Садовая, 1Б

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения гражданско-правового договора;

- окончание: до 08.08.2014.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

- предоставление гарантии на выполненные работы предусмотрено на весь объем выполняемых работ  Подрядчиком;

- гарантийный срок устанавливается в 12 календарных месяцев с даты подписания справки о стоимости выполненных работ.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ техническому заданию документации об аукционе, условиям Договора,  возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим Договором, и несет ответственность за отступление от них.

Объемы и перечень работ указаны в Локальном сметном расчете (Приложение №1) к техническому заданию), характеристика используемых товаров (Приложение № 2).

Директор «СОШ №5»:

__________________С.Н. Дюльдина

| Приложение №1 к техническому заданию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Локальная смета 01-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт уличного освещения на спортплощадке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость 350,000 тыс. руб. Норм. трудоемкость 246,69 чел/час Сметная зар. Плата 7,014 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах на 1 Апреля 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда ра- |  |  |  |  |
| № / № | Обоснование |  |  | Наименование работ |  | Кол - во |  | Всего |  |  | Экспл. |  |  |  |  | Основной |  | Экспл. |  |  |  | бочих, не занятых |  |  |  |  |
|  | сметной |  |  | и затрат |  |  |  |  |  |  | машин | Стоимость |  |  |  | заработ- |  | машин |  | Стоимость |  | обслуживанием ме- |  |  |  |  |
| п / п | стоимости |  |  |  |  |  |  | Основная |  |  | в т.ч. | мате- |  | Всего |  | ной |  | в т.ч. |  | мате- |  | ханизмов, чел - час |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | [ед. изм.] |  | заработн. |  |  | заработн. | риалов |  |  |  | платы |  | заработн. |  | риалов |  | Обслуживающих мех |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плата |  |  | плата |  |  |  |  |  |  | платы |  |  |  | на един |  | всего |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |
| 1 | 67-4-5 |  |  | Раздел 1. Электромонтажные работы Демонтаж светильников для люминесцентных ламп НР=89% *0.9,СП=65% *0.85 |  | 0.14 [100 шт] |  | 456,10 450,65 |  |  | 5,45 2,78 |  |  | 64 |  | 63 |  | 1 |  |  |  | 17,89 0,08 |  | 2,50 0,01 |  |  |
| 2 | 08-03-594-06 |  |  | Установка светильников уличного освещения НР=100% *0.9,СП=65% *0.85 |  | 0.14 [100 шт] |  | 12198,15 3457,65 |  |  | 3586,91 1498,08 | 5153,59 |  | 1 708 |  | 484 |  | 502 210 |  | 722 |  | 111,00 42,79 |  | 15,54 5,99 |  |  |
| 3 | ПЦ |  |  | Светильники светодиодные уличные |  | 14 [шт] |  | 2972,89 |  |  |  | 2972,89 |  | 41 620 |  |  |  |  |  | 41 620 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 67-3-1 |  |  | Демонтаж кабеля НР=89% *0.9,СП=65% *0.85 |  | 1.2 [100 м] |  | 236,96 236,28 |  |  | 0,68 0,35 |  |  | 285 |  | 284 |  | 1 |  |  |  | 9,64 0,01 |  | 11,57 0,01 |  |  |
| 5 | 67-3-1 |  |  | Демонтаж кабеля НР=89% *0.9,СП=65% *0.85 |  | 3.33 [100 м] |  | 236,96 236,28 |  |  | 0,68 0,35 |  |  | 789 |  | 787 |  | 2 1 |  |  |  | 9,64 0,01 |  | 32,10 0,03 |  |  |
| 6 | 08-02-148-01 |  |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг НР=100% *0.9,СП=65% *0.85 |  | 1.2 [100 м] |  | 1408,73 374,85 |  |  | 926,38 120,24 | 107,50 |  | 1 691 |  | 450 |  | 1112 144 |  | 129 |  | 12,40 3,39 |  | 14,88 4,07 |  |  |
| 7 | 08-02-148-01 |  |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг НР=100% *0.9,СП=65% *0.85 |  | 3.33 [100 м] |  | 1408,73 374,85 |  |  | 926,38 120,24 | 107,50 |  | 4 691 |  | 1 248 |  | 3085 400 |  | 358 |  | 12,40 3,39 |  | 41,29 11,29 |  |  |
| 8 | 501-8191 |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 |  | 0.12 [1000 м] |  | 7472,31 |  |  |  | 7472,31 |  | 897 |  |  |  |  |  | 897 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 501-8197 |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 10 мм2 |  | 0.333 [1000 м] |  | 22899,28 |  |  |  | 22899,28 |  | 7 625 |  |  |  |  |  | 7 625 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10-04-066-04 |  |  | Демонтаж Коробка кабельная соединительная или разветвительная По тех.частям: К1=0.3, К2=0.3, К7=0.3 НР=97% *0.9,СП=65% *0.85 |  | 14 [шт] |  | 120,40 107,16 |  |  |  |  |  | 450 |  | 450 |  |  |  |  |  | 4,00 |  | 16,80 |  |  |
| 11 | 10-04-066-04 |  |  | Коробка кабельная соединительная или разветвительная НР=97% *0.9,СП=65% *0.85 |  | 14 [шт] |  | 120,40 107,16 |  |  |  | 13,24 |  | 1 685 |  | 1 500 |  |  |  | 185 |  | 4,00 |  | 56,00 |  |  |
| 12 | 503-0531 |  |  | Распределительная коробка |  | 14 [шт] |  | 216,62 |  |  |  | 216,62 |  | 3 033 |  |  |  |  |  | 3 033 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-03-572-03 |  |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм НР=100% *0.9,СП=65% *0.85 |  | 1 [шт] |  | 412,92 72,27 |  |  | 56,82 4,07 | 283,83 |  | 413 |  | 72 |  | 57 4 |  | 284 |  | 2,32 0,10 |  | 2,32 0,10 |  |  |
| 14 | ПЦ |  |  | Шкаф АВВ 500*800*215 |  | 1 [шт] |  | 1578,95 |  |  |  | 1578,95 |  | 1 579 |  |  |  |  |  | 1 579 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 311-01-146-1 |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный с погрузкой вручную |  | 0.15 [т] |  | 69,71 13,06 |  |  | 56,65 |  |  | 10 |  | 2 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 310-5315-1 |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера (Код 400052), 2 класс дорог . Расстояние перевозки 15 км Класс груза 1 |  | 0.15 [т] |  | 19,40 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 543 |  | 5 340 |  | 4768 759 |  | 56 432 |  |  |  | 193,00 21,50 |  |  |
|  | Итого с учетом поправочных коэффициентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 543 |  | 5 340 |  | 4768 759 |  | 56 432 |  |  |  | 193,00 21,50 |  |  |
|  | Итого с учетом поправки на зарплату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 543 |  | 5 340 |  | 4768 759 |  | 56 432 |  |  |  | 193,00 21,50 |  |  |
|  | Поправка на условия производства [Н47=1.15 по поз.2,6-7,10-11,13,15-16] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 346 |  | 631 |  | 715 114 |  |  |  |  |  | 22,02 3,22 |  |  |
|  | Поправка на условия производства, ВРЕР [Н48=1.15 по поз.1,4-5] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 |  | 170 |  | 1 |  |  |  |  |  | 6,94 |  |  |
|  | Итого с поправкой на условия производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 059 |  | 6 141 |  | 5 483 873 |  | 56 432 |  |  |  | 221,96 24,73 |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 059 |  | 6 141 |  | 5483 873 |  | 56 432 |  |  |  | 221,96 24,73 |  |  |
|  | Накладные расходы [Н43=89% * 0.9 по поз.1,4-5, Н43=100% * 0.9 по поз.2,6-7,13, Н43=97% * 0.9 по поз.10-11, Н43=0% * 0.9 по поз.15-16] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом накладных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 179 |  | 6 141 |  | 5483 873 |  | 56 432 |  |  |  | 221,96 24,73 |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=65% * 0.85 по поз.1-2,4-7,10-11,13] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 874 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 053 |  | 6 141 |  | 5483 873 |  | 56 432 |  |  |  | 221,96 24,73 |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,69 |  |  |
|  | Сметная зарплата по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 059 |  | 6 141 |  | 5483 873 |  | 56 432 |  |  |  | 221,96 24,73 |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 874 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 053 |  | 6 141 |  | 5483 873 |  | 56 432 |  |  |  | 221,96 24,73 |  |  |
|  | В том числе, монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 764 |  | 4 835 |  | 5469 872 |  | 13 233 |  |  |  | 168,86 24,67 |  |  |
|  | В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 289 |  | 1 306 |  | 14 1 |  | 43 199 |  |  |  | 53,10 0,06 |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,69 |  |  |
|  | Сметная зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол |  |  | Индекс СМР 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296 601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296 601 |  | 7 014 |  |  |  |  |  |  |  | 246,69 |  |  |
| 18 |  |  |  | Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 000 |  | 7 014 |  |  |  |  |  |  |  | 246,69 |  |  |

Приложение №2

к техническому заданию

Характеристика используемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильники светодиодные уличные | Светильники светодиодные уличные корпус из цельнометаллического тянутого алюминиевого профиля с защитным штампованным кожухом из пластика, широкая диаграмма светораспределения, потребляемая мощность не более 160 Вт, стекло антивандаловое, отсутствие пусковых токов, мгновенное зажигание, защита от бросков напряжения не менее 1000 Вольт, работа при минусовой температуре не менее -60С, срок службы не менее 100 000 часов, гарантия не менее 5 лет |
| 2 | Кабель | Кабель не более 35 кВ в проложенных трубах, блоках, коробах, масса не менее 1 м кабеля не более 1 кг |
| 3 | Кабель силовой | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением не менее 0,66 кВ, число жил не менее 3, сечение не менее 2,0 мм2 не более 2,5 мм2 |
| 4 | Коробка кабельная | Коробка кабельная соединительная НР=97%*0,9 СП=65%*0,85 |
| 5 | Шкаф АВВ | Шкаф АВВ корпус шкафа и дверь из листовой стали с вставным пластиковым профилем, двухстворчатые двери, замок в комплекте, размер не менее 500мм*800мм*215мм |

Часть III ПРОЕКТ гражданско-правового договора

на выполнение работ по ремонту уличного освещения на спортплощадке

г. ______________ «___»_____________20__ г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5», именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о Договорной системе в сфере закупок, и на основании

решения Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (протокол_________ от _____ № _____), заключили настоящий гражданско-правовой договор именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется своевременно выполнить на условиях Договора работу по ремонту уличного освещения на спортплощадке (далее – работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2 Состав и объем работ указаны в Локальном сметном расчете (Приложение №1), характеристика используемых товаров (Приложение № 2) к настоящему Договору.

1.3. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Садовая, 1 Б (далее – «место выполнения работ»).

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Договора составляет _________________________ рублей __ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__  %): _________________________ рублей __ копеек (НДС не облагается на основании ______________ Налогового кодекса РФ и ________).

2.3. В общую цену Договора включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением работ.

2.4. Оплата по Договору производится в следующем порядке::

2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Подрядчика.

2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.4.3. Авансовые платежи по договору не предусмотрены.

2.4.4. Расчет за выполненную работу осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ  либо, в случаях, предусмотренных Договором, со дня подписания Акта взаимосверки обязательств на основании представленных Подрядчиком счета и счета-фактуры.

2.4.5. В случаях, предусмотренных пунктом 2.6 Договора, оплата выполненных работ производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления Заказчику от Подрядчика денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Подрядчиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком акта сдачи-приемки работ и представленных Подрядчиком счета и счета-фактуры.

2.5. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Договору.

В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Договору оплата выполненных работ осуществляется Подрядчику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанного Акта и на основании представленных Подрядчиком счета и счета-фактуры.

2.6. В случае, если при начислении Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Договору, указанный в п. 2.5 Договора, Заказчик вправе не производить оплату по Договору до уплаты Подрядчику начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Подрядчиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими финансовыми органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Договору, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) объему работ.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.

3.1.2. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком работы по Договору, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

3.1.3. Отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Договором;

3.1.4. По согласованию с Подрядчиком изменить объем выполняемой по Договору работы в соответствии с пунктом 13.6. Договора;

3.1.5. Досрочно принять и оплатить работы (этап работ) в соответствии с условиями Договора.

3.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Договором.

3.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и (или) законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы

по Договору;

3.2.2. Оплатить выполненную по Договору работу после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работы;

3.2.3. В соответствии с условиями Договора изменить цену Договора.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы.

3.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы;

3.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Договора;

3.3.4. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Договора.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Выполнить работу в соответствии с условиями Договора и передать Заказчику ее результаты по акту сдачи-приемки работы;

3.4.2. Без увеличения цены работы выполнить все необходимые действия в целях соблюдения требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

3.4.3. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Договора;

3.4.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

3.4.5. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы;

3.4.6. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Договора;

3.4.7. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим;

3.4.8. Предоставить гарантию качества на результаты выполненных работ сроком не менее 12 (календарных) месяцев с даты подписания Подрядчиком и Заказчиком Акта сдачи-приемки работ. Гарантия осуществляется путем безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока, установленного Договором;

3.4.9. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Договора и полученным результатам.

3.4.10. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

3.4.12. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

### 4. Сроки выполнения работы по Договору

4.1. Подрядчик приступает к выполнению работ с момента подписания Договора

4.2. Работы должны быть закончены в срок не позднее «08» августа 2014г.

4.3. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Договора.

4.4. В случае если в п. 12.1 настоящего Договора указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате выполненных и принятых Заказчиком работ, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Договора. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором указываются сведения о прекращении действия Договора; сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Договора.

Подрядчик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Приемка работы на соответствие объема и качества требованиям, установленным в Договоре производится за счет Заказчика.

5.2. Подрядчик не позднее 5 (пяти) дней, направляет в адрес Заказчика извещение  о готовности работы к сдаче и Акт сдачи-приемки работ.

5.3. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим Договором. В состав такой приемочной комиссии могут быть включены представители участников закупки, участвовавших в процедуре определения подрядчика, на основании которого заключен Договор, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим Договором может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.4. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве выполненных работ Заказчик направляет Подрядчику уведомление в порядке, предусмотренном п. 5.6 настоящего Договора.

5.5. В случае если Подрядчик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной работе, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов  для экспертизы осуществляется Подрядчиком.

5.6. Обо всех нарушениях условий Договора об объеме и качестве работ Заказчик извещает Подрядчика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Подрядчику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.  Адресом электронной почты для получения уведомления является: _________. Номером факса для получения уведомления является: ________________.

5.7. Подрядчик в установленный в уведомлении (п. 5.6) срок  обязан устранить все допущенные нарушения. Если Подрядчик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков работ и (или) направить Подрядчику требование о расторжении Договора по соглашению сторон (принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

6. Обеспечение исполнения Договора*

6.1. Способами обеспечения исполнения Договора являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 6.7 Договора, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Подрядчиком самостоятельно.

6.2. Обеспечение исполнения Договора предоставляется Заказчику до заключения Договора. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 17 500 (семнадцать тысяч)  рублей  00 копеек (5% процентов от начальной (максимальной) цены Договора).

6.3. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

6.4. Срок действия обеспечения исполнения Договора в форме банковской гарантии  до ___________2014 года. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Договору.

6.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Договору в соответствии с условиями и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.

6.6. По Договору должны быть обеспечены обязательства Подрядчика в том числе, по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, просрочкой исполнения обязательств по Договору, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.

6.7. Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставляемому в виде банковской гарантии:

6.7.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

6.7.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:

6.7.2.1. Договор, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Договора, название предмета Договора и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Договора,

6.7.2.2. сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Договору, и срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего раздела Договора,

6.7.2.3. перечень обязательств, которые обеспечивает банковская гарантия,

6.7.2.4. условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии,

6.7.2.5. срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не может составлять более пяти  рабочих  дней  с даты получения письменного требования),

6.7.2.6. адрес, по которому  бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту,

6.7.2.7. возможность передачи правопреемнику бенефициара по Договору принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту,

6.7.2.8. обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

6.7.2.9. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;

6.7.2.10. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Договора при его заключении,

6.7.2.11. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

6.8 Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставляемому в виде денежных средств:

денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Договора, должны быть перечислены по следующим реквизитам:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» ИНН/КПП 8622002720/862201001 Депфин (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»), л/с 300.14.105.0) р/с 40701810800063000007, к/с 30101810100000000740, БИК 047162740.

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения договора по аукциону в электронной форме №          на выполнение работ по ремонту уличного освещения на спортплощадке».

факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»;

денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Договора, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика до заключения Договора; в противном случае обеспечение исполнения Договора в виде денежных средств считается непредоставленным;

6.8.1. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком, своих обязательств по Договору, соответствующий Подрядчиком обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Договору уменьшенное на размер выполненных обязательств по Договору, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

6.8.2. факт неисполнения залогодателем обязательств по Договору подтверждается актом. Акт составляется залогодержателем в одностороннем порядке в течение пяти календарных дней после наступления срока исполнения залогодателем обязательств по Договору. Участие представителя залогодателя при составлении актов не является обязательным,

6.8.3. заложенные денежные средства возвращаются залогодателю в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований залогодержателя, возникших в период действия залога) в течение десяти дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение залогодателем своих обязательств по Договору в полном объеме.

6.8.4.Заложеннные денежные средства, на которые обращено взыскание залогодержателя, залогодателю не возвращаются.

6.8.5 Денежные средства обеспечения исполнения обязательств по Договору подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации неустоек, штрафов, любых убытков, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

6.8.7 Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

6.8.8. Последующий залог денежных средств не допускается.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком..

7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором. При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в сумме 10% от цены договора______________________рублей  _____копеек.

7.5. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Подрядчик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

7.6. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.7. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Подрядчику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 5 дней со дня направления требования. В случае, если Подрядчик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Договору на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном п. 2.5 Договора. При этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

- 7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

- 7.9. Пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.10. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа составляет 2,5% от цены договора______________________рублей  _____копеек.

7.11. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Договор. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

9. Порядок разрешения споров

9.1 Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Договора.

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

10. Расторжение Договора

10.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Договору не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Договора.

10.3. В случае расторжения Договора по соглашению Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Договору, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по настоящему Договору.

10.4. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Договора.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе 13 Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчиком. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в разделе 13 Договора. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 10.5 Договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

10.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 14 Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

11.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.14. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.Срок действия Договора

11.1. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по Договору.

12. Прочие условия

12.1. Договор составлен в форме электронного документа. После заключения Договора Стороны вправе изготовить Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика.

12.2. Все приложения к Договору являются его неотъемной частью.

12.3. К Договору прилагается: (Приложение №1, Приложение №2, Приложение №3).

12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 рабочих дней с даты такого изменения.

12.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Договора допускается снижение цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Договора.

12.6. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Договором объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Договор. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Договоре цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема работ Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работы.

12.7. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.8. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по такому Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик ___________________ "___" ______ 200_ г. М.П. | Подрядчик ____________________ "___" ______ 200_ г. М.П. |
| --- | --- |

| Приложение №1 к гражданско-правовому договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Локальная смета 01-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт уличного освещения на спортплощадке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость 350,000 тыс. руб. Норм. трудоемкость 246,69 чел/час Сметная зар. Плата 7,014 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах на 1 Апреля 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда ра- |  |  |  |  |
| № / № | Обоснование |  |  | Наименование работ |  | Кол - во |  | Всего |  |  | Экспл. |  |  |  |  | Основной |  | Экспл. |  |  |  | бочих, не занятых |  |  |  |  |
|  | сметной |  |  | и затрат |  |  |  |  |  |  | машин | Стоимость |  |  |  | заработ- |  | машин |  | Стоимость |  | обслуживанием ме- |  |  |  |  |
| п / п | стоимости |  |  |  |  |  |  | Основная |  |  | в т.ч. | мате- |  | Всего |  | ной |  | в т.ч. |  | мате- |  | ханизмов, чел - час |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | [ед. изм.] |  | заработн. |  |  | заработн. | риалов |  |  |  | платы |  | заработн. |  | риалов |  | Обслуживающих мех |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плата |  |  | плата |  |  |  |  |  |  | платы |  |  |  | на един |  | всего |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |
| 1 | 67-4-5 |  |  | Раздел 1. Электромонтажные работы Демонтаж светильников для люминесцентных ламп НР=89% *0.9,СП=65% *0.85 |  | 0.14 [100 шт] |  | 456,10 450,65 |  |  | 5,45 2,78 |  |  | 64 |  | 63 |  | 1 |  |  |  | 17,89 0,08 |  | 2,50 0,01 |  |  |
| 2 | 08-03-594-06 |  |  | Установка светильников уличного освещения НР=100% *0.9,СП=65% *0.85 |  | 0.14 [100 шт] |  | 12198,15 3457,65 |  |  | 3586,91 1498,08 | 5153,59 |  | 1 708 |  | 484 |  | 502 210 |  | 722 |  | 111,00 42,79 |  | 15,54 5,99 |  |  |
| 3 | ПЦ |  |  | Светильники светодиодные уличные |  | 14 [шт] |  | 2972,89 |  |  |  | 2972,89 |  | 41 620 |  |  |  |  |  | 41 620 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 67-3-1 |  |  | Демонтаж кабеля НР=89% *0.9,СП=65% *0.85 |  | 1.2 [100 м] |  | 236,96 236,28 |  |  | 0,68 0,35 |  |  | 285 |  | 284 |  | 1 |  |  |  | 9,64 0,01 |  | 11,57 0,01 |  |  |
| 5 | 67-3-1 |  |  | Демонтаж кабеля НР=89% *0.9,СП=65% *0.85 |  | 3.33 [100 м] |  | 236,96 236,28 |  |  | 0,68 0,35 |  |  | 789 |  | 787 |  | 2 1 |  |  |  | 9,64 0,01 |  | 32,10 0,03 |  |  |
| 6 | 08-02-148-01 |  |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг НР=100% *0.9,СП=65% *0.85 |  | 1.2 [100 м] |  | 1408,73 374,85 |  |  | 926,38 120,24 | 107,50 |  | 1 691 |  | 450 |  | 1112 144 |  | 129 |  | 12,40 3,39 |  | 14,88 4,07 |  |  |
| 7 | 08-02-148-01 |  |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг НР=100% *0.9,СП=65% *0.85 |  | 3.33 [100 м] |  | 1408,73 374,85 |  |  | 926,38 120,24 | 107,50 |  | 4 691 |  | 1 248 |  | 3085 400 |  | 358 |  | 12,40 3,39 |  | 41,29 11,29 |  |  |
| 8 | 501-8191 |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 |  | 0.12 [1000 м] |  | 7472,31 |  |  |  | 7472,31 |  | 897 |  |  |  |  |  | 897 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 501-8197 |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 10 мм2 |  | 0.333 [1000 м] |  | 22899,28 |  |  |  | 22899,28 |  | 7 625 |  |  |  |  |  | 7 625 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10-04-066-04 |  |  | Демонтаж Коробка кабельная соединительная или разветвительная По тех.частям: К1=0.3, К2=0.3, К7=0.3 НР=97% *0.9,СП=65% *0.85 |  | 14 [шт] |  | 120,40 107,16 |  |  |  |  |  | 450 |  | 450 |  |  |  |  |  | 4,00 |  | 16,80 |  |  |
| 11 | 10-04-066-04 |  |  | Коробка кабельная соединительная или разветвительная НР=97% *0.9,СП=65% *0.85 |  | 14 [шт] |  | 120,40 107,16 |  |  |  | 13,24 |  | 1 685 |  | 1 500 |  |  |  | 185 |  | 4,00 |  | 56,00 |  |  |
| 12 | 503-0531 |  |  | Распределительная коробка |  | 14 [шт] |  | 216,62 |  |  |  | 216,62 |  | 3 033 |  |  |  |  |  | 3 033 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-03-572-03 |  |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм НР=100% *0.9,СП=65% *0.85 |  | 1 [шт] |  | 412,92 72,27 |  |  | 56,82 4,07 | 283,83 |  | 413 |  | 72 |  | 57 4 |  | 284 |  | 2,32 0,10 |  | 2,32 0,10 |  |  |
| 14 | ПЦ |  |  | Шкаф АВВ 500*800*215 |  | 1 [шт] |  | 1578,95 |  |  |  | 1578,95 |  | 1 579 |  |  |  |  |  | 1 579 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 311-01-146-1 |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный с погрузкой вручную |  | 0.15 [т] |  | 69,71 13,06 |  |  | 56,65 |  |  | 10 |  | 2 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 310-5315-1 |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера (Код 400052), 2 класс дорог . Расстояние перевозки 15 км Класс груза 1 |  | 0.15 [т] |  | 19,40 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 543 |  | 5 340 |  | 4768 759 |  | 56 432 |  |  |  | 193,00 21,50 |  |  |
|  | Итого с учетом поправочных коэффициентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 543 |  | 5 340 |  | 4768 759 |  | 56 432 |  |  |  | 193,00 21,50 |  |  |
|  | Итого с учетом поправки на зарплату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 543 |  | 5 340 |  | 4768 759 |  | 56 432 |  |  |  | 193,00 21,50 |  |  |
|  | Поправка на условия производства [Н47=1.15 по поз.2,6-7,10-11,13,15-16] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 346 |  | 631 |  | 715 114 |  |  |  |  |  | 22,02 3,22 |  |  |
|  | Поправка на условия производства, ВРЕР [Н48=1.15 по поз.1,4-5] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 |  | 170 |  | 1 |  |  |  |  |  | 6,94 |  |  |
|  | Итого с поправкой на условия производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 059 |  | 6 141 |  | 5 483 873 |  | 56 432 |  |  |  | 221,96 24,73 |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 059 |  | 6 141 |  | 5483 873 |  | 56 432 |  |  |  | 221,96 24,73 |  |  |
|  | Накладные расходы [Н43=89% * 0.9 по поз.1,4-5, Н43=100% * 0.9 по поз.2,6-7,13, Н43=97% * 0.9 по поз.10-11, Н43=0% * 0.9 по поз.15-16] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом накладных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 179 |  | 6 141 |  | 5483 873 |  | 56 432 |  |  |  | 221,96 24,73 |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=65% * 0.85 по поз.1-2,4-7,10-11,13] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 874 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 053 |  | 6 141 |  | 5483 873 |  | 56 432 |  |  |  | 221,96 24,73 |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,69 |  |  |
|  | Сметная зарплата по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 059 |  | 6 141 |  | 5483 873 |  | 56 432 |  |  |  | 221,96 24,73 |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 874 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 053 |  | 6 141 |  | 5483 873 |  | 56 432 |  |  |  | 221,96 24,73 |  |  |
|  | В том числе, монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 764 |  | 4 835 |  | 5469 872 |  | 13 233 |  |  |  | 168,86 24,67 |  |  |
|  | В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 289 |  | 1 306 |  | 14 1 |  | 43 199 |  |  |  | 53,10 0,06 |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,69 |  |  |
|  | Сметная зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол |  |  | Индекс СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к гражданско-правовому договору

Характеристика используемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильники светодиодные уличные |  |
| 2 | Кабель |  |
| 3 | Кабель силовой |  |
| 4 | Коробка кабельная |  |
| 5 | Шкаф АВВ |  |

Приложение №3

к гражданско-правовому договору

Образец акта приемки результата исполнения договора

№ _______ от ___________

на выполнение работ по ремонту уличного освещения на спортплощадке

город Югорск                                                                                                «____»______________2014 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5, именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Светланы Нургатовны Дюльдиной, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ________________________ , действующего на основании _______________________ Устава с второй стороны, вместе именуемые «Стороны» составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Работа по договору выполнена в полном объеме.

2. Фактически выполнено работ на сумму _________________ (_______________)  рублей, в том числе НДС 18% ( в случае отсутствия НДС в данной строке отразить «без НДС»).

Краткое описание выполненных работ:

- работы по ремонту уличного освещения по адресу ул. Садовая, 1 Б  в городе Югорске.

3. С момента подписания настоящего акта договор считать: ИСПОЛНЕННЫМ за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных договором.

4. Стороны не имеют друг к другу претензий по исполнению договора.

5. Настоящий акт является основанием для подачи сведений об исполнении  договора на официальном сайте http://zakupki.gov.ru

6. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5»: 628260,  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл. г. Югорск, ул. Садовая, 1 Б, ИНН/КПП  8622002720/862201001,  Депфин (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», л/с 208.14.205.1; л/с 209.14.205.1) ОАО «Ханты-Мансийский банк» г. Ханты-Мансийск, р/с 40701810800063000007 к/с 30101810100000000740 БИК 047162740, ОКПО 39336029, ОГРН 1028601845623.

Руководитель: Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5», действующий на основании Устава – Светлана Нургатовна Дюльдина

Подрядчик: _____________________________

Руководитель: Директор _____________________, действующий на основании Устава_______________________