Таблица  5.2

| Численность и квалификационный состав персонала | Разборка сооружен. | Переустройство коммуникаций |  |  |  | Дорожная одежда | Тротуар | Газоны | Обуст-во дороги | Наружное освещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/провод | эл.кабель | связь | водопр. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 |
| Дорожный рабочий: 5р | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4р | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 3р | 3 |  |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 4 |  |
| 2р | 4 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 4 |  |
| 1р | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Электролинейщик 4р |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3р |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Монтажник 5р |  | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |
| 4р |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3р |  | 2 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2р |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Электросварщик 6р |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Машинист бульдозера 6р | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 5р |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Машинист экскаватора 6р | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5р |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Машинист трубоукладчика 6р |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Машинист автокрана 5р |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| Машинист автопогрузчика 6р |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Машинист автогрейдера 2р |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Машинист асфальтоукладчика 6р |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Машинист катка 5р |  |  |  |  |  | 5 | 3 |  |  |  |
| Машинист автогудронатора 5р |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4р |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Машинист разметочной машины 6р |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |