Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки (техническое задание)**

**на выполнение работ по уходу за газонами и скосу травы в городе Югорске.**

**Места выполнения работ:** Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, городские территории, территории жилищного фонда и незакрепленные территории города Югорска.

**Срок выполнения работ:**

уход за газонами:

- начало работ: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание работ: 31 октября 2022 года.

скос травы на городских, придомовых и незакрепленных территориях:

- начало работ: 1 июня 2022 года;

- окончание: 30 сентября 2022 года.

Цена контракта включает в себя: все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе стоимость материалов, оборудования и инвентаря, затраты на уход за газонами и скос травы, затратымеханизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС, либо без НДС.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:**

- качество выполнения всех работ, в соответствии с требованиями извещения об осуществлении закупки; нормами федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры, правовым актам администрации города Югорска; сводом правил СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий», Актуализированная редакция, МДС 13-5.2020 (утвержд. приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 №153). Правилами благоустройства территории города Югорска.

Организация вывоза мусора осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями и дополнениями) и Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами (утв. [постановлением](#sub_0) Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. N 1156) (с изменениями и дополнениями).

**Площадь ухода за газонами – 215 488,70 кв.м.**

**Места и объем работ по уходу за газонами**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта** | **Площадь, кв.м** |
| **Городские территории** | |  |
| 1 | Территория за ограждениями вдоль детского сада "Гусельки (ул. Чкалова, Декабристов) | 697,00 |
| 2 | Внутриквартальный проезд к жилому кварталу «Авалон» (ул. Чкалова, Сахарова, Молодежная, Цветной бульвар) | 9 555,70 |
| 3 | Ул. Декабристов (от ул.Сахарова до ул.Южная с обеих сторон проезжей части) | 4 172,00 |
| 4 | Ул. Садовая (от ул. Студенческая до СОШ №5, в том числе вдоль тротуара) | 1 411,00 |
| 5 | Территория ул. Садовая №3А, Студенческая,20 (кольца во дворе) | 76,00 |
| 6 | Проезд ул. Садовая,74 | 543,00 |
| 7 | Ул. Котовского (от ул. Лесная до здания «Смена») | 78,00 |
| 8 | Ул. Никольская (от Студенческой до Газовиков) | 5 709,00 |
| 9 | Ул. Никольская (от Газовиков до Арантурской) | 1 156,00 |
| 10 | Ул. Студенческая (от кольцевого движения до ул.Садовая) | 4 172,70 |
| 11 | Ул. Студенческая (от ул.Садовая до ул. Сахарова) | 4 648,00 |
| 12 | Ул. Студенческая, кольцевое движение в районе железнодорожного переезда | 4 197,50 |
| 13 | Ул. Толстого (от кольцевого движения до здания Управления социальной защиты, включая здания ГИБДД и Управления соцзащиты) | 9 475,50 |
| 14 | Территория на углу ж/домов ул.Толстого,2-ул.Газовиков,1 (от подземного перехода до тротуара к ж/дому Газовиков,1) | 1 825,50 |
| 15 | Ул. Газовиков (от ул.Толстого до ул.Никольская) | 5 918,50 |
| 16 | Ул. Дзержинского - Пожарского | 1 200,00 |
| 17 | Ул. Ермака,5 (от ул.Магистральная до шк. №6) | 1 373,50 |
| 18 | Ул. Менделеева (от ул. Вавилова до ул. Магистральная) | 4 219,50 |
| 19 | Ул. Менделеева (от ул. Магистральная до ул. Студенческая) | 8 741,80 |
| 20 | Ул. Вавилова (от ул. Покровская до ул. Песчаная) в том числе автобусные остановки | 7 535,00 |
| 21 | Ул. Магистральная (от ул. Садовая до ул. Менделеева) | 1 184,40 |
| 22 | Ул. Магистральная (от ул. Менделеева до бул. Сибирский) | 3 174,00 |
| 23 | Ул. Мичурина – ул. В. Лопатиной (вдоль домов до ул.Агиришская) | 3 609,50 |
| 24 | Территория вокруг д/сада «Радуга» на ул.В.Лопатиной | 2 330,00 |
| 25 | Ул. Агиришская у а/остановок (р-н м-на «Красное Белое») | 867,00 |
| 26 | Территория вокруг декоративной композиции «Вертолет» | 6 170,00 |
| 27 | Ул. Защитников Отечества- Солнечная-Покровская | 12 267,00 |
| 28 | Газоны транспортной развязки | 8 758,00 |
| 29 | Ул. Калинина (перекресток с ул.Октябрьская – вдоль тротуара) | 408,00 |
| 30 | Ул.40 лет Победы (вокруг здания администрации города) | 584,00 |
| 31 | Ул. Попова (от ул. Гастелло до поворота на ул. Попова,1) | 2 514,00 |
| 32 | Ул. Попова (от ул. Гастелло до ул. Лесозаготовителей четная сторона) | 1 119,00 |
| 33 | Ул. Попова (от ул. Гастелло до здания ГОВД нечетная сторона) | 625,00 |
| 34 | Ул. Попова (от ул. Мира до ул. Октябрьская с обеих сторон) | 3 383,00 |
| 35 | Ул. Попова (территория за ограждениями здания ГОВД) | 551,00 |
| 36 | Ул. Титова (от ул. Гастелло до ул. Мира с обеих сторон, автостоянка Титова,9,11) | 1 229,00 |
| 37 | Ул. Ленина (от ул. Геологов до городской фонтанной площади с обеих сторон, включая территорию памятника Ленину) | 1 971,50 |
| 38 | Ул. Ленина (от ул. 40 лет Победы до ул. Механизаторов с обеих сторон) | 1 766,00 |
| 39 | Территория за ограждениями здания школы-лицея со стороны ул. Ленина) | 966,00 |
| 40 | Ул. Ж/дорожная (от здания треста КСГ до ж/д вокзала) включая прилегающую территорию ж/д вокзала и композицию «Паровоз» | 6 033,10 |
| 41 | Ул. Ж/дорожная (от ж/д переезда до памятника-мемориала) | 3 550,00 |
| 42 | Ул. Ж/дорожная (от здания ТЦ «Магнит» до здания Ж/дорожная,53а, включая угол Ж/дорожная-Октябрьская) | 1 018,90 |
| 43 | Ул. Ж/дорожная (от ул. Октябрьская до ул. Механизаторов) | 837,00 |
| 44 | Ул. Ж/дорожная ( ул. Механизаторов-Мира, под живой изгородью), газон у стоянки дома №29 | 1 275,00 |
| 45 | Ул. Ж/дорожная (у здания треста КСГ, включая парк ) | 1 641,50 |
| 46 | Ул. Ж/дорожная (от ул. Мира до ул. Лесозаготовителей нечетная сторона) | 2 436,00 |
| 47 | Ул. Мира (от ул. Ж/дорожная до ул. Ленина с обеих сторон) | 5 298,00 |
| 48 | Ул. Мира (от ул. Таежная до ул. Энтузиастов нечетная сторона) | 3 264,50 |
| 49 | Ул. Мира (от ул. Энтузиастов до СОШ№2 с обеих сторон) | 907,80 |
| 50 | Ул. Мира (от ул. Таежная до ул. Титова) | 690,00 |
| 51 | Ул. Мира (прилегающая территория к зданию ЦГБ) | 1 958,00 |
| 52 | Ул. Таежная (от ул. Гастелло до ул. Спортивная) | 8 777,20 |
| 53 | Ул. Спортивная (от ул. Ленина до ул. Попова) | 1 936,50 |
| 54 | Ул. Спортивная ( от ул. Попова до ул. Монтажников) | 1 508,00 |
| 55 | Ул. Октябрьская (от ул. Ленина до ул. Попова нечетная сторона) | 837,50 |
| 56 | Ул. Октябрьская (от ул. Попова до ул. Калинина) | 827,00 |
| 57 | Прилегающая территория здания ул. Ленина,41 (по кругу) | 991,00 |
| 58 | Прилегающая территория здания ул. 40 лет Победы,10 | 1 239,00 |
| 59 | Прилегающая территория здания по ул. Ленина,29 | 3 293,50 |
| 60 | Прилегающая территория здания МУ «Школа искусств» ( по кругу ) | 745,80 |
| 61 | Прилегающая территория храма «Сергия Радонежского» | 2 036,00 |
| 62 | ул. Механизаторов (от ул. Ж/дорожной до ул. Попова с обеих сторон) | 2 002,00 |
| 63 | Прилегающая территория здания городского музея ул. Мира,9 | 1 196,30 |
| 64 | Прилегающая территория здания «Дворец Семьи» | 1 070,00 |
| 65 | Ул. Гастелло (от здания налоговой службы до ул. Кольцевая нечетная сторона) | 6 126,00 |
| 66 | Ул. Гастелло (от ул. Попова до ул. Кольцевая четная сторона) | 6 117,50 |
| 67 | Ул. Монтажников (от ул. Аксакова до ул. Спортивная) | 599,00 |
| 68 | Проезд от ул. 40 лет Победы - городской пруд (включая газоны у КНС напротив здания Гелиос) | 677,00 |
| 69 | Проезд от ул. Ленина до городского пруда | 525,00 |
| 70 | Ул. Буряка (включая здание суда) | 1 970,00 |
| 71 | Ул. Кирова (от ул. Мира до ул. Лесозаготовителей обе стороны) | 933,00 |
| 72 | Ул. Кирова (от ул. Лесозаготовителей до ул. Геологов), угол дома Лесозаготовителей, 9 | 589,20 |
| 73 | Ул. Лесозаготовителей ( от ул. Попова до ул. Ленина), территория Югорский вестник | 1 653,00 |
| 74 | Ул. Лесозаготовителей (от ул. Ленина до ул. Железнодорожная) | 2 610,00 |
| 75 | Ул. Ленина 1/1 (со стороны жилого дома угол ул. Лесозаготовителей и Ленина) | 911,00 |
| 76 | Ул. Геологов (территория вдоль д/сада Якорек и стоянки ) | 154,80 |
| 77 | Югорск-2 в том числе: - территория напротив дома №5 – 1806 м2 - территория напротив дома №4 – 1074 м2 - территория напротив дома №1 – 2446 м2 (включая аллею к ДК) - территория напротив дома №9 – 312 м2 - территория у зданий администрации и больницы – 1434 м2 | 7 072,00 |
| **Общая площадь городских газонов** | | **215 488,70** |

**Характеристика выполняемых работ по уходу за газонами**

|  |  |
| --- | --- |
| **Месяц** | **Характеристика выполняемых работ** |
| **Май** | 1. Удаление сорной травы и порослей деревьев.  2. Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района.  3. Подсыпка плодородного грунта на поврежденных участках. |
| **Июнь** | 1.Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района.  2.Подсыпка плодородного грунта на поврежденных участках  3.Подсев семян газонной травы на поврежденных участках  4. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы.  5. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов.  6. Удаление сорной травы и порослей деревьев.  7. Организация вывоза мусора |
| **Июль** | 1. Удаление сорной травы и порослей деревьев.  2. Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района.  3. Подсыпка плодородного грунта на поврежденных участках.  4. Подсев семян газонной травы на поврежденных участках.  5. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы.  6. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов.  7. Организация вывоза мусора |
| **Август** | 1. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы.  2. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов.  3. Удаление сорной травы и порослей деревьев.  4. Организация вывоза мусора |
| **Сентябрь** | 1. Прочесывание газонной травы и рыхление почвы.  2. Удаление сорной травы и порослей деревьев.  3. Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района.  4. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы.  5. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов.  6. Организация вывоза мусора |
| **Октябрь** | 1. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. 2. Организация вывоза мусора |

Места и объем выполняемых работ по скосу травы на городских территориях, по жилфонду и незакрепленных территориях

**Площадь скоса травы** – **437 623,20 кв. м.**

Скос травы производится: по газонам на городских территориях не менее 4 раз за сезон, по газонам на территориях по жилфонду и незакрепленных территориях - не менее 2 раз за сезон.

Срезанную траву обязательно сгребают и вывозят в течение суток.

**Перечень выполняемых работ по скосу травы**

1. Выкашивание травы при высоте травостоя 10-15 см. Высота оставляемого травостоя 3-5 см.

2. Сгребание скошенной травы.

3. Организация вывоза мусора.

**Места выполнения работ по скосу травы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Площадь кв.м** |
| **Городские территории** | |  |
| 1 | Территория за ограждениями вдоль детского сада "Гусельки (ул. Чкалова, Декабристов) | 697,00 |
| 2 | Внутриквартальный проезд к жилому кварталу «Авалон» (ул. Чкалова, Сахарова, Молодежная, Цветной бульвар) | 9 555,70 |
| 3 | Ул. Декабристов (от ул.Сахарова до ул.Южная с обеих сторон проезжей части) | 4 172,00 |
| 4 | Ул. Садовая (от ул. Студенческая до СОШ №5, в том числе вдоль тротуара) | 1 411,00 |
| 5 | Территория ул. Садовая №3А, Студенческая,20 (кольца во дворе) | 76,00 |
| 6 | Проезд ул. Садовая,74 | 543,00 |
| 7 | Ул. Котовского (от ул. Лесная до здания «Смена») | 78,00 |
| 8 | Ул. Никольская (от Студенческой до Газовиков) | 5 709,00 |
| 9 | Ул. Никольская (от Газовиков до Арантурской) | 1 156,00 |
| 10 | Ул. Студенческая (от кольцевого движения до ул.Садовая) | 4 172,70 |
| 11 | Ул. Студенческая (от ул.Садовая до ул. Сахарова) | 4 648,00 |
| 12 | Ул. Студенческая, кольцевое движение в районе железнодорожного переезда | 4 197,50 |
| 13 | Ул. Толстого (от кольцевого движения до здания Управления социальной защиты, включая здания ГИБДД и Управления соцзащиты) | 9 475,50 |
| 14 | Территория на углу ж/домов ул.Толстого,2-ул.Газовиков,1 (от подземного перехода до тротуара к ж/дому Газовиков,1) | 1 825,50 |
| 15 | Ул. Газовиков (от ул.Толстого до ул.Никольская) | 5 918,50 |
| 16 | Ул. Дзержинского - Пожарского | 1 200,00 |
| 17 | Ул. Ермака,5 (от ул.Магистральная до шк.№6) | 1 373,50 |
| 18 | Ул. Менделеева (от ул. Вавилова до ул. Магистральная) | 4 219,50 |
| 19 | Ул. Менделеева (от ул. Магистральная до ул. Студенческая) | 8 741,80 |
| 20 | Ул. Вавилова (от ул. Покровская до ул. Песчаная) в том числе автобусные остановки | 7 535,00 |
| 21 | Ул. Магистральная (от ул. Садовая до ул. Менделеева) | 1 184,40 |
| 22 | Ул. Магистральная (от ул. Менделеева до бул. Сибирский) | 3 174,00 |
| 23 | Ул. Мичурина – ул. В. Лопатиной (вдоль домов до ул.Агиришская) | 3 609,50 |
| 24 | Территория вокруг д/сада «Радуга» на ул.В.Лопатиной | 2 330,00 |
| 25 | Ул. Агиришская у а/остановок (р-н м-на «Красное Белое») | 867,00 |
| 26 | Территория вокруг декоративной композиции «Вертолет» | 6 170,00 |
| 27 | Ул. Защитников Отечества- Солнечная-Покровская | 12 267,00 |
| 28 | Газоны транспортной развязки | 8 758,00 |
| 29 | Ул. Калинина (перекресток с ул.Октябрьская – вдоль тротуара) | 408,00 |
| 30 | Ул.40 лет Победы (вокруг здания администрации города) | 584,00 |
| 31 | Ул. Попова (от ул. Гастелло до поворота на ул. Попова,1) | 2 514,00 |
| 32 | Ул. Попова (от ул. Гастелло до ул. Лесозаготовителей четная сторона) | 1 119,00 |
| 33 | Ул. Попова (от ул. Гастелло до здания ГОВД нечетная сторона) | 625,00 |
| 34 | Ул. Попова (от ул. Мира до ул. Октябрьская с обеих сторон) | 3 383,00 |
| 35 | Ул. Попова (территория за ограждениями здания ГОВД) | 551,00 |
| 36 | Ул. Титова (от ул. Гастелло до ул. Мира с обеих сторон, автостоянка Титова,9,11) | 1 229,00 |
| 37 | Ул. Ленина (от ул. Геологов до городской фонтанной площади с обеих сторон, включая территорию памятника Ленину) | 1 971,50 |
| 38 | Ул. Ленина (от ул. 40 лет Победы до ул. Механизаторов с обеих сторон) | 1 766,00 |
| 39 | Территория за ограждениями здания школы-лицея со стороны ул. Ленина) | 966,00 |
| 40 | Ул. Ж/дорожная (от здания треста КСГ до ж/д вокзала) включая прилегающую территорию ж/д вокзала и композицию «Паровоз» | 6 033,10 |
| 41 | Ул. Ж/дорожная (от ж/д переезда до памятника-мемориала) | 3 550,00 |
| 42 | Ул. Ж/дорожная (от здания ТЦ «Магнит» до здания Ж/дорожная,53а, включая угол Ж/дорожная-Октябрьская) | 1 018,90 |
| 43 | Ул. Ж/дорожная (от ул. Октябрьская до ул. Механизаторов) | 837,00 |
| 44 | Ул. Ж/дорожная ( ул. Механизаторов-Мира, под живой изгородью), газон у стоянки дома №29 | 1 275,00 |
| 45 | Ул. Ж/дорожная (у здания треста КСГ, включая парк ) | 1 641,50 |
| 46 | Ул. Ж/дорожная (от ул. Мира до ул. Лесозаготовителей нечетная сторона) | 2 436,00 |
| 47 | Ул. Мира (от ул. Ж/дорожная до ул. Ленина с обеих сторон) | 5 298,00 |
| 48 | Ул. Мира (от ул. Таежная до ул. Энтузиастов нечетная сторона) | 3 264,50 |
| 49 | Ул. Мира (от ул. Энтузиастов до СОШ№2 с обеих сторон) | 907,80 |
| 50 | Ул. Мира (от ул. Таежная до ул. Титова) | 690,00 |
| 51 | Ул. Мира (прилегающая территория к зданию ЦГБ) | 1 958,00 |
| 52 | Ул. Таежная (от ул. Гастелло до ул. Спортивная) | 8 777,20 |
| 53 | Ул. Спортивная (от ул. Ленина до ул. Попова) | 1 936,50 |
| 54 | Ул. Спортивная ( от ул. Попова до ул. Монтажников) | 1 508,00 |
| 55 | Ул. Октябрьская (от ул. Ленина до ул. Попова нечетная сторона) | 837,50 |
| 56 | Ул. Октябрьская (от ул. Попова до ул. Калинина) | 827,00 |
| 57 | Прилегающая территория здания ул. Ленина,41 (по кругу) | 991,00 |
| 58 | Прилегающая территория здания ул. 40 лет Победы,10 | 1 239,00 |
| 59 | Прилегающая территория здания по ул. Ленина,29 | 3 293,50 |
| 60 | Прилегающая территория здания МУ «Школа искусств» ( по кругу ) | 745,80 |
| 61 | Прилегающая территория храма «Сергия Радонежского» | 2 036,00 |
| 62 | ул. Механизаторов (от ул. Ж/дорожной до ул. Попова с обеих сторон) | 2 002,00 |
| 63 | Прилегающая территория здания городского музея ул. Мира,9 | 1 196,30 |
| 64 | Прилегающая территория здания «Дворец Семьи» | 1 070,00 |
| 65 | Ул. Гастелло (от здания налоговой службы до ул.Кольцевая нечетная сторона) | 6 126,00 |
| 66 | Ул. Гастелло (от ул. Попова до ул.Кольцевая четная сторона) | 6 117,50 |
| 67 | Ул. Монтажников (от ул. Аксакова до ул. Спортивная) | 599,00 |
| 68 | Проезд от ул. 40 лет Победы - городской пруд (включая газоны у КНС напротив здания Гелиос) | 677,00 |
| 69 | Проезд от ул.Ленина до городского пруда | 525,00 |
| 70 | Ул. Буряка (включая здание суда) | 1 970,00 |
| 71 | Ул. Кирова (от ул. Мира до ул. Лесозаготовителей обе стороны) | 933,00 |
| 72 | Ул. Кирова (от ул. Лесозаготовителей до ул. Геологов), угол дома Лесозаготовителей, 9 | 589,20 |
| 73 | Ул. Лесозаготовителей ( от ул. Попова до ул. Ленина), территория Югорский вестник | 1 653,00 |
| 74 | Ул. Лесозаготовителей (от ул. Ленина до ул. Железнодорожная) | 2 610,00 |
| 75 | Ул. Ленина 1/1 (со стороны жилого дома угол ул. Лесозаготовителей и Ленина) | 911,00 |
| 76 | Ул. Геологов (территория вдоль д/сада Якорек и стоянки ) | 154,80 |
| 77 | Югорск-2 в том числе: -территория напротив дома №5 – 1806 м2 - территория напротив дома №4 – 1074 м2 - территория напротив дома №1 – 2446 м2 (включая аллею к ДК) - территория напротив дома №9 – 312 м2 - территория у зданий администрации и больницы – 1434 м2 | 7 072,00 |
| **Общая площадь городских газонов** | | **215 488,70** |
| **№ п/п** | **Территория по жилищному фонду** | **Площадь кв.м** |
| 78 | Ул. Мира территории жилых домов № 38,40,42,43,43а,45,46,47,48,49,50,53,53а,54,54а,55,55а,56,56а,57,57а,58,58а,59а,60,61,62,65,65а,71,71а,73,73а,75,75а | 30 225,40 |
| 79 | Ул. Спортивная территории жилых домов № 24,35,,33,43,49,45 | 3 226,80 |
| 80 | Ул. Монтажников территории жилых домов №1а,3а | 1 695,20 |
| 81 | Ул. Энтузиастов территории жилых домов №7,2,5,3,3А | 4 342,30 |
| 82 | Ул. Калинина территории жилых домов №23,23/1,24,26,28,30,32,46,54 | 4 010,10 |
| 83 | Ул. Таежная территории жилых домов №2,8,11,12,12/1,12/2,12/3,12/4,13,14,16,16а,16/1,16/2,18,18а,19,20,20а,21,22,22а,22в,22б,22г,17,23,24,28,30,32,25 | 18 695,50 |
| 84 | Ул. Гастелло территории жилых домов 7,7а,15,13а | 2 646,90 |
| 85 | Ул. Никольская №15, в том числе Заводская,16/1 граница с детским городком | 1 768,00 |
| 86 | Ул. Титова территория жилого дома №1 | 1 211,10 |
| 87 | Ул. Попова территория жилого дома №10,12 | 1 602,00 |
| 88 | Ул. Сахарова, Декабристов№2,2а | 2 663,00 |
| 89 | Ул. Ленина территории жилых домов №10,12,14 | 1 318,20 |
| 90 | Ул. Железнодорожная территории жилых домов №11а,19а,21а,29,31,33,35,27,37,43,45,47,47А,49 | 9 737,00 |
| 91 | Ул. Лесозаготовителей прилегающая территория жилого дома №25 | 764,00 |
| 92 | Ул. 40 лет Победы территории жилых домов №1,2,3,5,7,9,9а,18 | 5 806,40 |
| 93 | Ул. Мира территории жилых домов №4,8,9,10,12,14,16,18/1,18/2,18/3,18 | 13 224,60 |
| 94 | Ул. Механизаторов территории жилых домов №1,3,5,7,10,12,14,16,22,19а,19б,19в,29,24,9А | 9 546,10 |
| 95 | Ул. Ленина территории жилых домов №8,30 | 1 068,60 |
| 96 | Ул. Октябрьская территории жилых домов №6,6а | 1 399,40 |
| 97 | Ул. Буряка территории жилых домов №1,1а,3,3б,3г,5,7,7а,7б,12,14 | 7 043,20 |
| 98 | Ул. Кирова территории жилых домов №8,8а,10 | 2 833,70 |
| 99 | Ул. Попова территории жилых домов №2,4,6,8,52,4а,60,60А,60Б | 6 058,40 |
| 100 | Ул. Советская территория жилого дома №5 | 485,10 |
| 101 | Ул. Титова территория жилого дома №9,11 | 2 310,90 |
| 102 | Ул. Толстого территории жилых домов №14-16,12,6,4,2,18 | 8 073,00 |
| 103 | Ул. Газовиков территории жилых домов №1,2,3,4,5,6 | 7 665,00 |
| 104 | Ул. Свердлова территории жилых домов №1,3,2,4,5,6,8,10,14 | 9 357,00 |
| 105 | Ул. Никольская территории жилых домов №1,3-5,7-9а, 1А,5А,11,13 | 3 909,30 |
| 106 | Ул. Геологов территории жилых домов №7,9,11,13 | 736,00 |
| 107 | Ул. Студенческая территории жилых домов №16,20,18,18/1 | 3 478,00 |
| 108 | Ул. Садовая территории жилых домов №84,72/1,74, 76,80А | 4 709,50 |
| 109 | Ул. Ермака территория жилого дома №5 | 1 996,40 |
| 110 | Территория района Югорск-2(дома №5 – 1230 м2, №4 – 1390 м2, №3 – 1300м2, №2 – 750 м2, №1 – 2100м2, №6 – 1100м2, №7 -814 м2 | 8 684,00 |
| 111 | Ул. Ленина 1/1 | 476,40 |
| 112 | Ул. Чкалова территории жилых домов №7/7; 7/6;7/5; 7/3 | 17 245,00 |
| 113 | ул. Толстого не четная сторона от ж/д переезда до ул. Газовиков | 716,00 |
| 114 | ул. Октябрьская территория от жилого дома № 1 до ж/д № 11 | 3 860,00 |
| 115 | ул. Механизаторов от ул. Попова до ж/д № 7 по ул. Механизаторов | 2 840,00 |
|  | **ИТОГО** | **207 427,50** |
|  | **Незакрепленные территории** |  |
| 116 | Ул. Толстого (от Управления социальной защиты населения до подземного перехода) | 4 454,00 |
| 117 | Ул. Мира (район здания «Отделение централизованной стерилизации») | 708 |
| 118 | Ул. Попова (от ул. Лесозаготовителей до ул. Мира с обеих сторон) | 850 |
| 119 | Территория за храмом (от ул. Попова до здания Югорскгазтелеком) | 8695 |
|  | **ИТОГО** | **14 707,00** |
|  | **ВСЕГО** | **437 623,20** |