Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по уборке свалки и санитарной очистке территории  вблизи ул. Калинина, д.64 в городе Югорске

Места выполнения работ:  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск территория в районе ул. Калинина, д. 64.

Сроки выполнения работ:

-начало: с даты заключения муниципального контракта;

-окончание: 30.09.2024 года.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 06.11.2024.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, затраты на утилизацию, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик выполняет работы в соответствии с локально - сметным расчетом.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания и несет ответственность за отступления от них.

Подрядчик обязан вывезти мусор, и предоставить Муниципальному заказчику документы, подтверждающие прием-передачу отходов на утилизацию в специализированную организацию в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», имеющую лицензию на осуществление деятельности по обращению с отходами. Вывезти и утилизировать мусор на лицензированный полигон, с предоставлением Муниципальному заказчику копии договора с лицензированным полигоном и справки расшифровки о количестве принятых отходов для утилизации.

Работы должны быть выполнены в соответствии  с законодательством Российской Федерации об охране труда, соблюдением необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта, соблюдением требований действующего законодательства:

- Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 № 155 «Об утверждении правил предоставления работ по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»;

- Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по уборке свалки и санитарной очистке территории вблизи ул. Калинина, д. 64 в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-01-012-25 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 2,58 | 1 | 2,58 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2580 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 20,64 |  |  |  |  | 8 887,38 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 8 |  | 20,64 |  |  | 430,59 |  | 8 887,38 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 884,52 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 59,856 |  |  |  |  | 42 561,80 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 5,8 |  | 14,964 | 887,54 | 1,76 | 1 562,07 |  | 23 374,82 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 5,8 |  | 14,964 |  |  | 711,07 |  | 10 640,45 |
|  | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 17,4 |  | 44,892 |  |  | 1 837,96 |  | 82 509,70 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 17,4 |  | 44,892 |  |  | 711,07 |  | 31 921,35 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,32 |
|  | 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0,03 |  | 0,0774 | 2 184,44 | 1,93 | 4 215,97 |  | 326,32 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 660,02 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 449,18 |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 47 847,74 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 23 666,62 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 88 827,28 |  | 229 174,38 |
| 2 | 02-15-1-01-0006 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 6 км | т | 3612 | 1 | 3612 |  |  | 152,02 |  | 549 096,24 |
|  |  | Объем=2580*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 549 096,24 |
| 3 | Калькуляция | Утилизация | м3 | 2580 | 1 | 2580 |  |  | 516,67 |  | 1 333 008,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 333 008,60 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Вывоз мусора : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 039 764,86 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 887,38 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 438 893,12 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 561,80 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,32 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 549 096,24 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 111 279,22 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 562 182,98 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 887,38 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 438 893,12 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 561,80 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,32 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 847,74 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 666,62 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 549 096,24 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 449,18 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 847,74 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 666,62 |
|  |  | Итого по разделу 1 Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 111 279,22 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 20,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 59,856 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Планировка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСН01-01-033-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,42 | 1 | 0,42 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=420 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 086,30 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,3356 |  |  |  |  | 949,71 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3,18 |  | 1,3356 | 887,54 | 1,76 | 1 562,07 |  | 2 086,30 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 3,18 |  | 1,3356 |  |  | 711,07 |  | 949,71 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 036,01 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 949,71 |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 883,23 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 436,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 10 371,69 |  | 4 356,11 |
| 4.1 | Коммерческое предложение | Песок для строительных работ | м3 | 420 | 1 | 420 |  |  | 508,33 |  | 213 498,60 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=610,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 498,60 |
| 5 | ГЭСН01-02-027-01 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1000 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 430,60 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,84 |  |  |  |  | 597,30 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,5 |  | 0,5 | 887,54 | 1,76 | 1 562,07 |  | 781,04 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,5 |  |  | 711,07 |  | 355,54 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,34 |  | 0,34 | 1 299,64 | 1,47 | 1 910,47 |  | 649,56 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,34 |  | 0,34 |  |  | 711,07 |  | 241,76 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 027,90 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 597,30 |
|  | Пр/812-001.4-3 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 537,57 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 244,89 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 810,36 |  | 2 810,36 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Планировка территории : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 562,51 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 516,90 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 547,01 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 498,60 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 665,07 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 516,90 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 547,01 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 498,60 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 420,80 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 681,76 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 547,01 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 420,80 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 681,76 |
|  |  | Итого по разделу 2 Планировка территории |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 665,07 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 2,1756 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 258 327,37 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 887,38 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 442 410,02 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 108,81 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 824,92 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 549 096,24 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 331 944,29 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 782 848,05 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 887,38 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 442 410,02 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 108,81 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 824,92 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 268,54 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 348,38 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 549 096,24 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 996,19 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 268,54 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 348,38 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |