Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству дополнительных МАФ на детской площадке по ул. Энтузиастов, д.5, д.7  в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Энтузиастов, д.5, д.7.

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 1 сентября 2022 года.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС либо без НДС.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Вместе с товаром Подрядчик должен предоставить гарантию на товар, установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие: ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний Общие требования», ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования».

Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

Оборудование не должны представлять опасность для жизни и здоровья пользователей.

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза.

Установленное оборудование оформляется актом с указанием перечня оборудования, его основных характеристик и места установки.

Условия допуска до монтажа игрового оборудования: проверка паспорта оборудования, сертификатов и осмотр оборудования в разобранном виде (наличие всех соединений, болтов, отсутствия повреждений и т.д.)

Паспорт оборудования должен содержать:

-наименование и адрес изготовителя оборудования;

- реквизиты документа, в соответствии с которым оно произведено;

- месяц и год производства;

- назначенный срок службы;

-основные технические данные и комплектность;

-сведения о приемке, упаковке и утилизации;

- гарантийные обязательства изготовителя;

Сведения о хранении и перевозке;

- сведения о консервации и расконсервации оборудования при эксплуатации;

-рекомендуемый тип покрытия;

- сведения об учете неисправностей и технического обслуживания;

- сведения о ремонте, включая перечень деталей и частей оборудования, которые подвержены большим нагрузкам;

- срок и случаи замены деталей;

- инструкции по монтажу оборудования, его осмотру и проверке перед началом эксплуатации, обслуживанию и ремонту;

- правила безопасной эксплуатации оборудования;

- сведения о возрастных группах (включая ограничения по весу и росту);

- фото, графический рисунок или чертеж общего вида оборудования с указанием основных размеров;

- схема сборки оборудования и схема (план) зоны падения.

Подрядчик после установки оборудования обязан провести испытание выдерживают ли объекты установленную ГОСТ Р 52169-2012 испытательную нагрузку в течении пяти минут. А также провести испытание на застревание головы, шеи, рук, ног, пальцев, одежды ребенка в отверстиях конструкций. Проверить все отверстия в твердых элементах конструкций.

Подрядчик обязан в процессе производства работ фиксировать каждый этап выполнения работ путем фото и видеофиксации.

Подрядчик обязан оформить схему, отображающую расположение малых форм в осях с указанием конструктивных элементов сооружений, общей площади территории благоустройства. Схема должна быть подписана представителями сторон и скреплена печатями сторон.

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

| № п/п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный комплекс Эскиз | - Габаритные размеры: (ДхШхВ) 5900х1230х2300мм. Возрастная группа 7-14 лет. - Наличие защиты от коррозии и старения, а также от несанкционированного доступа к элементам оборудования, подлежащим периодическому обслуживанию или замене. - В соответствие с эскизом. |
| 2 | Скамейка на металлическом каркасе Эскиз | - Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1945х1470х2245 мм. - Высота сиденья 420 мм. - Ширина сиденья – 440 мм - Наличие защиты от коррозии и старения, а также от несанкционированного доступа к элементам оборудования, подлежащим периодическому обслуживанию или замене. - В соответствие с эскизом. |
| 3 | Металлическая урна для мусора Эскиз | - Габаритные размеры: (ДхШхВ) 460х460х570мм, объем 24 л. - Наличие защиты от коррозии и старения, а также от несанкционированного доступа к элементам оборудования, подлежащим периодическому обслуживанию или замене. В соответствие с эскизом |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по установке дополнительных МАФ на детской площадке по ул. Энтузиастов, д.5, д.7 в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Расширение детской площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр68-38-1 | Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м (Демонтаж металлического ограждения детскойплощадки 2000х600мм - с сохранением материала) |  |  | 100 м |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 251,89 |  | 25,19 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 19,71 |  | 1,97 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,48 |  | 0,35 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1,45 |  | 0,15 |  |  |
| П,Н | 01.7.17.06 | Диски отрезные |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 29,53 |  | 2,953 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,3 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 273,05 |  | 27,31 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,54 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 26,31 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  | 13,79 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,41 |  |  |
| 2 | ФЕР09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (Монтаж столбов ограждения) |  |  | 100 шт |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 304,01 |  | 33,44 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 430,97 |  | 377,41 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 281,18 |  | 30,93 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 233,10 |  | 25,64 |  |  |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | м3 | 6,34 |  | 0,6974 |  |  |  |  |  |
| Н | 07.2.07.11 | Стойки металлические опорные |  |  | шт | 100 |  | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 35,64 |  | 3,9204 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 22,48 |  | 2,4728 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 968,08 |  | 436,49 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,37 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  | 60,51 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  | 39,91 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 536,91 |  |  |
| 3 | ФССЦ-23.5.02.02-0034 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  | м |  |  | 11 | 35,70 |  | 392,70 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 392,70 |  |  |
| 4 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) |  |  | м3 |  |  | 0,6974 | 600,00 |  | 418,44 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 418,44 |  |  |
| 5 | ФЕР09-08-002-05 Применительно | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м (Монтаж секций ограждения - частично б/у материал) |  |  | 10 шт |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 60,65 |  | 66,72 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 19,94 |  | 21,93 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 7,89 |  | 8,68 |  |  |
| Н | 01.5.02.01 | Детали крепления барьерных ограждений |  |  | компл | 120 |  | 132 |  |  |  |  |  |
| Н | 01.5.02.02 | Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений |  |  | шт | 10 |  | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 7,11 |  | 7,821 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,68 |  | 0,748 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 80,59 |  | 88,65 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,40 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  | 70,88 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  | 46,75 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,28 |  |  |
| 6 | ТЦ_102_86_401102416392_21.01.2022_01 | Ограждение 2000х600мм |  |  | шт |  |  | 6 | 4 000,00 |  | 1 530,61 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=4800/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 530,61 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Расширение детской площадки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 894,20 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,35 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 401,31 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,96 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 367,54 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 152,35 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,35 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 401,31 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,96 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 367,54 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,70 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,45 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,31 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,70 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,45 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Расширение детской площадки |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 152,35 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 530,61 |  |  |
| Раздел 2. Демонтаж МАФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР46-05-008-03 Применительно | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (Демонтаж скамеек и урны) |  |  | т металлоконструкций |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 777,45 | 0,7 | 27,21 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 119,74 | 0,7 | 4,19 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 7,54 | 0,7 | 0,26 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 84,00 | 0 | 0,00 |  |  |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции металлические мелкие |  |  | т | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 84,69 | 0,7 | 2,96415 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,02275 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 981,19 |  | 31,40 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,47 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 28,57 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  | 16,21 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,18 |  |  |
| 8 | ФССЦпг-03-01-01-006 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 6 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0,05 | 10,01 |  | 0,50 |  |  |
|  |  | (Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |
| 9 | ФССЦпг-01-01-02-014 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) |  |  | 1 т груза |  |  | 0,05 | 8,36 |  | 0,42 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Демонтаж МАФ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,32 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,21 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,19 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,92 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,10 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,60 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,21 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,19 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,57 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,21 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,47 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,57 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,21 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Демонтаж МАФ |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,10 |  |  |
| Раздел 3. Монтаж дополнительных МАФ (№1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 |  |  | 100 м3 |  |  | 0,00405 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 2 184,00 |  | 8,85 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 280 |  | 1,134 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 2 184,00 |  | 8,85 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,85 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 7,97 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 |  | 40 |  |  | 3,54 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,36 |  |  |
| 11 | ФЕР46-05-008-03 Применительно | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (Установка скамеек и урны) |  |  | т металлоконструкций |  |  | 0,281 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 777,45 |  | 218,46 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 119,74 |  | 33,65 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 7,54 |  | 2,12 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 84,00 |  | 23,60 |  |  |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции металлические мелкие |  |  | т | 1 |  | 0,281 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 84,69 |  | 23,79789 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,65 |  | 0,18265 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 981,19 |  | 275,71 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,58 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 229,40 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  | 130,14 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 635,25 |  |  |
| 12 | ТЦ_102_86_720407664007_22.06.2022_02 | Скамейка на металлическом каркасе с крышей 1945х1470х2245мм |  |  | шт |  |  | 2 | 69 575,99 |  | 8 874,49 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=79470/1,2*1,03*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 874,49 |  |  |
| 13 | ТЦ_102_86_720407664007_22.06.2022_02 | Металлическая урна для мусора 460х460х570мм |  |  | шт |  |  | 1 | 14 892,26 |  | 949,74 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=17010/1,2*1,03*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 949,74 |  |  |
| 14 | ТЦ_102_86_720407664007_22.06.2022_02 | Вставка малая для урны |  |  | шт |  |  | 1 | 2 013,65 |  | 128,44 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=2300/1,2*1,03*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,44 |  |  |
| 15 | ФЕР06-01-001-01 Применительно | Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек) |  |  | 100 м3 |  |  | 0,00405 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 053,00 |  | 4,26 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 566,06 |  | 6,34 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 244,39 |  | 0,99 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 909,27 |  | 3,68 |  |  |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | м3 | 102 |  | 0,4131 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 135 |  | 0,54675 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,12 |  | 0,073386 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 528,33 |  | 14,28 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,25 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 5,41 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  | 3,05 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,74 |  |  |
| 16 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) |  |  | м3 |  |  | 0,4131 | 600,00 |  | 247,86 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,86 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Монтаж дополнительных МАФ (№1) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 499,37 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,57 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,99 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,11 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 227,81 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 878,88 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,57 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,99 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,11 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 227,81 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,78 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,73 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,68 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,78 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,73 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Монтаж дополнительных МАФ (№1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 878,88 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 952,67 |  |  |
| Раздел 4. Монтаж дополнительных МАФ (№2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 |  |  | 100 м3 |  |  | 0,0054 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 2 184,00 |  | 11,79 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 280 |  | 1,512 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 2 184,00 |  | 11,79 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,79 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 10,61 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 |  | 40 |  |  | 4,72 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,12 |  |  |
| 18 | ФЕР10-02-045-01 Применительно | Сборка: веранд (Сборка и установка спортивного комплекса) |  |  | 100 м2 |  |  | 0,07257 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 977,26 |  | 143,49 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 955,44 |  | 69,34 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 137,95 |  | 10,01 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1 440,55 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 218 |  | 15,82026 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 11,16 |  | 0,8098812 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 2 932,70 |  | 212,83 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,50 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10 | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  | 167,32 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  | 84,43 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 464,58 |  |  |
| 19 | ТЦ_102_86_720407664007_22.06.2022_02 | Спортивный комплекс 5900х1230х2300мм |  |  | шт |  |  | 1 | 109 761,44 |  | 7 000,06 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=125370/1,2*1,03*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 000,06 |  |  |
| 20 | ФЕР06-01-001-01 Применительно | Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек) |  |  | 100 м3 |  |  | 0,0054 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 053,00 |  | 5,69 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 566,06 |  | 8,46 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 244,39 |  | 1,32 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 909,27 |  | 4,91 |  |  |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | м3 | 102 |  | 0,5508 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 135 |  | 0,729 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,12 |  | 0,097848 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 528,33 |  | 19,06 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,01 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 7,22 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  | 4,07 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,35 |  |  |
| 21 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) |  |  | м3 |  |  | 0,5508 | 600,00 |  | 330,48 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,48 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Монтаж дополнительных МАФ (№2) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 574,22 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,97 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,80 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,33 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 335,45 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 852,59 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,97 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,80 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,33 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 335,45 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 185,15 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,22 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,30 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 185,15 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,22 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Монтаж дополнительных МАФ (№2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 852,59 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 000,06 |  |  |
| Раздел 5. Монтаж дополнительных МАФ (№3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕР01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 |  |  | 100 м3 |  |  | 0,00225 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 2 184,00 |  | 4,91 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 280 |  | 0,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 2 184,00 |  | 4,91 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,91 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 4,42 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 |  | 40 |  |  | 1,96 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,29 |  |  |
| 23 | ФЕР46-05-008-03 Применительно | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (Установка скамеек и урны) |  |  | т металлоконструкций |  |  | 0,043 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 777,45 |  | 33,43 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 119,74 |  | 5,15 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 7,54 |  | 0,32 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 84,00 |  | 3,61 |  |  |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции металлические мелкие |  |  | т | 1 |  | 0,043 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 84,69 |  | 3,64167 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,65 |  | 0,02795 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 981,19 |  | 42,19 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,75 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 35,10 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  | 19,91 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,20 |  |  |
| 24 | ТЦ_102_86_720407664007_22.06.2022_02 | Скамейка на металлическом каркасе С-227 1215х820х905мм |  |  | шт |  |  | 1 | 64 384,27 |  | 4 106,12 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=73540/1,2*1,03*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 106,12 |  |  |
| 25 | ФЕР06-01-001-01 Применительно | Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек) |  |  | 100 м3 |  |  | 0,00225 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 053,00 |  | 2,37 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 566,06 |  | 3,52 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 244,39 |  | 0,55 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 909,27 |  | 2,05 |  |  |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | м3 | 102 |  | 0,2295 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 135 |  | 0,30375 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,12 |  | 0,04077 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 528,33 |  | 7,94 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,92 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 3,01 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  | 1,69 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,64 |  |  |
| 26 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) |  |  | м3 |  |  | 0,2295 | 600,00 |  | 137,70 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,70 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 5 Монтаж дополнительных МАФ (№3) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 298,86 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,71 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,67 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 249,48 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 364,95 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,71 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,67 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 249,48 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,53 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,56 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,58 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,53 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,56 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 5 Монтаж дополнительных МАФ (№3) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 364,95 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 106,12 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 298,97 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 585,81 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 531,96 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,53 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 181,20 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 325,87 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 325,37 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 585,81 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 531,96 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,53 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 180,70 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 656,73 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 370,17 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 641,34 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 656,73 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 370,17 |  |  |