УТВЕРЖДАЮ Заместитель главы города- Директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска _____________В.К. Бандурин «_____»_____________2017 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта

на оказание услуг по проведению экспертизы выполненных работ  и планирования работ  по содержанию городских дорог и объектов городского хозяйства города Югорска в 2018 году

2017 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»» (далее по тексту также – Закон о контрактной системе).

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Аукцион в электронной форме (далее по тексту также – электронный аукцион) проводит Уполномоченный орган. |  |  |
| 1. | Идентификационный код закупки: | 173862201231086220100101510017120244 |
| 2. | Наименование Муниципального заказчика, контактная информация | Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Место нахождения: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Почтовый адрес: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Телефон (34675) 7-30-81, факс (34675) 7-30-81. Адрес электронной почты: DJKiSK@ugorsk.ru Ответственное должностное лицо: заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска - Ярков Григорий Алексеевич. |
| 3. | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Место нахождения: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Почтовый адрес: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11. Телефон (факс): (34675) 50037. Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru. Ответственное должностное лицо: начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна. |
| 4. | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
| 5. | Информация о контрактной службе заказчика, контрактном управляющем, ответственных за заключением контракта | Контрактная служба/Контрактный управляющий: Место нахождения: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22. Телефон (34675) 7-30-81, факс (34675) 7-30-81. Адрес электронной почты: DJKiSK@ugorsk.ru Руководитель контрактной службы: заместитель главы города - директор ДЖКиСК администрации города Югорска Бандурин Василий Кузьмич. Ответственное лицо за заключение контракта: начальник юридического отдела ДЖКиСК администрации города Югорска Валинурова Ольга Сергеевна |
| 6. | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: Закрытое акционерное общество «Сбербанк – Автоматизированная система торгов» |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
| 7. | Вид и предмет электронного аукциона | Электронный аукцион среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по проведению экспертизы выполненных работ и планирования работ по содержанию городских дорог и объектов городского хозяйства города Югорска в 2018 году. |
| 8. | Наименование и описание объекта закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Указано в части II. «Техническое задание» настоящей документации об аукционе |
| 9. | Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, объекты благоустройства, городского хозяйства, городские дороги, дворовые проезды на территории города Югорска и микрорайона Югорск-2. |
| 10. | Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | - начало: 01.01.2018 года; -окончание: 31.12.2018 года. |
| 11. | Начальная (максимальная) цена контракта | 8 975 400,00 рублей (восемь миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч четыреста рублей 00 копеек). Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень услуг, стоимость материалов, механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. |
| 12. | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Содержится в части IV «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» |
| 13. | Источник финансирования | Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2018 год. |
| 14. | Оплата выполненной работы | Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы после подписания Муниципальным заказчиком акта выполненных работ по исполнению муниципального контракта, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 15 (рабочих) дней, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. |
|  | Возможность оплаты по цене единицы работы, услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию | Не предусмотрена |
| 15. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
| 16. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | не применяется |
| 17. | Единые требования к участникам закупки | ### В настоящем электронном аукционе, за исключением случая проведения электронного аукциона среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. В случае, если электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии указанием на это в пункте 7 настоящего раздела, участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Статус субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. - Требования к участникам закупки: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 8) участник закупки не является офшорной компанией. |
|  | Дополнительные требования к участникам закупки | Не установлены |
|  | Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков | ### Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
| 18. | Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | Не установлено |
| 19. | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе контрактной системы в сфере закупок разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Дата начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе «27» ноября 2017 года; дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе «11» декабря 2017 года. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст.193 Гражданского кодекса РФ). |
| 20. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 10 часов 00 минут «13» декабря 2017 года. |
| 21. | Дата окончания срока рассмотрения частей заявок на участие в электронном аукционе | «14» декабря 2017 года. |
| 22. | Дата проведения электронного аукциона | «18» декабря 2017 года. |
| 23. | Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе | Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: Согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных настоящей документацией. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона следующим требованиям: а) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки – не установлено. б) декларация о соответствии участника аукциона следующим требованиям (рекомендуемая форма – Приложение №1 к части I «Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме»): - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма- не требуется; - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге – не требуется. 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 5) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, и организациям инвалидов или копии этих документов – не требуется; 6) декларация о принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (Рекомендуемая форма декларации о соответствии участника аукциона – Приложение №2 к части I «Сведения о проводимом аукционе в электронной форме») – требуется. 7) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона дополнительным требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, или копии этих документов – не требуется. |
| 24. | Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе | Заявки на участие в электронном аукционе подаются только участниками закупки, получившими аккредитацию на электронной площадке. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктом 23 настоящей документацией об аукционе части заявки. Обе части заявок на участие в электронном аукционе подаются одновременно. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть cоставлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований. Документы, предусмотренные подпунктами 5, 6 и 7 пункта 23 части «I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» документации об аукционе, предоставляются в составе второй части заявки в случае установления соответствующих преимуществ, условий, запретов и ограничений в пунктах 7, 38, 39 части I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» документации об аукционе. Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия аукционной комиссией решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе. |
| 25. | Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрен в следующем размере: 1% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 89 754,00 рублей (восемьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят четыре рубля 00 копеек). |
| 26. | Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. |
| 27. | Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт | В течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки. |
| 28. | Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта | Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также обеспечение исполнения контракта или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). |
| 29. | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта | - Размер обеспечения исполнения контракта предусмотрен в размере: 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: - 448 770,00 рублей (четыреста сорок восемь тысяч семьсот семьдесят рублей 00 копеек). - Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией или внесением денежных средств на счет Муниципального заказчика. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром контракта. Контракт заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, статьи 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установленные в статье 45 Закона о контрактной системе, а именно: 1. Банковская гарантия должна быть безотзывной; 2. Банковская гарантия должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Муниципальному заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить Муниципальному заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику; 5) условие о праве Муниципального заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Муниципального заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии 6) срок действия банковской гарантии; 7) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам. 8) Установленный Постановлением Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 9) В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено право заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, а также в случаях, установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 10) право заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта; 11) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант; 12) Указание на контракт путем указания Сторон контракта, названия предмета контракта и ссылки на основании заключения контракта (протокол проведения электронного аукциона). 13) Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 рабочих дней после письменного обращения Бенефициара. 14) Основания прекращения банковской гарантии должны соответствовать статье 378 Гражданского кодекса, перечень оснований в которой является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. 15) Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. 16) Банковская гарантия вступает в законную силу не позднее даты заключения муниципального контракта. 17) Сумма обеспечения исполнения Контракта, указанная в Банковской гарантии, подлежит выплате Муниципальному заказчику в любом случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по Контракту. Размер суммы, подлежащей выплаты, определяется размером неосвоенного аванса, размером неустойки и иных штрафных санкций, исчисленных в соответствии с условиями контракта, и в других случаях в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации. Споры по банковской гарантии подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 3. Недопустимость включения в банковскую гарантию: положений о праве Гаранта отказывать в удовлетворении требования Муниципального заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления Гаранту Муниципальным заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации); требований о предоставлении Муниципальным заказчиком Гаранту отчета об исполнении контракта; требований о предоставлении Муниципальным заказчиком Гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых Муниципальным заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 4. В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих гражданскому законодательству, вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым. В случае, если предоставленная банковская гарантия в качестве обеспечения исполнения контракта, не отвечает вышеизложенным требованиям, предоставленная банковская гарантия не будет приниматься в качестве обеспечения исполнения контракта 5. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению контракта в установленные Законом о контрактной системе сроки, срок действия банковской гарантии продлевается на срок наличия таких обстоятельств. Положения настоящей документации об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае: 1) заключения контракта с участником закупки, который является государственным или муниципальным казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств: 1) денежные средства в обеспечение исполнения контракта должны быть перечислены в размере и по реквизитам, указанным в пункте 30 настоящей документации до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств считается непредоставленным; 2) факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты). Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в Проекте контракта (часть III «ПРОЕКТ КОНТРАКТА»). В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Муниципальному заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. |
| 30. | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств) | Департамент финансов администрации города Югорска. ИНН/КПП 8622002865/862201001. Расчетный счет № 40302810100065000007 Ф-Л Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие», БИК 047162812, к/с 30101810465777100812 Назначение платежа: л/с ДЖКиСК №070060000 «Обеспечение исполнения муниципального контракта по аукциону в электронной форме №_____ на оказание услуг по проведению экспертизы выполненных работ и планирования работ по содержанию городских дорог и объектов городского хозяйства города Югорска в 2018 году». |
| 31. | Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены | По муниципальному контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по муниципальному контракту, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной муниципальным контрактом. |
| 32. | Снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой услуги и иных условий контракта | Допускается |
| 33. | Изменение количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10 процентов | Допускается |
| 34. | Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) | Допускается |
| 35. | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Закона о контрактной системе | Односторонний отказ от исполнения контракта допускается в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации |
| 36. | Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара | Не установлено |
| 37. | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету, товара | Не установлено |
| 38. | Сведения о предоставлении преимуществ участникам закупки | Преимущества для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций – предоставляются. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы: не предоставляются. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг организациям инвалидов: не предоставляются. |
| 39. | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ и услуг), соответственно выполняемых и оказываемых иностранными лицами, установленные в документации об аукционе в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе: | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено. В соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 25 марта 2014 г. № 155 "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд": Не установлено. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. № 102 «Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2015 г. № 1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено. В соответствии Постановлением Правительства РФ от 11 августа 2014 г. № 791 «Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, и (или) услуг по прокату таких товаров в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд»: Не установлено. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.08.2016 №832 «Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.09.2016 № 968 "Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд": Не установлено. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 января 2017 г. № 9 «Об установлении запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства»: Не установлено. |
| 40. | Информация о банковском сопровождении контракта (в случаях, предусмотренных статьей 35 Закона о контрактной системе) | Банковское сопровождение не предусмотрено |
| 41. | Антидемпинговые меры | а) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). б) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса)., или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. в) К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт. г) Информация, предусмотренная подпунктом «в» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. д) Обеспечение, указанное в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. е) Если предметом контракта является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене. ж) Обоснование, указанное в подпункте «е» настоящего пункта документации об аукционе, представляется участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта. При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной цены контракта необоснованной контракт с таким участником не заключается и право заключения контракта переходит к участнику аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. з) Антидемпинговые меры не применяются в случае, если при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена всех закупаемых лекарственных препаратов, сниженная не более чем на двадцать пять процентов относительно их зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств предельной отпускной цены. |
| 42. | Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Информация об ограничениях указана в пунктах 7, 38 и 39 настоящего раздела. |

Приложение №1

к  части I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

Рекомендуемая форма

Декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, 
установленным в соответствии с пунктами 3-5, 7-9 части 1 статьи 31 
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ

Настоящей декларацией __________________________________________________ 
(наименование участника закупки) подтверждает, что соответствует следующим единым требованиям к участникам закупки:

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

Участник закупки/уполномоченный представитель               _________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Приложение №2

к части I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

Рекомендуемая форма для субъектов малого предпринимательства

ДЕКЛАРАЦИИ

О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ СТАТЬЕЙ 4

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 24 ИЮЛЯ 2007 Г. N 209-ФЗ

"О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

______________________ относится к субъектам малого предпринимательства и подтверждает свое соответствие требованиям, установленным частью 1 статьи 4  Федерального  закона  от  24  июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в том числе:

1.  Для  юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов  Российской  Федерации,  муниципальных  образований,  иностранных юридических   лиц,   иностранных   граждан,   общественных   и  религиозных организаций  (объединений),  благотворительных  и  иных  фондов  в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не превышает двадцать  пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов   и   закрытых   паевых   инвестиционных   фондов),   доля  участия, принадлежащая  одному  или  нескольким  юридическим  лицам,  не  являющимся субъектами   малого   предпринимательства,   не   превышает  двадцать  пять процентов.

2.  Средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает  следующего  предельного  значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно.

3.  Выручка  от  реализации  товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную   стоимость   или   балансовая  стоимость  активов  (остаточная стоимость  основных  средств  и  нематериальных  активов) за предшествующий календарный   год   не   превышает   предельных   значений,   установленных Правительством     Российской     Федерации     для     субъектов    малого предпринимательства.

Участник закупки/

уполномоченный представитель               _________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Рекомендуемая форма для социально ориентированных некоммерческих организаций

ДЕКЛАРАЦИИ

о соответствии

требованиям, установленным к участникам закупки

социально ориентированных некоммерческих организаций

__________________________________________________________________________:

(полное наименование некоммерческой организации)

Является социально ориентированной некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Участник закупки/

уполномоченный представитель               _________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

оказание услуг по проведению экспертизы выполненных работ  и планирования работ

по содержанию городских дорог и объектов городского хозяйства города Югорска в 2018 году

Срок оказания услуг:

- начало: 01.01.2018 года;

-окончание: 31.12.2018 года.

Источник финансирования:  Бюджет города Югорска на 2018 год.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень услуг, стоимость материалов, оборудования, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

Объем предоставления гарантии качества на оказанные услуги предусмотрен на весь объем оказываемых услуг.

Оказание услуг по проведению экспертизы выполненных работ  составляет 50% от общего объема услуг.

Оказание услуг  по планированию работ  составляет 30% от общего объема услуг.

Инвентаризации  объектов благоустройства, городского хозяйства и содержания дорог 20% от общего объема услуг.

Таблица № 1

Перечень объектов города Югорска

| №п/п | Наименование объектов подлежащих экспертизе и планированию | Места выполнения работ на объектах, подлежащих к проведению экспертизы и планированию: | Объемы выполнения работ Подрядными организациями | Сроки оказания услуг по планированию, экспертизе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание и обслуживание городских кладбищ в 2018 году в городе Югорске | Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская обл., г. Югорск, городские кладбища (старое и новое). | Общая площадь кладбищ – 15,1 га, в том числе: площадь старого кладбища — 2,0 га площадь нового кладбища — 13,1 га площадь здания административного домика — 76,1 кв.м | Еженедельно, ежемесячно |
| 2 | Содержание и обслуживание памятника-мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» в 2018 году в городе Югорске | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Железнодорожная, памятник – мемориал. | Общая площадь территории - 6700 кв.м. в том числе : замощенная уборочная площадь 6160 кв. м; газоны - 432 кв.м ; цветники - 108 кв.м Площадь стены ограждения (лицевая часть) 1085 кв. м. Среднее количество потребляемого газа в год 60 тыс. куб. м. | Еженедельно, ежемесячно |
| 3 | Содержание и обслуживание подземного перехода в 2018 году в городе Югорске | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Железнодорожная, подземный переход | Уборочная площадь внутреннего помещения - 325,61кв. м. Уборочная площадь прилегающей территории - 58 кв. м. Количество светильников- 92 штуки | Еженедельно, ежемесячно |
| 4 | Содержание и обслуживание городских площадей: городская фонтанная площадь, бюст Попову П.В. с прилегаемой территорией, памятник Ленину В.И. с прилегаемой территорией, территория сквера «Юбилейный» и памятник «Югорская Берегиня», памятник Сергия Радонежского с прилегаемой территорией, территория между зданием «Юный техник» до здания санатория-профилактория, сквер по ул. Газовиков с площадкой для выгула домашних животных и тренажерной площадкой в 2018 году в городе Югорске | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Ленина, городская площадь, угол улиц Попова и Лесозаготовителей, территория между ул. Ленина и ул. Попова, ул. Ленина, ул. Мира, ул. Газовиков | Общая площадь городской фонтанной площади обслуживаемой территории - 13 765 кв. м. Общая площадь обслуживаемой территории бюста Попову П.В. с прилегаемой территорией - 188,9 кв. м. Общая площадь обслуживаемой территории сквера «Юбилейный» с памятником «Югорская Берегиня» и скульптурной декоративной композицией «Стела любви» – 11 053 кв. м. Общая площадь обслуживаемой территории памятника Сергия Радонежского с прилегаемой территорией – 57,68 кв. м. Общая площадь обслуживаемой территории между зданием «Юный техник» до здания санатория-профилактория – 290 кв. м. Общая площадь обслуживаемой территории памятника Ленину В.И. с прилегаемой территорией - 96 кв. м. Общая площадь обслуживаемой территории сквера по ул. Газовиков с площадкой для выгула животных и тренажерной площадкой – 4 701,0 кв. м., в том числе замощенная уборочная площадь – 2648 кв.м. Площадка для выгула животных – 300 кв.м. | Еженедельно, ежемесячно |
| 5 | Содержание и обслуживание городского фонтана в 2018 году в городе Югорске | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Ленина, городская площадь | Площадь содержания и обслуживания: - площадь чаши фонтана — 314 кв.м. - площадь прилегающей территории — 217 кв.м. | Еженедельно, ежемесячно |
| 6 | Содержание и обслуживание городского пруда в 2018 году в городе Югорске | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Мира, городской пруд | Общая площадь обслуживаемой территории пруда - 14 400 кв.м. | Еженедельно, ежемесячно |
| 7 | Содержание и обслуживание контейнерных площадок по ул. Газовиков, по ул. Кольцевая, микрорайон Югорск-2 в 2018 году в городе Югорске | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Газовиков напротив магазина «Татьяна», ул. Кольцевая, Югорск-2 | Контейнерная площадка по ул. Газовиков, площадью– 1454 кв. м. Контейнерная площадка по ул. Кольцевая, площадью – 3000 кв. м. Контейнерные площадки в микрорайоне Югорск-2, площадью – 402 кв.м. | Еженедельно, ежемесячно |
| 8 | Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных в 2018 году в городе Югорске | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., территория г. Югорска и Югорска-2 | Кол-во отлавливаемых животных 876 | Еженедельно, ежемесячно |
| 9 | Содержание и ремонт детских и спортивных площадок в 2018 году в городе Югорске | Места выполнения работ указаны в таблице №2 (приложение к техническому заданию). | Количество городков и спортивных площадок – 93; площадь обслуживания – 41 815,05 кв. м. | Еженедельно, ежемесячно |
| 10 | Содержание и обслуживание скульптурно-декоративных композиций «Вертолет», «Паровоз», «Машина», «Самолет» в 2018 году в городе Югорске | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, район улиц Торговая-Попова, ул. Железнодорожная привокзальная площадь, кольцевая развязка северо-восточной объездной дороги, ул. Попова | Площадь обслуживания скульптурно-декоративной композиции «Вертолет» 6 350 кв.м. Площадь обслуживания скульптурно-декоративной композиции «Машина» 2 894,9 кв.м. Площадь обслуживания скульптурно-декоративной композиции «Паравоз» 1702,5 кв.м. Площадь обслуживания скульптурно-декоративной композиции «Самолет» 5 771 кв.м. | Еженедельно, ежемесячно |
| 11 | Содержание и обслуживание автобусных остановок в 2018 году в городе Югорске | Места выполнения работ указаны в таблице № 3 (приложение к техническому заданию). | Уборочная площадь остановок – 533,37 кв.м., количество остановок – 47. | Еженедельно, ежемесячно |
| 12 | Содержание и обслуживание пожарных водоемов в 2018 году в городе Югорске | Места выполнения работ указаны в таблице № 4 (приложение к техническому заданию). | 15 пожарных водоемов | Еженедельно, ежемесячно |
| 13 | Содержание и обслуживание пожарных гидрантов в 2018 году в городе Югорске | Места выполнения работ указаны в таблице № 5 (приложение к техническому заданию). | 400 пожарных гидрантов | Еженедельно, ежемесячно |
| 14 | Содержание и обслуживание часов в 2018 году в городе Югорске | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, автобусная остановка «Хлебозавод» - 2 механизма; ул. Ленина 29 (Главпочтамт) – 1 механизм. | городские часы – 3 механизма. | Еженедельно, ежемесячно |
| 15 | Содержание и обслуживание светофоров в 2018 году в городе Югорске | Места выполнения работ указаны в таблице № 6 (приложение к техническому заданию). | регулируемые перекрестки - 12 объектов; регулируемые пешеходные переходы – 2 объекта; нерегулируемые пешеходные переходы, оборудованные светофорами Т 7 – 8 объектов; регулируемый железнодорожный пешеходный переход – 1 объект. | Еженедельно, ежемесячно |
| 16 | Содержание и обслуживание уличного освещения в 2018 году в городе Югорске | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, улицы и дворовые территории г.Югорска и Югорска-2. | Протяженность сетей наружного уличного и дворового освещения – 147,692 км, Светильники наружного освещения – 4 680 шт. Приборов учета потребляемой электроэнергии — 94 шт. Составление совместно с Подрядной организацией, ответственной за выполнение работ по содержанию и обслуживанию уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения города Югорска акта о выходе из строя оборудования, установленного в рамках энергосервисного контракта. | Еженедельно, ежемесячно |
| 17 | Озеленение городских площадей и улиц города Югорска в 2018 году |  |  |  |
| 17.1 | Посадка и уход за цветами | Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, территории города Югорска, Югорска-2 | Конкретные объемы выполнения работ будут определяться Муниципальным заказчиком по результатам планирования Эксперта на стадии исполнения контракта. | апрель-октябрь |
| 17.2 | Уход за газонами и скос травы | Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, городские территории, территории жилищного фонда и незакрепленные территории города Югорска | Конкретные объемы выполнения работ будут определяться Муниципальным заказчиком по результатам планирования Эксперта на стадии исполнения контракта. | апрель-октябрь |
| 17.3 | Уход за саженцами деревьев и кустарников, уход за альпийскими горками | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, вдоль проезжей части дорог по улицам Железнодорожная, 40 лет Победы, Ленина, Спортивная, Мира, Попова, территория на пересечении улиц Толстого-Газовиков, городской сквер | 390 кустарников; 12 кв.м. альпийских горок | апрель-октябрь |
| 18 | Поставка электрической энергии в городе Югорске | Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, территории города Югорска, Югорска-2. | Снятие показаний с электрических счетчиков с представителями обслуживающей организации; -составление актов с подписанием на выбраковку; -составление перечня коммерческих узлов учета | Еженедельно, ежемесячно |
| 19 | Содержание малых архитектурных форм в городе Югорске | Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, территории города Югорска, Югорска-2. | Выполнение работ по ремонту и установке урн, скамеек и ограждений по улицам города и по жилфонду, текущий ремонт малых форм. | Еженедельно, ежемесячно |
| 20 | Содержанию городских дорог города Югорска в 2018 году |  |  |  |
| 20.1 | внутриквартальные и дворовые проезды южной части города Югорска; внутриквартальные и дворовые проезды северной части города Югорска; дороги, проезды и тротуары в Югорске-2; транспортная развязка города Югорска; дороги северной части с твердым покрытием; дороги северной части с грунтовым покрытием; дороги южной части с грунтовым покрытием; дороги южной части города с твердым покрытием; дороги центральной части города с твердым покрытием. | Места выполнения работ указаны в таблице № 7 (приложение к техническому заданию). | Внутриквартальные и дворовые проезды южной части города Югорска - 81 082 м2; внутриквартальные и дворовые проезды северной части города Югорска - 92 389 м2; дороги, проезды и тротуары в Югорске-2 - 43 753 м2; транспортная развязка города Югорска - 50 555 м2; дороги северной части с твердым покрытием - 153 920 м2; дороги северной части с грунтовым покрытием - 162 446 м2; дороги южной части с грунтовым покрытием - 251 875 м2; дорог южной части города с твердым покрытием - 314 168 м2; дорог центральной части города с твердым покрытием - 219 293 м2. | Ежедневно |
| 20.2 | Нанесение дорожной разметки | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, уличная дорожная сеть. | Конкретные объемы выполнения работ будут определяться Муниципальным заказчиком по результатам по результатам планирования Эксперта на стадии исполнения контракта. | До 15 марта |
| 20.3 | Установка дорожных знаков | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, уличная дорожная сеть. | Конкретные объемы выполнения работ будут определяться Муниципальным заказчиком по результатам по результатам планирования Эксперта на стадии исполнения контракта. | Февраль-март , по указанию муниципального заказчика |
| 20.4 | Замена бордюрного камня | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, уличная дорожная сеть. | Конкретные объемы выполнения работ будут определяться Муниципальным заказчиком по результатам по результатам планирования Эксперта на стадии исполнения контракта. | Февраль-март , по указанию муниципального заказчика |
| 20.5 | Грейдирование дорог на Зеленой зоне | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, уличная дорожная сеть. | Конкретные объемы выполнения работ будут определяться Муниципальным заказчиком по результатам по результатам планирования Эксперта на стадии исполнения контракта. | Апрель-май, по указанию муниципального заказчика |
| 20.6 | Окрашивание бордюров | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, уличная дорожная сеть. | Конкретные объемы выполнения работ будут определяться Муниципальным заказчиком по результатам по результатам планирования Эксперта на стадии исполнения контракта. | Февраль-март , по указанию муниципального заказчика |
| 20.7 | Выполнение работ по обустройству искусственных дорожных неровностей из асфальтовой смеси | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, уличная дорожная сеть. | Конкретные объемы выполнения работ будут определяться Муниципальным заказчиком по результатам по результатам планирования Эксперта на стадии исполнения контракта. | Февраль-март , по указанию муниципального заказчика |
| 20.8 | Отсыпка грунтовых дорог | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, район зеленой зоны, центральные проезды садово-огороднических товариществ. | Конкретные объемы выполнения работ будут определяться Муниципальным заказчиком по результатам по результатам планирования Эксперта на стадии исполнения контракта. | Апрель-май, по указанию муниципального заказчика |
| 20.9 | Противопаводковые работы | Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, г. Югорск, подтопляемые территории северной и южной части города. | Конкретные объемы выполнения работ будут определяться Муниципальным заказчиком по результатам по результатам планирования Эксперта на стадии исполнения контракта. | Февраль-март , по указанию муниципального заказчика |
| 21 | Подготовка города к новому году | Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, территории города Югорска, Югорска-2. | Конкретные объемы выполнения работ будут определяться Муниципальным заказчиком по результатам по результатам планирования Эксперта на стадии исполнения контракта. | Октябрь-ноябрь, по указанию муниципального заказчика |

Характеристика оказания услуг по проведению экспертизы выполненных работ  подрядными организациями на объектах города Югорска согласно таблице 1.

Изучение муниципального контракта и расчетов стоимости работ к контракту,  предоставленные Заказчиком (контракты исполнителю направляются заказчиком в электронной форме).

Анализ полученной информации в результате ежедневного контроля за качеством выполнения работ, а именно:

- место проведение работ;

- виды работ;

- осадки;

-температурный режим;

- состояние покрытия проезжей части, тротуаров;

- количество единиц привлечённой техники и рабочих для выполнения работ;

- ответственных лиц  за выполнение работ;

- определение объема и качества выполненных работ;

- время выполнения работ;

- время, затраченное на устранение недостатков при выполнении работ;

- фиксирование фотосъемкой отдельных этапов оценки выполненных работ;

-  отражение информации о нарушениях, выявленных в ходе оценки качества выполнения работ (составление актов о выявленных нарушениях, с приложением фотоотчета)

- соответствие выполненных работ техническому заданию муниципального контракта

- соблюдение нормативных стандартов, правил и инструкций при выполнении работ.

Составление акта оценки качества выполненных работ, заключения.

Требования к приемке оказанных услуг: Сдача - приемка услуг осуществляется после их исполнения и предоставления  заключения с указанием соответствия/несоответствия  выполненных работ.

Перечень документов, обязательных при оказании услуг:  Услуги должны быть оказаны  в соответствии с действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами.

Перечень и характеристика оказания услуг по планированию работ   по содержанию объектов

согласно таблице № 1

- Подготовка технических заданий для размещения муниципальных закупок на содержание городских дорог и объектов городского хозяйства города Югорска на текущий и будущий год.

Требования к техническому заданию:

а) определение перечня и видов работ по содержанию дорог в соответствии с  методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис;

б) определение  перечня и видов работ по содержанию детских городков и спортивных площадок в соответствии с ГОСТ Р 52169-2012 и ГОСТ 52301-2013

в) составление калькуляций по перевозке криминальных трупов, захоронение безродных;

г) составление калькуляции по отлову безнадзорных и бродячих животных;

д) подготовка ассортимента рассады многолетних и однолетних цветов, определение мест высадки;

е) определение мест  восстановления и устройства новых газонов.

ж) определение стоимости содержания 1 кв.м. дороги в текущем году для  последующего расчета стоимости работ на будущий год.

2. Подготовка технической и сметной документации на содержание городских дорог и объектов городского хозяйства города Югорска. Под технической документацией подразумевается составление дефектных актов с указанием наименования вида и объема работ, необходимых для поддержания  объектов города Югорска в надлежащем исправном состоянии.

3. Составление и проверка расчетов стоимости (услуг), работ по объектам города Югорска.

4. Качественное оказание услуг с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации.

5. Еженедельно принимать участие в выездных заседаниях комиссии по осуществлению надзора за эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети города с участием представителей Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

7.  Еженедельно в пятницу принимать участие в совещаниях, организуемых Муниципальным Заказчиком по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в городе Югорске.

8. Еженедельно по пятницам на совещании по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в городе Югорске предоставлять муниципальному Заказчику отчет об исполнении обязательство по настоящему контракту.

8. Заблаговременно планировать работы Подрядчика по содержанию объектов города Югорска. Результат планирования (график) доводить до сведения Муниципального заказчика и Подрядных организаций, осуществляющих выполнение работ на объектах еженедельно в пятницу с содержанием информации о необходимом перечне работ и местах выполнения работ подлежащих к выполнению на предстоящей неделе с последующим формированием журнала планирования. В случае изменения погодных условий корректировать результаты планирования и доводить до сведения Подрядных организаций, путем направления по факсу, электронной почтой, телефонограммой. График выполнения работ при планировании содержания объектов должен содержать: время, место и виды работ по содержанию объектов города Югорска, с учетом материально-технического оснащения подрядчика (лица осуществляющего работы по содержанию объектов города Югорска, по результатам торгов).

9. Ежедневно осматривать объекты города Югорска на предмет их надлежащего исправного состояния. В случае выявления недостатков объекта (поломки неисправности) составлять и оформлять техническую документацию (дефектные акты) и сметы (расчеты стоимости работ) по содержанию объектов города Югорска.

10. Организация проведения инвентаризации на объектах указанных в таблице №  1 настоящего задания.

11.Составление и согласование  актов инвентаризации по объектам указанных в таблице №  1 настоящего задания.

Инвентаризация объектов  проводиться с целью  определения  фактической площади и объема для последующего содержания и обслуживания объектов городского хозяйства. Инвентаризации объектов внешнего благоустройства производится путем визуального осмотра и обмера площади с использованием имеющихся измерительных приборов, занятой объектом, фактического наличия элементов благоустройства (дороги, проезды, тротуары, стоянки, элетросети уличного и дворового освещения, объекты городского хозяйства). Инвентаризация объектов и элементов благоустройства проводится  до 30 августа 2018 года. Акт инвентаризации подписывается Исполнителем, согласовывается Заказчиком. Результаты инвентаризации предоставляются на электронном и бумажном носителе.

Образец акта инвентаризации:

АКТ

о состоянии объекта_____________  города Югорска, необходимого для

содержания и обслуживания

перечень характеристик при наличии на объекте

| №п/п | Адрес места расположения | Площадь территории кв.м. | Площадь тротуаров кв.м. | Площадь газонов кв.м. | Протяженность, км | Светильники, шт. | Скамейки, шт. | Урны, шт. | Ограждения, м.п. | Зеленые насаждения, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Образец Журнала планирования по всем объектам, указанным в таблице 1 перечень объектов города Югорска

Журнал планирования

Перечень работ по планированию мероприятия  по озеленению городских площадей и улиц города Югорска в 2018 году :

Подрядная организация __________________________

выполняющие обязательства по контракту № _______________от _________________

| Наименование работ подлежащих к планированию | Место выполнения работ | Дата выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| Поставка однолетних и многолетних цветов 150 300 штук. |  |  |
| Подготовка почвы под посадку цветочной рассады (очистка от мусора, полное удаление старой травы, перекапывание почвы с добавлением плодородного грунта и минеральных удобрений и др.). |  |  |
| Посадка рассады и формирование цветочниц150 300 штук. |  |  |
| Ландшафтное оформление цветников. |  |  |
| Формирование растений. |  |  |
| Обрезка засохших бутонов. |  |  |
| Прополка цветников. |  |  |
| Рыхление почвы |  |  |
| Подсадка погибших цветов |  |  |
| Обильный полив цветов в период вегетации, последующий полив - по мере высыхания почвы. |  |  |
| Подготовка цветочниц на зиму (выкапывание, утилизация однолетних цветов с вывозом на городскую свалку, очистка от мусора, выравнивание почвы граблями). |  |  |
| Дополнительное внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района не менее двух раз за вегетационный период. |  |  |

Перечень работ по планированию мероприятия  по озеленению городских площадей и улиц города Югорска в 2018 году :

Уход за газонами

| Месяц | Наименование работ подлежащих к планированию | Место выполнения работ | Дата выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Июнь | 1.Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района. 2.Подсыпка плодородного грунта на поврежденных участках 3.Подсев семян газонной травы на поврежденных участках 4. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 5. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. 6. Удаление сорной травы и порослей деревьев с вывозом и утилизацией. |  |  |
| Июль | 1. Удаление сорной травы и порослей деревьев с вывозом и утилизацией. 2. Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района. 3. Подсыпка плодородного грунта на поврежденных участках. 4. Подсев семян газонной травы на поврежденных участках. 5. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 6. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. |  |  |
| Август | 1. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 2. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. 3. Удаление сорной травы и порослей деревьев с вывозом и утилизацией. |  |  |
| Сентябрь | 1. Прочесывание газонной травы и рыхление почвы. 2. Удаление сорной травы и порослей деревьев с вывозом и утилизацией. 3. Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района. 4. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 5. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. |  |  |
| Октябрь | 1. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. |  |  |

Скос травы

| Наименование работ подлежащих к планированию | Место выполнения работ |
| --- | --- |
| Скос травы при отрастании выше нормы на 2 -3см (норма 3 – 5 см). |  |
| Сгребание скошенной травы. |  |
| Вывоз и утилизация отходов. |  |

Образец

Журнал планирования

Перечень работ по планированию работ по  ежемесячному содержанию городских дорог  в 2018 году следующих мероприятий:

Внутриквартальные и дворовые проезды южной части города Югорска

Зимнее содержание

| Наименование работ подлежащих к планированию | Место выполнения работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу: |  |  |
| Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах |  |  |
| По дорожным одеждам: |  |  |
| - Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных и грунтовых покрытий внутриквартальных и дворовых проездов (ежедневно) |  |  |
| - Патрульная снегоочистка дорожных покрытий внутриквартальных и дворовых проездов с устранением снежных заносов и наката (по необходимости) |  |  |
| - Профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части дорог с грунтовым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости) |  |  |
| - Подсыпка песком дорожных покрытий внутриквартальных и дворовых проездов для устранения скользкости (по необходимости) |  |  |
| По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения |  |  |
| - Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости) |  |  |
| - Уход за ограждениями, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих |  |  |
| Вывозка снега по необходимости за исключением дорог, позволяющих сдвигание снега на пустыри |  |  |
| Летнее содержание |  |  |
| Наименование работ подлежащих к планированию |  |  |
| По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу: |  |  |
| - Прочистка дренажных устройств и дождеприемников, откачивание воды. Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников (по необходимости) |  |  |
| -Откачивание воды для отвода дождевых вод |  |  |
| Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах |  |  |
| По дорожным одеждам: |  |  |
| - Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных и грунтовых покрытий внутриквартальных и дворовых проездов (ежедневно) |  |  |
| - Устранение пыли, песка и грязи с дорог с твердым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости). Увлажнение дорог с твердым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости) |  |  |
| - Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий (по необходимости) |  |  |
| - Профилирование проезжей части грунтовых дорог внутриквартальных и дворовых проездов с отсыпкой грунтом (по необходимости) |  |  |
| По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения |  |  |
| - Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек. |  |  |
| - Уход за ограждениями, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих, окрашивание (по необходимости) |  |  |

Перечень работ по обследованию объекта и планированию по содержанию и обслуживанию городских кладбищ по ежемесячному  выполнению в 2018 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Охрана кладбищ

Очистка территории кладбищ от мусора Вывоз мусора с контейнеров по мере заполнения.

Ежемесячная уборка старых венков и надгробий

Благоустройство территории, в том числе грейдирование дорог для проезда автотранспорта по территории кладбищ по необходимости

Правка неухоженных могил (май, июль, сентябрь)

Санитарная вырубка молодняка (май, июнь, сентябрь, до 15 октября) Скос травы (июнь, июль, август) по необходимости

Соблюдение при захоронении «красной линии» Указание мест захоронения, ведение книги регистрации захоронений, книги регистрации установки надгробий, информация о захоронениях, выдача справок

Зимнее содержание

Охрана кладбищ

Очистка территории кладбищ от мусора Вывоз мусора с контейнеров по мере заполнения.

По необходимости патрульная снегоочистка дорог на территории кладбищ для проезда автотранспорта Расчистка дорожек от снега (устранение скользкости, подсыпка песком по необходимости)

Вывоз снега не менее одного раза в месяц

Уборка старых венков и надгробий

Соблюдение при захоронении «красной линии» Указание мест захоронения, ведение книги регистрации захоронений, книги регистрации установки надгробий, информация о захоронениях, выдача справок

по факту выполнения работ

оказание услуг по перевозке криминальных трупов, захоронение безродных за фактически выполненные объемы согласно утвержденной калькуляции в пределах, предусмотренных в бюджете средств на содержание городских кладбищ; Акарицидная, ларвицидная обработка территории, барьерная дератизация; Изготовление баннера; Текущий ремонт (ограждения, административного домика и др.) Обрезка аварийных деревьев Составление калькуляций по перевозке криминальных трупов, захоронению безродных.

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ

по содержанию и обслуживанию памятника-мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской»  по ежемесячному  выполнению в 2018 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Уборка прилегающей территории от мусора, вывоз мусора Влажная уборка постамента, скамеек, урн (май, сентябрь)

Уход за газовой горелкой и оборудованием (обслуживание, очистка газовой горелки и др.), не менее 1 раза в месяц

Ежемесячный уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа, санитарная обрезка кустарников и др.) май, июнь, июль, август, сентябрь.

Скос газонной травы по мере отрастания не выше 7 см (июнь, июль, август, сентябрь)

Зимнее содержание

Уборка прилегающей территории от мусора, вывоз мусора

Очистка прилегающей территории от снега с вывозом Устранение скользкости, подсыпка песком по необходимости

Уход за газовой горелкой и оборудованием (очистка газовой горелки и др.), не менее 1 раза в месяц

по факту выполнения работ

Текущий ремонт и окрашивание бордюров, стен, скамеек, урн, цветочниц, замена и ремонт облицовочной плитки постамента, ремонт замощенной территории не менее 2 раз в год (по согласованию с заказчиком) Обеспечение объекта газоснабжением (оплачивается при предъявлении обосновывающих документов на поставку газа на памятник-мемориал) Прочие сопутствующие работы по необходимости

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию подземного перехода по ежемесячному  выполнению в 2018 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Уборка внутренних помещений от мусора и грязи с вывозом мусора Влажная уборка внутренних помещений по необходимости Уборка урн, прилегающей территории к входам в радиусе 6 м от мусора с вывозом мусора

Зимнее содержание

Уборка внутренних помещений от мусора и грязи с вывозом мусора Уборка урн, прилегающей территории к входам в радиусе 6 м от мусора с вывозом мусора Ежедневная очистка прилегающей территории к входам в радиусе 6 м. от снега. Подсыпка песком прилегающей к входам территории для устранения скользкости по необходимости Вывоз снега не менее 1 раза в месяц

по факту выполнения работ

Текущий ремонт линии электроосвещения, замена лампочек и плафонов, замена антивандальных светильников Текущий ремонт внутренних помещений, ремонт и замена дверей. Обеспечение объекта электроснабжением (оплачивается при предъявлении обосновывающих документов) С 20 по 31 октября устройство нового противогололёдного покрытия Замена поврежденных участков противогололедного покрытия по необходимости Откачивание воды по необходимости

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию городских площадей: городская фонтанная площадь, бюст Попову П.В.  с прилегаемой территорией, памятник Ленину В.И. с прилегаемой территорией, территория сквера «Юбилейный» и памятник «Югорская Берегиня», памятник Сергия Радонежского с прилегаемой территорией, территория между зданием «Юный техник» до здания санатория-профилактория, сквер по ул. Газовиков с площадкой для выгула домашних животных и тренажерной площадкой по ежемесячному  выполнению в 2018 году  следующих мероприятий:

Содоержание городской фонтанной площади

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Уборка прилегающей территории площади от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом Уборка от мусора скамеек и урн с последующим вывозом Влажная уборка часовни, скамеек, урн (период май-сентябрь)

Ежемесячный уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) май, июнь, июль, август, сентябрь Скос газонной травы по мере отрастания не выше 7 см (июнь, июль, август, сентябрь)

Зимнее содержание

Уборка прилегающей территории площади от мусора, посторонних предметов и снега с вывозом снега Устранение скользкости (посыпка песком по необходимости) Уборка от мусора скамеек и урн Вывоз мусора и посторонних предметов

по факту выполнения работ

Текущий ремонт и окрашивание урн и скамеек Ремонт облицовочной плитки часовни Ремонт оштукатуренной поверхности часовни, окрашивание часовни по необходимости Прочие сопутствующие работы по необходимости

Содержание  бюста Попову П.В.  с прилегаемой территорией

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Уборка прилегающей территории площади от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом Уборка от мусора скамеек и урн с последующим вывозом Влажная уборка часовни, скамеек, урн (период май-сентябрь)

Ежемесячный уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) май, июнь, июль, август, сентябрь Скос газонной травы по мере отрастания не выше 7 см (июнь, июль, август, сентябрь)

Зимнее содержание

Уборка прилегающей территории от мусора, посторонних предметов и снега с последующим вывозом Уборка от мусора скамеек и урн с последующим вывозом Уборка территории, скамеек, урн, бюста от снега

по факту выполнения работ

Текущий ремонт и окрашивание урн и скамеек Текущий ремонт постамента, светильников, прожекторов, замена ламп Ремонт замощенной территории по необходимости Прочие сопутствующие работы по необходимости

Содержание территории сквера «Юбилейный» с памятником «Югорская Берегиня» и скульптурной декоративной композицией «Стела любви»

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Уборка прилегающей территории площади от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом Уборка от мусора скамеек и урн с последующим вывозом Влажная уборка памятника и стелы, скамеек, урн (период май-сентябрь)

Ежемесячный уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) май, июнь, июль, август, сентябрь Скос газонной травы по мере отрастания не выше 7 см (июнь, июль, август, сентябрь)

Зимнее содержание

Уборка прилегающей территории от мусора, посторонних предметов и снега с последующим вывозом Уборка от мусора скамеек и урн с последующим вывозом Уборка территории, скамеек, урн, бюста от снега

по факту выполнения работ

Текущий ремонт и окрашивание урн и скамеек Текущий ремонт постамента памятника, скульптурной декоративной композиции, светильников, прожекторов, замена ламп Ремонт замощенной территории по необходимости Прочие сопутствующие работы по необходимости

Содержание памятника Сергия Радонежского с прилегаемой территорией

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Уборка прилегающей территории площади от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом Уборка от мусора урн с последующим вывозом Влажная уборка памятника и постамента (период май-сентябрь)

Зимнее содержание

Уборка прилегающей территории от мусора, посторонних предметов и снега с последующим вывозом

по факту выполнения работ

Текущий ремонт постамента Прочие сопутствующие работы по необходимости

Содержание территории между зданием «Юный техник» до здания санатория-профилактория

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Уборка прилегающей территории от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом

Зимнее содержание

Уборка прилегающей территории от мусора, посторонних предметов и снега с последующим вывозом

по факту выполнения работ

Текущий ремонт (замена светильников и ламп) Прочие сопутствующие работы по необходимости

Содержание  памятника Ленину В.И. с прилегаемой территорией

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Уборка прилегающей территории площади от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом Уборка от мусора урн с последующим вывозом Влажная уборка памятника и постамента (период май-сентябрь)

Зимнее содержание

Уборка прилегающей территории от мусора, посторонних предметов и снега с последующим вывозом

по факту выполнения работ

Текущий ремонт постамента Прочие сопутствующие работы по необходимости

Содержание  сквера по ул. Газовиков с площадкой для выгула животных и тренажерной площадкой

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Уборка прилегающей территории сквера, площадки для выгула животных и тренажерной площадки от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом Уборка от мусора скамеек и урн с последующим вывозом Влажная уборка скамеек, урн, тренажеров по необходимости

Ежемесячный уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) май, июнь, июль, август, сентябрь скос газонной травы по мере отрастания не выше 7 см (июнь, июль, август, сентябрь)

Зимнее содержание

Уборка прилегающей территории сквера, площадки для выгула животных и тренажерной площадки от мусора, посторонних предметов и снега с последующим вывозом Регулярный вывоз снега не менее 1 раза в месяц.

по факту выполнения работ

Текущий ремонт тренажеров, замощенной площади, скамеек, урн. Окраска скамеек и урн. Текущий ремонт светильников, прожекторов, замена ламп Акарицидная обработка территории

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию городского фонтана  по ежемесячному  выполнению в 2018 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Ежедневное круглосуточное обеспечение сохранности объекта, оборудования, технического помещения

- проведение регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования (смазка, чистка, наладка, регулировка оборудования фонтана) - удаление ила и грязи из чаши фонтана по мере необходимости - влажная уборка наружной стены фонтана по мере необходимости - очистка вручную от ржавчины и известкового камня полированных поверхностей облицовки чаши фонтана по мере необходимости - прочистка насадок от грязи вручную по мере необходимости - регулировка работы насадок, форсунок и кранов по мере необходимости - слив и наполнение водой чаши фонтана (до технологического уровня) с осмотром системы 2 раза за сезон Ежедневная уборка прилегающей территории к фонтану и техническому помещению от мусора в радиусе 2 м с вывозом мусора

Зимнее содержание

Ежедневное круглосуточное обеспечение сохранности объекта, оборудования, технического помещения

- Проведение технического обслуживания оборудования (обеспечение и поддерживание безотказной работы электрооборудования светодиодного фонтана) - Ежедневная уборка прилегающей территории к фонтану и техническому помещению от мусора в радиусе 2 м с вывозом мусора

по факту выполнения работ

Сезонный монтаж и демонтаж фонтанного оборудования (ревизия оборудования, слив и продувка труб, разболчивание насосов, чистка фильтров, демонтаж насосов, вывоз на зимнее хранение. Монтаж и демонтаж металлических конструкций и светодиодных гирлянд зимнего фонтана) Текущий ремонт насосов и оборудования, ремонт светового оборудования, замена фильтрующих элементов, замена ламп и др. Обеспечение объекта электроснабжением, водоснабжением и водоотведением (оплачивается при предъявлении обосновывающих документов по факту потребления). Объем запитки воды составляет 600 куб.м. Хранение демонтированного оборудования и обеспечение его сохранности Прочие сопутствующие работы

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию городского пруда по ежемесячному  выполнению в 2018 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Очистка поверхности пруда от мусора и посторонних предметов по необходимости Уборка прилегающей территории, скамеек и урн от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом Влажная уборка скамеек и урн не менее 1 раза в месяц Влажная уборка ограждения (май, август)

Ежемесячный уход за газонами (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) май, июнь, июль, август, Скос газонной травы по мере отрастания не выше 7 см не менее 1 раза в месяц (июнь, июль, август)

Постоянное поддержание уровня воды в городском пруду не выше 1,3 м.

Зимнее содержание

Очистка пруда от мусора и посторонних предметов по необходимости Уборка прилегающей территории, скамеек и урн от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом Очистка прилегающей территории (за исключением газонов), скамеек и урн от снега, (устранение скользкости, подсыпка песком по необходимости) Вывоз снега не менее 1 раза в месяц Очистка газонов от снега по необходимости в период таяния снега

по факту выполнения работ

Текущий ремонт и окрашивание скамеек, урн, ограждений Ремонт тротуарной дорожки по необходимости Очистка боковых плит и дна от ила, чистка дна от водорослей не менее 2 раз с июня по сентябрь Прочистка ливневой канализации по необходимости Прочие сопутствующие работы

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию контейнерных площадок по ул. Газовиков, по ул. Кольцевая, микрорайон Югорск-2по ежемесячному  выполнению в 2018 году  следующих мероприятий:

Контейнерная площадка  по ул. Газовиков

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора Ежедневный сбор и сортировка мусора Ежедневный вывоз мусора Грейдирование подъездных дорог не реже 2 раз в месяц

Зимнее содержание

Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора Ежедневный сбор и сортировка мусора Ежедневный вывоз мусора Очистка внутренней территории площадки от снега Устранение скользкости на внутренней территории площадки, подсыпка песком по необходимости Вывоз снега не реже 1 раза в месяц Грейдирование подъездных дорог не реже 2 раз в месяц Устранение скользкости и наката подъездных дорог по необходимости

по факту выполнения работ

Текущий ремонт ограждения и площадки (ремонт и окраска ограждения, заделка ям и выбоин, ремонт контейнеров, др. сопутствующие работы)

Содержание подъездных путей (отсыпка песком, щебнем и прочие работы)

Контейнерная площадка по ул. Кольцевая

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора Ежедневный сбор и сортировка мусора Ежедневный вывоз мусора

Зимнее содержание

Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора Ежедневный сбор и сортировка мусора Ежедневный вывоз мусора Очистка внутренней территории площадки от снега Устранение скользкости на внутренней территории площадки, подсыпка песком по необходимости Вывоз снега не реже 1 раза в месяц Грейдирование подъездных дорог не реже 2 раз в месяц Устранение скользкости и наката подъездных дорог по необходимости

по факту выполнения работ

Текущий ремонт ограждения и площадки (ремонт и окраска ограждения, заделка ям и выбоин, др. сопутствующие работы), ремонт контейнеров

Контейнерные площадки в микрорайоне Югорск-2

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора Ежедневный сбор мусора Ежедневный вывоз мусора

Зимнее содержание

Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора Ежедневный сбор мусора Ежедневный вывоз мусора Очистка внутренней территории площадки от снега

по факту выполнения работ

Текущий ремонт ограждения и площадки (ремонт и окраска ограждения, другие сопутствующие работы), ремонт контейнеров

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по санитарному отлову безнадзорных и бродячих животных по ежемесячному  выполнению в 2018 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

Осуществление приема заявок на отлов безнадзорных и бродячих животных как в письменной, так и в устной форме от предприятий любой организационно-правовой формы и граждан

Отлов безнадзорных и бродячих животных, и содержание их в пункте передержки (10 дней)

Утверждение графика отлова безнадзорных и бродячих животных

Учет отловленных безнадзорных и бродячих животных

Обследование в ветлечебнице, ветеринарная помощь

Усыпление и утилизация отловленных животных в яме «Беккари»

Эксплуатация ямы «Беккари».

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и ремонту детских и спортивных площадок по ежемесячному  выполнению в 2018 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Уборка внутренних территорий площадок, малых архитектурных форм, скамеек и урн от мусора и посторонних предметов с вывозом мусора и посторонних предметов Уборка прилегающей территории к площадке в радиусе 2 метров от мусора и посторонних предметов с вывозом мусора и посторонних предметов Ежедневное поддержание в состоянии, обеспечивающем безопасность граждан (устранение острых фрагментов конструкций, торчащих гвоздей и других опасных элементов с последующим восстановлением безопасного вида) в соответствии с ГОСТ Р 52169-2123 и ГОСТ 52301-2013. Скос травы с территории площадок и прилегающей территории в радиусе 2 м с последующим вывозом период июнь-август по необходимости

Зимнее содержание

Уборка внутренних территорий площадок, малых архитектурных форм, скамеек и урн от мусора, посторонних предметов и снега Уборка прилегающей территории к площадке в радиусе 2 метров от мусора и посторонних предметов Вывоз мусора и посторонних предметов Ежедневное поддержание в состоянии, обеспечивающем безопасность граждан (устранение острых фрагментов конструкций, торчащих гвоздей и других опасных элементов с последующим восстановлением безопасного вида) в соответствии с ГОСТ Р 52169-2012 и ГОСТ 52301-2013. Вывоз снега с внутренней и прилегающей территорий не менее одного раза в месяц (ноябрь-апрель)

по факту выполнения работ

Текущий ремонт и окрашивание деревянных и металлических конструкций МАФ, урн, скамеек, ограждений. Ремонт и обновление информационных табличек (замена). Отсыпка песком территорий детских площадок и песочниц. По необходимости демонтаж и вывоз ветхих конструкций с предварительным согласованием с Муниципальным заказчиком

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию скульптурно-декоративных композиций «Вертолет», «Паровоз», «Машина», «Самолет» по ежемесячному  выполнению в 2018 году  следующих мероприятий:

Скульптурно-декоративная композиция «Вертолет»

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Уборка территории постамента и прилегающей территории газона от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом

Влажная уборка скульптурно-декоративной композиции (период май, август)

Зимнее содержание

Уборка территории постамента и прилегающей территории газона от мусора и посторонних предметов с вывозом

Регулярная очистка территории постамента и прилегающей территории от снега

по факту выполнения работ

Текущий ремонт и окрашивание скульптурно-декоративной композиции, постамента, замена прожекторов и ламп

Скульптурно-декоративная композиция «Машина»

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Уборка территории постамента, территории газона от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом

Влажная уборка скульптурно-декоративной композиции (период май, август)

Зимнее содержание

Уборка территории постамента, территории газона от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом

Регулярная очистка территории постамента от снега

по факту выполнения работ

Текущий ремонт и окрашивание скульптурно-декоративной композиции, постамента Прочие сопутствующие работы

Скульптурно-декоративная композиция «Паровоз»

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Уборка прилегающей территории от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом

Влажная уборка скульптурно-декоративной композиции (период май, август)

Уборка скамеек и урн от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом

Зимнее содержание

Уборка территории постамента, скамеек, урн и прилегающей территории от мусора, посторонних предметов и снега с вывозом

по факту выполнения работ

Текущий ремонт и окрашивание скульптурно-декоративной композиции, постамента, скамеек, урн, прилегающей территории Прочие сопутствующие работы

Скульптурно-декоративная композиции «Самолет»

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Уборка прилегающей территории от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом

Влажная уборка скульптурно-декоративной композиции (период июль)

Уборка скамеек и урн от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом

Зимнее содержание

Уборка территории, скамеек, урн и прилегающей территории от мусора, посторонних предметов и снега с вывозом

по факту выполнения работ

Текущий ремонт скульптурно-декоративной композиции, скамеек, урн, площади территории Прочие сопутствующие работы

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию автобусных остановок по ежемесячному  выполнению в 2018 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Уборка внутренней площади остановок, скамеек, урн, прилегающей территории к остановкам на расстоянии 2 м от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом Очистка стен от рекламных плакатов по необходимости Влажная уборка скамеек, урн, боковых поверхностей остановочных комплексов не менее 1 раза в месяц

Зимнее содержание

Очистка внутренней площади остановок, скамеек, урн, прилегающей территории к остановкам на расстоянии 2 м от мусора, посторонних предметов и снега По необходимости устранение скользкости на внутренней площади остановки, прилегающей территории на расстоянии 2 м с отсыпкой песком Вывоз мусора и посторонних предметов Вывоз снега не менее 1 раза в месяц (по остановкам, находящихся на территории Зеленой зоны производится сдвигание снега на пустыри) Уборка снега с крыш остановок не менее 1 раза в месяц Очистка стен от рекламных плакатов по необходимости

по факту выполнения работ

Текущий ремонт остановочных комплексов (ремонт скамеек, урн, боковых частей и кровли, окрашивание). Прочие сопутствующие работы

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию пожарных водоемов по ежемесячному  выполнению в 2018 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Заполнение емкостей водой по необходимости, обеспечивающее 100-процентное заполнение объема водоема водой

Регулярная очистка проездных путей к крышкам водоемов забора воды шириной не менее 4м, крышек водоемов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 3м от мусора и посторонних предметов с вывозом Грейдирование подъездных путей по необходимости Скос травы и вырубка молодняка с подъездных путей (шириной не менее 4м) и прилегающей территории к крышкам водоемов в радиусе 3м с вывозом (июнь, июль, август) по необходимости Влажная уборка реперных знаков от пыли и грязи (по необходимости) Ежемесячная плановая проверка технического состояния пожарных водоемов с составлением акта

Зимнее содержание

Заполнение емкостей водой по необходимости, обеспечивающее 100-процентное заполнение объема водоема водой

Очистка проездных путей к крышкам водоемов забора воды шириной не менее 4м, крышек водоемов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 1м от мусора, посторонних предметов и снега с последующим вывозом. Ежемесячная плановая проверка технического состояния пожарных водоемов с составлением акта Очистка реперных знаков от снега

По факту выполнения работ

Текущий ремонт пожарных водоемов Утепление оголовка каждого водоема, обеспечивающее забор воды (не менее двух раз в год: октябрь – утепление оголовков на всех водоемах, следующие утепления по необходимости в зимний период)

Установка и ремонт реперных знаков

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию  пожарных гидрантов по ежемесячному  выполнению в 2018 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Регулярная проверка исправности гидрантов (в соответствии с требованиями нормативных документов к системам наружного и противопожарного водоснабжения) Проверка технического состояния пожарных гидрантов с составлением акта

Регулярная проверка и обеспечение беспрепятственного доступа к использованию гидрантов, расположенных в административных зданиях, жилых домах и на др. территориях. Регулярная очистка проездных путей к крышкам колодцев гидрантов шириной не менее 4 м., крышек колодцев гидрантов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 3 м. от мусора и посторонних предметов с вывозом мусора Грейдирование подъездных путей по необходимости Скос травы и вырубка молодняка с подъездных путей (шириной не менее 4м) и прилегающей территории к крышкам гидрантов в радиусе 3м с вывозом (июнь, июль, август) по необходимости Влажная уборка реперных знаков от пыли и грязи (по необходимости)

Зимнее содержание

Регулярная проверка исправности гидрантов (в соответствии с требованиями нормативных документов к системам наружного и противопожарного водоснабжения) Проверка технического состояния пожарных гидрантов с составлением акта

Регулярная проверка и обеспечение беспрепятственного доступа к использованию гидрантов, расположенных в административных зданиях, жилых домах и на др. территориях. Регулярная очистка проездных путей к крышкам колодцев гидрантов шириной не менее 4 м., крышек колодцев гидрантов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 3 м. от мусора, посторонних предметов с последующим вывозом. Регулярная очистка проездных путей к крышкам колодцев гидрантов, крышек колодцев гидрантов и реперных знаков от снега.

По факту выполнения работ

Текущий ремонт пожарных гидрантов Установка и ремонт реперных знаков

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию  часов по ежемесячному  выполнению в 2018 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

Летний период - проверка качества крепления часов; - проверка состояния питания часов; - проверка точности хода и регулировка часов – 1 раз в неделю; - очистка корпуса часов от пыли и грязи; - очистка поверхности циферблата и чистка механизма от пыли

Зимний период - проверка качества крепления часов; - проверка состояния питания часов; - проверка точности хода и регулировка часов – 1 раз в неделю; - очистка корпуса часов от снега и льда; - очистка поверхности циферблата и чистка механизма от снега и льда

по факту выполнения работ - Текущий ремонт городских часов - Прочие сопутствующие работы

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию  светофоров по ежемесячному  выполнению в 2018 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

ежемесячно

Техническое обслуживание светофоров и регулирование режима работы светофоров в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 50597-93, ГОСТ Р 52282-2004. Ежемесячная проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке, затяжка крепежных деталей, чистка контактов от грязи и наплывов, проверка исправности кожухов.

по факту выполнения работ

Текущий ремонт светофорных объектов

Обеспечение объектов электроснабжением (оплачивается по факту потребления при предъявлении подтверждающих документов)

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию  уличного освещения в по ежемесячному  выполнению в 2018 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

ежемесячно

Обеспечение безаварийной работы наружного уличного освещения согласно утвержденному графику (в том числе осмотр и контроль изоляции, реле, предохранителей, выключателей, автоматов, магнитных пускателей), соблюдение графика включения и отключения наружного уличного освещения в летнее и зимнее время

по факту выполнения работ

Замена и ремонт кабеля, опор, светильников

Замена и ремонт пускорегулирующих аппаратов

Замена и ремонт трансформаторов тока, счетчиков одно- и трехфазных, ламп накаливания и ламп на уличных светильниках

Замена и ремонт световых консолей и новогодних перетяжек

Прочие работы (обрезка деревьев в охранной зоне воздушных линий питания наружного уличного освещения)

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по озеленению городских площадей и улиц города Югорска по ежемесячному  выполнению в 2018 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

1. Поставка однолетних и многолетних цветов 150 300 штук.

2. Подготовка почвы под посадку цветочной рассады (очистка от мусора, полное удаление старой травы, перекапывание почвы с добавлением плодородного грунта и минеральных удобрений и др.).

3. Посадка рассады и формирование цветочниц150 300 штук.

4. Ландшафтное оформление цветников.

5. Формирование растений.

6. Обрезка засохших бутонов.

7. Прополка цветников.

8. Рыхление почвы.

9. Подсадка погибших цветов.

10. Обильный полив цветов в период вегетации, последующий полив - по мере высыхания почвы.

11. Подготовка цветочниц на зиму (выкапывание, утилизация однолетних цветов с вывозом на городскую свалку, очистка от мусора, выравнивание почвы граблями).

12. Дополнительное внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района не менее двух раз за вегетационный период.

Уход за газонами

| Месяц | Наименование работ подлежащих к планированию |
| --- | --- |
| Июнь | 1.Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района. 2.Подсыпка плодородного грунта на поврежденных участках 3.Подсев семян газонной травы на поврежденных участках 4. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 5. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. 6. Удаление сорной травы и порослей деревьев с вывозом и утилизацией. |
| Июль | 1. Удаление сорной травы и порослей деревьев с вывозом и утилизацией. 2. Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района. 3. Подсыпка плодородного грунта на поврежденных участках. 4. Подсев семян газонной травы на поврежденных участках. 5. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 6. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. |
| Август | 1. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 2. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. 3. Удаление сорной травы и порослей деревьев с вывозом и утилизацией. |
| Сентябрь | 1. Прочесывание газонной травы и рыхление почвы. 2. Удаление сорной травы и порослей деревьев с вывозом и утилизацией. 3. Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района. 4. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 5. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. |
| Октябрь | 1. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. |

Скос травы

Наименование работ подлежащих к планированию

1. Скос травы при отрастании  выше нормы на 2 -3см (норма 3 – 5 см).

2. Сгребание скошенной травы.

3.Вывоз и утилизация отходов.

Уход за саженцами деревьев и кустарниками на газонах и территории города,  содержание и уход за обустроенными альпийскими горками, завоз торфа.

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по  содержанию малых архитектурных форм  ежемесячному  выполнению в 2018 году  следующих мероприятий:

Подготовка и согласование технической, сметной документации, дефектных актов по установке урн и скамеек, замене и установке  ограждений по улицам города и по жилфонду.

Подготовка и согласование технической, сметной документации, дефектных актов по текущему ремонту малых форм «Глухарь»,  «Шары» на газонах по ул. Механизаторов, ул. 40 лет Победы, в р-не СОШ№5, «Собор», символы города Югорска - «Медведь» и «Глухарь»,  композиции «Лошади», «Олени», «Мельница».

Городские часы

Наименование работ подлежащих к планированию

Летний период - проверка качества крепления часов; - проверка состояния питания часов; - проверка точности хода и регулировка часов – 1 раз в неделю; - очистка корпуса часов от пыли и грязи; - очистка поверхности циферблата и чистка механизма от пыли

Зимний период - проверка качества крепления часов; - проверка состояния питания часов; - проверка точности хода и регулировка часов – 1 раз в неделю; - очистка корпуса часов от снега и льда; - очистка поверхности циферблата и чистка механизма от снега и льда

по факту выполнения работ - Текущий ремонт городских часов - Прочие сопутствующие работы

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию городских дорог ежемесячному  выполнению в 2018 году  следующих мероприятий:

Внутриквартальные и дворовые проезды южной части города Югорска

Зимнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных и грунтовых покрытий внутриквартальных и дворовых проездов (ежедневно)

- Патрульная снегоочистка дорожных покрытий внутриквартальных и дворовых проездов с устранением снежных заносов и наката (по необходимости)

- Профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части дорог с грунтовым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости)

- Подсыпка песком дорожных покрытий внутриквартальных и дворовых проездов для устранения скользкости (по необходимости)

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

- Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости)

- Уход за ограждениями, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих

Вывозка снега по необходимости за исключением дорог, позволяющих сдвигание снега на пустыри

Летнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Прочистка дренажных устройств и дождеприемников, откачивание воды. Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников (по необходимости)

-Откачивание воды для отвода дождевых вод

Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных и грунтовых покрытий внутриквартальных и дворовых проездов (ежедневно)

- Устранение пыли, песка и грязи с дорог с твердым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости). Увлажнение дорог с твердым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости)

- Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий (по необходимости)

- Профилирование проезжей части грунтовых дорог внутриквартальных и дворовых проездов с отсыпкой грунтом (по необходимости)

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

- Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек.

- Уход за ограждениями, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих, окрашивание (по необходимости)

Внутриквартальных и дворовых проездов северной части города Югорска

Зимнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Прочистка дренажных устройств и дождеприемников, откачивание воды. Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников (по необходимости)

- Откачивание воды для отвода дождевых вод

Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных и грунтовых покрытий внутриквартальных и дворовых проездов ( ежедневно)

- Устранение пыли, песка и грязи с дорог с твердым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости). -Увлажнение дорог с твердым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости)

- Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий (по необходимости)

- Профилирование проезжей части грунтовых дорог внутриквартальных и дворовых проездов с отсыпкой грунтом (по необходимости)

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

- Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек. - Уход за ограждениями, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих, окрашивание (по необходимости)

Транспортная развязка города Югорска

Зимнее содержание

| Наименование работ подлежащих к планированию |  |
| --- | --- |
| - Уборка мусора и посторонних предметов с путепровода, обочин, откосов, тротуаров и съездов (ежедневно) |  |
| - Расчистка обочин, тротуаров от снега на ширину обочин и тротуаров (по необходимости). Разбрасывание снежных валов с обочин не реже 1 раза в месяц |  |
| - Патрульная очистка от снега путепровода, съездов с устранением снежных заносов и наката, очистка направляющих от снега (по необходимости) |  |
| Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах |  |
| - Подсыпка песком путепровода, тротуаров и съездов для устранения скользкости |  |
| -Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости) |  |
| -Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости) |  |
| Вывозка снега не реже 1 раза в месяц за исключением дорог, позволяющих сдвигание снега на пустыри по мере необходимости |  |
| Летнее содержание |  |
| Наименование работ подлежащих к планированию |  |
| - Уборка мусора и посторонних предметов с путепровода, обочин, откосов, тротуаров, опорных частей и съездов (ежедневно) |  |
| - Планировка обочин на ширину обочины, с отсыпкой песком обочин и поврежденных откосов по необходимости. Устранения промоин. |  |
| - Очистка обочин от зеленых насаждений и выступающих частей деревьев и кустарников, обеспечивающая безопасность движения - Скос травы на обочинах не реже 2 раз за сезон |  |
| - Устранение пыли, песка и грязи с путепровода, тротуаров, опорных частей и съездов (по необходимости). Увлажнение асфальтобетонного покрытия ( по необходимости). |  |
| - Прочистка и восстановление систем водоотвода, дренажных устройств, дождеприемников. - Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников |  |
| - Откачивание воды для отвода дождевых вод |  |
| - Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах |  |
| - Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий (по необходимости). Устранение просадок до 10 см. в зоне сопряжения моста с насыпью. Исправление поврежденных деталей опорных частей (по необходимости) |  |
| - Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек. |  |
| - Уход за ограждениями и направляющими, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих, окрашивание. Влажная уборка ограждений по необходимости. |  |
| - Нанесение разметки на элементы мостовых сооружений не реже 2 раз в летний период |  |

Дороги северной части с твердым покрытием

Зимнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (ежедневно) - Расчистка обочин от снега на ширину обочины, ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах (по необходимости)

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с полотна дорожного покрытия, бордюров (по необходимости) - Уборка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам, от мусора вручную (по необходимости)

- Патрульная снегоочистка дорог с устранением снежных заносов и наката на полотне дорожного покрытия и бордюрах (ежедневно) - Механическая очистка снежного вала к подъездам жилых домов (по необходимости) - Расчистка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам механизированным и ручным способом от снега на ширину тротуара с устранением снежных заносов и наледи (по необходимости)

- Подсыпка песком полотна дорожного покрытия, тротуаров и подходов к пешеходным переходам для устранения скользкости (по необходимости)

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

-Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости)

- Уход за дорожными зеркалами, в том числе очистка от снега, поправка зеркал, исправление и замена поврежденных стоек

- Уход за ограждениями и направляющими, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих - Уход за урнами, в том числе очистка от мусора, с последующим вывозом и утилизацией мусора

- Уход за искусственными дорожными неровностями, в том числе очистка от снега вручную шириной по 70 см с обеих сторон по всей длине

Вывозка снега по необходимости за исключением дорог, позволяющих сбрасывание снега в кюветы и сдвигание на пустыри

Летнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин, откосов (ежедневно)

- Планировка обочин дорог на ширину обочины, с отсыпкой песком обочин и поврежденных откосов (по необходимости)

- Очистка обочин от зеленых насаждений и выступающих частей деревьев и кустарников, обеспечивающая безопасность движения

- Прочистка и устранение мелких дефектов водоотводов, дренажных устройств, дождеприемников. Откачивание воды. - Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников (по необходимости)

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с полотна дорожного покрытия, бордюров (по необходимости) - Уборка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам, от мусора вручную (по необходимости)

- Устранение пыли, песка и грязи с полотна дорожного покрытия, бордюров и тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам (ежедневно).

- Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий (по необходимости)

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

-Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек

- Уход за дорожными зеркалами, в том числе очистка от пыли и грязи, влажная уборка по необходимости, поправка зеркал, исправление и замена поврежденных стоек, окрашивание стоек

- Уход за ограждениями и направляющими, в том числе окрашивание ограждений, исправление, замена поврежденных, установка недостающих. Влажная уборка ограждений по необходимости.

- Уход за урнами, в том числе очистка от мусора, с последующим вывозом и утилизацией мусора

Дороги, проезды и тротуары в Югорске-2

Зимнее содержание

| Наименование работ подлежащих к планированию |  |
| --- | --- |
| По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу: |  |
| Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах |  |
| По дорожным одеждам: |  |
| - Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных покрытий, грунтовых дорог, обочин, тротуаров и подходов к пешеходным переходам (ежедневно) |  |
| - Патрульная снегоочистка дорожных покрытий, обочин, тротуаров и подходов к пешеходным переходам с устранением снежных заносов и наката (по необходимости) |  |
| - Профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части дорог с грунтовым покрытием (по необходимости) |  |
| - Подсыпка песком дорожных покрытий, тротуаров и подходов к пешеходным переходам для устранения скользкости |  |
| По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения |  |
| - Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, указателей, очистка от снега и наледи (по необходимости) - Уход за урнами, скамейками, очистка от снега, очистка урн от мусора с последующим вывозом и утилизацией мусора |  |
| - Уход за ограждениями, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих |  |
| Вывозка снега по необходимости за исключением территорий, позволяющих сбрасывание снега в кюветы и сдвигание на пустыри |  |
| Летнее содержание |  |
| Наименование работ подлежащих к планированию |  |
| По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу: |  |
| - Прочистка, откачивание воды, профилирование кюветов и водоотводных канав, дождеприемников - Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников (по необходимости) |  |
| - Откачивание воды для отвода дождевых вод |  |
| Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах |  |
| По дорожным одеждам: |  |
| - Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных покрытий, грунтовых дорог, обочин, тротуаров и подходов к пешеходным переходам (ежедневно) |  |
| - Устранение пыли, песка и грязи с дорог с твердым покрытием, тротуаров (по необходимости). Увлажнение дорог с твердым покрытием, тротуаров (по необходимости) |  |
| - Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий (по необходимости) |  |
| - Профилирование проезжей части грунтовых дорог, с отсыпкой грунтом (по необходимости) |  |
| - Уход за участками дорог с пучинистыми и слабыми грунтами с отсыпкой дорог |  |
| По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения |  |
| - Уход за знаками, указателями в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, указателей, окрашивание стоек. - Уход за урнами, скамейками, в том числе очистка урн от мусора, с последующим вывозом и утилизацией мусора |  |
| - Уход за ограждениями, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих, окрашивание, Влажная уборка ограждений по необходимости. |  |

Дороги северной части с грунтовым покрытием

Зимнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (не реже 2-х раз в неделю) - Расчистка обочин от снега на ширину обочины с ликвидацией съездов и въездов в неустановленных местах (по необходимости)

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам (по необходимости)

- Патрульная снегоочистка проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам, с устранением снежных заносов и наката (по необходимости) -Механическая очистка снежного вала к подъездам жилых домов (по необходимости)

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

- Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости)

Вывозка снега по необходимости за исключением дорог, позволяющих сбрасывание снега в кюветы и сдвигание на пустыри

Летнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (не реже 2-х раз в неделю)

- Планировка обочин на ширину обочины не реже 1 раза в месяц с отсыпкой песком обочин (по необходимости)

- Очистка обочин от зеленых насаждений и выступающих частей деревьев и кустарников, обеспечивающая безопасность движения

- Обеспечение отвода дождевых вод (откачка воды и очистка водосборника от ила по ул. Есенина)

Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам (по необходимости)

- Профилирование проезжей части грунтовых, с отсыпкой грунтом (по необходимости)

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

- Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек

Дороги южной части с грунтовым покрытием

Зимнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (не реже 2-х раз в неделю) - Расчистка обочин от снега на ширину обочины с ликвидацией съездов и въездов в неустановленных местах (по необходимости)

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам ( по необходимости)

- Патрульная снегоочистка проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам, с устранением снежных заносов и наката (по необходимости) -Механическая очистка снежного вала к подъездам жилых домов (по необходимости)

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

- Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости)

Вывозка снега по необходимости за исключением дорог, позволяющих сбрасывание снега в кюветы и сдвигание на пустыри

Летнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (не реже 2-х раз в неделю)

- Планировка обочин на ширину обочины не реже 1 раза в месяц с отсыпкой песком обочин (по необходимости)

- Очистка обочин от зеленых насаждений и выступающих частей деревьев и кустарников, обеспечивающая безопасность движения

- Обеспечение отвода дождевых вод

Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам (ежедневно)

- Профилирование проезжей части грунтовых дорог, с отсыпкой грунтом (по необходимости)

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

- Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек

Дороги южной части города с твердым покрытием

Зимнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (ежедневно) - Расчистка обочин от снега на ширину обочины, ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах (по необходимости)

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с полотна дорожного покрытия, бордюров (ежедневно) - Уборка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам, от мусора вручную (ежедневно)

- Патрульная снегоочистка дорог с устранением снежных заносов и наката на полотне дорожного покрытия и бордюрах ( по необходимости) - Механическая очистка снежного вала к подъездам жилых домов (по необходимости) - Расчистка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам механизированным и ручным способом от снега на ширину тротуара с устранением снежных заносов и наледи (по необходимости)

- Подсыпка песком полотна дорожного покрытия, тротуаров и подходов к пешеходным переходам для устранения скользкости

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

-Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости)

- Уход за дорожными зеркалами, в том числе очистка от снега, поправка зеркал, исправление и замена поврежденных стоек

- Уход за ограждениями и направляющими, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих - Уход за урнами, в том числе очистка от мусора, с последующим вывозом и утилизацией мусора

- Уход за искусственными дорожными неровностями, в том числе очистка от снега вручную шириной по 70 см с обеих сторон по всей длине

Вывозка снега по необходимости за исключением дорог, позволяющих сбрасывание снега в кюветы и сдвигание на пустыри

Летнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин, откосов (ежедневно)

- Планировка обочин дорог на ширину обочины, с отсыпкой песком обочин и поврежденных откосов (по необходимости)

- Очистка обочин от зеленых насаждений и выступающих частей деревьев и кустарников, обеспечивающая безопасность движения

- Прочистка, откачивание воды и устранение мелких дефектов водоотводов, дренажных устройств, дождеприемников - Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников (по необходимости)

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с полотна дорожного покрытия, бордюров (ежедневно) - Уборка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам, от мусора вручную (ежедневно)

- Устранение пыли, песка и грязи с полотна дорожного покрытия, бордюров и тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам (по необходимости).

- Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий (по необходимости)

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

-Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек

- Уход за дорожными зеркалами, в том числе очистка от пыли и грязи, влажная уборка по необходимости, поправка зеркал, исправление и замена поврежденных стоек, окрашивание стоек

- Уход за ограждениями и направляющими, в том числе окрашивание ограждений, исправление, замена поврежденных, установка недостающих. Влажная уборка ограждений по необходимости.

- Уход за урнами, в том числе очистка от мусора, с последующим вывозом и утилизацией мусора

Дороги центральной части города с твердым покрытием

Зимнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (ежедневно) - Расчистка обочин от снега на ширину обочины с ликвидацией съездов и выездов в неустановленных местах (по необходимости)

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с полотна дорожного покрытия, бордюров (по необходимости) - Уборка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам, от мусора вручную (по необходимости)

- Патрульная снегоочистка дорог с устранением снежных заносов и наката на полотне дорожного покрытия и бордюрах ( по необходимости) - Механическая очистка снежного вала к подъездам жилых домов (по необходимости) - Расчистка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам механизированным и ручным способом от снега на ширину тротуара с устранением снежных заносов и наледи (по необходимости)

- Подсыпка песком полотна дорожного покрытия, тротуаров и подходов к пешеходным переходам для устранения скользкости

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

-Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости)

- Уход за дорожными зеркалами, в том числе очистка от снега, поправка зеркал, исправление и замена поврежденных стоек

- Уход за ограждениями и направляющими, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих, окрашивание - Уход за урнами, в том числе очистка урн от мусора с последующим вывозом и утилизацией мусора

- Уход за искусственными дорожными неровностями (очистка от снега вручную шириной по 70 см с обеих сторон по всей длине). Очистку от снега проводить по необходимости

Вывозка снега по необходимости за исключением дорог, позволяющих сбрасывание снега в кюветы и сдвигание на пустыри

Летнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин, откосов (ежедневно)

- Планировка обочин дорог на ширину обочины, с отсыпкой песком обочин и поврежденных откосов, с ликвидацией съездов и выездов в неустановленных местах (по необходимости)

- Очистка обочин от зеленых насаждений и выступающих частей деревьев и кустарников, обеспечивающая безопасность движения

- Прочистка, откачивание воды и устранение мелких дефектов водоотводов, дренажных устройств, дождеприемников и обеспечение отвода дождевых вод - Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников (по необходимости)

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с полотна дорожного покрытия, бордюров (по необходимости) - Уборка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам, от мусора вручную (по необходимости)

- Устранение пыли, песка и грязи с полотна дорожного покрытия, бордюров и тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам с увлажнением поверхности (по необходимости)

- Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий (по необходимости)

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

-Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек

- Уход за дорожными зеркалами, в том числе очистка от пыли и грязи, влажная уборка по необходимости, поправка зеркал, исправление и замена поврежденных стоек, окрашивание стоек

- Уход за ограждениями и направляющими, в том числе окрашивание ограждений, исправление, замена поврежденных, установка недостающих. Влажная уборка ограждений по необходимости.

- Уход за урнами, в том числе очистка мусора с последующим вывозом и утилизацией мусора

Перечень работ по обследованию объектов и планированию к выполнению в 2018 году  работ по нанесению дорожной разметки:

Наименование работ подлежащих к планированию

Обследование улично- дорожной сети с составлением акта мест выполнения работ по нанесению дорожной разметки улично-дорожной сети

Составление локально-сметных расчетов на выполнение данных работ

Согласование локально-сметного расчета с Муниципальный заказчиком.

Перечень работ по обследованию объектов и планированию к выполнению в 2018 году  работ по установке дорожных знаков

Наименование работ подлежащих к планированию

Обследование улично- дорожной сети с составлением акта мест выполнения работ по установке дорожных знаков, в том числе с учетом представлений государственной инспекции безопасности дорожного движения

Составление локально-сметных расчетов на выполнение данных работ

Согласование локально-сметного расчета с Муниципальный заказчиком.

Перечень работ по обследованию объектов и планированию к выполнению в 2018 году  работ по замене бордюрного камня

Наименование работ подлежащих к планированию

Обследование улично- дорожной сети с составлением акта мест выполнения работ

Составление локально-сметных расчетов на выполнение данных работ

Согласование локально-сметного расчета с Муниципальный заказчиком.

Перечень работ по обследованию объектов и планированию к выполнению в 2018 году  работ по грейдированию дорог на Зеленой Зоне

Наименование работ подлежащих к планированию

Обследование улично- дорожной сети с составлением акта мест выполнения работ

Составление локально-сметных расчетов на выполнение данных работ

Согласование локально-сметного расчета с Муниципальный заказчиком.

Перечень работ по обследованию объектов и планированию к выполнению в 2018 году  работ по окрашиванию бордюрного камня

Наименование работ подлежащих к планированию

Обследование улично- дорожной сети с составлением акта мест выполнения работ

Составление локально-сметных расчетов на выполнение данных работ

Согласование локально-сметного расчета с Муниципальный заказчиком.

Перечень работ по обследованию объектов и планированию к выполнению в 2018 году  работ по обустройству искусственных дорожных неровностей из асфальтовой смеси

Наименование работ подлежащих к планированию

Обследование улично- дорожной сети с составлением акта мест выполнения работ

Составление локально-сметных расчетов на выполнение данных работ

Согласование локально-сметного расчета с Муниципальный заказчиком.

Перечень работ по обследованию объектов и планированию к выполнению в 2018 году  работ по отсыпке грунтовых дорог

Наименование работ подлежащих к планированию

Обследование улично- дорожной сети с составлением акта мест выполнения работ

Составление локально-сметных расчетов на выполнение данных работ

Согласование локально-сметного расчета с Муниципальный заказчиком.

Перечень работ по обследованию объектов и планированию к выполнению в 2018 году  работ по противопаводковым мероприятиям

Наименование работ подлежащих к планированию

Обследование улично- дорожной сети с составление акта о местах затопляемых территорий и количества используемой спецтехники для откачивания талых вод и вывоза снега, путем анализа выпавших осадков в течении зимнего периода.

Составление локально-сметных расчетов на выполнение данных работ

Согласование локально-сметного расчета с Муниципальный заказчиком.

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по подготовке города к новому году  в 2018 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

Подготовка и согласование технической, сметной документации, дефектных актов по установке и демонтажу новогодних дворовых елок.

Подготовка и согласование технической, сметной документации по устройству и демонтажу новогодних гирлянд на 21-ой дворовой территории.

Приложение  к техническому заданию

Таблица 2

Места выполнения работ по содержанию автобусных остановок

| № п/п | Адрес месторасположения | Количество, шт. | Площадь остановки, кв.м. | Площадь боковых поверхностей кв.м. (с одной стороны) | Площадь крыши кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Спортивная, 11а - «ЦГБ» | 1 | 9,76 | 19,4 | 11,2 |
| 2 | Ул. Спортивная – Снежная | 1 | 9,84 | 21,8 | 11,3 |
| 3 | Ул. Энтузиастов №3 - «Школа №2» | 1 | 9,84 | 21,8 | 11,3 |
| 4 | Ул. Гастелло,7а - «Югорскгазавтоматика» | 1 | 9,84 | 21,8 | 11,3 |
| 5 | Ул. Лесозаготовителей ,22- «Общежитие» четная сторона | 1 | 9,4 | 19,6 | 10,8 |
| 6 | Ул. Лесозаготовителей ,9- «Общежитие» нечетная сторона | 1 | 9,4 | 19,6 | 10,8 |
| 7 | Ул. Ж/дорожная,10"а"- «Ж/дорожный вокзал» нечетная сторона | 1 | 9,84 | 21,8 | 11,3 |
| 8 | Ул. Ж/дорожная - «Ж/дорожный вокзал» четная сторона 27 | 1 | 9,84 | 21,8 | 11,3 |
| 9 | Ул. Ж/дорожная – «МФЦ» Механизаторов, 2 | 1 | 32,4 | 55 | 37,3 |
| 10 | Ул. Толстого – «ГИБДД» 12 | 1 | 9,76 | 19,4 | 11,2 |
| 11 | Ул. Газовиков - «ТТГ 30 » 4 | 1 | 9,76 | 19,4 | 11,2 |
| 12 | Ул. Декабристов,12, четная сторона | 1 | 9,76 | 19,4 | 11,2 |
| 13 | Ул. Декабристов,12, нечетная сторона | 1 | 9,76 | 19,4 | 11,2 |
| 14 | Ул. Садовая ,32– «Прометей» | 1 | 9,77 | 21,2 | 11,2 |
| 15 | Ул. Садовая - Павлика Морозова | 1 | 9,77 | 21,2 | 11,2 |
| 16 | Ул. Октябрьская,33 – м-н «Горизонт» | 1 | 9 | 19,6 | 10,4 |
| 17 | Ул. Механизаторов,32 - «Корейская кухня» | 1 | 9 | 19,6 | 10,4 |
| 18 | Ул. Попова,57 магазин «Хобби" | 1 | 9,84 | 21,8 | 11,3 |
| 19 | Ул. Спортивная-пер.Титова | 1 | 12 |  |  |
| 20 | Ул. Пожарского,2 четная сторона | 1 | 12 |  |  |
| 21 | Ул. Пожарского,13 нечетная сторона | 1 | 12 |  |  |
| 22 | Ул. Дзержинского - Кутузова,2-6 | 1 | 12 |  |  |
| 23 | Садовая 80 "а" - Конечная | 1 | 9,76 | 19,4 | 11,2 |
| 24 | Ул. Железнодорожная,14 «Центральный крытый рынок» | 1 | 9 |  | 9 |
| 25 | Ул. Энтузиастов,2 (четная сторона) | 1 | 9,84 | 21,83 | 11,3 |
| 26 | Ул. Садовая 27, ДЮСШ «Смена» | 1 | 25,6 |  | 29,5 |
| 27 | Ул.Мира 51 "а", «Анна» | 1 | 12 |  |  |
| 28 | Ул. Северная ,5-7 | 1 | 12 | 23 | 13,8 |
| 29 | Ул.Газовиков, 4 | 1 | 9,76 | 19,4 | 11,2 |
| 30 | Ул.Лесозаготовителей,25 | 1 | 9 | 19,6 | 10,4 |
| 31 | Ул.Таежна,22 | 1 | 9 | 19,6 | 10,4 |
| 32 | Ул.Агиришская Некрасова, 1/1 | 1 | 9,84 | 21,83 | 11,3 |
| 33 | ул. Дзержинского - Плеханова | 1 | 9 | 19,6 | 10,4 |
| 34 | Зеленая зона 1 км четная сторона | 1 | 8,4 | 10,5 | 8,4 |
| 35 | Зеленая зона 1 км нечетная сторона | 1 | 8,4 | 10,5 | 8,4 |
| 36 | Зеленая зона 2 км | 1 | 12,6 | 18,84 | 12,6 |
| 37 | Зеленая зона 3 км | 1 | 12,6 | 27,65 | 12,6 |
| 38 | Зеленая зона 4 км, четная сторона | 1 | 12,6 | 27,54 | 14,49 |
| 39 | Зеленая зона 4 км, нечетная сторона | 1 | 12,6 | 27,54 | 12,6 |
| 40 | Зеленая зона 5 км | 1 | 17,82 | 20,51 | 17,82 |
| 41 | Зеленая зона 6 км | 1 | 9,89 | 20,71 | 9,89 |
| 42 | Зеленая зона 7 км | 1 | 12 | 31,2 | 12 |
| 43 | Зеленая зона 8 км | 1 | 12 | 20,51 | 12 |
| 44 | Ул. Студенческая 16 | 1 | 13,4 | 23,25 | 13,40 |
| 45 | ул. Агиришская, 11 | 1 | 9,84 | 21,83 | 11,30 |
| 46 | ПМК - 5 | 1 | 9,84 | 21,83 | 11,30 |
| 47 | Октябрьская "Лайнер" | 1 | 12 |  | 12,00 |
|  | Итого: |  | 533,37 | 850,27 | 523,20 |

Приложение к техническому заданию

Таблица № 3

Места выполнения работ по содержанию и ремонту детских  и спортивных площадок

| № п/п | Адрес, место расположения | Количество, шт. | Площадь городка, кв. м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энтузиастов, 3А | 1 | 196 |
| 2 | Гастелло, 15 | 1 | 280 |
| 3 | Титова, 9 | 1 | 180 |
| 4 | Мира, 71А | 1 | 800 |
| 5 | Мира, 12 | 1 | 525 |
| 6 | Мира, 18 | 1 | 1050 |
| 7 | Калинина, 23 | 1 | 480 |
| 8 | Геологов, 9А | 1 | 450 |
| 9 | Геологов, 11 | 1 | 450 |
| 10 | Кирова, 10 | 1 | 875 |
| 11 | Ленина, 8 – Мира, 9 | 1 | 2100 |
| 12 | Ж/ дорожная, 33,35 | 1 | 572 |
| 13 | Ж/ дорожная,27 | 1 | 140 |
| 14 | 40 лет Победы, 3 | 1 | 600 |
| 15 | 40 лет Победы, 5 | 1 | 400 |
| 16 | 40 лет Победы, 9 | 1 | 900 |
| 17 | Попова, 2, 4 | 1 | 280 |
| 18 | Буряка, 7 Б-Железнодорожная,47 | 1 | 803 |
| 19 | Микрорайон ПММК – 5 | 1 | 1176 |
| 20 | Механизаторов, 22 | 1 | 450 |
| 21 | Газовиков, 1 | 1 | 500 |
| 22 | Газовиков, 3 | 1 | 1540 |
| 23 | Садовая, 72 / 1 | 1 | 1020 |
| 24 | Менделеева у спортивного клуба «Гонг» | 1 | 150 |
| 25 | Декабристов, 6 | 1 | 324 |
| 26 | Декабристов, 6 спортплощадка | 1 | 216 |
| 27 | Декабристов,8- 10 | 1 | 315 |
| 28 | Декабристов,12-14 | 1 | 315 |
| 29 | Ермака, 5 | 1 | 800 |
| 30 | Югорск – 2, дом №4-5 | 1 | 180 |
| 31 | Югорск – 2, дом№8-9 | 1 | 750 |
| 32 | Югорск – 2, детская площадка | 1 | 600 |
| 33 | Газовиков, 6 Спортивные площадки, детский городок | 1 | 615 |
| 34 | Мира, 57 | 1 | 180 |
| 35 | Никольская 3-5 | 1 | 2000 |
| 36 | Никольская, 9А спортплощадка, детский городок | 1 | 696 |
| 37 | Никольская, 11 | 1 | 300 |
| 38 | Менделеева, 32 /1 | 1 | 256 |
| 39 | Советская 5 | 1 | 375 |
| 40 | Таежная 16/2 | 1 | 90 |
| 41 | Толстого 12/16 | 1 | 850 |
| 42 | Студенческая 20 | 1 | 540 |
| 43 | Механизаторов,19 а | 1 | 130 |
| 44 | Таежная,12 | 1 | 800 |
| 45 | Свердлова,6 | 1 | 216 |
| 46 | Калинина,63 | 1 | 100 |
| 47 | Магистральная, 21 | 1 | 200 |
| 48 | Таежная, 22А | 1 | 112 |
| 49 | Декабристов, 2-Сахарова, 2А | 1 | 325,5 |
| 50 | Никольская, 15 | 1 | 347 |
| 51 | Мичурина-Ясный | 1 | 392 |
| 52 | Мира,58 | 1 | 162 |
| 53 | Таежная,2, 2а | 1 | 55 |
| 54 | Студенческая, 16 | 1 | 32 |
| 55 | Студенческая,18 | 1 | 644 |
| 56 | Таежная 12/4, спортплощадка | 1 | 188,7 |
| 57 | Остравская,9 | 1 | 630 |
| 58 | Ленина 1/1 | 1 | 598,4 |
| 59 | Рябиновая,4,6 | 1 | 272,25 |
| 60 | Свердлова,14 | 1 | 600 |
| 61 | Мира,56А | 1 | 128 |
| 62 | Гастелло,7 | 1 | 168 |
| 63 | Садовая,32 | 1 | 300 |
| 64 | Гагарина-Защитников Отечества | 1 | 168 |
| 65 | Студенческая 18/1 | 1 | 340 |
| 66 | Магистральная,19 | 1 | 96 |
| 67 | Калинина, 54 | 1 | 364 |
| 68 | Титова,11 | 1 | 192 |
| 69 | Механизаторов,8 | 1 | 143 |
| 70 | Кольцевая,13 | 1 | 64 |
| 71 | Лесозаготовителей,9 | 1 | 1125 |
| 72 | Ж/ дорожная, 19 А | 1 | 280 |
| 73 | Ж/ дорожная, 21 А | 1 | 120 |
| 74 | Менделеева,37 А | 1 | 300 |
| 75 | Менделеева,41 | 1 | 360 |
| 76 | Менделеева,53 | 1 | 140 |
| 77 | Менделеева,61 | 1 | 450 |
| 78 | Механизаторов,10 | 1 | 144 |
| 79 | Механизаторов,14 | 1 | 340 |
| 80 | Механизаторов,19 б | 1 | 225 |
| 81 | Механизаторов,28 | 1 | 168 |
| 82 | Мира,51А | 1 | 144 |
| 83 | Мира,54А | 1 | 52 |
| 84 | Мичурина,13 | 1 | 399 |
| 85 | Мичурина,19 | 1 | 200 |
| 86 | Садовая,76 | 1 | 140 |
| 87 | Садовая,80 | 1 | 140 |
| 88 | Садовая,84А | 1 | 270 |
| 89 | Спортивная,37А | 1 | 100 |
| 90 | Чкалова 7/7 | 1 | 1488 |
| 91 | Чкалова 7/6 | 1 | 760 |
| 92 | Лесозаготовителей,25 | 1 | 333,2 |
| 93 | Мира, 18/2; 18/3 | 1 | 1050 |
|  | Итого: |  | 41 815,05 |

Приложение к техническому заданию

Таблица № 4

Места  выполнения работ по содержанию  пожарных водоемов

| № п/п | Адрес | Емкость, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Таежная, 78 | 75 |
| 2 | Ул. Таежная и ул. Мира | 50 |
| 3 | Ул. Заводская, стр.6 | 50 |
| 4 | Ул. Заводская к клубу «Прометей» | 75 |
| 5 | Ул. Садовая, с/к «Гонг» | 75 |
| 6 | Ул. Садовая, 60 (во дворе) | 75 |
| 7 | Ул. Лесная, 18 | 50 |
| 8 | Ул. Таежная в районе жилого дома № 14 А | 150 |
| 9 | Ул. Мира в районе дома №50 и №48 | 50 |
| 10 | Ул. 40 лет Победы,18А в районе аптеки №176 | 50 |
| 11 | Ул. Спортивная и ул. Таежная на территории д/с «Белоснежка» | 150 |
| 12 | Ул. Монтажников,1А в районе торгового центра | 50 |
| 13 | Ул. Заводская в районе детской поликлиники | 75 |
| 14 | ул. Арантурская (между домами №13 и №16) | 75 |
| 15 | ул. Арантурская (район магазина "Огородник") | 75 |
|  | Итого | 1125 |

Приложение к техническому заданию

Таблица № 5

Места выполнения работ по содержанию пожарных гидрантов:

| №п/п | № ПГ | ПГ | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 130 | ПГ | Арантурская, 1 |
|  | 131 | ПГ | Арантурская, 13 - Петровская |
|  | 132 | ПГ | Арантурская, 7 |
|  | 133 | ПГ | Арантурская, 9 |
|  | 105 | ПГ | Багратиона, 1 |
|  | 58 | ПГ | Бажова - Ж/Д |
|  | 110 | ПГ | Бородинская, 11 |
|  | 134 | ПГ | Буряка, 3 А |
|  | 60 | ПГ | Вавилова - Восточная |
|  | 69 | ПГ | Вавилова - Ермака |
|  | 354 | ПГ | Лесная – Вавилова ВК-148 |
|  | 356 | ПГ | Лесная –Гайдара ВК-92 |
|  | 359 | ПГ | Лесная-Котовского ВК-77 |
|  | 61 | ПГ | Вавилова - Киевская |
|  | 70 | ПГ | Вавилова - Космонавтов |
|  | 67 | ПГ | Вавилова - Менделеева |
|  | 68 | ПГ | Вавилова - Песчаная |
|  | 65 | ПГ | Вавилова - Садовая |
|  | 71 | ПГ | Вавилова - Сахарова |
|  | 59 | ПГ | Вавилова Ж/Д |
|  | 63 | ПГ | Вавилова, 10 |
|  | 64 | ПГ | Вавилова, 14 |
|  | 62 | ПГ | Вавилова, 6 |
|  | 52 | ПГ | Вещевой рынок |
|  | 285 | ПГ | Газовиков 2/1 |
|  | 286 | ПГ | Газовиков 3 |
|  | 81 | ПГ | Газовиков, 6 |
|  | 7 | ПГ | Гастелло (РНУ) |
|  | 186 | ПГ | Гастелло,15 |
|  | 135 | ПГ | Гастелло, 25, база АТХ |
|  | 187 | ПГ | Гастелло, 7 - Дружбы народов |
|  | 188 | ПГ | Геологов, 5 |
|  | 189 | ПГ | Геологов, 9Б |
|  | 190 | ПГ | Геологов, д/с "Якорек" |
|  | 191 | ПГ | Геологов, контора УКС |
|  | 192 | ПГ | ГОВД, Попова |
|  | 136 | ПГ | Гоголя, 4 |
|  | 137 | ПГ | Горького |
|  | 138 | ПГ | Грибоедова, 11 |
|  | 140 | ПГ | Д/с «Радуга»(ул.Мира) |
|  | 193 | ПГ | д/с Брусничка |
|  | 97 | ПГ | Декабристов - Курчатова |
|  | 98 | ПГ | Декабристов - Сибирская |
|  | 96 | ПГ | Декабристов - Чкалова |
|  | 99 | ПГ | Декабристов - Южная |
|  | 194 | ПГ | Декабристов, 12 (двор) |
|  | 92 | ПГ | Декабристов, 10 (сталь) |
|  | 93 | ПГ | Декабристов, 14 (сталь) |
|  | 195 | ПГ | Декабристов, 6 |
|  | 141 | ПГ | Ермака (шк.-кольцо) 3 перекресток |
|  | 142 | ПГ | Ермака (шк.-кольцо) 4 ввод №6 |
|  | 143 | ПГ | Ермака (шк.-кольцо) 5 ввод в кот.24 |
|  | 144 | ПГ | Ермака, 5 (школа-кольцо) 2 |
|  | 197 | ПГ | Железнодорожная (котельная 23) |
|  | 196 | ПГ | Железнодорожная, 21а |
|  | 198 | ПГ | Железнодорожная, 33 |
|  | 199 | ПГ | Железнодорожная, 35 |
|  | 145 | ПГ | Заводская, 18 |
|  | 146 | ПГ | Заводская, 26 |
|  | 147 | ПГ | Заводская, 32 |
|  | 148 | ПГ | Заводская, 36 |
|  | 149 | ПГ | Заводская, 42 |
|  | 30 | ПГ | Заправка кольцевая "Селена" |
|  | 202 | ПГ | Калинина, 23 |
|  | 24 | ПГ | Калинина, 70 |
|  | 203 | ПГ | Кирова 10 (двор) |
|  | 204 | ПГ | Кирова, 10 (дорога) |
|  | 205 | ПГ | Кирова, 8 |
|  | 181 | ПГ | КОС-2 микрорайон №5 |
|  | 182 | ПГ | КОС-2 микрорайон №5 |
|  | 87 | ПГ | Красноармейская, 15 |
|  | 152 | ПГ | Кутузова, 2 |
|  | 206 | ПГ | Ленина (Храм) |
|  | 213 | ПГ | Ленина, 30 - Механизаторов |
|  | 209 | ПГ | Ленина, 41 |
|  | 210 | ПГ | Ленина, Газпромбанк |
|  | 211 | ПГ | Ленина, Телеграф |
|  | 214 | ПГ | Лесозаготовителей, 25 |
|  | 215 | ПГ | Лии Карастояновой (котельная 7) |
|  | 78 | ПГ | Магистральная, 19 |
|  | 218 | ПГ | Магистральная, 21 |
|  | 153 | ПГ | Магистральная, 23 (шк.-кольцо) 1 |
|  | 155 | ПГ | Менделеева, 13 |
|  | 156 | ПГ | Менделеева, 19 |
|  | 157 | ПГ | Менделеева, 27 |
|  | 158 | ПГ | Менделеева, 45 |
|  | 219 | ПГ | Менделеева, 49 |
|  | 80 | ПГ | Менделеева, 59 |
|  | 159 | ПГ | Менделеева, 7 |
|  | 79 | ПГ | Менделеева, д/с "Светлячок" |
|  | 220 | ПГ | Механизаторов, 14 |
|  | 221 | ПГ | Механизаторов, 19 Б |
|  | 222 | ПГ | Механизаторов, 29 |
|  | 160 | ПГ | Минина, 2 |
|  | 47 | ПГ | Мира - маг. "Для вас" |
|  | 45 | ПГ | Мира - маг. "Селена" |
|  | 44 | ПГ | Мира - Таежная |
|  | 229 | ПГ | Мира – Титова м-н «Водолей» |
|  | 228 | ПГ | Мира 18 |
|  | 226 | ПГ | Мира, 10 |
|  | 227 | ПГ | Мира, 11 |
|  | 46 | ПГ | Мира, 37 |
|  | 223 | ПГ | Мира, 4 |
|  | 43 | ПГ | Мира, 43 |
|  | 42 | ПГ | Мира, 44/1, маг. "Торос" |
|  | 224 | ПГ | Мира, 5 - Кирова |
|  | 232 | ПГ | Мира, 56а |
|  | 233 | ПГ | Мира, 57 |
|  | 234 | ПГ | Мира, 59а |
|  | 236 | ПГ | Мира, 62 |
|  | 237 | ПГ | Мира, 63 |
|  | 238 | ПГ | Мира, 73 |
|  | 239 | ПГ | Мира, 75а |
|  | 225 | ПГ | Мира, 9 музей |
|  | 240 | ПГ | Монтажников, 1а |
|  |  | ПГ ПГ | Монтажников, 17 |
|  |  | ПГ ПГ | Монтажников, 19 |
|  | 241 | ПГ | Морозова, 25 |
|  | 109 | ПГ | Невская, 9 |
|  | 162 | ПГ | Некрасова, 5 |
|  | 163 | ПГ | Никольская - Пожарского |
|  | 82 | ПГ | Никольская - Широкая |
|  | 83 | ПГ | Никольская 20 |
|  | 84 | ПГ | Никольская 24 |
|  | 164 | ПГ | Никольская, 2 |
|  | 242 | ПГ | Никольская, 3 |
|  | 243 | ПГ | Никольская, 5 |
|  | 165 | ПГ | Никольская, 6 |
|  | 244 | ПГ | Никольская, 7 |
|  | 166 | ПГ | Никольская, 9а (маг. Аркада) |
|  | 41 | ПГ | Новая, 1 |
|  | 245 | ПГ | Нововятская, 1, ТК-51 |
|  |  | ПГ | Октябрьская, 5 |
|  |  | ПГ | Октябрьская Лайнер 1 |
|  |  | ПГ | Октябрьская Лайнер 2 |
|  | 17 | ПГ | Октябрьская 19 - Ленина |
|  | 15 | ПГ | Октябрьская, (база) |
|  | 18 | ПГ | Октябрьская, 10; |
|  | 19 | ПГ | Октябрьская, 14 |
|  | 20 | ПГ | Октябрьская, 33 (кот. 18) |
|  | 21 | ПГ | Октябрьская, 33а (остановка) |
|  | 22 | ПГ | Октябрьская, маг. Октябрьский |
|  | 16 | ПГ | Октябрьская, 13 |
|  | 14 | ПГ | Октябрьская, ЯВА |
|  | 113 | ПГ | Ольховая, 15 |
|  | 167 | ПГ | Остравская, 14 |
|  | 168 | ПГ' | Остравская, 2, "Прага" |
|  | 169 | ПГ | Остравская, 24 |
|  | 25 | ПГ | пер. Северный, 1 |
|  | 26 | ПГ | пер. Северный, 3 |
|  | 27 | ПГ | пер. Северный, 5 |
|  | 28 | ПГ | пер. Северный, 7 |
|  | 170 | ПГ | пер. Арантурский, 1 |
|  | 171 | ПГ | пер. Арантурский, 7- ул. Рябиновая |
|  | 172 | ПГ | пер Арантурский.3 |
|  | 247 | ПГ | Первомайская, 18 |
|  | 248 | ПГ | Пивзавод, Попова, 2 |
|  | 173 | ПГ | Пихтовая, 4 |
|  | 174 | ПГ | 40 лет Победы, 11 |
|  | 112 | ПГ | Пожарского, 16 |
|  | 175 | ПГ | Полевая, 4 |
|  | 176 | ПГ | Попова, 14(УКС) |
|  | 9 | ПГ | Попова, 29 - Больница |
|  | 10 | ПГ | Попова, 34 - Спортивная |
|  | 11 | ПГ | Попова, 44 - "Югра - Презент" |
|  | 12 | ПГ | Попова, 63- Банк (маг.Хобби) |
|  | 114 | ПГ | Рябиновая, 15 |
|  | 66 | ПГ | Садовая 84 - Вавилова |
|  | 249 | ПГ | Садовая, За |
|  | 177 | ПГ | Садовая, 42а - "День и ночь" |
|  | 250 | ПГ | Садовая, 49 |
|  | 251 | ПГ | Садовая, 57 |
|  | 80 | ПГ | Садовая, 59 |
|  | 252 | ПГ | Садовая, 68 |
|  | 253 | ПГ | Садовая, 69 |
|  | 254 | ПГ | Садовая, 72\1-д/с "Светлячок" |
|  | 255 | ПГ | Садовая, 76а |
|  | 256 | ПГ | Садовая, ДЮСШ "Смена" |
|  | 76 | ПГ | Сахарова, 15 |
|  | 75 | ПГ | Сахарова, 23 |
|  | 74 | ПГ | Сахарова, 29 |
|  | 73 | ПГ | Сахарова, 35 |
|  | 72 | ПГ | Сахарова, 41 |
|  | 34 | ПГ | Сахарова, 5 |
|  | 35 | ПГ | Сахарова, 5/2 |
|  | 259 | ПГ | Свердлова 8 |
|  | 260 | ПГ | Свердлова, 10 |
|  | 257 | IIГ | Свердлова, 2 |
|  | 258 | ПГ | Свердлова, 6 |
|  | 261 | ПГ | Снежная, 24 |
|  | 264 | ПГ | Спортивная (Дворец семьи) |
|  | 263 | ПГ | Спортивная 33 |
|  | 39 | ПГ | Спортивная, 22 |
|  | 40 | ПГ | Спортивная, 29 |
|  | 38 | ПГ | Спортивная, 37 |
|  | 29 | ПГ | СТО "Автомобилист" |
|  | 178 | ПГ | Столыпина |
|  | 85 | ПГ | Никольская - Студенческая |
|  | 90 | ПГ | Студенческая - Заводская |
|  | 89 | ПГ | Студенческая - Садовая |
|  | 91 | ПГ | Студенческая - Спасская |
|  | 266 | ПГ | Студенческая, 18 |
|  | 179 | ПГ | Студенческая, 20 |
|  | 88 | ПГ | Студенческая, 16 |
|  | 271 | ПГ | Толстого (14 кот.) |
|  | 86 | ПГ | Толстого 12 - Красноармейская |
|  | 269 | ПГ | Толстого, 12 |
|  | 270 | ПГ | Толстого, 16 |
|  | 267 | ПГ | Толстого, 2 |
|  | 268 | ПГ | Толстого, 4 |
|  | 51 | ПГ | Торговая «Автодом» |
|  | 50 | ПГ | Торговая «Караван»( маг.Магнит) |
|  | 274 | ПГ | ФОК - "Интер" |
|  | 272 | ПГ | ФОК-1 |
|  | 273 | ПГ | ФОК -2 |
|  | 276 | ПГ | Чкалова, 10 |
|  | 275 | ПГ | Чкалова, 5 |
|  | 108 | ПГ | Шаумяна - Студенческая, 34 |
|  | 115 | ПГ | Шаумяна - пер. Арантурский |
|  | 111 | ПГ | Шаумяна - Широкая |
|  | 180 | ПГ | Титова,9 |
|  | 280 | ПГ | Школа № 2, ТК-31 (фасад) |
|  | 281 | ПГ | Школа № 5 |
|  | 277 | ПГ | Школа №2 (Восточное крыло)-1 |
|  | 278 | ПГ | Школа №2 (Восточное крыло)-2 |
|  | 279 | ПГ | Школа №2 Мира 83 |
|  | 37 | ПГ | Энтузиастов 2- Спортивная |
|  | 32 | ПГ | Энтузиастов За - ЛЭП |
|  | 33 | ПГ | Энтузиастов 7 - ЛЭП |
|  | 282 | ПГ | Энтузиастов, 2, ТК-39 |
|  | 283 | ПГ | Энтузиастов, 7 ТК |
|  | 284 | ПГ | ЮГА, Гастелло, 12 |
|  | 53 | ПГ | Югорская (вещевой рынок) |
|  | 54 | ПГ | Югорская, 12 |
|  | 55 | ПГ | Югорская, 22 |
|  | 56 | ПГ | Югорская, 30 |
|  | 57 | ПГ | Югорская, 40 |
|  | 104 | ПГ | Южная - Багратиона |
|  | 101 | ПГ | Южная - Гоголя |
|  | 100 | ПГ | Южная - Грибоедова |
|  | 102 | ПГ | Южная - Дзержинского |
|  | 103 | ПГ | Южная - Пихтовая |
|  | 289 | ПГ | Бажова - Покровская |
|  | 290 | ПГ | Бажова - Югорская |
|  | 291 | ПГ | Бажова - Славянская |
|  | 292 | ПГ | Бажова - Чехова |
|  | 293 | ПГ | Бажова 11 |
|  | 294 | ПГ | Бажова 17 |
|  | 295 | ПГ | Бажова 3 |
|  | 296 | ПГ | Бажова 7 |
|  | 297 | ПГ | Загородная, 1 |
|  | 298 | ПГ | Загородная, 13 |
|  | 299 | ПГ | Загородная, 17 |
|  | 300 | ПГ | Загородная, 25 |
|  | 301 | ПГ | Загородная, 31 |
|  | 302 | ПГ | Загородная, 7 |
|  | 303 | ПГ | Кооперативная, 1 |
|  | 304 | ПГ | Кооперативная, 5 |
|  | 305 | ПГ | Кооперативная, 7 |
|  | 306 | ПГ | Кооперативная, 9 |
|  | 307 | ПГ | Покровская, 11 |
|  | 308 | ПГ | Покровская, 17 |
|  | 309 | ПГ | Покровская, 21 |
|  | 310 | ПГ | Покровская, 25 |
|  | 311 | ПГ | Покровская, 33 |
|  | 312 | ПГ | Ремизова, 11 |
|  | 313 | ПГ | Ремизова 17 |
|  | 314 | ПГ | Ремизова 23 |
|  | 315 | ПГ | Ремизова 29 |
|  | 316 | ПГ | Ремизова 37 |
|  | 317 | ПГ | Ремизова 5 |
|  | 318 | ПГ | Славянская 25 |
|  | 319 | ПГ | Славянская 29 |
|  | 320 | ПГ | Славянская, 19 |
|  | 321 | ПГ | Солнечная 11 |
|  | 322 | ПГ | Солнечная 17 |
|  | 323 | ПГ | Солнечная 23 |
|  | 324 | ПГ | Солнечная 5 |
|  | 325 | ПГ | Тополиная 16 |
|  | 326 | ПГ | Тополиная 6 |
|  | 327 | ПГ | Тополиная 8 |
|  | 328 | ПГ | Чехова 13 |
|  | 329 | ПГ | Чехова 21 |
|  | 330 | ПГ | Чехова 29 |
|  | 331 | ПГ | Чехова 41 |
|  | 332 | ПГ | Чехова 45 |
|  | 333 | ПГ | Чехова 51 |
|  | 338 | ПГ | Гайдара,4 |
|  | 341 | ПГ | Дубинина, 22 |
|  | 343 | ПГ | Киевская-Магистральная |
|  | 348 | ПГ | Киевская ВК-3 |
|  |  |  | Киевская - Буденного |
|  | 349 | ПГ | Киевская, 21 |
|  | 350 | ПГ | Киевская, 12 |
|  | 352 | ПГ | Котовского, 12 |
|  | 353 | ПГ | Котовского, 5 |
|  | 357 | ПГ | Лесная - Дубинина |
|  | 361 | ПГ | Лесная - Пушкина |
|  | 363 | ПГ | Лесная, 36 |
|  | 369 | ПГ | Магистральная, 2а |
|  | 378 | ПГ | Пушкина, 12 |
|  | 379 | ПГ | Студенческая (кольцо) |
|  | 380 | ПГ | Студенческая, 11 |
|  | 381 | ПГ | Студенческая, 19 |
|  | 382 | ПГ | Шевченко, 16 |
|  | 383 | ПГ | Шевченко, 2 |
|  | 1 | ПГ | ВОС-4 |
|  | 2 | ПГ | Дом № 1 |
|  | 3 | ПГ | Дом № 2 |
|  | 4 | ПГ | Дом № 3 |
|  | 5 | ПГ | Дом № 8 |
|  | 6 | ПГ | Котельная №22 МУП «Югорскэнергогаз» |
|  | 7 | ПГ | МУК "МИГ" |
|  | 8 | ПГ | Медико-санитарная часть |
|  | 9 | ПГ | ПЧ п. Югорск-2 |
|  | 10 | ПГ | Стоянка у ГК "Авиатор" |
|  | 11 | ПГ | Школа № 4 |
|  |  | ПГ | Лермонтова,11 (ул. Кедровая) |
|  |  | ПГ | Лермонтова,9 (ул. Монтажников) |
|  |  | ПГ | Лермонтова, 10 (ул. Снежная) |
|  |  | ПГ | Труда, 16 |
|  |  | ПГ | Труда, 18 |
|  |  | ПГ | Труда,35 (ул. Энтузиастов) |
|  |  | ПГ | Энтузиастов, 14 |
|  |  | ПГ | Лермонтова,7 |
|  |  | ПГ | Лермонтова,35 (ул.Энтузиастов) |
|  |  | ПГ | пер.Радужный, 1 |
|  |  | ПГ | Ставропольская, 8 |
|  |  | ПГ | Ставропольская, 12 |
|  |  | ПГ | Ставропольская, 16 |
|  |  | ПГ | Армовирская,1 |
|  |  | ПГ | Армовирская,3 |
|  |  | ПГ | Армовирская,11 |
|  |  | ПГ | Армовирская, 1З |
|  | 77 | ПГ | Сахарова- Магистральная |
|  |  | ПГ | Сахарова,6 |
|  |  | ПГ | Сахарова,12а |
|  |  | ПГ | Сахарова,14 |
|  |  | ПГ | Сахарова,20 |
|  |  | ПГ | Сахарова,22 |
|  |  | ПГ | Сахарова,26 |
|  |  | ПГ | Сахарова,32 |
|  |  | ПГ | Сахарова,34 |
|  |  | ПГ | Сахарова,40 |
|  |  | ПГ | Московская,6 |
|  |  | ПГ | Московская,12а |
|  |  | ПГ | Московская,16 |
|  |  | ПГ | Московская,22 |
|  |  | ПГ | Московская,28 |
|  |  | ПГ | Московская,34 |
|  |  | ПГ | Московская,38 |
|  |  | ПГ | Московская,24 |
|  |  | ПГ | Московская,43 |
|  |  | ПГ | Тюменская,4 |
|  |  | ПГ | Тюменская,8 |
|  |  | ПГ | Тюменская,10А |
|  |  | ПГ | Тюменская,12 |
|  |  | ПГ | Тюменская,16 |
|  |  | ПГ | Тюменская,22 |
|  |  | ПГ | Тюменская,28 |
|  |  | ПГ | Тюменская,32 |
|  |  | ПГ | Тюменская,34 |
|  |  | ПГ | Тюменская,37 |
|  |  | ПГ | Тюменская,40 |
|  |  | ПГ | Бульвар Сибирский,1 |
|  |  | ПГ | Бульвар Сибирский,7 |
|  |  | ПГ | Бульвар Сибирский,11 |
|  |  | ПГ | Бульвар Сибирский,11а |
|  |  | ПГ | Бульвар Сибирский,26 |
|  |  | ПГ | Бульвар Сибирский,27а |
|  |  | ПГ | Бульвар Сибирский,31 |
|  |  | ПГ | Бульвар Сибирский,37 |
|  |  | ПГ | Звездная,2 |
|  |  | ПГ | Звездная,14 |
|  |  | ПГ | Звездная,16 |
|  |  | ПГ | Звездная,18 |
|  |  | ПГ | Звездная,24 |
|  |  | ПГ | Звездная,30 |
|  |  | ПГ | Звездная,38 |
|  |  | ПГ | Уральская,6 |
|  |  | ПГ | Уральская,10 |
|  |  | ПГ | Уральская,17 |
|  |  | ПГ | Уральская,18 |
|  |  | ПГ | Уральская,24 |
|  |  | ПГ | Уральская,34 |
|  |  | ПГ | Уральская,40 |
|  |  | ПГ | Цветной булвьвар,4 |
|  |  | ПГ | Кондинская,6 |
|  |  | ПГ | Кондинская,12 |
|  |  | ПГ | Кондинская,18 |
|  |  | ПГ | Кондинская,24 |
|  |  | ПГ | Кондинская,32 |
|  |  | ПГ | Кондинская,44 |
|  |  | ПГ | Кондинская,50 |
|  |  | ПГ | Кондинская,56 |
|  |  | ПГ | Спортивная 39 |
|  |  | ПГ | Лопатиной, д/ Радуга |
|  |  | ПГ | Лунная детский сад «Радуга»,1 |
|  |  | ПГ | Железнодорожная, гипермаркет «Магнит» |
|  | 208 | ПГ | Управление связи (Храм) |

Приложение к техническому заданию

Таблица № 6

Места выполнения работ по содержанию светофоров

| Месторасположение | Количество секций светофоров | Количество табло отсчета (пешеходных) |
| --- | --- | --- |
| 1.Регулируемые перекрестки: -ул. 40 лет Победы – ул. Железнодорожная – 4 шт. | 6-транспортных 6-пешеходных | 6 |
| -ул. Механизаторов – ул. Железнодорожная – 4 шт. | 6-транспортных 6-пешеходных | 6 |
| - ул. Спортивная – ул. Попова – 4 шт. | 8-транспортных 8-пешеходных | 8 |
| - ул. Газовиков – ул. Промышленная – 4 шт. | 8-транспортных 8-пешеходных |  |
| - ул. Садовая – ул. Студенческая – 4 шт. | 8-транспортных 8-пешеходных | 8 |
| -ул. Спортивная – ул. Калинина – 4 шт. | 8-транспортных 8-пешеходных |  |
| - ул. Таежная – ул. Мира – 4 шт. | 8-транспортных 8-пешеходных |  |
| - ул. Ленина – ул. Лесозаготовителей – 4 шт. | 8-транспортных 8-пешеходных | 8 |
| - ул. Ленина – ул. Мира - 4 шт. | 8-транспортных 8-пешеходных | 8 |
| - ул. Попова – ул. Мира - 4 шт. | 8-транспортных 4-пешеходных | 4 |
| - ул. Попова – ул. Механизаторов - 4 шт. | 6-транспортных 8-пешеходных |  |
| - ул. Магистральная – ул. Менделеева - 4 шт. | 12-транспортных 8-пешеходных |  |
| 2. Регулируемые пешеходные переходы: - ул. 40 лет Победы возле МБОУ «Детская школа искусств города Югорска» - 2 шт. - ул. Мира возле МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» - 2 шт. | 4-транспортных 2-пешеходных 4-транспортных 2-пешеходных | 2 |
| 3. Нерегулируемые пешеходные переходы, оборудованные светофорами Т 7 |  |  |
| - ул. Ленина (МБОУ «Лицей имени Г. Ф. Атякшева») |  | 2-пешеходных |
| - ул. Ермака (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6») |  | 2-пешеходных |
| - ул. Мира (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2) |  | 8-пешеходных |
| - ул. Менделеева (д/сад «Светлячок») |  | 4-пешеходных |
| - ул. Геологов (д/сад «Якорек») |  | 2-пешеходных |
| - ул. Лунная (д/сад «Радуга») |  | 2-пешеходных |
| - ул. Свердлова (д/сад «Брусничка») |  | 2-пешеходных |
| - ул. Таежная (д/сад «Белоснежка») |  | 2-пешеходных |
| 4. Регулируемый железнодорожный пешеходный переход |  |  |
| - ул. Железнодорожная – ул. Бажова |  | 2-пешеходных |

Приложение к техническому заданию

Таблица № 7

| Места выполнения работ по содержанию внутриквартальных и дворовых проездов северной части 8-й микрорайон |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (с твердым покрытием) м2 | 14 949 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
| 1 | ул. 40 лет Победы 2 | 4 | 76 | 304 |
| 2 | ул. 40 лет Победы 4 | 4 | 88 | 352 |
| 3 | ул. Железнодорожная 37 | 4 | 112 | 448 |
| 3.1 | автостоянка торец дома | 12 | 36 | 432 |
| 4 | ул. Железнодорожная 39 А | 4 | 32 | 128 |
| 5 | ул. Железнодорожная 45 | 4 | 56 | 224 |
| 6 | ул. Железнодорожная 47 | 4 | 56 | 224 |
| 7 | ул. Железнодорожная 49 | 4 | 58 | 232 |
| 8 | ул. Железнодорожная 47А | 4 | 58 | 232 |
| 9 | ул. Буряка 7Б | 4 | 72 | 288 |
| 10 | ул. Буряка 1 | 4 | 56 | 224 |
| 11 | ул. Буряка 1 А | 4 | 56 | 224 |
| 12 | ул. Буряка 3 | 4 | 56 | 224 |
| 13 | ул. Буряка 3 А | 4 | 56 | 224 |
| 14 | ул. Буряка 3 Б | 4 | 58 | 232 |
| 15 | ул. Буряка 3 Г | 4 | 62 | 248 |
| 16 | ул. Буряка 5 | 4 | 64 | 256 |
| 16.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 5 по ул. Буряка | 10 | 18 | 180 |
| 17 | ул. Буряка 7 | 4 | 58 | 232 |
| 18 | ул. Буряка 7А | 4 | 56 | 224 |
| 19 | ул. Механизаторов 1 | 4 | 62 | 248 |
| 20 | ул. Механизаторов 3 | 4 | 62 | 248 |
| 21 | ул. Механизаторов 5 | 4 | 66 | 264 |
| 22 | ул. Механизаторов 7 | 4 | 68 | 272 |
| 23 | ул. Механизаторов 8 | 4 | 135 | 540 |
| 23.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 8 по ул. Механизаторов | 4 | 11 | 44 |
| 24 | ул. Механизаторов 9А | 4 | 74 | 296 |
| 24.1 | тротуар от ул. Механизаторов, к жилому дому № 9А | 1,5 | 187 | 281 |
| 25 | ул. Механизаторов 19А | 4 | 54 | 216 |
| 25.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 19А по ул. Механизаторов | 12 | 18 | 216 |
| 25.2 | проезд между домами ул. Ленина 39 и 41 | 4 | 24 | 96 |
| 26 | ул. Механизаторов 19 Б | 4 | 56 | 224 |
| 27 | ул. Механизаторов 19 В | 4 | 56 | 224 |
| 27.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 19 В по ул. Механизаторов | 12 | 36 | 432 |
| 28 | ул. Механизаторов 10 | 6 | 98 | 588 |
| 29 | ул. Механизаторов 12 | 6 | 98 | 588 |
| 30 | ул. Механизаторов 14 | 6 | 98 | 588 |
| 31 | ул. Ленина 32 | 4 | 56 | 224 |
| 32 | ул. Механизаторов 16 | 4 | 42 | 168 |
| 33 | ул. Ленина 30 | 4 | 58 | 232 |
| 34 | ул. Механизаторов 22 | 4 | 106 | 424 |
| 35 | ул. Механизаторов 24 | 4 | 92 | 368 |
| 36 | ул. Попова 66 | 4 | 74 | 296 |
| 37 | ул. Буряка 12 | 4 | 58 | 232 |
| 38 | ул. Механизаторов 18 | 6 | 103,83 | 623 |
| 38.1 | автостоянки | 11,97 | 70 | 838 |
| 39 | ул. Октябрьская 6,6А | 8 | 74 | 592 |
| 40 | ул. Ленина 32 | 6 | 76 | 456 |
| итого по 8 микрорайону с твердым |  |  | 2 650,00 | 14 949 |
| в том числе: проезды |  |  |  | 12 527 |
| тротуары |  |  |  | 281 |
| автостоянки |  |  |  | 2 142 |
| (с грунтовым покрытием) м2 |  | 2 800 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
| 44 | ул. 40 лет Победы 18 | 4 | 116 | 464 |
| 45 | ул. Попова 50 | 4 | 64 | 256 |
| 46 | ул. Попова 52 | 4 | 46 | 184 |
| 47 | ул. Попова 54 | 4 | 64 | 256 |
| 48 | ул. Попова 56 | 4 | 64 | 256 |
| 49 | ул. Попова 58 | 4 | 46 | 184 |
| 50 | ул. Попова 60 | 4 | 46 | 184 |
| 51 | ул. Попова 60 А | 4 | 64 | 256 |
| 52 | ул. Попова 60 Б | 4 | 64 | 256 |
| 53 | ул. Попова 62 | 4 | 58 | 232 |
| 54 | ул. Попова 64 | 4 | 68 | 272 |
| итого по 8 микрорайону с грунтовым |  |  | 700 | 2 800 |
| Всего по 8 микрорайону |  |  |  | 17 749 |
| 10-й микрорайон |  |  |  |  |
| (с твердым покрытием) м2 |  | 16 807 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
| 1 | ул. Железнодорожная 33 | 4 | 98 | 392 |
| 2 | ул. Железнодорожная 35 | 4 | 108 | 432 |
| 2.1. | стоянка для автотранспорта со двора дома № 35 по ул. Железнодорожная | 16 | 24 | 384 |
| 3 | ул. Железнодорожная 31 | 4 | 52 | 208 |
| 4 | ул. Железнодорожная 29 | 4 | 56 | 224 |
| 5 | ул. Железнодорожная 27 | 6 | 118 | 708 |
| 6 | ул. 40 лет Победы 1 | 6 | 96 | 576 |
| 7 | ул. 40 лет Победы 3 | 4 | 92 | 368 |
| 8 | ул. 40 лет Победы 5 | 4 | 106 | 424 |
| 8.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 5 по ул.40 лет Победы (между домом № 5 и въездом на территорию Реабилитационного цента "Надежда" | 16 | 56 | 896 |
| 9 | ул. 40 лет Победы 7 | 4 | 92 | 368 |
| 10 | ул. 40 лет Победы 9 | 4 | 102 | 408 |
| 11 | ул. 40 лет Победы 9А | 4 | 98 | 392 |
| 12 | ул. Мира 16 | 4 | 136 | 544 |
| 12.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 16 по ул. Мира | 12 | 52 | 624 |
| 13 | ул. Мира 14 | 4 | 118 | 472 |
| 13.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 14 по ул. Мира | 12 | 66 | 792 |
| 13.2. | стоянка для автотранспорта со двора дома № 14 по ул. Мира | 6 | 31 | 186 |
| 13.3 | тротуар между ж/домами 12 и 14 по ул. Мира | 1,5 | 12 | 18 |
| 14 | ул. Мира 12 | 4 | 54 | 216 |
| 14.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 12 по ул. Мира | 12 | 48 | 576 |
| 14.2 | стоянка для автотранспорта за домом № 12 по ул. Мира | 6 | 36 | 216 |
| 15 | ул. Мира 10 | 4 | 132 | 528 |
| 15.1 | автостоянка с торца дома № 10 к д/саду Радуга" | 12 | 10,22 | 123 |
| 16 | ул. Мира 8 | 4 | 84 | 336 |
| 16.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 8 по ул. Мира | 16 | 24 | 384 |
| 16,2 | автостоянка возле жилых домов № 8 и10 по Мира | 6 | 39,4 | 236 |
| 17 | ул. Мира 18/3 | 4 | 84 | 336 |
| 17.1 | стоянка для автотранспорта со двора между домами №18/2 № 18/3 по ул. Мира | 12 | 42 | 504 |
| 18 | ул. Мира 18/2 | 4 | 84 | 336 |
| 19 | ул. Мира 18/1 | 4 | 84 | 336 |
| 20 | ул. Мира 18 | 4 | 126 | 504 |
| 21 | ул. Мира 4 | 4 | 118 | 472 |
| 21.1 | стоянка для автотранспорта со двора между домами №11А,19А по ул. Железнодорожная и № 4 по ул. Мира | 12 | 30 | 360 |
| 22 | ул. Железнодорожная 21 А | 4 | 62 | 248 |
| 23 | ул. Железнодорожная 19 А | 4 | 127 | 508 |
| 24 | ул. Железнодорожная 11 А | 4 | 119 | 476 |
| 25 | ул. Ленина 10 | 4 | 108 | 432 |
| 25.1 | стоянка для автотранспорта со двора между домами №10 № 12 по ул. Ленина | 12 | 36 | 432 |
| 26 | ул. Ленина 12 | 4 | 96 | 384 |
| 27 | ул. Ленина 14 | 4 | 112 | 448 |
| итого по 10 микрорайону с твердым |  |  | 3050,22 | 16 807 |
| в том числе: проезды |  |  |  | 11 076 |
| тротуары |  |  |  | 18 |
| автостоянки |  |  |  | 5 713 |
| Всего по 10 микрорайону |  |  |  | 16 807 |
| 11-й микрорайон |  |  |  |  |
|  | (с твердым покрытием) м2 | 14 607 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
| 1 | ул. Железнодорожная 17 | 6 | 204 | 1224 |
| 2 | ул. Кирова 10 | 4 | 196 | 784 |
| 3 | ул. Кирова 8 | 4 | 66 | 264 |
| 3.1 | стоянка для автотранспорта со двора между домами № 8 № 8А по ул. Кирова | 12 | 18 | 216 |
| 4 | ул. Кирова 8 А | 4 | 54 | 216 |
| 5 | ул. Мира 9 | 4 | 206 | 824 |
| 5.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 9 по ул. Мира | 12 | 18 | 216 |
| 6 | ул. Ленина 8 | 4 | 96 | 384 |
| 6.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 8 по ул. Ленина | 20 | 96 | 1920 |
| 7 | ул. Мира 11 | 6 | 42 | 252 |
| 8 | ул. Лесозаготовителей 25 | 4 | 183 | 732 |
| 8.1 | Проезд между ул. Лесозаготовителей,9 и торговым центром | 4 | 70 | 280 |
| 9 | ул. Ленина 1/1 | 4 | 106 | 424 |
| 9.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 1/1 по ул. Ленина | 12 | 18 | 216 |
| 10 | ул. Геологов 7 | 4 | 92 | 368 |
| 11 | ул. Геологов 9 | 4 | 111 | 444 |
| 12 | ул. Геологов 11 | 4 | 113 | 452 |
| 13 | ул. Геологов 13 | 4 | 98 | 392 |
| 14 | ул. Попова 6-8 | 4 | 86 | 344 |
| 15 | ул. Дружбы Народов 1 | 4 | 78 | 312 |
| 16 | ул. Титова 9 | 4 | 128 | 512 |
| 16.1 | автостоянка | 21 | 25 | 525 |
| 17 | ул. Титова 11 | 4 | 112 | 448 |
| 17.1 | автостоянка | 14 | 36 | 504 |
| 18 | Ул. Лесозаготовителей 9 | 4 | 138 | 552 |
| 18.1 | проезд от ул. Лесозаготовителей до жилого дома №9 | 4 | 84 | 336 |
| 18.2 | автостоянка | 12 | 88 | 1056 |
| 19 | ул. Попова 4 | 5 | 42,8 | 214 |
| 19.1 | автостоянка | 7 | 28 | 196 |
| итого по 11 микрорайону с твердым |  |  | 2 412 | 14 607 |
| в том числе: проезды |  |  |  | 9 758 |
| автостоянки |  |  |  | 4 849 |
| (с грунтовым покрытием) м2 |  | 968 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
| 22 | ул. Попова 2 | 4 | 84 | 336 |
| 24 | ул. Попова 4 А | 4 | 128 | 512 |
| 25 | ул.Геологов,3 | 4 | 30 | 120 |
| итого по 11 микрорайону с грунтовым |  |  | 242 | 968 |
| Всего по 11 микрорайону |  |  |  | 15 575 |
| 13-й микрорайон |  |  |  |  |
| (с твердым покрытием) м2 |  | 18 334 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
|  | с твердым покрытием |  |  |  |
| 1 | ул. Гастелло 7 А | 4 | 56 | 224 |
| 1.1 | автостоянка | 5 | 14 | 70 |
| 1.2. | тротуар от жилого дома № 7 до жилого дома № 7А | 1,5 | 242,7 | 364 |
| 1.3. | проезд вдоль жилых домов № 7 и 7А | 4,5 | 126 | 567 |
| 1.4. | автостоянка | 27,5 | 37,8 | 1 040 |
| 2 | ул. Гастелло 15 | 4 | 71 | 284 |
| 2.1 | автостоянка | 22 | 36 | 792 |
| 3 | ул. Таежная 4 | 4 | 68 | 272 |
| 3.1 | автостоянка | 12 | 24 | 288 |
| 3.2 | тротуар от жилого дома № 4 до жилого дома № 8 | 1,5 | 27 | 41 |
| 4 | ул. Таежная 14 | 4 | 85 | 340 |
| 5 | ул. Таежная 16/1 | 4 | 72 | 288 |
| 6 | ул. Таежная 16 | 4 | 28 | 112 |
| 7 | ул. Таежная 16/2 | 4 | 78 | 312 |
| 8 | ул. Таежная 16 А | 4 | 82 | 328 |
| 9 | ул. Таежная 18 | 3 | 54 | 162 |
| 10 | ул. Таежная 18 А | 4 | 62,5 | 250 |
| 10.1 | автостоянка | 8 | 36 | 288 |
| 11 | ул. Таежная 12 | 4 | 62,5 | 250 |
| 11.1 | автостоянка | 12 | 14,83 | 178 |
| 12 | ул. Таежная 12/1 | 4 | 64 | 256 |
| 13 | ул. Таежная 12/2 | 4 | 63 | 252 |
| 14 | ул. Таежная 12/3 | 4 | 61,5 | 246 |
| 15 | ул. Таежная 12/4 | 4 | 66 | 264 |
| 16 | ул. Мира 42 | 4 | 56 | 224 |
| 17 | ул. Советская 5 | 4 | 72 | 288 |
| 17.1 | проезд за домом | 4 | 82 | 328 |
| 17.2 | автостоянка | 8 | 36 | 288 |
| 25 | ул. Новая 2 В | 4 | 56 | 224 |
| 26 | ул. Калинина 23/1 | 4 | 37 | 148 |
| 27 | ул. Спортивная 15 | 3 | 15 | 45 |
| 28 | ул. Спортивная 24 | 4 | 62 | 248 |
| 29 | ул. Спортивная 33 | 4 | 56 | 224 |
| 30 | ул. Монтажников 1 А | 4 | 54 | 216 |
| 30.1 | автостоянка | 6 | 10 | 60 |
| 31 | ул. Монтажников 3 | 4 | 27 | 108 |
| 31.1 | автостоянка | 4 | 31,75 | 127 |
| 32 | ул. Монтажников 3 А | 4 | 54 | 216 |
| 33 | ул. Мира 54 | 4 | 56 | 224 |
| 34 | ул. Мира 54 А | 4 | 64 | 256 |
| 34.1 | автостоянка | 8 | 36 | 288 |
| 35 | ул. Мира 57 | 4 | 98 | 392 |
| 35.1 | автостоянка | 14 | 12 | 168 |
| 36 | ул. Спортивная 35 | 3,7 | 156 | 577 |
| 37 | ул. Спортивная 37А | 4 | 54 | 216 |
| 37.1 | автостоянка | 6 | 36 | 216 |
| 38 | ул. Спортивная 41 | 3,7 | 76 | 281 |
| 39 | ул. Спортивная 43 | 3,7 | 78 | 289 |
| 40 | ул. Энтузиастов 2 | 4 | 117 | 468 |
| 41 | ул. Мира 60 | 4 | 119 | 476 |
| 42 | ул. Мира 62 | 4 | 76 | 304 |
| 43 | ул. Мира 50 | 4 | 98 | 392 |
| 43.1 | автостоянка | 12 | 24 | 288 |
| 44 | ул. Мира 5 1А | 4 | 100 | 400 |
| 44.1 | автостоянка | 8 | 36 | 288 |
| 45 | ул. Мира 58 | 4 | 71 | 284 |
| 46 | ул. Мира 58 А | 4 | 83 | 332 |
| 47 | ул. Мира 56 | 4 | 73 | 292 |
| 48 | ул. Мира 56 А | 4 | 74 | 296 |
| 48.1 | автостоянка | 6 | 74 | 444 |
| 49 | Калинина 54 | 4 | 112 | 448 |
| 49.1 | автостоянка | 14 | 36 | 504 |
|  | Итого |  |  | 18 334 |
| в том числе: проезды |  |  |  | 12 603 |
| тротуары |  |  |  | 384 |
| автостоянки |  |  |  | 5 347 |
| с грунтовым покрытием м2 |  | 16 876 |  |  |
| 1 | ул. Гастелло 7 | 3,7 | 66 | 244 |
| 2 | ул. Калинина 2 | 3,7 | 122 | 451 |
| 3 | ул. Гастелло 13 | 4 | 54 | 216 |
| 4 | ул. Таежная 2 | 4 | 96 | 384 |
| 5 | ул. Таежная 2 А | 4 | 56 | 224 |
| 6 | ул. Таежная 11 | 4 | 54 | 216 |
| 7 | ул. Таежная 13 | 4 | 54 | 216 |
| 8 | ул. Таежная 17 | 4 | 54 | 216 |
| 9 | ул. Таежная 19 | 4 | 54 | 216 |
| 10 | ул. Таежная 21 | 4 | 54 | 216 |
| 11 | ул. Таежная 23 | 4 | 54 | 216 |
| 12 | ул. Таежная 20 | 4 | 54 | 216 |
| 13 | ул. Таежная 20 А | 4 | 54 | 216 |
| 14 | ул. Таежная 8 | 4 | 135 | 540 |
| 15 | ул. Таежная 22 А | 4 | 71 | 284 |
| 16 | ул. Таежная 22 Б | 4 | 58 | 232 |
| 17 | ул. Таежная 22 В | 4 | 73 | 292 |
| 18 | ул. Таежная 22 Г | 4 | 61 | 244 |
| 19 | ул. Таежная 22 | 4 | 79 | 316 |
| 20 | ул. Таежная 24 | 4 | 112 | 448 |
| 21 | ул. Мира 43 | 4 | 59 | 236 |
| 22 | ул. Мира 43 А | 4 | 79 | 316 |
| 23 | ул. Таежная 28 | 4 | 54 | 216 |
| 24 | ул. Таежная 30 | 4 | 54 | 216 |
| 25 | ул. Таежная 32 | 4 | 54 | 216 |
| 26 | ул. Таежная 40 | 4 | 54 | 216 |
| 27 | ул. Мира 45 | 4 | 82 | 328 |
| 28 | ул. Мира 47 | 4 | 82 | 328 |
| 29 | ул. Мира 49 | 4 | 112 | 448 |
| 30 | ул. Мира 38 | 4 | 54 | 216 |
| 31 | ул. Калинина 23 | 4 | 46 | 184 |
| 32 | ул. Таежная 25 | 4 | 148 | 592 |
| 33 | ул. Мира 36 | 4 | 42 | 168 |
| 34 | ул. Калинина 24 | 4 | 46 | 184 |
| 35 | ул. Калинина 26 | 4 | 56 | 224 |
| 36 | ул. Калинина 28 | 4 | 42 | 168 |
| 37 | ул. Калинина 30 | 4 | 51 | 204 |
| 38 | ул. Калинина 32 | 4 | 51 | 204 |
| 39 | пер. Титова 1 | 4 | 112 | 448 |
| 40 | ул. Калинина 44 | 4 | 32 | 128 |
| 41 | ул. Калинина 46 | 4 | 41 | 164 |
| 42 | ул. Калинина 48 | 4 | 41 | 164 |
| 43 | ул. Калинина 50 | 4 | 41 | 164 |
| 44 | ул. Мира 75 | 4 | 51 | 204 |
| 45 | ул. Мира 71 | 4 | 74 | 296 |
| 46 | ул. Мира 71 А | 4 | 74 | 296 |
| 47 | ул. Мира 65 | 4 | 58 | 232 |
| 48 | ул. Мира 65 А | 4 | 110 | 440 |
| 49 | ул. Мира 61 | 4 | 15 | 60 |
| 50 | ул. Мира 57А | 4 | 59 | 236 |
| 51 | ул. Мира 59 А | 4 | 69 | 276 |
| 52 | ул. Мира 53 | 4 | 72 | 288 |
| 53 | ул. Мира 53 А | 4 | 51 | 204 |
| 54 | ул. Мира 55 А | 4 | 36 | 144 |
| 55 | ул. Мира 46 | 4 | 54 | 216 |
| 56 | ул. Мира 48 | 4 | 54 | 216 |
| 57 | ул. Мира 48 А | 4 | 111 | 444 |
| 58 | ул. Мира 48 Б | 4 | 139 | 556 |
| 59 | ул. Мира 50 | 4 | 81 | 324 |
| 60 | ул. Энтузиастов 3 | 4 | 54 | 216 |
| 61 | ул. Энтузиастов 3 А | 4 | 54 | 216 |
| 62 | ул. Энтузиастов 3 Б | 4 | 24 | 96 |
| 63 | ул. Энтузиастов 5 | 4 | 51 | 204 |
| 64 | ул. Энтузиастов 7 | 4 | 43 | 172 |
| 65 | ул. Спортивная 49 | 4 | 51 | 204 |
|  | Итого |  |  | 16 876 |
| Всего по 13 микрорайону |  |  |  | 35 210 |
| 14 "А" микрорайон |  |  |  |  |
|  | с твердым покрытием м2 |  | 7048 |  |
| 1 | ул. Мичурина 15 |  |  |  |
|  | заезд со стороны 13 микрорайона | 5,5 | 186 | 1023 |
|  | автостоянка | 16 | 46 | 736 |
|  | проезд вдоль подъездов | 6 | 49 | 294 |
| 2 | ул. Мичурина 19 |  |  |  |
|  | заезд | 6 | 120 | 720 |
|  | автостоянка | 20 | 27,5 | 550 |
|  | проезд вдоль подъездов | 6,5 | 42,5 | 276 |
| 3 | ул. Мичурина 13 | 5 | 178 | 890 |
|  | автостоянка | 12 | 36 | 432 |
| 4 | ул. Мичурина 17,17/1 | 5 | 267 | 1335 |
|  | автостоянки | 6 | 48 | 288 |
| 5 | ул. Кольцевая д.13 | 4 | 78 | 312 |
|  | автостоянка | 6 | 32 | 192 |
|  | Итого |  |  | 7048 |
|  | Всего по 14 А микрорайону |  |  | 7048 |
|  | в том числе: проезды и заезды |  |  | 4 850 |
|  | тротуары |  |  |  |
|  | автостоянки |  |  | 2198 |

Места выполнения работ по содержанию внутриквартальных и дворовых проездов южной части

| 1 микрорайон |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ( с твердым покрытием) м2 | 33882 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
| 1 | ул. Толстого 2 | 4 | 73 | 292 |
| 2 | ул. Толстого 4 | 4 | 72 | 288 |
| 2.1 | автостоянка | 6 | 24 | 144 |
| 3 | ул. Толстого 6 | 4 | 126 | 504 |
| 4 | ул. Свердлова 1 | 4 | 73 | 292 |
| 5 | ул. Свердлова 3 | 4 | 68 | 272 |
| 5.1 | автостоянка | 6 | 24 | 144 |
| 6 | ул. Газовиков 1 | 5 | 108 | 540 |
| 6.1 | тротуар за домами № 2 и 4 по ул. Толстого | 3 | 146 | 438 |
| 6.2. | тротуар от подземного перехода до Газовиков 1 | 2 | 47 | 94 |
| 6.3. | автостоянка | 6 | 48 | 288 |
| 7 | ул. Толстого 12 | 4 | 106 | 424 |
| 8 | ул. Толстого 14 | 4 | 110 | 440 |
| 8.1 | автостоянки между домами 12,14,16 по ул. Толстого и ж/домом № 18 по ул. Студенческая | 20 | 36 | 726 |
| 8,2 | проезд во дворах жилых домов № 12 и № 14 по ул. Толстого | 2 | 46 | 91 |
| 9 | ул. Толстого 16 | 4 | 108 | 432 |
| 10 | ул. Толстого 18 | 5 | 112 | 560 |
| 11 | ул. Газовиков 2 | 5 | 115 | 575 |
| 11.1 | автостоянка | 6 | 24 | 144 |
| 12 | ул. Газовиков 2/1 | 5,4 | 136 | 734,4 |
| 13 | ул. Свердлова 2 | 4 | 68 | 272 |
| 14 | ул. Свердлова 4 | 5 | 117 | 585 |
| 14.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома №2 по ул. Газовиков и Сверлова 4 | 12 | 68 | 816 |
| 14.2. | стоянка для автотранспорта со двора дома №2/1 по ул. Газовиков | 18 | 56 | 1008 |
| 15 | ул. Газовиков 3 | 5 | 108 | 540 |
| 16 | ул. Газовиков 4 | 4 | 115 | 460 |
| 17 | ул. Газовиков 5 | 4 | 73 | 292 |
| 17.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 4 по ул. Газовиков | 16 | 56 | 896 |
| 18 | ул. Свердлова 8 | 4 | 136 | 544 |
| 18.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 8 по ул. Свердлова | 16 | 56 | 896 |
| 19 | ул. Свердлова 6 | 4 | 126 | 504 |
| 19.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 6 по ул. Свердлова | 16 | 68 | 1088 |
| 20 | ул. Свердлова 10 | 4 | 112 | 448 |
| 20.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 10 по ул. Свердлова | 16 | 86 | 1376 |
| 21 | ул. Газовиков 6 | 4 | 112 | 448 |
| 21.1 | автостоянка | 33,4 | 36 | 1202,4 |
| 22 | ул. Никольская 1 | 4 | 68 | 272 |
| 23 | ул. Никольская 1А | 4 | 32 | 128 |
| 24 | ул. Никольская 3 | 4 | 92 | 368 |
| 25 | ул. Никольская 5 | 4 | 68 | 272 |
| 26 | ул. Никольская 5 А | 4 | 32 | 128 |
| 27 | ул. Никольская 7 | 4 | 98 | 392 |
| 28 | проезд к школе искусств и территория вокруг МБУ ДО «Детская школа искусств» | 14 | 56 | 784 |
| 29 | ул. Никольская 9 | 4 | 98 | 392 |
| 30 | ул. Никольская 9А | 4 | 32 | 128 |
| 30.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 9 по ул. Никольская | 16 | 68 | 1088 |
| 31 | ул. Никольская 11 | 4 | 98 | 392 |
| 32 | ул. Никольская 13 | 4 | 108 | 432 |
| 33 | ул. Никольская 15 | 4 | 116 | 464 |
| 33.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 15 по ул. Никольская | 16 | 52 | 832 |
| 34 | ул. Студенческая 16 | 6 | 198 | 1188 |
| 35 | ул. Студенческая 18 | 4 | 98 | 392 |
| 36 | ул. Студенческая 18/1 | 4 | 108 | 432 |
| 36.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 18 по ул. Студенческая | 16 | 72 | 1152 |
| 37 | ул. Студенческая 20 | 4 | 156 | 624 |
| 37.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 20 по ул. Студенческая | 15 | 80 | 1200 |
| 37.2 | проезд возле жилого дома № 20 по ул. Студенческой | 6 | 26,7 | 160 |
| 38 | ул. Садовая 3А | 5,5 | 344,7 | 1895,85 |
| 38.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 3А по ул. Садовая | 12 | 72 | 864 |
| 39 | ул. Свердлова 14 | 6 | 112 | 672 |
| 39.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 14 по ул. Свердлова | 12 | 36 | 432 |
| Итого по 1 микрорайону |  |  | 5 241 | 33 882 |
| Всего по 1 микрорайону |  |  |  | 33 882 |
| в том числе: проезды |  |  |  | 19 053 |
| тротуары |  |  |  | 532 |
| автостоянки |  |  |  | 14 297 |
| 5-й микрорайон |  |  |  |  |
|  | ( с твердым покрытием) м2 | 21 159 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
| 1 | ул. Чкалова 5 | 6 | 112 | 672 |
| 2 | ул. Декабристов 14 | 4 | 66 | 264 |
| 3 | ул. Декабристов 12 | 4 | 66 | 264 |
| 4 | ул. Декабристов 10 | 4 | 66 | 264 |
| 5 | ул. Декабристов 8 | 4 | 66 | 264 |
| 5.1 | автостоянка | 6 | 24 | 144 |
| 6 | ул. Декабристов 6 | 4 | 98 | 392 |
| 7 | ул. Декабристов 6А | 4 | 78 | 312 |
| 7.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 6А по ул. Декабристов | 16 | 18 | 288 |
| 8 | технологический проезд к детскому саду "Гусельки" | 4 | 128 | 512 |
| 9 | ул. Декабристов 2 | 4 | 72 | 288 |
| 9.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 2 по ул. Декабристов | 12 | 36 | 432 |
| 10 | ул. Сахарова 2А | 4 | 78 | 312 |
| 11 | ул. Сахарова 2Б | 4 | 76 | 304 |
| 11.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 2Б по ул. Сахарова | 12 | 12 | 144 |
| 12 | ул. Чкалова 7 корп.5 | 5,5 | 274 | 1 507 |
| 12.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 7 корп.5 по ул. Чкалова | 11,8 | 87 | 1 027 |
| 13 | ул. Чкалова 7 корп.6 | 5,5 | 167,4 | 921 |
| 13.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 7 корп.6 по ул. Чкалова | 11,5 | 150,9 | 1 735 |
| 14 | ул. Чкалова 7 корп.7 | 6,1 | 188,2 | 1 148 |
| 14.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 7 корп.7 по ул. Чкалова | 11,8 | 297,23 | 3 507 |
| 15 | проезд между домами № 5-7 | 6,1 | 170,8 | 1 042 |
| 16 | ул. Чкалова 7 корп.3 | 6,1 | 241,1 | 1 471 |
| 16.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 7 корп.3 по ул. Чкалова | 12 | 148,92 | 1 787 |
| 17 | ул. Чкалова 7 корп.2 | 6,1 | 45,94 | 280 |
| 18 | ул. Чкалова 7 корп.1 | 6,1 | 124 | 756 |
| 19 | автостоянки | 6 | 45 | 270 |
| 20 | проезд за домом № 7 корпус 1 с ул. Чкалова на ул. Сахарова | 6 | 142 | 852 |
| Итого по 5 микрорайону |  |  | 2743,49 | 21 159 |
| Всего по 5 микрорайону |  |  |  | 21 159 |
| в том числе: проезды |  |  |  | 11 825 |
| тротуары |  |  |  |  |
| автостоянки |  |  |  | 9 334 |
| 6-й микрорайон |  |  |  |  |
|  | (с твердым покрытием) м2 | 20 305 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
| 1 | ул. Менделеева 27 (проезд к клубу "Гонг" | 6 | 238 | 1428 |
| 2 | ул. Садовая 42 | 4 | 56 | 224 |
| 3 | ул. Садовая 44 | 4 | 56 | 224 |
| 4 | ул. Садовая 46 | 4 | 56 | 224 |
| 5 | ул. Садовая 48 | 4 | 56 | 224 |
| 6 | ул. Садовая 50 | 4 | 56 | 224 |
| 7 | ул. Садовая 52 | 4 | 56 | 224 |
| 8 | ул. Садовая 54 | 4 | 66 | 264 |
| 9 | ул. Садовая 56 | 4 | 68 | 272 |
| 10 | ул. Садовая 58 | 6 | 48 | 288 |
| 11 | ул. Менделеева 29 | 4 | 58 | 232 |
| 12 | ул. Менделеева 31 | 4 | 58 | 232 |
| 13 | ул. Менделеева 33 | 6 | 66 | 396 |
| 14 | ул. Менделеева 35 | 6 | 68 | 408 |
| 15 | ул. Менделеева 43 | 6 | 108 | 648 |
| 16 | ул. Менделеева 37А | 6 | 110 | 660 |
| 16.1 | автостоянка между домами 37А и 43 по ул. Менделеева | 6 | 36 | 216 |
| 17 | ул. Садовая 72/1 | 6 | 118 | 708 |
| 17.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома №72/1 по ул. Садовая | 18 | 72 | 1296 |
| 18 | ул. Садовая 74 | 4 | 116 | 464 |
| 18.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома №74 по ул. Садовая | 6 | 24 | 144 |
| 19 | ул. Садовая 76 | 6 | 188 | 1128 |
| 19.1 | автостоянка | 12 | 36 | 432 |
| 20 | ул. Садовая 80А | 6 | 136 | 816 |
| 20.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 80 А по ул. Садовая | 12 | 24 | 288 |
| 21 | ул. Садовая 84А | 6 | 118 | 708 |
| 21.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 84 А по ул. Садовая | 14 | 42 | 588 |
| 22 | ул. Менделеева 53 | 6 | 138 | 828 |
| 23 | ул. Менделеева 61 | 6 | 128 | 768 |
| 24 | ул. Менделеева 65 | 6 | 116 | 696 |
| 24.1 | автостоянка | 12 | 12 | 144 |
| 25 | ул. Менделеева 30 Б | 6 | 142 | 852 |
| 26 | ул. Магистральная 19А | 6 | 118 | 708 |
| 26.1 | автостоянка | 12 | 36 | 432 |
| 27 | ул. Магистральная 23 | 5,5 | 132 | 726 |
| 28 | ул. Садовая 70 | 5,5 | 96 | 528 |
| 28.1 | автостоянка | 12 | 24 | 288 |
| 29 | ул. Менделеева 32/1 | 4 | 112 | 448 |
| 30 | ул. Ермака 5 | 4,5 | 110 | 495 |
| 30.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 5 по ул. Ермака | 12 | 36 | 432 |
| итого по 6 микрорайону с твердым |  |  | 3 334,00 | 20 305 |
| в том числе: проезды |  |  |  | 16 045 |
| тротуары |  |  |  |  |
| автостоянки |  |  |  | 4 260 |
| (с грунтовым покрытием) м2 |  | 5 736 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
| 34 | ул. Садовая 23А | 4 | 42 | 168 |
| 35 | ул. Менделеева 39 | 4 | 76 | 304 |
| 36 | ул. Менделеева 45 | 4 | 78 | 312 |
| 37 | ул. Садовая 68 | 4 | 138 | 552 |
| 38 | ул. Садовая 62 | 4 | 96 | 384 |
| 39 | ул. Садовая 62А | 4 | 76 | 304 |
| 41 | ул. Менделеева 49 | 4 | 78 | 312 |
| 42 | ул. Менделеева 55 | 4 | 76 | 304 |
| 43 | ул. Садовая 78 | 4 | 76 | 304 |
| 45 | ул. Садовая 84 | 4 | 88 | 352 |
| 46 | ул. Менделеева 32 | 4 | 76 | 304 |
| 47 | ул. Магистральная 21 | 4 | 98 | 392 |
| 48 | ул. Магистральная 29 | 4 | 98 | 392 |
| 49 | ул. Магистральная 27 | 4 | 76 | 304 |
| 50 | ул. Менделеева 32/2 | 4 | 84 | 336 |
| 51 | ул. Менделеева 38 | 4 | 96 | 384 |
| 52 | ул. Садовая 66 | 4 | 82 | 328 |
| итого по 6 микрорайону с грунтовым |  |  | 1 434 | 5 736 |
| Всего по 6 микрорайону |  |  |  | 26 041 |

Места выполнения работ по содержанию дорог северной части города с грунтовым покрытием

| № п/п | Наименование улиц, проездов | Ширина, м | Протяженность, м | Площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Новая | 6,0 | 833,2 | 4999 |
| 2 | ул. К. Цеткин | 6,0 | 489,5 | 2937 |
| 3 | ул. Энтузиастов | 6,0 | 324,39 | 1946 |
| 4 | ул. Таежная | 6,0 | 817,5 | 4905 |
| 5 | ул. Дружбы Народов | 5,4 | 526,77 | 2845 |
| 6 | ул. Советская | 5,75 | 1400,7 | 8054 |
| 7 | пер. Северный | 4,9 | 649,3 | 3201 |
| 8 | пер. Радужный | 7,46 | 356,9 | 2662 |
| 9 | пер. Ясный | 4,1 | 196,4 | 805 |
| 10 | пер. Спортивный | 5,8 | 413,4 | 2406 |
| 11 | ул. Транспортная | 7,1 | 373 | 2652 |
| 12 | ул. Снежная | 6,5 | 496,43 | 3242 |
| 13 | ул. Кедровая | 7,2 | 451,80 | 3257 |
| 14 | ул. Северная | 5,9 | 211,16 | 1244 |
| 15 | ул. Сосновая | 5,0 | 292,84 | 1458 |
| 16 | ул. Нововятская | 5,9 | 495,89 | 2906 |
| 17 | ул. Лермонтова | 6,0 | 1374,3 | 8246 |
| 18 | ул. Труда | 6,0 | 1348,4 | 8090 |
| 19 | ул. Мичурина | 6,0 | 632,64 | 3796 |
| 20 | ул. Есенина | 6,1 | 288,3 | 1759 |
| 21 | ул. Калинина (от ул. Октябрьская до ул. Есенина) | 6,0 | 72 | 432 |
| 22 | ул. Западная | 6,1 | 210,8 | 1286 |
| 23 | ул. Чехова | 6,0 | 1108,3 | 6650 |
| 24 | ул. Покровская | 7,04 | 354,12 | 2493 |
| 25 | ул. Ремизова | 6,0 | 630 | 3780 |
| 26 | ул. Загородная | 6,1 | 587,35 | 3577 |
| 27 | ул. Кооперативная | 6,0 | 463,64 | 2773 |
| 28 | ул. Югорская | 6,0 | 750,6 | 4504 |
| 29 | ул. Тополиная | 6,0 | 620,9 | 3725 |
| 30 | ул. Солнечная | 6,0 | 44,3 | 266 |
| 31 | ул. Гагарина | 7,5 | 763,28 | 5709 |
| 32 | ул. Юбилейная | 6,4 | 385,1 | 2453 |
| 33 | ул.8 Марта | 5,9 | 396,3 | 2326 |
| 34 | ул. Светлая | 6,0 | 319,2 | 1915 |
| 35 | проезд Загородная-Чехова | 6,0 | 280 | 1680 |
| 36 | пер. Титова | 4,2 | 262,97 | 1104 |
| 37 | ул. Строителей | 6,7 | 291,2 | 1945 |
| 38 | ул. Октябрьская | 6,0 | 288,2 | 1729 |
| 39 | ул.40 лет Победы | 6,0 | 182,73 | 1096 |
| 40 | ул. Родниковая | 6,0 | 456,1 | 2737 |
| 41 | ул. Васильковая | 6,0 | 291,2 | 1747 |
| 42 | ул. Красная | 6,0 | 177,1 | 1063 |
| 43 | ул. Александровская | 6,0 | 571,1 | 3427 |
| 44 | ул. Андреевская | 6,0 | 603,1 | 3619 |
| 45 | ул. Давыдовская | 6,0 | 554,4 | 3450 |
| 46 | ул. Луговая | 6,0 | 280,7 | 1500 |
| 47 | ул. Самоцветная | 6,0 | 719,4 | 4316 |
| 48 | ул. Монтажников (от ул. Лермонтова до ул. Труда) | 6,0 | 252,47 | 1515 |
| 49 | ул. Новослободская | 6,0 | 330,5 | 1983 |
| 50 | ул. Славянская (вдоль жилых домов) | 6,0 | 750,3 | 4502 |
| 51 | ул. Михайловская | 6,0 | 340,6 | 2044 |
| 52 | проезд № 170 (между ул. Михайловская - Рассветная) | 6,0 | 154,1 | 925 |
| 53 | ул. Рассветная | 6,0 | 546,3 | 3278 |
| 54 | ул. Рождественская | 6,0 | 480,7 | 2884 |
| 55 | ул. Васильевская | 6,0 | 281,4 | 1688 |
| 56 | ул. Сергеевская | 6,0 | 152,5 | 915 |
| ВСЕГО |  |  | 24 250,75 | 162 446 |

Места выполнения работ по содержанию дорог северной части города с твердым покрытием

| № п/п | Наименование улиц, проездов | Ширина, м | Протяженность, м | Площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Калинина | 6,2 | 1745,17 | 10 820 |
| 1.1 | тротуар вдоль ул. Калинина | 2 | 1707,00 | 3 414 |
| 2 | ул. Таежная | 7 | 1607,80 | 11 255 |
| 2.1 | тротуар вдоль ул. Таежная | 2 | 1607,80 | 3 216 |
| 2.2. | автостоянки вдоль жилых домов 16,16/1,16/2 ул. Таежная | 24 | 108,00 | 2 592 |
| 2.3. | автостоянка такси у психоневрологического диспансера | 8 | 72,00 | 576 |
| 3 | ул. Гастелло | 8,14 | 1567,50 | 12 759 |
|  | тротуар вдоль ул. Гастелло | 2 | 1542,00 | 3 084 |
| 4 | пер. Поперечный | 5,62 | 309,80 | 1 741 |
| 5 | ул. Титова | 6 | 1637,20 | 9 823 |
| 5.1 | тротуар вдоль ул. Титова | 1,5 | 850,00 | 1 275 |
| 6 | ул. Новая | 6 | 184,50 | 1 107 |
| 6.1 | тротуар вдоль детского сада "Золотой ключик" | 2 | 62,00 | 124 |
| 7 | ул. Красная | 5,92 | 255,36 | 1 512 |
| 8 | ул. Полевая | 6 | 325,84 | 1 955 |
| 9 | ул. Горького | 6 | 345,97 | 2 076 |
| 10 | ул. Некрасова | 6 | 332,00 | 1 992 |
| 11 | ул. Столыпина (в том числе Агиришская-АЗС) | 6 | 935,15 | 5 611 |
| 12 | пер. Красный (Полевая - Столыпина) | 4,97 | 117,10 | 582 |
| 13 | ул. Торговая | 6,97 | 1112,89 | 7 757 |
| 14 | ул. Славянская-Северный | 7 | 595,00 | 4 165 |
| 14.1 | тротуар вдоль пер. Северный | 2,5 | 595,00 | 1 488 |
| 15 | ул. Славянская-Агиришская (северное кольцо-Славянская) | 7,4 | 3096,76 | 22 916 |
| 16 | ул. Чехова, переулок Чехова | 6 | 295,30 | 1 772 |
| 16.1 | тротуар вдоль ул. Чехова и переулка Чехова | 2 | 295,00 | 590 |
| 17 | ул. Защитников Отечества | 6 | 713,30 | 4 280 |
| 17.1 | тротуар Защитников Отечества | 2 | 651,00 | 1 302 |
| 18 | Дорога на полигон ТБО | 4 | 3294,20 | 13 177 |
| 19 | проезд Калинина-Советская | 6 | 231,80 | 1 391 |
| 20 | ул. Лунная | 6 | 1228,90 | 7 373 |
| 20.1 | тротуар ул. Лунная | 2 | 1230,00 | 2 460 |
| 20.2 | стоянка автотранспорта ул. Лунная | 19 | 37,00 | 703 |
| 21 | ул. Мичурина | 6 | 164,56 | 987 |
|  | тротуар ул. Мичурина | 1,5 | 164,50 | 247 |
| 22 | ул. Советская | 5,75 | 102,30 | 588 |
| 23 | ул. Покровская | 6 | 407,00 | 2 442 |
| 23.1 | тротуар вдоль ул. Покровская | 2 | 406,00 | 812 |
| 24 | ул. Солнечная | 6 | 344,60 | 2 068 |
| 24.1 | тротуар ул. Солнечная | 2 | 344,60 | 689 |
| 25 | стоянка напротив ОМВД со стороны проезжей части по ул. Попова | 24 | 47,00 | 1 128 |
| 26 | стоянка около здания межрайонной ИФНС №4 со стороны ул. Попова | 6 | 12,00 | 72 |

Места выполнения работ по содержанию дорог центральной части города с твердым покрытием

| № п/п | Наименование улиц, проездов | Ширина, м | Протяженность, м | Площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Ленина | 10,0633 | 1610,2 | 16 204 |
| 1.1. | тротуар по ул. Ленина | 2-3 | 2660 | 6 832 |
| 2 | ул.40 лет Победы | 13,7 | 438,84 | 6 019 |
| 2.1. | тротуар по ул. 40 лет Победы (до ул. Попова) | 2,0 | 985 | 1 970 |
| 3 | ул. Буряка | 6,3 | 256,73 | 1 617 |
| 3.1. | тротуар по ул. Буряка | 1,7 | 250 | 425 |
| 3.2. | проезд к детскому саду «Чебурашка» | 4,0 | 132 | 528 |
| 3.3. | автостоянка у Югорского Районного суда | 24,0 | 38,54 | 925 |
| 3.4. | автостоянка в районе здания "Интеркомпани" | 36,0 | 34,28 | 1 234 |
| 4 | ул. Железнодорожная (от ул. Лесозаготовителей до дороги регионального значения Югорск-Советский) | 8,5 | 2989,36 | 25 410 |
| 4.1 | тротуар по ул. Железнодорожная | 1,8 | 3087,5 | 5 558 |
| 5 | ул. Кирова | 6,0 | 534 | 2 908 |
| 5.1 | тротуар по ул. Кирова | 2,0 | 760 | 1 520 |
| 6 | ул. Мира (от ул. Железнодорожная до ул. Кольцевая) | 7,2 | 2435 | 17 510 |
| 6.1. | тротуар по ул. Мира | 2,0 | 2629 | 5 258 |
| 6.2. | тротуар между жилыми домами № 9 и 11 по ул. Мира | 2,0 | 38 | 76 |
| 6.3. | автостоянка в районе "ГазпромТрансгазЮгорск» | 14,0 | 49 | 686 |
| 6.4 | автостоянка в районе СОШ № 2 по ул. Мира | 24,0 | 36 | 864 |
| 7 | ул. Спортивная | 6,0 | 1478 | 8 868 |
| 7.1. | тротуар по ул. Спортивная | 2,0 | 1102,5 | 2 205 |
| 7.2 | тротуар ул. Спортивная (торец дома № 24) | 2,0 | 25 | 50 |
| 7.3 | автостоянка (ул. Спортивная д.10 - ул. Титова д.50) | 19,0 | 72 | 1 369 |
| 7.4. | тротуар вдоль автостоянки (ул. Спортивная д.10 - ул. Титова д.50) | 2,0 | 171,5 | 343 |
| 7.5. | автостоянка в районе жилого дома № 37А по ул. Спортивная и МАДОУ детский сад "Снегурочка" | 20,4 | 30 | 610 |
| 8 | ул.Октябрьская (от ул. Железнодорожная до ул. Калинина) | 6,7 | 1250 | 8 413 |
| 8.1. | тротуар по ул. Октябрьская | 1,6 | 640 | 1 024 |
| 8.2. | автостоянка по ул. Октябрьская в районе здания МФЦ | 18,0 | 44,7 | 805 |
| 8.3. | Проезд от перекрестка ул. Калинина- ул. Октябрьская до дома №36 по ул. Октябрьская | 4,0 | 300 | 1 200 |
| 9 | ул. Механизаторов | 7,79 | 1006,6 | 7 838 |
| 9.1. | тротуар по ул. Механизаторов | 2,0 | 1297 | 2 594 |
| 10 | ул. Лесозаготовителей | 8,5 | 705,9 | 6 000 |
| 10.1 | тротуар ул. Лесозаготовителей | 1,6 | 716 | 1 146 |
| 11 | ул. Монтажников | 6,0 | 729,14 | 4 375 |
| 11.1 | тротуар ул. Монтажников | 2,0 | 231 | 462 |
| 12 | ул. Энтузиастов | 6,7 | 355,01 | 2 375 |
| 12.1 | тротуар по ул. Энтузиастов | 2,0 | 406 | 812 |
| 13 | ул. Геологов | 6,0 | 553,6 | 3 322 |
| 13.1 | тротуар по ул. Геологов | 1,6 | 560 | 896 |
| 14 | ул. Строителей | 6,7 | 276,5 | 1 847 |
| 15 | ул. Попова | 8,0 | 2578,2 | 20 626 |
| 15.1 | тротуар по ул. Попова | 1,6 | 2727 | 4 363 |
| 15.2 | проезд к зданию по ул. Попова 1 | 6,0 | 800 | 4 800 |
| 15.3 | автостоянка вдоль Центра культуры "Юграпрезент" | 6,0 | 72 | 432 |
| 15.4. | тротуар вдоль жилых домов № 10-12 по ул. Попова | 1,5 | 1856,7 | 2 785 |
| 16 | Территория вокруг административного здания по адресу Ленина 29: в том числе: |  |  |  |
| 16.1 | площадь перед центральным входом (брусчатка) | 12,0 | 24 | 288 |
| 16.2 | стоянка вдоль проезжей части со стороны ул. Спортивная | 26,0 | 108 | 2 808 |
| 16.3 | стоянка со стороны "Авиакасс" включая проход от центрального входа и заезд на стоянку | 25,0 | 36 | 900 |
| 16.4 | проезд к гаражам (со стороны Центра культуры "Югра-Презента") | 4,0 | 56 | 224 |
| 16.5 | проезд и стоянка со стороны "Газпромбанка», включая проезд к гаражам со стороны Ленина 29 | 12,0 | 72 | 864 |
| 17 | Территория, прилегающая к железнодорожному вокзалу, в том числе: |  |  |  |
| 17.1 | стоянка перед центральным входом со стороны ул. Железнодорожная | 6,0 | 42 | 252 |
| 17.2 | заезды с ул. Железнодорожная со стороны памятника "Паровоз" | 6,0 | 72 | 432 |
| 17.3 | стояка автотранспорта со стороны памятника "Паровоз" | 36,0 | 52 | 1 872 |
| 17.4 | стоянка в районе жилого дома № 17 со стороны ул. Железнодорожная | 14,0 | 21 | 296 |
| 18 | стоянки перед административными зданиями по адресу Ленина 39,41 со стороны проезжей части | 6,0 | 52 | 312 |
| 19 | стоянка МФЦ (Механизаторов 2), заезды. | 32,0 | 41 | 1 312 |
| 20 | стоянка перед жилым домом Механизаторов 24 со стороны проезжей части | 6,0 | 20 | 120 |
| 21 | стоянка и заезд напротив административного здания по Механизаторов 22 со стороны центрального входа | 36,0 | 37 | 1 332 |
| 22 | стоянка перед входом в городской морг со стороны ул. Мира | 18,0 | 36 | 648 |
| 23 | стоянки напротив МУ "ЦГБ" по обе стороны проезжей части дороги по ул. Попова | 18,0 | 132 | 2 376 |
| 24 | стоянки напротив МУ "ЦГБ" по обе стороны проезжей части дороги по ул. Попова, заезд | 21,0 | 94 | 1 974 |
| 25 | стоянка напротив МУ "ЦГБ" по обе стороны проезжей части ул. Мира | 18; 20 | 36: 20; | 1 048 |
| 26 | стоянка перед учреждением "Городской музей" со стороны проезжей части по ул. Мира | 18,0 | 24 | 432 |
| 27 | проезд от ул. Ленина до спортивного комплекса "Ледовый дворец" | 4,0 | 50 | 200 |
| 28 | проезд за зданием КСК "Норд" | 4,0 | 50 | 200 |
| 28.1 | тротуар вдоль проезда | 2,0 | 40 | 80 |
| 29 | проезд от ул. Ленина до городского пруда | 6,3 | 200 | 1 250 |
| 29.1 | тротуар вдоль проезда | 2,1 | 400 | 840 |
| 30 | проезд вокруг городского пруда | 6; 5 | 105; 135 | 1 305 |
| 31 | проезд от ул. Ленина до жилого дома ул. Мира 10 в сторону городского пруда | 4,0 | 320 | 1 280 |
| 32 | проезд от ул. 40 лет Победы за администрацией города вдоль жилого дома № 9А по ул. 40 лет Победы до спортивного комплекса "Ледовый дворец" | 4,5 | 1134 | 5 103 |
| 32.1 | тротуары между администрацией города, жилым домом № 9А по ул. 40 лет Победы, здания по ул. 40 лет Победы,11а и спортивным комплексом "Ледовый дворец" | 1,5 | 823 | 1 235 |
| 33 | автостоянки около здания по ул. 40 лет Победы,11а и зданием администрации города | 36,0 | 74 | 2 664 |
| 34 | стоянка между жилым домом по 40 лет Победы 7 и Реабилитационным центром "Надежда" | 26,0 | 47 | 1 222 |
| 35 | проезд с ул. 40 лет Победы до Ледового дворца | 8,0 | 126 | 1 008 |
| 35.1 | тротуар вдоль проезда (ж/бетонная плита) | 2,0 | 100 | 200 |
| 36 | Тротуарные дорожки между улицами Механизаторов и Октябрьская (3 шт.) | 1,2 | 90 | 108 |
| 37 | 2 (две) лестницы со ступенями и перилами (металлические) | 1,2 | 6,5 | 8 |
| Всего |  |  |  | 219 293 |
| в том числе: дороги |  |  | 17197,08 | 133 331 |
| тротуары |  |  | 15488,6 | 39 152 |
| проезды и стоянки |  |  |  | 46 810 |

Места выполнения работ по содержанию дорог, проездов и тротуаров в Югорске-2

| № п/п | Наименование улиц, проездов | Ширина, м | Протяженность, м | Площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| проезды, тротуары, стоянки с твердым покрытием |  |  |  |  |
| 1 | въезд в Югорск-2 до штаба полка (котельная) | 6,7 | 813,5 | 5 450 |
| 2 | тротуары центральной аллеи (асфальто-бетон) | 2,8 | 2500 | 7 000 |
| 3 | Территория площади памятников | 16,8 | 50,5 | 848 |
| 4 | автостоянки вдоль проезда от въезда в Югорск-2 до полка (котельная) | 24,0 | 72 | 1 728 |
| 5 | автостоянка у Амбулатории | 36,0 | 42 | 1 512 |
| 6 | тротуар от центральной аллеи до дома № 8 (асфальто-бетон) | 2,0 | 238 | 476 |
| 7 | проезд с центральной дороги к жилому дому № 3 | 4,0 | 134 | 536 |
| 8 | проезды вдоль жилых домов № 6-7 | 5,5 | 406 | 2 233 |
| 9 | проезд от котельной до дома № 6 | 5,5 | 604 | 3 322 |
| 10 | тротуар от центральной аллеи до дома № 6 (асфальто -бетон) | 2,0 | 158 | 316 |
| 11 | тротуар от центральной аллеи до СОШ №4 ( ж/бетонная плита) | 2,0 | 126 | 252 |
| 12 | автостоянки у 6 и 7 дома | 12,0 | 84 | 1 008 |
| 13 | проезд вдоль жилых домов № 1-3 (между СОШ №4 и д/садом) | 4,5 | 732 | 3 294 |
| 14 | проезды вдоль жилых домов № 8-9 | 5,5 | 216 | 1 188 |
| 15 | автостоянки у жилых домов № 8 и 9 | 12,0 | 36 | 432 |
| ИТОГО с твердым покрытием |  |  | 5985,5 | 29 596 |
| в том числе: дороги |  |  |  | 5 450 |
| тротуары и площади |  |  |  | 8 892 |
| проезды и стоянки |  |  |  | 15 253 |
|  | проезды с грунтовым покрытием |  |  |  |
| 1 | проезд175 (от котельной до перекрестка улиц Армавирская -Ставропольская) | 6,0 | 577,7 | 3 466 |
| 2 | проезд № 176 (между улицами Армавирская -Ставропольская) | 6,00 | 417 | 2 502 |
| 3 | улица Ставропольская | 6,0 | 783 | 4 698 |
| 4 | улица Армавирская | 6,00 | 312,6 | 1 876 |
| 5 | проезд №179 (от жилого дома № 6 до частного сектора) | 6,0 | 269,3 | 1 616 |

Места выполнения работ по содержанию дорог южной части города с грунтовым покрытием

| № п/п | Наименование улиц, проездов |  |  | Ширина, м | Протяженность, м | Площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пер. Котовского — пер. Студенческий |  |  | 5,98 | 680,6 | 4 070 |
| 2 | ул. Восточная |  |  | 5,98 | 530,16 | 3 170 |
| 3 | пер. Гайдара |  |  | 6,0 | 162 | 972 |
| 4 | пер. Зеленый - Лесная (от ул. Свердлова) |  |  | 6,0 | 1392,4 | 8 354 |
| 5 | ул. Заводская |  |  | 6,0 | 691,4 | 4 148 |
| 5.1. | тротуар по ул. Заводская (от МБОУ ДОД "Детская художественная школа до ул. Студенческая) |  |  | 1,5 | 261,33 | 392 |
| 6 | ул. Киевская |  |  | 8,0 | 1254,8 | 10 038 |
| 7 | ул. Красноармейская |  |  | 6,0 | 350 | 2 100 |
| 8 | ул. Буденного |  |  | 6,7 | 360,5 | 2 419 |
| 9 | ул. Пушкина |  |  | 6,1 | 326,56 | 1 992 |
| 10 | ул. Шевченко |  |  | 6,0 | 286 | 1 716 |
| 11 | ул. Котовского |  |  | 6,0 | 237,83 | 1 427 |
| 12 | ул. Дубинина |  |  | 6,0 | 411 | 2 466 |
| 13 | ул. Гайдара - пер. Дубинина |  |  | 6,0 | 557 | 3 342 |
| 14 | ул. Морозова |  |  | 5,14 | 334,3 | 1 718 |
| 15 | ул. Королева |  |  | 6,1 | 346,01 | 2 111 |
| 16 | ул. Первомайская |  |  | 6,2 | 445,68 | 2 768 |
| 17 | ул. Магистральная |  |  | 6,0 | 1037,06 | 6 222 |
| 18 | ул. Л. Карастояновой |  |  | 6,97 | 263,1 | 1 834 |
| 19 | ул. Песчаная |  |  | 6,0 | 590,64 | 3 544 |
| 20 | ул. Ермака |  |  | 6,6 | 587,9 | 3 880 |
| 20.1 | тротуар по ул. Ермака (от МБОУ "СОШ № 6 до ул. Вавилова) |  |  | 1,5 | 234 | 351 |
| 21 | ул. Космонавтов |  |  | 6,2 | 915,14 | 5 692 |
| 22 | ул. Звёздная |  |  | 6,1 | 1567,85 | 9 564 |
| 23 | ул. Московская |  |  | 5,9 | 1405,8 | 8 266 |
| 24 | ул. Тюменская |  |  | 6,0 | 1404,6 | 8 428 |
| 25 | ул. Уральская |  |  | 5,88 | 1193,62 | 7 018 |
| 26 | ул. Парковая |  |  | 6,48 | 303,5 | 1 967 |
| 27 | ул. Кондинская |  |  | 6,2 | 1412,81 | 8 759 |
| 28 | бульвар Сибирский |  |  | 5,0 | 3365,15 | 16 960 |
| 29 | ул. Шолохова |  |  | 4,89 | 221,81 | 1 085 |
| 30 | ул. Берёзовая |  |  | 4,88 | 335,45 | 1 637 |
| 31 | ул. Курчатова |  |  | 5,92 | 281,25 | 1 665 |
| 33 | ул. Сахарова |  |  | 6,00 | 2273 | 13 638 |
| 34 | пер. Арантурский |  |  | 5,53 | 227,92 | 1 260 |
| 35 | ул. Бородинская |  |  | 6,00 | 414,5 | 2 487 |
| 36 | ул. Невская |  |  | 6,17 | 373,58 | 2 305 |
| 37 | ул. Минина |  |  | 6,53 | 292,04 | 1 907 |
| 38 | ул. Ольховская-Серова |  |  | 6,41 | 570,77 | 3 659 |
| 39 | ул. Петровская |  |  | 5,96 | 538 | 3 206 |
| 40 | ул. Спасская |  |  | 6,00 | 554,7 | 3 328 |
| 41 | ул. Шаумяна |  |  | 5,12 | 238,08 | 1 219 |
| 42 | ул. Кутузова |  |  | 6,00 | 417,3 | 2 504 |
| 43 | ул. Гоголя |  |  | 6,16 | 259,1 | 1 596 |
| 44 | ул. Багратиона |  |  | 6,00 | 281,09 | 1 687 |
| 45 | ул. Пихтовая-Рябиновая |  |  | 6,16 | 851,84 | 5 247 |
| 46 | ул. Плеханова |  |  | 5,5 | 566,64 | 3 117 |
| 47 | ул. Ермака-Сахарова |  |  | 6,0 | 300 | 1 800 |
| 48 | ул. Суворова |  |  | 5,0 | 329,3 | 1 647 |
| 49 | ул. Смородиновая |  |  | 6,0 | 1260 | 7 560 |
| 50 | ул. Клюквенная |  |  | 6,0 | 1764 | 10 584 |
| 51 | ул. Брусничная |  |  | 6,0 | 1227 | 7 362 |
| 52 | ул. Вишневая |  |  | 6,0 | 1712 | 10 272 |
| 53 | пер. Брусничный |  |  | 6,0 | 205 | 1 230 |
| 54 | проезды в том числе: |  |  | 6,0 | 1232 | 7 392 |
| 55 | проезд между ул. Вишневая и ул. Брусничная левая сторона |  |  | 6,0 | 420 | 2 520 |
|  | проезд между ул. Клюквенная и ул. Смородиновая |  |  | 6,0 | 410 | 2 460 |
|  | проезд между ул. Вишнёвая и ул. Брусничная правая сторона |  |  | 6,0 | 402 | 2 412 |
| 56 | проезд между ул. Кондинская и ул. Южная 4 шт. |  |  | 5,0 | 473 | 2 365 |
| 57 | тротуар по ул. Сахарова (грунтовый) |  |  | 4,0 | 250 | 1 000 |
| 57.1 | тротуар по ул. Сахарова (щебеночное покрытие) |  |  | 2,0 | 500 | 1 000 |
| 58 | проход от ул. Лесная до жилого дома № 23А по ул. Садовая |  |  | 2,0 | 85 | 170 |
| 59 | проезд между Менделеева-Сахарова |  |  | 5,0 | 213,07 | 1 065 |
| 60 | проезд между Садовая - Менделеева |  |  | 5,2 | 164,17 | 854 |
| 61 | проезд между Садовая - Менделеева |  |  | 6,1 | 176,18 | 1 069 |
| 62 | ул. Островская |  |  | 5,9 | 315,87 | 1 876 |
|  | Всего |  |  |  | 43 044,40 | 251 875 |

Места выполнения работ по содержанию дорог южной части города с твердым покрытием

| № п/п | Наименование улиц, проездов | Ширина, м | Протяженность, м | Площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Декабристов-ул. Студенческая | 6 | 2284,33 | 13 706 |
| 1.1. | тротуар по ул. Декабристов- ул. Студенческая | 1,2-1,8 | 1690 | 2 442 |
| 1.2. | тротуар ( от ул. Никольская до ул. Петровская) | 2,25 | 229,8 | 517 |
| 1.3. | тротуар от ул. Менделеева до ул. Садовая | 2 | 229,5 | 459 |
| 1.4. | автостоянка по ул. Декабристов 6,8 | 6 | 36 | 216 |
| 1.5. | автостоянка по ул. Декабристов 10,12 | 6 | 36 | 216 |
| 2 | ул. Садовая | 6,45 | 1630,16 | 10 515 |
| 2.1 | тротуар по ул. Садовая | 1,8 | 2588 | 4 658 |
| 3 | кольцо в районе ул. Студенческая | 6 | 221 | 1 326 |
| 4 | ул. Л. Толстого | 8 | 813,8 | 6 510 |
| 4.1 | тротуар по ул. Толстого | 2,5 | 446 | 1 115 |
| 4.2 | автостоянка у поликлиники Толстого д.18 | 36 | 105 | 3 780 |
| 5 | ул. Газовиков | 6 | 683,5 | 4 101 |
| 5.1 | тротуар по Газовиков | 1,5 | 933 | 1 400 |
| 6 | ул. Свердлова | 7 | 632,93 | 4 431 |
| 6.1. | проезд между д/садом «Брусничка» и жилым домом № 14 по ул. Свердлова | 6 | 138 | 828 |
| 6.2 | тротуар по ул. Свердлова | 1,5 | 317 | 476 |
| 7 | ул. Промышленная (от ул. Спасская до территории бывшего ЗСМ) | 7,2 | 950 | 6 840 |
| 8 | ул. Никольская | 8 | 783,8 | 6 270 |
| 8.1 | тротуар по ул. Никольская | 2 | 725,5 | 1 451 |
| 9 | ул. Широкая | 6 | 521,55 | 3 129 |
| 9.1 | тротуар по ул. Широкая | 1,5 | 585 | 878 |
| 10 | ул. Петровская | 5,96 | 351,9 | 2 097 |
| 11 | ул. Магистральная | 7 | 681,9 | 4 773 |
| 11.1 | тротуар по ул. Магистральная | 1,5 | 360 | 540 |
| 11.2 | автостоянка по ул. Магистральная | 6 | 27 | 162 |
| 12 | ул. Менделеева (от ул. Магистральная до ул. Студенческая) | 15 | 1420 | 21 300 |
| 12.1 | тротуар по ул. Менделеева | 1,5 | 1800 | 2 700 |
| 12.2 | автостоянки | 4,65 | 320 | 1 488 |
| 12.3 | велосипедная дорожка | 2,8 | 592,14 | 1 658 |
| 13 | ул. Менделеева (от ул. Вавилова до ул. Магистральная) | 14 | 1422 | 19 908 |
| 13.1 | тротуар по ул. Менделеева | 2 | 2100 | 4 200 |
| 14 | ул. Вавилова | 8 | 2250 | 18 000 |
| 14.1 | тротуар по ул. Вавилова | 1,5 | 1786 | 2 679 |
| 15 | ул. Южная (от ул. Вавилова до ул. Арантурская) | 8 | 3084 | 24 672 |
| 15.1 | тротуар по ул. Южная | 1,8 | 138 | 248 |
| 16 | Ул. Арантурская (от ул. Газовиков до конца бетонного покрытия а/дороги на Зеленую зону) | 6,67 | 8386,1 | 55 935 |
| 16.1 | тротуар на Зеленую зону | 1,2 | 4000 | 4 800 |
| 17 | ул. Чкалова | 6 | 527 | 3 162 |
| 17.1 | тротуар по ул. Чкалова | 1,89 | 865 | 1 639 |
| 17.2 | автостоянки по ул. Чкалова | 3,5 | 90 | 315 |
| 18 | ул. Пожарского | 7 | 575 | 4 025 |
| 18.1 | тротуар по ул. Пожарского | 1,2 | 500 | 600 |
| 19 | ул. Дзержинского | 7 | 550 | 3 850 |
| 19.1 | тротуар по ул. Дзержинского | 1,2 | 500 | 600 |
| 20 | ул. Ермака | 6,6 | 317,27 | 2 094 |
| 20.1 | тротуар по ул. Ермака (плита) | 1,5 | 180 | 270 |
| 21 | ул. Космонавтов | 6 | 214,56 | 1 287 |
| 22 | ул. Сибирская | 5,22 | 353,56 | 1 846 |
| 22.1 | тротуар по ул. Сибирская (плита) | 1,5 | 542 | 813 |
| 23 | ул. Остравская | 6 | 455 | 2 730 |
| 23.1 | тротуар по ул.Остравская (плита) | 1,5 | 588,67 | 883 |
| 24 | ул. Грибоедова | 5,75 | 524,9 | 3 018 |
| 25 | ул. Кутузова | 6 | 221,9 | 1 331 |
| 26 | ул. Красина | 6 | 211 | 1 266 |
| 27 | Проезд (от ул. Менделеева до ул. Садовая) | 5,96 | 178,95 | 1 067 |
| 28 | Проезд ул. Менделеева-ул. Ермака (переулок Школьный) | 4 | 480 | 1 920 |
| 29 | ул. Гоголя | 6,16 | 455,4 | 2 805 |
| 30 | стоянка около административного здания ГАИ Югорского ОМВД со стороны ул. Толстого | 14 | 36 | 504 |
| 31 | стоянка около административного здания Управления социальной защиты населения со стороны ул. Толстого | 14 | 42 | 588 |
| 32 | стоянки напротив жилых домов по ул. Газовиков 1 со стороны ул. Газовиков | 18 | 84 | 1 512 |
| 33 | стоянки напротив жилых домов по ул. Газовиков 2 со стороны ул. Газовиков | 12 | 56 | 672 |
| 34 | стоянки напротив жилых домов по ул. Газовиков 2/1 со стороны ул. Газовиков | 16 | 62 | 992 |
| 35 | стоянка напротив жилого дома по ул. Сахарова 2"А" со стороны ул. Сахарова | 14 | 52 | 728 |
| 36 | стоянки напротив жилых домов по ул. Никольская 9 со стороны ул. Никольская | 16 | 24 | 384 |
| 37 | стоянки напротив жилых домов по ул. Никольская 11 со стороны ул. Никольская | 16 | 32 | 512 |
| 38 | стоянки напротив жилых домов по ул. Никольская 13 со стороны ул. Никольская | 16 | 18 | 288 |
| 39 | стоянки напротив жилых домов по ул. Никольская 15 со стороны ул. Никольская | 16 | 24 | 384 |
| 40 | ул. Цветной Бульвар (от ул. Южная до ул. Сахарова) | 6 | 626,25 | 3 758 |
| 40.1 | тротуары по ул. Цветной бульвар | 1,7 | 1253,5 | 2 114 |
| 40.2 | автостоянки по Цветному бульвару | 27,8 | 36,0 | 1 001 |
| 41 | тротуар по ул. Газовиков (в районе подземного перехода) | 2 | 62 | 124 |
| 42 | автостоянка по ул. Газовиков (стоянка в районе подземного перехода) | 40 | 20 | 800 |
| 43 | ул. Промышленная (проезд к ПТТиСТ) | 8,2 | 900 | 7 380 |
| 44 | Проезд (от ул. Чкалова до ул. Шолохова) | 6 | 150 | 900 |
| 45 | проезд и стоянка около жилого дома по ул. Толстого 12 со стороны ул. Толстого | 16 | 72 | 1 152 |
| 46 | ул. Молодёжная | 6 | 286 | 1 716 |
| 46.1 | тротуар по ул. Молодёжная | 1,48 | 533 | 788 |
| 47 | ул. Сахарова | 6 | 473 | 2 838 |
| 47.1 | автостоянка по ул. Сахарова | 27,8 | 18 | 500 |
| 47.2 | тротуар по ул. Сахарова | 2,14 | 493,5 | 1 057 |
| 48 | ул. Уральская | 6,00 | 483 | 2 898 |
| 48.1 | тротуар по ул. Уральская | 2,00 | 835 | 1 670 |
| 49 | ул. Спасская | 6,00 | 337,83 | 2 027 |
| 50 | ул. Звездная | 6,00 | 117 | 702 |
| 50.1 | тротуар по ул. Звездная | 2,00 | 117 | 234 |

Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

| # Идентификационный код закупки | # № |
| --- | --- |
| - 173862201231086220100101510017120244 | # Дата заключения контракта: в соответствии с датой указанной в электронной цифровой подписи |

Муниципальный контракт № ________

на оказание услуг по проведению экспертизы выполненных работ и планирования работ  по содержанию городских дорог и объектов городского хозяйства города Югорска в 2018 году.

г. Югорск                                                                                                ___________________ 201__ год

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и

___________________________________________________  именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в установленный настоящим Контрактом срок собственными  силами  оказать услуги  по проведению экспертизы выполненных  работ:

по  содержанию городских дорог города Югорска;

по содержанию и обслуживанию объектов городского хозяйства.

Услуги по планированию работ по содержанию городских дорог и объектов городского хозяйства города Югорска (все вместе именуемое в дальнейшем объекты города Югорска), в соответствии с условиями настоящего Контракта, технического задания (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта и сдать их Муниципальному Заказчику.

1.2. Муниципальный Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги на условиях настоящего Контракта.

1.3. Содержание и сроки оказания услуг определяются настоящим контрактом. Место оказания услуг: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, объекты благоустройства, городского хозяйства, городские дороги и дворовые проезды  на территории города Югорска и Югорск-2.

1.4. Оказываемые услуги, согласно настоящему контракту, должны соответствовать требованиям действующих нормативных актов и нормативно-техническим документам, указанным в Приложении №1.

- 1.5. Услуги, оказанные с изменением или отклонением от технического задания документации об аукционе, условий настоящего контракта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

1.6. Настоящий муниципальный контракт заключен на основании решения единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд города Югорска, в соответствии с протоколом единой комиссии №______________________.

1.7. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2018 год.

2. Цена Контракта и порядок расчетов.

2.1. Цена Контракта, составляет: __________________, в том числе НДС (или без НДС)

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень услуг, стоимость материалов, оборудования, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается  на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.3. Цена Контракта не подлежит изменению, за исключением её изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта, без изменения предусмотренного контрактом  объема выполняемой работы;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем услуг не более чем на десять процентов.

2.4. Заказчик в течение 30  (тридцати) дней со дня подписания акта сдачи-приемки результата оказанных услуг производит   оплату   путем  безналичного перечисления денежных средств в порядке, предусмотренном п.2.5. Контракта, на расчетный счет Исполнителя за фактически оказанные услуги.

2.5. Оплата оказанных услуг в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ.

Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса услуг, предусмотренного техническим заданием.

2.6. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за оказанные услуги с Исполнителем, если Исполнителем не выполнены обязательства по настоящему контракту.

- 2.7. В случае отсутствия в тексте контракта банковских реквизитов для перечисления денежных средств по настоящему контракту, Исполнитель обязан сообщить их Муниципальному заказчику путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Исполнителя, подпись уполномоченного лица Исполнителя, печать Исполнителя (при наличии).

- 2.8. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

3. Срок выполнения работ

3.1. Услуги  по настоящему Контракту должны быть начаты и завершены Исполнителем  в соответствии с условиями контракта.

3.2. Календарные сроки определены сторонами:

- начало: 01.01.2018 года;

- окончание:  31.12.2018 года.

3.3.  Дата оказания услуг, определенная в пункте 3.2, а так же в разделах 4,5 контракта  является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков оказания услуг.

4. Права и Обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Выполнить все услуги в сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и сдать Муниципальному Заказчику услуги с качеством, соответствующим условиями  технического задания и настоящего Контракта. Привлечь к оказанию услуг все необходимые производственные, технические и трудовые ресурсы.

4.1.2. В течение трех дней предоставить расчет стоимости оказываемых услуг (в соответствии с Приложением №6 и техническим заданием Приложение №1) по муниципальному контракту на согласование Муниципальному заказчику.

4.1.3. Назначить специалистов и наделить его необходимыми полномочиями для осуществления полномочий исполнителя и письменно уведомить об этом Муниципального заказчика.

4.1.4. Еженедельно в пятницу принимать участие в совещаниях, организуемых Муниципальным Заказчиком по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в городе Югорске.

4.1.5.  Еженедельно принимать участие в выездных заседаниях комиссии по осуществлению надзора за эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети города с участием представителей Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

4.1.6. Исполнять полученные в ходе оказания услуг указания Муниципального заказчика, если они не противоречат условиям настоящего контракта.

4.1.7. Качественно оказывать услуги с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации.

4.1.8. Исполнять обязанности, предусмотренные разделом 5 контракта.

4.1.9. Контролировать за соблюдением Подрядными организациями законодательных норм в сфере деятельности по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами обращения с отходами производства и потребления на территории города Югорска, утвержденными постановлением администрации г. Югорска от 24.09.2013 г. № 2644.

4.1.10. Устранять все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

4.1.11. Заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

4.1.12. Выполнить услуги  в сроки, указанные в контракте.

4.1.13. Во время оказания услуг по Контракту выполнять необходимые мероприятия по технике безопасности и пожарной безопасности, охране окружающей среды, земли и зеленых насаждений и самостоятельно нести ответственность в случае выявленных нарушений компетентными органами.

4.1.14. В случае приостановки оказания услуг по любой причине (кроме распоряжения Заказчика) Исполнитель должен немедленно письменно уведомить Заказчика об этом. Исполнитель  также должен заблаговременно уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному оказанию услуг, угрожающего срокам и качеству услуг, либо создающего невозможность оказания услуг  в  установленный Контрактом срок.

4.1.15. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

4.1.16. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в процессе оказания услуг недостатки.

4.1.17. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.1.18. При оказании услуг по проведению экспертизы:

Ежедневно контролирует ход выполнения работ Подрядчиком в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, СанПиН.

Ежедневно проводить экспертизу качества и объемов оказываемых работ Подрядными организациями по содержанию объектов города Югорска, результат отражается  в журнале производства лица, ответственного за выполнение работ по содержанию объектов города Югорска  в 2018 году. Информация, изложенная в пункте 1 технического задания отражается экспертом в журнале производства работ лица, ответственного за выполнение работ по содержанию объектов  в 2018 году или ином документе. В случае наличия замечаний, составляет акт замечаний и направляется его в адрес Муниципального заказчика и Подрядной организации.

По окончании календарного месяца оформляет акт оценки качества и объемов выполненных работ (2 экз.) по каждому объекту.

Проверять и подписывать акты выполненных работ, акт приемки выполненных работ, журнал производства работ и иные документы, составленные Подрядной организацией.

Ежемесячно при проведении экспертизы качества и объема выполненных работ Подрядчиками, составлять аналитическую таблицу по исполнению муниципального контракта по видам выполненных работ.

Обеспечить качество оказания услуг в полном соответствии с условиями настоящего Контракта, технического задания и требованиями действующего законодательства РФ.

По окончанию исполнения всех  своих обязательств по настоящему контракту эксперт оформляет экспертное заключение, в котором указываются ссылки на все составленные в ходе исполнения контракта акты оценки качества выполненных работ и журналы производства работ.

4.1.19. При оказании услуг по планированию работ по содержанию объектов города Югорска:

Заблаговременно планировать работы Подрядчика по содержанию объектов города Югорска.

Результат планирования (график) доводить до сведения Муниципального заказчика и Подрядных организаций, осуществляющих выполнение работ на объектах еженедельно в пятницу с содержанием информации о необходимом перечне работ и местах выполнения работ подлежащих к выполнению на предстоящей неделе. В случае изменения погодных условий корректировать результаты планирования и доводить до сведения Подрядных организаций, путем направления по факсу, электронной почтой, телефонограммой. График выполнения работ при планировании содержания объектов должен содержать: время, место и виды работ по содержанию объектов города Югорска, с учетом материально-технического оснащения подрядчика (лица осуществляющего работы по содержанию объектов города Югорска, по результатам торгов).

Ежедневно осматривать объекты города Югорска на предмет их надлежащего исправного состояния. В случае выявления недостатков объекта (поломки неисправности) составлять и оформлять техническую документацию (дефектные акты) и сметы (расчеты стоимости работ) по содержанию объектов города Югорска.

Провести инвентаризацию объектов города Югорска (Приложение 1), для подтверждения фактического объема обслуживаемых территорий и сооружений на объектах, обслуживаемых Подрядчиком. К инвентаризации могут быть привлечены Подрядчики.

Предоставить Муниципальному заказчику до 30 августа 2018 года акты инвентаризации по всем объектам города Югорска.

Проверять расчеты стоимости работ по содержанию объектов города Югорска составленные Подрядными организациями.

Ежемесячно, не позднее 5 числа месяца за отчетным предоставлять Муниципальному заказчику журнал планирования.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату оказанных услуг от Муниципального заказчика.

4.2.2. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.

4.2.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Исполнитель несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов услуг по контракту.

4.3. Муниципальный Заказчик обязуется:

4.3.1.  Обеспечить финансирование услуг исполнителя  в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.3.2. Согласовать  расчет стоимости услуг по муниципальному контракту.

4.3.3. Согласовывать составленную Исполнителем техническую и сметную документацию по содержанию и ремонту объектов города Югорска.

4.3.4. Согласовать акты инвентаризации по объектам города Югорска.

4.3.5. Осуществлять контроль и надзор за соблюдением качества и сроков оказания услуг, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.3.6.  Принять оказанные Исполнителем услуги.

4.3.7. Произвести оплату оказанных услуг в  размере, указанном в п.2.1. настоящего Контракта и в порядке, предусмотренном контрактом.

4.3.8. В случае обнаружения недостатков в оказанных услугах при ее приемке, Заказчик немедленно уведомляет об этом Исполнителя путем составления акта, с указанием сроков устранения.

4.2.9. Передать исполнителю копии заключенных контрактов с подрядчиками (в электронном виде) на содержание объектов города Югорска, указанных в Техническом Задании.

4.3.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством.

4.4. Муниципальный Заказчик имеет право:

4.4.1. Осуществлять контроль на любом этапе оказания услуг.

4.4.2. Не принимать и (или) не рассматривать документы Исполнителя, подтверждающие оказанные услуги за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом и противоречат условиям настоящего контракта.

4.4.3.	Требовать от Исполнителя  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.

4.4.4.	Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых услуг.

4.3.5.	Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.

4.4.6. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости оказываемых Исполнителем услуг, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту приемки оказываемых услуг, вызвать полномочных представителей Исполнителя для представления разъяснений в отношении оказываемых услуг.

4.4.7. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Исполнителя  по одному или нескольким аспектам.

4.4.8. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.4.9. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

4.4.10. При обнаружении фактов  некачественного оказания исполнителем услуг, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Исполнителю  и контролирует ход оказания услуг по устранению замечаний.

4.4.11. При выявлении фактов нарушения Исполнителем организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Исполнителю об устранении  выявленных замечаний.

4.4.12. Создавать выездные комиссии для осуществления контроля за качеством оказанных услуг Исполнителем на объектах города Югорска. В случае выявления одновременно факта некачественного выполнения (либо невыполнения) работ Подрядчика и отсутствия акта фиксирования замечаний, оформленного Исполнителем, Муниципальный заказчик имеет право начислить Исполнителю неустойку в виде штрафа в соответствии с п. 8.3.2 настоящего контракта. Своевременное оформление актов замечаний свидетельствует о качественном оказании услуг Исполнителем.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Исполнитель обязуется ежедневно проверять качество и объем выполненных работ по содержанию объектов, указанных в техническом задании. При обнаружении недостатков составляет соответствующий акт и указывает срок устранения недостатков, и в течение текущего рабочего дня направляет его Подрядчику и Муниципальному Заказчику. В случае неустранения Подрядчиком недостатков в установленный срок, Исполнитель не позднее следующего дня организует выездную комиссию с участием заинтересованных лиц, для установления факта выполнения/невыполнения обязательств по содержанию объектов, указанных в техническом задании. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

В случае поступления в адрес муниципального заказчика жалобы от населения города Югорска о ненадлежащем содержании объектов, указанных в техническом задании, Муниципальный заказчик уведомляет Исполнителя о необходимости провести  визуальный осмотр места, указанного в жалобе с  составлением акта.

5.2. В срок не более 5 дней с даты передачи уполномоченным лицом за выполнение работ по содержанию объектов, указанных в техническом задании Исполнителю акта выполненных работ в одном  экземпляре, акта приемки выполненных работ, оригинала журнала производства работ в одном  экземпляре, накопительной ведомости по исполнению контракта и других документов, подтверждающих фактическое выполнение работ Исполнитель  проводит оценку качества (объем, сроки) выполненных работ.

При ежемесячной оценке качества и объема  выполненных работ Эксперт проверяет информацию, отраженную в журнале производства работ с данными имеющимися у эксперта при оказании услуг по ежедневной проверке качества выполненных работ по содержанию объектов (акты замечаний).

В случае отсутствия замечаний в графе журнала производства работ эксперт ставит запись «выполнено», при наличии замечаний указывает замечания в журнале со ссылкой на реквизиты акта замечаний.

Журнал производства работ и акты замечаний предоставляются Экспертом заказчику в прошитом и пронумерованном виде.

В случае соответствия выполненных работ требованиям контракта и законодательства Эксперт ставит свою подпись в актах выполненных работ, актах приемки выполненных работ, накопительной ведомости по исполнению контрактов.

Результаты ежемесячной оценки качества выполненных работ оформляются в виде акта оценки качества и объема выполненных работ, которое подписывается Исполнителем (экспертом) и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

Для проведения ежемесячной оценки качества выполненных работ Исполнитель (эксперт) имеет право запрашивать у заказчика и исполнителя по контрактам на выполнение работ по содержанию объектов, указанных в техническом задании дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта.

За предоставление недостоверных результатов оценки качества и объема выполненных работ должностные лица Исполнителя, Исполнитель несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. В случае, если по результатам ежемесячной оценки качества и объема выполненных работ установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в акте могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.4. Не позднее 5 (пятого)  числа каждого месяца, следующего за отчетным Исполнитель (Эксперт) передает  акт  выполненных работ, акт приемки выполненных работ, прошитый журнал производства работ, акты замечаний (при наличии) накопительную ведомость по исполнению контракта, а так же  акт качества и объема выполненных работ, журналы планирования и акт сдачи-приемки результата оказанных услуг Муниципальному Заказчику и другие документы, подтверждающие фактическое оказание услуг

Период декабрь: документы, указанные в настоящем контракте, Исполнитель (эксперт) по состоянию на 25 декабря текущего года рассматривает, и не позднее первого рабочего дня января следующего года, предоставляет  документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период с 26 по 31 декабря текущего года.

При сдаче  оказанных услуг по планированию работ по содержанию объектов города Югорска Исполнитель предоставляет Заказчику документы, подтверждающие выполнение работ, предусмотренных контрактом (журнал планирования, акты инвентаризации иные документы, а так же акт сдачи-приемки результата оказанных услуг . В случае если после выполнения работ по контракту цена контракта не освоена в полном объеме акт сдачи-приемки результата оказанных услуг так же соглашением сторон о расторжении контракта.

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

Документы должны быть оформлены надлежащим образом.

Стороны установили считать надлежащим оформлением документов:

- по форме: полнота, правильность и аккуратность оформления, заполнения реквизитов, наличие и правильность подписей руководителя организации или уполномоченных лиц, печати организации, четкость и разборчивость текста;

- по содержанию: арифметическая правильность подсчетов в документах, логическая увязка отдельных показателей.

5.5. Документы, Муниципальный заказчик проверяет в течение 20 (двадцати) дней, после оформления акта оценки качества и объема выполненных работ, в случае наличия в документах исправлений и подчисток, документы признаются недействительными и возвращаются Исполнителю для надлежащего оформления.

Документы, указанные в пункте 6.2 предоставляются  в полном объеме, акт  оценки качества выполненных работ, акт сдачи-приемки результата оказанных услуг в двух  экземплярах.

В случае возвращения документов, для надлежащего оформления Исполнитель обязан предоставить Муниципальному заказчику надлежащим образом оформленные документы в течение 3 (трёх) дней.

В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Исполнителю оказанные услуги.

5.6. При выявлении случаев оказания услуг с нарушением отступлением от условий контракта, Муниципальный Заказчик излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Исполнителем нарушений.

Если Исполнитель признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству оказываемых услуг или, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, но не более трех календарных дней. При несогласии Исполнителя с требованием Муниципального Заказчика, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Для участия в составлении акта, фиксирующего нарушения условий контракта, а также согласования порядка и сроков  устранения нарушений Исполнитель обязан направить своего представителя.

Если Исполнитель  не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком.

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Надлежащим извещением Исполнителя стороны установили считать один из следующих способов:

- телеграммой;

- посредством факсимильной связи;

- по адресу электронной почты, указанном в настоящем контракте либо в иных документах Исполнителя;

- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Исполнителю.

Исполнитель обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.

При дальнейшем отказе Исполнителя признать свою вину в некачественном оказании услуг, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке оказанных услуг указывает в акте приемки процент снижения объемов оказанных услуг  пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.

5.7. Муниципальный заказчик вправе назначить экспертизу результатов оказания услуг, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, техническому заданию об аукционе, нормам законодательства.

5.8. По окончании оказания  всех услуг, предусмотренных контрактом, в случае соответствия оказанных услуг условиям контракта, Исполнитель составляет экспертное заключение и акт приемки результата исполнения контракта (Приложение №2) (для признания контракта исполненным) и предоставляет Муниципальному заказчику.

В случае если после оказания услуг по контракту цена контракта не освоена в полном объеме акт приемки результата исполнения контракта будет являться так же соглашением сторон о расторжении контракта.

Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается исполнителем (экспертом) и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

Для проведения экспертизы выполненной работы Исполнитель (эксперт) имеет право запрашивать у заказчика и исполнителя по заключенным  контрактам, указанным в техническом задании дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта.

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

За предоставление недостоверных результатов актов оценки качества и объектов экспертизы, экспертного заключения или заведомо ложного экспертного заключения, за невыполнение экспертом, экспертной организацией требования части 3 статьи 41 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», должностные лица Исполнителя (эксперт)  несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.9. Приемке и оплате подлежат оказанные услуги, выполненные в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.

5.10. Приёмка оказанных услуг оформляется актом сдачи-приемки результата оказанных услуг.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Исполнитель гарантирует оказание услуг в соответствии с условиями настоящего контракта, действующим законодательством Российской Федерации.

7. Ответственность сторон.

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).

7.3. В случае просрочки исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042.

7.4. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

7.7. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.8. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.4. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.

8.Изменение контракта

  - Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом  объем выполняемой работы не более чем на десять процентов.

  - Изменение контракта допускается также в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных контрактом.

  - В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.

  - В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

  - При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Исполнителем  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

  - Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

  - Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

- Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.

  - Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1 и 2.5.

  - Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения муниципального контракта.

  - Расторжение контракта по соглашению сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из сторон или обеих сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего контракта.

  - По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:

    - Исполнитель не приступает к выполнению работ в течение 2 (двух) дней с даты заключения контракта.

    - Исполнитель не исполняет требования Муниципального заказчика устранить недостатки оказываемых услуг, выявленных Муниципальным заказчиком во время оказания услуг, в течение 2 (двух) дней с даты предъявления такого требования, в случае, если Муниципальным заказчиком не был установлен срок устранения недостатков.

    - Нарушение Исполнителем срока начала оказания услуг, установленного в контрактом, более чем на 2 дня по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

    - Установления факта проведения ликвидации Исполнителя – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

    - Установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

    - В случае неоднократного (два или более раз) нарушения Исполнителем обязательств по настоящему контракту.

    - В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

  - Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю).

Выполнение заказчиком вышеперечисленных требований считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

  - Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Исполнителя (подрядчика) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

  - Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя, подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения контракта.

  - Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

  - Решение исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

  - Решение исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

  - Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

  - После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком (исполнителем)  к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком, исполнителем, поставщиком) своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

  - Если стоимость произведенных Подрядчиком работ  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

  - При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.

  - Муниципальный Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что исполнитель, и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

- Разрешение споров между сторонами.

  - В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

  - Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

  - Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию.

  - Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

  - Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

  - В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

  - В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

- Прочие условия.

  - Внесенные Подрядчиком (исполнителем, поставщиком) в обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по контракту (включая обязательства по уплате в пользу Муниципального заказчика всех предусмотренных контрактом неустоек (штрафов, пеней), по возмещению всех причиненных в связи с исполнением либо неисполнением, либо ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика (исполнителя. Поставщика) по контракту убытков, в том числе гарантийных обязательств и иных обязательств Подрядчика, исполнителя. поставщика) денежные средства обеспечивают исполнение Подрядчиком (исполнителем, поставщиком) всех его обязательств по контракту, а также обязательств, связанных с ненадлежащим исполнением, включая обязательства по возмещению Муниципальному заказчику убытков, а также обязательств Подрядчика (исполнителя, поставщика) по уплате Муниципальному заказчику неустоек (штрафов, пеней), начисленных Муниципальным заказчиком в связи с неисполнением Подрядчиком (исполнителем. поставщиком) предусмотренных контрактом обязательств.

Заказчик вправе истребовать сумму банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту в предусмотренные сроки, с ненадлежащим качеством, либо с нарушением иных условий контракта, в том числе при расторжении контракта по соглашению сторон, в связи с односторонним отказом стороны от исполнения контракта.

11.2.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (исполнителем, поставщиком) обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Муниципальный заказчик имеет право удержать из внесенных Подрядчиком (исполнителем. поставщиком) денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Подрядчик (исполнитель, поставщик) обязан уплатить Муниципальному заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком (исполнителем. поставщиком) Муниципальному заказчику по контракту. Удержанные Муниципальным заказчиком денежные средства переходят в собственность Муниципального заказчика.

11.3.	Денежные средства возвращаются Подрядчику (исполнителю, поставщику) Муниципальным заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты 100 % (ой) оплаты всех работ, предусмотренных контрактом при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех его обязательств по контракту, а также всех обязательств Подрядчика по возмещению убытков и уплате неустоек (штрафов, пеней), которые возникли из юридических фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный в контракте.

11.4.	В ходе исполнения контракта Подрядчик (исполнитель, поставщик) вправе представить Муниципальному заказчику взамен ранее представленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

11.5.  Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии должен превышать строк действия контракта не менее чем на один месяц.

11.6.	Все расходы, связанные с предоставлением документа об обеспечении исполнения контракта,  несет Подрядчик (исполнитель, поставщик).

11.7.	 Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

11.8.	Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

11.9.	Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а датой получения - пятый (не считая дня отправки) день после отправления уведомления (извещения) по почте.

11.10.	Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.) производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов.

11.11.	На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиям и их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

11.12.	Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

-техническое задание (Приложение 1);

- образец акта оценки объемов качества выполненных работ  (Приложение 2);

- образец акта сдачи результата оказанных услуг (Приложение 3);

- образец акта приемки результата исполнения контракта (Приложение 4);

- образец заключения эксперта (Приложение 5);

-образец расчета стоимости оказываемых услуг (Приложение 6).

11.13. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.

11.14.	 Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.

11.15. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.

Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru

- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

12.1. Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310, КПП 862201001,  ОКТМО 71887000, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

________________________________________________________________________/_______________/

  - Исполнитель_____________________

Руководитель: Директор, действующий на основании Устава -

- Приложение 1

- к муниципальному контракту

- Техническое задание

На оказание услуг по проведению экспертизы выполненных работ  и планирования работ

по содержанию городских дорог и объектов городского хозяйства города Югорска в 2018 году

Срок оказания услуг:

- начало: 01.01.2018 года;

-окончание: 31.12.2018 года.

Источник финансирования:  Бюджет города Югорска на 2018 год.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень услуг, стоимость материалов, оборудования, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

Объем предоставления гарантии качества на оказанные услуги предусмотрен на весь объем оказываемых услуг.

Оказание услуг по проведению экспертизы выполненных работ  составляет 50% от общего объема услуг.

Оказание услуг  по планированию работ  составляет 30% от общего объема услуг.

Инвентаризации  объектов благоустройства, городского хозяйства и содержания дорог 20% от общего объема услуг.

Таблица № 1

Перечень объектов города Югорска

| №п/п | Наименование объектов подлежащих экспертизе и планированию | Места выполнения работ на объектах, подлежащих к проведению экспертизы и планированию: | Объемы выполнения работ Подрядными организациями | Сроки оказания услуг по планированию, экспертизе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание и обслуживание городских кладбищ в 2018 году в городе Югорске | Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская обл., г. Югорск, городские кладбища (старое и новое). | Общая площадь кладбищ – 15,1 га, в том числе: площадь старого кладбища — 2,0 га площадь нового кладбища — 13,1 га площадь здания административного домика — 76,1 кв.м | Еженедельно, ежемесячно |
| 2 | Содержание и обслуживание памятника-мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» в 2018 году в городе Югорске | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Железнодорожная, памятник – мемориал. | Общая площадь территории - 6700 кв.м. в том числе : замощенная уборочная площадь 6160 кв. м; газоны - 432 кв.м ; цветники - 108 кв.м Площадь стены ограждения (лицевая часть) 1085 кв. м. Среднее количество потребляемого газа в год 60 тыс. куб. м. | Еженедельно, ежемесячно |
| 3 | Содержание и обслуживание подземного перехода в 2018 году в городе Югорске | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Железнодорожная, подземный переход | Уборочная площадь внутреннего помещения - 325,61кв. м. Уборочная площадь прилегающей территории - 58 кв. м. Количество светильников- 92 штуки | Еженедельно, ежемесячно |
| 4 | Содержание и обслуживание городских площадей: городская фонтанная площадь, бюст Попову П.В. с прилегаемой территорией, памятник Ленину В.И. с прилегаемой территорией, территория сквера «Юбилейный» и памятник «Югорская Берегиня», памятник Сергия Радонежского с прилегаемой территорией, территория между зданием «Юный техник» до здания санатория-профилактория, сквер по ул. Газовиков с площадкой для выгула домашних животных и тренажерной площадкой в 2018 году в городе Югорске | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Ленина, городская площадь, угол улиц Попова и Лесозаготовителей, территория между ул. Ленина и ул. Попова, ул. Ленина, ул. Мира, ул. Газовиков | Общая площадь городской фонтанной площади обслуживаемой территории - 13 765 кв. м. Общая площадь обслуживаемой территории бюста Попову П.В. с прилегаемой территорией - 188,9 кв. м. Общая площадь обслуживаемой территории сквера «Юбилейный» с памятником «Югорская Берегиня» и скульптурной декоративной композицией «Стела любви» – 11 053 кв. м. Общая площадь обслуживаемой территории памятника Сергия Радонежского с прилегаемой территорией – 57,68 кв. м. Общая площадь обслуживаемой территории между зданием «Юный техник» до здания санатория-профилактория – 290 кв. м. Общая площадь обслуживаемой территории памятника Ленину В.И. с прилегаемой территорией - 96 кв. м. Общая площадь обслуживаемой территории сквера по ул. Газовиков с площадкой для выгула животных и тренажерной площадкой – 4 701,0 кв. м., в том числе замощенная уборочная площадь – 2648 кв.м. Площадка для выгула животных – 300 кв.м. | Еженедельно, ежемесячно |
| 5 | Содержание и обслуживание городского фонтана в 2018 году в городе Югорске | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Ленина, городская площадь | Площадь содержания и обслуживания: - площадь чаши фонтана — 314 кв.м. - площадь прилегающей территории — 217 кв.м. | Еженедельно, ежемесячно |
| 6 | Содержание и обслуживание городского пруда в 2018 году в городе Югорске | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Мира, городской пруд | Общая площадь обслуживаемой территории пруда - 14 400 кв.м. | Еженедельно, ежемесячно |
| 7 | Содержание и обслуживание контейнерных площадок по ул. Газовиков, по ул. Кольцевая, микрорайон Югорск-2 в 2018 году в городе Югорске | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Газовиков напротив магазина «Татьяна», ул. Кольцевая, Югорск-2 | Контейнерная площадка по ул. Газовиков, площадью– 1454 кв. м. Контейнерная площадка по ул. Кольцевая, площадью – 3000 кв. м. Контейнерные площадки в микрорайоне Югорск-2, площадью – 402 кв.м. | Еженедельно, ежемесячно |
| 8 | Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных в 2018 году в городе Югорске | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., территория г. Югорска и Югорска-2 | Кол-во отлавливаемых животных 876 | Еженедельно, ежемесячно |
| 9 | Содержание и ремонт детских и спортивных площадок в 2018 году в городе Югорске | Места выполнения работ указаны в таблице №2 (приложение к техническому заданию). | Количество городков и спортивных площадок – 93; площадь обслуживания – 41 815,05 кв. м. | Еженедельно, ежемесячно |
| 10 | Содержание и обслуживание скульптурно-декоративных композиций «Вертолет», «Паровоз», «Машина», «Самолет» в 2018 году в городе Югорске | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, район улиц Торговая-Попова, ул. Железнодорожная привокзальная площадь, кольцевая развязка северо-восточной объездной дороги, ул. Попова | Площадь обслуживания скульптурно-декоративной композиции «Вертолет» 6 350 кв.м. Площадь обслуживания скульптурно-декоративной композиции «Машина» 2 894,9 кв.м. Площадь обслуживания скульптурно-декоративной композиции «Паравоз» 1702,5 кв.м. Площадь обслуживания скульптурно-декоративной композиции «Самолет» 5 771 кв.м. | Еженедельно, ежемесячно |
| 11 | Содержание и обслуживание автобусных остановок в 2018 году в городе Югорске | Места выполнения работ указаны в таблице № 3 (приложение к техническому заданию). | Уборочная площадь остановок – 533,37 кв.м., количество остановок – 47. | Еженедельно, ежемесячно |
| 12 | Содержание и обслуживание пожарных водоемов в 2018 году в городе Югорске | Места выполнения работ указаны в таблице № 4 (приложение к техническому заданию). | 15 пожарных водоемов | Еженедельно, ежемесячно |
| 13 | Содержание и обслуживание пожарных гидрантов в 2018 году в городе Югорске | Места выполнения работ указаны в таблице № 5 (приложение к техническому заданию). | 400 пожарных гидрантов | Еженедельно, ежемесячно |
| 14 | Содержание и обслуживание часов в 2018 году в городе Югорске | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, автобусная остановка «Хлебозавод» - 2 механизма; ул. Ленина 29 (Главпочтамт) – 1 механизм. | городские часы – 3 механизма. | Еженедельно, ежемесячно |
| 15 | Содержание и обслуживание светофоров в 2018 году в городе Югорске | Места выполнения работ указаны в таблице № 6 (приложение к техническому заданию). | регулируемые перекрестки - 12 объектов; регулируемые пешеходные переходы – 2 объекта; нерегулируемые пешеходные переходы, оборудованные светофорами Т 7 – 8 объектов; регулируемый железнодорожный пешеходный переход – 1 объект. | Еженедельно, ежемесячно |
| 16 | Содержание и обслуживание уличного освещения в 2018 году в городе Югорске | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, улицы и дворовые территории г.Югорска и Югорска-2. | Протяженность сетей наружного уличного и дворового освещения – 147,692 км, Светильники наружного освещения – 4 680 шт. Приборов учета потребляемой электроэнергии — 94 шт. Составление совместно с Подрядной организацией, ответственной за выполнение работ по содержанию и обслуживанию уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения города Югорска акта о выходе из строя оборудования, установленного в рамках энергосервисного контракта. | Еженедельно, ежемесячно |
| 17 | Озеленение городских площадей и улиц города Югорска в 2018 году |  |  |  |
| 17.1 | Посадка и уход за цветами | Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, территории города Югорска, Югорска-2 | Конкретные объемы выполнения работ будут определяться Муниципальным заказчиком по результатам планирования Эксперта на стадии исполнения контракта. | апрель-октябрь |
| 17.2 | Уход за газонами и скос травы | Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, городские территории, территории жилищного фонда и незакрепленные территории города Югорска | Конкретные объемы выполнения работ будут определяться Муниципальным заказчиком по результатам планирования Эксперта на стадии исполнения контракта. | апрель-октябрь |
| 17.3 | Уход за саженцами деревьев и кустарников, уход за альпийскими горками | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, вдоль проезжей части дорог по улицам Железнодорожная, 40 лет Победы, Ленина, Спортивная, Мира, Попова, территория на пересечении улиц Толстого-Газовиков, городской сквер | 390 кустарников; 12 кв.м. альпийских горок | апрель-октябрь |
| 18 | Поставка электрической энергии в городе Югорске | Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, территории города Югорска, Югорска-2. | Снятие показаний с электрических счетчиков с представителями обслуживающей организации; -составление актов с подписанием на выбраковку; -составление перечня коммерческих узлов учета | Еженедельно, ежемесячно |
| 19 | Содержание малых архитектурных форм в городе Югорске | Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, территории города Югорска, Югорска-2. | Выполнение работ по ремонту и установке урн, скамеек и ограждений по улицам города и по жилфонду, текущий ремонт малых форм. | Еженедельно, ежемесячно |
| 20 | Содержанию городских дорог города Югорска в 2018 году |  |  |  |
| 20.1 | внутриквартальные и дворовые проезды южной части города Югорска; внутриквартальные и дворовые проезды северной части города Югорска; дороги, проезды и тротуары в Югорске-2; транспортная развязка города Югорска; дороги северной части с твердым покрытием; дороги северной части с грунтовым покрытием; дороги южной части с грунтовым покрытием; дороги южной части города с твердым покрытием; дороги центральной части города с твердым покрытием. | Места выполнения работ указаны в таблице № 7 (приложение к техническому заданию). | Внутриквартальные и дворовые проезды южной части города Югорска - 81 082 м2; внутриквартальные и дворовые проезды северной части города Югорска - 92 389 м2; дороги, проезды и тротуары в Югорске-2 - 43 753 м2; транспортная развязка города Югорска - 50 555 м2; дороги северной части с твердым покрытием - 153 920 м2; дороги северной части с грунтовым покрытием - 162 446 м2; дороги южной части с грунтовым покрытием - 251 875 м2; дорог южной части города с твердым покрытием - 314 168 м2; дорог центральной части города с твердым покрытием - 219 293 м2. | Ежедневно |
| 20.2 | Нанесение дорожной разметки | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, уличная дорожная сеть. | Конкретные объемы выполнения работ будут определяться Муниципальным заказчиком по результатам по результатам планирования Эксперта на стадии исполнения контракта. | До 15 марта |
| 20.3 | Установка дорожных знаков | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, уличная дорожная сеть. | Конкретные объемы выполнения работ будут определяться Муниципальным заказчиком по результатам по результатам планирования Эксперта на стадии исполнения контракта. | Февраль-март , по указанию муниципального заказчика |
| 20.4 | Замена бордюрного камня | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, уличная дорожная сеть. | Конкретные объемы выполнения работ будут определяться Муниципальным заказчиком по результатам по результатам планирования Эксперта на стадии исполнения контракта. | Февраль-март , по указанию муниципального заказчика |
| 20.5 | Грейдирование дорог на Зеленой зоне | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, уличная дорожная сеть. | Конкретные объемы выполнения работ будут определяться Муниципальным заказчиком по результатам по результатам планирования Эксперта на стадии исполнения контракта. | Апрель-май, по указанию муниципального заказчика |
| 20.6 | Окрашивание бордюров | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, уличная дорожная сеть. | Конкретные объемы выполнения работ будут определяться Муниципальным заказчиком по результатам по результатам планирования Эксперта на стадии исполнения контракта. | Февраль-март , по указанию муниципального заказчика |
| 20.7 | Выполнение работ по обустройству искусственных дорожных неровностей из асфальтовой смеси | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, уличная дорожная сеть. | Конкретные объемы выполнения работ будут определяться Муниципальным заказчиком по результатам по результатам планирования Эксперта на стадии исполнения контракта. | Февраль-март , по указанию муниципального заказчика |
| 20.8 | Отсыпка грунтовых дорог | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, район зеленой зоны, центральные проезды садово-огороднических товариществ. | Конкретные объемы выполнения работ будут определяться Муниципальным заказчиком по результатам по результатам планирования Эксперта на стадии исполнения контракта. | Апрель-май, по указанию муниципального заказчика |
| 20.9 | Противопаводковые работы | Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, г. Югорск, подтопляемые территории северной и южной части города. | Конкретные объемы выполнения работ будут определяться Муниципальным заказчиком по результатам по результатам планирования Эксперта на стадии исполнения контракта. | Февраль-март , по указанию муниципального заказчика |
| 21 | Подготовка города к новому году | Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, территории города Югорска, Югорска-2. | Конкретные объемы выполнения работ будут определяться Муниципальным заказчиком по результатам по результатам планирования Эксперта на стадии исполнения контракта. | Октябрь-ноябрь, по указанию муниципального заказчика |

Характеристика оказания услуг по проведению экспертизы выполненных работ  подрядными организациями на объектах города Югорска согласно таблице 1.

Изучение муниципального контракта и расчетов стоимости работ к контракту,  предоставленные Заказчиком (контракты исполнителю направляются заказчиком в электронной форме).

Анализ полученной информации в результате ежедневного контроля за качеством выполнения работ, а именно:

- место проведение работ;

- виды работ;

- осадки;

-температурный режим;

- состояние покрытия проезжей части, тротуаров;

- количество единиц привлечённой техники и рабочих для выполнения работ;

- ответственных лиц  за выполнение работ;

- определение объема и качества выполненных работ;

- время выполнения работ;

- время, затраченное на устранение недостатков при выполнении работ;

- фиксирование фотосъемкой отдельных этапов оценки выполненных работ;

-  отражение информации о нарушениях, выявленных в ходе оценки качества выполнения работ (составление актов о выявленных нарушениях, с приложением фотоотчета)

- соответствие выполненных работ техническому заданию муниципального контракта

- соблюдение нормативных стандартов, правил и инструкций при выполнении работ.

Составление акта оценки качества выполненных работ, заключения.

Требования к приемке оказанных услуг: Сдача - приемка услуг осуществляется после их исполнения и предоставления  заключения с указанием соответствия/несоответствия  выполненных работ.

Перечень документов, обязательных при оказании услуг:  Услуги должны быть оказаны  в соответствии с действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами.

Перечень и характеристика оказания услуг по планированию работ   по содержанию объектов

согласно таблице № 1

Подготовка технических заданий для размещения муниципальных закупок на содержание городских дорог и объектов городского хозяйства города Югорска на текущий и будущий год.

Требования к техническому заданию:

а) определение перечня и видов работ по содержанию дорог в соответствии с  методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис;

б) определение  перечня и видов работ по содержанию детских городков и спортивных площадок в соответствии с ГОСТ Р 52169-2012 и ГОСТ 52301-2013

в) составление калькуляций по перевозке криминальных трупов, захоронение безродных;

г) составление калькуляции по отлову безнадзорных и бродячих животных;

д) подготовка ассортимента рассады многолетних и однолетних цветов, определение мест высадки;

е) определение мест  восстановления и устройства новых газонов.

ж) определение стоимости содержания 1 кв.м. дороги в текущем году для  последующего расчета стоимости работ на будущий год.

2. Подготовка технической и сметной документации на содержание городских дорог и объектов городского хозяйства города Югорска. Под технической документацией подразумевается составление дефектных актов с указанием наименования вида и объема работ, необходимых для поддержания  объектов города Югорска в надлежащем исправном состоянии.

3. Составление и проверка расчетов стоимости (услуг), работ по объектам города Югорска.

4. Качественное оказание услуг с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации.

5. Еженедельно принимать участие в выездных заседаниях комиссии по осуществлению надзора за эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети города с участием представителей Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

7.  Еженедельно в пятницу принимать участие в совещаниях, организуемых Муниципальным Заказчиком по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в городе Югорске.

8. Еженедельно по пятницам на совещании по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в городе Югорске предоставлять муниципальному Заказчику отчет об исполнении обязательство по настоящему контракту.

8. Заблаговременно планировать работы Подрядчика по содержанию объектов города Югорска. Результат планирования (график) доводить до сведения Муниципального заказчика и Подрядных организаций, осуществляющих выполнение работ на объектах еженедельно в пятницу с содержанием информации о необходимом перечне работ и местах выполнения работ подлежащих к выполнению на предстоящей неделе с последующим формированием журнала планирования. В случае изменения погодных условий корректировать результаты планирования и доводить до сведения Подрядных организаций, путем направления по факсу, электронной почтой, телефонограммой. График выполнения работ при планировании содержания объектов должен содержать: время, место и виды работ по содержанию объектов города Югорска, с учетом материально-технического оснащения подрядчика (лица осуществляющего работы по содержанию объектов города Югорска, по результатам торгов).

9. Ежедневно осматривать объекты города Югорска на предмет их надлежащего исправного состояния. В случае выявления недостатков объекта (поломки неисправности) составлять и оформлять техническую документацию (дефектные акты) и сметы (расчеты стоимости работ) по содержанию объектов города Югорска.

10. Организация проведения инвентаризации на объектах указанных в таблице №  1 настоящего задания.

11.Составление и согласование  актов инвентаризации по объектам указанных в таблице №  1 настоящего задания.

Инвентаризация объектов  проводиться с целью  определения  фактической площади и объема для последующего содержания и обслуживания объектов городского хозяйства. Инвентаризации объектов внешнего благоустройства производится путем визуального осмотра и обмера площади с использованием имеющихся измерительных приборов, занятой объектом, фактического наличия элементов благоустройства (дороги, проезды, тротуары, стоянки, элетросети уличного и дворового освещения, объекты городского хозяйства). Инвентаризация объектов и элементов благоустройства проводится  до 30 августа 2018 года. Акт инвентаризации подписывается Исполнителем, согласовывается Заказчиком. Результаты инвентаризации предоставляются на электронном и бумажном носителе.

Образец акта инвентаризации:

АКТ

о состоянии объекта_____________  города Югорска, необходимого для

содержания и обслуживания

перечень характеристик при наличии на объекте

| №п/п | Адрес места расположения | Площадь территории кв.м. | Площадь тротуаров кв.м. | Площадь газонов кв.м. | Протяженность, км | Светильники, шт. | Скамейки, шт. | Урны, шт. | Ограждения, м.п. | Зеленые насаждения, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Образец Журнала планирования по всем объектам, указанным в таблице 1 перечень объектов города Югорска

Журнал планирования

Перечень работ по планированию мероприятия  по озеленению городских площадей и улиц города Югорска в 2018 году :

Подрядная организация __________________________

выполняющие обязательства по контракту № _______________от _________________

| Наименование работ подлежащих к планированию | Место выполнения работ | Дата выполнения работ | количество единиц привлечённой техники и рабочих для выполнения работ | ответственные лица за выполнение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка однолетних и многолетних цветов 150 300 штук. |  |  |  |  |
| Подготовка почвы под посадку цветочной рассады (очистка от мусора, полное удаление старой травы, перекапывание почвы с добавлением плодородного грунта и минеральных удобрений и др.). |  |  |  |  |
| Посадка рассады и формирование цветочниц150 300 штук. |  |  |  |  |
| Ландшафтное оформление цветников. |  |  |  |  |
| Формирование растений. |  |  |  |  |
| Обрезка засохших бутонов. |  |  |  |  |
| Прополка цветников. |  |  |  |  |
| Рыхление почвы |  |  |  |  |
| Подсадка погибших цветов |  |  |  |  |
| Обильный полив цветов в период вегетации, последующий полив - по мере высыхания почвы. |  |  |  |  |
| Подготовка цветочниц на зиму (выкапывание, утилизация однолетних цветов с вывозом на городскую свалку, очистка от мусора, выравнивание почвы граблями). |  |  |  |  |
| Дополнительное внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района не менее двух раз за вегетационный период. |  |  |  |  |

Перечень работ по планированию мероприятия  по озеленению городских площадей и улиц города Югорска в 2018 году :

Уход за газонами

| Месяц | Наименование работ подлежащих к планированию | Место выполнения работ | Дата выполнения работ | количество единиц привлечённой техники и рабочих для выполнения работ | ответственные лица за выполнение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Июнь | 1.Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района. 2.Подсыпка плодородного грунта на поврежденных участках 3.Подсев семян газонной травы на поврежденных участках 4. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 5. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. 6. Удаление сорной травы и порослей деревьев с вывозом и утилизацией. |  |  |  |  |
| Июль | 1. Удаление сорной травы и порослей деревьев с вывозом и утилизацией. 2. Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района. 3. Подсыпка плодородного грунта на поврежденных участках. 4. Подсев семян газонной травы на поврежденных участках. 5. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 6. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. |  |  |  |  |
| Август | 1. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 2. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. 3. Удаление сорной травы и порослей деревьев с вывозом и утилизацией. |  |  |  |  |
| Сентябрь | 1. Прочесывание газонной травы и рыхление почвы. 2. Удаление сорной травы и порослей деревьев с вывозом и утилизацией. 3. Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района. 4. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 5. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. |  |  |  |  |
| Октябрь | 1. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. |  |  |  |  |

Скос травы

| Наименование работ подлежащих к планированию | Место выполнения работ | Дата выполнения работ | количество единиц привлечённой техники и рабочих для выполнения работ | ответственные лица за выполнение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скос травы при отрастании выше нормы на 2 -3см (норма 3 – 5 см). |  |  |  |  |
| Сгребание скошенной травы. |  |  |  |  |
| Вывоз и утилизация отходов. |  |  |  |  |

Образец

Журнал планирования

Перечень работ по планированию работ по  ежемесячному содержанию городских дорог  в 2018 году следующих мероприятий:

Внутриквартальные и дворовые проезды южной части города Югорска

Зимнее содержание

| Наименование работ подлежащих к планированию | Место выполнения работ | Дата выполнения работ | количество единиц привлечённой техники и рабочих для выполнения работ | ответственные лица за выполнение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу: |  |  |  |  |
| Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах |  |  |  |  |
| По дорожным одеждам: |  |  |  |  |
| - Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных и грунтовых покрытий внутриквартальных и дворовых проездов (ежедневно) |  |  |  |  |
| - Патрульная снегоочистка дорожных покрытий внутриквартальных и дворовых проездов с устранением снежных заносов и наката (по необходимости) |  |  |  |  |
| - Профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части дорог с грунтовым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости) |  |  |  |  |
| - Подсыпка песком дорожных покрытий внутриквартальных и дворовых проездов для устранения скользкости (по необходимости) |  |  |  |  |
| По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения |  |  |  |  |
| - Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости) |  |  |  |  |
| - Уход за ограждениями, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих |  |  |  |  |
| Вывозка снега по необходимости за исключением дорог, позволяющих сдвигание снега на пустыри |  |  |  |  |
| Летнее содержание |  |  |  |  |
| Наименование работ подлежащих к планированию |  |  |  |  |
| По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу: |  |  |  |  |
| - Прочистка дренажных устройств и дождеприемников, откачивание воды. Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников (по необходимости) |  |  |  |  |
| -Откачивание воды для отвода дождевых вод |  |  |  |  |
| Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах |  |  |  |  |
| По дорожным одеждам: |  |  |  |  |
| - Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных и грунтовых покрытий внутриквартальных и дворовых проездов (ежедневно) |  |  |  |  |
| - Устранение пыли, песка и грязи с дорог с твердым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости). Увлажнение дорог с твердым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости) |  |  |  |  |
| - Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий (по необходимости) |  |  |  |  |
| - Профилирование проезжей части грунтовых дорог внутриквартальных и дворовых проездов с отсыпкой грунтом (по необходимости) |  |  |  |  |
| По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения |  |  |  |  |
| - Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек. |  |  |  |  |
| - Уход за ограждениями, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих, окрашивание (по необходимости) |  |  |  |  |

Перечень работ по обследованию объекта и планированию по содержанию и обслуживанию городских кладбищ по ежемесячному  выполнению в 2018 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Охрана кладбищ

Очистка территории кладбищ от мусора Вывоз мусора с контейнеров по мере заполнения.

Ежемесячная уборка старых венков и надгробий

Благоустройство территории, в том числе грейдирование дорог для проезда автотранспорта по территории кладбищ по необходимости

Правка неухоженных могил (май, июль, сентябрь)

Санитарная вырубка молодняка (май, июнь, сентябрь, до 15 октября) Скос травы (июнь, июль, август) по необходимости

Соблюдение при захоронении «красной линии» Указание мест захоронения, ведение книги регистрации захоронений, книги регистрации установки надгробий, информация о захоронениях, выдача справок

Зимнее содержание

Охрана кладбищ

Очистка территории кладбищ от мусора Вывоз мусора с контейнеров по мере заполнения.

По необходимости патрульная снегоочистка дорог на территории кладбищ для проезда автотранспорта Расчистка дорожек от снега (устранение скользкости, подсыпка песком по необходимости)

Вывоз снега не менее одного раза в месяц

Уборка старых венков и надгробий

Соблюдение при захоронении «красной линии» Указание мест захоронения, ведение книги регистрации захоронений, книги регистрации установки надгробий, информация о захоронениях, выдача справок

по факту выполнения работ

оказание услуг по перевозке криминальных трупов, захоронение безродных за фактически выполненные объемы согласно утвержденной калькуляции в пределах, предусмотренных в бюджете средств на содержание городских кладбищ; Акарицидная, ларвицидная обработка территории, барьерная дератизация; Изготовление баннера; Текущий ремонт (ограждения, административного домика и др.) Обрезка аварийных деревьев Составление калькуляций по перевозке криминальных трупов, захоронению безродных.

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ

по содержанию и обслуживанию памятника-мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской»  по ежемесячному  выполнению в 2018 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Уборка прилегающей территории от мусора, вывоз мусора Влажная уборка постамента, скамеек, урн (май, сентябрь)

Уход за газовой горелкой и оборудованием (обслуживание, очистка газовой горелки и др.), не менее 1 раза в месяц

Ежемесячный уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа, санитарная обрезка кустарников и др.) май, июнь, июль, август, сентябрь.

Скос газонной травы по мере отрастания не выше 7 см (июнь, июль, август, сентябрь)

Зимнее содержание

Уборка прилегающей территории от мусора, вывоз мусора

Очистка прилегающей территории от снега с вывозом Устранение скользкости, подсыпка песком по необходимости

Уход за газовой горелкой и оборудованием (очистка газовой горелки и др.), не менее 1 раза в месяц

по факту выполнения работ

Текущий ремонт и окрашивание бордюров, стен, скамеек, урн, цветочниц, замена и ремонт облицовочной плитки постамента, ремонт замощенной территории не менее 2 раз в год (по согласованию с заказчиком) Обеспечение объекта газоснабжением (оплачивается при предъявлении обосновывающих документов на поставку газа на памятник-мемориал) Прочие сопутствующие работы по необходимости

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию подземного перехода по ежемесячному  выполнению в 2018 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Уборка внутренних помещений от мусора и грязи с вывозом мусора Влажная уборка внутренних помещений по необходимости Уборка урн, прилегающей территории к входам в радиусе 6 м от мусора с вывозом мусора

Зимнее содержание

Уборка внутренних помещений от мусора и грязи с вывозом мусора Уборка урн, прилегающей территории к входам в радиусе 6 м от мусора с вывозом мусора Ежедневная очистка прилегающей территории к входам в радиусе 6 м. от снега. Подсыпка песком прилегающей к входам территории для устранения скользкости по необходимости Вывоз снега не менее 1 раза в месяц

по факту выполнения работ

Текущий ремонт линии электроосвещения, замена лампочек и плафонов, замена антивандальных светильников Текущий ремонт внутренних помещений, ремонт и замена дверей. Обеспечение объекта электроснабжением (оплачивается при предъявлении обосновывающих документов) С 20 по 31 октября устройство нового противогололёдного покрытия Замена поврежденных участков противогололедного покрытия по необходимости Откачивание воды по необходимости

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию городских площадей: городская фонтанная площадь, бюст Попову П.В.  с прилегаемой территорией, памятник Ленину В.И. с прилегаемой территорией, территория сквера «Юбилейный» и памятник «Югорская Берегиня», памятник Сергия Радонежского с прилегаемой территорией, территория между зданием «Юный техник» до здания санатория-профилактория, сквер по ул. Газовиков с площадкой для выгула домашних животных и тренажерной площадкой по ежемесячному  выполнению в 2018 году  следующих мероприятий:

Содоержание городской фонтанной площади

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Уборка прилегающей территории площади от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом Уборка от мусора скамеек и урн с последующим вывозом Влажная уборка часовни, скамеек, урн (период май-сентябрь)

Ежемесячный уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) май, июнь, июль, август, сентябрь Скос газонной травы по мере отрастания не выше 7 см (июнь, июль, август, сентябрь)

Зимнее содержание

Уборка прилегающей территории площади от мусора, посторонних предметов и снега с вывозом снега Устранение скользкости (посыпка песком по необходимости) Уборка от мусора скамеек и урн Вывоз мусора и посторонних предметов

по факту выполнения работ

Текущий ремонт и окрашивание урн и скамеек Ремонт облицовочной плитки часовни Ремонт оштукатуренной поверхности часовни, окрашивание часовни по необходимости Прочие сопутствующие работы по необходимости

Содержание  бюста Попову П.В.  с прилегаемой территорией

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Уборка прилегающей территории площади от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом Уборка от мусора скамеек и урн с последующим вывозом Влажная уборка часовни, скамеек, урн (период май-сентябрь)

Ежемесячный уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) май, июнь, июль, август, сентябрь Скос газонной травы по мере отрастания не выше 7 см (июнь, июль, август, сентябрь)

Зимнее содержание

Уборка прилегающей территории от мусора, посторонних предметов и снега с последующим вывозом Уборка от мусора скамеек и урн с последующим вывозом Уборка территории, скамеек, урн, бюста от снега

по факту выполнения работ

Текущий ремонт и окрашивание урн и скамеек Текущий ремонт постамента, светильников, прожекторов, замена ламп Ремонт замощенной территории по необходимости Прочие сопутствующие работы по необходимости

Содержание территории сквера «Юбилейный» с памятником «Югорская Берегиня» и скульптурной декоративной композицией «Стела любви»

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Уборка прилегающей территории площади от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом Уборка от мусора скамеек и урн с последующим вывозом Влажная уборка памятника и стелы, скамеек, урн (период май-сентябрь)

Ежемесячный уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) май, июнь, июль, август, сентябрь Скос газонной травы по мере отрастания не выше 7 см (июнь, июль, август, сентябрь)

Зимнее содержание

Уборка прилегающей территории от мусора, посторонних предметов и снега с последующим вывозом Уборка от мусора скамеек и урн с последующим вывозом Уборка территории, скамеек, урн, бюста от снега

по факту выполнения работ

Текущий ремонт и окрашивание урн и скамеек Текущий ремонт постамента памятника, скульптурной декоративной композиции, светильников, прожекторов, замена ламп Ремонт замощенной территории по необходимости Прочие сопутствующие работы по необходимости

Содержание памятника Сергия Радонежского с прилегаемой территорией

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Уборка прилегающей территории площади от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом Уборка от мусора урн с последующим вывозом Влажная уборка памятника и постамента (период май-сентябрь)

Зимнее содержание

Уборка прилегающей территории от мусора, посторонних предметов и снега с последующим вывозом

по факту выполнения работ

Текущий ремонт постамента Прочие сопутствующие работы по необходимости

Содержание территории между зданием «Юный техник» до здания санатория-профилактория

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Уборка прилегающей территории от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом

Зимнее содержание

Уборка прилегающей территории от мусора, посторонних предметов и снега с последующим вывозом

по факту выполнения работ

Текущий ремонт (замена светильников и ламп) Прочие сопутствующие работы по необходимости

Содержание  памятника Ленину В.И. с прилегаемой территорией

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Уборка прилегающей территории площади от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом Уборка от мусора урн с последующим вывозом Влажная уборка памятника и постамента (период май-сентябрь)

Зимнее содержание

Уборка прилегающей территории от мусора, посторонних предметов и снега с последующим вывозом

по факту выполнения работ

Текущий ремонт постамента Прочие сопутствующие работы по необходимости

Содержание  сквера по ул. Газовиков с площадкой для выгула животных и тренажерной площадкой

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Уборка прилегающей территории сквера, площадки для выгула животных и тренажерной площадки от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом Уборка от мусора скамеек и урн с последующим вывозом Влажная уборка скамеек, урн, тренажеров по необходимости

Ежемесячный уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) май, июнь, июль, август, сентябрь скос газонной травы по мере отрастания не выше 7 см (июнь, июль, август, сентябрь)

Зимнее содержание

Уборка прилегающей территории сквера, площадки для выгула животных и тренажерной площадки от мусора, посторонних предметов и снега с последующим вывозом Регулярный вывоз снега не менее 1 раза в месяц.

по факту выполнения работ

Текущий ремонт тренажеров, замощенной площади, скамеек, урн. Окраска скамеек и урн. Текущий ремонт светильников, прожекторов, замена ламп Акарицидная обработка территории

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию городского фонтана  по ежемесячному  выполнению в 2018 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Ежедневное круглосуточное обеспечение сохранности объекта, оборудования, технического помещения

- проведение регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования (смазка, чистка, наладка, регулировка оборудования фонтана) - удаление ила и грязи из чаши фонтана по мере необходимости - влажная уборка наружной стены фонтана по мере необходимости - очистка вручную от ржавчины и известкового камня полированных поверхностей облицовки чаши фонтана по мере необходимости - прочистка насадок от грязи вручную по мере необходимости - регулировка работы насадок, форсунок и кранов по мере необходимости - слив и наполнение водой чаши фонтана (до технологического уровня) с осмотром системы 2 раза за сезон Ежедневная уборка прилегающей территории к фонтану и техническому помещению от мусора в радиусе 2 м с вывозом мусора

Зимнее содержание

Ежедневное круглосуточное обеспечение сохранности объекта, оборудования, технического помещения

- Проведение технического обслуживания оборудования (обеспечение и поддерживание безотказной работы электрооборудования светодиодного фонтана) - Ежедневная уборка прилегающей территории к фонтану и техническому помещению от мусора в радиусе 2 м с вывозом мусора

по факту выполнения работ

Сезонный монтаж и демонтаж фонтанного оборудования (ревизия оборудования, слив и продувка труб, разболчивание насосов, чистка фильтров, демонтаж насосов, вывоз на зимнее хранение. Монтаж и демонтаж металлических конструкций и светодиодных гирлянд зимнего фонтана) Текущий ремонт насосов и оборудования, ремонт светового оборудования, замена фильтрующих элементов, замена ламп и др. Обеспечение объекта электроснабжением, водоснабжением и водоотведением (оплачивается при предъявлении обосновывающих документов по факту потребления). Объем запитки воды составляет 600 куб.м. Хранение демонтированного оборудования и обеспечение его сохранности Прочие сопутствующие работы

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию городского пруда по ежемесячному  выполнению в 2018 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Очистка поверхности пруда от мусора и посторонних предметов по необходимости Уборка прилегающей территории, скамеек и урн от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом Влажная уборка скамеек и урн не менее 1 раза в месяц Влажная уборка ограждения (май, август)

Ежемесячный уход за газонами (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) май, июнь, июль, август, Скос газонной травы по мере отрастания не выше 7 см не менее 1 раза в месяц (июнь, июль, август)

Постоянное поддержание уровня воды в городском пруду не выше 1,3 м.

Зимнее содержание

Очистка пруда от мусора и посторонних предметов по необходимости Уборка прилегающей территории, скамеек и урн от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом Очистка прилегающей территории (за исключением газонов), скамеек и урн от снега, (устранение скользкости, подсыпка песком по необходимости) Вывоз снега не менее 1 раза в месяц Очистка газонов от снега по необходимости в период таяния снега

по факту выполнения работ

Текущий ремонт и окрашивание скамеек, урн, ограждений Ремонт тротуарной дорожки по необходимости Очистка боковых плит и дна от ила, чистка дна от водорослей не менее 2 раз с июня по сентябрь Прочистка ливневой канализации по необходимости Прочие сопутствующие работы

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию контейнерных площадок по ул. Газовиков, по ул. Кольцевая, микрорайон Югорск-2по ежемесячному  выполнению в 2018 году  следующих мероприятий:

Контейнерная площадка  по ул. Газовиков

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора Ежедневный сбор и сортировка мусора Ежедневный вывоз мусора Грейдирование подъездных дорог не реже 2 раз в месяц

Зимнее содержание

Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора Ежедневный сбор и сортировка мусора Ежедневный вывоз мусора Очистка внутренней территории площадки от снега Устранение скользкости на внутренней территории площадки, подсыпка песком по необходимости Вывоз снега не реже 1 раза в месяц Грейдирование подъездных дорог не реже 2 раз в месяц Устранение скользкости и наката подъездных дорог по необходимости

по факту выполнения работ

Текущий ремонт ограждения и площадки (ремонт и окраска ограждения, заделка ям и выбоин, ремонт контейнеров, др. сопутствующие работы)

Содержание подъездных путей (отсыпка песком, щебнем и прочие работы)

Контейнерная площадка по ул. Кольцевая

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора Ежедневный сбор и сортировка мусора Ежедневный вывоз мусора

Зимнее содержание

Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора Ежедневный сбор и сортировка мусора Ежедневный вывоз мусора Очистка внутренней территории площадки от снега Устранение скользкости на внутренней территории площадки, подсыпка песком по необходимости Вывоз снега не реже 1 раза в месяц Грейдирование подъездных дорог не реже 2 раз в месяц Устранение скользкости и наката подъездных дорог по необходимости

по факту выполнения работ

Текущий ремонт ограждения и площадки (ремонт и окраска ограждения, заделка ям и выбоин, др. сопутствующие работы), ремонт контейнеров

Контейнерные площадки в микрорайоне Югорск-2

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора Ежедневный сбор мусора Ежедневный вывоз мусора

Зимнее содержание

Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора Ежедневный сбор мусора Ежедневный вывоз мусора Очистка внутренней территории площадки от снега

по факту выполнения работ

Текущий ремонт ограждения и площадки (ремонт и окраска ограждения, другие сопутствующие работы), ремонт контейнеров

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по санитарному отлову безнадзорных и бродячих животных по ежемесячному  выполнению в 2018 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

Осуществление приема заявок на отлов безнадзорных и бродячих животных как в письменной, так и в устной форме от предприятий любой организационно-правовой формы и граждан

Отлов безнадзорных и бродячих животных, и содержание их в пункте передержки (10 дней)

Утверждение графика отлова безнадзорных и бродячих животных

Учет отловленных безнадзорных и бродячих животных

Обследование в ветлечебнице, ветеринарная помощь

Усыпление и утилизация отловленных животных в яме «Беккари»

Эксплуатация ямы «Беккари».

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и ремонту детских и спортивных площадок по ежемесячному  выполнению в 2018 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Уборка внутренних территорий площадок, малых архитектурных форм, скамеек и урн от мусора и посторонних предметов с вывозом мусора и посторонних предметов Уборка прилегающей территории к площадке в радиусе 2 метров от мусора и посторонних предметов с вывозом мусора и посторонних предметов Ежедневное поддержание в состоянии, обеспечивающем безопасность граждан (устранение острых фрагментов конструкций, торчащих гвоздей и других опасных элементов с последующим восстановлением безопасного вида) в соответствии с ГОСТ Р 52169-2123 и ГОСТ 52301-2013. Скос травы с территории площадок и прилегающей территории в радиусе 2 м с последующим вывозом период июнь-август по необходимости

Зимнее содержание

Уборка внутренних территорий площадок, малых архитектурных форм, скамеек и урн от мусора, посторонних предметов и снега Уборка прилегающей территории к площадке в радиусе 2 метров от мусора и посторонних предметов Вывоз мусора и посторонних предметов Ежедневное поддержание в состоянии, обеспечивающем безопасность граждан (устранение острых фрагментов конструкций, торчащих гвоздей и других опасных элементов с последующим восстановлением безопасного вида) в соответствии с ГОСТ Р 52169-2012 и ГОСТ 52301-2013. Вывоз снега с внутренней и прилегающей территорий не менее одного раза в месяц (ноябрь-апрель)

по факту выполнения работ

Текущий ремонт и окрашивание деревянных и металлических конструкций МАФ, урн, скамеек, ограждений. Ремонт и обновление информационных табличек (замена). Отсыпка песком территорий детских площадок и песочниц. По необходимости демонтаж и вывоз ветхих конструкций с предварительным согласованием с Муниципальным заказчиком

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию скульптурно-декоративных композиций «Вертолет», «Паровоз», «Машина», «Самолет» по ежемесячному  выполнению в 2018 году  следующих мероприятий:

Скульптурно-декоративная композиция «Вертолет»

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Уборка территории постамента и прилегающей территории газона от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом

Влажная уборка скульптурно-декоративной композиции (период май, август)

Зимнее содержание

Уборка территории постамента и прилегающей территории газона от мусора и посторонних предметов с вывозом

Регулярная очистка территории постамента и прилегающей территории от снега

по факту выполнения работ

Текущий ремонт и окрашивание скульптурно-декоративной композиции, постамента, замена прожекторов и ламп

Скульптурно-декоративная композиция «Машина»

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Уборка территории постамента, территории газона от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом

Влажная уборка скульптурно-декоративной композиции (период май, август)

Зимнее содержание

Уборка территории постамента, территории газона от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом

Регулярная очистка территории постамента от снега

по факту выполнения работ

Текущий ремонт и окрашивание скульптурно-декоративной композиции, постамента Прочие сопутствующие работы

Скульптурно-декоративная композиция «Паровоз»

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Уборка прилегающей территории от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом

Влажная уборка скульптурно-декоративной композиции (период май, август)

Уборка скамеек и урн от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом

Зимнее содержание

Уборка территории постамента, скамеек, урн и прилегающей территории от мусора, посторонних предметов и снега с вывозом

по факту выполнения работ

Текущий ремонт и окрашивание скульптурно-декоративной композиции, постамента, скамеек, урн, прилегающей территории Прочие сопутствующие работы

Скульптурно-декоративная композиции «Самолет»

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Уборка прилегающей территории от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом

Влажная уборка скульптурно-декоративной композиции (период июль)

Уборка скамеек и урн от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом

Зимнее содержание

Уборка территории, скамеек, урн и прилегающей территории от мусора, посторонних предметов и снега с вывозом

по факту выполнения работ

Текущий ремонт скульптурно-декоративной композиции, скамеек, урн, площади территории Прочие сопутствующие работы

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию автобусных остановок по ежемесячному  выполнению в 2018 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Уборка внутренней площади остановок, скамеек, урн, прилегающей территории к остановкам на расстоянии 2 м от мусора и посторонних предметов с последующим вывозом Очистка стен от рекламных плакатов по необходимости Влажная уборка скамеек, урн, боковых поверхностей остановочных комплексов не менее 1 раза в месяц

Зимнее содержание

Очистка внутренней площади остановок, скамеек, урн, прилегающей территории к остановкам на расстоянии 2 м от мусора, посторонних предметов и снега По необходимости устранение скользкости на внутренней площади остановки, прилегающей территории на расстоянии 2 м с отсыпкой песком Вывоз мусора и посторонних предметов Вывоз снега не менее 1 раза в месяц (по остановкам, находящихся на территории Зеленой зоны производится сдвигание снега на пустыри) Уборка снега с крыш остановок не менее 1 раза в месяц Очистка стен от рекламных плакатов по необходимости

по факту выполнения работ

Текущий ремонт остановочных комплексов (ремонт скамеек, урн, боковых частей и кровли, окрашивание). Прочие сопутствующие работы

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию пожарных водоемов по ежемесячному  выполнению в 2018 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Заполнение емкостей водой по необходимости, обеспечивающее 100-процентное заполнение объема водоема водой

Регулярная очистка проездных путей к крышкам водоемов забора воды шириной не менее 4м, крышек водоемов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 3м от мусора и посторонних предметов с вывозом Грейдирование подъездных путей по необходимости Скос травы и вырубка молодняка с подъездных путей (шириной не менее 4м) и прилегающей территории к крышкам водоемов в радиусе 3м с вывозом (июнь, июль, август) по необходимости Влажная уборка реперных знаков от пыли и грязи (по необходимости) Ежемесячная плановая проверка технического состояния пожарных водоемов с составлением акта

Зимнее содержание

Заполнение емкостей водой по необходимости, обеспечивающее 100-процентное заполнение объема водоема водой

Очистка проездных путей к крышкам водоемов забора воды шириной не менее 4м, крышек водоемов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 1м от мусора, посторонних предметов и снега с последующим вывозом. Ежемесячная плановая проверка технического состояния пожарных водоемов с составлением акта Очистка реперных знаков от снега

По факту выполнения работ

Текущий ремонт пожарных водоемов Утепление оголовка каждого водоема, обеспечивающее забор воды (не менее двух раз в год: октябрь – утепление оголовков на всех водоемах, следующие утепления по необходимости в зимний период)

Установка и ремонт реперных знаков

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию  пожарных гидрантов по ежемесячному  выполнению в 2018 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Регулярная проверка исправности гидрантов (в соответствии с требованиями нормативных документов к системам наружного и противопожарного водоснабжения) Проверка технического состояния пожарных гидрантов с составлением акта

Регулярная проверка и обеспечение беспрепятственного доступа к использованию гидрантов, расположенных в административных зданиях, жилых домах и на др. территориях. Регулярная очистка проездных путей к крышкам колодцев гидрантов шириной не менее 4 м., крышек колодцев гидрантов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 3 м. от мусора и посторонних предметов с вывозом мусора Грейдирование подъездных путей по необходимости Скос травы и вырубка молодняка с подъездных путей (шириной не менее 4м) и прилегающей территории к крышкам гидрантов в радиусе 3м с вывозом (июнь, июль, август) по необходимости Влажная уборка реперных знаков от пыли и грязи (по необходимости)

Зимнее содержание

Регулярная проверка исправности гидрантов (в соответствии с требованиями нормативных документов к системам наружного и противопожарного водоснабжения) Проверка технического состояния пожарных гидрантов с составлением акта

Регулярная проверка и обеспечение беспрепятственного доступа к использованию гидрантов, расположенных в административных зданиях, жилых домах и на др. территориях. Регулярная очистка проездных путей к крышкам колодцев гидрантов шириной не менее 4 м., крышек колодцев гидрантов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 3 м. от мусора, посторонних предметов с последующим вывозом. Регулярная очистка проездных путей к крышкам колодцев гидрантов, крышек колодцев гидрантов и реперных знаков от снега.

По факту выполнения работ

Текущий ремонт пожарных гидрантов Установка и ремонт реперных знаков

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию  часов по ежемесячному  выполнению в 2018 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

Летний период - проверка качества крепления часов; - проверка состояния питания часов; - проверка точности хода и регулировка часов – 1 раз в неделю; - очистка корпуса часов от пыли и грязи; - очистка поверхности циферблата и чистка механизма от пыли

Зимний период - проверка качества крепления часов; - проверка состояния питания часов; - проверка точности хода и регулировка часов – 1 раз в неделю; - очистка корпуса часов от снега и льда; - очистка поверхности циферблата и чистка механизма от снега и льда

по факту выполнения работ - Текущий ремонт городских часов - Прочие сопутствующие работы

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию  светофоров по ежемесячному  выполнению в 2018 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

ежемесячно

Техническое обслуживание светофоров и регулирование режима работы светофоров в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 50597-93, ГОСТ Р 52282-2004. Ежемесячная проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке, затяжка крепежных деталей, чистка контактов от грязи и наплывов, проверка исправности кожухов.

по факту выполнения работ

Текущий ремонт светофорных объектов

Обеспечение объектов электроснабжением (оплачивается по факту потребления при предъявлении подтверждающих документов)

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию  уличного освещения по ежемесячному  выполнению в 2018 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

ежемесячно

Обеспечение безаварийной работы наружного уличного освещения согласно утвержденному графику (в том числе осмотр и контроль изоляции, реле, предохранителей, выключателей, автоматов, магнитных пускателей), соблюдение графика включения и отключения наружного уличного освещения в летнее и зимнее время

по факту выполнения работ

Замена и ремонт кабеля, опор, светильников

Замена и ремонт пускорегулирующих аппаратов

Замена и ремонт трансформаторов тока, счетчиков одно- и трехфазных, ламп накаливания и ламп на уличных светильниках

Замена и ремонт световых консолей и новогодних перетяжек

Прочие работы (обрезка деревьев в охранной зоне воздушных линий питания наружного уличного освещения)

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по озеленению городских площадей и улиц города Югорска по ежемесячному  выполнению в 2018 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

1. Поставка однолетних и многолетних цветов 150 300 штук.

2. Подготовка почвы под посадку цветочной рассады (очистка от мусора, полное удаление старой травы, перекапывание почвы с добавлением плодородного грунта и минеральных удобрений и др.).

3. Посадка рассады и формирование цветочниц150 300 штук.

4. Ландшафтное оформление цветников.

5. Формирование растений.

6. Обрезка засохших бутонов.

7. Прополка цветников.

8. Рыхление почвы.

9. Подсадка погибших цветов.

10. Обильный полив цветов в период вегетации, последующий полив - по мере высыхания почвы.

11. Подготовка цветочниц на зиму (выкапывание, утилизация однолетних цветов с вывозом на городскую свалку, очистка от мусора, выравнивание почвы граблями).

12. Дополнительное внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района не менее двух раз за вегетационный период.

Уход за газонами

| Месяц | Наименование работ подлежащих к планированию |
| --- | --- |
| Июнь | 1.Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района. 2.Подсыпка плодородного грунта на поврежденных участках 3.Подсев семян газонной травы на поврежденных участках 4. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 5. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. 6. Удаление сорной травы и порослей деревьев с вывозом и утилизацией. |
| Июль | 1. Удаление сорной травы и порослей деревьев с вывозом и утилизацией. 2. Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района. 3. Подсыпка плодородного грунта на поврежденных участках. 4. Подсев семян газонной травы на поврежденных участках. 5. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 6. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. |
| Август | 1. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 2. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. 3. Удаление сорной травы и порослей деревьев с вывозом и утилизацией. |
| Сентябрь | 1. Прочесывание газонной травы и рыхление почвы. 2. Удаление сорной травы и порослей деревьев с вывозом и утилизацией. 3. Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района. 4. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 5. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. |
| Октябрь | 1. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. |

Скос травы

Наименование работ подлежащих к планированию

1. Скос травы при отрастании  выше нормы на 2 -3см (норма 3 – 5 см).

2. Сгребание скошенной травы.

3.Вывоз и утилизация отходов.

Уход за саженцами деревьев и кустарниками на газонах и территории города,  содержание и уход за обустроенными альпийскими горками, завоз торфа.

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по  содержанию малых архитектурных форм  ежемесячному  выполнению в 2018 году  следующих мероприятий:

Подготовка и согласование технической, сметной документации, дефектных актов по установке урн и скамеек, замене и установке  ограждений по улицам города и по жилфонду.

Подготовка и согласование технической, сметной документации, дефектных актов по текущему ремонту малых форм «Глухарь»,  «Шары» на газонах по ул. Механизаторов, ул. 40 лет Победы, в р-не СОШ№5, «Собор», символы города Югорска - «Медведь» и «Глухарь»,  композиции «Лошади», «Олени», «Мельница».

Городские часы

Наименование работ подлежащих к планированию

Летний период - проверка качества крепления часов; - проверка состояния питания часов; - проверка точности хода и регулировка часов – 1 раз в неделю; - очистка корпуса часов от пыли и грязи; - очистка поверхности циферблата и чистка механизма от пыли

Зимний период - проверка качества крепления часов; - проверка состояния питания часов; - проверка точности хода и регулировка часов – 1 раз в неделю; - очистка корпуса часов от снега и льда; - очистка поверхности циферблата и чистка механизма от снега и льда

по факту выполнения работ - Текущий ремонт городских часов - Прочие сопутствующие работы

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию городских дорог ежемесячному  выполнению в 2018 году  следующих мероприятий:

Внутриквартальные и дворовые проезды южной части города Югорска

Зимнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных и грунтовых покрытий внутриквартальных и дворовых проездов (ежедневно)

- Патрульная снегоочистка дорожных покрытий внутриквартальных и дворовых проездов с устранением снежных заносов и наката (по необходимости)

- Профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части дорог с грунтовым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости)

- Подсыпка песком дорожных покрытий внутриквартальных и дворовых проездов для устранения скользкости (по необходимости)

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

- Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости)

- Уход за ограждениями, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих

Вывозка снега по необходимости за исключением дорог, позволяющих сдвигание снега на пустыри

Летнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Прочистка дренажных устройств и дождеприемников, откачивание воды. Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников (по необходимости)

-Откачивание воды для отвода дождевых вод

Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных и грунтовых покрытий внутриквартальных и дворовых проездов (ежедневно)

- Устранение пыли, песка и грязи с дорог с твердым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости). Увлажнение дорог с твердым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости)

- Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий (по необходимости)

- Профилирование проезжей части грунтовых дорог внутриквартальных и дворовых проездов с отсыпкой грунтом (по необходимости)

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

- Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек.

- Уход за ограждениями, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих, окрашивание (по необходимости)

Внутриквартальных и дворовых проездов северной  части города Югорска

Зимнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Прочистка дренажных устройств и дождеприемников, откачивание воды. Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников (по необходимости)

- Откачивание воды для отвода дождевых вод

Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных и грунтовых покрытий внутриквартальных и дворовых проездов ( ежедневно)

- Устранение пыли, песка и грязи с дорог с твердым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости). -Увлажнение дорог с твердым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости)

- Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий (по необходимости)

- Профилирование проезжей части грунтовых дорог внутриквартальных и дворовых проездов с отсыпкой грунтом (по необходимости)

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

- Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек. - Уход за ограждениями, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих, окрашивание (по необходимости)

Транспортная развязка города Югорска

Зимнее содержание

| Наименование работ подлежащих к планированию |  |
| --- | --- |
| - Уборка мусора и посторонних предметов с путепровода, обочин, откосов, тротуаров и съездов (ежедневно) |  |
| - Расчистка обочин, тротуаров от снега на ширину обочин и тротуаров (по необходимости). Разбрасывание снежных валов с обочин не реже 1 раза в месяц |  |
| - Патрульная очистка от снега путепровода, съездов с устранением снежных заносов и наката, очистка направляющих от снега (по необходимости) |  |
| Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах |  |
| - Подсыпка песком путепровода, тротуаров и съездов для устранения скользкости |  |
| -Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости) |  |
| -Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости) |  |
| Вывозка снега не реже 1 раза в месяц за исключением дорог, позволяющих сдвигание снега на пустыри по мере необходимости |  |
| Летнее содержание |  |
| Наименование работ подлежащих к планированию |  |
| - Уборка мусора и посторонних предметов с путепровода, обочин, откосов, тротуаров, опорных частей и съездов (ежедневно) |  |
| - Планировка обочин на ширину обочины, с отсыпкой песком обочин и поврежденных откосов по необходимости. Устранения промоин. |  |
| - Очистка обочин от зеленых насаждений и выступающих частей деревьев и кустарников, обеспечивающая безопасность движения - Скос травы на обочинах не реже 2 раз за сезон |  |
| - Устранение пыли, песка и грязи с путепровода, тротуаров, опорных частей и съездов (по необходимости). Увлажнение асфальтобетонного покрытия ( по необходимости). |  |
| - Прочистка и восстановление систем водоотвода, дренажных устройств, дождеприемников. - Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников |  |
| - Откачивание воды для отвода дождевых вод |  |
| - Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах |  |
| - Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий (по необходимости). Устранение просадок до 10 см. в зоне сопряжения моста с насыпью. Исправление поврежденных деталей опорных частей (по необходимости) |  |
| - Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек. |  |
| - Уход за ограждениями и направляющими, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих, окрашивание. Влажная уборка ограждений по необходимости. |  |
| - Нанесение разметки на элементы мостовых сооружений не реже 2 раз в летний период |  |

Дороги северной части с твердым покрытием

Зимнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (ежедневно) - Расчистка обочин от снега на ширину обочины, ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах (по необходимости)

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с полотна дорожного покрытия, бордюров (по необходимости) - Уборка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам, от мусора вручную (по необходимости)

- Патрульная снегоочистка дорог с устранением снежных заносов и наката на полотне дорожного покрытия и бордюрах (ежедневно) - Механическая очистка снежного вала к подъездам жилых домов (по необходимости) - Расчистка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам механизированным и ручным способом от снега на ширину тротуара с устранением снежных заносов и наледи (по необходимости)

- Подсыпка песком полотна дорожного покрытия, тротуаров и подходов к пешеходным переходам для устранения скользкости (по необходимости)

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

-Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости)

- Уход за дорожными зеркалами, в том числе очистка от снега, поправка зеркал, исправление и замена поврежденных стоек

- Уход за ограждениями и направляющими, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих - Уход за урнами, в том числе очистка от мусора, с последующим вывозом и утилизацией мусора

- Уход за искусственными дорожными неровностями, в том числе очистка от снега вручную шириной по 70 см с обеих сторон по всей длине

Вывозка снега по необходимости за исключением дорог, позволяющих сбрасывание снега в кюветы и сдвигание на пустыри

Летнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин, откосов (ежедневно)

- Планировка обочин дорог на ширину обочины, с отсыпкой песком обочин и поврежденных откосов (по необходимости)

- Очистка обочин от зеленых насаждений и выступающих частей деревьев и кустарников, обеспечивающая безопасность движения

- Прочистка и устранение мелких дефектов водоотводов, дренажных устройств, дождеприемников. Откачивание воды. - Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников (по необходимости)

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с полотна дорожного покрытия, бордюров (по необходимости) - Уборка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам, от мусора вручную (по необходимости)

- Устранение пыли, песка и грязи с полотна дорожного покрытия, бордюров и тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам (ежедневно).

- Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий (по необходимости)

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

-Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек

- Уход за дорожными зеркалами, в том числе очистка от пыли и грязи, влажная уборка по необходимости, поправка зеркал, исправление и замена поврежденных стоек, окрашивание стоек

- Уход за ограждениями и направляющими, в том числе окрашивание ограждений, исправление, замена поврежденных, установка недостающих. Влажная уборка ограждений по необходимости.

- Уход за урнами, в том числе очистка от мусора, с последующим вывозом и утилизацией мусора

Дороги, проезды и тротуары в Югорске-2

Зимнее содержание

| Наименование работ подлежащих к планированию |  |
| --- | --- |
| По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу: |  |
| Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах |  |
| По дорожным одеждам: |  |
| - Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных покрытий, грунтовых дорог, обочин, тротуаров и подходов к пешеходным переходам (ежедневно) |  |
| - Патрульная снегоочистка дорожных покрытий, обочин, тротуаров и подходов к пешеходным переходам с устранением снежных заносов и наката (по необходимости) |  |
| - Профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части дорог с грунтовым покрытием (по необходимости) |  |
| - Подсыпка песком дорожных покрытий, тротуаров и подходов к пешеходным переходам для устранения скользкости |  |
| По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения |  |
| - Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, указателей, очистка от снега и наледи (по необходимости) - Уход за урнами, скамейками, очистка от снега, очистка урн от мусора с последующим вывозом и утилизацией мусора |  |
| - Уход за ограждениями, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих |  |
| Вывозка снега по необходимости за исключением территорий, позволяющих сбрасывание снега в кюветы и сдвигание на пустыри |  |
| Летнее содержание |  |
| Наименование работ подлежащих к планированию |  |
| По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу: |  |
| - Прочистка, откачивание воды, профилирование кюветов и водоотводных канав, дождеприемников - Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников (по необходимости) |  |
| - Откачивание воды для отвода дождевых вод |  |
| Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах |  |
| По дорожным одеждам: |  |
| - Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных покрытий, грунтовых дорог, обочин, тротуаров и подходов к пешеходным переходам (ежедневно) |  |
| - Устранение пыли, песка и грязи с дорог с твердым покрытием, тротуаров (по необходимости). Увлажнение дорог с твердым покрытием, тротуаров (по необходимости) |  |
| - Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий (по необходимости) |  |
| - Профилирование проезжей части грунтовых дорог, с отсыпкой грунтом (по необходимости) |  |
| - Уход за участками дорог с пучинистыми и слабыми грунтами с отсыпкой дорог |  |
| По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения |  |
| - Уход за знаками, указателями в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, указателей, окрашивание стоек. - Уход за урнами, скамейками, в том числе очистка урн от мусора, с последующим вывозом и утилизацией мусора |  |
| - Уход за ограждениями, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих, окрашивание, Влажная уборка ограждений по необходимости. |  |

Дороги северной части с грунтовым покрытием

Зимнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (не реже 2-х раз в неделю) - Расчистка обочин от снега на ширину обочины с ликвидацией съездов и въездов в неустановленных местах (по необходимости)

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам (по необходимости)

- Патрульная снегоочистка проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам, с устранением снежных заносов и наката (по необходимости) -Механическая очистка снежного вала к подъездам жилых домов (по необходимости)

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

- Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости)

Вывозка снега по необходимости за исключением дорог, позволяющих сбрасывание снега в кюветы и сдвигание на пустыри

Летнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (не реже 2-х раз в неделю)

- Планировка обочин на ширину обочины не реже 1 раза в месяц с отсыпкой песком обочин (по необходимости)

- Очистка обочин от зеленых насаждений и выступающих частей деревьев и кустарников, обеспечивающая безопасность движения

- Обеспечение отвода дождевых вод (откачка воды и очистка водосборника от ила по ул. Есенина)

Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам (по необходимости)

- Профилирование проезжей части грунтовых, с отсыпкой грунтом (по необходимости)

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

- Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек

Дороги южной части с грунтовым покрытием

Зимнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (не реже 2-х раз в неделю) - Расчистка обочин от снега на ширину обочины с ликвидацией съездов и въездов в неустановленных местах (по необходимости)

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам ( по необходимости)

- Патрульная снегоочистка проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам, с устранением снежных заносов и наката (по необходимости) -Механическая очистка снежного вала к подъездам жилых домов (по необходимости)

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

- Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости)

Вывозка снега по необходимости за исключением дорог, позволяющих сбрасывание снега в кюветы и сдвигание на пустыри

Летнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (не реже 2-х раз в неделю)

- Планировка обочин на ширину обочины не реже 1 раза в месяц с отсыпкой песком обочин (по необходимости)

- Очистка обочин от зеленых насаждений и выступающих частей деревьев и кустарников, обеспечивающая безопасность движения

- Обеспечение отвода дождевых вод

Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам (ежедневно)

- Профилирование проезжей части грунтовых дорог, с отсыпкой грунтом (по необходимости)

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

- Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек

Дороги южной части города с твердым покрытием

Зимнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (ежедневно) - Расчистка обочин от снега на ширину обочины, ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах (по необходимости)

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с полотна дорожного покрытия, бордюров (ежедневно) - Уборка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам, от мусора вручную (ежедневно)

- Патрульная снегоочистка дорог с устранением снежных заносов и наката на полотне дорожного покрытия и бордюрах ( по необходимости) - Механическая очистка снежного вала к подъездам жилых домов (по необходимости) - Расчистка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам механизированным и ручным способом от снега на ширину тротуара с устранением снежных заносов и наледи (по необходимости)

- Подсыпка песком полотна дорожного покрытия, тротуаров и подходов к пешеходным переходам для устранения скользкости

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

-Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости)

- Уход за дорожными зеркалами, в том числе очистка от снега, поправка зеркал, исправление и замена поврежденных стоек

- Уход за ограждениями и направляющими, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих - Уход за урнами, в том числе очистка от мусора, с последующим вывозом и утилизацией мусора

- Уход за искусственными дорожными неровностями, в том числе очистка от снега вручную шириной по 70 см с обеих сторон по всей длине

Вывозка снега по необходимости за исключением дорог, позволяющих сбрасывание снега в кюветы и сдвигание на пустыри

Летнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин, откосов (ежедневно)

- Планировка обочин дорог на ширину обочины, с отсыпкой песком обочин и поврежденных откосов (по необходимости)

- Очистка обочин от зеленых насаждений и выступающих частей деревьев и кустарников, обеспечивающая безопасность движения

- Прочистка, откачивание воды и устранение мелких дефектов водоотводов, дренажных устройств, дождеприемников - Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников (по необходимости)

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с полотна дорожного покрытия, бордюров (ежедневно) - Уборка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам, от мусора вручную (ежедневно)

- Устранение пыли, песка и грязи с полотна дорожного покрытия, бордюров и тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам (по необходимости).

- Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий (по необходимости)

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

-Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек

- Уход за дорожными зеркалами, в том числе очистка от пыли и грязи, влажная уборка по необходимости, поправка зеркал, исправление и замена поврежденных стоек, окрашивание стоек

- Уход за ограждениями и направляющими, в том числе окрашивание ограждений, исправление, замена поврежденных, установка недостающих. Влажная уборка ограждений по необходимости.

- Уход за урнами, в том числе очистка от мусора, с последующим вывозом и утилизацией мусора

Дороги центральной части города с твердым покрытием

Зимнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (ежедневно) - Расчистка обочин от снега на ширину обочины с ликвидацией съездов и выездов в неустановленных местах (по необходимости)

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с полотна дорожного покрытия, бордюров (по необходимости) - Уборка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам, от мусора вручную (по необходимости)

- Патрульная снегоочистка дорог с устранением снежных заносов и наката на полотне дорожного покрытия и бордюрах ( по необходимости) - Механическая очистка снежного вала к подъездам жилых домов (по необходимости) - Расчистка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам механизированным и ручным способом от снега на ширину тротуара с устранением снежных заносов и наледи (по необходимости)

- Подсыпка песком полотна дорожного покрытия, тротуаров и подходов к пешеходным переходам для устранения скользкости

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

-Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости)

- Уход за дорожными зеркалами, в том числе очистка от снега, поправка зеркал, исправление и замена поврежденных стоек

- Уход за ограждениями и направляющими, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих, окрашивание - Уход за урнами, в том числе очистка урн от мусора с последующим вывозом и утилизацией мусора

- Уход за искусственными дорожными неровностями (очистка от снега вручную шириной по 70 см с обеих сторон по всей длине). Очистку от снега проводить по необходимости

Вывозка снега по необходимости за исключением дорог, позволяющих сбрасывание снега в кюветы и сдвигание на пустыри

Летнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин, откосов (ежедневно)

- Планировка обочин дорог на ширину обочины, с отсыпкой песком обочин и поврежденных откосов, с ликвидацией съездов и выездов в неустановленных местах (по необходимости)

- Очистка обочин от зеленых насаждений и выступающих частей деревьев и кустарников, обеспечивающая безопасность движения

- Прочистка, откачивание воды и устранение мелких дефектов водоотводов, дренажных устройств, дождеприемников и обеспечение отвода дождевых вод - Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников (по необходимости)

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с полотна дорожного покрытия, бордюров (по необходимости) - Уборка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам, от мусора вручную (по необходимости)

- Устранение пыли, песка и грязи с полотна дорожного покрытия, бордюров и тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам с увлажнением поверхности (по необходимости)

- Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий (по необходимости)

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

-Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек

- Уход за дорожными зеркалами, в том числе очистка от пыли и грязи, влажная уборка по необходимости, поправка зеркал, исправление и замена поврежденных стоек, окрашивание стоек

- Уход за ограждениями и направляющими, в том числе окрашивание ограждений, исправление, замена поврежденных, установка недостающих. Влажная уборка ограждений по необходимости.

- Уход за урнами, в том числе очистка мусора с последующим вывозом и утилизацией мусора

Перечень работ по обследованию объектов и планированию к выполнению в 2018 году  работ по нанесению дорожной разметки:

Наименование работ подлежащих к планированию

Обследование улично- дорожной сети с составлением акта мест выполнения работ по нанесению дорожной разметки улично-дорожной сети

Составление локально-сметных расчетов на выполнение данных работ

Согласование локально-сметного расчета с Муниципальный заказчиком.

Перечень работ по обследованию объектов и планированию к выполнению в 2018 году  работ по установке дорожных знаков

Наименование работ подлежащих к планированию

Обследование улично- дорожной сети с составлением акта мест выполнения работ по установке дорожных знаков, в том числе с учетом представлений государственной инспекции безопасности дорожного движения

Составление локально-сметных расчетов на выполнение данных работ

Согласование локально-сметного расчета с Муниципальный заказчиком.

Перечень работ по обследованию объектов и планированию к выполнению в 2018 году  работ по замене бордюрного камня

Наименование работ подлежащих к планированию

Обследование улично- дорожной сети с составлением акта мест выполнения работ

Составление локально-сметных расчетов на выполнение данных работ

Согласование локально-сметного расчета с Муниципальный заказчиком.

Перечень работ по обследованию объектов и планированию к выполнению в 2018 году  работ по грейдированию дорог на Зеленой Зоне

Наименование работ подлежащих к планированию

Обследование улично- дорожной сети с составлением акта мест выполнения работ

Составление локально-сметных расчетов на выполнение данных работ

Согласование локально-сметного расчета с Муниципальный заказчиком.

Перечень работ по обследованию объектов и планированию к выполнению в 2018 году  работ по окрашиванию бордюрного камня

Наименование работ подлежащих к планированию

Обследование улично- дорожной сети с составлением акта мест выполнения работ

Составление локально-сметных расчетов на выполнение данных работ

Согласование локально-сметного расчета с Муниципальный заказчиком.

Перечень работ по обследованию объектов и планированию к выполнению в 2018 году  работ по обустройству искусственных дорожных неровностей из асфальтовой смеси

Наименование работ подлежащих к планированию

Обследование улично- дорожной сети с составлением акта мест выполнения работ

Составление локально-сметных расчетов на выполнение данных работ

Согласование локально-сметного расчета с Муниципальный заказчиком.

Перечень работ по обследованию объектов и планированию к выполнению в 2018 году  работ по отсыпке грунтовых дорог

Наименование работ подлежащих к планированию

Обследование улично- дорожной сети с составлением акта мест выполнения работ

Составление локально-сметных расчетов на выполнение данных работ

Согласование локально-сметного расчета с Муниципальный заказчиком.

Перечень работ по обследованию объектов и планированию к выполнению в 2018 году  работ по противопаводковым мероприятиям

Наименование работ подлежащих к планированию

Обследование улично- дорожной сети с составление акта о местах затопляемых территорий и количества используемой спецтехники для откачивания талых вод и вывоза снега, путем анализа выпавших осадков в течении зимнего периода.

Составление локально-сметных расчетов на выполнение данных работ

Согласование локально-сметного расчета с Муниципальный заказчиком.

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по подготовке города к новому году  в 2018 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

Подготовка и согласование технической, сметной документации, дефектных актов по установке и демонтажу новогодних дворовых елок.

Подготовка и согласование технической, сметной документации по устройству и демонтажу новогодних гирлянд на 21-ой дворовой территории.

Приложение к техническому заданию

Таблица № 2

Места выполнения работ по содержанию автобусных остановок

| № п/п | Адрес месторасположения | Количество, шт. | Площадь остановки, кв.м. | Площадь боковых поверхностей кв.м. (с одной стороны) | Площадь крыши кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Спортивная, 11а - «ЦГБ» | 1 | 9,76 | 19,4 | 11,2 |
| 2 | Ул. Спортивная – Снежная | 1 | 9,84 | 21,8 | 11,3 |
| 3 | Ул. Энтузиастов №3 - «Школа №2» | 1 | 9,84 | 21,8 | 11,3 |
| 4 | Ул. Гастелло,7а - «Югорскгазавтоматика» | 1 | 9,84 | 21,8 | 11,3 |
| 5 | Ул. Лесозаготовителей ,22- «Общежитие» четная сторона | 1 | 9,4 | 19,6 | 10,8 |
| 6 | Ул. Лесозаготовителей ,9- «Общежитие» нечетная сторона | 1 | 9,4 | 19,6 | 10,8 |
| 7 | Ул. Ж/дорожная,10"а"- «Ж/дорожный вокзал» нечетная сторона | 1 | 9,84 | 21,8 | 11,3 |
| 8 | Ул. Ж/дорожная - «Ж/дорожный вокзал» четная сторона 27 | 1 | 9,84 | 21,8 | 11,3 |
| 9 | Ул. Ж/дорожная – «МФЦ» Механизаторов, 2 | 1 | 32,4 | 55 | 37,3 |
| 10 | Ул. Толстого – «ГИБДД» 12 | 1 | 9,76 | 19,4 | 11,2 |
| 11 | Ул. Газовиков - «ТТГ 30 » 4 | 1 | 9,76 | 19,4 | 11,2 |
| 12 | Ул. Декабристов,12, четная сторона | 1 | 9,76 | 19,4 | 11,2 |
| 13 | Ул. Декабристов,12, нечетная сторона | 1 | 9,76 | 19,4 | 11,2 |
| 14 | Ул. Садовая ,32– «Прометей» | 1 | 9,77 | 21,2 | 11,2 |
| 15 | Ул. Садовая - Павлика Морозова | 1 | 9,77 | 21,2 | 11,2 |
| 16 | Ул. Октябрьская,33 – м-н «Горизонт» | 1 | 9 | 19,6 | 10,4 |
| 17 | Ул. Механизаторов,32 - «Корейская кухня» | 1 | 9 | 19,6 | 10,4 |
| 18 | Ул. Попова,57 магазин «Хобби" | 1 | 9,84 | 21,8 | 11,3 |
| 19 | Ул. Спортивная-пер.Титова | 1 | 12 |  |  |
| 20 | Ул. Пожарского,2 четная сторона | 1 | 12 |  |  |
| 21 | Ул. Пожарского,13 нечетная сторона | 1 | 12 |  |  |
| 22 | Ул. Дзержинского - Кутузова,2-6 | 1 | 12 |  |  |
| 23 | Садовая 80 "а" - Конечная | 1 | 9,76 | 19,4 | 11,2 |
| 24 | Ул. Железнодорожная,14 «Центральный крытый рынок» | 1 | 9 |  | 9 |
| 25 | Ул. Энтузиастов,2 (четная сторона) | 1 | 9,84 | 21,83 | 11,3 |
| 26 | Ул. Садовая 27, ДЮСШ «Смена» | 1 | 25,6 |  | 29,5 |
| 27 | Ул.Мира 51 "а", «Анна» | 1 | 12 |  |  |
| 28 | Ул. Северная ,5-7 | 1 | 12 | 23 | 13,8 |
| 29 | Ул.Газовиков, 4 | 1 | 9,76 | 19,4 | 11,2 |
| 30 | Ул.Лесозаготовителей,25 | 1 | 9 | 19,6 | 10,4 |
| 31 | Ул.Таежна,22 | 1 | 9 | 19,6 | 10,4 |
| 32 | Ул.Агиришская Некрасова, 1/1 | 1 | 9,84 | 21,83 | 11,3 |
| 33 | ул. Дзержинского - Плеханова | 1 | 9 | 19,6 | 10,4 |
| 34 | Зеленая зона 1 км четная сторона | 1 | 8,4 | 10,5 | 8,4 |
| 35 | Зеленая зона 1 км нечетная сторона | 1 | 8,4 | 10,5 | 8,4 |
| 36 | Зеленая зона 2 км | 1 | 12,6 | 18,84 | 12,6 |
| 37 | Зеленая зона 3 км | 1 | 12,6 | 27,65 | 12,6 |
| 38 | Зеленая зона 4 км, четная сторона | 1 | 12,6 | 27,54 | 14,49 |
| 39 | Зеленая зона 4 км, нечетная сторона | 1 | 12,6 | 27,54 | 12,6 |
| 40 | Зеленая зона 5 км | 1 | 17,82 | 20,51 | 17,82 |
| 41 | Зеленая зона 6 км | 1 | 9,89 | 20,71 | 9,89 |
| 42 | Зеленая зона 7 км | 1 | 12 | 31,2 | 12 |
| 43 | Зеленая зона 8 км | 1 | 12 | 20,51 | 12 |
| 44 | Ул. Студенческая 16 | 1 | 13,4 | 23,25 | 13,40 |
| 45 | ул. Агиришская, 11 | 1 | 9,84 | 21,83 | 11,30 |
| 46 | ПМК - 5 | 1 | 9,84 | 21,83 | 11,30 |
| 47 | Октябрьская "Лайнер" | 1 | 12 |  | 12,00 |
|  | Итого: |  | 533,37 | 850,27 | 523,20 |

Приложение к техническому заданию

Таблица № 3

Места выполнения работ по содержанию и ремонту детских  и спортивных площадок

| № п/п | Адрес, место расположения | Количество, шт. | Площадь городка, кв. м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энтузиастов, 3А | 1 | 196 |
| 2 | Гастелло, 15 | 1 | 280 |
| 3 | Титова, 9 | 1 | 180 |
| 4 | Мира, 71А | 1 | 800 |
| 5 | Мира, 12 | 1 | 525 |
| 6 | Мира, 18 | 1 | 1050 |
| 7 | Калинина, 23 | 1 | 480 |
| 8 | Геологов, 9А | 1 | 450 |
| 9 | Геологов, 11 | 1 | 450 |
| 10 | Кирова, 10 | 1 | 875 |
| 11 | Ленина, 8 – Мира, 9 | 1 | 2100 |
| 12 | Ж/ дорожная, 33,35 | 1 | 572 |
| 13 | Ж/ дорожная,27 | 1 | 140 |
| 14 | 40 лет Победы, 3 | 1 | 600 |
| 15 | 40 лет Победы, 5 | 1 | 400 |
| 16 | 40 лет Победы, 9 | 1 | 900 |
| 17 | Попова, 2, 4 | 1 | 280 |
| 18 | Буряка, 7 Б-Железнодорожная,47 | 1 | 803 |
| 19 | Микрорайон ПММК – 5 | 1 | 1176 |
| 20 | Механизаторов, 22 | 1 | 450 |
| 21 | Газовиков, 1 | 1 | 500 |
| 22 | Газовиков, 3 | 1 | 1540 |
| 23 | Садовая, 72 / 1 | 1 | 1020 |
| 24 | Менделеева у спортивного клуба «Гонг» | 1 | 150 |
| 25 | Декабристов, 6 | 1 | 324 |
| 26 | Декабристов, 6 спортплощадка | 1 | 216 |
| 27 | Декабристов,8- 10 | 1 | 315 |
| 28 | Декабристов,12-14 | 1 | 315 |
| 29 | Ермака, 5 | 1 | 800 |
| 30 | Югорск – 2, дом №4-5 | 1 | 180 |
| 31 | Югорск – 2, дом№8-9 | 1 | 750 |
| 32 | Югорск – 2, детская площадка | 1 | 600 |
| 33 | Газовиков, 6 Спортивные площадки, детский городок | 1 | 615 |
| 34 | Мира, 57 | 1 | 180 |
| 35 | Никольская 3-5 | 1 | 2000 |
| 36 | Никольская, 9А спортплощадка, детский городок | 1 | 696 |
| 37 | Никольская, 11 | 1 | 300 |
| 38 | Менделеева, 32 /1 | 1 | 256 |
| 39 | Советская 5 | 1 | 375 |
| 40 | Таежная 16/2 | 1 | 90 |
| 41 | Толстого 12/16 | 1 | 850 |
| 42 | Студенческая 20 | 1 | 540 |
| 43 | Механизаторов,19 а | 1 | 130 |
| 44 | Таежная,12 | 1 | 800 |
| 45 | Свердлова,6 | 1 | 216 |
| 46 | Калинина,63 | 1 | 100 |
| 47 | Магистральная, 21 | 1 | 200 |
| 48 | Таежная, 22А | 1 | 112 |
| 49 | Декабристов, 2-Сахарова, 2А | 1 | 325,5 |
| 50 | Никольская, 15 | 1 | 347 |
| 51 | Мичурина-Ясный | 1 | 392 |
| 52 | Мира,58 | 1 | 162 |
| 53 | Таежная,2, 2а | 1 | 55 |
| 54 | Студенческая, 16 | 1 | 32 |
| 55 | Студенческая,18 | 1 | 644 |
| 56 | Таежная 12/4, спортплощадка | 1 | 188,7 |
| 57 | Остравская,9 | 1 | 630 |
| 58 | Ленина 1/1 | 1 | 598,4 |
| 59 | Рябиновая,4,6 | 1 | 272,25 |
| 60 | Свердлова,14 | 1 | 600 |
| 61 | Мира,56А | 1 | 128 |
| 62 | Гастелло,7 | 1 | 168 |
| 63 | Садовая,32 | 1 | 300 |
| 64 | Гагарина-Защитников Отечества | 1 | 168 |
| 65 | Студенческая 18/1 | 1 | 340 |
| 66 | Магистральная,19 | 1 | 96 |
| 67 | Калинина, 54 | 1 | 364 |
| 68 | Титова,11 | 1 | 192 |
| 69 | Механизаторов,8 | 1 | 143 |
| 70 | Кольцевая,13 | 1 | 64 |
| 71 | Лесозаготовителей,9 | 1 | 1125 |
| 72 | Ж/ дорожная, 19 А | 1 | 280 |
| 73 | Ж/ дорожная, 21 А | 1 | 120 |
| 74 | Менделеева,37 А | 1 | 300 |
| 75 | Менделеева,41 | 1 | 360 |
| 76 | Менделеева,53 | 1 | 140 |
| 77 | Менделеева,61 | 1 | 450 |
| 78 | Механизаторов,10 | 1 | 144 |
| 79 | Механизаторов,14 | 1 | 340 |
| 80 | Механизаторов,19 б | 1 | 225 |
| 81 | Механизаторов,28 | 1 | 168 |
| 82 | Мира,51А | 1 | 144 |
| 83 | Мира,54А | 1 | 52 |
| 84 | Мичурина,13 | 1 | 399 |
| 85 | Мичурина,19 | 1 | 200 |
| 86 | Садовая,76 | 1 | 140 |
| 87 | Садовая,80 | 1 | 140 |
| 88 | Садовая,84А | 1 | 270 |
| 89 | Спортивная,37А | 1 | 100 |
| 90 | Чкалова 7/7 | 1 | 1488 |
| 91 | Чкалова 7/6 | 1 | 760 |
| 92 | Лесозаготовителей,25 | 1 | 333,2 |
| 93 | Мира, 18/2; 18/3 | 1 | 1050 |
|  | Итого: |  | 41 815,05 |

Приложение к техническому заданию

Таблица № 4

Места  выполнения работ по содержанию  пожарных водоемов

| № п/п | Адрес | Емкость, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Таежная, 78 | 75 |
| 2 | Ул. Таежная и ул. Мира | 50 |
| 3 | Ул. Заводская, стр.6 | 50 |
| 4 | Ул. Заводская к клубу «Прометей» | 75 |
| 5 | Ул. Садовая, с/к «Гонг» | 75 |
| 6 | Ул. Садовая, 60 (во дворе) | 75 |
| 7 | Ул. Лесная, 18 | 50 |
| 8 | Ул. Таежная в районе жилого дома № 14 А | 150 |
| 9 | Ул. Мира в районе дома №50 и №48 | 50 |
| 10 | Ул. 40 лет Победы,18А в районе аптеки №176 | 50 |
| 11 | Ул. Спортивная и ул. Таежная на территории д/с «Белоснежка» | 150 |
| 12 | Ул. Монтажников,1А в районе торгового центра | 50 |
| 13 | Ул. Заводская в районе детской поликлиники | 75 |
| 14 | ул. Арантурская (между домами №13 и №16) | 75 |
| 15 | ул. Арантурская (район магазина "Огородник") | 75 |
|  | Итого | 1125 |

Приложение к техническому заданию

Таблица № 5

Места выполнения работ по содержанию пожарных гидрантов:

| №п/п | № ПГ | ПГ | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 130 | ПГ | Арантурская, 1 |
|  | 131 | ПГ | Арантурская, 13 - Петровская |
|  | 132 | ПГ | Арантурская, 7 |
|  | 133 | ПГ | Арантурская, 9 |
|  | 105 | ПГ | Багратиона, 1 |
|  | 58 | ПГ | Бажова - Ж/Д |
|  | 110 | ПГ | Бородинская, 11 |
|  | 134 | ПГ | Буряка, 3 А |
|  | 60 | ПГ | Вавилова - Восточная |
|  | 69 | ПГ | Вавилова - Ермака |
|  | 354 | ПГ | Лесная – Вавилова ВК-148 |
|  | 356 | ПГ | Лесная –Гайдара ВК-92 |
|  | 359 | ПГ | Лесная-Котовского ВК-77 |
|  | 61 | ПГ | Вавилова - Киевская |
|  | 70 | ПГ | Вавилова - Космонавтов |
|  | 67 | ПГ | Вавилова - Менделеева |
|  | 68 | ПГ | Вавилова - Песчаная |
|  | 65 | ПГ | Вавилова - Садовая |
|  | 71 | ПГ | Вавилова - Сахарова |
|  | 59 | ПГ | Вавилова Ж/Д |
|  | 63 | ПГ | Вавилова, 10 |
|  | 64 | ПГ | Вавилова, 14 |
|  | 62 | ПГ | Вавилова, 6 |
|  | 52 | ПГ | Вещевой рынок |
|  | 285 | ПГ | Газовиков 2/1 |
|  | 286 | ПГ | Газовиков 3 |
|  | 81 | ПГ | Газовиков, 6 |
|  | 7 | ПГ | Гастелло (РНУ) |
|  | 186 | ПГ | Гастелло,15 |
|  | 135 | ПГ | Гастелло, 25, база АТХ |
|  | 187 | ПГ | Гастелло, 7 - Дружбы народов |
|  | 188 | ПГ | Геологов, 5 |
|  | 189 | ПГ | Геологов, 9Б |
|  | 190 | ПГ | Геологов, д/с "Якорек" |
|  | 191 | ПГ | Геологов, контора УКС |
|  | 192 | ПГ | ГОВД, Попова |
|  | 136 | ПГ | Гоголя, 4 |
|  | 137 | ПГ | Горького |
|  | 138 | ПГ | Грибоедова, 11 |
|  | 140 | ПГ | Д/с «Радуга»(ул.Мира) |
|  | 193 | ПГ | д/с Брусничка |
|  | 97 | ПГ | Декабристов - Курчатова |
|  | 98 | ПГ | Декабристов - Сибирская |
|  | 96 | ПГ | Декабристов - Чкалова |
|  | 99 | ПГ | Декабристов - Южная |
|  | 194 | ПГ | Декабристов, 12 (двор) |
|  | 92 | ПГ | Декабристов, 10 (сталь) |
|  | 93 | ПГ | Декабристов, 14 (сталь) |
|  | 195 | ПГ | Декабристов, 6 |
|  | 141 | ПГ | Ермака (шк.-кольцо) 3 перекресток |
|  | 142 | ПГ | Ермака (шк.-кольцо) 4 ввод №6 |
|  | 143 | ПГ | Ермака (шк.-кольцо) 5 ввод в кот.24 |
|  | 144 | ПГ | Ермака, 5 (школа-кольцо) 2 |
|  | 197 | ПГ | Железнодорожная (котельная 23) |
|  | 196 | ПГ | Железнодорожная, 21а |
|  | 198 | ПГ | Железнодорожная, 33 |
|  | 199 | ПГ | Железнодорожная, 35 |
|  | 145 | ПГ | Заводская, 18 |
|  | 146 | ПГ | Заводская, 26 |
|  | 147 | ПГ | Заводская, 32 |
|  | 148 | ПГ | Заводская, 36 |
|  | 149 | ПГ | Заводская, 42 |
|  | 30 | ПГ | Заправка кольцевая "Селена" |
|  | 202 | ПГ | Калинина, 23 |
|  | 24 | ПГ | Калинина, 70 |
|  | 203 | ПГ | Кирова 10 (двор) |
|  | 204 | ПГ | Кирова, 10 (дорога) |
|  | 205 | ПГ | Кирова, 8 |
|  | 181 | ПГ | КОС-2 микрорайон №5 |
|  | 182 | ПГ | КОС-2 микрорайон №5 |
|  | 87 | ПГ | Красноармейская, 15 |
|  | 152 | ПГ | Кутузова, 2 |
|  | 206 | ПГ | Ленина (Храм) |
|  | 213 | ПГ | Ленина, 30 - Механизаторов |
|  | 209 | ПГ | Ленина, 41 |
|  | 210 | ПГ | Ленина, Газпромбанк |
|  | 211 | ПГ | Ленина, Телеграф |
|  | 214 | ПГ | Лесозаготовителей, 25 |
|  | 215 | ПГ | Лии Карастояновой (котельная 7) |
|  | 78 | ПГ | Магистральная, 19 |
|  | 218 | ПГ | Магистральная, 21 |
|  | 153 | ПГ | Магистральная, 23 (шк.-кольцо) 1 |
|  | 155 | ПГ | Менделеева, 13 |
|  | 156 | ПГ | Менделеева, 19 |
|  | 157 | ПГ | Менделеева, 27 |
|  | 158 | ПГ | Менделеева, 45 |
|  | 219 | ПГ | Менделеева, 49 |
|  | 80 | ПГ | Менделеева, 59 |
|  | 159 | ПГ | Менделеева, 7 |
|  | 79 | ПГ | Менделеева, д/с "Светлячок" |
|  | 220 | ПГ | Механизаторов, 14 |
|  | 221 | ПГ | Механизаторов, 19 Б |
|  | 222 | ПГ | Механизаторов, 29 |
|  | 160 | ПГ | Минина, 2 |
|  | 47 | ПГ | Мира - маг. "Для вас" |
|  | 45 | ПГ | Мира - маг. "Селена" |
|  | 44 | ПГ | Мира - Таежная |
|  | 229 | ПГ | Мира – Титова м-н «Водолей» |
|  | 228 | ПГ | Мира 18 |
|  | 226 | ПГ | Мира, 10 |
|  | 227 | ПГ | Мира, 11 |
|  | 46 | ПГ | Мира, 37 |
|  | 223 | ПГ | Мира, 4 |
|  | 43 | ПГ | Мира, 43 |
|  | 42 | ПГ | Мира, 44/1, маг. "Торос" |
|  | 224 | ПГ | Мира, 5 - Кирова |
|  | 232 | ПГ | Мира, 56а |
|  | 233 | ПГ | Мира, 57 |
|  | 234 | ПГ | Мира, 59а |
|  | 236 | ПГ | Мира, 62 |
|  | 237 | ПГ | Мира, 63 |
|  | 238 | ПГ | Мира, 73 |
|  | 239 | ПГ | Мира, 75а |
|  | 225 | ПГ | Мира, 9 музей |
|  | 240 | ПГ | Монтажников, 1а |
|  |  | ПГ ПГ | Монтажников, 17 |
|  |  | ПГ ПГ | Монтажников, 19 |
|  | 241 | ПГ | Морозова, 25 |
|  | 109 | ПГ | Невская, 9 |
|  | 162 | ПГ | Некрасова, 5 |
|  | 163 | ПГ | Никольская - Пожарского |
|  | 82 | ПГ | Никольская - Широкая |
|  | 83 | ПГ | Никольская 20 |
|  | 84 | ПГ | Никольская 24 |
|  | 164 | ПГ | Никольская, 2 |
|  | 242 | ПГ | Никольская, 3 |
|  | 243 | ПГ | Никольская, 5 |
|  | 165 | ПГ | Никольская, 6 |
|  | 244 | ПГ | Никольская, 7 |
|  | 166 | ПГ | Никольская, 9а (маг. Аркада) |
|  | 41 | ПГ | Новая, 1 |
|  | 245 | ПГ | Нововятская, 1, ТК-51 |
|  |  | ПГ | Октябрьская, 5 |
|  |  | ПГ | Октябрьская Лайнер 1 |
|  |  | ПГ | Октябрьская Лайнер 2 |
|  | 17 | ПГ | Октябрьская 19 - Ленина |
|  | 15 | ПГ | Октябрьская, (база) |
|  | 18 | ПГ | Октябрьская, 10; |
|  | 19 | ПГ | Октябрьская, 14 |
|  | 20 | ПГ | Октябрьская, 33 (кот. 18) |
|  | 21 | ПГ | Октябрьская, 33а (остановка) |
|  | 22 | ПГ | Октябрьская, маг. Октябрьский |
|  | 16 | ПГ | Октябрьская, 13 |
|  | 14 | ПГ | Октябрьская, ЯВА |
|  | 113 | ПГ | Ольховая, 15 |
|  | 167 | ПГ | Остравская, 14 |
|  | 168 | ПГ' | Остравская, 2, "Прага" |
|  | 169 | ПГ | Остравская, 24 |
|  | 25 | ПГ | пер. Северный, 1 |
|  | 26 | ПГ | пер. Северный, 3 |
|  | 27 | ПГ | пер. Северный, 5 |
|  | 28 | ПГ | пер. Северный, 7 |
|  | 170 | ПГ | пер. Арантурский, 1 |
|  | 171 | ПГ | пер. Арантурский, 7- ул. Рябиновая |
|  | 172 | ПГ | пер Арантурский.3 |
|  | 247 | ПГ | Первомайская, 18 |
|  | 248 | ПГ | Пивзавод, Попова, 2 |
|  | 173 | ПГ | Пихтовая, 4 |
|  | 174 | ПГ | 40 лет Победы, 11 |
|  | 112 | ПГ | Пожарского, 16 |
|  | 175 | ПГ | Полевая, 4 |
|  | 176 | ПГ | Попова, 14(УКС) |
|  | 9 | ПГ | Попова, 29 - Больница |
|  | 10 | ПГ | Попова, 34 - Спортивная |
|  | 11 | ПГ | Попова, 44 - "Югра - Презент" |
|  | 12 | ПГ | Попова, 63- Банк (маг.Хобби) |
|  | 114 | ПГ | Рябиновая, 15 |
|  | 66 | ПГ | Садовая 84 - Вавилова |
|  | 249 | ПГ | Садовая, За |
|  | 177 | ПГ | Садовая, 42а - "День и ночь" |
|  | 250 | ПГ | Садовая, 49 |
|  | 251 | ПГ | Садовая, 57 |
|  | 80 | ПГ | Садовая, 59 |
|  | 252 | ПГ | Садовая, 68 |
|  | 253 | ПГ | Садовая, 69 |
|  | 254 | ПГ | Садовая, 72\1-д/с "Светлячок" |
|  | 255 | ПГ | Садовая, 76а |
|  | 256 | ПГ | Садовая, ДЮСШ "Смена" |
|  | 76 | ПГ | Сахарова, 15 |
|  | 75 | ПГ | Сахарова, 23 |
|  | 74 | ПГ | Сахарова, 29 |
|  | 73 | ПГ | Сахарова, 35 |
|  | 72 | ПГ | Сахарова, 41 |
|  | 34 | ПГ | Сахарова, 5 |
|  | 35 | ПГ | Сахарова, 5/2 |
|  | 259 | ПГ | Свердлова 8 |
|  | 260 | ПГ | Свердлова, 10 |
|  | 257 | IIГ | Свердлова, 2 |
|  | 258 | ПГ | Свердлова, 6 |
|  | 261 | ПГ | Снежная, 24 |
|  | 264 | ПГ | Спортивная (Дворец семьи) |
|  | 263 | ПГ | Спортивная 33 |
|  | 39 | ПГ | Спортивная, 22 |
|  | 40 | ПГ | Спортивная, 29 |
|  | 38 | ПГ | Спортивная, 37 |
|  | 29 | ПГ | СТО "Автомобилист" |
|  | 178 | ПГ | Столыпина |
|  | 85 | ПГ | Никольская - Студенческая |
|  | 90 | ПГ | Студенческая - Заводская |
|  | 89 | ПГ | Студенческая - Садовая |
|  | 91 | ПГ | Студенческая - Спасская |
|  | 266 | ПГ | Студенческая, 18 |
|  | 179 | ПГ | Студенческая, 20 |
|  | 88 | ПГ | Студенческая, 16 |
|  | 271 | ПГ | Толстого (14 кот.) |
|  | 86 | ПГ | Толстого 12 - Красноармейская |
|  | 269 | ПГ | Толстого, 12 |
|  | 270 | ПГ | Толстого, 16 |
|  | 267 | ПГ | Толстого, 2 |
|  | 268 | ПГ | Толстого, 4 |
|  | 51 | ПГ | Торговая «Автодом» |
|  | 50 | ПГ | Торговая «Караван»( маг.Магнит) |
|  | 274 | ПГ | ФОК - "Интер" |
|  | 272 | ПГ | ФОК-1 |
|  | 273 | ПГ | ФОК -2 |
|  | 276 | ПГ | Чкалова, 10 |
|  | 275 | ПГ | Чкалова, 5 |
|  | 108 | ПГ | Шаумяна - Студенческая, 34 |
|  | 115 | ПГ | Шаумяна - пер. Арантурский |
|  | 111 | ПГ | Шаумяна - Широкая |
|  | 180 | ПГ | Титова,9 |
|  | 280 | ПГ | Школа № 2, ТК-31 (фасад) |
|  | 281 | ПГ | Школа № 5 |
|  | 277 | ПГ | Школа №2 (Восточное крыло)-1 |
|  | 278 | ПГ | Школа №2 (Восточное крыло)-2 |
|  | 279 | ПГ | Школа №2 Мира 83 |
|  | 37 | ПГ | Энтузиастов 2- Спортивная |
|  | 32 | ПГ | Энтузиастов За - ЛЭП |
|  | 33 | ПГ | Энтузиастов 7 - ЛЭП |
|  | 282 | ПГ | Энтузиастов, 2, ТК-39 |
|  | 283 | ПГ | Энтузиастов, 7 ТК |
|  | 284 | ПГ | ЮГА, Гастелло, 12 |
|  | 53 | ПГ | Югорская (вещевой рынок) |
|  | 54 | ПГ | Югорская, 12 |
|  | 55 | ПГ | Югорская, 22 |
|  | 56 | ПГ | Югорская, 30 |
|  | 57 | ПГ | Югорская, 40 |
|  | 104 | ПГ | Южная - Багратиона |
|  | 101 | ПГ | Южная - Гоголя |
|  | 100 | ПГ | Южная - Грибоедова |
|  | 102 | ПГ | Южная - Дзержинского |
|  | 103 | ПГ | Южная - Пихтовая |
|  | 289 | ПГ | Бажова - Покровская |
|  | 290 | ПГ | Бажова - Югорская |
|  | 291 | ПГ | Бажова - Славянская |
|  | 292 | ПГ | Бажова - Чехова |
|  | 293 | ПГ | Бажова 11 |
|  | 294 | ПГ | Бажова 17 |
|  | 295 | ПГ | Бажова 3 |
|  | 296 | ПГ | Бажова 7 |
|  | 297 | ПГ | Загородная, 1 |
|  | 298 | ПГ | Загородная, 13 |
|  | 299 | ПГ | Загородная, 17 |
|  | 300 | ПГ | Загородная, 25 |
|  | 301 | ПГ | Загородная, 31 |
|  | 302 | ПГ | Загородная, 7 |
|  | 303 | ПГ | Кооперативная, 1 |
|  | 304 | ПГ | Кооперативная, 5 |
|  | 305 | ПГ | Кооперативная, 7 |
|  | 306 | ПГ | Кооперативная, 9 |
|  | 307 | ПГ | Покровская, 11 |
|  | 308 | ПГ | Покровская, 17 |
|  | 309 | ПГ | Покровская, 21 |
|  | 310 | ПГ | Покровская, 25 |
|  | 311 | ПГ | Покровская, 33 |
|  | 312 | ПГ | Ремизова, 11 |
|  | 313 | ПГ | Ремизова 17 |
|  | 314 | ПГ | Ремизова 23 |
|  | 315 | ПГ | Ремизова 29 |
|  | 316 | ПГ | Ремизова 37 |
|  | 317 | ПГ | Ремизова 5 |
|  | 318 | ПГ | Славянская 25 |
|  | 319 | ПГ | Славянская 29 |
|  | 320 | ПГ | Славянская, 19 |
|  | 321 | ПГ | Солнечная 11 |
|  | 322 | ПГ | Солнечная 17 |
|  | 323 | ПГ | Солнечная 23 |
|  | 324 | ПГ | Солнечная 5 |
|  | 325 | ПГ | Тополиная 16 |
|  | 326 | ПГ | Тополиная 6 |
|  | 327 | ПГ | Тополиная 8 |
|  | 328 | ПГ | Чехова 13 |
|  | 329 | ПГ | Чехова 21 |
|  | 330 | ПГ | Чехова 29 |
|  | 331 | ПГ | Чехова 41 |
|  | 332 | ПГ | Чехова 45 |
|  | 333 | ПГ | Чехова 51 |
|  | 338 | ПГ | Гайдара,4 |
|  | 341 | ПГ | Дубинина, 22 |
|  | 343 | ПГ | Киевская-Магистральная |
|  | 348 | ПГ | Киевская ВК-3 |
|  |  |  | Киевская - Буденного |
|  | 349 | ПГ | Киевская, 21 |
|  | 350 | ПГ | Киевская, 12 |
|  | 352 | ПГ | Котовского, 12 |
|  | 353 | ПГ | Котовского, 5 |
|  | 357 | ПГ | Лесная - Дубинина |
|  | 361 | ПГ | Лесная - Пушкина |
|  | 363 | ПГ | Лесная, 36 |
|  | 369 | ПГ | Магистральная, 2а |
|  | 378 | ПГ | Пушкина, 12 |
|  | 379 | ПГ | Студенческая (кольцо) |
|  | 380 | ПГ | Студенческая, 11 |
|  | 381 | ПГ | Студенческая, 19 |
|  | 382 | ПГ | Шевченко, 16 |
|  | 383 | ПГ | Шевченко, 2 |
|  | 1 | ПГ | ВОС-4 |
|  | 2 | ПГ | Дом № 1 |
|  | 3 | ПГ | Дом № 2 |
|  | 4 | ПГ | Дом № 3 |
|  | 5 | ПГ | Дом № 8 |
|  | 6 | ПГ | Котельная №22 МУП «Югорскэнергогаз» |
|  | 7 | ПГ | МУК "МИГ" |
|  | 8 | ПГ | Медико-санитарная часть |
|  | 9 | ПГ | ПЧ п. Югорск-2 |
|  | 10 | ПГ | Стоянка у ГК "Авиатор" |
|  | 11 | ПГ | Школа № 4 |
|  |  | ПГ | Лермонтова,11 (ул. Кедровая) |
|  |  | ПГ | Лермонтова,9 (ул. Монтажников) |
|  |  | ПГ | Лермонтова, 10 (ул. Снежная) |
|  |  | ПГ | Труда, 16 |
|  |  | ПГ | Труда, 18 |
|  |  | ПГ | Труда,35 (ул. Энтузиастов) |
|  |  | ПГ | Энтузиастов, 14 |
|  |  | ПГ | Лермонтова,7 |
|  |  | ПГ | Лермонтова,35 (ул.Энтузиастов) |
|  |  | ПГ | пер.Радужный, 1 |
|  |  | ПГ | Ставропольская, 8 |
|  |  | ПГ | Ставропольская, 12 |
|  |  | ПГ | Ставропольская, 16 |
|  |  | ПГ | Армовирская,1 |
|  |  | ПГ | Армовирская,3 |
|  |  | ПГ | Армовирская,11 |
|  |  | ПГ | Армовирская, 1З |
|  | 77 | ПГ | Сахарова- Магистральная |
|  |  | ПГ | Сахарова,6 |
|  |  | ПГ | Сахарова,12а |
|  |  | ПГ | Сахарова,14 |
|  |  | ПГ | Сахарова,20 |
|  |  | ПГ | Сахарова,22 |
|  |  | ПГ | Сахарова,26 |
|  |  | ПГ | Сахарова,32 |
|  |  | ПГ | Сахарова,34 |
|  |  | ПГ | Сахарова,40 |
|  |  | ПГ | Московская,6 |
|  |  | ПГ | Московская,12а |
|  |  | ПГ | Московская,16 |
|  |  | ПГ | Московская,22 |
|  |  | ПГ | Московская,28 |
|  |  | ПГ | Московская,34 |
|  |  | ПГ | Московская,38 |
|  |  | ПГ | Московская,24 |
|  |  | ПГ | Московская,43 |
|  |  | ПГ | Тюменская,4 |
|  |  | ПГ | Тюменская,8 |
|  |  | ПГ | Тюменская,10А |
|  |  | ПГ | Тюменская,12 |
|  |  | ПГ | Тюменская,16 |
|  |  | ПГ | Тюменская,22 |
|  |  | ПГ | Тюменская,28 |
|  |  | ПГ | Тюменская,32 |
|  |  | ПГ | Тюменская,34 |
|  |  | ПГ | Тюменская,37 |
|  |  | ПГ | Тюменская,40 |
|  |  | ПГ | Бульвар Сибирский,1 |
|  |  | ПГ | Бульвар Сибирский,7 |
|  |  | ПГ | Бульвар Сибирский,11 |
|  |  | ПГ | Бульвар Сибирский,11а |
|  |  | ПГ | Бульвар Сибирский,26 |
|  |  | ПГ | Бульвар Сибирский,27а |
|  |  | ПГ | Бульвар Сибирский,31 |
|  |  | ПГ | Бульвар Сибирский,37 |
|  |  | ПГ | Звездная,2 |
|  |  | ПГ | Звездная,14 |
|  |  | ПГ | Звездная,16 |
|  |  | ПГ | Звездная,18 |
|  |  | ПГ | Звездная,24 |
|  |  | ПГ | Звездная,30 |
|  |  | ПГ | Звездная,38 |
|  |  | ПГ | Уральская,6 |
|  |  | ПГ | Уральская,10 |
|  |  | ПГ | Уральская,17 |
|  |  | ПГ | Уральская,18 |
|  |  | ПГ | Уральская,24 |
|  |  | ПГ | Уральская,34 |
|  |  | ПГ | Уральская,40 |
|  |  | ПГ | Цветной булвьвар,4 |
|  |  | ПГ | Кондинская,6 |
|  |  | ПГ | Кондинская,12 |
|  |  | ПГ | Кондинская,18 |
|  |  | ПГ | Кондинская,24 |
|  |  | ПГ | Кондинская,32 |
|  |  | ПГ | Кондинская,44 |
|  |  | ПГ | Кондинская,50 |
|  |  | ПГ | Кондинская,56 |
|  |  | ПГ | Спортивная 39 |
|  |  | ПГ | Лопатиной, д/ Радуга |
|  |  | ПГ | Лунная детский сад «Радуга»,1 |
|  |  | ПГ | Железнодорожная, гипермаркет «Магнит» |
|  | 208 | ПГ | Управление связи (Храм) |

Приложение к техническому заданию

Таблица № 6

Места выполнения работ по содержанию светофоров

| Месторасположение | Количество секций светофоров | Количество табло отсчета (пешеходных) |
| --- | --- | --- |
| 1.Регулируемые перекрестки: -ул. 40 лет Победы – ул. Железнодорожная – 4 шт. | 6-транспортных 6-пешеходных | 6 |
| -ул. Механизаторов – ул. Железнодорожная – 4 шт. | 6-транспортных 6-пешеходных | 6 |
| - ул. Спортивная – ул. Попова – 4 шт. | 8-транспортных 8-пешеходных | 8 |
| - ул. Газовиков – ул. Промышленная – 4 шт. | 8-транспортных 8-пешеходных |  |
| - ул. Садовая – ул. Студенческая – 4 шт. | 8-транспортных 8-пешеходных | 8 |
| -ул. Спортивная – ул. Калинина – 4 шт. | 8-транспортных 8-пешеходных |  |
| - ул. Таежная – ул. Мира – 4 шт. | 8-транспортных 8-пешеходных |  |
| - ул. Ленина – ул. Лесозаготовителей – 4 шт. | 8-транспортных 8-пешеходных | 8 |
| - ул. Ленина – ул. Мира - 4 шт. | 8-транспортных 8-пешеходных | 8 |
| - ул. Попова – ул. Мира - 4 шт. | 8-транспортных 4-пешеходных | 4 |
| - ул. Попова – ул. Механизаторов - 4 шт. | 6-транспортных 8-пешеходных |  |
| - ул. Магистральная – ул. Менделеева - 4 шт. | 12-транспортных 8-пешеходных |  |
| 2. Регулируемые пешеходные переходы: - ул. 40 лет Победы возле МБОУ «Детская школа искусств города Югорска» - 2 шт. - ул. Мира возле МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» - 2 шт. | 4-транспортных 2-пешеходных 4-транспортных 2-пешеходных | 2 |
| 3. Нерегулируемые пешеходные переходы, оборудованные светофорами Т 7 |  |  |
| - ул. Ленина (МБОУ «Лицей имени Г. Ф. Атякшева») |  | 2-пешеходных |
| - ул. Ермака (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6») |  | 2-пешеходных |
| - ул. Мира (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2) |  | 8-пешеходных |
| - ул. Менделеева (д/сад «Светлячок») |  | 4-пешеходных |
| - ул. Геологов (д/сад «Якорек») |  | 2-пешеходных |
| - ул. Лунная (д/сад «Радуга») |  | 2-пешеходных |
| - ул. Свердлова (д/сад «Брусничка») |  | 2-пешеходных |
| - ул. Таежная (д/сад «Белоснежка») |  | 2-пешеходных |
| 4. Регулируемый железнодорожный пешеходный переход |  |  |
| - ул. Железнодорожная – ул. Бажова |  | 2-пешеходных |

Приложение к техническому заданию

Таблица № 7

| Места выполнения работ по содержанию внутриквартальных и дворовых проездов северной части 8-й микрорайон |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (с твердым покрытием) м2 | 14 949 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
| 1 | ул. 40 лет Победы 2 | 4 | 76 | 304 |
| 2 | ул. 40 лет Победы 4 | 4 | 88 | 352 |
| 3 | ул. Железнодорожная 37 | 4 | 112 | 448 |
| 3.1 | автостоянка торец дома | 12 | 36 | 432 |
| 4 | ул. Железнодорожная 39 А | 4 | 32 | 128 |
| 5 | ул. Железнодорожная 45 | 4 | 56 | 224 |
| 6 | ул. Железнодорожная 47 | 4 | 56 | 224 |
| 7 | ул. Железнодорожная 49 | 4 | 58 | 232 |
| 8 | ул. Железнодорожная 47А | 4 | 58 | 232 |
| 9 | ул. Буряка 7Б | 4 | 72 | 288 |
| 10 | ул. Буряка 1 | 4 | 56 | 224 |
| 11 | ул. Буряка 1 А | 4 | 56 | 224 |
| 12 | ул. Буряка 3 | 4 | 56 | 224 |
| 13 | ул. Буряка 3 А | 4 | 56 | 224 |
| 14 | ул. Буряка 3 Б | 4 | 58 | 232 |
| 15 | ул. Буряка 3 Г | 4 | 62 | 248 |
| 16 | ул. Буряка 5 | 4 | 64 | 256 |
| 16.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 5 по ул. Буряка | 10 | 18 | 180 |
| 17 | ул. Буряка 7 | 4 | 58 | 232 |
| 18 | ул. Буряка 7А | 4 | 56 | 224 |
| 19 | ул. Механизаторов 1 | 4 | 62 | 248 |
| 20 | ул. Механизаторов 3 | 4 | 62 | 248 |
| 21 | ул. Механизаторов 5 | 4 | 66 | 264 |
| 22 | ул. Механизаторов 7 | 4 | 68 | 272 |
| 23 | ул. Механизаторов 8 | 4 | 135 | 540 |
| 23.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 8 по ул. Механизаторов | 4 | 11 | 44 |
| 24 | ул. Механизаторов 9А | 4 | 74 | 296 |
| 24.1 | тротуар от ул. Механизаторов, к жилому дому № 9А | 1,5 | 187 | 281 |
| 25 | ул. Механизаторов 19А | 4 | 54 | 216 |
| 25.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 19А по ул. Механизаторов | 12 | 18 | 216 |
| 25.2 | проезд между домами ул. Ленина 39 и 41 | 4 | 24 | 96 |
| 26 | ул. Механизаторов 19 Б | 4 | 56 | 224 |
| 27 | ул. Механизаторов 19 В | 4 | 56 | 224 |
| 27.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 19 В по ул. Механизаторов | 12 | 36 | 432 |
| 28 | ул. Механизаторов 10 | 6 | 98 | 588 |
| 29 | ул. Механизаторов 12 | 6 | 98 | 588 |
| 30 | ул. Механизаторов 14 | 6 | 98 | 588 |
| 31 | ул. Ленина 32 | 4 | 56 | 224 |
| 32 | ул. Механизаторов 16 | 4 | 42 | 168 |
| 33 | ул. Ленина 30 | 4 | 58 | 232 |
| 34 | ул. Механизаторов 22 | 4 | 106 | 424 |
| 35 | ул. Механизаторов 24 | 4 | 92 | 368 |
| 36 | ул. Попова 66 | 4 | 74 | 296 |
| 37 | ул. Буряка 12 | 4 | 58 | 232 |
| 38 | ул. Механизаторов 18 | 6 | 103,83 | 623 |
| 38.1 | автостоянки | 11,97 | 70 | 838 |
| 39 | ул. Октябрьская 6,6А | 8 | 74 | 592 |
| 40 | ул. Ленина 32 | 6 | 76 | 456 |
| итого по 8 микрорайону с твердым |  |  | 2 650,00 | 14 949 |
| в том числе: проезды |  |  |  | 12 527 |
| тротуары |  |  |  | 281 |
| автостоянки |  |  |  | 2 142 |
| (с грунтовым покрытием) м2 |  | 2 800 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
| 44 | ул. 40 лет Победы 18 | 4 | 116 | 464 |
| 45 | ул. Попова 50 | 4 | 64 | 256 |
| 46 | ул. Попова 52 | 4 | 46 | 184 |
| 47 | ул. Попова 54 | 4 | 64 | 256 |
| 48 | ул. Попова 56 | 4 | 64 | 256 |
| 49 | ул. Попова 58 | 4 | 46 | 184 |
| 50 | ул. Попова 60 | 4 | 46 | 184 |
| 51 | ул. Попова 60 А | 4 | 64 | 256 |
| 52 | ул. Попова 60 Б | 4 | 64 | 256 |
| 53 | ул. Попова 62 | 4 | 58 | 232 |
| 54 | ул. Попова 64 | 4 | 68 | 272 |
| итого по 8 микрорайону с грунтовым |  |  | 700 | 2 800 |
| Всего по 8 микрорайону |  |  |  | 17 749 |
| 10-й микрорайон |  |  |  |  |
| (с твердым покрытием) м2 |  | 16 807 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
| 1 | ул. Железнодорожная 33 | 4 | 98 | 392 |
| 2 | ул. Железнодорожная 35 | 4 | 108 | 432 |
| 2.1. | стоянка для автотранспорта со двора дома № 35 по ул. Железнодорожная | 16 | 24 | 384 |
| 3 | ул. Железнодорожная 31 | 4 | 52 | 208 |
| 4 | ул. Железнодорожная 29 | 4 | 56 | 224 |
| 5 | ул. Железнодорожная 27 | 6 | 118 | 708 |
| 6 | ул. 40 лет Победы 1 | 6 | 96 | 576 |
| 7 | ул. 40 лет Победы 3 | 4 | 92 | 368 |
| 8 | ул. 40 лет Победы 5 | 4 | 106 | 424 |
| 8.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 5 по ул.40 лет Победы (между домом № 5 и въездом на территорию Реабилитационного цента "Надежда" | 16 | 56 | 896 |
| 9 | ул. 40 лет Победы 7 | 4 | 92 | 368 |
| 10 | ул. 40 лет Победы 9 | 4 | 102 | 408 |
| 11 | ул. 40 лет Победы 9А | 4 | 98 | 392 |
| 12 | ул. Мира 16 | 4 | 136 | 544 |
| 12.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 16 по ул. Мира | 12 | 52 | 624 |
| 13 | ул. Мира 14 | 4 | 118 | 472 |
| 13.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 14 по ул. Мира | 12 | 66 | 792 |
| 13.2. | стоянка для автотранспорта со двора дома № 14 по ул. Мира | 6 | 31 | 186 |
| 13.3 | тротуар между ж/домами 12 и 14 по ул. Мира | 1,5 | 12 | 18 |
| 14 | ул. Мира 12 | 4 | 54 | 216 |
| 14.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 12 по ул. Мира | 12 | 48 | 576 |
| 14.2 | стоянка для автотранспорта за домом № 12 по ул. Мира | 6 | 36 | 216 |
| 15 | ул. Мира 10 | 4 | 132 | 528 |
| 15.1 | автостоянка с торца дома № 10 к д/саду Радуга" | 12 | 10,22 | 123 |
| 16 | ул. Мира 8 | 4 | 84 | 336 |
| 16.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 8 по ул. Мира | 16 | 24 | 384 |
| 16,2 | автостоянка возле жилых домов № 8 и10 по Мира | 6 | 39,4 | 236 |
| 17 | ул. Мира 18/3 | 4 | 84 | 336 |
| 17.1 | стоянка для автотранспорта со двора между домами №18/2 № 18/3 по ул. Мира | 12 | 42 | 504 |
| 18 | ул. Мира 18/2 | 4 | 84 | 336 |
| 19 | ул. Мира 18/1 | 4 | 84 | 336 |
| 20 | ул. Мира 18 | 4 | 126 | 504 |
| 21 | ул. Мира 4 | 4 | 118 | 472 |
| 21.1 | стоянка для автотранспорта со двора между домами №11А,19А по ул. Железнодорожная и № 4 по ул. Мира | 12 | 30 | 360 |
| 22 | ул. Железнодорожная 21 А | 4 | 62 | 248 |
| 23 | ул. Железнодорожная 19 А | 4 | 127 | 508 |
| 24 | ул. Железнодорожная 11 А | 4 | 119 | 476 |
| 25 | ул. Ленина 10 | 4 | 108 | 432 |
| 25.1 | стоянка для автотранспорта со двора между домами №10 № 12 по ул. Ленина | 12 | 36 | 432 |
| 26 | ул. Ленина 12 | 4 | 96 | 384 |
| 27 | ул. Ленина 14 | 4 | 112 | 448 |
| итого по 10 микрорайону с твердым |  |  | 3050,22 | 16 807 |
| в том числе: проезды |  |  |  | 11 076 |
| тротуары |  |  |  | 18 |
| автостоянки |  |  |  | 5 713 |
| Всего по 10 микрорайону |  |  |  | 16 807 |
| 11-й микрорайон |  |  |  |  |
|  | (с твердым покрытием) м2 | 14 607 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
| 1 | ул. Железнодорожная 17 | 6 | 204 | 1224 |
| 2 | ул. Кирова 10 | 4 | 196 | 784 |
| 3 | ул. Кирова 8 | 4 | 66 | 264 |
| 3.1 | стоянка для автотранспорта со двора между домами № 8 № 8А по ул. Кирова | 12 | 18 | 216 |
| 4 | ул. Кирова 8 А | 4 | 54 | 216 |
| 5 | ул. Мира 9 | 4 | 206 | 824 |
| 5.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 9 по ул. Мира | 12 | 18 | 216 |
| 6 | ул. Ленина 8 | 4 | 96 | 384 |
| 6.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 8 по ул. Ленина | 20 | 96 | 1920 |
| 7 | ул. Мира 11 | 6 | 42 | 252 |
| 8 | ул. Лесозаготовителей 25 | 4 | 183 | 732 |
| 8.1 | Проезд между ул. Лесозаготовителей,9 и торговым центром | 4 | 70 | 280 |
| 9 | ул. Ленина 1/1 | 4 | 106 | 424 |
| 9.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 1/1 по ул. Ленина | 12 | 18 | 216 |
| 10 | ул. Геологов 7 | 4 | 92 | 368 |
| 11 | ул. Геологов 9 | 4 | 111 | 444 |
| 12 | ул. Геологов 11 | 4 | 113 | 452 |
| 13 | ул. Геологов 13 | 4 | 98 | 392 |
| 14 | ул. Попова 6-8 | 4 | 86 | 344 |
| 15 | ул. Дружбы Народов 1 | 4 | 78 | 312 |
| 16 | ул. Титова 9 | 4 | 128 | 512 |
| 16.1 | автостоянка | 21 | 25 | 525 |
| 17 | ул. Титова 11 | 4 | 112 | 448 |
| 17.1 | автостоянка | 14 | 36 | 504 |
| 18 | Ул. Лесозаготовителей 9 | 4 | 138 | 552 |
| 18.1 | проезд от ул. Лесозаготовителей до жилого дома №9 | 4 | 84 | 336 |
| 18.2 | автостоянка | 12 | 88 | 1056 |
| 19 | ул. Попова 4 | 5 | 42,8 | 214 |
| 19.1 | автостоянка | 7 | 28 | 196 |
| итого по 11 микрорайону с твердым |  |  | 2 412 | 14 607 |
| в том числе: проезды |  |  |  | 9 758 |
| автостоянки |  |  |  | 4 849 |
| (с грунтовым покрытием) м2 |  | 968 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
| 22 | ул. Попова 2 | 4 | 84 | 336 |
| 24 | ул. Попова 4 А | 4 | 128 | 512 |
| 25 | ул.Геологов,3 | 4 | 30 | 120 |
| итого по 11 микрорайону с грунтовым |  |  | 242 | 968 |
| Всего по 11 микрорайону |  |  |  | 15 575 |
| 13-й микрорайон |  |  |  |  |
| (с твердым покрытием) м2 |  | 18 334 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
|  | с твердым покрытием |  |  |  |
| 1 | ул. Гастелло 7 А | 4 | 56 | 224 |
| 1.1 | автостоянка | 5 | 14 | 70 |
| 1.2. | тротуар от жилого дома № 7 до жилого дома № 7А | 1,5 | 242,7 | 364 |
| 1.3. | проезд вдоль жилых домов № 7 и 7А | 4,5 | 126 | 567 |
| 1.4. | автостоянка | 27,5 | 37,8 | 1 040 |
| 2 | ул. Гастелло 15 | 4 | 71 | 284 |
| 2.1 | автостоянка | 22 | 36 | 792 |
| 3 | ул. Таежная 4 | 4 | 68 | 272 |
| 3.1 | автостоянка | 12 | 24 | 288 |
| 3.2 | тротуар от жилого дома № 4 до жилого дома № 8 | 1,5 | 27 | 41 |
| 4 | ул. Таежная 14 | 4 | 85 | 340 |
| 5 | ул. Таежная 16/1 | 4 | 72 | 288 |
| 6 | ул. Таежная 16 | 4 | 28 | 112 |
| 7 | ул. Таежная 16/2 | 4 | 78 | 312 |
| 8 | ул. Таежная 16 А | 4 | 82 | 328 |
| 9 | ул. Таежная 18 | 3 | 54 | 162 |
| 10 | ул. Таежная 18 А | 4 | 62,5 | 250 |
| 10.1 | автостоянка | 8 | 36 | 288 |
| 11 | ул. Таежная 12 | 4 | 62,5 | 250 |
| 11.1 | автостоянка | 12 | 14,83 | 178 |
| 12 | ул. Таежная 12/1 | 4 | 64 | 256 |
| 13 | ул. Таежная 12/2 | 4 | 63 | 252 |
| 14 | ул. Таежная 12/3 | 4 | 61,5 | 246 |
| 15 | ул. Таежная 12/4 | 4 | 66 | 264 |
| 16 | ул. Мира 42 | 4 | 56 | 224 |
| 17 | ул. Советская 5 | 4 | 72 | 288 |
| 17.1 | проезд за домом | 4 | 82 | 328 |
| 17.2 | автостоянка | 8 | 36 | 288 |
| 25 | ул. Новая 2 В | 4 | 56 | 224 |
| 26 | ул. Калинина 23/1 | 4 | 37 | 148 |
| 27 | ул. Спортивная 15 | 3 | 15 | 45 |
| 28 | ул. Спортивная 24 | 4 | 62 | 248 |
| 29 | ул. Спортивная 33 | 4 | 56 | 224 |
| 30 | ул. Монтажников 1 А | 4 | 54 | 216 |
| 30.1 | автостоянка | 6 | 10 | 60 |
| 31 | ул. Монтажников 3 | 4 | 27 | 108 |
| 31.1 | автостоянка | 4 | 31,75 | 127 |
| 32 | ул. Монтажников 3 А | 4 | 54 | 216 |
| 33 | ул. Мира 54 | 4 | 56 | 224 |
| 34 | ул. Мира 54 А | 4 | 64 | 256 |
| 34.1 | автостоянка | 8 | 36 | 288 |
| 35 | ул. Мира 57 | 4 | 98 | 392 |
| 35.1 | автостоянка | 14 | 12 | 168 |
| 36 | ул. Спортивная 35 | 3,7 | 156 | 577 |
| 37 | ул. Спортивная 37А | 4 | 54 | 216 |
| 37.1 | автостоянка | 6 | 36 | 216 |
| 38 | ул. Спортивная 41 | 3,7 | 76 | 281 |
| 39 | ул. Спортивная 43 | 3,7 | 78 | 289 |
| 40 | ул. Энтузиастов 2 | 4 | 117 | 468 |
| 41 | ул. Мира 60 | 4 | 119 | 476 |
| 42 | ул. Мира 62 | 4 | 76 | 304 |
| 43 | ул. Мира 50 | 4 | 98 | 392 |
| 43.1 | автостоянка | 12 | 24 | 288 |
| 44 | ул. Мира 5 1А | 4 | 100 | 400 |
| 44.1 | автостоянка | 8 | 36 | 288 |
| 45 | ул. Мира 58 | 4 | 71 | 284 |
| 46 | ул. Мира 58 А | 4 | 83 | 332 |
| 47 | ул. Мира 56 | 4 | 73 | 292 |
| 48 | ул. Мира 56 А | 4 | 74 | 296 |
| 48.1 | автостоянка | 6 | 74 | 444 |
| 49 | Калинина 54 | 4 | 112 | 448 |
| 49.1 | автостоянка | 14 | 36 | 504 |
|  | Итого |  |  | 18 334 |
| в том числе: проезды |  |  |  | 12 603 |
| тротуары |  |  |  | 384 |
| автостоянки |  |  |  | 5 347 |
| с грунтовым покрытием м2 |  | 16 876 |  |  |
| 1 | ул. Гастелло 7 | 3,7 | 66 | 244 |
| 2 | ул. Калинина 2 | 3,7 | 122 | 451 |
| 3 | ул. Гастелло 13 | 4 | 54 | 216 |
| 4 | ул. Таежная 2 | 4 | 96 | 384 |
| 5 | ул. Таежная 2 А | 4 | 56 | 224 |
| 6 | ул. Таежная 11 | 4 | 54 | 216 |
| 7 | ул. Таежная 13 | 4 | 54 | 216 |
| 8 | ул. Таежная 17 | 4 | 54 | 216 |
| 9 | ул. Таежная 19 | 4 | 54 | 216 |
| 10 | ул. Таежная 21 | 4 | 54 | 216 |
| 11 | ул. Таежная 23 | 4 | 54 | 216 |
| 12 | ул. Таежная 20 | 4 | 54 | 216 |
| 13 | ул. Таежная 20 А | 4 | 54 | 216 |
| 14 | ул. Таежная 8 | 4 | 135 | 540 |
| 15 | ул. Таежная 22 А | 4 | 71 | 284 |
| 16 | ул. Таежная 22 Б | 4 | 58 | 232 |
| 17 | ул. Таежная 22 В | 4 | 73 | 292 |
| 18 | ул. Таежная 22 Г | 4 | 61 | 244 |
| 19 | ул. Таежная 22 | 4 | 79 | 316 |
| 20 | ул. Таежная 24 | 4 | 112 | 448 |
| 21 | ул. Мира 43 | 4 | 59 | 236 |
| 22 | ул. Мира 43 А | 4 | 79 | 316 |
| 23 | ул. Таежная 28 | 4 | 54 | 216 |
| 24 | ул. Таежная 30 | 4 | 54 | 216 |
| 25 | ул. Таежная 32 | 4 | 54 | 216 |
| 26 | ул. Таежная 40 | 4 | 54 | 216 |
| 27 | ул. Мира 45 | 4 | 82 | 328 |
| 28 | ул. Мира 47 | 4 | 82 | 328 |
| 29 | ул. Мира 49 | 4 | 112 | 448 |
| 30 | ул. Мира 38 | 4 | 54 | 216 |
| 31 | ул. Калинина 23 | 4 | 46 | 184 |
| 32 | ул. Таежная 25 | 4 | 148 | 592 |
| 33 | ул. Мира 36 | 4 | 42 | 168 |
| 34 | ул. Калинина 24 | 4 | 46 | 184 |
| 35 | ул. Калинина 26 | 4 | 56 | 224 |
| 36 | ул. Калинина 28 | 4 | 42 | 168 |
| 37 | ул. Калинина 30 | 4 | 51 | 204 |
| 38 | ул. Калинина 32 | 4 | 51 | 204 |
| 39 | пер. Титова 1 | 4 | 112 | 448 |
| 40 | ул. Калинина 44 | 4 | 32 | 128 |
| 41 | ул. Калинина 46 | 4 | 41 | 164 |
| 42 | ул. Калинина 48 | 4 | 41 | 164 |
| 43 | ул. Калинина 50 | 4 | 41 | 164 |
| 44 | ул. Мира 75 | 4 | 51 | 204 |
| 45 | ул. Мира 71 | 4 | 74 | 296 |
| 46 | ул. Мира 71 А | 4 | 74 | 296 |
| 47 | ул. Мира 65 | 4 | 58 | 232 |
| 48 | ул. Мира 65 А | 4 | 110 | 440 |
| 49 | ул. Мира 61 | 4 | 15 | 60 |
| 50 | ул. Мира 57А | 4 | 59 | 236 |
| 51 | ул. Мира 59 А | 4 | 69 | 276 |
| 52 | ул. Мира 53 | 4 | 72 | 288 |
| 53 | ул. Мира 53 А | 4 | 51 | 204 |
| 54 | ул. Мира 55 А | 4 | 36 | 144 |
| 55 | ул. Мира 46 | 4 | 54 | 216 |
| 56 | ул. Мира 48 | 4 | 54 | 216 |
| 57 | ул. Мира 48 А | 4 | 111 | 444 |
| 58 | ул. Мира 48 Б | 4 | 139 | 556 |
| 59 | ул. Мира 50 | 4 | 81 | 324 |
| 60 | ул. Энтузиастов 3 | 4 | 54 | 216 |
| 61 | ул. Энтузиастов 3 А | 4 | 54 | 216 |
| 62 | ул. Энтузиастов 3 Б | 4 | 24 | 96 |
| 63 | ул. Энтузиастов 5 | 4 | 51 | 204 |
| 64 | ул. Энтузиастов 7 | 4 | 43 | 172 |
| 65 | ул. Спортивная 49 | 4 | 51 | 204 |
|  | Итого |  |  | 16 876 |
| Всего по 13 микрорайону |  |  |  | 35 210 |
| 14 "А" микрорайон |  |  |  |  |
|  | с твердым покрытием м2 |  | 7048 |  |
| 1 | ул. Мичурина 15 |  |  |  |
|  | заезд со стороны 13 микрорайона | 5,5 | 186 | 1023 |
|  | автостоянка | 16 | 46 | 736 |
|  | проезд вдоль подъездов | 6 | 49 | 294 |
| 2 | ул. Мичурина 19 |  |  |  |
|  | заезд | 6 | 120 | 720 |
|  | автостоянка | 20 | 27,5 | 550 |
|  | проезд вдоль подъездов | 6,5 | 42,5 | 276 |
| 3 | ул. Мичурина 13 | 5 | 178 | 890 |
|  | автостоянка | 12 | 36 | 432 |
| 4 | ул. Мичурина 17,17/1 | 5 | 267 | 1335 |
|  | автостоянки | 6 | 48 | 288 |
| 5 | ул. Кольцевая д.13 | 4 | 78 | 312 |
|  | автостоянка | 6 | 32 | 192 |
|  | Итого |  |  | 7048 |
|  | Всего по 14 А микрорайону |  |  | 7048 |
|  | в том числе: проезды и заезды |  |  | 4 850 |
|  | тротуары |  |  |  |
|  | автостоянки |  |  | 2198 |

Места выполнения работ по содержанию внутриквартальных и дворовых проездов южной части

| 1 микрорайон |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ( с твердым покрытием) м2 | 33882 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
| 1 | ул. Толстого 2 | 4 | 73 | 292 |
| 2 | ул. Толстого 4 | 4 | 72 | 288 |
| 2.1 | автостоянка | 6 | 24 | 144 |
| 3 | ул. Толстого 6 | 4 | 126 | 504 |
| 4 | ул. Свердлова 1 | 4 | 73 | 292 |
| 5 | ул. Свердлова 3 | 4 | 68 | 272 |
| 5.1 | автостоянка | 6 | 24 | 144 |
| 6 | ул. Газовиков 1 | 5 | 108 | 540 |
| 6.1 | тротуар за домами № 2 и 4 по ул. Толстого | 3 | 146 | 438 |
| 6.2. | тротуар от подземного перехода до Газовиков 1 | 2 | 47 | 94 |
| 6.3. | автостоянка | 6 | 48 | 288 |
| 7 | ул. Толстого 12 | 4 | 106 | 424 |
| 8 | ул. Толстого 14 | 4 | 110 | 440 |
| 8.1 | автостоянки между домами 12,14,16 по ул. Толстого и ж/домом № 18 по ул. Студенческая | 20 | 36 | 726 |
| 8,2 | проезд во дворах жилых домов № 12 и № 14 по ул. Толстого | 2 | 46 | 91 |
| 9 | ул. Толстого 16 | 4 | 108 | 432 |
| 10 | ул. Толстого 18 | 5 | 112 | 560 |
| 11 | ул. Газовиков 2 | 5 | 115 | 575 |
| 11.1 | автостоянка | 6 | 24 | 144 |
| 12 | ул. Газовиков 2/1 | 5,4 | 136 | 734,4 |
| 13 | ул. Свердлова 2 | 4 | 68 | 272 |
| 14 | ул. Свердлова 4 | 5 | 117 | 585 |
| 14.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома №2 по ул. Газовиков и Сверлова 4 | 12 | 68 | 816 |
| 14.2. | стоянка для автотранспорта со двора дома №2/1 по ул. Газовиков | 18 | 56 | 1008 |
| 15 | ул. Газовиков 3 | 5 | 108 | 540 |
| 16 | ул. Газовиков 4 | 4 | 115 | 460 |
| 17 | ул. Газовиков 5 | 4 | 73 | 292 |
| 17.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 4 по ул. Газовиков | 16 | 56 | 896 |
| 18 | ул. Свердлова 8 | 4 | 136 | 544 |
| 18.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 8 по ул. Свердлова | 16 | 56 | 896 |
| 19 | ул. Свердлова 6 | 4 | 126 | 504 |
| 19.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 6 по ул. Свердлова | 16 | 68 | 1088 |
| 20 | ул. Свердлова 10 | 4 | 112 | 448 |
| 20.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 10 по ул. Свердлова | 16 | 86 | 1376 |
| 21 | ул. Газовиков 6 | 4 | 112 | 448 |
| 21.1 | автостоянка | 33,4 | 36 | 1202,4 |
| 22 | ул. Никольская 1 | 4 | 68 | 272 |
| 23 | ул. Никольская 1А | 4 | 32 | 128 |
| 24 | ул. Никольская 3 | 4 | 92 | 368 |
| 25 | ул. Никольская 5 | 4 | 68 | 272 |
| 26 | ул. Никольская 5 А | 4 | 32 | 128 |
| 27 | ул. Никольская 7 | 4 | 98 | 392 |
| 28 | проезд к школе искусств и территория вокруг МБУ ДО «Детская школа искусств» | 14 | 56 | 784 |
| 29 | ул. Никольская 9 | 4 | 98 | 392 |
| 30 | ул. Никольская 9А | 4 | 32 | 128 |
| 30.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 9 по ул. Никольская | 16 | 68 | 1088 |
| 31 | ул. Никольская 11 | 4 | 98 | 392 |
| 32 | ул. Никольская 13 | 4 | 108 | 432 |
| 33 | ул. Никольская 15 | 4 | 116 | 464 |
| 33.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 15 по ул. Никольская | 16 | 52 | 832 |
| 34 | ул. Студенческая 16 | 6 | 198 | 1188 |
| 35 | ул. Студенческая 18 | 4 | 98 | 392 |
| 36 | ул. Студенческая 18/1 | 4 | 108 | 432 |
| 36.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 18 по ул. Студенческая | 16 | 72 | 1152 |
| 37 | ул. Студенческая 20 | 4 | 156 | 624 |
| 37.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 20 по ул. Студенческая | 15 | 80 | 1200 |
| 37.2 | проезд возле жилого дома № 20 по ул. Студенческой | 6 | 26,7 | 160 |
| 38 | ул. Садовая 3А | 5,5 | 344,7 | 1895,85 |
| 38.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 3А по ул. Садовая | 12 | 72 | 864 |
| 39 | ул. Свердлова 14 | 6 | 112 | 672 |
| 39.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 14 по ул. Свердлова | 12 | 36 | 432 |
| Итого по 1 микрорайону |  |  | 5 241 | 33 882 |
| Всего по 1 микрорайону |  |  |  | 33 882 |
| в том числе: проезды |  |  |  | 19 053 |
| тротуары |  |  |  | 532 |
| автостоянки |  |  |  | 14 297 |
| 5-й микрорайон |  |  |  |  |
|  | ( с твердым покрытием) м2 | 21 159 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
| 1 | ул. Чкалова 5 | 6 | 112 | 672 |
| 2 | ул. Декабристов 14 | 4 | 66 | 264 |
| 3 | ул. Декабристов 12 | 4 | 66 | 264 |
| 4 | ул. Декабристов 10 | 4 | 66 | 264 |
| 5 | ул. Декабристов 8 | 4 | 66 | 264 |
| 5.1 | автостоянка | 6 | 24 | 144 |
| 6 | ул. Декабристов 6 | 4 | 98 | 392 |
| 7 | ул. Декабристов 6А | 4 | 78 | 312 |
| 7.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 6А по ул. Декабристов | 16 | 18 | 288 |
| 8 | технологический проезд к детскому саду "Гусельки" | 4 | 128 | 512 |
| 9 | ул. Декабристов 2 | 4 | 72 | 288 |
| 9.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 2 по ул. Декабристов | 12 | 36 | 432 |
| 10 | ул. Сахарова 2А | 4 | 78 | 312 |
| 11 | ул. Сахарова 2Б | 4 | 76 | 304 |
| 11.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 2Б по ул. Сахарова | 12 | 12 | 144 |
| 12 | ул. Чкалова 7 корп.5 | 5,5 | 274 | 1 507 |
| 12.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 7 корп.5 по ул. Чкалова | 11,8 | 87 | 1 027 |
| 13 | ул. Чкалова 7 корп.6 | 5,5 | 167,4 | 921 |
| 13.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 7 корп.6 по ул. Чкалова | 11,5 | 150,9 | 1 735 |
| 14 | ул. Чкалова 7 корп.7 | 6,1 | 188,2 | 1 148 |
| 14.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 7 корп.7 по ул. Чкалова | 11,8 | 297,23 | 3 507 |
| 15 | проезд между домами № 5-7 | 6,1 | 170,8 | 1 042 |
| 16 | ул. Чкалова 7 корп.3 | 6,1 | 241,1 | 1 471 |
| 16.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 7 корп.3 по ул. Чкалова | 12 | 148,92 | 1 787 |
| 17 | ул. Чкалова 7 корп.2 | 6,1 | 45,94 | 280 |
| 18 | ул. Чкалова 7 корп.1 | 6,1 | 124 | 756 |
| 19 | автостоянки | 6 | 45 | 270 |
| 20 | проезд за домом № 7 корпус 1 с ул. Чкалова на ул. Сахарова | 6 | 142 | 852 |
| Итого по 5 микрорайону |  |  | 2743,49 | 21 159 |
| Всего по 5 микрорайону |  |  |  | 21 159 |
| в том числе: проезды |  |  |  | 11 825 |
| тротуары |  |  |  |  |
| автостоянки |  |  |  | 9 334 |
| 6-й микрорайон |  |  |  |  |
|  | (с твердым покрытием) м2 | 20 305 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
| 1 | ул. Менделеева 27 (проезд к клубу "Гонг" | 6 | 238 | 1428 |
| 2 | ул. Садовая 42 | 4 | 56 | 224 |
| 3 | ул. Садовая 44 | 4 | 56 | 224 |
| 4 | ул. Садовая 46 | 4 | 56 | 224 |
| 5 | ул. Садовая 48 | 4 | 56 | 224 |
| 6 | ул. Садовая 50 | 4 | 56 | 224 |
| 7 | ул. Садовая 52 | 4 | 56 | 224 |
| 8 | ул. Садовая 54 | 4 | 66 | 264 |
| 9 | ул. Садовая 56 | 4 | 68 | 272 |
| 10 | ул. Садовая 58 | 6 | 48 | 288 |
| 11 | ул. Менделеева 29 | 4 | 58 | 232 |
| 12 | ул. Менделеева 31 | 4 | 58 | 232 |
| 13 | ул. Менделеева 33 | 6 | 66 | 396 |
| 14 | ул. Менделеева 35 | 6 | 68 | 408 |
| 15 | ул. Менделеева 43 | 6 | 108 | 648 |
| 16 | ул. Менделеева 37А | 6 | 110 | 660 |
| 16.1 | автостоянка между домами 37А и 43 по ул. Менделеева | 6 | 36 | 216 |
| 17 | ул. Садовая 72/1 | 6 | 118 | 708 |
| 17.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома №72/1 по ул. Садовая | 18 | 72 | 1296 |
| 18 | ул. Садовая 74 | 4 | 116 | 464 |
| 18.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома №74 по ул. Садовая | 6 | 24 | 144 |
| 19 | ул. Садовая 76 | 6 | 188 | 1128 |
| 19.1 | автостоянка | 12 | 36 | 432 |
| 20 | ул. Садовая 80А | 6 | 136 | 816 |
| 20.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 80 А по ул. Садовая | 12 | 24 | 288 |
| 21 | ул. Садовая 84А | 6 | 118 | 708 |
| 21.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 84 А по ул. Садовая | 14 | 42 | 588 |
| 22 | ул. Менделеева 53 | 6 | 138 | 828 |
| 23 | ул. Менделеева 61 | 6 | 128 | 768 |
| 24 | ул. Менделеева 65 | 6 | 116 | 696 |
| 24.1 | автостоянка | 12 | 12 | 144 |
| 25 | ул. Менделеева 30 Б | 6 | 142 | 852 |
| 26 | ул. Магистральная 19А | 6 | 118 | 708 |
| 26.1 | автостоянка | 12 | 36 | 432 |
| 27 | ул. Магистральная 23 | 5,5 | 132 | 726 |
| 28 | ул. Садовая 70 | 5,5 | 96 | 528 |
| 28.1 | автостоянка | 12 | 24 | 288 |
| 29 | ул. Менделеева 32/1 | 4 | 112 | 448 |
| 30 | ул. Ермака 5 | 4,5 | 110 | 495 |
| 30.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 5 по ул. Ермака | 12 | 36 | 432 |
| итого по 6 микрорайону с твердым |  |  | 3 334,00 | 20 305 |
| в том числе: проезды |  |  |  | 16 045 |
| тротуары |  |  |  |  |
| автостоянки |  |  |  | 4 260 |
| (с грунтовым покрытием) м2 |  | 5 736 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
| 34 | ул. Садовая 23А | 4 | 42 | 168 |
| 35 | ул. Менделеева 39 | 4 | 76 | 304 |
| 36 | ул. Менделеева 45 | 4 | 78 | 312 |
| 37 | ул. Садовая 68 | 4 | 138 | 552 |
| 38 | ул. Садовая 62 | 4 | 96 | 384 |
| 39 | ул. Садовая 62А | 4 | 76 | 304 |
| 41 | ул. Менделеева 49 | 4 | 78 | 312 |
| 42 | ул. Менделеева 55 | 4 | 76 | 304 |
| 43 | ул. Садовая 78 | 4 | 76 | 304 |
| 45 | ул. Садовая 84 | 4 | 88 | 352 |
| 46 | ул. Менделеева 32 | 4 | 76 | 304 |
| 47 | ул. Магистральная 21 | 4 | 98 | 392 |
| 48 | ул. Магистральная 29 | 4 | 98 | 392 |
| 49 | ул. Магистральная 27 | 4 | 76 | 304 |
| 50 | ул. Менделеева 32/2 | 4 | 84 | 336 |
| 51 | ул. Менделеева 38 | 4 | 96 | 384 |
| 52 | ул. Садовая 66 | 4 | 82 | 328 |
| итого по 6 микрорайону с грунтовым |  |  | 1 434 | 5 736 |
| Всего по 6 микрорайону |  |  |  | 26 041 |

Места выполнения работ по содержанию дорог северной части города с грунтовым покрытием

| № п/п | Наименование улиц, проездов | Ширина, м | Протяженность, м | Площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Новая | 6,0 | 833,2 | 4999 |
| 2 | ул. К. Цеткин | 6,0 | 489,5 | 2937 |
| 3 | ул. Энтузиастов | 6,0 | 324,39 | 1946 |
| 4 | ул. Таежная | 6,0 | 817,5 | 4905 |
| 5 | ул. Дружбы Народов | 5,4 | 526,77 | 2845 |
| 6 | ул. Советская | 5,75 | 1400,7 | 8054 |
| 7 | пер. Северный | 4,9 | 649,3 | 3201 |
| 8 | пер. Радужный | 7,46 | 356,9 | 2662 |
| 9 | пер. Ясный | 4,1 | 196,4 | 805 |
| 10 | пер. Спортивный | 5,8 | 413,4 | 2406 |
| 11 | ул. Транспортная | 7,1 | 373 | 2652 |
| 12 | ул. Снежная | 6,5 | 496,43 | 3242 |
| 13 | ул. Кедровая | 7,2 | 451,80 | 3257 |
| 14 | ул. Северная | 5,9 | 211,16 | 1244 |
| 15 | ул. Сосновая | 5,0 | 292,84 | 1458 |
| 16 | ул. Нововятская | 5,9 | 495,89 | 2906 |
| 17 | ул. Лермонтова | 6,0 | 1374,3 | 8246 |
| 18 | ул. Труда | 6,0 | 1348,4 | 8090 |
| 19 | ул. Мичурина | 6,0 | 632,64 | 3796 |
| 20 | ул. Есенина | 6,1 | 288,3 | 1759 |
| 21 | ул. Калинина (от ул. Октябрьская до ул. Есенина) | 6,0 | 72 | 432 |
| 22 | ул. Западная | 6,1 | 210,8 | 1286 |
| 23 | ул. Чехова | 6,0 | 1108,3 | 6650 |
| 24 | ул. Покровская | 7,04 | 354,12 | 2493 |
| 25 | ул. Ремизова | 6,0 | 630 | 3780 |
| 26 | ул. Загородная | 6,1 | 587,35 | 3577 |
| 27 | ул. Кооперативная | 6,0 | 463,64 | 2773 |
| 28 | ул. Югорская | 6,0 | 750,6 | 4504 |
| 29 | ул. Тополиная | 6,0 | 620,9 | 3725 |
| 30 | ул. Солнечная | 6,0 | 44,3 | 266 |
| 31 | ул. Гагарина | 7,5 | 763,28 | 5709 |
| 32 | ул. Юбилейная | 6,4 | 385,1 | 2453 |
| 33 | ул.8 Марта | 5,9 | 396,3 | 2326 |
| 34 | ул. Светлая | 6,0 | 319,2 | 1915 |
| 35 | проезд Загородная-Чехова | 6,0 | 280 | 1680 |
| 36 | пер. Титова | 4,2 | 262,97 | 1104 |
| 37 | ул. Строителей | 6,7 | 291,2 | 1945 |
| 38 | ул. Октябрьская | 6,0 | 288,2 | 1729 |
| 39 | ул.40 лет Победы | 6,0 | 182,73 | 1096 |
| 40 | ул. Родниковая | 6,0 | 456,1 | 2737 |
| 41 | ул. Васильковая | 6,0 | 291,2 | 1747 |
| 42 | ул. Красная | 6,0 | 177,1 | 1063 |
| 43 | ул. Александровская | 6,0 | 571,1 | 3427 |
| 44 | ул. Андреевская | 6,0 | 603,1 | 3619 |
| 45 | ул. Давыдовская | 6,0 | 554,4 | 3450 |
| 46 | ул. Луговая | 6,0 | 280,7 | 1500 |
| 47 | ул. Самоцветная | 6,0 | 719,4 | 4316 |
| 48 | ул. Монтажников (от ул. Лермонтова до ул. Труда) | 6,0 | 252,47 | 1515 |
| 49 | ул. Новослободская | 6,0 | 330,5 | 1983 |
| 50 | ул. Славянская (вдоль жилых домов) | 6,0 | 750,3 | 4502 |
| 51 | ул. Михайловская | 6,0 | 340,6 | 2044 |
| 52 | проезд № 170 (между ул. Михайловская - Рассветная) | 6,0 | 154,1 | 925 |
| 53 | ул. Рассветная | 6,0 | 546,3 | 3278 |
| 54 | ул. Рождественская | 6,0 | 480,7 | 2884 |
| 55 | ул. Васильевская | 6,0 | 281,4 | 1688 |
| 56 | ул. Сергеевская | 6,0 | 152,5 | 915 |
| ВСЕГО |  |  | 24 250,75 | 162 446 |

Места выполнения работ по содержанию дорог северной части города с твердым покрытием

| № п/п | Наименование улиц, проездов | Ширина, м | Протяженность, м | Площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Калинина | 6,2 | 1745,17 | 10 820 |
| 1.1 | тротуар вдоль ул. Калинина | 2 | 1707,00 | 3 414 |
| 2 | ул. Таежная | 7 | 1607,80 | 11 255 |
| 2.1 | тротуар вдоль ул. Таежная | 2 | 1607,80 | 3 216 |
| 2.2. | автостоянки вдоль жилых домов 16,16/1,16/2 ул. Таежная | 24 | 108,00 | 2 592 |
| 2.3. | автостоянка такси у психоневрологического диспансера | 8 | 72,00 | 576 |
| 3 | ул. Гастелло | 8,14 | 1567,50 | 12 759 |
|  | тротуар вдоль ул. Гастелло | 2 | 1542,00 | 3 084 |
| 4 | пер. Поперечный | 5,62 | 309,80 | 1 741 |
| 5 | ул. Титова | 6 | 1637,20 | 9 823 |
| 5.1 | тротуар вдоль ул. Титова | 1,5 | 850,00 | 1 275 |
| 6 | ул. Новая | 6 | 184,50 | 1 107 |
| 6.1 | тротуар вдоль детского сада "Золотой ключик" | 2 | 62,00 | 124 |
| 7 | ул. Красная | 5,92 | 255,36 | 1 512 |
| 8 | ул. Полевая | 6 | 325,84 | 1 955 |
| 9 | ул. Горького | 6 | 345,97 | 2 076 |
| 10 | ул. Некрасова | 6 | 332,00 | 1 992 |
| 11 | ул. Столыпина (в том числе Агиришская-АЗС) | 6 | 935,15 | 5 611 |
| 12 | пер. Красный (Полевая - Столыпина) | 4,97 | 117,10 | 582 |
| 13 | ул. Торговая | 6,97 | 1112,89 | 7 757 |
| 14 | ул. Славянская-Северный | 7 | 595,00 | 4 165 |
| 14.1 | тротуар вдоль пер. Северный | 2,5 | 595,00 | 1 488 |
| 15 | ул. Славянская-Агиришская (северное кольцо-Славянская) | 7,4 | 3096,76 | 22 916 |
| 16 | ул. Чехова, переулок Чехова | 6 | 295,30 | 1 772 |
| 16.1 | тротуар вдоль ул. Чехова и переулка Чехова | 2 | 295,00 | 590 |
| 17 | ул. Защитников Отечества | 6 | 713,30 | 4 280 |
| 17.1 | тротуар Защитников Отечества | 2 | 651,00 | 1 302 |
| 18 | Дорога на полигон ТБО | 4 | 3294,20 | 13 177 |
| 19 | проезд Калинина-Советская | 6 | 231,80 | 1 391 |
| 20 | ул. Лунная | 6 | 1228,90 | 7 373 |
| 20.1 | тротуар ул. Лунная | 2 | 1230,00 | 2 460 |
| 20.2 | стоянка автотранспорта ул. Лунная | 19 | 37,00 | 703 |
| 21 | ул. Мичурина | 6 | 164,56 | 987 |
|  | тротуар ул. Мичурина | 1,5 | 164,50 | 247 |
| 22 | ул. Советская | 5,75 | 102,30 | 588 |
| 23 | ул. Покровская | 6 | 407,00 | 2 442 |
| 23.1 | тротуар вдоль ул. Покровская | 2 | 406,00 | 812 |
| 24 | ул. Солнечная | 6 | 344,60 | 2 068 |
| 24.1 | тротуар ул. Солнечная | 2 | 344,60 | 689 |
| 25 | стоянка напротив ОМВД со стороны проезжей части по ул. Попова | 24 | 47,00 | 1 128 |
| 26 | стоянка около здания межрайонной ИФНС №4 со стороны ул. Попова | 6 | 12,00 | 72 |

Места выполнения работ по содержанию дорог центральной части города с твердым покрытием

| № п/п | Наименование улиц, проездов | Ширина, м | Протяженность, м | Площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Ленина | 10,0633 | 1610,2 | 16 204 |
| 1.1. | тротуар по ул. Ленина | 2-3 | 2660 | 6 832 |
| 2 | ул.40 лет Победы | 13,7 | 438,84 | 6 019 |
| 2.1. | тротуар по ул. 40 лет Победы (до ул. Попова) | 2,0 | 985 | 1 970 |
| 3 | ул. Буряка | 6,3 | 256,73 | 1 617 |
| 3.1. | тротуар по ул. Буряка | 1,7 | 250 | 425 |
| 3.2. | проезд к детскому саду «Чебурашка» | 4,0 | 132 | 528 |
| 3.3. | автостоянка у Югорского Районного суда | 24,0 | 38,54 | 925 |
| 3.4. | автостоянка в районе здания "Интеркомпани" | 36,0 | 34,28 | 1 234 |
| 4 | ул. Железнодорожная (от ул. Лесозаготовителей до дороги регионального значения Югорск-Советский) | 8,5 | 2989,36 | 25 410 |
| 4.1 | тротуар по ул. Железнодорожная | 1,8 | 3087,5 | 5 558 |
| 5 | ул. Кирова | 6,0 | 534 | 2 908 |
| 5.1 | тротуар по ул. Кирова | 2,0 | 760 | 1 520 |
| 6 | ул. Мира (от ул. Железнодорожная до ул. Кольцевая) | 7,2 | 2435 | 17 510 |
| 6.1. | тротуар по ул. Мира | 2,0 | 2629 | 5 258 |
| 6.2. | тротуар между жилыми домами № 9 и 11 по ул. Мира | 2,0 | 38 | 76 |
| 6.3. | автостоянка в районе "ГазпромТрансгазЮгорск» | 14,0 | 49 | 686 |
| 6.4 | автостоянка в районе СОШ № 2 по ул. Мира | 24,0 | 36 | 864 |
| 7 | ул. Спортивная | 6,0 | 1478 | 8 868 |
| 7.1. | тротуар по ул. Спортивная | 2,0 | 1102,5 | 2 205 |
| 7.2 | тротуар ул. Спортивная (торец дома № 24) | 2,0 | 25 | 50 |
| 7.3 | автостоянка (ул. Спортивная д.10 - ул. Титова д.50) | 19,0 | 72 | 1 369 |
| 7.4. | тротуар вдоль автостоянки (ул. Спортивная д.10 - ул. Титова д.50) | 2,0 | 171,5 | 343 |
| 7.5. | автостоянка в районе жилого дома № 37А по ул. Спортивная и МАДОУ детский сад "Снегурочка" | 20,4 | 30 | 610 |
| 8 | ул.Октябрьская (от ул. Железнодорожная до ул. Калинина) | 6,7 | 1250 | 8 413 |
| 8.1. | тротуар по ул. Октябрьская | 1,6 | 640 | 1 024 |
| 8.2. | автостоянка по ул. Октябрьская в районе здания МФЦ | 18,0 | 44,7 | 805 |
| 8.3. | Проезд от перекрестка ул. Калинина- ул. Октябрьская до дома №36 по ул. Октябрьская | 4,0 | 300 | 1 200 |
| 9 | ул. Механизаторов | 7,79 | 1006,6 | 7 838 |
| 9.1. | тротуар по ул. Механизаторов | 2,0 | 1297 | 2 594 |
| 10 | ул. Лесозаготовителей | 8,5 | 705,9 | 6 000 |
| 10.1 | тротуар ул. Лесозаготовителей | 1,6 | 716 | 1 146 |
| 11 | ул. Монтажников | 6,0 | 729,14 | 4 375 |
| 11.1 | тротуар ул. Монтажников | 2,0 | 231 | 462 |
| 12 | ул. Энтузиастов | 6,7 | 355,01 | 2 375 |
| 12.1 | тротуар по ул. Энтузиастов | 2,0 | 406 | 812 |
| 13 | ул. Геологов | 6,0 | 553,6 | 3 322 |
| 13.1 | тротуар по ул. Геологов | 1,6 | 560 | 896 |
| 14 | ул. Строителей | 6,7 | 276,5 | 1 847 |
| 15 | ул. Попова | 8,0 | 2578,2 | 20 626 |
| 15.1 | тротуар по ул. Попова | 1,6 | 2727 | 4 363 |
| 15.2 | проезд к зданию по ул. Попова 1 | 6,0 | 800 | 4 800 |
| 15.3 | автостоянка вдоль Центра культуры "Юграпрезент" | 6,0 | 72 | 432 |
| 15.4. | тротуар вдоль жилых домов № 10-12 по ул. Попова | 1,5 | 1856,7 | 2 785 |
| 16 | Территория вокруг административного здания по адресу Ленина 29: в том числе: |  |  |  |
| 16.1 | площадь перед центральным входом (брусчатка) | 12,0 | 24 | 288 |
| 16.2 | стоянка вдоль проезжей части со стороны ул. Спортивная | 26,0 | 108 | 2 808 |
| 16.3 | стоянка со стороны "Авиакасс" включая проход от центрального входа и заезд на стоянку | 25,0 | 36 | 900 |
| 16.4 | проезд к гаражам (со стороны Центра культуры "Югра-Презента") | 4,0 | 56 | 224 |
| 16.5 | проезд и стоянка со стороны "Газпромбанка», включая проезд к гаражам со стороны Ленина 29 | 12,0 | 72 | 864 |
| 17 | Территория, прилегающая к железнодорожному вокзалу, в том числе: |  |  |  |
| 17.1 | стоянка перед центральным входом со стороны ул. Железнодорожная | 6,0 | 42 | 252 |
| 17.2 | заезды с ул. Железнодорожная со стороны памятника "Паровоз" | 6,0 | 72 | 432 |
| 17.3 | стояка автотранспорта со стороны памятника "Паровоз" | 36,0 | 52 | 1 872 |
| 17.4 | стоянка в районе жилого дома № 17 со стороны ул. Железнодорожная | 14,0 | 21 | 296 |
| 18 | стоянки перед административными зданиями по адресу Ленина 39,41 со стороны проезжей части | 6,0 | 52 | 312 |
| 19 | стоянка МФЦ (Механизаторов 2), заезды. | 32,0 | 41 | 1 312 |
| 20 | стоянка перед жилым домом Механизаторов 24 со стороны проезжей части | 6,0 | 20 | 120 |
| 21 | стоянка и заезд напротив административного здания по Механизаторов 22 со стороны центрального входа | 36,0 | 37 | 1 332 |
| 22 | стоянка перед входом в городской морг со стороны ул. Мира | 18,0 | 36 | 648 |
| 23 | стоянки напротив МУ "ЦГБ" по обе стороны проезжей части дороги по ул. Попова | 18,0 | 132 | 2 376 |
| 24 | стоянки напротив МУ "ЦГБ" по обе стороны проезжей части дороги по ул. Попова, заезд | 21,0 | 94 | 1 974 |
| 25 | стоянка напротив МУ "ЦГБ" по обе стороны проезжей части ул. Мира | 18; 20 | 36: 20; | 1 048 |
| 26 | стоянка перед учреждением "Городской музей" со стороны проезжей части по ул. Мира | 18,0 | 24 | 432 |
| 27 | проезд от ул. Ленина до спортивного комплекса "Ледовый дворец" | 4,0 | 50 | 200 |
| 28 | проезд за зданием КСК "Норд" | 4,0 | 50 | 200 |
| 28.1 | тротуар вдоль проезда | 2,0 | 40 | 80 |
| 29 | проезд от ул. Ленина до городского пруда | 6,3 | 200 | 1 250 |
| 29.1 | тротуар вдоль проезда | 2,1 | 400 | 840 |
| 30 | проезд вокруг городского пруда | 6; 5 | 105; 135 | 1 305 |
| 31 | проезд от ул. Ленина до жилого дома ул. Мира 10 в сторону городского пруда | 4,0 | 320 | 1 280 |
| 32 | проезд от ул. 40 лет Победы за администрацией города вдоль жилого дома № 9А по ул. 40 лет Победы до спортивного комплекса "Ледовый дворец" | 4,5 | 1134 | 5 103 |
| 32.1 | тротуары между администрацией города, жилым домом № 9А по ул. 40 лет Победы, здания по ул. 40 лет Победы,11а и спортивным комплексом "Ледовый дворец" | 1,5 | 823 | 1 235 |
| 33 | автостоянки около здания по ул. 40 лет Победы,11а и зданием администрации города | 36,0 | 74 | 2 664 |
| 34 | стоянка между жилым домом по 40 лет Победы 7 и Реабилитационным центром "Надежда" | 26,0 | 47 | 1 222 |
| 35 | проезд с ул. 40 лет Победы до Ледового дворца | 8,0 | 126 | 1 008 |
| 35.1 | тротуар вдоль проезда (ж/бетонная плита) | 2,0 | 100 | 200 |
| 36 | Тротуарные дорожки между улицами Механизаторов и Октябрьская (3 шт.) | 1,2 | 90 | 108 |
| 37 | 2 (две) лестницы со ступенями и перилами (металлические) | 1,2 | 6,5 | 8 |
| Всего |  |  |  | 219 293 |
| в том числе: дороги |  |  | 17197,08 | 133 331 |
| тротуары |  |  | 15488,6 | 39 152 |
| проезды и стоянки |  |  |  | 46 810 |

Места выполнения работ по содержанию дорог, проездов и тротуаров в Югорске-2

| № п/п | Наименование улиц, проездов | Ширина, м | Протяженность, м | Площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| проезды, тротуары, стоянки с твердым покрытием |  |  |  |  |
| 1 | въезд в Югорск-2 до штаба полка (котельная) | 6,7 | 813,5 | 5 450 |
| 2 | тротуары центральной аллеи (асфальто-бетон) | 2,8 | 2500 | 7 000 |
| 3 | Территория площади памятников | 16,8 | 50,5 | 848 |
| 4 | автостоянки вдоль проезда от въезда в Югорск-2 до полка (котельная) | 24,0 | 72 | 1 728 |
| 5 | автостоянка у Амбулатории | 36,0 | 42 | 1 512 |
| 6 | тротуар от центральной аллеи до дома № 8 (асфальто-бетон) | 2,0 | 238 | 476 |
| 7 | проезд с центральной дороги к жилому дому № 3 | 4,0 | 134 | 536 |
| 8 | проезды вдоль жилых домов № 6-7 | 5,5 | 406 | 2 233 |
| 9 | проезд от котельной до дома № 6 | 5,5 | 604 | 3 322 |
| 10 | тротуар от центральной аллеи до дома № 6 (асфальто -бетон) | 2,0 | 158 | 316 |
| 11 | тротуар от центральной аллеи до СОШ №4 ( ж/бетонная плита) | 2,0 | 126 | 252 |
| 12 | автостоянки у 6 и 7 дома | 12,0 | 84 | 1 008 |
| 13 | проезд вдоль жилых домов № 1-3 (между СОШ №4 и д/садом) | 4,5 | 732 | 3 294 |
| 14 | проезды вдоль жилых домов № 8-9 | 5,5 | 216 | 1 188 |
| 15 | автостоянки у жилых домов № 8 и 9 | 12,0 | 36 | 432 |
| ИТОГО с твердым покрытием |  |  | 5985,5 | 29 596 |
| в том числе: дороги |  |  |  | 5 450 |
| тротуары и площади |  |  |  | 8 892 |
| проезды и стоянки |  |  |  | 15 253 |
|  | проезды с грунтовым покрытием |  |  |  |
| 1 | проезд175 (от котельной до перекрестка улиц Армавирская -Ставропольская) | 6,0 | 577,7 | 3 466 |
| 2 | проезд № 176 (между улицами Армавирская -Ставропольская) | 6,00 | 417 | 2 502 |
| 3 | улица Ставропольская | 6,0 | 783 | 4 698 |
| 4 | улица Армавирская | 6,00 | 312,6 | 1 876 |
| 5 | проезд №179 (от жилого дома № 6 до частного сектора) | 6,0 | 269,3 | 1 616 |

Места выполнения работ по содержанию дорог южной части города с грунтовым покрытием

| № п/п | Наименование улиц, проездов |  |  | Ширина, м | Протяженность, м | Площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пер. Котовского — пер. Студенческий |  |  | 5,98 | 680,6 | 4 070 |
| 2 | ул. Восточная |  |  | 5,98 | 530,16 | 3 170 |
| 3 | пер. Гайдара |  |  | 6,0 | 162 | 972 |
| 4 | пер. Зеленый - Лесная (от ул. Свердлова) |  |  | 6,0 | 1392,4 | 8 354 |
| 5 | ул. Заводская |  |  | 6,0 | 691,4 | 4 148 |
| 5.1. | тротуар по ул. Заводская (от МБОУ ДОД "Детская художественная школа до ул. Студенческая) |  |  | 1,5 | 261,33 | 392 |
| 6 | ул. Киевская |  |  | 8,0 | 1254,8 | 10 038 |
| 7 | ул. Красноармейская |  |  | 6,0 | 350 | 2 100 |
| 8 | ул. Буденного |  |  | 6,7 | 360,5 | 2 419 |
| 9 | ул. Пушкина |  |  | 6,1 | 326,56 | 1 992 |
| 10 | ул. Шевченко |  |  | 6,0 | 286 | 1 716 |
| 11 | ул. Котовского |  |  | 6,0 | 237,83 | 1 427 |
| 12 | ул. Дубинина |  |  | 6,0 | 411 | 2 466 |
| 13 | ул. Гайдара - пер. Дубинина |  |  | 6,0 | 557 | 3 342 |
| 14 | ул. Морозова |  |  | 5,14 | 334,3 | 1 718 |
| 15 | ул. Королева |  |  | 6,1 | 346,01 | 2 111 |
| 16 | ул. Первомайская |  |  | 6,2 | 445,68 | 2 768 |
| 17 | ул. Магистральная |  |  | 6,0 | 1037,06 | 6 222 |
| 18 | ул. Л. Карастояновой |  |  | 6,97 | 263,1 | 1 834 |
| 19 | ул. Песчаная |  |  | 6,0 | 590,64 | 3 544 |
| 20 | ул. Ермака |  |  | 6,6 | 587,9 | 3 880 |
| 20.1 | тротуар по ул. Ермака (от МБОУ "СОШ № 6 до ул. Вавилова) |  |  | 1,5 | 234 | 351 |
| 21 | ул. Космонавтов |  |  | 6,2 | 915,14 | 5 692 |
| 22 | ул. Звёздная |  |  | 6,1 | 1567,85 | 9 564 |
| 23 | ул. Московская |  |  | 5,9 | 1405,8 | 8 266 |
| 24 | ул. Тюменская |  |  | 6,0 | 1404,6 | 8 428 |
| 25 | ул. Уральская |  |  | 5,88 | 1193,62 | 7 018 |
| 26 | ул. Парковая |  |  | 6,48 | 303,5 | 1 967 |
| 27 | ул. Кондинская |  |  | 6,2 | 1412,81 | 8 759 |
| 28 | бульвар Сибирский |  |  | 5,0 | 3365,15 | 16 960 |
| 29 | ул. Шолохова |  |  | 4,89 | 221,81 | 1 085 |
| 30 | ул. Берёзовая |  |  | 4,88 | 335,45 | 1 637 |
| 31 | ул. Курчатова |  |  | 5,92 | 281,25 | 1 665 |
| 33 | ул. Сахарова |  |  | 6,00 | 2273 | 13 638 |
| 34 | пер. Арантурский |  |  | 5,53 | 227,92 | 1 260 |
| 35 | ул. Бородинская |  |  | 6,00 | 414,5 | 2 487 |
| 36 | ул. Невская |  |  | 6,17 | 373,58 | 2 305 |
| 37 | ул. Минина |  |  | 6,53 | 292,04 | 1 907 |
| 38 | ул. Ольховская-Серова |  |  | 6,41 | 570,77 | 3 659 |
| 39 | ул. Петровская |  |  | 5,96 | 538 | 3 206 |
| 40 | ул. Спасская |  |  | 6,00 | 554,7 | 3 328 |
| 41 | ул. Шаумяна |  |  | 5,12 | 238,08 | 1 219 |
| 42 | ул. Кутузова |  |  | 6,00 | 417,3 | 2 504 |
| 43 | ул. Гоголя |  |  | 6,16 | 259,1 | 1 596 |
| 44 | ул. Багратиона |  |  | 6,00 | 281,09 | 1 687 |
| 45 | ул. Пихтовая-Рябиновая |  |  | 6,16 | 851,84 | 5 247 |
| 46 | ул. Плеханова |  |  | 5,5 | 566,64 | 3 117 |
| 47 | ул. Ермака-Сахарова |  |  | 6,0 | 300 | 1 800 |
| 48 | ул. Суворова |  |  | 5,0 | 329,3 | 1 647 |
| 49 | ул. Смородиновая |  |  | 6,0 | 1260 | 7 560 |
| 50 | ул. Клюквенная |  |  | 6,0 | 1764 | 10 584 |
| 51 | ул. Брусничная |  |  | 6,0 | 1227 | 7 362 |
| 52 | ул. Вишневая |  |  | 6,0 | 1712 | 10 272 |
| 53 | пер. Брусничный |  |  | 6,0 | 205 | 1 230 |
| 54 | проезды в том числе: |  |  | 6,0 | 1232 | 7 392 |
| 55 | проезд между ул. Вишневая и ул. Брусничная левая сторона |  |  | 6,0 | 420 | 2 520 |
|  | проезд между ул. Клюквенная и ул. Смородиновая |  |  | 6,0 | 410 | 2 460 |
|  | проезд между ул. Вишнёвая и ул. Брусничная правая сторона |  |  | 6,0 | 402 | 2 412 |
| 56 | проезд между ул. Кондинская и ул. Южная 4 шт. |  |  | 5,0 | 473 | 2 365 |
| 57 | тротуар по ул. Сахарова (грунтовый) |  |  | 4,0 | 250 | 1 000 |
| 57.1 | тротуар по ул. Сахарова (щебеночное покрытие) |  |  | 2,0 | 500 | 1 000 |
| 58 | проход от ул. Лесная до жилого дома № 23А по ул. Садовая |  |  | 2,0 | 85 | 170 |
| 59 | проезд между Менделеева-Сахарова |  |  | 5,0 | 213,07 | 1 065 |
| 60 | проезд между Садовая - Менделеева |  |  | 5,2 | 164,17 | 854 |
| 61 | проезд между Садовая - Менделеева |  |  | 6,1 | 176,18 | 1 069 |
| 62 | ул. Островская |  |  | 5,9 | 315,87 | 1 876 |
|  | Всего |  |  |  | 43 044,40 | 251 875 |

Места выполнения работ по содержанию дорог южной части города с твердым покрытием

| № п/п | Наименование улиц, проездов | Ширина, м | Протяженность, м | Площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Декабристов-ул. Студенческая | 6 | 2284,33 | 13 706 |
| 1.1. | тротуар по ул. Декабристов- ул. Студенческая | 1,2-1,8 | 1690 | 2 442 |
| 1.2. | тротуар ( от ул. Никольская до ул. Петровская) | 2,25 | 229,8 | 517 |
| 1.3. | тротуар от ул. Менделеева до ул. Садовая | 2 | 229,5 | 459 |
| 1.4. | автостоянка по ул. Декабристов 6,8 | 6 | 36 | 216 |
| 1.5. | автостоянка по ул. Декабристов 10,12 | 6 | 36 | 216 |
| 2 | ул. Садовая | 6,45 | 1630,16 | 10 515 |
| 2.1 | тротуар по ул. Садовая | 1,8 | 2588 | 4 658 |
| 3 | кольцо в районе ул. Студенческая | 6 | 221 | 1 326 |
| 4 | ул. Л. Толстого | 8 | 813,8 | 6 510 |
| 4.1 | тротуар по ул. Толстого | 2,5 | 446 | 1 115 |
| 4.2 | автостоянка у поликлиники Толстого д.18 | 36 | 105 | 3 780 |
| 5 | ул. Газовиков | 6 | 683,5 | 4 101 |
| 5.1 | тротуар по Газовиков | 1,5 | 933 | 1 400 |
| 6 | ул. Свердлова | 7 | 632,93 | 4 431 |
| 6.1. | проезд между д/садом «Брусничка» и жилым домом № 14 по ул. Свердлова | 6 | 138 | 828 |
| 6.2 | тротуар по ул. Свердлова | 1,5 | 317 | 476 |
| 7 | ул. Промышленная (от ул. Спасская до территории бывшего ЗСМ) | 7,2 | 950 | 6 840 |
| 8 | ул. Никольская | 8 | 783,8 | 6 270 |
| 8.1 | тротуар по ул. Никольская | 2 | 725,5 | 1 451 |
| 9 | ул. Широкая | 6 | 521,55 | 3 129 |
| 9.1 | тротуар по ул. Широкая | 1,5 | 585 | 878 |
| 10 | ул. Петровская | 5,96 | 351,9 | 2 097 |
| 11 | ул. Магистральная | 7 | 681,9 | 4 773 |
| 11.1 | тротуар по ул. Магистральная | 1,5 | 360 | 540 |
| 11.2 | автостоянка по ул. Магистральная | 6 | 27 | 162 |
| 12 | ул. Менделеева (от ул. Магистральная до ул. Студенческая) | 15 | 1420 | 21 300 |
| 12.1 | тротуар по ул. Менделеева | 1,5 | 1800 | 2 700 |
| 12.2 | автостоянки | 4,65 | 320 | 1 488 |
| 12.3 | велосипедная дорожка | 2,8 | 592,14 | 1 658 |
| 13 | ул. Менделеева (от ул. Вавилова до ул. Магистральная) | 14 | 1422 | 19 908 |
| 13.1 | тротуар по ул. Менделеева | 2 | 2100 | 4 200 |
| 14 | ул. Вавилова | 8 | 2250 | 18 000 |
| 14.1 | тротуар по ул. Вавилова | 1,5 | 1786 | 2 679 |
| 15 | ул. Южная (от ул. Вавилова до ул. Арантурская) | 8 | 3084 | 24 672 |
| 15.1 | тротуар по ул. Южная | 1,8 | 138 | 248 |
| 16 | Ул. Арантурская (от ул. Газовиков до конца бетонного покрытия а/дороги на Зеленую зону) | 6,67 | 8386,1 | 55 935 |
| 16.1 | тротуар на Зеленую зону | 1,2 | 4000 | 4 800 |
| 17 | ул. Чкалова | 6 | 527 | 3 162 |
| 17.1 | тротуар по ул. Чкалова | 1,89 | 865 | 1 639 |
| 17.2 | автостоянки по ул. Чкалова | 3,5 | 90 | 315 |
| 18 | ул. Пожарского | 7 | 575 | 4 025 |
| 18.1 | тротуар по ул. Пожарского | 1,2 | 500 | 600 |
| 19 | ул. Дзержинского | 7 | 550 | 3 850 |
| 19.1 | тротуар по ул. Дзержинского | 1,2 | 500 | 600 |
| 20 | ул. Ермака | 6,6 | 317,27 | 2 094 |
| 20.1 | тротуар по ул. Ермака (плита) | 1,5 | 180 | 270 |
| 21 | ул. Космонавтов | 6 | 214,56 | 1 287 |
| 22 | ул. Сибирская | 5,22 | 353,56 | 1 846 |
| 22.1 | тротуар по ул. Сибирская (плита) | 1,5 | 542 | 813 |
| 23 | ул. Остравская | 6 | 455 | 2 730 |
| 23.1 | тротуар по ул.Остравская (плита) | 1,5 | 588,67 | 883 |
| 24 | ул. Грибоедова | 5,75 | 524,9 | 3 018 |
| 25 | ул. Кутузова | 6 | 221,9 | 1 331 |
| 26 | ул. Красина | 6 | 211 | 1 266 |
| 27 | Проезд (от ул. Менделеева до ул. Садовая) | 5,96 | 178,95 | 1 067 |
| 28 | Проезд ул. Менделеева-ул. Ермака (переулок Школьный) | 4 | 480 | 1 920 |
| 29 | ул. Гоголя | 6,16 | 455,4 | 2 805 |
| 30 | стоянка около административного здания ГАИ Югорского ОМВД со стороны ул. Толстого | 14 | 36 | 504 |
| 31 | стоянка около административного здания Управления социальной защиты населения со стороны ул. Толстого | 14 | 42 | 588 |
| 32 | стоянки напротив жилых домов по ул. Газовиков 1 со стороны ул. Газовиков | 18 | 84 | 1 512 |
| 33 | стоянки напротив жилых домов по ул. Газовиков 2 со стороны ул. Газовиков | 12 | 56 | 672 |
| 34 | стоянки напротив жилых домов по ул. Газовиков 2/1 со стороны ул. Газовиков | 16 | 62 | 992 |
| 35 | стоянка напротив жилого дома по ул. Сахарова 2"А" со стороны ул. Сахарова | 14 | 52 | 728 |
| 36 | стоянки напротив жилых домов по ул. Никольская 9 со стороны ул. Никольская | 16 | 24 | 384 |
| 37 | стоянки напротив жилых домов по ул. Никольская 11 со стороны ул. Никольская | 16 | 32 | 512 |
| 38 | стоянки напротив жилых домов по ул. Никольская 13 со стороны ул. Никольская | 16 | 18 | 288 |
| 39 | стоянки напротив жилых домов по ул. Никольская 15 со стороны ул. Никольская | 16 | 24 | 384 |
| 40 | ул. Цветной Бульвар (от ул. Южная до ул. Сахарова) | 6 | 626,25 | 3 758 |
| 40.1 | тротуары по ул. Цветной бульвар | 1,7 | 1253,5 | 2 114 |
| 40.2 | автостоянки по Цветному бульвару | 27,8 | 36,0 | 1 001 |
| 41 | тротуар по ул. Газовиков (в районе подземного перехода) | 2 | 62 | 124 |
| 42 | автостоянка по ул. Газовиков (стоянка в районе подземного перехода) | 40 | 20 | 800 |
| 43 | ул. Промышленная (проезд к ПТТиСТ) | 8,2 | 900 | 7 380 |
| 44 | Проезд (от ул. Чкалова до ул. Шолохова) | 6 | 150 | 900 |
| 45 | проезд и стоянка около жилого дома по ул. Толстого 12 со стороны ул. Толстого | 16 | 72 | 1 152 |
| 46 | ул. Молодёжная | 6 | 286 | 1 716 |
| 46.1 | тротуар по ул. Молодёжная | 1,48 | 533 | 788 |
| 47 | ул. Сахарова | 6 | 473 | 2 838 |
| 47.1 | автостоянка по ул. Сахарова | 27,8 | 18 | 500 |
| 47.2 | тротуар по ул. Сахарова | 2,14 | 493,5 | 1 057 |
| 48 | ул. Уральская | 6,00 | 483 | 2 898 |
| 48.1 | тротуар по ул. Уральская | 2,00 | 835 | 1 670 |
| 49 | ул. Спасская | 6,00 | 337,83 | 2 027 |
| 50 | ул. Звездная | 6,00 | 117 | 702 |
| 50.1 | тротуар по ул. Звездная | 2,00 | 117 | 234 |

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310, КПП 862201001.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_________________________________

Исполнитель_____________________

Руководитель: Директор, действующий на основании Устава -

Приложение 2

к муниципальному контракту

Образец

Акт оценки объемов качества выполненных работ

__________________________ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в соответствии с муниципальным контрактом № ____ от_______ __ на оказание услуг по ____________  составил настоящий акт о нижеследующем:

Согласно муниципальным контрактам № _____________

Работы по  содержанию:

_____________________________________________________

выполнены в полном объеме (не выполнены - приложение акт замечаний), в соответствии с актами  выполненных работ, журналами производства работ.

Заключение: оценка качества выполненных работ (соответствует/не соответствует) муниципальному контракту, федеральному, региональному законодательству, нормам и правилам, ГОСТ, СНиП, СанПиН.

Оценка соблюдения технологии (соответствует,/не соответствует) муниципальному контракту, федеральному, региональному законодательству, нормам и правилам, ГОСТ, СНиП, СанПиН.

Выполнение видов работ, предусмотренных в контракте (соответствует/не соответствует) муниципальному контракту, федеральному, региональному законодательству, нормам и правилам, ГОСТ, СНиП, СанПиН.

соответствие объемов работ (соответствует/не соответствует) муниципальному контракту, федеральному, региональному законодательству, нормам и правилам, ГОСТ, СНиП, СанПиН.

Уполномоченное лицо: ________________________________________ действующий на основании__________________________________.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310, КПП 862201001.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_________________________________

Исполнитель_____________________

Руководитель: Директор, действующий на основании Устава -

Приложение 3

к муниципальному контракту

Образец

АКТ № _____ от __________

сдачи-приемки результата оказанных услуг по контракту № ___

на оказание услуг по проведению экспертизы выполненных работ  и планирования работ

по содержанию городских дорог и объектов городского хозяйства города Югорска в 2018 году.

Представитель Исполнителя – ООО ______________________  в лице директора ______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и представитель Заказчика – ______________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем  "Стороны" составили настоящий Акт сдачи-приемки результата оказанных услуг  (далее "Акт") о нижеследующем:

Услуги по ________________________   в соответствии с контрактом № ____________________

удовлетворяет условиям контракта.

| № п/п | Наименование услуг | Кол-во | Стоимость, рубли |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по _____________________________________ | 1 |  |
|  | Итого |  |  |

Стоимость услуг, предусмотренная контрактом  составляет _______________________________________. Стоимость фактически оказанных услуг Исполнителем  по настоящему акту, составляет___________________.

Услуги по _________________  выполнены Исполнителем  в полном объеме.

Итого Заказчик по настоящему акту обязуется оплатить Исполнителю __________________________________.

Стороны претензий друг к другу не имеют.

Акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, идентичных по своему содержанию, один экземпляр у Исполнителя, другие - у Заказчика.

Исполнитель                                                                                        Заказчик

__________________	                  ____________________

м.п.	                    м.п.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310, КПП 862201001.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_________________________________

Исполнитель_____________________

Руководитель: Директор, действующий на основании Устава -

Приложение 4

к муниципальному контракту

Образец

Акт приемки результата исполнения контракта № ______

на оказание услуг по проведению экспертизы выполненных работ  и планирования работ

по содержанию городских дорог и объектов городского хозяйства города Югорска в 2018 году

город Югорск                                                                                                «____»_________________года

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и

___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Фактически выполнено работ на сумму _________________ (_______________)  рублей, в том числе НДС 18% (в случае отсутствия НДС в данной строке отразить «без НДС»).

Краткое описание оказанных услуг:

Экспертиза результатов выполненных работ по определению объёма и качества работ   по летнему содержанию

________________________________________________________

2. С момента подписания настоящего акта муниципальный контракт считать: ИСПОЛНЕННЫМ за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310, КПП 862201001.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_________________________________

Исполнитель_____________________

Руководитель: Директор, действующий на основании Устава -

Приложение 5

к муниципальному контракту

Образец

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

по муниципальному контракту № __________________

на оказание услуг по проведению экспертизы выполненных  работ  по

город Югорск                                                                                                  «____»___________20__ года

- Основание для экспертизы: часть 3 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ №44)

Цель экспертизы: проверка предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

В соответствии с частью 3 статьи 41 ФЗ №44  уведомляю о допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для не допуска к проведению экспертизы в соответствии с частью 2 статьи 41 ФЗ №44) а именно:

а) я не являлся в течение двух лет, предшествующих дате проведения экспертизы, должностным лицом или работником поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляющего проведение экспертизы.

б) не имею имущественных интересов в заключении контракта, в отношении которого проводится экспертиза;

в) не являюсь близким родственником (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными с руководителем заказчика, членами комиссии по осуществлению закупок, руководителем контрактной службы, контрактным управляющим, должностными лицами или работниками поставщика (подрядчика, исполнителя), не состою с ними в браке;

г) уведомляю об отсутствии возможности заказчика прямо и (или) косвенно (через третье лицо) оказывать влияние на результат проводимой такими лицом или лицами экспертизы.

Для экспертизы предоставлены: муниципальный контракт, акт сдачи-приемки выполненных работ акт,  журнал производства работ, акты оценки качества и объемов

и иные документы (при наличии).

Заключение по результатам экспертизы: результат выполненной работы соответствует условиям контракта.

В соответствии с частью 7 статьи 41 ФЗ№ 44 уведомлен об ответственности эксперта.

Эксперт ____________________________

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310, КПП 862201001.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_________________________________

Исполнитель_____________________

Руководитель: Директор, действующий на основании Устава -

Приложение 6

к муниципальному контракту

Образец

Расчета стоимости оказываемых услуг

на оказание услуг по проведению экспертизы выполненных работ  и планированию работ

по содержанию городских дорог и объектов городского хозяйства города Югорска в 2018 году

| № | Наименование затрат | Стоимость оказываемых услуг проведению экспертизы выполненных работ (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость оказываемых услуг по планированию работ (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвентаризация объектов благоустройства, объектов городского хозяйства и городских дорог |  |  | Итого стоимость оказываемых услуг (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Месяц оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Месяц оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Месяц оказываемых услуг |  |  |  |
| 1 | Содержание и обслуживание городских кладбищ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 |  |
| 2 | Содержание и обслуживание памятника-мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Содержание и обслуживание подземного перехода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Содержание и обслуживание городских площадей: городская фонтанная площадь, бюст Попову П.В. с прилегаемой территорией, памятник Ленину В.И. с прилегаемой территорией, территория сквера «Юбилейный» и памятник «Югорская Берегиня», памятник Сергия Радонежского с прилегаемой территорией, территория между зданием «Юный техник» до здания санатория-профилактория, сквер по ул. Газовиков с площадкой для выгула домашних животных и тренажерной площадкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Содержание и обслуживание городского фонтана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Содержание и обслуживание городского пруда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Содержание и обслуживание контейнерных площадок по ул. Газовиков, по ул. Кольцевая, микрорайон Югорск-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Содержание и ремонт детских и спортивных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Содержание и обслуживание скульптурно-декоративных композиций «Вертолет», «Паровоз», «Машина», «Самолет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Содержание и обслуживание автобусных остановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Содержание и обслуживание пожарных водоемов в 2018 году в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Содержание и обслуживание пожарных гидрантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Содержание и обслуживание часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Содержание и обслуживание светофоров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Содержание и обслуживание уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Озеленение городских площадей и улиц города Югорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Посадка и уход за цветами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | Уход за газонами и скос травы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | Уход за саженцами деревьев и кустарников, уход за альпийскими горками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Поставка электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Содержание малых архитектурных форм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Содержанию городских дорог города Югорска: внутриквартальные и дворовые проезды южной части города Югорска; внутриквартальные и дворовые проезды северной части города Югорска; дороги, проезды и тротуары в Югорске-2; транспортная развязка города Югорска; дороги северной части с твердым покрытием; дороги северной части с грунтовым покрытием; дороги южной части с грунтовым покрытием; дороги южной части города с твердым покрытием; дороги центральной части города с твердым покрытием. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нанесение дорожной разметки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена бордюрного камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грейдирование дорог на Зеленой зоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окрашивание бордюров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по обустройству искусственных дорожных неровностей из асфальтовой смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсыпка грунтовых дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Противопаводковые работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Подготовка города к новому году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310, КПП 862201001.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_________________________________

Исполнитель_____________________

Руководитель: Директор, действующий на основании Устава -

Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

оказание услуг по проведению экспертизы выполненных работ  и планирования работ

по содержанию городских дорог и объектов городского хозяйства города Югорска в 2018 году

| Категории | Цены/поставщики (рублей) |  |  | Средняя цена | Начальная (максимальная) цена контракта (рублей) | Коэффициент вариации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| Наименование и перечень услуг | Характеристика оказания услуг по проведению экспертизы выполненных работ подрядными организациями на объектах благоустройства, городского хозяйства и содержанию дорог. №п/п; Наименование выполненных работ подлежащих экспертизе; Места выполнения работ на объектах, подлежащих проведению экспертизы:; Объемы выполнения работ. 1; Содержание и обслуживание городских кладбищ в 2018 году в городе Югорске; Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская обл., г. Югорск, городские кладбища (старое и новое).; Общая площадь кладбищ – 15,1 га, в том числе: площадь старого кладбища — 2,0 га площадь нового кладбища — 13,1 га площадь здания административного домика — 76,1 кв.м.. 2; Содержание и обслуживание памятника-мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» в 2018 году в городе Югорске; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Железнодорожная, памятник – мемориал.; Общая площадь территории - 6700 кв.м. в том числе : замощенная уборочная площадь 6160 кв. м; газоны - 432 кв.м ; цветники - 108 кв.м Площадь стены ограждения (лицевая часть) 1085 кв. м. Среднее количество потребляемого газа в год 60 тыс. куб. м.. 3; Содержание и обслуживание подземного перехода в 2018 году в городе Югорске; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Железнодорожная, подземный переход; Уборочная площадь внутреннего помещения - 325,61кв. м. Уборочная площадь прилегающей территории - 58 кв. м. Количество светильников- 92 штуки. 4; Содержание и обслуживание городских площадей: городская фонтанная площадь, бюст Попову П.В. с прилегаемой территорией, памятник Ленину В.И. с прилегаемой территорией, территория сквера «Юбилейный» и памятник «Югорская Берегиня», памятник Сергия Радонежского с прилегаемой территорией, территория между зданием «Юный техник» до здания санатория-профилактория, сквер по ул. Газовиков с площадкой для выгула домашних животных и тренажерной площадкой в 2018 году в городе Югорске; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Ленина, городская площадь, угол улиц Попова и Лесозаготовителей, территория между ул. Ленина и ул. Попова, ул. Ленина, ул. Мира, ул. Газовиков; Общая площадь городской фонтанной площади обслуживаемой территории - 13 765 кв. м. Общая площадь обслуживаемой территории бюста Попову П.В. с прилегаемой территорией - 188,9 кв. м. Общая площадь обслуживаемой территории сквера «Юбилейный» с памятником «Югорская Берегиня» и скульптурной декоративной композицией «Стела любви» – 11 053 кв. м. Общая площадь обслуживаемой территории памятника Сергия Радонежского с прилегаемой территорией – 57,68 кв. м. Общая площадь обслуживаемой территории между зданием «Юный техник» до здания санатория-профилактория – 290 кв. м. Общая площадь обслуживаемой территории памятника Ленину В.И. с прилегаемой территорией - 96 кв. м. Общая площадь обслуживаемой территории сквера по ул. Газовиков с площадкой для выгула животных и тренажерной площадкой – 4 701,0 кв. м., в том числе замощенная уборочная площадь – 2648 кв.м. Площадка для выгула животных – 300 кв.м.. 5; Содержание и обслуживание городского фонтана в 2018 году в городе Югорске; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Ленина, городская площадь; Площадь содержания и обслуживания: - площадь чаши фонтана — 314 кв.м. - площадь прилегающей территории — 217 кв.м.. 6; Содержание и обслуживание городского пруда в 2018 году в городе Югорске; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Мира, городской пруд; Общая площадь обслуживаемой территории пруда - 14 400 кв.м.. 7; Содержание и обслуживание контейнерных площадок по ул. Газовиков, по ул. Кольцевая, микрорайон Югорск-2 в 2018 году в городе Югорске; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Газовиков напротив магазина «Татьяна», ул. Кольцевая, Югорск-2; Контейнерная площадка по ул. Газовиков, площадью– 1454 кв. м. Контейнерная площадка по ул. Кольцевая, площадью – 3000 кв. м. Контейнерные площадки в микрорайоне Югорск-2, площадью – 402 кв.м.. 8; Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных в 2018 году в городе Югорске; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., территория г. Югорска и Югорска-2; Кол-во отлавливаемых животных 876. 9; Содержание и ремонт детских и спортивных площадок в 2018 году в городе Югорске; Места выполнения работ указаны в таблице №2 (приложение к техническому заданию).; Количество городков и спортивных площадок – 93; площадь обслуживания – 41 815,05 кв. м.. 10; Содержание и обслуживание скульптурно-декоративных композиций «Вертолет», «Паровоз», «Машина», «Самолет» в 2018 году в городе Югорске; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, район улиц Торговая-Попова, ул. Железнодорожная привокзальная площадь, кольцевая развязка северо-восточной объездной дороги, ул. Попова; Площадь обслуживания скульптурно-декоративной композиции «Вертолет» 6 350 кв.м. Площадь обслуживания скульптурно-декоративной композиции «Машина» 2 894,9 кв.м. Площадь обслуживания скульптурно-декоративной композиции «Паравоз» 1702,5 кв.м. Площадь обслуживания скульптурно-декоративной композиции «Самолет» 5 771 кв.м.. 11; Содержание и обслуживание автобусных остановок в 2018 году в городе Югорске; Места выполнения работ указаны в таблице № 3 (приложение к техническому заданию).; Уборочная площадь остановок – 533,37 кв.м., количество остановок – 47.. 12; Содержание и обслуживание пожарных водоемов в 2018 году в городе Югорске; Места выполнения работ указаны в таблице № 4 (приложение к техническому заданию).; 15 пожарных водоемов. 13; Содержание и обслуживание пожарных гидрантов в 2018 году в городе Югорске; Места выполнения работ указаны в таблице № 5 (приложение к техническому заданию).; 400 пожарных гидрантов. 14; Содержание и обслуживание часов в 2018 году в городе Югорске; Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, автобусная остановка «Хлебозавод» - 2 механизма; ул. Ленина 29 (Главпочтамт) – 1 механизм.; городские часы – 3 механизма.. 15; Содержание и обслуживание светофоров в 2018 году в городе Югорске; Места выполнения работ указаны в таблице № 6 (приложение к техническому заданию).; регулируемые перекрестки - 12 объектов; регулируемые пешеходные переходы – 2 объекта; нерегулируемые пешеходные переходы, оборудованные светофорами Т 7 – 8 объектов; регулируемый железнодорожный пешеходный переход – 1 объект.. 16; Содержание и обслуживание уличного освещения в 2018 году в городе Югорске; Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, улицы и дворовые территории г.Югорска и Югорска-2.; Протяженность сетей наружного уличного и дворового освещения – 147,692 км, Светильники наружного освещения – 4 680 шт. Приборов учета потребляемой электроэнергии — 94 шт.. 17; Озеленение городских площадей и улиц города Югорска в 2018 году. 17.1; Посадка и уход за цветами; Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, территории города Югорска, Югорска-2; Конкретные объемы выполнения работ будут предоставляться Муниципальным заказчиком на стадии исполнения контракта подрядчиком.. 17.2; Уход за газонами и скос травы; Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, городские территории, территории жилищного фонда и незакрепленные территории города Югорска; Конкретные объемы выполнения работ будут предоставляться Муниципальным заказчиком на стадии исполнения контракта подрядчиком.. 17.3; Уход за саженцами деревьев и кустарников, уход за альпийскими горками; Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, вдоль проезжей части дорог по улицам Железнодорожная, 40 лет Победы, Ленина, Спортивная, Мира, Попова, территория на пересечении улиц Толстого-Газовиков, городской сквер; 390 кустарников; 12 кв.м. альпийских горок. 18; Поставка электрической энергии в городе Югорске; Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, территории города Югорска, Югорска-2.; Снятие показаний с электрических счетчиков с представителями обслуживающей организации; -составление актов с подписанием на выбраковку; -составление перечня коммерческих узлов учета. 19; Содержание малых архитектурных форм в городе Югорске; Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, территории города Югорска, Югорска-2.; Выполнение работ по ремонту и установке урн, скамеек и ограждений по улицам города и по жилфонду, текущий ремонт малых форм.. 20; Содержанию городских дорог города Югорска в 2018 году. 20.1; внутриквартальные и дворовые проезды южной части города Югорска; внутриквартальные и дворовые проезды северной части города Югорска; дороги, проезды и тротуары в Югорске-2; транспортная развязка города Югорска; дороги северной части с твердым покрытием; дороги северной части с грунтовым покрытием; дороги южной части с грунтовым покрытием; дороги южной части города с твердым покрытием; дороги центральной части города с твердым покрытием.; Места выполнения работ указаны в таблице № 7 (приложение к техническому заданию).; Внутриквартальные и дворовые проезды южной части города Югорска - 81 082 м2; внутриквартальные и дворовые проезды северной части города Югорска - 92 389 м2; дороги, проезды и тротуары в Югорске-2 - 43 753 м2; транспортная развязка города Югорска - 50 555 м2; дороги северной части с твердым покрытием - 153 920 м2; дороги северной части с грунтовым покрытием - 162 446 м2; дороги южной части с грунтовым покрытием - 251 875 м2; дорог южной части города с твердым покрытием - 314 168 м2; дорог центральной части города с твердым покрытием - 219 293 м2.. 20.2; Нанесение дорожной разметки; Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, уличная дорожная сеть.; Конкретные объемы выполнения работ будут предоставляться Муниципальным заказчиком на стадии исполнения контракта подрядчиком.. 20.3; Установка дорожных знаков; Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, уличная дорожная сеть.; Конкретные объемы выполнения работ будут предоставляться Муниципальным заказчиком на стадии исполнения контракта подрядчиком.. 20.4; Замена бордюрного камня; Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, уличная дорожная сеть.; Конкретные объемы выполнения работ будут предоставляться Муниципальным заказчиком на стадии исполнения контракта подрядчиком.. 20.5; Грейдирование дорог на Зеленой зоне; Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, уличная дорожная сеть.; Конкретные объемы выполнения работ будут предоставляться Муниципальным заказчиком на стадии исполнения контракта подрядчиком.. 20.6; Окрашивание бордюров; Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, уличная дорожная сеть.; Конкретные объемы выполнения работ будут предоставляться Муниципальным заказчиком на стадии исполнения контракта подрядчиком.. 20.7; Выполнение работ по обустройству искусственных дорожных неровностей из асфальтовой смеси; Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, уличная дорожная сеть.; Конкретные объемы выполнения работ будут предоставляться Муниципальным заказчиком на стадии исполнения контракта подрядчиком.. 20.8; Отсыпка грунтовых дорог; Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, район зеленой зоны, центральные проезды садово-огороднических товариществ.; Конкретные объемы выполнения работ будут предоставляться Муниципальным заказчиком на стадии исполнения контракта подрядчиком.. 20.9; Противопаводковые работы; Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, г. Югорск, подтопляемые территории северной и южной части города.; Конкретные объемы выполнения работ будут предоставляться Муниципальным заказчиком на стадии исполнения контракта подрядчиком.. 21; Подготовка города к новому году; Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, территории города Югорска, Югорска-2.; Установка и демонтаж новогодних дворовых елок, устройство и демонтаж новогодних гирлянд в количестве 21 дворовых территорий.. Общие требования к Исполнителю по составу услуг. Изучение муниципального контракта и расчетов стоимости работ к контракту, предоставленные Заказчиком (контракты исполнителю направляются заказчиком в электронной форме). Анализ полученной информации в результате ежедневного контроля за качеством выполнения работ, а именно: - место проведение работ; - виды работ; - осадки; -температурный режим; - состояние покрытия проезжей части, тротуаров; - количество единиц привлечённой техники и рабочих для выполнения работ; - ответственных лиц за выполнение работ; - определение объема и качества выполненных работ; - время выполнения работ; - время, затраченное на устранение недостатков при выполнении работ; - фиксирование фотосъемкой отдельных этапов оценки выполненных работ; - отражение информации о нарушениях, выявленных в ходе оценки качества выполнения работ (составление актов о выявленных нарушениях, с приложением фотоотчета) - соответствие выполненных работ техническому заданию муниципального контракта - соблюдение нормативных стандартов, правил и инструкций при выполнении работ. Составление акта оценки качества выполненных работ, заключения. Требования к приемке оказанных услуг: Сдача - приемка услуг осуществляется после их исполнения и предоставления заключения с указанием соответствия/несоответствия выполненных работ. Перечень документов, обязательных при оказании услуг: Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами. Перечень и характеристика оказания услуг по планированию работ по содержанию городских дорог и объектов городского хозяйства города Югорска. Подготовка технических заданий для размещения муниципальных закупок на содержание городских дорог и объектов городского хозяйства города Югорска на текущий и будущий год. Требования к техническому заданию: а) определение перечня и видов работ по содержанию дорог в соответствии с методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис; б) определение перечня и видов работ по содержанию детских городков и спортивных площадок в соответствии с ГОСТ Р 52169-2012 и ГОСТ 52301-2013 в) составление калькуляций по перевозке криминальных трупов, захоронение безродных; г) составление калькуляции по отлову безнадзорных и бродячих животных; д) подготовка ассортимента рассады многолетних и однолетних цветов, определение мест высадки; е) определение мест восстановления и устройства новых газонов. ж) определение стоимости содержания 1 кв.м. дороги в текущем году для последующего расчета стоимости работ на будущий год. 2. Подготовка технической и сметной документации на содержание городских дорог и объектов городского хозяйства города Югорска. Под технической документацией подразумевается составление дефектных актов с указанием наименования вида и объема работ, необходимых для поддержания объектов города Югорска в надлежащем исправном состоянии. 3. Составление и проверка расчетов стоимости (услуг), работ по объектам города Югорска. 4. Качественное оказание услуг с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации. 5. Еженедельно принимать участие в выездных заседаниях комиссии по осуществлению надзора за эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети города с участием представителей Государственной инспекции безопасности дорожного движения. 7. Еженедельно в пятницу принимать участие в совещаниях, организуемых Муниципальным Заказчиком по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в городе Югорске. 8. Еженедельно по пятницам на совещании по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в городе Югорске предоставлять муниципальному Заказчику отчет об исполнении обязательство по настоящему контракту. 8. Заблаговременно планировать работы Подрядчика по содержанию объектов города Югорска. Результат планирования (график) доводить до сведения Муниципального заказчика и Подрядных организаций, осуществляющих выполнение работ на объектах еженедельно в пятницу с содержанием информации о необходимом перечне работ и местах выполнения работ подлежащих к выполнению на предстоящей неделе с последующим формированием журнала планирования. В случае изменения погодных условий корректировать результаты планирования и доводить до сведения Подрядных организаций, путем направления по факсу, электронной почтой, телефонограммой. График выполнения работ при планировании содержания объектов должен содержать: время, место и виды работ по содержанию объектов города Югорска, с учетом материально-технического оснащения подрядчика (лица осуществляющего работы по содержанию объектов города Югорска, по результатам торгов). 9. Ежедневно осматривать объекты города Югорска на предмет их надлежащего исправного состояния. В случае выявления недостатков объекта (поломки неисправности) составлять и оформлять техническую документацию (дефектные акты) и сметы (расчеты стоимости работ) по содержанию объектов города Югорска. 10. Организация проведения инвентаризации на объектах указанных в таблице № 1 настоящего задания. 11.Составление и согласование актов инвентаризации по объектам указанных в таблице № 1 настоящего задания. Инвентаризация объектов проводиться с целью определения фактической площади и объема для последующего содержания и обслуживания объектов городского хозяйства. Инвентаризации объектов внешнего благоустройства производится путем визуального осмотра и обмера площади с использованием имеющихся измерительных приборов, занятой объектом, фактического наличия элементов благоустройства (дороги, проезды, тротуары, стоянки, электросети уличного и дворового освещения, объекты городского хозяйства). Инвентаризация объектов и элементов благоустройства проводится до 30 августа 2018 года. Акт инвентаризации подписывается Исполнителем, согласовывается Заказчиком. Результаты инвентаризации предоставляются на электронном и бумажном носителе. |  |  |  |
| Объем услуг | 21 объект |  |  |  |  |  |
| Срок оказания услуг | Начало:01.01.2018 Окончание: 31.12.2018 | Начало:01.01.2018 Окончание: 31.12.2018 | Начало:01.01.2018 Окончание: 31.12.2018 |  |  |  |
| Стоимость услуг | 8 975 400,00 | 8 880 400,00 | 9 070 400,00 | 8 975 400,00 | 8 975 400,00 | 0,86% |
| Даты сбора данных | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 09.11.2017 |  |  |  |
| Срок действия цен | до конца года 2018 года | до конца года 2018 года | до конца года 2018 года |  |  |  |
| Используемый метод определения НМЦК | метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с ч.6 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 «44-ФЗ» |  |  |  |  |  |
| Дата сбора данных для обоснования НМЦК | Коммерческое предложение от поставщика№1 Вх. 08.11.2017 | Коммерческое предложение от поставщика№2 Вх.08.11.2017 | Коммерческое предложение от поставщика№3 Вх.08.11.2017 |  |  |  |
| Дата подготовки обоснования НМЦК | 09.11.2017 |  |  |  |  |  |

Коэффициент вариации равен 0,86 %, что не превышает 33% и показывает однородность совокупности значений выявленных цен, использованных в расчете начальной максимальной цены контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта принята в размере 8 975 400 рублей 00 копеек, не превышает лимит финансирования на 2018 год.

В случае, если цена контракта освоена не в полном объеме данный акт является так же соглашением о расторжении контракта п.2 излагается в следующей редакции

п. 2 - с момента подписания данного акта (соглашения) муниципальный контракт считается расторгнутым, за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.