«В регистр»



##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 декабря 2020 года № 1932

О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3006 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности»

В соответствии с постановлением администрации города Югорска от 01.11.2019 № 2359 «О модельной муниципальной программе города Югорска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Югорска, их формирования, утверждения и реализации в соответствии с национальными целями развития»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3006 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» (с изменениями от 29.04.2019 № 886, от 10.10.2019 № 2198, от 07.11.2019 № 2404, от 24.12.2019 № 2773, от 24.12.2019 № 2774, от 09.04.2020 № 545, от 28.07.2020 № 1014, от 10.08.2020 № 1072, от 28.09.2020 № 1395) следующие изменения:

* 1. В паспорте муниципальной программы:
     1. В строке «Соисполнители муниципальной программы» слова «Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска» исключить.
     2. В строке «Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию в городе Югорске национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения» цифры «177 585,09» заменить цифрами «166 395,79».
     3. Строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы – 1 384 974,50 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 408 242,42 тыс. рублей  2020 год – 213 481,92 тыс. рублей  2021 год – 95 696,60 тыс. рублей  2022 год – 108 999,56 тыс. рублей  2023 год – 79 863,00 тыс. рублей  2024 год – 68 186,00 тыс. рублей  2025 год – 68 186,00 тыс. рублей  в 2026-2030 годах – 342 319,00 тыс. рублей |

».

* 1. Таблицы 2, 3, 7 изложить в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании города Югорска, разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска и в государственной автоматизированной системе «Управление».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2021.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города – директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска В.К. Бандурина.

**Глава города Югорска А.В. Бородкин**

1. **Приложение**
2. **к постановлению**
3. **администрации города Югорска**
4. **от 22 декабря 2020 года № 1932**
5. Таблица 2
6. Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

| **Номер строки** | **Номер основного мероприятия** | **Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)** | **Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)** | **Источники финансирования** | **Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **в том числе по годам** | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026-2030** |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (в том числе в рамках концессионных соглашений) (1) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | **Всего** | **361 328,71** | **125 117,85** | **3 568,66** | **8 317,60** | **27 552,70** | **34 392,90** | **23 197,00** | **23 197,00** | **115 985,00** |
| 2 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Бюджет автономного округа | 238 670,70 | 111 708,60 | 0,00 | 0,00 | 20 805,30 | 13 269,60 | 13 269,60 | 13 269,60 | 66 348,00 |
| 4 | Местный бюджет | 122 658,01 | 13 409,25 | 3 568,66 | 8 317,60 | 6 747,40 | 21 123,30 | 9 927,40 | 9 927,40 | 49 637,00 |
| 5 | Иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 2 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства (2,3) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | **Всего** | **158 003,20** | **81 054,00** | **39 275,54** | **0,00** | **37 673,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Бюджет автономного округа | 123 104,60 | 60 000,00 | 28 068,10 | 0,00 | 35 036,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Местный бюджет | 34 898,60 | 21 054,00 | 11 207,44 | 0,00 | 2 637,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 3 | Выполнение мероприятий по консалтинговому обследованию, разработке и (или) актуализации программ, схем и нормативных документов в сфере жилищно-коммунального комплекса (4) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | **Всего** | **8 430,76** | **500,00** | **4 430,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **2 500,00** |
| 12 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Местный бюджет | 8 430,76 | 500,00 | 4 430,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| 15 | Иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 4 | Поддержка мероприятий инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе энергосберегающих проектов в транспортном комплексе, жилищном фонде и муниципальной сфере (5) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | **Всего** | **12 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 500,00** | **1 500,00** | **1 500,00** | **7 500,00** |
| 17 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Иные источники финансирования | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 7 500,00 |
| 21 | 5 | Предоставление субсидий организациям жилищно-коммунального комплекса (6) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | **Всего** | **238 598,47** | **156 278,50** | **69 843,77** | **1 023,50** | **1 053,60** | **1 055,30** | **1 136,40** | **1 136,40** | **7 071,00** |
| 22 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Бюджет автономного округа | 200 708,90 | 119 347,70 | 68 909,70 | 1 015,50 | 1 045,60 | 1 046,60 | 1 136,40 | 1 136,40 | 7 071,00 |
| 24 | Местный бюджет | 37 889,57 | 36 930,80 | 934,07 | 8,00 | 8,00 | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 6 | Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (1-10) | Управление бухгалтерского учета и отчетности | **Всего** | **491 450,97** | **40 707,09** | **39 217,88** | **41 502,60** | **41 502,60** | **41 502,60** | **41 002,60** | **41 002,60** | **205 013,00** |
| 27 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Бюджет автономного округа | 28,60 | 2,60 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 13,00 |
| 29 | Местный бюджет | 491 422,37 | 40 704,49 | 39 217,88 | 41 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 205 000,00 |
| 30 | Иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | **Всего** | **3 247,26** | **1 595,06** | **188,20** | **190,00** | **182,00** | **182,00** | **130,00** | **130,00** | **650,00** |
| 32 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Местный бюджет | 3 247,26 | 1 595,06 | 188,20 | 190,00 | 182,00 | 182,00 | 130,00 | 130,00 | 650,00 |
| 35 | Иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 7 | Муниципальная поддержка на проведение капитального ремонта многоквартирных домов (7) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | **Всего** | **2 439,58** | **1 607,38** | **832,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 37 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Местный бюджет | 2 439,58 | 1 607,38 | 832,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 8 | Ремонт муниципального жилищного фонда (8) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | **Всего** | **7 737,12** | **727,54** | **309,58** | **1 200,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **500,00** | **500,00** | **2 500,00** |
| 42 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Местный бюджет | 7 737,12 | 727,54 | 309,58 | 1 200,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| 45 | Иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 9 | Приведение в технически исправное состояние жилых домов, использовавшихся до 01.01.2012 в качестве общежитий (9) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | **Всего** | **2 235,64** | **350,00** | **90,44** | **200,00** | **0,00** | **195,20** | **200,00** | **200,00** | **1 000,00** |
| 47 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Местный бюджет | 2 235,64 | 350,00 | 90,44 | 200,00 | 0,00 | 195,20 | 200,00 | 200,00 | 1 000,00 |
| 50 | Иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 10 | Привлечение населения к самостоятельному решению вопросов содержания, благоустройства и повышения энергоэффективности жилищного фонда (10) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | **Всего** | **685,00** | **305,00** | **150,00** | **20,00** | **35,00** | **35,00** | **20,00** | **20,00** | **100,00** |
| 52 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Местный бюджет | 685,00 | 305,00 | 150,00 | 20,00 | 35,00 | 35,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| 55 | Иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 11 | Участие в реализации приоритетного проекта "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" (1) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | **Всего** | **98 817,79** | **0,00** | **55 574,89** | **43 242,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 57 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Бюджет автономного округа | 83 995,00 | 0,00 | 47 238,60 | 36 756,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Местный бюджет | 14 822,79 | 0,00 | 8 336,29 | 6 486,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | **Всего по муниципальной программе:** | | **Х** | **Всего** | **1 384 974,50** | **408 242,42** | **213 481,92** | **95 696,60** | **108 999,56** | **79 863,00** | **68 186,00** | **68 186,00** | **342 319,00** |
| 62 | **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 63 | **Бюджет автономного округа** | **646 507,80** | **291 058,90** | **144 216,40** | **37 774,50** | **56 890,00** | **14 318,80** | **14 408,60** | **14 408,60** | **73 432,00** |
| 64 | **Местный бюджет** | **726 466,70** | **117 183,52** | **69 265,52** | **57 922,10** | **52 109,56** | **64 044,20** | **52 277,40** | **52 277,40** | **261 387,00** |
| 65 | **Иные источники финансирования** | **12 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 500,00** | **1 500,00** | **1 500,00** | **7 500,00** |
| 66 | **в том числе:** | | | | | | | | | | | | |
| 67 | **Инвестиции в объекты муниципальной собственности** | | **Х** | **Всего** | **256 505,87** | **148 632,00** | **40 925,21** | **7 417,60** | **40 749,46** | **18 781,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 68 | **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 69 | **Бюджет автономного округа** | **187 303,70** | **124 199,10** | **28 068,10** | **0,00** | **35 036,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 70 | **Местный бюджет** | **69 202,17** | **24 432,90** | **12 857,11** | **7 417,60** | **5 712,96** | **18 781,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 71 | **Иные источники финансирования** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 72 | **Прочие расходы** | | **Х** | **Всего** | **1 128 468,63** | **259 610,42** | **172 556,71** | **88 279,00** | **68 250,10** | **61 081,40** | **68 186,00** | **68 186,00** | **342 319,00** |
| 73 | **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 74 | **Бюджет автономного округа** | **459 204,10** | **166 859,80** | **116 148,30** | **37 774,50** | **21 853,50** | **14 318,80** | **14 408,60** | **14 408,60** | **73 432,00** |
| 75 | **Местный бюджет** | **657 264,53** | **92 750,62** | **56 408,41** | **50 504,50** | **46 396,60** | **45 262,60** | **52 277,40** | **52 277,40** | **261 387,00** |
| 76 | **Иные источники финансирования** | **12 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 500,00** | **1 500,00** | **1 500,00** | **7 500,00** |
| 77 | **в том числе:** | | | | | | | | | | | | |
| 78 | **Ответственный исполнитель** | | **Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска** | **Всего** | **893 523,53** | **367 535,33** | **174 264,04** | **54 194,00** | **67 496,96** | **38 360,40** | **27 183,40** | **27 183,40** | **137 306,00** |
| 79 | **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 80 | **Бюджет автономного округа** | **646 479,20** | **291 056,30** | **144 216,40** | **37 771,90** | **56 887,40** | **14 316,20** | **14 406,00** | **14 406,00** | **73 419,00** |
| 81 | **Местный бюджет** | **235 044,33** | **76 479,03** | **30 047,64** | **16 422,10** | **10 609,56** | **22 544,20** | **11 277,40** | **11 277,40** | **56 387,00** |
| 82 | **Иные источники финансирования** | **12 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 500,00** | **1 500,00** | **1 500,00** | **7 500,00** |
| 83 | **Соисполнитель** | | **Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска** | **Всего** | **491 450,97** | **40 707,09** | **39 217,88** | **41 502,60** | **41 502,60** | **41 502,60** | **41 002,60** | **41 002,60** | **205 013,00** |
| 84 | **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 85 | **Бюджет автономного округа** | **28,60** | **2,60** | **0,00** | **2,60** | **2,60** | **2,60** | **2,60** | **2,60** | **13,00** |
| 86 | **Местный бюджет** | **491 422,37** | **40 704,49** | **39 217,88** | **41 500,00** | **41 500,00** | **41 500,00** | **41 000,00** | **41 000,00** | **205 000,00** |
| 87 | **Иные источники финансирования** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Таблица 3

1. Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные, в том числе, на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта | Наименование проекта или мероприятия | Номер основного мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе по годам: | | | | | | |
| Всего | 2019\* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Портфель проектов «Экология» | Региональный проект «Чистая вода» \*\* | 3 | Повышение качества питьевой воды для населения к 2024 году | 01.05.2019 | **Всего** |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по портфелю проектов «Экология» | | | | | | **Всего** |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Портфель проектов «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» | Приоритетный проект «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» \*\*\* | 1, 11 | Повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с повышением к 2020 году уровня удовлетворенности жителей автономного округа качеством таких услуг, поддержание состояния безаварийности на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения за счет проектов и мероприятий по модернизации, реконструкции, строительству и капитальному ремонту (с заменой) коммунальных систем, реализуемых с привлечением заемных средств | 10.02.2021 | **Всего** | **166 395,79** | **67 578,00** | **55 574,89** | **43 242,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | **148 194,10** | 64 199,10 | 47 238,60 | 36 756,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | **18 201,69** | 3 378,90 | 8 336,29 | 6 486,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по портфелю проектов «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» | | | | | | **Всего** | **166 395,79** | **67 578,00** | **55 574,89** | **43 242,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | **148 194,10** | 64 199,10 | 47 238,60 | 36 756,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | **18 201,69** | 3 378,90 | 8 336,29 | 6 486,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по портфелям проектов | | | | | | **Всего** | **166 395,79** | **67 578,00** | **55 574,89** | **43 242,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | **148 194,10** | 64 199,10 | 47 238,60 | 36 756,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | **18 201,69** | 3 378,90 | 8 336,29 | 6 486,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разделы II, III, IV не заполняются в связи с отсутствием соответствующих проектов | | | | | | | | | | | | | |

\* 2019 год указан справочно.

\*\* - реализация мероприятия Регионального проекта «Чистая вода» выполнена в 2019 году без финансирования;

\*\*\* - реализация Приоритетного проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» в 2019 году осуществлялась в рамках мероприятия 1.

Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Сроки строительства, проектирования | Источник финансирования |
| 1 | Канализационные очистные сооружения производительностью 500 куб.м. в сутки в городе Югорске | 500 куб.м/сут. | 2016-2019 | Бюджет автономного округа, местный бюджет |
| 2 | Инженерные сети микрорайона ПМК-5 в городе Югорске | ПИР | 2017-2019 | Местный бюджет |
| 3 | Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки микрорайонов 5, 7 в городе Югорске | 10 511 м | 2013-2022 | Бюджет автономного округа, местный бюджет |
| 4 | Сети водоснабжения в микрорайоне 16А в городе Югорске | 3 120 м | 2020-2023 | Местный бюджет |
| 5 | Расширение канализационных очистных сооружений производительностью 7000 куб.м. в сутки в городе Югорске | 7 000 куб.м/сут. | 2023 | Местный бюджет |