| УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска _____________ Г.А. Ярков «_____»______________ 2013г. | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель главы администрации города Югорска- директор департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска ____________С.Д.Голин «____» _______________ 2013г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе

в электронной форме

для субъектов малого предпринимательства

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ

по  сносу ветхих строений  по адресу  ул. Спортивная, 37, 39  в городе Югорске

Югорск,  2013 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Место нахождения: Почтовый адрес Заказчика: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: komityugorsk@rambler.ru Контактное лицо по техническим вопросам: заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска – Коробенко Алексей Анатольевич, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: komityugorsk@rambler.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): Заместитель начальника отдела муниципальных закупок Абдуллаева Ольга Сергеевна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: http://zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме для субъектов малого предпринимательства на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по сносу ветхих строений по адресу ул. Спортивная, 37, 39 в городе Югорске. |
|  | Предмет контракта | Выполнение работ по сносу ветхих строений по адресу ул. Спортивная, 37, 39 в городе Югорске. |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул. Спортивная, 37, 39. Срок выполнения работ: - начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта; - окончание работ: до 01 августа 2013 года. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | - 1 386 546 (один миллион триста восемьдесят шесть тысяч пятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, утилизацию отходов, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Оплата расходов, связанных с утилизацией мусора осуществляется по факту сложившихся затрат при предъявлении подлинных экземпляров обосновывающих документов, но не более суммы по контракту. |
|  | Порядок формирования цены контракта | В цену контракта должны быть включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Подрядчика. |
|  | Источник финансирования заказа | Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2013 год |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней, после подписания Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. Оплата расходов, связанных с утилизацией мусора осуществляется по факту сложившихся затрат при предъявлении подлинных экземпляров обосновывающих документов, но не более суммы по контракту. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. ### В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### 1) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### 2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### 3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Установлены: ### 1) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; 2) соответствие участника размещения заказа субъектам малого предпринимательства. |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «06» мая 2013 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «07» мая 2013 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «13» мая 2013 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ соответствующих требованиям настоящей документации об аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; 3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | Не требуется |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 2% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: - 27 730,92 (двадцать семь тысяч семьсот тридцать) рублей 92 копейки, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания контракта победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения контракта | Не требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | __________ |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) | __________ |
|  | Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены | __________ |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  выполнение работ по сносу ветхих строений  по адресу ул. Спортивная, 37, 39  в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул. Спортивная, 37, 39.

Срок выполнения работ:

- начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание выполнения работ: до 01 августа 2013 года.

Цена контракта включает в себя  затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, утилизацию отходов, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Оплата расходов, связанных с утилизацией мусора осуществляется по факту сложившихся затрат при предъявлении подлинных экземпляров обосновывающих документов, но не более суммы по контракту.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ техническому заданию документации об аукционе, условиям  контракта, требованиям действующего законодательства РФ.

Объем и характеристика выполняемых работ указаны в Локальных сметных расчетах в ценах 2001 года - (Приложение №1).

Приложение 1

к техническому заданию

Локальный сметный расчет

на выполнение работ по сносу ветхого строения по адресу: ул. Спортивная, 37 в городе Югорске

|  |  |  | Основание: Дефектный акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 18% _______693,273 тыс. руб. Средства на оплату труда___________________________42,583 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | ___________________________299,664 |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
|  |  |  | Сметная трудоемкость ___________________________1452,24 чел. час |  |  |  |  |  |  | ______457,21 |  |  |  |  |  |  |  | чел.час |
|  |  |  | Составлен в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Шифр и номер позиции норматива |  | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего |  | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |
| Раздел 1. Снос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТЕР46-06-001-04 |  | Разборка надземной части без сохранения годных материалов: деревянных зданий любой этажности (10 м3 строительного объема) НР (26498,84 руб.): 116% от ФОТ (22843,83 руб.) СП (15990,68 руб.): 70% от ФОТ (22843,83 руб.) | 77,4 | 318,8 290,28 | 28,52 4,86 |  | 24675,12 |  | 22467,67 | 2207,45 376,16 |  | 11,63 | 900,16 |  |  |  |
| 2 |  | ТЕР09-05-001-01 Применительно |  | Демонтаж облицовки стен из тонколистовой стали (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 НР (8149,95 руб.): 95% от ФОТ (8578,89 руб.) СП (7292,06 руб.): 85% от ФОТ (8578,89 руб.) | 13,44 | 689,83 634,89 | 54,94 3,42 |  | 9271,32 |  | 8532,93 | 738,39 45,96 |  | 22,813 | 306,61 |  |  |  |
| 3 |  | ТЕРр58-17-1 |  | Разборка покрытий кровель: профнастил (100 м2 покрытия кровли) НР (1932,64 руб.): 87% от ФОТ (2221,43 руб.) СП (1443,93 руб.): 65% от ФОТ (2221,43 руб.) | 8,64 | 257,99 257,11 | 0,88 |  | 2229,03 |  | 2221,43 | 7,60 |  | 10,49 | 90,63 |  |  |  |
| 4 |  | ТЕР05-01-010-01 |  | Срубка свай (1 свая) НР (7519,04 руб.): 138% от ФОТ (5448,58 руб.) СП (4358,86 руб.): 80% от ФОТ (5448,58 руб.) | 89 | 154,73 41,85 | 111,96 19,37 | 0,92 | 13770,97 |  | 3724,65 | 9964,44 1723,93 | 81,88 | 1,4 | 124,6 |  |  |  |
| 5 |  | ТЕРр67-3-1 |  | Демонтаж кабеля (100 м) НР (42,12 руб.): 89% от ФОТ (47,33 руб.) СП (30,76 руб.): 65% от ФОТ (47,33 руб.) | 0,2 20/100 | 236,96 236,28 | 0,68 0,35 |  | 47,39 |  | 47,26 | 0,13 0,07 |  | 9,64 | 1,93 |  |  |  |
| 6 |  | ТЕРм08-03-599-13 |  | Демонтаж щитков (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 НР (68,52 руб.): 100% от ФОТ (68,52 руб.) СП (44,54 руб.): 65% от ФОТ (68,52 руб.) | 1 | 75,23 67,91 | 7,32 0,61 |  | 75,23 |  | 67,91 | 7,32 0,61 |  | 2,18 | 2,18 |  |  |  |
| 7 |  | ТЕРр65-17-1 |  | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм (100 заглушек) НР (201,98 руб.): 108% от ФОТ (187,02 руб.) СП (112,21 руб.): 60% от ФОТ (187,02 руб.) | 0,06 6/100 | 7035,59 3116,96 | 14,32 | 3904,31 | 422,14 |  | 187,02 | 0,86 | 234,26 | 112 | 6,72 |  |  |  |
| 8 |  | ТЕР24-02-100-01 |  | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 50 мм (10 отключений) НР (129,96 руб.): 137% от ФОТ (94,86 руб.) СП (84,43 руб.): 89% от ФОТ (94,86 руб.) | 0,1 | 2067,78 948,57 | 719,91 | 399,3 | 206,78 |  | 94,86 | 71,99 | 39,93 | 29,16 | 2,92 |  |  |  |
| 9 |  | ТЕР24-02-041-01 |  | Демонтаж надземного газопровода (100 м газопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 НР (1198,9 руб.): 137% от ФОТ (875,11 руб.) СП (778,85 руб.): 89% от ФОТ (875,11 руб.) | 1,34 | 2325,45 346,66 | 1978,79 306,41 |  | 3116,10 |  | 464,52 | 2651,58 410,59 |  | 12,306 | 16,49 |  |  |  |
| 10 |  | 311-01-142-1 |  | Погрузочные работы: Песок (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) (1 т) НР (328,5 руб.): 100% от ФОТ (328,5 руб.) СП (197,1 руб.): 60% от ФОТ (328,5 руб.) | 450 | 4,7 | 4,7 0,73 |  | 2115,00 |  |  | 2115,00 328,50 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 310-6009-1 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, из карьеров, 1 класс дорог, расстояние превозки 9 км; нормативное время пробега 0.421; класс груза 1 (1 т) | 450 | 6,54 | 6,54 |  | 2943,00 |  |  | 2943,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | ТСЦ-408-0122 |  | Песок природный для строительных: работ средний (м3) | 281,25 450/1,6 | 78,47 |  | 78,47 | 22069,69 |  |  |  | 22069,69 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | ТЕР01-01-036-02 |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) НР (9,74 руб.): 100% от ФОТ (9,74 руб.) СП (4,87 руб.): 50% от ФОТ (9,74 руб.) | 0,9 900/1000 | 54,34 | 54,34 10,82 |  | 48,91 |  |  | 48,91 9,74 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 311-01-147-1 |  | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой транспортерами (1 т) НР (1879,34 руб.): 100% от ФОТ (1879,34 руб.) СП (1127,6 руб.): 60% от ФОТ (1879,34 руб.) | 1010,4 842*1,2 | 6,1 | 6,1 1,86 |  | 6163,44 |  |  | 6163,44 1879,34 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 310-5012-1 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, работающих вне карьера, 1 класс дорог, расстояние превозки 12 км; нормативное время пробега 0.967; класс груза 1 (1 т) | 1010,4 842*1,2 | 14,99 | 14,99 |  | 15145,90 |  |  | 15145,90 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Калькуляция |  | Утилизация строительного мусора (1 м3) | 842 | 123,72 |  | 123,72 | 104172,24 |  |  |  | 104172,24 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 206472,26 |  | 37808,25 | 42066,01 4774,90 | 126598,00 |  | 1452,24 |  |  |  |

Локальный сметный расчет

на выполнение работ по сносу ветхого строения по адресу: ул. Спортивная, 39 в городе Югорске

|  | Основание: Дефектный акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 18% _______693,273 тыс. руб. Средства на оплату труда___________________________42,583 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________299,664 |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
|  | Сметная трудоемкость ___________________________1452,24 чел. час |  |  |  |  |  |  |  | ______457,21 |  |  |  |  |  |  |  | чел.час |
|  | Составлен в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего |  | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |
| Раздел 1. Снос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТЕР46-06-001-04 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов: деревянных зданий любой этажности (10 м3 строительного объема) НР (26498,84 руб.): 116% от ФОТ (22843,83 руб.) СП (15990,68 руб.): 70% от ФОТ (22843,83 руб.) | 77,4 | 318,8 290,28 | 28,52 4,86 |  | 24675,12 |  | 22467,67 | 2207,45 376,16 |  | 11,63 | 900,16 |  |  |  |
| 2 |  | ТЕР09-05-001-01 Применительно | Демонтаж облицовки стен из тонколистовой стали (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 НР (8149,95 руб.): 95% от ФОТ (8578,89 руб.) СП (7292,06 руб.): 85% от ФОТ (8578,89 руб.) | 13,44 | 689,83 634,89 | 54,94 3,42 |  | 9271,32 |  | 8532,93 | 738,39 45,96 |  | 22,813 | 306,61 |  |  |  |
| 3 |  | ТЕРр58-17-1 | Разборка покрытий кровель: профнастил (100 м2 покрытия кровли) НР (1932,64 руб.): 87% от ФОТ (2221,43 руб.) СП (1443,93 руб.): 65% от ФОТ (2221,43 руб.) | 8,64 | 257,99 257,11 | 0,88 |  | 2229,03 |  | 2221,43 | 7,60 |  | 10,49 | 90,63 |  |  |  |
| 4 |  | ТЕР05-01-010-01 | Срубка свай (1 свая) НР (7519,04 руб.): 138% от ФОТ (5448,58 руб.) СП (4358,86 руб.): 80% от ФОТ (5448,58 руб.) | 89 | 154,73 41,85 | 111,96 19,37 | 0,92 | 13770,97 |  | 3724,65 | 9964,44 1723,93 | 81,88 | 1,4 | 124,6 |  |  |  |
| 5 |  | ТЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля (100 м) НР (42,12 руб.): 89% от ФОТ (47,33 руб.) СП (30,76 руб.): 65% от ФОТ (47,33 руб.) | 0,2 20/100 | 236,96 236,28 | 0,68 0,35 |  | 47,39 |  | 47,26 | 0,13 0,07 |  | 9,64 | 1,93 |  |  |  |
| 6 |  | ТЕРм08-03-599-13 | Демонтаж щитков (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 НР (68,52 руб.): 100% от ФОТ (68,52 руб.) СП (44,54 руб.): 65% от ФОТ (68,52 руб.) | 1 | 75,23 67,91 | 7,32 0,61 |  | 75,23 |  | 67,91 | 7,32 0,61 |  | 2,18 | 2,18 |  |  |  |
| 7 |  | ТЕРр65-17-1 | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм (100 заглушек) НР (201,98 руб.): 108% от ФОТ (187,02 руб.) СП (112,21 руб.): 60% от ФОТ (187,02 руб.) | 0,06 6/100 | 7035,59 3116,96 | 14,32 | 3904,31 | 422,14 |  | 187,02 | 0,86 | 234,26 | 112 | 6,72 |  |  |  |
| 8 |  | ТЕР24-02-100-01 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 50 мм (10 отключений) НР (129,96 руб.): 137% от ФОТ (94,86 руб.) СП (84,43 руб.): 89% от ФОТ (94,86 руб.) | 0,1 | 2067,78 948,57 | 719,91 | 399,3 | 206,78 |  | 94,86 | 71,99 | 39,93 | 29,16 | 2,92 |  |  |  |
| 9 |  | ТЕР24-02-041-01 | Демонтаж надземного газопровода (100 м газопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 НР (1198,9 руб.): 137% от ФОТ (875,11 руб.) СП (778,85 руб.): 89% от ФОТ (875,11 руб.) | 1,34 | 2325,45 346,66 | 1978,79 306,41 |  | 3116,10 |  | 464,52 | 2651,58 410,59 |  | 12,306 | 16,49 |  |  |  |
| 10 |  | 311-01-142-1 | Погрузочные работы: Песок (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) (1 т) НР (328,5 руб.): 100% от ФОТ (328,5 руб.) СП (197,1 руб.): 60% от ФОТ (328,5 руб.) | 450 | 4,7 | 4,7 0,73 |  | 2115,00 |  |  | 2115,00 328,50 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 310-6009-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, из карьеров, 1 класс дорог, расстояние превозки 9 км; нормативное время пробега 0.421; класс груза 1 (1 т) | 450 | 6,54 | 6,54 |  | 2943,00 |  |  | 2943,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | ТСЦ-408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний (м3) | 281,25 450/1,6 | 78,47 |  | 78,47 | 22069,69 |  |  |  | 22069,69 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | ТЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) НР (9,74 руб.): 100% от ФОТ (9,74 руб.) СП (4,87 руб.): 50% от ФОТ (9,74 руб.) | 0,9 900/1000 | 54,34 | 54,34 10,82 |  | 48,91 |  |  | 48,91 9,74 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 311-01-147-1 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой транспортерами (1 т) НР (1879,34 руб.): 100% от ФОТ (1879,34 руб.) СП (1127,6 руб.): 60% от ФОТ (1879,34 руб.) | 1010,4 842*1,2 | 6,1 | 6,1 1,86 |  | 6163,44 |  |  | 6163,44 1879,34 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 310-5012-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, работающих вне карьера, 1 класс дорог, расстояние превозки 12 км; нормативное время пробега 0.967; класс груза 1 (1 т) | 1010,4 842*1,2 | 14,99 | 14,99 |  | 15145,90 |  |  | 15145,90 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Калькуляция | Утилизация строительного мусора (1 м3) | 842 | 123,72 |  | 123,72 | 104172,24 |  |  |  | 104172,24 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 206472,26 |  | 37808,25 | 42066,01 4774,90 | 126598,00 |  | 1452,24 |  |  |  |

Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

# Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по сносу ветхих строений по адресу ул. Спортивная, 37, 39  в городе Югорске.

г. Югорск                                                             		                                    « ____»_________2013 г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного  комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по сносу ветхих строений по адресу ул. Спортивная, 37, 39  в городе Югорске, в соответствии с условиями настоящего контракта и технического задания документации об аукционе;

- сдать результат работ, а Муниципальный заказчик обязуется принять качественно выполненный результат работ и оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Место выполнения работ:  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Спортивная, 37, 39.

1.3. Контракт заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом № _____ от _______________.

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2013 год.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью).

Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий предусмотренных пунктом 2.3.

2.2. Стоимость работ  включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, утилизацию отходов, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней, после подписания Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

Оплата расходов, связанных с утилизацией мусора осуществляется по факту сложившихся затрат при предъявлении подлинных экземпляров обосновывающих документов, но не более суммы по контракту.

2.5. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания документации об аукционе,  не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.6. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3.Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало выполнения работ:  с даты заключения  муниципального контракта;

окончание работ:  до 01 августа 2013 года.

3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4.Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

4.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта Подрядчик предоставляет в отдел технического  надзора Муниципального заказчика подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту с учетом базовой стоимости работ в ценах 2001г.,  индекса пересчета сметной стоимости работ и суммы налога на добавленную стоимость (в случае если Подрядчик является плательщиком данного налога), в соответствии с образцом (Приложение №1).

4.2. В течение двух недель, с даты заключения муниципального контракта, предоставить Муниципальному заказчику информацию о постановке организации Подрядчика (субподрядчика) в налоговом органе по месту выполнения работ по контракту.

4.3. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, определить их рабочее место  и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.

4.4. Организовать в процессе производства работ бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей. Осуществлять своевременную очистку мест выполнения работ от  мусора.

4.5. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений технического задания документации об аукционе и условий настоящего контракта.

4.6. Представить Муниципальному заказчику акт работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с унифицированной формой КС-3 не позднее 10 дней  после окончания работ. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

4.7. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ, качество работ, сроки завершения работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей объекта.

4.8. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.9. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения правил выполнения работ, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.10. Выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с техническим заданием документации об аукционе, условиями настоящего контракта, требованиям действующего законодательства РФ. В установленные сроки завершить работы и сдать результат работ Муниципальному заказчику.

4.11. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений технического задания документации об аукционе.

4.12. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.13. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.14.  Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.15. В течение 7 рабочих дней с даты заключения контракта согласовать с Муниципальным заказчиком график производства работ.

Права Подрядчика:

4.16. Подрядчик самостоятельно организует всю работу по исполнению настоящего контракта, определяет непосредственных исполнителей и распределяет обязанности между ними.

4.17. Подрядчик имеет право привлечь для выполнения работ по контракту  третьих лиц, при этом Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком всю ответственность за выполнение третьим лицом условий настоящего контракта.

4.18. Подрядчик имеет право завершить выполнение работ ранее установленного срока, чем предусмотрено настоящим контрактом, по согласованию с Муниципальным заказчиком.

4.19. Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком  в десятидневный срок в письменной форме.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1.  Обеспечивает финансирование работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2. Передает Подрядчику объект для производства работ.

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Муниципального заказчика  и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4. Обеспечивает контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, а также учет всех выявленных нарушений и отступлений от технического задания документации об аукционе.

5.5. Рассматривает замечания и предложения Подрядчика по выявленным недостаткам, принимает  решения и сообщает об этом  Подрядчику.

Права Муниципального заказчика:

5.6. До начала производства работ осуществить проверку Подрядчика на готовность исполнения настоящего муниципального контракта.

5.7. Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом и качеством проведения работ путем привлечения для этих целей других специалистов.

5.8. Отдавать распоряжения о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ.

5.9. Работу, не выполненную в установленный срок или не отвечающую обусловленным сторонами требованиям, Заказчик вправе не принимать и не оплачивать (полностью или частично).

5.10. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.11. При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов.

5.12. Расторгнуть контракт при неисполнении условий настоящего контракта.

6. Производство, сдача и приемка работ.

6.1. Контроль за выполнением работ по настоящему контракту осуществляет уполномоченный представитель Муниципального заказчика.

6.2. По факту приемки работ, на основании подписанных Муниципальным заказчиком акта приемки выполненных работ формы КС-2, Подрядчиком составляется справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

6.3. Работы необходимо выполнять  в соответствии с техническим заданием документации об аукционе.

6.4. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.5. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением и отступлением от условий контракта или технического задания документации об аукционе, Муниципальный заказчик излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.6. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов с момента получения замечаний от Муниципального заказчика. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  специалистов по усмотрению Муниципального заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

6.7.  Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

6.8. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов.

6.9. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата работ техническому заданию документации об аукционе, условиям настоящего контракта, требованиям действующего законодательства РФ.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком  без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки или неисполнения принятых на себя обязательств от суммы неисполненного обязательства.

8.3. В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей уплате Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом.

8.4. Муниципальный заказчик не несет ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ на объекте.

8.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.6. Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых платежей по контракту на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по контракту. При этом, данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств.

- 9. Срок действия контракта, основания и порядок изменения и расторжения контракта.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания.

9.2.  Настоящий контракт прекращает свое действие после полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

9.3.По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

9.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте.

9.3.2. Подрядчик не исполнил обязательства, в срок, установленный в п. 3.1 настоящего контракта;

9.3.3. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в настоящем контракте даты начала работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

9.3.4. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

9.4. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 9.3 Муниципальный заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения настоящего контракта  представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

9.5. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 календарных дней.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

10.2. В случае если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

11 . Заключительные положения.

11.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

11.2.  Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

11.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

- образец расчета стоимости работ (Приложение №1).

11.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

12.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________/_____         _ ______/

12.2. Подрядчик:

Руководитель: действующий на основании ____________________________________

______________________________________/_______            ____/

должность                                                                              ФИО

Контракт подписан электронными подписями сторон.

Приложение №1

к муниципальному контракту

Образец расчета стоимости работ

на выполнение работ по сносу ветхого строения по адресу ул. Спортивная, 37 в городе Югорске

| Итого стоимость работ в ценах 2001г. |  |
| --- | --- |
| Индекс пересчета сметной стоимости в текущие цены |  |
| НДС 18% (при наличии) |  |
| ВСЕГО |  |

Представитель Подрядчика:_______________________________________/_____         _ ______/

Ответственный специалист отдела технического надзора ДЖКиСК:

______________________________________________________________/_____         _ ______/

Образец расчета стоимости работ

на выполнение работ по сносу ветхого строения по адресу ул. Спортивная, 39 в городе Югорске

| Итого стоимость работ в ценах 2001г. |  |
| --- | --- |
| Индекс пересчета сметной стоимости в текущие цены |  |
| НДС 18% (при наличии) |  |
| ВСЕГО |  |

Представитель Подрядчика:_______________________________________/_____         _ ______/

Ответственный специалист отдела технического надзора ДЖКиСК:

______________________________________________________________/_____         _ ______/

Часть IV. ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

|  | Ссылка на нормативные акты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сметная стоимость определяется на основании следующих нормативных актов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - МДС 81-35 2004; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - МДС 81-33 2004; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - МДС 81-25 2004; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Приложение №1 к приказу от 25.12.2012 №136 Региональной службы по тарифам «Индексы к полной стоимости строительно-монтажных работ к уровню цен, предусмотренным сметно-нормативной базой 2001 года «Общеотраслевое строительство», для выполнения работ по разборке конструкций ориентировочно применяется индекс в 2 раза ниже. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

на выполнение работ по сносу ветхого строения по адресу: ул. Спортивная, 37 в городе Югорске

|  | Основание: Дефектный акт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 18% _______693,273 тыс. руб. Средства на оплату труда___________________________42,583 тыс.руб. | ___________________________299,664 |  | тыс. руб. |
|  | Сметная трудоемкость ___________________________1452,24 чел. час | ______457,21 |  | чел.час |
|  | Составлен в ценах 2001г. |  |  |  |

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Снос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-06-001-04 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов: деревянных зданий любой этажности (10 м3 строительного объема) НР (26498,84 руб.): 116% от ФОТ (22843,83 руб.) СП (15990,68 руб.): 70% от ФОТ (22843,83 руб.) | 77,4 | 318,8 290,28 | 28,52 4,86 |  | 24675,12 | 22467,67 | 2207,45 376,16 |  | 11,63 | 900,16 |
| 2 | ТЕР09-05-001-01 Применительно | Демонтаж облицовки стен из тонколистовой стали (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 НР (8149,95 руб.): 95% от ФОТ (8578,89 руб.) СП (7292,06 руб.): 85% от ФОТ (8578,89 руб.) | 13,44 | 689,83 634,89 | 54,94 3,42 |  | 9271,32 | 8532,93 | 738,39 45,96 |  | 22,813 | 306,61 |
| 3 | ТЕРр58-17-1 | Разборка покрытий кровель: профнастил (100 м2 покрытия кровли) НР (1932,64 руб.): 87% от ФОТ (2221,43 руб.) СП (1443,93 руб.): 65% от ФОТ (2221,43 руб.) | 8,64 | 257,99 257,11 | 0,88 |  | 2229,03 | 2221,43 | 7,60 |  | 10,49 | 90,63 |
| 4 | ТЕР05-01-010-01 | Срубка свай (1 свая) НР (7519,04 руб.): 138% от ФОТ (5448,58 руб.) СП (4358,86 руб.): 80% от ФОТ (5448,58 руб.) | 89 | 154,73 41,85 | 111,96 19,37 | 0,92 | 13770,97 | 3724,65 | 9964,44 1723,93 | 81,88 | 1,4 | 124,6 |
| 5 | ТЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля (100 м) НР (42,12 руб.): 89% от ФОТ (47,33 руб.) СП (30,76 руб.): 65% от ФОТ (47,33 руб.) | 0,2 20/100 | 236,96 236,28 | 0,68 0,35 |  | 47,39 | 47,26 | 0,13 0,07 |  | 9,64 | 1,93 |
| 6 | ТЕРм08-03-599-13 | Демонтаж щитков (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 НР (68,52 руб.): 100% от ФОТ (68,52 руб.) СП (44,54 руб.): 65% от ФОТ (68,52 руб.) | 1 | 75,23 67,91 | 7,32 0,61 |  | 75,23 | 67,91 | 7,32 0,61 |  | 2,18 | 2,18 |
| 7 | ТЕРр65-17-1 | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм (100 заглушек) НР (201,98 руб.): 108% от ФОТ (187,02 руб.) СП (112,21 руб.): 60% от ФОТ (187,02 руб.) | 0,06 6/100 | 7035,59 3116,96 | 14,32 | 3904,31 | 422,14 | 187,02 | 0,86 | 234,26 | 112 | 6,72 |
| 8 | ТЕР24-02-100-01 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 50 мм (10 отключений) НР (129,96 руб.): 137% от ФОТ (94,86 руб.) СП (84,43 руб.): 89% от ФОТ (94,86 руб.) | 0,1 | 2067,78 948,57 | 719,91 | 399,3 | 206,78 | 94,86 | 71,99 | 39,93 | 29,16 | 2,92 |
| 9 | ТЕР24-02-041-01 | Демонтаж надземного газопровода (100 м газопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 НР (1198,9 руб.): 137% от ФОТ (875,11 руб.) СП (778,85 руб.): 89% от ФОТ (875,11 руб.) | 1,34 | 2325,45 346,66 | 1978,79 306,41 |  | 3116,10 | 464,52 | 2651,58 410,59 |  | 12,306 | 16,49 |
| 10 | 311-01-142-1 | Погрузочные работы: Песок (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) (1 т) НР (328,5 руб.): 100% от ФОТ (328,5 руб.) СП (197,1 руб.): 60% от ФОТ (328,5 руб.) | 450 | 4,7 | 4,7 0,73 |  | 2115,00 |  | 2115,00 328,50 |  |  |  |
| 11 | 310-6009-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, из карьеров, 1 класс дорог, расстояние превозки 9 км; нормативное время пробега 0.421; класс груза 1 (1 т) | 450 | 6,54 | 6,54 |  | 2943,00 |  | 2943,00 |  |  |  |
| 12 | ТСЦ-408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний (м3) | 281,25 450/1,6 | 78,47 |  | 78,47 | 22069,69 |  |  | 22069,69 |  |  |
| 13 | ТЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) НР (9,74 руб.): 100% от ФОТ (9,74 руб.) СП (4,87 руб.): 50% от ФОТ (9,74 руб.) | 0,9 900/1000 | 54,34 | 54,34 10,82 |  | 48,91 |  | 48,91 9,74 |  |  |  |
| 14 | 311-01-147-1 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой транспортерами (1 т) НР (1879,34 руб.): 100% от ФОТ (1879,34 руб.) СП (1127,6 руб.): 60% от ФОТ (1879,34 руб.) | 1010,4 842*1,2 | 6,1 | 6,1 1,86 |  | 6163,44 |  | 6163,44 1879,34 |  |  |  |
| 15 | 310-5012-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, работающих вне карьера, 1 класс дорог, расстояние превозки 12 км; нормативное время пробега 0.967; класс груза 1 (1 т) | 1010,4 842*1,2 | 14,99 | 14,99 |  | 15145,90 |  | 15145,90 |  |  |  |
| 16 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора (1 м3) Формулы цены единицы: ПЗ=300/1,18/2,055 МАТ=300/1,18/2,055 | 842 | 123,72 |  | 123,72 | 104172,24 |  |  | 104172,24 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 206472,26 | 37808,25 | 42066,01 4774,90 | 126598,00 |  | 1452,24 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 47959,53 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 31465,88 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Снос |  |  |  |  |  |  | 285897,67 |  |  |  |  | 1452,24 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 206472,26 | 37808,25 | 42066,01 4774,90 | 126598,00 |  | 1452,24 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 47959,53 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 31465,88 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 285589,11 |  |  |  |  | 1448,13 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 308,56 |  |  |  |  | 4,11 |
| Итого в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 285897,67 |  |  |  |  | 1452,24 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 126598,00 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 42066,01 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 42583,15 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 47959,53 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 31465,88 |  |  |  |  |  |
| Индекс перевода в текущие цены К= 285 897,67 * 2,055 |  |  |  |  |  |  | 587519,71 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 105753,55 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 693273,26 | руб. |  |  |  |  |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ

на выполнение работ по сносу ветхого строения по адресу: ул. Спортивная, 39 в городе Югорске

|  | Основание: Дефектный акт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 18% _______693,273 тыс. руб. Средства на оплату труда___________________________42,583 тыс.руб. | ___________________________299,664 |  | тыс. руб. |
|  | Сметная трудоемкость ___________________________1452,24 чел. час | ______457,21 |  | чел.час |
|  | Составлен в ценах 2001г. |  |  |  |

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Снос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-06-001-04 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов: деревянных зданий любой этажности (10 м3 строительного объема) НР (26498,84 руб.): 116% от ФОТ (22843,83 руб.) СП (15990,68 руб.): 70% от ФОТ (22843,83 руб.) | 77,4 | 318,8 290,28 | 28,52 4,86 |  | 24675,12 | 22467,67 | 2207,45 376,16 |  | 11,63 | 900,16 |
| 2 | ТЕР09-05-001-01 Применительно | Демонтаж облицовки стен из тонколистовой стали (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 НР (8149,95 руб.): 95% от ФОТ (8578,89 руб.) СП (7292,06 руб.): 85% от ФОТ (8578,89 руб.) | 13,44 | 689,83 634,89 | 54,94 3,42 |  | 9271,32 | 8532,93 | 738,39 45,96 |  | 22,813 | 306,61 |
| 3 | ТЕРр58-17-1 | Разборка покрытий кровель: профнастил (100 м2 покрытия кровли) НР (1932,64 руб.): 87% от ФОТ (2221,43 руб.) СП (1443,93 руб.): 65% от ФОТ (2221,43 руб.) | 8,64 | 257,99 257,11 | 0,88 |  | 2229,03 | 2221,43 | 7,60 |  | 10,49 | 90,63 |
| 4 | ТЕР05-01-010-01 | Срубка свай (1 свая) НР (7519,04 руб.): 138% от ФОТ (5448,58 руб.) СП (4358,86 руб.): 80% от ФОТ (5448,58 руб.) | 89 | 154,73 41,85 | 111,96 19,37 | 0,92 | 13770,97 | 3724,65 | 9964,44 1723,93 | 81,88 | 1,4 | 124,6 |
| 5 | ТЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля (100 м) НР (42,12 руб.): 89% от ФОТ (47,33 руб.) СП (30,76 руб.): 65% от ФОТ (47,33 руб.) | 0,2 20/100 | 236,96 236,28 | 0,68 0,35 |  | 47,39 | 47,26 | 0,13 0,07 |  | 9,64 | 1,93 |
| 6 | ТЕРм08-03-599-13 | Демонтаж щитков (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 НР (68,52 руб.): 100% от ФОТ (68,52 руб.) СП (44,54 руб.): 65% от ФОТ (68,52 руб.) | 1 | 75,23 67,91 | 7,32 0,61 |  | 75,23 | 67,91 | 7,32 0,61 |  | 2,18 | 2,18 |
| 7 | ТЕРр65-17-1 | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм (100 заглушек) НР (201,98 руб.): 108% от ФОТ (187,02 руб.) СП (112,21 руб.): 60% от ФОТ (187,02 руб.) | 0,06 6/100 | 7035,59 3116,96 | 14,32 | 3904,31 | 422,14 | 187,02 | 0,86 | 234,26 | 112 | 6,72 |
| 8 | ТЕР24-02-100-01 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 50 мм (10 отключений) НР (129,96 руб.): 137% от ФОТ (94,86 руб.) СП (84,43 руб.): 89% от ФОТ (94,86 руб.) | 0,1 | 2067,78 948,57 | 719,91 | 399,3 | 206,78 | 94,86 | 71,99 | 39,93 | 29,16 | 2,92 |
| 9 | ТЕР24-02-041-01 | Демонтаж надземного газопровода (100 м газопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 НР (1198,9 руб.): 137% от ФОТ (875,11 руб.) СП (778,85 руб.): 89% от ФОТ (875,11 руб.) | 1,34 | 2325,45 346,66 | 1978,79 306,41 |  | 3116,10 | 464,52 | 2651,58 410,59 |  | 12,306 | 16,49 |
| 10 | 311-01-142-1 | Погрузочные работы: Песок (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) (1 т) НР (328,5 руб.): 100% от ФОТ (328,5 руб.) СП (197,1 руб.): 60% от ФОТ (328,5 руб.) | 450 | 4,7 | 4,7 0,73 |  | 2115,00 |  | 2115,00 328,50 |  |  |  |
| 11 | 310-6009-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, из карьеров, 1 класс дорог, расстояние превозки 9 км; нормативное время пробега 0.421; класс груза 1 (1 т) | 450 | 6,54 | 6,54 |  | 2943,00 |  | 2943,00 |  |  |  |
| 12 | ТСЦ-408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний (м3) | 281,25 450/1,6 | 78,47 |  | 78,47 | 22069,69 |  |  | 22069,69 |  |  |
| 13 | ТЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) НР (9,74 руб.): 100% от ФОТ (9,74 руб.) СП (4,87 руб.): 50% от ФОТ (9,74 руб.) | 0,9 900/1000 | 54,34 | 54,34 10,82 |  | 48,91 |  | 48,91 9,74 |  |  |  |
| 14 | 311-01-147-1 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой транспортерами (1 т) НР (1879,34 руб.): 100% от ФОТ (1879,34 руб.) СП (1127,6 руб.): 60% от ФОТ (1879,34 руб.) | 1010,4 842*1,2 | 6,1 | 6,1 1,86 |  | 6163,44 |  | 6163,44 1879,34 |  |  |  |
| 15 | 310-5012-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, работающих вне карьера, 1 класс дорог, расстояние превозки 12 км; нормативное время пробега 0.967; класс груза 1 (1 т) | 1010,4 842*1,2 | 14,99 | 14,99 |  | 15145,90 |  | 15145,90 |  |  |  |
| 16 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора (1 м3) Формулы цены единицы: ПЗ=300/1,18/2,055 МАТ=300/1,18/2,055 | 842 | 123,72 |  | 123,72 | 104172,24 |  |  | 104172,24 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 206472,26 | 37808,25 | 42066,01 4774,90 | 126598,00 |  | 1452,24 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 47959,53 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 31465,88 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Снос |  |  |  |  |  |  | 285897,67 |  |  |  |  | 1452,24 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 206472,26 | 37808,25 | 42066,01 4774,90 | 126598,00 |  | 1452,24 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 47959,53 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 31465,88 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 285589,11 |  |  |  |  | 1448,13 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 308,56 |  |  |  |  | 4,11 |
| Итого в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 285897,67 |  |  |  |  | 1452,24 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 126598,00 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 42066,01 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 42583,15 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 47959,53 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 31465,88 |  |  |  |  |  |
| Индекс перевода в текущие цены К= 285 897,67 * 2,055 |  |  |  |  |  |  | 587519,71 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 105753,55 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 693273,26 | руб. |  |  |  |  |