«В регистр»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от_26 декабря 2013   								                    №_4250

О внесении изменений

в постановление администрации

города Югорска от 06.06.2013 № 1446

В целях совершенствования механизма реализации и уточнения объемов финансирования долгосрочной целевой программы.

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Югорска от 06.06.2013 № 1446 «Об утверждении долгосрочной целевой программы города Югорска «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Югорске на 2013-2015 годы» (в редакции                        от 26.08.2013 № 2286) следующие изменения:

1.1. В паспорте долгосрочной целевой программы:

1.1.1. Строку «Ожидаемые непосредственные результаты реализации» изложить                        в следующей редакции:

«

| Ожидаемые непосредственные результаты реализации | Ремонт крыш – 30,96 тыс.кв. метров. Утепление и ремонт фасадов – 52,12 тыс.кв. метров. Количество домов, в которых проведен ремонт инженерных систем – 51. Ремонт фундаментов – 0,18 тыс. куб. метров. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления по тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа – 246 штук. Ремонт подъездов – 6,60 тыс.кв. метров. Ремонт балконов – 3,14 тыс.кв. метров. Благоустройство дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам - 9. |
| --- | --- |

»

1.1.2. Строку «Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

«

| Объем и источники финансирования | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники | Всего, тыс. рублей | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|  | Средства бюджета автономного округа | 20 706,200 | 15 837,300 | 3 018,900 | 1 850,000 |
|  | Средства бюджета автономного округа Дорожного фонда (остаток 2012 г) | 1 046,260 | 1 046,260 | 0 | 0 |
|  | Средства местного бюджета | 4 564,72 | 4 307,72 | 159,000 | 98,000 |
|  | Средства местного бюджета (МО как собственник помещений МКД) | 106,00 | 106,00 | 0 | 0 |
|  | Средства местного бюджета (субсидия на компенсацию долевого участия собственников помещений) | 531,054 | 531,054 | 0 | 0 |
|  | Средства собственников помещений | 963,502 | 530,754 | 216,374 | 216,374 |
|  | Всего | 27 917,736 | 22 359,088 | 3 394,274 | 2 164,374 |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
|  | Источники | Всего, тыс.рублей | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|  | Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 11 121,300 | 11 121,300 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета автономного округа | 18 086,143 | 18 086,143 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета города | 7 863,540 | 7 863,540 | 0 | 0 |
|  | Средства местного бюджета (субсидия на компенсацию долевого участия собственников помещений) | 2 180,646 | 2 180,646 | 0 | 0 |
|  | Средства собственников помещений | 4 361,291 | 4 361,291 | 0 | 0 |
|  | Всего | 43 612,920 | 43 612,920 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 3 |  |  |  |  |
|  | Источники | Всего, тыс.рублей | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|  | Средства бюджета города | 16 392,159 | 16 392,159 | 0 | 0 |
|  | Средства собственников помещений | 862,800 | 862,800 | 0 | 0 |
|  | Всего | 17 254,959 | 17 254,959 | 0 | 0 |
|  | Всего по программе: |  |  |  |  |
|  | Источники | Всего, тыс.рублей | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|  | Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 11 121,300 | 11 121,300 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета автономного округа | 39 838,603 | 34 969,703 | 3 018,900 | 1 850,000 |
|  | Средства бюджета города | 28 820,419 | 28 563,419 | 159,000 | 98,000 |
|  | Средства местного бюджета (МО как собственник помещений МКД) | 106,000 | 106,000 | 0 | 0 |
|  | Средства местного бюджета (субсидия на компенсацию долевого участия собственников помещений) | 2 711,700 | 2 711,700 | 0 | 0 |
|  | Средства собственников помещений | 6 187,593 | 5 754,845 | 216,374 | 216,374 |
|  | Всего | 88 785,615 | 83 226,967 | 3 394,274 | 2 164,374 |

»

1.2. Раздел 4. Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт балконов и подъездов» после слов «сумма Подпрограммы составляет» цифры «12 678,322» заменить на «17 254,959».

1.3. Приложения 1,2,3,4,5 к долгосрочной целевой программе города Югорска «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Югорске на 2013 – 2015 годы» изложить в новой редакции (приложения 1,2,3,4,5).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Югорский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Югорска.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Югорский вестник».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города - директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска В.К. Бандурина.

Исполняющий обязанности

главы администрации города Югорска                                                                         С.Д. Голин

Приложение 1

к постановлению

администрации города Югорска

от 26 декабря 2013    № 4250

Приложение 1

к долгосрочной целевой программе города Югорска

«Капитальный ремонт многоквартирных домов

в городе Югорске на 2013-2015 годы»

Система показателей, характеризующих результативность долгосрочной целевой программы города Югорска «Капитальный ремонт многоквартирных домов по городу Югорску на 2013 – 2015 годы»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы (конец 2015 года) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт крыш и в многоквартирных домах, тыс. кв. метров, в том числе: | 22,30 | 4,66 | 2,00 | 2,00 | 30,96 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | 3,06 | 1,56 | 2,00 | 2,00 | 8,62 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | 19,24 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 22,34 |
| 2 | Утепление и ремонт фасадов зданий в многоквартирных домах, тыс. кв. метров, в том числе: | 43,17 | 4,55 | 2,20 | 2,20 | 52,12 |
| 2.1. | Подпрограмма 1 | 3,17 | 1,25 | 2,20 | 2,20 | 8,82 |
| 2.2. | Подпрограмма 2 | 40,00 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 43,30 |
| 3 | Количество домов, в которых проведен ремонт инженерных систем, единиц, в том числе: | 42 | 5 | 2 | 2 | 51 |
| 3.1. | Подпрограмма 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 3.2. | Подпрограмма 2 | 38 | 4 | 0 | 0 | 42 |
| 4 | Ремонт фундаментов в многоквартирных домах, тыс. куб. метров, в том числе: | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 4.1. | Подпрограмма 1 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0,04 |
| 4.2. | Подпрограмма 2 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0,14 |
| 5 | Установка коллективных (общедомовых) ПУ учета потребления ресурсов и УУ по тепловой энергии горячей и холодной воды, электрической энергии, газа, единиц, в том числе: | 206 | 20 | 10 | 10 | 246 |
| 5.1. | Подпрограмма 1 | 20 | 0 | 10 | 10 | 40 |
| 5.2. | Подпрограмма 2 | 186 | 20 | 0 | 0 | 206 |
| 6 | Ремонт подъездов в многоквартирных домах, тыс. кв.метров, в том числе: | 3,98 | 1,02 | 0,80 | 0,80 | 6,60 |
| 6.1. | Подпрограмма 1 | 0,64 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 2,24 |
| 6.2. | Подпрограмма 3 | 3,34 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 4,36 |
| 7 | Ремонт балконов в многоквартирных домах, тыс. кв. метров, в том числе: | 0,70 | 0,24 | 2,00 | 0,20 | 3,14 |
| 7.1. | Подпрограмма 1 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,20 | 2,20 |
| 7.2. | Подпрограмма 3 | 0,70 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,94 |
| 8 | Благоустройство дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, единиц, в том числе: | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 8.1. | Подпрограмма 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение общей площади многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт, в общей площади многоквартирных домов, с физическим износом от 31 до 70 процентов, процентов. | 35,80 | 37,35 | 37,91 | 38,5 | 38,5 |
| 2 | Общая площадь многоквартирных домов, приведенных в соответствие установленными санитарными и техническими правилами и нормами, требованиями энергетической эффективности, тыс.кв.метров. | 77,63 | 5,62 | 2 | 2 | 87,25 |
| 3 | Удовлетворенность населения качеством проведенного ремонта в местах общего пользования, процентов. | 11,36 | 12,4 | 13,44 | 14,6 | 14,6 |
| 4 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, предусмотренных к благоустройству, процентов. | 4 | 5,3 | 6 | 6 | 6 |

Примечание:

ПУ – приборы учета

УУ – узлы учета

Приложение 2

к постановлению

администрации города Югорска

от 26 декабря 2013    № 4250

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе города Югорска

«Капитальный ремонт многоквартирных домов

в городе Югорске на 2013-2015 годы»

Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы города Югорска

«Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Югорске на 2013 – 2015 годы»

| № п/п | Мероприятия программы | Муниципальный заказчик | Срок исполнения |  | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию, всего | в том числе по годам: |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
|  |  |  | год |  |  | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель 1. Улучшение технического состояния многоквартирных домов, повышение их энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Проведение капитального ремонта и модернизация многоквартирных домов, в том числе для существенного повышения их энергетической эффективностиа, а также улучшение состояния внутриквартальных проездов, дворовых территорий прилегающих к многоквартирным домам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Наш дом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление субсидий товариществам собственников жилья на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | Департамент жилищно - коммунального и строительного комплекса | 2013 - 2015 |  | средства бюджета автономного округа | 13 684,200 | 9 984,200 | 1 850,000 | 1 850,000 | Ремонт крыши - 8,62 тыс.кв. метров; утепление и ремонт фасадов зданий- 8,82 тыс.кв. метров.; кол-во домов, в которых проведен ремонт инженерных систем- 9 штук; ремонт фундаментов - 0,04 тыс. куб.метров; установка коллективных (общедомовых) ПУ потребления ресурсов и УУ по тепловой энергии, горячей и холодной воды, эл. энергии, газа - 40 штук.; ремонт подъездов - 2,24 тыс.кв.метров. |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 720,900 | 525,500 | 97,400 | 98,000 |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета (МО как собственник помещений МКД) | 106,000 | 106,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета (субсидия на компенсацию долевого участия собственников помещений) | 531,054 | 531,054 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Привлечение средств собственников жилья, а также заемных средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов |  |  |  | средства собственников помещений МКД | 963,502 | 530,754 | 216,374 | 216,374 |  |
|  | Итого по мероприятиям: |  |  |  |  | 16 005,656 | 11 677,508 | 2 163,774 | 2 164,374 |  |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий за счет Дорожного фонда | Департамент жилищно - коммунального и строительного комплекса | 2013 - 2015 |  | средства бюджета автономного округа | 5 853,100 | 5 853,100 | 0,000 | 0,000 | Благоустройство дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам - 9 штук. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, предусмотренных к благоустройству - 6 процентов. |
|  |  |  |  |  | средства бюджета автономного округа Дорожный фонд (остаток 2012 года) | 1 046,260 | 1 046,260 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 766,740 | 766,740 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  | 7 666,100 | 7 666,100 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3 | Благоустройство дворовых территорий | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |  |  | средства бюджета автономного округа | 1 168,900 | 0 | 1 168,900 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 3 077,080 | 3 015,480 | 61,600 | 0,000 |  |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  | 4 245,980 | 3 015,480 | 1 230,500 | 0,000 |  |
|  | Всего по задаче 1 (Подпрограмма 1): |  |  |  |  | 27 917,736 | 22 359,088 | 3 394,274 | 2 164,374 |  |
|  | в том числе: |  | 2013-2015 |  | средства бюджета автономного округа | 21 752,460 | 16 883,560 | 3 018,900 | 1 850,000 |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 4 564,720 | 4 307,720 | 159,000 | 98,000 |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета (МО как собственник помещений МКД) | 106,000 | 106,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета (субсидия на компенсацию долевого участия собственников помещений) | 531,054 | 531,054 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | средства собственников помещений МКД | 963,502 | 530,754 | 216,374 | 216,374 |  |
|  | Задача 2. Приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление субсидий товариществам собственников жилья на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | 2013 - 2015 | средства Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 11 121,300 | 11 121,300 | 0,000 | 0,000 | Ремонт крыши - 22,34 тыс.кв.метров; утепление и ремонт фасадов зданий- 43,30 тыс.кв.метров.; количество домов, в которых проведен ремонт инженерных систем- 42 штук; ремонт фундаментов - 0,14 тыс. куб.метров; установка коллективных (общедомовых) ПУ потребления ресурсов м УУ по тепловой энергии, горячей и холодной воды, эл. энергии, газа - 206 штук. |
|  |  |  |  | средства бюджета автономного округа |  | 18 086,143 | 18 086,143 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 7 863,540 | 7 863,540 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета (субсидия на компенсацию долевого участия собственников помещений) |  | 2 180,646 | 2 180,646 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Привлечение средств собственников жилья, а также заемных средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов |  |  | средства собственников помещений МКД |  | 4 361,291 | 4 361,291 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Всего по задаче 2 (Подпрограмма 2) |  |  |  |  | 43 612,920 | 43 612,920 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Задача 3. Завершение комплексного капитального ремонта в многоквартирных домах, а также приведение к единому архитектурному облику фасадов зданий (ремонт балконов с остеклением, ремонт подъездов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. «Капитальный ремонт балконов и подъездов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление субсидий товариществам собственников жилья на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | Департамент жилищно - коммунального и строительного комплекса | 2013 - 2015 | средства местного бюджета |  | 16 392,159 | 16 392,159 | 0 | 0 | Ремонт подъездов - 4,36 тыс.кв. метров; ремонт балконов - 0,94 тыс.кв.метров. |
|  | Привлечение средств собственников жилья, а также заемных средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов |  |  | средства собственников помещений МКД |  | 862,800 | 862,800 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по задаче 3 (Подпрограмма 3) |  |  |  |  | 17 254,959 | 17 254,959 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по программе: |  |  |  |  | 88 785,615 | 83 226,967 | 3 394,274 | 2 164,374 |  |
|  |  |  |  | средства Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 11 121,300 | 11 121,300 | 0 | 0 |  |
|  | в том числе: |  | 2013-2015 | средства бюджета автономного округа |  | 39 838,603 | 34 969,703 | 3 018,900 | 1 850,000 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 28 820,419 | 28 563,419 | 159,000 | 98,000 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета (МО как собственник помещений МКД) |  | 106,000 | 106,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета (субсидия на компенсацию долевого участия собственников помещений) |  | 2 711,700 | 2 711,700 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  | средства собственников помещений МКД |  | 6 187,593 | 5 754,845 | 216,374 | 216,374 |  |

Примечание:

ПУ – приборы учета

УУ – узлы учета

Приложение 3

к постановлению

администрации города Югорска

от 26 декабря 2013    № 4250

Приложение 3

к долгосрочной целевой программе города Югорска

«Капитальный ремонт многоквартирных домов

в городе Югорске на 2013-2015 годы»

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2013 году

Подпрограмма 1 «Наш дом»

| № п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего: | Площадь помещений |  | количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Вид ремонта | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | жилых помещений, находящихся в собственности |  |  |  | Всего: | в том числе по источникам финансирования: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета автономного округа | средства местного бюджета | средства собственников помещений |
|  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ул. Буряка, д. 3Г | 1978 | кирп. | 2 | 2 | 1 176,7 | 1 094,3 | 1 052,9 | 58 | част. | ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 6 459,889 | 5 523,189 | 290,700 | 620,000 |
| 1.1. | Участие МО, как собственника помещений в МКД | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 26,000 |
| 2 | ул. Советская, д. 9 | 1978 | дер. | 1 | 0 | 159,9 | 147,8 | 147,8 | 9 | част. | ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, ремонт сетей газоснабжения | 1 647,010 | 1 408,200 | 74,110 | 164,700 |
| 3 | ул. Дружбы Народов, д. 3 | 1972 | брус. | 1 | 0 | 126,7 | 126,7 | 126,7 | 4 | част. | ремонт фундамента, утепление и ремонт фасадов | 1 305,011 | 1 115,851 | 58,660 | 130,500 |
| 4 | ул. Спортивная, д. 12 | 1973 | брус. | 1 | 0 | 133,6 | 133,6 | 56,1 | 5 | част. | ремонт сетей газоснабжения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 1 376,108 | 1 176,500 | 62,000 | 57,608 |
| 4.1. | Участие МО, как собственника помещений в МКД | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 80,000 |
| 5 | ул. Калинина, д. 55 | 1970 | брус. | 1 | 0 | 170,5 | 145,3 | 145,3 | 4 | част. | ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 889,490 | 760,460 | 40,030 | 89,000 |
|  | Всего |  |  |  |  | 1 767,4 | 1 647,7 | 1 528,8 | 80 |  |  | 11 677,508 | 9 984,200 | 525,500 | 1 167,808 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий за счет средств Дорожного фонда в том числе по адресно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | капитальный ремонт подъездных путей, тротуаров | 7 666,100 | 6 899,360 | 766,740 | 0,000 |
| 1.1. | ул. Мира, д. 54А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 100,000 | 1 890,000 | 210,000 | 0 |
| 1.2. | ул. Садовая, д. 3А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 403,590 | 3 963,100 | 440,490 | 0 |
| 1.3. | ул. Менделеева, 59 (остаток 2012 г) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 162,510 | 1 046,260 | 116,250 | 0 |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий за счет средств в том числе по адресно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 015,480 | 0,000 | 3 015,480 | 0 |
| 2.1. | ул. Менделеева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | устройство детских площадок | 15,480 | 0 | 15,480 | 0 |
| 2.2. | ул. Садовая, д. 3А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | капитальный ремонт подъездных путей, тротуаров | 3 000,000 | 0 | 3 000,000 |  |
|  | Итого по благоустройству дворовых территорий | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 10 681,580 | 6 899,360 | 3 782,220 | 0 |
|  | Всего: | х | х | х | х | 1 767,4 | 1 647,7 | 1 528,8 | 80,0 | х | х | 22 359,088 | 16 883,56 | 4 307,72 | 1 167,808 |
|  | В том числе участие МО, как собственника помещений в МКД | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  | 106,00 |
|  | В том числе средства МО (субсидия на компенсацию долевого участия собственников помещений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0 | 0 | 531,054 |

Приложение 4

к постановлению

администрации города Югорска

от 26 декабря 2013    № 4250

Приложение 4

к долгосрочной целевой программе города Югорска

«Капитальный ремонт многоквартирных домов

в городе Югорске на 2013-2015 годы»

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2013 году

Подпрограмма 2 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»

| № п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего: | Площадь помещений |  | количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Вид ремонта | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | жилых помещений, находящихся в собственности |  |  |  | Всего: | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | средства бюджета автономного округа | средства местного бюджета | средства собственников помещений |
|  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | ул. Попова, д. 4А | 1980 | Камен. | 3 | 2 | 1 200,00 | 1 083,15 | 1 030,20 | 55 | част. | ремонт инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов зданий, установка общедомовых ПУ потребления ресурсов и УУ (тепловой энергии, ГВС и ХВС, эл. энергии, газа) | 12 933 200,00 | 3 297 966,01 | 5 363 358,84 | 2 331 895,15 | 1 939 980,00 |
| 2 | ул. Таежная, д. 12/1 | 1986 | блочный | 3 | 3 | 1 285,50 | 1 228,40 | 1 178,10 | 50 | част. |  | 14 253 532,94 | 3 634 650,95 | 5 910 896,88 | 2 569 955,16 | 2 138 029,95 |
| 3 | ул. Попова, д. 60 А | 1987 | блочный | 2 | 2 | 829,80 | 670,20 | 670,20 | 37 | част. | ремонт инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасадов зданий, установка общедомовых ПУ потребления ресурсов и УУ (тепловой энергии, ГВС и ХВС, эл. энергии, газа), ремонт фундаментов | 9 200 820,00 | 2 346 209,00 | 3 815 552,24 | 1 658 935,76 | 1 380 123,00 |
| 4 | ул. Садовая, д. 23 А | 1993 | блочный | 2 | 1 | 538,40 | 446,40 | 316,70 | 25 | част. |  | 7 225 360,00 | 1 842 466,81 | 2 996 334,89 | 1 302 754,30 | 1 083 804,00 |
|  | ИТОГО: | х | х | х | х | 3 853,70 | 3 428,15 | 3 195,20 | 167 | х | х | 43 612 912,94 | 11 121 292,77 | 18 086 142,85 | 7 863 540,37 | 6 541 936,95 |
|  | В том числе средства МО (субсидия на компенсацию долевого участия собственников помещений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 180 646,00 |

Приложение 5

к постановлению

администрации города Югорска

от 26 декабря 2013    № 4250

Приложение 5

к долгосрочной целевой программе города Югорска

«Капитальный ремонт многоквартирных домов

в городе Югорске на 2013-2015 годы»

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2013 году

Подпрограмма 3 «Ремонт балконов и подъездов»

| № п/п | Адрес МКД | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | в том числе по источникам финансирования |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | средства собственников помещений |
|  |  |  | тыс.рублей | тыс.рублей | тыс.рублей |
| 1 | 2 | 12 | 13 | 15 | 16 |
| 1 | ул. Мира, д. 18/1 | ремонт подъездов | 2 439,230 | 2 317,230 | 122,000 |
| 2 | ул. Ленина, д.12 | ремонт балконов с остеклением | 2 394,521 | 2 274,791 | 119,730 |
| 3 | ул. Таежная, д. 18А | ремонт балконов с остеклением | 716,867 | 681,027 | 35,840 |
| 4 | Югорск - 2, д.7 | ремонт балконов с остеклением | 5 612,352 | 5 331,732 | 280,620 |
| 5 | ул. Буряка, д. 12 | ремонт подъездов | 468,710 | 445,270 | 23,440 |
| 6 | ул. Буряка, д. 7 | ремонт подъездов | 496,055 | 471,252 | 24,803 |
| 7 | ул. Геологов, д. 11 | ремонт подъездов | 1 041,947 | 989,847 | 52,100 |
| 8 | ул. Механизаторов, 9А | ремонт балконов, подъездов | 2 195,680 | 2 085,900 | 109,780 |
| 9 | ул. Таежная, 12/4 | ремонт подъездов | 940,500 | 893,500 | 47,000 |
| 10 | ул. Таежная, 12 | ремонт подъездов | 949,097 | 901,610 | 47,487 |
|  | Итого: |  | 17 254,959 | 16 392,159 | 862,800 |