## Муниципальное образование - городской округ город Югорск

## Администрация города Югорска

## Департамент жилищно-коммунального

## и строительного комплекса

ИНН 8622012310, КПП 862201001

ул. Механизаторов, д. 22, г. Югорск, 628260

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,

Тюменская обл.,

Тел. 7-17-42, тел./ факс (34675) 7-30-81

E-mail: kjk@ugorsk.ru

_09.10.2012__№__2460___

Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

- Номер извещения на официальном сайте:______________________________

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска приглашает принять участие в размещении муниципального заказа способом запроса котировок у субъектов малого предпринимательства на право заключения муниципального контракта на выполнение дополнительных строительно-монтажных работ по строительству входного пандуса с установкой поручня для детского лечебного корпуса по ул. Попова, 29 в городе Югорске.

Предмет муниципального контракта: выполнение дополнительных строительно-монтажных работ по строительству входного пандуса с установкой поручня для детского лечебного корпуса по ул. Попова, 29 в городе Югорске.

| № п/п | Код ОКПД | Наименование работ | Характеристика выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4520519 | Выполнение дополнительных строительно-монтажных работ по строительству входного пандуса с установкой поручня для детского лечебного корпуса по ул. Попова, 29 в городе Югорске. | Характеристика и объем работ указаны в Локальном сметном расчете в ценах 2001г. (Приложение №1) |

Максимальная  цена муниципального  контракта:  157 494 (сто пятьдесят семь тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 00 копеек.

В стоимость работ должны быть включены затраты на весь перечень и состав работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные работы, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, включая НДС.

Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения муниципального контракта.

Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2012 год.

Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. Попова, 29.

Срок и условия оплаты выполняемых работ: Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней на основании подписанной  Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

Срок  выполнения работ:

начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта;

окончание работ: до 05.11.2012.

Срок и объем предоставления гарантии качества выполняемых работ:

- объем предоставления гарантии на выполненные работы предусмотрен на весь объем работ, выполненных Подрядчиком;

- гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в 24 календарных месяца после подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат Муниципальным заказчиком.

Требование к участнику размещения заказа:

1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

2.Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы  и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и

религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать 25% (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать 25%;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства – 100 человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства – 400 млн. рублей.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ, прошу направить котировочную заявку   (Форма 1) по адресу: 628260, Администрация города Югорска, управление экономической политики, ул.40 лет Победы,11, каб.310, г. Югорск, Ханты Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Е-mail: omz@ugorsk.ru

Срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9.00 часов по местному времени « 10  » октября  2012 г. до 13.00 часов по местному времени « 17  » октября 2012 г.

Любой участник размещения заказа  вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Проведение переговоров между Муниципальным заказчиком и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

Котировочная заявка, поданная в письменной форме, должна быть подписана руководителем и скреплена соответствующей печатью в случае ее наличия. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку.

Котировочная заявка, поданная в форме электронного документа, должна быть с электронной подписью, соответствующей требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи».

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Котировочные заявки  отклоняются, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем  запросе котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров превышает максимальную цену, указанную в настоящем запросе котировок.

Срок подписания победителем  муниципального контракта:

–  победитель в проведении запроса котировок должен предоставить заказчику подписанные со своей стороны два экземпляра муниципального контракта в срок не позднее семи календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Муниципальный контракт с победителем в проведении запроса котировок будет подписан не ранее семи дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Уведомляю Вас, что направление Заказчиком запроса котировок и представление поставщиков котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.

В связи с необходимостью своевременного заключения контракта Муниципальный заказчик в соответствии с п. 2 ст. 160, 434 Гражданского Кодекса Российской Федерации допускает при заключении контракта использование Подрядчиком факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического копирования, электронно-цифровой подписи.

Стороны признают равную юридическую силу подписи собственноручной, подписи факсимиле и электронной подписи при заключении муниципального контракта.

Контактные лица заказчика: заместитель директора Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска  - Коробенко Алексей Анатольевич, тел/факс 8(34675) 7-30-81.

Заместитель главы администрации г.Югорска -

директор ДЖКиСК                                                                                                                В.К.Бандурин

Приложение №1

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на выполнение дополнительных строительно-монтажных работ по строительству входного пандуса с установкой поручня для детского лечебного корпуса по ул. Попова, 29 в г. Югорске

Составлена в ценах 2001 г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр54-8-1 | Укладка металлических балок в перекрытиях: междуэтажных (1 т балок) 2 798,93 = 9 898,95 - 1,02 x 6 960,80 НР (302,61 руб.): 89% от ФОТ (340,01 руб.) СП (272,01 руб.): 80% от ФОТ (340,01 руб.) | 0,4293 13,5*31,8/1000 | 2798,93 783,88 | 38,45 8,13 | 1976,6 | 1201,58 | 336,52 | 16,51 3,49 | 848,55 | 29,26 | 12,56 |
| 2 | ТСЦ-101-2241 | Швеллеры № 30 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали (т) | 0,4379 | 8045,38 |  | 8045,38 | 3523,07 |  |  | 3523,07 |  |  |
| 3 | ТЕР06-01-041-09 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (100 м3 в деле) 150 737,79 = 192 769,59 - 5,94 x 7 076,06 НР (188,42 руб.): 110% от ФОТ (171,29 руб.) СП (111,34 руб.): 65% от ФОТ (171,29 руб.) | 0,006134 (1,44*1,42*0,3)/100 | 150737,79 26283 | 8655,54 1641,46 | 115799,25 | 924,63 | 161,22 | 53,09 10,07 | 710,32 | 968,78 | 5,94 |
| 4 | ТСЦ-204-0023 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля диаметром 14 мм (т) | 0,10285 85*1,21/1000 | 11516,01 |  | 11516,01 | 1184,42 |  |  | 1184,42 |  |  |
| 5 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) НР (14,71 руб.): 86% от ФОТ (17,11 руб.) СП (10,61 руб.): 62% от ФОТ (17,11 руб.) | 0,0189 0,9*2,1/100 | 905,55 905,55 |  |  | 17,11 | 17,11 |  |  | 36,28 | 0,69 |
| 6 | ТЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) НР (39,88 руб.): 86% от ФОТ (46,37 руб.) СП (28,75 руб.): 62% от ФОТ (46,37 руб.) | 0,01 | 5217,63 4516,57 | 701,06 120,17 |  | 52,18 | 45,17 | 7,01 1,20 |  | 179,3 | 1,79 |
| 7 | ТЕР46-02-007-01 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (1 м3) НР (175,19 руб.): 116% от ФОТ (151,03 руб.) СП (105,72 руб.): 70% от ФОТ (151,03 руб.) | 0,4023 | 1612,51 375,41 | 2,75 | 1234,35 | 648,71 | 151,03 | 1,11 | 496,57 | 14,63 | 5,89 |
| 8 | ТЕРр55-6-2 | Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных (100 м2 проемов) НР (79,91 руб.): 93% от ФОТ (85,92 руб.) СП (55,85 руб.): 65% от ФОТ (85,92 руб.) | 0,0189 | 11481,69 4332,55 | 1257,58 213,1 | 5891,56 | 217,00 | 81,89 | 23,77 4,03 | 111,34 | 153,8 | 2,91 |
| 9 | ТЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) НР (64,64 руб.): 110% от ФОТ (58,76 руб.) СП (32,32 руб.): 55% от ФОТ (58,76 руб.) | 0,0378 | 5549,56 1497,03 | 73,96 57,35 | 3978,57 | 209,77 | 56,59 | 2,80 2,17 | 150,38 | 51,89 | 1,96 |
| 10 | ТЕР15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (14,92 руб.): 110% от ФОТ (13,56 руб.) СП (7,46 руб.): 55% от ФОТ (13,56 руб.) | 0,0378 | 882,94 358,38 | 4,98 0,35 | 519,58 | 33,38 | 13,55 | 0,19 0,01 | 19,64 | 11,99 | 0,45 |
| 11 | ТЕР15-04-024-08 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (24,13 руб.): 110% от ФОТ (21,94 руб.) СП (12,07 руб.): 55% от ФОТ (21,94 руб.) | 0,0378 | 1423,19 580,17 | 7,84 0,35 | 835,18 | 53,80 | 21,93 | 0,30 0,01 | 31,57 | 21,12 | 0,8 |
| 12 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) 8 726,87 = 54 887,87 - 100 x 461,61 НР (81,32 руб.): 124% от ФОТ (65,58 руб.) СП (41,32 руб.): 63% от ФОТ (65,58 руб.) | 0,0189 | 8726,87 3008,48 | 2463,53 461,49 | 3254,86 | 164,94 | 56,86 | 46,56 8,72 | 61,52 | 104,28 | 1,97 |
| 13 | ТСЦ-203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном: глухим, площадь 1,80 м2; площадь 2,01 м2 (м2) | 1,89 | 474,49 |  | 474,49 | 896,79 |  |  | 896,79 |  |  |
| 14 | ТСЦ-101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных (компл.) | 1 | 116,67 |  | 116,67 | 116,67 |  |  | 116,67 |  |  |
| 15 | ТЕРр67-4-5 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) НР (4,04 руб.): 89% от ФОТ (4,54 руб.) СП (2,95 руб.): 65% от ФОТ (4,54 руб.) | 0,01 | 456,1 450,65 | 5,45 2,78 |  | 4,56 | 4,51 | 0,05 0,03 |  | 17,89 | 0,18 |
| 16 | ТЕР33-04-014-02 | Установка светильников: с лампами люминесцентными (1 светильник) НР (1,04 руб.): 113% от ФОТ (0,92 руб.) СП (0,55 руб.): 60% от ФОТ (0,92 руб.) | 0,01 | 214,61 63,73 | 150,11 27,83 | 0,77 | 2,15 | 0,64 | 1,50 0,28 | 0,01 | 2,29 | 0,02 |
| 17 | ТЕРр67-9-1 | Смена: выключателей (100 шт.) НР (6,11 руб.): 89% от ФОТ (6,87 руб.) СП (4,47 руб.): 65% от ФОТ (6,87 руб.) | 0,01 | 1776,09 687,09 |  | 1089 | 17,76 | 6,87 |  | 10,89 | 24,1 | 0,24 |
| 18 | ТЕР15-01-001-05 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: более 6 (100 м2 поверхности облицовки) 85 874,63 = 301 856,63 - 100 x 2 159,82 НР (2305,58 руб.): 110% от ФОТ (2095,98 руб.) СП (1152,79 руб.): 55% от ФОТ (2095,98 руб.) | 0,026 | 85874,63 80468,43 | 508,35 146,33 | 4897,85 | 2232,74 | 2092,18 | 13,22 3,80 | 127,34 | 2373 | 61,7 |
| 19 | ТЕР15-01-038-01 | Облицовка ступеней гранитными плитами (100 м2 поверхности облицовки) 68 552,99 = 252 528,35 - 102 x 1 803,68 НР (6186,13 руб.): 110% от ФОТ (5623,75 руб.) СП (3093,06 руб.): 55% от ФОТ (5623,75 руб.) | 0,1123 | 68552,99 44083 | 14382,4 5994,89 | 10087,59 | 7698,50 | 4950,52 | 1615,14 673,23 | 1132,84 | 1300 | 145,99 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 19199,76 | 7996,59 | 1781,25 707,04 | 9421,92 |  | 243,09 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 9488,62 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 4931,26 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  | 33619,64 |  |  |  |  | 243,09 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 19199,76 | 7996,59 | 1781,25 707,04 | 9421,92 |  | 243,09 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 9488,62 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 4931,26 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 33579,75 |  |  |  |  | 242,67 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 39,89 |  |  |  |  | 0,42 |
| Итого в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 33619,64 |  |  |  |  | 243,09 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 9421,92 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 1781,25 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 8703,63 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 9488,62 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 4931,26 |  |  |  |  |  |
| Индекс перевода в текущие цены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 1

# В единую комиссию

администрации города Югорска

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Уважаемые господа!

Дата ________

Изучив  запрос котировок от» «09» октября 2012 года №2460, номер извещения на официальном сайте:_________________________, получение которого настоящим удостоверяется, мы, ________________________________________________________________________

(указываются сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Фамилия Имя Отчество  (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

предлагаем выполнить дополнительные строительно-монтажные работы по строительству входного пандуса с установкой поручня для детского лечебного корпуса по ул. Попова, 29 в городе Югорске, в полном соответствии с запросом котировок.

О себе сообщаем:

-  место нахождения (для юридического лица): _________________________________________________

-  место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя):______________

- банковские реквизиты: ________________________________________________________________

-идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):_____________________________________

- КПП (для юридического лица)  ______________________________________________________

-  номер контактного телефона: __________________________________________________________

Данной заявкой мы выражаем своё согласие исполнить условия контракта, указанные в извещение о проведении запроса котировок от «___» __________20__г. с ценой контракта ______________________рублей.

В стоимость работ включены затраты на весь перечень и состав работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные работы, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, включая НДС. (в случае если участник размещения заказа не является плательщиком НДС, то необходимо указать «без НДС»).

Настоящим подтверждаем, что в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ мы являемся субъектом малого предпринимательства:

- средняя численность работников за предшествующий календарный год не превысила ста человек включительно;

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превысила 400 млн. руб.;

- суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не превышает двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов (для юридических лиц).

Дополнительно мы принимаем на себя следующие обязательства: _______________

_________________________                      _________________      ________________________

Должность                                                  подпись                                 (Фамилия И.О.)

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

В котировочной заявке наличие словосочетания «место нахождения» обязательно и не подлежит изменению.

Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

# Муниципальный контракт № __

на выполнение дополнительных строительно-монтажных работ  по строительству входного пандуса с установкой поручня для детского лечебного корпуса по ул. Попова, 29 в г.Югорске

«__»____________ 2012 года			                       	г. Югорск ул. Механизаторов, 22

Департамент жилищно-коммунального и строительного  комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет.

1.1. Муниципальный заказчик  поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить дополнительные строительно-монтажные  работы по строительству входного пандуса с установкой поручня для детского лечебного корпуса по ул. Попова, 29 в городе Югорске, в соответствии с условиями настоящего контракта и извещением о проведении запроса котировок.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом единой комиссии  № ___ от __________г.

1.3. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск,  ул. Попова, 29.

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2012 год.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью).

2.2. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий предусмотренных пунктом 2.5.

2.3. Стоимость работ включает в себя: затраты на весь перечень и состав работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные работы, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней на основании подписанной  Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.5. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.6. Работы, выполненные с изменением или отклонением от извещения о проведении запроса котировок, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.7. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

2.8. Подрядчик ознакомлен с используемыми материалами применяемые в ходе выполнения работ  и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость строительства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- начало выполнения работ: с даты  заключения муниципального  контракта;

- окончание работ:  до 05.11.2012.

3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

4.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта Подрядчик предоставляет в отдел технического надзора Муниципального заказчика подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту с учетом базовой стоимости работ в ценах 2001г.,  индекса пересчета сметной стоимости работ и суммы налога на добавленную стоимость (в случае если Подрядчик является плательщиком данного налога), в соответствии с образцом (Приложение №1).

4.2.В течение 5 рабочих дней, с даты заключения муниципального контракта, предоставить Муниципальному заказчику документы, подтверждающие полномочия руководителя.

4.3. В течение двух недель, с даты заключения муниципального контракта, предоставить Муниципальному заказчику информацию о постановке организации Подрядчика (субподрядчика) в налоговом органе по месту выполнения работ по контракту.

4.4. Согласовать порядок ведения работ с органами государственного надзора.

4.5. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, определить их рабочее место на объекте и письменно информировать об этом Муниципального заказчика и контролирующие службы.

4.6. Поставить на объект предусмотренные извещением о проведении запроса котировок все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки.

4.7. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

4.8. Организовать в процессе производства работ бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей, площадок для складирования материалов открытого хранения. Осуществлять своевременную очистку объекта от строительного мусора.

4.9. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, требований СНиП и  условий настоящего контракта.

4.10. Выполнять работы оговоренные в контракте в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и условиями настоящего контракта.

4.11. Представлять Муниципальному заказчику акт выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с унифицированной формой КС-3, копию журнала производства работ, накопительную ведомость по исполнению работ. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

4.12. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ. В журнале производства работ отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Муниципального заказчика и Подрядчика. Форма и содержание журнала производства работ должна быть согласована с Муниципальным заказчиком.

4.13. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ на объекте, качество работ, сроки завершения работ или стать причиной недостижения указанных в извещении о проведении запроса котировок характеристик и показателей объекта.

4.14. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении работ.

4.15. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.16. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.

4.17. В  установленные сроки завершить работы на объекте, выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, требованиями настоящего контракта, действующих СНиП и сдать готовый объект Муниципальному заказчику.

4.18. По завершении выполненных работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.

4.19. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному выполнению работ и охране труда.

4.20. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.21. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.22. В течение 7 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта согласовать с Муниципальным заказчиком график производства работ.

4.23. Осуществить согласование результата выполненных работ с эксплуатирующей организацией.

Права Подрядчика:

4.24. Подрядчик самостоятельно организует всю работу по исполнению настоящего контракта, определяет непосредственных исполнителей и распределяет обязанности между ними.

4.25. Подрядчик имеет право привлечь для выполнения работ по контракту  третьих лиц, при этом Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком всю ответственность за выполнение третьим лицом условий настоящего контракта.

4.26. Подрядчик имеет право завершить выполнение работ ранее установленного срока, чем предусмотрено настоящим контрактом, по согласованию с Муниципальным заказчиком.

4.27. Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком  в десятидневный срок в письменной форме.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика.

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2. Передает Подрядчику объект для производства работ.

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4. Осуществляет контроль качества поставляемых Подрядчиком необходимых для выполнения работ материалов, оборудования  и конструкций; наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производит испытание образцов для подтверждения соответствия поставленного товара представленным сертификатам качества.

5.5.  Обеспечивает контроль и надзор за ходом и качеством выполнения  работ, а также учет всех выявленных нарушений и отступлений от условий настоящего контракта.

5.6. Рассматривает замечания и предложения Подрядчика по выявленным недостаткам в извещении о проведении запроса котировок, принимает по ним решения и сообщает об этом  Подрядчику.

5.7. Подтверждает соответствие качества выполненных работ требованиям строительных норм и правил в журнале производства работ, своей подписью дает одобрение хода выполнения работ, результатов испытаний и опробований, осуществляет приемку скрытых работ в целом или отдельных их этапов. Дает разрешение на продолжение работ или проведение предусмотренных регламентом испытаний.

5.8. Излагает  в журнале производства работ свои замечания  при обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполненных работ отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество работ.

5.9. Определяет порядок приемки объекта.

Права Муниципального заказчика:

5.10. До начала производства работ осуществить проверку Подрядчика на готовность исполнения настоящего контракта.

5.11. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.12.Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ.

5.13. Отказать в принятии работ  в случае не соответствия результата работы действующему законодательству РФ и условий настоящего контракта, а также в иных случаях.

5.14. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивания для контроля качества работ.

5.15. Вносить изменения в контракт по одному или нескольким аспектам: чертежи, проекты, спецификации, путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика.

5.16. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным в проекте, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения.

5.17. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, дает предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных дефектов и делает соответствующую запись в журнал производства работ.

5.18. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

6. Производство, сдача и приемка работ.

6.1. Контроль за выполнением работ по настоящему контракту осуществляет уполномоченный представитель Муниципального заказчика.

6.2. По факту приемки работ, на основании подписанных Муниципальным заказчиком акта приемки выполненных работ формы КС-2, Подрядчиком составляется справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

6.3. Работы необходимо выполнять  в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и условиями настоящего контракта.  Работы по настоящему контракту должны включать любые работы, которые необходимы для достижения качественного результата или которые прямо предусмотрены для данного вида работ действующими нормативно-техническими актами, а также все работы, прямо не упомянутые в контракте и (или) проектно-сметной документации, но необходимые для обеспечения качественной, безопасной, надежной и эффективной эксплуатации объекта.

6.4. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам  работ.

6.5. При выявлении случаев выполнения работ с отступлением от условий настоящего контракта или извещения о проведении запроса котировок, Муниципальный заказчик излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.6. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов с момента получения замечаний от Муниципального заказчика. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением специалистов по усмотрению Муниципального заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным, принимается сторонами к исполнению  и является для сторон процедурой досудебного регулирования спора. Ни одна из сторон настоящего контракта не имеет право обратиться в Арбитражный суд, до вынесения решения данной комиссии.

6.7.  Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

6.8. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов.

6.9. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

7. Гарантии по выполненным работам.

7.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания документации об аукционе, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом,  и несет ответственность за отступления от них.

Гарантии качества  распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

7.2. Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 24 календарных месяцев после подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат Муниципальным заказчиком.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.

7.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

7.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием  привлеченных им специалистов.

7.6. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

В случае обнаружения недостатков Муниципальный заказчик вправе на свое усмотрение потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соответствующего уменьшения установленной цены контракта;

- безвозмездного повторного выполнения работ;

- возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами.

7.7. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации, гарантийный срок продлевается на период с даты обнаружения недостатков  до проведения работ по  устранению выявленных дефектов.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2. В случае нарушения сроков начала, окончания, а также промежуточных сроков выполнения работ Подрядчиком без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с Подрядчика  неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от суммы неисполненного обязательства.

8.3. За задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика- односторонним актом Муниципальный заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,05% за каждый день просрочки от стоимости подлежащих исправлению работ, но не более стоимости этих работ.

8.4. В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы выполненных и подлежащих уплате работ по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом.

8.5.Муниципальный заказчик не несет ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ.

8.6.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

- 9. Срок действия контракта, основания и порядок изменения и расторжения контракта.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания.

9.2.Настоящий контракт прекращает свое действие по истечении гарантийного срока установленного пунктом 7.2. настоящего контракта.

9.3.По настоящему контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

9.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте.

9.3.2. Подрядчик не исполнил обязательства, в срок, установленный в п. 3.1 настоящего контракта;

9.3.3. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на Объекте в течение 10 дней с установленной в настоящем контракте даты начала работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

9.3.4. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему договору.

9.4. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 9.3 Муниципальный заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципальный заказчика должен оценить стоимость Работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

9.5. Если стоимость произведенных Подрядчиком Работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком Работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 календарных дней.

10.  Разрешение споров между сторонами.

10.1. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

10.2.В случае если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

11. Заключительные положения.

11.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

11.2.  Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

11.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

-образец расчета стоимости работ (Приложение №1).

11.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11.5. В связи с необходимостью своевременного заключения контракта Муниципальный заказчик в соответствии с п. 2 ст. 160, 434 Гражданского Кодекса Российской Федерации допускает при заключении контракта использование Подрядчиком факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического копирования, электронно-цифровой подписи.

11.6. Стороны признают равную юридическую силу подписи собственноручной, подписи факсимиле и электронной подписи при заключении муниципального контракта.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

12.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН8622012310

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

__________________________________________________________________________/                                  /

12.2. Подрядчик:

Руководитель: действующий на основании ______________________________________/_______            ____/

должность                                                             ФИО

Контракт подписан электронными подписями сторон.

Приложение №1

к муниципальному контракту

Образец расчета стоимости работ

на выполнение дополнительных строительно-монтажных работ  по строительству входного пандуса с установкой поручня для детского лечебного корпуса по ул. Попова, 29 в г.Югорске

| Итого стоимость работ в ценах 2001г. |  |
| --- | --- |
| Индекс пересчета сметной стоимости в текущие цены |  |
| НДС 18% (при наличии) |  |
| ВСЕГО |  |

Представитель Подрядчика:_______________________________________/_____         _ ______/

Ответственный специалист отдела технического надзора ДЖКиСК:

______________________________________________________________/_____         _ ______/

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН8622012310

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

__________________________________________________________________________/                                  /

Подрядчик:

Руководитель: действующий на основании _________________________________/_______          ____/

должность                                             ФИО

Часть IV. ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

| Ссылка на нормативные акты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость определяется на основании следующих нормативных актов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - МДС 81-35 2004; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - МДС 81-33 2004; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - МДС 81-25 2004; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Приложение №1 к приказу от 03.07.2012 №60 Региональной службы по тарифам «Индексы к элементам прямых затрат по видам строительно-монтажных работ к уровню цен, предусмотренным сметно-нормативной базой 2001 года. Общеотраслевое строительство. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Строительство входного пандуса с установкой поручня для детского лечебного корпуса по ул.Попова, 29 в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: Дефектный акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 18%______________________________________157,495 |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительных работ ___________________________________________________________33,580 |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | монтажных работ ______________________________________________________________0,040 |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда __________________________________________________________8,704 |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость ____________________________________________________________243,09 |  |  |  |  | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № пп |  | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | эксплуата- ции машин |  |  | мате- риалы |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | оплаты труда |  | эксплуата- ции машин |  |  |  |  | мате- риалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплаты труда |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ТЕРр54-8-1 | Укладка металлических балок в перекрытиях: междуэтажных (1 т балок) 2 798,93 = 9 898,95 - 1,02 x 6 960,80 НР (302,61 руб.): 89% от ФОТ (340,01 руб.) СП (272,01 руб.): 80% от ФОТ (340,01 руб.) | 0,4293 13,5*31,8/1000 | 2798,93 783,88 |  | 38,45 8,13 |  |  | 1976,6 |  |  |  |  | 1201,58 |  |  |  |  |  |  | 336,52 |  | 16,51 3,49 |  |  |  |  | 848,55 |  |  |  | 29,26 | 12,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ТСЦ-101-2241 | Швеллеры № 30 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали С235 (т) | 0,4379 | 8045,38 |  |  |  |  | 8045,38 |  |  |  |  | 3523,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3523,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | ТЕР06-01-041-09 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (100 м3 в деле) 150 737,79 = 192 769,59 - 5,94 x 7 076,06 НР (188,42 руб.): 110% от ФОТ (171,29 руб.) СП (111,34 руб.): 65% от ФОТ (171,29 руб.) | 0,006134 (1,44*1,42*0,3)/100 | 150737,79 26283 |  | 8655,54 1641,46 |  |  | 115799,25 |  |  |  |  | 924,63 |  |  |  |  |  |  | 161,22 |  | 53,09 10,07 |  |  |  |  | 710,32 |  |  |  | 968,78 | 5,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | ТСЦ-204-0023 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 14 мм (т) | 0,10285 85*1,21/1000 | 11516,01 |  |  |  |  | 11516,01 |  |  |  |  | 1184,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1184,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) НР (14,71 руб.): 86% от ФОТ (17,11 руб.) СП (10,61 руб.): 62% от ФОТ (17,11 руб.) | 0,0189 0,9*2,1/100 | 905,55 905,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,11 |  |  |  |  |  |  | 17,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,28 | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | ТЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) НР (39,88 руб.): 86% от ФОТ (46,37 руб.) СП (28,75 руб.): 62% от ФОТ (46,37 руб.) | 0,01 | 5217,63 4516,57 |  | 701,06 120,17 |  |  |  |  |  |  |  | 52,18 |  |  |  |  |  |  | 45,17 |  | 7,01 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,3 | 1,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | ТЕР46-02-007-01 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (1 м3) НР (175,19 руб.): 116% от ФОТ (151,03 руб.) СП (105,72 руб.): 70% от ФОТ (151,03 руб.) | 0,4023 | 1612,51 375,41 |  | 2,75 |  |  | 1234,35 |  |  |  |  | 648,71 |  |  |  |  |  |  | 151,03 |  | 1,11 |  |  |  |  | 496,57 |  |  |  | 14,63 | 5,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | ТЕРр55-6-2 | Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных (100 м2 проемов) НР (79,91 руб.): 93% от ФОТ (85,92 руб.) СП (55,85 руб.): 65% от ФОТ (85,92 руб.) | 0,0189 | 11481,69 4332,55 |  | 1257,58 213,1 |  |  | 5891,56 |  |  |  |  | 217,00 |  |  |  |  |  |  | 81,89 |  | 23,77 4,03 |  |  |  |  | 111,34 |  |  |  | 153,8 | 2,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | ТЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) НР (64,64 руб.): 110% от ФОТ (58,76 руб.) СП (32,32 руб.): 55% от ФОТ (58,76 руб.) | 0,0378 | 5549,56 1497,03 |  | 73,96 57,35 |  |  | 3978,57 |  |  |  |  | 209,77 |  |  |  |  |  |  | 56,59 |  | 2,80 2,17 |  |  |  |  | 150,38 |  |  |  | 51,89 | 1,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | ТЕР15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (14,92 руб.): 110% от ФОТ (13,56 руб.) СП (7,46 руб.): 55% от ФОТ (13,56 руб.) | 0,0378 | 882,94 358,38 |  | 4,98 0,35 |  |  | 519,58 |  |  |  |  | 33,38 |  |  |  |  |  |  | 13,55 |  | 0,19 0,01 |  |  |  |  | 19,64 |  |  |  | 11,99 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | ТЕР15-04-024-08 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (24,13 руб.): 110% от ФОТ (21,94 руб.) СП (12,07 руб.): 55% от ФОТ (21,94 руб.) | 0,0378 | 1423,19 580,17 |  | 7,84 0,35 |  |  | 835,18 |  |  |  |  | 53,80 |  |  |  |  |  |  | 21,93 |  | 0,30 0,01 |  |  |  |  | 31,57 |  |  |  | 21,12 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) 8 726,87 = 54 887,87 - 100 x 461,61 НР (81,32 руб.): 124% от ФОТ (65,58 руб.) СП (41,32 руб.): 63% от ФОТ (65,58 руб.) | 0,0189 | 8726,87 3008,48 |  | 2463,53 461,49 |  |  | 3254,86 |  |  |  |  | 164,94 |  |  |  |  |  |  | 56,86 |  | 46,56 8,72 |  |  |  |  | 61,52 |  |  |  | 104,28 | 1,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | ТСЦ-203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 (м2) | 1,89 | 474,49 |  |  |  |  | 474,49 |  |  |  |  | 896,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 896,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | ТСЦ-101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных (компл.) | 1 | 116,67 |  |  |  |  | 116,67 |  |  |  |  | 116,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | ТЕРр67-4-5 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) НР (4,04 руб.): 89% от ФОТ (4,54 руб.) СП (2,95 руб.): 65% от ФОТ (4,54 руб.) | 0,01 | 456,1 450,65 |  | 5,45 2,78 |  |  |  |  |  |  |  | 4,56 |  |  |  |  |  |  | 4,51 |  | 0,05 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,89 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | ТЕР33-04-014-02 | Установка светильников: с лампами люминесцентными (1 светильник) НР (1,04 руб.): 113% от ФОТ (0,92 руб.) СП (0,55 руб.): 60% от ФОТ (0,92 руб.) | 0,01 | 214,61 63,73 |  | 150,11 27,83 |  |  | 0,77 |  |  |  |  | 2,15 |  |  |  |  |  |  | 0,64 |  | 1,50 0,28 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 2,29 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | ТЕРр67-9-1 | Смена: выключателей (100 шт.) НР (6,11 руб.): 89% от ФОТ (6,87 руб.) СП (4,47 руб.): 65% от ФОТ (6,87 руб.) | 0,01 | 1776,09 687,09 |  |  |  |  | 1089 |  |  |  |  | 17,76 |  |  |  |  |  |  | 6,87 |  |  |  |  |  |  | 10,89 |  |  |  | 24,1 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | ТЕР15-01-001-05 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: более 6 (100 м2 поверхности облицовки) 85 874,63 = 301 856,63 - 100 x 2 159,82 НР (2305,58 руб.): 110% от ФОТ (2095,98 руб.) СП (1152,79 руб.): 55% от ФОТ (2095,98 руб.) | 0,026 | 85874,63 80468,43 |  | 508,35 146,33 |  |  | 4897,85 |  |  |  |  | 2232,74 |  |  |  |  |  |  | 2092,18 |  | 13,22 3,80 |  |  |  |  | 127,34 |  |  |  | 2373 | 61,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | ТЕР15-01-038-01 | Облицовка ступеней гранитными плитами (100 м2 поверхности облицовки) 68 552,99 = 252 528,35 - 102 x 1 803,68 НР (6186,13 руб.): 110% от ФОТ (5623,75 руб.) СП (3093,06 руб.): 55% от ФОТ (5623,75 руб.) | 0,1123 | 68552,99 44083 |  | 14382,4 5994,89 |  |  | 10087,59 |  |  |  |  | 7698,50 |  |  |  |  |  |  | 4950,52 |  | 1615,14 673,23 |  |  |  |  | 1132,84 |  |  |  | 1300 | 145,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19199,76 |  |  |  |  |  |  | 7996,59 |  | 1781,25 707,04 |  |  |  |  | 9421,92 |  |  |  |  | 243,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9488,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4931,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1 Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33619,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19199,76 |  |  |  |  |  |  | 7996,59 |  | 1781,25 707,04 |  |  |  |  | 9421,92 |  |  |  |  | 243,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9488,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4931,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33579,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33619,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9421,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1781,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8703,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9488,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4931,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс перевода в текущие цены 33 619,64 * 3,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133469,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24024,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157494,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |