# ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНого КОНТРАКТа

| ИКЗ | № |
| --- | --- |
| 203862201231086220100100740017120244. | Дата заключения контракта |

Муниципальный контракт № ________

на оказание услуг по проведению экспертизы выполненных работ и планирования работ  по содержанию городских дорог и объектов городского хозяйства города Югорска в 2021 году.

Югорск                                                                                                ___________________ 201__ год

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик, с одной стороны,

и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет.

1.1. Муниципальный заказчик  поручает Исполнителю, а Исполнитель принимает на себя обязательство:

оказать услуги по проведению экспертизы выполненных работ и планирования работ  по содержанию городских дорог и объектов городского хозяйства города Югорска в 2021 году (далее – услуги, Объект), в соответствии с условиями настоящего Контракта, технического задания (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта и сдать их Муниципальному Заказчику.

1.2. Настоящий муниципальный контракт заключен на основании решения единой  комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд города Югорска,  в соответствии с протоколом единой комиссии  № ___ от __________ г.

1.3. Содержание и сроки оказания услуг определяются настоящим контрактом. Место оказания услуг: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, объекты благоустройства, городского хозяйства, городские дороги и дворовые проезды  на территории города Югорска и Югорск-2.

1.4. Оказываемые услуги, согласно настоящему контракту, должны соответствовать требованиям действующих нормативных актов и нормативно-техническим документам, указанным в Приложении №1 к настоящему контракту.

- 1.5. Услуги, оказанные с изменением или отклонением от технической части конкурсной документации, условий настоящего контракта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

1.6. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2021 год.

2. Стоимость услуг и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих оказания услуг составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом.

Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" уменьшает  сумму, подлежащую уплате заказчиком Исполнителю, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

  - Цена контракта,  начальных цен единиц товара, работы, услуги  включает в себя затраты на весь перечень услуг, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые Исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях,  включая НДС либо без НДС.

  - В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

  - Оплата выполненных Исполнителем  услуг производится Муниципальным заказчиком за фактически оказанные услуги после подписания Муниципальным заказчиком акта оказанных услуг по исполнению муниципального контракта, путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в течение 15 (рабочих) дней,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

  - Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса услуг, предусмотренного контрактом.

  - Оплата оказанных услуг в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса услуг, предусмотренного контрактом.

  - Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема услуг  и иных условий исполнения настоящего контракта.

  - Услуги, выполненные с изменением или отклонением от технической части конкурсной документации, расчета стоимости услуг по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

  - Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за оказанные услуги  Исполнителем, если Исполнитель не выполнены обязательства по настоящему контракту.

  - Исполнитель ознакомлен с используемыми материалами применяемые в ходе оказания услуг  и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость услуг.

3. Срок оказания услуг

3.1. Календарные сроки оказания услуг определены сторонами:

-начало: 01.02.2021 года;

-окончание: 31.12. 2021 года.

3.3.  Дата окончания услуг, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков оказания услуг.

- Права и обязанности Исполнителя.

  - Обязанности Исполнителя:

    - Выполнять объем услуг,  предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием.

    - В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости услуг  по муниципальному контракту с указанием стоимости каждого вида услуг в месяц.

    - Назначить руководителя и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.

    - Еженедельно в пятницу принимать участие в совещаниях, организуемых Муниципальным Заказчиком по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в городе Югорске.

    - Ежедневно принимать участие в совещаниях, организуемых уполномоченным лицом муниципального заказчика (Экспертом).

    - Организовать контроль качества оказываемых услуг и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

    - Представлять уполномоченному лицу Муниципального заказчика (эксперту) 1(первого) числа месяца, следующего за отчетным акт  оказанных услуг, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

    - Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход оказания услуг, качество и сроки  завершения оказываемых услуг или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

    - Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при оказании услуг.

    - Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Исполнителя нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

    - Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе оказания услуг недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.

    - По завершении услуг передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при оказании услуг отступлений от условий контракта.

Исполнитель в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СНиП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда.

    - Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал оказания услуг, с обязательной отметкой о приемке оказанных услуг уполномоченного лица Муниципального заказчика (эксперта) и другую исполнительную документацию. В журнале оказания услуг ежедневно отражать весь ход оказания услуг, а также все факты и обстоятельства, связанные с оказанием услуг. Исполнитель обеспечивает ведение журнала ежемесячно по датам: начало – 1 число; окончание – последний день месяца.

    - Обеспечивать оказание услуг в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

    - Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.

    - Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

    - Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

    - Исполнитель обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при оказании услуг по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

  - Права Исполнителя:

    - Имеет право предъявлять результат услуг Муниципальному заказчику и получать оплату оказанных услуг от Муниципального заказчика.

    - Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.

    - Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) услуг, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Исполнитель несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов услуг по контракту.

- Права и обязанности Муниципального заказчика

  - Обязанности Муниципального заказчика:

    - Производить оплату услуг Исполнителя в соответствии с условиями настоящего контракта.

    - Проверить и согласовать в течение пяти рабочих дней после представления Исполнителем расчета стоимости услуг по муниципальному контракту.

    - Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

    - Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки оказанных услуг.

    - Контролировать ход исполнения услуг Исполнителем.

    - Планировать услуги Исполнителя. Принимать услуги выполненные Исполнителем ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, СанПиН.

    - Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

    - Уведомлять Исполнителя о кандидатуре эксперта (уполномоченного лица Муниципального заказчика) (ФИО) или наименование места его нахождения.

  - Права Муниципального заказчика:

    - Осуществлять контроль на любом этапе оказания услуг.

    - Не принимать и (или) не рассматривать документы Исполнителя, подтверждающие оказанные услуги за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

    - Требовать от Исполнителя  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.

    - Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых услуг.

    - Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.

    - При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости оказанных Исполнителем услуг, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту оказанных услуг, вызвать полномочных представителей Исполнителя для представления разъяснений в отношении оказанных услуг (этапа услуг).

    - Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.

    - Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

    - При обнаружении фактов  некачественного исполнения услуг Исполнителем, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Исполнителю и контролирует ход оказываемых услуг по устранению замечаний.

    - При выявлении фактов нарушения Исполнителем организации и методов ведения услуг Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Исполнителю об устранении  выявленных замечаний.

    - Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.

- Исполнение, сдача и приемка услуг

6.1. Представитель Муниципального заказчика и Уполномоченные лица Муниципального заказчика (эксперт)  имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам услуг.

6.2. Не позднее 3  (третьего)  числа месяца, следующего за отчетным Эксперт передает  акт  оказанных услуг, акт приемки оказанных услуг, журнал оказываемых услуг, накопительную ведомость по исполнению контракта и другие документы, подтверждающие фактическое оказание услуг и Заключения эксперта по каждому объекту оказанных услуг согласно таблице 1 технического задания.

Период декабрь: документы, указанные в настоящем контракте, Муниципальный заказчик по состоянию на 25 декабря текущего года рассматривает, и не позднее первого рабочего дня января следующего года, Эксперт предоставляет  документы, подтверждающие фактическое исполнение услуг за период с 26 по 31 декабря текущего года.

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

Документы должны быть оформлены надлежащим образом.

Стороны установили считать надлежащим оформлением документов:

- по форме: полнота, правильность и аккуратность оформления, заполнения реквизитов, наличие и правильность подписей руководителя организации или уполномоченных лиц, печати организации, четкость и разборчивость текста;

- по содержанию: арифметическая правильность подсчетов в документах, логическая увязка отдельных показателей.

6.3. Документы, Муниципальный заказчик проверяет в течение 20 (двадцати) дней, в случае наличия в документах исправлений и подчисток, документы признаются недействительными и возвращаются Исполнителю для надлежащего оформления.

Документы, указанные в пункте 6.2 предоставляются  в полном объеме, акт  оказанных услуг в двух  экземплярах.

В случае возвращения документов, для надлежащего оформления Исполнитель обязан предоставить Муниципальному заказчику надлежащим образом оформленные документы в течение 3 (трёх) дней. Течение срока для проверки документов начинает течь заново.

В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Исполнителю оказанные услуги.

6.4. При выявлении случаев оказания услуг с нарушением ГОСТ, СНиП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный Заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Исполнителем нарушений.

Если Исполнитель признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству оказанных услуг или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает услугу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Исполнителя с требованием Муниципального Заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Исполнитель обязан направить своего представителя.

Если Исполнитель не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком.

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Надлежащим извещением Исполнителя стороны установили считать один из следующих способов:

- телеграммой;

- посредством факсимильной связи;

- по адресу электронной почты, указанном в настоящем контракте либо в иных документах Исполнителя;

- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Исполнителю.

Исполнитель обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения. При дальнейшем отказе Исполнителя признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке оказанных услуг указывает в акте приемки процент снижения объемов оказанных услуг пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.

6.5. Муниципальный заказчик вправе назначить экспертизу результатов оказанных услуг, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, техническому заданию конкурсной документации, строительным нормам и правилам (СНиП), экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, действующим на территории Российской Федерации, с оформлением экспертного заключения.

6.6. По окончании оказания всех услуг, предусмотренных контрактом, в случае соответствия оказанных услуг условиям контракта, наличия положительного итогового экспертного заключения, Исполнитель в течение 2 (двух) дней с даты извещения Муниципальным заказчиком о наличии положительного итогового заключения экспертизы составляет акт приемки результата исполнения контракта (Приложение 5) (для признания контракта исполненным) и предоставляет Муниципальному заказчику.

В случае если после оказанных услуг по контракту цена контракта не освоена в полном объеме акт приемки результата исполнения контракта будет являться так же соглашением сторон о расторжении контракта.

- Гарантии качества услуг.

  - Исполнитель гарантирует:

- исполнение всех услуг в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

- качество выполнения всех услуг, соответствующее требованиям технической части конкурсной документации, действующим СНиП, ГОСТ и СанПиН;

- своевременное устранение за счет Исполнителя недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг.

- Ответственность сторон

  - Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

  - В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.3.  В случае просрочки исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).

8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.

- Изменение контракта

9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.

г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  Федерального закона от 5 апреля 2013 №  44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

  - В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

  - При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Исполнителем допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

  - Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

  - Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

- Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.

  - Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта  не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения  исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1. и 2.5.

  - Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения муниципального контракта.

  - По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Исполнителя условий настоящего контракта:

Нарушение Исполнителем срока начала оказания услуг, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

Нарушение Исполнителем сроков окончания услуг, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

Невыполнение Исполнителем одной или нескольких из предусмотренных контрактом услуг.

Не завершение Исполнителем какого-либо вида услуги по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Исполнителем составляет более чем 3 (три) дня.

Не устранение Исполнителем нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки оказанных услуг либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.

Выполнение Исполнителем предусмотренных контрактом услуг с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.

Исполнение Исполнителем услуг настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

Признание нецелесообразным дальнейшего исполнение услуг по вине Исполнителя.

Установление факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Неоднократное нарушение Исполнителем условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Исполнителю в форме предписания.

В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

  - Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю).

Выполнение заказчиком вышеперечисленных требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.

  - Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Исполнителя  по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации        датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

  - Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения контракта.

  - Подрядчик (поставщик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

  - Решение Подрядчика (поставщика, исполнителя)  об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) данных требований считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

  - Решение Подрядчика (поставщика, исполнителя)  об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

  - Подрядчик (поставщик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

  - После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость услуг, произведенных Исполнителем к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

  - Если стоимость произведенных Исполнителем услуг  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Исполнителем услуг меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

  - При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Исполнителя) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на оказанные услуги по контракту.

  - Муниципальный Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель, и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

- Разрешение споров между сторонами.

  - В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

  - Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

  - Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию.

  - Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

  - Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

  - В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

  - В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

- Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств

12.1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

12.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предоставляется с учетом положений статьи 37 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», устанавливается от цены, по которой в соответствии с Федеральным  законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса. В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

12.3. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

12.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.5. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителем о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

12.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

12.7. Заказчик вправе истребовать сумму банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту в предусмотренные сроки, с ненадлежащим качеством, либо с нарушением иных условий контракта, в том числе при расторжении контракта по соглашению сторон, в связи с односторонним отказом стороны от исполнения контракта.

12.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Муниципальный заказчик имеет право удержать из внесенных Исполнителем денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Исполнитель обязан уплатить Муниципальному заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Исполнителем Муниципальному заказчику по контракту. Удержанные Муниципальным заказчиком денежные средства переходят в собственность Муниципального заказчика.

12.9. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты подписания акта приемки результата исполнения контракта.

Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также приемки заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

12.10. Лицо, с которым заключается контракт освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

12.11. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Прочие условия.

  - Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

  - Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

  - Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.

  - Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.) производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов.

  - На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для оказания услуг, передана Исполнителю. Подписывая настоящий контракт, Исполнитель подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком оказания услуг, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к оказанию услуг, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для оказания услуг, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

  - На момент заключения контракта Исполнитель ознакомлен с перечнем материалов и оборудования, которые применяются в ходе оказания услуг  и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость оказываемых услуг.

  - Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- техническое задание (Приложение 1);

- акт сдачи-приемки результата оказанных услуг (Приложение 2);

- образец акта-приемки результата исполнения контракта (Приложение 3);

- образец заключения эксперта (Приложение 4);

- образец расчета стоимости оказанных услуг (Приложение 5).

13.8. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.

13.9. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.

13.10. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

14.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска:  628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310, КПП 862201001, ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Банковские реквизиты:

Расчетный счет  40204810765770500035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск

БИК 047162000 получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г. Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000)

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения – Бандурин Василий Кузьмич

14.2 Исполнитель:

Руководитель: действующий на основании

________________________________________________________________/_______            ____/

должность                                                                                          подпись

Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru

- Приложение 1

- к муниципальному контракту

- Техническое задание

на оказание услуг по проведению экспертизы выполненных работ  и планирования работ  по содержанию городских дорог и объектов городского хозяйства города Югорска в 2021 году.

Срок оказания услуг:

- начало: 01.02.2021 года;

-окончание: 31.12.2021 года.

Источник финансирования:  Бюджет города Югорска на 2021 год.

Исполнитель гарантирует:

- исполнение всех услуг в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

- качество выполнения всех услуг, соответствующее требованиям технической части конкурсной документации, действующим СНиП, ГОСТ и СанПиН;

- своевременное устранение за счет Исполнителя недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг.

- Оказание услуг по проведению экспертизы выполненных работ  составляет 65% от общего объема услуг.

- Оказание услуг  по планированию работ  составляет 30% от общего объема услуг.

Инвентаризации  объектов благоустройства, городского хозяйства, дорог 5% от общего объема услуг.

Таблица № 1

Перечень объектов городского хозяйства и дорог города Югорска, необходимых для проведения экспертизы выполненных работ Подрядной организацией

| №п/п | Наименование объектов подлежащих экспертизе и планированию | Места выполнения работ на объектах, подлежащих к проведению экспертизы и планированию: | Объемы выполнения работ Подрядными организациями | Сроки оказания услуг по планированию, экспертизе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание и обслуживание городских кладбищ в 2021 году в городе Югорске | Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская обл., г. Югорск, западная часть города Югорска на выезде в п. Пионерский | Общая площадь кладбищ – 18,95 га, в том числе: площадь кладбища №1 — 2,0 га стоянка – 308 м2 заезд - 340 м2 скамейки – 2 шт. урна – 1 шт. контейнера – 4 шт. -площадь здания административного домика — 76,1 кв.м. площадь кладбища №2 — 13,1 га стоянка№1 -240 м2 стоянка №2 -980 м2 стоянка под мусорными баками – 432 м2 заезд №1- 368 м2 заезд №2 – 126 м2 кладбище: проезд №1- 540 м2 проезд №2 – 516 м2 проезд №3 – 720 м2 тротуар – 344 м2 входная группа – 45 м2 скамейки – 10 шт. урна – 8 шт. контейнера – 8 шт. площадь кладбища №3 — 3,85 га стоянка – 2180 м2 заезд – 490 м2 проезд №1 – 733,5 м2 проезд №2 – 873 м2 скамейки – 2 шт. урна – 2 шт. контейнера – 3 шт. опоры освещения – 6 шт. | Ежедневно, ежемесячно |
| 2 | Содержание и обслуживание подземного перехода и подъемной платформы в 2021 году в городе Югорске | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Железнодорожная, подземный переход | Уборочная площадь внутреннего помещения - 325,61кв. м. Уборочная площадь прилегающей территории - 58 кв. м. Количество светильников- 95 штуки | Ежедневно, ежемесячно |
| 3 | Содержание и обслуживание городских площадей: городская фонтанная площадь, территория от ЦК «Югра-Презент» до почты, территории скульптурно-декоративных композиций «Памятник строителям железной дороги Ивдель-Обь» и «Самолет»; бюст Попову П.В. с прилегаемой территорией; памятник Ленину В.И. с прилегаемой территорией; территория сквера «Юбилейный» и памятник «Югорская Берегиня» и скульптурной декоративной композицией «Стела любви»; памятник Сергия Радонежского с прилегаемой территорией; территория между зданием «Юный техник» до здания санатория-профилактория,; сквер по ул. Газовиков с площадкой для выгула домашних животных и тренажерной площадкой в 2021 году в городе Югорске | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, угол улиц 40 лет Победы и Ленина; территория от ул. Спортивная, 6 до ул. Ленина, 29; ул. Железнодорожная привокзальная площадь, ул. Попова10-12; угол улиц Попова и Лесозаготовителей; ул. Ленина, 1; территория между ул. Ленина и ул. Попова; ул. Ленина; ул. Мира; ул. Газовиков | Общая площадь городской фонтанной площади обслуживаемой территории - 13 765 кв. м. Городская фонтанная площадь, в том числе замощенная уборочная площадь – 10 277 кв.м; Площадь часовни – 57 кв.м.; количество скамеек – 37 шт; количество урн – 22 шт. Общая площадь обслуживаемой территории от ЦК «Югра-презент» до почты – 5 711 кв. м. урны – 4 шт. количество светильников – 22 шт. Площадь обслуживаемой территории «Памятник строителям железной дороги Ивдель-Обь» площадь прилегающей территории – 1 362,5 кв. м. скамейки – 3 шт. урны – 2 шт. Площадь скульптурно-декоративной композиции «Самолет» площадь обслуживания (брусчатка) 2785 кв.м., площадь прилегающей территории газона 2986 м2, скамейки- 16 штук, урны – 30 штук Общая площадь обслуживаемой территории бюста Попову П.В. с прилегаемой территорией - 188,9 кв. м. Общая площадь обслуживаемой территории сквера «Юбилейный» с памятником «Югорская Берегиня» и скульптурной декоративной композицией «Стела любви» – 11 053 кв. м. Общая площадь обслуживаемой территории памятника Сергия Радонежского с прилегаемой территорией – 57,68 кв. м. Общая площадь обслуживаемой территории между зданием «Юный техник» до здания санатория-профилактория – 1760 кв. м. Общая площадь обслуживаемой территории памятника Ленину В.И. с прилегаемой территорией - 96 кв. м. Общая площадь обслуживаемой территории сквера по ул. Газовиков с площадкой для выгула животных и тренажерной площадкой – 4 701,0 кв. м., в том числе замощенная уборочная площадь – 2648 кв.м; Площадка для выгула животных – 300 кв.м; Площадь тренажерной площадки – 768 кв.м. площадь газонов – 985 кв.м. -площадь тренажерной площадки по ул. Газовиков -768 кв.м. -скамейки – 16 шт. - урны – 9 шт. - фонари -20 шт. (лампы энергосберегающие 40 шт.) -тренажеры – 10 шт. | Ежедневно, ежемесячно |
| 4 | Содержание и обслуживание городского фонтана в 2021 году в городе Югорске | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Ленина, городская площадь | Площадь содержания и обслуживания: - площадь чаши фонтана — 314 кв.м. - площадь прилегающей территории — 217 кв.м. | Ежедневно, ежемесячно |
| 5 | Содержание и обслуживание городского пруда в 2021 году в городе Югорске | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Мира, городской пруд | Общая площадь обслуживаемой территории пруда - 14 400 кв.м. | Ежедневно, ежемесячно |
| 6 | Содержание и обслуживание контейнерных площадок по ул. Газовиков, по ул. Кольцевая, микрорайон Югорск-2 в 2021 году в городе Югорске | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Газовиков, ул. Кольцевая, Югорск-2 | Контейнерная площадка по ул. Газовиков, площадью– 1454 кв. м. Контейнерная площадка по ул. Кольцевая, площадью – 3457 кв. м. Контейнерные площадки в микрорайоне Югорск-2, площадью – 402 кв.м. | Ежедневно, ежемесячно |
| 7 | Выполнение работ по обращению с животными | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., территория г. Югорска и Югорска-2 | Перечень выполняемых работ подрядчиком Отлов и транспортировка безнадзорных животных без владельцев Проведение осмотра и осуществления мероприятий по обязательному карантинированию, послеоперационной период содержания Послеоперационный период содержания (самец- 5 дней, самка-14 дней) Вакцинация животных Маркирование животных метками Стерилизация животных Учет и регистрация животных Возврат животных без владельцев, на прежние места их обитания Умерщвление и утилизация при наличии оснований, предусмотренных законодательством РФ Содержание и эксплуатация ямы "Беккари" Заполнение данных в ГИС «Меркурий» | Ежедневно, ежемесячно |
| 8 | Содержание и ремонт детских и спортивных площадок в 2021 году в городе Югорске | Места выполнения работ указаны в таблице №2 (приложение к технической части). | Количество городков и спортивных площадок – 109; площадь обслуживания –52 426 кв. м. | Ежедневно, ежемесячно |
| 9 | Содержание и обслуживание автобусных остановок в 2021 году в городе Югорске | Места выполнения работ указаны в таблице № 3 (приложение к технической части). | Уборочная площадь остановок –635 кв.м., количество остановок – 54. | Ежедневно, ежемесячно |
| 10 | Содержание и обслуживание пожарных водоемов в 2021 году в городе Югорске | Места выполнения работ указаны в таблице № 4 (приложение к технической части). | 14 пожарных водоемов | Ежедневно, ежемесячно |
| 11 | Содержание и обслуживание пожарных гидрантов в 2021 году в городе Югорске | Места выполнения работ указаны в таблице № 5 (приложение к технической части). | 435 пожарных гидранта | Ежедневно, ежемесячно |
| 12 | Содержание и обслуживание часов в 2021 году в городе Югорске | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, автобусная остановка «Хлебозавод» - 2 механизма; ул. Ленина 29 (Главпочтамт) – 1 механизм. | городские часы – 3 механизма. | Ежедневно, ежемесячно |
| 13 | Содержание и обслуживание светофоров в 2021 году в городе Югорске | Места выполнения работ указаны в таблице № 6 (приложение к технической части). | регулируемые перекрестки - 12 объектов; регулируемые пешеходные переходы – 2 объекта; нерегулируемые пешеходные переходы, оборудованные светофорами Т 7 – 11 объектов; регулируемый железнодорожный пешеходный переход – 1 объект. | Ежедневно, ежемесячно |
| 14 | Содержание и обслуживание уличного освещения в 2021 году в городе Югорске | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, улицы и дворовые территории г.Югорска и Югорска-2. | Протяженность сетей наружного уличного и дворового освещения –154,977 км; Количество опор - 4 304 шт; Светильники наружного освещения – 4980 шт. Приборов учета потребляемой электроэнергии — 94 шт. Составление совместно с Подрядной организацией, ответственной за выполнение работ по содержанию и обслуживанию уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения города Югорска акта о выходе из строя оборудования, установленного в рамках энергосервисного контракта. | Ежедневно, ежемесячно |
| 15 | Озеленение городских площадей и улиц города Югорска в 2021 году |  |  |  |
| 15.1 | Посадка и уход за цветами | Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, территории города Югорска, Югорска-2 | Объемы выполнения работ определяются Муниципальным заказчиком на стадии исполнения контракта, по результатам планирования Эксперта | Ежедневно, ежемесячно |
| 15.2 | Уход за газонами и скос травы | Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, городские территории, территории жилищного фонда и незакрепленные территории города Югорска | Объемы выполнения работ определяются Муниципальным заказчиком на стадии исполнения контракта, по результатам планирования Эксперта | Ежедневно, ежемесячно |
| 15.3 | Уход за саженцами деревьев и кустарников, уход за альпийскими горками | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, вдоль проезжей части дорог по улицам Железнодорожная, 40 лет Победы, Ленина, Спортивная, Мира, Попова, территория на пересечении улиц Толстого-Газовиков, городской сквер | Объемы выполнения работ определяются Муниципальным заказчиком на стадии исполнения контракта, по результатам планирования Эксперта | Ежедневно, ежемесячно |
| 16 | Поставка электрической энергии в городе Югорске | Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, территории города Югорска, Югорска-2. | Снятие показаний с электрических счетчиков с представителями обслуживающей организации; -составление актов с подписанием на выбраковку; -составление перечня коммерческих узлов учета | Ежедневно, ежемесячно |
| 17 | Содержание малых архитектурных форм в городе Югорске | Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, территории города Югорска, Югорска-2. | Выполнение работ по ремонту и установке урн, скамеек и ограждений по улицам города и по жилфонду, текущий ремонт малых форм. Объемы выполнения работ определяются по результатам планирования Эксперта | Ежедневно, ежемесячно |
| 18 | Содержание и обслуживание контейнерных площадок, установленных по жилищному фонду | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, жилищный фонд. Места выполнения работ указаны в таблице № 7 (приложение к технической части). | Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – 83 площадки Количество контейнеров – 412 штук | Ежедневно, ежемесячно |
| 19 | Содержание и обслуживание памятника-мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» | Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,, ул. Железнодорожная, памятник - мемориал | Общая площадь территории - 5 277,11 кв.м. - площадь тротуара – 3 731,00 кв.м. - газоны 746 кв.м. - деревья и кустарники – 98 шт. Количество: скамеек - 26 шт.; урн - 14 шт.; велопарковка -2 шт.; Светильники наружного освещения – 47 шт.; Опоры освещения – 33 шт.; Светильник для подсветки деревьев – 16 шт.; - светильники для подсветки фонтана и ступеней амфитеатра – 11 шт.; Светильники для подсветки постамента – 10 шт.; Фонтан (водопад) – 1 шт. Площадь стены водопада до угла - 43 кв. м. | Ежедневно, ежемесячно |
|  | Содержанию городских дорог города Югорска в 2021 году |  |  |  |
| 20 | внутриквартальные и дворовые проезды южной части города Югорска; внутриквартальные и дворовые проезды северной части города Югорска; дороги, проезды и тротуары в Югорске-2; транспортная развязка города Югорска; дороги северной части с твердым покрытием; дороги северной части с грунтовым покрытием; дороги южной части с грунтовым покрытием; дороги южной части города с твердым покрытием; . дороги центральной части города с твердым покрытием и нанесению дорожной разметки на проезжую часть дорог с твердым покрытием | Места выполнения работ указаны в таблице № 8 (приложение к технической части). | Внутриквартальные и дворовые проезды южной части города Югорска – 83850 м2; внутриквартальные и дворовые проезды северной части города Югорска – 97 843 м2; дороги, проезды и тротуары в Югорске-2 – 41 741 м2; транспортная развязка города Югорска - 50 555 м2; дороги северной части с твердым покрытием – 145 559 м2; дороги северной части с грунтовым покрытием – 199 516 м2; дороги южной части с грунтовым покрытием – 350 598 м2; дорог южной части города с твердым покрытием – 323 952 м2; дорог центральной части города с твердым покрытием – 252 934 м2; дорожная разметка: – 24 396,7 кв.м. | Ежедневно, ежемесячно |
| Прочие работы |  |  |  |  |
| 21 | Прочие работы по содержанию дорог (установка дорожных знаков, замена бордюрного камня, устройство искусственных дорожных неровностей, грейдирование дорог на Зеленой зоне, окрашивание бордюров, отсыпка грунтовых дорог, противопаводковые работы и т.п.) | Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, территории города Югорска, Югорска-2. | Объемы выполнения работ определяются Муниципальным заказчиком на стадии исполнения контракта, по результатам планирования Эксперта | по указанию муниципального заказчика |
| 22 | Прочие работы по объектам городского хозяйства | Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, территории города Югорска, Югорска-2. | Объемы выполнения работ определяются Муниципальным заказчиком на стадии исполнения контракта, по результатам планирования Эксперта | по указанию муниципального заказчика |

- Характеристика оказания услуг по проведению экспертизы выполненных работ  подрядными организациями по объектам благоустройства, городского хозяйства, дорог согласно таблице 1.

Изучение муниципальных контрактов и расчетов стоимости работ к контрактам,  предоставленных Заказчиком (контракты исполнителю направляются заказчиком в электронной форме).

Анализ полученной информации в результате ежедневного контроля за качеством выполнения работ, а именно:

- место проведение работ;

- виды работ;

- осадки;

-температурный режим;

- состояние покрытия проезжей части, тротуаров;

- количество единиц привлечённой техники и рабочих для выполнения работ;

- ответственных лиц  за выполнение работ;

- определение объема и качества выполненных работ;

- время выполнения работ;

- время, затраченное на устранение недостатков при выполнении работ;

- фиксирование фотосъемкой отдельных этапов оценки выполненных работ;

-  отражение информации о нарушениях, выявленных в ходе оценки качества выполнения работ (составление актов о выявленных нарушениях, с приложением фотоотчета)

- соответствие выполненных работ техническому заданию муниципального контракта

- соблюдение нормативных стандартов, правил и инструкций при выполнении работ.

- составление акта оценки качества выполненных работ, заключения.

Требования к приемке оказанных услуг: Сдача - приемка услуг осуществляется после их исполнения и предоставления  заключения с указанием соответствия/несоответствия  выполненных работ.

Перечень документов, обязательных при оказании услуг:  Услуги должны быть оказаны  в соответствии с действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами.

Перечень и характеристика оказания услуг по планированию работ   по содержанию объектов

согласно таблице № 1

- Подготовка технических заданий для размещения муниципальных закупок на содержание городских дорог и объектов городского хозяйства города Югорска на текущий и следующий год.

Требования к техническому заданию:

а) определение перечня и видов работ по содержанию дорог в соответствии с  методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис, ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля. Определение объемов и мест выполнения работ по нанесению дорожной разметки в соответствии с техническими требованиями ГОСТ Р 51256-2018. Определение объемов и мест выполнения работ по текущему ямочному ремонту дорог в соответствии с требованиями СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85;

б) определение  перечня и видов работ по содержанию детских городков и спортивных площадок в соответствии с требованиями технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок»;

в) составление калькуляций по перевозке умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел, погребение лиц, у которых отсутствует супруг, близкие родственники, иные родственники либо законный представитель умершего;

г) составление расчетов для определения затрат по осуществлении переданного органам местного самоуправления отдельного государственного полномочия в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;

д) подготовка ассортимента рассады многолетних и однолетних цветов, определение мест высадки;

е) определение мест  восстановления газонов, устройства новых газонов, скоса травы.

ж) определение стоимости содержания 1 кв.м. дорог для расчета стоимости работ на следующий год.

2. Подготовка технической и сметной документации на содержание городских дорог и объектов городского хозяйства города Югорска. Под технической документацией подразумевается составление дефектных актов с указанием наименования вида и объема работ, необходимых для поддержания  объектов города Югорска в надлежащем исправном состоянии.

3. Составление и проверка расчетов стоимости (услуг), работ по объектам городского хозяйства и дорог города Югорска.

4. Еженедельно принимать участие в выездных заседаниях комиссии по осуществлению надзора за эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети города с участием представителей Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

- 5.  Еженедельно в пятницу принимать участие в совещаниях, организуемых Муниципальным Заказчиком по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в городе Югорске.

- 6. Еженедельно по пятницам на совещании по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в городе Югорске предоставлять муниципальному Заказчику отчет об исполнении обязательств по настоящему контракту.

7. Заблаговременно планировать работы Подрядчика по содержанию объектов города Югорска. Результат планирования (график) доводить до сведения Муниципального заказчика и Подрядных организаций, осуществляющих выполнение работ на объектах еженедельно в пятницу с содержанием информации о необходимом перечне работ и местах выполнения работ подлежащих к выполнению на предстоящей неделе с последующим формированием журнала планирования. В случае изменения погодных условий корректировать результаты планирования и доводить до сведения Подрядных организаций, путем направления по факсу, электронной почтой, телефонограммой. График выполнения работ при планировании содержания объектов должен содержать: время, место и виды работ по содержанию объектов благоустройства, городского хозяйства, дорог, с учетом материально-технического оснащения подрядчика (лица осуществляющего работы по содержанию объектов города Югорска, по результатам торгов).

8. Планирование осмотра объектов города Югорска на предмет их надлежащего исправного состояния. В случае выявления недостатков объекта (поломки неисправности) составление и оформление технической документации (дефектные акты) и смет (расчеты стоимости работ) по содержанию объектов благоустройства, городского хозяйства, дорог.

9. Планирование работ по проведению инвентаризации на объектах указанных в таблице №  1 (за исключением пунктов 21-22, 7,16) настоящего задания.

Инвентаризация объектов  проводиться с целью  определения  фактической площади и объема для последующего содержания и обслуживания объектов городского хозяйства. Инвентаризации объектов внешнего благоустройства производится путем визуального осмотра и обмера площади с использованием имеющихся измерительных приборов, занятой объектом, фактического наличия элементов благоустройства (дороги, проезды, тротуары, стоянки, электросети уличного и дворового освещения, объекты городского хозяйства). Инвентаризация объектов и элементов благоустройства проводится  до 30 августа 2021 года. Акт инвентаризации подписывается Исполнителем, согласовывается Заказчиком. Результаты инвентаризации предоставляются на электронном и бумажном носителе.

10. Планирование работ по устранению замечаний представлений Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

11. Планирование работ по подержанию уровня городского пруда (уровень 1,3м).

Образец акта инвентаризации:

АКТ

о состоянии объекта_____________  города Югорска, необходимого для

содержания и обслуживания

перечень характеристик при наличии на объекте

| №п/п | Адрес места расположения | Площадь территории кв.м. | Площадь тротуаров кв.м. | Площадь газонов кв.м. | Протяженность, км | Светильники, шт. | Скамейки, шт. | Урны, шт. | Ограждения, м.п. | Зеленые насаждения, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Образцы Журнала планирования по всем объектам, указанным в таблице 1 перечень объектов города Югорска

Образец журнала планирования

по объектам городского хозяйства

Перечень работ по планированию мероприятия  по ____________________в 2021 году:

(указывается мероприятие)

Подрядная организация __________________________  выполняющие обязательства по контракту № _______________от _________________

| Наименование работ подлежащих к планированию | Место выполнения работ | Дата выполнения работ |
| --- | --- | --- |

Образец журнала планирования

по озеленению городских площадей и улиц города Югорска в 2021 году

Перечень работ по планированию мероприятия  по ____________________в 2021 году:

(указывается мероприятие)

Подрядная организация __________________________  выполняющие обязательства по контракту № _______________от _________________

Поставка, посадка и уход за цветами

| Наименование работ подлежащих к планированию | Место выполнения работ | Дата выполнения работ |
| --- | --- | --- |

Уход за газонами

| Наименование работ подлежащих к планированию | Место выполнения работ | Дата выполнения работ |
| --- | --- | --- |

Скос травы

| Наименование работ подлежащих к планированию | Место выполнения работ |
| --- | --- |

Образец журнала планирования

по  ежемесячному содержанию городских дорог

Перечень работ по планированию работ по  ежемесячному содержанию городских дорог  в 2021 году следующих мероприятий: _______________________________________________________________________________________________

(указывается мероприятие)

Подрядная организация _________________________выполняющая обязательства по контракту № _______________от _________________

Зимнее содержание

| Наименование работ подлежащих к планированию | Место выполнения работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу: |  |  |
| По дорожным одеждам: |  |  |
| По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения |  |  |
| Летнее содержание |  |  |
| Наименование работ подлежащих к планированию |  |  |
| По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу: |  |  |
| По дорожным одеждам: |  |  |
| По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения |  |  |

Перечень работ по обследованию объекта и планированию по содержанию и обслуживанию городских кладбищ по ежемесячному  выполнению в 2021 году  следующих мероприятий:

Работы по содержанию и обслуживанию городских кладбищ

Летнее содержание

Охрана кладбищ

Очистка территории кладбищ от различных предметов, мусора и несанкционированных свалок Обращение с твердыми коммунальными отходами

Уборка старых венков и надгробий

Благоустройство территории, в том числе грейдирование дорог для проезда автотранспорта по территории кладбищ по необходимости

Правка неухоженных могил (май, июль, сентябрь)

Санитарная вырубка молодняка расчистка площадей от кустарника и мелколесья (май, июнь, сентябрь, до 15 октября) Выкашивание травы (июнь, июль, август) по мере разрастания травостоя в местах общего назначения

Соблюдение при захоронении «красной линии». Указание мест захоронения, ведение книги регистрации захоронений, книги регистрации установки надгробий, предоставление информации о захоронениях, выдача справок.

Зимнее содержание

Охрана кладбищ

Очистка территории кладбищ от различных предметов, мусора и несанкционированных свалок Обращение с твердыми коммунальными отходами

По необходимости патрульная снегоочистка дорог на территории кладбищ для проезда автотранспорта Расчистка межквартальных проездов, дорожек центральных проходов от снега (устранение скользкости, подсыпка песком по необходимости)

Вывоз снега не менее одного раза в месяц

Уборка старых венков и надгробий

Соблюдение при захоронении «красной линии» Указание мест захоронения, ведение книги регистрации захоронений, книги регистрации установки надгробий, предоставление информации о захоронениях, выдача справок.

по факту выполнения работ

Оказание услуг по перевозке умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел, погребение лиц, у которых отсутствует супруг, близкие родственники, иные родственники либо законный представитель умершего за фактически объемы согласно утвержденной калькуляции в пределах, предусмотренных в бюджете средств на содержание городских кладбищ; Акарицидная, барьерная дератизация; Изготовление информационных табличек: «Осторожно! Территория НЕ Обработана!» и «Территория Обработана!». Изготовление баннера; Текущий ремонт (ограждения, административного домика и др.) Валка аварийных и сухих деревьев

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ

по содержанию и обслуживанию памятника-мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской»  по ежемесячному  выполнению в 2021 году  следующих мероприятий:

Работы по содержанию памятника-мемориала

Летнее содержание

Уборка прилегающей территории от мусора Уборка от мусора скамеек, урн Влажная уборка постамента, скамеек, урн (май, сентябрь) Обращение с твердыми коммунальными отходами Содержание фонтана

Уход за газовой горелкой и оборудованием (обслуживание, очистка газовой горелки и др.), не менее 1 раза в месяц

Уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа, санитарная обрезка деревьев и кустарников и др.) период май- сентябрь.

Выкашивание травы по мере отрастания 10-15 см (период июнь- сентябрь)

Зимнее содержание

Уборка прилегающей территории от мусора Уборка от мусора скамеек, урн

Очистка прилегающей территории от снега с вывозом Очистка скамеек, урн от снега Устранение скользкости, подсыпка песком по необходимости

Уход за газовой горелкой и оборудованием (очистка газовой горелки и др.), не менее 1 раза в месяц

по факту выполнения работ

Текущий ремонт и окрашивание бордюров, стен, скамеек, урн, цветочниц, замена и ремонт облицовочной плитки постамента, замена светильников и ламп, ремонт замощенной территории не менее 2 раз в год (по согласованию с заказчиком) Обеспечение объекта газоснабжением (оплачивается при предъявлении обосновывающих документов на поставку газа). Обеспечение объекта водоснабжением и водоотведением (оплачивается при предъявлении обоснованных документов на поставку водоснабжения и водоотведения) Прочие сопутствующие работы по необходимости

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию подземного перехода по ежемесячному  выполнению в 2021 году  следующих мероприятий:

Работы по содержанию и обслуживанию подземного перехода

Летнее содержание

Уборка внутренних помещений от мусора и грязи Влажная уборка внутренних помещений по необходимости Уборка прилегающей территории к входам в радиусе 6 м от мусора Очистка урн от мусора Обращение с твердыми коммунальными отходами

Зимнее содержание

Уборка внутренних помещений от мусора и грязи Уборка прилегающей территории к входам в радиусе 6 м от мусора Очистка урн от мусора Очистка прилегающей территории к входам в радиусе 6 м от свежевыпавшего снега. Подсыпка песком прилегающей к входам территории для устранения скользкости по необходимости Вывоз снега не менее 1 раза в месяц Обращение с твердыми коммунальными отходами

по факту выполнения работ

Текущий ремонт линии электроосвещения, замена лампочек и плафонов, замена антивандальных светильников Текущий ремонт внутренних помещений, ремонт и замена дверей. Обеспечение объекта электроснабжением (оплачивается при предъявлении обосновывающих документов) Устройство нового противогололёдного покрытия в дальнейшем с заменой поврежденных участков Откачивание воды по необходимости

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  содержанию и обслуживанию городских площадей: городская фонтанная площадь, территория от ЦК «Югра-Презент» до почты, территории скульптурно-декоративных композиций «Памятник строителям железной дороги Ивдель-Обь» и «Самолет»; бюст Попову П.В.  с прилегаемой территорией; памятник Ленину В.И. с прилегаемой территорией; территория сквера «Юбилейный» и памятник «Югорская Берегиня» и скульптурной декоративной композицией «Стела любви»; памятник Сергия Радонежского с прилегаемой территорией; территория между зданием «Юный техник» до здания санатория-профилактория; сквер по ул. Газовиков с площадкой для выгула домашних животных и тренажерной площадкой по ежемесячному  выполнению в 2021 году  следующих мероприятий:

1. Содержание и обслуживание городской фонтанной площади:

Общая площадь обслуживаемой территории фонтанной площади - 13 765 кв. м., в том числе:

- замощенная уборочная площадь – 10 277 кв.м.

- площадь газонов - 3431 кв.м.

- площадь часовни – 57  кв.м.

- скамейки - 37 шт.

- урны – 22 шт.

- вазоны для цветов – 10 шт.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь,  февраль, март, с 01 по 15 апреля.

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями.

Работы по содержанию городской фонтанной площади

Летнее содержание

Уборка прилегающей территории площадей и часовни от мусора и различных предметов Очистка от мусора скамеек и урн с последующим вывозом. Обращение с твердыми коммунальными отходами Уборка тел мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации. Влажная уборка часовни, ограждений, скамеек, урн (период май-август).

Уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) май, июнь, июль, август, сентябрь. Скашивание травы при высоте травостоя 10-15 см (июнь, июль, август, сентябрь).

Зимнее содержание

Уборка прилегающей территории площадей и часовни от мусора, различных предметов Очистка от мусора скамеек и урн Обращение с твердыми коммунальными отходами Уборка тел мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации. Уборка территории от снега с вывозом. Устранение скользкости (посыпка песком по необходимости). Очистка от снега скамеек и урн.

по факту выполнения работ

Текущий ремонт и окрашивание урн и скамеек. Ремонт облицовочной плитки часовни по необходимости Ремонт оштукатуренной поверхности часовни, окрашивание часовни по необходимости. Замена светильников и ламп по необходимости Ремонт замощенной поверхности. Прочие сопутствующие работы по необходимости.

2.Содержание и обслуживание  бюста Попову П.В. с прилегаемой территорией

Общая площадь обслуживаемой территории - 188,9 кв. м., в том числе:

- замощенная уборочная площадь – 112,5 кв.м.

- площадь газонов — 61,55 кв.м.

-  площадь цветников– 14,9 кв.м.

- скамейки – 2 шт.

- урны – 2 шт.

- светильники – 4 шт.

- прожектора – 2 шт.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, февраль, март, с 01 по 15 апреля.

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями.

Работы по содержанию бюста Попову П.В. с прилегаемой территорией

Летнее содержание

Уборка прилегающей территории площади от мусора и различных предметов Очистка от мусора скамеек и урн Обращение с твердыми коммунальными отходами Уборка тел мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации. Влажная уборка скамеек, урн (период май-сентябрь).

Уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) май, июнь, июль, август, сентябрь. Скашивание травы при высоте травостоя 10-15 см (июнь, июль, август, сентябрь).

Зимнее содержание

Уборка прилегающей территории от мусора, различных предметов Очистка от мусора скамеек и урн Обращение с твердыми коммунальными отходами Уборка тел мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации. Уборка территории снега с вывозом. Очистка скамеек, урн, бюста от снега.

по факту выполнения работ

Текущий ремонт и окрашивание урн и скамеек. Текущий ремонт постамента, светильников, прожекторов, замена ламп. Ремонт замощенной территории по необходимости. Прочие сопутствующие работы по необходимости.

3. Содержание и обслуживание территории сквера «Юбилейный» с памятником «Югорская Берегиня» и скульптурной декоративной композицией «Стела любви»

- Общая площадь обслуживаемой территории –  11 053 кв. м., в том числе:

- замощенная уборочная площадь – 3 283 кв.м.

- площадь газонов -6 730 кв.м.

- площадь стоянки – 1040 кв.м.

- скамейки – 10 шт.

- урны -14 шт.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, февраль, март, с 01 по 15 апреля.

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями.

Работы по содержанию территории сквера «Юбилейный» с памятником «Югорская Берегиня» и скульптурной декоративной композицией «Стела любви»

Летнее содержание

Уборка прилегающей территории сквера от мусора и различных предметов Очистка от мусора скамеек и урн с последующим вывозом. Обращение с твердыми коммунальными отходами Уборка тел мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации. Влажная уборка памятника, стелы, скамеек, урн (период май-сентябрь).

Уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) май, июнь, июль, август, сентябрь. Скашивание травы при высоте травостоя 10-15 см (июнь, июль, август, сентябрь).

Зимнее содержание

Уборка прилегающей территории от мусора, различных предметов Очистка от мусора скамеек и урн Обращение с твердыми коммунальными отходами Уборка тел мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации. Уборка территории и стоянки от снега с вывозом. Очистка скамеек, урн, памятника, композиции и скульптур от снега.

по факту выполнения работ

Текущий ремонт и окрашивание урн и скамеек. Текущий ремонт постамента памятника, скульптурной декоративной композиции, светильников, прожекторов, замена ламп. Ремонт замощенной территории по необходимости. Прочие сопутствующие работы по необходимости.

4.Содержание и обслуживание памятника Сергия Радонежского с прилегаемой территорией

- Общая площадь обслуживаемой территории –  57,68 кв. м.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, февраль, март, с 01 по 15 апреля.

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями.

Работы по содержанию памятника Сергия Радонежского с прилегаемой территорией

Летнее содержание

Уборка прилегающей территории площади от мусора и различных предметов Очистка от мусора урн Обращение с твердыми коммунальными отходами Влажная уборка памятника и постамента (период май-сентябрь).

Зимнее содержание

Уборка прилегающей территории от мусора Очистка от мусора урн Обращение с твердыми коммунальными отходами Уборка территории от снега с вывозом. Очистка урн от снега.

по факту выполнения работ

Текущий ремонт постамента. Прочие сопутствующие работы по необходимости.

5. Содержание и обслуживание территория между зданием «Юный техник» до здания санатория-профилактория

- Общая площадь обслуживаемой территории –  1 760,0 кв. м.

- уборочная площадь –  290 кв. м.

- Газоны площадь –   1470 кв. м.

- Светильники – 17 штук

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, февраль, март, с 01 по 15 апреля.

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями.

Работы по содержанию территории между зданием «Юный техник» до здания санатория-профилактория

Летнее содержание

Уборка прилегающей территории от мусора и различных предметов Очистка от мусора скамеек и урн Обращение с твердыми коммунальными отходами Уборка тел мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации. Влажная уборка скамеек, урн, скульптур (период май-сентябрь). Скашивание травы при высоте травостоя 10-15 см (июнь, июль, август, сентябрь).

Зимнее содержание

Уборка прилегающей территории от мусора, различных предметов Очистка от мусора скамеек и урн Обращение с твердыми коммунальными отходами Уборка тел мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации. Уборка территории от снега с вывозом. Очистка скамеек, урн, скульптур от снега.

по факту выполнения работ

Текущий ремонт (замена светильников и ламп). Прочие сопутствующие работы по необходимости.

6.Содержание и обслуживание  памятника Ленину В.И. с прилегаемой территорией

Общая площадь обслуживаемой территории - 96 кв. м.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, февраль, март, с 01 по 15 апреля.

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями

Работы по содержанию памятника Ленину В.И. с прилегаемой территорией

Летнее содержание

Уборка прилегающей территории площади от мусора и различных предметов Очистка от мусора урн Обращение с твердыми коммунальными отходами Влажная уборка памятника и постамента (период май-сентябрь). Скашивание травы при высоте травостоя 10-15 см (июнь, июль, август, сентябрь).

Зимнее содержание

Уборка прилегающей территории от мусора, различных предметов Очистка от мусора урн Обращение с твердыми коммунальными отходами Уборка территории от снега с вывозом. Очистка памятника, урн от снега.

по факту выполнения работ

Текущий ремонт постамента и замощенной территории. Прочие сопутствующие работы по необходимости.

7.Содержание и обслуживание  сквера по ул. Газовиков с площадкой для выгула животных и тренажерной площадкой

Общая площадь обслуживаемой территории – 4 701,0 кв. м.

-замощенная уборочная площадь – 2648 кв.м.

-площадь газонов – 985 кв.м.

-площадка для выгула животных – 300 кв.м.

-площадь тренажерной площадки по ул. Газовиков -768 кв.м.

-скамейки – 16 шт.

- урны – 9 шт.

- фонари -20 шт. (лампы энергосберегающие 40 шт.)

-тренажеры – 10 шт.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, февраль, март, с 01 по 15 апреля.

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями

Работы по содержанию сквера по ул. Газовиков с площадкой для выгула животных и тренажерной площадкой

Летнее содержание

Уборка прилегающей территории сквера, площадки для выгула животных и тренажерной площадки от мусора и различных предметов Очистка от мусора скамеек, урн Обращение с твердыми коммунальными отходами Уборка тел мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации. Влажная уборка скамеек, урн, тренажеров, скульптур по необходимости.

Уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) май, июнь, июль, август, сентябрь. Скашивание травы при высоте травостоя 10-15 см (июнь, июль, август, сентябрь).

Зимнее содержание

Уборка прилегающей территории сквера, площадки для выгула животных и тренажерной площадки от мусора, различных предметов Очистка от мусора скамеек, урн Обращение с твердыми коммунальными отходами Уборка тел мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации. Уборка территории от снега. Вывоз снега не менее 1 раза в месяц. Очистка скамеек, урн, скульптур от снега.

по факту выполнения работ

Текущий ремонт тренажеров, замощенной территории, скамеек, урн. Окрашивание скамеек и урн. Текущий ремонт светильников, прожекторов, замена ламп. Акарицидная обработка территории.

8.Содержание и обслуживание  территории от ЦК «Югра-презент» до почты.

Общая площадь обслуживаемой территории – 5 711 кв. м.

-замощенная уборочная площадь – 4 363 кв.м.

-площадь газонов – 1 348 кв.м.

- урны – 4 шт.

- светильники – 22 шт.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, февраль, март, с 01 по 15 апреля.

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями

Работы по содержанию и обслуживанию территории от ЦК «Югра-презент» до почты

Летнее содержание

Уборка прилегающей территории площадей от мусора и различных предметов Очистка от мусора скамеек и урн Обращение с твердыми коммунальными отходами Уборка тел мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации. Влажная уборка скамеек, урн (период май-август).

Уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) май, июнь, июль, август, сентябрь. Скашивание травы при высоте травостоя 10-15 см (июнь, июль, август, сентябрь).

Зимнее содержание

Уборка прилегающей территории площадей от мусора, различных предметов Очистка от мусора скамеек и урн Обращение с твердыми коммунальными отходами Уборка тел мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации. Уборка территории от снега с вывозом Устранение скользкости (посыпка песком по необходимости) Очистка от снега скамеек и урн

по факту выполнения работ

Текущий ремонт и окрашивание урн и скамеек Замена светильников и ламп Ремонт замощенной поверхности Прочие сопутствующие работы по необходимости

9.Содержание и обслуживание  территории «Памятник строителям железной дороги Ивдель – Обь».

Общая площадь обслуживаемой территории – 1 362,5 кв. м.

- урны – 2 шт.

- скамейки – 3 шт.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, февраль, март, с 01 по 15 апреля.

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями

Работы по содержанию территории «Памятник строителям железной дороги Ивдель – Обь».

Летнее содержание

Уборка прилегающей территории площадей от мусора и различных предметов Очистка от мусора скамеек и урн Обращение с твердыми коммунальными отходами Уборка тел мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации. Влажная уборка ограждений, скамеек, урн (период май-август)

Уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) май, июнь, июль, август, сентябрь Скашивание травы при высоте травостоя 10-15 см (июнь, июль, август, сентябрь).

Зимнее содержание

Уборка прилегающей территории площадей от мусора, различных предметов Очистка от мусора скамеек и урн Обращение с твердыми коммунальными отходами Уборка тел мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации. Уборка территории от снега с вывозом Устранение скользкости (посыпка песком по необходимости) Очистка от снега скамеек и урн

по факту выполнения работ

Текущий ремонт и окрашивание урн и скамеек. Замена светильников и ламп. Ремонт замощенной поверхности. Прочие сопутствующие работы по необходимости.

10.Содержание и обслуживание  территории «Самолёт» (ул. Попова).

Общая площадь обслуживаемой территории (брусчатка) - 2785 кв. м.

-площадь газонов - 2986 кв.м.

- урны – 30 шт.

-скамеек– 16 шт.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь,  февраль, март, с 01 по 15 апреля.

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями

Работы по содержанию территории «Самолёт» (ул. Попова).

Летнее содержание

Уборка прилегающей территории площадей от мусора и различных предметов Очистка от мусора скамеек и урн Обращение с твердыми коммунальными отходами - Уборка тел мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации. Влажная скамеек, урн (период май-август)

Уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) май, июнь, июль, август, сентябрь Скашивание травы при высоте травостоя 10-15 см (июнь, июль, август, сентябрь).

Зимнее содержание

Уборка прилегающей территории площадей от мусора, различных предметов Очистка от мусора скамеек и урн Обращение с твердыми коммунальными отходами Уборка тел мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации. Уборка территории от снега с вывозом Устранение скользкости (посыпка песком по необходимости) Очистка от снега скамеек и урн

по факту выполнения работ

Текущий ремонт и окрашивание урн и скамеек Замена светильников и ламп Ремонт замощенной поверхности Прочие сопутствующие работы по необходимости

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию городского фонтана  по ежемесячному  выполнению в 2021 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Ежедневное круглосуточное обеспечение сохранности объекта, оборудования, технического помещения

- проведение регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования (смазка, чистка, наладка, регулировка оборудования фонтана) - контроль за техническим состоянием оборудования - удаление ила и грязи из чаши фонтана, очистка всасывающих окон, напорных форсунок от мусора и тины по мере необходимости - влажная уборка наружной стены фонтана по мере необходимости - очистка вручную от ржавчины и известкового камня полированных поверхностей облицовки чаши фонтана по мере необходимости - прочистка насадок от грязи вручную по мере необходимости - регулировка работы насадок, форсунок и кранов по мере необходимости - проверка насосного оборудования и обеспечение его работоспособности - слив и наполнение водой чаши фонтана (до технологического уровня) с осмотром системы 2 раза за сезон Ежедневная уборка прилегающей территории к фонтану и техническому помещению от мусора в радиусе 2 м

Зимнее содержание

Ежедневное круглосуточное обеспечение сохранности объекта, оборудования, технического помещения

- Проведение технического обслуживания оборудования (обеспечение и поддерживание безотказной работы электрооборудования светодиодного фонтана) - контроль за техническим состоянием оборудования - Ежедневная уборка прилегающей территории к фонтану и техническому помещению от мусора в радиусе 2 м

по факту выполнения работ

Сезонный монтаж и демонтаж, консервация фонтанного оборудования (ревизия оборудования, слив и продувка труб, разболчивание насосов, чистка фильтров, демонтаж насосов, вывоз на зимнее хранение. Монтаж и демонтаж металлических конструкций и светодиодных гирлянд зимнего фонтана) Текущий ремонт и замена изношенных деталей насосного оборудования, ремонт светового оборудования, замена фильтрующих элементов, замена ламп и др. Ремонт чаши фонтана Обеспечение объекта электроснабжением, водоснабжением и водоотведением (оплачивается при предъявлении обосновывающих документов по факту потребления). Хранение демонтированного оборудования и обеспечение его сохранности Прочие сопутствующие работы

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию городского пруда по ежемесячному  выполнению в 2021 году  следующих мероприятий:

Работы по содержанию и обслуживанию городского пруда

Летнее содержание

Очистка поверхности пруда от мусора и различных предметов по необходимости Уборка прилегающей территории от мусора и различных предметов Очистка от мусора скамеек и урн Обращение с твердыми коммунальными отходами Влажная уборка скамеек и урн не менее 1 раза в месяц Влажная уборка ограждения (май, август) Постоянное поддержание уровня воды в городском пруду не выше 1,3 м

Уход за газонами (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) май, июнь, июль, август Скашивание травы при высоте травостоя 10-15 см (июнь, июль, август, сентябрь)

Зимнее содержание

Очистка пруда от мусора и различных предметов по необходимости Уборка прилегающей территории от мусора и различных предметов Очистка от мусора скамеек и урн Обращение с твердыми коммунальными отходами Очистка прилегающей территории (за исключением газонов) от снега, (устранение скользкости, подсыпка песком по необходимости) Очистка скамеек, урн от снега Вывоз снега не менее 1 раза в месяц Уборка снега с газонов по необходимости в период таяния снега

по факту выполнения работ

Текущий ремонт и окрашивание скамеек, урн, ограждений Ремонт тротуарной дорожки по необходимости Очистка боковых плит и дна от ила, чистка дна от водорослей не менее 2 раз с июня по сентябрь Прочистка ливневой канализации по необходимости Прочие сопутствующие работы

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию контейнерных площадок по ул. Газовиков, по ул. Кольцевая, микрорайон Югорск-2 по ежемесячному  выполнению в 2021 году  следующих мероприятий:

Контейнерная площадка  по ул. Газовиков

Работы по содержанию и обслуживанию контейнерной площадки по ул. Газовиков

Летнее содержание

Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора Промывка и дезинфекция контейнеров и контейнерной площадки (по необходимости) Дератизация контейнерных площадок (однократно за летний период) Дезинсекция контейнерных площадок (ежемесячно, 1 раз в месяц) Грейдирование подъездных дорог (по необходимости)

Зимнее содержание

Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора Очистка внутренней территории площадки от снега Устранение скользкости на внутренней территории площадки, подсыпка песком по необходимости Вывоз снега не реже 2 раза в месяц Очистка подъездных дорог от свежевыпавшего снега Устранение скользкости и наката подъездных дорог по необходимости

по факту выполнения работ

Текущий ремонт ограждения и площадки (ремонт и окраска ограждения, заделка ям и выбоин, ремонт контейнеров, другие сопутствующие работы)

Содержание подъездных дорог (отсыпка песком, щебнем и прочие работы)

Контейнерная площадка по ул. Кольцевая

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора Промывка и дезинфекция контейнеров и контейнерной площадки (по необходимости) Дератизация контейнерных площадок (однократно за летний период) Дезинсекция контейнерных площадок (ежемесячно, 1 раз в месяц)

Зимнее содержание

Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора Очистка внутренней территории площадки от снега Устранение скользкости на внутренней территории площадки, подсыпка песком по необходимости Вывоз снега не реже 2 раза в месяц Очистка подъездных дорог от свежевыпавшего снега Устранение скользкости и наката подъездных дорог по необходимости

по факту выполнения работ

Текущий ремонт ограждения и площадки (ремонт и окраска ограждения, заделка ям и выбоин, другие сопутствующие работы), ремонт контейнеров

Контейнерные площадки в микрорайоне Югорск-2

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Ежедневная уборка территории площадки от мусора Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора Промывка и дезинфекция контейнеров и контейнерной площадки (по необходимости) Дератизация контейнерных площадок (однократно за летний период) Дезинсекция контейнерных площадок (ежемесячно, 1 раз в месяц)

Зимнее содержание

Ежедневная уборка территории площадки от мусора Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора Очистка внутренней территории площадки от снега Очистка подъездных дорог от свежевыпавшего снега Вывоз снега не реже 2 раза в месяц

по факту выполнения работ

Текущий ремонт ограждения и площадки (ремонт и окраска ограждения, другие сопутствующие работы), ремонт контейнеров

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ   по обращению с животными  по ежемесячному  выполнению в 2021 году  следующих мероприятий:

| № п/п | Перечень работ | Подвид работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отлов и транспортировка безнадзорных животных без владельцев | составление графика по отлову, прием устных и письменных заявок. |
|  |  | информирование жителей города о дате, времени и месте проведения отлова. |
|  |  | отлов с применением препарата |
|  |  | транспортировка |
|  |  | предоставление информации об отловленных животных |
| 2 | Проведение осмотра и осуществления мероприятий по обязательному карантинированию, послеоперационный период содержания | Проведение осмотра |
|  |  | Карантин (10 дней с момента поступления) |
| 3 | Послеоперационный период содержания (самец- 5 дней, самка-14 дней) |  |
| 4 | Вакцинация животных |  |
| 5 | Маркирование животных метками |  |
| 6 | Стерилизация животных |  |
| 7 | Учет и регистрация животных |  |
| 8 | Возврат животных без владельцев, на прежние места их обитания |  |
| 9 | Умерщвление и утилизация при наличии оснований, предусмотренных законодательством РФ |  |
| 10 | Содержание и эксплуатация ямы «Беккари» |  |
| 11 | Заполнение данных в ГИС «Меркурий» |  |

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и ремонту детских и спортивных площадок по ежемесячному  выполнению в 2021 году  следующих мероприятий:

Работы по содержанию и ремонту детских спортивных площадок

Летнее содержание

Уборка внутренних территорий площадок, малых архитектурных форм, скамеек от случайного мусора и различных предметов (по необходимости) Очистка МАФ, скамеек, урн от мусора Обращение с твердыми коммунальными отходами Визуальный и функциональный осмотр оборудования и территории детской игровой и спортивной площадки 1 раз в месяц Проверка и подтягивание креплений, узлов закрепления соединительных элементов; уход за поверхностями; смазка шарниров, подшипников; обеспечение исправности ограждений оборудования. Выкашивание травы с территории площадок и прилегающей территории в радиусе 2 м период июнь-август (по необходимости)

Зимнее содержание

Уборка внутренних территорий площадок, малых архитектурных форм, скамеек от случайного мусора и различных предметов (по необходимости) Очистка МАФ, скамеек, урн от мусора (по необходимости) Обращение с твердыми коммунальными отходами Визуальный и функциональный осмотр оборудования и территории детской игровой и спортивной площадки 1 раз в месяц Проверка и подтягивание креплений, узлов закрепления соединительных элементов; уход за поверхностями; смазка шарниров, подшипников; обеспечение исправности ограждений оборудования. Очистка от снега элементов детских городков, скамеек, урн (по необходимости) Вывоз снега с территории ноябрь-апрель (по необходимости)

по факту выполнения работ

Текущий ремонт (замена крепежных деталей оборудования, замена изношенных или дефектных деталей оборудования, замена неисправных элементов оборудования, устранение недостатков и неисправностей оборудования), окрашивание деревянных и металлических конструкций МАФ, урн, скамеек, ограждений. Ремонт, обновление и замена информационных табличек. Отсыпка песком территорий детских площадок, замена песка в песочницах. По необходимости демонтаж и вывоз ветхих конструкций с предварительным согласованием с Муниципальным заказчиком

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию автобусных остановок по ежемесячному  выполнению в 2021 году  следующих мероприятий:

Работы по содержанию и обслуживанию автобусных остановок

Летнее содержание

Уборка внутренней площади остановок, скамеек, урн, прилегающей территории к остановкам на расстоянии 2 м от мусора и различных предметов Обращение с твердыми коммунальными отходами Очистка стен от рекламных плакатов Влажная уборка скамеек, урн, боковых поверхностей остановочных комплексов не менее 1 раза в месяц

Зимнее содержание

Очистка внутренней площади остановок, скамеек, урн, прилегающей территории к остановкам на расстоянии 2 м от мусора, различных предметов Обращение с твердыми коммунальными отходами По необходимости устранение скользкости на внутренней площади остановки, прилегающей территории на расстоянии 2 м с отсыпкой песком Очистка стен от рекламных плакатов по необходимости Очистка от снега прилегающей территории в радиусе 2 м Вывоз снега не менее 1 раза в месяц (по остановкам, находящихся на территории Зеленой зоны производится сдвигание снега на пустыри) Уборка снега с крыш остановок не менее 1 раза в месяц

по факту выполнения работ

Текущий ремонт остановочных комплексов (ремонт скамеек, урн, боковых частей и кровли, окрашивание). Прочие сопутствующие работы

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию пожарных водоемов по ежемесячному  выполнению в 2021 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Заполнение емкостей водой по необходимости, обеспечивающее 100-процентное заполнение объема водоема водой

Очистка проездных путей к крышкам водоемов забора воды шириной не менее 4м, крышек водоемов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 3м от мусора и различных предметов Обращение с твердыми коммунальными отходами Грейдирование подъездных путей по необходимости Выкашивание травы и вырубка молодняка с подъездных путей (шириной не менее 4м) и прилегающей территории к крышкам водоемов в радиусе 3м (июнь, июль, август) Влажная уборка реперных знаков от пыли и грязи (по необходимости) Ежемесячная плановая проверка технического состояния пожарных водоемов с составлением акта (апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь)

Зимнее содержание

Заполнение емкостей водой по необходимости, обеспечивающее 100-процентное заполнение объема водоема водой

Очистка проездных путей к крышкам водоемов забора воды шириной не менее 4м, крышек водоемов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 1м от мусора, различных предметов Очистка от снега подъездных путей и крышек в радиусе 1м Ежемесячная плановая проверка технического состояния пожарных водоемов с составлением акта (февраль, март, октябрь, ноябрь, декабрь) Очистка реперных знаков от снега

По факту выполнения работ

Текущий ремонт пожарных водоемов Утепление оголовка каждого водоема, обеспечивающее забор воды (не менее двух раз в год: октябрь – утепление оголовков на всех водоемах, следующие утепления по необходимости в зимний период)

Установка и ремонт реперных знаков

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию  пожарных гидрантов по ежемесячному  выполнению в 2021 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

Летнее содержание

Ежемесячная проверка исправности гидрантов (в соответствии с требованиями нормативных документов к системам наружного и противопожарного водоснабжения), в том числе: - проверка крышки колодца пожарного гидранта, крышек резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта; - проверка наличия воды в корпусе гидранта и в колодце, откачка воды из колодца специализированным транспортом по необходимости; - проверка герметичности клапана гидранта; -проверка свободного (легкого) открывания и закрывания клапана. Составление акта проверки технического состояния пожарных гидрантов (апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь)

Еженедельная очистка проездных путей к крышкам колодцев гидрантов шириной не менее 4 м, крышек колодцев гидрантов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 3 м от мусора и посторонних предметов Грейдирование подъездных путей по необходимости Выкашивание травы и вырубка молодняка с подъездных путей (шириной не менее 4м) и прилегающей территории к крышкам гидрантов в радиусе 3м (июнь, июль, август) по необходимости Обращение с твердыми коммунальными отходами Влажная уборка реперных знаков (табличек) от пыли и грязи (по необходимости)

Зимнее содержание

Ежемесячная проверка исправности гидрантов (в соответствии с требованиями нормативных документов к системам наружного и противопожарного водоснабжения), в том числе: - проверка крышки колодца пожарного гидранта, крышек резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта; - проверка наличия воды в корпусе гидранта и в колодце, откачка воды из колодца специализированным транспортом по необходимости; - проверка герметичности клапана гидранта; -проверка свободного (легкого) открывания и закрывания клапана. Составление акта проверки технического состояния пожарных гидрантов (март, октябрь, ноябрь, декабрь)

При необходимости в зимнее время, отогрев корпуса гидранта с применением ППУ, откачка воды из колодца специализированным транспортом. Еженедельная очистка проездных путей к крышкам колодцев гидрантов шириной не менее 4 м, крышек колодцев гидрантов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 3 м от мусора, посторонних предметов Обращение с твердыми коммунальными отходами Еженедельная очистка проездных путей к крышкам колодцев гидрантов, крышек колодцев гидрантов и реперных знаков от снега и льда.

По факту выполнения работ

Выбраковка пожарного гидранта при необходимости замена. Текущий ремонт пожарных гидрантов Устранение выявленных неисправностей и недостатков в работе гидранта. Установка и замена реперных знаков (табличек) с указателями номера и диаметра пожарного гидранта.

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию контейнерных площадок по жилищному фонду по ежемесячному  выполнению в 2021 году  следующих мероприятий:

| Работы по содержанию и обслуживанию контейнерной площадки |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зимнее содержание 40% от стоимости контракта |  |  |
| Уборка мусора вокруг контейнерной площадки в радиусе 10 метров и погрузка его в контейнер. |  |  |
| Профилактические осмотры контейнеров и элементов фасада контейнерного модуля. |  |  |
| Очистка контейнеров и элементов фасада контейнерного модуля от грязи. |  |  |
| Очистка территории контейнерной площадки и контейнерного модуля от свежевыпавшего снега, снега и наледи для беспрепятственного доступа к мусорным бакам, сдвигание свежевыпавшего снега в радиусе 10 метров, устранение скользкости на территории площадки. Посыпка контейнерных площадок песчаной смесью, сразу после расчистки снега Очистка подъездных дорог от свежевыпавшего снега. Устранение скользкости и наката подъездных дорог по необходимости |  |  |
| Вывоз снега |  |  |
| Работы по факту выполнения работ |  |  |
| Устранение выявленных повреждений и неисправностей контейнеров и элементов фасада контейнерного модуля (текущий ремонт контейнеров, окрашивание металлических поверхностей, сварка трещин). |  |  |
| Работы по содержанию и обслуживанию контейнерной площадки |  |  |
| Летнее содержание 60% от стоимости контракта |  |  |
| Уборка мусора вокруг контейнерной площадки в радиусе 10 метров и погрузка его в контейнер |  |  |
| Профилактические осмотры контейнеров и элементов фасада контейнерного модуля. |  |  |
| Подметание территории контейнерных площадок и мест расположения контейнеров |  |  |
| Подметание прилегающей территории возле контейнерных площадок и мест расположения контейнеров. |  |  |
| Промывка и дезинфекция контейнеров и контейнерной площадки |  |  |
| Дератизация контейнерных площадок |  |  |
| Дезинсекция контейнерных площадок |  |  |
| Скашивание травы в радиусе 5 метров вокруг контейнерной площадки |  |  |
| Работы по факту выполнения работ |  |  |
| Устранение выявленных повреждений и неисправностей контейнеров и элементов фасада контейнерного модуля (текущий ремонт контейнеров, окрашивание металлических поверхностей, сварка трещин) |  |  |

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию  часов по ежемесячному  выполнению в 2021 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

Летний период -проведение плановых регламентных работ с проверкой работоспособности качества крепления часов, состояния питания часов, проверка точности хода и регулировка часов (по необходимости, но не реже двух раз в месяц); - очистка корпуса часов, циферблата и механизма от пыли и грязи - 1 раз в месяц

Зимний период -проведение плановых регламентных работ с проверкой работоспособности качества крепления часов, состояния питания часов, проверка точности хода и регулировка часов (по необходимости, но не реже двух раз в месяц); - очистка корпуса часов, циферблата и механизма от снега и льда по необходимости

по факту выполнения работ - Текущий ремонт городских часов - Прочие сопутствующие работы

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию  светофоров по ежемесячному  выполнению в 2021 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

ежемесячно

Техническое обслуживание светофоров (шкаф учета электроэнергии, контроллер ДКМ, электрооборудование светофорного объекта) Регулирование режима работы светофоров. Ежемесячная проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке, затяжка крепежных деталей, чистка контактов от грязи и наплывов, проверка исправности кожухов. Влажная уборка стёкол светофоров (май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь) Смена светодиодных ламп, ламп накаливания по необходимости. Работы по обслуживанию производить в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ Р 50597-2017, ГОСТ Р 52282-2004.

по факту выполнения работ

Текущий ремонт светофорных объектов. Окрашивание стальных установленных опор. Прочие сопутствующие работы

Обеспечение объектов электроснабжением (оплачивается по факту потребления при предъявлении подтверждающих документов)

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию и обслуживанию  уличного освещения по ежемесячному  выполнению в 2021 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

ежемесячно

Обеспечение безаварийной работы наружного уличного освещения согласно утвержденному графику (обслуживание воздушных линий электропередач, кабельных линий электропередач, светильников наружного освещения, световых консолей и новогодних перетяжек, обслуживание и текущий ремонт электросчетчиков), соблюдение графика включения и отключения наружного уличного освещения в летнее и зимнее время

по факту выполнения работ

Ремонт, усиление заземляющих устройств, замена опор, перетяжка отдельных участков проводов линий, замена участков проводов линий. Подрезка веток на трассе воздушных линий. Замена негодных и очистка загрязненных изоляторов. Замена участков проводов. Замена, закрепления траверс. Замена участков кабеля. Замена светильников, плафонов, патронов, фотореле, ламп Замена зарядного провода от воздушной линии до светильника. Замена зарядного провода от кабельной заделки до светильника. Замена приборов учета (в случае повреждения и окончания срока поверки электросчетчиков). Ремонт и замена коммутационных аппаратов и средств защиты. Другие сопутствующие работы

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по озеленению городских площадей и улиц города Югорска по ежемесячному  выполнению в 2021 году  следующих мероприятий:

Наименование работ подлежащих к планированию

1. Поставка однолетних и многолетних цветов.

2. Подготовка почвы под посадку цветочной рассады (очистка от мусора, полное удаление старой травы, перекапывание почвы с добавлением плодородного грунта и минеральных удобрений и др.).

3. Посадка рассады и формирование цветочниц.

4. Ландшафтное оформление цветников.

5. Формирование растений.

6. Обрезка засохших бутонов.

7. Прополка цветников.

8. Рыхление почвы.

9. Подсадка погибших цветов.

10. Обильный полив цветов в период вегетации, последующий полив - по мере высыхания почвы.

11. Подготовка цветочниц на зиму (выкапывание, утилизация однолетних цветов с вывозом на городскую свалку, очистка от мусора, выравнивание почвы граблями).

12. Дополнительное внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района не менее двух раз за вегетационный период.

Уход за газонами

| Месяц | Наименование работ подлежащих к планированию |
| --- | --- |
| Июнь | 1.Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района. 2.Подсыпка плодородного грунта на поврежденных участках 3.Подсев семян газонной травы на поврежденных участках 4. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 5. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. 6. Удаление сорной травы и порослей деревьев 7. Обращение с твердыми коммунальными отходами |
| Июль | 1. Удаление сорной травы и порослей деревьев 2. Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района. 3. Подсыпка плодородного грунта на поврежденных участках. 4. Подсев семян газонной травы на поврежденных участках. 5. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 6. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов 7. Обращение с твердыми коммунальными отходами |
| Август | 1. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 2. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. 3. Удаление сорной травы и порослей деревьев 4. Обращение с твердыми коммунальными отходами |
| Сентябрь | 1. Прочесывание газонной травы и рыхление почвы. 2. Удаление сорной травы и порослей деревьев 3. Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района. 4. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 5. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов 6. Обращение с твердыми коммунальными отходами |
| Октябрь | 1. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. |

Скос травы

Наименование работ подлежащих к планированию

1. Скос травы при отрастании  выше нормы на 10-15 см.

2. Сгребание скошенной травы.

3. Обращение с твердыми коммунальными отходами

Уход за саженцами деревьев и кустарниками на газонах и территории города,  содержание и уход за обустроенными альпийскими горками, завоз торфа.

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по  содержанию малых архитектурных форм  ежемесячному  выполнению в 2021 году  следующих мероприятий:

Подготовка дефектных актов, технической, сметной документации на установку урн, скамеек, замене и установке  ограждений, малых форм на территории города.

Перечень работ по обследованию объекта и планированию работ  по содержанию городских дорог по ежемесячному  выполнению в 2021 году  следующих мероприятий:

Внутриквартальные и дворовые проезды южной части города Югорска

Зимнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных и грунтовых покрытий внутриквартальных и дворовых проездов (ежедневно)

- Патрульная снегоочистка дорожных покрытий внутриквартальных и дворовых проездов с устранением снежных заносов и наката (по необходимости)

- Профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части дорог с грунтовым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости)

- Подсыпка песком дорожных покрытий внутриквартальных и дворовых проездов для устранения скользкости (по необходимости)

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

- Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости)

- Уход за ограждениями, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих

Вывозка снега по необходимости за исключением дорог, позволяющих сдвигание снега на пустыри

Летнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Прочистка дренажных устройств и дождеприемников, откачивание воды. Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников (по необходимости)

-Откачивание воды для отвода дождевых вод

Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных и грунтовых покрытий внутриквартальных и дворовых проездов (ежедневно)

- Устранение пыли, песка и грязи с дорог с твердым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости). Увлажнение дорог с твердым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости)

- Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий (по необходимости)

- Профилирование проезжей части грунтовых дорог внутриквартальных и дворовых проездов. Отсыпка грунтом по необходимости

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

- Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек.

- Уход за ограждениями, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих, окрашивание (по необходимости)

Внутриквартальных и дворовых проездов северной части города Югорска

Зимнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Прочистка дренажных устройств и дождеприемников, откачивание воды. Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников (по необходимости)

- Откачивание воды для отвода дождевых вод

Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных и грунтовых покрытий внутриквартальных и дворовых проездов ( ежедневно)

- Устранение пыли, песка и грязи с дорог с твердым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости). -Увлажнение дорог с твердым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости)

- Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий (по необходимости)

- Профилирование проезжей части грунтовых дорог внутриквартальных и дворовых проездов. Отсыпка грунтом по необходимости

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

- Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек. - Уход за ограждениями, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих, окрашивание (по необходимости)

Транспортная развязка города Югорска

Зимнее содержание

| Наименование работ подлежащих к планированию |  |
| --- | --- |
| - Уборка мусора и посторонних предметов с путепровода, обочин, откосов, тротуаров и съездов (ежедневно) |  |
| - Расчистка обочин, тротуаров от снега на ширину обочин и тротуаров (по необходимости). Разбрасывание снежных валов с обочин не реже 1 раза в месяц |  |
| - Расчистка тротуаров от снега на ширину тротуаров вручную (по необходимости) |  |
| - Патрульная очистка от снега путепровода, съездов с устранением снежных заносов и наката, очистка направляющих от снега (по необходимости) |  |
| Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах |  |
| - Подсыпка песком путепровода, тротуаров и съездов для устранения скользкости |  |
| -Уход за знаками, в том числе за светодиодными знаками, исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости) |  |
| -Уход за ограждениями и направляющими, в том числе исправление и замена поврежденных направлящих и ограждений, очистка от снега и наледи (по необходимости) |  |
| Вывозка снега не реже 1 раза в месяц за исключением дорог, позволяющих сдвигание снега на пустыри по мере необходимости |  |
| Летнее содержание |  |
| Наименование работ подлежащих к планированию |  |
| - Уборка мусора и посторонних предметов с путепровода, обочин, откосов, тротуаров, опорных частей и съездов (ежедневно) |  |
| - Планировка обочин на ширину обочины, с отсыпкой песком обочин и поврежденных откосов по необходимости. Устранения промоин. |  |
| - Очистка обочин от зеленых насаждений и выступающих частей деревьев и кустарников, обеспечивающая безопасность движения - Скос травы на обочинах не реже 2 раз за сезон |  |
| - Устранение пыли, песка и грязи с путепровода, тротуаров, опорных частей и съездов (по необходимости). Увлажнение асфальтобетонного покрытия ( по необходимости). |  |
| - Прочистка и восстановление систем водоотвода, дренажных устройств, дождеприемников. - Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников |  |
| - Откачивание воды для отвода дождевых вод |  |
| - Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах |  |
| - Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий (по необходимости). Устранение просадок до 10 см. в зоне сопряжения моста с насыпью. Исправление поврежденных деталей опорных частей (по необходимости) |  |
| - Уход за знаками, в том числе за светодиодными знаками, исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек |  |
| - Уход за ограждениями и направляющими, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих, окрашивание. Влажная уборка ограждений по необходимости. |  |
| - Нанесение разметки на элементы мостовых сооружений не реже 2 раз в летний период |  |

Дороги северной части с твердым покрытием

Зимнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (ежедневно) - Расчистка обочин от снега на ширину обочины, ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах (по необходимости)

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с полотна дорожного покрытия, бордюров (по необходимости) - Уборка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам, от мусора вручную (по необходимости)

- Патрульная снегоочистка дорог с устранением снежных заносов и наката на полотне дорожного покрытия и бордюрах (ежедневно) - Механическая очистка снежного вала к подъездам жилых домов (по необходимости) - Расчистка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам механизированным и ручным способом от снега на ширину тротуара с устранением снежных заносов и наледи (по необходимости)

- Подсыпка песком полотна дорожного покрытия, тротуаров и подходов к пешеходным переходам для устранения скользкости (по необходимости)

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

-Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости)

- Уход за дорожными зеркалами, в том числе очистка от снега, поправка зеркал, исправление и замена поврежденных стоек

- Уход за ограждениями и направляющими, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих - Уход за урнами, в том числе очистка от мусора, с последующим вывозом и утилизацией мусора

- Уход за искусственными дорожными неровностями, в том числе очистка от снега вручную шириной по 70 см с обеих сторон по всей длине

Вывозка снега по необходимости за исключением дорог, позволяющих сбрасывание снега в кюветы и сдвигание на пустыри

Летнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин, откосов (ежедневно)

- Планировка обочин дорог на ширину обочины, с отсыпкой песком обочин и поврежденных откосов (по необходимости)

- Очистка обочин от зеленых насаждений и выступающих частей деревьев и кустарников, обеспечивающая безопасность движения

- Прочистка и устранение мелких дефектов водоотводов, дренажных устройств, дождеприемников. Откачивание воды. - Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников (по необходимости)

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с полотна дорожного покрытия, бордюров (по необходимости) - Уборка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам, от мусора вручную (по необходимости)

- Устранение пыли, песка и грязи с полотна дорожного покрытия, бордюров и тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам (ежедневно).

- Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий (по необходимости)

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

-Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек

- Уход за дорожными зеркалами, в том числе очистка от пыли и грязи, влажная уборка по необходимости, поправка зеркал, исправление и замена поврежденных стоек, окрашивание стоек

- Уход за ограждениями и направляющими, в том числе окрашивание ограждений, исправление, замена поврежденных, установка недостающих. Влажная уборка ограждений по необходимости.

- Уход за урнами, в том числе очистка от мусора, с последующим вывозом и утилизацией мусора

Дороги, проезды и тротуары в Югорске-2

Зимнее содержание

| Наименование работ подлежащих к планированию |  |
| --- | --- |
| По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу: |  |
| Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах |  |
| По дорожным одеждам: |  |
| - Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных покрытий, грунтовых дорог, обочин, тротуаров и подходов к пешеходным переходам (ежедневно) |  |
| - Патрульная снегоочистка дорожных покрытий, обочин, тротуаров и подходов к пешеходным переходам с устранением снежных заносов и наката (по необходимости) |  |
| - Профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части дорог с грунтовым покрытием (по необходимости) |  |
| - Подсыпка песком дорожных покрытий, тротуаров и подходов к пешеходным переходам для устранения скользкости |  |
| По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения |  |
| - Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, указателей, очистка от снега и наледи (по необходимости) - Уход за урнами, скамейками, очистка от снега, очистка урн от мусора с последующим вывозом и утилизацией мусора |  |
| - Уход за ограждениями, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих |  |
| Вывозка снега по необходимости за исключением территорий, позволяющих сбрасывание снега в кюветы и сдвигание на пустыри |  |
| Летнее содержание |  |
| Наименование работ подлежащих к планированию |  |
| По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу: |  |
| - Прочистка, откачивание воды, профилирование кюветов и водоотводных канав, дождеприемников - Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников (по необходимости) |  |
| - Откачивание воды для отвода дождевых вод |  |
| Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах |  |
| По дорожным одеждам: |  |
| - Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных покрытий, грунтовых дорог, обочин, тротуаров и подходов к пешеходным переходам (ежедневно) |  |
| - Устранение пыли, песка и грязи с дорог с твердым покрытием, тротуаров (по необходимости). Увлажнение дорог с твердым покрытием, тротуаров (по необходимости) |  |
| - Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий (по необходимости) |  |
| - Профилирование проезжей части грунтовых дорог. Отсыпка грунтом по необходимости |  |
| - Уход за участками дорог с пучинистыми и слабыми грунтами с отсыпкой дорог |  |
| По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения |  |
| - Уход за знаками, указателями в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, указателей, окрашивание стоек. - Уход за урнами, скамейками, в том числе очистка урн от мусора, с последующим вывозом и утилизацией мусора |  |
| - Уход за ограждениями, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих, окрашивание, Влажная уборка ограждений по необходимости. |  |

Дороги северной части с грунтовым покрытием

Зимнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (не реже 2-х раз в неделю) - Расчистка обочин от снега на ширину обочины с ликвидацией съездов и въездов в неустановленных местах (по необходимости)

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам (по необходимости)

- Патрульная снегоочистка проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам, с устранением снежных заносов и наката (по необходимости) -Механическая очистка снежного вала к подъездам жилых домов (по необходимости)

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

- Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости)

Вывозка снега по необходимости за исключением дорог, позволяющих сбрасывание снега в кюветы и сдвигание на пустыри

Летнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (не реже 2-х раз в неделю)

- Планировка обочин на ширину обочины не реже 1 раза в месяц с отсыпкой песком обочин (по необходимости)

- Очистка обочин от зеленых насаждений и выступающих частей деревьев и кустарников, обеспечивающая безопасность движения

- Обеспечение отвода дождевых вод (откачка воды и очистка водосборника от ила по ул. Есенина)

Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам (по необходимости)

- Профилирование проезжей части грунтовых дорог. Отсыпка грунтом по необходимости

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

- Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек

Дороги южной части с грунтовым покрытием

Зимнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (не реже 2-х раз в неделю) - Расчистка обочин от снега на ширину обочины с ликвидацией съездов и въездов в неустановленных местах (по необходимости)

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам ( по необходимости)

- Патрульная снегоочистка проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам, с устранением снежных заносов и наката (по необходимости) -Механическая очистка снежного вала к подъездам жилых домов (по необходимости)

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

- Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости)

Вывозка снега по необходимости за исключением дорог, позволяющих сбрасывание снега в кюветы и сдвигание на пустыри

Летнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (не реже 2-х раз в неделю)

- Планировка обочин на ширину обочины не реже 1 раза в месяц с отсыпкой песком обочин (по необходимости)

- Очистка обочин от зеленых насаждений и выступающих частей деревьев и кустарников, обеспечивающая безопасность движения

- Обеспечение отвода дождевых вод

Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам (ежедневно)

- Профилирование проезжей части грунтовых дорог. Отсыпка грунтом по необходимости

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

- Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек

Дороги южной части города с твердым покрытием

Зимнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (ежедневно) - Расчистка обочин от снега на ширину обочины, ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах (по необходимости)

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с полотна дорожного покрытия, бордюров (ежедневно) - Уборка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам, от мусора вручную (ежедневно)

- Патрульная снегоочистка дорог с устранением снежных заносов и наката на полотне дорожного покрытия и бордюрах ( по необходимости) - Механическая очистка снежного вала к подъездам жилых домов (по необходимости) - Расчистка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам механизированным и ручным способом от снега на ширину тротуара с устранением снежных заносов и наледи (по необходимости)

- Подсыпка песком полотна дорожного покрытия, тротуаров и подходов к пешеходным переходам для устранения скользкости

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

-Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости)

- Уход за дорожными зеркалами, в том числе очистка от снега, поправка зеркал, исправление и замена поврежденных стоек

- Уход за ограждениями и направляющими, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих - Уход за урнами, в том числе очистка от мусора, с последующим вывозом и утилизацией мусора

- Уход за искусственными дорожными неровностями, в том числе очистка от снега вручную шириной по 70 см с обеих сторон по всей длине

Вывозка снега по необходимости за исключением дорог, позволяющих сбрасывание снега в кюветы и сдвигание на пустыри

Летнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин, откосов (ежедневно)

- Планировка обочин дорог на ширину обочины, с отсыпкой песком обочин и поврежденных откосов (по необходимости)

- Очистка обочин от зеленых насаждений и выступающих частей деревьев и кустарников, обеспечивающая безопасность движения

- Прочистка, откачивание воды и устранение мелких дефектов водоотводов, дренажных устройств, дождеприемников - Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников (по необходимости)

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с полотна дорожного покрытия, бордюров (ежедневно) - Уборка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам, от мусора вручную (ежедневно)

- Устранение пыли, песка и грязи с полотна дорожного покрытия, бордюров и тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам (по необходимости).

- Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий (по необходимости)

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

-Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек

- Уход за дорожными зеркалами, в том числе очистка от пыли и грязи, влажная уборка по необходимости, поправка зеркал, исправление и замена поврежденных стоек, окрашивание стоек

- Уход за ограждениями и направляющими, в том числе окрашивание ограждений, исправление, замена поврежденных, установка недостающих. Влажная уборка ограждений по необходимости.

- Уход за урнами, в том числе очистка от мусора, с последующим вывозом и утилизацией мусора

Дороги центральной части города с твердым покрытием

Зимнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (ежедневно) - Расчистка обочин от снега на ширину обочины с ликвидацией съездов и выездов в неустановленных местах (по необходимости)

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с полотна дорожного покрытия, бордюров (по необходимости) - Уборка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам, от мусора вручную (по необходимости)

- Патрульная снегоочистка дорог с устранением снежных заносов и наката на полотне дорожного покрытия и бордюрах ( по необходимости) - Механическая очистка снежного вала к подъездам жилых домов (по необходимости) - Расчистка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам механизированным и ручным способом от снега на ширину тротуара с устранением снежных заносов и наледи (по необходимости)

- Подсыпка песком полотна дорожного покрытия, тротуаров и подходов к пешеходным переходам для устранения скользкости

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

-Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости)

- Уход за дорожными зеркалами, в том числе очистка от снега, поправка зеркал, исправление и замена поврежденных стоек

- Уход за ограждениями и направляющими, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих, окрашивание - Уход за урнами, в том числе очистка урн от мусора с последующим вывозом и утилизацией мусора

- Уход за искусственными дорожными неровностями (очистка от снега вручную шириной по 70 см с обеих сторон по всей длине). Очистку от снега проводить по необходимости

Вывозка снега по необходимости за исключением дорог, позволяющих сбрасывание снега в кюветы и сдвигание на пустыри

Летнее содержание

Наименование работ подлежащих к планированию

По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:

- Уборка мусора и посторонних предметов с обочин, откосов (ежедневно)

- Планировка обочин дорог на ширину обочины, с отсыпкой песком обочин и поврежденных откосов, с ликвидацией съездов и выездов в неустановленных местах (по необходимости)

- Очистка обочин от зеленых насаждений и выступающих частей деревьев и кустарников, обеспечивающая безопасность движения

- Прочистка, откачивание воды и устранение мелких дефектов водоотводов, дренажных устройств, дождеприемников и обеспечение отвода дождевых вод - Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников (по необходимости)

По дорожным одеждам:

- Уборка мусора и посторонних предметов с полотна дорожного покрытия, бордюров (по необходимости) - Уборка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам, от мусора вручную (по необходимости)

- Устранение пыли, песка и грязи с полотна дорожного покрытия, бордюров и тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам с увлажнением поверхности (по необходимости)

- Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий (по необходимости)

По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения

-Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек указателей и знаков, окрашивание стоек

- Уход за дорожными зеркалами, в том числе очистка от пыли и грязи, влажная уборка по необходимости, поправка зеркал, исправление и замена поврежденных стоек, окрашивание стоек

- Уход за ограждениями и направляющими, в том числе окрашивание ограждений, исправление, замена поврежденных, установка недостающих. Влажная уборка ограждений по необходимости.

- Уход за урнами, в том числе очистка мусора с последующим вывозом и утилизацией мусора

- Нанесение дорожной разметки на проезжей части дорог:

а) обследование улично- дорожной сети, составление акта мест нанесения дорожной разметки;

б) составление локально-сметного расчета на выполнение данных работ;

в) согласование технической документации с Муниципальный заказчиком.

Перечень работ по обследованию объектов и планированию к выполнению в 2021 году  работ по установке дорожных знаков

Наименование работ подлежащих к планированию

Обследование улично- дорожной сети, составление акта мест по установке дорожных знаков, в том числе с учетом представлений государственной инспекции безопасности дорожного движения. Контроль исполнения представлений ГИБДД.

Составление локально-сметных расчетов на выполнение данных работ

Согласование локально-сметного расчета с Муниципальный заказчиком.

Перечень работ по обследованию объектов и планированию к выполнению в 2021 году  работ по замене бордюрного камня

Наименование работ подлежащих к планированию

Обследование улично- дорожной сети, составление дефектного акта на выполнение работ

Составление локально-сметных расчетов на выполнение данных работ

Согласование локально-сметного расчета с Муниципальный заказчиком.

Перечень работ по обследованию объектов и планированию к выполнению в 2021 году  работ по устройству индивидуальных дорожных неровностей

Наименование работ подлежащих к планированию

Обследование улично- дорожной сети, составление дефектного акта на выполнение работ

Составление локально-сметных расчетов на выполнение данных работ

Согласование локально-сметного расчета с Муниципальный заказчиком.

Перечень работ по обследованию объектов и планированию к выполнению в 2021 году  работ по грейдированию дорог на Зеленой Зоне

Наименование работ подлежащих к планированию

Обследование улично- дорожной сети, составление дефектного акта на выполнение работ

Составление локально-сметных расчетов на выполнение данных работ

Согласование локально-сметного расчета с Муниципальный заказчиком.

Перечень работ по обследованию объектов и планированию к выполнению в 2021 году  работ по окрашиванию бордюрного камня

Наименование работ подлежащих к планированию

Обследование улично- дорожной сети, составление дефектного акта на выполнение работ

Составление локально-сметных расчетов на выполнение данных работ

Согласование локально-сметного расчета с Муниципальный заказчиком.

Перечень работ по обследованию объектов и планированию к выполнению в 2021 году  работ по отсыпке грунтовых дорог

Наименование работ подлежащих к планированию

Обследование улично- дорожной сети, составление дефектного акта на выполнение работ

Составление локально-сметных расчетов на выполнение данных работ

Согласование локально-сметного расчета с Муниципальный заказчиком.

Перечень работ по обследованию объектов и планированию к выполнению в 2021 году  работ по противопаводковым мероприятиям

Наименование работ подлежащих к планированию

Обследование улично- дорожной сети с составление акта о местах затопляемых территорий и количества используемой спецтехники для откачивания талых вод и вывоза снега, путем анализа выпавших осадков в течении зимнего периода.

Составление локально-сметных расчетов на выполнение данных работ

Согласование локально-сметного расчета с Муниципальный заказчиком.

Прочие непредвиденные работы, по согласованию и указанию Муниципальным заказчиком

Приложение  к технической части

Таблица 2

Места выполнения работ по содержанию автобусных остановок

| № п/п | Адрес месторасположения | Площадь остановки, кв.м. | Площадь боковых поверхностей кв.м. (с одной стороны) | Площадь крыши кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Спортивная, 11а - «ЦГБ» | 12 | 22 | 12 |
| 2 | Ул. Спортивная – Снежная | 12 | 22 | 12 |
| 3 | Ул. Энтузиастов №3 - «Школа №2» | 18 | 24 | 18 |
| 4 | Ул. Гастелло,7а - «Югорскгазавтоматика» | 12 | 22 | 13 |
| 5 | Ул. Лесозаготовителей,22- «Общежитие» четная сторона | 12 | 20 | 16 |
| 6 | Ул. Лесозаготовителей ,9 «а»- «Общежитие» нечетная сторона | 12 | 20 | 16 |
| 7 | Ул. Ж/дорожная,10"а"- «Ж/дорожный вокзал» нечетная сторона | 12 | 22 | 12 |
| 8 | Ул. Ж/дорожная 27- «Ж/дорожный вокзал» четная сторона | 12 | 22 | 12 |
| 9 | Ул. Ж/дорожная – «МФЦ» Механизаторов, 2 | 8 | 30 | 8 |
| 10 | Ул. Толстого 12 – «ГИБДД» | 10 | 15 | 11 |
| 11 | Ул. Газовиков 4 - «ТТГ 30 » | 10 | 13 | 11 |
| 12 | Ул. Декабристов,12, четная сторона | 10 | 19 | 11 |
| 13 | Ул. Декабристов,12, нечетная сторона | 10 | 19 | 11 |
| 14 | Ул. Садовая,32– «Прометей» | 11 | 21 | 11 |
| 15 | Ул. Садовая - Павлика Морозова | 11 | 21 | 11 |
| 16 | Ул. Октябрьская,33 – м-н «Горизонт» | 9 | 18 | 11 |
| 17 | Ул. Механизаторов,32 - «Корейская кухня» | 10 | 22 | 10 |
| 18 | Ул. Попова,57 - магазин «Хобби" | 10 | 28 | 13 |
| 19 | Ул. Спортивная-пер.Титова | 12 |  |  |
| 20 | Ул. Пожарского,2 четная сторона | 12 |  |  |
| 21 | Ул. Пожарского,13 нечетная сторона | 12 |  |  |
| 22 | Ул. Дзержинского - Кутузова,2-6 | 12 |  |  |
| 23 | Ул. Железнодорожная,14 «Центральный крытый рынок» | 9 | 18 | 9 |
| 24 | Ул. Энтузиастов,2 (четная сторона) | 12 | 22 | 12 |
| 25 | Ул. Садовая 27, ДЮСШ «Смена» | 26 | 19 | 15 |
| 26 | Садовая, 80 "а" - Конечная | 10 | 15 | 11 |
| 27 | Ул.Мира 51 "а", «Анна» | 12 |  |  |
| 28 | Ул. Северная,5-7 | 12 | 23 | 14 |
| 29 | Ул.Газовиков, 4 | 12 | 19 | 12 |
| 30 | Ул.Лесозаготовителей,25 | 12 | 19 | 12 |
| 31 | Ул.Таежная,22 | 9 | 16 | 9 |
| 32 | Ул.Таежная,21 | 13 | 31 | 13 |
| 33 | ул. Дзержинского - Плеханова | 9 | 15 | 10 |
| 34 | Зеленая зона 1 км четная сторона | 8 |  |  |
| 35 | Зеленая зона 1 км нечетная сторона | 8 | 18 | 8 |
| 36 | Зеленая зона 2 км | 13 | 22 | 13 |
| 37 | Зеленая зона 3 км | 16 | 28 | 16 |
| 38 | Зеленая зона 4 км, четная сторона | 16 | 28 | 16 |
| 39 | Зеленая зона 4 км, нечетная сторона | 16 | 28 | 16 |
| 40 | Зеленая зона 5 км | 18 |  |  |
| 41 | Зеленая зона 6 км | 16 | 28 | 16 |
| 42 | Зеленая зона 7 км | 12 | 21 | 12 |
| 43 | Зеленая зона 8 км | 16 | 21 | 16 |
| 44 | Ул. Студенческая 16 | 13 | 28 | 13 |
| 45 | ул. Агиришская, 11, м-н "Светофор" | 7 | 14 | 7 |
| 46 | ПМК - 5-ул. Агиришская | 10 | 22 | 11 |
| 47 | Ул.Октябрьская - "Лайнер" | 6 | 8 | 6 |
| 48 | Ул. Вавилова (Сахарова) | 12 | 19 | 14 |
| 49 | Ул. Вавилова (Космонавтов) | 12 | 19 | 14 |
| 50 | Ул. Попова (налоговая служба) | 12 | 15 |  |
| 51 | Югорск-2 | 9 | 18 |  |
| 52 | Ул. Мира- магазин «Торос» | 10 | 14 | 10 |
| 53 | ул. Попова - "Югра-презент" | 12 | 22 | 12 |
| 54 | ул. Чкалова-Авалон | 8 | 16 | 8 |
|  | итого | 622 | 935 | 531 |

Приложение к технической части

Таблица № 3

Места выполнения работ по содержанию и ремонту детских  и спортивных площадок

| № п/п | Адрес, место расположения | Количество, шт. | Площадь городка, кв. м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 лет Победы, 3 | 1 | 985 |
| 2 | 40 лет Победы, 5 | 1 | 1078 |
| 3 | 40 лет Победы, 9 | 1 | 900 |
| 4 | Буряка, 7 Б-Железнодорожная,47 | 1 | 1238 |
| 5 | Гагарина-Защитников Отечества | 1 | 168 |
| 6 | Газовиков, 1 | 1 | 522 |
| 7 | Газовиков, 3 | 1 | 1212 |
| 8 | Газовиков, 6 Спортивные площадки, детский городок | 1 | 1110 |
| 9 | Гастелло,7а | 1 | 987 |
| 10 | Гастелло, 15 | 1 | 345 |
| 11 | Геологов, 9А | 1 | 518 |
| 12 | Геологов, 11 | 1 | 518 |
| 13 | Декабристов, 6 | 1 | 324 |
| 14 | Декабристов, 6 спортплощадка | 1 | 501 |
| 15 | Декабристов,8- 10 | 1 | 336 |
| 16 | Декабристов,12-14 | 1 | 392 |
| 17 | Декабристов, 2-Сахарова, 2А | 1 | 446 |
| 18 | Ермака, 5 | 1 | 800 |
| 19 | Ж/ дорожная, 17 | 1 | 462 |
| 20 | Ж/ дорожная, 19 А | 1 | 684 |
| 21 | Ж/ дорожная, 21 А | 1 | 104 |
| 22 | Ж/ дорожная,27 | 1 | 140 |
| 23 | Ж/ дорожная,33 | 1 | 457 |
| 24 | Ж/ дорожная, 35 | 1 | 576 |
| 25 | Калинина, 23 | 1 | 638 |
| 26 | Калинина, 54 | 1 | 414 |
| 27 | Калинина,63 | 1 | 100 |
| 28 | Кирова, 10 | 1 | 1113 |
| 29 | Кольцевая,13 | 1 | 55 |
| 30 | Ленина 1/1 | 1 | 402 |
| 31 | Ленина, 8 – Мира, 9 | 1 | 1105 |
| 32 | Лесозаготовителей,9 | 1 | 1125 |
| 33 | Лесозаготовителей,25 | 1 | 391 |
| 34 | Лопатиной В. (без ограждения) | 1 | 320 |
| 35 | Магистральная,19а | 1 | 96 |
| 36 | Магистральная, 21 | 1 | 465 |
| 37 | Микрорайон ПММК – 5 | 1 | 1176 |
| 38 | Менделеева, 32 /1 | 1 | 144 |
| 39 | Менделеева, 36 | 1 | 356 |
| 40 | Менделеева,37 А | 1 | 324 |
| 41 | Менделеева,41 | 1 | 588 |
| 42 | Менделеева,49 | 1 | 399 |
| 43 | Менделеева,53 | 1 | 140 |
| 44 | Менделеева, 55 (без ограждения) | 1 | 150 |
| 45 | Менделеева,61 | 1 | 450 |
| 46 | Менделеева у спортивного клуба «Гонг» | 1 | 1000 |
| 47 | Механизаторов,8 | 1 | 143 |
| 48 | Механизаторов,10 | 1 | 144 |
| 49 | Механизаторов,14 | 1 | 327 |
| 50 | Механизаторов, 18 | 1 | 117 |
| 51 | Механизаторов,19 а | 1 | 239 |
| 52 | Механизаторов,19 б | 1 | 161 |
| 53 | Механизаторов, 22 | 1 | 720 |
| 54 | Механизаторов,28 | 1 | 168 |
| 55 | Мира, 12 | 1 | 555 |
| 56 | Мира, 16 | 1 | 240 |
| 57 | Мира, 18 | 1 | 675 |
| 58 | Мира, 18/2; 18/3 | 1 | 781 |
| 59 | Мира, 57 | 1 | 360 |
| 60 | Мира,51А | 1 | 121 |
| 61 | Мира,54А | 1 | 110 |
| 62 | Мира,56А | 1 | 128 |
| 63 | Мира, 71А | 1 | 800 |
| 64 | Мичурина-Ясный | 1 | 360 |
| 65 | Мичурина,13 | 1 | 996 |
| 66 | Мичурина,19 | 1 | 200 |
| 67 | Мичурина,21 | 1 | 207 |
| 68 | Мичурина,25 | 1 | 275 |
| 69 | Никольская 3-5 | 1 | 1094 |
| 70 | Никольская, 9А спортплощадка, детский городок | 1 | 696 |
| 71 | Никольская, 11 | 1 | 848 |
| 72 | Никольская, 15 | 1 | 347 |
| 73 | Остравская,9, спортплощадка | 1 | 800 |
| 74 | Попова, 2, 4 | 1 | 280 |
| 75 | Попова 93 | 1 | 252 |
| 76 | Рябиновая,4,6 | 1 | 273 |
| 77 | Садовая, 72 / 1 | 1 | 1020 |
| 78 | Садовая,32 | 1 | 360 |
| 79 | Садовая,68 | 1 | 340 |
| 80 | Садовая,76 | 1 | 140 |
| 81 | Садовая,80 | 1 | 140 |
| 82 | Садовая,84А | 1 | 357 |
| 83 | Свердлова,6 | 1 | 216 |
| 84 | Свердлова, 8 | 1 | 320 |
| 85 | Свердлова,14 | 1 | 400 |
| 86 | Советская 5 | 1 | 375 |
| 87 | Спортивная,37А | 1 | 144 |
| 88 | Студенческая, 16 | 1 | 207 |
| 89 | Студенческая, 16/1 | 1 | 100 |
| 90 | Студенческая,18 | 1 | 322 |
| 91 | Студенческая 18/1 | 1 | 168 |
| 92 | Студенческая 20 | 1 | 580 |
| 93 | Таежная,12 | 1 | 390 |
| 94 | Таежная 12/4, спортплощадка | 1 | 189 |
| 95 | Таежная 16/2 | 1 | 90 |
| 96 | Таежная, 22А | 1 | 135 |
| 97 | Титова, 9 | 1 | 319 |
| 98 | Титова,11 | 1 | 192 |
| 99 | Толстого 12 | 1 | 1284 |
| 100 | Толстого 16 | 1 | 300 |
| 101 | Толстого 18 | 1 | 576 |
| 102 | Чкалова 7/1 | 1 | 1134 |
| 103 | Чкалова 7/6 | 1 | 1650 |
| 104 | Чкалова 7/7 | 1 | 756 |
| 105 | Энтузиастов, 3А | 1 | 196 |
| 106 | Югорск – 2, дом №4-5 | 1 | 425 |
| 107 | Югорск – 2, дом №8-9 | 1 | 750 |
| 108 | Югорск – 2, детская площадка | 1 | 600 |
| 109 | Югорск – 2, д. 6 | 1 | 80 |
|  | Итого |  | 52426 |

Приложение к технической части

Таблица № 4

Места  выполнения работ по содержанию  пожарных водоемов

| № п/п | Адрес | Емкость, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Заводская, в районе детской поликлиники – 2 горловины. | ПВ-75 |
| 2 | ул. Таёжная, в районе жилого дома № 14 | ПВ-150 |
| 3 | ул. Таёжная, 78 | ПВ-75 |
| 4 | ул. Таёжная и ул. Мира | ПВ-50 |
| 5 | ул. Спортивная и ул. Таежная на территории д/с «Белоснежка» | ПВ-150 |
| 6 | ул. Садовая, 60 во дворе – 2 горловины. | ПВ-75 |
| 7 | ул. Новая, 1А (в районе торгового центра) | ПВ-50 |
| 8 | ул. Мира в районе дома № 50 и №48 | ПВ-50 |
| 9 | ул. Лесная,18 во дворе | ПВ-50 |
| 10 | ул. Заводская, к клубу «Прометей» | ПВ-75 |
| 11 | ул. 40 лет Победы ,18А в районе аптеки №176 | ПВ-50 |
| 12 | ул. Арантурская между домами №13 и №16 | ПВ-75 |
| 13 | ул. Арантурская район магазина "Огородник". | ПВ-75 |
| 14 | Ул. Менделеева, дом 1 | ПВ-75 |
|  | ИТОГО | 1075 |

Приложение к технической части

Таблица № 5

Места выполнения работ по содержанию пожарных гидрантов:

| №п/п | № ПГ | Характеристика ПГ | Место расположения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 174 | ПГ К-150 | 40 лет Победы, 11 |  |
| 2 | 130 | ПГ К-100 | Арантурская, 1 |  |
| 3 | 131 | ПГ К-100 | Арантурская, 13 - Петровская |  |
| 4 | 132 | ПГ К-100 | Арантурская, 7 |  |
| 5 | 133 | ПГ К-100 | Арантурская, 9 |  |
| 6 |  | ПГ К-150 | Армавирская, 1З | Юг2 |
| 7 |  | ПГ К-150 | Армавирская,1 | Юг2 |
| 8 |  | ПГ К-150 | Армавирская,11 | Юг2 |
| 9 |  | ПГ К-150 | Армавирская,3 | Юг2 |
| 10 | 105 | ПГ К-200 | Багратиона, 1 |  |
| 11 | 58 | ПГ К-200 | Бажова - Ж/Д |  |
| 12 | 289 | ПГ К-180 | Бажова - Покровская |  |
| 13 | 292 | ПГ К-180 | Бажова - Чехова |  |
| 14 | 290 | ПГ К-180 | Бажова - Югорская |  |
| 15 | 293 | ПГ К-180 | Бажова 11 |  |
| 16 | 294 | ПГ К-180 | Бажова 17 |  |
| 17 | 295 | ПГ К-180 | Бажова 3 |  |
| 18 | 296 | ПГ К-180 | Бажова 7 |  |
| 19 | 110 | ПГ К-200 | Бородинская, 11 |  |
| 20 |  | ПГ К-100 | Бульвар Сибирский,1 |  |
| 21 |  | ПГ К-100 | Бульвар Сибирский,11 |  |
| 22 |  | ПГ К-100 | Бульвар Сибирский,19 |  |
| 23 |  | ПГ К-100 | Бульвар Сибирский,25 |  |
| 24 |  | ПГ К-100 | Бульвар Сибирский,26 |  |
| 25 |  | ПГ К-100 | Бульвар Сибирский,27а |  |
| 26 |  | ПГ К-100 | Бульвар Сибирский,39 |  |
| 27 |  | ПГ К-100 | Бульвар Сибирский,31 |  |
| 28 |  | ПГ К-100 | Бульвар Сибирский,37 |  |
| 29 |  | ПГ К-100 | Бульвар Сибирский,7 |  |
| 30 | 134 | ПГ К-100 | Буряка, 3 А |  |
| 31 | 60 | ПГ К-200 | Вавилова - Восточная |  |
| 32 | 69 | ПГ К-200 | Вавилова - Ермака |  |
| 33 | 61 | ПГ К-200 | Вавилова - Киевская |  |
| 34 | 70 | ПГ К-200 | Вавилова - Космонавтов |  |
| 35 | 67 | ПГ К-200 | Вавилова - Менделеева |  |
| 36 | 68 | ПГ К-200 | Вавилова - Песчаная |  |
| 37 | 65 | ПГ К-200 | Вавилова - Садовая |  |
| 38 | 71 | ПГ К-200 | Вавилова - Сахарова |  |
| 39 | 59 | ПГ К-200 | Вавилова Ж/Д |  |
| 40 | 63 | ПГ К-200 | Вавилова, 10 |  |
| 41 | 64 | ПГ К-200 | Вавилова, 14 |  |
| 42 | 62 | ПГ К-200 | Вавилова, 6 |  |
| 43 | 52 | ПГ К-200 | Вещевой рынок |  |
| 44 | 1 | ПГ К-150 | ВОС-4 | Юг2 |
| 45 | 285 | ПГ К-200 | Газовиков 2/1 |  |
| 46 | 286 | ПГ К-200 | Газовиков 3 |  |
| 47 | 81 | ПГ К-200 | Газовиков, 6 |  |
| 48 | 338 | ПГ К-110 | Гайдара,4 |  |
| 49 |  | ПГ К-110 | Гайдара,10 (Лесная) |  |
| 50 | 7 | ПГ К-200 | Гастелло (РНУ) |  |
| 51 | 135 | ПГ К-200 | Гастелло, 25, база АТХ |  |
| 52 | 187 | ПГ К-200 | Гастелло, 7 - Дружбы народов |  |
| 53 | 186 | ПГ К-200 | Гастелло,15 |  |
| 54 |  | ПГ К-200 | Гастелло,19 |  |
| 55 | 188 | ПГ К-100 | Геологов, 5 |  |
| 56 | 189 | ПГ К-100 | Геологов, 9Б |  |
| 57 | 190 | ПГ К-100 | Геологов, д/с "Якорек" |  |
| 58 | 191 | ПГ К-100 | Геологов, контора УКС |  |
| 59 | 192 | ПГ К-100 | ГОВД, Попова |  |
| 60 | 136 | ПГ К-100 | Гоголя, 4 |  |
| 61 | 137 | ПГ К-100 | Горького,7 |  |
| 62 | 138 | ПГ К-100 | Грибоедова, 11 |  |
| 63 | 140 | ПГ К-100 | Д/с «Радуга»(ул.Мира) |  |
| 64 |  | ПГ К-100 | д/ Радуга (Лопатиной) |  |
| 65 |  | ПГ К-100 | д/сад «Радуга»,1 (Лунная) |  |
| 66 | 193 | ПГ К-100 | д/с Брусничка |  |
| 67 | 97 | ПГ К-300 | Декабристов - Курчатова |  |
| 68 | 98 | ПГ К-300 | Декабристов - Сибирская |  |
| 69 | 96 | ПГ К-300 | Декабристов - Чкалова |  |
| 70 | 99 | ПГ К-300 | Декабристов - Южная |  |
| 71 | 92 | ПГ К-200 | Декабристов, 10 (сталь) |  |
| 72 | 194 | ПГ К-100 | Декабристов, 12 (двор) |  |
| 73 | 93 | ПГ К-200 | Декабристов, 14 (сталь) |  |
| 74 | 195 | ПГ К-100 | Декабристов, 6 |  |
| 75 | 2 | ПГ К-150 | Дом № 1 | Юг2 |
| 76 | 3 | ПГ К-150 | Дом № 2 | Юг2 |
| 77 | 4 | ПГ К-150 | Дом № 3 | Юг2 |
| 78 | 5 | ПГ К-150 | Дом № 8 | Юг2 |
| 79 |  | ПГ К-110 | Дубинина, 7 |  |
| 80 | 141 | ПГ К-160 | Ермака (шк.-кольцо) 3 перекресток |  |
| 81 | 142 | ПГ К-160 | Ермака (шк.-кольцо) 4 ввод №6 |  |
| 82 | 143 | ПГ К-160 | Ермака (шк.-кольцо) 5 ввод в кот.24 |  |
| 83 | 144 | ПГ К-160 | Ермака, 5 (школа-кольцо) 2 |  |
| 84 | 197 | ПГ К-100 | Железнодорожная (котельная 23) |  |
| 85 | 196 | ПГ К-100 | Железнодорожная, 21а |  |
| 86 | 198 | ПГ К-100 | Железнодорожная, 33 |  |
| 87 | 199 | ПГ К-100 | Железнодорожная, 35 |  |
| 88 |  | ПГ К-200 | Железнодорожная, гипермаркет «Магнит» |  |
| 89 |  | ПГ К-100 | Железнодорожная,16 (стоянка) |  |
| 90 | 145 | ПГ К-100 | Заводская, 18 |  |
| 91 | 146 | ПГ К-100 | Заводская, 26 |  |
| 92 | 147 | ПГ К-100 | Заводская, 32 |  |
| 93 | 148 | ПГ К-100 | Заводская, 36 |  |
| 94 | 149 | ПГ К-100 | Заводская, 42 |  |
| 95 | 297 | ПГ К-110 | Загородная, 1 |  |
| 96 | 298 | ПГ К-110 | Загородная, 13 |  |
| 97 | 299 | ПГ К-110 | Загородная, 17 |  |
| 98 | 300 | ПГ К-110 | Загородная, 25 |  |
| 99 | 301 | ПГ К-110 | Загородная, 31 |  |
| 100 | 302 | ПГ К-110 | Загородная, 7 |  |
| 101 | 30 | ПГ К-300 | Заправка кольцевая "Селена" |  |
| 102 |  | ПГ К-110 | Звездная,10 |  |
| 103 |  | ПГ К-110 | Звездная,12б |  |
| 104 |  | ПГ К-110 | Звездная,18 |  |
| 105 |  | ПГ К-110 | Звездная,2 |  |
| 106 |  | ПГ К-110 | Звездная,24 |  |
| 107 |  | ПГ К-110 | Звездная,30 |  |
| 108 |  | ПГ К-110 | Звездная,38 |  |
| 109 |  | ПГ К-110 | Звездная,43 |  |
| 110 | 202 | ПГ К-110 | Калинина, 23 |  |
| 111 | 24 | ПГ К-300 | Калинина, 70 |  |
| 112 |  | ПГ К-100 | Кедровая, 16 |  |
| 113 |  | ПГ К-100 | Киевская,3 |  |
| 114 |  | ПГ К-110 | Киевская ВК 2 - Дубинина |  |
| 115 |  | ПГ К-110 | Киевская ВК 20 - Котовского |  |
| 116 |  | ПГ К-110 | Киевская ВК 22 - Шевченко |  |
| 117 | 349 | ПГ К-110 | Киевская, 21 |  |
| 118 |  | ПГ К-110 | Киевская, 27 |  |
| 119 |  | ПГ К-110 | Киевская, 29 |  |
| 120 | 343 | ПГ К-110 | Киевская-Магистральная |  |
| 121 |  | ПГ К-110 | Киевская-Королёва |  |
| 122 | 203 | ПГ К-100 | Кирова 10 (двор) |  |
| 123 | 204 | ПГ К-100 | Кирова, 10 (дорога) |  |
| 124 | 205 | ПГ К-100 | Кирова, 8 |  |
| 125 |  | ПГ К-100 | Кольцевая,13 |  |
| 126 |  | ПГ К-160 | Кондинская,12 |  |
| 127 |  | ПГ К-160 | Кондинская,18 |  |
| 128 |  | ПГ К-160 | Кондинская,24 |  |
| 129 |  | ПГ К-160 | Кондинская,32 |  |
| 130 |  | ПГ К-160 | Кондинская,44 |  |
| 131 |  | ПГ К-160 | Кондинская,50 |  |
| 132 |  | ПГ К-160 | Кондинская,56 |  |
| 133 |  | ПГ К-160 | Кондинская,6 |  |
| 134 | 303 | ПГ К-160 | Кооперативная, 1 |  |
| 135 | 304 | ПГ К-160 | Кооперативная, 5 |  |
| 136 | 305 | ПГ К-160 | Кооперативная, 7 |  |
| 137 | 306 | ПГ К-160 | Кооперативная, 9 |  |
| 138 | 181 | ПГ -100 | КОС-2 микрорайон №5 |  |
| 139 | 182 | ПГ -150 | КОС-2 микрорайон №5 |  |
| 140 | 6 | ПГ К-160 | Котельная №22 | Юг2 |
| 141 | 352 | ПГ К-110 | Котовского, 12 |  |
| 142 | 353 | ПГ К-110 | Котовского, 5 |  |
| 143 | 87 | ПГ К-300 | Красноармейская, 15 |  |
| 144 | 152 | ПГ К-100 | Кутузова, 2 |  |
| 145 | 206 | ПГ К-100 | Ленина (Храм) |  |
| 146 | 208 | ПГ К-100 | Ленина,14 Управление связи (Храм) |  |
| 147 | 213 | ПГ К-100 | Ленина, 30 - Механизаторов |  |
| 148 | 209 | ПГ К-100 | Ленина, 41 |  |
| 149 | 210 | ПГ К-100 | Ленина, Газпромбанк |  |
| 150 | 211 | ПГ К-100 | Ленина, Телеграф |  |
| 151 |  | ПГ К-100 | Лермонтова,2 |  |
| 152 |  | ПГ К-100 | Лермонтова (ул. Снежная) |  |
| 153 |  | ПГ К-100 | Лермонтова (пер.Спортивный) |  |
| 154 |  | ПГ К-100 | Лермонтова, (ул. Кедровая,9) |  |
| 155 |  | ПГ К-100 | Лермонтова,35 (ул.Энтузиастов) |  |
| 156 |  | ПГ К-100 | Лермонтова,9 (ул. Монтажников) |  |
| 157 | 354 | ПГ К-225 | Лесная – Вавилова ВК-148 |  |
| 158 | 356 | ПГ К-100 | Лесная –Гайдара ВК-92 |  |
| 159 |  | ПГ К-100 | Лесная, 44 |  |
| 160 |  | ПГ К-100 | Лесная, 18 |  |
| 161 | 363 | ПГ К-100 | Лесная, 36 |  |
| 162 | 359 | ПГ К-100 | Лесная-Котовского ВК-77 |  |
| 163 | 214 | ПГ -100 | Лесозаготовителей, 25 |  |
| 164 | 215 | ПГ -100 | Лии Карастояновой (котельная 7) |  |
| 165 | 78 | ПГ К-100 | Магистральная, 19 |  |
| 166 | 218 | ПГ К-100 | Магистральная, 21 |  |
| 167 | 153 | ПГ К-100 | Магистральная, 23 (шк.-кольцо) 1 |  |
| 168 | 369 | ПГ К-100 | Магистральная, 9 |  |
| 169 |  | ПГ К-100 | Магистральная, 2а |  |
| 170 |  | ПГ К-100 | Магистральная, 5а |  |
| 171 |  | ПГ К-100 | Магистральная, 15 |  |
| 172 |  | ПГ К-100 | Магистральная, 17 |  |
| 173 | 8 | ПГ К-100 | Медико-санитарная часть | Юг2 |
| 174 | 155 | ПГ К-120 | Менделеева, 13 |  |
| 175 | 156 | ПГ К-120 | Менделеева, 19 |  |
| 176 | 157 | ПГ К-120 | Менделеева, 27 |  |
| 177 | 158 | ПГ К-100 | Менделеева, 45 |  |
| 178 | 219 | ПГ К-100 | Менделеева, 49 |  |
| 179 | 159 | ПГ К-120 | Менделеева, 7 |  |
| 180 | 79 | ПГ К-180 | Менделеева, д/с "Светлячок" |  |
| 181 |  | ПГ К-100 | Менделеева,37а (с торца) |  |
| 182 |  | ПГ К-180 | Менделеева, 41 маг. КБ |  |
| 183 |  | ПГ К-100 | Менделеева 65, (двор) |  |
| 184 |  | ПГ К-100 | Механизаторов, 5 |  |
| 185 | 220 | ПГ К-100 | Механизаторов, 14 |  |
| 186 | 221 | ПГ К-100 | Механизаторов, 19 Б |  |
| 187 | 222 | ПГ К-100 | Механизаторов, 29 |  |
| 188 |  | ПГ К-100 | Механизаторов,18 (Мечта) |  |
| 189 | 160 | ПГ К-100 | Минина, 2 |  |
| 190 | 47 | ПГ К-300 | Мира - маг. "Для вас" |  |
| 191 | 45 | ПГ К-300 | Мира - маг. "Селена" |  |
| 192 | 44 | ПГ К-300 | Мира - Таежная |  |
| 193 | 229 | ПГ К-300 | Мира – Титова м-н «Водолей» |  |
| 194 |  | ПГ К-100 | Мира, 16 (пункт полиции) |  |
| 195 | 228 | ПГ К-100 | Мира 18 |  |
| 196 | 226 | ПГ К-100 | Мира, 10 |  |
| 197 | 227 | ПГ К-100 | Мира, 11 |  |
| 198 | 46 | ПГ К-300 | Мира, 37 |  |
| 199 | 223 | ПГ К-100 | Мира, 4 |  |
| 200 | 43 | ПГ К-300 | Мира, 43 |  |
| 201 | 42 | ПГ К-300 | Мира, 44/1, маг. "Торос" |  |
| 202 | 224 | ПГ К-100 | Мира, 5 - Кирова |  |
| 203 |  | ПГ К-100 | Мира- ФОК |  |
| 204 | 232 | ПГ К-100 | Мира, 56а |  |
| 205 | 233 | ПГ К-100 | Мира, 57 |  |
| 206 | 234 | ПГ К-100 | Мира, 59а |  |
| 207 |  | ПГ К-100 | Мира, 61 |  |
| 208 | 236 | ПГ К-100 | Мира, 62 |  |
| 209 | 237 | ПГ К-100 | Мира, 63 |  |
| 210 | 238 | ПГ К-100 | Мира, 73 |  |
| 211 | 239 | ПГ К-100 | Мира, 75а |  |
| 212 | 225 | ПГ К-100 | Мира, 9 музей |  |
| 213 |  | ПГ К-100 | Мичурина,13 |  |
| 214 |  | ПГ К-100 | Монтажников, 19 |  |
| 215 | 240 | ПГ К-100 | Монтажников, 1а |  |
| 216 | 241 | ПГ К-110 | Морозова, 25 |  |
| 217 |  | ПГ К-110 | Московская,10 |  |
| 218 |  | ПГ К-110 | Московская,16 |  |
| 219 |  | ПГ К-110 | Московская,22 |  |
| 220 |  | ПГ К-110 | Московская,28 |  |
| 221 |  | ПГ К-110 | Московская,34 |  |
| 222 |  | ПГ К-110 | Московская,38 |  |
| 223 |  | ПГ К-110 | Московская,42 |  |
| 224 |  | ПГ К-110 | Московская,43 |  |
| 225 |  | ПГ К-110 | Московская,6 |  |
| 226 | 7 | ПГ К-100 | МУК "МИГ" | Юг2 |
| 227 | 109 | ПГ К-100 | Невская, 9 |  |
| 228 | 162 | ПГ К-100 | Некрасова, 5 |  |
| 229 | 163 | ПГ К-100 | Никольская - Пожарского |  |
| 230 | 85 | ПГ К-200 | Никольская - Студенческая |  |
| 231 | 82 | ПГ К-200 | Никольская - Широкая |  |
| 232 | 83 | ПГ К-200 | Никольская 20 |  |
| 233 | 84 | ПГ К-200 | Никольская 24 |  |
| 234 | 164 | ПГ К-100 | Никольская, 2 |  |
| 235 | 242 | ПГ К-100 | Никольская, 3 |  |
| 236 | 243 | ПГ К-100 | Никольская, 5 |  |
| 237 | 165 | ПГ К-100 | Никольская, 6 |  |
| 238 | 244 | ПГ К-100 | Никольская, 7 |  |
| 239 | 166 | ПГ К-100 | Никольская, 9а (маг. Аркада) |  |
| 240 | 41 | ПГ К-300 | Новая, 1 |  |
| 241 | 245 | ПГ К-100 | Нововятская, 1, ТК-51 |  |
| 242 | 17 | ПГ К-300 | Октябрьская 19 - Ленина |  |
| 243 |  | ПГ К-300 | Октябрьская Лайнер 1 |  |
| 244 |  | ПГ К-300 | Октябрьская Лайнер 2 |  |
| 245 | 18 | ПГ К-300 | Октябрьская, 10; |  |
| 246 | 16 | ПГ К-300 | Октябрьская, 13 |  |
| 247 | 19 | ПГ К-300 | Октябрьская, 14 |  |
| 248 | 20 | ПГ К-300 | Октябрьская, 33 (кот. 18) |  |
| 249 | 21 | ПГ К-300 | Октябрьская, 33а (остановка) |  |
| 250 |  | ПГ К-300 | Октябрьская, 5 |  |
| 251 | 14 | ПГ К-300 | Октябрьская, ЯВА |  |
| 252 | 113 | ПГ К-100 | Ольховая, 15 |  |
| 253 | 167 | ПГ К-100 | Остравская, 14 |  |
| 254 | 168 | ПГ К-100 | Остравская, 2, "Прага" |  |
| 255 | 169 | ПГ К-100 | Остравская, 24 |  |
| 256 | 172 | ПГ К-100 | пер Арантурский.3 |  |
| 257 | 170 | ПГ К-100 | пер. Арантурский, 1 |  |
| 258 | 171 | ПГ К-100 | пер. Арантурский, 7- ул. Рябиновая |  |
| 259 | 25 | ПГ К-300 | пер. Северный, 1 |  |
| 260 | 26 | ПГ К-300 | пер. Северный, 3 |  |
| 261 | 27 | ПГ К-300 | пер. Северный, 5 |  |
| 262 | 28 | ПГ К-300 | пер. Северный, 7 |  |
| 263 |  | ПГ К-100 | пер.Спортивный,11 |  |
| 264 |  | ПГ К-110 | пер.Спортивный,19 |  |
| 265 |  | ПГ К-110 | пер.Радужный, 1 |  |
| 266 | 247 | ПГ К-110 | Первомайская, 18 |  |
| 267 | 248 | ПГ К-100 | Пивзавод, Попова, 2 |  |
| 268 | 173 | ПГ К-100 | Пихтовая, 4 |  |
| 269 | 112 | ПГ К-100 | Пожарского, 16 |  |
| 270 |  | ПГ К-100 | Пожарского,10 - Минина |  |
| 271 |  | ПГ К-100 | Пожарского,6 |  |
| 272 |  | ПГ К-100 | Пожарского,7 |  |
| 273 |  | ПГ К-100 | Пожарского,8 - Петровская |  |
| 274 |  | ПГ К-100 | Пожарского - Шаумяна |  |
| 275 | 307 | ПГ К-110 | Покровская, 11 |  |
| 276 | 308 | ПГ К-110 | Покровская, 17 |  |
| 277 | 309 | ПГ К-110 | Покровская, 21 |  |
| 278 | 310 | ПГ К-110 | Покровская, 25 |  |
| 279 | 311 | ПГ К-110 | Покровская, 33 |  |
| 280 |  | ПГ К-110 | Покровская, 41 |  |
| 281 | 175 | ПГ К-100 | Полевая, 4 |  |
| 282 | 176 | ПГ К-100 | Попова, 14(УКС) |  |
| 283 | 9 | ПГ К-200 | Попова, 29 - Больница |  |
| 284 | 10 | ПГ К-200 | Попова, 34 - Спортивная |  |
| 285 | 11 | ПГ К-200 | Попова, 44 - "Югра - Презент" |  |
| 286 | 12 | ПГ К-200 | Попова, 63- Банк (маг.Хобби) |  |
| 287 | 378 | ПГ К-100 | Пушкина, 12 |  |
| 288 | 9 | ПГ К-100 | ПЧ п. Югорск-2 | Юг2 |
| 289 | 313 | ПГ К-110 | Ремизова 17 |  |
| 290 | 314 | ПГ К-110 | Ремизова 23 |  |
| 291 | 315 | ПГ К-110 | Ремизова 29 |  |
| 292 | 316 | ПГ К-110 | Ремизова 37 |  |
| 293 | 317 | ПГ К-110 | Ремизова 5 |  |
| 294 | 312 | ПГ К-110 | Ремизова, 11 |  |
| 295 | 114 | ПГ К-110 | Рябиновая, 15 |  |
| 296 |  | ПГ К-110 | Рябиновая,3 |  |
| 297 |  | ПГ К-110 | Рябиновая,7 |  |
| 298 | 66 | ПГ К-225 | Садовая 84 - Вавилова |  |
| 299 | 177 | ПГ К-100 | Садовая, 42а - "День и ночь" |  |
| 300 | 250 | ПГ К-100 | Садовая, 49 |  |
| 301 | 251 | ПГ К-100 | Садовая, 57 |  |
| 302 | 252 | ПГ К-100 | Садовая, 68 |  |
| 303 | 253 | ПГ К-100 | Садовая, 69 |  |
| 304 | 254 | ПГ К-100 | Садовая, 72/1 - д/с "Светлячок" |  |
| 305 | 256 | ПГ К-100 | Садовая, ДЮСШ "Смена" |  |
| 306 | 249 | ПГ К-100 | Садовая, За |  |
| 307 | 77 | ПГ К-200 | Сахарова - Магистральная |  |
| 308 | 76 | ПГ К-200 | Сахарова, 15 |  |
| 309 | 75 | ПГ К-200 | Сахарова, 23 |  |
| 310 | 74 | ПГ К-200 | Сахарова, 29 |  |
| 311 | 73 | ПГ К-200 | Сахарова, 35 |  |
| 312 | 72 | ПГ К-200 | Сахарова, 41 |  |
| 313 | 34 | ПГ К-200 | Сахарова, 5 |  |
| 314 | 35 | ПГ К-200 | Сахарова, 5/2 |  |
| 315 |  | ПГ К-110 | Сахарова,12а |  |
| 316 |  | ПГ К-110 | Сахарова,14 |  |
| 317 |  | ПГ К-110 | Сахарова,20 |  |
| 318 |  | ПГ К-110 | Сахарова,22 |  |
| 319 |  | ПГ К-110 | Сахарова,26 |  |
| 320 |  | ПГ К-110 | Сахарова,32 |  |
| 321 |  | ПГ К-110 | Сахарова,34 |  |
| 322 |  | ПГ К-110 | Сахарова,40 |  |
| 323 |  | ПГ К-110 | Сахарова,6 |  |
| 324 | 259 | ПГ К-100 | Свердлова 8 |  |
| 325 | 260 | ПГ К-100 | Свердлова, 10 |  |
| 326 | 257 | ПГ К-100 | Свердлова, 2 |  |
| 327 | 258 | ПГ К-100 | Свердлова, 6 |  |
| 328 | 318 | ПГ К-180 | Славянская 25 |  |
| 329 | 319 | ПГ К-180 | Славянская 29 |  |
| 330 | 320 | ПГ К-180 | Славянская, 19 |  |
| 331 |  | ПГ К-110 | Снежная, 17 |  |
| 332 | 321 | ПГ К-110 | Солнечная 11 |  |
| 333 | 322 | ПГ К-110 | Солнечная 17 |  |
| 334 | 323 | ПГ К-110 | Солнечная 23 |  |
| 335 | 324 | ПГ К-110 | Солнечная 5 |  |
| 336 |  | ПГ К-110 | Сосновая, ТК-51 |  |
| 337 |  | ПГ К-110 | Спасская,11 |  |
| 338 |  | ПГ К-110 | Спасская,17 - Невская |  |
| 339 |  | ПГ К-300 | Спасская,3 - Широкая |  |
| 340 |  | ПГ К-110 | Спасская - Рябиновая |  |
| 341 | 264 | ПГ К-110 | Спортивная (Дворец семьи) |  |
| 342 | 263 | ПГ К-300 | Спортивная 33 |  |
| 343 |  | ПГ К-300 | Спортивная 39 |  |
| 344 | 39 | ПГ К-300 | Спортивная, 22 |  |
| 345 | 40 | ПГ К-300 | Спортивная, 29 |  |
| 346 | 38 | ПГ К-300 | Спортивная, 37 |  |
| 347 |  | ПГ К-150 | Ставропольская, 12 | Юг2 |
| 348 |  | ПГ К-150 | Ставропольская, 16 | Юг2 |
| 349 |  | ПГ К-150 | Ставропольская, 8 | Юг2 |
| 350 | 29 | ПГ К-200 | СТО "Автомобилист" |  |
| 351 | 178 | ПГ К-100 | Столыпина |  |
| 352 | 10 | ПГ К-150 | Стоянка у ГК "Авиатор" | Юг2 |
| 353 | 90 | ПГ К-300 | Студенческая - Заводская |  |
| 354 | 89 | ПГ К-300 | Студенческая - Садовая |  |
| 355 | 91 | ПГ К-300 | Студенческая - Спасская |  |
| 356 | 379 | ПГ К-110 | Студенческая (кольцо) |  |
| 357 | 380 | ПГ К-110 | Студенческая, 11 |  |
| 358 | 88 | ПГ К-300 | Студенческая, 16 |  |
| 359 | 266 | ПГ К-110 | Студенческая, 18 |  |
| 360 | 381 | ПГ К-110 | Студенческая, 19 |  |
| 361 | 179 | ПГ К-110 | Студенческая, 20 |  |
| 362 |  | ПГ К-110 | Студенческая, 35 №1 |  |
| 363 |  | ПГ К-110 | Студенческая, 35 №2 |  |
| 364 |  | ПГ К-110 | Студенческая, 35 №3 |  |
| 365 |  | ПГ К-110 | Студенческая, 35 №4 |  |
| 366 |  | ПГ К-100 | Таежная 16/1 |  |
| 367 | 180 | ПГ К-100 | Титова,9 |  |
| 368 | 22 | ПГ К-100 | Титова,119 (кафе) |  |
| 369 | 271 | ПГ К-100 | Толстого (14 кот.) |  |
| 370 | 86 | ПГ К-300 | Толстого 12 - Красноармейская |  |
| 371 | 269 | ПГ К-300 | Толстого, 12 |  |
| 372 | 270 | ПГ К-100 | Толстого, 16 |  |
| 373 | 267 | ПГ К-100 | Толстого, 2 |  |
| 374 | 268 | ПГ К-100 | Толстого, 4 |  |
| 375 | 325 | ПГ К-110 | Тополиная 16 |  |
| 376 | 326 | ПГ К-110 | Тополиная 6 |  |
| 377 | 327 | ПГ К-110 | Тополиная 8 |  |
| 378 | 51 | ПГ К-200 | Торговая «Автодом» |  |
| 379 | 50 | ПГ К-200 | Торговая «Караван»( маг.Магнит) |  |
| 380 |  | ПГ К-110 | Труда,29 |  |
| 381 |  | ПГ К-110 | Труда,35 (ул. Энтузиастов) |  |
| 382 |  | ПГ К-110 | Тюменская,10А |  |
| 383 |  | ПГ К-110 | Тюменская,12 |  |
| 384 |  | ПГ К-110 | Тюменская,16 |  |
| 385 |  | ПГ К-110 | Тюменская,22 |  |
| 386 |  | ПГ К-110 | Тюменская,28 |  |
| 387 |  | ПГ К-110 | Тюменская,32 |  |
| 388 |  | ПГ К-110 | Тюменская,34 |  |
| 389 |  | ПГ К-110 | Тюменская,37 |  |
| 390 |  | ПГ К-110 | Тюменская,4 |  |
| 391 |  | ПГ К-110 | Тюменская,40 |  |
| 392 |  | ПГ К-110 | Тюменская,8 |  |
| 393 |  | ПГ К-110 | Уральская,10 |  |
| 394 |  | ПГ К-110 | Уральская,17 |  |
| 395 |  | ПГ К-110 | Уральская,18 |  |
| 396 |  | ПГ К-110 | Уральская,24 |  |
| 397 |  | ПГ К-110 | Уральская,34 |  |
| 398 |  | ПГ К-110 | Уральская,40 |  |
| 399 |  | ПГ К-110 | Уральская,6 |  |
| 400 |  | ПГ К-110 | Цветной булвьвар,4 |  |
| 401 | 328 | ПГ К-110 | Чехова 13 |  |
| 402 | 329 | ПГ К-110 | Чехова 21 |  |
| 403 | 330 | ПГ К-110 | Чехова 29 |  |
| 404 | 331 | ПГ К-110 | Чехова 41 |  |
| 405 | 332 | ПГ К-110 | Чехова 45 |  |
| 406 | 333 | ПГ К-110 | Чехова 51 |  |
| 407 | 276 | ПГ К-100 | Чкалова, 10 |  |
| 408 | 275 | ПГ К-100 | Чкалова, 1 (котельная) |  |
| 409 |  | ПГ К-100 | Чкалова, 7/1 (аптека) |  |
| 410 | 115 | ПГ К-300 | Шаумяна - пер. Арантурский |  |
| 411 | 108 | ПГ К-300 | Шаумяна - Студенческая, 34 |  |
| 412 | 111 | ПГ К-300 | Шаумяна - Широкая |  |
| 413 | 382 | ПГ К-110 | Шевченко, 16 |  |
| 414 | 383 | ПГ К-110 | Шевченко, 2 |  |
| 415 | 280 | ПГ К-100 | Школа № 2, ТК-31 (фасад) |  |
| 416 | 11 | ПГ К-100 | Школа № 4 | Юг2 |
| 417 | 281 | ПГ К-100 | Школа № 5 |  |
| 418 | 279 | ПГ К-100 | Школа №2 Мира 83 |  |
| 419 | 37 | ПГ К-300 | Энтузиастов 2- Спортивная |  |
| 420 | 33 | ПГ К-300 | Энтузиастов 7 - ЛЭП |  |
| 421 | 32 | ПГ К-300 | Энтузиастов За - ЛЭП |  |
| 422 |  | ПГ К-100 | Энтузиастов, 14 |  |
| 423 | 282 | ПГ К-100 | Энтузиастов, 2, ТК-39 |  |
| 424 | 283 | ПГ К-100 | Энтузиастов, 7 ТК |  |
| 425 | 284 | ПГ К-100 | ЮГА, Гастелло, 12 |  |
| 426 | 53 | ПГ К-200 | Югорская (вещевой рынок) |  |
| 427 | 54 | ПГ К-200 | Югорская, 12 |  |
| 428 | 55 | ПГ К-200 | Югорская, 22 |  |
| 429 | 56 | ПГ К-200 | Югорская, 30 |  |
| 430 | 57 | ПГ К-200 | Югорская, 40 |  |
| 431 | 104 | ПГ К-200 | Южная - Багратиона |  |
| 432 | 101 | ПГ К-200 | Южная - Гоголя |  |
| 433 | 100 | ПГ К-200 | Южная - Грибоедова |  |
| 434 | 102 | ПГ К-200 | Южная - Дзержинского |  |
| 435 | 103 | ПГ К-200 | Южная - Пихтовая |  |

Приложение к технической части

Таблица № 6

Места выполнения работ по содержанию светофоров

| Месторасположение | Количество секций светофоров | Количество табло отсчета (пешеходных) |
| --- | --- | --- |
| 1.Регулируемые перекрестки: -ул. 40 лет Победы – ул. Железнодорожная – 4 шт. | 6-транспортных 6-пешеходных | 6 |
| -ул. Механизаторов – ул. Железнодорожная – 4 шт. | 6-транспортных 6-пешеходных | 6 |
| - ул. Спортивная – ул. Попова – 4 шт. | 8-транспортных 8-пешеходных | 8 |
| - ул. Газовиков – ул. Промышленная – 4 шт. | 8-транспортных 8-пешеходных |  |
| - ул. Садовая – ул. Студенческая – 4 шт. | 8-транспортных 8-пешеходных | 8 |
| -ул. Спортивная – ул. Калинина – 4 шт. | 8-транспортных 8-пешеходных |  |
| - ул. Таежная – ул. Мира – 4 шт. | 8-транспортных 8-пешеходных |  |
| - ул. Ленина – ул. Лесозаготовителей – 4 шт. | 8-транспортных 8-пешеходных |  |
| - ул. Ленина – ул. Мира - 4 шт. | 8-транспортных 8-пешеходных | 8 |
| - ул. Попова – ул. Мира - 4 шт. | 8-транспортных 8-пешеходных | 8 |
| - ул. Попова – ул. Механизаторов - 4 шт. | 6-транспортных 8-пешеходных | 8 |
| - ул. Магистральная – ул. Менделеева - 4 шт. | 10-транспортных 8-пешеходных | 8 |
| 2. Регулируемые пешеходные переходы: - ул. 40 лет Победы возле МБОУ «Детская школа искусств города Югорска» - 2 шт. - ул. Мира возле МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» - 2 шт. | 4-транспортных 2-пешеходных 4-транспортных 2-пешеходных | 2 2 |
| 3. Нерегулируемые пешеходные переходы, оборудованные светофорами Т 7 |  |  |
| - ул. Ленина (МБОУ «Лицей имени Г. Ф. Атякшева») | 2-пешеходных |  |
| - ул. Ермака (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6») | 2-пешеходных |  |
| - ул. Мира (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2) | 8-пешеходных |  |
| - ул. Менделеева (д/сад «Светлячок») | 4-пешеходных |  |
| - ул. Геологов (д/сад «Якорек») | 2-пешеходных |  |
| - ул. Лунная (д/сад «Радуга») | 2-пешеходных |  |
| - ул. Свердлова (д/сад «Брусничка») | 2-пешеходных |  |
| - ул. Таежная (д/сад «Белоснежка») | 2-пешеходных |  |
| - ул. Чкалова (д/сад «Гусельки») | 2-пешеходных |  |
| 4. Регулируемый железнодорожный пешеходный переход |  |  |
| - ул. Железнодорожная – ул. Бажова | 2-пешеходных |  |

Приложение к технической части

Таблица № 7

Места выполнения работ по содержанию контейнерных площадок по жилищному фонду

| № п/п | Адрес расположения |  | Кол-во контейнеров | Кол-во площадок, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 микрорайон | в районе домов № 5 по ул. Газовиков, № 10 по ул. Свердлова | 10 | 2 |
| 2 |  | ул. Свердлова, в районе д. № 14 | 5 | 1 |
| 3 |  | в районе домов № 3 по ул. Свердлова, № 6 по ул. Толстого | 5 | 1 |
| 4 |  | ул. Толстого в районе д. № 2 | 5 | 1 |
| 5 |  | пер. Зеленый, в районе д. № 7 | 5 | 1 |
| 6 |  | ул. Толстого, в районе домов № 12 и № 14 | 10 | 2 |
| 7 | 2 микрорайон | на пересечении ул. Петровская-Бородинская | 5 | 1 |
| 8 |  | ул. Рябиновая, в районе д. № 5 | 5 | 1 |
| 9 | 3 микрорайон | ул. Садовая, в районе д. № 23А | 5 | 1 |
| 10 |  | ул. Менделеева, в районе д. № 33 | 5 | 1 |
| 11 |  | в районе д. № 62 по ул. Садовая, № 37А по ул. Менделеева | 5 | 1 |
| 12 |  | ул. Садовая, в районе д. № 76 | 5 | 1 |
| 13 |  | ул. Заводская, в районе д. № 32 | 5 | 1 |
| 14 |  | ул. Садовая в районе д. № 70 | 5 | 1 |
| 15 | 3А микрорайон | ул. Восточная в районе д. № 30 | 10 | 2 |
| 16 | 4 микрорайон | ул. Плеханова в районе д. № 15 | 5 | 1 |
| 17 |  | ул. Гоголя в районе д. № 25 | 5 | 1 |
| 18 |  | ул. Красина, в районе д. №1 №2А | 5 | 1 |
| 19 | 5 микрорайон | ул. Сахарова, в районе д. № 20 | 5 | 1 |
| 20 | 5А микрорайон | ул. Чкалова в районе д. № 7 между кор. 6,7 | 15 | 3 |
| 21 |  | ул. Сахарова в районе домов 2а,2б | 10 | 2 |
| 22 |  | ул. Декабристов, в районе домов 8-10 | 5 | 1 |
| 23 | 6 микрорайон | в районе домов № 5 по ул. Ермака, № 23 по ул. Магистральная | 5 | 1 |
| 24 |  | ул. Космонавтов, в районе д. № 6 | 5 | 1 |
| 25 | 7микрорайон | ул. Московская, в районе д. № 43 | 5 | 1 |
| 26 |  | ул. Сахарова, в районе д. № 34 | 5 | 1 |
| 27 |  | ул. Уральская, в районе д. № 55 | 5 | 1 |
| 28 | 7Б микрорайон | ул. Ермака, в районе д. № 21 | 5 | 1 |
| 29 |  | ул. Сахарова, в районе д. № 46 | 5 | 1 |
| 30 |  | ул. Сибирский бульвар, в районе д. № 36 | 5 | 1 |
| 31 |  | ул. Уральская, в районе д. № 57 | 5 | 1 |
| 32 |  | Ул. Кондинская, в районе дома № 28 | 5 | 1 |
| 33 | 8 микрорайон | в районе домов 19В по ул. Механизаторов, № 60Б по ул. Попова | 5 | 1 |
| 34 |  | ул. Ленина, в районе д. № 32 | 5 | 1 |
| 35 |  | ул. Буряка, в районе д. № 12 | 5 | 1 |
| 36 |  | ул. Механизаторов, в районе д. № 18 | 5 | 1 |
| 37 |  | ул. Железнодорожная, в районе д. № 47А | 5 | 1 |
| 38 | 10 микрорайон | ул. 40 лет Победы в районе д. № 9А | 5 | 1 |
| 39 |  | ул. Мира, в районе домов №10, №12 | 5 | 1 |
| 40 |  | в районе здания по ул. Железнодорожная, 35а | 5 | 1 |
| 41 | 11 микрорайон | ул. Железнодорожная, в районе д. № 17 | 5 | 1 |
| 42 |  | ул. Геологов, в районе д. № 7 | 5 | 1 |
| 43 |  | ул. Ленина, в районе д. № 8 | 5 | 1 |
| 44 |  | ул. Попова, в районе д. № 4 | 5 | 1 |
| 45 |  | ул. Ленина, в районе д. № 1 | 5 | 1 |
| 46 |  | Ул. Кирова, в районе дома № 10 | 5 | 1 |
| 47 | 12 микрорайон | ул. Калинина, в районе д. № 28 | 5 | 1 |
| 48 |  | ул. Таежная, в районе д. № 25 | 5 | 1 |
| 49 |  | в районе здания по ул. Гастелло, 12 | 5 | 1 |
| 50 | 13 микрорайон | ул. Таежная, в районе д. № 12/1 | 5 | 1 |
| 51 |  | ул. Таежная, в районе домов №12,№16А | 5 | 1 |
| 52 |  | ул. Мира, в районе домов № 47,№ 53 | 5 | 1 |
| 53 |  | ул. Советская, в районе д. №5 | 5 | 1 |
| 54 |  | в районе домов № 43А по ул. Мира, № 22 по ул. Таежная | 5 | 1 |
| 55 |  | Ул. Таежная, в районе дома № 60 | 5 | 1 |
| 56 | 14 микрорайон | ул. Спортивная, в районе д. № 49 | 5 | 1 |
| 57 |  | ул. Есенина, в районе д. № 2 | 5 | 1 |
| 58 |  | ул. Снежная, в районе д. № 11 | 5 | 1 |
| 59 |  | ул. Мичурина, в районе д. № 2 | 5 | 1 |
| 60 |  | в районе домов № 25 по ул. Труда, № 25 по ул. Снежная | 5 | 1 |
| 61 |  | на пересечении улиц Советская – Октябрьская - Труда | 5 | 1 |
| 62 |  | ул. Мичурина, в районе д. № 17 | 10 | 2 |
| 63 | 15 микрорайон | в районе домов № 2 по ул. Энтузиастов, № 62 по ул. Мира | 5 | 1 |
| 64 |  | ул. Мира в районе домов № 54, 56, 56А | 5 | 1 |
| 65 |  | ул. Мира, в районе домов № 57, 59 | 5 | 1 |
| 66 |  | ул. Мира, в районе д. № 73А | 5 | 1 |
| 67 | 16 микрорайон | ул. 8 Марта, в районе д. № 1 | 5 | 1 |
| 68 |  | ул. Солнечная, в районе д. № 11 | 5 | 1 |
| 69 |  | ул. Югорская, в районе д. № 30 | 5 | 1 |
| 70 | 18 микрорайон | между ул. Южная и ул. Смородиновая, в районе д. № 51 | 5 | 1 |
| 71 |  | между ул. Южная и ул. Смородиновая, в районе д. № 29 | 5 | 1 |
| 72 | Зеленая зона | В районе СТ « Тополя» | 5 | 1 |
| 73 | ПМК | ул. Красная, в районе д. № 2 | 5 | 1 |
| 74 |  | ул. Столыпина, в районе д. № 1 | 5 | 1 |
| 75 |  | ул. Александровская - Кольцевая | 5 | 1 |
| 76 |  | ул. Кольцевая в районе жилого д. № 13 | 2 | 1 |
|  | ИТОГО |  | 412 | 83 |

Приложение к технической части

Таблица № 8

Перечень внутриквартальных и дворовых проездов северной части города Югорска

| 8-й микрорайон |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (с твердым покрытием) м2 | 16 118 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
| 1 | ул. 40 лет Победы 2 | 4 | 76 | 304 |
| 2 | ул. 40 лет Победы 4 | 4 | 88 | 352 |
| 3 | ул. Железнодорожная 37 | 4 | 112 | 448 |
| 3.1 | автостоянка торец дома | 12 | 36 | 432 |
| 4 | ул. Железнодорожная 39А | 4 | 32 | 128 |
| 5 | ул. Железнодорожная 45 | 4 | 56 | 224 |
| 6 | ул. Железнодорожная 47 | 4 | 56 | 224 |
| 7 | ул. Железнодорожная 49 | 4 | 58 | 232 |
| 8 | ул. Железнодорожная 47А | 4 | 58 | 232 |
| 9 | ул. Буряка 7Б | 4 | 72 | 288 |
| 10 | ул. Буряка 1 | 4 | 56 | 224 |
| 11 | ул. Буряка 1А | 4 | 56 | 224 |
| 12 | ул. Буряка 3 | 4 | 56 | 224 |
| 13 | ул. Буряка 3А | 4 | 56 | 224 |
| 14 | ул. Буряка 3Б | 4 | 58 | 232 |
| 15 | ул. Буряка 3Г | 4 | 62 | 248 |
| 16 | ул. Буряка 5 | 4 | 64 | 256 |
| 16.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 5 по ул. Буряка | 10 | 18 | 180 |
| 17 | ул. Буряка 7 | 4 | 58 | 232 |
| 18 | ул. Буряка 7А | 4 | 56 | 224 |
| 19 | ул. Механизаторов 1 | 4 | 62 | 248 |
| 20 | ул. Механизаторов 3 | 4 | 62 | 248 |
| 21 | ул. Механизаторов 5 | 4 | 66 | 264 |
| 22 | ул. Механизаторов 7 | 4 | 68 | 272 |
| 23 | ул. Механизаторов 8 | 4 | 135 | 540 |
| 23.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 8 по ул. Механизаторов | 4 | 11 | 44 |
| 24 | ул. Механизаторов 9А | 4 | 74 | 296 |
| 24.1 | тротуар от ул. Механизаторов, к жилому дому № 9А | 2 | 187 | 374 |
| 25 | ул. Механизаторов 19А | 4 | 54 | 216 |
| 25.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 19А по ул. Механизаторов | 12 | 18 | 216 |
| 25.2 | проезд между домами 39 и 41 по ул. Ленина | 4 | 24 | 96 |
| 26 | ул. Механизаторов 19Б | 4 | 56 | 224 |
| 27 | ул. Механизаторов 19В | 4 | 56 | 224 |
| 27.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 19 В по ул. Механизаторов | 12 | 36 | 432 |
| 28 | ул. Механизаторов 10 | 6 | 98 | 588 |
| 29 | ул. Механизаторов 12 | 6 | 98 | 588 |
| 30 | ул. Механизаторов 14 | 6 | 98 | 588 |
| 31 | ул. Ленина 32 | 6 | 76 | 456 |
| 32 | ул. Ленина 30 -Механизаторов 16 | 4 | 139 | 555 |
| 33 | ул. Механизаторов 22 | 4 | 106 | 424 |
| 34 | ул. Механизаторов 24 | 4 | 92 | 368 |
| 35 | ул. Попова 66 | 4 | 74 | 296 |
| 36 | ул. Буряка 12 | 4 | 58 | 232 |
| 37 | ул. Механизаторов 18 | 6 | 104 | 623 |
| 37.1 | автостоянки | 12 | 70 | 838 |
| 38 | ул. Октябрьская 6,6А | 8 | 74 | 592 |
| 39 | ул. Попова 93 | 4 | 226 | 904 |
| 39.1 | автостоянки | 12 | 20 | 240 |
| итого по 8 микрорайону с твердым |  |  | 2 708,80 | 16 118 |
| (с грунтовым покрытием) м2 |  | 1 848 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
| 44 | ул. 40 лет Победы 18 | 4 | 116 | 464 |
| 45 | ул. Попова 50 | 4 | 46 | 184 |
| 50 | ул. Попова 60 | 4 | 46 | 184 |
| 51 | ул. Попова 60А | 4 | 64 | 256 |
| 52 | ул. Попова 60Б | 4 | 64 | 256 |
| 53 | ул. Попова 62 | 4 | 58 | 232 |
| 54 | ул. Попова 64 | 4 | 68 | 272 |
| итого по 8 микрорайону с грунтовым |  |  | 462 | 1 848 |
| Всего по 8 микрорайону |  |  | 462 | 17 966 |
| 10-й микрорайон |  |  |  |  |
| (с твердым покрытием) м2 |  | 16 979 |  | проезды |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
| 1 | ул. Железнодорожная 33 | 4 | 98 | 392 |
| 2 | ул. Железнодорожная 35 | 4 | 108 | 432 |
| 2.1. | стоянка для автотранспорта со двора дома № 35 по ул. Железнодорожная | 16 | 24 | 384 |
| 3 | ул. Железнодорожная 31 | 4 | 52 | 208 |
| 4 | ул. Железнодорожная 29 | 4 | 56 | 224 |
| 5 | ул. Железнодорожная 27 | 6 | 118 | 708 |
| 6 | ул. 40 лет Победы 1 | 6 | 96 | 576 |
| 7 | ул. 40 лет Победы 3 | 4 | 92 | 368 |
| 8 | ул. 40 лет Победы 5 | 4 | 106 | 424 |
| 8.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 5 по ул.40 лет Победы (между домом № 5 и въездом на территорию "Надежды" | 16 | 56 | 896 |
| 9 | ул. 40 лет Победы 7 | 4 | 92 | 368 |
| 10 | ул. 40 лет Победы 9 | 4 | 102 | 408 |
| 11 | ул. 40 лет Победы 9А | 4 | 98 | 392 |
| 12 | ул. Мира 16 | 4 | 136 | 544 |
| 12.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 16 по ул. Мира | 12 | 52 | 624 |
| 13 | ул. Мира 14 | 4 | 118 | 472 |
| 13.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 14 по ул. Мира | 12 | 66 | 792 |
| 13.2. | стоянка для автотранспорта со двора дома № 14 по ул. Мира | 6 | 31 | 186 |
| 13.3 | тротуар между ж/домами 12 и 14 по ул. Мира, Мира 18/4 и пандус | 2 | 56 | 112 |
| 14 | ул. Мира 12 | 4 | 54 | 216 |
| 14.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 12 по ул. Мира | 12 | 48 | 576 |
| 14.2 | стоянка для автотранспорта за домом № 12 по ул. Мира | 6 | 36 | 216 |
| 15 | ул. Мира 10 | 4 | 132 | 528 |
| 15.1 | автостоянка с торца дома № 10 к д/саду Радуга" | 12 | 10,22 | 123 |
| 15.2 | тротуар к д/саду с пандусом | 2 | 31 | 62 |
| 16 | ул. Мира 8 | 4 | 84 | 336 |
| 16.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 8 по ул. Мира | 16 | 24 | 384 |
| 16,2 | автостоянка возле жилых домов № 8 и10 по Мира | 6 | 39,4 | 236 |
| 17 | ул. Мира 18/3 | 4 | 84 | 336 |
| 17.1 | стоянка для автотранспорта со двора между домами №18/2 № 18/3 по ул. Мира | 12 | 42 | 504 |
| 18 | ул. Мира 18/2 | 4 | 84 | 336 |
| 19 | ул. Мира 18/1 | 4 | 84 | 336 |
| 20 | ул. Мира 18 | 4 | 126 | 504 |
| 21 | ул. Мира 4 | 4 | 118 | 472 |
| 21.1 | стоянка для автотранспорта со двора между домами №11А,19А по ул. Железнодорожная и № 4 по ул. Мира | 12 | 30 | 360 |
| 22 | ул. Железнодорожная 21А | 4 | 62 | 248 |
| 23 | ул. Железнодорожная 19А | 4 | 127 | 508 |
| 24 | ул. Железнодорожная 11А | 4 | 119 | 476 |
| 25 | ул. Ленина 10 | 4 | 108 | 432 |
| 25.1 | стоянка для автотранспорта со двора между домами №10 № 12 по ул. Ленина | 12 | 36 | 432 |
| 26 | ул. Ленина 12 | 4 | 96 | 384 |
| 26.1 | пандус и лестница | 2 | 8,2 | 16 |
| 27 | ул. Ленина 14 | 4 | 112 | 448 |
| итого по 10 микрорайону с твердым |  |  | 3050,22 | 16 979 |
| Всего по 10 микрорайону |  |  |  | 16 979 |
|  |  |  |  | 11 266 |
| 11-й микрорайон |  |  |  |  |
|  | (с твердым покрытием) м2 | 15 987 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
| 1 | ул. Железнодорожная 17 | 6 | 204 | 1224 |
| 2 | ул. Кирова 10 | 4 | 196 | 784 |
| 3 | ул. Кирова 8 | 4 | 66 | 264 |
| 3.1 | стоянка для автотранспорта со двора между домами № 8 № 8А по ул. Кирова | 12 | 18 | 216 |
| 4 | ул. Кирова 8А | 4 | 54 | 216 |
| 5 | ул. Мира 9 | 4 | 206 | 824 |
| 5.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 9 по ул. Мира | 12 | 18 | 216 |
| 6 | ул. Ленина 8 | 4 | 96 | 384 |
| 6.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 8 по ул. Ленина | 20 | 96 | 1920 |
| 7 | ул. Мира 11 | 6 | 42 | 252 |
| 8 | ул. Лесозаготовителей 25 | 4 | 183 | 732 |
| 8.1 | Проезд между ул. Лесозаготовителей,9 и торговым центром | 4 | 70 | 280 |
| 9 | ул. Ленина 1/1 | 4 | 106 | 424 |
| 9.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 1/1 по ул. Ленина | 12 | 18 | 216 |
| 10 | ул. Геологов 7 | 4 | 92 | 368 |
| 11 | ул. Геологов 9 | 4 | 111 | 444 |
| 12 | ул. Геологов 11 | 4 | 113 | 452 |
| 13 | ул. Геологов 13 | 4 | 98 | 392 |
| 14 | ул. Попова 6-8 | 4 | 86 | 344 |
| 15 | ул. Дружбы Народов 1 | 4 | 78 | 312 |
| 16 | ул. Титова 9 | 4 | 128 | 512 |
| 16.1 | автостоянка | 21 | 25 | 525 |
| 17 | ул. Титова 11 | 4 | 112 | 448 |
| 17.1 | автостоянка | 14 | 36 | 504 |
| 18 | Ул. Лесозаготовителей 9 | 4 | 138 | 552 |
| 18.1 | проезд от ул. Лесозаготовителей до жилого дома №9 | 4 | 84 | 336 |
| 18.2 | автостоянка | 12 | 88 | 1056 |
| 19 | ул. Попова 4,4а | 4 | 49,4 | 197,6 |
| 19.1 | автостоянка по ул. Попова 4 | 7 | 28 | 196 |
| 20 | ул. Попова 6,8 (проезд с разворотной площадкой) | 6 | 232,7 | 1396,2 |
| итого по 11 микрорайону с твердым |  |  | 2 418 | 15 987 |
| Всего по 11 микрорайону |  |  |  | 15 987 |
| 13-й микрорайон |  |  |  |  |
| (с твердым покрытием) м2 |  | 18 922 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
|  | с твердым покрытием |  |  |  |
| 1 | ул. Гастелло 7А | 4 | 56 | 224 |
| 1.1 | автостоянка | 5 | 14 | 70 |
| 1.2. | тротуар от жилого дома № 7 до жилого дома № 7А | 1,5 | 242,7 | 364 |
| 1.3. | проезд вдоль жилых домов № 7 и 7А | 4,5 | 126 | 567 |
| 1.4. | автостоянка | 27,5 | 37,8 | 1 040 |
| 2 | ул. Гастелло 15 | 4 | 71 | 284 |
| 2.1 | автостоянка | 22 | 36 | 792 |
| 3 | ул. Таежная 4 | 4 | 68 | 272 |
| 3.1 | автостоянка | 12 | 24 | 288 |
| 3.2 | тротуар от жилого дома № 4 до жилого дома № 8 | 1,5 | 27 | 41 |
| 4 | ул. Таежная 14 | 4 | 85 | 340 |
| 5 | ул. Таежная 16/1 | 4 | 72 | 288 |
| 6 | ул. Таежная 16 | 4 | 28 | 112 |
| 7 | ул. Таежная 16/2 | 4 | 78 | 312 |
| 8 | ул. Таежная 16А | 4 | 82 | 328 |
| 9 | ул. Таежная 18 | 3 | 54 | 162 |
| 10 | ул. Таежная 18А | 4 | 62,5 | 250 |
| 10.1 | автостоянка | 8 | 36 | 288 |
| 11 | ул. Таежная 12 | 4 | 62,5 | 250 |
| 11.1 | автостоянка | 12 | 14,83 | 178 |
| 12 | ул. Таежная 12/1 | 4 | 64 | 256 |
| 13 | ул. Таежная 12/2 | 4 | 63 | 252 |
| 14 | ул. Таежная 12/3 | 4 | 61,5 | 246 |
| 15 | ул. Таежная 12/4 | 4 | 66 | 264 |
| 16 | ул. Мира 42 | 4 | 56 | 224 |
| 17 | ул. Советская 5 | 4 | 72 | 288 |
| 17.1 | проезд за домом | 4 | 82 | 328 |
| 17.2 | автостоянка | 8 | 36 | 288 |
| 25 | ул. Новая 2В | 4 | 56 | 224 |
| 26 | ул. Калинина 23/1 | 4 | 37 | 148 |
| 26.1 | автостоянка возле домов 23 и 25 ул. Калинина | 8 | 12 | 96 |
| 27 | ул. Спортивная 15 | 3 | 15 | 45 |
| 28 | ул. Спортивная 24 | 4 | 62 | 248 |
| 29 | ул. Спортивная 33 | 4 | 56 | 224 |
| 30 | ул. Монтажников 1А | 4 | 54 | 216 |
| 30.1 | автостоянка | 6 | 10 | 60 |
| 31 | ул. Монтажников 3 | 4 | 27 | 108 |
| 31.1 | автостоянка | 4 | 31,75 | 127 |
| 32 | ул. Монтажников 3А | 4 | 54 | 216 |
| 33 | ул. Мира 54 | 4 | 56 | 224 |
| 34 | ул. Мира 54 А | 4 | 64 | 256 |
| 34.1 | автостоянка | 8 | 36 | 288 |
| 35 | ул. Мира 57 | 4 | 98 | 392 |
| 35.1 | автостоянка | 14 | 12 | 168 |
| 36 | ул. Спортивная 35 | 3,7 | 156 | 577 |
| 37 | ул. Спортивная 37А | 4 | 54 | 216 |
| 37.1 | автостоянка | 6 | 36 | 216 |
| 38 | ул. Спортивная 41 | 3,7 | 76 | 281 |
| 39 | ул. Спортивная 43 | 3,7 | 78 | 289 |
| 40 | ул. Энтузиастов 2 | 4 | 117 | 468 |
| 41 | ул. Мира 60 | 4 | 119 | 476 |
| 42 | ул. Мира 62 | 4 | 76 | 304 |
| 43 | ул. Мира 50 | 4 | 98 | 392 |
| 43.1 | автостоянка | 12 | 24 | 288 |
| 44 | ул. Мира 51А | 4 | 100 | 400 |
| 44.1 | автостоянка | 8 | 36 | 288 |
| 45 | ул. Мира 58 | 4 | 71 | 284 |
| 46 | ул. Мира 58А | 4 | 83 | 332 |
| 47 | ул. Мира 56 | 4 | 73 | 292 |
| 48 | ул. Мира 56А | 4 | 74 | 296 |
| 48.1 | стоянка | 6 | 74 | 444 |
| 48.2 | проезд д.58 и 56 | 5,5 | 72 | 396 |
| 49 | Калинина 54 | 4 | 112 | 448 |
| 49.1 | автостоянка | 14 | 36 | 504 |
| 50 | ул. Калинина 25 | 8 | 12 | 96 |
|  | Итого |  | 4035,58 | 18 922 |
| с грунтовым покрытием м2 |  | 16 491 |  |  |
| 1 | ул. Гастелло 7 | 4 | 66 | 244 |
| 2 | ул. Калинина 2 | 4 | 107 | 396 |
| 3 | ул. Гастелло 13 | 4 | 54 | 216 |
| 4 | ул. Таежная 2 | 4 | 56 | 224 |
| 5 | ул. Таежная 2А | 4 | 56 | 224 |
| 6 | ул. Таежная 11 | 4 | 54 | 216 |
| 7 | ул. Таежная 13 | 4 | 54 | 216 |
| 8 | ул. Таежная 17 | 4 | 54 | 216 |
| 9 | ул. Таежная 19 | 4 | 54 | 216 |
| 10 | ул. Таежная 21 | 4 | 54 | 216 |
| 11 | ул. Таежная 23 | 4 | 54 | 216 |
| 12 | ул. Таежная 20 | 4 | 54 | 216 |
| 13 | ул. Таежная 20 А | 4 | 54 | 216 |
| 14 | ул. Таежная 8 | 4 | 135 | 540 |
| 15 | ул. Таежная 22 А | 4 | 71 | 284 |
| 16 | ул. Таежная 22 Б | 4 | 58 | 232 |
| 17 | ул. Таежная 22 В | 4 | 73 | 292 |
| 18 | ул. Таежная 22Г | 4 | 61 | 244 |
| 19 | ул. Таежная 22 | 4 | 79 | 316 |
| 20 | ул. Таежная 24 | 4 | 112 | 448 |
| 21 | ул. Мира 43 | 4 | 59 | 236 |
| 22 | ул. Мира 43 А | 4 | 79 | 316 |
| 23 | ул. Таежная 28 | 4 | 54 | 216 |
| 24 | ул. Таежная 30 | 4 | 54 | 216 |
| 25 | ул. Таежная 32 | 4 | 54 | 216 |
| 26 | ул. Таежная 40 | 4 | 54 | 216 |
| 27 | ул. Мира 45 | 4 | 82 | 328 |
| 28 | ул. Мира 47 | 4 | 82 | 328 |
| 29 | ул. Мира 49 | 4 | 112 | 448 |
| 30 | ул. Мира 38 | 4 | 54 | 216 |
| 31 | ул. Калинина 23 | 4 | 46 | 184 |
| 32 | ул. Таежная 25 | 4 | 148 | 592 |
| 33 | ул. Мира 36 | 4 | 42 | 168 |
| 34 | ул. Калинина 24 | 4 | 46 | 184 |
| 35 | ул. Калинина 26 | 4 | 56 | 224 |
| 36 | ул. Калинина 28 | 4 | 42 | 171 |
| 37 | ул. Калинина 30 | 4 | 51 | 204 |
| 38 | ул. Калинина 32 | 4 | 51 | 204 |
| 39 | пер. Титова 1 | 4 | 112 | 448 |
| 40 | ул. Калинина 44 | 4 | 28 | 112 |
| 41 | ул. Калинина 46 | 4 | 28 | 112 |
| 42 | ул. Калинина 48 | 4 | 28 | 112 |
| 43 | ул. Калинина 50 | 4 | 28 | 112 |
| 44 | ул. Мира 75 | 4 | 51 | 204 |
| 45 | ул. Мира 71 | 4 | 74 | 296 |
| 46 | ул. Мира 71А | 4 | 74 | 296 |
| 47 | ул. Мира 65 | 4 | 58 | 232 |
| 48 | ул. Мира 65А | 4 | 110 | 440 |
| 49 | ул. Мира 61 | 4 | 15 | 60 |
| 50 | ул. Мира 57А | 4 | 59 | 236 |
| 51 | ул. Мира 59А | 4 | 69 | 276 |
| 52 | ул. Мира 53 | 4 | 72 | 288 |
| 53 | ул. Мира 53 А | 4 | 51 | 204 |
| 54 | ул. Мира 55А | 4 | 36 | 144 |
| 55 | ул. Мира 46 | 4 | 54 | 216 |
| 56 | ул. Мира 48 | 4 | 54 | 216 |
| 57 | ул. Мира 48 А | 4 | 111 | 444 |
| 58 | ул. Мира 48 Б | 4 | 139 | 556 |
| 59 | ул. Мира 50 | 4 | 81 | 324 |
| 60 | ул. Энтузиастов 3 | 4 | 54 | 216 |
| 61 | ул. Энтузиастов 3 А | 4 | 54 | 216 |
| 62 | ул. Энтузиастов 3 Б | 4 | 24 | 96 |
| 63 | ул. Энтузиастов 5 | 4 | 51 | 204 |
| 64 | ул. Энтузиастов 7 | 4 | 43 | 172 |
| 65 | ул. Спортивная 49 | 4 | 51 | 204 |
|  | Итого |  | 4135 | 16 491 |
| Всего по 13 микрорайону |  |  |  | 35 413 |
| 14 "А" микрорайон |  |  |  |  |
|  | с твердым покрытием м2 |  | 11498 |  |
| 1 | ул. Мичурина 15 |  |  |  |
|  | заезд со стороны 13 микрорайона | 5,5 | 186 | 1023 |
|  | стоянка | 16 | 46 | 736 |
|  | проезд вдоль подъездов | 6 | 49 | 294 |
| 2 | ул. Мичурина 19 |  |  |  |
|  | заезд | 6 | 120 | 720 |
|  | стоянка | 20 | 27,5 | 550 |
|  | проезд вдоль подъездов | 6,5 | 42,5 | 276 |
| 3 | ул. Мичурина 13 | 5 | 178 | 890 |
|  | автостоянка | 12 | 36 | 432 |
| 4 | ул. Мичурина 17,17/1 | 5 | 267 | 1335 |
|  | автостоянки | 6 | 48 | 288 |
| 5 | ул. Кольцевая д.13 | 4 | 78 | 312 |
|  | автостоянка | 6 | 32 | 192 |
| 6 | ул. В. Лопатиной | 4 | 470 | 1 880 |
|  | автостоянка | 12 | 49 | 582 |
| 7 | ул. Мичурина д.23 | 4 | 117 | 468 |
|  | автостоянка | 12 | 11 | 131 |
| 8 | ул. Мичурина д.25 | 4 | 82 | 329 |
|  | автостоянка | 6 | 13 | 75 |
|  | ул. Мичурина д.21 | 4 | 82 | 329 |
|  | автостоянка | 6 | 13 | 75 |
|  | тротуар вдоль жилого дома № 21 до ж/д № 19 по ул. Мичурина | 2 | 290 | 580 |
|  | Итого |  | 1 851 | 11498 |
|  | Всего по 14 А микрорайону |  |  | 11498 |
|  | в том числе: проезды и заезды |  |  | 7 527 |
|  | тротуары |  |  |  |
|  | автостоянки |  |  | 2986,4 |
| Всего внутриквартальных и дворовых проездов |  |  |  | 97 843 |

Места выполнения работ по содержанию внутриквартальных и дворовых проездов южной части

| 1 микрорайон |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ( с твердым покрытием) м2 | 35208 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
| 1 | ул. Толстого 2 | 4 | 73 | 292 |
| 2 | ул. Толстого 4 | 4 | 72 | 288 |
| 2.1 | автостоянка | 6 | 24 | 144 |
| 3 | ул. Толстого 6 | 4 | 126 | 504 |
| 4 | ул. Свердлова 1 | 4 | 73 | 292 |
| 5 | ул. Свердлова 3 | 4 | 68 | 272 |
| 5.1 | автостоянка | 6 | 24 | 144 |
| 6 | ул. Газовиков 1 | 5 | 108 | 540 |
| 6.1 | тротуар за домами № 2 и 4 по ул. Толстого | 3 | 146 | 438 |
| 6.2. | тротуар от подземного перехода до Газовиков 1 | 2 | 47 | 94 |
| 6.3. | автостоянка | 6 | 48 | 288 |
| 7 | ул. Толстого 12 | 4 | 106 | 424 |
| 8 | ул. Толстого 14 | 4 | 110 | 440 |
| 8.1 | автостоянки между домами 12,14,16 по ул. Толстого и ж/домом № 18 по ул. Студенческая | 20 | 36 | 726 |
| 8,2 | проезд во дворах жилых домов № 12 и № 14 по ул. Толстого | 2 | 46 | 91 |
| 9 | ул. Толстого 16 | 4 | 108 | 432 |
| 10 | ул. Толстого 18 | 5 | 112 | 560 |
| 11 | ул. Газовиков 2 | 5 | 115 | 575 |
| 11.1 | автостоянка | 6 | 24 | 144 |
| 12 | ул. Газовиков 2/1 | 5,4 | 136 | 734,4 |
| 13 | ул. Свердлова 2 | 4 | 68 | 272 |
| 14 | ул. Свердлова 4 | 5 | 117 | 585 |
| 14.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома №2 по ул. Газовиков и Сверлова 4 | 12 | 68 | 816 |
| 14.2. | автостоянка для автотранспорта со двора дома №2/1 по ул. Газовиков | 18 | 56 | 1008 |
| 14.3 | тротуар между ж/д № 2/1 до ж/д № 3 по ул. Газовиков | 2 | 10 | 20 |
| 15 | ул. Газовиков 3 | 5 | 108 | 540 |
| 16 | ул. Газовиков 4 | 4 | 115 | 460 |
| 17 | ул. Газовиков 5 | 4 | 73 | 292 |
| 17.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома № 4 по ул. Газовиков | 16 | 56 | 896 |
| 18 | ул. Свердлова 8 | 4 | 136 | 544 |
| 18.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома № 8 по ул. Свердлова | 16 | 56 | 896 |
| 18.2 | тротуар у ж/д № 8 по ул. Свердлова | 2 | 141 | 282 |
| 19 | ул. Свердлова 6 | 4 | 126 | 504 |
| 19.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома № 6 по ул. Свердлова | 16 | 68 | 1088 |
| 20 | ул. Свердлова 10 | 4 | 112 | 448 |
| 20.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома № 10 по ул. Свердлова | 16 | 86 | 1 376 |
| 21 | ул. Газовиков 6 | 4 | 112 | 448 |
| 21.1 | автостоянка | 33 | 36 | 1 202 |
| 21.2 | проезд от ул. Газовиков до ж/дома № 10 по ул. Свердлова | 5 | 128 | 576 |
| 22 | ул. Никольская 1 | 4 | 68 | 272 |
| 23 | ул. Никольская 1А | 4 | 32 | 128 |
| 24 | ул. Никольская 3 | 4 | 92 | 368 |
| 24.1 | автостоянка | 12 | 25,3 | 304 |
| 25 | ул. Никольская 5 | 4 | 68 | 272 |
| 26 | ул. Никольская 5А | 4 | 32 | 128 |
| 27 | ул. Никольская 7 | 4 | 98 | 392 |
| 28 | проезд к школе искусств от ж/дома № 10 по ул. Свердлова и территория вокруг школы | 14 | 56 | 784 |
| 29 | ул. Никольская 9 | 4 | 98 | 392 |
| 30 | ул. Никольская 9А | 4 | 32 | 128 |
| 30.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома № 9 по ул. Никольская | 16 | 68 | 1 088 |
| 31 | ул. Никольская 11 | 4 | 98 | 392 |
| 31.1 | тротуар от ж/д № 11 до ж/д № 7 по ул. Никольская | 2 | 72 | 144 |
| 32 | ул. Никольская 13 | 4 | 108 | 432 |
| 33 | ул. Никольская 15 | 4 | 116 | 464 |
| 33.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома № 15 по ул. Никольская | 16 | 52 | 832 |
| 34 | ул. Студенческая 16 | 6 | 198 | 1 188 |
| 35 | ул. Студенческая 18 | 4 | 98 | 392 |
| 36 | ул. Студенческая 18/1 | 4 | 108 | 432 |
| 36.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома № 18 по ул. Студенческая | 16 | 72 | 1 152 |
| 37 | ул. Студенческая 20 | 4 | 156 | 624 |
| 37.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома № 20 по ул. Студенческая | 15 | 80 | 1 200 |
| 37.2 | проезд возле жилого дома № 20 по ул. Студенческой | 6 | 26,7 | 160 |
| 38 | ул. Садовая 3А | 5,5 | 345 | 1 896 |
| 38.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома № 3А по ул. Садовая | 12 | 72 | 864 |
| 39 | ул. Свердлова 14 | 6 | 112 | 672 |
| 39.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома № 14 по ул. Свердлова | 12 | 36 | 432 |
| Итого по 1 микрорайону |  |  | 5 441 | 35 208 |
| Всего по 1 микрорайону |  |  |  | 35 208 |
| в том числе: проезды |  |  |  | 19 917 |
| тротуары |  |  |  | 978 |
| автостоянки |  |  |  | 14 313 |
| 5-й микрорайон |  |  |  |  |
|  | ( с твердым покрытием) м2 | 20 629 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
| 1 | ул. Декабристов 14 | 4 | 66 | 264 |
| 2 | ул. Декабристов 12 | 4 | 66 | 264 |
| 3 | ул. Декабристов 10 | 4 | 66 | 264 |
| 4 | ул. Декабристов 8 | 4 | 66 | 264 |
| 4.1 | автостоянка | 6 | 24 | 144 |
| 5 | ул. Декабристов 6 | 4 | 98 | 392 |
| 6 | ул. Декабристов 6А | 4 | 78 | 312 |
| 6.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 6А по ул. Декабристов | 16 | 18 | 288 |
| 7 | технологический проезд к детскому саду "Гусельки" | 4 | 128 | 512 |
| 8 | ул. Декабристов 2 | 4 | 72 | 288 |
| 8.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 2 по ул. Декабристов | 12 | 36 | 432 |
| 9 | ул. Сахарова 2А | 4 | 78 | 312 |
| 10 | ул. Сахарова 2Б | 4 | 76 | 304 |
| 10.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 2Б по ул. Сахарова | 12 | 12 | 144 |
| 11 | ул. Чкалова 7 корп.5 | 5,5 | 274 | 1 507 |
| 11.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 7 корп.5 по ул. Чкалова | 11,8 | 87 | 1 027 |
| 12 | ул. Чкалова 7 корп.6 | 5,5 | 167,4 | 921 |
| 12.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 7 корп.6 по ул. Чкалова | 11,5 | 150,9 | 1 735 |
| 13 | ул. Чкалова 7 корп.7 | 6,1 | 188,2 | 1 148 |
| 13.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 7 корп.7 по ул. Чкалова | 11,8 | 297,23 | 3 507 |
| 14 | проезд между домами № 5-7 | 6,1 | 170,8 | 1 042 |
| 15 | ул. Чкалова 7 корп.3 | 6,1 | 241,1 | 1 471 |
| 16.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 7 корп.3 по ул. Чкалова | 12 | 148,92 | 1 787 |
| 17 | ул. Чкалова 7 корп.2 | 6,1 | 45,94 | 280 |
| 18 | ул. Чкалова 7 корп.1 | 6,1 | 124 | 756 |
| 19 | автостоянки | 6 | 45 | 270 |
| 20 | проезд за домом № 7 корпус 1 с ул. Чкалова на ул. Сахарова | 7 | 142 | 994 |
| Итого по 5 микрорайону |  |  | 2 631,49 | 20 629 |
| Всего по 5 микрорайону |  |  |  | 20 629 |
| в том числе: проезды |  |  |  | 11 295 |
| тротуары |  |  |  |  |
| автостоянки |  |  |  | 9 334 |
| 6-й микрорайон |  |  |  |  |
|  | (с твердым покрытием) м2 | 25 797 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
| 1 | ул. Менделеева 27 (проезд к клубу "Гонг" | 6 | 238 | 1428 |
| 2 | ул. Садовая 42 | 4 | 56 | 224 |
| 3 | ул. Садовая 44 | 4 | 56 | 224 |
| 4 | ул. Садовая 46 | 4 | 56 | 224 |
| 5 | ул. Садовая 48 | 4 | 56 | 224 |
| 6 | ул. Садовая 50 | 4 | 56 | 224 |
| 7 | ул. Садовая 52 | 4 | 56 | 224 |
| 8 | ул. Садовая 54 | 4 | 66 | 264 |
| 9 | ул. Садовая 56 | 4 | 68 | 272 |
| 10 | ул. Садовая 58 | 6 | 48 | 288 |
| 11 | ул. Менделеева 29 | 4 | 58 | 232 |
| 12 | ул. Менделеева 31 | 4 | 58 | 232 |
| 13 | ул. Менделеева 33 | 6 | 66 | 396 |
| 14 | ул. Менделеева 35 | 6 | 68 | 408 |
| 15 | ул. Менделеева 43,43А | 6 | 208 | 1248 |
| 16 | ул. Менделеева 37А | 6 | 110 | 660 |
| 16.1 | автостоянка между домами 37А и 43 | 6 | 36 | 216 |
| 17 | ул. Садовая 72/1 | 6 | 118 | 708 |
| 17.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома №72/1 по ул. Садовая | 18 | 72 | 1296 |
| 18 | ул. Садовая 74 | 4 | 116 | 464 |
| 18.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома №74 по ул. Садовая | 6 | 25 | 152 |
| 19 | ул. Садовая 76 | 6 | 188 | 1128 |
| 19.1 | автостоянка | 12 | 36 | 432 |
| 20 | ул. Садовая 80А | 6 | 136 | 816 |
| 20.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома № 80 А по ул. Садовая | 12 | 24 | 288 |
| 21 | ул. Садовая 84А | 6 | 118 | 708 |
| 21.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома № 84 А по ул. Садовая | 14 | 42 | 588 |
| 22 | ул. Менделеева 53 | 6 | 138 | 828 |
| 23 | ул. Менделеева 55 | 6 | 138 | 828 |
| 24 | ул. Менделеева 61 | 6 | 128 | 768 |
| 25 | ул. Менделеева 65 | 6 | 116 | 696 |
| 25.1 | автостоянка | 12 | 12 | 144 |
| 26 | ул. Менделеева д.30 Б | 6 | 142 | 852 |
| 27 | ул. Менделеева д.36 | 6 | 142 | 852 |
| 27.1 | автостоянки | 6 | 48 | 288 |
| 28 | ул. Магистральная 19А | 6 | 118 | 708 |
| 28.1 | автостоянка | 12 | 36 | 432 |
| 29 | ул. Магистральная 23 | 5,5 | 132 | 726 |
| 30 | ул. Садовая 70 | 5,5 | 96 | 528 |
| 30.1 | автостоянка | 12 | 24 | 288 |
| 31 | ул. Менделеева 32/1 | 4 | 112 | 448 |
| 32 | ул. Ермака 5 | 4,5 | 110 | 495 |
| 32.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома № 5 по ул. Ермака | 12 | 36 | 432 |
| 33 | ул. Садовая 68 | 5,5 | 96 | 528 |
| 33.1 | автостоянки | 14 | 36 | 504 |
| 34 | ул. Менделеева д 49 | 6 | 122 | 732 |
| 34.1 | автостоянка у ж/дома № 49 по ул. Менделеева | 14 | 36 | 504 |
| 35 | ул. Садовая д.62 | 6 | 108 | 648 |
| итого по 6 микрорайону с твердым |  |  | 4 161,33 | 25 797 |
| в том числе: проезды |  |  |  | 18 553 |
| тротуары |  |  |  |  |
| автостоянки |  |  |  | 7 244 |
| (с грунтовым покрытием) м2 |  | 2 216 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
| 36 | ул. Садовая 23А | 4 | 42 | 168 |
| 37 | ул. Менделеева 39 | 4 | 76 | 304 |
| 38 | ул. Садовая 78 | 4 | 76 | 304 |
| 39 | ул. Магистральная 21 | 4 | 98 | 392 |
| 40 | ул. Менделеева 32/2 | 4 | 84 | 336 |
| 41 | ул. Менделеева 38 | 4 | 96 | 384 |
| 42 | ул. Садовая 66 | 4 | 82 | 328 |
| итого по 6 микрорайону с грунтовым |  |  | 554 | 2 216 |
| Всего по 6 микрорайону |  |  |  | 28 013 |
| Всего по южной части города |  |  |  | 83 850 |
| в том числе: с грунтовым покрытием |  |  |  | 2 216 |
| с твердым покрытием |  |  |  | 81 634 |

Места выполнения работ по содержанию дорог северной части города с грунтовым покрытием

| № п/п | Наименование улиц, проездов | Ширина,м | Протяженность, м | Площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Новая | 6,0 | 833,2 | 4999 |
| 2 | ул. Мира (проезд к жилому дому № 85) | 6,0 | 336,0 | 2016 |
| 3 | ул. К. Цеткин 1 | 6,0 | 262,66 | 1581 |
| 4 | ул. К. Цеткин 2 | 6,2 | 220,49 | 1356 |
| 4 | ул. Энтузиастов | 6,7 | 324,39 | 2170 |
| 5 | ул. Таежная | 6,0 | 817,5 | 4905 |
| 6 | ул. Дружбы Народов | 5,4 | 526,77 | 2845 |
| 7 | ул. Советская | 5,75 | 1608,14 | 9247 |
| 8 | пер. Северный | 5,0 | 1244,7 | 6161 |
| 9 | пер. Радужный | 7,46 | 356,9 | 2662 |
| 10 | пер. Ясный | 4,1 | 196,4 | 805 |
| 11 | пер. Спортивный | 5,8 | 413,4 | 2406 |
| 12 | ул. Транспортная | 7,1 | 373 | 2652 |
| 12.1 | тротуар по ул. Транспортная | 2,0 | 243 | 486 |
| 13 | ул. Снежная | 6,5 | 496,43 | 3242 |
| 14 | ул. Кедровая | 7,2 | 451,80 | 3257 |
| 15 | ул. Северная | 5,9 | 211,16 | 1244 |
| 16 | ул. Сосновая | 5,0 | 292,84 | 1458 |
| 17 | ул. Нововятская 1 | 5,9 | 495,89 | 2906 |
| 18 | ул. Нововятская 2 | 6,0 | 1210,9 | 7265 |
| 18 | ул. Лермонтова | 6,0 | 1374,3 | 8246 |
| 19 | ул. Труда | 6,0 | 1348,4 | 8090 |
| 20 | ул. Мичурина | 6,0 | 632,64 | 3796 |
| 20.1 | тротуар по ул. Мичурина | 2,0 | 63 | 126 |
| 21 | ул. Есенина | 6,1 | 288,3 | 1759 |
| 22 | ул. Калинина (от ул. Октябрьская до Есенина) | 6,0 | 72 | 432 |
| 23 | ул. Западная | 6,1 | 210,8 | 1286 |
| 24 | ул. Чехова | 6,0 | 1045,1 | 6271 |
| 25 | ул. Покровская | 6,00 | 411,51 | 2493 |
| 26 | ул. Ремизова | 6,0 | 630 | 3780 |
| 27 | ул. Загородная | 6,1 | 587,35 | 3577 |
| 28 | ул. Кооперативная | 6,0 | 463,64 | 2773 |
| 29 | ул. Югорская | 6,0 | 750,6 | 4504 |
| 30 | ул. Тополиная | 6,0 | 620,9 | 3725 |
| 31 | ул. Солнечная | 6,0 | 224,4 | 1346 |
| 32 | ул. Гагарина | 7,5 | 763,28 | 5709 |
| 33 | ул. Юбилейная | 6,4 | 385,1 | 2453 |
| 34 | ул.8 Марта | 5,9 | 398,3 | 2338 |
| 35 | ул. Светлая 1 | 6,0 | 207,8 | 1247 |
| 36 | ул. Светлая 2 | 6,0 | 111,4 | 668 |
| 37 | ул. Титова | 6,0 | 174,5 | 1047 |
| 38 | проезд Загородная-Чехова | 6,0 | 280 | 1680 |
| 39 | пер. Титова | 4,2 | 262,97 | 1104 |
| 40 | ул. Строителей | 6,7 | 291,2 | 1945 |
| 41 | ул. Октябрьская | 6,0 | 288,2 | 1729 |
| 41.1 | проезд от ул. Октябрьская до ул. Есенина | 5,0 | 152 | 760 |
| 42 | ул.40 лет Победы | 6,0 | 182,73 | 1096 |
| 43 | ул. Родниковая | 6,0 | 456,1 | 2737 |
| 44 | ул. Васильковая | 6,0 | 291,2 | 1747 |
| 45 | проезд № 158 (Родниковая-Столыпина) | 6,0 | 383,8 | 2303 |
| 46 | пер. Красный (ул. Полевая - Столыпина) | 5,0 | 117,1 | 582 |
| 47 | ул. Полевая | 5,0 | 54,67 | 273 |
| 48 | ул. Мраморная | 6,0 | 523,6 | 3142 |
| 49 | ул. Гранитная | 6,0 | 185,6 | 1114 |
| 50 | ул. Лазурная | 6,0 | 563,8 | 3383 |
| 51 | ул. Малахитовая | 6,0 | 607,8 | 3647 |
| 52 | ул. Лопатиной | 6,0 | 391,9 | 2351 |
| 53 | ул. Александровская | 6,0 | 571,1 | 3427 |
| 54 | ул. Андреевская | 6,0 | 603,1 | 3619 |
| 55 | ул. Давыдовская | 6,0 | 554,4 | 3450 |
| 56 | ул. Луговая | 6,0 | 280,7 | 1500 |
| 57 | ул. Самоцветная | 6,0 | 719,4 | 4316 |
| 58 | ул. Красная 2 | 6,0 | 177,1 | 1063 |
| 59 | проезд 168 Андреевская-Давыдовская) | 6,0 | 164,6 | 988 |
| 60 | ул. Монтажников (от Лермонтова до Труда | 6,0 | 252,47 | 1515 |
| 61 | ул. Новослободская | 6,0 | 330,5 | 1983 |
| 62 | тротуар по ул. Новослободская | 2,0 | 330 | 660 |
| 63 | ул. Славянская (вдоль жилых домов) | 6,0 | 796,3 | 4778 |
| 64 | ул. Михайловская | 6,0 | 340,6 | 2044 |
| 65 | проезд № 170 (между ул. Михайловская - Рассветная) | 6,0 | 154,1 | 925 |
| 66 | ул. Рассветная | 6,0 | 546,3 | 3278 |
| 67 | ул. Рождественская | 6,0 | 480,7 | 2884 |
| 68 | ул. Васильевская | 6,0 | 281,4 | 1688 |
| 69 | ул. Сергеевская | 6,0 | 152,5 | 915 |
| 70 | пер. Красный 2 (ул. Родниковая - пер. Красный 1) | 6,0 | 260,3 | 1562 |
| ВСЕГО |  |  | 33 225,10 | 199 517 |

Места выполнения работ по содержанию дорог северной части города с твердым покрытием

| № п/п | Наименование улиц, проездов | Ширина, м | Протяженность, м | Площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Калинина | 6,2 | 1745,17 | 10 820 |
| 1.1 | тротуар вдоль Калинина | 2,0 | 1745,17 | 3 490 |
| 2 | ул. Таежная | 7,0 | 790,30 | 5 532 |
| 2.1 | тротуар вдоль ул. Таежная | 2,0 | 1376,40 | 2 753 |
| 2.2. | автостоянки вдоль жилых домов 16,16/1,16/2 | 6,0 | 778,66 | 4 672 |
| 2.3. | автостоянка такси и центра психологии | 6,0 | 128,00 | 768 |
| 3 | ул. Гастелло | 8,1 | 1567,50 | 12 759 |
|  | тротуар вдоль Гастелло | 2,0 | 1697,50 | 3 395 |
| 4 | пер. Поперечный | 5,6 | 309,80 | 1 741 |
| 5 | ул. Титова | 6,0 | 1811,70 | 10 870 |
| 5.1 | тротуар вдоль Титова | 2,0 | 720,00 | 1 440 |
| 6 | ул. Новая | 6,0 | 184,50 | 1 107 |
| 6.1 | тротуар вдоль детского сада "Золотой ключик" | 2,0 | 176,00 | 352 |
| 7 | ул. Красная | 5,9 | 255,36 | 1 512 |
| 8 | ул. Полевая | 6,0 | 325,84 | 1 955 |
| 9 | ул. Горького | 6,1 | 345,97 | 2 100 |
| 10 | ул. Некрасова | 6,0 | 332,00 | 1 992 |
| 11 | ул. Столыпина (в том числе Агиришская-АЗС) | 6,0 | 935,15 | 5 611 |
| 12 | ул. Пограничников (ул. Солнечная - ул. Чехова) | 6,0 | 301,00 | 1 806 |
| 12.1. | тротуар | 2,0 | 301,00 | 602 |
| 13 | ул. Торговая | 7,0 | 1112,89 | 7 757 |
| 14 | ул. Славянская-Северный | 7,0 | 595,00 | 4 165 |
| 14.1 | тротуар вдоль Северного | 3,6 | 528,00 | 1 901 |
| 15 | ул. Славянская-Агиришская (северное кольцо-Славянская) | 7,4 | 3011,40 | 22 276 |
| 16 | ул. Чехова, | 6,0 | 63,20 | 379 |
| 16.1 | тротуар вдоль ул. Чехова, переулка | 2,0 | 63,20 | 126 |
| 17 | ул. Защитников отечества | 6,0 | 469,00 | 2 814 |
| 17.1 | тротуар | 2,0 | 469,00 | 947 |
| 18 | Дорога на полигон ТБО | 4,0 | 3294,20 | 13 177 |
| 19 | проезд № 64 (Калинина-Советская) | 6,1 | 231,80 | 1 409 |
| 20 | ул. Лопатиной | 6,0 | 96,30 | 578 |
| 20.1 | тротуар | 3,2 | 256,00 | 819 |
| 20.2 | автостоянка автотранспорта | 8,0 | 355,49 | 2 844 |
| 21 | ул. Мичурина | 6,0 | 164,56 | 987 |
| 21.1 | тротуар | 2,0 | 164,56 | 329 |
| 22 | ул. Советская | 5,8 | 102,30 | 588 |
| 23 | ул. Покровская | 6,0 | 394,50 | 2 367 |
| 23.1 | тротуар вдоль ул. Покровская | 2,0 | 232,57 | 465 |
| 24 | ул. Солнечная | 6,0 | 328,40 | 1 970 |
| 24.1 | тротуар | 3,2 | 197,43 | 632 |
| 25 | ул. Пограничников (ул. Солнечная - ул. Чехова) | 6,0 | 301,00 | 1 806 |
| 26 | ул. Гранитная | 6,0 | 243,10 | 1 459 |
| 26.1. | тротуар | 2,0 | 243,00 | 486 |
|  | Всего |  | 28 218,09 | 145 559 |
|  | в том числе: дороги |  | 20 574,09 | 118 129 |
|  | тротуары |  |  | 17 737 |
|  | проезды и автостоянки |  |  | 9 693 |

Места выполнения работ по содержанию дорог центральной части города с твердым покрытием

| № п/п | Наименование улиц, проездов | Ширина, м | Протяженность, м | Площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Ленина | 10,0633 | 1610,2 | 16 204 |
| 1.1. | тротуар по Ленина: | 2-3 | 2660 | 6 832 |
| 2 | ул.40 лет Победы | 13,7 | 438,84 | 6 019 |
| 2.1. | тротуар по 40 лет Победы (до ул. Попова) | 2,0 | 985 | 1 970 |
| 3 | ул. Буряка | 6,3 | 256,73 | 1 617 |
| 3.1. | тротуар по Буряка | 1,7 | 250 | 425 |
| 3.2. | проезд к детскому саду | 4,0 | 132 | 528 |
| 3.3. | автостоянка у нарсуда | 24,0 | 38,54 | 925 |
| 3.4. | автостоянка в районе здания "Интеркомпани" | 36,0 | 34,28 | 1 234 |
| 4 | ул. Железнодорожная (от Лесозаготовителей до дороги регионального значения Югорск-Советский) | 8,5 | 2989,36 | 25 410 |
| 4.1 | тротуар по Железнодорожной | 2,0 | 5378,72 | 10 757 |
| 5 | ул. Кирова | 6,0 | 534 | 2 908 |
| 5.1 | тротуар по Кирова | 2,0 | 760 | 1 520 |
| 6 | ул. Мира (от Железнодорожной до Кольцевой) | 8,0 | 2435 | 19 480 |
| 6.1. | тротуар по Мира | 2,0 | 2940 | 5 880 |
| 6.2. | тротуар между жилыми домами № 9 и 11 по ул. Мира | 2,0 | 38 | 76 |
| 6.3. | автостоянка в районе "ГазпромТрансгазЮгорск | 14,0 | 49 | 686 |
| 6.4 | автостоянка в районе СОШ № 2 | 24,0 | 36 | 864 |
| 7 | ул. Спортивная | 6,0 | 1478,03 | 8 868 |
| 7.1. | тротуар по Спортивной | 2,0 | 1478,03 | 2 956 |
| 7.2 | тротуар по Спортивной (торец дома № 24) | 2,0 | 25 | 50 |
| 7.3 | автостоянка (ул. Спортивная д.10 - ул. Титова д.50) | 19,0 | 72 | 1 369 |
| 7.4. | тротуар вдоль автостоянки | 2,0 | 171,5 | 343 |
| 7.5. | автостоянка в районе жилого дома № 37А по ул. Спортивная и МАДОУ детский сад "Снегурочка" | 20,4 | 30 | 610 |
| 8 | ул. Октябрьская (от Железнодорожной до Калинина) | 6,7 | 1460,7 | 9 831 |
| 8.1. | тротуар по Октябрьской | 1,6 | 1460,7 | 2 337 |
| 8.2. | автостоянка по ул. Октябрьская в районе здания МФЦ | 18,0 | 44,7 | 805 |
| 8.3. | проезд от ул. Октябрьская до дома №36 | 4,0 | 300 | 1 200 |
| 8.4. | проезд от ул. Октябрьская до ул. Механизаторов | 6,0 | 298 | 1 788 |
| 8.5 | тротуар вдоль проезда | 2,0 | 298 | 596 |
| 9 | ул. Механизаторов | 7,64 | 1006,6 | 7 690 |
| 9.1. | тротуар по Механизаторов | 2,0 | 1417 | 2 834 |
| 10 | ул. Лесозаготовителей | 8,5 | 705,9 | 6 000 |
| 10.1 | тротуар по Лесозаготовителей | 2,0 | 716 | 1 432 |
| 11 | ул. Монтажников | 6,0 | 729,14 | 4 375 |
| 11.1 | тротуар по Монтажников | 2,0 | 231 | 462 |
| 12 | ул. Энтузиастов | 6,7 | 355,01 | 2 375 |
| 12.1 | тротуар по Энтузиастов | 2,0 | 710,02 | 1 420 |
| 13 | ул. Геологов | 6,0 | 553,6 | 3 322 |
| 13.1 | тротуар по Геологов | 2,0 | 720 | 720 |
| 13.2 | автостоянка ул. Геологов 13 | 10,0 | 24 | 240 |
| 14 | ул. Строителей | 6,7 | 276,5 | 1 847 |
| 15 | ул. Попова | 8,0 | 2578,2 | 20 626 |
| 15.1 | тротуар по Попова | 2,0 | 3299,7 | 6 599 |
| 15.2 | проезд к Попова 1 | 6,0 | 800 | 4 800 |
| 15.3 | автостоянка вдоль здания "Юграпрезент" | 6,0 | 102 | 612 |
| 15.4. | тротуар вдоль жилых домов № 10-12 по ул. Попова | 2,0 | 1856,7 | 3 713 |
| 16 | Территория вокруг административного здания по адресу Ленина 29: в том числе: |  |  |  |
| 16.1 | площадь перед центральным входом | 12,0 | 24 | 288 |
| 16.2 | автостоянка вдоль проезжей части со стороны ул. Спортивная | 26,0 | 108 | 2 808 |
| 16.3 | автостоянка со стороны "Авиакасс" включая проход от центрального входа и заезд на стоянку | 25,0 | 36 | 900 |
| 16.4 | проезд к гаражам (со стороны "Югра-Презента") | 4,0 | 56 | 224 |
| 16.5 | проезд и стоянка со стороны "Газпромбанка», включая проезд к гаражам со стороны ул. Ленина 29 | 12,0 | 184 | 2 208 |
| 16.6 | автостоянки у школы лицея по ул. Ленина и в районе ж/дома № 8 по ул. Ленина | 12,0 | 118 | 1 416 |
| 17 | Территория прилегающая к железнодорожному вокзалу, в том числе: |  |  |  |
| 17.1 | автостоянка перед центральным входом со стороны ул. Железнодорожная | 6,0 | 42 | 252 |
| 17.2 | заезды с ул. Железнодорожная со стороны памятника "Паровоз" | 6,0 | 72 | 432 |
| 17.3 | автостоянка автотранспорта со стороны памятника "Паровоз" | 36,0 | 52 | 1 872 |
| 17.4 | автостоянка в районе жилого дома № 17 со стороны ул. Железнодорожная | 14,0 | 41 | 574 |
| 18 | автостоянки перед административными зданиями по адресу Ленина 39,41со стороны проезжей части | 6,0 | 52 | 312 |
| 19 | автостоянка МФЦ (Механизаторов 2),заезды | 32,0 | 41 | 1 312 |
| 20 | автостоянка перед жилым домом ул. Механизаторов 24 со стороны проезжей части | 6,0 | 20 | 120 |
| 21 | автостоянка и заезд напротив административного здания по ул. Механизаторов 22 со стороны центрального входа | 36,0 | 37 | 1 332 |
| 22 | автостоянка перед входом в городской морг со стороны ул. Мира | 18,0 | 36 | 648 |
| 23 | автостоянки напротив МУ "ЦГБ" по обе стороны проезжей части дороги по ул. Попова | 18,0 | 132 | 2 376 |
| 24 | автостоянки напротив МУ "ЦГБ" по обе стороны проезжей части дороги по ул. Попова, заезд | 21,0 | 94 | 1 974 |
| 25 | автостоянка напротив МУ "ЦГБ" по обе стороны проезжей части ул. Мира | 18; 20 | 36: 20; | 1 048 |
| 26 | автостоянка перед учреждением "Городской музей" со стороны проезжей части по ул. Мира | 18,0 | 24 | 432 |
| 27 | проезд от ул. Ленина до спортивного комплекса "Ледовый дворец" | 4,0 | 50 | 200 |
| 28 | проезд за зданием "Норд" | 4,0 | 50 | 200 |
| 28.1 | тротуар вдоль проезда | 2,0 | 40 | 80 |
| 29 | проезд от ул. Ленина до городского пруда | 6,3 | 203 | 1 312 |
| 29.1 | тротуар вдоль проезда у ж/дома № 14 | 1,5 | 203 | 305 |
| 29.2 | тротуар вдоль проезда у ж/дома № 16 | 3,0 | 203 | 609 |
| 30 | проезд от ул. Ленина до жилого дома Мира 10 в сторону городского пруда | 4,0 | 320 | 1 280 |
| 31 | проезд от ул. 40 лет Победы за администрацией города вдоль жилого дома № 9А по ул. 40 лет Победы до спортивного комплекса "Ледовый дворец" | 4,5 | 1134 | 5 103 |
| 31.1 | тротуары между администрацией города, жилым домом № 9А по ул. 40 лет Победы, дом Быта и спортивным комплексом "Ледовый дворец" | 1,5 | 823 | 1 235 |
| 32 | автостоянки около дома Быта и администрации города | 36,0 | 74 | 2 664 |
| 33 | автостоянка между жилым домом по 40 лет Победы 7 и центром "Надежда" | 26,0 | 47 | 1 222 |
| 34 | проезд с ул. 40 лет Победы до Ледового дворца | 8,0 | 126 | 1 008 |
| 34.1 | тротуар вдоль проезда (ж/бетонная плита) | 2,0 | 100 | 200 |
| 35 | Тротуарные дорожки между улицами Механизаторов и Октябрьская (3 шт) | 1,2 | 210 | 252 |
| 36 | 2 (две) лестницы со ступенями и перилами (металлические) | 1,2 | 6,5 | 8 |
| 37 | автостоянка напротив ГОВД со стороны проезжей части по ул. Попова | 12,2 | 204 | 2 479 |
| 38 | автостоянка около здания межрайонной ИФНС №4 со стороны ул. Попова | 6,0 | 84 | 506 |
| 39 | автостоянка около здания маг-на "Монетка" и кафе «Айсберг" со стороны ул. Попова | 72,0 | 144,00 | 10 368 |
| 40 | тротуар между трестом КСГ и подземным переходом | 3,0 | 74,00 | 222 |
| Всего |  |  | 49 751 | 252 934 |
| в том числе: дороги |  |  | 21 993 | 136 571 |
| тротуары |  |  | 15488,6 | 51 603 |
| проезды и стоянки |  |  |  | 64 760 |

|  | Места нанесения дорожной разметки |
| --- | --- |
| 1 | ул. 40 Лет Победы (от ул. Железнодорожной до ул. Ленина включая пешеходные переходы) |
| 2 | ул. Ленина (от ул. Октябрьская до ул. Геологов включая пешеходные переходы) |
| 3 | ул. Спортивная (от ул. Ленина до ул. Энтузиастов включая пешеходные переходы, стоп линии, ИДН, стрелки, осевую и краевую) |
| 4 | ул. Мира (от ул. Железнодорожной до Попова включая пешеходные переходы) |
| 5 | ул. Мира (от ул. Попова до кольцевой включая пешеходные переходы, стоп линии, ИДН, осевую, краевую) |
|  | ул. Попова (от ж/д переезда на транспортной развязке до знака зоны обслуживания, включая пешеходные переходы, стоп линии, осевую, краевую и ИДН) |
| 7 | ул. Торговая (включая пешеходные переходы, круговое движение, осевую и краевую) |
| 8 | ул. Гастелло (включая пешеходные переходы, осевую, краевую и ИДН) |
| 9 | ул. Садовая (включая пешеходные переходы, осевую, краевую и ИДН) |
| 10 | ул. Механизаторов (от ул. Калинина до ул. Железнодорожной включая пешеходные переходы, осевую) |
| 11 | ул. Железнодорожная (от 178 км до ул. Лесозаготовителей включая пешеходные переходы) |
| 12 | ул. Железнодорожная (между переездами 178км и 179 км, перекресток 179 км, ИДН, пешеходные переходы, краевая и осевая) |
| 13 | ул. Петровская (осевая и краевая) |
| 14 | Круговое движение ул. Толстого - Студенческая |
| 15 | ул. Газовиков (включая пешеходные переходы, осевую, краевую) |
| 16 | ул. Дзержинского (включая пешеходный переход, осевую, краевую и ИДН) |
| 17 | ул. Пожарского (включая пешеходный переходы, осевую, краевую и ИДН) |
| 18 | ул. Октябрьская (включая пешеходные переходы, осевую, краевую и ИДН) |
| 19 | ул. Декабристов (от ул. Петровская до ул. Южная, включая пешеходные переходы, осевую, краевую) |
| 20 | ул. Широкая (осевая и краевая) |
| 21 | ул. Геологов (включая пешеходные переходы, осевую, краевую) |
| 22 | ул. Энтузиастов (включая пешеходный переход, осевую) |
| 23 | ул. Буряка (включая пешеходный переход, осевую) |
| 24 | ул. Титова (включая пешеходные переходы, осевую, краевую и ИДН) |
| 25 | ул. Новая (осевая и краевая) |
| 26 | пер. Поперечный (включая пешеходные переходы, осевую, краевую) |
| 27 | ул. Таежная (включая пешеходные переходы, осевую, краевую и стрелки с островком безопасности) |
| 28 | ул. Свердлова (включая пешеходный переход и осевую) |
| 29 | Транспортная развязка, включая кольцо по ул. Попова |
| 30 | ул. Студенческая (от кругового движения до ул. Петровская, включая пешеходный переход, ИДН, стоп линии, стрелки) |
| 31 | ул. Лесозаготовителей (от ул. Железнодорожная до ул. Попова, включая пешеходные переходы, осевую, краевую и ИДН) |
| 32 | ул. Агиришская - Торговая (осевая и краевая, пешеходные переходы) |
| 33 | ул. Ермака (включая пешеходные переходы, осевую и ИДН) |
| 34 | ул. Магистральная включая пешеходные переходы, осевую |
| 35 | ул. Остравская (включая пешеходные переходы, осевую, краевую) |
| 36 | ул. Сибирская (включая пешеходный переход, осевую) |
| 37 | ул. Грибоедова (осевая) |
| 38 | ул. Кутузова (осевая) |
| 39 | ул. Красина (осевая) |
| 40 | ул. Гоголя (осевая) |
| 41 | проезд Менделеева-Ермака (осевая, пешеходный переход) |
| 42 | ул. Вавилова (включая пешеходные переходы, осевую и краевую) |
| 43 | ул. Южная (включая пешеходные переходы, осевую и краевую) |
| 44 | ул. Калинина (включая пешеходные переходы, осевую и краевую) |
| 45 | ул. Славянская – пер. Северный (включая пешеходные переходы, осевую, краевую и стрелки с островком безопасности) |
| 46 | ул. Славянская – ул. Агиришская (северное кольцо, осевая, краевая) |
| 47 | ул. Промышленная (от ул. Спасская до ЗСМ) осевая и краевая |
| 48 | ул. Никольская (включая пешеходные переходы, осевую) |
| 49 | ул. Менделеева (включая пешеходные переходы, осевую, ИДН и стрелки) |
| 50 | ул. Арантурская (от ул. Газовиков до крайней остановки на Зеленой зоне) включая пешеходные переходы, осевую, ИДН и краевую |
| 51 | ул. Чкалова (осевая, пешеход. переход) |
| 52 | ул. Цветной бульвар (осевая, пешеход. переход) |
| 53 | ул. Молодежная (осевая, пешеход. переход) |
| 54 | ул. Сахарова (осевая, пешеход. переход, дублир. знаки) |
| 55 | ул. Космонавтов (осевая) |
| 56 | ул. Монтажников (включая пешеходные переходы, осевую) |
| 57 | ул. Кирова – Мира (включая пешеходные переходы, осевую и краевую) |
| 58 | Югорск-2 (включая пешеходный переход, осевую, краевую) |
| 59 | улицы в микрорайоне ПММК-5 (осевая) |
| 60 | ул. Защитников Отечества, Чехова и пер. Чехова, Покровская, Солнечная (включая пешеходные переходы, осевую) |
| 61 | ул. Лунная, Мичурина, Советская |
| 62 | стоянка лицей им. Атякшева ул. Ленина |
| 63 | стоянка Управления социальной защиты |
| 64 | окраска бордюрного камня возле учебных заведений (черно-белого цвета) |

Места выполнения работ по содержанию дорог, проездов и тротуаров в Югорске-2

| № п/п | Наименование улиц, проездов | Ширина,м | Протяженность, м | Площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| проезды, тротуары, стоянки с твердым покрытием |  |  |  |  |
| 1 | въезд в Югорск-2 до штаба полка (котельная) | 6,00 | 813,50 | 4 881,00 |
| 2 | тротуары центральной аллеи (асфальто-бетон) | 4,30 | 376,00 | 1 616,80 |
| 3 | площадь у памятников | 16,80 | 50,50 | 848,40 |
| 4 | автостоянки вдоль проезда от въезда в Югорск-2 до полка (котельной) (2 шт) | 24,00 | 72,00 | 1 728,00 |
| 5 | автостоянка у Амбулатории | 36,00 | 42,00 | 1 512,00 |
| 6 | тротуар от центральной аллеи до дома № 8 (асфальто-бетон) | 2,00 | 220,00 | 440,00 |
| 7 | проезд с центральной дороги к жилому дому № 3 | 4,00 | 134,00 | 536,00 |
| 8 | проезды вдоль жилых домов № 6-7 | 5,50 | 406,00 | 2 233,00 |
| 9 | проезд от котельной до дома № 6 | 5,50 | 604,00 | 3 322,00 |
| 10 | тротуар от центральной аллеи до дома № 6 (асфальтобетон) | 2,00 | 158,00 | 316,00 |
| 11 | тротуар от центральной алеи до СОШ №4 (ж/бетонная плита) | 2,00 | 126,00 | 252,00 |
| 12 | автостоянки у домов №6 и №7 (2 шт) | 12,00 | 84,00 | 1 008,00 |
| 13 | проезд вдоль жилых домов № 1-3 (между школой и д/садом) | 4,50 | 732,00 | 3 294,00 |
| 14 | проезды вдоль жилых домов № 8-9 | 5,50 | 216,00 | 1 188,00 |
| 15 | автостоянки у жилых домов № 8 и 9 | 12,00 | 36,00 | 432,00 |
| 16 | тротуар от центральной аллеи до дома № 3 (асфальтобетон) | 3,50 | 260,00 | 910,00 |
| ИТОГО с твердым покрытием |  |  | 4 103,50 | 24 517,20 |
| в том числе: дороги |  |  |  | 4 881,00 |
| тротуары и площади |  |  |  | 4 383,20 |
| проезды и стоянки |  |  |  | 15 253,00 |
|  | проезды с грунтовым покрытием |  |  |  |
| 1 | проезд175 (от котельной до перекрестка улиц Армавирская - Ставропольская) | 6,00 | 577,70 | 3466,20 |
| 2 | проезд № 176 (между улицами Армавирская - Ставропольская) | 6,00 | 417,00 | 2502,00 |
| 3 | улица Ставропольская | 6,00 | 783,00 | 4698,00 |
| 4 | улица Армавирская | 6,00 | 312,60 | 1875,60 |
| 5 | проезд №179 (от жилого дома № 6 до частного сектора) | 6,00 | 269,30 | 1615,80 |
| 6 | проезд вдоль гаражей к ул. Крымская | 3,80 | 368,00 | 1398,40 |
| 7 | ул. Крымская | 3,80 | 313,00 | 1189,40 |
| 8 | ул. Севастопольская | 3,80 | 126,00 | 478,80 |
| итого с грунтовым покрытием |  |  | 3 167 | 17 224,2 |
| ВСЕГО |  |  | 7 270 | 41 741,4 |

Места выполнения работ по содержанию дорог южной части города с грунтовым покрытием

| № п/п | Наименование улиц, проездов | Ширина, м | Протяженность, м | Площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пер. Котовского — пер. Студенческий | 6 | 681 | 4 070 |
| 1.1. | тротуар по пер. Котовского | 2 | 156 | 312 |
| 2 | ул. Восточная | 6 | 530 | 3 170 |
| 3 | пер. Гайдара | 6 | 162 | 972 |
| 4 | пер. Зеленый - ул. Лесная (от ул. Свердлова) | 6 | 1 392 | 8 354 |
| 5 | ул. Заводская | 6 | 691 | 4 148 |
| 5.1. | тротуар по ул. Заводская (от МБОУ ДОД "Детская художественная школа" до маг-на "Хлебный мир" | 2 | 396 | 594 |
| 6 | ул. Киевская | 8 | 1 255 | 10 038 |
| 7 | ул. Красноармейская | 6 | 350 | 2 100 |
| 8 | ул. Будённого | 7 | 361 | 2 419 |
| 9 | ул. Пушкина | 6 | 327 | 1 992 |
| 10 | ул. Шевченко | 6 | 268 | 1 609 |
| 11 | ул. Котовского | 6 | 222 | 1 333 |
| 12 | ул. Дубинина | 6 | 309 | 1 856 |
| 13 | ул. Гайдара - пер. Дубинина | 6 | 511 | 3 066 |
| 14 | ул. Морозова | 5 | 334 | 1 718 |
| 15 | ул. Королева | 6 | 346 | 2 111 |
| 16 | ул. Первомайская | 6 | 446 | 2 768 |
| 17 | ул. Магистральная | 6 | 1 037 | 6 222 |
| 18 | ул. Лии Карастояновой | 7 | 301 | 2 101 |
| 19 | ул. Песчаная | 6 | 591 | 3 544 |
| 20 | ул. Ермака | 7 | 588 | 3 880 |
| 20.1 | тротуар по ул. Ермака (от МБОУ "СОШ № 6" до ул. Вавилова) | 2 | 234 | 351 |
| 21 | ул. Космонавтов | 6 | 915 | 5 692 |
| 22 | ул. Звёздная | 6 | 1 568 | 9 564 |
| 23 | ул. Московская | 6 | 1 406 | 8 266 |
| 24 | ул. Тюменская | 6 | 1 405 | 8 428 |
| 25 | ул. Уральская | 6 | 1 677 | 9 859 |
| 26 | ул. Парковая | 6 | 304 | 1 967 |
| 27 | ул. Кондинская | 6 | 1 413 | 8 759 |
| 28 | бульвар Сибирский | 5 | 3 365 | 16 960 |
| 29 | ул. Шолохова | 5 | 222 | 1 085 |
| 30 | ул. Берёзовая | 5 | 295 | 1 438 |
| 31 | ул. Курчатова | 6 | 281 | 1 665 |
| 33 | ул. Сахарова | 6 | 2 254 | 13 522 |
| 34 | пер. Арантурский | 6 | 228 | 1 260 |
| 35 | ул. Бородинская | 6 | 366 | 2 198 |
| 36 | ул. Невская | 6 | 359 | 2 214 |
| 37 | ул. Минина | 7 | 284 | 1 851 |
| 38 | ул. Ольховская-Серова | 6 | 571 | 3 659 |
| 39 | ул. Петровская | 6 | 538 | 3 206 |
| 40 | ул. Спасская | 6 | 527 | 3 161 |
| 41 | ул. Шаумяна | 5 | 238 | 1 219 |
| 42 | ул. Кутузова | 6 | 417 | 2 504 |
| 43 | ул. Гоголя | 6 | 259 | 1 596 |
| 44 | ул. Багратиона | 6 | 281 | 1 687 |
| 45 | ул. Пихтовая-Рябиновая | 6 | 852 | 5 247 |
| 46 | ул. Плеханова | 7 | 567 | 3 880 |
| 47 | ул. Ермака-Сахарова | 4 | 450 | 1 800 |
| 48 | ул. Суворова | 5 | 362 | 1 810 |
| 49 | ул. Смородиновая | 6 | 1 261 | 7 564 |
| 50 | ул. Клюквенная | 6 | 1 641 | 9 847 |
| 51 | ул. Брусничная | 6 | 1 162 | 6 971 |
| 52 | ул. Вишневая | 6 | 1 658 | 9 946 |
| 53 | пер. Брусничный | 6 | 211 | 1 265 |
| 54 | проезды в том числе: | 6 | 938 | 5 630 |
| 54.1 | проезд между ул. Смородиновая и ул. Клюквенная | 6 | 100 | 600 |
| 54.2 | проезд между ул. Южная и ул. Вишневая | 6 | 401 | 2 407 |
| 54.3 | проезд между ул. Смородиновая и ул. Вишневая | 6 | 257 | 1 543 |
| 54.4 | проезд между ул. Клюквенная и ул. Вишневая | 6 | 180 | 1 080 |
| 54.5 | проезды между ул. Кондинская и ул. Южная 4 проезда | 5 | 473 | 2 365 |
| 55 | тротуар по ул. Сахарова (грунтовый) | 4 | 259 | 1 035 |
| 55.1 | тротуар по ул. Сахарова (асфальтобетонное покрытие) | 2 | 500 | 1 000 |
| 56 | проход от ул. Лесная до жилого дома № 23А ул. Садовая | 2 | 85 | 170 |
| 57 | проезд № 29 между улицами Менделеева-Сахарова | 5 | 164 | 854 |
| 58 | проезд № 31 между улицами Садовая - Менделеева | 6 | 176 | 1 069 |
| 59 | проезд к жилому дому № 3 по ул. Арантурская | 5 | 206 | 1 030 |
| 60 | ул. Островская | 6 | 316 | 1 876 |
| 61 | проезд № 123 между ул. Сахарова и Сибирским бульваром | 5 | 266 | 1 329 |
| 62 | проезд № 124 между Сибирским бульваром и улицами Южная - Вавилова | 6 | 379 | 2 333 |
| 63 | проезд № 125 между ул. Сахарова и ул. Южная-Вавилова | 5 | 675 | 3 301 |
| 64 | проезд Школьный (Менделеева - Сахарова) | 5 | 213 | 1 065 |
| 65 | ул. Менделеева (от Вавилова до земельного участка № 70 по ул. Менделеева) | 6 | 376 | 2 253 |
| 66 | ул. Красина - Широкая | 6 | 264 | 1 583 |
| 67 | ул. Арантурская от ж/дома № 17А до ж/дома № 23 | 4 | 156 | 624 |
|  | Итого |  | 45 206 | 261 967 |
| 19 микрорайон |  |  |  |  |
| 68 | ул. Ермака 1 | 6 | 716 | 4 296 |
| 69 | ул. Сахарова 1 | 14 | 716 | 10 024 |
| 70 | Сибирский бульвар 1 | 6 | 836 | 5 016 |
| 71 | ул. Кондинская 1 | 14 | 716 | 10 025 |
| 72 | проезд № 181 | 6 | 710 | 4 260 |
| 73 | проезд № 182 | 6 | 482 | 2 891 |
| 74 | проезд № 183 | 6 | 803 | 4 816 |
| 75 | ул. Вишневая 1 | 6 | 1 024 | 6 144 |
| 76 | ул. Добрая | 6 | 1 048 | 6 286 |
| 77 | ул. Тихая | 6 | 1 371 | 8 224 |
| 78 | ул. Семейная | 6 | 1 477 | 8 861 |
| 79 | ул. Комсомольская | 6 | 1 281 | 7 683 |
| 80 | ул. Первопроходцев | 6 | 1 684 | 10 106 |
|  | Итого по 19 микрорайону |  | 12 862 | 88 630 |
|  | Всего |  | 58 068 | 350 598 |

Перечень дорог транспортной развязки города

| наименование объекта | ширина (м) | протяженность (м) | площадь (м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь содержания дорог 1-й очереди | 8 | 1 707,0 | 13 656 |
| Площадь содержания дорог 2-й очереди | 8 | 3 636,1 | 29 089 |
| Площадь содержания тротуаров | 2,25 | 3 471,1 | 7 810 |
| Общая площадь содержания |  | 8 814,2 | 50 555 |

Места выполнения работ по содержанию дорог южной части города с твердым покрытием

| № п/п | Наименование улиц, проездов | Ширина, м | Протяженность, м | Площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Декабристов-Студенческая | 6 | 2 181 | 13 087 |
| 1.1. | тротуар по ул. Декабристов - Студенческая | 2 | 1 690 | 3 380 |
| 1.2. | тротуар (от ул. Никольская до ул. Петровская) | 2 | 230 | 517 |
| 1.3. | тротуар от ул. Менделеева до ул. Садовая | 2 | 230 | 459 |
| 1.4. | автостоянка по ул. Декабристов 6,8 | 6 | 36 | 216 |
| 1.5. | автостоянка по ул. Декабристов 10,12 | 6 | 36 | 216 |
| 2 | ул. Садовая | 6,45 | 1 630 | 10 515 |
| 2.1 | тротуар по ул. Садовая | 2 | 2 588 | 4 658 |
| 2.2. | автостоянка по ул. Садовая СОШ №5 | 48 | 36 | 1 728 |
| 3 | кольцо в районе ул. Студенческая | 6 | 221 | 1 326 |
| 4 | ул. Л. Толстого | 8 | 814 | 6 510 |
| 4.1 | тротуар по ул. Толстого | 3 | 446 | 1 115 |
| 4.2 | автостоянка у поликлиники Толстого д.18 | 36 | 105 | 3 780 |
| 4.3. | тротуар между соцзащитой и жилыми домами № 4 и 6 по ул. Толстого | 2 | 414 | 828 |
| 5 | ул. Газовиков | 6 | 684 | 4 101 |
| 5.1 | тротуар по ул. Газовиков | 2 | 933 | 1 400 |
| 6 | ул. Свердлова | 7 | 633 | 4 431 |
| 6.1. | проезд между детским садом "Брусничка" и жилым домом № 14 по ул. Свердлова | 6 | 138 | 828 |
| 6.2 | тротуар по ул. Свердлова | 2 | 317 | 634 |
| 7 | ул. Промышленная (от ул. Арантурская до территории ЗСМ) | 7 | 950 | 6 840 |
| 8 | ул. Промышленная (от ул. Арантурская до территории УТТСТ) | 8 | 900 | 7 380 |
| 9 | ул. Никольская | 8 | 1 130 | 9 042 |
| 9.1 | тротуар по ул. Никольская | 2 | 1 164 | 2 328 |
| 9.2 | автостоянка | 8 | 13 | 103 |
| 10 | ул. Широкая | 6 | 522 | 3 129 |
| 10.1 | тротуар по ул. Широкая | 2 | 590 | 885 |
| 11 | ул. Петровская | 6 | 352 | 2 097 |
| 12 | ул. Магистральная | 7 | 682 | 4 773 |
| 12.1 | тротуар по ул. Магистральная | 2 | 480 | 960 |
| 12.2 | автостоянка по ул. Магистральная | 6 | 27 | 162 |
| 13 | ул. Менделеева (от ул. Магистральная до ул. Студенческая) | 15 | 1 420 | 21 300 |
| 13.1 | тротуар по ул. Менделеева | 2 | 1 800 | 2 700 |
| 13.2 | автостоянки | 5 | 320 | 1 488 |
| 13.3 | велодорожка | 3 | 592 | 1 658 |
| 14 | ул. Менделеева (от ул. Вавилова до ул. Магистральная) | 14 | 1 422 | 19 908 |
| 14.1 | тротуар по ул. Менделеева | 2 | 2 100 | 4 200 |
| 15 | ул. Вавилова | 8 | 3 386 | 27 084 |
| 15.1 | тротуар по ул. Вавилова | 2 | 1 801 | 2 702 |
| 16 | ул. Южная (от ул. Вавилова до ул. Арантурская) | 8 | 1 050 | 8 396 |
| 16.1 | тротуар по ул. Южная | 2 | 138 | 248 |
| 17 | ул. Арантурская (от ул. Газовиков до окончания бетонного покрытия а/дороги на Зеленую зону) | 7 | 8 386 | 55 935 |
| 17.1 | тротуар на Зеленую зону | 1 | 4 000 | 4 800 |
| 18 | ул. Чкалова | 7 | 493 | 3 471 |
| 18.1 | тротуар по ул. Чкалова | 2 | 865 | 1 639 |
| 18.2 | автостоянки по ул. Чкалова | 4 | 90 | 315 |
| 19 | ул. Пожарского | 7 | 575 | 4 025 |
| 19.1. | тротуар по ул. Пожарского | 2 | 575 | 1 035 |
| 20 | ул. Дзержинского | 7 | 550 | 3 850 |
| 20.1 | тротуар по ул. Дзержинского | 2 | 500 | 900 |
| 21 | ул. Ермака | 7 | 315 | 2 076 |
| 21.1 | тротуар по ул. Ермака (ж/б плита) | 2 | 180 | 360 |
| 22 | ул. Космонавтов | 6 | 215 | 1 335 |
| 23 | ул. Сибирская | 5 | 354 | 1 846 |
| 23.1 | тротуар по ул. Сибирская (ж/б плита) | 2 | 542 | 1 084 |
| 24 | ул. Остравская | 6 | 433 | 2 600 |
| 24.1 | тротуар по ул. Остравская (ж/б плита) | 2 | 589 | 1 177 |
| 25 | ул. Грибоедова | 6 | 525 | 3 018 |
| 26 | ул. Кутузова | 6 | 222 | 1 331 |
| 27 | ул. Красина | 6 | 211 | 1 266 |
| 28 | Проезд № 30 (от ул. Менделеева до ул. Садовая) | 6 | 179 | 1 067 |
| 29 | переулок Школьный | 5 | 258 | 1 290 |
| 29.1 | тротуар по пер. Школьный | 2,5 | 54 | 135 |
| 30 | ул. Гоголя | 6 | 455 | 2 805 |
| 31 | автостоянка около административного здания ОГИБДД Югорского ОМВД со стороны ул. Толстого | 14 | 52 | 728 |
| 32 | автостоянка около административного здания Управления социальной защиты населения со стороны ул. Толстого | 14 | 52 | 728 |
| 33 | автостоянки напротив жилых домов ул. Газовиков 1 со стороны ул. Газовиков | 18 | 84 | 1 512 |
| 34 | автостоянки напротив жилых домов ул. Газовиков 2 со стороны ул. Газовиков | 24 | 112 | 2 688 |
| 35 | автостоянки напротив жилых домов ул. Газовиков 2/1 со стороны ул. Газовиков | 16 | 62 | 992 |
| 36 | автостоянки напротив жилого дома ул. Сахарова 2"А" и 2 "Б" со стороны ул. Сахарова | 14 | 116 | 1 624 |
| 37 | автостоянки напротив жилых домов ул. Никольская 9 со стороны ул. Никольская | 16 | 24 | 384 |
| 38 | автостоянки напротив жилых домов Никольская 11 со стороны ул. Никольская | 16 | 32 | 512 |
| 39 | автостоянки напротив жилых домов ул. Никольская 13 со стороны ул. Никольская | 16 | 18 | 288 |
| 40 | автостоянки напротив жилых домов ул. Никольская 15 со стороны ул. Никольская | 16 | 24 | 384 |
| 41 | Цветной Бульвар (от ул. Южная до ул. Сахарова) | 6 | 649 | 3 896 |
| 41.1 | тротуары по Цветному бульвару | 2 | 1 299 | 2 190 |
| 41.2 | автостоянки по Цветному бульвару | 18 | 72 | 1 296 |
| 42 | тротуар по ул. Газовиков (в районе подземного перехода) | 2 | 112 | 224 |
| 43 | Автостоянка по ул. Газовиков (стоянка в районе подземного перехода) | 24 | 36 | 864 |
| 44 | Проезд (от ул. Чкалова до ул. Шолохова) | 6 | 150 | 900 |
| 45 | проезд и автостоянка около жилого дома по ул. Толстого 12 со стороны ул. Толстого | 16 | 216 | 3 456 |
| 46 | ул. Молодежная | 7 | 313 | 2 150 |
| 46.1 | тротуар по ул. Молодежная | 2 | 533 | 906 |
| 47 | ул. Сахарова | 6 | 492 | 2 838 |
| 47.1 | автостоянка по ул. Сахарова | 18 | 28 | 504 |
| 47.2 | тротуар по ул. Сахарова | 2 | 566 | 962 |
| 49 | ул. Спасская | 6 | 328 | 1 967 |
| 50 | ул. Звездная | 6 | 117 | 714 |
| 50.1 | тротуар по ул. Звездная | 2 | 117 | 234 |
| 51 | ул. Студенческая | 6 | 1 062 | 6 373 |
| 52 | ул. Суворова | 5 | 33 | 163 |
|  | Всего |  | 61 048 | 325 280 |
|  | в том числе: дороги |  | 35 497 | 254 198 |
|  | тротуары и велодорожка |  |  | 44 319 |
|  | проезды и автостоянки |  |  | 26 763 |

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310, КПП 862201001.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_________________________________

Исполнитель_____________________

Руководитель:

Приложение 2

к муниципальному контракту

Образец

АКТ № _____ от __________

сдачи-приемки результата оказанных услуг по контракту № ___

на оказание услуг по проведению экспертизы выполненных работ  и планирования работ

по содержанию городских дорог и объектов городского хозяйства города Югорска в 2021 году.

Представитель Исполнителя – ООО ______________________  в лице директора ______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и представитель Заказчика – ______________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем  "Стороны" составили настоящий Акт сдачи-приемки результата оказанных услуг  (далее "Акт") о нижеследующем:

Услуги по ________________________   в соответствии с контрактом № ____________________

удовлетворяет условиям контракта.

| № п/п | Наименование услуг | Кол-во | Стоимость, рубли |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по _____________________________________ | 1 |  |
|  | Итого |  |  |

Стоимость услуг, предусмотренная контрактом  составляет _______________________________________. Стоимость фактически оказанных услуг Исполнителем  по настоящему акту, составляет___________________.

Услуги по _________________  выполнены Исполнителем  в полном объеме.

Итого Заказчик по настоящему акту обязуется оплатить Исполнителю __________________________________

Стороны претензий друг к другу не имеют.

Акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, идентичных по своему содержанию, один экземпляр у Исполнителя, другие - у Заказчика.

Исполнитель                                                                                        Заказчик

__________________	                  ____________________

м.п.	                    м.п.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310, КПП 862201001.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

________________________________

Исполнитель_____________________

Руководитель:

Приложение 3

к муниципальному контракту

Образец

Акт приемки результата исполнения контракта № ______

на оказание услуг по проведению экспертизы выполненных работ  и планирования работ

по содержанию городских дорог и объектов городского хозяйства города Югорска в 2021 году

«____»_________________года                                                                                               г. Югорск

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и

___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Фактически выполнено работ на сумму _________________ (_______________)  рублей, в том числе НДС _____% (в случае отсутствия НДС в данной строке отразить «без НДС»).

Краткое описание оказанных услуг:

Экспертиза результатов выполненных работ по определению объёма и качества работ   по летнему содержанию…………_______________________________________________________

2. С момента подписания настоящего акта муниципальный контракт считать: ИСПОЛНЕННЫМ за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310, КПП 862201001.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_________________________________

Исполнитель_____________________

Руководитель:

Приложение 4

к муниципальному контракту

Образец

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

по муниципальному контракту № __________________

на оказание услуг по проведению экспертизы выполненных  работ  по

город Югорск                                                                                                  «____»___________20__ года

- Основание для экспертизы: часть 3 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ №44)

Цель экспертизы: проверка предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

В соответствии с частью 3 статьи 41 ФЗ №44  уведомляю о допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для не допуска к проведению экспертизы в соответствии с частью 2 статьи 41 ФЗ №44) а именно:

а) я не являлся в течение двух лет, предшествующих дате проведения экспертизы, должностным лицом или работником поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляющего проведение экспертизы.

б) не имею имущественных интересов в заключении контракта, в отношении которого проводится экспертиза;

в) не являюсь близким родственником (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными с руководителем заказчика, членами комиссии по осуществлению закупок, руководителем контрактной службы, контрактным управляющим, должностными лицами или работниками поставщика (подрядчика, исполнителя), не состою с ними в браке;

г) уведомляю об отсутствии возможности заказчика прямо и (или) косвенно (через третье лицо) оказывать влияние на результат проводимой такими лицом или лицами экспертизы.

Для экспертизы предоставлены: муниципальный контракт, акт сдачи-приемки оказанных услуг акт,  журнал производства работ, акты оценки качества и объемов и иные документы (при наличии).

Заключение по результатам экспертизы: результат выполненной работы соответствует условиям контракта.

В соответствии с частью 7 статьи 41 ФЗ№ 44 уведомлен об ответственности эксперта.

Эксперт ____________________________

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310, КПП 862201001.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_________________________________

Исполнитель_____________________

Руководитель:

Приложение 5

к муниципальному контракту

Образец

Расчета стоимости оказываемых услуг

на оказание услуг по проведению экспертизы выполненных работ  и планированию работ

по содержанию городских дорог и объектов благоустройства городского хозяйства города Югорска в 2021 году

| № | Наименование затрат | Стоимость оказываемых услуг - проведению экспертизы выполненных работ (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость оказываемых услуг по планированию работ (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого стоимость с учетом НДС либо без НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Месяц оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Месяц оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание и обслуживание городских кладбищ |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 2 | Содержание и обслуживание подземного перехода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Содержание и обслуживание городских площадей: городская фонтанная площадь, территория от ЦК «Югра-Презент» до почты, территории скульптурно-декоративных композиций «Памятник строителям железной дороги Ивдель-Обь» и «Самолет»; бюст Попову П.В. с прилегаемой территорией; памятник Ленину В.И. с прилегаемой территорией; территория сквера «Юбилейный» и памятник «Югорская Берегиня» и скульптурной декоративной композицией «Стела любви»; памятник Сергия Радонежского с прилегаемой территорией; территория между зданием «Юный техник» до здания санатория-профилактория,; сквер по ул. Газовиков с площадкой для выгула домашних животных и тренажерной площадкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Содержание и обслуживание памятника-мемориала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Содержание и обслуживание городского фонтана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Содержание и обслуживание городского пруда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Содержание и обслуживание контейнерных площадок по ул. Газовиков, по ул. Кольцевая, микрорайон Югорск-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Выполнение работ по обращению с животными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Содержание и ремонт детских и спортивных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Содержание и обслуживание автобусных остановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Содержание и обслуживание пожарных водоемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Содержание и обслуживание пожарных гидрантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Содержание и обслуживание часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Содержание и обслуживание светофоров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Содержание и обслуживание уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Озеленение городских площадей и улиц города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Посадка и уход за цветами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Уход за газонами и скос травы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3 | Уход за саженцами деревьев и кустарников, уход за альпийскими горками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Поставка электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Содержание малых архитектурных форм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Содержанию городских дорог города Югорска: внутриквартальные и дворовые проезды южной части города Югорска; внутриквартальные и дворовые проезды северной части города Югорска; дороги, проезды и тротуары в Югорске-2; транспортная развязка города Югорска; дороги северной части с твердым покрытием; дороги северной части с грунтовым покрытием; дороги южной части с грунтовым покрытием; дороги южной части города с твердым покрытием; дороги центральной части города с твердым покрытием и нанесению дорожной разметки на проезжую часть дорог с твердым покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грейдирование дорог на Зеленой зоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окрашивание бордюров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Противопаводковые работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена бордюрного камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие работы по содержанию дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Содержание и обслуживание контейнерных площадок по муниципальному жилищному фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Образец

Расчета стоимости

по проведению инвентаризации по содержанию городских дорог и объектов благоустройства  городского хозяйства города Югорска в 2021 году

| № | Наименование затрат | - Инвентаризация объектов благоустройства, объектов городского хозяйства и городских дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Месяц оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание и обслуживание городских кладбищ |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 2 | Содержание и обслуживание подземного перехода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Содержание и обслуживание городских площадей: городская фонтанная площадь, территория от ЦК «Югра-Презент» до почты, территории скульптурно-декоративных композиций «Памятник строителям железной дороги Ивдель-Обь» и «Самолет»; бюст Попову П.В. с прилегаемой территорией; памятник Ленину В.И. с прилегаемой территорией; территория сквера «Юбилейный» и памятник «Югорская Берегиня» и скульптурной декоративной композицией «Стела любви»; памятник Сергия Радонежского с прилегаемой территорией; территория между зданием «Юный техник» до здания санатория-профилактория,; сквер по ул. Газовиков с площадкой для выгула домашних животных и тренажерной площадкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Содержание и обслуживание городского фонтана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Содержание и обслуживание городского пруда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Содержание и обслуживание контейнерных площадок по ул. Газовиков, по ул. Кольцевая, микрорайон Югорск-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Выполнение работ по обращению с животными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Содержание и ремонт детских и спортивных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Содержание и обслуживание автобусных остановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Содержание и обслуживание пожарных водоемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Содержание и обслуживание пожарных гидрантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Содержание и обслуживание часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Содержание и обслуживание светофоров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Содержание и обслуживание уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Озеленение городских площадей и улиц города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Посадка и уход за цветами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Уход за газонами и скос травы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 | Уход за саженцами деревьев и кустарников, уход за альпийскими горками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Поставка электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Содержание малых архитектурных форм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Содержанию городских дорог города Югорска: внутриквартальные и дворовые проезды южной части города Югорска; внутриквартальные и дворовые проезды северной части города Югорска; дороги, проезды и тротуары в Югорске-2; транспортная развязка города Югорска; дороги северной части с твердым покрытием; дороги северной части с грунтовым покрытием; дороги южной части с грунтовым покрытием; дороги южной части города с твердым покрытием; дороги центральной части города с твердым покрытием и нанесению дорожной разметки на проезжую часть дорог с твердым покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Содержание и обслуживание контейнерных площадок по муниципальному жилищному фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Содержание и обслуживание памятника мемориала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310, КПП 862201001.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_________________________________

Исполнитель_____________________

Руководитель:

В случае, если цена контракта освоена не в полном объеме данный акт является так же соглашением о расторжении контракта п.2 излагается в следующей редакции

п. 2 - с момента подписания данного акта (соглашения) муниципальный контракт считается расторгнутым, за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.