| Наименование | Стр. |
| --- | --- |
| ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |  |
| 1 Общая часть | 4 |
| 2 Перечень и характеристика сооружений, подлежащих сносу | 5 |
| 3 Перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений и сооружений | 6 |
| 4 Перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зданий и сооружений от | 7 |
| проникновения людей в опасную зону |  |
| 5 Организационно-технологическая схема последовательности сноса | 7 |
| (демонтажа) линейного объекта, обоснование метода сноса |  |
| 6 Оценка вероятности повреждения при сносе (демонтаже)инженерной инфраструктуры, | 9 |
| в том числе действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения |  |
| 7 Решения по вывозу и утилизации демонтируемых материалов | 9 |
| 8 Сведения об остающихся после сноса (демонтажа) в земле конструкциях и сооружениях | 9 |
| 9 Охрана труда и техника безопасности | 9 |
| 9.1 Общие положения | 9 |
| 9.2 Цели и задачи охраны труда | 13 |
| 9.3 Требования безопасности при проведении работ повышенной опасности | 13 |
| 9.4 Погрузочно-разгрузочные работы | 15 |
| 9.5 Порядок и условия производства работ в электроустановках | 16 |
| 9.6 Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ | 17 |
| 9.7 Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием | 17 |
| напряжения |  |
| ## ЧЕРТЕЖИ |  |
| ## План демонтажа конструкций и сооружений М1:500 | 18 |
| ## Технологическая карта-схема демонтажа конструкций | 19 |

ЧЕРТЕЖИ