Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по покраске окон в здании

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №6" в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Ермака, д.7.

Срок выполнения работ:

-  начало: 03 июля 2023 года;

-  окончание: 31 июля 2023 года.

Срок исполнения контракта с 03.07.2023 года по 06.09.2023 года.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

До начала производства работ Подрядчик согласовывает порядок и время проведения работ с ответственными специалистами МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №6" и уполномоченным лицом Муниципального заказчика.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы и примененные материалы – 24 (двадцать четыре) календарных месяца с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

# В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к техническим характеристикам используемых материалов, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и к безопасности используемого материала:

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цвет | Цвет окраски, должен максимально соответствовать исходному цвету элементов подлежащих окраске. Оттенок Подрядчик согласовывает с Муниципальным Заказчиком. |
| 2 | Окраска | Все поверхности должны быть очищены и предварительно подготовлены к окрашиванию, не содержать следов грязи, жира, пятен, пыли, остатков старого покрытия, от окалины и ржавчины. Подрядчик обязан обеспечить качественное выполнение работ, с соблюдением требований к последовательности выполнения работ и их технологии выполнения. Для окраски всех поверхностей Подрядчик должен использовать качественные материалы стойкие к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета. Поверхность окрашенного слоя должна быть ровной, без потёков краски. |
| 3 | Время высыхания | Не более 7 часов. |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по покраске окон в здании МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №6" в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

сметная стоимость ___________38,2  тыс. рублей в ценах 2001 г.

в т.ч: строительных работ ___________________ 31,84     тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 1 112,61 чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________1,17        чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Покраска окон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр62-9-18 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35% |  |  | 100 м2 |  |  | 2,1564 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=215,64 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 416,96 |  | 3 055,53 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 347,32 |  | 748,96 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,70 |  | 1,51 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 416,90 |  | 172,25 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 164 |  | 353,6496 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,06 |  | 0,129384 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 844,16 |  | 3 976,74 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 057,04 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 2 781,91 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 1 406,24 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 164,89 |  |  |
| 2 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м |  |  | маш.-ч |  |  | 28 |  |  | 3 167,92 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 113,14 |  | 3 167,92 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 10,06 |  | 281,68 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,68 |  |  |
|  |  | НР Материалы для строительных работ |  |  | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП Материалы для строительных работ |  |  | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 167,92 |  |  |
| 3 | ФССЦ-14.4.02.04-0221 Применительно | Краска масляная готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-15, белила цинковые |  |  | т |  |  | 0,049813 | 26 932,42 |  | 1 341,58 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 341,58 |  |  |
| 4 | ФЕРр62-9-3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски более 35% |  |  | 100 м2 |  |  | 6,4868 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=648,68 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 010,88 |  | 6 557,38 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7,07 |  | 45,86 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  | 13,30 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 247,40 |  | 518,17 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 117 |  | 758,9556 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,16 |  | 1,037888 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 097,83 |  | 7 121,41 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 570,68 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 5 979,32 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 3 022,51 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 123,24 |  |  |
| 5 | ФССЦ-14.4.02.04-0221 Применительно | Краска масляная готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-15, белила цинковые |  |  | т |  |  | 0,11287 | 26 932,42 |  | 3 039,86 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 039,86 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 647,51 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 612,91 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 962,74 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 296,49 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 071,86 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 08.11.2022 г. №58497-ИФ/09 прил.1 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 837,49 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 612,91 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 962,74 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 296,49 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 071,86 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 761,23 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 428,75 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 909,40 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 761,23 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 428,75 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 367,50 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 204,99 |  |  |