|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |
| **ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МАУ «ЦПКиО «Аттракцион»** | | | | | | | | | | | |
| **за 2 квартал 2014 года** | | | | | | | | | | | |
| **1. Наименование муниципальной работы**: *Создание условий для массового отдыха населения и проведения массовых мероприятий* | | | | | | | | | | | |
| **2. Потребители муниципальной работы:** *Физические лица* | | | | | | | | | | | |
| **3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы** | | | | | | | | | | | |
| Наименование работы | | Содержание работы | | | Единица  измерения | Объем показателя на год | Значение показателей результативности по кварталам | | | | Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Создание условий для массового отдыха населения и проведения массовых мероприятий | | Количество обслуженных мероприятий | | | единиц | 45 | 10  (22,22%) | 22  (48,88) |  |  | - |
| Количество посетителей обслуженных мероприятий | | | человек | 44880 | 15000 | 14000 |  |  | - |
| Количество посетителей механизированных аттракционов | | | человек | 34374 | - | 12081 |  |  | пункт 2  данного отчета |
| Количество иных видов деятельности, предоставляемых потребителям | | | единиц | 6 | 6 | 6 |  |  | - |
| Количество потребителей иных видов деятельности учреждения | | | человек | 1500 | 200 | 300 |  |  | - |
| Количество посещений Интернет – сайта учреждения | | | единиц | 5000 | 0 | 300 |  |  | пункт 2  данного отчета |

1. **Характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов выполнения муниципального задания.**

Показатели исполнения муниципального задания по итогам 2 квартала 2014 года составляют по количеству обслуженных мероприятий – 100%, по количеству посетителей мероприятий - 100%, по количеству посетителей механизированных аттракционов – 66%, по количеству посещений Интернет – сайта учреждения – 20% от плановых показателей, запланированных в муниципальном задании.

1. **Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения муниципального задания от плановых.**

Причиной неисполнения плана по количеству посетителей механизированных аттракционов за 2 квартал 2014 года явилось то, что в мае 2014 года были неблагоприятные погодные условия (дождь, низкий температурный режим) и работало только 5 аттракционов (карусель цепочная «Тропикана» введена в действие с 01.06.2014 года).

Причиной неисполнения плана за 2 квартал 2014 года по количеству посещений Интернет – сайта учреждения является то, что сайт учреждения запустили в действие 16.06.2014 года.

1. **Характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными объемами задания и стандартом оказания муниципальных услуг.**

Планируется выполнение муниципального задания в полном объеме. Стандарты качества муниципальной работы в соответствии с муниципальными правовыми актами не требуются.

1. **Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным учреждением.**

Имущество МАУ «ЦПКиО «Аттракцион» находится в состоянии, позволяющем выполнять муниципальную работу в полном объеме.

В 2 квартале 2014 года произведены следующие работы:

Установили и запустили аттракцион «Тропикана»;

Провели расконсервирование и техническое освидетельствование всех механизированных аттракционов;

Установили и покрасили КАССУ для продажи билетов;

Демонтировали старые скамейки и установили новые по центральной аллее;

Демонтировали старые урны и установили новые с надписью «Чистый город» по центральным аллеям парка;

Провели капитальный ремонт фундамента Эйфелевой башни;

Покрасили входные группы парка;

Провели аккарицидную обработку территории парка;

На альпийской горке установили водяной насос и запустили центральный фонтан;

Откачка альпийской горки – 2 раза;

Покраска бассейна альпийской горки;

Запуск системы полива для газонов;

Полив – ежедневно;

Посадили деревья (березы) - 30 шт.;

Вскопали клумбы, высадили цветы;

Скосили траву с газонов на всей территории парка;

Изготовили билеты на аттракционы;

Изготовили баннеры на сцену – 2 шт.;

Изготовили флажки на флагштоки «Россия» – 70 шт.;

Ежедневная уборка территории парка;

Уборка территории по внешнему периметру парка;

Вывоз мусора – 27раз.

За 2 квартал 2014 года учреждение приобрело следующие основные средства:

- аттракцион «Тропикана»,

- телефон-факс,

- телевизор,

- кресло,

- пылесос,

- урна – 8 шт.,

- скамья – 35 шт.,

- павильон «касса».

**Исполняющий обязанности директора МАУ ЦПКиО «Аттракцион» Н.Р.Хабибулина**

Исполнитель:

Зам.директора по АХЧ

Хабибулина Н.Р.

Тел.: 7-58-79

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ — ЮГРА

(Тюменская область)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГОРОД ЮГОРСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

«АТТРАКЦИОН»

**Отчет о выполнении муниципального задания**

**за 2 квартал 2014 года**

Отчет принят: Утверждаю:

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014год « 03 » июля 2014год

Начальник управления культуры И.о.директора МАУ«ЦПКиО «Аттракцион»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Н.Нестерова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Р.Хабибулина

М.П. М.П.