Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству велопарковки возле жилого дома №14 по ул. Ленина в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Ленина дом № 14

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 30 августа 2024 года.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта  по  08 октября 2024 года.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенными локальными сметными расчетами.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

# Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

| № п\п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Велопарковка | Крытая велопарковка с характеристиками: Габаритные размеры: 3000 x 4000х2520 мм. (ШхДхВ) Стенки велопарковки: труба профильная прямоугольная 40х60х3мм – каркас, стойки; труба профильная квадратная 15х15х1,5мм - заполнение. Фермы покрытия: труба профильная прямоугольная 40х60х3мм, труба профильная прямоугольная 40х20х2мм - фермы, связи жесткости; труба профильная квадратная 40х20х2 мм - прогоны. Покрытие: проф. лист МП-20. - Облицовка стенок: две боковины и задняя часть обшиты снаружи профлистом от низа до верха, в передней части от низа до середины. - Передняя часть обшита изнутри монолитным поликарбонатом от середины до верха. Толщина 4 мм, цвет согласовывается с Муниципальным Заказчиком. |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по устройству велопарковки возле жилого дома №14 по ул. Ленина в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Подготовка основания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр68-02-004-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  |  |  | 100 м3 | 0,027 | 1 | 0,027 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(27*0,1) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,3159 |  |  |  |  | 137,27 |
|  | 1-100-21 | Средний разряд работы 2,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 11,7 |  | 0,3159 |  |  | 434,54 |  | 137,27 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,70 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,07992 |  |  |  |  | 50,65 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,7 |  | 0,0459 | 1 299,64 | 1,47 | 1 910,47 |  | 87,69 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,7 |  | 0,0459 |  |  | 711,07 |  | 32,64 |
|  | 91.13.01-051 | Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,26 |  | 0,03402 | 494,16 | 1,25 | 617,70 |  | 21,01 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,26 |  | 0,03402 |  |  | 529,35 |  | 18,01 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,92 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 193,56 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 101,48 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 913,33 |  | 591,66 |
| 2 | ГЭСН01-01-012-37 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 1 |  |  |  |  | 1000 м3 | 0,0054 | 1 | 0,0054 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(27*0,2) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,061992 |  |  |  |  | 26,69 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 11,48 |  | 0,061992 |  |  | 430,59 |  | 26,69 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277,09 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,198882 |  |  |  |  | 125,48 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 8,1 |  | 0,04374 | 887,54 | 1,76 | 1 562,07 |  | 68,32 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,1 |  | 0,04374 |  |  | 711,07 |  | 31,10 |
|  | 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 28,73 |  | 0,155142 | 947,64 | 1,42 | 1 345,65 |  | 208,77 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 28,73 |  | 0,155142 |  |  | 608,36 |  | 94,38 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,28 |
|  | 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм |  |  |  |  | м3 | 0,1 |  | 0,00054 | 2 184,44 | 1,93 | 4 215,97 |  | 2,28 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,17 |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 141,52 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 70,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 085,19 |  | 643,06 |
| 3 | 02-15-1-01-0005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км |  |  |  |  | т | 7,56 | 1 | 7,56 |  |  | 134,91 |  | 1 019,92 |
|  |  | Объем=5,4*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 019,92 |
| 4 | ГЭСН11-01-002-04 Применительно | Устройство подстилающих слоев: щебеночных фр. 10-20 мм |  |  |  |  | м3 | 2,16 | 1 | 2,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4*3*0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,9984 |  |  |  |  | 3 414,31 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,24 |  | 6,9984 |  |  | 487,87 |  | 3 414,31 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 728,73 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,188 |  |  |  |  | 644,23 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,09 |  | 0,1944 |  |  | 1 793,27 |  | 348,61 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,09 |  | 0,1944 |  |  | 608,36 |  | 118,27 |
|  | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  |  | маш.-ч | 0,93 |  | 2,0088 | 2,41 | 1,58 | 3,81 |  | 7,65 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 0,46 |  | 0,9936 |  |  | 374,87 |  | 372,47 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,46 |  | 0,9936 |  |  | 529,35 |  | 525,96 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,15 |  | 0,324 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 16,89 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 804,16 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 058,54 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы |  |  |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 4 586,15 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 2 638,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 568,69 |  | 12 028,36 |
| 5 | ФСБЦ-02.2.05.04-2056 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм |  |  |  |  | м3 | 2,7432 | 1 | 2,7432 | 1 839,35 | 2,23 | 4 101,75 |  | 11 251,92 |
|  |  | Объем=2,16*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 251,92 |
| 6 | ГЭСН06-01-001-16 Применительно | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских |  |  |  |  | 100 м3 | 0,0144 | 1 | 0,0144 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(4*3*0,12) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,5776 |  |  |  |  | 1 211,73 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 179 |  | 2,5776 |  |  | 470,10 |  | 1 211,73 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490,97 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,411264 |  |  |  |  | 288,54 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 26,06 |  | 0,375264 |  |  | 1 180,31 |  | 442,93 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 26,06 |  | 0,375264 |  |  | 711,07 |  | 266,84 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,9 |  | 0,01296 |  |  | 1 938,31 |  | 25,12 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,9 |  | 0,01296 |  |  | 711,07 |  | 9,22 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,25 |  | 0,0036 |  |  | 1 793,27 |  | 6,46 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,25 |  | 0,0036 |  |  | 608,36 |  | 2,19 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные |  |  |  |  | маш.-ч | 9 |  | 0,1296 | 10,37 | 1,46 | 15,14 |  | 1,96 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,35 |  | 0,01944 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 12,54 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,35 |  | 0,01944 |  |  | 529,35 |  | 10,29 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 4,3 |  | 0,06192 |  |  | 31,66 |  | 1,96 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,88 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,73 |  | 0,010512 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,55 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,24 |  | 0,003456 |  |  | 6,61 |  | 0,02 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  |  |  | м2 | 30 |  | 0,432 | 12,83 | 1,18 | 15,14 |  | 6,54 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 5 |  | 0,072 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 11,65 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,002 |  | 0,0000288 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 2,47 |
|  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I |  |  |  |  | т | 0,01 |  | 0,000144 | 5 275,05 | 1,56 | 8 229,08 |  | 1,18 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  | т | 0,0102 |  | 0,0001469 | 60 258,20 | 1,14 | 68 694,35 |  | 10,09 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III |  |  |  |  | м3 | 0,04 |  | 0,000576 | 5 764,42 | 1,32 | 7 609,03 |  | 4,38 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 028,12 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500,27 |
|  | Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 1 545,28 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 870,16 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308 580,56 |  | 4 443,56 |
| 7 | ФСБЦ-04.1.02.05-0008 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) |  |  |  |  | м3 | 1,4616 | 1 | 1,4616 | 4 961,08 | 3 | 14 883,24 |  | 21 753,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 753,34 |
| 8 | прайс-лист | Сетка стеклопластиковая КСП-2 150х150х6мм |  |  |  |  | м2 | 13,2 | 1 | 13,2 |  |  | 157,50 | 1,0506 (1,02*1,03) | 2 184,20 |
|  |  | Объем=12*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=189,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 184,20 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Подготовка основания : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 769,82 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 790,00 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 605,49 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 108,90 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 245,51 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 019,92 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 916,02 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 896,10 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 790,00 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 605,49 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 108,90 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 245,51 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 466,51 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 679,69 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 019,92 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 898,90 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 466,51 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 679,69 |
|  |  | Итого по разделу 1 Подготовка основания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 916,02 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 9,953892 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 1,878066 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Устройство велопарковки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ГЭСНм37-01-001-04 Применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т // Устройство крытой велопарковки 3х4 м |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 19,7 |  |  |  |  | 9 961,31 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 19,7 |  | 19,7 |  |  | 505,65 |  | 9 961,31 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 844,50 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,85 |  |  |  |  | 578,73 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 |  | 0,28 | 1 703,30 | 1,44 | 2 452,75 |  | 686,77 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,28 |  | 0,28 |  |  | 711,07 |  | 199,10 |
|  | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,34 |  | 0,34 | 1 761,85 | 1,55 | 2 730,87 |  | 928,50 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,34 |  | 0,34 |  |  | 758,48 |  | 257,88 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,23 |  | 0,23 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 148,39 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,23 |  | 0,23 |  |  | 529,35 |  | 121,75 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 |  | 0,15 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  | 1,06 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,52 |  | 2,52 |  |  | 31,66 |  | 79,78 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 751,50 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 1,4 |  | 1,4 | 114,64 | 1,1 | 126,10 |  | 176,54 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  | кг | 0,24 |  | 0,24 | 41,38 | 1,61 | 66,62 |  | 15,99 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,592 |  | 2,592 |  |  | 6,61 |  | 17,13 |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3,5 |  | 3,5 | 148,86 | 1,04 | 154,81 |  | 541,84 |
| Уд | 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  |  |  |  | кг | 2 |  | 2 | 122,66 | 1,06 | 130,02 |  | 260,04 |
| Уд | 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I |  |  |  |  | шт | 2 |  | 2 | 1 818,38 | 1,12 | 2 036,59 |  | 4 073,18 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 136,04 |
| 9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 199,23 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 540,04 |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 9 802,24 |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 5 164,62 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 302,13 |  | 28 302,13 |
| 10 | ТЦ_102_86_8622024442_15.06.2024_01_1 | Велопарковка 3х4 м |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 201 666,67 |  | 201 666,67 |
|  |  | Цена=242000,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 666,67 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Устройство велопарковки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 001,94 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 961,31 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 844,50 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 578,73 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 617,40 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 666,67 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 666,67 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 302,13 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 961,31 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 844,50 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 578,73 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950,73 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 802,24 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 164,62 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 540,04 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 802,24 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 164,62 |
|  |  | Итого по разделу 2 Устройство велопарковки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 968,80 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 666,67 |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 19,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ГЭСН47-01-001-02 | Планировка участка: вручную |  |  |  |  | 100 м2 | 0,15 | 1 | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,53 |  |  |  |  | 658,80 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 10,2 |  | 1,53 |  |  | 430,59 |  | 658,80 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 658,80 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 658,80 |
|  | Пр/812-041.0-3 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 685,15 |
|  | Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 474,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 121,93 |  | 1 818,29 |
| 12 | ГЭСН47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную |  |  |  |  | 100 м2 | 0,15 | 1 | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 630,94 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 40 |  | 6 |  |  | 438,49 |  | 2 630,94 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 630,94 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 630,94 |
|  | Пр/812-041.0-3 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 2 736,18 |
|  | Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 1 894,28 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 409,33 |  | 7 261,40 |
| 13 | ГЭСН47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 |  |  |  |  | 100 м2 | -0,15 | 1 | -0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-15 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщиной до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | -1,641 |  |  |  |  | -719,56 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,47 | 2 | -1,641 |  |  | 438,49 |  | -719,56 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -719,56 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -719,56 |
|  | Пр/812-041.0-3 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | -748,34 |
|  | Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | -518,08 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 239,87 |  | -1 985,98 |
| 14 | ФСБЦ-16.2.01.03-0011 | Торф |  |  |  |  | м3 | 0,75 | 1 | 0,75 | 1 371,96 | 2,84 | 3 896,37 |  | 2 922,28 |
|  |  | Объем=2,25-1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 922,28 |
| 15 | ГЭСН47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  |  |  | 100 м2 | 0,15 | 1 | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,8505 |  |  |  |  | 370,19 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 5 |  | 0,75 |  |  | 430,59 |  | 322,94 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 0,67 |  | 0,1005 |  |  | 470,10 |  | 47,25 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,54 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,195 |  |  |  |  | 103,22 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 1,3 |  | 0,195 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 270,54 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,3 |  | 0,195 |  |  | 529,35 |  | 103,22 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,21 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 10 |  | 1,5 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 78,21 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 822,16 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 473,41 |
|  | Пр/812-041.0-3 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 492,35 |
|  | Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 340,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 035,80 |  | 1 655,37 |
| 16 | ФСБЦ-16.2.02.07-0161 | Семена газонных трав (смесь Городская) |  |  |  |  | кг | 0,3 | 1 | 0,3 | 149,15 | 1,14 | 170,03 |  | 51,01 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,01 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Озеленение территории : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 365,63 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 940,37 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,54 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,22 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 051,50 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 722,37 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 940,37 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,54 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,22 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 051,50 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 165,34 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 191,40 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 043,59 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 165,34 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 191,40 |
|  |  | Итого по разделу 3 Озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 722,37 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 6,7395 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,195 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265 137,39 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 691,68 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 720,53 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 790,85 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 914,41 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 019,92 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267 305,06 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 285,14 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 730,37 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 876,03 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 212,12 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239 963,68 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 631,85 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 871,09 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 019,92 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 302,13 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 961,31 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 844,50 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 578,73 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950,73 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 802,24 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 164,62 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295 607,19 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 482,53 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 434,09 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 035,71 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |