Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки (техническое задание)**

**на выполнение работ по уходу за газонами и скосу травы на северной территории города Югорска**

**Места выполнения работ:** Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, северная территория города Югорска: городские территории, территории жилищного фонда и незакрепленные территории.

**Срок выполнения работ:**

уход за газонами на городских территориях:

- начало работ: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание работ: 31.10. 2023.

скос травы на городских, придомовых и незакрепленных территориях:

- начало работ: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 30.09.2023.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 08.12.2023.

Цена контракта включает в себя: все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе стоимость материалов, оборудования и инвентаря, затраты на уход за газонами и скос травы, затратымеханизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС, либо без НДС.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:**

- качество выполнения всех работ, в соответствии с требованиями извещения об осуществлении закупки; нормами федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры, правовым актам администрации города Югорска; сводом правил СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий», Актуализированная редакция, МДС 13-5.2020 (утвержд. приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 №153). Правилами благоустройства территории города Югорска.

Организация вывоза мусора осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями и дополнениями) и Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами (утв. [постановлением](#sub_0) Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. N 1156) (с изменениями и дополнениями).

**Площадь ухода за газонами – 118 595,10 кв. м.**

**Места и объем работ по уходу за газонами на городских территориях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Площадь, кв.м** |
| **Городские территории** |  |
| 1 | Ул. Мичурина – ул. В. Лопатиной (вдоль домов до ул. Агиришская) | 3 609,50 |
| 2 | Территория вокруг д/сада «Радуга» на ул.В.Лопатиной | 2 330,00 |
| 3 | Ул. Агиришская у а/остановок (р-н м-на «Красное Белое») | 867,00 |
| 4 | Территория вокруг декоративной композиции «Вертолет» | 6 170,00 |
| 5 | Ул. Защитников Отечества- Солнечная-Покровская | 12 267,00 |
| 6 | Ул. Калинина (перекресток с ул.Октябрьская – вдоль тротуара) | 408,00 |
| 7 | Ул.40 лет Победы (вокруг здания администрации города) | 584,00 |
| 8 | Ул. Попова (от ул. Гастелло до поворота на ул. Попова,1)  | 2 514,00 |
| 9 | Ул. Попова (от ул. Гастелло до ул. Лесозаготовителей четная сторона) | 1 119,00 |
| 10 | Ул. Попова (от ул. Гастелло до здания ГОВД нечетная сторона) | 625,00 |
| 11 | Ул. Попова (от ул. Мира до ул. Октябрьская с обеих сторон) | 3 383,00 |
| 12 | Ул. Попова (территория за ограждениями здания ГОВД) | 551,00 |
| 13 | Ул. Титова (от ул. Гастелло до ул. Мира с обеих сторон, автостоянка Титова,9,11) | 1 229,00 |
| 14 | Ул. Ленина (от ул. Геологов до городской фонтанной площади с обеих сторон, включая территорию памятника Ленину)  | 1 971,50 |
| 15 | Ул. Ленина (от ул. 40 лет Победы до ул. Механизаторов с обеих сторон)  | 1 766,00 |
| 16 | Территория за ограждениями здания школы-лицея со стороны ул. Ленина | 966,00 |
| 17 | Ул. Ж/дорожная (от здания треста КСГ до ж/д вокзала) включая прилегающую территорию ж/д вокзала и композицию «Паровоз» | 6 033,10 |
| 18 | Ул. Ж/дорожная (от ж/д переезда до памятника-мемориала)  | 3 550,00 |
| 19 | Ул. Ж/дорожная (от здания ТЦ «Магнит» до здания Ж/дорожная,53а, включая угол Ж/дорожная-Октябрьская)  | 1 018,90 |
| 20 | Ул. Ж/дорожная (от ул. Октябрьская до ул. Механизаторов)  | 837,00 |
| 21 | Ул. Ж/дорожная ( ул. Механизаторов-Мира, под живой изгородью), газон у стоянки дома №29  | 1 275,00 |
| 22 | Ул. Ж/дорожная (у здания треста КСГ, включая парк ) | 1 641,50 |
| 23 | Ул. Ж/дорожная (от ул. Мира до ул. Лесозаготовителей нечетная сторона)  | 2 436,00 |
| 24 | Ул. Мира (от ул. Ж/дорожная до ул. Ленина с обеих сторон)  | 5 298,00 |
| 25 | Ул. Мира (от ул. Таежная до ул. Энтузиастов нечетная сторона)  | 3 264,50 |
| 26 | Ул. Мира (от ул. Энтузиастов до СОШ№2 с обеих сторон)  | 907,80 |
| 27 | Ул. Мира (от ул. Таежная до ул. Титова) | 690,00 |
| 28 | Ул. Мира (прилегающая территория к зданию ЦГБ)  | 1 958,00 |
| 29 | Ул. Таежная (от ул. Гастелло до ул. Спортивная) | 8 777,20 |
| 30 | Ул. Спортивная (от ул. Ленина до ул. Попова)  | 1 936,50 |
| 31 | Ул. Спортивная ( от ул. Попова до ул. Монтажников)  | 1 508,00 |
| 32 | Ул. Октябрьская (от ул. Ленина до ул. Попова нечетная сторона) | 837,50 |
| 33 | Ул. Октябрьская (от ул. Попова до ул. Калинина) | 827,00 |
| 34 | Прилегающая территория здания ул. Ленина,41 (по кругу)  | 991,00 |
| 35 | Прилегающая территория здания ул. 40 лет Победы,10  | 1 239,00 |
| 36 | Прилегающая территория здания по ул. Ленина,29 | 3 293,50 |
| 37 | Прилегающая территория здания МУ «Школа искусств» ( по кругу ) | 745,80 |
| 38 | Прилегающая территория храма «Сергия Радонежского» | 2 036,00 |
| 39 | ул. Механизаторов (от ул. Ж/дорожной до ул. Попова с обеих сторон) | 2 002,00 |
| 40 | Прилегающая территория здания городского музея ул. Мира,9  | 1 196,30 |
| 41 | Прилегающая территория здания «Дворец Семьи»  | 1 070,00 |
| 42 | Ул. Гастелло (от здания налоговой службы до ул.Кольцевая нечетная сторона)  | 6 126,00 |
| 43 | Ул. Гастелло (от ул. Попова до ул.Кольцевая четная сторона)  | 6 117,50 |
| 44 | Ул. Монтажников (от ул. Аксакова до ул. Спортивная) | 599,00 |
| 45 | Проезд от ул. 40 лет Победы - городской пруд (включая газоны у КНС напротив здания Гелиос)  | 677,00 |
| 46 | Проезд от ул.Ленина до городского пруда | 525,00 |
| 47 | Ул. Буряка (включая здание суда)  | 1 970,00 |
| 48 | Ул. Кирова (от ул. Мира до ул. Лесозаготовителей обе стороны)  | 933,00 |
| 49 | Ул. Кирова (от ул. Лесозаготовителей до ул. Геологов), угол дома Лесозаготовителей, 9 | 589,20 |
| 50 | Ул. Лесозаготовителей ( от ул. Попова до ул. Ленина), территория Югорский вестник  | 1 653,00 |
| 51 | Ул. Лесозаготовителей (от ул. Ленина до ул. Железнодорожная) | 2 610,00 |
| 52 | Ул. Ленина 1/1 (со стороны жилого дома угол ул. Лесозаготовителей и Ленина) | 911,00 |
| 53 | Ул. Геологов (территория вдоль д/сада Якорек и стоянки ) | 154,80 |
| **Общая площадь городских газонов** | **118 595,10** |

**Характеристика выполняемых работ по уходу за газонами**

|  |  |
| --- | --- |
| **Месяц** | **Характеристика выполняемых работ**  |
| **Июнь** | 1. Подкормка азотными удобрениями, с учетом агротехнических требований данного климатического района2.Подсыпка плодородного грунта на поврежденных участках3. Взрыхление растительного грунта легкими боронами (граблями)4.Подсев семян газонной травы на поврежденных участках5. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы6. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов7. Удаление сорной травы и порослей деревьев8. Организация вывоза мусора |
| **Июль** | 1. Подкормка азотными удобрениями, с учетом агротехнических требований данного климатического района2.Подсыпка плодородного грунта на поврежденных участках3. Взрыхление растительного грунта легкими боронами (граблями)4.Подсев семян газонной травы на поврежденных участках5. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы6. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов7. Удаление сорной травы и порослей деревьев8. Организация вывоза мусора |
| **Август** | 1. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы2. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов3. Удаление сорной травы и порослей деревьев4. Организация вывоза мусора |
| **Сентябрь** | 1. Прочесывание газонной травы и взрыхление почвы легкими боронами (граблями)2. Удаление сорной травы и порослей деревьев3. Подкормка удобрениями, с учетом агротехнических требований данного климатического района4. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы5. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов6. Организация вывоза мусора |
| **Октябрь** | 1. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов
2. Организация вывоза мусора
 |

Места и объем выполняемых работ по скосу травы на городских территориях, по жилфонду и незакрепленных территориях

**Площадь скоса травы** – **266 011,4 кв. м.**

Скос травы производится: по газонам на городских территориях не менее 4 раз за сезон, по газонам на территориях по жилфонду и незакрепленных территориях - не менее 2 раз за сезон.

Срезанную траву обязательно сгребают и вывозят в течение суток.

**Перечень выполняемых работ по скосу травы**

1. Выкашивание травы при высоте травостоя 10-15 см. Высота оставляемого травостоя 3-5 см.

2. Сгребание скошенной травы.

3. Организация вывоза мусора.

**Места выполнения работ по скосу травы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Площадь кв.м** |
| **Городские территории** |  |
| 1 | Ул. Мичурина – ул. В. Лопатиной (вдоль домов до ул.Агиришская) | 3 609,50 |
| 2 | Территория вокруг д/сада «Радуга» на ул.В.Лопатиной | 2 330,00 |
| 3 | Ул. Агиришская у а/остановок (р-н м-на «Красное Белое») | 867,00 |
| 4 | Территория вокруг декоративной композиции «Вертолет» | 6 170,00 |
| 5 | Ул. Защитников Отечества- Солнечная-Покровская | 12 267,00 |
| 6 | Ул. Калинина (перекресток с ул.Октябрьская – вдоль тротуара) | 408,00 |
| 7 | Ул.40 лет Победы (вокруг здания администрации города) | 584,00 |
| 8 | Ул. Попова (от ул. Гастелло до поворота на ул. Попова,1)  | 2 514,00 |
| 9 | Ул. Попова (от ул. Гастелло до ул. Лесозаготовителей четная сторона) | 1 119,00 |
| 10 | Ул. Попова (от ул. Гастелло до здания ГОВД нечетная сторона) | 625,00 |
| 11 | Ул. Попова (от ул. Мира до ул. Октябрьская с обеих сторон) | 3 383,00 |
| 12 | Ул. Попова (территория за ограждениями здания ГОВД) | 551,00 |
| 13 | Ул. Титова (от ул. Гастелло до ул. Мира с обеих сторон, автостоянка Титова,9,11) | 1 229,00 |
| 14 | Ул. Ленина (от ул. Геологов до городской фонтанной площади с обеих сторон, включая территорию памятника Ленину)  | 1 971,50 |
| 15 | Ул. Ленина (от ул. 40 лет Победы до ул. Механизаторов с обеих сторон)  | 1 766,00 |
| 16 | Территория за ограждениями здания школы-лицея со стороны ул. Ленина | 966,00 |
| 17 | Ул. Ж/дорожная (от здания треста КСГ до ж/д вокзала) включая прилегающую территорию ж/д вокзала и композицию «Паровоз» | 6 033,10 |
| 18 | Ул. Ж/дорожная (от ж/д переезда до памятника-мемориала)  | 3 550,00 |
| 19 | Ул. Ж/дорожная (от здания ТЦ «Магнит» до здания Ж/дорожная,53а, включая угол Ж/дорожная-Октябрьская)  | 1 018,90 |
| 20 | Ул. Ж/дорожная (от ул. Октябрьская до ул. Механизаторов)  | 837,00 |
| 21 | Ул. Ж/дорожная ( ул. Механизаторов-Мира, под живой изгородью), газон у стоянки дома №29  | 1 275,00 |
| 22 | Ул. Ж/дорожная (у здания треста КСГ, включая парк ) | 1 641,50 |
| 23 | Ул. Ж/дорожная (от ул. Мира до ул. Лесозаготовителей нечетная сторона)  | 2 436,00 |
| 24 | Ул. Мира (от ул. Ж/дорожная до ул. Ленина с обеих сторон)  | 5 298,00 |
| 25 | Ул. Мира (от ул. Таежная до ул. Энтузиастов нечетная сторона)  | 3 264,50 |
| 26 | Ул. Мира (от ул. Энтузиастов до СОШ№2 с обеих сторон)  | 907,80 |
| 27 | Ул. Мира (от ул. Таежная до ул. Титова) | 690,00 |
| 28 | Ул. Мира (прилегающая территория к зданию ЦГБ)  | 1 958,00 |
| 29 | Ул. Таежная (от ул. Гастелло до ул. Спортивная) | 8 777,20 |
| 30 | Ул. Спортивная (от ул. Ленина до ул. Попова)  | 1 936,50 |
| 31 | Ул. Спортивная ( от ул. Попова до ул. Монтажников)  | 1 508,00 |
| 32 | Ул. Октябрьская (от ул. Ленина до ул. Попова нечетная сторона) | 837,50 |
| 33 | Ул. Октябрьская (от ул. Попова до ул. Калинина) | 827,00 |
| 34 | Прилегающая территория здания ул. Ленина,41 (по кругу)  | 991,00 |
| 35 | Прилегающая территория здания ул. 40 лет Победы,10  | 1 239,00 |
| 36 | Прилегающая территория здания по ул. Ленина,29 | 3 293,50 |
| 37 | Прилегающая территория здания МУ «Школа искусств» ( по кругу ) | 745,80 |
| 38 | Прилегающая территория храма «Сергия Радонежского» | 2 036,00 |
| 39 | ул. Механизаторов (от ул. Ж/дорожной до ул. Попова с обеих сторон) | 2 002,00 |
| 40 | Прилегающая территория здания городского музея ул. Мира,9  | 1 196,30 |
| 41 | Прилегающая территория здания «Дворец Семьи»  | 1 070,00 |
| 42 | Ул. Гастелло (от здания налоговой службы до ул.Кольцевая нечетная сторона)  | 6 126,00 |
| 43 | Ул. Гастелло (от ул. Попова до ул.Кольцевая четная сторона)  | 6 117,50 |
| 44 | Ул. Монтажников (от ул. Аксакова до ул. Спортивная) | 599,00 |
| 45 | Проезд от ул. 40 лет Победы - городской пруд (включая газоны у КНС напротив здания Гелиос)  | 677,00 |
| 46 | Проезд от ул.Ленина до городского пруда | 525,00 |
| 47 | Ул. Буряка (включая здание суда)  | 1 970,00 |
| 48 | Ул. Кирова (от ул. Мира до ул. Лесозаготовителей обе стороны)  | 933,00 |
| 49 | Ул. Кирова (от ул. Лесозаготовителей до ул. Геологов), угол дома Лесозаготовителей, 9 | 589,20 |
| 50 | Ул. Лесозаготовителей ( от ул. Попова до ул. Ленина), территория Югорский вестник  | 1 653,00 |
| 51 | Ул. Лесозаготовителей (от ул. Ленина до ул. Железнодорожная) | 2 610,00 |
| 52 | Ул. Ленина 1/1 (со стороны жилого дома угол ул. Лесозаготовителей и Ленина) | 911,00 |
| 53 | Ул. Геологов (территория вдоль д/сада Якорек и стоянки ) | 154,80 |
| **Общая площадь городских газонов** | **118 595,10** |
| **№ п/п** | **Территория по жилищному фонду** | **Площадь кв.м** |
| 1 | Ул. Мира территории жилых домов № 38,40,42,43,43а,45,46,47,48,49,50,53,53а,54,54а,55,55а,56,56а,57,57а,58,58а,59а,60,61,62,65,65а,71,71а,73,73а,75,75а | 30 225,40 |
| 2 | Ул. Спортивная территории жилых домов № 24,35,,33,43,49,45 | 3 226,80 |
| 3 | Ул. Монтажников территории жилых домов №1а,3а | 1 695,20 |
| 4 | Ул. Энтузиастов территории жилых домов №7,2,5,3,3А | 4 342,30 |
| 5 | Ул. Калинина территории жилых домов №23,23/1,24,26,28,30,32,46,54 | 4 010,10 |
| 6 | Ул. Таежная территории жилых домов №2,8,11,12,12/1,12/2,12/3,12/4,13,14,16,16а,16/1,16/2,18,18а,19,20,20а,21,22,22а,22в,22б,22г,17,23,24,28,30,32,25 | 18 695,50 |
| 7 | Ул. Гастелло территории жилых домов 7,7а,15,13а | 2 646,90 |
| 8 | Ул. Титова территория жилого дома №1 | 1 211,10 |
| 9 | Ул. Попова территория жилого дома №10,12 | 1 602,00 |
| 10 | Ул. Ленина территории жилых домов №10,12,14 | 1 318,20 |
| 11 | Ул. Железнодорожная территории жилых домов №11а,19а,21а,29,31,33,35,27,37,43,45,47,47А,49 | 9 737,00 |
| 12 | Ул. Лесозаготовителей прилегающая территория жилого дома №25 | 764,00 |
| 13 | Ул. 40 лет Победы территории жилых домов №1,2,3,5,7,9,9а,18 | 5 806,40 |
| 14 | Ул. Мира территории жилых домов №4,8,9,10,12,14,16,18/1,18/2,18/3,18 | 13 224,60 |
| 15 | Ул. Механизаторов территории жилых домов №1,3,5,7,10,12,14,16,22,19а,19б,19в,29,24,9А | 9 546,10 |
| 16 | Ул. Ленина территории жилых домов №8,30 | 1 068,60 |
| 17 | Ул. Октябрьская территории жилых домов №6,6а | 1 399,40 |
| 18 | Ул. Буряка территории жилых домов №1,1а,3,3б,3г,5,7,7а,7б,12,14 | 7 043,20 |
| 19 | Ул. Кирова территории жилых домов №8,8а,10 | 2 833,70 |
| 20 | Ул. Попова территории жилых домов №2,4,6,8,52,4а,60,60А,60Б | 6 058,40 |
| 21 | Ул. Советская территория жилого дома №5 | 485,10 |
| 22 | Ул. Титова территория жилого дома №9,11 | 2 310,90 |
| 23 | Ул. Геологов территории жилых домов №7,9,11,13 | 736,00 |
| 24 | Ул. Ленина 1/1 | 476,40 |
| 25 | ул. Октябрьская территория от жилого дома № 1 до ж/д № 11 | 3 860,00 |
| 26 | ул. Механизаторов от ул. Попова до ж/д № 7 по ул. Механизаторов | 2 840,00 |
|   | **ИТОГО** | **137 163,30** |
|   | **Незакрепленные территории** |   |
| 1 | Ул. Мира (район здания «Отделение централизованной стерилизации») | 708 |
| 2 | Ул. Попова (от ул. Лесозаготовителей до ул. Мира с обеих сторон) | 850 |
| 3 | Территория за храмом (от ул.Попова до здания Югорскгазтелеком) | 8695 |
|  | **ИТОГО** | **10 253,00** |
|   | **ВСЕГО** | **266 011,40** |