Приложение 4

к извещению о закупке

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по монтажу системы оповещения, системы громкоговорящей связи, расширению возможностей

системы «Безопасный город» по г.Югорск.

ИКЗ 223862201905886220100100290013320244.

г. ______________                                                            «___»____________2022 г.

Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения органов местного самоуправления», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Долматова Игоря Николаевича, действующей на основании Устава с одной стороны,

и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем Подрядчик, в лице _________________________________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании

решения Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (протокол_________ от _____ № _____)

решения Заказчика от _________ № __________ об осуществлении закупки у единственного исполнителя в соответствии с пунктом ________ части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1.	Подрядчик обязуется своевременно выполнить на условиях Контракта работу по монтажу системы оповещения, системы громкоговорящей связи , расширению возможностей системы «Безопасный город» по г.Югорск (далее – работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Состав и объем работ определяется приложением № 1 к настоящему Контракту.

1.3. Место выполнения работ: Российская Федерация, г.Югорск   (далее – «место выполнения работ»).

- Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Контракта составляет _____ рублей __ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__  %): ________рублей __ копеек /

НДС не облагается в соответствии с п. ___ ст. ____ Налогового кодекса Российской Федерации.*. (В случае если Подрядчик не является плательщиком НДС,  Заказчик указывает: «НДС не облагается»).

Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2022 год.

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением работ.

Сумма, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.4.  Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика.

2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.4.3. Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.

2.4.4. Расчет за выполненные работы осуществляется в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком структурированного  документа о приёмке выполненных работ (этапа работ) в единой информационной системе в сфере закупок и предоставленных Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), оформленных надлежащим образом.

2.4.5. Заказчик удерживает суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

2.5. В случае уменьшения Заказчику соответствующими финансовыми органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) объему работ.

3. Права и обязанности Сторон*

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.

3.1.2. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

3.1.3. Отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом;

3.1.4. По согласованию с Подрядчиком изменить объем выполняемой по Контракту работы в соответствии с пунктом 14.6. Контракта;

3.1.5. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта.

3.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

3.1.7.  Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в порядке  и сроки установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.1.8. Отказаться от принятия результатов работы:

а) если по условиям Контракта к качеству работы Подрядчиком были приняты на себя более высокие требования по сравнению с установленными обязательными для Сторон требованиями без согласования с Заказчиком;

б) в случае существенных неустранимых недостатков в работе Подрядчика;

в) в случае существенных недостатков, относительно исправления которых был установлен разумный срок для их безвозмездного исправления, и по истечении срока они остались не устраненными

3.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы по Контракту;

3.2.2. Оплатить выполненную по Контракту работу  после подписания Сторонами документа о приёмке выполненных  работ;

3.2.3. В соответствии с условиями Контракта изменить цену Контракта;

3.2.4. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика;

3.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.2.6. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза результатов работ, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы;

3.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы;

3.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;

3.3.4. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта;

3.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в порядке  и сроки установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику результаты выполненных работ;

3.4.2. Без увеличения цены работы выполнить все необходимые действия в целях соблюдения требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

3.4.3. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта;

3.4.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

3.4.5. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы;

3.4.6. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта;

3.4.7. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, пропускной и внутри объектовый режим;

3.4.8. Предоставить гарантию качества на результаты выполненных работ сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Подрядчиком и Заказчиком документа о приемки работ, установленного Контрактом. Гарантии качества работ распространяются на все составляющие результата выполненных работ. Гарантия осуществляется путем безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока, установленного Контрактом;

3.4.9. Гарантийный срок на поставляемое оборудование – 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Подрядчиком и Заказчиком документа о приемки работ, установленного Контрактом.

3.4.10. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам.

3.4.11. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.4.12. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

4. Сроки выполнения работы по Контракту

4.1. Работа, предусмотренная Контрактом, выполняется в сроки, установленные настоящим разделом.

4.2. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами: с даты заключения муниципального контракта по 02 сентября 2022 года.

4.3. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта.

4.4. В случае если в п. 13.1 настоящего Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате выполненных и принятых Заказчиком работ, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта.

5. Привлечение субподрядчиков

5.1. Подрядчик вправе привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков в объеме 5 % от цены Контракта из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики);

5.2. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную Подрядчиком.

5.3. В случае замены субподрядчика на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика представлять Заказчику документы, указанные в подпункте 5.2 Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком.

5.4. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке выполненной работы, которая является предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком).

5.5. Оплачивать выполненные работы (ее результаты), отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, в течение 10 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора.

5.6. Выполнять свои обязательства по привлечению к исполнению Контракта субподрядчиков, предусмотренные положениями Контракта.

5.7. Подрядчик несет  гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 5.2.-5.4. контракта,  содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте

5.8. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. Порядок сдачи и приемки работ*

6.1. Подрядчик не позднее трех дней, направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности работы к сдаче, передаёт Заказчику справку о стоимости выполненных работ формы КС-3, акт о приемке выполненных работ формы КС-2, и формирует в единой информационной системе в сфере закупок структурированного документа о приёмке.

Документ о приемке формируется Подрядчиком и направляется Заказчику в срок 5 (пять) рабочих дней с использованием единой информационной системы в сфере закупок в виде структурированного документа о приемке.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Подрядчиком структурированного документа о приёмке в единой информационной системе в сфере закупок Заказчик подписывает структурированный документ о приёмке в единой информационной системе в сфере закупок или мотивированный отказ от приёмки, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

Заказчик подписывает структурированный документ о приёмке в единой информационной системе в сфере закупок. Подписанный заказчиком структурированный документ о приемке подтверждает исполнение Подрядчиком обязательств по Контракту (этапу).

Структурированный документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Подрядчиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика, в единой  информационной системе в сфере закупок.

6.2. Заказчиком может быть сформирован в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от приемки работ (этапа работ) и подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право  действовать от имени Заказчика.

6.3. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из пяти человек, в том числе представителей общественности, для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим Контрактом. Проверка соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим Контрактом может также осуществляться (осуществляется) с привлечением экспертов, экспертных организаций.

6.4. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве выполненных работ Заказчик в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок формирует мотивированный отказ от приемки работ (этапа работ).

6.4.1. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания структурированного документа о приемке, Подрядчик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

6.5. В случае если Подрядчик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной работе, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов  для экспертизы осуществляется Подрядчиком.

6.6. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве работ Заказчик извещает Подрядчика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Подрядчику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.  Адресом электронной почты для получения уведомления является: _________. Номером факса для получения уведомления является: ________________.

6.7. Подрядчик в установленный в уведомлении (п. 6.6) срок  обязан устранить все допущенные нарушения. Если Подрядчик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков работ и (или) направить Подрядчику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (,принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

6.8. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока выполнения работ (этапа работ), Заказчик производит удержание неустойки (штрафа, пеней) и (или) возмещения убытков причинённых Подрядчиком убытков.

6.9.  Заказчик  вправе при приемке выполненных работ осуществлять фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) такой приемки в части его соответствия условиям контракта в присутствии представителя Подрядчика.

6.10. Приемка выполненных, на территориях, имеющих ограничения, связанные с режимом секретности, осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне и правил внутреннего распорядка на режимных территориях сотрудниками, ответственными за проведение приемки оказанных услуг, имеющими соответствующую форму допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Фотосъемка и (или) видеозапись (видеосъемка) приемки выполненных работ  осуществляется с учетом ограничений, установленных частью первой настоящего пункта контракта.

6.11. Фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) приемки выполненных работ осуществляет должностное лицо Заказчика, наделенное соответствующими полномочиями.

6.12. Фотосъемка и (или) видеозапись (видеосъемка) приемки выполненных работ выполняется по возможности в светлое время суток и (или) в хорошо освещенном помещении (при наличии возможности).

6.13. Фотосъемка и (или) видеозапись (видеосъемка) приемки выполненных работ фиксирует, в том числе процесс проверки выполненных работ на соответствие объему и качеству, предусмотренных контрактом.

Факты неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту подробно фиксируются посредством фотосъемки и (или) видеозаписи (видеосъемки).

6.14. Полученные в ходе приемки выполненных работ фото- и (или) видеоматериалы в обязательном порядке должны содержать отметку о дате, времени фотосъемки и(или) видеозаписи (видеосъемки).

Перед началом видеозаписи (видеосъемки) ответственное за видеозапись (видеосъемку) лицо Заказчика озвучивает фамилию, имя, отчество и должность(ти), присутствующего(их) ответственного(ых) лица (лиц) за приемку выполненных работ, информацию о дате, месте и времени видеозаписи (видеосъемки).

При изготовлении фото- и (или) видеоматериалов допускается использование любых общедоступных цифровых форматов записи фото- или видеофайлов (jpeg, png, tif, Mpeg4, avi и иных).

Информация о ведении фотосъемки и(или) видеозаписи (видеосъемки) включается в Акт сдачи-приемки работ.

Фото- и (или) видеоматериалы хранятся Заказчиком  в течение гарантийного срока, но не менее трех лет с даты осуществления приемки выполненных работ.

6.15. Фото- и (или) видеоматериалы являются подтверждением фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком  обязательств по контракту.

7. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств*

*обеспечение гарантийных обязательств устанавливается заказчиком самостоятельно, в случае установленном в соответствии с частью 4 статьи 33 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» требований к их предоставлению

7.1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

7.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______ рублей ____ копеек (5 процентов от цены, по которой заключается контракт).

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Заказчику до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта).  Размер обеспечения гарантийных обязательств 44 951 (сорок четыре тысячи девятьсот пятьдесят один) рубль 67 копеек (3 процента от начальной (максимальной) цены контракта)*.

В случае заключения контракта по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», устанавливается от цены, по которой в соответствии с Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса.

В случае если Подрядчиком предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении о закупке,   но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта или от цены заключаемого контракта (если контракт заключается по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в сумме _______ рублей ____  копеек, но не менее чем в размере аванса.

В случае если Подрядчиком предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанного в извещении о закупке,  но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта или от цены заключаемого контракта (если контракт заключается по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в сумме ________ рублей ________копеек или информацию, подтверждающую добросовестность Подрядчика, с одновременным предоставлением обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о закупке..

7.3. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 6.2 и 6.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

7.4. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчиком о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

7.6. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка, на условиях, определенных гражданским законодательством,  Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации.

7.7. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия обеспечения в срок не превышающий пятнадцать   дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств по Контракту*.

Возврат денежных средств, предоставленных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется после окончания срока гарантийных обязательств, предусмотренных п. 3.4.8 Контракта, в течение пятнадцать дней*.

7.8. Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также приемки Заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

7.9. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», об обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

7.10. Положения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», об обеспечении гарантийных обязательств не применяются в случаях установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Ответственность сторон*

*если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в порядке установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

8.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами 8.3 – 8.8, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена контракта (этапа)).

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.4 – 8.7):

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.7. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчиков за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

8.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

8.11. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы (пункт 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

8.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

10. Порядок разрешения споров

10.1 Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.

10.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

11. Расторжение Контракта

11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

11.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

11.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

11.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.6. Односторонний отказ Заказчика от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств осуществляется Заказчиком в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.9. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в случаях и порядке установленном частями 15-16 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.10. Подрядчик вправе принять решения об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа отдельных видов обязательств. Односторонний отказ Подрядчика от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств осуществляется Подрядчиком в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.11. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.12. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.  Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

12.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий контракта, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела контракта.

Каналы уведомления ______________ о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: ______________, официальный сайт ____________________ (при наличии).

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: ______________, официальный сайт ____________________ (при наличии).

12.3. Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела контракта, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

12.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела контракта.

12.5. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела контракта, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий контракт в судебном порядке.

13.Срок действия Контракта

13.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует по 04 октября 2022 г. С 05 октября 2022 г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате услуг, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

14. Прочие условия

14.1. Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика.

14.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

14.3. К Контракту прилагается:

- техническое задание (Приложение 1);

- локальный сметный расчет (смета) (Приложение 2)

- образец акта приемки результата исполнения муниципального контракта (Приложение 3).

14.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение ___ рабочих дней с даты такого изменения.

14.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

14.6. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

14.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.8. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

15. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения органов местного самоуправления» Адрес: 628260, ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область ИНН/КПП 8622019058/862201001 ОГРН 1108622000013 Депфин Югорска (Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения органов местного самоуправления» (МКУ «СООМС») л/с 021000000) р/с 03231643718870008700 в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре г. Ханты-Мансийск БИК 007162163 к/с 40102810245370000007 тел. (34675) 2-13-86; e-mail: thu@ugorsk.ru Директор _______ И.Н. Долматов "___" ___________ 2022 г. М.П. | Подрядчик ____________________ «___» ______ 2022 г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение 1

к муниципальному контракту

от «___»____20__ г № ______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по монтажу системы оповещения, системы громкоговорящей связи , расширению возможностей системы

«Безопасный город» по г.Югорск.

Оглавление

1.Обязательные условия и общие требования:	1

2. Цели и правовое основание для поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)	1

3. Место, срок и порядок проведения работ	1

4.Требования к поставке и установке материалов:	2

5. Требования к техническим характеристикам работ	2

6. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приёмка работ)	3

7. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги	4

8. Требования к техническим решениям связанным с реализацией функций интеллектуальных систем	4

9. Требования к техническим решениям, связанным с реализацией функций системы оповещения и проигрыванию медиафайлов	8

Приложение №1	9

- 1.Обязательные условия и общие требования:

1.1. Предметом настоящего аукциона является право заключения контракта на выполнение работ по монтажу системы оповещения, системы громкоговорящей связи, расширению возможностей системы «Безопасный город» по г.Югорск.

1.2. Порядок выполнения работ определяется требованиями технических регламентов и нормативных документов.

1.3. Работы, должны выполняться Исполнителем в полном соответствии с техническим заданием, в объеме, определенном утвержденной локальным сметным расчетом, а также в строгом соответствии с федеральным законодательством, действующими нормативно-правовыми актами, ГОСТ, СНиП, ТУ и требованиями настоящего технического задания.

1.4. Исполнитель  назначает представителя, ответственного и уполномоченного на урегулирование всех разногласий и подписание документов, касающихся проводимых работ. Все решения, принимаемые Исполнителем в ходе производства работ, должны быть согласованы с Заказчиком.

1.5. Исполнитель должен немедленно известить Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

1.6.  Осуществить работы, согласно предварительной калькуляции работ и материалов указанных в приложении №1, а так же согласно схемы прокладки волоконно-оптического кабеля связи, установки оборудования.

- 2. Цели и правовое основание для поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)

2.1. Целями настоящего аукциона в электронной форме является обеспечение расширения возможностей систем безопасности и городского оповещения.

- 3. Место, срок и порядок проведения работ

3.1. Место, выполнения работ: Российская Федерация, г.Югорск

3.2. Срок выполнения работ:

-  начало: 29 августа 2022 года;

- окончание: 02 сентября 2022 года

3.3. Условия контракта: установлены заказчиком в проекте контракта.

3.4. Информация об объеме работ: Установлены заказчиком в настоящем техническом задании,  калькуляции стоимости работ  и материалов

- 4.Требования к поставке и установке материалов:

4.1.Материалы и оборудование (далее-товар) должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, у которого не были восстановлены потребительские свойства), не должен иметь дефектов.

4.2.Все необходимые для выполнения работ материалы и оборудование включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Исполнителем.

4.3.Материалы и оборудование, поставляемые Исполнителем, должно удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации.

4.4.Все поставляемые для проведения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т. п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.  Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов.

4.5.При организации  комплекса работ Исполнитель обязан:

не нарушать бесперебойное электро-, тепло- и водоснабжение;

отключения инженерных систем, сетей и отдельных их участков должно производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком;

обеспечить чистоту и вывоз мусора на объектах;

безвозмездно устранить в течение пяти дней все выявленные недостатки, допущенные в ходе организации системы оповещения;

не создавать препятствий и ограничений доступа для персонала Заказчика, и лиц, посещающих Заказчика.

обеспечить работоспособность системы оповещения и другого смонтированного оборудования в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Заказчика при условии соблюдения Заказчиком условий эксплуатации оповещения. При возникновении аварийных ситуаций исполнитель обязан устранить недостатки собственными силами.

нести полную материальную ответственность за сохранение материальных ценностей.

- 5. Требования к техническим характеристикам работ

5.1. Работы, являющиеся предметом аукциона в электронной форме, должны быть выполнены в полном соответствии с настоящим техническим заданием, а также  действующими строительными нормами и правилами.

5.2. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, технических условий, инструкций заводов-изготовителей, технологических карт, схемам нормативных требований к качеству строительных и монтажных работ, а также строительных материалов; материалы и изделия должны соответствовать спецификациям, иметь сертификаты качества, другие документы, подтверждающие качество материальных ресурсов.

5.3 Качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих и оборудования), используемых при выполнении работ, должно соответствовать требованиям строительных норм и правил (СНиП, ГОСТ, СанПиН) и других действующих нормативных документов, в том числе: Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

Федеральным законом РФ о внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ №232-ФЗ от 18.12.2006г.

Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009;

Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008;

Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";

Федеральным законом от 21.12.1994 N69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы (ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 34.601-90);

СанПиН 2.2.2.548-96 «Санитарные правила и нормы»;

ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность, защитное заземление, зануление.

СНиП 12-01-2004 Актуализированная редакция, СП 48.13330.2019 Организация строительства

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 38 от 17.09.2001 г.);

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство» (Российская газета», № 26 30.10.2002).

Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

СП 6.13130.2013 «Свод правил. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»

РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»

Общие технические требования.

ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний (с Изменением N 1).

При выполнении электромонтажных работ необходимо соблюдать требования СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85, МППБЭЭ и ПУЭ. При работе с электроинструментом необходимо соблюдать ГОСТ 12.2.007.0-75(2001) и МППБЭЭ.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

В случае если, один из перечисленных в данном техническом задании документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик (исполнитель работ) по контракту обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа СНиП, СП и т.п.

- 6. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приёмка работ)

6.1. В срок, окончания выполнения работ, Заказчик обязан принять выполненные Исполнителем работы в случае их надлежащего и полного выполнения.

К моменту завершения работ Исполнитель обязан предоставить отчётную документацию о выполненных работах, документацию необходимую для эксплуатации результатов выполнения работ.

6.2. При обнаружении Заказчиком в ходе приёмки работ недостатков в выполненной работе комиссией Заказчика составляется акт и выдается предписание Исполнителю об устранении выявленных недостатков. Акт и предписание составляются в двух идентичных экземплярах и подписываются комиссией Заказчика и представителем Исполнителя, имеющим право на подписание акта и получение предписания (при предъявлении паспорта представителя и соответствующей доверенности, либо только паспорт для генерального директора Исполнителя).

6.3. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки в срок, указанный в предписании, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося на объекте оборудования, и несёт ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

6.4. Устранение Исполнителем в установленный в предписании срок выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной контрактом.

6.5.  Заказчик вправе отказаться от приёмки работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию объекта и не могут быть устранены Исполнителем.

6.6. В случае завершения работ ранее срока, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о готовности сдачи работ комиссии Заказчика.

6.7. Датой сдачи Исполнителем выполненных работ и приёмки их Заказчиком считается дата подписания комиссией Заказчика акта сдачи-приёмки работ.

6.8.  Риски случайной гибели или случайного повреждения результата работ переходят от Исполнителя к Заказчику с момента подписания комиссией Заказчика и представителем Исполнителя акта сдачи-приёмки работ, а в случае обнаружения в ходе приёмки работ недостатков - с момента устранения Исполнителем всех выявленных недостатков в соответствии с актом.

6.9. Ход выполнения работ контролируется Заказчиком и организацией, осуществляющей технический надзор за выполнением работ.

- 7. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

7.1. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работы, услуги) (при необходимости):

Исполнитель гарантирует:

а) надлежащее качество используемых материалов, изделий, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

б) качество выполнения всех работ в соответствии с утвержденными локальными сметными расчетами и действующими нормами, и правилами;

в) устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийной эксплуатации, за исключением случаев преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

Срок гарантии 1 (один) год с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество работ или материалов не соответствует  требованиям технической  документации, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик письменно уведомляет об этом Исполнителя с указанием  разумных сроков устранения недостатков, а Исполнитель обязан безвозмездно устранить недостатки в установленный Заказчиком в предписании срок.

Гарантия качества на товары (материалы), используемые для выполнения Работ, должна быть не меньше гарантии, установленной производителями таких товаров (материалов).

- 8. Требования к техническим решениям связанным с расширением возможностей системы «Безопасный город» и реализацией функций интеллектуальных систем

Расширение возможностей системы «Безопасный город предусматривает организацию дополнительных компонентов системы видеонаблюдения,  которые обеспечат фиксацию транспортного потока с использованием программного обеспечения «Автономные комплексы потокового распознавания атрибутов транспортных средств» (далее - Услуга) предназначена для идентификации атрибутов транспортных средств в режиме реального времени, а так же для принятия решения без участия человека о допуске или не допуска транспортного средства на территорию.

Услуга предоставляет пользователям доступ к системе напрямую через подключение к создаваемой единой муниципальной сети, конечные вычислительные ресурсы поставляются в рамках контракта и монтируются в серверной городской администрации.

Услуга подразумевает установку четырёх камер видеонаблюдения, Аппаратно-Программный Комплекс (далее – АПК) с предустановленным Программным Обеспечением (далее – ПО). ПО должно быть предустановлено на вычислительные ресурсы, не допускается использование облачных вычислений вне периметра городской муниципальной сети.

Услуга предоставляет следующие компоненты: «АПК», «Видеонаблюдение», «каналы связи»

Требования к компоненте «АПК»

- Поставка аппаратной части на базе Intel с поддержкой openvino с достаточными вычислительными ресурсами для аналитики четырёх видеопотоков;

- Система должна предоставлять возможность просмотра, выгрузки отчётов, поиска, фильтрации, настройки;

- Пользовательские интерфейсы Системы должны быть доступны в следующих форматах:

  - Веб страничка для актуальных моделей популярных браузеров без предъявления требований к операционной системе устройства;

- Пользовательские интерфейсы системы должны содержать возможность перехода к просмотру медиаконтента сформированного в результате работы алгоритмов на базе компьютерного зрения;

- Пользовательские интерфейсы должны содержать инструмент для регистрации новых камер, загрузки файлов для проведения аналитики;

- Пользовательские интерфейсы должны содержать инструмент для удаления камер;

- Пользовательские интерфейсы должны отображать все доступные для аккаунта камеры;

- Пользовательские интерфейсы должны отображать сообщения о событиях, зафиксированных камерами, на видеозаписи или в реальном режиме времени (Государственный Регистрационный Знак (далее – ГРЗ), тип транспортного средства как обязательные параметры, остальные параметры носят информационный характер, такие как цвет, марка, модель транспортного средства, направление движения, но должны быть в составе поставляемого АПК);

- Пользовательские интерфейсы должны отображать снимки экрана событий, когда в кадре появился автомобиль с ГРЗ;

- Пользовательские интерфейсы должны давать возможность организации фиксации события с идентификатором по типу, ГРЗ, цвету, марки, модели транспортного средства для осуществления поиска например транспортного средства имеющего статус «в угоне»;

- Решение должно работать на скорости движения до 120 км/ч. Решение должно фиксировать все транспортные средства находящиеся на улице 40 лет Подеды в г.Югорске на устанавливаемых участках.

Пользовательские интерфейсы должны предоставлять возможность сохранить скриншот просматриваемого пользователем момента трансляции в графическом.

Требования к компоненте “Видеонаблюдение”

- Устанавливаемые камеры видеонаблюдения должны иметь схожие характеристики, достаточные для использования АПК на базе искусственного интеллекта:

Камеры «Безопасный город» (внешние)

- Разрешение: не менее 2МПикс, при необходимости использования под распознавание лиц не менее 4мп, при использовании в системах потокового распознования ГРЗ и иных атрибутов 4-8 мп и не менее 45 fps

- Поддержка ONVIF не ниже 2.4

- Полноценная возможность настройки и управления через Web-интерфейс, без необходимости установки плагинов браузера и специального ПО

- PoE

- Тип корпуса: bullet

- Нативная поддержка кодеков H.264, H.265, G.711, AAC

- RTSP (TCP+UDP), RTMP

- RTMP publishing (push to URL)

- Температурный режим: от -40C до 65C

- Wireless: отсутствует

Рисунок. Схема подключения узлов связи.

- Монтаж должен осуществляться с соблюдением всех норм и правил, подключение камер видеонаблюдения осуществляется  в модуль «АПК»

- Все необходимые материалы, крепления, сопуствующее оборудование, в том числе инжектора питания PoE включены в стоимость решения.

Требования к компоненте “Каналы связи”

- Единая волоконно-оптическая сеть связи, объединяющая муниципальные учреждения, объекты, находящиеся под муниципальным управлением, узлы обзорного видеонаблюдения. Сеть позволяет централизованно организовать и управлять доступом к услугам связи (интернет, телефония), контролировать политики безопасности. Реализуется в рамках контракта.

- Сеть должна быть построена с соблюдением следующих условий:

- В качестве основной технологии используется xPON, FTTB (топология кольцо, плоское кольцо. Дерево по согласованию сторон и допустимгсти с точки зрения надежности)

- Передача данных между подразделениями муниципалитета и прочими муниципальными учреждениями, а также узлами «Безопасный город», входящими в ЕМСС, организуется по принципу «routed campus architecture», которая позволяет организовать сеть с distribution на access.

- На узлах дистрибуции устанавливаются станционные терминалы имеющие 2 и более магистральных канала (для камер видеонаблюдения допускается установка однопортового ONU xPON устройства, для учреждений и точек присутствия вне размещения на объектах электросетевого имущества только терминалы ONU на 4 абонентских порта с разделением сервисов как на уровне ядра, так и рамках портов (VID VoIP, VID Internet, VID LAN, VID Video))

- Распространение маршрутной информации между уровнями Edge, ядра и дистрибуции организуется с использованием динамической маршрутизации OSPF, иное только по согласованию сторон.

- Между станционным и абонентским терминалом, должна быть настроена политика QoS по трем классам трафика: голос, потоковое видео, интернет, ЛВС

- Подключенный за абонентским терминалом роутер должен поддерживать списки доступа и транзит VLAN

- При организации (строительстве/выделении) ОВ используется кабель волоконностью не менее 8ОВ (для камер видеонаблюдения допускается использование 1 или 2 ОВ), обладающий необходимыми качествами для использования в местной климатической зоне. При выборе волоконно-оптического кабеля связи необходимо исходить из того, что он может быть размещен на опорах линий электропередач что требует использование диэлектрических типов кабеля (ВОК).

- Монтаж кабеля должен осуществляться в соответствии с существующими требованиями и нормами, применимыми к монтажу оптического кабеля в условиях локальной климатической зоны

- Заказчик оставляет за собой право привлечения независимой профильной организации для осуществления оценки качества монтажа

- Станционный терминал xPON должен поддерживать следующий функционал:

- DDoS Attack Prevention

- Сигнализацию на порту по уровню напряжения и температуры, с возможностью установки допустимых граничных значений для каждого порта

- Шифрование трафика до абонентского терминала не хуже AES-48

- Активное оборудование xPON сети должно наглядно диспетчеризироваться через специальную службу, по следующим параметрам:

- Название и адрес узла сети

- Уровень мощности TX/RX, от станционного до абонентского терминала

- Метрика загрузки центрального процессора станционного терминала

- Доступность станционного терминала

- Доступность абонентского терминала

- Загрузка каналов по уровню дистрибуции (текущая + история)

- Метрики причин отсутствия абонентского терминала

- Данное ПО мониторинга предоставляется в рамках контракта.

- 9. Требования к техническим решениям, связанным с реализацией функций системы оповещения и проигрыванию медиафайлов

В поставляемом и монтируемом решении устанавливаемые колонки должны быть подключены к вновь создаваемой волоконно-оптической сети связи. Важным компонентом системы является возможность трансляции медиафайлов на всю сеть устанавливаемых  колонок (файлы оповещения, сирены, музыки, подключения потока для трансляции городского радио).

Создаваемая IP сеть связи должна объединять всё устанавливаемое оборудование, управление которым осуществляется из единой точки управления сети.

Поставляемые колонки должны иметь такие или аналогичные характеристики: либо отличающиеся в случае если некоторые характеристики не будут иметь влияния на качество и результат работы решения:

Мощность:	не менее 20 не более 40 Вт (отводы трансформатора)

Диапазон воспроизводимых частот: не менее 100 не более 20000 Гц

Чувствительность:	98 дБ

Материал:	Алюминиевый сплав

Исполнение:	всепогодное

Питание: PoE

Работа по IP сети связи

Дополнительно Исполнитель поставляет необходимое программное обеспечение, оборудование для работы с медиа контентом с применением сетевых систем, основанных на технологии Ethernet. Принцип работы системы основан на преобразовании аналогового аудиосигнала в цифровой (а так же без преобразования) для отправки по стандартным компьютерным сетям, используя протоколы TCP/IP. Это дает возможность передавать аудиосообщения высокого качества на значительные расстояния. Программное обеспечение должно обеспечивать возможность простого использования даже для неподготовленного сотрудника.

- Приложение №1

К Техническому заданию на «Выполнение работ по монтажу системы оповещения, системы громкоговорящей связи , расширению возможностей системы «Безопасный город» по г.Югорск.

Схема участка №1.

УС- Узел связи (поставка и монтаж гермобокса, подключение к сети электропитания, установка ONU xPON, установка коммутатора или инжекторов PoE для подключения камер видеонаблюдения и колонок системы оповещения с возможностью проигрывания медиафайлов), дополнительные необходимые компоненты и оборудование;

Знак «колокольчик» - устанавливаемые уличные колонки;

Линии с цифрами 2,4,8,16 – монтируемый и поставляемый волоконно-оптический кабель, включающий все виды работ, поставку и монтаж крепёжной арматуры, оптических соединительных муфт, сплиттеров;

Знак «камера видеонаблюдения» - устанавливаемая камера видеонаблюдения;

OLT, ЦУС– поставка и монтаж OLT xPON, сетевого коммутатора.

Схема участка №2.

УС- Узел связи (поставка и монтаж гермобокса, подключение к сети электропитания, установка ONU xPON, установка коммутатора или инжекторов PoE для подключения камер видеонаблюдения и колонок системы оповещения с возможностью проигрывания медиафайлов), дополнительные необходимые компоненты и оборудование;

Знак «колокольчик» - устанавливаемые уличные колонки;

Линии с цифрами 2,4,8,16 – монтируемый и поставляемый волоконно-оптический кабель, включающий все виды работ, поставку и монтаж крепёжной арматуры, оптических соединительных муфт, сплиттеров;

Знак «камера видеонаблюдения» - устанавливаемая камера видеонаблюдения;

OLT, ЦУС– поставка и монтаж OLT xPON, сетевого коммутатора.

Схема участка №3.

УС- Узел связи (поставка и монтаж гермобокса, подключение к сети электропитания, установка ONU xPON, установка коммутатора или инжекторов PoE для подключения камер видеонаблюдения и колонок системы оповещения с возможностью проигрывания медиафайлов), дополнительные необходимые компоненты и оборудование;

Знак «колокольчик» - устанавливаемые уличные колонки;

Линии с цифрами 2,4,8,16 – монтируемый и поставляемый волоконно-оптический кабель, включающий все виды работ, поставку и монтаж крепёжной арматуры, оптических соединительных муфт, сплиттеров;

Знак «камера видеонаблюдения» - устанавливаемая камера видеонаблюдения;

OLT, ЦУС– поставка и монтаж OLT xPON, сетевого коммутатора.

Схема участка №4.

УС- Узел связи (поставка и монтаж гермобокса, подключение к сети электропитания, установка ONU xPON, установка коммутатора или инжекторов PoE для подключения камер видеонаблюдения и колонок системы оповещения с возможностью проигрывания медиафайлов), дополнительные необходимые компоненты и оборудование;

Надпись «8-колонок» - устанавливаемые уличные колонки вдоль парка (ул.Ленина). Включает необходимую установку узлов связи, прокладку волоконно-оптического кабеля связи, установку и поставку оборудования и материалов. Схема должна быть согласована с заказчиком, определяется в момент проведения работ из-за сложностей формирования схемы перед проведением аукциона;

Линии с цифрами 2,4,8,16 – монтируемый и поставляемый волоконно-оптический кабель, включающий все виды работ, поставку и монтаж крепёжной арматуры, оптических соединительных муфт, сплиттеров;

Участок №5

Прокладка волоконно-оптической линии связи с ёмкость не менее 32 оптических волокон от жилого дома по улице Железнодорожная д.31 до ул.Толстого д.2

Таблица 1. Ориентировочный состав работ и материалов. В случае если оборудования и материалов не достаточно для выполнения указанных работ, то в этом случае поставка осуществляется за счёт исполнителя.

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель оптический 02 волокон | 400 | метр |
| 2 | Кабель оптический 04 волокон | 290 | метр |
| 3 | Кабель оптический 08 волокон | 180 | метр |
| 4 | Кабель оптический 16 волокон | 3050 | метр |
| 5 | Наружный динамик, SIP, РоЕ | 20 | шт. |
| 6 | Аб. Терминал ONU BDCOM GEPON | 3 | шт. |
| 7 | Муфта оптическая | 16 | шт. |
| 8 | Каркас-барабаны | 16 | шт. |
| 9 | Кабель F/UTP 4 пары, внешний с тросом | 580 | метр |
| 10 | Кабель F/UTP 4 пары, внешний | 100 | метр |
| 11 | Уличный шкаф 395x310x120мм IP54 | 3 | шт. |
| 12 | 4Мп цилиндрическая IP-видеокамера | 4 | шт. |
| 13 | Неуправляемый РоЕ-коммутатор 4RJ45 | 3 | шт. |
| 14 | Неуправляемый РоЕ-коммутатор 8 RJ45 | 3 | шт. |
| 15 | Делитель оптический 1/4PLC-M | 6 | шт. |
| 16 | Кабель СИП 2*16 | 320 | метр |
| 17 | Лента монтажная нержавеющая С201, 20x0.7 мм (кассета 50м) | 3 | шт. |
| 18 | Зажим анкерный ODWAC-22 | 170 | шт. |
| 19 | Скрепа монтажная НС-20-Т (100 шт.) | 2 | шт. |
| 20 | Зажим анкерный СИП 2*16 | 20 | шт. |
| 21 | Узел крепления УК-П-01 | 85 | шт. |
| 22 | Сварка оптических муфт | 16 | ед. |
| 23 | Монтаж BOJIC | 3920 | метр |
| 24 | Монтаж СИП | 320 | метр |
| 25 | Монтаж УС | 3 | ед. |
| 26 | Монтаж колонок | 20 | шт. |
| 27 | Монтаж камер | 4 | шт. |
| 28 | АПК комплект | 1 | ед. |

Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».

Объемы и перечень выполняемых работ указаны в Локальном сметном расчете.

| ЗАКАЗЧИК ___________________ «____»_________ 2022 г. |  | ПОДРЯДЧИК ___________________ «____»_________ 2022 г. |
| --- | --- | --- |

Приложение 2

к муниципальному контракту

от «___»____20__ г № ______

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

Выполнение работ по монтажу системы оповещения, системы громкоговорящей связи , расширению возможностей системы

«Безопасный город» по г.Югорск.

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Монтаж кабельных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР33-04-008-03 Применительно | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км (Монтаж кабеля оптического 02 волокна) |  |  | км |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 320,38 |  | 128,15 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 557,46 |  | 222,98 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 84,75 |  | 33,90 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 509,73 |  | 74,68 |  |  |
| П,Н | 21.2.01.01 | Провода самонесущие изолированные |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 34,9 |  | 13,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 7,35 |  | 2,94 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 064,53 |  | 425,81 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,05 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 168,53 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 97,23 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 691,57 |  |  |
| 2 | ТЦ_101_86_6659099112_05.08.2022_02 | Кабель оптический Alpha Mile Flat DROP, 02 волокна |  |  | км |  |  | 0,4 | 10 855,21 |  | 276,91 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=13026,25/1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,91 |  |  |
| 3 | ФЕР33-04-008-03 Применительно | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км (Монтаж кабеля оптического 04 волокна) |  |  | км |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 320,38 |  | 92,91 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 557,46 |  | 161,66 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 84,75 |  | 24,58 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 509,73 |  | 54,14 |  |  |
| П,Н | 21.2.01.01 | Провода самонесущие изолированные |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 34,9 |  | 10,121 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 7,35 |  | 2,1315 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 064,53 |  | 308,71 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,49 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 122,19 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 70,49 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 501,39 |  |  |
| 4 | ТЦ_101_86_6659099112_05.08.2022_02 | Кабель оптический Alpha Mile Flat DROP, 04 волокна |  |  | км |  |  | 0,29 | 11 414,58 |  | 211,10 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=13697,5/1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,10 |  |  |
| 5 | ФЕР33-04-008-03 Применительно | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км (Монтаж кабеля оптического 08 волокна) |  |  | км |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 320,38 |  | 57,67 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 557,46 |  | 100,34 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 84,75 |  | 15,26 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 509,73 |  | 33,60 |  |  |
| П,Н | 21.2.01.01 | Провода самонесущие изолированные |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 34,9 |  | 6,282 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 7,35 |  | 1,323 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 064,53 |  | 191,61 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,93 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 75,85 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 43,76 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 311,22 |  |  |
| 6 | ТЦ_101_86_6659099112_05.08.2022_02 | Кабель оптический Alpha Mile Flat DROP, 08 волокна |  |  | км |  |  | 0,18 | 13 157,29 |  | 151,02 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=15788,75/1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,02 |  |  |
| 7 | ФЕР33-04-008-03 Применительно | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км (Монтаж кабеля оптического 16 волокон) |  |  | км |  |  | 3,05 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 320,38 |  | 977,16 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 557,46 |  | 1 700,25 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 84,75 |  | 258,49 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 509,73 |  | 569,40 |  |  |
| П,Н | 21.2.01.01 | Провода самонесущие изолированные |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 34,9 |  | 106,445 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 7,35 |  | 22,4175 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 064,53 |  | 3 246,81 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 235,65 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 1 285,08 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 741,39 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 273,28 |  |  |
| 8 | ТЦ_101_86_6659099112_05.08.2022_02 | Кабель оптический Alpha Mile ADSS, 16 волокна |  |  | км |  |  | 3,05 | 33 649,00 |  | 6 545,22 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=40378,80/1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 545,22 |  |  |
| 9 | ФЕР33-04-008-03 Применительно | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км (Монтаж кабеля F/UTP 4 пары, внешний с тросом) |  |  | км |  |  | 0,58 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 320,38 |  | 185,82 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 557,46 |  | 323,33 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 84,75 |  | 49,16 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 509,73 |  | 108,28 |  |  |
| П,Н | 21.2.01.01 | Провода самонесущие изолированные |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 34,9 |  | 20,242 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 7,35 |  | 4,263 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 064,53 |  | 617,43 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,98 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 244,38 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 140,99 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 002,80 |  |  |
| 10 | ТЦ_101_86_6659099112_05.08.2022_02 | Кабель NETLAN F/UTP 4 пары, Кат.5e (Класс D), 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), внешний, PE до -40C, с одножильным тросом, черный 305м |  |  | шт |  |  | 1,6655738 | 9 137,43 |  | 970,60 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=10964,91/1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 970,60 |  |  |
| 11 | ФЕР33-04-008-03 Применительно | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км (Монтаж кабеля F/UTP 4 пары, внешний) |  |  | км |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 320,38 |  | 32,04 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 557,46 |  | 55,75 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 84,75 |  | 8,48 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 509,73 |  | 18,67 |  |  |
| П,Н | 21.2.01.01 | Провода самонесущие изолированные |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 34,9 |  | 3,49 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 7,35 |  | 0,735 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 064,53 |  | 106,46 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,52 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 42,14 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 24,31 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,91 |  |  |
| 12 | ТЦ_101_86_6659099112_05.08.2022_02 | Кабель NETLAN F/UTP 4 пары, Кат.5e (Класс D), 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), внешний, PE до -40C, черный 100м |  |  | шт |  |  | 1 | 2 734,52 |  | 174,43 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=3281,42/1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 174,43 |  |  |
| 13 | ТЦ_101_86_6659099112_05.08.2022_02 | Каркас-барабан SNR-K2 |  |  | шт |  |  | 16 | 686,98 |  | 701,02 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=824,38/1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 701,02 |  |  |
| 14 | ТЦ_101_86_6659099112_05.08.2022_02 | Зажим натяжной ODWAC-22 |  |  | шт |  |  | 170 | 45,43 |  | 492,54 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=54,52/1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,54 |  |  |
| 15 | ТЦ_101_86_6659099112_05.08.2022_02 | Скрепа монтажная НС-20-Т (100 шт.) |  |  | шт |  |  | 2 | 808,87 |  | 103,19 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=970,64/1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,19 |  |  |
| 16 | ТЦ_101_86_6659099112_05.08.2022_02 | Лента монтажная нержавеющая С201, 20x0.7 мм (кассета 50м) |  |  | шт |  |  | 3 | 2 068,67 |  | 395,79 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=2482,40/1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 395,79 |  |  |
| 17 | ТЦ_101_86_6659099112_05.08.2022_02 | Узел крепления УК-П-01 |  |  | шт |  |  | 85 | 105,21 |  | 570,34 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=126,25/1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 570,34 |  |  |
| 18 | ФЕРм10-06-061-01 | Монтаж оптических муфт для волоконно-оптических кабелей, устанавливаемых на опоре, способ герметизации корпуса: механический |  |  | шт |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 39,51 |  | 632,16 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 85,22 |  | 1 363,52 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 4,73 |  | 75,68 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 314,94 |  | 14,24 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,81 |  | 44,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,35 |  | 5,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 125,62 |  | 2 009,92 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 707,84 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 644,13 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 325,61 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 979,66 |  |  |
| 19 | ФЕРм10-06-058-01 | Сварка волокон оптического кабеля |  |  | 1 стык |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 3,09 |  | 49,44 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  | 16,00 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1,57 |  | 25,12 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,22 |  | 3,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5,66 |  | 90,56 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,44 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 44,99 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 22,74 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,29 |  |  |
| 20 | ТЦ_101_86_6659099112_05.08.2022_02 | Муфта оптическая ткпиковая под термоусадку, серии SNR-FOSC-D-T (GPJ-D-T) |  |  | шт |  |  | 16 | 1 259,90 |  | 1 285,59 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1511,88/1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 285,59 |  |  |
| 21 | ТЦ_101_86_6659099112_05.08.2022_02 | Делитель оптический планарный бескорпусный SNR-PLC-M-1x4 |  |  | шт |  |  | 6 | 266,15 |  | 101,85 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=319,38/1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,85 |  |  |
| 22 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  |  | 1000 м |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 620,43 |  | 198,54 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 092,82 |  | 989,70 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 399,08 |  | 127,71 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 7 435,74 |  | 1 681,10 |  |  |
| П,Н | 20.1.01.08-0019 | Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2 |  |  | 100 шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 20.2.02.04-0001 | Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2 |  |  | 100 шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 21.2.01.01 | Провода самонесущие изолированные |  |  | 1000 м | 1,02 |  | 0,3264 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 25.2.02.09-0011 | Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН |  |  | 100 шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 65,24 |  | 20,8768 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 37,51 |  | 12,0032 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 8 966,68 |  | 2 869,34 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,25 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 339,30 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 195,75 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 404,39 |  |  |
| 23 | ТЦ_101_86_7203497599_05.08.2022_02 | Кабель СИП-4 2*16 |  |  | м |  |  | 320 | 70,00 |  | 1 428,57 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=84/1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 428,57 |  |  |
| 24 | ТЦ_101_86_7203497599_05.08.2022_02 | Зажим анкерный СИП 2*16 |  |  | шт |  |  | 20 | 98,33 |  | 125,45 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=118/1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,45 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтаж кабельных линий : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 400,27 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 353,89 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 933,53 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 593,26 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 112,85 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 891,18 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 672,29 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 554,01 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 517,58 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 073,49 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 277,47 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 313,92 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 137,95 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 681,60 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 379,52 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,68 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,36 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,12 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 348,35 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 947,15 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 966,59 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 662,27 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтаж кабельных линий |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 029,13 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 533,62 |  |  |
| Раздел 2. Монтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ФЕРм10-04-101-08 | Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность до 10 Вт |  |  | шт |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 36,28 |  | 725,60 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 18,45 |  | 369,00 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 4 |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 54,73 |  | 1 094,60 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 725,60 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | % | 96 |  | 96 |  |  | 696,58 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | % | 53 |  | 53 |  |  | 384,57 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 175,75 |  |  |
| 26 | ТЦ_101_86_8622026633_05.08.2022_02 | LPA-9615XC Сетевой IP рупорный громкоговоритель, 100 Гц-18 кГц, 97 дБ, 15 Вт (LPA) |  |  | шт |  |  | 20 | 28 021,67 |  | 35 741,90 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=33626/1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 741,90 |  |  |
| 27 | ФЕРм10-10-001-02 | Камеры видеонаблюдения: на кронштейне |  |  | шт |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 34,02 |  | 136,08 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  | 2,72 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,11 |  | 12,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 34,70 |  | 138,80 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,08 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 123,83 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 62,60 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 325,23 |  |  |
| 28 | ТЦ_101_86_8622026633_05.08.2022_02 | DS-I400(C) (2.8mm) 4Mп уличная цинидрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ 2560x1440, 25 к/с (2304х1296, 1920х1080, 1280х720); объектив 2,8мм; угол обзора 98гр; Н.265/Н.265+/Н.264/Н.264+/MJPEG, механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F2.0; WDR 120Дб; ROI; 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32 кбит/с-8Мбит/с; IP67; -40грС до +60грС; DC12B+-25%PoE(IEEE 802.3af);6,5Вт макс. |  |  | шт |  |  | 4 | 8 325,00 |  | 2 123,72 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=9990/1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 123,72 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Монтаж оборудования : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 099,02 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 861,68 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 237,34 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 865,62 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 865,62 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500,98 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 861,68 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,72 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 820,41 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 447,17 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 861,68 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 820,41 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 447,17 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Монтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 366,60 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 865,62 |  |  |
| Раздел 3. Монтаж узлов связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ФЕРм08-03-573-04 Применительно | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (Монтаж уличного шкафа 395х310х120мм IP54) |  |  | шт |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 20,44 |  | 61,32 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 33,47 |  | 100,41 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,42 |  | 10,26 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 2,94 |  | 8,82 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,06 |  | 6,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,31 |  | 0,93 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 56,85 |  | 170,55 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,58 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 70,15 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 36,51 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 277,21 |  |  |
| 30 | ТЦ_101_86_7203497599_05.08.2022_02 | Щит распределительный навесной ЩРН-24 (395х310х120) IP54 EKF PROxima |  |  | шт |  |  | 3 | 3 545,00 |  | 678,25 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=4254/1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 678,25 |  |  |
| 31 | ФЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (Монтаж абоненсткого терминала ONU BDCOM GEPON) |  |  | шт |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 8,90 |  | 26,70 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 0,66 |  | 1,98 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  | 0,36 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  | 0,54 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 1,03 |  | 3,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 9,74 |  | 29,22 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,06 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 24,62 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 12,45 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,29 |  |  |
| 32 | ТЦ_101_86_6659099112_05.08.2022_02 | Абонентский терминал ONU BDCOM GEPON, 4 порта 10/100/1000Base-T |  |  | шт |  |  | 3 | 1 959,90 |  | 375,00 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=2351,88/1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 375,00 |  |  |
| 33 | ФЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (Монтаж неуправляемого PoE-коммутатора 8 RJ45) |  |  | шт |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 8,90 |  | 26,70 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 0,66 |  | 1,98 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  | 0,36 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  | 0,54 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 1,03 |  | 3,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 9,74 |  | 29,22 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,06 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 24,62 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 12,45 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,29 |  |  |
| 34 | ТЦ_101_86_8622026633_05.08.2022_02 | DS-S1008P Сетевой неуправляемый коммутатор 8 RJ45 100M PoE, 2 порта с высоким приоритетом; 2 Uplink порта Gigabit; IEEE802.3af, IEEE802.3at; бюджет PoE 60Вт; поддержка режима передачи до 250м,10Мбит/с (1-8 порт), CAT5e; защита от перенапряжений, DC48В, 1.35A; 65Вт; от -10грС до +40грС |  |  | шт |  |  | 3 | 9 325,00 |  | 1 784,12 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=11190/1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 784,12 |  |  |
| 35 | ФЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (Монтаж неуправляемого PoE-коммутатора 4 RJ45) |  |  | шт |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 8,90 |  | 26,70 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 0,66 |  | 1,98 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  | 0,36 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  | 0,54 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 1,03 |  | 3,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 9,74 |  | 29,22 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,06 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 24,62 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 12,45 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,29 |  |  |
| 36 | ТЦ_101_86_8622026633_05.08.2022_02 | DS-3E0105P-E (B) Сетевой неуправляемый коммутатор 4 RJ45 100M PoE c грозозащитой 6кВ, 2 порт с высоким приоритетом; 1 Uplink порт 100М Ethernet; бюджет PoE 60Вт; поддержка режима передачи до 250м,10Мбит/с, CAT5e |  |  | шт |  |  | 3 | 5 908,33 |  | 1 130,42 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=7090/1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 130,42 |  |  |
| 37 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат (Монтаж двойных розеток и автоматических выключетелей) |  |  | шт |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 10,22 |  | 61,32 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,38 |  | 2,28 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 1,03 |  | 6,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 10,60 |  | 63,60 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,32 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 60,09 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 31,27 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,96 |  |  |
| 38 | ТЦ_101_86_7203497599_05.08.2022_02 | ЭТЮД О/У двойная РОЗЕТКА с заземлением без шторок 16А 250В, БЕЛЫЙ, Россия |  |  | шт |  |  | 3 | 268,33 |  | 51,34 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=322/1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,34 |  |  |
| 39 | ТЦ_101_86_7203497599_05.08.2022_02 | Автоматический выключатель 2Р 6А(С) 4,5КА ВА 47-63 EKF PROxima |  |  | шт |  |  | 3 | 345,00 |  | 66,01 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=414/1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,01 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Монтаж узлов связи : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 406,95 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,74 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,35 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,34 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 097,86 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 085,14 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 085,14 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 631,04 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,74 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,35 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,34 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,72 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 204,10 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,13 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 214,08 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 204,10 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,13 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Монтаж узлов связи |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 716,18 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 085,14 |  |  |
| Раздел 4. АПК-проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ФЕРм11-04-005-01 | Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 165,95 |  | 165,95 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 77,71 |  | 77,71 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 10,84 |  | 10,84 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 46,70 |  | 46,70 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 18,5 |  | 18,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,87 |  | 0,87 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 290,36 |  | 290,36 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 176,79 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 160,88 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 81,32 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 532,56 |  |  |
| 41 | ТЦ_101_86_8622026633_05.08.2022_02 | SSD диск COLORFUL SL500 512GB |  |  | шт |  |  | 1 | 3 825,00 |  | 243,94 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=4590/1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,94 |  |  |
| 42 | ТЦ_101_86_8622026633_05.08.2022_02 | Видеокарта MSI GeForse GTX 1050 Ti GTX 1050 Ti GAMING X 4G PCI-e 4096Mb GDDR5 128 Bit Retail |  |  | шт |  |  | 1 | 17 355,00 |  | 1 106,82 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=20826/1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 106,82 |  |  |
| 43 | ТЦ_101_86_8622026633_05.08.2022_02 | BQ, 700W 110-BQ-0700-V2, 80 Plus Bronze, модульный |  |  | шт |  |  | 1 | 5 753,33 |  | 366,90 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=6904/1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 366,90 |  |  |
| 44 | ТЦ_101_86_8622026633_05.08.2022_02 | Комплект HUANANZHI X99 F8 2011-3 + XEON E5 2680 V3 2.3 ГГц + 32 Гб DDR4 2133 МГц REG ECC NVME M.2 |  |  | шт |  |  | 1 | 23 150,00 |  | 1 476,40 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=27780/1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 476,40 |  |  |
| 45 | ТЦ_101_86_8622026633_05.08.2022_02 | Устройство охлаждения (кулер) Deepcool ICE EDGE MINI FS V2.0 Soc-FM2+/AM2+/AM3+/AN4/1150/1155 3- |  |  | шт |  |  | 1 | 555,00 |  | 35,40 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=666/1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,40 |  |  |
| Программное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ФЕРп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 39,10 |  | 78,20 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,49 |  | 4,98 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 39,10 |  | 78,20 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,20 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 75 |  | 75 |  |  | 58,65 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 28,15 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 |  |  |
| 47 | ФЕРп02-02-002-01 | Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 61,30 |  | 122,60 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,9 |  | 7,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 61,30 |  | 122,60 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,60 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 75 |  | 75 |  |  | 91,95 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 44,14 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,69 |  |  |
| 48 | ТЦ_101_86_8622026633_05.08.2022_02 | "Программная лицензия "потоковая система распознования атрибутов транспортных средствограмма для анализа видеопотока" Государственнаяистрация ПО №2021665154" |  |  | шт |  |  | 4 | 50 000,00 |  | 12 755,10 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 755,10 |  |  |
| 49 | ТЦ_101_86_8622026633_05.08.2022_02 | LPA-XC9000, Программное обеспечение для системы диспетчерской связи |  |  | шт |  |  | 1 | 86 361,67 |  | 5 507,78 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=103634/1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 507,78 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 АПК-проект : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 983,50 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 366,75 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,71 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,84 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 539,04 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 492,34 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 492,34 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 532,56 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,95 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,71 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,84 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,70 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,88 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,32 |  |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 423,69 |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 423,69 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,80 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,60 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,29 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 377,59 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 311,48 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,61 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 АПК-проект |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 448,59 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 492,34 |  |  |
| Раздел 5. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 5 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 5 Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 889,74 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 785,06 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 117,59 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,44 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 987,09 |  |  |
|  | 2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 10.06.2022 г. №26784-ИФ/09 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 334,28 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 672,29 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 554,01 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 517,58 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 516,59 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 277,47 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 313,92 |  |  |
|  | 2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 10.06.2022 г. №26784-ИФ/09 | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 802,53 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 911,97 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 563,58 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,86 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 470,50 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 874,51 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 981,97 |  |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 423,69 |  |  |
|  | 2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 10.06.2022 г. №26784-ИФ/09 | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 423,69 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,80 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,60 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,29 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 560,50 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 400,50 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 302,58 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 368,18 |  |  |
|  |  | НДС - не предусмотрен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 560,50 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК ___________________ «____»_________ 2022 г. |  | ПОДРЯДЧИК ___________________ «____»_________ 2022 г. |
| --- | --- | --- |

Приложение 3

к муниципальному контракту

от «___»____2022 г № ______

Образец акта приемки результата исполнения контракта

№ _______  от ___________

на выполнение работ по монтажу системы оповещения, системы громкоговорящей связи, расширению возможностей

системы «Безопасный город» по г.Югорск.

город Югорск                                                                   «____»_________20__ год

Муниципальное казенное  учреждение «Служба обеспечения органов местного самоуправления», именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,

и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Фактически выполнено и оплачено работ на сумму _________________ (_______________)  рублей, в том числе НДС 20% (в случае отсутствия НДС в данной строке отразить «без НДС»).

Краткое описание выполненных работ:

- работы по монтажу системы оповещения, системы громкоговорящей связи, расширению возможностей системы «Безопасный город» по г.Югорск.

2. С момента подписания настоящего акта муниципальный контракт считать: ИСПОЛНЕННЫМ за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.

3. Настоящий акт является основанием для подачи сведений об исполнении  муниципального контракта на официальном сайте http://zakupki.gov.ru

Заказчик: Муниципальное казенное  учреждение «Служба обеспечения органов местного самоуправления»

Адрес: 628260, ул. 40 лет Победы, 11,  г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный  округ-Югра, Тюменская  область

ИНН/КПП 8622019058/862201001

ОГРН 1108622000013

Депфин Югорска (Муниципальное  казенное учреждение  «Служба обеспечения органов местного самоуправления» (МКУ  «СООМС») л/с 021000000)

р/с  03231643718870008700  в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре г. Ханты-Мансийск

БИК 007162163

к/с 40102810245370000007

тел. (34675) 2-13-86;

e-mail: thu@ugorsk.ru

________________/___________/

«___» ______ 20__ г.

М.П.

Руководитель:

__________________________________________/____________________/

Подрядчик: _____________________

Руководитель: _____________________

| ЗАКАЗЧИК ___________________ «____»_________ 2022 г. |  | ПОДРЯДЧИК ___________________ «____»_________ 2022 г. |
| --- | --- | --- |

В случае, если цена контракта освоена не в полном объеме данный акт является так же соглашением о расторжении контракта п.3 излагается в следующей редакции

п. 3 - с момента подписания данного акта (соглашения) муниципальный контракт считается расторгнутым, за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.