## Муниципальное образование - городской округ город Югорск

## Администрация города Югорска

## Департамент жилищно-коммунального

## и строительного комплекса

ИНН 8622012310, КПП 862201001

ул. Механизаторов, д. 22, г. Югорск, 628260

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,

Тюменская обл.,

Тел. 7-17-42, тел./ факс (34675) 7-30-81

E-mail: kjk@ugorsk.ru

__29.04.2013___№_947____

Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

- Номер извещения на официальном сайте:______________________________

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска приглашает принять участие в размещении муниципального заказа способом запроса котировок на право заключения муниципального контракта у субъектов малого предпринимательства на выполнение работ по посадке и уходу за саженцами деревьев в городском сквере города Югорска.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по посадке и уходу за саженцами деревьев в городском сквере города Югорска.

| № п/п | Код ОКПД | Наименование работ | Характеристика выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4540339 | Выполнение работ по посадке и уходу за саженцами деревьев в городском сквере города Югорска | Характеристика и объем работ указаны в Локальном сметном расчете в ценах 2001г. (Приложение №1) |

Максимальная  цена муниципального  контракта:  111 400  (сто одиннадцать тысяч четыреста) рублей.

В стоимость работ должны быть включены затраты на весь перечень и состав работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения муниципального контракта.

Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2013 год.

Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. Ленина,15, городской сквер.

Срок и условия оплаты выполняемых работ: Оплата выполненных Подрядчиком работ производится за фактически выполненные работы в течение 90 календарных дней на основании подписанной Муниципальным заказчиком  справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

Срок  выполнения работ:

начало выполнения работ по посадке и уходу за саженцами деревьев: с даты заключения муниципального контракта;

окончание работ по посадке саженцев: до 01 июня 2013 года;

окончание работ по уходу за саженцами:  до 30.09. 2013;

Подготовка к зимнему периоду саженцев деревьев:

- начало выполнения работ с 01.10.2013;

- окончание  работ  до 25.10.2013.

Срок и объем предоставления гарантии качества выполняемых работ:

- предоставление гарантии на выполненные работы предусмотрено на весь объем выполняемых работ Подрядчиком.

Требования к качеству выполняемых работ: работы должны быть выполнены в соответствии со  СНиП III-10-75  «Благоустройство территорий».

Требование к участнику размещения заказа:

1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

2.Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы  и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать 25% (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать 25%;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства – 100 человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства – 400 млн. рублей.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ, прошу направить котировочную заявку   (Форма 1) по адресу: 628260, Администрация города Югорска, управление экономической политики, ул.40 лет Победы,11, каб.310, г. Югорск, Ханты Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Е-mail: omz@ugorsk.ru

Срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9.00 часов по местному времени «01   » мая 2013 г. до 13.00 часов по местному времени «15   » мая 2013 г.

Любой участник размещения заказа  вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Проведение переговоров между Муниципальным заказчиком и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

Котировочная заявка, поданная в письменной форме, должна быть подписана руководителем и скреплена соответствующей печатью в случае ее наличия. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку.

Котировочная заявка, поданная в форме электронного документа, должна быть с электронной подписью, соответствующей требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи».

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Котировочные заявки  отклоняются, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем  запросе котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров превышает максимальную цену, указанную в настоящем запросе котировок.

Срок подписания победителем  муниципального контракта:

–  победитель в проведении запроса котировок должен предоставить заказчику подписанные со своей стороны два экземпляра муниципального контракта в срок не позднее семи календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Муниципальный контракт с победителем в проведении запроса котировок будет подписан не ранее семи дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Уведомляю Вас, что направление Заказчиком запроса котировок и представление поставщиков котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.

Контактные лица заказчика: заместитель директора Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска  - Ярков Григорий Алексеевич, тел/факс 8(34675) 7-30-81.

Исполняющий обязанности-

заместителя  главы администрации г.Югорска -

директора  ДЖКиСК                                                                                                     Г.А.Ярков

Приложение №1

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на выполнение работ по посадке и уходу за саженцами деревьев в городском сквере города Югорска

Составлена в ценах 2001 г.

Средства на оплату труда – 3,340 тыс. рублей

Сметная трудоемкость – 121,37 чел. час

Составлена в ценах 2001 г. – 41,574 тыс. руб.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Посадка и уход за саженцами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР47-01-006-08 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 50% (10 ям) НР (1549,43 руб.): 121% от ФОТ (1280,52 руб.) СП (1152,47 руб.): 90% от ФОТ (1280,52 руб.) | 4,5 | 997,09 284,56 |  | 712,53 | 4486,91 | 1280,52 |  | 3206,39 | 11,61 | 52,25 |
| 2 | ТЕР47-01-009-02 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м (10 деревьев или кустарников) НР (1212,34 руб.): 121% от ФОТ (1001,93 руб.) СП (901,74 руб.): 90% от ФОТ (1001,93 руб.) | 4,5 | 507,55 212,21 | 71,31 10,44 | 224,03 | 2283,98 | 954,95 | 320,9 46,98 | 1008,13 | 7,02 | 31,59 |
| 3 | Прайс - лист | Клен остролистный (шт) | 15 | 1060,19 |  | 1060,19 | 15902,85 |  |  | 15902,85 |  |  |
| 4 | Прайс - лист | Сирень обыкновенная (шт) | 15 | 205,71 |  | 205,71 | 3085,65 |  |  | 3085,65 |  |  |
| 5 | Прайс - лист | Яблоня (шт) | 15 | 474,71 |  | 474,71 | 7120,65 |  |  | 7120,65 |  |  |
| 6 | ТЕР47-01-067-02 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 0,3x0,3 м (10 деревьев или кустарников) НР (1279,09 руб.): 121% от ФОТ (1057,1 руб.) СП (951,39 руб.): 90% от ФОТ (1057,1 руб.) | 4,5 | 366,28 223,43 | 78,44 11,48 | 64,41 | 1648,26 | 1005,44 | 352,98 51,66 | 289,84 | 8,34 | 37,53 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 34528,30 | 3240,91 | 673,88 98,64 | 30613,51 |  | 121,37 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 4040,86 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 3005,60 |  |  |  |  |  |
| Итого по смете в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  | 41574,76 |  |  |  |  | 121,37 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 30613,51 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 673,88 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 3339,55 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Посадка и уход за саженцами |  |  |  |  |  |  | 41574,76 |  |  |  |  | 121,37 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 34528,30 | 3240,91 | 673,88 98,64 | 30613,51 |  | 121,37 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 4040,86 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 3005,60 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  |  | 41574,76 |  |  |  |  | 121,37 |
| Итого по смете в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  | 41574,76 |  |  |  |  | 121,37 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 30613,51 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 673,88 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 3339,55 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 4040,86 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 3005,60 |  |  |  |  |  |
| С индексом удорожания |  |  |  |  |  |  | 94406,78 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 1

# В единую комиссию

администрации города Югорска

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Уважаемые господа!

Дата ________

Изучив  запрос котировок от «29» апреля 2013 года №947, номер извещения на официальном сайте:_________________________, получение которого настоящим удостоверяется, мы, _________________________________________________________________________

(указываются сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Фамилия Имя Отчество  (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

предлагаем выполнить работы по посадке и уходу за саженцами деревьев в городском сквере города Югорска, в полном соответствии с запросом котировок.

О себе сообщаем:

-  место нахождения (для юридического лица): _________________________________________________

-  место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя):_________________

- банковские реквизиты: ________________________________________________________________

-идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):_____________________________________

- КПП (для юридического лица)  ______________________________________________________

-  номер контактного телефона: __________________________________________________________

Данной заявкой мы выражаем своё согласие исполнить условия контракта, указанные в извещение о проведении запроса котировок от «___» __________20__г. с ценой контракта ______________________рублей.

В стоимость работ включены затраты на весь перечень и состав работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. (в случае если участник размещения заказа не является плательщиком НДС, то необходимо указать «без НДС»).

- Настоящим подтверждаем, что в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ мы являемся субъектом малого предпринимательства:

- - средняя численность работников за предшествующий календарный год не превысила ста человек включительно;

- - выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превысила 400 млн. руб.;

- - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не превышает двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов (для юридических лиц).

Дополнительно мы принимаем на себя следующие обязательства: _______________

_________________________                      _________________      ________________________

Должность                                                  подпись                                 (Фамилия И.О.)

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

В котировочной заявке наличие словосочетания «место нахождения» обязательно и не подлежит изменению.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

# Муниципальный контракт № __

на выполнение работ  по посадке и уходу за саженцами  деревьев в городском сквере города Югорска.

г. Югорск                                                                 	                                     « ____»_________2013 г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», со второй стороны, и_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

- Предмет контракта.

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Исполнителю, а Исполнитель принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по  посадке и уходу за саженцами деревьев  в городском сквере города Югорска, в соответствии с Приложениями № 1 настоящего контракта;

- своевременно сдавать результат выполненных работ.

Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  № ___ от __________г.	.

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2013 год.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ составляет __________________________________(сумма прописью).

Цена контракта включает в себя  затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС.

Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий, предусмотренных пунктом 2.5. настоящего контракта.

2.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится за фактически выполненные работы в течение 90 календарных дней на основании подписанной Муниципальным заказчиком  справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.4. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства на 2013 год.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

начало выполнения работ по посадке и уходу за саженцами деревьев: с даты заключения муниципального контракта;

окончание работ по посадке саженцев: до 01 июня 2013 года;

окончание работ по уходу за саженцами:  до 30.09. 2013;

- подготовка к зимнему периоду саженцев деревьев:

начало выполнения работ – с 01.10.2013;

окончание  работ - до 25.10.2013.

4. Права и обязанности Исполнителя

Обязанности Исполнителя:

4.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта, Исполнитель обязан предоставить Управляющей организации:

-  подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту и суммы налога на добавленную стоимость (в случае если Исполнитель  является плательщиком данного налога), в соответствии с Приложением №2 настоящего контракта.

4.2. В течение одного месяца, с момента заключения контракта, предоставить Муниципальному заказчику информацию о постановке организации Исполнителя (субподрядчика) на учет в налоговом органе по месту выполнения работ по контракту.

4.4. Исполнитель обязан обеспечить качество посадочного материала, его сохранность до и после высадки, приживаемость посадочного материала, исключить его гибель.

4.5. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.6. Приступить к выполнению работ по муниципальному контракту после утверждения фактических мест выполнения работ, объемов и схемы высадки Муниципальным заказчиком и Управляющей организацией.

4.7. Представлять Управляющей организации с 01 по 05 числа месяца, следующего за отчетным, акты  приемки выполненных работ (с отражением в них фактического места выполнения работ, даты выполнения работ, информации о наличии сертификатов и свидетельств с указанием технических характеристик посадочного материала, площади и объемов выполнения работ) в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Управляющей организации и Исполнителя, два – для Муниципального заказчика.

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Исполнитель с 06 по 10  числа месяца, следующего за отчетным, представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат в четырех экземплярах с приложением:

- акта приемки выполненных работ, с отражением в нем фактического места выполнения работ, даты выполнения работ, информации о наличии сертификатов и свидетельств с указанием технических характеристик посадочного материала, площади и объемов выполнения работ,

- заверенных копий журнала фиксирования замечаний и актов замечаний,

- заверенной копии журнала производства работ,

- накопительной ведомости по исполнению муниципального контракта с указанием мест и объемов работ,

- и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

В случае предоставления документов в срок, позднее установленного, Управляющая организация в письменном виде объясняет Муниципальному заказчику причины задержки. Факт задержки предоставления документов является для Муниципального заказчика основанием для начисления штрафных санкций к Управляющей организации.

4.8. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.9. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам и (или) муниципальному имуществу, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.10. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Исполнителя нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.11. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.12. В  установленные сроки завершить выполнение работ в соответствии с техническим заданием  документации об аукционе и  требованиями контракта и сдать результат выполненных работ Управляющей организации.

4.13. Обеспечить профессиональный подход при выполнении работ в соответствии с со  СНиП III-10-75  «Благоустройство территорий».

4.14. По завершении выполненных работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.15. Исполнитель в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному выполнению работ, охране труда и охране окружающей среды.

4.16. Выполнять в полном объеме обязательства Исполнителя, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.17. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ. В журнале производства работ отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Исполнителя. Форма и содержание журнала производства работ должна быть согласована с Муниципальным заказчиком и Управляющей организацией.

4.18. Предоставлять любые документы, связанные с исполнением  настоящего контракта.

4.19. Рационально использование территорию высадки и охрану зеленых насаждений.

Права Исполнителя:

4.20. Имеет право получать разъяснения от Управляющей организации и Муниципального заказчика по вопросам исполнения настоящего контракта.

4.21. Исполнитель имеет право завершить выполнение работ ранее установленного срока, чем предусмотрено настоящим контрактом, по согласованию с Муниципальным заказчиком.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации.

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Подписать, скрепить печатью, представленный Исполнителем и Управляющей организацией, расчет стоимости работ по контракту.

5.3. Согласовать Управляющей организацией  фактические места выполнения и объемы работ в пределах, указанных в техническом задании документации об аукционе и требованиями контракта.

5.4. Обеспечить финансирование работ исполнителя в соответствии с условиями настоящего контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.5. В течение 3 рабочих дней, с даты представления Исполнителем расчета стоимости работ по контракту, проверить, подписать, скрепить печатью и направить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по контракту и суммы налога на добавленную стоимость (в случае если Исполнитель является плательщиком данного налога).

5.6. Назначить специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора за выполнением работ Исполнителем.

5.7. Подтвердить Исполнителю поставку посадочного материала путем проверки фактического наличия посадочного материала у Исполнителя и подписания Акта фактической поставки материалов.

5.8. Ежедневно контролировать ход выполнения работ Исполнителем. Отслеживать ситуацию, которая может повлечь за собой причинение ущерба третьим лицам и (или) муниципальному имуществу.

5.9.  Заблаговременно планировать работы Исполнителя и письменно уведомляет об этом Муниципального заказчика и Исполнителя.

5.10. Дать указания приступить к исполнению Исполнителем обязательств по контракту после утверждения мест выполнения работ и объемов Муниципальным заказчиком и Управляющей организацией.

5.11. Принять у Исполнителя  качественно выполненные в соответствии с СНиП III-10-75 Благоустройство территорий.

5.12. Проверить и своей подписью подтвердить записи в журнале производства работ.

5.13. При выявлении фактов нарушения Исполнителем организации и методов выполнения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных техническим заданием документации об аукционе и настоящим контрактом, Управляющая организация обязана дать письменное указание Исполнителю о незамедлительном устранении допущенных нарушений в течение 24 часов и зафиксировать замечания в журнале производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.14. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.15. Не оплачивать выполненные с ненадлежащим качеством работы Исполнителя.

Права Управляющей организации:

5.16. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

5.17. Не принять выполненные с ненадлежащим качеством работы Исполнителя.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ.

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам  работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением СНиП III-10-75 или отступлением от условий контракта и технического задания документации об аукционе, Управляющая организация излагает свои претензии, замечания и дает письменное предписание к незамедлительному устранению допущенных Исполнителем  нарушений.

Если Исполнитель признает справедливыми претензии и замечания Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает выполнение работ в сроки, установленные Управляющей организацией.

При несогласии Исполнителя с требованием Управляющей организации, он направляет письменные возражения Управляющей организации в пределах установленного срока устранения замечаний с указанием Ф.И.О. и должности представителя, ответственного за ведение переговоров, проведения обследования и подписания соответствующего акта.

Если Исполнитель в пределах установленного предписанием Управляющей организации срока устранения замечаний не направил свои письменные возражения, то этот факт признается как согласие с выявленными Управляющей организацией замечаниями и подлежит обязательному устранению.

6.3. В случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Муниципальный заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Исполнителю сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов.

6.4. В случае возникновения споров по качеству оказываемых услуг между Заказчиком и Исполнителем создается согласительная комиссия при участии Заказчика, Управляющей организации, Исполнителя, специалистов по усмотрению муниципального заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным, принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

7. Ответственность сторон.

7.1.  За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2.  В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Исполнителем, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки за каждый день неисполнения обязательства, начиная со дня обнаружения неисполнения обязательства  в размере 5/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3.  В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Муниципальным заказчиком, Исполнитель имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ, предусмотренных контрактом.

7.4.  Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

  - В случае обнаружения недостатков Муниципальный заказчик вправе на свое усмотрение потребовать от Исполнителя:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соответствующего уменьшения установленной цены контракта;

- безвозмездного повторного выполнения работ;

- возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

- 9. Срок действия контракта, основания и порядок расторжения контракта.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами.

9.2.  Настоящий контракт прекращает свое действие после исполнения всех обязательств по муниципальному контракту.

9.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Исполнителем условий настоящего контракта:

9.3.1. Исполнитель не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте.

9.3.2. Исполнитель не исполнил обязательства, в срок, установленный в п. 3.1 настоящего контракта;

9.3.3. Если Исполнитель не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в настоящем контракте даты начала работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

9.3.4. В случае неоднократного нарушения Исполнителем обязательств по настоящему контракту.

9.4. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 9.3 Муниципальный заказчик направляет Исполнителю соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым с момента получения Исполнителем указанного уведомления. После расторжения настоящего контракта  представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Исполнителем к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

Если стоимость произведенных Исполнителем работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Исполнителем работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 календарных дней.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

10.2. В случае если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

11. Заключительные положения.

11.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

11.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

11.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- Перечень саженцев деревьев, характеристика и объем выполняемых работ по уходу за саженцами и подготовке к зимнему периоду (Приложение 1);

- образец расчета стоимости работ по посадке и уходу за саженцами деревьев (Приложение 2).

11.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

12.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310

_______________________________________________________/ _______________ /

12.2. Управляющая организация:

______________________________________________________________________________________

_______________________/_______________/

12.3. Исполнитель:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________/________________/

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ ______ от «__» ________ 20_ г.

Перечень  саженцев деревьев

| № п/п | Наименование саженцев | Объем (шт) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Клен остролистный | 15 |
| 2 | Сирень обыкновенная | 15 |
| 3 | Яблоня | 15 |
|  | Всего | 45 |

характеристика и объем выполняемых работ по уходу за саженцами деревьев и подготовке к зимнему периоду

| № | Наименование работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| Уход за саженцами деревьев |  |  |
| 3 | - Прополка, перекопка и рыхление приствольных кругов в радиусе 50-70 см. от центра посадки | 45 штук |
| 4 | - Внесение комплексных удобрений перед перекопкой приствольных кругов | 45 штук |
| 5 | - Подсыпка плодородного грунта с мульчированием приствольных кругов | 45 штук |
| 7 | - Полив деревьев и кустарников по мере высыхания почвы | 45 штук |
| Подготовка к зимнему периоду саженцев деревьев |  |  |
| 11 | - Подзимний полив | 45 штук |
| 12 | - Связывание ветвей кустарников по необходимости | х |
| 13. | - Укрытие на зиму саженцев деревьев | 45 штук |
| 14 | - Обустройство временных ограждений из брусков | 45 штук |
| 15 | - Пошив чехлов из нетканых материалов | 45 штук |

Муниципальный заказчик:

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310

_______________________________________________________/ _______________ /

Управляющая организация:

_____________________________________________________________________________________

_____________________/_______________/

Исполнитель:

______________________________________________________________________________________

_____________________________________/________________/

Приложение №2

к муниципальному контракту

Образец расчета стоимости работ

на выполнение работ по посадке и уходу за саженцами деревьев в городском сквере города Югорска.

| Итого стоимость работ в ценах 2001г. |  |
| --- | --- |
| Индекс пересчета сметной стоимости в текущие цены |  |
| НДС 18% (при наличии) |  |
| ВСЕГО |  |

Представитель Подрядчика:_______________________________________/_____         _ ______/

Ответственный специалист Управляющей организации:

______________________________________________________________/_____         _ ______/