Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию городского пруда города Югорска в 2023 году.

Место  выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Мира, городской пруд.

Срок выполнения работ:

-  начало: 01.01.2023;

-  окончание: 31.12.2023.

Перечень, характеристика и объемы работ по содержанию и обслуживанию городского пруда.

Общая площадь обслуживаемой территории пруда: 14 400 кв. м.

-  площадь городского пруда -  6000 кв. м.

-  площадь уборки прилегающей территории   - 8400 кв. м.

в том числе площадь газонов - 3420 кв. м.

- скамейки – 12 шт.

- урны -7 шт.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля.

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями.

Требования к качеству работ: работы должны выполняться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

- Правилами благоустройства территории города Югорска (утвержденных Решением Думы города Югорска от 31.05.2022 № 58);

- иными нормативно-правовыми актами.

Средства, используемые для акарицидной обработке должны иметь документы, подтверждающие их качество, в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 10.11.2002 № 344 «О государственной регистрации дезинфицирующих, дезинсекционных и дератизационных средств для применения в быту, в лечебно-профилактических учреждениях и на других объектах для обеспечения безопасности и здоровья людей». При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и охраны окружающей среды. По окончании проведения обработки на объекте необходимо установить информационные таблички со сроками обработки и посещения данного объекта, контактными данными.

Выполнение работ по организации вывоза мусора должно исполняться в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 25.08.2008 № 641».

Подрядчик вправе осуществлять вывоз мусора самостоятельно при наличии соответствующей лицензии или заключить договор на оказание таких услуг со специализированной организацией, имеющей такую лицензию, действующую на протяжении всего срока выполнения работ.

| Работы по содержанию и обслуживанию городского пруда | Процент в общем объеме работ |
| --- | --- |
| Летнее содержание | 35 |
| Очистка и сбор наплывного бытового и растительного мусора с поверхности воды не реже 4 раз в месяц, при условии загрязнения или по требованию Заказчика очистка производится чаще, чтобы гладь воды была чистой Уборка прилегающей территории от мусора и различных предметов Очистка урн от мусора по мере накопления, но не реже 1 раз в три дня Организация вывоза мусора Очистка от пыли и грязи скамеек, урн (май-август) Влажная уборка скамеек и урн не менее 1 раза в месяц Влажная уборка ограждения (май, август) Информирование заказчика об увеличении уровня воды в городском пруду выше 1,3 м |  |
| Уход за газонами (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.) период май-август Скашивание травы на территории в местах общего пользования при высоте травы выше 15см (июнь, июль, август). Высота травы после покоса должна быть не более 5 см. сбор, уборка и вывоз травы, опавших листьев Скашивание прибрежной растительности механическим или ручным способом |  |
| Зимнее содержание | 30 |
| Сбор мусора и различных предметов с поверхности пруда Уборка прилегающей территории к пруду от мусора и различных предметов Очистка урн от мусора по мере накопления, но не реже 1 раз в три дня Организация вывоза мусора Сдвигание и очистка дорожек и проезжей части от свежевыпавшего снега Устранение скользкости (подсыпка песком по необходимости) Сметание снега со скамеек Очистка от снега территории вокруг скамеек и урн Вывоз снега по необходимости но не реже 1 раза в месяц Уборка снега с газонов в период интенсивного таяния снега (по необходимости) |  |
| Восстановительные работы (при обнаружении) * | 35 |
| Окрашивание скамеек, урн Исправление повреждений конструкций ограждений, скамеек Устранение повреждений тротуарной дорожки Очистка боковых плит и дна от ила и подводной растительности механическим или ручным способом не менее 2 раз с июня по сентябрь Прочистка ливневой канализации (по необходимости) Акарицидная, барьерная дератизация; Изготовление информационных табличек: «Осторожно! Территория НЕ Обработана!» и «Территория Обработана!» Прочие сопутствующие работы |  |
|  | 100 |

*Восстановительные работы выполняются по факту выявления дефектов Заказчиком или Подрядчиком с составлением дефектных актов с указанием количества выполняемых работ и сроков.