Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по текущему ремонту  дорог в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, участок дороги ул. Декабристов и проезда от ул. Студенческая до ул. Декабристов; участок дороги ул. Калинина (от ул. Мира до ул. Гастелло); участок дороги ул. Мира (от ул. Ленина до ул. Железнодорожная); участок дороги ул. Пожарского (от жилого дома №9б до жилого дома №12; участок дороги ул. Свердлова (от проезда ул. Толстого до ул. Газовиков); участок дороги ул. Спортивная (от ул. Энтузиастов до ул. Попова).

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 20.08.2023.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 26.09. 2023.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:

Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.

Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийные сроки устанавливаются:

- для нижнего слоя дорожного покрытия - 5 (пять) лет;

- для верхнего слоя дорожного покрытия автомобильной дороги и слоев износа из асфальтобетона при ремонте дорожной одежды  7 (семь) лет;

- для дорожной постоянной горизонтальной разметки 3 месяца с даты оформления документа о приемке сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). В случае досрочного расторжения контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения.

Требования к качеству и техническим характеристикам работ:

Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 («Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 февраля 2018 г. N 81-ст).

При производстве  работ руководствоваться требованиям Методического пособия по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций МДС 12-26.2006.

Работы должны быть выполнены согласно норм ГОСТа Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», и следующих требований: СП 34.13330.2021, СНиП 2.05.02-85*  «Автомобильные дороги»; ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования (с изменением № 1); ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»,  ГОСТа Р 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 мая 2020 г. N 191-ст).

При выполнении работ в обязательном порядке выполнять следующие требования:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений;

- недопущение дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими причинами которых явились неудовлетворительные дорожные условия;

- обеспечение бесперебойного, безопасного движения автотранспорта по автомобильным дорогам в течение срока действия настоящего контракта.

При производстве работ должны соблюдаться требования по обеспечению безопасности дорожного движения. Подрядчик согласовывает схему ограждения мест производства работ и несет ответственность за безопасность движения в зоне производства работ.

Подрядчик перед началом работ должен представить Заказчику следующие документы: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и другие документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по текущему ремонту дороги по ул. Калинина (от ул. Мира до ул. Гастелло) в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Ремонт дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт покрытия проезжей части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-06-035-01 | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора |  |  | т |  |  | 1,0659 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,3*3553/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 124,02 | 1,2 | 158,63 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,90 | 1,2 | 4,99 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1 600,83 |  | 1 706,32 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,36 | 1,2 | 0,4604688 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 724,85 |  | 1 864,95 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,99 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 7,39 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 6,69 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 879,03 |  |  |
| 2 | ФЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона |  |  | 100 т |  |  | 3,553 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3553*0,04*2,5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 212,48 | 1,2 | 905,93 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 5 536,89 | 1,2 | 23 607,08 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 284,69 | 1,2 | 1 213,80 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 123,62 |  | 439,22 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 21,77 | 1,2 | 92,818572 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 21,5 | 1,2 | 91,6674 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 872,99 |  | 24 952,23 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 119,73 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 3 137,20 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 2 840,44 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 929,87 |  |  |
| 3 | ФССЦ-04.2.01.02-0005 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I |  |  | т |  |  | 358,853 | 451,06 |  | 161 864,23 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 864,23 |  |  |
| 4 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 1000 м2 |  |  | 3,553 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3553 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 182,32 | 1,2 | 777,34 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7 479,03 | 1,2 | 18 808,36 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 234,46 | 1,2 | 874,38 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 874,78 |  | 3 108,09 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 20,86 | 1,2 | 88,938696 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,85 | 1,2 | 80,36886 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 468,48 |  | 22 693,79 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 651,72 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 2 444,55 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 2 213,30 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 351,64 |  |  |
| 5 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 |  |  | 1000 м2 |  |  | 3,553 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3553 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 3,29 | 2,4 | 28,05 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 254,89 | 2,4 | 891,18 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,95 | 2,4 | 38,46 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 2,94 | 2 | 20,89 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,35 | 2,4 | 2,98452 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,47 | 2,4 | 4,007784 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 110,74 |  | 940,12 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,51 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 98,43 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 89,12 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 127,67 |  |  |
| 6 | ФССЦ-04.2.01.01-0018 Применительно | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б // Асфальтобетонная смесь |  |  | т |  |  | 444,125 | 577,23 |  | 256 362,27 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3553*0,05*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 256 362,27 |  |  |
| Разметка проезжей части (прерывистая и сплошная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР27-09-016-04 | Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1 |  |  | км |  |  | 0,503 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=503/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 28,11 |  | 14,14 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 177,58 |  | 89,32 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 25,59 |  | 12,87 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 32,52 |  | 16,36 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,66 |  | 1,84098 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,04 |  | 1,02612 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 238,21 |  | 119,82 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,01 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 39,97 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 36,19 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,98 |  |  |
| 8 | ФССЦ-01.5.01.01-0023 | Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая |  |  | т |  |  | 0,010563 | 28 911,65 |  | 305,39 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10,563/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,39 |  |  |
| 9 | ФЕР27-09-016-01 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м |  |  | км |  |  | 1,006 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1006/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 28,11 |  | 28,28 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 177,58 |  | 178,65 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 25,59 |  | 25,74 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 32,52 |  | 32,72 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,66 |  | 3,68196 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,04 |  | 2,05224 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 238,21 |  | 239,65 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,02 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 79,95 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 72,39 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 391,99 |  |  |
| 10 | ФССЦ-01.5.01.01-0023 | Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая |  |  | т |  |  | 0,042252 | 28 911,65 |  | 1 221,58 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=42,252/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 221,58 |  |  |
| Укрепление обочин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР27-08-004-01 Применительно | Укрепление обочин асфальтогранулятом, толщина слоя 10 см |  |  | 1000 м2 |  |  | 1,006 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1006 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 87,86 |  | 88,39 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 643,75 |  | 1 653,61 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 96,50 |  | 97,08 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 10,3 |  | 10,3618 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 7,5 |  | 7,545 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 731,61 |  | 1 742,00 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 185,47 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 274,50 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 248,53 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 265,03 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 472 306,03 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 842,13 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 386,83 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 267,32 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 425 077,07 |  |  |
|  | ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 483 894,68 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 842,13 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 386,83 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 267,32 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 425 077,07 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 081,99 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 506,66 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 109,45 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 081,99 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 506,66 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 778,94 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 580 673,62 |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по текущему ремонту дороги по ул. Мира (от ул. Ленина до ул. Железнодорожная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Текущий ремонт автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр68-12-6 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 30 мм |  |  | 1000 м2 |  |  | 4,222 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4222 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП п.1.68.3 | При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 40,40 | 1,2 | 204,68 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 713,59 | 1,2 | 13 748,13 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 182,68 | 1,2 | 925,53 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 5,18 | 1,2 | 26,243952 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 13,65 | 1,2 | 69,15636 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 2 753,99 |  | 13 952,81 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 130,21 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 1 164,12 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  | 610,31 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 727,24 |  |  |
| 2 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  | 1 т груза |  |  | 250,7868 | 2,91 |  | 729,79 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 729,79 |  |  |
| Ремонт покрытия проезжей части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР27-06-035-01 | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора |  |  | т |  |  | 2,111 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,5*4222/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 124,02 | 1,2 | 314,17 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,90 | 1,2 | 9,88 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1 600,83 |  | 3 379,35 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,36 | 1,2 | 0,911952 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 724,85 |  | 3 693,52 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,88 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 14,62 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 13,24 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 721,38 |  |  |
| 4 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 1000 м2 |  |  | 4,222 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4222 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 182,32 | 1,2 | 923,71 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7 479,03 | 1,2 | 22 349,82 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 234,46 | 1,2 | 1 039,02 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 874,78 |  | 3 693,32 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 20,86 | 1,2 | 105,685104 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,85 | 1,2 | 95,50164 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 468,48 |  | 26 966,85 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 962,73 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 2 904,84 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 2 630,06 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 501,75 |  |  |
| 5 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 |  |  | 1000 м2 |  |  | 4,222 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4222 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 3,29 | 2,4 | 33,34 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 254,89 | 2,4 | 1 058,98 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,95 | 2,4 | 45,70 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 2,94 | 2 | 24,83 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,35 | 2,4 | 3,54648 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,47 | 2,4 | 4,762416 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 110,74 |  | 1 117,15 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,04 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 116,98 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 105,91 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 340,04 |  |  |
| 6 | ФССЦ-04.2.01.01-0018 Применительно | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б // Асфальтобетонная смесь |  |  | т |  |  | 527,75 | 577,23 |  | 304 633,13 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4222*0,05*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 633,13 |  |  |
| Разметка проезжей части (прерывистая и сплошная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР27-09-016-04 | Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1 |  |  | км |  |  | 0,43 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=430/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 28,11 |  | 12,09 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 177,58 |  | 76,36 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 25,59 |  | 11,00 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 32,52 |  | 13,98 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,66 |  | 1,5738 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,04 |  | 0,8772 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 238,21 |  | 102,43 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,09 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 34,17 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 30,94 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,54 |  |  |
| 8 | ФССЦ-01.5.01.01-0023 | Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая |  |  | т |  |  | 0,00903 | 28 911,65 |  | 261,07 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=9,03/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 261,07 |  |  |
| 9 | ФЕР27-09-016-01 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м |  |  | км |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 28,11 |  | 0,56 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 177,58 |  | 3,55 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 25,59 |  | 0,51 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 32,52 |  | 0,65 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,66 |  | 0,0732 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,04 |  | 0,0408 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 238,21 |  | 4,76 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,07 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 1,58 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 1,43 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,77 |  |  |
| 10 | ФССЦ-01.5.01.01-0023 | Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая |  |  | т |  |  | 0,00084 | 28 911,65 |  | 24,29 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,84/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,29 |  |  |
| Дорожная разметка 1.14.1 "Пешеходный переход" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР27-09-016-07 Применительно | Нанесение разметки "Пешеходный переход" - Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных |  |  | 10 м2 |  |  | 6,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=67,2 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 44,40 |  | 298,37 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 149,00 |  | 1 001,28 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 31,51 |  | 211,75 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 4,03 |  | 27,08 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 5,08 |  | 34,1376 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,34 |  | 15,7248 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 197,43 |  | 1 326,73 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 510,12 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 754,98 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 683,56 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 765,27 |  |  |
| 12 | ФССЦ-01.5.01.01-0002 | Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая |  |  | т |  |  | 0,02352 | 30 571,12 |  | 719,03 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=23,52/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 719,03 |  |  |
| 13 | ФССЦ-01.5.01.01-0003 | Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", желтая |  |  | т |  |  | 0,02352 | 34 591,03 |  | 813,58 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=23,52/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 813,58 |  |  |
| Нанесение дорожной разметки холодным пластиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕРр68-12-6 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 30 мм |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,0224 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=22,4 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 40,40 |  | 0,90 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 713,59 |  | 60,78 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 182,68 |  | 4,09 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 5,18 |  | 0,116032 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 13,65 |  | 0,30576 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 2 753,99 |  | 61,68 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,99 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 5,14 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  | 2,69 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,51 |  |  |
| 15 | ФЕР27-09-031-01 | Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты |  |  | 10 м2 |  |  | 2,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=22,4 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 53,60 |  | 120,06 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 260,56 |  | 583,65 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 5,25 |  | 11,76 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 314,16 |  | 703,71 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,06 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 177,69 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 160,88 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 042,28 |  |  |
| 16 | ФССЦ-01.5.01.02-0062 | Пластик холодный для дорожной разметки, цвет белый |  |  | кг |  |  | 87,36 | 41,68 |  | 3 641,16 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 641,16 |  |  |
| 17 | ФССЦ-01.5.01.02-0063 | Пластик холодный для дорожной разметки, цветной (жёлтый) |  |  | кг |  |  | 87,36 | 43,88 |  | 3 833,36 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 833,36 |  |  |
| 18 | ФСЭМ-91.13.01-032 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) |  |  | маш.-ч |  |  | 0,3 |  |  | 25,95 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 86,50 |  | 25,95 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 11,60 |  | 3,48 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,48 |  |  |
|  |  | НР Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,95 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Текущий ремонт автомобильной дороги : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 362 611,00 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 593,71 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 368,81 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 250,96 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 321 648,48 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 024,14 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 371 294,35 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 593,71 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 639,02 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 250,96 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 321 648,48 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 174,12 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 239,02 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 729,79 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 844,67 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 174,12 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 239,02 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Текущий ремонт автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 024,14 |  |  |
| Раздел 2. Устройство ИДН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство ИДН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов |  |  | т |  |  | 0,0072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,3*24/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 39,10 |  | 0,28 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 7,15 |  | 0,05 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,66 |  | 0,004752 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 39,10 |  | 0,28 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 0,07 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 0,07 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |
| 20 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т |  |  | 0,007416 | 1 690,00 |  | 12,53 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,53 |  |  |
| 21 | ФЕР27-03-004-02 Применительно | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную // Устройство ИДН из а/б смеси |  |  | 100 т |  |  | 0,06265 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(35,8*0,07*2,5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 598,75 |  | 37,51 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 5 860,61 |  | 367,17 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 286,33 |  | 17,94 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 124,16 |  | 7,78 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 62,24 |  | 3,899336 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 22,46 |  | 1,407119 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 6 583,52 |  | 412,46 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,45 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 82,07 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 74,30 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 568,83 |  |  |
| 22 | ФССЦ-04.2.01.01-0018 Применительно | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б // Асфальтобетонная смесь |  |  | т |  |  | 6,32765 | 577,23 |  | 3 652,51 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 652,51 |  |  |
| Разметка "Искусственная неровность" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕР27-09-016-07 Применительно | Нанесение разметки "Искусственная неровность" - Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных |  |  | 10 м2 |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,4 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 44,40 |  | 19,54 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 149,00 |  | 65,56 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 31,51 |  | 13,86 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 4,03 |  | 1,77 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 5,08 |  | 2,2352 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,34 |  | 1,0296 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 197,43 |  | 86,87 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,40 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 49,43 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 44,76 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 181,06 |  |  |
| 24 | ФССЦ-01.5.01.01-0023 | Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая |  |  | т |  |  | 0,00308 | 28 911,65 |  | 89,05 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,05 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Устройство ИДН : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 253,70 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,05 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 433,01 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,85 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 763,64 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 504,40 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,05 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 433,01 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,85 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 763,64 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,57 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,13 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,90 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,57 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,13 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Устройство ИДН |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 504,40 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 366 864,70 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 650,76 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 801,82 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 282,81 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 412,12 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 376 528,54 |  |  |
|  | ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 375 798,75 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 650,76 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 072,03 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 282,81 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 412,12 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 305,69 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 358,15 |  |  |
|  | ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 729,79 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 933,57 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 305,69 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 358,15 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 305,71 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 451 834,25 |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по текущему ремонту дороги по ул. Пожарского (от жилого дома №9б до жилого дома №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по ул. Пожарского) в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Ремонт дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр68-12-6 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 30 мм |  |  | 1000 м2 |  |  | 2,043 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2043 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП п.1.68.3 | При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 40,40 | 1,2 | 99,04 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 713,59 | 1,2 | 6 652,64 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 182,68 | 1,2 | 447,86 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 5,18 | 1,2 | 12,699288 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 13,65 | 1,2 | 33,46434 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 2 753,99 |  | 6 751,68 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 546,90 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 563,31 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  | 295,33 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 610,32 |  |  |
| 2 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  | 1 т груза |  |  | 121,3542 | 2,91 |  | 353,14 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 353,14 |  |  |
| Ремонт покрытия проезжей части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР27-06-035-01 | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора |  |  | т |  |  | 1,0215 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,5*2043/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 124,02 | 1,2 | 152,02 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,90 | 1,2 | 4,78 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1 600,83 |  | 1 635,25 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,36 | 1,2 | 0,441288 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 724,85 |  | 1 787,27 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,78 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 7,07 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 6,41 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 800,75 |  |  |
| 4 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 1000 м2 |  |  | 2,043 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2043 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 182,32 | 1,2 | 446,98 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7 479,03 | 1,2 | 10 814,94 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 234,46 | 1,2 | 502,77 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 874,78 |  | 1 787,18 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 20,86 | 1,2 | 51,140376 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,85 | 1,2 | 46,21266 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 468,48 |  | 13 049,10 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 949,75 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 1 405,63 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 1 272,67 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 727,40 |  |  |
| 5 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 |  |  | 1000 м2 |  |  | 2,043 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2043 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 3,29 | 2,4 | 16,13 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 254,89 | 2,4 | 512,43 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,95 | 2,4 | 22,11 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 2,94 | 2 | 12,01 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,35 | 2,4 | 1,71612 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,47 | 2,4 | 2,304504 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 110,74 |  | 540,57 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,24 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 56,60 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 51,24 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 648,41 |  |  |
| 6 | ФССЦ-04.2.01.01-0018 Применительно | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б // Асфальтобетонная смесь |  |  | т |  |  | 255,375 | 577,23 |  | 147 410,11 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2043*0,05*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 410,11 |  |  |
| Разметка проезжей части (прерывистая и сплошная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР27-09-016-04 | Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1 |  |  | км |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=120/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 28,11 |  | 3,37 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 177,58 |  | 21,31 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 25,59 |  | 3,07 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 32,52 |  | 3,90 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,66 |  | 0,4392 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,04 |  | 0,2448 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 238,21 |  | 28,58 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,44 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 9,53 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 8,63 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,74 |  |  |
| 8 | ФССЦ-01.5.01.01-0023 | Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая |  |  | т |  |  | 0,00252 | 28 911,65 |  | 72,86 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,52/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,86 |  |  |
| 9 | ФЕР27-09-016-01 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м |  |  | км |  |  | 0,032 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=32/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 28,11 |  | 0,90 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 177,58 |  | 5,68 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 25,59 |  | 0,82 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 32,52 |  | 1,04 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,66 |  | 0,11712 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,04 |  | 0,06528 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 238,21 |  | 7,62 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,72 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 2,55 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 2,30 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,47 |  |  |
| 10 | ФССЦ-01.5.01.01-0023 | Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая |  |  | т |  |  | 0,001344 | 28 911,65 |  | 38,86 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,344/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,86 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 039,79 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 566,42 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 512,16 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 981,41 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 961,21 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 721,06 |  |  |
|  | ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 367,92 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 566,42 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 159,02 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 981,41 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 961,21 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 044,69 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 636,58 |  |  |
|  | ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 353,14 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 547,83 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 044,69 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 636,58 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 744,21 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 465,27 |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по текущему ремонту дороги по ул. Свердлова (от проезда ул. Толстого до ул. Газовиков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Ремонт дорожного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр68-12-6 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 30 мм |  |  | 1000 м2 |  |  | 3,262 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3262 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП п.1.68.3 | При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 40,40 | 1,2 | 158,14 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 713,59 | 1,2 | 10 622,08 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 182,68 | 1,2 | 715,08 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 5,18 | 1,2 | 20,276592 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 13,65 | 1,2 | 53,43156 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 2 753,99 |  | 10 780,22 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 873,22 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 899,42 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  | 471,54 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 151,18 |  |  |
| 2 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  | 1 т груза |  |  | 193,7628 | 2,91 |  | 563,85 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 563,85 |  |  |
| Ремонт покрытия проезжей части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР27-06-035-01 | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора |  |  | т |  |  | 1,807 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,5*3614/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 124,02 | 1,2 | 268,92 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,90 | 1,2 | 8,46 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1 600,83 |  | 2 892,70 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,36 | 1,2 | 0,780624 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 724,85 |  | 3 161,62 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,46 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 12,52 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 11,34 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 185,48 |  |  |
| 4 | ФЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона |  |  | 100 т |  |  | 0,352 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(352*0,04*2,5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 212,48 | 1,2 | 89,75 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 5 536,89 | 1,2 | 2 338,78 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 284,69 | 1,2 | 120,25 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 123,62 |  | 43,51 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 21,77 | 1,2 | 9,195648 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 21,5 | 1,2 | 9,0816 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 872,99 |  | 2 472,04 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,00 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 310,80 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 281,40 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 064,24 |  |  |
| 5 | ФССЦ-04.2.01.02-0005 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I |  |  | т |  |  | 35,552 | 451,06 |  | 16 036,09 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 036,09 |  |  |
| 6 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 1000 м2 |  |  | 3,614 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3614 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 182,32 | 1,2 | 790,69 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7 479,03 | 1,2 | 19 131,27 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 234,46 | 1,2 | 889,39 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 874,78 |  | 3 161,45 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 20,86 | 1,2 | 90,465648 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,85 | 1,2 | 81,74868 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 468,48 |  | 23 083,41 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 680,08 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 2 486,52 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 2 251,31 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 821,24 |  |  |
| 7 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 |  |  | 1000 м2 |  |  | 3,614 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3614 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 3,29 | 2,4 | 28,54 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 254,89 | 2,4 | 906,48 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,95 | 2,4 | 39,12 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 2,94 | 2 | 21,25 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,35 | 2,4 | 3,03576 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,47 | 2,4 | 4,076592 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 110,74 |  | 956,27 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,66 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 100,14 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 90,66 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 147,07 |  |  |
| 8 | ФССЦ-04.2.01.01-0018 Применительно | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б // Асфальтобетонная смесь |  |  | т |  |  | 451,75 | 577,23 |  | 260 763,65 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3614*0,05*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 763,65 |  |  |
| Разметка проезжей части (прерывистая и сплошная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР27-09-016-04 | Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1 |  |  | км |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=340/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 28,11 |  | 9,56 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 177,58 |  | 60,38 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 25,59 |  | 8,70 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 32,52 |  | 11,06 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,66 |  | 1,2444 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,04 |  | 0,6936 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 238,21 |  | 81,00 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,26 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 27,02 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 24,47 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,49 |  |  |
| 10 | ФССЦ-01.5.01.01-0023 | Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая |  |  | т |  |  | 0,00714 | 28 911,65 |  | 206,43 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=7,14/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,43 |  |  |
| 11 | ФЕР27-09-016-01 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м |  |  | км |  |  | 0,034 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=34/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 28,11 |  | 0,96 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 177,58 |  | 6,04 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 25,59 |  | 0,87 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 32,52 |  | 1,11 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,66 |  | 0,12444 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,04 |  | 0,06936 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 238,21 |  | 8,11 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,83 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 2,71 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 2,45 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,27 |  |  |
| 12 | ФССЦ-01.5.01.01-0023 | Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая |  |  | т |  |  | 0,001428 | 28 911,65 |  | 41,29 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,428/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,29 |  |  |
| Дорожная разметка 1.14.1 "Пешеходный переход" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР27-09-016-07 Применительно | Нанесение разметки "Пешеходный переход" - Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных |  |  | 10 м2 |  |  | 4,48 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=44,8 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 44,40 |  | 198,91 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 149,00 |  | 667,52 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 31,51 |  | 141,16 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 4,03 |  | 18,05 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 5,08 |  | 22,7584 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,34 |  | 10,4832 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 197,43 |  | 884,48 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,07 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 503,30 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 455,69 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 843,47 |  |  |
| 14 | ФССЦ-01.5.01.01-0002 | Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая |  |  | т |  |  | 0,01568 | 30 571,12 |  | 479,36 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15,68/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 479,36 |  |  |
| 15 | ФССЦ-01.5.01.01-0003 | Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", желтая |  |  | т |  |  | 0,01568 | 34 591,03 |  | 542,39 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15,68/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 542,39 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Ремонт дорожного покрытия : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 060,21 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 276,55 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 565,32 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 923,03 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 284 218,34 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 327 991,50 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 327 427,65 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 276,55 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 001,47 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 923,03 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 284 218,34 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 342,43 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 588,86 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 563,85 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 199,58 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 342,43 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 588,86 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Ремонт дорожного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  | 327 991,50 |  |  |
| Раздел 2. Устройство ИДН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство ИДН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов |  |  | т |  |  | 0,0072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,3*24/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 39,10 |  | 0,28 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 7,15 |  | 0,05 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,66 |  | 0,004752 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 39,10 |  | 0,28 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 0,07 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 0,07 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |
| 17 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т |  |  | 0,007416 | 1 690,00 |  | 12,53 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,53 |  |  |
| 18 | ФЕР27-03-004-02 Применительно | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную // Устройство ИДН из а/б смеси |  |  | 100 т |  |  | 0,06265 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(35,8*0,07*2,5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 598,75 |  | 37,51 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 5 860,61 |  | 367,17 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 286,33 |  | 17,94 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 124,16 |  | 7,78 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 62,24 |  | 3,899336 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 22,46 |  | 1,407119 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 6 583,52 |  | 412,46 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,45 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 82,07 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 74,30 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 568,83 |  |  |
| 19 | ФССЦ-04.2.01.01-0018 Применительно | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б // Асфальтобетонная смесь |  |  | т |  |  | 6,32765 | 577,23 |  | 3 652,51 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 652,51 |  |  |
| Разметка "Искусственная неровность" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕР27-09-016-07 Применительно | Нанесение разметки "Искусственная неровность" - Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных |  |  | 10 м2 |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,4 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 44,40 |  | 19,54 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 149,00 |  | 65,56 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 31,51 |  | 13,86 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 4,03 |  | 1,77 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 5,08 |  | 2,2352 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,34 |  | 1,0296 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 197,43 |  | 86,87 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,40 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 49,43 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 44,76 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 181,06 |  |  |
| 21 | ФССЦ-01.5.01.01-0023 | Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая |  |  | т |  |  | 0,00308 | 28 911,65 |  | 89,05 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,05 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Устройство ИДН : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 253,70 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,05 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 433,01 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,85 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 763,64 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 504,40 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,05 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 433,01 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,85 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 763,64 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,57 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,13 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,90 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,57 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,13 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Устройство ИДН |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 504,40 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 324 313,91 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 333,60 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 998,33 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 954,88 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 287 981,98 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 332 495,90 |  |  |
|  | ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 331 932,05 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 333,60 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 434,48 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 954,88 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 287 981,98 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 474,00 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 707,99 |  |  |
|  | ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 563,85 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 288,48 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 474,00 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 707,99 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 499,18 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 398 995,08 |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по текущему ремонту дороги по ул. Спортивная (от ул. Энтузиастов до ул. Попова) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Ремонт дорожного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр68-12-6 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 30 мм |  |  | 1000 м2 |  |  | 10,681 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10681 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП п.1.68.3 | При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 40,40 | 1,2 | 517,81 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 713,59 | 1,2 | 34 780,63 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 182,68 | 1,2 | 2 341,45 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 5,18 | 1,2 | 66,393096 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 13,65 | 1,2 | 174,95478 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 2 753,99 |  | 35 298,44 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 859,26 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 2 945,04 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  | 1 544,00 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 787,48 |  |  |
| 2 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  | 1 т груза |  |  | 634,4514 | 2,91 |  | 1 846,25 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 846,25 |  |  |
| Ремонт покрытия проезжей части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР27-06-035-01 | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора |  |  | т |  |  | 5,3405 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,5*10681/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 124,02 | 1,2 | 794,79 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,90 | 1,2 | 24,99 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1 600,83 |  | 8 549,23 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,36 | 1,2 | 2,307096 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 724,85 |  | 9 344,02 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,99 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 36,99 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 33,49 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 414,50 |  |  |
| 4 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 1000 м2 |  |  | 10,681 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10681 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 182,32 | 1,2 | 2 336,83 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7 479,03 | 1,2 | 56 541,54 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 234,46 | 1,2 | 2 628,55 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 874,78 |  | 9 343,53 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 20,86 | 1,2 | 267,366792 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,85 | 1,2 | 241,60422 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 468,48 |  | 68 221,90 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 965,38 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 7 348,76 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 6 653,61 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 224,27 |  |  |
| 5 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 |  |  | 1000 м2 |  |  | 10,681 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10681 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 3,29 | 2,4 | 84,34 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 254,89 | 2,4 | 2 679,05 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,95 | 2,4 | 115,61 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 2,94 | 2 | 62,80 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,35 | 2,4 | 8,97204 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,47 | 2,4 | 12,048168 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 110,74 |  | 2 826,19 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,95 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 295,93 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 267,93 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 390,05 |  |  |
| 6 | ФССЦ-04.2.01.01-0018 Применительно | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б // Асфальтобетонная смесь |  |  | т |  |  | 1335,125 | 577,23 |  | 770 674,20 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10681*0,05*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 770 674,20 |  |  |
| Укрепение обочин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР27-08-004-01 Применительно | Укрепление обочин асфальтогранулятом, толщина слоя 10 см |  |  | 1000 м2 |  |  | 1,61 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1610 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 87,86 |  | 141,45 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 643,75 |  | 2 646,44 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 96,50 |  | 155,37 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 10,3 |  | 16,583 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 7,5 |  | 12,075 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 731,61 |  | 2 787,89 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 296,82 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 439,29 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 397,74 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 624,92 |  |  |
| Разметка проезжей части (прерывистая и сплошная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР27-09-016-04 | Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1 |  |  | км |  |  | 1,146 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1146/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 28,11 |  | 32,21 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 177,58 |  | 203,51 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 25,59 |  | 29,33 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 32,52 |  | 37,27 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,66 |  | 4,19436 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,04 |  | 2,33784 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 238,21 |  | 272,99 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,54 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 91,08 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 82,46 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 446,53 |  |  |
| 9 | ФССЦ-01.5.01.01-0023 | Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая |  |  | т |  |  | 0,024066 | 28 911,65 |  | 695,79 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=24,066/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 695,79 |  |  |
| 10 | ФЕР27-09-016-01 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м |  |  | км |  |  | 2,292 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1146*2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 28,11 |  | 64,43 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 177,58 |  | 407,01 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 25,59 |  | 58,65 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 32,52 |  | 74,54 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,66 |  | 8,38872 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,04 |  | 4,67568 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 238,21 |  | 545,98 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,08 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 182,16 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 164,93 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 893,07 |  |  |
| 11 | ФССЦ-01.5.01.01-0023 | Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая |  |  | т |  |  | 0,096264 | 28 911,65 |  | 2 783,15 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=96,264/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 783,15 |  |  |
| Дорожная разметка 1.14.1 "Пешеходный переход" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕР27-09-016-07 Применительно | Нанесение разметки "Пешеходный переход" - Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных |  |  | 10 м2 |  |  | 16,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=168 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 44,40 |  | 745,92 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 149,00 |  | 2 503,20 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 31,51 |  | 529,37 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 4,03 |  | 67,70 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 5,08 |  | 85,344 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,34 |  | 39,312 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 197,43 |  | 3 316,82 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 275,29 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 1 887,43 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 1 708,89 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 913,14 |  |  |
| 13 | ФССЦ-01.5.01.01-0002 | Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая |  |  | т |  |  | 0,0588 | 30 571,12 |  | 1 797,58 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 797,58 |  |  |
| 14 | ФССЦ-01.5.01.01-0003 | Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", желтая |  |  | т |  |  | 0,0588 | 34 591,03 |  | 2 033,95 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 033,95 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Ремонт дорожного покрытия : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 902 445,15 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 922,99 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 402,42 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 883,32 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 796 119,74 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 926 524,88 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 924 678,63 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 922,99 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 556,17 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 883,32 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 796 119,74 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 226,68 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 853,05 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 846,25 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 806,31 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 226,68 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 853,05 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Ремонт дорожного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  | 926 524,88 |  |  |
| Раздел 2. Устройство ИДН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство ИДН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕР27-03-004-02 Применительно | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную // Устройство ИДН из а/б смеси |  |  | 100 т |  |  | 0,18795 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(35,8*0,07*2,5*3) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 598,75 |  | 112,54 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 5 860,61 |  | 1 101,50 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 286,33 |  | 53,82 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 124,16 |  | 23,34 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 62,24 |  | 11,698008 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 22,46 |  | 4,221357 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 6 583,52 |  | 1 237,38 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,36 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 246,21 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 222,92 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 706,51 |  |  |
| 16 | ФССЦ-04.2.01.01-0018 Применительно | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б // Асфальтобетонная смесь |  |  | т |  |  | 18,98295 | 577,23 |  | 10 957,53 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 957,53 |  |  |
| Разметка "Искусственная неровность" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР27-09-016-07 Применительно | Нанесение разметки "Искусственная неровность" - Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных |  |  | 10 м2 |  |  | 1,32 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(4,4*3) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 44,40 |  | 58,61 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 149,00 |  | 196,68 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 31,51 |  | 41,59 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 4,03 |  | 5,32 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 5,08 |  | 6,7056 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,34 |  | 3,0888 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 197,43 |  | 260,61 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,20 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 148,30 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 134,27 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 543,18 |  |  |
| 18 | ФССЦ-01.5.01.01-0023 | Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая |  |  | т |  |  | 0,00924 | 28 911,65 |  | 267,14 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,14 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Устройство ИДН : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 722,66 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,15 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 298,18 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,41 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 253,33 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 474,36 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,15 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 298,18 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,41 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 253,33 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 394,51 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 357,19 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 266,56 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 394,51 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 357,19 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Устройство ИДН |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 474,36 |  |  |
| Раздел 3. Замена бордюров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕР27-03-010-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  | 100 м |  |  | 6,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=670 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 615,13 |  | 4 121,37 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 76,7 |  | 513,89 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 615,13 |  | 4 121,37 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 121,37 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 6 099,63 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 5 522,64 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 743,64 |  |  |
| Установка бортовый камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 100 м |  |  | 6,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=670 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 590,51 |  | 3 956,42 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 73,02 |  | 489,23 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 8,70 |  | 58,29 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3 690,05 |  | 24 723,34 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 69,8 |  | 467,66 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,65 |  | 4,355 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 4 353,58 |  | 29 168,99 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 014,71 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 5 941,77 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 5 379,71 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 490,47 |  |  |
| 21 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 |  |  | шт |  |  | 670 | 63,12 |  | 42 290,40 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 290,40 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Замена бордюров : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 580,76 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 077,79 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 489,23 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,29 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 013,74 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 524,51 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 077,79 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 489,23 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,29 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 013,74 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 041,40 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 902,35 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 136,08 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 041,40 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 902,35 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Замена бордюров |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 524,51 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 990 748,57 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 171,93 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 189,83 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 037,02 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 874 386,81 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 038 523,75 |  |  |
|  | ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 036 677,50 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 171,93 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 343,58 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 037,02 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 874 386,81 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 662,59 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 112,59 |  |  |
|  | ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 846,25 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 208,95 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 662,59 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 112,59 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 704,75 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 246 228,50 |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по текущему ремонту дороги по ул. Декабристов и проезда от ул. Студенческая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до ул. Декабристов в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. ул. Декабристов (от дома №6 до ул. Петровская) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр68-12-6 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 30 мм |  |  | 1000 м2 |  |  | 2,713 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2713 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП п.1.68.3 | При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 40,40 | 1,2 | 131,53 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 713,59 | 1,2 | 8 834,36 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 182,68 | 1,2 | 594,73 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 5,18 | 1,2 | 16,864008 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 13,65 | 1,2 | 44,43894 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 2 753,99 |  | 8 965,89 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 726,26 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 748,05 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  | 392,18 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 106,12 |  |  |
| 2 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 1 т груза |  |  | 161,1522 | 6,69 |  | 1 078,11 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 078,11 |  |  |
| Ремонт покрытия проезжей части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР27-06-035-01 | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора |  |  | т |  |  | 1,3565 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,5*2713/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 124,02 | 1,2 | 201,88 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,90 | 1,2 | 6,35 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1 600,83 |  | 2 171,53 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,36 | 1,2 | 0,586008 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 724,85 |  | 2 373,41 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,35 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 9,40 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 8,51 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 391,32 |  |  |
| 4 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 1000 м2 |  |  | 2,713 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2713 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 182,32 | 1,2 | 593,56 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7 479,03 | 1,2 | 14 361,69 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 234,46 | 1,2 | 667,66 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 874,78 |  | 2 373,28 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 20,86 | 1,2 | 67,911816 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,85 | 1,2 | 61,36806 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 468,48 |  | 17 328,53 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 261,22 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 1 866,61 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 1 690,03 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 885,17 |  |  |
| 5 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 |  |  | 1000 м2 |  |  | 2,713 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2713 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 3,29 | 2,4 | 21,42 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 254,89 | 2,4 | 680,49 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,95 | 2,4 | 29,37 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 2,94 | 2 | 15,95 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,35 | 2,4 | 2,27892 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,47 | 2,4 | 3,060264 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 110,74 |  | 717,86 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,79 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 75,17 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 68,06 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 861,09 |  |  |
| 6 | ФССЦ-04.2.01.01-0018 Применительно | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б // Асфальтобетонная смесь |  |  | т |  |  | 339,125 | 577,23 |  | 195 753,12 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2713*0,05*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 753,12 |  |  |
| Укрепение обочин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР27-08-004-01 Применительно | Укрепление обочин асфальтогранулятом, толщина слоя 10 см |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=740 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 87,86 |  | 65,02 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 643,75 |  | 1 216,38 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 96,50 |  | 71,41 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 10,3 |  | 7,622 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 7,5 |  | 5,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 731,61 |  | 1 281,40 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,43 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 201,92 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 182,82 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 666,14 |  |  |
| Разметка проезжей части (прерывистая и сплошная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР27-09-016-04 | Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1 |  |  | км |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=370/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 28,11 |  | 10,40 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 177,58 |  | 65,70 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 25,59 |  | 9,47 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 32,52 |  | 12,03 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,66 |  | 1,3542 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,04 |  | 0,7548 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 238,21 |  | 88,13 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,87 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 29,41 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 26,63 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,17 |  |  |
| 9 | ФССЦ-01.5.01.01-0023 | Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая |  |  | т |  |  | 0,00777 | 28 911,65 |  | 224,64 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=7,77/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,64 |  |  |
| 10 | ФЕР27-09-016-01 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м |  |  | км |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=370*2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 28,11 |  | 20,80 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 177,58 |  | 131,41 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 25,59 |  | 18,94 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 32,52 |  | 24,06 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,66 |  | 2,7084 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,04 |  | 1,5096 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 238,21 |  | 176,27 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,74 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 58,82 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 53,25 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 288,34 |  |  |
| 11 | ФССЦ-01.5.01.01-0023 | Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая |  |  | т |  |  | 0,03108 | 28 911,65 |  | 898,57 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=31,08/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 898,57 |  |  |
| Дорожная разметка 1.14.1 "Пешеходный переход" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕР27-09-016-07 Применительно | Нанесение разметки "Пешеходный переход" - Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных |  |  | 10 м2 |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=28 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 44,40 |  | 124,32 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 149,00 |  | 417,20 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 31,51 |  | 88,23 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 4,03 |  | 11,28 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 5,08 |  | 14,224 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,34 |  | 6,552 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 197,43 |  | 552,80 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 212,55 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 314,57 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 284,82 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 152,19 |  |  |
| 13 | ФССЦ-01.5.01.01-0002 | Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая |  |  | т |  |  | 0,0098 | 30 571,12 |  | 299,60 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 299,60 |  |  |
| 14 | ФССЦ-01.5.01.01-0003 | Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", желтая |  |  | т |  |  | 0,0098 | 34 591,03 |  | 338,99 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 338,99 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 ул. Декабристов (от дома №6 до ул. Петровская) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 077,32 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 967,05 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 987,22 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 486,16 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 123,05 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 087,57 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 967,05 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 987,22 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 486,16 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 123,05 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 303,95 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 706,30 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 453,21 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 303,95 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 706,30 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 ул. Декабристов (от дома №6 до ул. Петровская) |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 087,57 |  |  |
| Раздел 2. Проезд помежду ул Студенческая и ул. Декабристов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 100 м3 |  |  | 0,972 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=97,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 103,12 |  | 100,23 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 407,65 |  | 396,24 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 50,30 |  | 48,89 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 13,22 |  | 12,84984 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 3,79 |  | 3,68388 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 510,77 |  | 496,47 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,12 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 220,70 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 199,82 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 916,99 |  |  |
| 16 | ФЕР27-09-008-01 применительно | Демонтаж дорожного знака (с сохранением материала)//Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках |  |  | 100 шт |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 2 729,60 | 0,7 | 19,11 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 371,97 | 0,7 | 16,60 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 224,90 | 0,7 | 1,57 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1 707,47 | 0 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 320 | 0,7 | 2,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 14,53 | 0,7 | 0,10171 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 6 809,04 |  | 35,71 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,68 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 30,61 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 27,71 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,03 |  |  |
| Устройство проезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР27-04-006-02 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=270 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 269,61 |  | 72,79 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7 813,31 |  | 2 109,59 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 458,66 |  | 123,84 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 22 322,55 |  | 771,00 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 33 |  | 8,91 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 40,24 |  | 10,8648 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 10 938,47 |  | 2 953,38 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,63 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 291,01 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 263,48 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 507,87 |  |  |
| 18 | ФЕР27-04-006-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=270 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщиной 25 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 468,89 | 10 | 1 266,00 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 27,84 | 10 | 75,17 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1 297,80 | 10 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,51 | 10 | 6,777 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 468,89 |  | 1 266,00 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,17 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 111,25 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 100,73 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 477,98 |  |  |
| 19 | ФССЦ-02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 |  |  | м3 |  |  | 85,05 | 108,40 |  | 9 219,42 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=51,03+34,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 219,42 |  |  |
| 20 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=270 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 182,32 |  | 49,23 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7 479,03 |  | 1 191,07 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 234,46 |  | 55,37 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 874,78 |  | 236,19 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 20,86 |  | 5,6322 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,85 |  | 5,0895 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 468,48 |  | 1 476,49 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,60 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 154,81 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 140,16 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 771,46 |  |  |
| 21 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=270 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщиной 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 3,29 | 2 | 1,78 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 254,89 | 2 | 56,44 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,95 | 2 | 2,44 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 2,94 | 2 | 1,59 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,35 | 2 | 0,189 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,47 | 2 | 0,2538 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 110,74 |  | 59,81 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,22 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 6,25 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 5,65 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,71 |  |  |
| 22 | ФССЦ-04.2.01.01-0039 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип А марка I |  |  | т |  |  | 33,75 | 491,01 |  | 16 571,59 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=270*0,05*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 571,59 |  |  |
| 23 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=270 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 182,32 |  | 49,23 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7 479,03 |  | 1 191,07 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 234,46 |  | 55,37 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 874,78 |  | 236,19 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 20,86 |  | 5,6322 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,85 |  | 5,0895 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 468,48 |  | 1 476,49 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,60 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 154,81 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 140,16 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 771,46 |  |  |
| 24 | ФССЦ-04.2.01.01-0018 применительно | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б // Асфальтобетонная смесь |  |  | т |  |  | 27 | 577,23 |  | 15 585,21 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=270*0,04*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 585,21 |  |  |
| 25 | ФЕР27-08-001-11 | Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (б/у материал) |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=120 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 258,99 |  | 31,08 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 682,15 |  | 441,86 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 263,65 |  | 31,64 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 48,80 |  | 5,86 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 31,7 |  | 3,804 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 23,21 |  | 2,7852 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 989,94 |  | 478,80 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,72 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 92,83 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 84,04 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 655,67 |  |  |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ФЕР27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (б/у материал) |  |  | 100 шт |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 2 729,60 |  | 27,30 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 371,97 |  | 23,72 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 224,90 |  | 2,25 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1 707,47 |  | 17,07 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 320 |  | 3,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 14,53 |  | 0,1453 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 6 809,04 |  | 68,09 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,55 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 43,73 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 39,60 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,42 |  |  |
| 27 | ФЕР06-01-001-01 | Бетонирование стойки знака//Устройство бетонной подготовки |  |  | 100 м3 |  |  | 0,0003 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,03 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 053,00 |  | 0,32 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 566,06 |  | 0,47 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 244,39 |  | 0,07 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 909,27 |  | 0,27 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 135 |  | 0,0405 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,12 |  | 0,005436 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 528,33 |  | 1,06 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,39 |  |  |
|  | Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 0,40 |  |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  | 0,23 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,69 |  |  |
| 28 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) |  |  | м3 |  |  | 0,0306 | 600,00 |  | 18,36 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,36 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Проезд помежду ул Студенческая и ул. Декабристов : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 706,88 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,07 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 693,06 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,61 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 662,75 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 814,86 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,07 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 693,06 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,61 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 662,75 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 106,40 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 001,58 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 747,68 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 106,40 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 001,58 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Проезд помежду ул Студенческая и ул. Декабристов |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 814,86 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 784,20 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 318,12 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 680,28 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 882,77 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 785,80 |  |  |
|  | ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 287 902,43 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 318,12 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 680,28 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 882,77 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 785,80 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 410,35 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 707,88 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 200,89 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 410,35 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 707,88 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 580,49 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 345 482,92 |  |  |