Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия по улице Студенческая (от улицы Петровская до улицы Южная) в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Студенческая (участок от ул. Петровская до ул. Южная)

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31.08.2024.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 08.10.2024.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:

Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.

Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийные сроки устанавливаются:

- для нижнего слоя дорожного покрытия - 5 (пять) лет;

- для верхнего слоя дорожного покрытия автомобильной дороги и слоев износа из асфальтобетона при ремонте дорожной одежды  4 (четыре) года;

- для дорожной постоянной горизонтальной разметки 3 месяца с даты оформления документа о приемке сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). В случае досрочного расторжения контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения.

Требования к качеству и техническим характеристикам работ:

Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 («Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 февраля 2018 г. N 81-ст).

При производстве  работ руководствоваться требованиям Методического пособия по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций МДС 12-26.2006.

Работы должны быть выполнены согласно норм ГОСТа Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», и следующих требований: СП 34.13330.2021, СНиП 2.05.02-85*  «Автомобильные дороги»; ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования (с изменением № 1); ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»,  ГОСТа Р 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 мая 2020 г. N 191-ст).

При выполнении работ в обязательном порядке выполнять следующие требования:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений;

- недопущение дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими причинами которых явились неудовлетворительные дорожные условия;

- обеспечение бесперебойного, безопасного движения автотранспорта по автомобильным дорогам в течение срока действия настоящего контракта.

При производстве работ должны соблюдаться требования по обеспечению безопасности дорожного движения. Подрядчик согласовывает схему ограждения мест производства работ и несет ответственность за безопасность движения в зоне производства работ.

Подрядчик перед началом работ должен представить Заказчику следующие документы: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и другие документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия по улице Студенческая (от улицы Петровская до улицы Южная) в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр68-12-6 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 30 мм |  |  | 1000 м2 | 1,37725 | 1 | 1,37725 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(68,69+85,01+359,69+124,11+92,80+116,29+4,79+75,65+450,22) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП п.1.68.3 | При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 40,40 | 1,2 | 66,77 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 713,59 | 1,2 | 4 484,75 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 182,68 | 1,2 | 301,92 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 5,18 | 1,2 | 8,560986 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 13,65 | 1,2 | 22,559355 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 2 753,99 |  | 4 551,52 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 368,69 |  |  |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 379,75 |  |  |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  | 199,09 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 130,36 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 551,52 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,77 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 484,75 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 301,92 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 130,36 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,77 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 484,75 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 301,92 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,75 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,09 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 368,69 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,75 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,09 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 130,36 |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕР01-01-013-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 |  |  | 1000 м3 | 0,26496 | 1 | 0,26496 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(828*0,32) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 62,40 |  | 16,53 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 464,31 |  | 652,94 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 313,20 |  | 82,99 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3,25 |  | 0,86 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 8 |  | 2,11968 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 23,2 |  | 6,147072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 2 529,96 |  | 670,33 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,52 |  |  |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 92,55 |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 45,78 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 808,66 |  |  |
| 3 | ФССЦпг-03-21-01-006 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 6 км |  |  | 1 т груза | 370,944 | 1 | 370,944 | 7,64 |  | 2 834,01 |  |  |
|  |  | Объем=(828*0,32)*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 834,01 |  |  |
| 4 | ФЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных |  |  | 1000 м2 | 0,828 | 1 | 0,828 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=828 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 269,61 | 1,2 | 267,88 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7 442,38 | 1,2 | 7 394,75 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 429,14 | 1,2 | 426,39 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 22 322,55 |  | 18 483,07 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 33 | 1,2 | 32,7888 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 37,37 | 1,2 | 37,130832 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 30 034,54 |  | 26 145,70 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 694,27 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 1 027,52 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 930,32 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 103,54 |  |  |
| 5 | ФЕР27-04-006-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 |  |  | 1000 м2 | 0,828 | 1 | 0,828 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=828 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина 20см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 468,89 | 6 | 2 329,45 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 27,84 | 6 | 138,31 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1 297,80 | 5 | 5 372,89 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,51 | 6 | 12,46968 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 766,69 |  | 7 702,34 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,31 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 204,70 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 185,34 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 092,38 |  |  |
| 6 | ФЕР27-06-035-01 | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора |  |  | т | 5,2224 | 1 | 5,2224 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6528*0,8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 124,02 | 1,2 | 777,22 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,90 | 1,2 | 24,44 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1 600,83 |  | 8 360,17 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,36 | 1,2 | 2,2560768 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 724,85 |  | 9 137,39 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,44 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 36,17 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 32,75 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 206,31 |  |  |
| 7 | ФЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона |  |  | 100 т | 6,528 | 1 | 6,528 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6528*0,04*2,5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 212,48 | 1,2 | 1 664,48 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 5 536,89 | 1,2 | 43 373,78 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 284,69 | 1,2 | 2 230,15 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 123,62 |  | 806,99 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 21,77 | 1,2 | 170,537472 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 21,5 | 1,2 | 168,4224 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 872,99 |  | 45 845,25 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 894,63 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 5 764,05 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 5 218,80 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 828,10 |  |  |
| 8 | ФССЦ-04.2.01.01-0039 Применительно | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип А марка I (Асфальтобетонная смесь типа А32Нн) |  |  | т | 652,8 | 1 | 652,8 | 491,01 |  | 320 531,33 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6528*0,04*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 531,33 |  |  |
| 9 | ФЕР27-06-035-01 | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора |  |  | т | 3,1621 | 1 | 3,1621 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6528+1377,25)*0,4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 124,02 | 1,2 | 470,60 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,90 | 1,2 | 14,80 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1 600,83 |  | 5 061,98 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,36 | 1,2 | 1,3660272 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 724,85 |  | 5 532,58 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,80 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 21,90 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 19,83 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 574,31 |  |  |
| 10 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 1000 м2 | 7,90525 | 1 | 7,90525 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6528+1377,25) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 182,32 | 1,2 | 1 729,54 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7 479,03 | 1,2 | 70 948,32 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 234,46 | 1,2 | 2 224,16 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 874,78 |  | 6 915,35 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 20,86 | 1,2 | 197,884218 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,85 | 1,2 | 178,816755 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 8 536,13 |  | 79 593,21 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 953,70 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 5 851,48 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 5 297,96 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 742,65 |  |  |
| 11 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 |  |  | 1000 м2 | 7,90525 | 1 | 7,90525 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6528+1377,25) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина 5см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 3,29 | 2,4 | 62,42 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 254,89 | 2,4 | 4 835,93 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,95 | 2,4 | 112,89 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 2,94 | 2 | 46,48 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,35 | 2,4 | 6,64041 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,47 | 2,4 | 8,917122 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 261,12 |  | 4 944,83 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,31 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 259,46 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 234,92 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 439,21 |  |  |
| 12 | ФССЦ-04.2.01.01-0011 Применительно | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с добавкой комплексный модификатор асфальтобетона (Асфальтобетонная смесь типа А16Вн) |  |  | т | 988,15625 | 1 | 988,15625 | 760,85 |  | 751 838,68 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6528+1377,25)*0,05*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 751 838,68 |  |  |
| 13 | ФЕР27-08-004-01 Применительно | Укрепление обочин асфальтогранулятом, толщина слоя 12 см (толщина 10см) |  |  | 1000 м2 | 0,828 | 1 | 0,828 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=828 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 87,86 | 1,2 | 87,30 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 643,75 | 1,2 | 1 633,23 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 96,50 | 1,2 | 95,88 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 10,3 | 1,2 | 10,23408 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 7,5 | 1,2 | 7,452 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 731,61 |  | 1 720,53 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,18 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 271,11 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 245,46 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 237,10 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 256 496,18 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 828,15 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 416,22 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 350,01 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 117 417,80 |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 834,01 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 282 236,28 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 279 402,27 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 828,15 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 416,22 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 350,01 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 117 417,80 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 528,94 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 211,16 |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 834,01 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 178,16 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 528,94 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 211,16 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 282 236,28 |  |  |
| Раздел 3. Разметка дорожная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожная разметка 1.14.1 "Пешеходный переход" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР27-09-016-07 | Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных (Нанесение разметки "Пешеходный переход" ) |  |  | 10 м2 | 15,36 | 1 | 15,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=153,6 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 44,40 | 1,2 | 818,38 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 149,00 | 1,2 | 2 746,37 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 31,51 | 1,2 | 580,79 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 4,03 |  | 61,90 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 5,08 | 1,2 | 93,63456 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,34 | 1,2 | 43,13088 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 197,43 |  | 3 626,65 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 399,17 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 2 070,77 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 1 874,89 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 572,31 |  |  |
| 15 | ФССЦ-01.5.01.01-0002 | Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая (в т.ч. для разметки взлетно- посадочных полос аэродромов) |  |  | т | 0,05376 | 1 | 0,05376 | 30 571,12 |  | 1 643,50 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 643,50 |  |  |
| 16 | ФССЦ-01.5.01.01-0003 | Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", желтая (в т.ч. для разметки взлетно- посадочных полос аэродромов) |  |  | т | 0,05376 | 1 | 0,05376 | 34 591,03 |  | 1 859,61 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 859,61 |  |  |
| Разметка проезжей части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР27-09-016-05 | Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:3 |  |  | км | 0,9 | 1 | 0,9 |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 28,11 | 1,2 | 30,36 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 177,58 | 1,2 | 191,79 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 25,59 | 1,2 | 27,64 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 32,52 |  | 29,27 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,66 | 1,2 | 3,9528 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,04 | 1,2 | 2,2032 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 238,21 |  | 251,42 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,00 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 85,84 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 77,72 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 414,98 |  |  |
| 18 | ФССЦ-01.5.01.01-0023 | Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая |  |  | т | 0,00945 | 1 | 0,00945 | 28 911,65 |  | 273,22 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=9,45/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,22 |  |  |
| 19 | ФЕР27-09-016-01 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м |  |  | км | 1,8 | 1 | 1,8 |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 28,11 | 1,2 | 60,72 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 177,58 | 1,2 | 383,57 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 25,59 | 1,2 | 55,27 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 32,52 |  | 58,54 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,66 | 1,2 | 7,9056 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,04 | 1,2 | 4,4064 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 238,21 |  | 502,83 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,99 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 171,67 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 155,43 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 829,93 |  |  |
| 20 | ФССЦ-01.5.01.01-0023 | Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая |  |  | т | 0,0756 | 1 | 0,0756 | 28 911,65 |  | 2 185,72 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=75,6/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 185,72 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Разметка дорожная : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 342,95 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,46 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 321,73 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 663,70 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 111,76 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 779,27 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,46 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 321,73 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 663,70 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 111,76 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 328,28 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 108,04 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,16 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 328,28 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 108,04 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Разметка дорожная |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 779,27 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 271 390,65 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 804,38 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 222,70 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 315,63 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 123 529,56 |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 834,01 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 302 145,91 |  |  |
|  | ФЕР, 3 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 24.07.2023г. №44208-АЛ/09 прил.4 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 299 311,90 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 804,38 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 222,70 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 315,63 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 123 529,56 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 236,97 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 518,29 |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 834,01 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 120,01 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 236,97 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 518,29 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 302 145,91 |  |  |