

##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

# Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2014 №  2759

Об утверждении краткосрочного плана

по капитальному ремонту общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных

на территории города Югорска на 2014-2016 годы

(с изменениями от 19.03.2015 № 1624; от 19.01.2016 № 61; от 01.03.2016 № 482; от 13.07.2016 № 1732; от 05.09.2016 № 2158; от 12.01.2017 № 38; от 13.04.2017 № 846)

В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 01.07.2013 № 54 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты–Мансийского автономного округа–Югры», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.06.2014 № 202-п «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, на 2014-2016 годы»:

1. Утвердить краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Югорска на 2014-2016 годы (приложение 1,2).

2. Опубликовать постановление в газете «Югорский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Югорска.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города – директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса В.К. Бандурина.

**Исполняющий обязанности**

**главы администрации города Югорска Т.И. Долгодворова**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации города Югорска |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 13.04.2017 № 846  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации города Югорска |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 18.06.2014 № 2759 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Краткосрочный план реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Югорска, на 2014-2016 годы** |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего: | в том числе: |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  |
| **2014 год**  |
| 1 | мкр. Югорск-2, д.1 | 1967 | 0 | Кирпичный | 5 | 3 | 1 968,40 | 1 584,40 | 1 092,80 | 99,00 | 4 277 616,68 | 160 410,63 | 267 351,04 | 106 940,42 | 3 742 914,59 | 2 699,83 | 24 736,34 | 31.12.2015 |
| 2 | мкр. Югорск-2, д.2 | 1967 | 0 | Кирпичный | 5 | 3 | 1 942,10 | 1 768,60 | 1 413,00 | 93,00 | 4 346 684,59 | 163 000,67 | 271 667,79 | 108 667,12 | 3 803 349,01 | 2 457,70 | 24 736,34 | 31.12.2015 |
| 3 | мкр. Югорск-2, д.4 | 1967 | 0 | Кирпичный | 5 | 5 | 4 876,10 | 4 483,95 | 3 206,25 | 247,00 | 11 773 780,85 | 441 516,78 | 735 861,30 | 294 344,52 | 10 302 058,25 | 2 625,76 | 24 736,34 | 31.12.2015 |
| 4 | мкр. Югорск-2, д.6 | 1967 | 0 | Кирпичный | 5 | 5 | 1 903,22 | 1 733,22 | 1 150,62 | 100,00 | 6 195 243,08 | 232 321,62 | 387 202,69 | 154 881,08 | 5 420 837,69 | 3 574,41 | 24 736,34 | 31.12.2015 |
|  | **Итого по г. Югорск** |  |  |  |  | **10 689,82** | **9 570,17** | **6 862,67** | **539,00** | **26 593 325,20** | **997 249,70** | **1 662 082,82** | **664 833,14** | **23 269 159,54** | **2 778,77** |  |  |
| **2015 год** |
| 1 | мкр. Югорск-2, д.6 | 1967 | 0 | Кирпичный | 5 | 5 | 1 903,22 | 1 733,22 | 1 150,82 | 100,00 | 537 846,36 | 20 169,24 | 33 615,40 | 13 446,16 | 470 615,56 | 310,32 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 2 | мкр. Югорск-2, д.8 | 1969 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 947,50 | 793,60 | 793,60 | 26,00 | 3 597 151,40 | 134 893,18 | 224 821,97 | 89 928,79 | 3 147 507,46 | 4 532,70 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 3 | мкр. Югорск-2, д.9 | 1971 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 1 024,20 | 726,60 | 393,60 | 34,00 | 1 345 968,29 | 50 473,81 | 84 123,02 | 33 649,21 | 1 177 722,25 | 1 852,42 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 4 | ул. 40 лет Победы, д.1  | 1976 | 0 | Блочный | 5 | 5 | 3 461,90 | 3 192,70 | 3 151,40 | 116,00 | 6 952 043,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 952 043,98 | 2 177,48 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 5 | ул. 40 лет Победы, д.2  | 1968 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 520,50 | 495,10 | 495,10 | 14,00 | 1 138 286,56 | 42 685,75 | 71 142,91 | 28 457,17 | 996 000,73 | 2 299,10 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 6 | ул. 40 лет Победы, д. 5 | 1977 | 0 | Блочный | 5 | 4 | 3 483,30 | 3 209,30 | 3 162,75 | 133,00 | 6 781 949,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 781 949,12 | 2 113,22 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 7 | ул. Железнодорожная, д 45 | 1971 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 524,50 | 485,20 | 485,20 | 29,00 | 1 527 403,75 | 57 277,64 | 95 462,73 | 38 185,10 | 1 336 478,28 | 3 147,99 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 8 | ул. Железнодорожная, д 47А | 1975 | 0 | Кирпичный | 3 | 2 | 1 161,60 | 1 079,60 | 887,50 | 63,00 | 4 508 458,94 | 169 067,22 | 281 778,69 | 112 711,47 | 3 944 901,56 | 4 176,05 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 9 | ул.Буряка, 3А | 1968 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 528,10 | 488,50 | 488,50 | 32,00 | 1 133 136,92 | 0,00 | 0,00 | 28 328,42 | 1 104 808,50 | 2 319,63 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 10 | ул. Декабристов, д. 14 | 1988 | 0 | Кирпичный | 3 | 3 | 1 417,18 | 1 284,73 | 1 249,33 | 55,00 | 3 152 940,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 152 940,10 | 2 454,17 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 11 | ул. Механизаторов, д. 1 | 1970 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 516,40 | 474,50 | 474,50 | 26,00 | 283 037,80 | 10 613,92 | 17 689,87 | 7 075,95 | 247 658,06 | 596,50 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 12 | ул. Механизаторов, д. 3 | 1970 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 530,30 | 488,10 | 392,20 | 24,00 | 247 385,81 | 9 276,97 | 15 461,61 | 6 184,65 | 216 462,57 | 506,83 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 13 | ул. Механизаторов, д. 5 | 1968 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 530,30 | 488,40 | 488,40 | 27,00 | 266 445,13 | 9 991,71 | 16 652,82 | 6 661,13 | 233 139,47 | 545,55 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 14 | ул. Механизаторов, д. 7 | 1970 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 524,90 | 482,10 | 456,30 | 24,00 | 245 553,08 | 9 208,24 | 15 347,08 | 6 138,83 | 214 858,93 | 509,34 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 15 | ул. Октябрьская, д. 6 | 1976 | 0 | Кирпичный | 3 | 2 | 1 162,34 | 1 074,34 | 1 074,34 | 46,00 | 4 015 807,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 015 807,86 | 3 737,93 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 16 | ул. Попова, д. 8 | 1977 | 0 | Кирпичный | 3 | 2 | 1 183,52 | 1 092,72 | 1 092,72 | 29,00 | 4 173 383,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 173 383,74 | 3 819,26 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 17 | ул. Садовая, д. 72\1 | 1996 | 0 | Панельный | 5 | 3 | 3 125,50 | 2 771,00 | 2 702,20 | 116,00 | 10 794 209,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 794 209,77 | 3 895,42 | 15 577,35 | 31.12.2016 |
|   | **Итого по г. Югорск** |  |   |   |   | **22 545,26** | **20 359,71** | **18 938,46** | **894,00** | **50 701 008,61** | **513 657,68** | **856 096,11** | **370 766,88** | **48 960 487,94** | **2 490,26** |   |   |
| **2016 год**  |
| 1 | ул. Геологов, д. 9Б | 1978 | 0 | Блочный | 5 | 1 | 3 732,00 | 2 285,80 | 1 280,30 | 251,00 | 6 394 147,21 | 0,00 | 639 414,72 | 287 736,62 | 5 466 995,87 | 2 797,33 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 2 | ул. Геологов, д. 13 | 1978 | 0 | Кирпичный | 3 | 3 | 1 470,50 | 1 350,30 | 1 350,30 | 45,00 | 4 210 045,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 210 045,39 | 3 117,86 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 3 | ул. 40 лет Победы, д. 3 | 1978 | 0 | Блочный | 5 | 4 | 3 480,50 | 3 206,10 | 2 989,80 | 143,00 | 8 774 640,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 774 640,52 | 2 736,86 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 4 | ул. Мира, д. 4 | 1985 | 0 | Кирпичный | 5 | 4 | 3 484,65 | 3 187,85 | 3 035,10 | 126,00 | 941 998,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 998,72 | 295,50 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 5 | ул. Спортивная, д. 15 | 1985 | 0 | Блочный | 2 | 2 | 355,10 | 319,90 | 319,90 | 12,00 | 1 050 220,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 220,24 | 3 282,96 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 6 | ул. Таежная, д. 16 | 1979 | 0 | Блочный | 2 | 1 | 395,80 | 395,80 | 395,80 | 22,00 | 1 434 771,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 434 771,73 | 3 624,99 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
|   | **Итого по г. Югорск** |   |   |   |   | **12 918,55** | **10 745,75** | **9 371,20** | **599,00** | **22 805 823,81** | **0,00** | **639 414,72** | **287 736,62** | **21 878 672,47** | **2 122,31** |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации города Югорска |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 13.04.2017 № 846  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации города Югорска |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 18.06.2014 № 2759 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Виды работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, выполняемых в рамках краткосрочного плана реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Югорска, на 2014-2016 годы** |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ |
| ремонт внутридомовых инженерных сетей | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента |
| электроснабжение | отопление | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение | газоснабжение |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  |
| **2014 год** |
| 1 | мкр. Югорск-2, д.1 | 4 277 616,68 | 758 310,03 | 2 057 547,16 | 541 124,77 | 270 562,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147,00 | 650 072,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | мкр. Югорск-2, д.2 | 4 346 684,59 | 822 589,07 | 2 005 582,73 | 557 257,68 | 289 835,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 281,00 | 671 419,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | мкр. Югорск-2, д.4 | 11 773 780,85 | 1 702 388,75 | 5 025 272,82 | 1 514 517,34 | 770 374,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 195,00 | 2 761 227,06 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | мкр. Югорск-2, д.6 | 6 195 243,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 429,90 | 6 195 243,08 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по городу Югорску** | **26 593 325,20** | **3 283 287,85** | **9 088 402,71** | **2 612 899,79** | **1 330 772,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 052,90** | **10 277 962,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **2015 год**  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | мкр. Югорск-2, д.6 | 537 846,36 | 537 846,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | мкр. Югорск-2, д.8 | 3 597 151,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,00 | 3 597 151,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | мкр. Югорск-2, д.9 | 1 345 968,29 | 0,00 | 1 238 640,84 | 0,00 | 0,00 | 107 327,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ул. 40 лет Победы, д.1  | 6 952 043,98 | 1 033 093,57 | 3 927 680,27 | 1 027 071,91 | 513 535,95 | 450 662,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ул. 40 лет Победы, д.2  | 1 138 286,56 | 232 955,74 | 654 888,36 | 166 961,64 | 83 480,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ул. 40 лет Победы, д.5 | 6 781 949,12 | 1 348 692,52 | 3 251 025,99 | 995 614,60 | 497 807,30 | 466 178,79 | 222 629,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ул. Железнодорожная, д 45 | 1 527 403,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,00 | 1 527 403,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ул. Железнодорожная, д 47А | 4 508 458,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 | 1 939 561,33 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 2 568 897,61 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ул.Буряка, 3А | 1 133 136,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,00 | 1 133 136,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | ул. Декабристов, д. 14 | 3 152 940,10 | 594 115,21 | 1 559 650,20 | 478 411,32 | 239 205,66 | 281 557,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ул. Механизаторов, д. 1 | 283 037,80 | 110 453,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 584,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | ул. Механизаторов, д. 3 | 247 385,81 | 100 291,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 094,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | ул. Механизаторов, д. 5 | 266 445,13 | 100 286,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 158,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | ул. Механизаторов, д. 7 | 245 553,08 | 98 465,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 087,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ул. Октябрьская, д. 6 | 4 015 807,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1 671 130,75 | 0,00 | 0,00 | 768,00 | 2 344 677,11 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | ул. Попова, д. 8 | 4 173 383,74 | 415 245,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846,16 | 3 758 138,60 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | ул. Садовая, д. 72\1 | 10 794 209,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,00 | 2 127 865,84 | 0,00 | 0,00 | 2 074,00 | 8 666 343,93 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по городу Югорску** | **50 701 008,61** | **4 571 446,41** | **10 631 885,66** | **2 668 059,47** | **1 334 029,73** | **1 305 726,23** | **855 553,87** | **0,00** | **0,00** | **2 502,00** | **8 399 098,59** | **0,00** | **0,00** | **5 055,16** | **20 935 208,65** | **0,00** | **0,00** |
| **2016 год** |
| 1 | ул. 40 лет Победы, д. 3 | 8 774 640,52 | 0,00 | 6 605 932,84 | 1 089 355,51 | 536 548,23 | 188 958,55 | 353 845,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ул. Геологов, д. 13 | 4 210 045,39 | 518 279,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 032,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 3 572 733,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ул. Геологов, д. 9Б | 6 394 147,21 | 0,00 | 0,00 | 1 075 990,44 | 529 965,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120,00 | 4 788 191,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ул. Мира, д. 4 | 941 988,72 | 941 988,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ул. Спортивная, д. 15 | 1 050 220,24 | 153 823,49 | 693 678,66 | 135 821,12 | 66 896,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ул. Таежная, д. 16 | 1 434 771,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 371,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,14 | 1 257 400,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по городу Югорск** | **22 805 813,81** | **1 614 091,78** | **7 299 611,50** | **2 301 167,07** | **1 133 410,64** | **485 362,55** | **353 845,39** | **0,00** | **0,00** | **2 111,14** | **9 618 324,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |