Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Выполнение работ по реализации объекта жизненного цикла:

«Канализационные очистные сооружения производительностью 500 куб. м. в сутки в городе Югорске

Способ закупки: аукцион в электронной форме

Используемый метод определения НМЦК: метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с ч.6 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 «44-ФЗ»

| Категории | Цены за единицу (тыс.руб.) |  |  |  |  | Средняя цена (тыс.руб.) | Начальная цена (тыс.руб.) | Коэффициент вариации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник информации 1 | Источник информации 2 |  | Источник информации 3 | Источник информации 4 |  |  |  |
| Основные характеристики работ объекта | Канализационные очистные сооружения производительностью 500 куб. м. в сутки (реконструкция) |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем работ | выполнение проектно-изыскательских работ, выполнение строительно-монтажных работ и выполнение пуско-наладочных работ, техническое сопровождение |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения работ | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, район Югорск-2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок выполнения работ | - проектно-изыскательские работы – с момента заключения муниципального контракта до 15 июня 2017 года; - строительно-монтажные работы – с 16 июня 2017 года до 25 декабря 2018 года; - пуско-наладочные работы и техническое сопровождение – с 26 декабря 2018 года до 31 марта 2020 года. |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость работ | 130 500,0 |  | 135 700,0 | 124 400,0 | 105 127,1 | 123 931,8 | 105 127,1 | 9,34% |
| ВСЕГО с учетом НДС | 130 500,0 |  | 135 700,0 | 124 400,0 | 105 127,1 |  |  |  |
| Даты сбора данных | 03.10.2016 |  | 03.10.2016 | 03.10.2016 | 03.10.2016 |  |  |  |
| Срок действия цен | до конца года |  | до конца года | до конца года | до конца года |  |  |  |
| Номер источника | Реквизиты документов, на основании которых выполнен расчет (номер, дата) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ком. Предложение №236 от 27.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ком. Предложение №03-11 от 27.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ком. Предложение №1/2709/16 от 27.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Заключение о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета автономного округа, направляемых на капитальные вложения №22-Исх-13853 от 19.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |

Коэффициент вариации равен 9,34%, что не превышает 33% и показывает однородность совокупности значений выявленных цен, использованных в расчете начальной максимальной цены контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта принимается по наименьшей цене: 105 127 100 рублей, лимит финансирования  на 2016 год – 4 400 000 рублей.

Заместитель главы города Югорска-

Директор ДЖКиСК                                                                                                                     В.К.Бандурин

Исполнитель Заказчика:

Сметанина Екатерина Николаевна

Тел. (34675)7-43-03