Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

по подготовке материалов заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вид документации | Проект заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях благоустройства территории центрального городского сквера по ул. Ленина в городе Югорске |  |
| 2. | Основание для подготовки документации | Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» Постановление администрации города Югорска от 19.10.2023 № 1442-п «Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «малые города» в 2024 году» Муниципальная программа города Югорска «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда», утвержденная постановлением администрации города Югорска от 29.10.2018 № 2986 (с изменениями) |  |
| 3. | Источник финансирования | Местный бюджет |  |
| . | Заказчик подготовки документации | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  |
| 5. | ОКПД | 71.11.41.100 |  |
| 6. | Срок выполнения работ | До 01.04.2024 года Исполнитель имеет право досрочно оказать данные услуги |  |
| 7. | Нормативно-правовая и методическая база | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Гражданский кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 г. № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы»; - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (с Изменениями № 1, 2), постановления Правительства ХМАО - Югры от 29.12.2014 № 535-п «О утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты–Мансийского автономного округа – Югры». - СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (с Изменениями N 1, 2); - СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2020 № 904/пр; - СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения» (одобрен постановлением Госстроя РФ от 16.07.2001 N 70); - Форма Заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, утвержденная федеральной конкурсной комиссией по организации и проведению Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от 22.05.2023; - Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные постановлением администрации города Югорска от 03.08.2022 № 1676-п; - Генеральный план города Югорска, утвержденный решением Думы города Югорска от 07.10.2014 № 65; - Правила землепользования и застройки города Югорска, утвержденные постановлением администрации города Югорска от 07.06.2022 № 1178-п; - Стандарт комплексного развития территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «ЮГОРСКИЙ СТАНДАРТ» |  |
| 8. | Местоположение территории, применительно к которой осуществляется подготовка документации (далее – территория) | Кадастровый номер земельного участка: 86:22:0005002:1966 Территорию проектирования уточнить проектом в границах улиц – Спортивная - Ленина - Мира – Попова, а также часть прилегающей территории (часть пешеходной зоны, автостоянка вдоль ул. Спортивная, ул. Спортивная) |  |
| 9. | Основные характеристики территории | Площадь территории – 4,09 Га (уточнить проектом). Площадь сквера – 3,74 Га, прилегающая территория (пешеходная зона, ул. Спортивная, автостоянка вдоль ул. Спортивная) – 0,35 Га (уточнить проектом). Границы территории расположены в территориальной зоне Р.2 – зона отдыха и развлечений, прилегающая территория в зоне О.1 – общественно - деловая многофункциональная зона общегородского значения. На территории расположены нестационарные торговые объекты, элементы благоустройства, малые архитектурные формы, сцена, автостоянка. Вблизи территории расположены объекты – Мемориальный комплекс Воинской славы, здание ООО «Газпром трансгаз Югорск», здание Югорской городской больницы, здание культурно-досугового центра «Югра-Презент», здание «Дворец семьи», здание «Почта России», торговые объекты, объекты общественного питания, многоквартирные дома, объекты банковской деятельности |  |
| 10. | Требования к благоустройству территории | Проектные решения должны быть выполнены с учетом историко - культурного контекста, а также средового и функционального разнообразия центра населенного пункта. При разработке проекта благоустройства территории необходимо предусмотреть: 1) рациональное и эффективное использование территории в рекреационных целях; 2) максимальную сохранность существующих деревьев и зеленых насаждений; 3) пешеходную связь между всеми функциональными зонами; 4) безбарьерную среду для маломобильных групп населения; 5) разделение территории на функциональные зоны: - прогулочная зона, в том числе зона для транзитного движения и кратковременного отдыха пешеходов; - зоны неактивного отдыха (беседки, скамейки, места для настольных игр, с учетом чередования открытых и затененных пространств, парклеты, перголы); - зоны пребывания детей с учетом возрастного различия (детские и спортивные площадки для детей младшего, среднего и старших возрастов); - торгово - сервисная зона (нестационарные торговые точки с зоной всесезонного кафе, ярмарочная зона, общественные туалеты); - зона для проведения культурно-массовых мероприятий со сценой (уточнить проектом); - зона культурно - просветительская (мобильная библиотека, литературные скамейки с виртуальными стеллажами и прочее) (уточнить проектом); - зоны входных групп; - административно - хозяйственная зона; 6) всесезонность использования территории; 7) дополнительное озеленение территории. Требования к материалам: Проработать импортозамещение материалов и оборудования. Проектом предусмотреть применение современных строительных и отделочных материалов. |  |
| 11. | Цель выполнения работ | 1. Формирование конкурсной заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды с разработкой проекта благоустройства территории. 2. Этапы работ: - обоснование эффективности благоустройства территории; - анализ территории; - создание проекта благоустройства; - создание итоговой документации в виде чертежей, схем и иллюстраций; - сбор сопроводительных документов для формирования конкурсной заявки; - формирование проекта конкурсной заявки |  |
| 12. | Исходные материалы для подготовки документации по планировке территории | Заказчиком предоставляется Исполнителю: - топографическая съемка земельных участков в границах территории благоустройства и прилегающей территории (М 1:2000, 1:500) (формат .dwg .tif); - информация о расположении на территории проектирования инженерных сетей, расположение опор освещения, люки, ливнестоки, границы дорожного полотна с указанием разметки автодорог, знаки, светофоры, отметки высот, линии фасадов сооружений, входящих в границы проектирования, обозначение входных групп (формат .tif); - границы проектирования; - материалы Генерального плана города Югорска, в том числе охранные зоны и градостроительные регламенты использования территории; - информация о проведенных или планируемых мероприятиях по благоустройству городской среды с указанием наименования и расположения территорий, периода реализации, источника финансирования (программы), а также сумм; - данные об активных существующих городских сообществах с указанием вида деятельности и месторасположения на проектируемой и прилегающей территориях, а также данные о потенциальных активных городских сообществах на проектируемой территории после реализации проекта; - данные об объектах культурного наследия в границах проектирования и прилегающей к ним территории. Справка государственного органа охраны объектов культурного наследия о наличии или отсутствии последних; - данные о состоянии и расположении зеленых насаждений на проектируемой территории; - данные о количестве проживающего населения в радиусе 800-1000 м от проектируемой территории; - историческая справка о городе и проектируемой территории, исторические иллюстративные, картографические и фотографические материалы, отражающие развитие территории, благоустраиваемой в рамках проекта; - список действующих коммерческих учреждений (магазины, кафе, развлекательные и торговые центры, сфера услуг) в радиусе 800-1000 м от проектируемой территории; - список локальных брендов, существующих в городе (еда, напитки, товары, в том числе уникальные и крафтовые); - список проводящихся на территории проектирования мероприятий (фестивали, городские праздники, концерты) с названием, количеством посетителей и дополнительным оборудованием (сцена, туалеты, горки, торговые лавки и навесы с едой и товарами); - список объектов, находящихся на гарантии, в рамках границ проектирования (в случае наличия); - другие исходные данные, необходимые для выполнения работы, включая цифровые топографические материалы иных масштабов, документы об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются |  |
| 11.13 1313 | Состав и основные требования к работам | При выполнении работ Исполнителю необходимо: 1. Обеспечить качество, комплектность, соблюдение сроков и порядка разработки, согласования и утверждения документации по выполненным работам. 1.1. Осуществить сбор сопроводительных документов: - письмо высшего должностного лица (председателя высшего исполнительного органа) субъекта Российской Федерации о направлении заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды; - решение межведомственной комиссии об одобрении конкурсной заявки; - решение общественной комиссии об определении территории, на которой будет реализовываться проект; - решение общественной комиссии об определении перечня предлагаемых мероприятий по реализации проекта и функций общественной территории, на которой будет реализовываться проект; - схема с обозначением границ проектирования; - ситуационный план общественной территории; - перечень функциональных зон с описанием; - сведения о программах и инвестиционных проектах, реализуемых на общественной территории( при наличии); - информация о сроках проведения плановых работ по прокладке/ремонту подземных коммуникаций (при наличии); - письмо за подписью главы муниципального образования или руководителя исполнительно-распорядительного органа муниципального образования о направлении конкурсной заявки; - описание проекта и состав команды; - письмо за подписью высшего должностного лица субъекта РФ о подтверждении обязательств субъекта Российской Федерации по реализации мероприятий, предусмотренных проектом, а также обязательств предусмотреть в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетные ассигнования на цели реализации проекта в полном объеме в случае, если расходы на реализацию проекта превышают сумму государственной поддержки из федерального бюджета победителю конкурса; - документы, подтверждающие статус города или исторического поселения; - письмо Росстата о численности населения населенного пункта; - численность населения населенного пункта; - подтверждение отсутствия требований (претензий) третьих лиц в отношении земельного участка, на котором предлагается реализовать проект; - cправка государственного органа охраны объектов культурного наследия (согласно форме заявки); - техническое задание на разработку проектной документации; - актуальная топографическая съемка. 1.2. Информация, подтверждающая проведение общественного обсуждения проекта жителями на предмет выбора общественной территории, на которой будет реализовываться проект, а также иная информация о формах участия и вовлечения граждан и общественности на всех этапах подготовки и реализации проекта, сведения о социокультурном программировании территории (формат: PDF A4): - сведения о предпроектном социокультурном исследовании; - сведения о соучаствующем проектировании; - описание программы развития территории; - подтверждающие материалы (ссылки на публикации). 1.3. Информация, подтверждающая обоснованность выбора места и востребованность проекта (формат: PDF A4): - описание задач развития муниципального образования; - подтверждение востребованности проекта и выбора места; - описание механизмов синхронизации; - подтверждающие материалы (ссылки на публикации). 1.4. Альбом с основными схемами и графическими материалами (формат: PDF A3): 1.4.1. Оглавление. 1.4.2. Обоснование выбора места и востребованности проекта: - cитуационный план территории населенного пункта, благоустраиваемой в рамках проекта; - карта-схема значения территории в системе общественных пространств населенного пункта или части населенного пункта; - предполагаемые этапы развития системы общественных пространств (при наличии); - схема выявленных проблем территории (социальные, инфраструктурные, экономические, сохранение исторического наследия и т.д.); - историческая справка и ретроспективный анализ территории, исторические иллюстративные, картографические и фотографические материалы, отражающие развитие территории, благоустраиваемой в рамках проекта (для проектов, реализуемых в зоне исторической градостроительной среды); - карта - схема объектов, имеющих важное культурное значение или обладающих нераскрытым культурным потенциалом, а также объектов, обладающих архитектурно-пространственной, мемориальной или общественной ценностью, элементов нематериального культурного наследия (в границах территории, на которой реализуется проект или находящихся в зоне пешеходной доступности); - карта - схема расположения предприятий малого и среднего бизнеса, а также объектов социальной инфраструктуры; - схема, отражающая существующие зоны активности городских сообществ с указанием сценариев использования территории, в том числе с указанием сезонных особенностей. 1.4.3. Существующее положение (формат: PDF A3): - существующее функциональное зонирование территории (в радиусе до 10 минут пешеходной доступности); - ландшафтно - визуальный анализ территории с указанием зон охраняемого ландшафта и особо охраняемых природных территорий в радиусе до 10 минут пешеходной доступности (при наличии), фиксация проблем; - карта - схема транспортной, пешеходной и велосипедной организации территории, в том числе наличие парковок (на территории, благоустраиваемой в рамках проекта, и прилегающей территории); - схема, отражающая состояние инженерной инфраструктуры, в том числе с указанием процента износа инфраструктуры на территории, благоустраиваемой в рамках проекта, и прилегающей территории; - схема и описание состояния зелёных насаждений, зоны охраны (при наличии); - схема, отображающая расположение наиболее характерных для сложившейся архитектурно-пространственной среды объектов (с точки зрения габаритов и формы пятна застройки, высотных характеристик, архитектурной стилистики) на территории, благоустраиваемой в рамках проекта и прилегающей территории; - схема границ зон охраны, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам или защитных зон объектов культурного наследия, границ территории и предмета охраны исторического поселения (обязательно для проектов, реализуемых в зоне исторической застройки); - схема, отображающая численность населения, проживающего в пешеходной доступности от территории, благоустраиваемой в рамках проекта; - современная фотофиксация участка проектирования с комментариями о проблемах: перспективы улиц, панорамы с существующих и потенциальных городских видовых площадок (в том числе с высоких точек: колоколен, башен, общественных зданий и т.п. при их наличии). 1.4.4. Архитектурные решения (формат: PDF A3): - описание проектных решений в формате текста или графических изображений, иллюстрирующих архитектурную и градостроительную концепцию проекта; - схема функционально - планировочной организации территории проектирования (генплан) в масштабе 1:500 или 1:1000; - схема проектного функционального зонирования территории по видам использования и социальной и коммерческой активности; - схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории, архитектурные решения, расположение малых архитектурных форм, павильонов, иного оборудования (спецификация); - схема покрытий, с указанием типов покрытий, предусмотренных проектом; - схема организации озеленения, принципиальные решения по организации ландшафта; - схема решений по освещению территории, благоустраиваемой в рамках проекта; - карта - схема проектной транспортной, пешеходной и велосипедной организации территории, в том числе организация парковок (на территории, благоустраиваемой в рамках проекта, и прилегающей территории, а также в контексте города) в случае наличия изменений; - схема сценариев использования территории (в рабочие дни, выходные, праздники) с учетом климатических особенностей и сезонных факторов; - схема, отражающая проектные зоны активности, создаваемые для различных городских сообществ, с указанием сценариев использования территории (в рабочие дни, выходные, праздники) с учетом климатических особенностей и сезонных факторов; - схемы и изображения, иллюстрирующие прогнозируемое развитие сферы услуг и предпринимательства, создание новых рабочих мест (с указанием этапов реализации проекта); - основные технико - экономические показатели проекта; - визуализации предлагаемых решений (не менее 3). 1.4.5. Пояснительная записка (формат: PDF A3). 1.4.6. Планшет (формат: PDF, размер 1000х1400 мм): - основные схемы и изображения проекта; - основные технико - экономические показатели проекта; - исходные материалы к планшету согласно формы заявки. 1.4.7. Презентация проекта (формат: PDF A3): - фотофиксация существующего положения территории, подлежащей благоустройству в рамках проекта; - основные схемы и изображения проекта; - основные ТЭПы проекта, иные выдержки из пояснительной записки; - подтверждающие материалы (ссылки на публикации). 1.5. Технико-экономическое и финансовое обоснование проекта (формат: PDF A4): - укрупненный расчет затрат на реализацию мероприятий; - укрупненный расчет ежегодных эксплуатационных расходов на содержание предлагаемых к созданию общественных пространств и объектов благоустройства; - прогноз роста капитализации объектов недвижимости, попадающих в зону влияния проекта; - прогноз возникновения новых объектов осуществления предпринимательской деятельности; - расчет единоразовых и регулярных (ежегодных) налоговых и неналоговых доходов; - описание потенциала развития предприятий и организаций, потенциал привлечения частных инвестиций в случае реализации проекта; - информация о демографических характеристиках муниципального образования; - описание иных экономических, социальных и демографических эффектов; - основные показатели проекта; - подтверждающие материалы. |  |
| 14. | Требования к сдаваемым материалам | - Альбом с материалами заявки - проекта в электронном виде в формате PDF в формате А3, горизонтальной ориентации, разрешением не менее 72-dpi, файл с расширением «pdf»; - сведения о предпроектном социокультурном исследовании: представляются единым файлом в формате .pdf, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12. Рекомендуемый объем - не более 45 страниц формата А4 (рекомендуемый объем - не более 15 страниц на каждый раздел); - описание задач развития муниципального образования: представляются единым файлом в формате .pdf, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12. Рекомендуемый объем - не более 15 страниц формата А4; - укрупненный сметный расчет и схема финансирования проекта, информация об экономических и социальных эффектах от реализации проекта: представляются единым файлом в формате .pdf, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12. Рекомендуемый объем - не более 15 страниц формата А4; - планшет в формате .pdf. Размер 1000х1400 мм. Ориентация вертикальная; - исходные материалы к планшету - файлы, сформированные в архив rar/zip. Изображения представляются в файлах формата .tiff или .pdf, разрешение 300 dpi. Тестовая информация представляется в формат .doc или .docx. Краткая информация о проекте должна содержать не более 1000 знаков с пробелами; - презентация проекта - файл в формате .pdf, рекомендуемый объем не более 9 слайдов, включая обложку |  |
| 15 | Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества | 1. Гарантийный срок на результат оказанных услуг составляет – 1 (один) год с момента подписания сторонами документа о приемке. При обнаружении недостатков оказанных услуг в течение гарантийного срока Исполнитель обязан безвозмездно устранить недостатки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления Муниципальным заказчиком письменного требования об устранении недостатков. 2. В объем гарантийных обязательств входят следующие услуги: - устранение опечаток и ошибок в текстовых и графических материалах; - предоставление устных и письменных консультаций, рекомендаций и разъяснений, а также иной информации, касающейся результатов работы; - корректировка результатов работ по итогам согласований |  |
| Заместитель главы города – директор Департамента муниципальной собственности и градостроительства Ю.В. Котелкина |  |  |  |