Разъяснение положений

документации о закупке

Электронный аукцион  №  0187300005822000392 среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Парк по улице Менделеева (Парк «Югорский») в городе Югорске».

Лот: Выполнение работ по замене окон МБОУ "СОШ №2" в городе Югорске.

- Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.

Адрес электронной почты: Е-mail: DJKiSK@ugorsk.ru

Номер контактного телефона: (34675) 7-30-81.

- Уполномоченный орган: Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г.          Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

Адрес электронной почты: Е-mail   omz@ugorsk.ru.

Номер контактного телефона: (34675) 5-00-37.

Текст  запроса:

- Уважаемый заказчик. Учитывая свой опыт проектирования и прохождения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости могу констатировать что минимальный срок получения положительного заключения 2 месяца. Учитывая действующий мараторий на отрицательные заключения госэкспертиза заставляет продлевать сроки на третий и даже четвертый месяц при этом не выставляя замечаний по объекту, ссылаясь на загруженность. Учитывая вышеизложенное прошу внести поправку в конкурсную документацию оставить 3 месяца на разработку проекта и не включать сроки прохождения госэкспертизы в срок исполнения контракта так как по вине третьей стороны (госэкспертизы) при затягивании проверки не может страдать и попадать на пени проектировщик. Это реально так и есть. Объем проектирования большой и чтобы уложиться в срок 3 месяца нужно как минимум уже через 20 дней загружаться с готовым проектом и сметами на сайт госэкспертизы.

На данный запрос разъясняем следующее:

- в извещение об осуществлении закупки на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Парк по улице Менделеева (Парк «Югорский») в городе Югорске» заказчиком будут внесены изменения.

Заместитель главы города –

директор департамента                                                                      Р.А. Ефимов

Исполнитель:

Специалист-эксперт ОЭС ДЖКиСК,

Скороходова Людмила Сабитовна,

Тел. 8 (34675)7-43-03