Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок и утилизации мусора в городе Югорске

Места выполнения работ:  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск. Конкретные места выполнения работ будут указаны  уполномоченным лицом Муниципального заказчика на стадии исполнения муниципального контракта.

Сроки выполнения работ:

-начало: с даты заключения муниципального контракта;

-окончание: 30.09.2024 года.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 06.11.2024.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы,  затраты на утилизацию мусора, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик обязан осуществлять подбор и смет мелкого мусора при просыпке во время загрузки мусора в самосвал.

Подрядчик обязан вывезти мусор, и предоставить Муниципальному заказчику документы, подтверждающие прием-передачу отходов на утилизацию в специализированную организацию в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», имеющую лицензию на осуществление деятельности по обращению с отходами. Вывезти и утилизировать мусор на лицензированный полигон, с предоставлением Муниципальному заказчику копии договора с лицензированным полигоном и справки расшифровки о количестве принятых отходов для утилизации.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания и несет ответственность за отступления от них.

Работы должны быть выполнены в соответствии  с законодательством Российской Федерации об охране труда, соблюдением необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта, соблюдением требований действующего законодательства:

- Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 № 155 «Об утверждении правил предоставления работ по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»;

- Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок и утилизации мусора в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Уборка свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН47-01-001-04 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 109,14 | 1 | 109,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10914 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 426,7374 |  |  |  |  | 183 748,86 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 3,91 |  | 426,7374 |  |  | 430,59 |  | 183 748,86 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 748,86 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 748,86 |
|  | Пр/812-041.0-3 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 191 098,81 |
|  | Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 132 299,18 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 646,76 |  | 507 146,85 |
| 2 | 49-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 721,2 | 1 | 721,2 |  |  | 83,70 |  | 60 364,44 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при перевозке грузов (грунт, мусор и подобное)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=601*1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 364,44 |
| 3 | 02-15-1-01-0007 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км | т | 721,2 | 1 | 721,2 |  |  | 169,12 |  | 121 969,34 |
|  |  | (Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=601*1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 969,34 |
| 4 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора | м3 | 601 | 1 | 601 |  |  | 516,67 |  | 310 518,67 |
|  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 518,67 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 676 601,31 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 748,86 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 518,67 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 333,78 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 999 999,30 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 817 665,52 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 748,86 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 518,67 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 098,81 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 299,18 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 333,78 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 748,86 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 098,81 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 299,18 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |