Муниципальное образование – городской округ

Город Югорск

| «УТВЕРЖДАЮ» Заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска _____________Ярков Г.А. | «УТВЕРЖДАЮ» Первый заместитель главы администрации города Югорска- директор департамента муниципальной собственности и градостроительства __________ Голин С.Д. |
| --- | --- |

«_____»______________2013  г.

# Конкурсная документация

открытого конкурса  № __

на право заключения муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ объекта «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске» (корректировка проектной документации)

Югорск,  2013 год

Содержание

I.ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1	Законодательное регулирование

1.2	Заказчик, Уполномоченный орган

1.3	Предмет конкурса. Место и сроки поставки товара, выполнения работ, оказание услуг

1.4	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

1.5	Источник финансирования заказа, форма, срок  и порядок оплаты товара (работ, услуг)

1.6	Требования к участникам размещения заказа

1.7	Привлечение субподрядчиков

1.8	Расходы на участие в конкурсе и при заключении муниципального контракта

1.9	Преимущества и преференции, предоставляемые при участии в размещении заказа

1.10        Условия допуска к участию в торгах. Отстранение от участия в конкурсе

2.	КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1	Содержание конкурсной документации

2.2	Разъяснение положений конкурсной документации

2.3	Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

2.4	Отказ от проведения конкурса

3.	ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

3.1	Форма заявки на участие в конкурсе  и требования к ее оформлению

3.2	Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками                 (исполнителями, подрядчиками)

3.4	Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.5          Требования к предложениям о цене контракта

3.6          Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

3.7          Обеспечение заявок на участие в конкурсе

4.	ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1	Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

4.2	Изменения заявок на участие в конкурсе

4.3          Отзыв заявок на участие в конкурсе

4.4	Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

5.	ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

5.1	Порядок вскрытия конвертов и открытия доступа

6.	   РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

6.1         Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

6.2         Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

7.          ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

7.1.       Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

7.2.       Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость

7.3.       Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

8.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

8.1	Срок заключения муниципального контракта

8.2.        Срок подписания победителем конкурса проекта муниципального контракта

8.3.        Порядок заключения контракта

9.          ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

9.1.       Общие положения

9.2.       Безотзывная банковская гарантия

9.3.       Передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)

9.4.       Договор поручительства

9.5.    Обеспечение исполнения условий контракта по критериям «Объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг» или «Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг»

10.        ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ПОБЕДИТЕЛЯ конкурса

10.1.    Права и обязанности заказчика

10.2.    Права и обязанности победителя конкурса

II. Информационная карта конкурса

III. Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа

Форма 1. Опись документов

Форма 2. Заявка на участие в конкурсе

Форма3. Предложение о функциональных  характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках  товара, о качестве работ, услуг

Форма 4. Доверенность

IV. Проект муниципального контракта

V. Техническая часть конкурсной документации

# Часть I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Законодательное регулирование

1.1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Заказчик, Уполномоченный орган

1.2.1. Заказчик, Уполномоченный орган, указанный в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»  в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

1.3. Предмет конкурса. Место и сроки поставки товара, выполнения работ, оказание услуг

1.3.1. Предмет конкурса указан в пункте 4 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

1.3.2. Заказчик путем опубликования извещения о проведении настоящего конкурса в газете «Югорский вестник» и размещения на сайте http://zakupki.gov.ru извещает всех заинтересованных лиц о проведении конкурса и возможности подавать заявки на участие в конкурсе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в частях V «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» и IV «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА», в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации.

1.3.3. Место, условия, сроки (периоды) и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг определяются в частях V «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» и IV «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА» и указаны в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

1.4.Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

1.4.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в извещении о проведении конкурса и части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

  - Источник финансирования заказа, форма, срок  и порядок оплаты товара (работ, услуг)

1.5.1. Финансирование муниципального контракта на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источника (ов), указанного (ых) в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

1.5.2. Форма, срок и порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, определяется в части IV «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА» и указан в  части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

1.6. Требования к участникам размещения заказа:

1.6.1. За исключением случая, указанного в пункте 1.6.2, в конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.6.2. В случае, если проводится открытый конкурс среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии указанием на это в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», участниками такого конкурса могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.6.3. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, заявки на любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

1.6.4. Участник размещения заказа для того, чтобы принять участие в конкурсе, должен удовлетворять требованиям, установленным в пункте 1.6.5, а так же требованиям, установленным в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

1.6.5. Обязательные требования к участникам размещения заказа:

1.6.5.1. соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса;

1.6.5.2. непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.6.5.3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

1.6.5.4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

1.6.6. При размещении заказа путем проведения конкурса Заказчик вправе установить дополнительные требования к участникам конкурса:

1.6.6.1. обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

1.6.6.2. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

1.7. Привлечение субподрядчиков

1.7.1. Участник размещения заказа вправе привлечь к исполнению муниципального контракта соисполнителей (субподрядчиков) в случае, если это допускается условиями Проекта муниципального контракта (часть IV «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА») либо, если в Проекте муниципального контракта данный вопрос не урегулирован, если это допускается положениями Гражданского кодекса Российской Федерации для соответствующего предмету контракта виду гражданско-правового договора.

1.8. Расходы на участие в конкурсе и при заключении муниципального контракта

### 1.8.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением муниципального контракта, а Заказчик, уполномоченный орган не имеют обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.9.  Преимущества и преференции, предоставляемые при участии в размещении заказа

### 1.9.1. Заказчик вправе предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг, при участии в размещении заказа в порядке и в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленными Правительством Российской Федерации. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». Преимущества при участии в размещении заказов указанным учреждениям и предприятиям, организациям устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», но не более пятнадцати процентов.

### 1.9.2. В случае размещения заказа на поставку отдельных видов товаров, в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 5 декабря 2008 г. № 427, если это предусмотрено в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», участникам размещения заказа, заявки на участие в конкурсе которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15 процентов от цены контракта (лота). В этом случае участники размещения заказа в своих заявках на участие в конкурсе должны указать страну происхождения в отношении каждого вида товара, предлагаемого к поставке. Порядок предоставления данной преференции предусмотрен пунктом 7.3.4.

1.10. Условия допуска к участию в торгах. Отстранение от участия в конкурсе

### 1.10.1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается единой комиссией по размещению заказов (далее-комиссия) к участию в конкурсе в случае:

### 1.10.1.1. непредставления участником обязательных документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, о произведении литературы или искусства, об исполнении, о национальном фильме, соответственно на поставку, выполнение, оказание, создание которых либо финансирование проката или показа которого размещается заказ;

### 1.10.1.2. несоответствия требованиям, указанным в пункте 1.6.5, 1.6.6 и в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»;

### 1.10.1.3. непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование об обеспечении заявки указано в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»;

### 1.10.1.4. несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе  наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы, а также не указания в заявке на участие в конкурсе страны происхождения товара, предлагаемого к поставке, если в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» предусмотрено предоставление преференций участникам размещения заказа, заявки на участие в конкурсе которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения. В случае, если при размещении заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению (предоставление путевок и так далее конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа, решение о несоответствии заявки на участие в конкурсе таким требованиям не может быть принято только на основании несоответствия количества товара, объема услуг, указанных в извещении о проведении конкурса, количеству товаров, объему услуг, указанным в заявке на участие в конкурсе.

### 1.10.2. Заказчик, комиссия отстраняет участника размещения заказа от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в случае:

### 1.10.2.1. установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе;

### 1.10.2.2. установления факта проведения ликвидации в отношении участника размещения заказа – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании  участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

### 1.10.2.3. установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

### 1.10.2.4. установления факта наличия у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### 1.10.3. В случае установления фактов несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте , 1.6.6 и в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», такой участник отстраняется от участия в конкурсе на любом этапе его проведения, а в случае признания участника победителем конкурса, контракт с таким участником не заключается.

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Содержание конкурсной документации

2.1.1. Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы:

Часть I.  ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА;

Часть II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА;

Часть III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА;

Часть IV. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА;

Часть V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

2.1.2. Предоставление конкурсной документации.

2.1.2.1. Конкурсная документация предоставляется всем заинтересованным лицам в порядке и на условиях, предусмотренных в извещении о проведении конкурса.

2.1.2.2.Конкурсная документация для ознакомления также доступна в электронном виде на сайте http://zakupki.gov.ru При этом в случае разночтений, преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе, подписанный заказчиком. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) комиссия будет руководствоваться текстом конкурсной документации на бумажном носителе, подписанным заказчиком и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником размещения заказа не в соответствии с порядком, предусмотренным в извещении о проведении конкурса.

2.2. Разъяснение положений конкурсной документации

2.2.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика, уполномоченного органа или комиссии с участником размещения заказа не допускаются.

2.2.2. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе по адресу, указанному в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», как адрес заказчика.

2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

2.2.4. Срок предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации указан в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию

2.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса и не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

2.3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются и размещаются в порядке, установленном для опубликования в газете «Югорский вестник» и размещения на сайте http://zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

2.3.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

2.3.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются в газете «Югорский вестник» и в течение одного дня размещаются на сайте http://zakupki.gov.ru в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым конкурсная документация была предоставлена в порядке, предусмотренном пунктом 2.1.2.1. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня опубликования в газете «Югорский вестник» и размещения на сайте http://zakupki.gov.ru внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

2.3.5. Участники размещения заказа, использующие конкурсную документацию с сайта http://zakupki.gov.ru, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение открытого конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на сайте http://zakupki.gov.ru и опубликованные в газете «Югорский вестник».

2.3.6. Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

2.4. Отказ от проведения конкурса

2.4.1. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается и размещается  соответственно в течение пяти рабочих и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

2.4.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе. В случае, если  установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

2.4.4. В случае отказа Заказчика от проведения конкурса с нарушением сроков, указанных в пункте 2.4.1, Заказчик несет ответственность в соответствии с пунктом 3 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

3.1. Форма заявки на участие в конкурсе  и требования к ее оформлению

3.1.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа с электронно-цифровой подписью, удостоверенной удостоверяющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002 № 1-ФЗ.

3.1.2. Участник размещения заказа готовит заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями раздела 3 «ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» и в соответствии с формами документов, установленными частью III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА».

3.1.3. В случае если участник размещения заказа планирует принять участие в конкурсе по нескольким или всем лотам, он должен подготовить все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, и приложения к ней на каждый такой лот отдельно с учетом требований раздела 3 «ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ». В случае, если в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» предусмотрено право заказчика заключить муниципальные контракты на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками размещения заказа, участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в конкурсе (лоте) только в отношении одной поисковой научно-исследовательской работы.

3.1.4. При описании условий и предложений участник размещения заказа должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано в части V «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ».

3.1.5. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.1.6. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

3.1.7. Во всех случаях предоставления документов в составе заявки на участие в конкурсе участник размещения заказа вправе вместо оригиналов документов предоставить их копии. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, рекомендуется подтверждать печатью и подписью уполномоченного лица на данной копии, если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в пункте 3.4.1.

3.1.8. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

3.1.9. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, должны лежать в порядке, указанном в форме 1. «ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ»  части III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА».

3.1.10. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (физическим лицом).

3.1.11. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам, за исключением пунктов, носящих рекомендательный характер.

3.1.12. Кроме оригинала заявки на участие в конкурсе, участник размещения заказа предоставляет ее копии в количестве, указанном в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», включающие все документы, входящие в состав оригинала и приложения к нему. При этом оригинальный экземпляр заявки на участие в конкурсе должен быть четко помечен: «Оригинал». Каждая копия заявки на участие в конкурсе, включая все входящие в нее документы, должна быть четко обозначена как «Копия». Оригинал, копии заявки на участие в конкурсе, включая все приложения к ним, должны быть идентичны.

3.1.13. Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в конкурсе:

3.1.13.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование и номер открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка, наименование и номер лота следующим образом: «Заявка на участие в открытом конкурсе на ____________ № ___ (наименование и номер конкурса). Лот № ___ ________________ (наименование лота)».

3.1.13.2. Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

3.1.13.3. Конверт должен быть запечатан способом, исключающими возможность вскрытия конверта без разрушения его целостности.

3.1.14. Если конверт маркирован с нарушением требований пункта 3.1.13., уполномоченный орган не несет ответственности в случае его ошибочного вскрытия раньше срока, а также в случае его несвоевременного поступления или не поступления в комиссию. В случае если конверт не опечатан, уполномоченный орган не несет ответственности за возможное разглашение его содержимого.

3.1.15. Все заявки на участие в конкурсе, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в конкурсе, не возвращаются, кроме отозванных участниками размещения заказа заявок на участие в конкурсе, а также опоздавших заявок на участие в конкурсе.

3.2.Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.2.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которыми обмениваются участники размещения заказов и Заказчик или уполномоченный орган, должны быть написаны на русском языке.

3.2.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе может быть расценено комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

3.2.3. Входящие в заявку на участие в конкурсе документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык.

3.2.4. На входящих в заявку на участие в конкурсе документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.

3.2.5. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

3.3 Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

3.3.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением следующего: к заявке на участие в конкурсе могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах.

3.3.2. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.3.1., может быть расценено комиссией как не соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

3.3.3. В случае если участник размещения заказа не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в российских рублях, а также в случае, указанном в пункте 3.3.1., в заявке на участие в конкурсе необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату публикации извещения о проведении конкурса в газете «Югорский вестник». При этом ценой муниципального контракта, в случае, если участнику размещения заказа, подавшему такую заявку, будет предложено заключить муниципальный контракт, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в конкурсе участника размещения заказа.

3.4. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.4.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:

3.4.1.1. сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку, включая:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона – указываются участником размещения заказа в форме 2 «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» части III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, составленную по форме 4 части III, или по иной  форме в соответствии с законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа, в случае если в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника размещения заказа;

д) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;

3.4.1.2. предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения муниципального контракта, в том числе предложение о цене контракта, о цене единицы товара, услуги в случае, если при размещении заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, на оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» предусмотрено право заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа; о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, о цене единицы услуги и (или) работы в случае, если при проведении конкурса на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг заказчиком, уполномоченным органом указаны в конкурсной документации начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), а также начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе цена работы по замене указанных запасных частей, оформленные в соответствии с формой 3 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, О КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ», в том числе:

а)копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг, требованиям установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам (копии таких документов не требуются, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром);

б)эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого размещается заказ (прикладывается по желанию участника размещения заказа);

в) в случае, если в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» предусмотрено предоставление преференций участникам размещения заказа, заявки на участие в конкурсе которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, участник размещения заказа указывает (декларирует) в своей заявке на участие в конкурсе страну происхождения в отношении каждого вида товара, предлагаемого к поставке. При этом участник размещения заказа несет ответственность за достоверность указанных в заявке на участие в конкурсе сведений о стране происхождения товара;

3.4.1.3. документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения);

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям подпункта 1.6.5.1, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом конкурса;

в) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в подпункте 1.6.6.1., и если такое требование установлено  заказчиком в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

3.4.2  В случае неполного представления документов, перечисленных в подпункте 3.4.1 и в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» (за исключением подпункта «г» пункта 3.4.1.1)  участник размещения заказа не допускается комиссией к участию в конкурсе.

3.4.3. Представление документов с отклонением от установленных в конкурсной документации форм расценивается комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

3.4.4. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

3.4.5. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, указаны суммы, отличающиеся от сумм, указанных в документе, подготовленным участником размещения в соответствии с формой 2 «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» за истину принимаются суммы, указанные в форме 2 «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ».

3.5. Требования к предложениям о цене контракта

3.5.1. Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса и в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

3.5.2. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией.

3.5.3. При размещении заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению участники размещении заказа, в случае, если это предусмотрено в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», указывают в заявках на участие в конкурсе также начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги.

3.5.4. Если при проведении конкурса на право заключить муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг заказчиком указаны начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), а также начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы, участники размещения заказа указывают в заявках на участие в конкурсе также цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, цену единицы услуги и (или) работы.

3.5.5. Участник размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с требованиями части V «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» и предоставляет предложение по форме 3 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, О КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ».

3.5.6. Цена муниципального контракта должна включать все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.6. Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

3.6.1 Описание участниками размещения заказа поставляемого товара, в случае если он является предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, оказываемых услуг, в случае если они являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями части VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» и по форме 3 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, О КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ».

3.7. Обеспечение заявок на участие в конкурсе

3.7.1. Если в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, то участники размещения заказа, подающие заявки вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и по реквизитам счета, указанным   в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

3.7.2. Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением.

3.7.3. Соответствующее платежное поручение должно быть подано участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в  конкурсе.

3.7.4. Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть зачислено по реквизитам счета заказчика, уполномоченного органа, указанным в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

3.7.5. В случае если в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе путем перечисления денежных средств по реквизитам счета, указанным в заявке на участие в конкурсе, поданной соответствующим участником размещения заказа в следующих случаях и в следующие сроки:

3.7.5.1. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от проведения открытого конкурса;

3.7.5.2. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уполномоченному органу уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе с соблюдением положений подраздела 4.3;

3.7.5.3. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе участнику (ам) размещения заказа, которому (ым) отказано в допуске к участию в конкурсе;

3.7.5.4. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер;

3.7.5.5. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам размещения заказа, заявки на участие в конкурсе которых получены после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и возвращены;

3.7.5.6. участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем конкурса или с таким участником конкурса;

3.7.5.7. победителю конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

3.7.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются в случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1.Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

4.1.1. Заявки на участие в конкурсе подаются участниками размещения заказа в порядке и сроки, указанные в пункте 4.1 и в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

4.1.2. Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается в день вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе (далее – вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе), но не позднее времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

4.1.3. Участники размещения заказа имеют право подать свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

4.1.4. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».При этом датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем опубликования в газете «Югорский вестник» или размещения на сайте http://zakupki.gov.ru извещения о проведении конкурса.

4.1.5. В случае отправления заявки на участие в конкурсе посредством почтовой связи, участник размещения заказа самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки уполномоченному органу с соблюдением необходимых сроков.

4.1.6. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пунктах 4.1.1 и 4.1.2, регистрируется в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления конвертов с заявками на участие в конкурсе уполномоченными лицами  уполномоченного органа и маркируется путем нанесения на конверт регистрационного номера.

4.1.7. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, уполномоченным органом выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе с указанием даты и времени его (ее) получения.

4.1.8. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе,  уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4.2. Изменения заявок на участие в конкурсе

4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4.2.2. Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

4.2.3. Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.

4.2.3.1. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование и номер открытого конкурса, наименование и номер лота, регистрационный номер заявки в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе на _____________ № ___ (наименование и номер конкурса). Лот № ___ ___________________ (наименование лота), ____ (регистрационный номер заявки (указывается в случае, если участнику размещения заказа известен такой номер (например, указан в расписке в получении заявки на участие в конкурсе)».

4.2.3.2. Изменения заявки на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с положениями подраздела 3.1.

4.2.3.3. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе маркирован с нарушением требований настоящего пункта, уполномоченный орган не несет ответственности за ошибочное вскрытие конверта раньше срока, а также за его несвоевременное поступление или не поступление в комиссию. В случае, если конверт не опечатан, заказчик, уполномоченный орган не несет ответственности за возможное разглашение его содержимого.

4.2.4. До времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанного в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

4.2.5. Участники размещения заказа имеют право изменить свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не позже времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

4.2.6. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

4.2.7. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе. Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе, поступившие после окончания срока подачи заявок, считаются опоздавшими и будут возвращены участникам размещения заказа.

4.2.8. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе,  уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и, содержащихся в них документов.

4.2.9. Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

4.3. Отзыв заявок на участие в конкурсе

4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4.3.2. Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:

4.3.2.1. Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование и номер конкурса, номер и наименование лота, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе (указывается в случае, если участнику размещения заказа известен такой номер (например, указан в расписке в получении заявки на участие в конкурсе)), дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе.

4.3.2.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом–участником размещения заказа.

4.3.2.3. До времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанного в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

4.3.2.4. Если уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подано с нарушением требований настоящего пункта, Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности за его возможное несвоевременное поступление или не поступление в комиссию.

4.3.3. Участники размещения заказа имеют право отозвать свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не позже времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

4.3.4. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

4.3.5. После получения и регистрации отзыва заявки на участие в конкурсе уполномоченный орган вскрывает (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана.  Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

4.3.6. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

4.4. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

### 4.4.1. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

5.1 Порядок вскрытия конвертов и открытия доступа

5.1.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в указанные в извещении о проведении открытого конкурса,   комиссией   вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе (далее также – вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, процедура вскрытия). Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляются в один день.

5.1.2. Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.1.3. Уполномоченные представители участников размещения заказа, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе должны предоставить доверенность (в случае необходимости), выданную от имени участника размещения заказа и составленную по форме 4, приведенной в части III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА» и документ, удостоверяющий личность. В случае, если представитель участника размещения заказа имеет право действовать от имени участника размещения заказа без доверенности, то такой представитель должен предоставить документ, подтверждающий его полномочия (например, приказ о назначении на должность).

5.1.4. Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе лица регистрируются в Листе регистрации представителей участников размещения заказа.

5.1.5.В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе в отношении такого лота, но не раньше времени, указанного в пункте 24 Части II Информационная карта конкурса, комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

5.1.6. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, которые поступили уполномоченному органу до вскрытия заявок на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. В случае, если в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» предусмотрено право заказчика заключить муниципальные контракты на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками размещения заказа, заявка на участие в конкурсе, поданная одновременно в отношении двух и более таких работ, не рассматривается и возвращается подавшему ее участнику размещения заказа.

5.1.7. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

5.1.7.1. наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается;

5.1.7.2. наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе.

5.1.7.3. информация о признании конкурса несостоявшимся (в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурс).

5.1.8.  Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола на сайте http://zakupki.gov.ru.

5.1.9. Уполномоченный орган осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

5.1.10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подана ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.

6. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

6.1. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

6.1.1. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

6.2. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

6.2.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным в конкурсной документации и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6.5.

6.2.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в соответствии с подразделом 1.10, комиссией принимается решение:

6.2.2.1. о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа участником конкурса;

6.2.2.2. об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе;

6.2.2.3. об отклонении заявки на участие в конкурсе, поданной участником размещения заказа, не являющимся субъектом малого предпринимательства (при проведении конкурса участниками которого являются субъекты малого предпринимательства в соответствии со ст.15 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

6.2.3. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.

6.2.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией оформляется и подписывается протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Закона, которым не соответствует участник размещения заказа, положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации, сведений о решении каждого члена Конкурсной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается уполномоченным органом на сайте http://zakupki.gov.ru.

6.2.5. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

указанному участником размещения заказа в заявке на участие в конкурсе, а также по почте.

7.ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

7.1. Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

7.1.1. Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. При проведении конкурса на право заключить муниципальный контракт, начальная (максимальная) цена которого превышает пятьдесят миллионов рублей, либо на право заключить муниципальный контракт на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ такой срок не может превышать тридцать дней со дня подписания указанного протокола.

7.2. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость

7.2.1. Заявки на участие в конкурсе участников конкурса оцениваются исходя из критериев, установленных в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

7.2.2. Содержание и значимость применяемых критериев оценки заявок установлены в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». Сумма значимостей данных критериев составляет 100 процентов.

##### 7. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

7.3. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

7.3.1 Конкурсная комиссия оценит и сопоставит заявки на участие в конкурсе только тех участников конкурса, которые были признаны таковыми в соответствии с подразделом 6.2. Оценка заявок на участие в конкурсе будет осуществлена конкурсной комиссией в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 года № 722 «Об утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд» (далее по тексту - постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 года № 722).

7.3.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, их содержанием и значимостью, установленными в подразделе 7.2.

7.3.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется непосредственно комиссией. Комиссия при проведении оценки и сопоставлении заявок может руководствоваться мнением экспертов, которых она вправе привлекать к своей деятельности.

7.3.4. В случае, если в извещении о проведении конкурса и в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» содержится указание на преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов при участии в конкурсе, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе Комиссия учитывает такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников конкурса. В случае, если в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» предусмотрено предоставление преференций участникам размещения заказа, заявки на участие в конкурсе которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия учитывает такие преференции в соответствии с пунктами 7.3.11.4 и 7.3.11.5.

7.3.5. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по каждому лоту отдельно в соответствии с критериями, их содержанием и значимостью указанными в подразделе 7.2 и в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

7.3.6. Оценка заявок производится с использованием не менее 2 критериев оценки заявок, одним из которых является критерий «цена контракта» («цена контракта за единицу товара, работы, услуги»).

7.3.7. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке на участие в конкурсе. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в подразделе 7.2 и в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», умноженных на их значимость.

7.3.8. Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. Значимость установленных в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

7.3.9. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. В случае если части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» предусмотрено право заказчика заключить муниципальные контракты на выполнение поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками размещения заказа, первый номер присваивается нескольким заявкам, набравшим наибольший итоговый рейтинг. При этом число заявок, которым присвоен первый номер, должно равняться указанному в конкурсной документации количеству контрактов на выполнение поисковых научно-исследовательских работ. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

7.3.10. В случае применения критериев оценки заявок «объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг» или «срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг» в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» может быть установлено, что рейтинг заявки рассчитывается при наличии в заявке предложения об обеспечении исполнения условий контракта по указанным критериям. Если заявка не содержит предложения об обеспечении исполнения условий контракта по указанным критериям, рейтинг заявки по соответствующему критерию равен 0. В случае если заявка содержит предложение об обеспечении исполнения части условий контракта по указанным критериям (обеспечена часть объема гарантии или обеспечена часть срока гарантии), рейтинг заявки по соответствующему критерию рассчитывается только исходя из обеспеченной части предложения участника конкурса. Предложение участника конкурса в отношении условий исполнения контракта в соответствии с критерием подлежит оценке только в той части, которая обеспечена в соответствии с требованиями конкурсной документации. В случае если участником конкурса является бюджетное учреждение, рейтинг по соответствующему критерию присваивается заявке такого участника конкурса независимо от наличия обеспечения исполнения условий контракта по данному критерию.

7.3.11. Оценка заявок на участие в конкурсе по критерию «цена контракта» («цена контракта за единицу товара, работы, услуги»):

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта» («цена контракта за единицу товара, работы, услуги»), определяется по формуле:

A    - A

max    i

Ra  = --------- x 100,

i     A

max

где:

Ra  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

i

A   -  начальная  (максимальная)  цена  контракта,

max    (сумма  начальных  (максимальных) цен за единицу товара,   работы,   услуги,  установленных в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»);

A   -  предложение  i-го участника конкурса по цене контракта(по сумме цен за

i     единицу товара, работы, услуги).

7.3.11.2. Для расчета итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 7.3.7. рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена контракта» («цена контракта за единицу товара, работы, услуги»), умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

7.3.11.3. При оценке заявок по критерию «цена контракта» («цена контракта за единицу товара, работы, услуги») лучшим условием исполнения муниципального контракта по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта (с наименьшей суммой цен за единицу товара, работы, услуги). Муниципальный контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

7.3.11.4. В случае размещения заказа на поставку отдельных видов товаров, в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 12.03.2012 № 120 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для нужд заказчиков» рейтинг, присуждаемый заявке, содержащей предложение о поставке товаров иностранного происхождения, по критерию «цена контракта», определяется по формуле:

A    - A * 1,15

max    i

Ra  = --------------- x 100,

i          A

max

где:

Ra  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

i

A      -  начальная  (максимальная)  цена  контракта,  установленная  в

max      части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»;

A   -  предложение  i-го участника конкурса по цене контракта (по сумме

i     цен за единицу товара, работы, услуги).

1,15 – повышающий 15 процентный коэффициент, установленный пунктом 3 приказа Минэкономразвития России от 12.03.2012 № 120 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для нужд заказчиков».

7.3.11.5. В случае, если предложение i-ого участника после применения 15 процентного повышающего коэффициента  превышает начальную (максимальную) цену контракта, установленную в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», то рейтинг, присуждаемый заявке, содержащей предложение о поставке товаров иностранного происхождения, по критерию «цена контракта» равен 0.

Если  А   <  A * 1,15,  то  Ra = 0

max    i               i

7.3.12. Оценка заявок по критерию «функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара»:

7.3.12.1 Оценка заявок по критерию «функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара» производится в случае, если такой критерий установлен в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

7.3.12.2.Содержание указанного критерия, включающее в себя перечень функциональных характеристик (потребительских свойств) или качественных характеристик товара либо одну функциональную характеристику (потребительское свойство) или качественную характеристику товара, определяется в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» в отношении товара, являющегося предметом конкурса, или товара, который должен быть создан в результате выполнения работ, оказания услуг.

7.3.12.3.Для оценки заявок по критерию «функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлено несколько функциональных характеристик (потребительских свойств) или качественных характеристик товара, сумма максимальных значений всех характеристик (потребительских свойств) указанного критерия составляет 100 баллов.

7.3.12.4. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения нескольких функциональных характеристик (потребительских свойств) или качественных характеристик товара рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара», определяется по формуле:

i    i          i

Rb  = B  + B  + ... + B ,

i    1    2          k

где:

Rb  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

i

i

B   -  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех

k     членов  комиссии),  присуждаемое  комиссией  i-й  заявке

по k-й характеристике (потребительскому свойству), где k –

количество установленных характеристик (потребительских свойств).

7.3.12.5. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (отдельной характеристике (потребительскому свойству)) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами комиссии по критерию (отдельной характеристике (потребительскому свойству)). Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 7.3.7. рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

7.3.12.6. При оценке заявок по критерию «функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара» заявке с лучшим предложением по функциональным характеристикам (потребительским свойствам) или качественным характеристикам товара присваивается наибольшее количество баллов.

7.3.12.7. При оценке заявок по критерию «функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара» заявкам с одинаковыми предложениями по функциональным характеристикам (потребительским свойствам) или качественным характеристикам товара присваивается одинаковое количество баллов.

7.3.13.  Оценка заявок по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг»:

7.3.13.1. Оценка заявок по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг» производится в случае, если такой критерий установлен в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». Содержание указанного критерия, в том числе его показатели, определяется в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

7.3.13.2. Для оценки заявок по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если показатели указанного критерия установлены, сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, установленных в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», составляет 100 баллов.

7.3.13.3. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг», определяется по формуле:

i    i          i

Rc  = C  + C  + ... + C ,

i    1    2          k

где:

Rc  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

i

i

C    -  значение  в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех

K      членов комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке

на участие в конкурсе по k-му показателю, где k – количество

установленных показателей.

7.3.13.4. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами комиссии по критерию (показателю).

7.3.13.5. Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 7.3.7 рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

7.3.13.6. При оценке заявок по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ, услуг и (или) квалификации участника конкурса, а в случае если результатом выполнения работ (оказания услуг) является создание товара - лучшему предложению по функциональным характеристикам (потребительским свойствам) или качественным характеристикам создаваемого товара.

7.3.14.  Оценка заявок по критерию «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг»:

7.3.14.1. Оценка заявок по критерию «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» производится в случае, если такой критерий установлен в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

7.3.14.2.Оценка заявок осуществляется по одному сроку (периоду) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг либо по нескольким срокам (периодам) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (далее - срок (период) поставки, сроки (периоды) поставки), в зависимости от того, какой (какие)  срок (период) поставки, сроки (периоды) поставки указаны в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». В рамках указанного критерия оценивается срок (период) поставки либо несколько сроков (периодов) поставки, в течение которых участник конкурса в случае заключения с ним муниципального контракта должен поставить товары (выполнить работы, оказать услуги).

7.3.14.3. В случае если настоящая конкурсная документация не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 54 Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 года № 722, оценка заявок по критерию «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» не производится, а его значимость суммируется со значимостью критерия «цена контракта» («цена контракта за единицу товара, работы, услуги»). Оценка заявок производится по критерию «цена контракта» («цена контракта за единицу товара, работы, услуги») с новой значимостью этого критерия.

7.3.14.4. В случае применения одного срока (периода) поставки рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг», определяется по формуле:

max    i

F    - F

Rf  = ----------- x 100,

i    max    min

F    - F

где:

Rf  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

i

max

F     - максимальный срок поставки в единицах измерения срока (периода) поставки  (количество  лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения муниципального контракта, указанный в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»;

min

F      -  минимальный  срок поставки в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения муниципального контракта, указанный в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»;

i

F     -  предложение, содержащееся в i-й  заявке по сроку поставки, в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения муниципального контракта.

7.3.14.5. В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг», определяется по формуле:

max     i         max     i               max     i

(F     - F    ) + (F     - F    ) + ... + (F     - F    )

пер1    пер1      пер2    пер2            перk    перk

Rf  = --------------------------------------------------------- x 100,

i     max     min       max     min             max     min

(F     - F    ) + (F     - F    ) + ... + (F     - F    )

пер1    пер1      пер2    пер2            перk    перk

где:

Rf  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

i

max

F     -  максимальный  срок поставки по k-му сроку (периоду) поставки в

перk    единицах измерения срока (периода)поставки(количество лет,                     кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения муниципального

контракта, указанный в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»;

min

F       - минимальный срок поставки по k-му сроку (периоду) поставки в

перk     единицах  измерения  срока  (периода)  поставки (количество лет,

кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения

муниципального контракта, указанный в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»;

i

F      - предложение, содержащееся в i-й заявке по k-му сроку (периоду)

перk    поставки,  в  единицах  измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения

муниципального контракта.

7.3.14.6. Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 7.3.7 рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

7.3.14.7. При оценке заявок по одному сроку (периоду) поставки лучшим условием исполнения муниципального контракта по критерию «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» признается предложение в заявке с наименьшим сроком (периодом) поставки товара, работ, услуг. В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки лучшим условием исполнения муниципального контракта по данному критерию признается предложение в заявке с наименьшим суммарным сроком (периодом) поставки по всем срокам (периодам) поставки. При этом муниципальный контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

7.3.15. Оценка заявок по критерию «срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг»:

7.3.15.1. Оценка заявок по критерию «срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг» производится в случае, если такой критерий установлен в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». В рамках указанного критерия оценивается срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, на который участник конкурса в случае заключения с ним муниципального контракта принимает на себя обязательство по гарантии качества товара, работ, услуг, при этом такой срок должен превышать минимальный срок гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в части II  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

7.3.15.2. В части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» может быть установлено, что рейтинг заявки рассчитывается при наличии в этой заявке предложения об обеспечении исполнения условий контракта по критерию "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг" в соответствии с пунктом 7.3.10.

7.3.15.3. В случае если настоящая конкурсная документация не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 62 (в соответствующих случаях также пунктом 63) Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 года №  722, оценка заявок по критерию «срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг» не производится, а значимость этого критерия при оценке заявок суммируется со значимостью критерия «цена контракта» («цена контракта за единицу товара, работы, услуги»). Оценка заявок производится по критерию «цена контракта» («цена контракта за единицу товара, работы, услуги») с новой значимостью указанного критерия.

7.3.15.4. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг», определяется по формуле:

G  - G

i    min

Rg  = --------- x 100,

i      G

min

где:

Rg  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

i

G    - минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ,

min   услуг,  установленный в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

КОНКУРСА»;

G   -  предложение  i-го  участника  по сроку гарантии качества товара,

i     работ, услуг.

7.3.15.5. Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 7.3.7 рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

7.3.15.6. При оценке заявок по критерию «срок предоставления гарантий качества товара, работ, услуг» лучшим условием исполнения муниципального контракта по указанному критерию признается предложение в заявке с наибольшим сроком предоставления гарантии качества товара, работ, услуг. В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, превышающим более чем на половину минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в  части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», таким заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50. При этом муниципальный контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником конкурса, с которым заключается контракт, без взимания дополнительной платы, кроме цены контракта.

7.3.15.7. В случае применения для оценки заявок критерия «срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг» критерий «объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг» не применяется.

7.3.15.8. В случае если в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» для оценки заявок установлены критерии «срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг» и «объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг», оценка заявок по данным критериям не производится, а суммарная значимость данных критериев суммируется со значимостью критерия «цена контракта» («цена контракта за единицу товара, работы, услуги») в порядке, предусмотренном пунктом 7.3.15.3.

7.3.16. Оценка заявок по критерию «объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг»:

7.3.16.1. Оценка заявок по критерию «объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг» производится в случае, если такой критерий установлен в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». В рамках критерия «объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг» оценивается объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, на который участник конкурса в случае заключения с ним муниципального контракта принимает на себя обязательство по предоставлению гарантий качества товара, работ, услуг, превышающее минимальный объем гарантий качества товара, работ, услуг, установленный в конкурсной документации. Под объемом предоставления гарантий качества товара, работ, услуг понимается совокупный объем расходов участника конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, осуществляемых в случае наступления гарантийных обязательств.

7.3.16.2. В части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» может быть установлено, что рейтинг заявок рассчитывается при наличии в заявке предложения об обеспечении исполнения условий контракта по критерию «объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг» в соответствии с пунктом 7.3.10.

7.3.16.3. В случае если настоящая конкурсная документация не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 72 (в соответствующих случаях также пунктом 73) Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 года № 722, оценка заявок по критерию «объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг» не производится, а значимость этого критерия при оценке заявок суммируется со значимостью критерия «цена контракта» («цена контракта за единицу товара, работы, услуги»). Оценка заявок производится по критерию «цена контракта» («цена контракта за единицу товара, работы, услуги») с новой значимостью этого критерия.

7.3.16.4. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг», определяется по формуле:

H  - H

i    min

Rh  = --------- x 100,

i      H

min

где:

Rh  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

i

H     -  минимальная  стоимость гарантии качества товара, работ, услуг,

min     установленная в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

КОНКУРСА»;

H      - предложение i-го участника по стоимости гарантии качества товара,

i       работ, услуг.

7.3.16.5. Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 7.3.7 рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

7.3.16.6. При оценке заявок по критерию «объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг» лучшим условием исполнения муниципального контракта по данному критерию признается предложение с наибольшим объемом предоставления гарантии качества товара, работ, услуг. В целях оценки и сопоставления предложений в заявках по объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, превышающему более чем на половину минимальный объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, установленный в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», таким заявкам присваивается рейтинг по данному критерию, равный 50. При этом муниципальный контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником конкурса, с которым заключается контракт, без взимания дополнительной платы, кроме цены контракта.

7.3.16.7. В случае если в конкурсной документации для оценки заявок установлены критерии «срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг» и «объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг», оценка заявок по указанным критериям не производится, а суммарная значимость этих критериев суммируется со значимостью критерия «цена контракта» («цена контракта за единицу товара, работы, услуги») в порядке, предусмотренном 7.3.16.3.

7.3.17. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссия определяет победителя конкурса по каждому лоту отдельно. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер в соответствии с пунктом 7.3.9, исходя из критериев оценки заявок на участие в конкурсе, их содержания и значимости, указанных в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

7.3.18. Решение комиссии оформляется в виде Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

7.3.19. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр протокола.

7.3.20.Указанный протокол размещается уполномоченным органом на сайте http://zakupki.gov.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола и опубликовывается в газете «Югорский вестник» в течение пяти рабочих дней со дня подписания указанного протокола.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

8.1. Срок заключения муниципального контракта

8.1.1. С победителем конкурса в отношении каждого лота отдельно будет заключен муниципальный контракт в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и не позднее чем через двадцать дней со дня проведения конкурса. Днем проведения конкурса считается день окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

8.1.2. В случае если конкурс признан несостоявшимся (признан несостоявшимся в отношении отдельного лота) в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе была подана только одна заявка на участие в конкурсе и эта заявка была признана соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, либо только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, был признан участником конкурса, муниципальный контракт будет заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

8.2. Срок подписания победителем конкурса проекта муниципального контракта

8.2.1. Победитель конкурса по каждому лоту отдельно должен подписать муниципальный контракт в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

8.2.2. Победитель конкурса по каждому лоту отдельно должен представить заказчику подписанный муниципальный контракт в срок не  позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения конкурса.

8.3. Порядок заключения контракта

8.3.1. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации (часть IV «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА»).

8.3.2. Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в пункте 8.2.1.

8.3.3. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный в пункте 8.2.2, не представил Заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 8.3.1, а также обеспечение исполнения контракта в соответствии с подразделом 9, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

8.3.4. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 8.3.3, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта. Заказчик обязан заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае если требование обеспечения заявки на участие в конкурсе установлено в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», не возвращаются. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

8.3.5. В случае, если при размещении заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению победитель конкурса не может исполнить заказ в полном объеме и в конкурсной документации предусмотрено право заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа, заказчик вправе заключить контракт с участниками конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены следующие порядковые номера в порядке возрастания в объеме, который предложен в таких заявках на участие в конкурсе. Такие участники размещения заказа не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При этом цена контракта не может превышать сумму, пропорциональную цене такого контракта в зависимости от количества поставляемого товара, объема услуг, на поставку, оказание которых заключен контракт. Общая цена контрактов, заключенных по итогам размещения заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в конкурсной документации.

8.3.6. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении муниципального контракта цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

8.3.7. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

9.1. Общие положения

9.1.1. Если в соответствии с частью II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается муниципальный контракт обеспечения исполнения муниципального контракта.

9.1.2. В случае если начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота), указанная в извещении о проведении конкурса и части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», превышает пятьдесят миллионов рублей, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, обеспечения исполнения муниципального контракта.

9.1.3.Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения муниципального контракта из указанных в настоящем пункте способов определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.

9.1.4. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления указаны в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

9.1.5. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

9.2. Безотзывная банковская гарантия

9.2.1. Требования к обеспечению исполнения муниципального контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

9.2.1.1. банковская гарантия должна быть безотзывной, соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации;

9.2.1.2. в банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»;

9.2.1.3. банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе как основание заключения контракта;

9.2.1.4. срок действия банковской гарантии устанавливается в соответствии с Проектом муниципального контракта (часть IV «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА»);

9.2.1.5. банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

9.3. Передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)

9.3.1. Требования к обеспечению исполнения муниципального контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита):

9.3.1.1. денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленном в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»;

9.3.1.2.факт  внесения  денежных  средств  в  обеспечение  исполнения  муниципального подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы  оплаты,  оригинальной выпиской  из  банка в  случае,  если  перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»);

9.3.1.3. денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита),  должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», до заключения муниципального контракта. В противном случае обеспечение  исполнения  контракта в  виде залога денежных  средств  считается непредоставленным;

9.3.1.4. денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключается муниципальный контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по муниципальному контракту в течение срока, установленного в Проекте муниципального контракта (часть IV «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА») со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании.

9.4. Обеспечение исполнения условий контракта по критериям «Объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг» или «Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг»

9.4.1. В случае, если заявка участника, с которым заключается муниципальный контракт, в соответствии с пунктом 7.3.10 содержит предложение об обеспечении исполнения условий контракта по критерию «Объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг» или «Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг», муниципальный контракт с таким участником заключается после представления обеспечения исполнения условий контракта по соответствующему критерию.

9.4.2. Размер обеспечения по соответствующему критерию, превышающий минимальные показатели, установленные в конкурсной документации (минимальный объем гарантии, минимальный срок гарантии), не входит в размер обеспечения исполнения муниципального контракта, устанавливаемый в соответствии с пунктом 15.2 части 4 статьи 22 Федерального закона от 21 июля 2005 года №  94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

9.4.3.Способ обеспечения исполнения условий контракта по соответствующему критерию выбирается участником конкурса самостоятельно из перечня, указанного в части 4 статьи 29 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

# 10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ПОБЕДИТЕЛЯ конкурса

10.1. Права и обязанности заказчика

10.1.1. После определения победителя конкурса в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса в случае установления факта:

10.1.1.1. проведения ликвидации участника конкурса – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании  участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

10.1.1.2. приостановления деятельности участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

10.1.1.3. наличия у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

10.1.1.4. предоставления участником конкурса заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.4.1;

10.1.1.5. нахождения имущества участника конкурса под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

10.1.2. В случае, если это предусмотрено в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», заказчик по согласованию с исполнителем, подрядчиком в ходе исполнения контракта на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, на выполнение аварийно-спасательных работ, реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, документов Архивного фонда Российской Федерации, особо ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных фондов, на оказание медицинских, аудиторских услуг вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем таких работ, услуг при изменении потребности в таких работах, услугах, на выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с такими работами, услугами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с исполнителем, подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

10.1.3. В случае если это предусмотрено в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» при заключении муниципального контракта заказчик по согласованию с участником, с которым заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении настоящего конкурса.

10.1.4. В случае если это предусмотрено в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», заказчик вправе заключить контракт на поставку технических средств реабилитации инвалидов, на оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, на выполнение двух и более научно-исследовательских работ в отношении одного предмета и условий контракта, указанных в конкурсной документации и являющихся предметом одного лота, с несколькими участниками размещения заказа.

10.2. Права и обязанности победителя конкурса

10.2.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации.

10.2.2. Участник конкурса, которому Заказчик направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

# Часть II.  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Заказчика, контактная информация | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, Е-mail: DJKiSK@ugorsk.ru Контактное лицо заказчика: заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска – Коробенко Алексей Анатольевич, телефон (34675)7-30-81. |
| 2 | Наименование уполномоченного органа по размещению заказов, контактная информация | Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по организационным вопросам: заместитель начальника отдела по муниципальным закупкам управления экономической политики администрации города Югорска – Абдуллаева Ольга Сергеевна, телефон: (34675) 5-00-37. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, (каб. 310). Официальный сайт: www.zakupki.gov.ru |
| 3 | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не назначена |
| 4 | Вид и предмет конкурса | Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ объекта «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске» (корректировка проектной документации) |
| 5. | Краткая характеристика выполняемых и сопутствующих работ | Характеристика выполняемых и сопутствующих работ указана в технической части конкурсной документации |
| 6. | Место, условия и срок поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Студенческая,35. Срок выполнения работ: -максимальный срок выполнения работ: 6 (шесть) месяцев с даты заключения муниципального контракта; -минимальный срок выполнения работ 3 (три) месяца с даты заключения контракта. |
| 7 | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | 9 036 337 (девять миллионов тридцать шесть тысяч триста тридцать семь) рублей. Цена контракта (цена лота) не может превышать начальную цену контракта. |
| 8. | Объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг | - объем предоставления гарантии качества работ предусмотрен на весь объем работ выполненный подрядчиком. |
| 9. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками | Валюта–рубль Российской Федерации |
| 10. | Источник финансирования заказа | Бюджет города Югорска |
| 11. | Форма, срок и порядок оплаты выполненных работ | Оплата по контракту производится Муниципальным заказчиком за выполненные работы в течение 90 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки технической документации с приложением к нему технической документации по этапам: - 1 этап: за фактически выполненные работы по инженерным изысканиям, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств; - 2 этап: за фактически выполненные проектные работы, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств; -3 этап: после получения положительного заключения Государственной экспертизы, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств; - 4 этап: окончательный расчет по контракту производится после получения Подрядчиком положительного заключения о проверке достоверности сметной стоимости строительства объекта, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. |
| 12. | Требования к участникам размещения заказа | В конкурсе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель |
| 13. | Обязательные требования к участникам размещения заказа | Чтобы претендовать на получение Муниципального контракта, Участник размещения заказа должен удовлетворять следующим обязательным требованиям: -требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа — юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; -требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в конкурсе; -требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрение заявки на участие в конкурсе не принято. |
| 14 | Требования к участникам размещения заказа, установленные заказчиком | Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков |
| 15 | Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа учреждений и предприятий уголовно исполнительной системы и организаций инвалидов Процент предоставляемых преимуществ | Не предоставляются |
| 16. | Сведения о предоставлении в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 12.03.2012 № 120 преференций участникам размещения заказа, заявки на участие в конкурсе которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения | Не предоставляются |
| 17. | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | 1.Сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем такую заявку, включая: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно - правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, на который участнику размещения заказа будут направляться уведомление о допуске или отказе в допуске к участию в конкурсе и другие документы - указываются участником размещения заказа в форме «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» (Форма 2 Части III. «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»); б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, составленную по форме 4 Части III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА» конкурсной документации, или по иной форме в соответствии с законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой; 2. Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника размещения заказа); 3. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг, оформленное в соответствии с формой 3 Части III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»), в том числе: а) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам (копии таких документов не требуются, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром); 4. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в пункте 23 Части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения; б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям подпункта 1.6.5.1 Части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА», если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом конкурса: -копия свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). в) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в подпункте 1.6.6.1 Части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА» и если такое требование установлено заказчиком, уполномоченным органом в пункте 14 Части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». |
| 18 | Возможность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. | Предусмотрено |
| 18.1 | Изменение контракта | Изменение существенных условий муниципального контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон, если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные муниципальным контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. Изменение муниципального контракта допускается также в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения муниципального контракта обеспечивает согласование новых условий муниципального контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных муниципальным контрактом. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 настоящей статьи и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из муниципального контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику. При исполнении муниципального контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком. Информация об изменении муниципального контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке. Положения настоящего раздела муниципального контракта приобретают для сторон юридическую силу только в случае вступления в силу Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ. |
| 19 | Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом количество товара, объем работ, услуг | Предусмотрено |
| 20. | Количество копий заявки на участие в конкурсе | Копия заявки на участие в конкурсе не требуется |
| 21. | Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации | Дата начала срока предоставления разъяснений положений конкурсной документации – 28 декабря 2013 года. Дата окончания срока подачи запроса о предоставлении разъяснений положений конкурсной документации – 24 января 2014 года. Место подачи запроса по разъяснениям положений конкурсной документации: 628260, ул. Механизаторов,22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ– Югра, Тюменская обл., тел. 8 (34675) 7-30-81. Контактное лицо заказчика: Коробенко Алексей Анатольевич, заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, тел. 8 (34675) 7-30-81, Email: DJKiSK@ugorsk.ru |
| 22. | Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе | Дата начала срока подачи заявок на участие в конкурсе: «27» декабря 2013 года. Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе: 10.00 часов по местному времени «30» января 2014 года. Заявки принимаются по адресу: 628260, администрация города Югорска, управление экономической политики, ул. 40 лет Победы, 11, каб.310, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область. |
| 23 | Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки | Обеспечение заявок установлено в размере 5% - 451 816 (четыреста пятьдесят одна тысяча восемьсот шестнадцать) рублей, 85 копеек НДС не облагается. Реквизиты: Департамент финансов администрации города Югорска, счет № 40302810000060000005 в ОАО Ханты-Мансийский банк г. Ханты-Мансийск, БИК 047162740, ИНН/КПП 8622002865/862201001. Назначение платежа: л/с ДЖКиСК № 070060000 «Обеспечение заявки на участие в конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ объекта «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске» (корректировка проектной документации)». В связи с тем, что срок со дня внесения денежных средств в банк до дня зачисления их на счет получателя составляет не менее трех банковских дней, участнику размещения заказа необходимо своевременно вносить в банк денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. |
| 24 | Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе | 10:00 часов по местному времени 30 января 2014 года. Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться по адресу: 628260, администрация города Югорска, каб.410, ул. 40 лет Победы, 11, г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область. |
| 25. | Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: - Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев: Номер критерия; Критерии оценки заявок на участие в конкурсе; Значимость в процентах (К). 1.; Цена контракта; 40. 2.; Срок выполнения работ; 40. 3.; Критерий «Качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг»; 20. Сумма значимостей критериев оценки заявок на участие в конкурсе; 100. - Предмет оценки: Цена контракта. Для оценки заявок по критерию «цена контракта» лучшим условием исполнения муниципального контракта по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта. - Предмет оценки: Срок выполнения работ. Для оценки заявок по критерию «Сроки выполнения работ» в случае применения одного срока (периода) выполнения работ устанавливаются максимальный срок выполнения работ и минимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока выполнения работ (днях) с даты заключения контракта, при этом минимальный срок выполнения работ не может составлять менее половины максимального срока выполнения работ. В заявке участник конкурса указывает срок выполнения работ в пределах сроков (периодов) выполнения работ в единицах измерения сроков (периодов) выполнения работ, установленных в конкурсной документации. - Предмет оценки: Качество услуг и квалификация участника конкурса № п/п; Показатели критерия; Максимальное значение в баллах. 1; Обеспеченность рабочим персоналом требуемых специальностей для выполнения работ. Квалификация участника оценивается на основе документов, которые участник конкурса представляет в качестве приложения к конкурсному предложению: информационной справки о наличии штатных сотрудников для выполнения работ по предмету конкурса, имеющих высшее образование, соответствующее профилю выполняемых работ, а также копий выписок из трудовых книжек и дипломов о высшем профессиональном образовании специалистов, а также иных документов по усмотрению участника конкурса. За каждого специалиста присуждается 3(три) балла, всего не более 30 баллов. При отсутствии в заявке указанных документов участнику конкурса по данному показателю будет присвоено 0 баллов.; 30. 2; Опыт выполнения аналогичных работ участником размещения заказа – в качестве подтверждения опыты выполнения аналогичных работ участником размещения заказа предоставляются копии муниципальных контрактов, договоров на выполнение аналогичных работ, составляющих предмет настоящего конкурса, за период 2009 – 2013 гг. и суммой не менее объявленной начальной (максимальной) цены с приложением копий документов, свидетельствующих об их исполнении (в подтверждение в составе заявки предоставляются копии актов сдачи-приемки выполненных работ). За каждый исполненный контракт, договор присуждается по 5(пять) баллов, но не более 70 (семидесяти) баллов. При отсутствии в заявке указанных документов участнику конкурса по данному показателю будет присвоено 0 баллов.; 70. Сумма максимальных значений всех показателей:; 100. |
| 26. | Обеспечение исполнения контракта | Требуется |
| 27. | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | 30% от начальной (максимальной) цены контракта, в размере: 2 710 901 (два миллиона семьсот десять тысяч девятьсот один) рубль 10 копеек. Срок предоставления: до подписания муниципального контракта. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом конкурсе. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется Участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется. а) Банковская гарантия: - Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным требованиям, установленных законодательством Российской Федерации. - Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом – Исполнитель, Гарантом – банк или иная кредитная организация, выдавшие банковскую гарантию. (Кредитная организация – юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) централизованного банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»). - Банковская гарантия должна содержать указание на контракт путем указания сторон контракта, названия предмета контракта и ссылки на основании заключения контракта (протокол рассмотрения заявок). - Банковская гарантия должна быть безотзывной. Сумма банковской гарантии должна быть не менее суммы указанной в «Части II. Информационная карта конкурса» конкурсной документации и должна быть выражена в российских рублях. - Банковская гарантия вступает в силу с момента подписания контракта. - Срок действия банковской гарантии должен на один месяц превышать установленный контрактом срок исполнения обязательств Принципалом по контракту. - В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту в предусмотренные сроки, с ненадлежащим качеством, либо с нарушением иных условий контракта, в том числе при расторжении контракта по соглашению сторон. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет в банк только письменное требование с приложением документов, свидетельствующих о неисполнении Принципалом обязательств по контракту и оригинал банковской гарантии. - Сумма обеспечения исполнения настоящего Контракта, указанная в Банковской гарантии, подлежит выплате Заказчику в любом случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по Контракту. Размер суммы, подлежащей выплаты, определяется размером убытков Заказчика, возникших в результате неисполнения принципалом обязательств по контракту, в том числе размером неосвоенного аванса, размером неустойки и иных штрафных санкций, исчисленных в соответствии с условиями контракта, и в других случаях в соответствии с положениями законодательства. - Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 рабочих дней после письменного обращения Бенефициара. - В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым. Банковская гарантия должна соответствовать нормам Гражданского законодательства. В случае, если предоставленная банковская гарантия в качестве обеспечения исполнения контракта, не отвечает вышеизложенным требованиям, предоставленная банковская гарантия не будут приниматься в качестве обеспечения исполнения контракта. - Банковская гарантия должна быть выдана банком или иной кредитной организацией, имеющими действующие лицензии Банка России и о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензия не приостановлена полностью или частично. - В случае выполнении работ по муниципальному контракту за переделами установленных контрактом сроков, срок действия банковской гарантии также должен быть продлен. Порядок пролонгации сроков действия Банковской гарантии исполнения Контракта или предоставления новой гарантии должен соответствовать условиям контракта. - Принадлежащее Бенефициару по банковской гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу. - Основания прекращения банковской гарантии должны соответствовать статье 378 Гражданского кодекса, перечень в которой исчерпывающий. - Банковская гарантия может быть предъявлена Гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения контракта по решению Бенефициара в случае неисполнения Принципалом своих обязательств по контракту. б) Денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита): - Порядок внесения в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) осуществляется безналичным расчетом по реквизитам, указанным в пункте 28 настоящей конкурсной документации. - Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере на счет, указанным в «Части I. Информационная карта» конкурсной документации. Назначение платежа «Залог на обеспечение исполнения контракта на, НДС не облагается». - Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. Денежные средства возвращаются Подрядчику (Поставщику, Исполнителю) Заказчиком при условии надлежащего исполнения первым всех своих обязательств по контракту в течение 30 (десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителем. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком (Поставщиком, Исполнителем) в этом письменном требовании. |
| 28 | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения муниципального контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) | Реквизиты: Департамент финансов администрации города Югорска. Расчетный счет № 40302810000060000005 ОАО Ханты-Мансийский банк г. Ханты -Мансийск, БИК 047162740, к/с 30101810100000000740, ИНН/КПП 8622002865/862201001. Назначение платежа: л/с ДЖКиСК №070060000 «Обеспечение исполнения муниципального контракта по открытому конкурсу №_____ на выполнение проектно-изыскательских работ объекта «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске» (корректировка проектной документации)». |
| 29 | Изменение количества товаров, объема работ, услуг при исполнении контракта Процент изменения количества товаров, объема работ, услуг | Допускается |
| 30 | Изменение количества товаров при заключении контракта | Предусмотрено |
| 31 | Заключение контракта на поставку технических средств реабилитации инвалидов, на оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, на выполнение двух и более научно-исследовательских работ в отношении одного предмета и условий контракта, указанных в конкурсной документации и являющихся предметом одного лота, с несколькими участниками размещения заказа | Не допускается |
| 32 | Расчет рейтинга заявок по критерию «срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг»/»объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг» при наличии в заявке предложения об обеспечении исполнения условий контракта по данному критерию | Не предусмотрен |
| 33 | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения условий муниципального контракта в соответствии с критерием «объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг»/»срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг» (в случае если участник размещения заказа выбрал в качестве обеспечения залог денежных средств) | _______________ |

# Часть III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Форма 1. Опись документов

# ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

на право заключения муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ объекта «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске» (корректировка проектной документации).

Настоящим__________________________________________________________подтверждает,

(наименование организации-участника размещения заказа)

что для участия в на право заключения муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ объекта «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске» (корректировка проектной документации) нами направляются ниже перечисленные документы:

| №№ п\п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
|  | Заявка на участие в конкурсе (Форма 2 Части III. «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА») |  |
|  | Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг (Форма 3 Части III. «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА») |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц). Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей). Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц). Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (в соответствии с подпунктом «в» пункта 17 Части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА») |  |
| 5. | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц) (например, копия устава акционерного общества с учетом всех изменений и дополнений) |  |
| 6. | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой |  |
| 7. | Документы, подтверждающие квалификацию (в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника размещения заказа): - копии выписок из трудовых книжек и дипломов о высшем профессиональном образовании специалистов; - копии муниципальных контрактов, договоров на выполнение аналогичных работ за период 2009 – 2013 гг.; - копии актов сдачи-приемки выполненных работ за период 2009 – 2013 гг. |  |
| 8. | Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в пункте 23 Части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе (указать наименование, номер и дату каждого документа). |  |
| 9. | Копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованиям подпункта 1.6.5.1 Части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА», если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом конкурса и такое требование содержится в пункте 17 Части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». |  |
| 10. | Документы, подтверждающие обладание участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности (в случае, если в пункте 14 Части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлено такое требование к участнику размещения заказа) |  |
| 11. | Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участником размещения заказа |  |

Руководитель участника размещения заказа

(или уполномоченный представитель)	_________________(Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

# ФОРМА 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Председателю Единой  комиссии   по  размещению  заказов  на  поставку  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд  города  Югорска

С.Д.Голину

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ объекта «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске» (корректировка проектной документации).

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта на выполнение проектно-изыскательских работ объекта «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске» (корректировка проектной документации), а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты______________________________________

(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя),

место нахождения (для юридического лица)______________________________

почтовый адрес (для юридического лица)________________________________

паспортные данные (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) серия, номер _____________, выдан__________________________________________ дата выдачи «____» ________________г.

сведения о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)________________________________________________________

номер контактного телефона (с указанием кода)___________________________________,

в лице,_____________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:

| Предмет муниципального контракта | Цена муниципального контракта, руб. | Срок выполнения работ, календарные дни с даты заключения муниципального контракта |
| --- | --- | --- |
|  | Цена муниципального контракта должна быть указана в рублях РФ цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью с учетом всех расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательные платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации). |  |

3.Остальные предложения об условиях исполнения муниципального контракта приведены в Форме 3 .  «Предложение о функциональных  характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках  товара, о качестве работ, услуг», которое является неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкурсе.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации и ее технической части и влияющими на стоимость товаров, работ, услуг.

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом конкурса, данные товары (работы, услуги) будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации, в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

7. Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, что в отношении ______________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в конкурсе, а также, что отсутствует задолженность по  начисленным  налогам,  сборам и иным обязательным  платежам  в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25%  балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, либо наличие указанной задолженности обжалуется нами в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день подачи заявки на участие в конкурсе не принято.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в конкурсе информации и подтверждаем право заказчика, уполномоченного органа, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в конкурсе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с заказчиком на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок установленный конкурсной документацией.

10. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения.

11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в установленных случаях, и нашего уклонения от заключения контракта на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается. А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о ___________________________________________ (наименование участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, уполномоченным органом нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс, адрес электронной почты (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

13. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка на участие в конкурсе будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений.

14. Наши банковские реквизиты:

ИНН ____________________, КПП _________________________

Наименование обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

Руководитель участника размещения заказа

(или уполномоченный представитель)	_________________(Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

Форма 3.  Предложение о функциональных  характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках  товара, о качестве работ, услуг

Дата, исх. номер

Председателю Единой  комиссии   по  размещению  заказов  на  поставку  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд

города  Югорска

С.Д.Голину

Предложение о функциональных  характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках  товара, о качестве работ, услуг

на право заключения муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ объекта «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске» (корректировка проектной документации).

| № п/п | Показатель критерия (заполняется в соответствии с частью II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА») | Требование заказчика | Предложение участника размещения заказа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспеченность рабочим персоналом требуемых специальностей для выполнения работ. Оценивается на основании информационной справки о наличии штатных сотрудников для выполнения работ по предмету конкурса, имеющих высшее образование, соответствующее профилю выполняемых работ | Участник размещения заказа предоставляет список работников с приложением копий выписок из трудовых книжек и дипломов о высшем профессиональном образовании специалистов | ____работников | Может быть подтверждено списком работников с приложением копий выписок из трудовых книжек и дипломов о высшем профессиональном образовании специалистов Примечание: за каждого специалиста присуждается 3(три) балла, всего не более 30 баллов. При отсутствии в заявке указанных документов участнику конкурса по данному показателю будет присвоено 0 баллов. |
| 2. | Наличие опыта выполнения аналогичных работ участником размещения заказа. Оценивается на основании копий муниципальных контрактов, договоров на выполнение аналогичных работ, составляющих предмет настоящего конкурса, за период 2009 – 2013 гг. и суммой не менее объявленной начальной (максимальной) цены, свидетельствующих об их исполнении (в подтверждение в составе заявки предоставляются копии актов сдачи-приемки выполненных работ). | Участник размещения заказа предоставляет копий муниципальных контрактов, договоров, копии актов сдачи-приемки выполненных работ. | ______муниципальных контрактов, договоров _____актов выполненных работ | Может быть подтверждено копиями муниципальных контрактов, договоров на выполнение аналогичных работ, составляющих предмет настоящего конкурса, за период 2009 – 2013 гг. и суммой не менее объявленной начальной (максимальной) цены с приложением копий документов, свидетельствующих об их исполнении (в подтверждение в составе заявки предоставляются копии актов сдачи-приемки выполненных работ). Примечание: за каждый исполненный контракт, договор присуждается по 5(пять) баллов, но не более 70 (семидесяти) баллов. При отсутствии в заявке указанных документов участнику конкурса по данному показателю будет присвоено 0 баллов. |

Руководитель участника размещения заказа

(или уполномоченный представитель)	__________________(Фамилия И.О.)

МП	(подпись)

Форма 4. Доверенность

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

Город  _______________________________________________________________________

(указать населенный пункт, прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – Участник размещения заказа:

____________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _______________________ «____» _______

представлять интересы ____________________________________________________________

(наименование организации)

на открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ объекта «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске» (корректировка проектной документации). В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Заказчику, единой  комиссии по размещению заказов необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с размещением заказа и его выполнением [Указать с правом заключения муниципальных контрактов или нет]

Подпись _________________________________ ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ 200___ г.

Руководитель участника размещения заказа

_________________(Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _______________________________ ( __________________ )

ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ муниципального  КОНТРАКТа

# Муниципальный контракт № __

на  выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске» (Корректировка проектной документации).

г. Югорск                                                                	                                «____»_________20____ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

-  выполнить корректировку проектно-сметной документации по объекту «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске», в соответствии с  технической частью конкурсной документации,  условиями настоящего контракта, заданием на проектирование (Приложение №1);

- разработать и сдать в собственность Муниципальному заказчику проектно-сметную документацию (далее - «техническая документация»), с положительными согласованиями рабочей документации с эксплуатирующими организациями, выдавшими технические условия: ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «ЮТЭК-Югорск», ОАО «Югорскгазтелеком»,  ОАО «Ростелеком», с положительными согласованиями проектной документации  с органами местного самоуправления, с ОАО «Газпром газораспределение Север», с положительным заключением Государственной экспертизы, положительным заключением проверки достоверности сметной стоимости строительства объекта, а также передать исключительные права на нее.

1.2. Место нахождения объекта для выполнения проектно-изыскательских работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул. Студенческая, 35.

1.3. Состав работ определяется заданием на проектирование (Приложение №1).

1.4. Технические, экономические и другие требования к технической документации, являющейся предметом контракта, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требованиям строительных норм и правил, иных нормативно-правовых актов в области проектирования и строительства в части состава, содержания и оформления технической документации для строительства, а так же  заданию на проектирование объекта.

1.5. Муниципальный заказчик вправе неоднократно использовать разработанную Подрядчиком по контракту техническую документацию в будущем, используя ее в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

1.6. Муниципальный контракт заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом №  ____ от _________ года.

1.7.  Финансирование объекта осуществляется из бюджета города Югорска.

1.8. Муниципальный контракт считается выполненным при условии передачи по акту Муниципальному заказчику - технической документации в составе:

проектная и рабочая документация - 5 экземпляров на бумажном носителе, сшитых в альбомы по разделам;  1 экземпляр  на электронном носителе, в формате PDF;

Сметная документация на бумажном носителе и в электронном виде в формате программ «Гранд-Смета» («Смета Плюс») и Excel.

Отчет по инженерным изысканиям в 4-х экземплярах на бумажном носителе, и в 1-м экземпляре на электронном носителе.

Результаты обследования в 4-х  экземплярах в отдельной книге.

Положительное заключение Государственной экспертизы.

Положительное  заключение  проверки достоверной стоимости строительства  объекта.

1.9. Размер обеспечения обязательств по муниципальному контракту составляет  2 710 901 (два миллиона семьсот десять тысяч девятьсот один) рубль 10 копеек.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1.Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему контракту, составляет  ______ (сумма прописью).

2.2. Стоимость работ включает в себя затраты на выполнение корректировки проектно-сметной документации, согласование рабочей документации с эксплуатирующими организациями, выдавшими технические условия: ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «ЮТЭК-Югорск», ОАО «Югорскгазтелеком»,  ОАО «Ростелеком», согласование проектной документации  с органами местного самоуправления, с ОАО «Газпром газораспределение Север», затраты на получение Государственной экспертизы и  положительного заключения  проверки  достоверности сметной стоимости строительства объекта, налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.3. Оплата по контракту производится Муниципальным заказчиком за выполненные работы в течение 90 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки технической документации с приложением к нему технической документации по этапам:

- 1 этап: за фактически выполненные работы по инженерным изысканиям, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств;

- 2 этап: за фактически выполненные проектные работы, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств;

-3 этап: после получения положительного заключения Государственной экспертизы, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств;

- 4 этап: окончательный расчет по контракту производится после получения Подрядчиком положительного заключения о проверке достоверности сметной стоимости строительства объекта, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.4. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон  без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технической части конкурсной документации,  не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.6. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ: __________________(месяцев).

3.2. Срок устранения недостатков входит в срок выполнения работ, указанный в пункте 3.1. настоящего контракта.

3.3. Работы считаются выполненными после подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки технической документации с приложением к нему комплекта документации, положительного заключения Государственной экспертизы и положительного  заключения о  достоверности сметной стоимости строительства.

3.4. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4.Права и обязанности Подрядчика

Обязанности  Подрядчика:

При проведении работ по созданию технической документации:

4.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта Подрядчик предоставляет в отдел  подготовки строительства Муниципального заказчика, подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту который выполняется на основе конкурсной документации с применением индекса пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязанности его уплаты Подрядчиком).

4.2. Выполнить все работы в соответствии с условиями настоящего контракта, технической части конкурсной документации,  требованиями инспектирующих и эксплуатирующих служб, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», законодательством Российской Федерации, нормативными документами (ГОСТ, СНиП и др.).

4.3. Все замечания Муниципального заказчика, согласующих организаций  Подрядчик обязуется устранить в течение 7 календарных дней, в случае невозможности устранения замечаний Подрядчик обязуется дать в тот же срок письменное объяснение Муниципальному заказчику. При несвоевременном устранении  Подрядчиком  замечаний и отступлений от условий контракта и задания на проектирование, Муниципальный  заказчик вправе за счет Подрядчика  устранить вышеуказанные замечания, путем привлечения третьих лиц, с обязательным извещением Подрядчика. В этом случае расчеты стоимости этих работ на устранение некачественно выполненных работ, недостатков и отступлений производятся Муниципальным заказчиком с последующей компенсацией за счет Подрядчика, либо уменьшения договорной цены контракта, указанной в п.2.1. настоящего контракта, соразмерно сумме выявленных замечаний.

4.4.  В установленные контрактом сроки разработать и передать Муниципальному заказчику техническую документацию с положительным согласованиями эксплуатирующих организаций, указанных в задании на проектирование.

4.5. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания контракта Сторонами своего представителя, ответственного за ходом работ по контракту, официально в письменном виде известив об этом Муниципального заказчика с указанием представленных представителю полномочий (с приложением соответствующей доверенности).

4.6. Обеспечить высокий уровень и наивысший экономический эффект проектируемого объекта, соблюдать требования, содержащиеся в задании и не допускать от них отступлений при выполнении работ.

4.7. Согласовать готовую рабочую документацию с эксплуатирующими организациями, выдавшими технические условия: ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «ЮТЭК-Югорск», ОАО «Югорскгазтелеком»,  ОАО «Ростелеком», проектную документацию  с органами местного самоуправления, с ОАО «Газпром газораспределение Север».

4.8. В минимально возможный срок, согласованный с Муниципальным заказчиком, за собственный счет устранять выявленные недостатки в разработанной технической документации.

4.9. Выполнять указания Муниципального заказчика, представленные в письменной форме, в том числе о внесении изменений и дополнений в разрабатываемую техническую документацию, если они не противоречат условиям контракта, действующему законодательству.

4.10. Предоставлять Муниципальному заказчику в 10-дневный срок с момента получения соответствующего запроса любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта.

4.11. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах контракта либо действующим законодательством Российской Федерации.

4.12. Техническая документация, разработанная Подрядчиком по контракту, передается Подрядчиком в собственность Муниципальному заказчику.

4.13. Подрядчик гарантирует Муниципальному заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком по настоящему контракту технической документации.

4.14. Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Муниципального заказчика и требовать от Муниципального заказчика предоставления права на участие в реализации проекта в будущем.

4.15. Согласовывать с Муниципальным заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков). Генеральный подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика представлять копии договоров, заключенных со сторонними специализированными (субподрядными) организациями.

4.16. Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиком, а также  за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств по контракту.

4.17. Передать Муниципальному заказчику готовую техническую документацию по акту сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной технической частью и условиями настоящего контракта не позднее 25 числа текущего месяца для оплаты выполненных работ. Наличие в  акте  исправлений и подчисток влечет его недействительность.

4.18.  Сбор  исходных данных, необходимых для проектирования Подрядчик осуществляет самостоятельно.

4.19. Своевременно уведомлять Муниципального заказчика о невозможности достижения положительного результата работ.

4.20. Получить положительное заключение Государственной экспертизы в Управлении Государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23А.

4.21. Получить Положительное заключение о  достоверности сметной стоимости строительства в Управлении Государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23А.

Права Подрядчика:

4.22. Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком в четырнадцатидневный срок в письменной форме.

4.23. В случае если в период производства работ у Подрядчика возникнет необходимость получения дополнительных исходных данных, он имеет право получить содействие в этом вопросе у Муниципального заказчика.

5.Права и обязанности Муниципального заказчика

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1.Проверяет и согласовывает, предоставленный Подрядчиком   расчет стоимости работ.

5.2. Организовать в установленном порядке финансирование работ, предусмотренных настоящим контрактом, из средств бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования.

5.3. Контролировать соблюдение сроков выполнения работ.

5.4. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Муниципальному заказчику третьим лицом в связи с недостатками разработанной Подрядчиком технической документации и/или выполненных изыскательских работ по контракту.

5.5. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Муниципальный заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно–хозяйственную деятельность Подрядчика, а также вносить изменения в установленном порядке в задание на выполнение проектно-изыскательских работ, существенно не влияющие на объем и характер работ.

5.7. Запрашивать и получать от Подрядчика любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта.

5.8. В любое время приостановить финансирование работ по контракту в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязанностей по контракту.

5.9. Неоднократно использовать разработанную Подрядчиком по контракту техническую документацию в будущем, используя ее в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

5.10. Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом и качеством проведения работ.

5.11. Муниципальный заказчик имеет право потребовать от Подрядчика разъяснений по любому вопросу, связанному с результатом выполненных работ по контракту. Разъяснения должны быть даны Подрядчиком в течение пяти дней с даты получения запроса.

6. Производство, сдача и приемка работ.

6.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с технической частью конкурсной документации и заданием на проектирование объекта.

6.2. В сроки, установленные пунктом 3.1 контракта  Подрядчик передает заказчику по накладной 1(один) комплект разработанной проектно-сметной документации согласованной с эксплуатирующими организациями, выдавшими технические условия: ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «ЮТЭК-Югорск», ОАО «Югорскгазтелеком»,  ОАО «Ростелеком», с органами местного самоуправления, с ОАО «Газпром газораспределение Север»,  с положительным заключением Государственной экспертизы и положительным заключением о проверки достоверности стоимости строительства объекта, в следующем составе:

проектно-сметная документация:

- 5 экземпляров на бумажном носителе, сшитых в альбомы по разделам;

- 1 экземпляр  на электронном носителе, в формате PDF;

Сметную документацию предоставить на бумажных носителях и в электронном виде в формате программ «Гранд-Смета» («Смета Плюс») и Excel, в соответствии с заданием на проектирование, с положительными согласованиями эксплуатирующих организаций.

6.3. В случае некачественной или некомплектной проектно-сметной документации акт сдачи-приемки к оплате не принимается до устранения замечаний.

6.4. Перечень изготавливаемой в соответствии с контрактом документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Муниципальному заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ определен Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также в соответствии со стандартами, действующими нормативными документами и техническими условиями инженерных сетей.

6.5. Основанием для отказа Муниципального заказчика в приемке работ является несоответствие технической документации требованиям, изложенным в контракте, в т.ч. требованиям действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, государственным стандартам,  а также требованиям и указаниям Муниципального заказчика.

6.7. Моментом перехода к Муниципальному заказчику права собственности на проектную, рабочую документацию является момент подписания Сторонами акта сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему комплекта документации по настоящему контракту.

7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями задания на проектирование и технической части конкурсной документации, согласно действующим нормативным документам, несет ответственность за отступление от них.

7.2. Устранение недостатков и выполнение необходимых доработок, независимо от срока их обнаружения, производится Подрядчиком за свой счет, если они не выходят за пределы требований и условий настоящего контракта.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2.  В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки  от суммы неисполненного обязательства.

8.3.  В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей уплате Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом.

8.4. Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых платежей по контракту на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по контракту. При этом, данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств.

9.Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

9.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

10. Изменение контракта

10.1. Изменение существенных условий муниципального контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

Изменение муниципального контракта допускается также в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных муниципальным контрактом.

В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 настоящей статьи и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения.

В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в муниципальном контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

Информация об изменении муниципального контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

- Положения настоящего раздела муниципального контракта приобретают для сторон юридическую силу только в случае вступления в силу Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ.

11. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.

11.1. Настоящий муниципального контракт вступает в силу с даты его подписания.

11.2.  Настоящий контракт прекращает свое действие после полного исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту.

11.3.Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения муниципального контракта.

По контракту Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

11.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте, предписании и ином документе.

11.3.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на Объекте в течение 7 дней с установленной в настоящем контракте даты начала Работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

11.3.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

11.4. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 10.3 Муниципальный Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего муниципального контракта.

Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 календарных дней.

12. Прочие условия.

12.1. В случае выполнения работ за пределами сроков, установленных Контрактом, по вине Подрядчика, срок действия документа, подтверждающего обеспечение исполнения контракта, должен быть продлен по первому требованию Муниципального заказчика в течение календарных 10 дней.

12.2. Ранее выданный документ на обеспечение исполнения принятых Подрядчиком обязательств со всеми изменениями так же, как и вновь выданный документ в обеспечение принятых Подрядчиком обязательств по Контракту, должны соответствовать требованиям, установленным  конкурсной документацией.

12.3. Все расходы, связанные с предоставлением документа об обеспечении исполнения Контракта  несет Подрядчик.

12.4. Любая переписка по контракту  осуществляется в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, почтового отправления  в виде заказного письма получателю по адресу, указанному в контракте  либо курьерской связью. При этом уведомления, связанные с исполнением контракта, направленные посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты, будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней с момента направления таких уведомлений, оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителя в адрес Стороны-получателя почтовым отправлением либо вручен курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.

13. Заключительные положения.

13.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

13.2.Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

13.3.В случае если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

13.4. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга, залог права требования по муниципальному контракту стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

13.5. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- задание на проектирование (Приложение № 1);

- порядок расчета стоимости работ по контракту (Приложение №2).

13.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

14.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

14.2. Подрядчик:

Руководитель: действующий на основании _____________________________/_______            ____/

должность                                             ФИО

Приложение №1

к муниципальному контракту

«____»_______________20___ г.

Задание на проектирование объекта

«Физкультурно - спортивный комплекс с универсальным игровым залом

в городе Югорске». (Корректировка проектной документации)

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1.Общие данные. |  |
| 1.1. Основание для проектирования. | Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы». |
| 1.2. Источник финансирования. | Бюджет города Югорска. Бюджет Ханты - Мансийского автономного округа – Югры. |
| 1.3. Вид строительства. | Новое строительство. |
| 1.4. Стадийность проектирования. | Проектная и рабочая документация. |
| 1.5. Функциональное назначение и проектная мощность. | Функциональное назначение Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске. Проектная мощность: Максимальное количество занимающихся -390 чел.; Вместимость трибун –2172 мест; Общая площадь здания – 17600 м2; Строительный объем здания - 118 000 м3. |
| 1.6. Сведения об участке строительства. | Площадь земельного отвода – 22900м2. Месторасположение – ХМАО - Югра, город Югорск, улица Студенческая, 35. Участок свободен от застройки. Климатический район - 1 Подрайон - 1Д Ветровой район - II Снеговой район - 5 Расчётная температура наружного воздуха - 41С Зона влажности - нормальная Глубина промерзания - 2,5 - 2,88м. |
| 1.7. Указание о выделении этапов строительства | Не требуется. |
| 1.8. Категория сложности объекта | Уровень ответственности зданий - 2 по ГОСТ Р 54257-2010 (СП20.13330.2011). |
| 1.9. Исходные данные для проектирования | - Градостроительный план RU86322000-29 от 18.01.2007г.; - Рабочий проект шифр 04-06-01 «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г. Югорске, год разработки – 2007г (ООО « Гранит»). - Отчёт по инженерным изысканиям выполненный ООО «Керн» г. Нягань в 2007г.). - Свидетельство о государственной регистрации права земельного участка на постоянное (бессрочное) пользование №86-АБ 486560 от 09.11.2012г. - Предписание службы жилищного контроля и строительного надзора ХМАО – Югры №021-01/1-06 от 01.06.2012г. Проектная организация выполняет расчет инженерных нагрузок и их обоснование. После получения нагрузок от проектной организации, Заказчик выдает технические условия на инженерное обеспечение. Сбор иных исходных данных, необходимых для проектирования, осуществляет проектировщик. |
| 2.Основные требования |  |
| 2.1 Требования к выполнению инженерных изысканий | Перед выполнением инженерных изысканий, проектная организация разрабатывает техническое задание на инженерные изыскания и согласовывает с Заказчиком. Выполнить следующие инженерные изыскания: - инженерно - геологические изыскания; - инженерно - геодезические изыскания; - инженерно - гидрометеорологические изыскания; - инженерно - экологические изыскания Инженерные изыскания выполнить в соответствии с: СП 11-105-97, СНиП 11-02-96, СП 11-102-97, СП 11-103-97, СП 11-104-97. Топографическую съемку выполнить в масштабе 1:500. Инженерные изыскания выполняет проектная организация, с учетом прилегающих территорий застройки и трасс инженерных коммуникаций, необходимых для инженерного обеспечения объекта. На основе инженерных изысканий выполнить прогноз возможных изменений инженерно-геологических условий в части взаимодействия размещаемых зданий, сооружений, инженерных сетей с геологической средой, с целью изучения необходимых и достаточных материалов и данных для принятия обоснованных проектных решений. |
| 2.2. Требования к составу работ и содержанию проектной документации. | Проектную документацию откорректировать в соответствии с требованиями Положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию, утверждённого постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г № 87: Раздел 1 Пояснительная записка. Раздел 2 Схема планировочной организации земельного участка. Раздел 3 Архитектурные решения. Раздел 4 Конструктивно и объёмно - планировочные решения. Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно - технического обеспечения, перечень инженерно - технических мероприятий, содержание технологических решений. - подраздел «Система электроснабжения». - подраздел « Система водоснабжения». - подраздел « Система водоотведения». - подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети». - подраздел «Сети связи». - подраздел «Система газоснабжения». - подраздел «Технологические решения». Раздел 6 Проект организации строительства . Раздел 7 Проект организации работ по сносу или демонтажу (при необходимости). Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Раздел 10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»; Раздел 11 «Смета на строительство». Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»: - Разработать раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» согласно п. 10.1 статьи 48 «Градостроительного кодекса РФ»; - Разработать декларацию пожарной безопасности. Состав и объем рабочей документации, необходимой для проектирования, определяет проектировщик и согласовывает с Заказчиком до начала проектирования. Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями: ‒Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009г. ‒ГОСТ Р 21.1101-2009. ‒СП 35-103-2001. ‒СНиП 31-06-2009. СП 118.13330.2012. ‒Других Федеральных законов и нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. Проектная организация имеет право поручить выполнение части работ или оказание услуг иным юридическим или физическим лицам, имеющим допуск СРО на выполнение данного вида работ. |
| 2.3. Схема планировочной организации земельного участка | Схему планировочной организации земельного участка выполнить в соответствии с градостроительным планом земельного участка. Вновь проектируемые объекты увязать с существующими зданиями, сооружениями и существующими инженерными сетями. В составе объекта предусмотреть: - Открытую автостоянку для легковых автомобилей. - Шлагбаум при въезде на территорию ФСК. - Компенсационное благоустройство и озеленение. Организация рельефа с максимальным использованием грунта из котлованов без его вывоза. - Мероприятия по обеспечению ориентации и безопасного передвижению вне зданий инвалидов и маломобильных групп населения. - Малые архитектурные формы; - Ограждение территории ФСК кованное высотой 1,5м. - Освещение территории с использованием светильников на декоративных опорах; - Тротуары – твердое покрытие; - Размещение инсталляции в покрытии перед входом в здание. Технические требования к инсталляции см раздел 2.8; - Озеленение: устройство газонов с покрытием из трав; - Размещение на участке блочно-модульной трансформаторной подстанции для подключения ФСК. |
| 2.4. Архитектурные решения | Откорректировать разделы проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Необходимо произвести перепланировку и переоборудование санитарных узлов, с учетом возможности доступа маломобильных групп населения. Учесть выполнение следующих работ (1 этаж тех. помещения бассейнов): -штукатурка цементно-песчаная под перекрытие. -облицовка стен и колонн – керамическая плитка на высоту 1.80м. - произвести корректировку по отделке потолков в помещениях с бассейнами, с учётом необходимости обслуживания инженерных систем и эксплуатационных нужд. Заменить отделку потолков типа «Грильятто» на «Амстронг» по всему зданию. Предусмотреть напольное покрытие (канадский клён) в игровом и тренировочном залах. Доработать планировку галереи с возможностью устройства на перепаде высот остекленной перегородки, для возможности обзора из галереи аквапарка. Разработать техническое решение для обеспечения прокладки и монтажа инженерных систем между подвесными потолками и перекрытиями для обеспечения эстетичного вида, а так же рационального использования полезного объема помещений. В стрелковом тире предусмотреть входные сейф - двери, запирающиеся на ключ с наружной и внутренней стороны. |
| 2.5. Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций | Откорректировать разделы проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Разделить здание на противопожарные отсеки. Раздел 04-06-01-АС Фасадные работы: Разработать узлы по устройству утепления контура примыкания витражей к вентилируемым фасадам. Ограждающими конструкция здания являются пеноблоки. Необходимо разработать узлы крепления подсистемы вентилируемого фасада к существующим ограждающим конструкциям здания (несущим колоннам, фахверковым колоннам, наружным стенам). Предусмотреть обрамление понизу оконных проёмов, разработать узлы крепления к вентилируемым фасадам и ограждающим конструкциям; Разработать перечень применяемых материалов для устройства карнизов кровли, а так же разработать узлы крепления облицовочного материала карниза к элементам кровли и фасада. Предусмотреть зашивку пространства фронтонов по фермам наружных стен. (В ранее разработанной документации отсутствует заполнение фронтонов в осях 2, 25, Е/3-6, Е/20-25, Р, 8/Б-Д, 19/Б-Д, Е/8-19. Необходимо доработать проектную документацию в части применяемых материалов при устройстве ограждающих конструкций (фронтонов), а так же разработать узлы сопряжения конструкции кровли с ограждающими элементами (вентилируемым фасадом и наружными стенами). Кровельные работы: Разработать конструктив кровли с учётом требований пожарной безопасности (категория НГ). Необходимо разработать конструктивные мероприятия в части применения или обработки материалов конструкции кровли, для приведения в соответствие с требованиями Пожарных регламентов по классу пожарной безопасности строящегося здания. Изменить конструкции галереи – антресоли аквапарка (на отм+13,800 Блок 5): Предусмотреть возможность устройства на перепаде высот остекленной перегородки в помещении галереи. Так же необходимо, разработать конструкцию подвесных потолков в помещениях галереи и бильярдного зала (в существующей ПСД не разработано). Конструкции колонн фахверка: Необходимо доработать конструкцию фахверковых колонн в месте сопряжения с элементами ограждающих конструкций (наружные стены и вентилируемые фасадамы) в части узлов крепления. Привести в соответствие требованиям действующей нормативной документации, регламентирующей теплопроводность применяемых материалов (произвести расчет на теплоотдачу, при необходимости произвести дополнительное утепление узлов сопряжения фахверковых колонн с ограждающими конструкциями). Фундаменты: Разработать необходимые узлы крепления для фундаментов под колонны крыльца КР1. В ПСД не разработаны узлы по устройству данных конструкций. Необходимо разработать монтажные узлы металлических пилястр П-1 с фундаментами крыльца КР1, произвести расчет несущей способности нагружаемых конструкций ростверков и при необходимости разработать мероприятия по усилению. Бассейн: Запроектировать узлы крепления аттракционов в бассейне (горки типа «Тобоган» и «Камикадзе»). Оконные проемы: Предусмотреть противопожарные рассечки в части элементов ограждающих конструкций (окна, вентилируемый фасад). Раздел 04-06-01-КЖ л.1.1-17 Конструкции на перекрытии на отм. +13,800 для теннисного зала (блок 1) В ПСД отсутствует конструктивная часть перекрытия на отм. +13.800, Блок 1. Необходимо разработать конструкцию междуэтажного перекрытия на отм. +13.800, Блок 1 в осях 2-7 (Е-И), произвести расчет несущей способности существующих опорных конструкций (ж/б балок и колонн), а так же фундаментов. При необходимости разработать мероприятия по усилению существующих конструкций. л 1.1-9 Конструкции промежуточного перекрытия в аквапарке (на отм. +10,500 в блоке 5 зубчатое перекрытие) В ПСД в конструктивной части и сметной документации не разработаны конструкции помещения аквапарка. В ПСД отсутствуют конструктивные решения по ж/б монолитному перекрытию на отм. +10.500, блок 5 в осях Е-М (20-25).Необходимо разработать конструктивное решение по устройству монолитного перекрытия на отм. +10.500, блок 5 в осях Е-М (20-25), а так же выполнить расчет несущей способности существующих опорных конструкций (ж/б балок, колонн, фундаментов). При необходимости разработать мероприятия по усилению существующих конструкций. Разработать мероприятия для обеспечения противопожарных требований по огнезащите металлоконструкций несъемной опалубки из профилированного металлического листа, металлических балок, колонн, ферм. лл. 9-12 Бассейны. Объём конструкций из железобетона всех бассейнов и балансников. В ПСД в конструктивной части не разработаны опорные конструкции СПА-бассейна, конструкции балансных резервуаров и армирование несущих конструкций бассейнов. Необходимо разработать армирование монолитных несущих конструкций бассейнов (большого, детского, для инвалидов, холодного) и опорные конструкции СПА-бассейна, балансных резервуаров. Перекрытия лёгкие монолитные ж/б по профлисту ЛК № 3,4,7 Предусмотреть отсекающие перекрытия лестничной клетки под фермами, так как лестничная клетка как пути эвакуации должна быть замкнутым отсеком. Данные мероприятия не были предусмотрены, на данный момент это обязательные требования по пожарной безопасности. л.8. Плиты покрытия лестнично-лифтовых блоков (Блок 4 ЛК 1и2) Лестнично-лифтовые клетки №1 и №2. Доработать лестничные марши, площадки выше отм.+13,800 и выход из лестничной клетки на кровлю 4-й блок-секции, люки противопожарные в машинных помещениях, двери противопожарные, выход на кровлю 4-й блок-секции в соответствии с требованиями пожарной безопасности №123 ФЗ от 22июля 2008г. Данные мероприятия не были предусмотрены, на данный момент это обязательные требования по пожарной безопасности. Перекрытия по несъёмной опалубке над бытовыми помещениями (технические. полуэтажи для инженерных коммуникаций) В ПСД в конструктивной части и сметной документации не разработаны конструкции технических помещений. Разработать конструктивные решения перекрытий над бытовыми и техническими помещениями, а так же конструктивные решения для монтажа инженерных коммуникаций. Раздел 04-06-01 КМ (Предписание службы жилищного контроля и строительного надзора ХМАО – Югры №021-01/1-06 от 01.06.2012г.) Разработать технические решения для обеспечения доступа снаружи здания на кровлю, с учетом проектных перепадов по высоте в соответствии с требованием Пожарной безопасности. Разработать мероприятия и технические решения по огнезащите несущих металлоконструкций в соответствии с классом пожарной опасности здания. Игровые залы: Запроектировать ограждающие конструкции в уровне третьего этажа универсального игрового зала. Запроектировать ограждающие конструкции трибуны в уровне второго этажа универсально - тренировочного зала и универсального игрового зала. Предусмотреть крепления из металлоконструкций для защитных сеток в универсальном тренировочном и универсальном игровом залах. Стрелковый тир: В оружейной комнате предусмотреть устройство защитной решетки под штукатурку из арматуры А III диаметром не менее d16 и закладные детали для ее крепления Входные двери предусмотреть в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.07.1998г № 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия патронов к нему на территории РФ» и Приложению приказа № 288 от 12.04.1999г «О мерах по реализации постановления Правительства РФ от 21.07.1998г № 814». В комнате выдачи оружия предусмотреть антирикошетное покрытие стен, потолка. Раздел 04-06-01-АС: При корректировке раздела предусмотреть лифты OTIS NEVA 4х 630. При необходимости предусмотреть утепление наружных стен вентиляционных шахт, утепление воздухозаборной шахты. При необходимости предусмотреть утепление цоколя по периметру здания. Согласовать с заказчиком карточку технических решений. |
| 2.6. Технологические решения и оборудование. | Откорректировать разделы проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Раздел 04-06-01-ТХ Предусмотреть установку: аттракционов в бассейне (горки типа «Тобоган» и «Камикадзе»), оборудования хим-водоподготовки, оборудования озонирования и ультрафиолет в технических помещениях бассейнов. Разработать перечень мебели и инвентаря, согласовать с заказчиком. |
| 2.7. Инженерные системы здания. | Откорректировать разделы проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Раздел 04-06-01-ОВиК: Запроектировать оборудование ЦТП; ИТП1; ИТП2 (коммерческие узлы учёта отопление, ГВС, ХВС; узлы управления, регулировки систем отопления) Сети теплоснабжения ЦТП-ИТП2. Выполнить корректировку сетей теплоснабжения калориферов. Запроектировать сети теплоснабжения теплообменников для подогрева воды в бассейнах (большого, детского и маломобильных групп населения), предусмотреть подогрев воды в летний период (по окончании отопительного сезона). Выполнить корректировку сетей теплоснабжения «тёплый пол» в секциях 5 и 6. Предусмотреть установку водосмесительных станций с датчиками температуры и термозапорными клапанами (учесть строительную и электрическую часть). Предусмотреть систему кондиционирования. Перечень помещений для их установки определить по согласованию с заказчиком до начала проектирования. Система отопления №1-9: Заменить разводку подключения приборов из стальных труб на трубопроводы из армированного полипропилена; Отделка огнезащитным покрытием транзитных воздуховодов. Раздел 04-06-01-ВК: Разработать внутренний противопожарный водопровод. Предусмотреть замену унитазов со встроенной системой инсоляции на унитазы типа «Компакт С» цельнолитой полочкой для установки сливного бочка, тоже на прямые унитазы для маломобильных групп населения. Раздел 04-06-01-ЭО: Замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, согласно Федеральному закону №261-ФЗ от 23.11.2009г «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». Разработать раздел молниезащиты и системы уравнивания потенциалов. Для лифтов откорректировать электрическую, силовую часть, контур заземления. Согласовать с заказчиком карточку технических решений. |
| 2.8. Наружные инженерные сети | Откорректировать разделы проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Предусмотреть наружные сети освещения: территории по периметру здания, площадок, стоянок и проездов. Предусмотреть наружную систему видеонаблюдения по периметру здания. Предусмотреть монтаж светодиодной, антивандальной инсталляции размером 20х15 м с рабочим названием «Сияние Севера», в границах тротуара, прилегающего к зданию ФСК со стороны улиц Студенческая – Декабристов. Инсталляция должна соответствовать климатической зоне размещения территории ХМАО – Югра. Запроектировать трансформаторную подстанцию для подключения здания физкультурно – спортивного комплекса по техническим условиям эксплуатирующей организации. |
| 2.9. Энергоэффективность | Разработать раздел «Энергоэффективность в соответствии с требованиями федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности РФ», Разработать паспорт энергетической эффективности в соответствии с приказом Минэнерго от 19.04.2010 №812, приложение 24. |
| 2.10. Охрана окружающей среды | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» выполнить раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». Предусмотреть мероприятия по снижению отрицательного воздействия на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации объекта согласно нормам и стандартам РФ. |
| 2.11. Требования о выполнении противопожарных мероприятий | Откорректировать раздел 04-06-01-ПБ «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с требованиями: Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», НПБ, СП, СНиП, Предусмотреть мероприятия по эвакуации маломобильных групп населения при пожаре. Предусмотреть внешние противопожарные лестницы, противопожарные двери в электрощитовых, венткамерах, машинных помещениях, лестничных клетках №1,2,3,4,5,6. Запроектировать огнезащиту транзитных воздуховодов, с установкой противопожарных клапанов, с увязкой по разделу пожарной сигнализации и системы оповещения. |
| 2.12. Требования к составу сметной документации. | Сметная документация составляется на основе нормативной базы ТСНБ 2010 ХМАО- Югры, входящей в федеральный реестр сметных нормативов с пересчетом в текущий уровень цен по индексам Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры. Исходные данные для составления сметной документации предоставляются Заказчиком проектной организации после заключения контракта. Сводный сметный расчёт выполнить в ценах 2001 года на основе действующих территориальных сметных нормативов и в текущем уровне цен по состоянию на момент передачи сметной документации для проведения проверки достоверности сметной стоимости строительства. Объектные и локальные сметы выполнить в ценах 2001г в программе Excel, согласно Постановлению Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. |
| 2.13. Сроки выполнения работ | 6 месяцев с момента заключения муниципального контракта |
| 3.Дополнительные требования |  |
| 3.1 Требования к проектным решением по декоративному оформлению здания и выполнения интерьеров помещений. | Не требуется |
| 3.2. Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах. | Выполнить цветовые решения фасадов (2 - 3 варианта). |
| 3.3. Необходимость выполнения научно-исследовательских работ | Не требуется |
| 3.4. Необходимость проведения обследования существующих зданий и сооружений | Провести визуальное и инструментальное обследования несущих конструкций, фундаментов и стен строящегося здания ФСК в объеме, необходимом для разработки (корректировки) проектной документации.. |
| 3.5. Необходимость проведения обмерных работ | Не требуется. |
| 3.6. Необходимость обследования существующих зеленых насаждений. | Не требуется. |
| 3.7. Выполнение демонстрационных материалов. | Не требуется. |
| 3.8. Разработка инженерно - технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | Проектом предусмотреть инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (проектная организация предоставляет государственному заказчику исходные данные для получения требований по разработке раздела ИТМ ГО и ЧС). |
| 3.9. Требование к оформлению и сдаче проектной и рабочей документации. | Проектную и рабочую документацию оформить согласно ГОСТ Р21.1001-2009 и ГОСТ Р21.1101-2009. Количество выдаваемой проектной и рабочей документации: - 5 экз. на бумажном носителе, сшитых в альбомы по разделам. - 1 экз. на электронном носителе в формате PDF. Сметную документацию предоставить на бумажных носителях и в электронном виде в формате «Гранд-Смета» («Смета Плюс») и Excel. Отчет по инженерным изысканиям выдать в 4 экземплярах на бумажном носителе, и в 1-м экземпляре на электронном носителе. Результаты обследования оформить отдельной книгой в 4-х экземплярах. |
| 3.10. Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертизы | Проектная организация по поручению государственного заказчика, предоставляет проектную документацию в полном объеме для проведения экспертиз и ведет работу по снятию замечаний экспертных органов. Экспертиза проектной документации проводится в соответствии с: • Градостроительным кодексом Российской Федерации, статья 49; • Частью 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; • Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; • Постановлением Правительства ХМАО-Югры №124-п от 14.04.2011г. «О порядке проведения проверки сметной стоимости инвестиционных проектов на предмет достоверности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». Проектная организация должна предоставлять информацию о ходе рассмотрения и согласования проектной документации Заказчику с приложением писем экспертного органа. В случае получения отрицательного заключения от экспертного органа, затраты по повторной экспертизе несет проектная организация. |
| 3.11. Необходимость проведения авторского надзора. | В целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации выполняемым строительным работам на объекте, необходимо предусмотреть осуществление авторского надзора, руководствуясь Сп11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений». Авторский надзор выполняется проектной организацией, разработчиком рабочей документации по отдельному договору. |
| 3.12. Особые условия | По стоимости материалов, изделий, конструкций, а также по стоимости оборудования предоставить конъюнктурный анализ наиболее экономического решения стоимостных показателей (мониторинг) на момент сдачи документации, результаты которого необходимо оформить в реестр цен на материалы и оборудование отдельной книгой (альбом) и согласовать с заказчиком. В проекте организации строительства (ПОС) на стадии подготовительные работы предусмотреть установку web-камер для наблюдения за состоянием строительства объекта в составе автоматизированной информационной системы АИС Мониторинг Югра. Требование; Параметры. 1. Доступ из сети Интернет; Доступ из сети интернет по статическому IP адресу.. 2. Термозащита; Работа при температурах окружающей среды от -40С до +40С (допустимое расширение температурного диапазона).. 3. Поддержка сетевых протоколов; IPV4, TCP/IP, RTSP/ RTP/ RTCP, НТТР, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, UPNP, DDNS, РРРОЕ, IGMP, SАМВА - клиент, фильтрация IP, 3GPP. Передача видео, изображений по каналам сотовой связи по протоколам EDGE или GPRS.. 4.Сетевые интерфейсы; IEEE 802.3/802.3и порт Ethemet 10/1 OOBASE- ТХ. Поддержка полудуплексного/ полнодуплексного режимов. Управление потоком IEEE 802.3х для полнодуплексного режима. Поддержка IEEE 802.3аf РоЕ.. 5. Поддержка видео- алгоритмов; Сохранение стоп - кадров в формате JPEG. Сжатие в форматах MJPEG и MPEG-4.. 6.Видео-разрешение; MJPEG видео не ниже разрешения 1280 х 1024 (1,3 мегапикселей). MPEG-4 видео не ниже разрешения 640 х 480 (VGA).. 7.Функционал видео; Настройка качества, размера и скорости передачи изображения. Настройка яркости изображения. Автоматический контроль усиления (AGC). Автоматическая настройка белого (А WB). Автоматическая настройка экспозиции (AES).. 8.Скорость передачи видео; 20Кбит/с - 4Мбит/с.. 9.Безопасность; Защита групп администратора и пользователя. Аутентификация паролем. Цифровое шифрование НТТР и RTSP.. 10.Удаленное управление; Настройка через веб - браузер. Получение снимков / видео и сохранение на карте памяти, локальном жестком диске или NAS (Сетевая Система Хранения данных) через веб – браузер. Просмотр Live Video: до 10 клиентов.. 11.Системные требования; Веб - браузер: Internet Explorer, FireFox, Netscape, Mozilla, Safari.. Затраты, связанные с установкой web-камер следует отнести на временные здания и сооружения и определить на основании ПОС по нормам ГСН 81-05-01-2001 (Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений). |
| 3.13. Требование о наличии свидетельств о допуске на отдельные виды работ у проектной организации | I. Виды работ по инженерным изысканиям: 1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий. 2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий. 3. Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий. 4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий. II. Виды работ по подготовке проектной документации: 1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка. 2. Работы по подготовке архитектурных решений. 3. Работы по подготовке конструктивных решений. 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий. 6. Работы по подготовке технологических решений. 7. Работы по подготовке проектов организации строительства. 8. Работы по подготовке проектов по сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации. 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения. 12. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). |
| 3.14 Согласование проектной и рабочей документации | Цветовые решения фасадов и инсталляцию с рабочим названием «Сияние Севера» согласовать с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Югорска. Согласовать раздел «Электроснабжение» с ОАО «ЮТЭК-Югорск» Разделы: «Водоснабжение и канализация», Теплоснабжение согласовать с эксплуатирующими организациями выдавшими ТУ. Раздел «Сети связи» с ОАО «Ростелеком» «Югорскгазтелеком»; Проектную документацию согласовать с ОАО «Газпром газораспределение Север». Согласовать перечень мебели и инвентаря с Управлением по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации города Югорска. |

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________/_____         _ ______/

Подрядчик:

Руководитель: действующий на основании

____________________________________________________/_______            ____/

должность                                                                ФИО

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ _____ от «___»_______ 20___г.

| Порядок расчета стоимости работ на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске» (Корректировка проектной документации). миии-приемки выполненных работ)договоров"с универсальным игровым залом в городе Югорске"полнение работ, оказание услуг для госу № раздела п/п; Наименование видов работ; Относительная доля стоимости работ от общего объёма работ по контракту в процентах. 1.; Инженерно-геологические изыскания.; 0,77. 2.; Инженерно-геодезические изыскания.; 1,44. 3.; Инженерно-гидрометеорологические изыскания.; 0,25. 4.; Инженерно-экологические изыскания.; 0,98. 5.; Проектные работы, в том числе:; 45. 5.1.; Стадия проектная документация.; 27. 5.2.; Стадия рабочая документация.; 18. 6.; Экспертиза проектной документации, в том числе:; 50,56. 6.1.; Положительное заключение государственной экспертизы.; 50,26. 6.2.; Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджета автономного округа.; 0,3. 7.; Согласование проектной документации.; 1. Итого:; 100. |  |
| --- | --- |

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

Подрядчик:

Руководитель: действующий на основании _____________________________/_______            ____/

должность                                             ФИО

Часть V. Техническая часть конкурсной документации

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на  выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске» (Корректировка проектной документации).

Место сдачи-приемки работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.

Место нахождения объекта для выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. Студенческая, 35.

Срок выполнения работ:

-максимальный срок выполнения работ: 6 (шесть) месяцев с даты заключения муниципального контракта;

-минимальный срок выполнения работ 3 (три) месяца с даты заключения контракта.

Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями задания на проектирование и технической части конкурсной документации, согласно действующим нормативным документам, несет ответственность за отступление от них.

Подрядчик должен будет предоставить Муниципальному заказчику проектно-сметную документацию, с положительными согласованиями рабочей документации с эксплуатирующими организациями, выдавшими технические условия: ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «ЮТЭК-Югорск», ОАО «Югорскгазтелеком»,  ОАО «Ростелеком», с положительными согласованиями проектной документации с органами местного самоуправления и с ОАО «Газпром газораспределение Север», с положительным заключением Государственной экспертизы и положительным заключением о  достоверности стоимости строительства объекта.

Количество экземпляров проектно-сметной документации:

- 5 экземпляров на бумажном носителе, сшитых в альбомы по разделам;

- 1 экземпляр  на электронном носителе, в формате PDF;

Сметная документация предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде в формате программ «Гранд-Смета» («Смета Плюс») и Excel.

Отчет по инженерным изысканиям в 4-х экземплярах на бумажном носителе, и в 1-м экземпляре на электронном носителе.

Результаты обследования в 4-х  экземплярах в отдельной книге.

Характеристика работ:

Перед выполнением инженерных изысканий, проектная организация разрабатывает техническое задание на инженерные изыскания и согласовывает с Заказчиком.

Сбор исходных данных, необходимых для проектирования, осуществляет Подрядчик.

Состав и объем рабочей документации, необходимой для проектирования, определяет Подрядчик и согласовывает с Заказчиком до начала проектирования.

Авторский надзор по отдельному заданию и договору.

Исходными данными для проектирования являются:

- Градостроительный план RU86322000-29 от 18.01.2007г.;

- Рабочий проект шифр 04-06-01 «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г. Югорске, год разработки – 2007г (ООО « Гранит»).

- Отчёт по инженерным изысканиям выполненный ООО «Керн» г. Нягань в 2007г.).

- Свидетельство о государственной регистрации права земельного участка на постоянное (бессрочное) пользование №86-АБ 486560 от 09.11.2012г.

- Предписание службы жилищного контроля и строительного надзора ХМАО – Югры №021-01/1-06 от 01.06.2012г.

Положительное заключение Государственной экспертизы Подрядчик обязан получить в Управлении Государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23А.

Положительное заключение о  достоверности стоимости строительства Подрядчик обязан получить в Управлении Государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23А.

Подрядчик обязан соблюдать требования, указанные в задание на проектирование.

Задание на проектирование объекта

«Физкультурно - спортивный комплекс с универсальным игровым залом

в городе Югорске». (Корректировка проектной документации)

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1.Общие данные. |  |
| 1.1. Основание для проектирования. | Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы». |
| 1.2. Источник финансирования. | Бюджет города Югорска. Бюджет Ханты - Мансийского автономного округа – Югры. |
| 1.3. Вид строительства. | Новое строительство. |
| 1.4. Стадийность проектирования. | Проектная и рабочая документация. |
| 1.5. Функциональное назначение и проектная мощность. | Функциональное назначение Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске. Проектная мощность: Максимальное количество занимающихся -390 чел.; Вместимость трибун –2172 мест; Общая площадь здания – 17600 м2; Строительный объем здания - 118 000 м3. |
| 1.6. Сведения об участке строительства. | Площадь земельного отвода – 22900м2. Месторасположение – ХМАО - Югра, город Югорск, улица Студенческая, 35. Участок свободен от застройки. Климатический район - 1 Подрайон - 1Д Ветровой район - II Снеговой район - 5 Расчётная температура наружного воздуха - 41С Зона влажности - нормальная Глубина промерзания - 2,5 - 2,88м. |
| 1.7. Указание о выделении этапов строительства | Не требуется. |
| 1.8. Категория сложности объекта | Уровень ответственности зданий - 2 по ГОСТ Р 54257-2010 (СП20.13330.2011). |
| 1.9. Исходные данные для проектирования | - Градостроительный план RU86322000-29 от 18.01.2007г.; - Рабочий проект шифр 04-06-01 «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г. Югорске, год разработки – 2007г (ООО « Гранит»). - Отчёт по инженерным изысканиям выполненный ООО «Керн» г. Нягань в 2007г.). - Свидетельство о государственной регистрации права земельного участка на постоянное (бессрочное) пользование №86-АБ 486560 от 09.11.2012г. - Предписание службы жилищного контроля и строительного надзора ХМАО – Югры №021-01/1-06 от 01.06.2012г. Проектная организация выполняет расчет инженерных нагрузок и их обоснование. После получения нагрузок от проектной организации, Заказчик выдает технические условия на инженерное обеспечение. Сбор иных исходных данных, необходимых для проектирования, осуществляет проектировщик. |
| 2.Основные требования |  |
| 2.1 Требования к выполнению инженерных изысканий | Перед выполнением инженерных изысканий, проектная организация разрабатывает техническое задание на инженерные изыскания и согласовывает с Заказчиком. Выполнить следующие инженерные изыскания: - инженерно - геологические изыскания; - инженерно - геодезические изыскания; - инженерно - гидрометеорологические изыскания; - инженерно - экологические изыскания Инженерные изыскания выполнить в соответствии с: СП 11-105-97, СНиП 11-02-96, СП 11-102-97, СП 11-103-97, СП 11-104-97. Топографическую съемку выполнить в масштабе 1:500. Инженерные изыскания выполняет проектная организация, с учетом прилегающих территорий застройки и трасс инженерных коммуникаций, необходимых для инженерного обеспечения объекта. На основе инженерных изысканий выполнить прогноз возможных изменений инженерно-геологических условий в части взаимодействия размещаемых зданий, сооружений, инженерных сетей с геологической средой, с целью изучения необходимых и достаточных материалов и данных для принятия обоснованных проектных решений. |
| 2.2. Требования к составу работ и содержанию проектной документации. | Проектную документацию откорректировать в соответствии с требованиями Положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию, утверждённого постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г № 87: Раздел 1 Пояснительная записка. Раздел 2 Схема планировочной организации земельного участка. Раздел 3 Архитектурные решения. Раздел 4 Конструктивно и объёмно - планировочные решения. Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно - технического обеспечения, перечень инженерно - технических мероприятий, содержание технологических решений. - подраздел «Система электроснабжения». - подраздел « Система водоснабжения». - подраздел « Система водоотведения». - подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети». - подраздел «Сети связи». - подраздел «Система газоснабжения». - подраздел «Технологические решения». Раздел 6 Проект организации строительства . Раздел 7 Проект организации работ по сносу или демонтажу (при необходимости). Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Раздел 10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»; Раздел 11 «Смета на строительство». Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»: - Разработать раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» согласно п. 10.1 статьи 48 «Градостроительного кодекса РФ»; - Разработать декларацию пожарной безопасности. Состав и объем рабочей документации, необходимой для проектирования, определяет проектировщик и согласовывает с Заказчиком до начала проектирования. Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями: ‒Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009г. ‒ГОСТ Р 21.1101-2009. ‒СП 35-103-2001. ‒СНиП 31-06-2009. СП 118.13330.2012. ‒Других Федеральных законов и нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. Проектная организация имеет право поручить выполнение части работ или оказание услуг иным юридическим или физическим лицам, имеющим допуск СРО на выполнение данного вида работ. |
| 2.3. Схема планировочной организации земельного участка | Схему планировочной организации земельного участка выполнить в соответствии с градостроительным планом земельного участка. Вновь проектируемые объекты увязать с существующими зданиями, сооружениями и существующими инженерными сетями. В составе объекта предусмотреть: - Открытую автостоянку для легковых автомобилей. - Шлагбаум при въезде на территорию ФСК. - Компенсационное благоустройство и озеленение. Организация рельефа с максимальным использованием грунта из котлованов без его вывоза. - Мероприятия по обеспечению ориентации и безопасного передвижению вне зданий инвалидов и маломобильных групп населения. - Малые архитектурные формы; - Ограждение территории ФСК кованное высотой 1,5м. - Освещение территории с использованием светильников на декоративных опорах; - Тротуары – твердое покрытие; - Размещение инсталляции в покрытии перед входом в здание. Технические требования к инсталляции см раздел 2.8; - Озеленение: устройство газонов с покрытием из трав; - Размещение на участке блочно-модульной трансформаторной подстанции для подключения ФСК. |
| 2.4. Архитектурные решения | Откорректировать разделы проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Необходимо произвести перепланировку и переоборудование санитарных узлов, с учетом возможности доступа маломобильных групп населения. Учесть выполнение следующих работ (1 этаж тех. помещения бассейнов): -штукатурка цементно-песчаная под перекрытие. -облицовка стен и колонн – керамическая плитка на высоту 1.80м. - произвести корректировку по отделке потолков в помещениях с бассейнами, с учётом необходимости обслуживания инженерных систем и эксплуатационных нужд. Заменить отделку потолков типа «Грильятто» на «Амстронг» по всему зданию. Предусмотреть напольное покрытие (канадский клён) в игровом и тренировочном залах. Доработать планировку галереи с возможностью устройства на перепаде высот остекленной перегородки, для возможности обзора из галереи аквапарка. Разработать техническое решение для обеспечения прокладки и монтажа инженерных систем между подвесными потолками и перекрытиями для обеспечения эстетичного вида, а так же рационального использования полезного объема помещений. В стрелковом тире предусмотреть входные сейф - двери, запирающиеся на ключ с наружной и внутренней стороны. |
| 2.5. Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций | Откорректировать разделы проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Разделить здание на противопожарные отсеки. Раздел 04-06-01-АС Фасадные работы: Разработать узлы по устройству утепления контура примыкания витражей к вентилируемым фасадам. Ограждающими конструкция здания являются пеноблоки. Необходимо разработать узлы крепления подсистемы вентилируемого фасада к существующим ограждающим конструкциям здания (несущим колоннам, фахверковым колоннам, наружным стенам). Предусмотреть обрамление понизу оконных проёмов, разработать узлы крепления к вентилируемым фасадам и ограждающим конструкциям; Разработать перечень применяемых материалов для устройства карнизов кровли, а так же разработать узлы крепления облицовочного материала карниза к элементам кровли и фасада. Предусмотреть зашивку пространства фронтонов по фермам наружных стен. (В ранее разработанной документации отсутствует заполнение фронтонов в осях 2, 25, Е/3-6, Е/20-25, Р, 8/Б-Д, 19/Б-Д, Е/8-19. Необходимо доработать проектную документацию в части применяемых материалов при устройстве ограждающих конструкций (фронтонов), а так же разработать узлы сопряжения конструкции кровли с ограждающими элементами (вентилируемым фасадом и наружными стенами). Кровельные работы: Разработать конструктив кровли с учётом требований пожарной безопасности (категория НГ). Необходимо разработать конструктивные мероприятия в части применения или обработки материалов конструкции кровли, для приведения в соответствие с требованиями Пожарных регламентов по классу пожарной безопасности строящегося здания. Изменить конструкции галереи – антресоли аквапарка (на отм+13,800 Блок 5): Предусмотреть возможность устройства на перепаде высот остекленной перегородки в помещении галереи. Так же необходимо, разработать конструкцию подвесных потолков в помещениях галереи и бильярдного зала (в существующей ПСД не разработано). Конструкции колонн фахверка: Необходимо доработать конструкцию фахверковых колонн в месте сопряжения с элементами ограждающих конструкций (наружные стены и вентилируемые фасадамы) в части узлов крепления. Привести в соответствие требованиям действующей нормативной документации, регламентирующей теплопроводность применяемых материалов (произвести расчет на теплоотдачу, при необходимости произвести дополнительное утепление узлов сопряжения фахверковых колонн с ограждающими конструкциями). Фундаменты: Разработать необходимые узлы крепления для фундаментов под колонны крыльца КР1. В ПСД не разработаны узлы по устройству данных конструкций. Необходимо разработать монтажные узлы металлических пилястр П-1 с фундаментами крыльца КР1, произвести расчет несущей способности нагружаемых конструкций ростверков и при необходимости разработать мероприятия по усилению. Бассейн: Запроектировать узлы крепления аттракционов в бассейне (горки типа «Тобоган» и «Камикадзе»). Оконные проемы: Предусмотреть противопожарные рассечки в части элементов ограждающих конструкций (окна, вентилируемый фасад). Раздел 04-06-01-КЖ л.1.1-17 Конструкции на перекрытии на отм. +13,800 для теннисного зала (блок 1) В ПСД отсутствует конструктивная часть перекрытия на отм. +13.800, Блок 1. Необходимо разработать конструкцию междуэтажного перекрытия на отм. +13.800, Блок 1 в осях 2-7 (Е-И), произвести расчет несущей способности существующих опорных конструкций (ж/б балок и колонн), а так же фундаментов. При необходимости разработать мероприятия по усилению существующих конструкций. л 1.1-9 Конструкции промежуточного перекрытия в аквапарке (на отм. +10,500 в блоке 5 зубчатое перекрытие) В ПСД в конструктивной части и сметной документации не разработаны конструкции помещения аквапарка. В ПСД отсутствуют конструктивные решения по ж/б монолитному перекрытию на отм. +10.500, блок 5 в осях Е-М (20-25).Необходимо разработать конструктивное решение по устройству монолитного перекрытия на отм. +10.500, блок 5 в осях Е-М (20-25), а так же выполнить расчет несущей способности существующих опорных конструкций (ж/б балок, колонн, фундаментов). При необходимости разработать мероприятия по усилению существующих конструкций. Разработать мероприятия для обеспечения противопожарных требований по огнезащите металлоконструкций несъемной опалубки из профилированного металлического листа, металлических балок, колонн, ферм. лл. 9-12 Бассейны. Объём конструкций из железобетона всех бассейнов и балансников. В ПСД в конструктивной части не разработаны опорные конструкции СПА-бассейна, конструкции балансных резервуаров и армирование несущих конструкций бассейнов. Необходимо разработать армирование монолитных несущих конструкций бассейнов (большого, детского, для инвалидов, холодного) и опорные конструкции СПА-бассейна, балансных резервуаров. Перекрытия лёгкие монолитные ж/б по профлисту ЛК № 3,4,7 Предусмотреть отсекающие перекрытия лестничной клетки под фермами, так как лестничная клетка как пути эвакуации должна быть замкнутым отсеком. Данные мероприятия не были предусмотрены, на данный момент это обязательные требования по пожарной безопасности. л.8. Плиты покрытия лестнично-лифтовых блоков (Блок 4 ЛК 1и2) Лестнично-лифтовые клетки №1 и №2. Доработать лестничные марши, площадки выше отм.+13,800 и выход из лестничной клетки на кровлю 4-й блок-секции, люки противопожарные в машинных помещениях, двери противопожарные, выход на кровлю 4-й блок-секции в соответствии с требованиями пожарной безопасности №123 ФЗ от 22июля 2008г. Данные мероприятия не были предусмотрены, на данный момент это обязательные требования по пожарной безопасности. Перекрытия по несъёмной опалубке над бытовыми помещениями (технические. полуэтажи для инженерных коммуникаций) В ПСД в конструктивной части и сметной документации не разработаны конструкции технических помещений. Разработать конструктивные решения перекрытий над бытовыми и техническими помещениями, а так же конструктивные решения для монтажа инженерных коммуникаций. Раздел 04-06-01 КМ (Предписание службы жилищного контроля и строительного надзора ХМАО – Югры №021-01/1-06 от 01.06.2012г.) Разработать технические решения для обеспечения доступа снаружи здания на кровлю, с учетом проектных перепадов по высоте в соответствии с требованием Пожарной безопасности. Разработать мероприятия и технические решения по огнезащите несущих металлоконструкций в соответствии с классом пожарной опасности здания. Игровые залы: Запроектировать ограждающие конструкции в уровне третьего этажа универсального игрового зала. Запроектировать ограждающие конструкции трибуны в уровне второго этажа универсально - тренировочного зала и универсального игрового зала. Предусмотреть крепления из металлоконструкций для защитных сеток в универсальном тренировочном и универсальном игровом залах. Стрелковый тир: В оружейной комнате предусмотреть устройство защитной решетки под штукатурку из арматуры А III диаметром не менее d16 и закладные детали для ее крепления Входные двери предусмотреть в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.07.1998г № 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия патронов к нему на территории РФ» и Приложению приказа № 288 от 12.04.1999г «О мерах по реализации постановления Правительства РФ от 21.07.1998г № 814». В комнате выдачи оружия предусмотреть антирикошетное покрытие стен, потолка. Раздел 04-06-01-АС: При корректировке раздела предусмотреть лифты OTIS NEVA 4х 630. При необходимости предусмотреть утепление наружных стен вентиляционных шахт, утепление воздухозаборной шахты. При необходимости предусмотреть утепление цоколя по периметру здания. Согласовать с заказчиком карточку технических решений. |
| 2.6. Технологические решения и оборудование. | Откорректировать разделы проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Раздел 04-06-01-ТХ Предусмотреть установку: аттракционов в бассейне (горки типа «Тобоган» и «Камикадзе»), оборудования хим-водоподготовки, оборудования озонирования и ультрафиолет в технических помещениях бассейнов. Разработать перечень мебели и инвентаря, согласовать с заказчиком. |
| 2.7. Инженерные системы здания. | Откорректировать разделы проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Раздел 04-06-01-ОВиК: Запроектировать оборудование ЦТП; ИТП1; ИТП2 (коммерческие узлы учёта отопление, ГВС, ХВС; узлы управления, регулировки систем отопления) Сети теплоснабжения ЦТП-ИТП2. Выполнить корректировку сетей теплоснабжения калориферов. Запроектировать сети теплоснабжения теплообменников для подогрева воды в бассейнах (большого, детского и маломобильных групп населения), предусмотреть подогрев воды в летний период (по окончании отопительного сезона). Выполнить корректировку сетей теплоснабжения «тёплый пол» в секциях 5 и 6. Предусмотреть установку водосмесительных станций с датчиками температуры и термозапорными клапанами (учесть строительную и электрическую часть). Предусмотреть систему кондиционирования. Перечень помещений для их установки определить по согласованию с заказчиком до начала проектирования. Система отопления №1-9: Заменить разводку подключения приборов из стальных труб на трубопроводы из армированного полипропилена; Отделка огнезащитным покрытием транзитных воздуховодов. Раздел 04-06-01-ВК: Разработать внутренний противопожарный водопровод. Предусмотреть замену унитазов со встроенной системой инсоляции на унитазы типа «Компакт С» цельнолитой полочкой для установки сливного бочка, тоже на прямые унитазы для маломобильных групп населения. Раздел 04-06-01-ЭО: Замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, согласно Федеральному закону №261-ФЗ от 23.11.2009г «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». Разработать раздел молниезащиты и системы уравнивания потенциалов. Для лифтов откорректировать электрическую, силовую часть, контур заземления. Согласовать с заказчиком карточку технических решений. |
| 2.8. Наружные инженерные сети | Откорректировать разделы проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Предусмотреть наружные сети освещения: территории по периметру здания, площадок, стоянок и проездов. Предусмотреть наружную систему видеонаблюдения по периметру здания. Предусмотреть монтаж светодиодной, антивандальной инсталляции размером 20х15 м с рабочим названием «Сияние Севера», в границах тротуара, прилегающего к зданию ФСК со стороны улиц Студенческая – Декабристов. Инсталляция должна соответствовать климатической зоне размещения территории ХМАО – Югра. Запроектировать трансформаторную подстанцию для подключения здания физкультурно – спортивного комплекса по техническим условиям эксплуатирующей организации. |
| 2.9. Энергоэффективность | Разработать раздел «Энергоэффективность в соответствии с требованиями федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности РФ», Разработать паспорт энергетической эффективности в соответствии с приказом Минэнерго от 19.04.2010 №812, приложение 24. |
| 2.10. Охрана окружающей среды | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» выполнить раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». Предусмотреть мероприятия по снижению отрицательного воздействия на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации объекта согласно нормам и стандартам РФ. |
| 2.11. Требования о выполнении противопожарных мероприятий | Откорректировать раздел 04-06-01-ПБ «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с требованиями: Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», НПБ, СП, СНиП, Предусмотреть мероприятия по эвакуации маломобильных групп населения при пожаре. Предусмотреть внешние противопожарные лестницы, противопожарные двери в электрощитовых, венткамерах, машинных помещениях, лестничных клетках №1,2,3,4,5,6. Запроектировать огнезащиту транзитных воздуховодов, с установкой противопожарных клапанов, с увязкой по разделу пожарной сигнализации и системы оповещения. |
| 2.12. Требования к составу сметной документации. | Сметная документация составляется на основе нормативной базы ТСНБ 2010 ХМАО- Югры, входящей в федеральный реестр сметных нормативов с пересчетом в текущий уровень цен по индексам Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры. Исходные данные для составления сметной документации предоставляются Заказчиком проектной организации после заключения контракта. Сводный сметный расчёт выполнить в ценах 2001 года на основе действующих территориальных сметных нормативов и в текущем уровне цен по состоянию на момент передачи сметной документации для проведения проверки достоверности сметной стоимости строительства. Объектные и локальные сметы выполнить в ценах 2001г в программе Excel, согласно Постановлению Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. |
| 2.13. Сроки выполнения работ | 6 месяцев с момента заключения муниципального контракта |
| 3.Дополнительные требования |  |
| 3.1 Требования к проектным решением по декоративному оформлению здания и выполнения интерьеров помещений. | Не требуется |
| 3.2. Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах. | Выполнить цветовые решения фасадов (2 - 3 варианта). |
| 3.3. Необходимость выполнения научно-исследовательских работ | Не требуется |
| 3.4. Необходимость проведения обследования существующих зданий и сооружений | Провести визуальное и инструментальное обследования несущих конструкций, фундаментов и стен строящегося здания ФСК в объеме, необходимом для разработки (корректировки) проектной документации.. |
| 3.5. Необходимость проведения обмерных работ | Не требуется. |
| 3.6. Необходимость обследования существующих зеленых насаждений. | Не требуется. |
| 3.7. Выполнение демонстрационных материалов. | Не требуется. |
| 3.8. Разработка инженерно - технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | Проектом предусмотреть инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (проектная организация предоставляет государственному заказчику исходные данные для получения требований по разработке раздела ИТМ ГО и ЧС). |
| 3.9. Требование к оформлению и сдаче проектной и рабочей документации. | Проектную и рабочую документацию оформить согласно ГОСТ Р21.1001-2009 и ГОСТ Р21.1101-2009. Количество выдаваемой проектной и рабочей документации: - 5 экз. на бумажном носителе, сшитых в альбомы по разделам. - 1 экз. на электронном носителе в формате PDF. Сметную документацию предоставить на бумажных носителях и в электронном виде в формате «Гранд-Смета» («Смета Плюс») и Excel. Отчет по инженерным изысканиям выдать в 4 экземплярах на бумажном носителе, и в 1-м экземпляре на электронном носителе. Результаты обследования оформить отдельной книгой в 4-х экземплярах. |
| 3.10. Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертизы | Проектная организация по поручению государственного заказчика, предоставляет проектную документацию в полном объеме для проведения экспертиз и ведет работу по снятию замечаний экспертных органов. Экспертиза проектной документации проводится в соответствии с: • Градостроительным кодексом Российской Федерации, статья 49; • Частью 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; • Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; • Постановлением Правительства ХМАО-Югры №124-п от 14.04.2011г. «О порядке проведения проверки сметной стоимости инвестиционных проектов на предмет достоверности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». Проектная организация должна предоставлять информацию о ходе рассмотрения и согласования проектной документации Заказчику с приложением писем экспертного органа. В случае получения отрицательного заключения от экспертного органа, затраты по повторной экспертизе несет проектная организация. |
| 3.11. Необходимость проведения авторского надзора. | В целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации выполняемым строительным работам на объекте, необходимо предусмотреть осуществление авторского надзора, руководствуясь Сп11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений». Авторский надзор выполняется проектной организацией, разработчиком рабочей документации по отдельному договору. |
| 3.12. Особые условия | По стоимости материалов, изделий, конструкций, а также по стоимости оборудования предоставить конъюнктурный анализ наиболее экономического решения стоимостных показателей (мониторинг) на момент сдачи документации, результаты которого необходимо оформить в реестр цен на материалы и оборудование отдельной книгой (альбом) и согласовать с заказчиком. В проекте организации строительства (ПОС) на стадии подготовительные работы предусмотреть установку web-камер для наблюдения за состоянием строительства объекта в составе автоматизированной информационной системы АИС Мониторинг Югра. Требование; Параметры. 1. Доступ из сети Интернет; Доступ из сети интернет по статическому IP адресу.. 2. Термозащита; Работа при температурах окружающей среды от -40С до +40С (допустимое расширение температурного диапазона).. 3. Поддержка сетевых протоколов; IPV4, TCP/IP, RTSP/ RTP/ RTCP, НТТР, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, UPNP, DDNS, РРРОЕ, IGMP, SАМВА - клиент, фильтрация IP, 3GPP. Передача видео, изображений по каналам сотовой связи по протоколам EDGE или GPRS.. 4.Сетевые интерфейсы; IEEE 802.3/802.3и порт Ethemet 10/1 OOBASE- ТХ. Поддержка полудуплексного/ полнодуплексного режимов. Управление потоком IEEE 802.3х для полнодуплексного режима. Поддержка IEEE 802.3аf РоЕ.. 5. Поддержка видео- алгоритмов; Сохранение стоп - кадров в формате JPEG. Сжатие в форматах MJPEG и MPEG-4.. 6.Видео-разрешение; MJPEG видео не ниже разрешения 1280 х 1024 (1,3 мегапикселей). MPEG-4 видео не ниже разрешения 640 х 480 (VGA).. 7.Функционал видео; Настройка качества, размера и скорости передачи изображения. Настройка яркости изображения. Автоматический контроль усиления (AGC). Автоматическая настройка белого (А WB). Автоматическая настройка экспозиции (AES).. 8.Скорость передачи видео; 20Кбит/с - 4Мбит/с.. 9.Безопасность; Защита групп администратора и пользователя. Аутентификация паролем. Цифровое шифрование НТТР и RTSP.. 10.Удаленное управление; Настройка через веб - браузер. Получение снимков / видео и сохранение на карте памяти, локальном жестком диске или NAS (Сетевая Система Хранения данных) через веб – браузер. Просмотр Live Video: до 10 клиентов.. 11.Системные требования; Веб - браузер: Internet Explorer, FireFox, Netscape, Mozilla, Safari.. Затраты, связанные с установкой web-камер следует отнести на временные здания и сооружения и определить на основании ПОС по нормам ГСН 81-05-01-2001 (Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений). |
| 3.13. Требование о наличии свидетельств о допуске на отдельные виды работ у проектной организации | I. Виды работ по инженерным изысканиям: 1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий. 2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий. 3. Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий. 4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий. II. Виды работ по подготовке проектной документации: 1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка. 2. Работы по подготовке архитектурных решений. 3. Работы по подготовке конструктивных решений. 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий. 6. Работы по подготовке технологических решений. 7. Работы по подготовке проектов организации строительства. 8. Работы по подготовке проектов по сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации. 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения. 12. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). |
| 3.14 Согласование проектной и рабочей документации | Цветовые решения фасадов и инсталляцию с рабочим названием «Сияние Севера» согласовать с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Югорска. Согласовать раздел «Электроснабжение» с ОАО «ЮТЭК-Югорск» Разделы: «Водоснабжение и канализация», Теплоснабжение согласовать с эксплуатирующими организациями выдавшими ТУ. Раздел «Сети связи» с ОАО «Ростелеком» «Югорскгазтелеком»; Проектную документацию согласовать с ОАО «Газпром газораспределение Север». Согласовать перечень мебели и инвентаря с Управлением по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации города Югорска. |

Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании письма ФНС об упрощенной системе налогообложения» или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС