Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству детских игровых площадок в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                        во дворе жилых домов по ул. Мира, д. 12 и ул. Газовиков, д.2 - ул. Свердлова, д.4.

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

-  окончание: 20.07.2024 года.

Срок исполнения контракта с даты заключения муниципального контракта по 27.08.2024.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Вместе с товаром Подрядчик должен предоставить гарантию на товар, установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие: ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний Общие требования», ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования».

Подрядчик обязан обеспечить  выполнение работ в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

Оборудование не должны представлять опасность для жизни и здоровья пользователей.

Оборудование: качель, карусель, качели-балансир, детский городок (игровой комплекс) и резиновое покрытие подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017) в форме сертификации. Легитимность сертификатов проверяется на сайте ФГИС Росаккредитации.

Оборудование: песочный дворик подлежит обязательному соответствию требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017) в форме декларирования соответствия.

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза.

Установленное оборудование оформляется актом с указанием перечня оборудования, его основных характеристик и места установки.

Условия допуска до монтажа игрового оборудования: проверка паспорта оборудования, сертификатов и осмотр оборудования в разобранном виде (наличие всех соединений, болтов, отсутствия повреждений и т.д.)

Паспорт оборудования должен содержать:

-наименование и адрес изготовителя оборудования;

- реквизиты документа, в соответствии с которым оно произведено;

- месяц и год производства;

- назначенный срок службы;

-основные технические данные и комплектность;

-сведения о приемке, упаковке и утилизации;

- гарантийные обязательства изготовителя;

Сведения о хранении и перевозке;

- сведения о консервации и расконсервации оборудования при эксплуатации;

-рекомендуемый тип покрытия;

- сведения об учете неисправностей и технического обслуживания;

- сведения о ремонте, включая перечень деталей и частей оборудования, которые подвержены большим нагрузкам;

- срок и случаи замены деталей;

- инструкции по монтажу оборудования, его осмотру и проверке перед началом эксплуатации, обслуживанию и ремонту;

- правила безопасной эксплуатации оборудования;

- сведения о возрастных группах (включая ограничения по весу и росту);

- фото, графический рисунок или чертеж общего вида оборудования с указанием основных размеров;

- схема сборки оборудования и схема (план) зоны падения.

# В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Подрядчик после установки оборудования обязан провести испытание выдерживают ли объекты установленную ГОСТ Р 52169-2012 испытательную нагрузку в течении пяти минут. А также провести испытание на застревание головы, шеи, рук, ног, пальцев, одежды ребенка в отверстиях конструкций. Проверить все отверстия в твердых элементах конструкций.

Подрядчик обязан в процессе производства работ фиксировать каждый этап выполнения работ путем фото и видеофиксации.

Подрядчик обязан оформить схему, отображающую расположение малых форм в осях с указанием конструктивных элементов сооружений, общей площади территории благоустройства. Схема должна быть подписана представителями сторон и скреплена печатями сторон.

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

| № п/п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ограждение (секция) Эскиз | Ограждения металлические с характеристиками: ограждения из трубы диаметром 15 мм, размер: 2000 мм*600 мм (неизменяемое значение). В местах соединения стыков трубок металлическая пластина в виде ромба размером 100х100 мм и толщиной 1,5 мм. Секции ограждения окрашены за два раза эмалью черного цвета и соответствуют эскизу. В соответствии с ГОСТ 8732-78 и ГОСТ Р 52169-2012. |
| 2 | Игровой комплекс Эскиз | Игровой комплекс МГМ - 351 "Деревня эльфов" или эквивалент с характеристиками: Габаритные размеры: (ДхШхВ) 6060х5140х2680 мм, высота горки: 760 мм (неизменяемые значения). Возрастная группа от 3 до 6 лет. Предъявляемые требования: Сварные швы должны быть гладкими чтобы исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов. Соответствует эскизу. |
| 3 | Игровой комплекс Эскиз | Игровой комплекс МГМ - 353 "Деревня эльфов" или эквивалент с характеристиками: Габаритные размеры: (ДхШхВ) не менее 5300х4000х2700 мм (неизменяемые значения). Возрастная группа от 3 до 6 лет. Предъявляемые требования: Сварные швы должны быть гладкими чтобы исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов. Соответствует эскизу. |
| 4 | Игровой комплекс Эскиз | Игровой комплекс МГМ - 354 "Деревня эльфов" или эквивалент с характеристиками: Габаритные размеры: (ДхШхВ) 3450х2450х2600 мм, высота горки: 760 мм (неизменяемые значения). Возрастная группа от 3 до 6 лет. Предъявляемые требования: Сварные швы должны быть гладкими чтобы исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов. Соответствует эскизу. |
| 5 | Покрытие | Бесшовное резиновое цветное покрытие, толщиной 10мм. В комплект входит: окрашенная на заводе резиновая крошка фракцией от 2 до 4 мм; полиуретановый клей для покрытия, полиуретановый клей для грунтования поверхности, скипидар (неизменяемые значения). Цвет по согласованию с Муниципальным заказчиком. |
| 6 | Качалка-балансир Эскиз | Качалка-балансир "Оптима" К-20/2 или эквивалент с характеристиками: - Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2600х770х710 мм, максимальная высота падения: не более 875 мм; высота сиденья: 565 мм (неизменяемые значения). - Возрастная группа от 3 до 6 лет. Качалка должна состоять из основания, корпуса, крепящегося к основанию через качающую опору, 2-х посадочных мест, поручней и демпфирующих устройств. Сиденья имеют поручни для рук. Поручни должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 26 мм. Под сидениями находится ограничитель движения для предотвращения переворачивания (демпфирующее устройство), которое должно быть выполнено из армированной резины толщиной не менее 10 мм. - Соответствует эскизу. |
| 7 | Игровой комплекс Эскиз | Игровой комплекс "Оптима" МГМ - 203/1 или эквивалент с характеристиками: Габаритные размеры: (ДхШхВ) 5710х1840х1950 мм, высота горки: 760 мм (неизменяемые значения). Возрастная группа от 3 до 6 лет. Предъявляемые требования: Сварные швы должны быть гладкими чтобы исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов. Соответствует эскизу. |
| 8 | Качели Эскиз | Качели маятниковые "Оптима" К-16 с цепными подвесами Тип-2 или эквивалент с характеристиками: - Качели двойные маятниковые на цепях. Изготовлены из металла с защитным покрытием. Цепной подвес Тип -2. - Габаритные размеры: (ДхШхВ) 3140х2640х2220 мм (неизменяемые значения). - Возрастная группа от 7 до 14 лет. Предъявляемые требования: Крепление подвеса должно обеспечивать горизонтальное положение относительно плоскости площадки в состоянии покоя и исключать возможность обрыва цепи в месте подвески. Подвес гибкий должен быть выполнен из оцинкованной стальной цепи, изготовленной методом контактной электросварки. На поверхности цепи не должно быть трещин, ситовидной пористости и расслоения. К подвесу крепиться сиденье, выполненное из окрашенной деревянной доски. Сварные швы должны быть гладкими чтобы исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов. Соответствует эскизу. |
| 9 | Карусель Эскиз | Карусель "Оптима" К-5 или эквивалент с характеристиками: Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1495х1495х720 мм (неизменяемые значения). Возрастная группа от 3 до 6 лет. При изготовлении конструктивных элементов использован оцинкованный крепеж, разноцветные пластиковые заглушки на места резьбовых соединений. Предъявляемые требования: Сварные швы должны быть гладкими чтобы исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Комплектация: опорой конструкции служит металлическая круглая платформа, с закрепленным на ней круглым деревянным основанием с возможностью вращения. На платформе установлен каркас карусели с тремя сиденьями. Сиденья расположены по кругу, на равных расстояниях друг от друга. Крепление - фиксирующие стержни с заглублением. Соответствует эскизу. |
| 10 | Песочный дворик Эскиз | Песочный дворик "Оптима" ПЕ - 100 или эквивалент с характеристиками: - Габаритные размеры: (ДхШхВ) 3040х2185х3160мм (неизменяемые значения). - Возрастная группа от 3 до 6 лет. Предъявляемые требования: Сварные швы должны быть гладкими чтобы исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов. Соответствует эскизу. |
| 11 | Карусель Эскиз | Карусель "Оптима" К-15/1 или эквивалент с характеристиками: Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2000х2000х800мм (неизменяемые значения). Возрастная группа от 7 до 14 лет. Предъявляемые требования: Сварные швы должны быть гладкими чтобы исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов. Соответствует эскизу. |
| 12 | Игровой комплекс Эскиз | Игровой комплекс "Оптима" МГМ - 373 или эквивалент с характеристиками: Габаритные размеры: (ДхШхВ) 4820х4680х1670 мм, высота горки: 760 мм (неизменяемые значения). - Максимальная высота падения: не более 760 мм. Возрастная группа от 3 до 6 лет. Предъявляемые требования: Сварные швы должны быть гладкими чтобы исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов. Соответствует эскизу. |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по устройству детской игровой площадки во дворе по ул. Мира, д.12 в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

сметная стоимость ___________397,63  тыс. рублей в ценах 2001 г.

в т.ч: строительных работ ___________________ 331,36  тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 544,17  чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________43,01    чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Устройство покрытия площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-01-031-01 применительно | Срезка плодородного (растительного) слоя грунта - Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,1287 | 1 | 0,1287 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=128,7 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 827,64 |  | 106,52 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 118,80 |  | 15,29 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 8,8 |  | 1,13256 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 827,64 |  | 106,52 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 15,29 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  | 14,22 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  | 7,03 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 127,77 |  |  |
| 2 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза | 180,18 | 1 | 180,18 | 3,96 |  | 713,51 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=128,7*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 713,51 |  |  |
| 3 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км// вывоз грунта | 1 т груза | 180,18 | 1 | 180,18 | 6,69 |  | 1 205,40 |  |  |
|  |  | Объем=128,7*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 205,40 |  |  |
| 4 | ФЕР27-04-014-01 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 | 0,429 | 1 | 0,429 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=429 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 411,35 |  | 176,47 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 6 645,96 |  | 2 851,12 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 395,16 |  | 169,52 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 21 921,20 |  | 20,94 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 49,5 |  | 21,2355 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 34,38 |  | 14,74902 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 7 106,11 |  | 3 048,53 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 345,99 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 512,07 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 463,63 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 024,23 |  |  |
| 5 | ФССЦ-02.2.05.04-1692 | Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 | 91,806 | 1 | 91,806 | 118,60 |  | 10 888,19 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 10 888,19 |  |  |
| 6 | ФЕР27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см | 1000 м2 | 0,429 | 1 | 0,429 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=429 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 2 554,92 |  | 1 096,06 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3 667,91 |  | 1 573,53 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 557,20 |  | 239,04 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 6 050,14 |  | 2 595,51 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 302 |  | 129,558 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 48,23 |  | 20,69067 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 12 272,97 |  | 5 265,10 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 335,10 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 1 975,95 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 1 789,03 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9 030,08 |  |  |
| 7 | ФЕР27-06-002-18 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 | 1000 м2 | -0,429 | 1 | -0,429 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-429 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщиной 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 44,84 | 8 | -153,89 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 42,07 | 8 | -144,38 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 15,88 | 8 | -54,50 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 45,00 | 8 | -154,44 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5,3 | 8 | -18,1896 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,36 | 8 | -4,66752 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 131,91 |  | -452,71 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | -208,39 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | -308,42 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | -279,24 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | -1 040,37 |  |  |
| 8 | ТЦ_102_86_401102416392 _11.01.2023_01 | Бетон класс В15 (М200) | м3 | 51,48 | 1 | 51,48 | 6 708,33 |  | 20 183,80 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=429*0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=8050,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 20 183,80 |  |  |
| 9 | Прайс-лист | Услуги бетоносмесителя (миксер) V=9м3 | маш/час | 11,44 | 1 | 11,44 | 2 916,67 |  | 1 950,13 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=3500,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 950,13 |  |  |
| 10 | ФЕР27-06-009-01 применительно | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие//Укладка стеклопластиковой сетки в цементобетонное дорожное покрытие | 1000 м2 | 0,429 | 1 | 0,429 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=429 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 103,40 |  | 44,36 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 13,99 |  | 6,00 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,99 |  | 0,85 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 11,4 |  | 4,8906 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,16 |  | 0,06864 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 117,39 |  | 50,36 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 45,21 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 66,91 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 60,58 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 177,85 |  |  |
| 11 | ФССЦ-08.1.02.17-0100 применительно | Сетка сварная из арматурной проволоки 200х200х8 - Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 200х200 мм | м2 | 471,9 | 1 | 471,9 | 12,31 |  | 5 809,09 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 809,09 |  |  |
| 12 | ФЕР06-14-001-04 | Железнение поверхности | 100 м2 | 4,29 | 1 | 4,29 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=429 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 278,02 |  | 1 192,71 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 1,77 |  | 7,59 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,31 |  | 1,33 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 39,16 |  | 168,00 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 28,9 |  | 123,981 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,03 |  | 0,1287 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 318,95 |  | 1 368,30 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 194,04 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |  | 103 |  |  | 1 229,86 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  | 692,54 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 290,70 |  |  |
| 13 | ФЕР27-07-010-01 Применительно | Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на клей (Устройство бесшовного резинового покрытия из резиновой крошки - покрытие в 2 цвета 196 м2 и 233 м2) | 100 м2 | 4,29 | 1 | 4,29 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=429 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 223,83 |  | 960,23 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 34,17 |  | 146,59 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 6,03 |  | 25,87 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 25,61 |  | 109,8669 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,52 |  | 2,2308 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 258,00 |  | 1 106,82 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 986,10 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 114 |  | 114 |  |  | 1 124,15 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 |  | 77 |  |  | 759,30 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 990,27 |  |  |
| 14 | Прайс-лист | Бесшовное резиновое цветное покрытие 10мм | м2 | 435,435 | 1 | 435,435 | 3 083,33 | 1,0506 | 82 438,62 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=3700/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 82 438,62 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Устройство покрытия площадки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 133 681,66 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 3 315,94 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 5 752,37 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  | 397,40 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 124 613,35 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 141 789,27 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 140 583,87 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 3 315,94 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 4 546,97 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 397,40 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 124 613,35 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 4 614,74 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 3 492,87 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  | 1 205,40 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  | 3 713,34 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 4 614,74 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 3 492,87 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Устройство покрытия площадки |  |  |  |  |  |  | 141 789,27 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  | 20 183,80 |  |  |
| Раздел 2. Устройство детской площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕР01-02-058-01 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0,02835 | 1 | 0,02835 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((0,3*0,3*0,5)*63) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 411,80 |  | 40,02 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 181 |  | 5,13135 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 411,80 |  | 40,02 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 40,02 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 90 |  | 90 |  |  | 36,02 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  | 16,01 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 92,05 |  |  |
| 16 | ФЕР09-03-012-12 применительно | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м// Установка опорных стоек | т | 0,3569 | 1 | 0,3569 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 51,85 |  | 18,51 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 266,39 |  | 95,07 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 32,21 |  | 11,50 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 121,33 |  | 43,30 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5,78 |  | 2,062882 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,29 |  | 0,817301 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 439,57 |  | 156,88 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 30,01 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 |  | 94 |  |  | 28,21 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  | 18,61 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 203,70 |  |  |
| 17 | ФЕР09-06-024-10 применительно | Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой// Монтаж секций ограждения металлического | т | 0,756 | 1 | 0,756 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 337,66 |  | 255,27 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 251,44 |  | 190,09 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 10,31 |  | 7,79 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 101,70 |  | 76,89 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 35,1 |  | 26,5356 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,82 |  | 0,61992 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 690,80 |  | 522,25 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 263,06 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 |  | 94 |  |  | 247,28 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  | 163,10 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 932,63 |  |  |
| 18 | ТЦ_102_86_401102416392 _11.01.2023_01 | Ограждение металлическое 2000х600 мм | шт | 63 | 1 | 63 | 4 000,00 |  | 14 728,23 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=4800,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 14 728,23 |  |  |
| 19 | ФЕР06-01-001-01 применительно | Устройство бетонной подготовки// Бетонирование стоек | 100 м3 | 0,0126 | 1 | 0,0126 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,26 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 053,00 |  | 13,27 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 1 566,06 |  | 19,73 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 244,39 |  | 3,08 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 909,27 |  | 11,46 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 135 |  | 1,701 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 18,12 |  | 0,228312 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 528,33 |  | 44,46 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 16,35 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |  | 103 |  |  | 16,84 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  | 9,48 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 70,78 |  |  |
| 20 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) | м3 | 1,2852 | 1 | 1,2852 | 600,00 |  | 771,12 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 771,12 |  |  |
| 21 | ФЕР46-03-013-01 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0,63 | 1 | 0,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=63 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 42,65 |  | 26,87 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5 |  | 3,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 42,65 |  | 26,87 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 26,87 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  | 27,94 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  | 15,85 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 70,66 |  |  |
| 22 | ФЕР10-02-045-01 применительно | Сборка: веранд//Сборка и установка игрового комплекса | 100 м2 | 0,608009 | 1 | 0,608009 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6,06*5,14+5,3*4,00+3,45*2,45) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 977,26 |  | 1 202,19 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 955,44 |  | 580,92 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 137,95 |  | 83,87 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 440,55 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 218 |  | 132,545962 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 11,16 |  | 6,7853804 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 932,70 |  | 1 783,11 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 286,06 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  | 1 401,81 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  | 707,33 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 892,25 |  |  |
| 23 | ТЦ_15.1.02.09_72_ 720407664007_09.06.2023_01 | Игровой комплекс МГМ - 351 "Деревня эльфов" (размер 6060х5140х2680 мм) | шт | 1 | 1 | 1 | 973 704,84 |  | 56 908,52 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1112170,00/1,2*1,03*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 56 908,52 |  |  |
| 24 | ТЦ_15.1.02.21_72_ 720407664007_09.06.2023_01 | Игровой комплекс МГМ - 353 "Деревня эльфов" (размер 5300х4000х2700 мм) | шт | 1 | 1 | 1 | 1 306 491,14 |  | 76 358,34 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1492280,00/1,2*1,03*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 76 358,34 |  |  |
| 25 | ТЦ_15.1.02.21_72_ 720407664007_09.06.2023_01 | Игровой комплекс МГМ - 354 "Деревня эльфов" (размер 3450х2450х2600 мм) | шт | 1 | 1 | 1 | 593 685,31 |  | 34 698,15 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=678110,00/1,2*1,03*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 34 698,15 |  |  |
| 26 | ФЕР06-01-001-01 применительно | Устройство бетонной подготовки// Бетонирование стоек | 100 м3 | 0,0126 | 1 | 0,0126 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,26 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 053,00 |  | 13,27 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 1 566,06 |  | 19,73 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 244,39 |  | 3,08 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 909,27 |  | 11,46 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 135 |  | 1,701 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 18,12 |  | 0,228312 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 528,33 |  | 44,46 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 16,35 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |  | 103 |  |  | 16,84 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  | 9,48 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 70,78 |  |  |
| 27 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) | м3 | 1,2852 | 1 | 1,2852 | 600,00 |  | 771,12 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 771,12 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Устройство детской площадки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 186 853,53 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 1 569,40 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 905,54 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 184 378,59 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 189 568,33 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 1 569,40 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 905,54 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 184 378,59 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 1 774,94 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 939,86 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  | 1 678,72 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 1 774,94 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 939,86 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Устройство детской площадки |  |  |  |  |  |  | 189 568,33 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  | 182 693,24 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 320 535,19 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 4 885,34 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 6 657,91 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  | 506,72 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 308 991,94 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 331 357,60 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 330 152,20 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 4 885,34 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 5 452,51 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 506,72 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 308 991,94 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 6 389,68 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 4 432,73 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  | 1 205,40 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  | 5 392,06 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 6 389,68 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 4 432,73 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  | 66 271,52 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 397 629,12 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  | 202 877,04 |  |  |

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по устройству детской игровой площадки во дворе по ул. Газовиков, д.2 - ул. Свердлова, д.4 в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

сметная стоимость ___________271,39  тыс. рублей в ценах 2001 г.

в т.ч: строительных работ ___________________ 223,4    тыс. рублей

монтажных работ______________________2,76       тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 779,59  чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________41,09    чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Демонтаж фундаментов от старой детской площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,275 | 1 | 0,275 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(110*0,5*0,5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 920,40 |  | 253,11 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 118 |  | 32,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 920,40 |  | 253,11 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 253,11 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 90 |  | 90 |  |  | 227,80 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  | 101,24 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 582,15 |  |  |
| 2 | ФЕР46-04-001-02 | Демонтаж бетонного ленточного фундамента - Разборка: бетонных фундаментов | м3 | 16,5 | 1 | 16,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=110*0,3*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 73,27 |  | 1 208,96 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 147,31 |  | 2 430,62 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 8,27 |  | 136,455 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 220,58 |  | 3 639,58 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 208,96 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 92 |  | 92 |  |  | 1 112,24 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 52 |  | 52 |  |  | 628,66 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 380,48 |  |  |
| 3 | ФЕР46-04-001-03 | Демонтаж бетонного плитного фундамента - Разборка: железобетонных фундаментов | м3 | 4,822 | 1 | 4,822 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 120,81 |  | 582,55 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 294,96 |  | 1 422,30 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 22,45 |  | 108,25 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 13,32 |  | 64,22904 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 438,22 |  | 2 113,10 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 582,55 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 92 |  | 92 |  |  | 535,95 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 52 |  | 52 |  |  | 302,93 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 951,98 |  |  |
| 4 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 51,655 | 1 | 51,655 | 10,71 |  | 553,23 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=39,6+12,055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 553,23 |  |  |
| 5 | ФССЦпг-03-01-01-010 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 51,655 | 1 | 51,655 | 12,65 |  | 653,44 |  |  |
|  |  | (Перевозка грузов автотранспортом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=39,6+12,055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 653,44 |  |  |
| 6 | ФССЦпг-01-01-02-003 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 51,655 | 1 | 51,655 | 10,71 |  | 553,23 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=39,6+12,055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 553,23 |  |  |
| 7 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора | 1 м3 | 21,322 | 1 | 21,322 | 475,00 |  | 591,93 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=570,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 591,93 |  |  |
| 8 | ФЕР01-01-033-01 | Обратная засыпка грунта (27,5 м3 ранее разработанный, 16,5 новый песок) - Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,044 | 1 | 0,044 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=44 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 410,94 |  | 18,08 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 80,16 |  | 3,53 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 6,91 |  | 0,30404 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 410,94 |  | 18,08 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 3,53 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  | 3,28 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  | 1,62 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 22,98 |  |  |
| 9 | ФССЦ-02.3.01.02-0013 | Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе | м3 | 16,5 | 1 | 16,5 | 45,92 |  | 757,68 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 757,68 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтаж фундаментов от старой детской площадки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 9 133,38 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 2 044,62 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 3 871,00 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  | 3,53 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 3 217,76 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 12 047,10 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 2 044,62 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 3 871,00 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 3,53 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 3 217,76 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 1 879,27 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 1 034,45 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  | 2 048,15 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 1 879,27 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 1 034,45 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтаж фундаментов от старой детской площадки |  |  |  |  |  |  | 12 047,10 |  |  |
| Раздел 2. Устройство покрытия площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР01-01-031-01 применительно | Срезка плодородного (растительного) слоя грунта - Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,1329 | 1 | 0,1329 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=132,9 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 827,64 |  | 109,99 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 118,80 |  | 15,79 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 8,8 |  | 1,16952 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 827,64 |  | 109,99 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 15,79 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  | 14,68 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  | 7,26 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 131,93 |  |  |
| 11 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза | 186,06 | 1 | 186,06 | 3,96 |  | 736,80 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=132,9*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 736,80 |  |  |
| 12 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км// вывоз грунта | 1 т груза | 186,06 | 1 | 186,06 | 6,69 |  | 1 244,74 |  |  |
|  |  | Объем=132,9*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 244,74 |  |  |
| 13 | ФЕР27-04-014-01 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 | 0,443 | 1 | 0,443 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=443 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 411,35 |  | 182,23 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 6 645,96 |  | 2 944,16 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 395,16 |  | 175,06 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 21 921,20 |  | 21,62 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 49,5 |  | 21,9285 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 34,38 |  | 15,23034 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 7 106,11 |  | 3 148,01 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 357,29 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 528,79 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 478,77 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 155,57 |  |  |
| 14 | ФССЦ-02.2.05.04-1692 | Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 | 94,802 | 1 | 94,802 | 118,60 |  | 11 243,52 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 11 243,52 |  |  |
| 15 | ФЕР27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см | 1000 м2 | 0,443 | 1 | 0,443 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=443 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 2 554,92 |  | 1 131,83 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3 667,91 |  | 1 624,88 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 557,20 |  | 246,84 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 6 050,14 |  | 2 680,21 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 302 |  | 133,786 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 48,23 |  | 21,36589 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 12 272,97 |  | 5 436,92 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 378,67 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 2 040,43 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 1 847,42 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9 324,77 |  |  |
| 16 | ФЕР27-06-002-18 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 | 1000 м2 | -0,443 | 1 | -0,443 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-443 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщиной 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 44,84 | 8 | -158,91 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 42,07 | 8 | -149,10 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 15,88 | 8 | -56,28 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 45,00 | 8 | -159,48 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5,3 | 8 | -18,7832 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,36 | 8 | -4,81984 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 131,91 |  | -467,49 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | -215,19 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | -318,48 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | -288,35 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | -1 074,32 |  |  |
| 17 | Прайс-лист | Бетон класс В15 (М200) | м3 | 53,16 | 1 | 53,16 | 6 708,33 |  | 20 842,48 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=443*0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=8050,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 20 842,48 |  |  |
| 18 | Прайс-лист | Услуги бетоносмесителя (миксер) V=9м3 | маш/час | 11,81 | 1 | 11,81 | 2 916,67 |  | 2 013,20 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=3500,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 013,20 |  |  |
| 19 | ФЕР27-06-009-01 применительно | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие//Укладка стеклопластиковой сетки в цементобетонное дорожное покрытие | 1000 м2 | 0,443 | 1 | 0,443 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=443 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 103,40 |  | 45,81 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 13,99 |  | 6,20 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,99 |  | 0,88 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 11,4 |  | 5,0502 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,16 |  | 0,07088 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 117,39 |  | 52,01 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 46,69 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 69,10 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 62,56 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 183,67 |  |  |
| 20 | ФССЦ-08.1.02.17-0100 применительно | Сетка сварная из арматурной проволоки 200х200х8 - Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 200х200 мм | м2 | 487,3 | 1 | 487,3 | 12,31 |  | 5 998,66 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 998,66 |  |  |
| 21 | ФЕР06-14-001-04 | Железнение поверхности | 100 м2 | 4,43 | 1 | 4,43 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=443 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 278,02 |  | 1 231,63 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 1,77 |  | 7,84 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,31 |  | 1,37 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 39,16 |  | 173,48 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 28,9 |  | 128,027 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,03 |  | 0,1329 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 318,95 |  | 1 412,95 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 233,00 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |  | 103 |  |  | 1 269,99 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  | 715,14 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 398,08 |  |  |
| 22 | ФЕР27-07-010-01 Применительно | Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на клей (Устройство бесшовного резинового покрытия из резиновой крошки) | 100 м2 | 4,43 | 1 | 4,43 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=443 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 223,83 |  | 991,57 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 34,17 |  | 151,37 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 6,03 |  | 26,71 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 25,61 |  | 113,4523 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,52 |  | 2,3036 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 258,00 |  | 1 142,94 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 018,28 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 114 |  | 114 |  |  | 1 160,84 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 |  | 77 |  |  | 784,08 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 087,86 |  |  |
| 25 | Прайс-лист | Бесшовное резиновое цветное покрытие 10мм | м2 | 449,645 | 1 | 449,645 | 3 083,33 | 1,0506 | 85 128,93 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=3700/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 85 128,93 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Устройство покрытия площадки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 138 043,66 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 3 424,16 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 5 940,08 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  | 410,37 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 128 679,42 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 146 415,89 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 145 171,15 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 3 424,16 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 4 695,34 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 410,37 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 128 679,42 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 4 765,35 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 3 606,88 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  | 1 244,74 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  | 3 834,53 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 4 765,35 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 3 606,88 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Устройство покрытия площадки |  |  |  |  |  |  | 146 415,89 |  |  |
| Раздел 3. Устройство детской площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ФЕР46-03-013-01 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0,55 | 1 | 0,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=55 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 42,65 |  | 23,46 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5 |  | 2,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 42,65 |  | 23,46 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 23,46 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  | 24,40 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  | 13,84 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 61,70 |  |  |
| 27 | ФЕРм37-01-001-01 применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,03 т//Сборка и установка качалки-балансир "Оптима" К-20/2 | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 160,65 |  | 160,65 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 22,56 |  | 22,56 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,35 |  | 0,35 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 245,23 |  | 245,23 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 17,5 |  | 17,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,03 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 428,44 |  | 428,44 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 161,00 |  |  |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения | % | 93 |  | 93 |  |  | 149,73 |  |  |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения | % | 49 |  | 49 |  |  | 78,89 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 657,06 |  |  |
| 28 | ТЦ_15.1.02.07_72_ 720407664007_09.06.2023_01 | Качалка-балансир "Оптима" К-20/2 (вес 37 кг) | шт | 1 | 1 | 1 | 24 286,37 |  | 1 419,43 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=27740,00/1,2*1,03*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 419,43 |  |  |
| 29 | ФЕР10-02-045-01 применительно | Сборка: веранд//Сборка и установка игрового комплекса | 100 м2 | 0,105064 | 1 | 0,105064 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(5,71*1,84) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 977,26 |  | 207,74 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 955,44 |  | 100,38 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 137,95 |  | 14,49 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 440,55 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 218 |  | 22,903952 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 11,16 |  | 1,1725142 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 932,70 |  | 308,12 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 222,23 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  | 242,23 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  | 122,23 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 672,58 |  |  |
| 30 | ТЦ_15.1.02.09_72_ 720407664007_09.06.2023_01 | Игровой комплекс "Оптима" МГМ - 203/1 (размер 5710х1840х1950 мм) | шт | 1 | 1 | 1 | 296 575,63 |  | 17 333,47 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=338750,00/1,2*1,03*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 17 333,47 |  |  |
| 31 | ФЕРм37-01-001-02 применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,05 т// Сборка и установка качелей маятниковых | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 162,49 |  | 162,49 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 23,88 |  | 23,88 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,58 |  | 0,58 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 245,27 |  | 245,27 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 17,7 |  | 17,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,05 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 431,64 |  | 431,64 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 163,07 |  |  |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения | % | 93 |  | 93 |  |  | 151,66 |  |  |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения | % | 49 |  | 49 |  |  | 79,90 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 663,20 |  |  |
| 32 | ТЦ_15.1.02.08_72_ 720407664007_09.06.2023_01 | Качели маятниковые "Оптима" К-16 с цепными подвесами Тип-2 (вес 65 кг) | шт | 1 | 1 | 1 | 56 907,50 |  | 3 325,98 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=65000,00/1,2*1,03*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 325,98 |  |  |
| 33 | ФЕРм37-01-001-03 применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т// Сборка и установка карусели | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 169,83 |  | 169,83 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 56,26 |  | 56,26 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 4,10 |  | 4,10 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 245,42 |  | 245,42 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 18,5 |  | 18,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,31 |  | 0,31 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 471,51 |  | 471,51 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 173,93 |  |  |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения | % | 93 |  | 93 |  |  | 161,75 |  |  |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения | % | 49 |  | 49 |  |  | 85,23 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 718,49 |  |  |
| 34 | ТЦ_15.1.02.06_72_ 720407664007_09.06.2023_01 | Карусель "Оптима" К-5 (вес 97 кг) | шт | 1 | 1 | 1 | 56 907,50 |  | 3 325,98 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=65000,00/1,2*1,03*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 325,98 |  |  |
| 35 | ФЕР10-02-045-01 применительно | Сборка: веранд// Сборка и установка песочного дворика | 100 м2 | 0,066424 | 1 | 0,066424 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3,04*2,185) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 977,26 |  | 131,34 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 955,44 |  | 63,46 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 137,95 |  | 9,16 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 440,55 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 218 |  | 14,480432 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 11,16 |  | 0,7412918 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 932,70 |  | 194,80 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 140,50 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  | 153,15 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  | 77,28 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 425,23 |  |  |
| 36 | ТЦ_15.1.02.21_72_ 720407664007_09.06.2023_01 | Песочный дворик "Оптима" ПЕ - 100 (размер 3040х2185х3160 мм) | шт | 1 | 1 | 1 | 218 279,66 |  | 12 757,43 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=249320,00/1,2*1,03*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 12 757,43 |  |  |
| 37 | ФЕРм37-01-001-03 применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т// Сборка и установка карусели | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 169,83 |  | 169,83 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 56,26 |  | 56,26 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 4,10 |  | 4,10 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 245,42 |  | 245,42 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 18,5 |  | 18,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,31 |  | 0,31 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 471,51 |  | 471,51 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 173,93 |  |  |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения | % | 93 |  | 93 |  |  | 161,75 |  |  |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения | % | 49 |  | 49 |  |  | 85,23 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 718,49 |  |  |
| 38 | ТЦ_15.1.02.06_72_ 720407664007_09.06.2023_01 | Карусель "Оптима" К-15/1 (вес 101 кг) | шт | 1 | 1 | 1 | 104 394,62 |  | 6 101,38 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=119240,00/1,2*1,03*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 101,38 |  |  |
| 39 | ФЕР10-02-045-01 применительно | Сборка: веранд//Сборка и установка игрового комплекса | 100 м2 | 0,225576 | 1 | 0,225576 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(4,82*4,68) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 977,26 |  | 446,02 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 955,44 |  | 215,52 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 137,95 |  | 31,12 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 440,55 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 218 |  | 49,175568 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 11,16 |  | 2,5174282 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 932,70 |  | 661,54 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 477,14 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  | 520,08 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  | 262,43 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 444,05 |  |  |
| 40 | ТЦ_15.1.02.09_72_ 720407664007_09.06.2023_01 | Игровой комплекс "Оптима" МГМ - 373 (размер 4820х4680х1670 мм) | шт | 1 | 1 | 1 | 296 575,63 |  | 17 333,47 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=338750,00/1,2*1,03*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 17 333,47 |  |  |
| 41 | ФЕР06-01-001-01 применительно | Устройство бетонной подготовки// Бетонирование стоек | 100 м3 | 0,011 | 1 | 0,011 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 053,00 |  | 11,58 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 1 566,06 |  | 17,23 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 244,39 |  | 2,69 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 909,27 |  | 10,00 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 135 |  | 1,485 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 18,12 |  | 0,19932 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 528,33 |  | 38,81 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 14,27 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |  | 103 |  |  | 14,70 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  | 8,28 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 61,79 |  |  |
| 42 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) | м3 | 1,122 | 1 | 1,122 | 600,00 |  | 673,20 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 673,20 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Устройство детской площадки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 65 300,17 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 1 482,94 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 555,55 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  | 66,59 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 63 261,68 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 64 935,69 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 820,14 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 396,59 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 57,46 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 62 280,34 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 954,56 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 484,06 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 2 757,24 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 662,80 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 158,96 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 9,13 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 981,34 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 624,89 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 329,25 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  | 1 549,53 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 1 579,45 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 813,31 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Устройство детской площадки |  |  |  |  |  |  | 67 692,93 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  | 61 597,14 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 212 477,21 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 6 951,72 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 10 366,63 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  | 480,49 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 195 158,86 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 223 398,68 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 222 153,94 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 6 288,92 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 8 962,93 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 471,36 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 194 177,52 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 7 599,18 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 5 125,39 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023(СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  | 1 244,74 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023(СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 2 757,24 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 662,80 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 158,96 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 9,13 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 981,34 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 624,89 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 329,25 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 226 155,92 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  | 7 432,21 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 8 224,07 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 5 454,64 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  | 45 231,18 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 271 387,10 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  | 61 597,14 |  |  |