Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по поставке, посадке и уходу за цветами в городе Югорске

Поставка рассады однолетних цветов — 108 650 штук, в соответствии с перечнем однолетней  рассады цветов;

Посадка  однолетних   цветов —108 650  штук

Высадка рассады цветов  в кашпо производится по указанию уполномоченного лица Муниципального заказчика.

Предусмотреть на непредвиденные работы (подсадку рассады) в количестве 10 000 штук.

Норма высадки рассады на 1 кв.м.27-28 шт.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, территории города Югорска, Югорска-2.

Срок выполнения работ:

- поставка и посадка рассады цветов, формирование цветников - с даты заключения муниципального контракта по 01 июля 2022 года;

- уход за цветами – с даты высадки рассады  по 30 сентября 2022 года;

- уборка цветов и декоративных контейнеров – с 01 октября 2022 года по 01 ноября 2022 года.

Ландшафтное оформление и дизайн высадки цветов производиться по согласованию с Муниципальным заказчиком на стадии исполнения контракта.

Подрядчик выполняет работы в соответствии со сводом правил СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий», Актуализированная редакция.

Цветочная рассада однолетников должна отвечать по качеству и параметрам требованиям ГОСТ 28852-90 «Рассада цветочных культур. Технические условия».

Рассада должна  быть выращена в  полимерных кассетах с различным объемом ячеек, различного вида контейнерах.

Не допускается высадка увядающих растений.

Рассада цветов должна содержаться до посадки в затененных местах и в увлажненном состоянии. Высадка цветов должна производиться утром или к концу дня. В пасмурную погоду высадка цветов может производиться в течение всего дня. Цветы должны высаживаться во влажную землю. Сжатие и заворот корней цветов при посадке не допускается. После первых трех поливок почва цветника должна быть присыпана просеянным перегноем или торфом (мульчирование). При отсутствии мульчирования рыхление почвы цветников и их прополку следует производить один раз в неделю и выполнять ее в течение месяца.

Обеспечить поставку цветочной рассады, вегетационный период которой от всхожести до цветения составляет не более 60 дней, соответствующую агротехническим требованиям данного климатического района, приживаемость  должна составлять не менее 92%.

Рассада сезонных цветов должна быть здоровой, свежей, чистой, быть хорошо укоренившейся, симметрично и хорошо развитой, не должна быть вытянутой (перетянутой) и переплетенной между собой. Не должна иметь внешних признаков поражения вредителями и болезнями, количество цветущих растений (для цветущих растений) должно составлять не менее 90% от общего количества растений.

По фитосанитарному состоянию рассада должна соответствовать следующим требованиям:

- отсутствие вирусных, грибных и бактериальных заболеваний на стеблях, листьях, цветах, соцветиях и корневой системе;

- отсутствие внешних признаков поражения:

-на цветках серой гнили и мозаичности лепестков;

-на листьях мучнистого налета, пятнистостей различной окраски и конфигурации, серой гнили, мозаичности, пестролистности;

-на стеблях ржавчины, различных пятнистостей и гнилей;

-на корневой системе гнили корневой шейки, потемнения и загнивания корней, наличия увядающих и засыхающих нижних листьев вследствие поражения растений сосудистыми увяданиями;

-отсутствие внешних признаков наличия вредителей – на цветках обесцвечивание и пожелтение лепестков вследствие повреждения сосущими насекомыми;

-отсутствие признаков объедания, обгрызания от повреждения листогрызущими насекомыми;

-отсутствие на листьях и стеблях искривления, скручивания, изменения окраски.

Рассада не должна иметь следов нанесения ядохимикатов.

Ответственность за ущерб, нанесенный зеленым насаждениям, а также за гибель растений и потерю ими декоративного вида, вследствие несвоевременных и некачественно выполненных работ несет «Подрядчик».

Восстановление декоративности и замену погибших растений на закрепленных территориях «Подрядчик» обязан произвести в полном объеме за свой счет.

Не допускать накопления мусора, возникшего при производстве работ, собранный мусор в пакетах вывозить с убираемой территории в течение 1 часа. После окончания работ на территории не должно находиться собранного мусора.

Цветники поливают вечером после 18-00 или утром до 10-00. Цветники поливают способом дождевания, используя поливомоечные машины.

При поливе цветников почва должна быть увлажнена на всю глубину залегания корней (не менее 30 (тридцати) см).

Подкормка проводится после проведения работ рыхления почвы и прополки растений в весеннее, осеннее и летнее время года.

Перед рыхлением обязателен полив (если не было дождя). Рыхление почвы должно быть проведено с учетом залегания корней. Средняя глубина рыхления должна составлять 3 (три) – 5(пять) см.

При транспортировке к месту высадки, посадочный материал упаковывается в тару, обеспечивающую сохранность посадочного материала, исключающую высыхание корневой системы и увядание листьев.

Организация вывоза мусора осуществляется в соответствии с  Федеральным законом  от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями и дополнениями) и Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами (утв. постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. N 1156) (с изменениями и дополнениями).

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

| № п/п | Наименование товара | Характеристика | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Рассада цветов должна соответствовать ГОСТ 28852-90. |  |  |  |
| 1 | Петуния ампельная | Петуния ампельная: однолетнее травянистое растение со стелющимися побегами 30-120 см. Листья овальные, ланцетовидные. Лепестки простые или махровые. Рассада должна соответствовать показателям: наличие развитой розетки листьев с количеством не менее 4-х и высотой не менее 6 см. | 1 500 |
| 2 | Петуния махровая | Петуния махровая: крупноцветковая или грандифлора имеет очень крупные цветы, до 10 см в диаметре и выше. При выращивании растение образует пышный, раскидистый куст. Рассада должна соответствовать показателям: наличие развитой розетки листьев с количеством не менее 4-х и высотой не менее 6 см. | 500 |
| 3 | Петунья кустовая | Петунья кустовая: корневая система неглубокая. Стебли петунии прямостоячие, а каждый побег и листовые пластины обильно покрыты ворсинками. Диаметр цветов достигает 12-16 см в зависимости от сортовой принадлежности. Рассада должна соответствовать показателям: наличие развитой розетки листьев с количеством не менее 4-х листьев и высотой не менее 6 см. | 28 000 |
| 4 | Василек | Василек: однолетнее растение со стеблем высотой не более 80 сантиметров и узкими листьями. Цветы собраны в корзиночки и могут быть разных цветов. Рассада должна соответствовать показателям: наличие развитой розетки листьев с количеством не менее 4 листьев и высотой не менее 6 см. | 4 000 |
| 5 | Георгин | Георгин: растение с крупными цветками и ростом от 30 до 50 см. Соцветия у растений – корзинки махровые или немахровые. Рассада должна соответствовать показателям: наличие развитой розетки листьев с количеством листьев не менее 7 , высотой не менее 8 см. | 1 000 |
| 6 | Виола (анютины глазки) | Виола: семейство фиалковых. Низкорослое травянистое растение с прикорневым расположением листьев. Кусты компактные. Рассада должна соответствовать показателям: наличие развитой розетки листьев с количеством не менее 4-х и высотой не менее 8 см. | 2 000 |
| 7 | Лобелия | Лобелия: стелющееся медленнорастущее однолетнее растение, с тонкими ветвящимися, густо облиственными стеблями, высотой не менее 25 см. Рассада должна соответствовать показателям: наличие развитой розетки листьев с количеством листьев не менее 4-х и высотой не менее 5 см. | 2 000 |
| 8 | Тагетас отклонённый (бархатцы) | Тагетас отклонённый: низкорослое растение высотой не более 50 см с хрупкими светло-зелеными побегами. Листья мелкие, дважды-перисторассеченные. Соцветия немахровые, мелкие не менее 3 см в диаметре, на коротких цветоносах, желтые или желто-оранжевые. Рассада должна соответствовать показателям: наличие развитой розетки листьев с количеством не менее 4-х и высотой не менее 8 см. | 8 000 |
| 9 | Тагетас прямостоячий (бархатцы) | Тагетас прямостоячий: компактное растение высотой не более 70 см с отклоненными побегами. Окраска соцветий желтая, оранжевая или буровато-коричневая. Листья крупные, непарноперистораздельные. Соцветия простые, полумахровые или махровые, крупные не менее 10 см в диаметре, на длинных цветоносах. Рассада должна соответствовать показателям: наличие развитой розетки листьев с количеством не менее 4-х и высотой не менее 8 см. | 2 000 |
| 10 | Астра | Астра: прямостоячий, кустистовой, или раскидистый цветок, высотой от 15 см до 100 см. Соцветия полумахровые или махровые, различной окраски, от 3 см до 15 см в диаметре. Рассада должна соответствовать показателям: наличие развитой розетки листьев с количеством не менее 4-х и высотой не менее 7 см. | 2 000 |
| 11 | Гвоздика | Гвоздика: стебли высотой от 40 см до 60 см. Цветки многочисленные простые или махровые, до 1,5 см в диаметре. Рассада должна соответствовать показателям: наличие развитой розетки листьев с количеством не менее 4-х и высотой не менее 6 см. | 5 150 |
| 12 | Рудбекия | Рудбекия: стебли прямые, высокие, ветвистые до 70 см высотой. Соцветия — корзинки до 15 см в диаметре. Рассада должна соответствовать показателям: наличие количества пар листьев не менее 4-х и высотой не менее 7 см. | 2 000 |
| 13 | Табак | Табак: куст невысокий от 20 см до 25 см. Рассада должна соответствовать показателям: наличие количества пар листьев не менее 3-х и высотой не менее 10 см. | 3 000 |
| 14 | Космея | Космея: стебли сильные, прямостоячие, разветвленные высоты от 50 см до 150 см. Соцветия – корзинки яркие в виде крупных ромашек, цветки простые или махровые размером до 12 см. Рассада должна соответствовать показателям: наличие количества пар листьев не менее 4-х и высотой не менее 8 см. | 2 000 |
| 15 | Лаватера | Лаватера: светолюбивое, холодостойкое растение. Цветки одиночные, воронковидные, до 10 см в диаметре. Рассада должна соответствовать показателям: наличие количества пар листьев не менее 4-х и высотой не менее 5 см. | 1 000 |
| 16 | Календула | Календула: переносит весенние и осенние заморозки, цветки многочисленные. Рассада должна соответствовать показателям: наличие развитой розетки листьев с количеством не менее 4-х и высотой не менее 7см. | 2 000 |
| 17 | Цинерария | Цинерария: травянистые многолетники или полукустарники, листья крупные, по краям изрезаны, растение высотой от 10 см до 30 см. Рассада должна соответствовать показателям: наличие количества пар листьев 3-х и высотой 8 см. | 7 000 |
| 18 | Кохия | Кохия: растение с сочной и яркой зеленью, напоминающий кипарис в миниатюре. Быстрорастущее и сильноразветвленное растение. Кустики правильные, удлиненно-овальной формы от 75 см до 100 см высотой. Рассада должна соответствовать показателям: наличие количества пар листьев не менее 4-х и высотой не менее 8 см. | 4 000 |
| 19 | Ромашка декоративная | Ромашка декоративная: однолетнее растение семейства астровых. Высота достигает 20-40 см. Рассада должна соответствовать показателям: наличие развитой розетки листьев с количеством не менее 4-х и высотой не менее 7см. | 4 000 |
| 20 | Подсолнух | Подсолнечник: однолетнее растение. Стебель высотой до 3 м, прямой, покрыт жесткими волосками. Листья овально-сердцевидные, темно-зеленого цвета до 40 см. Рассада должна соответствовать показателям: наличие количества пар листьев не менее 4-х и высотой не менее 8 см. | 3 000 |
| 21 | Хризантема | Хризантема: высота кустов от 50 см до 1,5 м. Цветки мелкие, собраны в корзинку. Рассада должна соответствовать показателям: наличие количества пар листьев не менее 4-х и высотой не менее 8 см. | 2 000 |
| 22 | Настурция | Настурция: побеги тонкие, хорошо ветвятся, небольшого роста до 35 см. Цветки небольшого размера, желтого оттенка с темными пятнами на поверхности. Рассада должна соответствовать показателям: наличие количества пар листьев не менее 4-х и высотой не менее 8 см. | 2 000 |
| 23 | Овсяница | Овсяница: декоративное травянистое растение из семейства злаковых. Высота декоративных сортов составляет 10-20 см. Рассада должна соответствовать показателям: наличие количества пар листьев не менее 4-х и высотой не менее 8 см. | 2 000 |
| 24 | Вербена | Вербена: высокий многолетник, размерами 1,5-2 м. Листья при растирании начинают слабо пахнуть цитрусом и мятой. Цветы нежного розового окраса. Рассада должна соответствовать показателям: наличие развитой розетки листьев с количеством не менее 4-х и высотой не менее 7см. | 500 |
| 25 | Маргаритка | Маргаритка: небольшое травянистое растение. Высота колеблется в пределах от 2 до 30 см. Листовые пластины имеют лопатчатую форму и расположены ближе к корням. Диаметр цветка составляет 1,5-6 см, а плод в виде приплюснутой формы. Рассада должна соответствовать показателям: наличие количества пар листьев не менее 4-х и высотой не менее 8 см. | 2 000 |
| 26 | Седум | Седум (очиток): однолетник, морозостойкий, почвопокровный. Высота многолетника от 20 до 50 см с разветвлёнными стеблями. Рассада должна соответствовать показателям: наличие количества пар листьев не менее 4-х и высотой не менее 8 см. | 2 500 |
| 27 | Вербейник монетчатый | Вербейник монетчатый: многолетнее растение с ползучим стеблем, длиной 10-50 см. Высота многолетника от 20 до 50 см. Рассада должна соответствовать показателям: наличие количества пар листьев не менее 4-х и высотой не менее 8 см. | 1 000 |
| 28 | Алиссум | Алиссум: травянистое растение с миниатюрными цветками, истончающее приятный медовый аромат, особенно в вечернее время. Почвопокровное растение низкорослое, стебли поднимаются в высоту не более чем на 35-40 см. Рассада должна соответствовать показателям: наличие количества пар листьев не менее 4-х и высотой не менее 8 см. | 2 000 |
| 29 | Дельфиниум радуга | Дельфиниум радуга: растение высотой 90-100 см, диаметром 25-30 см. Куст прямостоячий, сомкнутый, пирамидальной формы. Среднее количество соцветий на одно растение 11-13 шт. Рассада должна соответствовать показателям: наличие количества пар листьев не менее 4-х и высотой не менее 8 см. | 2 000 |
| 30 | Вьюнок «снежное царство канкан» | Вьюнок «снежное царство канкан»: неприхотливое однолетнее, густоветвистое растение 35-50 см высотой, со стелющимися и приподнимающимися побегами. Цветки до 4 см в диаметре. Рассада должна соответствовать показателям: наличие развитой розетки листьев с количеством не менее 4-х и высотой не менее 7см. | 1 500 |
| 31 | Гацания | Гацания: цветок высотой до 30 сантиметров. Прикорневые листовые пластины входят в состав розетки, при этом стебель отсутствует либо он короткий. Плотные листовые пластины зеленовато-серые и имеют самую разную форму. Соцветия имеют вид одиночных корзинок, которые в диаметре достигают 5–9 сантиметров. Рассада должна соответствовать показателям: наличие развитой розетки листьев с количеством не менее 4-х и высотой не менее 7см. | 1 000 |
| 32 | Тысячелистник жемчужный | Тысячелистник жемчужный: садовый многолетник. Листья узкие и длинные длиной 5–7 см. Высота тысячелистника 60-70 см. Цветение небольшими цветками: до 2 см в диаметре. Рассада должна соответствовать показателям: наличие развитой розетки листьев с количеством не менее 4-х и высотой не менее 7см. | 6 000 |
|  | ВСЕГО: |  | 108 650 |

Места посадки  цветов

| № п/п | Адрес (места высадки цветов) | Площадь посадки (м2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фонтанная площадь (цветники и вазоны) | 202,08 |
| 2 | Прилегающая территория здания администрации города (цветники на прилегающей территории со стороны ул. 40 лет Победы и проезд к зданию по ул. 40 лет Победы,11а) | 225,0 |
| 3 | Кольцевое движение в районе железнодорожного переезда (по ул. Толстого). Вертикальная стойка "Цветочная поляна" | 909,9 |
| 4 | Территория прилегающая к памятнику Ленину (цветники) и бюсту Попову П.В. (кашпо) | 36,09 |
| 5 | Прилегающая территория МУ "Дворец семьи" со стороны ул. Спортивная | 139,8 |
| 6 | Улица Ленина в районе МБОУ «Лицей Г.Ф.Атякшева» | 198,0 |
| 7 | Территория памятника "Паровоз" (цветник со стороны ул. Железнодорожная) | 144,9 |
| 8 | Прилегающая территория "Городской музей" ул. Мира, 9 | 108,1 |
| 9 | Территория Югорска-2, в том числе: |  |
| 9.1. | цветники на прилегающей территории напротив жилых домов № 1, №2, №4,№ 5 | 59,6 |
| 9.2. | цветник на прилегающей территории МУК "МИГ" | 42,13 |
| 9.3. | цветник на въезде в Югорск - 2, крест | 6,2 |
| 10 | Прилегающая территория "Югра - Презент" со стороны ул. Спортивная | 306,3 |
| 11 | Малые архитектурные формы (вазоны, клумбы): | 7,6 |
| 12 | Площадь между храмом "Сергея Радонежского" и зданием КДЦ "Югра - презент" | 398,8 |
| 13 | Цветник напротив жилого дома по ул. Механизаторов 19Б | 72,2 |
| 14 | Цветники на газонах вдоль проезжей части автомобильных дорог |  |
| 14.1 | ул. Механизаторов (по согласованию с заказчиком) | 100,9 |
| 14.2 | ул. Железнодорожная (вдоль проезжей части дороги от крытого рынка до ж/д вокзала, вдоль жилого дома № 17) | 346,8 |
| 14.3. | ул. Студенческая, д.35 МБУ СШОР «Центр Югорского спорта» | 140,15 |
| 14.4. | ул. Геологов (от ул. Попова до д/сада "Якорек", напротив жилого дома Попова, 12) | 53,65 |
| 14.5. | ул. Студенческая, д.20 до автобусной остановки | 180,1 |
| 15 | Цветник на территории, прилегающей к храму "Сергея Радонежского" со стороны по ул. Ленина | 45,7 |
| 16 | Территория в районе улицы Мира, 14-16 (аллея В. Лопатиной) | 288,9 |
| 17 | Вертикальное озеленение стойка "Радуга" ул. Железнодорожная-Механизаторов, ул. Студенческая-Толстого, ул. Садовая-Студенческая | 17,1 |
| Всего |  | 4 030,0 |

Перечень и характеристика работ.

1. Поставка однолетних цветов.

2. Подготовка почвы под посадку цветочной рассады:

-  очистка от мусора;

- полное удаление старой травы;

- организация вывоза мусора;

- добавление плодородного грунта, мульчирование;

- перекапывание почвы;

- добавление минеральных удобрений;

- посадка рассады цветов, формирование цветочниц и кашпо.

3. Уход за цветами:

- подкормка (дополнительное внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района не менее двух раз за вегетационный период);

- ландшафтное оформление цветников и кашпо;

-формирование растений, удаление отцветших соцветий и цветков;

-прополка цветников;

-рыхление почвы с удалением нежелательной растительности по мере ее уплотнения;

-обильный полив цветов в период вегетации, последующий полив - по мере высыхания почвы вручную или с использованием машин;

- подсадка  цветов на местах погибших, выпавших или изъятых.

4. Подготовка цветочниц и кашпо на зиму:

- выкапывание однолетних цветов;

-  очистка от мусора;

- организация вывоза мусора;

- выравнивание почвы граблями.