Муниципальное образование – городской округ

Город Югорск

«УТВЕРЖДАЮ» Заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска _____________В.К.Бандурин

«_____»______________2016 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной и рабочей документации по объекту:

«Инженерные сети микрорайона ПМК-5 в городе Югорске»

2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I.	Термины и определения	4

II.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА	6

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

1.1.	Законодательное регулирование	6

1.2.	Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация	6

1.3.	Предмет конкурса. Место, условия и сроки (периоды) поставок товаров, выполнение работ, оказание услуг.	                                                                                                                                                                                                                                     6

1.4.	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)	6

1.5.	Источник финансирования заказа, форма, срок и порядок оплаты товара (работ, услуг)	6

1.6.	Требования к участникам закупки	6

1.7.	Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению контракта	8

1.8.	Расходы на участие в конкурсе и при заключении контракта	9

1.9.	Преимущества, предоставляемые при участии в закупке	9

2.	КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	10

2.1.	Предоставление конкурсной документации	10

2.2.	Разъяснение положений конкурсной документации	10

2.3.	Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию	10

2.4.	Отмена конкурса	11

3.	ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	11

3.1.	Форма заявки на участие в конкурсе  и инструкция по ее заполнению	113

3.2.	Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе	13

3.3.	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)	13

3.4.	Требования к составу заявки на участие в конкурсе	13

3.5.	Требования к описанию предложения участника конкурса	15

3.6.	Требования к обеспечению заявок на участие в конкурсе	16

4.	ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	17

4.1.	Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе	17

4.2.	Изменения заявок на участие в конкурсе	18

4.3.	Отзыв заявок на участие в конкурсе	19

4.4.	Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием	20

5.	ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 	20

5.1.	Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе	20

6.	рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе	21

6.1.	Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе	21

6.2.	Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе	21

6.3.	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и величины значимости	23

6.4.	Процедуры оценки заявок на участие в конкурсе	23

7.1.	Срок заключения контракта	29

7.2.	Срок подписания победителем конкурса проекта контракта	29

7.3.	Порядок заключения контракта	29

8.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА	31

8.1.	Общие положения	31

8.2.	Безотзывная банковская гарантия	31

8.3.	Передача заказчику денежных средств в обеспечение исполнения контракта	32

8.4.	Антидемпинговые меры	33

9. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА………………………………………………………………….34

III.	ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА	37

10.	Информация о проводимом конкурсе:	37

IV.	ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ	51

Форма 1.	ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ	54

Форма 2.	ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	51

Форма 3.	ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ	58

Форма 4.	ДОВЕРЕННОСТЬ	59

V.	ПРОЕКТ КОНТРАКТА	60

VI.	ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	79

# Термины и определения

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, осуществляемых заказчиком в порядке, установленном Федеральным законом от «05» апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Югорска или в установленных  Законом о контрактной системе случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается заключением контракта.

Закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – закупка) - совокупность действий заказчика, осуществляемых в порядке, установленном Законом о контрактной системе, и направленных на обеспечение муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в соответствии с Законом о контрактной системе не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами контракта.

Заказчик - муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки или в соответствии с частью 1 статьи 15 Закона о контрактной системе бюджетное учреждение, осуществляющие закупки.

Специализированная организация – юридическое лицо, привлеченное на основе контракта заказчиком или уполномоченным органом   для выполнения функций по осуществлению закупки путем проведения конкурса или аукциона - разработки конкурсной документации, опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, направления приглашений принять участие в закрытом конкурсе и иных функций, связанных с обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Уполномоченный орган (далее – уполномоченный орган) - орган местного самоуправления,  на который возложены предусмотренные статьей 26 Закона о контрактной системе полномочия по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков либо по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), заключению контракта, его исполнению, в том числе приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг и обеспечению их оплаты.

Участник закупки - - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

Единая комиссия (далее – Единая комиссия) – комиссия, созданная уполномоченным органом   для осуществления отдельных функций при проведении конкурса в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Контракт - муниципальный контракт, заключаемый соответственно муниципальным заказчиком  для обеспечения муниципальных нужд, договор, заключаемый иным заказчиком.

Единая информационная система контрактной системы в сфере закупок (далее - единая информационная система, ЕИС) - совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Закона о контрактной системе и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». До ввода в эксплуатацию ЕИС информация размещается на сайте -www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт).

Конкурс (далее также – открытый конкурс, конкурс) – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения контракта.

Конкурсная документация – документация, утвержденная в установленном порядке заказчиком, содержащая сведения, предусмотренные законодательством о контрактной системе в сфере закупок. Конкурсная документация включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в Конкурсную документацию в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

Контрактная служба (контрактный управляющий) – структурное подразделение (должное лицо) созданное (назначенное) заказчиком и ответственное за осуществление закупок, заключение контрактов и их исполнение.

Заявка на участие в конкурсе – письменное подтверждение участника закупки его согласия участвовать в конкурсе на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, поданное в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

Электронный документ – документ, информация в котором предоставлена в электронно-цифровой форме, подписанный усиленной неквалифицированной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и поданный с использованием единой информационной системы.

- ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Законодательное регулирование

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от «05» апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.

  - Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация

    - Заказчик, уполномоченный орган, указанный в пунктах 10.1.1 и 10.1.2 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» настоящей конкурсной документации соответственно (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иного), проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в пунктах 10.1.4 и 10.1.5 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», в соответствии с процедурами, условиями и положениями конкурсной документации.

    - Контрактная служба, контрактный управляющий, указанные в пункте 10.1.31 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», обеспечивают осуществление закупки, заключение и исполнение  контракта со стороны заказчика.

    - Специализированная организация, привлеченная Заказчиком, уполномоченным органом  и указанная в пункте 10.1.3 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», выполняет часть функций по организации и проведению конкурса.

  - Предмет конкурса. Место, условия и сроки (периоды) поставок товаров, выполнение работ, оказание услуг.

    - Предмет конкурса указан в пункте 10.1.4 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

    - Заказчик, уполномоченный орган путем размещения извещения о проведении настоящего конкурса в Единой информационной системе, извещает всех заинтересованных лиц о проведении конкурса и возможности подавать заявки на участие в конкурсе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в частях VI «Техническая часть» и V «Проект контракта», в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации,

    - Место, условия и сроки (периоды) и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг определяются в частях VI «Техническая часть» и V «Проект контракта» и указаны в пункте 10.1.5 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

  - Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

    - Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в извещении о проведении конкурса и пункте 10.1.36 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) содержится в Приложение к конкурсной документации.

  - Источник финансирования заказа, форма, срок и порядок оплаты товара (работ, услуг)

    - Заказчик, уполномоченный орган направляет средства на финансирование заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг из источника финансирования закупки, указанного в пункте 10.1.9 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

    - Форма, срок и порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, определяются в части V «Проект контракта» и указаны в пункте 10.1.10 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

  - Требования к участникам закупки

    - За исключением случая, указанного в пункте 1.6.2, в конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

    - В случае, если проводится открытый конкурс среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, в соответствии с указанием на это в Извещении о проведении открытого конкурса и пунктом 10.1.4 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», участниками такого конкурса могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. Статус субъекта малого предпринимательства и социально ориентированной некоммерческой организации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    - Участник закупки вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, заявки на любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупок, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством (подлинный экземпляр), или ее нотариально заверенной копией.

    - Участник закупки для того, чтобы принять участие в конкурсе должен удовлетворять требованиям, установленным в пункте 1.6.5, а также в пункте10.1.11, если указание на это содержится в пункте 10.1.11 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

    - Единые требования к участникам закупки:

1.6.5.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектами закупок;

1.6.5.2.  Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

1.6.5.3.  Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

1.6.5.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

1.6.5.5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки -  юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением, работ, оказанием услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

1.6.5.6. Обладание участниками закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

1.6.5.7 Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- 1.6.5.8 участник закупки не является офшорной компанией.

1.6.6. Требования к участникам закупки, установленные заказчиком: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки – юридическом лице, в том числе сведений об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

- 1.6.7.Участник закупки должен соответствовать требованию об отсутствии сведений о нем в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом о контрактной системе, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

  - Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению контракта

    - Участник закупки вправе привлечь к исполнению контракта соисполнителей (субподрядчиков) в случае, если это допускается условиями Проекта контракта (часть V «Проект контракта») либо, если в Проекте контракта данный вопрос не урегулирован, если это допускается положениями Гражданского кодекса Российской Федерации для соответствующего предмету контракта виду гражданско-правового договора.

    - В случае, если  условиями Проекта контракта (часть V «Проект контракта»)  предусмотрено привлечение к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, и требование об этом содержится в Извещении о проведении конкурса и пункте 10.1.29 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», участник закупки, не являющийся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, привлекает к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа вышеназванных субъектов и организаций.  При этом Заказчик в ходе исполнения контракта осуществляет контроль за исполнением данного требования.

    - Неисполнение участником закупки, не являющимся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, требования о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций влечет возникновение гражданско-правовой ответственности, предусмотренной условиями Проекта контракта (часть V «Проект контракта»).

    - В случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации, участник закупки в соответствии с условиями Проекта контракта (часть V «Проект контракта») обязан предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с таким участником закупки, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта. Указанная информация предоставляется участником закупки заказчику в течении десяти дней с момента заключения соответствующего договора с соисполнителем, субподрядчиком.

    - За непредоставление информации, указанной пункте 1.7.4 настоящей документации, в Проекте контракта (часть V «Проект контракта») предусмотрена ответственность в виде взыскания с поставщика (подрядчика, исполнителя) пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

  - Расходы на участие в конкурсе и при заключении контракта

    - Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением контракта, а Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

  - Преимущества, предоставляемые при участии в закупке

    - Заказчик, уполномоченный орган предоставляет преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг, при участии в определении поставщиков (исполнителей, подрядчиков)  в порядке и в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленными Правительством Российской Федерации, а также субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям в порядке, предусмотренном статьей 30 Закона о контрактной системе.

    - Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в пункте 10.1.13 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». Преимущества при участии в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) указанным учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в пункте 10.1.13 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», но не более пятнадцати процентов. Преимущества при участии в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям предусматриваются в виде установления в пунктах 10.1.4 и 10.1.13 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» ограничения в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, либо в виде установления в пункте 10.1.13 части  III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» и в Проекте контракта (часть V «ПРОЕКТ КОНТРАКТА») требования к участнику закупки, не являющемуся субъектом малого предпринимательства и социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированной некоммерческой организаций.

1.9.3.	В случае, если победителем открытого конкурса признано учреждение, предприятие, организация, которым предоставлены преимущества, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

- КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Предоставление конкурсной документации

    - Конкурсная документация предоставляется всем заинтересованным лицам в порядке и на условиях, предусмотренных в извещении о проведении конкурса.

    - Конкурсная документация для ознакомления также доступна в электронном виде в единой информационной системе.

  - Разъяснение положений конкурсной документации

    - При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или Единой комиссии с участником закупки в отношении заявок, предложений на участие в данной процедуре, в том числе в отношении заявки или предложения, поданных таким участником, не допускается до подведения результатов данной процедуры и определения ее победителя, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.

    - Любой участник закупки вправе направить в письменной форме, заказчику, уполномоченному органу запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган, обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе по адресу, указанному пунктах 10.1.1 или 10.1.2 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», как адрес заказчика, уполномоченного органа соответственно.

    - Дата начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации указаны в пункте 10.1.14 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

    - В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника закупки такое разъяснение должно быть размещено заказчиком, уполномоченным органом в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

  - Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию

    - Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса (лота) не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе не допускаются.

    - В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения таких  изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе этот срок составлял не менее чем десять рабочих дней, или, если изменения в извещение о проведении открытого конкурса вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе в отношении конкретных лотов должен быть продлен.

    - Участники закупки, использующие конкурсную документацию, размещенную в единой информационной системе, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение открытого конкурса и в конкурсную документацию, размещенные  в единой информационной системе.

    - Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, размещенными надлежащим образом.

  - Отмена конкурса

    - Заказчик, уполномоченный орган, в установленном порядке разместившие извещение о проведении открытого конкурса, вправе его отменить по одному или более лоту не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

    - По истечении срока отмены конкурса и до заключения контракта заказчик вправе отменить конкурс только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

    - Решение об отмене конкурса размещается в единой информационной системе в день принятия такого решения, а также незамедлительно доводится до сведения участников такой процедуры, подавших заявки (при наличии у заказчика информации для осуществления связи с участниками такой процедуры). Процедура определения поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененной с момента размещения решения о ее отмене в единой информационной системе.

    - После размещения в единой информационной системе извещения об отмене конкурса заказчик не вправе вскрывать конверты с заявками на участие в соответствующем конкурсе. В этом случае заказчик после принятия решения об отмене конкурса обязан внести соответствующие изменения в план-график.

    - При отмене закупки заказчик не несет ответственности перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены закупки ее участникам причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика.

- ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Форма заявки на участие в конкурсе  и инструкция по ее заполнению

    - Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия в установленном порядке. Подача заявки в форме электронного документа не допускается в соответствии с частью 2 статьи 51  Закона о контрактной системе.

    - Участник закупки готовит заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями раздела 3 «ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» и в соответствии с формами документов, установленными частью IV «Образцы форм для заполнения участниками закупки».

    - В случае если участник закупки планирует принять участие в конкурсе по нескольким или всем лотам, он должен подготовить все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, и приложения к ней на каждый такой лот отдельно с учетом требований раздела 3 «ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ». В случае, если в пункте 10.1.12 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» предусмотрено право заказчика заключить контракты на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками закупки, участник закупки вправе подать заявку на участие в конкурсе (лоте) только в отношении одной поисковой научно-исследовательской работы.

    - При описании условий и предложений участник закупки должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано в части VI. «Техническая часть».

    - Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

    - Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней должны быть представлены в виде единого тома или нескольких отдельных томов.

    - Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома такой заявки на участие в открытом конкурсе должны быть прошиты  и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе и том заявки на участие в открытом конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника открытого конкурса (при наличии) (для юридического лица) и подписаны участником открытого конкурса  или лицом, уполномоченным участником открытого конкурса.

Соблюдение участником открытого конкурса указанных требований означает, что документы и информация, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от имени участника открытого конкурса, и он несет ответственность за подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе документов и сведений. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в открытом конкурсе, за исключением предусмотренных настоящей документаций требований к оформлению заявки на участие в открытом конкурсе. При этом ненадлежащее исполнение участником открытого конкурса требования о том, что все листы указанных заявки и тома должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе.

    - Во всех случаях предоставления документов в составе заявки на участие в конкурсе участник закупки вправе вместо оригиналов документов предоставить их копии. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, рекомендуется подтверждать печатью и подписью уполномоченного лица на данной копии, если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в пункте 3.4.1. настоящей документации.

    - При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

    - Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, должны лежать в порядке, указанном в форме 1 «ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ»  части IV «Образцы форм для заполнения участниками закупки»).

    - Все документы заявки и приложения к ней должны иметь четко читаемый текст. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью (при наличии) и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

    - Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам, за исключением пунктов, носящих рекомендательный характер.

    - Кроме оригинала заявки на участие в конкурсе, участнику закупки рекомендуется предоставить ее копии в количестве, указанном в пункте 10.1.16 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», включающие все документы, входящие в состав оригинала и приложения к нему. При этом оригинальный экземпляр заявки на участие в конкурсе должен быть четко помечен: «Оригинал». Каждая копия заявки на участие в конкурсе, включая все входящие в нее документы, должны быть четко обозначены как «Копия». Оригинал, копии заявки на участие в конкурсе, включая все приложения к ним, должны быть идентичны.

    - Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в конкурсе:

      - Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия. На таком конверте указывается наименование и номер открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка, наименование и номер лота следующим образом: «Заявка на участие в открытом конкурсе на ____________ № ___ (наименование и номер конкурса).

      - Участник закупки вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

      - Конверт должен быть запечатан способом, исключающими возможность вскрытия конверта без разрушения его целостности.

    - Если конверт маркирован с нарушением требований пункта 3.1.14, Заказчик, уполномоченный орган не несет ответственности в случае его ошибочного вскрытия раньше срока, а также в случае его несвоевременного поступления или непоступления в Единую комиссию. В случае, если конверт не опечатан, заказчик, уполномоченный орган не несет ответственности за возможное разглашение его содержимого.

    - Все заявки на участие в конкурсе, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в конкурсе, не возвращаются, кроме опоздавших заявок на участие в конкурсе, а также двух и более заявок, поданных в отношении одного и того же лота.

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

    - Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которыми обмениваются участники закупки и заказчик или уполномоченный орган, должны быть написаны на русском языке.

    - Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе может быть расценено Единой комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

    - Входящие в заявку на участие в конкурсе документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык.

    - На входящих в заявку на участие в конкурсе документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.

    - Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено Единой комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

  - Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

    - Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением следующего: к заявке на участие в конкурсе могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах.

    - Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.3.1, может быть расценено Единой комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

    - В случае если участник закупки не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в российских рублях, а также в случае, указанном в пункте 3.3.1, в заявке на участие в конкурсе необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения извещения в единой информационной системе. При этом ценой контракта, в случае, если участнику закупки, подавшему такую заявку, будет предложено заключить контракт, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в конкурсе участника закупки.

  - Требования к составу заявки на участие в конкурсе

    - Заявка на участие в конкурсе должна содержать:

      - сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, включая:

- а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона – указываются участником закупки в форме 2 (части IV «Образцы форм для заполнения участниками закупки»»);

- б) полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или  засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

- в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без доверенности (далее в настоящей документации - руководитель). В случае, если от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого конкурса (при наличии) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Рекомендуемая форма доверенности приведена в форме 4 части «Образцы форм для заполнения участниками закупки»);

- г) документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса требованиям к участникам конкурса, установленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, или копии таких документов, а также декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе;

- д) копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц);

- е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника открытого конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;

- ж) документы, подтверждающие право участника открытого конкурса на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 – 29 Закона о контрактной системе, или заверенные копии таких документов;

- з) документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены заказчиком в конкурсной документации в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе, или заверенные копии таких документов;

- и) предложение участника открытого конкурса в отношении объекта закупки, а также в случае закупки товара - предлагаемая цена единицы товара, информация о стране происхождения товара, оформленные в соответствии с формой 3 «Форма 3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ»;

- к) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к указанным товару, работе или услуге. При этом не допускается требовать предоставления таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;

- л) в случае, предусмотренном частью 2 статьей 37 Закона о контрактной системе, документы, подтверждающие добросовестность участника открытого конкурса;

##### м) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе или копия этого платежного поручения либо банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона о контрактной системе, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе);

- н) в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника открытого конкурса, заявка участника открытого конкурса может содержать также документы, подтверждающие его квалификацию, при этом отсутствие указанных документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе.

- о) декларация о принадлежности участника открытого конкурса к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.

    - Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется.

    - В случае неполного представления документов, перечисленных в подпункте 3.4.1 и в пункте 10.1.15 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» (за исключением подпункта «ж» пункта 3.4.1.1 Единая комиссия отклоняет заявку, поданную на участие в конкурсе.

    - Представление документов с отклонением от установленных в конкурсной документации форм может быть расценено Единой комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

    - Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то Единой комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

  - Требования к описанию предложения участника конкурса

    - Цена контракта, предлагаемая участником закупки, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса и в пункте 10.1.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

    - В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником закупки превышает начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), соответствующая заявка отклоняется на основании несоответствия ее требованиям, установленным конкурсной документацией.

    - Если при проведении конкурса на право заключить контракт на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, оказания услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов и пассажиров, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки невозможно определить объем выполняемых работ, оказываемых услуг, участники закупки указывают в заявках на участие в конкурсе цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, цену единицы услуги и (или) работы, которые не должны превышать соответственно начальную (максимальную) цену запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги, установленные заказчиком.

    - Участник закупки производит расчет цены контракта в соответствии с требованиями части VI «Техническая часть» и предоставляет предложение по форме «Форма 3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ»;

- Цена контракта должна включать все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Описание участниками закупки поставляемого товара, в случае если он является предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, описание участниками закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, в случае если они являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями части VI «Техническая часть» и по форме «Форма 3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ»;

  - Требования к обеспечению заявок на участие в конкурсе

    - Участники закупки, подающие заявки, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и по реквизитам счета, указанным и пунктах 10.1.19 и 10.1.20 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» либо предоставляют банковскую гарантию.

- Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником закупок.

    - Факт внесения участником закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением.

    - Соответствующее платежное поручение должно быть подано участником закупки в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.

    - Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть зачислено по реквизитам счета заказчика, уполномоченного органа, указанным в пункте 10.1.20 части III«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

    - В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства на указанный заказчиком в конкурсной документации счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, не поступили, такой участник признается не представившим обеспечение заявки.

    - Банковская гарантия, выданная участнику закупок банком для целей обеспечения заявок при проведении конкурсов, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее двух месяцев с даты окончания срока подачи заявок.

    - Банковская гарантия, предоставленная участником закупки в качестве обеспечения заявки, должна быть выдана банками, включенными в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

    - Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона о контрактной системе, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

    - Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случаях предусмотренных пунктом 3.6.11. настоящей документации;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

5)  срок действия банковской гарантии;

6) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

7) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

    - Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются на счет участника закупок в течение не более чем пяти рабочих дней с даты наступления одного из следующих случаев:

- 1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (обеспечение заявки возвращается всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе, кроме победителя конкурса);

- 2) заключение контракта (обеспечение заявки возвращается победителю конкурса);

- 3) отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

- 4) отклонение заявки участника закупки;

- 5) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;

- 6) получение заявки на участие в конкурсе после окончания срока подачи заявок;

- 7) отстранение участника закупки от участия в конкурсе или отказ от заключения контракта с победителем конкурса по основаниям, предусмотренным частями 9 и 10 статьи 31 Закона о контрактной системе.

- В указанных случаях возврат банковской гарантии заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производиться.

    - Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, не возвращаются либо уплачиваются денежные средства по банковской гарантии в следующих случаях:

- 1) уклонение или отказ участника закупки заключить контракт;

- 2) непредставление или представление с нарушением условий, установленных Законом о контрактной системе, до заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта;

- 3) изменение или отзыв участником закупки заявки на участие в конкурсе после истечения срока окончания подачи таких заявок.

- Требование об обеспечении заявок в равной мере относится ко всем участникам закупки.

- ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

    - Заявки на участие в конкурсе подаются участниками закупки в порядке и сроки, указанные в пункте 4.1 и в пунктах 10.1.17 и 10.1.18 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

    - Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается в день вскрытия конвертов с такими заявками (далее – вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе), но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и в пункте 10.1.21 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

    - Участники закупки имеют право подать свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и пункте 10.1.21 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

    - Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и в пункте 10.1.18 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». При этом датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса.

    - В случае отправления заявки на участие в конкурсе посредством почтовой связи, участник закупки самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки заказчику, уполномоченному органу, специализированной организации с соблюдением необходимых сроков.

    - Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пунктах 4.1.1 и 4.1.2 настоящей документации, регистрируется в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления конвертов с заявками на участие в конкурсе уполномоченными лицами заказчика, уполномоченного органа, специализированной организацией и маркируется путем нанесения на конверт регистрационного номера.

    - По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе с указанием даты и времени его (ее) получения.

    - Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками, обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в конкурсе только после вскрытия конвертов с заявками в соответствии с Законом о контрактной системе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов с заявками, таких заявок до момента вскрытия конвертов с заявками. За нарушение указанных требований виновные лица несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

  - Изменения заявок на участие в конкурсе

    - Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками.

    - Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

    - Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.

      - Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование и номер открытого конкурса, наименование и номер лота, регистрационный номер заявки в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе на _____________ № ___ (наименование и номер конкурса). Лот № ___ ___________________ (наименование лота), ____ (регистрационный номер заявки (указывается в случае, если участнику закупки известен такой номер (например, указан в расписке в получении заявки на участие в конкурсе))».

      - Изменения заявки на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с положениями подраздела 3.1 настоящей документации.

      - Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе маркирован с нарушением требований настоящего пункта, Заказчик, уполномоченный орган не несет ответственности за ошибочное вскрытие конверта раньше срока, а также за его несвоевременное поступление или не поступление в Единую комиссию. В случае, если конверт не опечатан, заказчик, уполномоченный орган  не несет ответственности за возможное разглашение его содержимого.

    - До времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанного в пункте 10.1.21 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в пункте 10.1.18 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

    - Участники закупки имеют право изменить свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и пункте 10.1.21 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

    - Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

    - После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе. Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе, поступившие после окончания срока подачи заявок, считаются опоздавшими и будут возвращены участникам закупки.

    - Участники закупки, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и, содержащихся в них документов.

    - Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются Единой комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

  - Отзыв заявок на участие в конкурсе

    - Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками.

    - Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:

      - Участник закупки подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование и номер конкурса, номер и наименование лота, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе (указывается в случае, если участнику закупки известен такой номер (например, указан в расписке в получении заявки на участие в конкурсе)), дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе.

      - Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью (при наличии печати) и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом–участником закупки.

      - До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и в пункте 10.1.18 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

      - Если уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подано с нарушением требований пункта 4.3 настоящей документации, заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности за его возможное несвоевременное поступление или не поступление в Единую комиссию.

    - Участники закупки имеют право отозвать свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и пункте 10.1.17 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

    - Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

    - После получения и регистрации отзыва заявки на участие в конкурсе заказчик, уполномоченный орган   вскрывают (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки) конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

    - После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

  - Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

    - Конверт с заявкой, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, не вскрывается и возвращается заказчиком в порядке, установленном конкурсной документацией.

    - Полученные после окончания приема конверты с заявками на участие в конкурсе  в тот же день возвращаются участникам закупки по почте на адрес, указанный на конвертах.

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

    - Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и пункте 10.1.21 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе (далее также – вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, процедура вскрытия). Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется в один день.

    - Участники закупки (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Для обеспечения гарантированного присутствия при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе участникам закупки необходимо не позднее, чем за день до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, направить заказчику, уполномоченному органу, заявку с указанием полных фамилии, имени, отчества тех лиц, которые будут присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Такая заявка может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по телефаксу. При этом ответственность за своевременность получения заказчиком, уполномоченным органом  такой заявки несет участник закупки.

    - Уполномоченные представители участников закупки, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе должны предоставить доверенность (в случае необходимости), выданную от имени участника закупки и составленную по форме «форма 4 доверенность», приведенной в (части IV «Образцы форм для заполнения участниками закупки»); и документ, удостоверяющий личность. В случае, если представитель участника закупки имеет право действовать от имени участника закупки без доверенности, то такой представитель должен предоставить документ, подтверждающий его полномочия (например, приказ о назначении на должность).

    - Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе лица регистрируются в Листе регистрации представителей участников закупки и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем Единой комиссии.

    - В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1, Единая комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам закупки о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Одновременно Единая комиссия объявляет последствия подачи двух и более заявок на участие в конкурсе одним участником конкурса.

    - Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику, уполномоченному органу, специализированной организации до вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

    - При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

      - Информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

      - Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается;

      - Наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

      - Условия исполнения контракта, указанные в  заявке на участие в конкурсе и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе;

    - Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется Единой комиссией, подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками участие в конкурсе и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания этого протокола, размещается в единой информационной системе.

- В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе вноситься  информация о признании конкурса несостоявшимся.

    - Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация осуществляют аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия таких конвертов.

    - В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подана ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.

- рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе

  - Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе

    - Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе указан в пункте 10.1.26 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».  Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. При этом заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе по основаниям и в порядке, предусмотренным ч.1 ст. 53 Закона о контрактной системе.

  - Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе

    - Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным в конкурсной документации и соответствие участников закупки требованиям, установленным в подразделе 1.6 настоящей документации. Результаты рассмотрения заявок фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия такой заявки требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе.

    - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, Конкурсной комиссией принимается решение:

      - о признании заявки надлежащей (если заявка соответствует всем требованиям Закона о контрактной системе, извещению и конкурсной документации, а участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной документации);

      - об отклонении заявки (если участник конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации).

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником конкурса в соответствии с частью 2 статьи 51 Закона о контрактной системе, Конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

    - В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия отклонила все заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся.

    - Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев и процедур оценок, указанных в конкурсной документации.

    - На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе, содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.

    - Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил наилучшие условия исполнения контракта на основе критериев и процедур оценки, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе, которого присвоен первый номер.

    - В случае, если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракты на выполнение поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками конкурса, Конкурсная комиссия присваивает первый номер нескольким заявкам на участие в конкурсе, содержащим лучшие условия исполнения контракта. При этом число заявок на участие в конкурсе, которым присвоен первый номер, не должно превышать указанное в конкурсной документации количество контрактов на выполнение поисковых научно-исследовательских работ.

    - Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, в котором должна содержаться следующая информация:

1) место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;

2) информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;

3) информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений Закона о контрактной системе и положений конкурсной документации, которым не соответствуют такие заявки, предложений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе и не соответствующих требованиям конкурсной документации;

4) решение каждого члена Конкурсной комиссии об отклонении заявок на участие в конкурсе;

5) порядок оценки заявок на участие в конкурсе;

6) присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;

7) принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;

8) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физических лиц), почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера.

- .

    - Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, в котором должна содержаться следующая информация:

1) место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки;

2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе;

3) решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки требованиям Закона о контрактной системе и конкурсной документации;

4) решение о возможности заключения контракта с участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе.

    - Указанные в пунктах 6.2.8 и 6.2.9 протоколы составляется в двух экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими членами конкурсной комиссии.. Один из экземпляров хранится у заказчика, другой в течение трех рабочих дней с даты подписания передается победителю конкурса с приложением проекта контракта, который составляется путем включения в данный проект условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе. К указанным протоколам прилагаются содержащиеся в таких заявках предложения участников конкурса в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, наименование страны происхождения товара.

    - Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе с  приложениями размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанных протоколов.

    - Любой участник конкурса после размещения протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе вправе направить заказчику в письменной форме или в форме электронного документа запрос о даче разъяснений результатов конкурса. В течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса заказчик обязан представить участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

    - Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, установленном Законом о контрактной системе.

  - Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и величины значимости

    - Заявки на участие в конкурсе участников конкурса оцениваются исходя из критериев, установленных в пункте 10.1.22 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

    - Величины значимости применяемых критериев оценки заявок установлены в пункте 10.1.20 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». Сумма величин значимостей данных критериев составляет 100 процентов.

    - Содержание применяемых критериев оценки заявок установлены в  пункте 10.1.22  части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

  - Процедуры оценки заявок на участие в конкурсе

    - Конкурсная комиссия оценит заявки на участие в конкурсе только тех участников конкурса, которые были признаны таковыми. Оценка заявок на участие в конкурсе будет осуществлена  Конкурсной комиссией в соответствии с пунктом 10.1.22 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», на основании Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

    - Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения контракта в соответствии с критериями, их содержанием и значимостью, установленными в подразделе 6.3 настоящей документации.

    - Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется непосредственно Конкурсной комиссией..

    - Конкурсная комиссия при проведении оценки заявок может руководствоваться мнением экспертов, которых она вправе привлекать к своей деятельности в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами.

    - Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по каждому лоту отдельно в соответствии с критериями, их содержанием и значимостью указанными в пункте 10.1.22 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

    - Оценка заявок производится с использованием не менее 2 критериев оценки заявок, одним из которых является критерий «цена контракта» («цена контракта за единицу товара, работы, услуги»).

    - Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке на участие в конкурсе. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в пункте 10.1.22 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», умноженных на их значимость.

    - Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Значимость установленных в пункте 10.1.22 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

    - Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. В случае если пункте 10.1.12 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» предусмотрено право заказчика заключить контракты на выполнение поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками процедуры закупки, первый номер присваивается нескольким заявкам, набравшим наибольший итоговый рейтинг. При этом число заявок, которым присвоен первый номер, должно равняться указанному в конкурсной документации количеству контрактов на выполнение поисковых научно-исследовательских работ. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга

    - Оценка заявок на участие в конкурсе по критерию «цена контракта» и «стоимость жизненного цикла»:

      - Количество баллов, присуждаемых заявке по критерию «цена контракта» и «стоимость жизненного цикла» определяется по формуле:

а) в случае если ,

,

где:

- предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

- минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;

б) в случае если ,

,

где  - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками закупки.

      - Для расчета итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 6.4.7 рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена контракта» и «стоимость жизненного цикла», умножается на соответствующий указанному критерию коэффициент значимости.

    - Оценка заявок по критерию «качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки» и «квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» (далее также – нестоимостные критерии):

      - Оценка заявок по нестоимостным критериям производится в случае, если такой критерий установлен в пункте 10.1.22 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

      - Содержание указанных критериев, включающее в себя перечень показателей либо один показатель, определяется  пунктом 10.1.22 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

      - В случае если в пункте 10.1.22 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлено несколько показателей, для каждого показателя устанавливается его значимость, в соответствии с которой будет производиться оценка, и формула расчета количества баллов, присуждаемых по таким показателям, или шкала предельных величин значимости показателей оценки, устанавливающая интервалы их изменений, или порядок их определения.

- Для оценки заявок (предложений) по нестоимостным критериям оценки (показателям) в  пункте 10.1.22 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» могут быть установлены предельно необходимое минимальное или максимальное количественное значение качественных, функциональных, экологических и квалификационных характеристик, которые подлежат оценке в рамках указанных критериев. В этом случае при оценке заявок (предложений) по таким критериям (показателям) участникам закупки, сделавшим предложение, соответствующее такому значению, или лучшее предложение, присваивается 100 баллов.

- Сумма величин значимости показателей критерия оценки должна составлять 100 процентов.

      - Оценка по нестоимостным критериям (показателям), за исключением случаев оценки по показателям, указанным в подпунктах "а" и "в" пункта 6.4.11.9 настоящей документации, и случаев, когда в Приложении № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлена шкала оценки, осуществляется в порядке, установленном пунктами 6.4.11.5 - 6.4.11.8  настоящей документации.

      - В случае если для заказчика лучшим условием исполнения контракта по критерию оценки (показателю) является наименьшее значение критерия оценки (показателя), за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.4.11.4 настоящей документации, количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) (), определяется по формуле:

,

где:

КЗ - коэффициент значимости показателя.

В случае если используется один показатель, КЗ = 1;

- минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;

- предложение участника закупки, заявка  которого оценивается.

      - В случае если для заказчика лучшим условием исполнения контракта по критерию оценки (показателю) является наименьшее значение критерия оценки (показателя), при этом в Приложении № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлено предельно необходимое минимальное значение, количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) (), определяется:

а) в случае если , - по формуле:

;

б) в случае если , - по формуле:

;

при этом ,

где:

КЗ - коэффициент значимости показателя. В случае если используется один показатель, КЗ = 1;

- минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;

- предельно необходимое заказчику значение характеристик;

- предложение участника закупки, заявка которого оценивается;

- количество баллов по критерию оценки (показателю), присуждаемых участникам закупки, предложение которых меньше предельно необходимого минимального значения, установленного заказчиком.

      - В случае если для заказчика лучшим условием исполнения контракта по критерию оценки (показателю) является наибольшее значение критерия оценки (показателя), за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.4.11.4 настоящей документации, количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) (), определяется по формуле:

,

где:

КЗ - коэффициент значимости показателя.

В случае если используется один показатель, КЗ = 1;

- предложение участника закупки, заявка которого оценивается;

- максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки.

      - В случае если для заказчика лучшим условием исполнения контракта по критерию оценки (показателю) является наибольшее значение критерия (показателя), при этом в Приложении № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлено предельно необходимое максимальное значение, количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) (), определяется:

а) в случае если , - по формуле:

;

б) в случае если , - по формуле:

;

при этом ,

где:

КЗ - коэффициент значимости показателя. В случае если используется один показатель, КЗ = 1;

- предложение участника закупки, заявка которого оценивается;

- максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;

- предельно необходимое заказчику значение характеристик;

- количество баллов по критерию оценки (показателю), присуждаемых участникам, предложение которых превышает предельно необходимое максимальное значение, установленное заказчиком.

      - Показателями нестоимостного критерия оценки «качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупок» в том числе могут быть:

а) качество товаров (качество работ, качество услуг);

б) функциональные, потребительские свойства товара;

в) соответствие экологическим нормам.

      - Количество баллов, присваиваемых заявке по показателям, предусмотренным пунктом 6.4.11.9 настоящей документации, определяется как среднее арифметическое оценок (в баллах) всех членов комиссии по закупкам, присуждаемых заявке (предложению) по каждому из указанных показателей.

      - Показателями нестоимостного критерия оценки «квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» могут быть:

а) квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения работ, оказания услуг;

б) опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема;

в) обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части наличия у участника закупки собственных или арендованных производственных мощностей, технологического оборудования, необходимых для выполнения работ, оказания услуг;

г) обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами;

д) деловая репутация участника закупки.

    - Оценка заявок по критерию «расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ»:

      - Оценка заявок по критерию «расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ» производится в случае, если такой критерий установлен в пункте 10.1.20 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

      - Исходя из особенностей закупаемых товаров, создаваемых в результате выполнения работ объектов, в  пункте 10.1.22 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» могут быть установлены один или несколько видов эксплуатационных расходов либо совокупность предполагаемых расходов.

      - Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки "расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов работ" (), определяется по формуле:

,

где:

- минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;

- предложение участника закупки о сумме расходов на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов работ в течение установленного срока службы или срока эксплуатации товара (объекта), заявка которого оценивается.

      - Предложение участника закупки о сумме расходов на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов работ в течение установленного срока службы или срока эксплуатации товара (объекта), заявка (предложение) которого оценивается (), определяется по формуле:

,

где:

n - число видов эксплуатационных расходов, учитываемых при оценке;

- сумма эксплуатационных расходов, предусмотренных i-й заявкой по виду расходов (t), в течение срока службы или эксплуатации товара (объекта), указанного в документации о закупке.

      - В случае если все заявки содержат одинаковые предложения по критерию «расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов работ», оценка заявок (предложений) по указанному критерию не производится. При этом величина значимости критерия «цена контракта» увеличивается на величину значимости критерия «расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов работ».

      - Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 6.4.7 рейтинг, присуждаемый по этой заявке по критерию «расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ», умножается на соответствующий указанному критерию коэффициент значимости.

    - На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия определяет победителя конкурса по каждому лоту отдельно. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер, исходя из критериев оценки заявок на участие в конкурсе, их содержания и значимости, указанных в пункте 10.1.22 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

  - Срок заключения контракта

    - С победителем конкурса в отношении каждого лота отдельно будет заключен контракт в срок не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.

    - Контракт заключается только после предоставления участником конкурса обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе и в размере, предусмотренном настоящей конкурсной документацией.

  - Срок подписания победителем конкурса проекта контракта

- 7.2.1. В течение десяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола победитель конкурса обязан подписать контракт и представить все экземпляры контракта заказчику. При этом победитель одновременно с представлением контракта обязан представить заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта в форме и размере, которые предусмотрены конкурсной документацией.

  - Порядок заключения контракта

    - По результатам конкурса контракт заключается на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, и в конкурсной документации. При заключении контракта его цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса.

    - При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если право заказчика предусмотрено в пункте 10.1.25 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»

    - В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие о том, что сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

    - В случае, если победителем конкурса не исполнены требования пункта 7.2 настоящей документации, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.

    - При уклонении победителя конкурса от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о взыскании убытков в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкурсе, причиненных уклонением от заключения контракта, и заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

    - В случае согласия участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, заключить контракт проект контракта составляется заказчиком путем включения в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, условий исполнения контракта, предложенных этим участником. Проект контракта подлежит направлению заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя уклонившимся от заключения контракта.

    - Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 7.2 настоящей документации, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанными экземплярами контракта этот участник обязан предоставить обеспечение исполнения контракта.

    - Непредставление участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, заказчику в срок, установленный настоящей статьей, подписанных таким участником экземпляров контракта и обеспечения исполнения контракта не считается уклонением такого участника от заключения контракта. В этом случае конкурс признается несостоявшимся.

    - В течение десяти дней с даты получения от победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, подписанного контракта с приложением документов, подтверждающих предоставление обеспечения исполнения контракта, заказчик обязан подписать контракт и передать один экземпляр контракта лицу, с которым заключен контракт, или его представителю либо направить один экземпляр контракта по почте лицу, с которым заключен контракт. В случае, если заказчик не совершил предусмотренные в настоящей частью действия, он признается уклонившимся от заключения контракта.

    - В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии таких судебных актов или таких обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных сроков приостанавливается на срок исполнения таких судебных актов или срок действия таких обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения таких судебных актов либо прекращения действия таких обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения таких судебных актов либо прекращения действия таких обстоятельств

    - В случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации, не позднее чем за семь дней до даты заключения контракта, участник закупки, с которым заключается контракт обязан предоставить заказчику информацию о своих выгодоприобретателях, единоличном исполнительном органе хозяйственного общества (директоре, генеральном директоре, управляющем, президенте и других), членах коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителе (директоре, генеральном директоре) учреждения или унитарного предприятия либо об иных органах управления юридических лиц участников закупки путем указания фамилий, имен, отчеств (при наличии) таких лиц с учетом положений Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных". Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

    - В случае непредоставления заказчику информации, указанной в пункте 7.3.11, в установленные сроки предусмотрена ответственность (часть V «Проект контракта») участника закупки, с которым заключается контракт, в форме взыскания пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления участником закупки указанной информации заказчику. Непредоставление такой информации поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не влечет за собой недействительность заключенного контракта по данному основанию, за исключением случая признания судом такого контракта недействительным, по основаниям предусмотренным частью 22 статьи 34 Закона о контрактной системе.

    - Заказчик в любой момент до заключения контракта может отказаться от заключения контракта с победителем конкурса, если заказчик или Единая комиссия обнаружит, что победитель конкурса предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия требованиям  Закона о контрактной системе и настоящей документации и не соответствует указанным требованиям.

    - В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем конкурса, заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта, являющегося основанием для такого отказа, составляет и размещает в единой информационной системе протокол об отказе от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, о факте, являющемся основанием для такого отказа, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. Указанный протокол в течение двух рабочих дней с даты его подписания направляется заказчиком победителю конкурса.

    - Решение об отказе от заключения контракта с победителем конкурса могут быть обжалованы таким победителем в порядке, установленном Законом о контрактной системе.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

  - Общие положения

    - Контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта.

    - Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или денежными средствами. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

- Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

    - Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления указаны в пункте 10.1.22 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

    - В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящей документации об обеспечении исполнения контракта к такому участнику закупки не применяются.

    - В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе представить заказчику взамен ранее представленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

  - Безотзывная банковская гарантия

    - Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в статье 45 Закона о контрактной системе.

    - В качестве обеспечения исполнения контракта принимаются банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения

    - Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

    - Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения контракта, должна содержать;

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе;

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

- срок действия банковской гарантии;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

    - В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии, если данное условие предусмотрено Извещением о проведении конкурса и установлено в пункте 10.1.22 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»

    - Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

    - Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

    - Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

- отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

- несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в пунктах 8.2.4. и 8.2.5;

- несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о проведении конкурса, конкурсной документации.

    - В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, информирует об этом участника закупки, предоставившего банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

  - Передача заказчику денежных средств в обеспечение исполнения контракта

    - Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств:

      - Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленным в пункте 10.1.24 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»;

      - Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате, квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»;

      - Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 10.1.24 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств считается непредоставленным;

      - денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в Проекте контракта (часть V «Проект контракта») со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании.

    - В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем), своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

  - Антидемпинговые меры

    - Если при проведении конкурса начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

    - Если при проведении конкурса начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта,  контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), либо информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с пунктом 8.4.3 настоящей документации.

8.4.3 К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с пунктом 8.4.2 настоящей документации.

    - Информация, предусмотренная пунктом 8.4.3 настоящей документации, предоставляется участником закупки в составе заявки.

Единая комиссия по осуществлению закупок отклоняет такую заявку в случае признания указанной информации недостоверной.

Решение об отклонении заявки в указанном случае фиксируется в протоколе  рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе с указанием причин отклонения заявки, доводится до сведения участника закупки, направившего заявку, не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

Если участником закупки в случае, предусмотренном пунктом 8.4.2, в составе заявки на участие в конкурсе не предоставлена информация, подтверждающая его добросовестность, контракт с данным участником, в случае признания его победителем конкурса, заключается после предоставления им обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

    - Обеспечение, указанное в пунктах 8.4.1 и 8.4.2 настоящей документации, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, при подписании контракта.

Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта.

В этом случае уклонение участника закупки  от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

- ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

  - Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- если возможность изменения условий контракта была предусмотрена конкурсной документацией и контрактом:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта, если такая возможность предусмотрена пунктом 10.1.26 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов, если такая возможность предусмотрена пунктом 10.1.27 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

- если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее чем один год контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;

- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

  - При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

  - В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

  - При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

  - Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если это было предусмотрено Проектом контракта (часть V «Проект контракта») и указание на это содержится в пункте 10.1.33 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

  - До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций.

  - Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

  - Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

  - Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

  - Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 9.7 настоящей документации. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

  - Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным конкурсной документацией требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем конкурса.

  - Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в порядке, установленном Законом о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

  - Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

  - Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

  - Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

  - Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

  - При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

### В части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» содержится информация для данного конкретного конкурса, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА».

### При возникновении противоречия между положениями части «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА» и части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», применяются положения Части III.

# Информация о проводимом конкурсе:

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| ### 10.1.1 | Наименование Муниципального Заказчика/заказчика, контактная информация | Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Телефон (34675)7-30-81, факс(34675)7-30-81 Электронная почта: Е-mail: DJKiSK@ugorsk.ru Ответственное должностное лицо: заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска – Ярков Григорий Алексеевич. |
| ### 10.1.2 | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска Почтовый адрес 628260, ул.40 лет Победы,11, кабинет 310, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область. Телефон 8 (34675) 5-00-37 факс 8 (34675) 5-00-37. Электронная почта: omz@ugorsk.ru Ответственное должностное лицо: заместитель начальника отдела муниципальных закупок управления экономической политики администрации города Югорска – Боярищева Татьяна Федоровна. |
| ### 10.1.3 | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
| ### 10.1.4 | Вид и предмет конкурса | Идентификационный код закупки: Указывается с 01.01.2017 года. Вид конкурса: открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Инженерные сети микрорайона ПМК-5 в городе Югорске» Предмет конкурса: Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Инженерные сети микрорайона ПМК-5 в городе Югорске» |
| ### 10.1.5. | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место сдачи-приемки работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Механизаторов, 22. Место нахождения объекта для выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, город Югорск, микрорайон ПМК-5. Сроки выполнения работ: - начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта; - окончание работ: 31 августа 2017 года. |
| ### 10.1.6. | Начальная (максимальная) цена контракта по лотам | Начальная (максимальная) цена контракта: 2 092 503 рубля (два миллиона девяносто две тысячи пятьсот три рубля 00 копеек) Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: затраты на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации; согласование проектной документации с эксплуатирующими (заинтересованными) организациями, технические условия которых получены; затраты на получение положительного заключения Государственной экспертизы и результатов инженерных изысканий и положительного заключения о достоверности стоимости строительства; налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях. |
| ### 10.1.7. | Валюта для расчетов | Российский рубль |
| ### 10.1.8. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации | ### По курсу Центрального банка России на дату размещения извещения на официальном сайте. |
| ### 10.1.9. | Источник финансирования заказа | Источник финансирования: бюджет города Югорска |
| ### 10.1.10. | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплата по контракту производится Муниципальным заказчиком после подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки технической документации с приложением к нему комплекта технической документации, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 90 (девяносто) календарных дней, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. |
| ### 10.1.11. | Требование об отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков | Установлены: - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
| 10.1.12. | Право заказчика заключить контракт с несколькими участниками открытого конкурса (допускается при проведении конкурсов на поставки технических средств реабилитации инвалидов, создание нескольких произведений литературы или искусства, выполнение научно-исследовательских работ либо оказание услуг в сфере образования или услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе по предоставлению путевок) | Не предусмотрено |
| 10.1.13. | Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно исполнительной системы и организациям инвалидов Процент предоставляемых преимуществ | Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы: не предоставляются. Преимущества организациям инвалидов: не предоставляются. Преимущества для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций - не предоставляются |
| ### 10.1.14 | Дата начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации | Дата начала предоставления разъяснений положений конкурсной документации «23» декабря 2016 года; дата окончания предоставления разъяснений положений конкурсной документации «15» января 2017 года. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст.193 Гражданского кодекса РФ). |
| ### 10.1.15 | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе должна содержать: сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, включая: - наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона – указываются участником закупки в форме 2 « Заявка на участие в конкурсе» (части IVОбразцы форм для заполнения участниками закупки»); - полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без доверенности (далее в настоящей документации - руководитель). В случае, если от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого конкурса (при наличии) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Рекомендуемая форма доверенности приведена в форме 4 (части IV «Образцы форм для заполнения участниками закупки»); г) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса следующим требованиям: ##### соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки: требуются: - наличие у участника закупки выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Виды работ: 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). Декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе (декларирование указывается участником закупки по форме, указанной в Приложение №1 формы 2 «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» части IV «Образцы форм для заполнения участниками закупки»); д) копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц); е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника открытого конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой; ж) документы, подтверждающие право участника открытого конкурса на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Закона о контрактной системе, или заверенные копии таких документов, если в пункте 10.1.13. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлены указанные преимущества-не требуется; з) документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, или копии этих документов - требуется (если установлено п. 10.1.36 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»): в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено»; и) предложение участника открытого конкурса в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, информация о стране происхождения товара и производителе товара, оформленные в соответствии с формой «ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ» к) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к указанным товару, работе или услуге - не требуется: л) в случае, предусмотренном частью 2 статьей 37 Закона о контрактной системе, документы, подтверждающие добросовестность участника открытого конкурса; м) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, или копия этого платежного поручения либо банковская гарантия, соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ); н) в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника открытого конкурса, заявка участника открытого конкурса может содержать также документы, подтверждающие его квалификацию, при этом отсутствие указанных документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе. о) декларация о принадлежности участника открытого конкурса к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям если в пункте 10.1.4 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлены указанные преимущества (Приложение №2 формы 2 «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» части IV «Образцы форм для заполнения участниками закупки») – не требуется; Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется. Участник открытого конкурса подает в письменной форме заявку на участие в открытом конкурсе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника открытого конкурса (при наличии) (для юридического лица) и подписаны участником открытого конкурса или лицом, уполномоченным участником открытого конкурса. Соблюдение участником открытого конкурса указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от имени участника открытого конкурса и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов. |
| ### 10.1.16 | Количество копий заявки на участие в конкурсе | Копии заявок не требуются. |
| ### 10.1.17 | Срок подачи заявок на участие в конкурсе | Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: «23» декабря 2016 года. Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе: «17» января 2017 года. |
| ### 10.1.18 | Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес) | Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 628260, администрация города Югорска, управление экономической политики, ул. 40 лет Победы, 11, каб.310, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область. |
| ### 10.1.19 | Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки | Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе предусмотрен в размере: 1% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 20 925,03 рублей (двадцать тысяч девятьсот двадцать пять рублей 03 копейки). ### Порядок внесения: Путем внесения денежных средств по реквизитам, указанным в п. 10.1.20 Информационной карты конкурса. Факт внесения участником закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением или копией этого платежного поручения либо банковской гарантией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ. ### Соответствующее платежное поручение должно быть подано участником закупки в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе. ### Условия банковской гарантии (в том числе срок ее действия и условие о праве заказчика на бесспорное списание средств со счета гаранта): Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: ### 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случаях предусмотренных пунктом 3.6.11 части «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА» документации; ### 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику; 5) срок действия банковской гарантии; 6) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии; 7) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. |
| ### 10.1.20 | Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе | Получатель: Департамент финансов администрации города Югорска ИНН/КПП 8622002865/862201001. Расчетный счет № 40302810800065000006 Ф-Л Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие», БИК 047162812, к/с 30101810465777100812, Назначение платежа: л/с ДЖКиСК №070060000 «Обеспечение заявки на участие в конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Инженерные сети микрорайона ПМК-5 в городе Югорске». |
| ### 10.1.21 | - Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | - Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится, начиная с 10 часов 00 минут «17» января 2017 г. по адресу: 628260, администрация города Югорска, ул. 40 лет Победы, 11, каб.413, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область. |
| ### 10.1.22 | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость | Номер критерия; Критерии оценки заявок на участие в конкурсе; Значимость в процентах. 1.; Цена контракта; 60. 2.; Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения контракта; 40. Сумма значимостей критериев оценки заявок на участие в конкурсе; 100%. Содержание критериев оценки определено в приложении № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА» |
| ### 10.1.23 | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | Размер обеспечения исполнения контракта предусмотрен: 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 104 625,15 (сто четыре тысячи шестьсот двадцать пять рублей 15 копеек). Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией или внесением денежных средств на счет Муниципального заказчика. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром контракта. Контракт заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, статьи 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), а также иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установленные в статье 45 Закона о контрактной системе, а именно: 1. Банковская гарантия должна быть безотзывной; 2. Банковская гарантия должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Муниципальному заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить Муниципальному заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику; 5) условие о праве Муниципального заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Муниципального заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии 6) срок действия банковской гарантии; 7) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам. 8) Установленный Постановлением Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 9) В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, а также в случаях, установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 10) право заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта; 11) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант; 12) Указание на контракт путем указания Сторон контракта, названия предмета контракта и ссылки на основании заключения контракта (протокол проведения открытого аукциона). 13) Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 рабочих дней после письменного обращения Бенефициара. 14) Основания прекращения банковской гарантии должны соответствовать статье 378 Гражданского кодекса, перечень оснований в которой является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. 15) Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. 16)Банковская гарантия вступает в законную силу не позднее даты заключения муниципального контракта. 17) Сумма обеспечения исполнения Контракта, указанная в Банковской гарантии, подлежит выплате Муниципальному заказчику в любом случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по Контракту. Размер суммы, подлежащей выплаты, определяется размером неосвоенного аванса, размером неустойки и иных штрафных санкций, исчисленных в соответствии с условиями контракта, и в других случаях в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации. Споры по банковской гарантии подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 3. Недопустимость включения в банковскую гарантию: положений о праве Гаранта отказывать в удовлетворении требования Муниципального заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления Гаранту Муниципальным заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации); требований о предоставлении Муниципальным заказчиком Гаранту отчета об исполнении контракта; требований о предоставлении Муниципальным заказчиком Гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых Муниципальным заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 4. В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих гражданскому законодательству, вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым. В случае, если предоставленная банковская гарантия в качестве обеспечения исполнения контракта, не отвечает вышеизложенным требованиям, предоставленная банковская гарантия не будет приниматься в качестве обеспечения исполнения контракта 5. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению контракта в установленные Законом о контрактной системе сроки, срок действия банковской гарантии продлевается на срок наличия таких обстоятельств. Положения настоящей документации об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае: 1) заключения контракта с участником закупки, который является государственным или муниципальным казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии. ---------------------------------------------------------------------------------------- Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств: 1) денежные средства в обеспечение исполнения контракта должны быть перечислены в размере и по реквизитам, указанным в пункте 10.1.24 настоящей документации до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств считается непредоставленным; 2) факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты), оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент». Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в Проекте контракта (часть III «ПРОЕКТ КОНТРАКТА»). В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Муниципальному заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. |
| ### 10.1.24 | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) | #### Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены по следующим реквизитам: Департамент финансов администрации города Югорска ИНН/КПП 8622002865/862201001. Расчетный счет № 40302810800065000006 Ф-Л Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие», БИК 047162812, к/с 30101810465777100812. Назначение платежа: л/с ДЖКиСК №070060000 «Обеспечение исполнения муниципального контракта по открытому конкурсу на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Инженерные сети микрорайона ПМК-5 в городе Югорске». |
| ### 10.1.25 | Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе | «24» января 2017 года |
| ### 10.1.26 | Снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой услуги и иных условий контракта | Допускается |
| ### 10.1.27 | Изменение количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10 процентов | Допускается |
| ### 10.1.28 | Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной участником, с которым заключается контракт, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) | Не предусмотрено |
| ### 10.1.29 | Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Не установлено |
| ### 10.1.30 | Информация об обеспечении исполнения контракта в отношении каждого контракта на выполнение поисковой научно-исследовательской работы, и размер обеспечения исполнения этого контракта, установленный исходя из начальной (максимальной) цены лота пропорционально количеству этих контрактов | ______ |
| ### 10.1.31 | - Информация о контрактной службе заказчика, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта | Руководитель контрактной службы - заместитель главы города-директор ДЖКиСК администрации города Югорска Бандурин Василий Кузьмич Ответственное лицо за заключение контракта: начальник юридического отдела ДЖКиСК- Валинурова Ольга Сергеевна |
| ### 10.1.32 | - Срок, в течение которого победитель открытого конкурса или иной его участник, с которым заключается контракт, должен подписать контракт | - В течение десяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе победитель конкурса обязан подписать контракт и представить все экземпляры контракта заказчику. При этом победитель одновременно с представлением контракта обязан представить заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта в форме и размере, которые предусмотрены конкурсной документацией. |
| ### 10.1.33 | - Сведения о возможности одностороннего отказа от исполнения обязательств, предусмотренных контрактом в случаях, указанных в статье 95 Закона о контрактной системе | Предусмотрено |
| ### 10.1.34 | - Информация о банковском сопровождении контракта (в случаях, предусмотренных статьей 35 Закона о контрактной системе) | Банковское сопровождение не предусмотрено |
| ### 10.1.35 | Антидемпинговые меры | а) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в конкурсной документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). б) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в конкурсной документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. в) К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт. г) Информация, предусмотренная подпунктом «в» настоящего пункта конкурсной документации, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем конкурса, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников конкурса не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. д) Обеспечение, указанное в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта конкурсной документации, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. е) Если предметом контракта является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене. ж) Обоснование, указанное в подпункте «е» настоящего пункта конкурсной документации, представляется участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта. При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной цены контракта необоснованной контракт с таким участником не заключается и право заключения контракта переходит к участнику конкурса, который предложил такую же, как и победитель конкурса, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем конкурса. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников конкурса не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. з) Антидемпинговые меры не применяются в случае, если при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена всех закупаемых лекарственных препаратов, сниженная не более чем на двадцать пять процентов относительно их зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств предельной отпускной цены. |
| ### 10.1.36 | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ и услуг), соответственно выполняемых и оказываемых иностранными лицами, установленные в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе | - В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено», принятого во исполнение подпункта «б» пункта 1 Указа Президента РФ от 28.11.2015 № 583»: Установлено: - В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено; - В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено; - В соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 25 марта 2014 г. № 155 "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд": Не установлено; - В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. № 102 «Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено; - В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2015 г. № 1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено; - В соответствии Постановлением Правительства РФ от 11 августа 2014 г. № 791 «Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, и (или) услуг по прокату таких товаров в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд»: Не установлено; - В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.08.2016 №832 «Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Не установлено; - В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.09.2016 № 968 "Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд": Не установлено. |
| ### 10.1.37 | Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Информация об ограничениях указана в пунктах 10.1.13 и 10.1.36 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». |

Приложение № 1

к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»

- Критерий «Цена контракта»

Единица измерения: рубль

- Критерий «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации»

| № п/п | Показатели критерия | Формула расчета количества баллов и (или) шкала оценки/предельно необходимое минимальное или максимальное количественное значение характеристик | Значимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами для выполнения работ по предмету конкурса. Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения работ: В рамках показателя рассматривается информация участника закупки о наличии в штате участника закупки специалистов (руководитель организации, заместители руководителя, главные инженера, начальники отделов, архитекторы, инженеры, специалисты, консультанты с высшим профессиональным образованием с указанием квалификации и опыта работы специалистов со стажем работы не менее 5 лет, в том числе у участника закупки не менее 1 года. | Оценивается на основании представленных участником закупки комплекта документов: - списочная численность; с согласия субъекта о предоставлении персональных данных к списку прикладываются подтверждающие документы: - копий документов, подтверждающих стаж работы привлекаемых к работе специалистов (копий трудовых книжек или выписки из трудовых книжек); - копий приказов или трудовых договоров, подтверждающих трудовые отношения специалиста с участником, заключенных не менее 1 года назад от даты подачи заявки, установленной в настоящей документации; - копии дипломов об образовании по специальностям, подтверждающих квалификацию работников, специалистов; В случае непредставления подтверждающих документов участнику закупки присваивается 0 баллов. Для заказчика наилучшим является наибольшее значение показателя. Количество баллов, присуждаемых по показателю, определяется по формуле: , где: КЗ - коэффициент значимости показателя. В случае если используется один показатель, КЗ = 1; - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; - максимальное предложение из предложений по показателю критерия оценки, сделанных участниками закупки. | 0,2 |
| 2 | Опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера и объема. В рамках показателя рассматривается опыт участника по успешному исполнению работ за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в конкурсе. Оценка осуществляется по представленной участником информационной справки о успешно выполненных проектно-изыскательских работах по государственным и муниципальным контрактам (договорам), сведения о которых содержатся в Едином реестре государственных и муниципальных контрактов (договоров) на официальном сайте http:\\zakupki.gov.ru, с указанием реестрового номера из реестра контрактов, даты, суммы контракта (договора), фактических сроков выполнения работ, номера и даты акта подтверждающего исполнения обязательств. При подведении итогов открытого конкурса учитываются предоставленные в составе конкурсной заявки сведения по государственным и муниципальным контрактам (договорам), подтверждающие успешное выполнение работ на сумму не менее 2 000 000 рублей (два миллиона рублей) по каждому контракту (договору), исполнение которых завершено без штрафов и пеней. | Оценивается на основании представленной участником закупки информационной справки, где указывается: - реестровый номер из реестра контрактов, даты, суммы контракта (договора), фактических сроков выполнения работ, номера и даты акта подтверждающего исполнения обязательств. В случае, если Участник закупки не представил в информационной справке информацию с указанием уникальных номеров реестровой записи контрактов (договоров), то такие контракты (договора) не будут учитываться при оценке конкурсного предложения Участника закупки. Для заказчика наилучшим является наибольшее значение показателя. Количество баллов, присуждаемых по показателю ( ), определяется: а) в случае если ≥, - по формуле: , где: КЗ - коэффициент значимости показателя. В случае если используется один показатель, КЗ = 1; - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; - максимальное предложение из предложений по показателю критерия оценки, сделанных участниками закупки. | 0,8 |
| Сумма величин значимости всех показателей: |  |  | 1 |

IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

ФОРМА 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом конкурсе

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной и рабочей документации по объекту:

«Инженерные сети микрорайона ПМК-5 в городе Югорске».

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для участия в

(наименование участника закупки)

открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта ________________________ направляются нижеперечисленные документы.

| № п\п | Наименование документов | Страницы с __ по __ | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заявка на участие в конкурсе (форма 2 части IV «Образцы форм для заполнения участниками закупки»), в том числе следующее приложение: |  |  |
|  | Предложение в отношении объекта закупки (форма 3 части IV «Образцы форм для заполнения участниками закупки» |  |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России, или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении открытого конкурса. |  |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России, нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса. |  |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями). |  |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого конкурса (при наличии) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Рекомендуемая форма доверенности приведена в Форме 4 части IV«Образцы форм для заполнения участниками закупки». |  |  |
|  | - Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника открытого конкурса требованиям к участникам конкурса, установленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, а также декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 – 9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе (Приложение к заявке на участие в конкурсе (форма 2 части IV «Образцы форм для заполнения участниками закупки»). |  |  |
|  | Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц) (например, копия устава акционерного общества с учетом всех изменений и дополнений). |  |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника открытого конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. |  |  |
|  | - В случае, предусмотренном частью 2 статьи 37 Закона о контрактной системе, документы, подтверждающие добросовестность участника открытого конкурса* |  |  |
|  | ##### Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, или копии этих документов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики. |  |  |
|  | ##### Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к указанным товару, работе или услуге. |  |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, или копия этого платежного поручения либо банковская гарантия, соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ) |  |  |
|  | Документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса, в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника открытого конкурса. |  |  |
|  | Иные документы, прикладываемые на усмотрение участника |  |  |
|  | ВСЕГО страниц: |  |  |

*Примечание:

Данные документы прикладываются к заявке на участие в конкурсе по усмотрению участника закупки; непредоставление данных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)	_________________(Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

Форма 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

На бланке участника закупки

(по возможности)

Дата, исх. номер

Уполномоченному органу:

Администрации города Югорска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения с ___________________________________________________ муниципального контракта на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Инженерные сети микрорайона ПМК-5 в городе Югорске».

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты _____________________________________________________________________________________

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона)

в лице, ________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица 
(для юридического лица))

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в конкурсе.

2. Мы согласны поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с требованиями конкурсной документации и по цене ______________________________________ (указать цифрами и прописью предлагаемую участником закупки цену контракта) (с учетом всех расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательные платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации).

3. Остальные предложения об условиях исполнения контракта, приведенные в Приложении № 1 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)», которое является неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкурсе.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации и ее технической части и влияющими на стоимость товаров, работ, услуг.

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом конкурса, данные товары (работы, услуги) будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации, в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

7. Настоящим подтверждаем, что мы являемся /не являемся субъектом малого предпринимательства/социально ориентированной некоммерческой организацией.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в конкурсе информации и подтверждаем право заказчика, уполномоченного органа, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в конкурсе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с ______________________________________________________________ (указывается наименование заказчика) на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в сроки, предусмотренные документацией.

10. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения.

11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами контракта в установленных случаях, и нашего уклонения от заключения контракта на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается и перечисляется в бюджет ____________________________________________(указание на уровень бюджета). А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о ______________________________________________ (наименование участника закупки) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения контракта.

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, уполномоченным органом и специализированной организацией нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

13. В случае признания нашей заявки на участие в конкурсе содержащей лучшие условия исполнения контракта и присвоения ей первого номера, нами будет представлено обеспечение исполнения контракта в виде банковской гарантии или передачи денежных средств на сумму, установленную заказчиком, уполномоченным органом, которая составляет ______________________________________________________ (указать цифрами и прописью сумму обеспечения исполнения обязательств по контракту).

14. В случае присуждения нам права заключить контракт в период с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе и получения проекта контракта и до подписания официального контракта настоящая заявка на участие в конкурсе будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора о заключении контакта на условиях наших предложений.

15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:________________________________________________________________________________.

16. Для оперативной связи телефон: ______________________________.

17. Сведения об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки (для юридических лиц):

О себе сообщаем:

| Статус | Наименование, фирменное наименование (для юр.лиц), Ф.И.О. (для физ.лиц) | Идентификационный номер (при наличии) |
| --- | --- | --- |
| Налогоплательщик (участник закупки) |  |  |
| Учредители |  |  |
| Члены коллегиального исполнительного органа |  |  |
| Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа участника закупки |  |  |

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)	_________________(Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

- Приложение

- к заявке на участие в конкурсе

Рекомендуемая форма

Декларация о соответствии участника конкурса требованиям, 
установленным в соответствии с пунктами 3-5, 7-9 части 1 статьи 31 
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ

Настоящей декларацией __________________________________________________ 
(наименование участника закупки) подтверждает, что соответствует следующим единым требованиям к участникам закупки:

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

Участник закупки/

уполномоченный представитель               _________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

# Форма 3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Приложение

- к заявке на участие в конкурсе

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Предложение о цене контракта:

| № п/п | Предмет муниципального контракта | Цена муниципального контракта, руб. (указать значение цифрами и прописью) рублей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Цена муниципального контракта должна быть указана в рублях РФ цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью с учетом всех расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательные платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации)1. |

- Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании письма ФНС об упрощенной системе налогообложения» или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС

2.Квалификация участника закупки:

| № п/п | Показатель критерия (заполняется в соответствии с Приложением № 1 к части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА») | Предложение участника закупки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами для выполнения работ по предмету конкурса. | ______(специалистов) | В рамках показателя рассматривается информация участника закупки о наличии в штате участника закупки специалистов (руководитель организации, заместители руководителя, главные инженера, начальники отделов, архитекторы, инженеры, специалисты, консультанты с высшим профессиональным образованием с указанием квалификации и опыта работы специалистов со стажем работы не менее 5 лет, в том числе у участника закупки не менее 1 года. |
| 2 | Опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера и объема. | _______(контрактов, договоров) | В рамках показателя рассматривается опыт участника по успешному исполнению работ за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в конкурсе. Оценка осуществляется по представленной участником информационной справки о успешно выполненных проектно-изыскательских работах по государственным и муниципальным контрактам (договорам), сведения о которых содержатся в Едином реестре государственных и муниципальных контрактов (договоров) на официальном сайте http:\\zakupki.gov.ru, с указанием реестрового номера из реестра контрактов, даты, суммы контракта (договора), фактических сроков выполнения работ, номера и даты акта подтверждающего исполнения обязательств. При подведении итогов открытого конкурса учитываются предоставленные в составе конкурсной заявки сведения по государственным и муниципальным контрактам (договорам), подтверждающие успешное выполнение работ на сумму не менее 2 000 000 рублей (два миллиона рублей) по каждому контракту (договору), исполнение которых завершено без штрафов и пеней. |

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)	_________________(Фамилия И.О.)

М.П.                                                                                                                                    	(подпись)

# Форма 4. ДОВЕРЕННОСТЬ

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

__________________________________________________________________________

(место выдачи доверенности)

__________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо (физическое лицо) – участник закупки:

__________________________________________________________________ (далее – доверитель)

(Наименование участника закупки)

в лице______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий (ая) на основании________________________________________________________,

(устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет ________________________________________________________ (далее – представитель)

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ «____» _____________

представлять интересы _____________________________________________________________

(наименование Участника закупки)

на конкурсе _____________________ (указать наименование предмета конкурса), проводимом ____________________________________________________________________ (указать название заказчика и уполномоченного органа.

Подпись _________________________________    ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                           (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ 20_ г.

Участник закупки ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

# ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНого КОНТРАКТа

# Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Инженерные сети микрорайона ПМК-5 в городе Югорске».

г. Югорск                                                                       		                                      « ____»_________2016 г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и

________________________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по инженерным изысканиям и разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Инженерные сети микрорайона ПМК-5 в городе Югорске», в соответствии с  технической частью конкурсной документации,  условиями настоящего контракта (Приложение №1);

- разработать и сдать в собственность Муниципальному заказчику документацию (далее - «техническая документация»), а также передать  исключительные права на результаты выполненных работ.

1.2. Место сдачи-приемки работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.

1.2. Место нахождения объекта для выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, Тюменская область, город Югорск, микрорайон ПМК-5.

1.3. Состав работ определяется техническим заданием (Приложение №1).

1.4. Технические, экономические и другие требования к технической документации, являющейся предметом контракта, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации  и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

1.5. Муниципальный контракт заключен на основании решения единой  комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд, в соответствии с протоколом № ____________.

1.6.  Финансирование объекта осуществляется из бюджета города Югорска.

1.7. Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту составляет: 104 625,15 (сто четыре тысячи шестьсот двадцать пять рублей 15 копеек).

1.8.  Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в конкурсной документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. В данном случае размер обеспечения исполнения контракта составляет: 156 937,73 рублей (сто пятьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать семь рублей 73 копейки).

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1.Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему контракту, составляет  ___________.

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

  - Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий предусмотренных настоящим контрактом.

2.3. Стоимость работ включает в себя: затраты на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации; согласование проектной документации с эксплуатирующими (заинтересованными) организациями, технические условия которых получены; затраты на получение положительного заключения Государственной экспертизы и результатов инженерных изысканий и  положительного заключения о  достоверности стоимости строительства; налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.4. Оплата по контракту производится после подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки технической документации с приложением к нему комплекта технической документации, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 90 (девяносто) календарных дней, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ.

Результатом выполненной работы является разработанная проектная и рабочая документация по объекту: «Инженерные сети микрорайона ПМК-5 в городе Югорске» при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

2.5. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон  без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.

  - Фактические объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от технической части конкурсной документации, расчета стоимости работ, а также условий настоящего контракта, не подлежат принятию и оплате Муниципальным заказчиком до устранения Подрядчиком отклонений.

  - Оплата производится в рублях Российской Федерации.

  - В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика несет Подрядчик.

  - Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ:

- начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание работ: 31 августа 2017 года.

3.2. Срок устранения недостатков не входит в срок выполнения работ, указанный в пункте 3.1. настоящего контракта.

3.3. Работы считаются выполненными с даты передачи Муниципальному заказчику по накладной технической документации. Работы считаются принятыми с даты подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки технической документации.

С даты приемки результатов выполнения работ по инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации исключительные права на результаты выполненных работ принадлежат муниципальному образованию, от имени которых выступает Муниципальный заказчик.

3.4. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4.Права и обязанности Подрядчика

Обязанности  Подрядчика:

При проведении работ по созданию технической документации:

4.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта Подрядчик предоставляет в отдел подготовки строительства  Муниципального заказчика подписанный  и скрепленный печатью расчет выполнения работ по контракту, который выполняется в соответствии с Приложением №2 настоящего контракта и с учетом налога на добавленную стоимость (при наличии обязанности его уплаты Подрядчиком) и график выполнения работ.

4.2. Выполнить все работы в соответствии с условиями настоящего контракта, технической частью конкурсной документации,  требованиями инспектирующих и эксплуатирующих служб, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», законодательством Российской Федерации, нормативными документами (ГОСТ, СНиП и др.).

4.3.  В установленные контрактом сроки разработать и передать Муниципальному заказчику техническую документацию с положительными согласованиями заинтересованных органов и эксплуатирующих организаций, технические условия которых получены; положительное заключение Государственной экспертизы и результатов инженерных изысканий и положительное заключение о достоверности стоимости строительства, указанных в задании на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации.

4.4. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания контракта Сторонами своего представителя, ответственного за ходом работ по контракту, официально в письменном виде известив об этом Муниципального заказчика с указанием представленных представителю полномочий (с приложением соответствующей доверенности).

4.5. Обеспечить высокий уровень и наивысший экономический эффект проектируемого объекта, соблюдать требования, содержащиеся в задании на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации и не допускать от них отступлений при выполнении работ.

4.6. Соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании и не допускать от них отступлений при выполнении работ.

4.7. В минимально возможный срок, установленный Муниципальным заказчиком, за собственный счет устранять выявленные недостатки в разработанной технической документации.

4.8. Выполнять указания Муниципального заказчика, представленные в письменной форме, в том числе о внесении изменений и дополнений в разрабатываемую техническую документацию, если они не противоречат условиям контракта, действующему законодательству.

4.9. Предоставлять Муниципальному заказчику в 5-дневный срок с момента получения соответствующего запроса любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта.

4.10. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах контракта либо действующим законодательством Российской Федерации.

4.11. Техническая документация, разработанная Подрядчиком по контракту, передается Подрядчиком в собственность Муниципальному заказчику.

4.12. Подрядчик гарантирует Муниципальному заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком по настоящему контракту технической документации.

4.13. Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Муниципального заказчика.

4.14. Согласовывать с Муниципальным заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков). Генеральный подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика представлять копии договоров, заключенных со сторонними специализированными (субподрядными) организациями.

4.15. Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиком, а также  за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств по контракту.

4.16. Своевременно уведомлять Муниципального заказчика о невозможности достижения положительного результата работ.

4.17. В случае отсутствия в тексте контракта реквизитов, Подрядчик обязан сообщить Муниципальному заказчику банковские реквизиты для перечисления денежных средств по настоящему контракту путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии).

4.18. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

4.19. Сбор  исходных данных, необходимых для проектирования Подрядчик осуществляет самостоятельно. После предоставления Подрядчиком нагрузок на инженерное обеспечение, Муниципальный заказчик выдает уточненные технические условия.

Права Подрядчика:

4.20. Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком в четырнадцатидневный срок в письменной форме.

4.21. В случае если в период производства работ у Подрядчика возникнет необходимость получения дополнительных исходных данных, он имеет право получить содействие в этом вопросе у Муниципального заказчика.

4.22. Получить положительное заключение Государственной экспертизы в Управлении Государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23А.

4.23. Получить Положительное заключение о  достоверности стоимости строительства в Управлении Государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23А.

5.Права и обязанности Муниципального заказчика

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1.Проверить и согласовать, предоставленный Подрядчиком  график и расчет выполнения работ.

5.2. Организовать в установленном порядке финансирование работ, предусмотренных настоящим контрактом, из средств бюджета города Югорска в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования.

5.3. Контролировать соблюдение сроков выполнения работ.

5.4. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Муниципальному заказчику третьим лицом в связи с недостатками разработанной Подрядчиком технической документации и/или выполненных  работ по контракту.

5.5. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

5.6. Муниципальный Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Права Муниципального заказчика:

5.7. Муниципальный заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в оперативно–хозяйственную деятельность Подрядчика, а также вносить изменения в установленном порядке в задание на выполнение работ, существенно не влияющие на объем и характер работ.

5.8. Запрашивать и получать от Подрядчика любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта.

5.9. В любое время приостановить финансирование работ по контракту в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязанностей по контракту.

5.10. Неоднократно использовать разработанную Подрядчиком по контракту техническую документацию в будущем, используя ее в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

5.11. Муниципальный заказчик имеет право потребовать от Подрядчика разъяснений по любому вопросу, связанному с результатом выполненных работ по контракту. Разъяснения должны быть даны Подрядчиком в течение пяти дней с даты получения запроса.

5.12. Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых платежей по контракту на величину начисленных штрафов. пени, выставляемых Подрядчику по контракту. При этом,  данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств.

5.13. При несвоевременном устранении  Подрядчиком  замечаний и отступлений от условий контракта и задания на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации, Муниципальный  заказчик вправе за счет Подрядчика  устранить вышеуказанные замечания, путем привлечения третьих лиц, с обязательным извещением Подрядчика. В этом случае расчеты стоимости этих работ на устранение некачественно выполненных работ, недостатков и отступлений производятся Муниципальным заказчиком с последующей компенсацией за счет Подрядчика, либо уменьшения договорной цены контракта, указанной в п.2.1. настоящего контракта, соразмерно сумме выявленных замечаний, либо с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.

5.14. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.

6. Производство, сдача и приемка работ.

6.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с технической частью конкурсной документации и условиями настоящего контракта.

6.2. В сроки, установленные пунктом 3.1 контракта  Подрядчик передает Муниципальному заказчику по накладной техническую документацию в соответствии с техническим заданием (Приложение №1) к настоящему контракту.

6.3. Муниципальный заказчик проверяет на комплектность предоставленную  проектную документацию в течение 14 дней, в случае наличия недостатков в оформлении, ошибок направляет данный документ на доработку с указанием срока исправления недостатков. В случае не предоставления Муниципальному заказчику в установленные сроки технической документации с устранением выявленных недостатков, наступает ответственность в соответствии с условиями настоящего контракта. В случае отсутствия недостатков, замечаний Муниципальный заказчик посредством факсимильной связи, электронной почтой сообщает Подрядчику о готовности  принять результат работ, предусмотренный контрактом, необходимости предоставить Муниципальному заказчику акт сдачи-приемки технической документации.

В течение пяти дней с даты предоставления акта сдачи-приемки технической документации Муниципальный заказчик проверяет данный акт (в случае наличия недостатков в оформлении, ошибок направляет данный документ на доработку).

В течение следующего дня с даты проверки акта сдачи-приемки технической документации ответственное лицо Муниципального заказчика за исполнение контракта  предоставляет для проверки эксперту все документы, связанные с исполнением муниципального контракта, для проверки качества выполненных работ.

В течение пяти дней с даты предоставления документов эксперту, эксперт проводит экспертизу качества выполненных работ. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперт имеет право запрашивать у Муниципального заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

В течение следующего дня с даты составления заключения Эксперт передает документы ответственному лицу Муниципального Заказчика. Муниципальный заказчик при наличии положительного заключения эксперта подписывает акт сдачи-приемки технической документации в течение одного дня с даты получения заключения эксперта.

Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.

В случае отсутствия каких-либо документов, предусмотренных данным разделом, оплата по контракту производиться не будет.

6.4. В случае некачественной или некомплектной проектной документации акт сдачи-приемки к оплате не принимается до устранения замечаний.

6.5. Перечень изготавливаемой в соответствии с контрактом документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Муниципальному заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ определен Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также в соответствии со стандартами, действующими нормативными документами и техническими условиями инженерных сетей.

6.6. Основанием для отказа Муниципального заказчика в приемке работ является несоответствие технической документации требованиям, изложенным в контракте, в т.ч. требованиям действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, государственным стандартам,  а также требованиям и указаниям Муниципального заказчика.

Моментом перехода к Муниципальному заказчику права собственности на техническую документацию является момент подписания сторонами акта сдачи-приемки технической документации с приложением к нему комплекта документации по настоящему контракту.

7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями задания на инженерные изыскания и разработку проектной и рабочей документации и технической части конкурсной документации, согласно действующим нормативным документам, несет ответственность за отступление от них.

7.2. Устранение недостатков и выполнение необходимых доработок, независимо от срока их обнаружения, производится Подрядчиком за свой счет, если они не выходят за пределы требований и условий настоящего контракта.

8. Ответственность

  - Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

  - Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.

  - В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

    - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле: П = (Ц - В) х С (где: Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки рефинансирования определяется по формуле С=СЦБ*ДП ( где: СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К рассчитывается по формуле: К=ДП/ДК*100%, где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

    - Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

  - За задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае нарушения исполнителем условий контракта, Муниципальный заказчик в  одностороннем порядке направляет Подрядчику требование об уплате штрафа в соответствии с пунктом  8.3.2 контракта.

  - Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения Подрядчиком данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины подрядчика в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

  - В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

    - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

    - Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

  - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

  - Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной обоснованной претензии одной из Сторон.

  - Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

  - В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5 контракта Муниципальный заказчик вправе самостоятельно, во внесудебном порядке обратить взыскание на полную сумму обеспечения исполнения контракта.

- Обстоятельства непреодолимой силы.

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

  - При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему контракту увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего контракта в срок.

  - Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

  - Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 настоящего контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий контракт без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. Изменение контракта

  - Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом  объем выполняемой работы не более чем на десять процентов.

  - Изменение контракта допускается также в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных контрактом.

  - В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.

  - В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

  - При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

  - Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

  - Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

- Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.

  - Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания.

  - Настоящий контракт действует до 31.11.2017 года. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта  не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту.

  - Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения муниципального контракта.

  - Расторжение контракта по соглашению сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из сторон или обеих сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего контракта.

    - В случае расторжения контракта по соглашению сторон Подрядчик возвращает Муниципальному заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему контракту, а Муниципальный заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по настоящему контракту в порядке, предусмотренном контрактом.

  - По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:

    - Отсутствие по независящим от Муниципального заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по контракту.

    - Подрядчик не приступает к выполнению работ в течение 5 (пяти) дней с даты заключения контракта.

    - Подрядчик не исполняет требования Муниципального заказчика устранить недостатки выполняемых работ, выявленных Муниципальным заказчиком во время выполнения работ, в течение 3 (трех) дней с даты предъявления такого требования, в случае, если Муниципальным заказчиком не был установлен срок устранения недостатков.

    - Подрядчик не исполняет требования Муниципального заказчика устранить недостатки выполняемых работ, выявленных Муниципальным заказчиком во время выполнения работ устранить недостатки выполненных работ в срок, установленный в акте и/или предписании с перечнем выявленных недостатков.

    - Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 настоящего контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

    - Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

    - Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

    - В случае неоднократного (два или более раз) нарушения Подрядчика обязательств по настоящему контракту.

    - В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

  - Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю).

Выполнение заказчиком вышеперечисленных требований считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

  - Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

  - Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения контракта.

  - После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

  - Если стоимость произведенных Подрядчиком работ  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

  - При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.

  - Муниципальный Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик, и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

- Разрешение споров между сторонами.

  - В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

  - Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

  - Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию.

  - Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

  - Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

  - В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

  - В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

13. Заключительные положения.

  - Внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по контракту (включая обязательства по уплате в пользу Муниципального заказчика всех предусмотренных контрактом неустоек (штрафов, пеней), по возмещению всех причиненных в связи с исполнением либо неисполнением, либо ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по контракту убытков, в том числе гарантийных обязательств и иных обязательств Подрядчика) денежные средства обеспечивают исполнение Подрядчиком всех его обязательств по контракту, а также обязательств, связанных с ненадлежащим исполнением, включая обязательства по возмещению Муниципальному заказчику убытков, а также обязательств Подрядчика по уплате Муниципальному заказчику неустоек (штрафов, пеней), начисленных Муниципальным заказчиком в связи с неисполнением Подрядчиком предусмотренных контрактом обязательств.

Заказчик вправе истребовать сумму банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту в предусмотренные сроки, с ненадлежащим качеством, либо с нарушением иных условий контракта, в том числе при расторжении контракта по соглашению сторон, в связи с односторонним отказом стороны от исполнения контракта.

13.2.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Муниципальный заказчик имеет право удержать из внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Муниципальному заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Муниципальному заказчику по контракту. Удержанные Муниципальным заказчиком денежные средства переходят в собственность Муниципального заказчика.

13.3.	Денежные средства возвращаются Подрядчику Муниципальным заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты 100 % (ой) оплаты всех работ, предусмотренных контрактом при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех его обязательств по контракту, а также всех обязательств Подрядчика по возмещению убытков и уплате неустоек (штрафов, пеней), которые возникли из юридических фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный в контракте.

13.4.	В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе представить Муниципальному заказчику взамен ранее представленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

13.5.	Все расходы, связанные с предоставлением документа об обеспечении исполнения контракта,  несет Подрядчик.

13.6.	Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

13.7.	Заключение сделки на перевод долга и залог права требования по контракту стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

13.8.	Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

13.9.	Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а датой получения - пятый (не считая дня отправки) день после отправления уведомления (извещения) по почте.

13.10.	Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.) производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов.

13.11.	На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к выполнению работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

13.12.	На момент заключения контракта Подрядчик ознакомлен с перечнем материалов и оборудования, которые применяются в ходе выполнения работ  и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость выполняемых работ.

13.13. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- задание на выполнение работ (Приложение №1);

- порядок расчета стоимости работ (Приложение №2).

13.14. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

13.15. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

14.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310, КПП 862201001,  ОКАТО 711 87 000 000, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________

14.2. Подрядчик: ______________________

Руководитель: ______________________, действующий на основании Устава.

_______________________________________

Приложение №1

к муниципальному контракту

- ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Инженерные сети микрорайона ПМК-5 в городе Югорске».

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1.Общие данные |  |
| 1.1. Основание для проектирования | Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 25 апреля 2014 г. N 146-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 408-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2014-2020 годах". |
| 1.2. Источник финансирования | Бюджет города Югорска |
| 1.3. Вид строительства | Новое строительство |
| 1.4.Стадийность проектирования | Инженерные изыскания, Проектная документация, Государственная экспертиза проектной документации, Рабочая документация. |
| 1.5.Функциональное назначение и проектная мощность | Назначение - предоставление коммунальных услуг надлежащего качества. Протяженность линейного объекта: а) сети канализации ориентировочная протяжённость трассы 722 м (при проектировании требуется уточнение); б) наружные сети газоснабжения ориентировочная протяжённость трассы 355 м (при проектировании требуется уточнение); д) наружные сети водоснабжения ориентировочная протяжённость трассы 816 м (при проектировании требуется уточнение); |
| 1.6. Сведения об участке строительства | Месторасположение объекта капитального строительства - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, ПМК-5. Климатический район-1 Подрайон - IД Ветровой -II Снеговой район - V Зона влажности - нормальная Глубина промерзания грунтов-(2.4м-2.88м) Климатические данные необходимо учитывать по СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированая редакция СНиП 23-01-99* |
| 1.7.Указание о выделении этапов строительства | Не требуется |
| 1.8. Исходные данные для проектирования | 1. Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта» по объекту капитального строительства «Сети канализации микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе улицы Полевая в городе Югорске. Первый этап. 135.2013 ПИР-ТКР.1 (на бумажном носителе, в одном экземпляре). 2. Совмещенный проект планировки территории ХМАО-Югра городской округ Югорск жилой микрорайон «14-ый А» жилой микрорайон «ПМК-5»; 3. Постановление администрации г. Югорска №6388 от 24.11.2014г. Об утверждении совмещенного проекта планировки территории ХМАО-Югра городской округ Югорск город Югорск жилой микрорайон «14-ый А» жилой мкр. «ПМК-5»; Проектная организация выполняет расчет инженерных нагрузок и их обоснование. После получения нагрузок от проектной организации. Заказчик выдает уточненные условия на инженерное обеспечение. Сбор иных исходных данных, необходимых для проектирования, осуществляет проектировщик. |
| 2. Основные требования |  |
| 2.1.Требования к выполнению инженерных изысканий | Перед выполнением инженерных изысканий, проектная организация разрабатывает техническое задание на инженерные изыскания и согласовывает с Заказчиком. Инженерные изыскания выполняет проектная организация, с учетом прилегающих территорий застройки и трасс инженерных коммуникаций, необходимых для инженерного обеспечения объекта. Виды инженерных изысканий, подлежащих выполнению: а) Инженерно-геодезические изыскания б) Инженерно-геологические изыскания в) Инженерно-гидрометеорологические изыскания г) Инженерно-экологические изыскания Проектная организация определят необходимость выполнения инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий и обосновывает выполнение данных изысканий. К инженерным изысканиям приступить после согласования программы изысканий заказчиком. Программа изысканий должна соответствовать требованиям настоящего задания, содержать обоснование необходимости выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и методы их выполнения, учитывать сложность топографических, инженерно-геологических и климатических условий территории, на которой будет осуществляться строительство проектируемого участка, степень изученности указанных условий. В составе программы разработать календарный график выполнения работ. Требования к точности, составу, сдаче отчетов о выполненных изыскательских работах принять на основе положений СП 47.13330.2012, а также СП 11-104-97, СП 11-105-97, ч.1-4, СП 11-103-97, СП 11-102-97, СП 11-109-98. Отчет о выполненных инженерно-геодезических, инженерно-гидрометеорологические изысканиях, инженерно-экологических изысканиях, инженерно-геологических изысканиях сдать заказчику после окончания изыскательских работ. Отчет о выполненных изысканиях должен содержать материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражать сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство проектируемого участка, о видах, об объеме, о способах и сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных изысканий, о результатах комплексного изучения природных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных условий при осуществлении строительства объекта, о результатах оценки влияния строительства проектируемого объекта на другие объекты капитального строительства. На основе инженерных изысканий выполнить прогноз возможных изменений инженерно-геологических условий в части взаимодействия размещаемых зданий, сооружений, инженерных сетей с геологической средой, с целью изучения необходимых и достаточных материалов и данных для принятия обоснованных проектных решений. Все материалы инженерных изысканий выдать объем, согласно разделу 3.9. настоящего задания на проектирование. |
| 2.2. Требования к составу и содержанию проектной документации | Предусмотреть разработку проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями письма Министерства регионального развития РФ от 22.06.2009г. № 19088-СК/08 «О разъяснении норм Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. части III «Состав разделов проектной документации на линейные объекты капитального строительства и требования к содержанию этих разделов»: - Раздел «Пояснительная записка»; - Раздел «Проект полосы отвода»; - Раздел «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»; - Раздел «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта»; - Раздел «Проект организации строительства»; - Раздел «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта» (при необходимости); - Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды»; - Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; - Раздел «Смета на строительство»; - Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»: - Разработать раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» согласно п. 10.1 статьи 48 «Градостроительного кодекса РФ»; Состав и объем рабочей документации, необходимой для проектирования, определяет проектировщик и согласовывает с Заказчиком до начала проектирования. Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями: -Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009г.; -ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации"; -Своду правил СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения "Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009; Других Федеральных законов и нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. |
| 2.3. Схема планировочной организации земельного участка | Схему планировочной организации земельного участка выполнить в соответствии с проектом планировки. Вновь проектируемые объекты увязать с существующими инженерными сетями. Предусмотреть компенсационное благоустройство и озеленение. Благоустройство выполнить в границах проекта полосы отвода линейного объекта согласно норм. Предусмотреть сопряжение проектируемого благоустройства с существующим благоустройством. Предусмотреть организацию рельефа с максимальным использованием грунта из котлована без его вывоза. |
| 2.4. Конструктивные решения изделия и материалы несущих ограждающих конструкций | До начала разработки проектной документации, проектная организация предоставляет на согласование заказчику карточку основных технических решений на конструктивные решения, оборудование, изделия и материалы. Конструктивные решения по сетям водоотведения принять на основании технических условий №08/2269 от 12.08.2015г. и СП 32.13330.2012 "СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения" Конструктивные решения по сетям водоснабжения принять на основании технических условий №08/2269 от 12.08.2015г. и СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"; Конструктивные решения по сетям газоснабжения принять на основании технических условий АО «Газпром газораспределение Север» и СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы"; |
| 2.5.Технологические решения и оборудование | Применить оборудование отечественного и импортного производства согласовать с эксплуатирующими организациями. До начала разработки проектной документации, проектная организация предоставляет на согласование заказчику карточку основных технических решений на оборудование, изделия и материалы. # Предоставить перечень инженерного и технологического оборудования с приложением обосновывающих документов по стоимости оборудования (прайс-листы) не менее чем 3-х производителей (поставщиков) по каждому наименованию с указанием технических характеристик и производителя. # Перечень инженерного и технологического оборудования должен соответствовать Федеральному закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и содержать: технические характеристики оборудования и материалов (размер, цвет, материал) и требования, которые не повлекут за собой ограничение количества участников закупки; |
| 2.6. Наружные инженерные сети | Инженерное обеспечение проектируемого объекта выполнить в соответствии с действующими нормами, стандартами и правилами. Технические решения принять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории РФ, и обеспечат безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Проектными решениями необходимо предусмотреть: а) сети канализации ориентировочная протяжённость трассы 722 м (при проектировании требуется уточнение); б) наружные сети газоснабжения ориентировочная протяжённость трассы 355 м (при проектировании требуется уточнение); д) наружные сети водоснабжения ориентировочная протяжённость трассы 816 м (при проектировании требуется уточнение); При выполнении работ учесть «Технологические и конструктивные решения линейного объекта» по объекту капитального строительства «Сети канализации микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе улицы Полевая в городе Югорске. Первый этап. Необходимо выполнить единый план проектируемого участка в масштабе 1:2000, с сохранением существующей ситуации (высотные отметки, подземные и надземные коммуникации-в пределах их охранных зон и т.д.) и нанесением всех проектных решений. Сметную стоимость строительства разработать по ФЕР-2001.Продолжительность строительства обосновать проектом организации строительства. |
| 2.7. Энергоэффективность | Разработать раздел «Энергоэффективность», согласно Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009г «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». Разработать паспорт энергетической эффективности соответствии с приказом Минэнерго от 19.04.2010г. №812, приложение 24. |
| 2.8. Охрана окружающей среды | Предусмотреть мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемого хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта согласно норм и стандартов РФ. |
| 2.9. Требования о выполнении противопожарных мероприятий | Пожарную безопасность обеспечить в соответствии с современными требованиями Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», НПБ и норм, действующих на территории Российской Федерации. |
| 2.10.Требования к составу сметной документации | Сметную документацию разработать в соответствии с требованиями Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г.) и Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №124-п от 14.04.2011г. «О порядке проведения проверки сметной стоимости инвестиционных проектов на предмет достоверности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». Документацию разработать в сметно-нормативной базе 2001 года и в ценах сложившихся ко времени ее составления. В составе сметной документации выделить затраты переустройство подземных и надземных коммуникаций. По стоимости материалов, изделий, конструкций, а также по стоимости оборудования предоставить конъюнктурный анализ наиболее экономически выгодного решения стоимостных показателей (мониторинг) на момент сдачи документации, результаты которого необходимо оформить в реестр цен на материалы и оборудование отдельной книгой (альбомом) и согласовать с заказчиком. |
| 3. Дополнительные требования |  |
| 3.1. Требования к декоративному оформлению здания | Не требуется |
| 3.2.Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах | Не требуется |
| 3.3.Необходимость выполнения научно-исследовательских работ | Не требуется |
| 3.4.Необходимость проведения обследования существующих зданий и сооружений | Не требуется |
| 3.5.Необходимость выполнения обмерных работ | Не требуется |
| 3.6.Необходимость обследования существующих зеленых насаждений | Провести визуальное обследование участка проектируемой трассы. При обнаружении существующих зеленых насаждений на земельном участке, выделенном под строительство данного объекта, проектная организация самостоятельно выполняет необходимые обследования для расчёта затрат, необходимых для вырубки зеленых насаждений. |
| 3.7.Выполнение демонстрационных материалов | Не требуется |
| 3.8.Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется |
| 3.9.Требования к оформлению и сдаче проектной документации | 3.9.1.Проектная документация, рабочая документация, отчеты по выполненным инженерным изысканиям, программа инженерных изысканий предоставляется в электронном виде (1 экземпляр): а) В программе Adobe Reader (формат *.pdf) и AutoCAD (формат *.dwg) б) Сканированные материалы в формате *.jpeg в) Сметную документацию передать заказчику в формате программного комплекса «Гранд Смета» и в программе Excel на СD-диске. Информацию на диске заложить в определенной последовательности: каждый раздел документации должен быть в отдельной папке, а на диске должно быть указано наименование объекта, шифр документа, номер и дата контракта, наименование организации разработчика, год разработки документа. 3.9.2.Проектная документация - 5 экземпляров на бумажном носителе в твердом и прочном переплете; 3.9.3. Рабочая документация – 4 экземпляра на бумажном носителе; 3.9.4.Программа инженерных изысканий -2 экземпляра на бумажном носителе; 3.9.5.Отчет по выполненным инженерным изысканиям - 4 экземпляра на бумажном носителе. 3.9.6. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий – 3 экземпляра. 3.9.7. Положительное заключение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объекта – 3 экземпляра на бумажном носителе. Проектную и рабочую документацию оформить в соответствии с ГОСТ 21.001-2013 «Система проектной документации для строительства. Общие положения». Выделить в отдельные тома (книги) в твердом переплете. |
| 3.10.Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз | Проектная организация по поручению Заказчика, предоставляет проектную документацию в полном объеме для проведения государственной экспертизы и достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, ведет работу по снятию замечаний экспертных органов. Государственная экспертиза проводиться в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; часть 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», постановлением Правительства ХМАО - Югры от 14.04.2011 № 124-п «О порядке проведения проверки сметной стоимости инвестиционных проектов на предмет достоверности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». Проектная организация должна предоставлять информацию о ходе рассмотрения и согласования проектной документации Заказчику с приложением писем экспертного органа. В случае получения отрицательного заключения от экспертного органа, затраты по повторной экспертизе несет проектная организация. |
| 3.11.Необходимость проведения авторского надзора | В целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации и выполняемых строительно-монтажными работами, надлежит осуществлять авторский надзор, руководствуясь СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» выполняется проектной организацией, разработчиком рабочей документации по отдельному договору. |
| 3.12.Особые условия | 3.12.1.Сроки окончания выполнения работ 6 месяцев с даты заключения муниципального контракта; 3.12.2. Согласовать проектную документацию с эксплуатирующими (заинтересованными) организациями технические условия, которых получены. 3.12.3. Обосновать затраты на перенос сооружений и инженерных коммуникаций. |

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310,  р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г. Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________

Подрядчик

_____________________, действующий на основании ________________

Приложение №2

к муниципальному контракту

Порядок расчета стоимости работ

на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Инженерные сети микрорайона ПМК-5 в городе Югорске».

| № этапа | Наименование видов работ | Объем выполненных работ от общего объема работ (%) | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инженерно-геодезические изыскания | 4 |  |
| 2. | Инженерно-геологические изыскания | 5,5 |  |
| 3. | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | 2 |  |
| 4. | Инженерно-экологические | 2 |  |
| 5. | Проектные работы (Стадия: Проектная документация) | 40 |  |
| 6. | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 20 |  |
| 7. | Положительное заключение проверки достоверности сметной стоимости строительства объекта | 6 |  |
| 8. | Согласование проектной документации. | 0,5 |  |
| 9. | Проектные работы (Стадия: Рабочая документация) | 20 |  |
|  | Итого: | 100 |  |

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310,  р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г. Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы города - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________

Подрядчик

_____________________, действующий на основании ________________

Часть VI. Техническая часть конкурсной документации

на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Инженерные сети микрорайона ПМК-5 в городе Югорске».

Место сдачи-приемки работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.

Место нахождения объекта для выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, Тюменская область, город Югорск, микрорайон ПМК-5.

Сроки выполнения работ:

- начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание работ: 31 августа 2017 года.

Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями задания на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной и рабочей документации по объекту: «Инженерные сети микрорайона ПМК-5 в городе Югорске» и технической части конкурсной документации, согласно действующим нормативным документам, несет ответственность за отступление от них.

Устранение недостатков и выполнение необходимых доработок, независимо от срока их обнаружения, производится Подрядчиком за свой счет, если они не выходят за пределы требований и условий настоящего контракта.

- Перечень основных данных и требований для проектирования указаны в задании на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной и рабочей документации по объекту: «Инженерные сети микрорайона ПМК-5 в городе Югорске».

- ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Инженерные сети микрорайона ПМК-5 в городе Югорске».

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1.Общие данные |  |
| 1.1. Основание для проектирования | Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 25 апреля 2014 г. N 146-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 408-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2014-2020 годах". |
| 1.2. Источник финансирования | Бюджет города Югорска |
| 1.3. Вид строительства | Новое строительство |
| 1.4.Стадийность проектирования | Инженерные изыскания, Проектная документация, Государственная экспертиза проектной документации, Рабочая документация. |
| 1.5.Функциональное назначение и проектная мощность | Назначение - предоставление коммунальных услуг надлежащего качества. Протяженность линейного объекта: а) сети канализации ориентировочная протяжённость трассы 722 м (при проектировании требуется уточнение); б) наружные сети газоснабжения ориентировочная протяжённость трассы 355 м (при проектировании требуется уточнение); д) наружные сети водоснабжения ориентировочная протяжённость трассы 816 м (при проектировании требуется уточнение); |
| 1.6. Сведения об участке строительства | Месторасположение объекта капитального строительства - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, ПМК-5. Климатический район-1 Подрайон - IД Ветровой -II Снеговой район - V Зона влажности - нормальная Глубина промерзания грунтов-(2.4м-2.88м) Климатические данные необходимо учитывать по СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированая редакция СНиП 23-01-99* |
| 1.7.Указание о выделении этапов строительства | Не требуется |
| 1.8. Исходные данные для проектирования | 1. Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта» по объекту капитального строительства «Сети канализации микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе улицы Полевая в городе Югорске. Первый этап. 135.2013 ПИР-ТКР.1 (на бумажном носителе, в одном экземпляре). 2. Совмещенный проект планировки территории ХМАО-Югра городской округ Югорск жилой микрорайон «14-ый А» жилой микрорайон «ПМК-5»; 3. Постановление администрации г. Югорска №6388 от 24.11.2014г. Об утверждении совмещенного проекта планировки территории ХМАО-Югра городской округ Югорск город Югорск жилой микрорайон «14-ый А» жилой мкр. «ПМК-5»; Проектная организация выполняет расчет инженерных нагрузок и их обоснование. После получения нагрузок от проектной организации. Заказчик выдает уточненные условия на инженерное обеспечение. Сбор иных исходных данных, необходимых для проектирования, осуществляет проектировщик. |
| 2. Основные требования |  |
| 2.1.Требования к выполнению инженерных изысканий | Перед выполнением инженерных изысканий, проектная организация разрабатывает техническое задание на инженерные изыскания и согласовывает с Заказчиком. Инженерные изыскания выполняет проектная организация, с учетом прилегающих территорий застройки и трасс инженерных коммуникаций, необходимых для инженерного обеспечения объекта. Виды инженерных изысканий, подлежащих выполнению: а) Инженерно-геодезические изыскания б) Инженерно-геологические изыскания в) Инженерно-гидрометеорологические изыскания г) Инженерно-экологические изыскания Проектная организация определят необходимость выполнения инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий и обосновывает выполнение данных изысканий. К инженерным изысканиям приступить после согласования программы изысканий заказчиком. Программа изысканий должна соответствовать требованиям настоящего задания, содержать обоснование необходимости выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и методы их выполнения, учитывать сложность топографических, инженерно-геологических и климатических условий территории, на которой будет осуществляться строительство проектируемого участка, степень изученности указанных условий. В составе программы разработать календарный график выполнения работ. Требования к точности, составу, сдаче отчетов о выполненных изыскательских работах принять на основе положений СП 47.13330.2012, а также СП 11-104-97, СП 11-105-97, ч.1-4, СП 11-103-97, СП 11-102-97, СП 11-109-98. Отчет о выполненных инженерно-геодезических, инженерно-гидрометеорологические изысканиях, инженерно-экологических изысканиях, инженерно-геологических изысканиях сдать заказчику после окончания изыскательских работ. Отчет о выполненных изысканиях должен содержать материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражать сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство проектируемого участка, о видах, об объеме, о способах и сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных изысканий, о результатах комплексного изучения природных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных условий при осуществлении строительства объекта, о результатах оценки влияния строительства проектируемого объекта на другие объекты капитального строительства. На основе инженерных изысканий выполнить прогноз возможных изменений инженерно-геологических условий в части взаимодействия размещаемых зданий, сооружений, инженерных сетей с геологической средой, с целью изучения необходимых и достаточных материалов и данных для принятия обоснованных проектных решений. Все материалы инженерных изысканий выдать объем, согласно разделу 3.9. настоящего задания на проектирование. |
| 2.2. Требования к составу и содержанию проектной документации | Предусмотреть разработку проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями письма Министерства регионального развития РФ от 22.06.2009г. № 19088-СК/08 «О разъяснении норм Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. части III «Состав разделов проектной документации на линейные объекты капитального строительства и требования к содержанию этих разделов»: - Раздел «Пояснительная записка»; - Раздел «Проект полосы отвода»; - Раздел «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»; - Раздел «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта»; - Раздел «Проект организации строительства»; - Раздел «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта» (при необходимости); - Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды»; - Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; - Раздел «Смета на строительство»; - Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»: - Разработать раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» согласно п. 10.1 статьи 48 «Градостроительного кодекса РФ»; Состав и объем рабочей документации, необходимой для проектирования, определяет проектировщик и согласовывает с Заказчиком до начала проектирования. Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями: -Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009г.; -ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации"; -Своду правил СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения "Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009; Других Федеральных законов и нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. |
| 2.3. Схема планировочной организации земельного участка | Схему планировочной организации земельного участка выполнить в соответствии с проектом планировки. Вновь проектируемые объекты увязать с существующими инженерными сетями. Предусмотреть компенсационное благоустройство и озеленение. Благоустройство выполнить в границах проекта полосы отвода линейного объекта согласно норм. Предусмотреть сопряжение проектируемого благоустройства с существующим благоустройством. Предусмотреть организацию рельефа с максимальным использованием грунта из котлована без его вывоза. |
| 2.4. Конструктивные решения изделия и материалы несущих ограждающих конструкций | До начала разработки проектной документации, проектная организация предоставляет на согласование заказчику карточку основных технических решений на конструктивные решения, оборудование, изделия и материалы. Конструктивные решения по сетям водоотведения принять на основании технических условий №08/2269 от 12.08.2015г. и СП 32.13330.2012 "СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения" Конструктивные решения по сетям водоснабжения принять на основании технических условий №08/2269 от 12.08.2015г. и СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"; Конструктивные решения по сетям газоснабжения принять на основании технических условий АО «Газпром газораспределение Север» и СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы"; |
| 2.5.Технологические решения и оборудование | Применить оборудование отечественного и импортного производства согласовать с эксплуатирующими организациями. До начала разработки проектной документации, проектная организация предоставляет на согласование заказчику карточку основных технических решений на оборудование, изделия и материалы. # Предоставить перечень инженерного и технологического оборудования с приложением обосновывающих документов по стоимости оборудования (прайс-листы) не менее чем 3-х производителей (поставщиков) по каждому наименованию с указанием технических характеристик и производителя. # Перечень инженерного и технологического оборудования должен соответствовать Федеральному закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и содержать: технические характеристики оборудования и материалов (размер, цвет, материал) и требования, которые не повлекут за собой ограничение количества участников закупки; |
| 2.6. Наружные инженерные сети | Инженерное обеспечение проектируемого объекта выполнить в соответствии с действующими нормами, стандартами и правилами. Технические решения принять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории РФ, и обеспечат безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Проектными решениями необходимо предусмотреть: а) сети канализации ориентировочная протяжённость трассы 722 м (при проектировании требуется уточнение); б) наружные сети газоснабжения ориентировочная протяжённость трассы 355 м (при проектировании требуется уточнение); д) наружные сети водоснабжения ориентировочная протяжённость трассы 816 м (при проектировании требуется уточнение); При выполнении работ учесть «Технологические и конструктивные решения линейного объекта» по объекту капитального строительства «Сети канализации микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе улицы Полевая в городе Югорске. Первый этап. Необходимо выполнить единый план проектируемого участка в масштабе 1:2000, с сохранением существующей ситуации (высотные отметки, подземные и надземные коммуникации-в пределах их охранных зон и т.д.) и нанесением всех проектных решений. Сметную стоимость строительства разработать по ФЕР-2001.Продолжительность строительства обосновать проектом организации строительства. |
| 2.7. Энергоэффективность | Разработать раздел «Энергоэффективность», согласно Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009г «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». Разработать паспорт энергетической эффективности соответствии с приказом Минэнерго от 19.04.2010г. №812, приложение 24. |
| 2.8. Охрана окружающей среды | Предусмотреть мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемого хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта согласно норм и стандартов РФ. |
| 2.9. Требования о выполнении противопожарных мероприятий | Пожарную безопасность обеспечить в соответствии с современными требованиями Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», НПБ и норм, действующих на территории Российской Федерации. |
| 2.10.Требования к составу сметной документации | Сметную документацию разработать в соответствии с требованиями Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г.) и Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №124-п от 14.04.2011г. «О порядке проведения проверки сметной стоимости инвестиционных проектов на предмет достоверности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». Документацию разработать в сметно-нормативной базе 2001 года и в ценах сложившихся ко времени ее составления. В составе сметной документации выделить затраты переустройство подземных и надземных коммуникаций. По стоимости материалов, изделий, конструкций, а также по стоимости оборудования предоставить конъюнктурный анализ наиболее экономически выгодного решения стоимостных показателей (мониторинг) на момент сдачи документации, результаты которого необходимо оформить в реестр цен на материалы и оборудование отдельной книгой (альбомом) и согласовать с заказчиком. |
| 3. Дополнительные требования |  |
| 3.1. Требования к декоративному оформлению здания | Не требуется |
| 3.2.Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах | Не требуется |
| 3.3.Необходимость выполнения научно-исследовательских работ | Не требуется |
| 3.4.Необходимость проведения обследования существующих зданий и сооружений | Не требуется |
| 3.5.Необходимость выполнения обмерных работ | Не требуется |
| 3.6.Необходимость обследования существующих зеленых насаждений | Провести визуальное обследование участка проектируемой трассы. При обнаружении существующих зеленых насаждений на земельном участке, выделенном под строительство данного объекта, проектная организация самостоятельно выполняет необходимые обследования для расчёта затрат, необходимых для вырубки зеленых насаждений. |
| 3.7.Выполнение демонстрационных материалов | Не требуется |
| 3.8.Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется |
| 3.9.Требования к оформлению и сдаче проектной документации | 3.9.1.Проектная документация, рабочая документация, отчеты по выполненным инженерным изысканиям, программа инженерных изысканий предоставляется в электронном виде (1 экземпляр): а) В программе Adobe Reader (формат *.pdf) и AutoCAD (формат *.dwg) б) Сканированные материалы в формате *.jpeg в) Сметную документацию передать заказчику в формате программного комплекса «Гранд Смета» и в программе Excel на СD-диске. Информацию на диске заложить в определенной последовательности: каждый раздел документации должен быть в отдельной папке, а на диске должно быть указано наименование объекта, шифр документа, номер и дата контракта, наименование организации разработчика, год разработки документа. 3.9.2.Проектная документация - 5 экземпляров на бумажном носителе в твердом и прочном переплете; 3.9.3. Рабочая документация – 4 экземпляра на бумажном носителе; 3.9.4.Программа инженерных изысканий -2 экземпляра на бумажном носителе; 3.9.5.Отчет по выполненным инженерным изысканиям - 4 экземпляра на бумажном носителе. 3.9.6. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий – 3 экземпляра. 3.9.7. Положительное заключение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объекта – 3 экземпляра на бумажном носителе. Проектную и рабочую документацию оформить в соответствии с ГОСТ 21.001-2013 «Система проектной документации для строительства. Общие положения». Выделить в отдельные тома (книги) в твердом переплете. |
| 3.10.Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз | Проектная организация по поручению Заказчика, предоставляет проектную документацию в полном объеме для проведения государственной экспертизы и достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, ведет работу по снятию замечаний экспертных органов. Государственная экспертиза проводиться в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; часть 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», постановлением Правительства ХМАО - Югры от 14.04.2011 № 124-п «О порядке проведения проверки сметной стоимости инвестиционных проектов на предмет достоверности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». Проектная организация должна предоставлять информацию о ходе рассмотрения и согласования проектной документации Заказчику с приложением писем экспертного органа. В случае получения отрицательного заключения от экспертного органа, затраты по повторной экспертизе несет проектная организация. |
| 3.11.Необходимость проведения авторского надзора | В целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации и выполняемых строительно-монтажными работами, надлежит осуществлять авторский надзор, руководствуясь СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» выполняется проектной организацией, разработчиком рабочей документации по отдельному договору. |
| 3.12.Особые условия | 3.12.1.Сроки окончания выполнения работ 6 месяцев с даты заключения муниципального контракта; 3.12.2. Согласовать проектную документацию с эксплуатирующими (заинтересованными) организациями технические условия, которых получены. 3.12.3. Обосновать затраты на перенос сооружений и инженерных коммуникаций. |

- Приложение

- к конкурсной документации

| ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативные документы: Сборники базовых цен на проектно-изыскательские работы Сборники на инженерные изыскания Методические документы в строительстве. Приложение №3 к письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 09.12.2016г. № 41695-ХМ/09 Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 4 квартал 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Используемый метод определения НМЦК: проектно-сметный метод |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |
| НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ "ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ МИКРОРАЙОНА ПМК-5 В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, тыс.руб. | Стоимость работ, тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| Раздел 1. Геодезия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,25 м: 2 категории сложности - полевые работы, 1,294(га) | СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.9 п.2-2-1 (СБЦ102-9-2-2-1) | (3,481*1,294)*1,06*1,0875*1,55*1,25*3,93 | 39,537 |  |  |  |  |
|  |  | - п.13 ОУ Расходы на организацию и ликвидацию инженерно-геодезических работ К=1,06; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Внутр_тр Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы до участка работ до 5 км, при сметной стоимости полевых изыскательских работ до 75 тыс. руб. К=1,0875; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - прим.4 Для планов подземных коммуникаций на застроенных территориях с применением трубокабелеискателей К=1,55; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8д таб.3 При выполнении изысканий в районах, для которых установлены районные коэффициенты к заработной плате: 1,5 К=1,25; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пересчет стоимости изыскательских работ в текущие цены к базисному уровню на 01.01.2001 г. Кинф=3,93 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,25 м: 2 категории сложности - камеральные работы, 1,294(га) | СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.9 п.2-2-2 (СБЦ102-9-2-2-2) | (1,269*1,294)*1,75*1,1*1,55*1,25*3,93 | 24,069 |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.15е При выполнении картографических работ на магнитном и бумажном носителях К=1,75; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.15г Составление чертежей в цвете К=1,1; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - прим.4 Для планов подземных коммуникаций на застроенных территориях с применением трубокабелеискателей К=1,55; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8д таб.3 При выполнении изысканий в районах, для которых установлены районные коэффициенты к заработной плате: 1,5 К=1,25; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пересчет стоимости изыскательских работ в текущие цены к базисному уровню на 01.01.2001 г. Кинф=3,93 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Составление программы по геодезическим работам: стоимость работ до 100 тыс.руб. - 3,4%, 63,606(1 программа) | СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений (2006)" табл.67 п.1 (СБЦ105-67-1) | (0,0034*63,606)*1,25*1,2*3,93 | 1,275 |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8д таб.3 При районном коэффициенте к заработной плате 1,5 К=1,25; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.15д При необходимости выполнения камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий К=1,2; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пересчет стоимости изыскательских работ в текущие цены к базисному уровню на 01.01.2001 г. Кинф=3,93 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Геология |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полевые работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Плановая и высотная привязка при расстоянии между геологическими выработками или точками св. 50 до 100м: категория сложности 1, 3(1 выработка (точка)) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.93 п.2-1 (СБЦ103-93-2-1) | (0,0074*3)*1,1*1,25*44,5 | 1,358 |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 2-3,5 мес. К=1,1; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8е При выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера К=1,25; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пересчет стоимости изыскательских работ в текущие цены к базисному уровню на 01.01.1991 г. Кинф=44,5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Колонковое бурение скважины диаметром до 160мм, глубиной до 15м: категория породы 2, 15(м) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.17 п.1-2 (СБЦ103-17-1-2) | (0,0384*15)*1,0875*1,1*1,25*44,5 | 38,328 |  |  |  |  |
|  |  | - Внутр_тр Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы до участка работ до 5 км, при сметной стоимости полевых изыскательских работ до 5 тыс. руб. К=1,0875; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 2-3,5 мес. К=1,1; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8е При выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера К=1,25; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пересчет стоимости изыскательских работ в текущие цены к базисному уровню на 01.01.1991 г. Кинф=44,5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Отбор монолитов из буровых скважин (связные грунты) с глубины до 10м, 3(1 монолит) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.57 п.1-1 (СБЦ103-57-1-1) | (0,0229*3)*1,2*1,25*44,5 | 4,586 |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 4-5,5 мес. К=1,2; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8е При выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера К=1,25; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пересчет стоимости изыскательских работ в текущие цены к базисному уровню на 01.01.1991 г. Кинф=44,5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Гидрогеологические наблюдения при бурении скважины диаметром до 160мм глубиной до 15м, 15(м) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.18 п.1-1 (СБЦ103-18-1-1) | (0,0016*15)*1,1*1,25*44,5 | 1,469 |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 2-3,5 мес. К=1,1; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8е При выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера К=1,25; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пересчет стоимости изыскательских работ в текущие цены к базисному уровню на 01.01.1991 г. Кинф=44,5 |  |  |  |  |  |  |
| Камеральные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Камеральная обработка материалов буровых и горнопроходческих работ с гидрогеологическими наблюдениями: категория сложности инженерно-геологических условий 1, 15(1м выработки) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.82 п.2-1 (СБЦ103-82-2-1) | (0,008*15)*1,25*44,5 | 6,675 |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8е При выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера К=1,25; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пересчет стоимости изыскательских работ в текущие цены к базисному уровню на 01.01.1991 г. Кинф=44,5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Составление программы производства работ, средняя глубина исследования: до 5м, исследуемая площадь до 1км2, 1(1 программа) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.81 п.1-1 (СБЦ103-81-1-1) | (0,2*1)*1,25*44,5 | 11,125 |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8е При выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера К=1,25; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пересчет стоимости изыскательских работ в текущие цены к базисному уровню на 01.01.1991 г. Кинф=44,5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Составление технического отчета (заключения) о результатах выполненных работ, категория сложности инженерно-геологических условий 3, при стоимости камеральных работ: до 5 тыс. руб. - 25%, 4(1 отчет) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.87 п.1-3 (СБЦ103-87-1-3) | (0,025*4)*1,25*44,5 | 5,563 |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8е При выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера К=1,25; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пересчет стоимости изыскательских работ в текущие цены к базисному уровню на 01.01.1991 г. Кинф=44,5 |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Испытание прочности мерзлых глинистых грунтов в ускоренном режиме (срез по поверхности смерзания), 3(1 образец) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.63 п.7 (СБЦ103-63-7) | (0,0926*3)*1,25*44,5 | 15,453 |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8е При выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера К=1,25; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пересчет стоимости изыскательских работ в текущие цены к базисному уровню на 01.01.1991 г. Кинф=44,5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Стандартный (типовой) анализ воды, 3(1 проба) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.73 п.2 (СБЦ103-73-2) | (0,0673*3)*1,25*44,5 | 11,231 |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8е При выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера К=1,25; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пересчет стоимости изыскательских работ в текущие цены к базисному уровню на 01.01.1991 г. Кинф=44,5 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Подземные газопроводы протяжённостью, км:свыше 0,1 до 0,5, 0,355(км) | СБЦП "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений (2015)" табл.7 п.2 (СБЦП14-7-2) | (5,221+137,561*0,355)*1,1*3,92 | 233,086 |  |  |  |  |
|  |  | - п.2.2.19 При проектировании объектов в городах с населением от 500 тысяч человек до 1 млн. человек (до) К=1,1; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пересчет стоимости проетных работ в текущие цены к базисному уровню на 01.01.2001 г. Кинф=3,92; |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Канализация (бытовая, дождевая, общесплавная), сооружаемая открытым способом диаметром до 300 мм, протяженностью:свыше 500 м, 722(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.5 п.2 (СБЦП07-5-2) | (55,5+0,083*(0.4*500+0.6*722))*3,92 | 423,578 |  |  |  |  |
|  |  | - Пересчет стоимости проетных работ в текущие цены к базисному уровню на 01.01.2001 г. Кинф=3,92 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Городской водопровод, сооружаемый открытым способом диаметром до 315 мм, протяженностью:от 100 до 1000 м, 816(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.4 п.1 (СБЦП07-4-1) | (12+0,136*816)*3,92 | 482,066 |  |  |  |  |
|  |  | - Пересчет стоимости проетных работ в текущие цены к базисному уровню на 01.01.2001 г. Кинф=3,92 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Экология |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полевые работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при проходимости удовлетворительной: 1 категория сложности, полевые работы, 0,647(1км маршрута) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.9 п.2-1-1 (СБЦ103-9-2-1-1) | (0,0204*0,647)*1,1*1,25*44,5 | 0,808 |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 2-3,5 мес. К=1,1; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8е При выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера К=1,25; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пересчет стоимости изыскательских работ в текущие цены к базисному уровню на 01.01.1991 г. Кинф=44,5 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Рекогносцировочное почвенное обследование при проходимости удовлетворительной: 1 категория сложности, полевые работы, 0,647(1км маршрута) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.9 п.5-1-1 (СБЦ103-9-5-1-1) | (0,00341*0,647)*1,1*1,25*44,5 | 0,135 |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 2-3,5 мес. К=1,1; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8е При выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера К=1,25; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пересчет стоимости изыскательских работ в текущие цены к базисному уровню на 01.01.1991 г. Кинф=44,5 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении инженерно-геологической,гидрогеологической, почвенной, инженерно-экологической карты в масштабе 1:2000-1:1000: проходимость удовлетворительная, полевые работы, 0,647(1км маршрута) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.10 п.4-2-1 (СБЦ103-10-4-2-1) | (0,0203*0,647)*1,1*1,25*44,5 | 0,804 |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 2-3,5 мес. К=1,1; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8е При выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера К=1,25; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пересчет стоимости изыскательских работ в текущие цены к базисному уровню на 01.01.1991 г. Кинф=44,5 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Описание точек наблюдений при составлении инженерно-экологических карт, категория сложности 1: категория сложности 1, полевые работы, 8(1 точка) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.11 п.2-1-1 (СБЦ103-11-2-1-1) | (0,0073*8)*1,1*1,25*44,5 | 3,573 |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 2-3,5 мес. К=1,1; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8е При выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера К=1,25; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пересчет стоимости изыскательских работ в текущие цены к базисному уровню на 01.01.1991 г. Кинф=44,5 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Отбор точечных проб для анализа на загрязненность по химическим показателям: воздуха почвенного (грунтового) и приземной атмосферы (пробоотборниками), 8(1 проба) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.60 п.8 (СБЦ103-60-8) | (0,0097*8)*1,1*1,25*44,5 | 4,748 |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 2-3,5 мес. К=1,1; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8е При выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера К=1,25; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пересчет стоимости изыскательских работ в текущие цены к базисному уровню на 01.01.1991 г. Кинф=44,5 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Определение на месте отбора пробы отдельных неустойчивых химических компонентов в воде (концентрация водородных ионов рН, окислительно-восстановительный потенциал, двуокиси углерода, свободного кислорода), 8(1 проба) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.61 п.61-1 (СБЦ103-61-61-1) | (0,029*8)*1,1*1,25*44,5 | 14,196 |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 2-3,5 мес. К=1,1; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8е При выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера К=1,25; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пересчет стоимости изыскательских работ в текущие цены к базисному уровню на 01.01.1991 г. Кинф=44,5 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Определение на месте отбора пробы метана и СО2 в воздухе, 8(1 проба) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.61 п.61-2 (СБЦ103-61-61-2) | (0,0065*8)*1,1*1,25*44,5 | 3,182 |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 2-3,5 мес. К=1,1; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8е При выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера К=1,25; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пересчет стоимости изыскательских работ в текущие цены к базисному уровню на 01.01.1991 г. Кинф=44,5 |  |  |  |  |  |  |
| Камеральные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при проходимости удовлетворительной: 1 категория сложности, камеральные работы, 0,647(1км маршрута) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.9 п.2-1-2 (СБЦ103-9-2-1-2) | (0,0135*0,647)*1,25*44,5 | 0,486 |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8е При выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера К=1,25; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пересчет стоимости изыскательских работ в текущие цены к базисному уровню на 01.01.1991 г. Кинф=44,5 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Рекогносцировочное почвенное обследование при проходимости удовлетворительной: 1 категория сложности, камеральные работы, 0,647(1км маршрута) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.9 п.5-1-2 (СБЦ103-9-5-1-2) | (0,00127*0,647)*1,25*44,5 | 0,046 |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8е При выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера К=1,25; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пересчет стоимости изыскательских работ в текущие цены к базисному уровню на 01.01.1991 г. Кинф=44,5 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении инженерно-геологической,гидрогеологической, почвенной, инженерно-экологической карты в масштабе 1:2000-1:1000: проходимость удовлетворительная, камеральные работы, 0,647(1км маршрута) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.10 п.4-2-2 (СБЦ103-10-4-2-2) | (0,0021*0,647)*1,25*44,5 | 0,076 |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8е При выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера К=1,25; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пересчет стоимости изыскательских работ в текущие цены к базисному уровню на 01.01.1991 г. Кинф=44,5 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Описание точек наблюдений при составлении инженерно-экологических карт, категория сложности 1: категория сложности 1, камеральные работы, 8(1 точка) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.11 п.2-1-2 (СБЦ103-11-2-1-2) | (0,0045*8)*1,25*44,5 | 2,003 |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8е При выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера К=1,25; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пересчет стоимости изыскательских работ в текущие цены к базисному уровню на 01.01.1991 г. Кинф=44,5 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Составление технического отчета (заключения) о результатах выполненных работ, при стоимости камеральных работ: до 5 тыс. руб. - 21%, 4(1 отчет) | СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)" табл.87 п.1-2 (СБЦ103-87-1-2) | (0,021*4)*1,25*44,5 | 4,673 |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8е При выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера К=1,25; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пересчет стоимости изыскательских работ в текущие цены к базисному уровню на 01.01.1991 г. Кинф=44,5 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Гидрометеорология |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Давление воздуха (среднемесячное), 1(1 годостанция) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.67 п.2 (СБЦ104-67-2) | (0,001*1)*1,1*1,2*3,93 | 0,005 |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года продолжительностью 2-3,5 мес. К=1,1; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ч.2 п.3 При выполнении инженерно-гидрометеорологических изысканий в объеме, не превышающем общей стоимости по объекту 2 тыс. руб. К=1,2; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пересчет стоимости изыскательских работ в текущие цены к базисному уровню на 01.01.2001 г. Кинф=3,93 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Составление вспомогательной таблицы характеристик гидрологического режима (по одному пункту и одному элементу) при неискаженном водном режиме и числе лет наблюдений: до 50, 1(1 таблица) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.52 п.1 (СБЦ104-52-1) | (0,108*1)*1,1*1,2*3,93 | 0,56 |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года продолжительностью 2-3,5 мес. К=1,1; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ч.2 п.3 При выполнении инженерно-гидрометеорологических изысканий в объеме, не превышающем общей стоимости по объекту 2 тыс. руб. К=1,2; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пересчет стоимости изыскательских работ в текущие цены к базисному уровню на 01.01.2001 г. Кинф=3,93 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Анализ результатов водомерных наблюдений, 1(1 годопункт) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.54 п.1 (СБЦ104-54-1) | (0,021*1)*1,1*1,2*3,93 | 0,109 |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года продолжительностью 2-3,5 мес. К=1,1; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ч.2 п.3 При выполнении инженерно-гидрометеорологических изысканий в объеме, не превышающем общей стоимости по объекту 2 тыс. руб. К=1,2; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пересчет стоимости изыскательских работ в текущие цены к базисному уровню на 01.01.2001 г. Кинф=3,93 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Ежедневная температура воздуха по срокам, 1(1 годостанция) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.67 п.4 (СБЦ104-67-4) | (0,03*1)*1,1*1,2*3,93 | 0,156 |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года продолжительностью 2-3,5 мес. К=1,1; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ч.2 п.3 При выполнении инженерно-гидрометеорологических изысканий в объеме, не превышающем общей стоимости по объекту 2 тыс. руб. К=1,2; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пересчет стоимости изыскательских работ в текущие цены к базисному уровню на 01.01.2001 г. Кинф=3,93 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Ежедневная влажность воздуха по срокам, 1(1 годостанция) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.67 п.7 (СБЦ104-67-7) | (0,039*1)*1,1*1,2*3,93 | 0,202 |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года продолжительностью 2-3,5 мес. К=1,1; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ч.2 п.3 При выполнении инженерно-гидрометеорологических изысканий в объеме, не превышающем общей стоимости по объекту 2 тыс. руб. К=1,2; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пересчет стоимости изыскательских работ в текущие цены к базисному уровню на 01.01.2001 г. Кинф=3,93 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ветер - ежедневные по срокам, 1(1 годостанция) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.67 п.10 (СБЦ104-67-10) | (0,039*1)*1,1*1,2*3,93 | 0,202 |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года продолжительностью 2-3,5 мес. К=1,1; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ч.2 п.3 При выполнении инженерно-гидрометеорологических изысканий в объеме, не превышающем общей стоимости по объекту 2 тыс. руб. К=1,2; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пересчет стоимости изыскательских работ в текущие цены к базисному уровню на 01.01.2001 г. Кинф=3,93 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Облачность - ежедневная по срокам, 1(1 годостанция) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.67 п.16 (СБЦ104-67-16) | (0,028*1)*1,1*1,2*3,93 | 0,145 |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года продолжительностью 2-3,5 мес. К=1,1; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ч.2 п.3 При выполнении инженерно-гидрометеорологических изысканий в объеме, не превышающем общей стоимости по объекту 2 тыс. руб. К=1,2; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пересчет стоимости изыскательских работ в текущие цены к базисному уровню на 01.01.2001 г. Кинф=3,93 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Атмосферные явления (число дней с одним атмосферным явлением) с вычислением среднего числа дней по месяцам и за год, 1(1 годостанция) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.67 п.17 (СБЦ104-67-17) | (0,001*1)*1,1*1,2*3,93 | 0,005 |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года продолжительностью 2-3,5 мес. К=1,1; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ч.2 п.3 При выполнении инженерно-гидрометеорологических изысканий в объеме, не превышающем общей стоимости по объекту 2 тыс. руб. К=1,2; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пересчет стоимости изыскательских работ в текущие цены к базисному уровню на 01.01.2001 г. Кинф=3,93 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Температура почвы (с глубиной промерзания или оттаивания) - среднемесячные данные, 1(1 годостанция) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.67 п.18 (СБЦ104-67-18) | (0,0072*1)*1,1*1,2*3,93 | 0,037 |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года продолжительностью 2-3,5 мес. К=1,1; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ч.2 п.3 При выполнении инженерно-гидрометеорологических изысканий в объеме, не превышающем общей стоимости по объекту 2 тыс. руб. К=1,2; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пересчет стоимости изыскательских работ в текущие цены к базисному уровню на 01.01.2001 г. Кинф=3,93 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Радиационный баланс (средние месячные составляющие), 1(1 годостанция) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.67 п.22 (СБЦ104-67-22) | (0,0067*1)*1,1*1,2*3,93 | 0,035 |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года продолжительностью 2-3,5 мес. К=1,1; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ч.2 п.3 При выполнении инженерно-гидрометеорологических изысканий в объеме, не превышающем общей стоимости по объекту 2 тыс. руб. К=1,2; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пересчет стоимости изыскательских работ в текущие цены к базисному уровню на 01.01.2001 г. Кинф=3,93 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Производство метеорологических расчетов: Скорость ветра для определения динамической нагрузки, 20 годостанций, 1(1 расчет) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.68 п.2 (СБЦ104-68-2) | (0,202*1)*1,1*1,2*3,93 | 1,048 |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года продолжительностью 2-3,5 мес. К=1,1; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ч.2 п.3 При выполнении инженерно-гидрометеорологических изысканий в объеме, не превышающем общей стоимости по объекту 2 тыс. руб. К=1,2; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пересчет стоимости изыскательских работ в текущие цены к базисному уровню на 01.01.2001 г. Кинф=3,93 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Производство метеорологических расчетов: Глубина промерзания грунта, 20 годостанций, 1(1 расчет) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.68 п.15 (СБЦ104-68-15) | (0,049*1)*1,1*1,2*3,93 | 0,254 |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года продолжительностью 2-3,5 мес. К=1,1; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ч.2 п.3 При выполнении инженерно-гидрометеорологических изысканий в объеме, не превышающем общей стоимости по объекту 2 тыс. руб. К=1,2; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пересчет стоимости изыскательских работ в текущие цены к базисному уровню на 01.01.2001 г. Кинф=3,93 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Составление климатической характеристики района изысканий при числе метеорологических станций 1, число годостанций: до 50, 1(1 записка) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.69 п.1-1 (СБЦ104-69-1-1) | (0,201*1)*1,1*1,2*3,93 | 1,043 |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года продолжительностью 2-3,5 мес. К=1,1; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ч.2 п.3 При выполнении инженерно-гидрометеорологических изысканий в объеме, не превышающем общей стоимости по объекту 2 тыс. руб. К=1,2; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пересчет стоимости изыскательских работ в текущие цены к базисному уровню на 01.01.2001 г. Кинф=3,93 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Обоснование предпроектной документации производства гидрологических работ, стоимость камеральных работ: до 2 тыс.руб., 1(1 программа) | СБЦ "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках (2001)" табл.53 п.1-1 (СБЦ104-53-1-1) | (0,3*1)*1,1*1,2*3,93 | 1,556 |  |  |  |  |
|  |  | - ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года продолжительностью 2-3,5 мес. К=1,1; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ч.2 п.3 При выполнении инженерно-гидрометеорологических изысканий в объеме, не превышающем общей стоимости по объекту 2 тыс. руб. К=1,2; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пересчет стоимости изыскательских работ в текущие цены к базисному уровню на 01.01.2001 г. Кинф=3,93 |  |  |  |  |  |  |
| - Раздел 6. Экспертиза |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 42 | - Экспертиза проектной документации и инженерных изысканий | - Приложение к Постановлению Правительства РФ №145 от 05.03.2007г. Индекс пересчета в текущие цены К=3,73 | - Рпд=СпдхПхКi Доля от суммарной стоимости проектных и изыскательских работ 27,3% (90,837*3,73) | - 338,822 |  |  |  |  |
| - 43 | - Достоверность определения сметной стоимости | - Приложение 2 к приказу "Об утверждении правил оказания платных услуг Автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного окрга-югры "Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве" от 20.11.2014г. №57-П | - п.3.2 | - 95,000 |  |  |  |  |
|  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по разделу 1 Геодезия |  |  | 64,881 |  |  |  |  |
|  | Итоги по разделу 2 Геология |  |  | 95,788 |  |  |  |  |
|  | Итоги по разделу 3 Проектные работы |  |  | 1 138,73 |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 4 Экология |  |  | 34,73 |  |  |  |  |
|  | Итоги по разделу 5 Гидрометеорология |  |  | 5,357 |  |  |  |  |
|  | Итоги по разделу 6 Экспертиза |  |  | 433,822 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 1 773,308 |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  | 319,195 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 2 092,503 |  |  |  |  |

В случае закупки на поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению участники, в случае, если это предусмотрено в пункте 10.1.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», указывается также  цена единицы товара, услуги; в случае закупки на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг, если в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» указаны начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), а также начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы, указывается также цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, цена единицы услуги и (или) работы).

Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании письма ФНС об упрощенной системе налогообложения». или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС

Включается в заявку на участие в конкурсе в случае, если в пункте   части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» предусмотрено проведение конкурса среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.