Разъяснение положений

документации об аукционе в электронной форме  №187300005815000464 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по монтажу подъемного оборудования в подземном пешеходном переходе в городе Югорске

1.  Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.

Адрес электронной почты: Е-mail: DJKiSK@ugorsk.ru

Номер контактного телефона: (34675) 7-30-81.

- Уполномоченный орган: Управление экономической политики администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г.          Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

Адрес электронной почты: Е-mailomz@ugorsk.ru.

Номер контактного телефона: (34675) 5-00-37.

Текст  запроса:

- В сведениях о закупке №0187300005815000464 на Сбербанк-АСТ указан срок исполнения договора Декабрь 2016, а в Извещении ОАЭФ на сайте zakupki.gov.ru срок указан 31 марта 2016 г. Какой срок исполнения договора?

- Просим предоставить проектную документацию или исполнительную схему по установке светильников на объекте.

На данный запрос разъясняем следующее:

1. В  документации об аукционе определены следующие сроки: срок выполнения работ: начало - с даты заключения муниципального контракта; окончание - 31 марта 2016 года; срок действия контракта 31 декабря 2016 года. В сведениях о закупке срок исполнения контракта  31 декабря 2016 года. Срок исполнения контракта это срок, в течение которого в соответствии с условиями контракта обе его стороны должны исполнить все свои обязательства. Исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер: приемка выполненной работы; оплата заказчиком выполненной работы; взаимодействие заказчика с подрядчиком, при изменении, расторжении контракта, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения подрядчиком или заказчиком условий контракта (часть 1 статья 94 Федерального закона №44-ФЗ).

- Проектная документация и исполнительная схема по установке светильников отсутствует. Виды и состав работ определены сметной документацией (Приложение 1 к техническому заданию документации об аукционе). В перечне  работ по монтажу подъемного оборудования в подземном переходе одним из видов работ является демонтаж существующих светильников с последующей  установкой.

Проектом контракта документации об аукционе предусмотрена обязанность Подрядчика перед началом исполнения контракта согласовать порядок ведения работ с Муниципальным заказчиком.

Заместитель главы администрации-

директор ДЖКиСК                                                                                                          В.К. Бандурин

Исполнитель: заместитель начальника ПАО

Скороходова Людмила Сабитовна

тел. 7-43-03